(四)國土永續發展基金

政府為強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，依據國土計畫法規定，設立國土永續發展基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國土永續發展相關計畫。113年度預計支用6億6,929萬餘元，實際支用5億1,714萬餘元，較預計減少1億5,215萬餘元，約22.73％，主要係補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫經費較預計減少所致。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘96億3,875萬餘元，較預算賸餘94億7,799萬餘元，增加1億6,075萬餘元，約1.70％，主要係補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫經費較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘9,638,754,249元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金186億869萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增96億2,785萬餘元，期末現金及約當現金為282億3,655萬餘元。

5.　重要審核意見

# 內政部依法設置國土永續發展基金，辦理國土計畫法之法定事項，惟間有非都市土地違規使用案件遲未積極處理，及部分鄉村地區整體規劃之優先規劃地區尚未啟動辦理等情，允宜研謀改善。

內政部為促進國土永續發展，依國土計畫法第44條規定設置國土永續發展基金，並訂定國土永續發展基金收支保管及運用辦法，辦理國土計畫法規定補償所需支出、國土之規劃研究、調查及土地利用之監測、補助直轄市、縣（市）主管機關辦理違規查處及支應民眾檢舉獎勵及其他國土保育事項等業務，執行機關為內政部國土管理署（下稱國土管理署）。經查執行情形，核有下列事項：

表1　113年底非都市土地違規變異點通報逾3年未辦結案件數

單位：案

| 市縣別 | 案件數 | 變異點 類型 | 案件數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 849 | 合計 | 849 |
| 嘉義縣 | 321 | 新增建物 | 403 |
| 臺南市 | 170 | 整地 | 46 |
| 南投縣 | 141 | 傾倒廢棄物、土 | 40 |
| 雲林縣 | 113 | 新增或移除水域（註1） | 19 |
| 彰化縣 | 95 | 火災 | 3 |
| 臺中市 | 6 | 道路變化 | 2 |
| 新竹縣 | 3 | 其他 （註2） | 336 |

註：1.漁塭或水塘。

2.主要係鋪設水泥、鋪設碎石、堆置土石方、放置貨櫃等。

3.統計對象為國土利用監測系統91至110年度通報資料。

4.資料來源：整理自國土管理署提供資料。

（1）　國土管理署辦理非都市土地利用監測及列管違規案件後續查處情形，惟部分違規案件遲未積極處理，及系統資料正確性不足：我國國土利用監測作業係運用衛星影像及遙測技術，以臺澎金馬地區為監測範圍，透過比對不同時期之衛星影像，找出地表有變化，及土地上有新增建物、整地或遭傾倒廢棄物等疑似違規使用之變異資訊（變異點）。國土管理署建置「國土利用監測整合通報查報系統」（下稱國土利用監測系統），辦理都市計畫區、非都市土地、國家公園等3類區域之變異點通報及列管作業；另承接內政部地政司（下稱地政司）之非都市土地使用管制業務，沿用地政司「土地使用圖資整合查詢系統」之違規查處子系統（下稱土地違規查處系統），列管各地方政府違反非都市土地使用管制案件之查處及是否變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀等處理情形。截至113年底止，國土利用監測系統列管之非都市土地違規變異點通報案件計3萬7,490案，其中3萬3,108案已辦結，已辦結比率88.31％，惟仍有4,382案，因尚未經地方政府納入查處作業程序而未辦結，甚有通報已逾3年仍未辦結者，計849案，分屬7個市縣，其變異類型以新增建物為大宗（表1），而新增建物因多屬違建，倘未及時取締與拆除，隨時間推移，不僅處理成本恐日益增加，且加劇執行困難度，亟待督促積極查處。另據土地違規查處系統列管案件資料，通報來源屬國土利用監測系統變異點者有3萬3,050件，其中已結案（已恢復原狀或申請合法使用）者9,581件，已轉入裁處罰鍰階段者5,162件；其餘尚在查處中者1萬8,307件，占列管案件之55.39％，已逾半數。據國土管理署說明，因土地違規查處系統功能限制、早期案件追溯釐清困難，難以確認部分案件資料正確性，實際查處情形仍以地方政府資料為準，惟系統資料庫正確性不足，不利後續列管作業，經函請國土管理署研謀改善。據復：將請地方政府分批清查，並優先處理重大違規案件，又刻正積極建置專責土地使用違規查報之系統，以統整案件查報、追蹤、裁處及結案等流程，提升違規案件處理效能與資料正確性；另研提具體查處成效指標，納入對地方政府查處作為之評比與督導項目，藉以強化查報作業之完整與即時性，落實土地使用違規案件之控管與裁罰作業，以有效遏止違規情形。

（2）　內政部依全國國土計畫國土空間發展策略，推動鄉村地區整體規劃，並自110年度起補助地方政府辦理鄉村地區整體規劃，惟尚有部分優先規劃地區未啟動鄉村地區整體規劃作業，且部分補助案件辦理進度落後：鄉村地區整體規劃為國土空間發展之重要策略，地方政府為促進鄉村地區永續發展及農村再生，改善鄉村地區生產條件，針對公共設施進行整體規劃，得視實際需要研擬鄉村地區計畫，納入市縣國土計畫。根據各地方政府於110年4月30日公告實施之各該市縣國土計畫，計指認116個鄉鎮市區為優先規劃地區；截至114年3月底止，已有70個優先規劃地區啟動辦理鄉村地區整體規劃，尚有46個鄉鎮市區仍未啟動規劃作業。又國土管理署為協助地方政府辦理鄉村地區整體規劃，訂定相關補助規定，自110至113年度累計核定補助62案，包含57案鄉村地區整體規劃及5案聚落規劃，核定補助經費2億9,310萬元；截至114年3月底止，已核撥1億5,291萬餘元（52.17％）。該57案鄉村地區整體規劃案中，已完成鄉村地區整體規劃作業者（完成總結報告並驗收結案）計有臺東縣池上鄉及卑南鄉等4案，其餘53案尚在履約階段或辦理招標作業中，且其中32案屬110至112年度核定之補助案件，已逾補助規定之2年辦理期限，主要因案情複雜或多次流標等，致作業進度未如預期，已影響國土永續發展基金預算之執行，及後續鄉村地區整體規劃推動期程，經函請內政部督促研謀改善。據復：已召開研商會議請地方政府說明補助案件辦理情形，並辦理到府訪談等，以實際瞭解地方政府所遭遇之課題，後續將持續督促及協助地方政府加緊辦理鄉村地區整體規劃作業。

（3）　國土管理署補助各地方政府辦理國土功能分區圖劃設作業勞務採購案，惟部分採購末期契約價金給付條件係國土功能分區圖經主管機關公告實施後始得支付，而國土功能分區劃設法定作業期程已延長至120年，致延後付款期程：截至113年底止，國土管理署核定補助各地方政府辦理國土功能分區圖劃設作業經費合計1億5,637萬元，並訂定「補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設作業須知」供各地方政府參辦。經查，各地方政府於108至109年度運用前揭經費，計辦理「臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區之應辦規劃及相關作業」等22件委託專業服務採購案，其契約價金均採分期給付，契約內有關末期價金之給付條件，均載明法定書、圖（草案）經內政部國土計畫審議會審議通過，並依決議完成法定書圖（即國土功能分區圖）修正經機關認可，或廠商於法定書、圖公告實施及完成全部工作項目，並經機關辦理結案驗收核可，始可撥付。嗣國土計畫法第45條第2項規定於109年4月21日第1次修正後，將國土功能分區圖劃設作業期限延至114年4月30日前公告施行。內政部遂於109年9月9日修正補助須知，明定各地方政府應於113年12月31日前完成補助計畫及經費支用，以利推動分區圖劃設作業。惟多數地方政府仍未能如期完成分區圖劃設與送審程序，復因國土計畫法第45條第2項規定再於114年1月20日修正，延後國土功能分區圖公告施行時程至120年4月30日前，致上述契約約定結案驗收款項之給付條件（法定書、圖公告實施等）遲未達成，仍無法辦理撥付作業，恐影響廠商應有權益，並衍生採購履約爭議，經函請國土管理署研謀改善。據復：已召開國土功能分區規劃議題研商會議，與地方政府討論獲具共識，市縣國土功能分區圖如經內政部國土計畫審議會審議通過，且依該審議會決議修正各該國土功能分區圖並報內政部核定，惟礙於行政因素而無法核定並據以公告者，考量係因國土計畫政策改變，屬非可歸責於乙方（廠商）之不可抗力因素，建議地方政府得評估認定其委託廠商已完成履約項目並予以結案，後續地方政府倘仍有契約執行疑義，亦將適時給予必要協助。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有內政部國土管理署因應全國國土計畫實施，指導地方政府擬訂各市縣國土計畫及劃設國土功能分區，給予因緊急國土復育需要而受限制發展之土地及建築物合理補償，並運用衛星影像及遙測技術辦理國土利用監測，惟現行山坡地農地之劃設未臻周延，因應全國糧食安全劃設之農地尚未研議建立補償機制，及違規國土利用案件未辦結比率逐年攀升等情，亟待研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，因部分非都市土地違規使用案件遲未積極處理，及土地違規查處系統資料正確性不足，經再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。