六、經濟部主管

(一)經濟特別收入基金

政府為拓展對外貿易，積極推動能源研究發展，穩定石油供應與維護油品市場秩序，推廣再生能源利用，健全中小企業發展，依據貿易法、能源管理法、石油管理法、再生能源發展條例及中小企業發展條例等規定，設立經濟特別收入基金（含推廣貿易、能源研究發展、石油、再生能源發展，以及中小企業發展等5個分基金）。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理貿易推廣、能源研究發展與政府儲油、石油開發及技術研究、再生能源推廣、中小企業發展等。113年度業務計畫5項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者4項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 貿易推廣工作計畫 | 千元 | 5,803,182 | 5,300,768 | - 502,413 | - 8.66 | 捐助金融機構辦理海外公共工程貸款之利息補貼等計畫執行未如預期。 |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | 3,239,451 | 3,197,406 | - 42,044 | - 1.30 | 委辦計畫標餘款或補助計畫結餘款較預期增加。 |
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | 千元 | 9,990,153 | 11,990,188 | 2,000,035 | 20.02 | 住宅能效提升計畫經行政院核增經費，累計核銷數較預期增加。 |
| 再生能源推廣計畫 | 千元 | 667,725 | 286,091 | - 381,633 | - 57.15 | 地熱能發電系統示範獎勵等計畫執行未如預期。 |
| 中小企業發展計畫 | 千元 | 2,768,185 | 1,723,104 | - 1,045,080 | - 37.75 | 中小企業加速投資行動方案之委託融資手續費，暨補貼青年創業及啟動金貸款利息支出，較預期減少。 |

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘27億1,809萬餘元，較預算賸餘29億920萬餘元，減少1億9,110萬餘元，約6.57％，主要係住宅能效提升計畫經行政院核增經費，累計核銷數較預期增加所致。各分基金中，石油基金本期短絀1億7,400萬餘元，主要係公庫撥款收入不敷支應相關業務計畫支出所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘2,718,096,518元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金161億5,431萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增7億6,894萬餘元，期末現金及約當現金為169億2,326萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　能源署推動陽光社區、綠能屋頂全民參與等太陽光電補助計畫，以鼓勵再生能源之發展，惟間有推動成效欠佳、執行結果未達目標，或尚無相關申請案件情事，允宜研謀改善。

經濟部能源署（下稱能源署）為鼓勵我國太陽光電之發展，推動陽光社區、綠能屋頂全民參與等太陽光電設置補助計畫。經查相關計畫執行情形，核有下列事項：

A.　辦理陽光社區補助計畫已逾11年，有助提升社區居民自主建置太陽光電設施，惟109至113年度僅2社區提出申請，且近2年度均無申請案件，又補助計畫與後續其他太陽光電設置補助性質相近，允宜檢討類似計畫間之競合關係，適時修訂相關規範，以提高社區參與意願：經濟部為鼓勵社區居民於社區內非公有建築物或設施上設置太陽光電，建置太陽光電之公民電廠應用示範，於102年3月訂定經濟部推動陽光社區補助要點，並委由能源署擔任執行機關。補助項目包含社區設置太陽光電併接台灣電力公司電網所需之線路與併聯費用（每案補助上限10萬元），及地方政府推廣陽光社區所需宣導費用（同一年度以100萬元為上限），並由社區所在之市縣政府向能源署提出申請。經查，該計畫近5年度（109至113年度）經能源署核定之申請案，分別為110年度宜蘭縣光匯學苑社區及111年度宜蘭縣光匯唯美社區等2案，合計補助線路與併聯費用20萬元（每案10萬元），裝置容量合計101.25kW（千瓦）。除上述2案外，109、112以及113年度均無申請案件，近2年已無社區申請，補助方案似已缺乏民眾參與誘因。另能源署於109年度推動合作社及社區公開募集設置再生能源公民電廠示範獎勵（下稱公民電廠示範獎勵），補助項目包含社區宣導，凝聚居民共識等經費（每案補助上限60萬元），以及設置再生能源發電設備所需費用（每案補助金額上限1,000萬元），較陽光社區補助計畫補助範圍更具彈性且額度更高；又能源署為加速屋頂型太陽光電建置，於114年推動家戶屋頂設置太陽光電加速計畫（下稱家戶屋頂光電計畫），補助屋頂面積小於1,000平方公尺，於私有建物設置太陽光電發電設備之設置者，每案補助金額上限30萬元，相較陽光社區補助，家戶屋頂光電計畫補助額度較高，且未限定補助特定項目。綜上，陽光社區補助計畫與類似之補助計畫相較，申請誘因顯有不足。經函請能源署檢討類似計畫間之競合關係，適時修訂補助要點。據復：陽光社區補助計畫因難以預估年度申請案件及金額，自109年度起未編列相關預算，另於114年6月11日公告廢止經濟部推動陽光社區補助要點，以利相關資源合理配置。

| 表1 綠能屋頂全民參與計畫執行情形 單位：MW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣 | 截至114年4月20日累計設置容量 | 參與階段 |  |  |  |  |
|  |  | 示範 | 擴大推廣 |  |  | 持續推廣 |
|  |  |  | 是否參與 | 目標 | 實際 |  |
| 合 計 | 74.11 |  |  |  |  |  |
| 新北市 | 1.06 |  |  | 3 | 1.06 |  |
| 桃園市 | 0.57 |  |  | 10 | 0.57 |  |
| 臺中市 | 16.54 |  |  | 15 | 10.04 |  |
| 臺南市 | 37.32 |  |  | 10 | 19.42 |  |
| 宜蘭縣 | 1.00 |  |  | 100(戶) | 99(戶) |  |
| 南投縣 | 14.93 |  |  | 15 | 12.42 |  |
| 嘉義縣 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 嘉義市 | 0.71 |  |  | 50 | 0.46 |  |
| 註：1.宜蘭縣擴大推廣階段目標為設置100戶屋頂型太陽光電，實際設置99戶。 2.資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

B.　辦理綠能屋頂全民參與推動計畫，以提高屋頂型太陽光電裝置容量，惟部分地方政府執行結果未達目標，又計畫已納入產業園區、科技產業園區及科學園區，惟迄尚無相關申請案件，允宜瞭解癥結原因並檢討妥處，以提升計畫執行效益：經濟部為提高國人建置屋頂型太陽光電誘因，於107年2月訂定經濟部辦理綠能屋頂全民參與推動計畫（下稱綠屋計畫）作業要點，並委由能源署作為執行機關。透過民眾提供私有建物屋頂，地方政府遴選廠商設置太陽光電發電設備，台灣電力公司於躉購電力時提供3％額外費率加成，達到民眾零出資、政府零補助之計畫目的。截至114年4月20日止，綠屋計畫累計裝置容量74.11MW（百萬瓦，下同）。經查，綠屋計畫依序分為示範、擴大推廣、持續推廣等3個階段，除持續推廣階段尚在進行，其餘2階段已執行完畢。其中，擴大推廣階段共有新北市等7個地方政府提出計畫書申請並獲能源署核定（表1），各市縣政府設定之目標值，分別為累計設置3至50MW間，或設置數量達100戶。惟執行結果，除臺南市設置目標10MW，實際設置19.42MW，達成率為194.2％外，其餘市縣政府均未達成目標，又以嘉義市目標設置50MW，實際設置0.46MW，達成率未及1％為最低。另能源署為擴大綠屋計畫適用範圍，於110年4月修正綠屋計畫作業要點，將產業園區、科技產業園區以及科學園區納入適用範圍，該等園區管理單位，如產業園區管理局、各科學園區管理局等行政機關，亦可申請參與綠屋計畫，惟截至114年4月20日止，近4年間尚無相關申請案件。經函請能源署於地方政府執行計畫過程適時瞭解遭遇困難並協助處理，及強化宣導相關獎勵措施，以提升計畫設置容量。據復：地方政府執行未如預期，主要係屋主認為回饋金額未具誘因，且涉及屋頂結構安全性及違章屋頂不易處理等所致；另園區屋頂皆屬大型案件，自行招標較有經濟效益，爰未申請補助。後續將推動家戶屋頂光電計畫，提升民眾設置誘因，促進家戶及社區設置太陽光電設備。

（2）　能源署收取太陽光電模組回收費用，作為處理汰役太陽光電模組之基金，惟未繳納模組回收費用金額仍鉅，且部分繳款資料久未釐清，仍懸列「暫收及待結轉帳項」科目未決，允宜研謀改善。

| 表2 截至114年2月底太陽光電模組回收費用繳納情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 應繳納 金額 |  |  |  |
|  |  | 已繳納 | 未繳納 |  |
|  |  |  |  | 占比 |
| 合計 | 1,027,467 | 918,630 | 108,836 | 10.59 |
| 110 | 100,315 | 93,673 | 6,642 | 6.62 |
| 111 | 295,628 | 237,052 | 58,576 | 19.81 |
| 112 | 631,523 | 587,905 | 43,617 | 6.91 |
| 113 | 尚未寄發繳費通知 |  |  |  |
| 資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |

經濟部鑑於太陽光電模組隨意廢棄易造成環境污染及為落實使用者付費之精神，經建立國內太陽光電模組回收費用繳納程序，於108年12月18日修正再生能源發電設備設置辦法（下稱設置辦法），增訂第17條，規定符合條件之太陽光電發電設備設置者，於設備完成設置及併網後，應依經濟部之書面通知，繳納模組回收費用（每瓩1,000元）；倘逾期未繳納者，該部應通知限期補繳。若仍未改善，得依同法第18條規定，廢止設置者再生能源發電設備之同意備案或設備登記文件。經查，110至112年度設置者應繳納太陽光電模組回收費用分別為1億元、2.95億元、6.31億元，繳納期限分別為110年12月、112年3月、113年2月，並經能源署於113年12月18日寄發前3年度逾期未繳納模組回收費用案件補繳通知。惟截至114年2月底止，110至112年度未繳納金額仍分別有664萬餘元、5,857萬餘元、4,361萬餘元，合計1億883萬餘元，占110至112年度應繳納總額之10.59％，並以111年度未繳納金額占比19.81％為最高（表2）。另110年度已繳納金額9,367萬餘元中，計有121萬2,458元尚未入帳，暫列於再生能源發展基金「暫收及待結轉帳項」科目，主要係110年度部分繳費案件係匯款至基金專戶，繳款人未於匯款時註明相關資訊，能源署亦乏相關配套措施，導致後續判斷該筆匯款係屬困難。能源署雖已函請相關銀行協助清查款項來源，惟前項「暫收及待結轉帳項」科目112年底帳列121萬2,458元，迄114年2月底已逾1年仍未減少，顯示相關清查作業未有具體進展。經函請能源署依據相關行政規定，積極辦理催繳及清查作業，以維基金之公平性及確保未來處理汰役太陽光電模組之費用來源。據復：將再次發函通知設置者限期完成繳納，如屆期仍未繳納，移送行政執行；另規劃調整模組回收費用收取機制（預告法制作業中），將「一次繳清回收費用」作為必要之行政程序要件。

（3）　推廣貿易基金配合政府新南向政策，捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息之補助，惟執行已歷7年，尚無具體實績，允宜研謀改善。

政府於106年9月公布新南向政策五大旗艦計畫及三大潛力領域（公共工程、觀光、跨境電商），並就「公共工程」領域制定「新南向『公共工程』潛力領域工作計畫」，採行措施包括：組建團隊、策略聯盟、制度化融資、政策貸款、利息補貼及與目標國合作等。另由經濟部國際貿易署（下稱國貿署）協助推動「以政府開發援助（Official Development Assistance, ODA）模式推動海外公共工程執行計畫」，協調有承作經驗之國（公）營行庫提供貸款服務，並以優惠利率提供工程貸款，以推動國內業者參與海外公共工程，承作行庫貸款優惠利率及市場利率之差額，則由推廣貿易基金補助。經查，推廣貿易基金於107年度編列預算10億元，108至113年度各年度均賡續編列預算5億元，辦理捐助金融機構辦理「海外公共工程貸款利息補助計畫」，惟迄至113年底尚無具體實績，連續編列7年之預算均未執行，據說明主要係國內參與海外工程之廠商，多屬國際大廠之專業分包商，無法取得工程實績，尚無融資案撥款成案等所致。鑑於工程業者拓展海外商機需要政府充分之協助與奧援，惟該基金辦理「捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息補助計畫」已歷7年，均尚無具體實績。經函請國貿署針對問題癥結檢討改進，並持續透過駐外館處等途徑積極開發案源，以協助國內業者爭取海外公共工程商機。據復：已有具體個案刻正進行評估中，未來持續就個案加速與目標國協商後續融資及工程推動方式，協助具工程實績廠商進入目標國之市場及爭取工程案件。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　112年度審核報告非營業部分所列經濟特別收入基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 政府為落實資源循環利用，向太陽光電業者收取模組回收費用，並推動綠能政策，容許農業設施及用地設置太陽光電發電設備，惟模組回收費用未繳納金額龐鉅，又部分遭廢止之農電共生案場未積極清理，允宜檢討研謀訂定處理機制。 | 因模組回收費用未繳納金額仍鉅，且部分款項尚待釐清繳款對象，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）能源署為鼓勵民間業者發展地熱、沼氣發電等再生能源，推動各項補助計畫，惟間有廠商申請補助後撤案，或未有具體建置成果等執行欠佳情事，允宜檢討妥處。 |  |
| （2）推廣貿易基金委託相關機構、法人辦理貿易推廣工作計畫，協助廠商拓展海外市場，惟部分分項工作執行成果未達預期效益，甚或停辦，允宜檢討改善。 |  |

7.　其他事項

經濟特別收入基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，監察院立案調查並請本部提供資料，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間糾正者，摘述如次：

經濟部能源署先於太陽光電發電設備電能躉購費率外加模組回收費補貼業者，惟後續分年分期應收取之模組回收費用未繳納金額龐鉅，形同使光電設置者額外收取售電收入，卻未支付相應之模組回收費用；復耗費行政資源辦理收款與催繳作業，113年4月未繳納金額高達3.98億餘元，114年3月底未繳納金額仍逾9,564萬餘元，其回收費用收取機制核屬失當，業經監察院糾正。（截至114年6月30日止，監察院公報尚未刊載）

8.　投資民營事業概況

113年度投資民營事業計有台灣育成中小企業開發公司、華陽中小企業開發公司、資鼎中小企業開發公司等3家，營運結果均獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。