七、交通部主管

航港建設基金

政府為辦理各商港公共基礎建設，建構符合國際水準之港埠設施，提升港埠作業效率及裝卸吞吐能量，進而提升國家整體競爭力，行政院於89年5月3日以台（89）孝授四字第08024號函核定，將原臺灣省交通建設基金與交通建設基金項下之碼頭工人退休離職基金，簡併為航港建設基金。嗣為提升港埠競爭力及航港行政效能，採政企分離原則推動航港體制改革，於101年3月1日將交通部基隆、臺中、高雄及花蓮等4個港務局改制成立臺灣港務股份有限公司及設置航港局，並依行政院101年2月15日院臺交字第1010007574號函核定之「臺灣港務股份有限公司資產作價投資計畫書」，將基隆等4個港務局移撥航港局之資產，扣除代管資產及列入公務財產，於102年度納入航港建設基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理港灣擴建及改善基礎建設，以增進港埠營運效率，進而提升國家整體競爭力。113年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者2項，相同者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 港灣建設計畫 | 千元 | 3,436,765 | 3,114,600 | - 322,164 | - 9.37 | 高雄港新生高架道路及布袋商港聯外道路新闢等工程，規劃及發包作業進度未如預期。 |
| 國際商港未來 發展及建設計畫 （111-115年）－航港 建設基金辦理部分 | 千元 | 4,226,617 | 6,222,177 | 1,995,560 | 47.21 | 臺中港外港區擴建計畫（第一期）工程進度超前，報經行政院同意先行辦理，並補辦114年度預算。 |
| 國內商港未來 發展及建設計畫 （111-115年）－澎湖/ 布袋港埠建設計畫 | 千元 | 449,200 | 446,200 | - 3,000 | - 0.67 |  |
| 我國智慧航安服務升級計畫(113-116年) | 千元 | 301,056 | 301,056 | － | － |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀21億9,013萬餘元，與預算賸餘1,864萬餘元，相距22億878萬餘元，主要係國際商港未來發展及建設計畫部分工程進度超前，經行政院同意先行辦理所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定短絀2,190,138,013元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金124億2,451萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減40億9,945萬餘元，期末現金及約當現金為83億2,505萬餘元。

5.　重要審核意見

為強化港口進出管理機制，業建置航港單一窗口服務平臺，供辦理船舶通報與申辦作業，惟進港申請之審核標準未臻完備，不利有效預防高風險船舶進港，允宜研謀妥處，俾維護我國海域港口秩序與安全。

交通部為提升港埠行政效率與資訊整合，於94年完成航港單一窗口服務平臺（下稱MTNet）之建置，整合航政監理、船舶進出港資訊、海運技術人員管理等作業，並介接國家通訊傳播委員會、財政部關務署、內政部移民署等機關資訊系統，透過單一簽入機制提供船舶通報與申辦等服務；嗣為強化MTNet服務功能，交通部航港局（下稱航港局）以航港建設基金預算1億3,000萬元建置第二代MTNet（下稱MTNet 2.0），並於110年5月16日啟用，以精進資訊服務品質與行政效能。據國際運輸工人聯盟（International Transport Workers' Federation, ITF）網站所列之遺棄船員清單，自108年至113年11月底止，於我國國際商港遭船東遺棄之外籍船舶或船員計有15件（表1），多數為權宜船，且截至113年11月底止，因爭議仍未結案者尚有9件。航港局為因應船東遺棄等案件之處置，於111年8月1日訂定強化管理外國船舶滯留我國領海作業要點，依該要點二（二）規定，加強船舶所有人責任保險（下稱P&I）審查，並於MTNet建置線上P&I保險登記窗口，使船舶所有人及船務代理於申辦進港作業時，可由系統自動分類勾稽保險人相關資料，簡化申報流程。惟上開機制尚難避免權宜船入港，且權宜船如於港內發生事故遲未獲賠償，航港局透過將負責承保該船P&I之保險公司列入黑名單，並拒絕投保該保險公司其他船

表1　ITF網站所列發生於我國國際商港之船東遺棄案件

| 通報日期 | 船籍 | IMO編號 | 滯留港口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.10 | Belize | 9036894 | 臺北 |
| 2020.08.06 | Sierra Leone | 8742379 | 高雄 |
| 2020.08.20 | China | 8347882 | 臺北 |
| 2021.07.14 | Mongolia | 8627309 | 臺中 |
| 2021.12.15 | Togo | 8558340 | 安平 |
| 2022.03.28 | Togo | 8805262 | 高雄 |
| 2022.06.02 | Belize | 9105669 | 高雄 |
| 2023.05.08 | （Unknown） | 8545654 | 高雄 |
| 2023.08.01 | Equatorial Guinea | 8594461 | 高雄 |
| 2023.08.01 | China | 8627309 | 高雄 |
| 2023.09.14 | Panama | 9145774 | 蘇澳 |
| 2023.10.01 | Cameroon | 9152545 | 高雄 |
| 2024.02.01 | Mongolia | 8864335 | 高雄 |
| 2024.03.04 | Sierra Leone | 8631130 | 高雄 |
| 2024.06.29 | Togo | 8626551 | 安平 |

註：1.船東遺棄案件，係指船東因經濟困難或不願繼續提供船舶維護，發生船舶或海員被遺棄之情形。

2.IMO編號係國際海事組織（International Maritime Organization）賦予船舶唯一之識別碼，用以管理及追蹤，且不因船舶之船東、註冊國或名稱等變更而更動。

3.統計期間：108年1月1日至113年11月30日止。

4.資料來源：整理自ITF網站資料。

舶進港之方式，亦未能於事前預防高風險船舶入港。又參酌澳洲海事局有關外籍船舶申請進港之規定，該局公告進港船舶如有港口國管制檢查紀錄或營運商績效不佳情事，得拒絕其進港申請，具有預警與防範效果。惟航港局MTNet 2.0現行進港預報簽證作業流程，尚未要求檢附港口國管制紀錄或營運商績效資料作為審查依據，進港預報審核機制未臻完善周妥，不利事前預防高風險船舶進港，經函請航港局研謀妥處。據復：為持續強化我國港口國管制檢查作為，已針對黑名單船旗國船舶加強管制，並研議於商港港務管理規則增訂相關規定，據以就具公共安全疑慮之外國籍船舶安排適當進港時間及受檢機制。

# 6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

# 本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告非營業部分所列航港建設基金重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）配合政府向海致敬政策，建置無線電示標管理資訊系統有助提升海上救援效率，惟資料登錄管理及審核作業未盡確實，且未及時更新持有者資料異動情形，允宜檢討研謀妥處，俾確保船舶航行及民眾生命安全。 |  |
| （2）規劃開發威海營區舊址基地，有助港埠營運，惟基隆港西8碼頭岸間之留設寬度及使用範圍尚未與國防部達成共識，影響土地撥用作業，允宜研謀妥處，以如期完成開發案及招商計畫，增裕基金收入及促進都市發展。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。