八、核能安全委員會主管

核子事故緊急應變基金

政府為落實核子事故緊急應變整備措施及因應緊急應變作業之需要，依據核子事故緊急應變法規定，設立核子事故緊急應變基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理核子事故中央災害應變工作、核子事故輻射監測工作、核子事故支援工作、核子事故地方災害應變工作等。113年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計減少者3項，相同者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 核子事故中央災害應變工作計畫 | 千元 | 43,723 | 41,698 | - 2,024 | - 4.63 |  |
| 核子事故輻射監測工作計畫 | 千元 | 14,552 | 14,280 | - 271 | - 1.86 |  |
| 核子事故支援 工作計畫 | 千元 | 5,202 | 5,202 | － | － |  |
| 核子事故地方災害應變工作計畫 | 千元 | 32,581 | 31,598 | - 982 | - 3.01 |  |
| 註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。 |  |  |  |  |  |  |

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘2,580萬餘元，較預算賸餘1,930萬餘元，增加650萬餘元，約33.70％，主要係基金專戶孳息收入較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘25,807,321元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金9億5,446萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2,355萬餘元，期末現金及約當現金為9億7,802萬餘元。

5.　重要審核意見

政府為維護民眾輻防安全，已擴大核能電廠緊急應變計畫區範圍，惟新北市、基隆市及屏東縣政府規劃之核子事故緊急應變場所，部分位於斷層帶、土石流、淹水及海嘯溢淹等災害潛勢區域，允宜研議另覓場所或研擬備援方案之可行性，以降低災害造成之潛在風險。

| 表1 核子事故緊急應變場所規劃設置情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處 |  |  |  |  |
| 應變場所 核能電廠 | 集結點 | 防護站 | 登記編管處所 | 避難收容處所 |
| 合 計 | 174 | 6 | 4 | 17 |
| 核一廠 | 131 (註1) | 2 | － | 17 (註1) |
| 核二廠 |  | 2 | － |  |
| 核三廠 | 43 | 2 | 4 | － (註2) |
| 註：1.排除核一、核二廠重複涵蓋之集結點、避難收容處所。 2.屏東縣政府規劃避難收容處所為轄內各旅宿業，爰未列入本表。 3.資料來源：整理自新北市核子事故區域民眾防護應變計畫(110年5月版)、基隆市核子事故區域民眾防護應變計畫(110年10月版)、屏東縣核子事故區域民眾防護應變計畫(113年5月版)。 |  |  |  |  |

政府為健全核子事故緊急應變體制，強化緊急應變功能，確保人民生命財產安全，依據核子事故緊急應變法第14條第1項、第2項、第4項、第18條、核子事故緊急應變基本計畫第3章第3節等規定，中央主管機關（核能安全委員會）應訂定緊急應變基本計畫及核子事故民眾防護行動規範；地方主管機關【依核能安全委員會公告核一、核二、核三廠緊急應變計畫區所在市縣政府，包含基隆市（核二廠）、新北市（核一、核二廠）及屏東縣（核三廠）政府】應訂定區域民眾防護應變計畫，並每5年審視檢討內容，於報請核能安全委員會核定後，據以執行各項核子事故緊急應變及整備措施，暨民眾安全防護事宜。核能安全委員會為保障民眾健康安全，於100年發生日本福島電廠核子事故後，將核能電廠緊急應變計畫區範圍由5公里調整為8公里，除新增基隆市3個行政區外，並擴大新北市及屏東縣轄區範圍，總計涵蓋68個村里行政區，依新北市、基隆市及屏東縣政府報經核能安全委員會核定之核子事故區域民眾防護應變計畫（下稱防護應變計畫），各市縣政府防護應變計畫共計規劃設置201處核子事故緊急應變場所（下稱緊急應變場所），分別為集結點174處、登記編管處所4處、防護站6處、避難收容處所17處（表1）。經查，台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）為確保核子事故緊急應變機制之有效性，依據核子事故緊急應變法第13條第2項規定，定期辦理緊急應變計畫區內民眾防護措施之分析與規劃，包括：人口分析、輻射偵測計畫、民眾預警系統、民眾集結疏散及收容等內容。依據台電公司112年6月提出之「核能一、二、三廠緊急應變計畫區內民眾防護措施分析及規劃檢討修正報告」，新北市、基隆市及屏東縣政府防護應變計畫規劃之緊急應變場所，計有34處位於淹水潛勢區（24小時累積雨量650毫米）、土石流潛勢區、海嘯溢淹潛勢區、斷層帶或土壤液化高潛勢區等災害潛勢區域內（表2），其中2處集結點、1處登記編管處所位於2種災害潛勢區域內，對民眾生命安全潛存一定之危害風險。按上開報告雖已報經核能安全委員會核定並送各市縣政府參考，惟截至本部查核日（114年4月10日）止，除新北市及基隆市政府尚未達修訂防護應變計畫期限（每5年檢討修訂之）外，屏東縣政府於113年5月修訂之防護應變計畫，計增設13處集結點、刪除4處集結點與5處登記編管處所，其中增設之13處集結點，經本部運用國家災害防救科技中心「3D災害潛勢地圖」分析結果，雖未設置於災害潛勢區域內，惟台電公司前比對發現8處（集結點4處、登

| 表2 核子事故緊急應變場所設置於災害潛勢區域情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處 |  |  |  |  |  |
| 災害潛勢類型 |  | 集結點 | 防護站 | 登記編管處所 | 避難收容處所 |
| 合 計 |  | 25 | 3 | 3 | 3 |
| 1種災害潛勢類型 | 淹水潛勢區 (24小時累積雨量650毫米) | 4 | 1 | 1 | － |
|  | 土石流潛勢區 | 2 | － | － | － |
|  | 海嘯溢淹潛勢區 | 11 | 2 | 1 | － |
|  | 斷層帶 | 6 | － | － | － |
|  | 土壤液化高潛勢區 | － | － | － | 3 |
| 2種災害潛勢類型 | 淹水潛勢區、 海嘯溢淹潛勢區 | 1 | － | 1 | － |
|  | 土石流潛勢區、 海嘯溢淹潛勢區 | 1 | － | － | － |
| 資料來源：整理自台灣電力股份有限公司112年6月「核能一、二、三廠緊急應變計畫區內民眾防護措施分析及規劃檢討修正報告」，並排除土壤液化中、低潛勢區、火山災害潛勢區等風險災害類型。 |  |  |  |  |  |

記編管處所3處、防護站1處）位於災害潛勢區域內之緊急應變場所，仍列於修正後之防護應變計畫內。按核能安全委員會近年執行核安演習，均參考日本福島電廠核子事故之複合式災害情境與地方政府防護應變計畫作為演習藍本，鑑於緊急應變場所之設置，攸關核子事故發生時，民眾之集結、防護、疏散撤離與安置等事宜，該會雖已協助地方政府規劃防護站與避難收容處所之替代地點或盤點備援量能，惟集結點與登記編管處所尚未規劃相關備援措施，考量各市縣政府規劃之緊急應變場所，有近2成設置於地質脆弱敏感之災害潛勢區域內，為確保防護應變計畫之遂行，經函請核能安全委員會會同新北市、基隆市及屏東縣政府於修正防護應變計畫時，妥適衡酌各緊急應變場所可能遭受災害影響之危害風險，研議另覓處所或規劃備援地點、措施之可行性，以確保核子事故發生時之民眾生命安全。據復：（1）該會業與地方政府達成共識，倘集結點因故無法使用，將引導民眾利用鄰近公車站牌或隨招隨停方式，作為臨時搭乘疏運專車之集結點；（2）該會評估屏東縣政府規劃之登記編管處所，其中車城福安宮鄰近車城國小，滿州國小鄰近滿州鄉公所，上開地點可列入備援地點考量；（3）將持續與地方政府溝通，於防護應變計畫充分揭露搭乘疏運專車之臨時集結點，及應變場所因故無法使用之配套措施。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有核子事故緊急應變基金截至112年底止，帳列銀行存款近10億元，惟基金孳息收入偏低，另核能安全委員會辦理112年度緊急應變計畫區家庭訪問結果，逾3成家戶無人回應，青壯族群受訪比率亦偏低，均待研謀檢討改進1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。