### 肆、決算審核綜合成果

113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算104個單位，其營運（業務）計畫及預算執行情形，經本部依法審核結果，有關財務及績效審計之綜合成果，茲分述如次：

一、財務審計成果

113年度中央政府非營業特種基金決算所列收支餘絀，本部審核結果，核有部分會計處理與相關規定不符或欠允當，經修正淨增列收入（含基金來源）8,297萬餘元（增列9,242萬餘元，減列945萬餘元）、淨減列支出（含基金用途）7億1,316萬餘元（增列1億3,494萬餘元，減列8億4,811萬餘元），有關各基金決算修正情形，請參閱本審核報告「乙、各基金決算之審核」、「戊、附表、貳、八、修正事項明細表」及「戊、附表、參、六、修正事項明細表」。

二、績效審計成果

（一）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各基金營運成效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計4件（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　國立中央大學辦理鹿林前山2公尺望遠鏡天文臺與周邊設施興建計畫，總經費1億9,050萬元，核有天文臺基地位於嘉義縣鹿林前山野生動物重要棲息環境範圍，依規定應辦理環境影響評估，惟未督促設計監造單位依契約提出環境影響評估報告，又於設計監造單位提出天文臺興建計畫書認為毋須實施環境影響評估時，未詳實審議督促釐清適法性，嗣經環境保護署（112年8月22日改制為環境部）認定須辦理環境影響評估，致嘉義縣政府撤銷已核發之建造執照，延宕工程興建時程；嗣雖補辦環境影響評估，惟於通過天文臺工程環境影響審查至取得開發許可，已耗時2年5個多月；又未積極督促設計監造單位依縣府審查意見補正申請建造執照資料，再耗時2年始取得建造執照；復於工程招標階段，未確實檢討流標原因，致連續12次招標因無廠商投標而流標，最終以開發許可及建造執照逾規定期限，於108年11月4日停辦興建工程，致已列支規劃設計及興建經費658萬餘元暨增加之望遠鏡倉儲與維護費626萬餘元，形成不經濟支出；且於停辦工程後亦未積極研擬望遠鏡設備使用規劃，致耗資7,279萬餘元購置之望遠鏡長期閒置，未能達成提升國內天文研究環境目標。

2.　農業部農田水利署新竹管理處辦理金雅水利大樓新建工程計畫，總經費5,515萬餘元，核有未督促設計監造單位依契約期限申請各項設備圖說審查，致承包廠商開工後隨即停工；且明知電力及消防安全設備圖說尚未經權責單位核准，違反建造執照規定同意復工，並施作完成地下室臨時擋土構造物，終因消防安全設備圖說審查未果再度停工及通知廠商恢復基地原貌，增加公帑支出；未審慎檢視設計監造單位提送之消防安全設備修正圖說，致相同疏失一再發生，屢遭新竹市消防局退件修正，造成本案工程終止，衍生承包廠商提出要求支付停工期間增加費用839萬餘元之履約爭議，且暫緩續建金雅大樓，致逾原定時程2年餘仍未完工啟用，影響便利農民洽公目的及年收租金目標之達成。

3.　衛生福利部旗山醫院辦理單房間職務宿舍大樓擴建工程計畫，總經費9,850萬元，核有旗山醫院未依環境影響評估法等規定確實檢討應否實施環境影響評估，又未依行為時宿舍管理手冊規定先行將計畫報經行政院核定，致須於計畫推動期間補辦；復於計畫核定前即編列工程預算，計畫推動歷時1年9個月方經行政院核定，影響宿舍之興建期程及已編列預算之執行；又衛生福利部未參酌外部委員意見督導旗山醫院於工程發包前妥為審視營建市場等環境變化，合理編列預算，致工程發包預算未符市場行情而流標，加以該院未正視工程預算不足及施工動線不佳等問題，確實研謀因應改善措施，耗時9個月辦理9次招標作業，仍無法完成發包作業，嚴重延宕計畫執行進度；另衛生福利部對於旗山醫院辦理單房間職務宿舍大樓擴建工程持續存在預算執行率偏低及執行進度落後情形，未採行積極有效督導及管考作為，未能發揮促進計畫與預算執行之效能。

4.　國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場辦理事業廢棄物清除處理、福壽山農場及武陵農場農藥施作，核有福壽山農場自行清除處理其產生之事業廢棄物，未依規定取得主管機關許可，且將廢棄物棄置於經管之水源水量保護區土地內等，危害自來水水源水質及環境衛生安全；又福壽山及武陵農場未確實依照規定按農藥標示記載之使用範圍施藥，危害大甲溪流域自來水水源水質及水生生物，影響環境生態。

另本部於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列2件（表1）：

表1　審計部於114年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 經濟部產業園區管理局辦理產業園區用地活化措施執行情形。 |
| 2 | 國立臺北科技大學辦理東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心工程執行情形。 |

（二）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該基金管理機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類145項（表5，甲－48頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有部分非營業特種基金採購三節禮品餽贈外部人員或內部員工，未以「公共關係費」或「員工慰勞費」科目列支，而以體育活動費等科目支應；就業安定基金管理會及就業安定基金內部管控審核小組未充分發揮審議及考（審）核功能，另勞動部勞動力發展署未將就業安定基金經費支用情形納列風險項目並設立控管機制，衍生就業安定基金各項支用爭議；國防部所屬國軍生產及服務作業基金，為健全國軍營站管理，訂有相關管理規定，規範各權責單位，推動營站營運活動之制度及流程，惟執行情形間有違規調用現役官兵兼辦福利品販售，影響戰訓本務，未落實辦理營站經理職務輪調、福利品盤點未盡確實、未善盡營站督導與稽核作業等3項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有內政部為協助民眾購置自有住宅，由住宅基金支應新青安及農安貸款利息補貼，惟相關管控及監督機制有欠周延，且自購住宅貸款補貼政策間，存有購置房屋限制自住使用不一情事；政府運用長照服務發展基金，輔導住宿式機構推動自立支援照顧服務，並持續布建日間照顧資源，惟部分機構未能接續申請個別化支持計畫執行指標獎勵，且間有日照服務利用率偏低、部分學區仍未完成日照資源設置規劃；農業部動植物防疫檢疫署運用農業發展基金建置多項資訊系統，協助推動禽流感防疫業務，惟部分系統資料錯漏，致防疫機關難以完整掌握養禽場分布位置，或系統功能未臻健全，不利防檢疫業務之執行；經濟部能源署運用經濟特別收入基金推動陽光社區、綠能屋頂全民參與等太陽光電補助計畫，以鼓勵再生能源之發展，惟間有推動成效欠佳、執行結果未達目標，或尚無相關申請案件等93項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有行政院國家科學技術發展基金未依規定程序辦理持有股權處分作業，且持有股權之公司營運多為虧損或未掌握其營運狀況；交通部高速公路局運用交通作業基金辦理國道通行費收繳業務，惟用路人申請終止或車輛已過戶或報廢之預儲帳戶累積未退還儲值金龐鉅，另對長期欠繳通行費未研訂相關因應措施；經濟作業基金項下科技產業園區作業基金轄管園區公有停車場設置電動汽車專用停車位尚未達法定最低應設置量；國軍退除役官兵輔導委員會為籌措退除役官兵就學、就業等輔導業務所需資金，設置國軍退除役官兵安置基金，惟經管土地間有部分土地遭違規使用、長期被占建（用）、已供作公共設施使用未檢討折減基金以利後續撥用，及未配合土地移撥檢討減少委外勞務支出等23項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有經濟作業基金項下產業園區開發管理基金所轄產業園區對遲未完成建廠及歇業多年之產業用地，未依規定覈實認定為閒置並公告，又已公告閒置用地，逾8成未能於規定期限內完成建廠而辦理展延，且經展延後部分建廠進度仍未如預期；衛生福利部為降低醫療藥品基金項下醫院廢棄物處理費用及達成生態永續，持續推動生物醫療廢棄物再利用，惟間有醫院囿於地域限制等，未能全面實施，再利用率仍待提升；法務部矯正機關運用基金辦理自營及勞務作業以培養收容人謀生技能，並作為基金主要收入來源，惟近3年度受疫情影響，加以自主監外作業政策及廠商需求環境變遷，勞務收入規模大幅縮減，致基金短絀情形加劇；國立臺灣大學附設醫院雲林及新竹等2家分院護理人員空缺率連續3年高於常態，又新竹分院門診申報量占總申報量逾5成5，恐因健保個別醫院前瞻式預算分區共管方式計畫新制實施，加劇基金營運風險等12項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有勞動部運用就業安定基金辦理文宣媒體通路採購案開口契約，委請廠商提供媒體通路及宣導資料製作等服務，惟其履約情形間有未對履約內容詳細約定，或實際委託項目與契約品項未盡相同等情事，致難以驗核履約結果之妥適性；國防部運用國軍老舊眷村改建基金辦理眷村文化保存作業，間有未依規定提出可接受容積之基地清單，致經選定眷村文化保存園區之土地迄未完成撥用，或有逾越國軍老舊眷村改建條例授權擇選眷村文化保存之限制及經費支用範圍；國立臺北科技大學運用基金推動教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程，惟未審慎考量2工程興建基地毗鄰特性及使用需求變更，復未適時函報修正計畫經費及期程，覈實依市場行情調整招標預算加以因應，致歷經10年餘仍無法發包施工等4項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有經濟部水利署經管石門及曾文水庫之觀光相關營收，為水資源作業基金來源之一，惟園區公共及遊憩設施逐漸老舊，環境友善程度亦有不足，且水域遊憩活動之公共安全督導機制未審慎評估管理風險；國立歷史博物館運用基金建置票務系統，提供雲端購票服務，惟雲端服務之資安管理規範未臻完備，資訊服務採購評選未將受託者資通安全維護措施列為評選標準；有線廣播電視事業發展基金已建立評鑑及財務稽核機制，惟財務檢核所訂指標偏重靜態財務結構，不利掌握營運趨勢與市場風險；農業部農村發展及水土保持署運用農業特別收入基金建置農地管理資訊系統，協助市縣政府執行農地管理及違規查處業務，並串接國土監測變異點等各項跨機關資料，以掌握農地使用態樣，惟農地違規案件源頭管理及追蹤機制未臻健全，且未積極運用跨機關資料輔助稽查等10項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，其中：（一）經依審計法第20條第2項規定，於113年度報請監察院依法處理者3件；（二）通知各機關查明處理業經處分者計有10件，受處分人員共計20人次，其中記大過者1人次、申誡者19人次（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）　報請監察院處理者

1.　交通部高速公路局辦理雪山隧道噴霧降溫系統工程技術服務案，決標金額1,080萬元，核有未及時辦理先期規劃構想或可行性評估作業及落實工程技術服務案之全生命週期評估，事先釐清雪山隧道內高溫與車輛故障原因及與行車安全間之關聯等，以確認採購之效益效果與必要性，又未事先檢討與釐清噴霧降溫系統實際執行及操作上存在之不確定風險，即貿然辦理工程技術服務案，嗣後耽延4年3個月後，始以降溫效果有限，車輛故障不全然是溫度所致等由暫緩辦理，除徒耗行政作業人力與時程外，亦造成支付1,023萬餘元服務費用之履約成果，未能發揮應有效益。經函請交通部查明妥適處理，惟未獲負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

2.　國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場辦理事業廢棄物清除處理、福壽山農場及武陵農場農藥施作，核有福壽山農場自行清除處理其產生之事業廢棄物，未依規定取得主管機關許可，且將廢棄物棄置於經管之水源水量保護區土地內等，危害自來水水源水質及環境衛生安全；又福壽山及武陵農場未確實依照規定按農藥標示記載之使用範圍施藥，危害大甲溪流域自來水水源水質及水生生物，影響環境生態。經函請國軍退除役官兵輔導委員會查明妥處，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

3.　國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場、福壽山農場轄管土地管理情形，核有福壽山農場部分土地遭長期占耕（建）、武陵農場委託經營土地未依契約規定經營項目使用，及未依主管機關規定申辦經營登記許可等情，均待檢討改善。經函請國軍退除役官兵輔導委員會查明妥處，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

另本部於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）依審計法第20條第2項規定報請監察院依法處理者1件，係國防部軍備局生產製造中心第二○二廠辦理105公厘輪型戰車研製案執行情形。

（二）　通知各機關查明經處分者

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於113年度陳報監察院者10件（表2），受處分人員共計20人次，其中記大過者1人次、申誡者19人次（表3）。

另本部於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件2件（表4），受處分人員共計7人次，均核予申誡處分。

審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

表2　審計部於113年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 農業部農田水利署臺中管理處辦理110年土地環境清理巡護、樹木砍除及廢棄物清運委託專業服務案等4件採購案執行情形。 |
| 2 | 國軍臺中總醫院辦理頸椎椎間融合器等8項採購案執行情形。 |
| 3 | 國立科學工藝博物館自動售票機現金存管情形。 |
| 4 | 衛生福利部玉里醫院有償撥用國有土地興設病患職能訓練及休閒場所執行情形。 |
| 5 | 衛生福利部臺北醫院員工疑刻意積欠醫療費用案。 |
| 6 | 國防醫學院三軍總醫院松山分院未依規定辦理停用高價醫療裝備調節作業。 |
| 7 | 國軍退除役官兵輔導委員會所屬清境農場未依物品管理手冊規定設帳登錄案。 |
| 8 | 衛生福利部金門醫院長年怠於釐清前職員利用職務之便竄改勞健保保費扣繳金額案。 |
| 9 | 衛生福利部苗栗醫院牙科門診因電氣因素引發火災衍生財物損失案。 |
| 10 | 國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場委託經營案件執行情形。 |

表3　審計部113年度通知機關查明處分彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 申誡 |
| 合 計 | 10 | 20 | 1 | 19 |
| 國防部 | 2 | 3 | － | 3 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 2 | 6 | － | 6 |
| 衛生福利部 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 農業部 | 1 | 3 | － | 3 |
| 教育部 | 1 | 1 | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 申誡 |
| 合 計 | 10 | 20 | 1 | 19 |
| 內部稽（審）核疏失 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 財物管理疏失 | 5 | 7 | － | 7 |
| 採購作業疏失 | 2 | 5 | － | 5 |
| 帳務處理疏失 | 1 | 1 | － | 1 |

表4　審計部於114年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 農業部農田水利署新竹管理處辦理金雅水利大樓新建工程計畫執行情形。 |
| 2 | 陸軍砲兵部隊測考中心所屬224營站經營管理情形。 |

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於112年度審核報告提列有關非營業部分（含其他特種基金）之重要審核意見計有142項（表5），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者35項、處理中者7項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者100項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見35項（詳乙、各基金決算之審核），本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

表5　審核報告非營業部分所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 145 | 3 | 93 | 23 | 12 | 4 | 10 | 142 | 35 （24.65％） | 7 （4.93％） | 100 （70.42％） |
| 小計 | 143 | 3 | 93 | 21 | 12 | 4 | 10 | 138 | 35 | 7 | 96 |
| 總統府主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 行政院主管(註3) | 15 | 1 | 10 | 3 | － | － | 1 | 13 | 6 | － | 7 |
| 內政部主管 | 9 | － | 7 | 2 | － | － | － | 9 | 4 | － | 5 |
| 國防部主管 | 11 | 1 | 7 | 1 | － | 2 | － | 10 | － | 2 | 8 |
| 財政部主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 教育部主管 | 16 | － | 9 | 3 | 3 | 1 | － | 15 | 3 | 1 | 11 |
| 法務部主管 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 經濟部主管 | 11 | － | 8 | 1 | 1 | － | 1 | 11 | 4 | － | 7 |
| 交通部主管 | 18 | － | 12 | 4 | － | － | 2 | 18 | 4 | 2 | 12 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 7 | － | 4 | 1 | 1 | － | 1 | 7 | － | － | 7 |
| 國家科學及技術委員會主管 | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 核能安全委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 農業部主管 | 12 | － | 10 | － | 1 | － | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 |
| 勞動部主管 | 7 | 1 | 3 | 1 | － | 1 | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 衛生福利部主管 | 14 | － | 10 | 2 | 2 | － | － | 14 | 5 | － | 9 |
| 環境部主管 | 2 | － | － | 1 | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 文化部主管 | 4 | － | 3 | － | － | － | 1 | 3 | 1 | － | 2 |
| 國立故宮博物院主管 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 金融監督管理委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 國家通訊傳播委員會主管 | 3 | － | 2 | － | － | － | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 原住民族委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 2 | － | 1 | 1 |
| 公平交易委員會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 考試院考選部主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 小計 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 國家金融安定基金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 信託基金 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.行政院主管項下包含6項整體性建議意見，係於「甲、參、營運效能之考核」揭露。