乙、各基金決算之審核

決算審核結果重要審核意見彙總索引

| 壹、作業基金 |  |
| --- | --- |
| 一、行政院主管 |  |
| 行政院國家發展基金 |  |
| 行政院國家發展基金對於已符釋股原則及列為優先釋股標的投資事業，未盡落實執行退場，允宜審酌近期新興政策之資金需求，及時滾動檢討退場機制運作情形，積極辦理退場作業，俾達成投資目的 | 乙- 2 |
| 二、內政部主管 |  |
| （一）營建建設基金 |  |
| （1）社會住宅興辦計畫已達8年20萬戶總目標，惟部分市縣直接興建社會住宅之達成率未達7成，且全國實際完工僅3萬3千餘戶，難以滿足迫切住房需求；又租金分級收費原則歷經3年半仍未公告施行，各社會住宅招租資訊未有效整合，租金計收及招租資格條件亦不一致，影響政策公平與執行效益，允宜妥謀因應，以保障國民居住權益 | 乙- 7 |
| （2）內政部辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫，補貼戶數已達75萬餘戶，惟溢領租金補貼案件持續增加，部分案件身分資格不符尚未立案追繳，及住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回之溢領款項，允宜研謀改善，以確保政府補助資源有效配置，提升計畫執行效益 | 乙- 8 |
| （3）內政部為協助民眾購置自有住宅，由住宅基金支應新青安及農安貸款利息補貼，惟相關管控及監督機制有欠周延，且自購住宅貸款補貼政策間，存有購置房屋限制自住使用不一情事，允宜檢討改善，以利補貼資源正確運用及增進政策公平性 | 乙- 10 |

| （4）內政部為協助老舊社區改善居住環境，自100年度起補助民眾以民間自主都市更新方式辦理建築物重建、整建或維護，惟逾4成補助案件已中止或預計中止執行，允宜針對執行窒礙研謀善策，以發揮補助效益及改善民眾居住環境 | 乙- 11 |
| --- | --- |
| （二）實施平均地權基金 |  |
| （1）推動土城司法園區整體開發興辦事業計畫，辦理區段徵收公共工程，對於招標前機關應辦之地上物處理事項，未審慎評估排除期程，致工程開工後逾1年仍未處理完竣，另受園區既有水電管線及樹木遷移作業延遲等影響，施工進度持續落後，允宜督促就進度落後癥結妥擬改善措施，以利整體計畫順遂推展，早日達成提升園區行政服務效能及促進當地就業發展之目標 | 乙- 14 |
| （2）代管內政部獲配高鐵區段徵收土地資產，配合國家發展研議規劃使用，惟高速鐵路臺中站產專區及商業區土地招商作業，尚待基金管理會審查確認修法方向及招商方式等，影響後續招商進程，近半數代管土地歷逾3年尚未收益使用，允宜加強管控辦理期程，以利儘速開發利用，充裕基金自有營運資金來源，順遂推動平均地權任務 | 乙- 15 |
| 三、國防部主管 |  |
| （一）國軍生產及服務作業基金 |  |
| （1）岡山分院為提供失能長者長期照顧服務，規劃設置住宿式長照大樓，惟未經完備可行性評估及建案程序，即向衛福部申請補助，且國防部軍醫局知悉後亦未導正，迨至補助計畫核定後始辦理建案作為，致耽延補助計畫執行，允宜檢討妥處 | 乙- 20 |
| （2）三軍總醫院辦理質子治療中心新建工程，未妥適規劃前置作業，致計畫執行進度較預計落後，允宜檢討改善 | 乙- 21 |
| （3）三軍總醫院對其經管藥品雖已定期實施盤點，惟未檢討無耗用或低週轉原因並研訂改善方案，致部分藥品久儲未耗，允宜研謀改善 | 乙- 21 |
| （4）海軍四海一家提供官兵旅宿及餐飲服務，惟未按發展觀光條例之規範，妥為規劃建構安全優質住宿環境，且未報經管理機關核定，逕規劃改採委商經營「月租套房」模式營運，與服務事業提供官兵差假旅宿之設置目的未符，允宜檢討改進 | 乙- 22 |
| （5）生服基金為提供國軍官兵服務、提升軍品生產品質，有償運用國有不動產委商經營餐飲、旅宿、零售等服務與被服產製，惟間有房屋租金核算基礎未臻一致，復未依加值型及非加值型營業稅法規定報繳營業稅，且未將使用房建物納列基金代管資產，逕將所獲收益納列基金等情事，允宜研謀改善 | 乙- 23 |
| （6）國防部為健全國軍營站管理，訂有相關管理規定，規範各權責單位，推動營站營運活動之制度及流程，惟執行情形間有違規調用現役官兵兼辦福利品販售，影響戰訓本務、未落實辦理營站經理職務輪調、福利品盤點未盡確實、未善盡營站督導與稽核作業等情事，允宜研謀改善 | 乙- 24 |
| （二）國軍老舊眷村改建基金 |  |
| （1）國防部已於104年間完成國軍老舊眷村改建暨原眷戶遷購安置，所留餘戶經公開標售或價售現役官兵後，尚有餘戶462戶仍待處理，允宜積極研謀具體對策，以加速去化眷改餘戶 | 乙- 27 |
| （2）國防部辦理眷村文化保存作業，間有未依規定提出可接受容積之基地清單，致經選定眷村文化保存園區之土地迄未完成撥用，或有逾越國軍老舊眷村改建條例授權擇選眷村文化保存之限制及經費支用範圍等情事，允宜檢討妥處 | 乙- 28 |
| （三）國防醫學院軍事教育基金 |  |
| 國防部為提升軍醫教育品質及促進校務治理，設立國防醫學院軍事教育基金，惟首年營運即發生短絀情形，且原以公務預算購置教學研究使用之儀器設備，未隨同基金成立移轉，逕供基金使用收益，允宜研謀開源節流措施，穩健基金財務，並檢討列屬公務財產之妥適性，以符合財產管理與基金運作一致性 | 乙- 31 |
| 四、教育部主管 |  |
| （一）國立大學校院校務基金（綜計） |  |
| （1）國立大學校院校務基金整體營運結果，113年度決算短絀較預算減少3成餘，惟逾2成學校預算執行結果未如預期，且間有學校113年度決算為實質短絀或連續4年度決算實質賸餘減少情形，允宜研提及落實開源節流措施，維持基金收支平衡或有賸餘，健全校務基金財務 | 乙- 35 |
| （2）國立大學設立國家重點領域研究學院培育高階科學技術人才，惟部分研究學院相關制度規章之建立及落實程度未臻周妥、合作企業資金指定用途比率偏高、招生率未及8成，暨尚未訂定成果型指標及妥適建立畢業生就業追蹤機制，允宜檢討改善 | 乙- 38 |
| （3）財務預警機制有防範未然之警示效果，為利財務狀況欠佳國立大學校院及早採取因應措施，允宜深入分析學校營運風險來源，擬訂校務基金適用之個別財務預警指標 | 乙- 42 |
| （4）教育部協助國立大學校院強化師資人力資源配置，惟國立大學校院專任教師年齡結構逐漸高齡化，60歲以上人數逐年攀升，未滿40歲人數卻未見相應補充，為維持教學品質及學術研究能量，允宜就師資之需求與供給研謀善策因應，以完善師資人力結構，健全高等教育永續發展 | 乙- 44 |
| （5）國立大學校院辦理校舍耐震能力補強，有助強化校園安全韌性，惟部分學校尚未完成耐震補強工程，允宜加速辦理改善，確保校舍使用安全 | 乙- 45 |
| （6）國立臺北科技大學為解決教學研究、體育空間及停車位不足等問題，推動教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程，惟未審慎考量2工程興建基地毗鄰特性及使用需求變更；復未適時函報修正計畫經費及期程，覈實依市場行情調整招標預算加以因應，致歷經10年餘仍無法發包施工，允宜檢討改善 | 乙- 46 |
| （二）國立臺灣大學附設醫院作業基金 |  |
| （1）臺大醫院整體營運成果尚能達成預計目標，惟雲林及新竹等2家分院護理人員空缺率連續3年高於常態，又新竹分院門診申報量占總申報量逾5成5，恐因健保個別醫院前瞻式預算分區共管方式計畫新制實施，加劇營運風險，允宜研謀改善，並適時增補護理人力，以提供民眾適切醫療照護 | 乙- 52 |
| （2）臺大醫院總院為東、西址整體發展，辦理健康大樓新建工程計畫，因一再修正計畫，延宕工程期程，致歷經10餘年仍未完工，截至113年底預算執行率未及8成，鑑於該工程即將於114年底屆期，允宜積極趲趕工進，以儘早達成提升門診醫療品質之效益 | 乙- 53 |
| （三）國立成功大學附設醫院作業基金 |  |
| （1）成大醫院為因應護理人力短缺，已採多項招募及留任人員措施，惟護理人數仍呈下降趨勢，致急診工作環境欠佳，加重急診病人滯留情形，允宜積極研謀善策，充實護理人力，改善急診壅塞問題，俾保障民眾就醫權益 | 乙- 56 |
| （2）成大醫院補助醫事人員研發及申請專利權業務，並取得多筆專利權，惟未依規定列帳，且未詳實評估專利權之成本效益，允宜檢討依規定妥為帳務處理，並建立完善之專利費用補助審查與效益評估機制 | 乙- 57 |
| （四）國立陽明交通大學附設醫院作業基金 |  |
| 國立陽明交通大學附設醫院為緩解護理人力缺額壓力，已採取進用契僱人員、改善職場環境及調整待遇等多項措施，惟因護理人力不足，致大小夜班屢未達到三班護病比標準，甚造成急診病人未能順利轉入病房等情，允宜研謀改善，並強化護理人員之招募及留任措施，以保障病患權益 | 乙- 59 |
| （五）教育部所屬機構作業基金 |  |
| 教育部所屬機構作業基金各館所策辦教育、研究成果展示及典藏業務，提供多元展示議題及優質科普教育，惟部分館所常設展展期逾10年未更新展示內容、典藏品權利盤點相關規範尚待建置及推動，允宜督促研謀改善 | 乙- 62 |
| （六）國立高級中等學校校務基金 |  |
| 國立高級中等學校辦理產學攜手合作、老舊危險電力改善、設置太陽能光電風雨球場及推動學習扶助方案等計畫，間有國立高中職學校參與產學攜手合作計畫意願相對低落、部分學校存有危險電力情形、光電風雨球場設置進度落後及學生參與學習扶助比率偏低等情，允宜研謀改善 | 乙- 67 |
| 五、法務部主管 |  |
| 法務部矯正機關作業基金 |  |
| 矯正機關辦理自營及勞務作業以培養收容人謀生技能，並作為基金主要收入來源，惟近3年度受疫情影響，加以自主監外作業政策及廠商需求環境變遷，勞務收入規模大幅縮減，致基金短絀情形加劇，允宜研謀改善，以增裕基金收入，達成永續營運目標 | 乙- 71 |
| 六、經濟部主管 |  |
| （一）經濟作業基金 |  |
| （1）政府為活化閒置產業園區（工業區）用地，修正產業創新條例已6年餘，惟園管局對遲未完成建廠及歇業多年之產業用地，未依規定覈實認定為閒置並公告，又已公告閒置用地，逾8成未能於規定期限內完成建廠而辦理展延，且經展延後部分建廠進度仍未如預期；復同意部分園區閒置用地以設置地面型太陽能設施解除列管，除造成土地低度利用外，並偏離園區設立原旨，允宜檢討改善 | 乙- 75 |
| （2）園區公有停車場設置電動汽車專用停車位尚未達法定最低應設置量，允宜積極檢討妥處，以符社會經濟發展需求，並協力推動國家淨零減碳政策 | 乙- 77 |
| （3）園管局以舉債方式規劃開發楠梓科技園區第三園區作為產業儲備用地，惟部分開發項目執行進度落後，且計畫財務評估具有風險性，允宜研謀妥處，以維基金財務健全 | 乙- 78 |
| （二）水資源作業基金 |  |
| （1）水利署分年推動疏濬作業，有助維持河川正常機能及保障民眾安全，惟辦理規劃作業未充分掌握全流域各有關治理權責機關疏濬辦況，且未就土石缺乏利用價值者妥覓去化或暫置處所，影響疏濬成效，允宜研謀改善 | 乙- 81 |
| （2）水利署辦理水庫清淤量能已逐步提升，惟受水文或水情不確定性等因素，影響整體清淤成效，平均淤積率仍有3成，允宜研謀改善 | 乙- 84 |
| （3）水利署經管石門及曾文水庫可供民眾觀光旅遊，惟園區公共及遊憩設施逐漸老舊，環境友善程度亦有不足，且水域遊憩活動之公共安全督導機制未審慎評估管理風險，允宜研謀改善 | 乙- 85 |
| 七、交通部主管 |  |
| 交通作業基金 |  |
| （1）為推動國家整體觀光發展，成立觀光發展基金，惟受COVID－19疫情影響，基金累計短絀龐鉅，且間有國家風景區觀光建設自償收益未如預期等情，允宜研謀改善，以提升基金經營效能 | 乙- 89 |
| （2）觀光署為提供自由行旅客便捷之觀光景點接駁服務，推動台灣好行旅遊服務計畫，惟部分路線未串連旅次動線及觀光圈內重要景點，兼有部分營運路線搭乘人次偏低、班次時間未能有效串接交通運輸場站等情，允宜研謀改善，以有效發揮計畫綜效，增進觀光消費收入及產業發展 | 乙- 91 |
| （3）觀光署辦理觀光景點公共運輸提升方案，提供旅客在地接駁服務，惟接駁範圍尚未涵蓋部分遊憩據點及交通運輸場站，且台灣觀巴部分旅遊路線運量及網站服務功能亦待提升，允宜研謀改善，以提升整體營運效益 | 乙- 94 |
| （4）觀光署為加速吸引國際觀光客，補助旅宿業者增聘服務人員所需薪資，期改善勞動條件，強化人力穩定性及服務量能，惟業者增僱人數未如預期，允宜妥謀善策，持續與業者溝通協調改善工作環境，提升從業吸引力，以有效解決觀光人力短缺問題 | 乙- 96 |
| （5）觀光署為提振花東地區觀光並加速震後產業復甦，加碼推動境外包機計畫及個別旅客住宿優惠措施，惟客源與旅宿業整體營收尚未恢復，允宜持續深化與航空及旅遊業者合作，並精進多元行銷與誘因措施，以拓展境外市場、活絡旅宿經濟，促進花東觀光穩定發展 | 乙- 97 |
| （6）觀光署為建構高齡友善旅遊環境，補助旅宿業者興（修）建無障礙客房及友善設施，並於各景區設置無障礙設備及設施，惟執行情形未如預期，且仍有部分遊憩據點尚未設置無障礙廁所盥洗室，允宜研謀改善，以打造友善安全之住宿及旅遊環境 | 乙- 99 |
| （7） 觀光署為推動觀光發展，結合所屬國家風景區管理處辦理自行車 旅遊節、騎遊活動及人力培訓課程，惟旅遊節活動成效評估缺乏一致基準，間有自行車騎遊活動參與人數及領騎人力運用效益欠佳等情，允宜研謀善策，以提升自行車觀光活動整體政策效益 | 乙-100 |
| （8）為提倡自行車旅遊，豐富自行車環島遊程，辦理自行車多元路線整合計畫，惟針對高齡族群之友善設施仍顯不足，且臺灣騎跡網站設計尚待優化，旅宿網相關資訊揭露亦未臻完備，允宜研謀改善，以推動自行車旅遊市場之多元發展，提升網站整體服務品質與公共資訊價值 | 乙-101 |
| （9）為促進民航事業發展與飛航安全，設置民航事業作業基金，惟受COVID－19疫情影響，基金於109至112年度連續4年發生短絀，兼以未來相關建設經費龐鉅，為確保財務結構健全，允宜滾動檢討財務規劃，評估調整場站設施相關收取標準以反映營運成本，蓄積財源支應重大政策支出，俾提升基金經營效能及確保飛航服務品質 | 乙-104 |
| （10）民航機場附設旅客停車場，提供便利之停車服務，惟間有電動汽車充電專用停車位設置比率不足及管理規範未臻完備，且部分停車場未實施收費機制或尚未導入智慧停車管理設備等，允宜督促研謀改善，以建構機場友善停車使用環境、挹注航空站收入及優化營運管理效能 | 乙-106 |
| （11）民用航空局為改善高雄國際機場飛航安全，規劃辦理北側圍牆外 推工程，惟用地計畫執行多年仍未完成，允宜加強督導積極辦理，並管控後續工程施工進度，俾早日完工以達改善飛航安全之目標 | 乙-107 |
| （12）建置國道電子收費車輛協查系統偵測車牌異常車輛，有助減少偽（變）造或冒用車牌等情事，惟檢核車牌異常態樣尚待擴增，允宜研謀妥處，並加強與公警局之通報及合作機制，俾提升執法強度，有效遏阻違法行為 | 乙-109 |
| （13）國道通行費提供預付管道有助減少欠費情形，惟用路人申請終止或車輛已過戶或報廢之預儲帳戶累積未退還儲值金龐鉅，另對長期欠繳通行費未研訂相關因應措施，允宜研謀改善，俾保障用路人權益及有效減少通行費欠費情事 | 乙-110 |
| （14）高速公路局為處理國道服務區旅客之遺留物，設置失物招領公告專區，惟相關管理作業尚未資訊化處理及控管，且未依規定辦理旅客遺留物公告及保管期滿處理作業，允宜研謀改善，俾優化國道服務區服務品質 | 乙-112 |
| （15）高速公路局建置國道鋪面管理系統以提升養護作業效率，惟尚未導入自動化檢測設備，且現行巡查紀錄無法量化、資料庫蒐集資訊不足等，影響後續導入AI與智慧化決策輔助機制成效，允宜研謀妥處，儘速完善鋪面養護資料整備作業 | 乙-113 |
| （16） 鐵道局陸續聘用檢查員增加檢查人力，並提升檢查頻率及深度，惟歷年依法裁處案件僅4件，且針對鐵路機構逾1年以上仍未改善及屢經通知改進之檢查項目，未妥為分析癥結原因，適時協助或依法裁處，允宜妥為運用檢查人力，提升監理強度，以發揮增設檢查員應有之效益 | 乙-114 |
| （17） 設置償債基金承接原臺鐵局之短期債務及適足資產，期多元活化運用以創造收益，確保基金財務自償性，惟鐵道局規劃針對接管之多筆國有非公用土地委外辦理現地勘查，因招標作業不順，致未如期完成經管土地現況勘查確認，不利償債基金資產收益與管理，允宜研謀改善 | 乙-115 |
| 八、國軍退除役官兵輔導委員會主管 |  |
| （一）國軍退除役官兵安置基金 |  |
| （1）退輔會積極配合政府自然碳匯關鍵戰略之政策，由所屬農場結合休閒觀光推動農場新植造林，惟農場轄管土地仍有屬低度利用且具規劃造林及碳匯等潛在價值之非營運用地，允宜適機引入產學資源共同投入淨零轉型，增加自然碳匯量 | 乙-121 |
| （2）退輔會為有效管理土地，訂定相關規定以維護其權益及提升運用效益，惟間有部分土地遭違規使用、長期被占建（用）、已供作公共設施使用未檢討折減基金以利後續撥用，及未配合土地移撥檢討減少委外勞務支出等情，允宜檢討改善 | 乙-122 |
| （3）清境農場依企業化管理經營國民賓館，以達成自給自足目標，並定期執行防災演練，確保民眾住宿安全，惟經營成效未如預期，及防災演練尚待加強等情，允宜研謀改善 | 乙-125 |
| （4）退輔會轉投資歐欣公司之營運績效長年虧損，未詳加檢視投資目 的之達成情形，並確實檢討評估繼續持有之效益及研謀具體對策，肇致公股價值持續減損，允宜檢討妥處，以改善投資經營績效 | 乙-127 |
| （5）退輔會為輔導退除役官兵具備專業技能，俾其順利轉銜進入職場， 開辦相關職業訓練課程，惟退除役官兵就業率仍待提升、女性參加職訓比率未達預期目標等情，允宜檢討改善，以提升執行成效 | 乙-128 |
| （二）榮民醫療作業基金 |  |
| （1）國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院以契僱納實方式，積極留任 現有護理人力，惟近年整體護理人員離職人數持續上升，遲未補足所需人力，復為配合政府三班護病比政策實施，護理人力需求大幅增加，勢將加重現職人員工作負荷，允宜積極協助所屬醫院研謀改善方案並補實護理人力缺額，以落實改善護理人員執業環境 | 乙-134 |
| （2）臺中榮民總醫院為強化癌症醫療品質，辦理質子治療中心計畫，事前未詳實蒐集市場儀器規格資訊，亦未及早確立需求，致一再修正計畫，復未衡酌市場行情覈實估算所需經費，致多次流標延宕計畫期程，允宜督促檢討改進，避免再生類此情事 | 乙-135 |
| 九、國家科學及技術委員會主管 |  |
| 科學園區管理局作業基金 |  |
| （1）園區管理局配合政府淨零減碳政策，推動節能、儲能及創能等措施，惟部分園區太陽光電裝置容量未達年度目標，或用電大戶再生能源義務待落實，允宜研謀改善及加強輔（督）導措施，以提升園區減碳成效 | 乙-138 |
| （2）園區管理局推動各項環境保護措施，惟污水處理、廢棄物清理及環境品質監測未盡周妥，允宜研謀改善，以利園區永續發展 | 乙-140 |
| （3）已開發多處園區以引進高級技術產業及科學技術人才，並興建標準廠房及宿舍供園區廠商租用，滿足進駐及生活需求，惟部分園區土地、廠房或宿舍出租率尚待提升，以發揮設施效能及增加園區作業基金收入，允宜研謀改善 | 乙-144 |
| 十、農業部主管 |  |
| （一）農業作業基金 |  |
| 設置農業科技園區，帶動農業科技產業發展，惟近4成土地及近8成廠房迄未出租，別墅宿舍區出租率亦低，近5年度基金收支均呈現短絀，營運績效欠佳，允宜積極辦理招商，以提升基金整體營運績效 | 乙-147 |
| （二）農田水利事業作業基金 |  |
| 農田水利署已辦理6期加強農田水利建設計畫，以提升農業水資源使用效率，惟第6期農水設施更新之改善率居6期之末位，又 部分排水渠道鄰近農地種植之作物常遭豪雨颱風等強降雨淹水致災受損，及農田水利署生態檢核注意事項未隨時滾動檢討修正等情事，允宜檢討改善 | 乙-150 |
| 十一、勞動部主管 |  |
| 勞工保險局作業基金 |  |
| 受惠政府連年撥補勞工保險基金及投資運用收益創新高，勞工保險基金最近一次精算結果，基金累積餘額出現負值年度較前次精算結果延後3年，惟隨著請領老年年金人數及金額逐年增加，保險收支差短逐年擴大，政府撥補金額恐無法彌平未來財務缺口，基金面臨嚴峻財務挑戰，允宜儘速凝聚各界共識，積極正視基金財務缺口癥結問題，妥適研擬解決善策，以確保基金財務安全與永續經營，長遠保障各世代勞工之退休權益 | 乙-156 |
| 十二、衛生福利部主管 |  |
| （一）醫療藥品基金 |  |
| （1）衛福部所屬醫院已獲准增加醫院預算員額，充實正職醫事人力，惟面臨醫師招募不易、空缺率偏高等困境，又部分醫院間有因護理人力不足，無法符合三班護病比新制標準，導致占床率下降，恐影響民眾就醫權益與品質，允宜積極研謀改善措施，以提升整體醫療服務品質 | 乙-160 |
| （2）衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為降低部屬醫院廢棄物處理費用及達成生態永續，持續推動生物醫療廢棄物再利用，惟間有醫院囿於地域限制等，未能全面實施，再利用率仍待提升，允宜積極協助部屬醫院解決窒礙因素，以確實辦理生物醫療廢棄物再利用作業，實現資源循環使用目標 | 乙-162 |
| （3）衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為提升醫療業務執行效能， 汰換部屬醫院醫療資訊系統，惟規劃作業未考量後續系統格式更新事宜，未併同將病歷資料轉換為國際醫療資料交換標準格式納入採購需求，屆時須再費時轉換資料而徒增作業成本，允宜督促加速推進醫療資訊系統數位轉型作業，以提升醫療業務執行效率 | 乙-163 |
| （二）管制藥品製藥工廠作業基金 |  |
| 管制藥品製藥工廠專責供應國內第一、二級管制藥品，惟部分烘箱設備維護保養作業未臻周妥，致損壞無法使用且遲未完成修復，廠內僅餘1臺烘箱設備可供製造針劑產品使用，恐衍生產線中斷風險，允宜檢討妥處 | 乙-167 |
| （三）全民健康保險基金 |  |
| （1）政府為改善健保財務，近年編列預算挹注全民健康保險基金，有助紓緩財務壓力，惟基金收支結構失衡，復囿於財務考量，部分新醫療科技等未能全額納入給付，另部分醫療院所未上傳病人檢驗結果，削弱資訊共享機制效益，允宜通盤檢討健保財務收支制度，並多元籌措財源，暨妥善控管非必要之資源耗用，以強化財務韌性，維繫健保財務永續與促進健康平權 | 乙-169 |
| （2）中央健康保險署推動居家醫療照護服務，提升外出就醫不便病人之醫療照護可近性，惟與長照服務之雙向轉介及追蹤管理機制仍待精進，又社區藥局儲備管制藥品家數甚微，影響家屬領藥之近便性等情，允宜研謀改善，俾使個案均能獲致適切之照護服務，並確保居家療護服務品質 | 乙-173 |
| （3） 中央健康保險署為促使醫療資源有效運用，暢通醫院與基層診所間之分工合作及轉診機制，推動分級醫療策略及建置電子轉診平臺，惟囿於病人就醫自由等因素，策略實施多年仍有大幅進步空間，且間有醫療院所未善用電子轉診平臺，影響轉診病人照護連續性，允宜研謀改善，以提升雙向轉診效率，促進分級醫療目標之實現 | 乙-175 |
| （4）中央健康保險署為提升區域弱勢民眾之醫療照護可近性，逐步擴大遠距醫療服務施行範圍，惟僅3成施行地區完成服務布建；又推動電子處方箋，缺乏整體推動策略，尚有多項實務問題待克服，允宜研謀改善，俾提升資源缺乏地區之醫療服務可近性及就醫流程便利性，促進醫療平權 | 乙-178 |
| （四）國民年金保險基金 |  |
| 為提升被保險人繳費率，辦理國民年金被保險人繳費率提升計畫，惟111至113年度欠費被保險人經訪視後補繳率未達計畫目標，又應請領尚未請領老年年金給付者經訪視後申請率逐年下滑，訪視成效有待提升，允宜督促就癥結原因研謀改善，並加強相關訪視及宣導作為，以提升國保保險費繳費率，並保障民眾請領給付權益 | 乙-182 |
| 十三、文化部主管 |  |
| 國立文化機構作業基金 |  |
| （1）各館處為促進藝文參與及發展，辦理推廣教育活動，惟間有多數活動集中於北部地區舉辦，推廣活動辦理比率未及6成，且活動型態過於單一，缺乏多元互動等情事，允宜檢討改善 | 乙-186 |
| （2）國父紀念館為提升場館服務效能，辦理該館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫，惟大會堂暨周邊設施升級工程執行進度落後；無線射頻辨識（RFID）藏品管理系統迄未完成可行性評估，允宜檢討改善 | 乙-187 |
| （3）歷史博物館建置票務系統，提供雲端購票服務，惟雲端服務之資安管理規範未臻完備，資訊服務採購評選未將受託者資通安全維護措施列為評選標準，允宜檢討改善 | 乙-188 |
| 十四、國立故宮博物院主管 |  |
| 故宮文物藝術發展基金 |  |
| 為完備博物館商店暨網路商城服務事項及兼顧行政效益，委託廠 商經營管理博物館商店暨網路商城，惟商城經營目標未具成長性、消費者滿意度逐年下滑，允宜督促檢討改善，以提升基金經營績效 | 乙-191 |
| 十五、原住民族委員會主管 |  |
| 原住民族綜合發展基金 |  |
| 原住民族委員會為促進原住民族適性就業，設置原住民族就業服務辦公室，惟媒合薪資待遇欠佳職缺之占比偏高，又部分個案逕以久懸未結或無急迫性就業需求為由結案，不利穩定就業及提升收入水平，允宜研謀改善，以充分保障族人就業權益 | 乙-194 |
| 十六、考試院考選部主管 |  |
| 考選業務基金 |  |
| 考選部已採行考試e化等撙節成本措施，惟考試報名費收入與試務支出差短仍連續4個年度達1億元以上，雖自115年度起調整考試規費收費標準，然116年度基金又恐面臨短絀，允宜持續掌握未來報考人數變化趨勢，妥謀基金財源，及檢討節流措施，以維持基金穩定運作及發展 | 乙-198 |
| 貳、債務基金 |  |
| 財政部主管 |  |
| 中央政府債務基金 |  |
| 中央政府債務基金透過編列預算及舉新還舊等方式償還債務，近4年度總預算撥入還本金額均較預算數增加，惟仍有高達8成債 務還本係以舉借新債展延到期債務，復囿於市場升息趨勢，間有新債舉借利率高於舊債，近3年度債務付息支出逐年增加，允宜精進財務操作模式，並衡酌國庫資金狀況及市場利率趨勢，適時提前償還債務並增加還本，俾減輕政府財政負擔，充分發揮債務基金運作效能 | 乙-200 |
| 參、特別收入基金 |  |
| 一、總統府主管 |  |
| 中央研究院科學研究基金 |  |
| （1）臺灣人體生物資料庫計畫為我國規模最大之健康民眾人體生物資料庫，提供檢體檢測結果予各界研究，該計畫於112年底結束後尚未研議未來具體運作方向，且儲存檢體之液態氮桶使用率偏低，允宜偕同相關部會審慎規劃未來之核心定位，以利各界運用相關數據協助提高醫療保健服務之品質與效率，並研酌儲存院內外研究檢體等其他用途，暨將閒置之液態氮桶移撥或出租予國內公、私立機構之可行性，以維護國民健康，並提升資源運用效能 | 乙-204 |
| （2）為推動我國地熱研究及技術開發，針對地熱潛能區進行探勘，以開發深層地熱發電技術，惟因釐清基地屬農業用地能否進行地熱能探勘之作業費時，復受颱風侵襲影響，鑽井探勘進度不如預期，允宜賡續加強辦理相關鑽探作業，儘速完成發電評估數值模擬及地熱開發之工程草圖，以發展深層地熱發電技術 | 乙-208 |
| （3）固定資產建設改良擴充為基金主要用途之一，惟近5年度執行率最高僅6成，保留金額及占比偏高，且部分項目保留逾6年尚未執行完竣，允宜依執行量能規劃各項固定資產購（建）置，配合期程編列預算並加強管控，以提升資源使用效益 | 乙-209 |
| 二、行政院主管 |  |
| （一）行政院國家科學技術發展基金 |  |
| - 部分機關研發成果現金收入連續3年未達預算數；又行政院國家科 學技術發展基金未依規定程序辦理持有股權處分作業，且持有股權之公司營運多為虧損或未掌握其營運狀況，允宜研謀改善 | 乙-213 |
| （2）部分執行機關研發成果收入運用計畫執行率未達8成，補助計畫資訊未依規定登載系統，允宜檢討改善 | 乙-215 |
| （二）離島建設基金 |  |
| （1）離島建設基金辦理投（融）資業務成效欠佳，產生收益挹注基金甚微，收入高度仰賴國庫撥補，且尚乏有效應對策略，又未積極開發、列管、媒合、追蹤潛在案源，允宜檢討改善，研議具體可行之財務改善計畫及配套措施，以拓展基金財源 | 乙-217 |
| （2）離島建設基金部分補助計畫執行進度落後，甚至預算保留數年仍未執行完竣，既有管考作為容有強化精進空間；又現行管考制度對於館舍新（整）建案件，尚乏後續營運情形及使用效益追蹤機制，不利確保補助經費達成原定目標，允宜研謀改善，以加速計畫推動，促進離島建設發展 | 乙-220 |
| （3）離島建設基金補助第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案，近4成行動計畫訂定之績效指標為投入型或過程型指標，近1成5之行動計畫未於年度績效報告揭露原訂目標達成情形等，均不利考核計畫執行成果，允宜研謀改善，俾持續檢討策進方案執行成效 | 乙-221 |
| （三）花東地區永續發展基金 |  |
| （1）花東地區永續發展基金補助花東地區永續發展相關計畫，有助推動花東地區產業發展及提升居民生活福祉，惟部分計畫預算執行進度未臻理想，或預算保留多年仍未執行完竣，既有管考措施及策進作為未盡發揮成效，允宜研謀改善，以加速計畫推動，發揮資源運用效益 | 乙-223 |
| （2）花蓮縣、臺東縣第三期綜合發展實施方案已於112年底屆期，惟近半數共同性關鍵績效指標達成情形未明，部分行動計畫個別性績效指標未達標、待追蹤，或異動刪減幅度甚大，不利考核計畫成效達成程度等，允宜強化督導管考功能，以提升及具體展現政府協助促進花東地區發展之成果 | 乙-225 |
| （3）國家發展委員會為利各級主辦及管考機關共享花東地區永續發展基金補助計畫執行及管考資訊，建置花東基金補助計畫管理資訊系統，惟花蓮縣、臺東縣政府間有漏報計畫執行績效，或填報數據正確性有待商榷等情，又主管部會未依相關規定落實於系統提供檢討意見等，損及系統原定建置效益，允宜研謀改善 | 乙-227 |
| 三、內政部主管 |  |
| （一）新住民發展基金 |  |
| 政府為照顧輔導新住民家庭，持續運用基金資源規劃推動多元計 畫，惟主要業務計畫預算執行率均未達9成，甚有部分計畫連續4年低於8成，允宜研謀精進預算籌編與執行，強化成效管考，以策進照顧輔導新住民家庭措施，協助加速融入在地生活與培力發展 | 乙-231 |
| （二）研發及產業訓儲替代役基金 |  |
| 政府配合國家經濟發展，推動研發替代役制度，設置基金收取研 究發展費收入支應運作，惟近年研究發展費收入不足支應所需支出，基金自109年度起多呈現短絀，允宜研謀加強收支管控，審酌實際營運情形，滾動檢討調整收費標準機制，並預為籌謀未來研替役男人數持續下降之因應方案，以維持基金穩定運作及發展 | 乙-234 |
| （四）國土永續發展基金 |  |
| 內政部依法設置國土永續發展基金，辦理國土計畫法之法定事項，惟間有非都市土地違規使用案件遲未積極處理，及部分鄉村地區整體規劃之優先規劃地區尚未啟動辦理等情，允宜研謀改善 | 乙-237 |
| 四、教育部主管 |  |
| （一）學產基金 |  |
| 學產基金收益專用於獎助弱勢家庭學生，惟近年獎助教育支出金額逐年遞減，未能有效運用基金資源；又與臺南市政府共同推動臺南市停18促參案，未督促市府依規定繳納停車場收入及加速辦理促參招商作業，允宜研謀改善 | 乙-242 |
| （二）運動發展基金 |  |
| 推動千里馬運科選才及潛優選手計畫，建立優秀運動選手培訓體系，惟競技運動選才常模與資料庫建立尚未完善、體育班學生會考成績待加強、各級別選手培育政策推動成效仍待提升等情，允宜研謀改善，以提升選手競技實力，締造國際賽會佳績 | 乙-246 |
| （三）私立高級中等以上學校退場基金 |  |
| 教育部設立私立高級中等以上學校退場基金，墊付退場學校維持校務正常運作所需費用，惟學校陸續停辦退場，基金墊付需求增加，且賸餘財產處理進度仍屬緩慢，暨協助教師媒合、轉職平臺服務成效尚待提升，允宜賡續研謀改善，強化基金永續之財務健全機制，有效協助學校平順退場 | 乙-250 |
| 五、法務部主管 |  |
| 毒品防制基金 |  |
| 政府為推動跨部會之整體毒品防制業務，成立毒品防制基金，惟歷年來由公庫挹注基金占比均逾9成6，未能達成以特定財源自 主運用之目的，另補助各相關部會辦理毒品扣押物數位化管理平臺建置案，執行成效未如預期，整體績效考核及進度管制作業，尚有檢討優化空間，允宜妥籌適足財源及強化相關管考作為，以健全基金財務收支及策進補助成效 | 乙-255 |
| 六、經濟部主管 |  |
| （一）經濟特別收入基金 |  |
| （1）能源署推動陽光社區、綠能屋頂全民參與等太陽光電補助計畫，以鼓勵再生能源之發展，惟間有推動成效欠佳、執行結果未達目標，或尚無相關申請案件情事，允宜研謀改善 | 乙-261 |
| - 能源署收取太陽光電模組回收費用，作為處理汰役太陽光電模組 之基金，惟未繳納模組回收費用金額仍鉅，且部分繳款資料久未釐清，仍懸列「暫收及待結轉帳項」科目未決，允宜研謀改善 | 乙-263 |
| （3）推廣貿易基金配合政府新南向政策，捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息之補助，惟執行已歷7年，尚無具體實績，允宜研謀改善 | 乙-264 |
| （二）核能發電後端營運基金 |  |
| （1）第二核能發電廠除役計畫環評作業已審議通過，惟除役區域內部分殯葬用地所有權歸屬釐清及協調仍未完成，致除役許可仍無法取得；又第一核能發電廠除役因拆除原供水設備，影響鄰近民眾用水權益，經核後端基金墊付新用水設施款項，惟墊付款項撥付已逾（近）2年，未歸墊比率近9成，允宜督促釐清第二核能發電廠除役計畫用地範圍並加強溝通，以利取得除役許可，暨儘速收回核後端基金墊付款項 | 乙-267 |
| - 台灣電力公司辦理核能發電廠室內乾貯興建計畫，有助貯存置放 除役後用過核子燃料，惟僅完成基本設計，且計畫進度迫促，設施購建採購作業有待完成，允宜研謀妥處，以利除役工作推展 | 乙-269 |

| 七、交通部主管 |  |
| --- | --- |
| 航港建設基金 |  |
| 為強化港口進出管理機制，業建置航港單一窗口服務平臺，供辦理船舶通報與申辦作業，惟進港申請之審核標準未臻完備，不利有效預防高風險船舶進港，允宜研謀妥處，俾維護我國海域港口秩序與安全 | 乙-272 |
| 八、核能安全委員會主管 |  |
| 核子事故緊急應變基金 |  |
| 政府為維護民眾輻防安全，已擴大核能電廠緊急應變計畫區範圍，惟新北市、基隆市及屏東縣政府規劃之核子事故緊急應變場所，部分位於斷層帶、土石流、淹水及海嘯溢淹等災害潛勢區域，允宜研議另覓場所或研擬備援方案之可行性，以降低災害造成之潛在風險 | 乙-274 |
| 九、農業部主管 |  |
| 農業特別收入基金 |  |
| （1） 防檢署已建置多項資訊系統協助推動禽流感防疫業務，惟部分系統資料錯漏，致防疫機關難以完整掌握養禽場分布位置，或系統功能未臻健全，不利防檢疫業務之執行，允宜檢討改善 | 乙-278 |
| （2）農業部推動家禽產業結構調整計畫，建立安全生產模式，穩定國產禽品供應量，惟未能充分掌握全國養禽場禽舍型式及經營現況，難以評估輔導轉型成效，且近年來國產禽肉自給率呈下降趨勢，允宜研謀改善，以提升產業競爭力 | 乙-281 |
| （3）政府為保障稻農收益，辦理稻穀保價收購，惟與綠色環境給付計 畫鼓勵稻米轉作雜糧之減產政策相互競合，且收購制度、輔導轉型措施及公糧業者倉儲管理仍有未臻周延，允宜檢討改善 | 乙-285 |
| （4）農糧署配合空氣污染防制方案，輔導農民施用含稻草分解菌有機質肥料，改變燃燒稻草習慣，並推動合理化施肥降低溫室氣體排放量，惟12個市縣仍有露天燃燒稻草情事、化學肥料減量情形未如預期，化學肥料原料漲幅補助之實施存有與化學肥料減量政策效益抵銷、肥料實名制登記系統登錄之農地種植面積或作物品項未臻確實等情事，允宜檢討改善 | 乙-289 |
| （5）農業部為鼓勵青年從農，辦理農業公費專班培育新農民，惟113學年度註冊人數較111學年度減少逾3成，未達成計畫招生目標；又近10年度農業就業人口逐年下降，且年齡結構高齡化，55歲以上者占比超過5成，未來農業人力銜接面臨極大挑戰，允宜研謀改善 | 乙-293 |
| （6）設置農業特別收入基金加速農漁業發展及改善農漁民生活，惟部分分基金連年超支併決算且數額龐鉅仍未改善，或高度仰賴公庫撥款挹注；農村再生基金連年短絀，基金餘額恐不足推動延續性業務計畫等情事，允宜落實計畫及預算管理，並加強基金整體財務控管 | 乙-295 |
| （7）農業部為強化養豬產業永續競爭力，辦理養豬產業躍升加值發展計畫，惟國內整體年上市肉豬頭數未升反降，且遠低於歐美養豬先進國家養豬場之生產水準，近5年度臺灣豬出口量逐年下降，HACCP屠宰豬隻比率未如預期，12家規模達20萬以上之豬隻屠宰場，僅1家取得驗證，允宜檢討改善 | 乙-297 |

| （8）農業部辦理農產品海外拓銷獎勵及建立全程冷鏈外銷模式，鼓勵外銷業者拓展新興市場及分散出口通路，惟降低對單一市場過於集中及依賴之成效有限、冷藏冷凍蔬果出口貿易呈衰退現象及農產品外銷CPTPP目標成員國市場調查有待強化精進等情事，允宜檢討改善 | 乙-300 |
| --- | --- |
| （9）已建置農地管理資訊系統，協助市縣政府執行農地管理及違規查處業務，並串接國土監測變異點等各項跨機關資料，以掌握農地使用態樣，惟農地違規案件源頭管理及追蹤機制未臻健全，且未積極運用跨機關資料輔助稽查，允宜研謀改善 | 乙-303 |
| （10）農糧署為建立國產茶安全優質品牌形象，辦理茶產業及茶文化推動計畫，惟未能有效提高茶農申請產銷履歷意願，農藥殘留抽驗不合格情形有待改善，且仍有未依規定標示之國產茶流通於市面，輔導亮點茶莊參與景點及旅行業者媒合活動之參與比率不高，允宜檢討改善 | 乙-305 |
| 十、勞動部主管 |  |
| 就業安定基金 |  |
| （1）就業安定基金管理會及就業安定基金內部管控審核小組未充分發揮審議及考（審）核功能，另勞動力發展署未將就業安定基金經費支用情形納列風險項目並設立控管機制，衍生就業安定基金各項支用爭議，允宜研謀改善 | 乙-310 |
| （2）勞動力發展署未明確劃分公務預算與就業安定基金預算之分攤基礎及範圍，該署及所屬113年度各項行政必要支出近9成由就業安定基金支應，另勞動部未審視業務需要覈實編列預算，長期勻用就業安定基金預算辦理各項宣導案，又宣導品領用管理及採購分送作業欠周，迭遭外界質疑就業安定基金經費支用之正當性，允宜研謀改善 | 乙-315 |
| （3）勞動部為利民眾瞭解政府推動勞動政策情形，近年均辦理文宣媒體通路採購案開口契約，委請廠商提供媒體通路及宣導資料製作等服務，惟其履約情形間有未對履約內容詳細約定，或實際委託項目與契約品項未盡相同等情事，致難以驗核履約結果之妥適性，允宜研謀改善 | 乙-321 |
| （4）勞動力發展署因應社會經濟情勢變化及民眾就業服務需求，長年以多元人力協助推動各項業務，不利公務經驗傳承與當責，及機關體制之穩定性，允宜通盤檢視業務需求，積極爭取預算員額編制，並加速補實缺額人力，俾利業務順遂推動 | 乙-322 |
| （5）勞動力發展署配合「關鍵人才培育及延攬方案（110-113年）」，透過企業人力資源提升計畫及小型企業人力提升計畫，協助企業辦理在職員工數位技能訓練，惟近4年度事業單位申請企業人力資源提升計畫辦理數位技能訓練課程家數及訓練人數僅微幅增加，而申請小型企業人力提升計畫則呈逐年下降趨勢，允宜積極引導企業投入辦理員工數位技能相關訓練課程，以提升員工數位能力，進而強化國家整體數位競爭力 | 乙-324 |
| （6）勞動力發展署配合交通部「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，辦理電動車產業人才投資方案訓練，鼓勵在職勞工參加電動車修護相關訓練課程，以協助人員技術升級轉型，各年度執行結果雖均達預期培訓人數，惟部分學員訓後未從事相關領域工作，另短期訓練課程恐限縮訓練成效，無法確保訓練人力供給契合產業發展轉型需求，允宜研謀改善 | 乙-326 |
| 十一、衛生福利部主管 |  |
| 衛生福利特別收入基金 |  |
| （1）政府因應高齡者多元需求推動因應超高齡社會對策方案，惟方案 之工作項目目標訂定偏重過程性指標，且尚乏扣合方案5大目標之整體關鍵績效指標，不利政策整體綜效評估；另多數工作項目之服務對象同時涵括其他年齡群體，惟囿於尚未建立分齡統計機制，難以確實掌握對於高齡族群之資源投入情形及衡量政策實施效益，允宜研謀改善，以提升高齡政策執行成效及回應高齡者需求 | 乙-330 |
| （2）政府持續布建失智症服務資源，惟有關失智症衍生整體成本、失智者生活狀況參考資訊仍待加強蒐整，且間有部分市縣失智據點數成長停滯、全日型失智專責照顧資源普及度仍不足等情，又推動失智分流照顧，部分中、重度失智（能）個案有待加強追蹤服務銜接情形，允宜研謀改善，以提升失智照護政策執行成效 | 乙-333 |
| （3）政府輔導住宿式機構推動自立支援照顧服務，並持續布建日間照顧資源，惟部分機構未能接續申請個別化支持計畫執行指標獎勵，且間有日照服務利用率偏低、部分學區仍未完成日照資源設置規劃等情事，允宜研謀改善，以提升執行成效 | 乙-338 |
| （4）政府為滿足國人長照服務需求，設立長照基金提供多元連續服務，惟以稅收作為主要財源，其穩定性不足，收入成長幅度恐難以因應支出需求增加趨勢，又基金部分業務計畫屬擴充長照據點及服務量能相關者，執行情形有待提升，影響服務據點布建進度及照顧管理服務品質，允宜研謀改善，以利長照服務之推展 | 乙-340 |
| （5）衛生福利部為普及高齡者學習參與，獎助民間團體辦理長青學苑， 惟部分市縣113年度設置班數較111年度下降，又近3年度男性參與率均未及3成，且長青學苑開設資訊課程及多元課程之涵蓋程度亦仍有提升空間，允宜研謀改善，以利提升高齡者社會參與 | 乙-343 |
| 十二、環境部主管 |  |
| 環境保護基金 |  |
| （1）政府已對公私場所等固定污染源開徵空氣污染防制費，並由環境部委託地方環保機關執行費用核算（定）、查核及追補繳等作業，惟各公私場所近3年度短、漏（誤）報情形頻仍，尚待追補繳金額頗鉅，又相關費用核算、帳務處理及考核作業未臻周妥，允宜督促加速清理催繳及完備相關內控機制，以增裕空氣污染防制基金收入，達成防制污染目的 | 乙-347 |
| （2）環境部為透過科學基礎研究，提升空氣品質改善成效，已陸續完成多項空氣污染防制相關科技研究計畫，惟空氣污染對於健康造成危害之風險評估及研究仍屬有限，允宜積極投入經費及資源，與相關領域專家學者及目的事業主管機關跨域合作，共同辦理健康風險評估及有關研究，並將研究成果回饋至各項管制策略及應變措施，以維民眾健康 | 乙-349 |
| 十三、文化部主管 |  |
| 文化發展基金 |  |
| 設置文化發展基金辦理文化發展相關業務，惟基金來源未具穩定性、部分業務計畫連續2年度預算執行率偏低及尚未建立公共藝術管理維護情形回報機制等情事，允宜研謀改善 | 乙-352 |
| 十四、金融監督管理委員會主管 |  |
| 金融監督管理基金 |  |
| 政府設置金融監督管理基金推動金融制度發展等業務，惟基金主要來源金融業營業稅分配收入，自114年起不再撥入，且該基金逾7成賸餘均繳庫，恐影響新型態金融業務之推動，允宜研謀因應，以利基金永續經營並健全金融機構穩定發展 | 乙-356 |
| 十五、國家通訊傳播委員會主管 |  |
| （一）通訊傳播監督管理基金 |  |
| （1）推動網路內容安全以維護兒少身心健康，惟網際網路接取服務業者之監管機制未臻完善，影響行政監理力道，允宜強化法制依據與監理權限，健全網路治理制度 | 乙-359 |
| （2）近年民眾利用網路訂購並進口供自用之低功率射頻器材數量大幅增加，需投入大量人力及資源審查輸入申請案件，惟部分低功率射頻器材對電波公共秩序影響甚微，允宜檢討調適現行審查作業，以優化電信監理資源配置，並促進科技產業發展及消費者使用便利性 | 乙-360 |
| （二）有線廣播電視事業發展基金 |  |
| 為促進有線電視系統經營者健全發展，已建立評鑑及財務稽核機制，惟財務檢核所訂指標偏重靜態財務結構，不利掌握營運趨勢與市場風險，允宜強化檢核指標之設計，以提升預警功能 | 乙-362 |
| 肆、資本計畫基金 |  |
| 國防部主管 |  |
| 國軍營舍及設施改建基金 |  |
| （1）國軍營舍及設施改建基金以不適用營地活化處分得款為財源，辦理老舊營舍整（新）建業務，惟部分待處分不適用營地仍供國軍單位駐用，影響土地處分作業，且部分興建工程之建案規劃未臻周妥，致計畫變更頻仍，並增加工程經費，加重整體財務負擔，允宜研謀改善 | 乙-366 |
| （2）海軍基隆後勤支援指揮部辦理海軍馬祖基地指揮部住辦大樓新建工程，施作安裝前未確認鋼板門及捲門之防火時效與阻熱時效，影響官兵生命財產安全，允宜研謀改善 | 乙-368 |