二、內政部主管

(一)營建建設基金

政府為辦理住宅補貼、興辦社會住宅、新市鎮開發與建設、推展都市更新事業之需要，依據住宅法、新市鎮開發條例、都市更新條例等規定，設立營建建設基金（含住宅基金等3個分基金）。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理住宅貸款利息差額及租金補貼、社會住宅興辦計畫、淡海、高雄及林口新市鎮土地開發建設、都市更新推動工作。113年度營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 住宅貸款利息差額 及租金補貼 | 千元 | 30,070,135 | 30,494,457 | 424,322 | 1.41 | 繼續執行中產以下自用住宅貸款戶支持專案所致。 |
| 社會住宅興辦計畫 | 千元 | 6,716,886 | 6,042,292 | - 674,593 | - 10.04 | 補助地方政府辦理包租代管計畫，依實際執行進度撥款。 |
| 土地開發 | 千元 | 4,555,777 | 5,112,222 | 556,445 | 12.21 | 依實際進度核撥高雄新市鎮第2期發展區土地開發建設工程、林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設工程經費。 |
| 都市更新推動工作 | 千元 | 200,150 | 110,873 | - 89,276 | - 44.60 | 中山女中南側都市更新案因涉及歷史建築修復再利用權責疑義，尚無法進行修復再利用計畫審查，致整體開發時程延後。 |

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀78億4,895萬餘元，業務外賸餘1億4,505萬餘元，審定本期短絀77億389萬餘元，較預算短絀155億5,470萬餘元，減少78億5,080萬餘元，約50.47％，主要係獲補助收入較預計增加所致。該基金之3個分基金，本期均呈短絀，主要係業務收入不敷支應相關業務計畫支出所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　113年度決算經行政院核定短絀7,703,899,272元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　113年度決算審定短絀7,703,899,272元，其中：

A.　住宅分基金短絀7,046,495,637元，其前期未分配賸餘1,997,000元，經用以填補短絀後，尚有待填補之短絀7,044,498,637元。

B.　新市鎮開發等2個分基金短絀657,403,635元，連同前期待填補之短絀1,276,818,503元，合計短絀1,934,222,138元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金14億6,363萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增99億723萬餘元，期末現金及約當現金為113億7,086萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數98億2,557萬餘元，相距197億3,280萬餘元，主要係本期短絀較預計減少，業務活動之淨現金流出減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　社會住宅興辦計畫已達8年20萬戶總目標，惟部分市縣直接興建社會住宅之達成率未達7成，且全國實際完工僅3萬3千餘戶，難以滿足迫切住房需求；又租金分級收費原則歷經3年半仍未公告施行，各社會住宅招租資訊未有效整合，租金計收及招租資格條件亦不一致，影響政策公平與執行效益，允宜妥謀因應，以保障國民居住權益。

政府為照顧弱勢與青年族群之居住需求，改善我國社會住宅短缺問題，行政院於106年3月核定社會住宅興辦計畫，規劃於8年（106至113年）內達成20萬戶社會住宅，其中12萬戶由政府直接興建，另8萬戶則透過包租代管民間住宅方式增加住宅供給資源，於社會住宅存量未充足前，優先協助有急迫住宅需求之弱勢家庭。經查內政部社會住宅興辦計畫執行情形，核有：A.據該部不動產資訊平臺資料，截至113年底止，全國社會住宅總數20萬2,703戶（表1），相較於原訂20萬戶之目標，整體達成率101.35％，社會住宅政策推動有顯著進展。其中，包租代管部分有效契

表1　社會住宅興辦計畫執行情形

單位：戶

| 項目 |  | 戶數 |
| --- | --- | --- |
| 合計 |  | 202,703 |
| 包租代管 |  | 83,151 |
| 直接興建 |  | 119,552 |
|  | 已完工（含既有） | 33,666 |
|  | 興建中 | 52,624 |
|  | 已決標待開工 | 33,262 |

註：1.包租代管為有效契約數。
2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺

截至113年底止資料。

約數8萬3,151戶，達成率103.94％，惟政府直接興建部分11萬9,552戶，達成率99.63％，且其中新竹縣（11.10％）、彰化縣（28.00％）、連江縣（33.33％）、基隆市（44.90％）及新北市（65.28％）等5市縣直接興建戶數之達成率未達7成，推動進度尚顯落後；另已完工（含既有）戶數僅3萬3,666戶，占總量（11萬9,552戶）之28.16％，實際可入住戶數與民眾預期仍有落差，而截至113年底止，臺北市、新北市、桃園市、臺中市及高雄市已招租之直接興建社會住宅中籤率，分別為5.22％、11.54％、28.06％、18.19％及9.01％，中籤率偏低，且等待入住人數持續累積，短期內難以紓解民眾迫切之居住需求。又上開興建中及待開工社會住宅縱使如期完工，預估至122年底直接興建累計完工可達11萬9,552戶，仍低於衛生福利部111年7月推估經濟或社會弱勢族群對社會住宅高達27萬9千餘戶之需求規模，遑論滿足青年、單親家庭及其他一般族群之居住需要；B.政府於110年6月修正公布住宅法後，內政部即研訂社會住宅租金分級收費原則草案，惟就承租戶應以「身分別」或「所得收入」作為租金分級標準、租金級距及優惠折數等議題，未能積極整合各界意見調整草案內容，歷經3年半餘（截至113年底止）仍未公告施行，致各營運單位訂定租金缺乏統一準據，難以確保租金水準在承租者之合理負擔範圍，且各市縣及營運單位間之社會住宅招租資訊未有效整合，租金計收及招租資格條件亦不一致，除增加民眾查詢與申請難度，亦影響政策公平性與推動效益等情事，經函請內政部督促研謀改善。據復：A.該部已運用社會住宅管考系統追蹤管考地方政府、國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）興辦社會住宅執行情形，如有進度落後，除立即要求改善，並定期召開社會住宅推動小組會議，及每季邀集各地方政府及國家住都中心檢討執行進度，針對遭遇困難研商協助措施；B.已擬訂社會住宅租金分級收費原則（草案），將辦理預告等法制作業，另該部資訊服務司及國家住都中心已推動「社宅承租資格所需資料欄位介接平台」作業，後續將再評估建置社會住宅統一申請平台之可行性及研議相關作法。

（2）　內政部辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫，補貼戶數已達75萬餘戶，惟溢領租金補貼案件持續增加，部分案件身分資格不符尚未立案追繳，及住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回之溢領款項，允宜研謀改善，以確保政府補助資源有效配置，提升計畫執行效益。

內政部為減輕民眾租屋負擔，自111年度起將「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼，擴大為「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」（下稱300億元租金補貼專案），辦理期程自111至114年度，每年編列300億元預算補貼50萬戶租屋家庭，並針對單身青年、新婚及育有未成年子女、經濟及社會弱勢戶家庭，提供租金補貼加碼措施。嗣行政院於113年8月核定展延300億元租金補貼專案期程至115年度，114至115年度每年計畫經費347億餘元，每年估計補貼75萬戶。經查，111年度核定27.8萬戶，112至113年度核定75.4萬戶，補貼戶數大幅增加，惟內政部國土管理署（下稱國土管理署）查核發現溢領租金補貼案件亦持續增加，111至113年度分別立案675件、8,426件、2萬2,273件，合計3萬1,374件，累計溢領金額4億2,009萬餘元，主要係因申請人資格變動，如繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等所致；截至113年底止，尚待追繳者計2萬1,563件，待追繳金額3億1,731萬餘元（占應收繳金額之75.53％），逾7成款項尚未收回；又該署核定補貼後未定期查核租賃狀況及資格變動，如申請人於租賃期間購置房屋、提前終止租約或死亡等，除部分因檢舉或地方政府通報案件可及時確認遭溢領租金補貼並予立案追繳外，須俟審查次年度租金補貼申請資格時，始能發現申請人資格不符並立案追繳，且本部查核發現確有部分租金補貼案件申請人於租賃期間購置房屋，因該署尚未立案追繳而持續領有租金補貼情事。另國土管理署未及時核銷民眾繳回之租金補貼溢領款項，截至113年底止，住宅基金銀行專戶存有2億5,184萬餘元（9,071筆）民眾已匯入，惟該署尚未核銷處理之款項，其中甚有111及112年度帳款遲未核銷處理，恐影響已返還溢領款項民眾之權益，而款項長期滯存銀行專戶亦不利於住宅基金經費運用。鑑於住宅基金財源有限，內政部正積極研擬「百萬戶租屋家庭支持計畫」，預計至121年度持續推動50萬戶租金補貼，且相關溢領款項追繳業務自114年度起將分由各地方政府辦理，經函請內政部督促檢討積極收繳租金補貼溢領款項，並研議全國一致性之租金補貼稽查機制，以避免各地方政府稽查列管作業不一，影響查核及溢領追繳成效。據復：國土管理署自114年4月1日起採虛擬帳號之電子化收款方式收取民眾溢領租金補貼款項，並每週製作清冊銷帳，簡化作業流程以利及時對帳，加速清理；另刻正研擬建立地方政府定期查核之相關作業規定，預計自115年度起適用。

（3）　內政部為協助民眾購置自有住宅，由住宅基金支應新青安及農安貸款利息補貼，惟相關管控及監督機制有欠周延，且自購住宅貸款補貼政策間，存有購置房屋限制自住使用不一情事，允宜檢討改善，以利補貼資源正確運用及增進政策公平性。

內政部為協助一定所得及財產以下家庭或個人獲得適居之住宅，辦理自購住宅貸款利息補貼，由住宅基金支應補貼經費，並自112年8月及10月起，分別配合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（下稱新青安貸款）及農業部「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款」（下稱農安貸款），支應該2項貸款利息補貼。經查執行情形，核有：A.內政部國土管理署（住宅基金管理機關，下稱國土管理署）為利新青安及農安貸款利息補貼轉發作業，由該署先依財政部與農業部預估之利息補貼金額及檢附之領據撥付款項，住宅基金並依預撥金額帳列補助支出。有關新青安貸款部分，各承貸公股銀行每月編製利息補貼清冊、填具利息補貼請撥金額表、撥付經費檢核表及匯款存入證明（收據），向臺灣土地銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）申請撥款；臺灣土地銀行按月彙整並製作利息補貼請撥金額彙總表及核銷金額一覽表（統稱利息補貼核銷彙總報表），每半年連同各承辦銀行各月份之撥付經費檢核表正本函送財政部，該部再函送國土管理署。惟農安貸款部分，國土管理署預撥農安貸款利息補貼金額後，農業部112至113年度均未檢送各農業金融機構實際核撥利息補貼相關資料，該署亦未追蹤執行進度，未能有效掌握基金實際補貼金額及經費留存他機關情形。又財政部於113年7月間，曾就外界關注新青安貸款疑有投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，查核發現新青安貸款案件涉有貸後轉租情事，預計自事實發生日起停止利息補貼，並由承貸銀行追繳貸款人已溢領之利息補貼。惟國土管理署未列管及核實查對前揭溢領新青安貸款利息補貼案件實際應追繳之件數及金額，僅由財政部於利息補貼核銷彙總報表內逕作已收回總金額之扣除計算；且該署亦未掌握農安貸款部分有無類此不符補貼規定溢發利息補貼而應予收回情形；B.財政部為避免享有住宅基金加碼利息補貼之新青安貸款戶有未符購屋自住使用情況，於113年6月提出新青安貸款查核管控及優化措施，包含落實貸前審核、強化貸後管理及稽查，並要求新貸戶徵提自住切結書，違反規定者，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補之補貼利息，並重新核定貸款條件等；惟自購住宅貸款利息補貼戶享有相同之加碼利息補貼，卻僅要求須符合建物登記用途為住宅使用，不受自住使用之限制，且經與政府機關之租賃、稅務相關資料比對發現，部分自購住宅貸款利息補貼案件亦涉有貸後轉租情事，顯示自購住宅貸款補貼政策間存有購置房屋限制自住使用不一等情事，經函請內政部研謀改善。據復：A.已請財政部及農業部後續分期提供溢發利息補貼收回控管表，併同利息補貼請撥金額彙總表等函送國土管理署；B.考量政府資源使用公平性，刻正辦理「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」修正作業，修正自建或自購住宅貸款利息補貼之住宅應作自住使用。

（4）　內政部為協助老舊社區改善居住環境，自100年度起補助民眾以民間自主都市更新方式辦理建築物重建、整建或維護，惟逾4成補助案件已中止或預計中止執行，允宜針對執行窒礙研謀善策，以發揮補助效益及改善民眾居住環境。

內政部為協助民眾自主推動都市更新，訂定中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知，自100年度起逐年運用中央都市更新基金，補助地方政府受理民間提案單位申請以都市更新方式，辦理老舊建築物重建、整建或維護，期提升民眾居住環境品質；近10年度（104至113年度）每年編列補助經費約4,500萬元至1億元不等。經查，自100年度至113年8月底止，內政部共核定補助186件民間自主都市更新案件，核定補助總金額4億9,449萬餘元，已撥付提案單位金額2億4,676萬餘元（占核定補助總金額49.90％）；惟前開186件補助案件中，75件已申請中止補助或預計中止補助，中止比率逾4成（75/186＝40.32％），內政部撥付該75件提案單位之金額合計1,326萬餘元，未見具體成效。經分析其中止執行之原因，主要係部分住戶對於違建物及突出外牆面之鐵窗拆除等必要施作項目未能達成共識，或後續工程自籌款過高等，致所有權人意見整合困難等因素。舉如：A.內政部109年間核定「屏東縣屏東市豐田段632地號1筆土地（華夏邑）申請擬訂都市更新事業計畫補助案」，全額補助該案整建維護之規劃設計費用共50萬元（已撥付廠商25萬元），申請補助前所有權人初步意願調查之同意比率為75％（併同調查住戶違建物拆除意願），惟後續因部分住戶不願拆除突出鐵窗及自籌款過高（後續工程款每戶約13萬元）等情，於113年1月15日申請中止補助；B.該部108年間核定「澎湖縣馬公市馬公段39地號等35筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」，補助重建之擬定都市更新事業計畫費用（總經費為384萬餘元）142萬餘元（已撥付廠商28萬餘元），所有權人初步意願調查之同意比率為100％，惟後續因民眾自籌資金困難及澎湖縣政府評估原物料將持續上漲造成開發風險等情，預計中止補助等。經函請內政部會同地方政府有效掌握政府補助民間自主都市更新案件執行過程，所涉及居民意願整合及資金籌措等執行窒礙，妥為輔導與協助解決，以發揮補助效益，並適時評估改由政府主導辦理之可行性，期提升整體都市更新量能。據復：已透過修正經費補助規範，規定於區分所有權人會議、更新會會員大會就自籌款籌措方式及分攤原則等具體決議後，始能提出申請補助，以減少後續拆除違規物及資金籌措分攤等問題；修正並放寬優惠貸款相關規定，以協助籌措都市更新事業資金；強化申請案實質審查作業，加強並落實歷年補助案管考與輔導機制；及擴大輔導團輔導協助功能等方式，期提高個案執行之可行性，並適時評估改由政府主導辦理，以減少中止補助案件量，加速更新既有老舊建築物。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　112年度審核報告非營業部分所列營建建設基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 內政部為保障國民居住權益，推動社會住宅及住宅租金補貼等居住政策措施，惟社會住宅仍供不應求，及住宅租金補貼溢發、詐領案件發生頻繁，允宜研謀改善，以落實居住正義，營造安居環境。 | 因社會住宅仍供不應求等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）內政部推動都市更新及危老重建業務，以促進都市土地有計畫之再開發利用，惟地方政府辦理都市計畫公共設施用地檢討作業進度延遲、都市更新單元周圍尚有未經政府取得之公共設施用地、民間自主都市更新及危老重建之協議合建案件屢有爭議情形、已核定之都市更新案件未動工比率偏高，及都市計畫人口遠大於現況人口等情，允宜檢討改善。 |  |
| （2）內政部國土管理署為推動政府主導都市更新，並鼓勵民間自主更新重建，授權主管機關成立都市更新推動小組，及委外建置都市更新入口網，提供即時之都市更新及危老重建資訊，惟仍有逾半地方政府尚未成立推動小組、資訊系統之資料庫未完整公開、部分更新地區之數位圖層精度不足等情，允宜檢討改善。 |  |
| （3）中央住宅基金辦理各項住宅政策，長期高度仰賴國庫撥補，又住宅計畫及財務計畫部分子計畫因社會經濟情勢變遷，所需經費大幅增加，均待妥籌財源，以減輕政府財政負擔。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。