甲、總述

壹、總預算執行之審核

歲   入

292.01

歲   出

258.40

圖1　歲入歲出總決算審定數

中華民國 113 年度

單位：新臺幣億元

補助及協助收入

89.84(30.77％)

工程受益費收入、捐獻及贈與收入

0.00(0.00％)

稅課收入

174.23(59.67％)

罰款及賠償收入 4.51(1.55％)

規費收入 6.51(2.23％)

一般政務支出

42.56(16.47％)

社會福利支出46.53(18.01％)

退休撫卹支出

22.99(8.90％)

教育科學文化支出

103.22(39.95％)

經濟發展支出

23.53(9.11％)

補助及其他支出  1.64(0.64％)

債務支出

1.28(0.50％)

社區發展及環境保護支出 16.61(6.43％)

歲入歲出賸餘

33.60

債務之舉借

48.00

債務之償還

68.00

收支賸餘13.60

融資調度

其他收入7.92(2.71％)

財產收入 5.59(1.91％)

營業盈餘及事業收入 3.39(1.16％)

歲   入

292.01

歲   出

258.40

圖1　歲入歲出總決算審定數

中華民國 113 年度

單位：新臺幣億元

補助及協助收入

89.84(30.77％)

稅課收入

174.23(59.67％)

罰款及賠償收入 4.51(1.55％)

規費收入 6.51(2.23％)

一般政務支出

42.56(16.47％)

社會福利支出46.53(18.01％)

退休撫卹支出

22.99(8.90％)

教育科學文化支出

103.22(39.95％)

經濟發展支出

23.53(9.11％)

補助及其他支出  1.64(0.64％)

債務支出

1.28(0.50％)

社區發展及環境保護支出 16.61(6.43％)

歲入歲出賸餘

33.60

債務之舉借

48.00

債務之償還

68.00

收支賸餘13.60

融資調度

113年度新竹市總決算審核結果（圖1），歲入決算審定為292億178萬餘元；歲出決算修正減列1,833萬餘元，審定為258億4,088萬餘元；歲入歲出相抵賸餘33億6,089萬餘元（詳丙－1頁），債務之舉借決算48億元，債務之償還決算68億元，經照數審定，收支賸餘計13億6,089萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

27,399

29,201

29,201

28,110

單位：新臺幣百萬元

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

歲 出

歲 入

預算數

審定數

決算數

中華民國113年度

歲 入

113年度歲入決算審定總額為292億178萬餘元，較預算數273億9,906萬餘元，增加18億271萬餘元（圖2），約6.58％，主要係土地稅、印花稅及統籌分配稅等稅課收入較預計增加；113年度歲入決算應收保留數8億740萬餘元，占歲入預算數2.95％，主要係統籌分配稅款及中央政府計畫型補助收入依計畫執行進度核撥尚未撥入，致須保留轉入114年度繼續執行。

表1　歲出經費賸餘分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 2,269,946 | 100.00 |
| 1.按業務實際需要減少支付。 | 943,027 | 41.54 |
| 2.收支併列預算收入未達而減支。 | 571,096 | 25.16 |
| 3.補（捐）助、委辦計畫經費結餘。 | 322,134 | 14.19 |
| 4.實際進用員額較少致人事費賸餘。 | 213,618 | 9.41 |
| 5.營繕工程及財物採購結餘。 | 115,051 | 5.07 |
| 6.專案經費未動支及計畫變更致未實施或工作量減少。 | 82,541 | 3.64 |
| 7.其他零星賸餘。 | 22,477 | 0.99 |

歲出決算審定總額為258億4,088萬餘元，較預算數281億1,083萬餘元，減少22億6,994萬餘元（圖2），約8.07％，主要係按業務實際需要減少支付及收支併列預算收入未達而減支（表1），如以機關別區分，主要係市政府、衛生局等主管機關及統籌支撥科目之經費賸餘（表2）；113年度歲出決算應付保留數17億2,462萬餘元，占歲出預算數6.14％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工；委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過等，須保留繼續執行（表3）。次就近5年度（109至113年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數及其比率，較112年度減少1億9,169萬餘元及1.01個百分點；另113年度應付保留金額較112年度減少3億8,410萬餘元，比率較112年度減少1.64個百分點，其中市政府主管及文化局主管合計保留金額達14億5,699萬餘元，占應付保留數84.48％，歲出預

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數

1,200

3,000

1,800

2,400

600

0

百萬元

6

15

9

12

3

0

％

1,200

3,000

1,800

2,400

600

0

百萬元

6

15

9

12

3

0

％

8.07

5.57

6.51

6.34

9.08

6.14

7.78

9.07

6.53

7.95

經費賸餘

應付保留數

占歲出預算數％

算執行效率有待加強檢討提升（表4）。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 28,110,835 | 2,269,946 | 8.07 | 地政處 | 128,253 | 8,282 | 6.46 |
| 統籌支撥科目 | 1,199,233 | 438,986 | 36.61 | 稅務局 | 216,340 | 13,729 | 6.35 |
| 文化局 | 699,583 | 95,985 | 13.72 | 警察局 | 1,822,214 | 93,535 | 5.13 |
| 產業發展處 | 94,658 | 12,439 | 13.14 | 民政處 | 674,284 | 29,672 | 4.40 |
| 衛生局 | 1,034,575 | 99,459 | 9.61 | 教育處 | 75,401 | 3,028 | 4.02 |
| 市議會 | 216,768 | 15,425 | 7.12 | 消防局 | 768,452 | 24,106 | 3.14 |
| 環境保護局 | 1,244,340 | 86,134 | 6.92 | 第二預備金 (動支後餘額) | 15,626 | 15,626 | 100.00 |
| 市政府 | 19,921,108 | 1,333,533 | 6.69 |  |  |  |  |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植~，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.113年度第二預備金原編列預算數3億2,200萬元，經市政府核准動支3億637萬餘元，動支比率95.15％。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其 他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 1,724,621 | 100.00 | 1,221,835 （70.85％） | 57,655 （3.34％） | 445,131 （25.81％） |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 1,299,125 | 75.33 | 1,175,101 | 6,649 | 117,374 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 293,782 | 17.03 | 650 | 27,093 | 266,039 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 46,897 | 2.72 | 39,414 | － | 7,482 |
| 4.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 33,829 | 1.96 | － | 14,736 | 19,092 |
| 5.其他零星計畫之保留款。 | 50,985 | 2.96 | 6,668 | 9,175 | 35,142 |

| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 28,110,835 | 1,724,621 | 6.14 | 消防局 | 768,452 | 32,047 | 4.17 |
| 教育處 | 75,401 | 37,152 | 49.27 | 統籌支撥科目 | 1,199,233 | 15,795 | 1.32 |
| 文化局 | 699,583 | 202,146 | 28.90 | 警察局 | 1,822,214 | 9,402 | 0.52 |
| 環境保護局 | 1,244,340 | 80,998 | 6.51 | 市議會 | 216,768 | 862 | 0.40 |
| 市政府 | 19,921,108 | 1,254,848 | 6.30 | 稅務局 | 216,340 | － | － |
| 產業發展處 | 94,658 | 5,059 | 5.34 | 地政處 | 128,253 | － | － |
| 衛生局 | 1,034,575 | 54,265 | 5.25 | 第二預備金 (動支後餘額) | 15,626 | － | － |
| 民政處 | 674,284 | 32,043 | 4.75 |  |  |  |  |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排序。 2.應付保留數欄金額前端所植~，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、歲入、歲出與收支之平衡

圖4　資本收支及經常收支賸餘

877

436

66

951

6

3,360

808

651

資本收入

經常收支賸餘

資本支出

歲入歲出賸餘

7,533

76

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，審定為291億2,499萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列1,833萬餘元，審定為215億9,109萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為7,678萬餘元，原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，如數審定為42億4,979萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加17億9,292萬餘元，主要係土地稅、印花稅及統籌分配稅等稅課收入較預計增加；經常支出較預算數減少18億961萬餘元，主要係依業務實際需要覈實列支等經費賸餘；經常收支相抵，賸餘75億3,390萬餘元，較預算數增加36億254萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數增加978萬餘元，主要係出售市有土地之財產收入較預期增加；資本支出較預算數減少4億6,033萬餘元，主要係營繕工程結餘及工程未發包或流標；資本收支相抵，短絀41億7,300萬餘元，較預算短絀雖減少4億7,011萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘33億6,089萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，尚足敷彌補資本收支差短。

市政府賡續推動開源節流措施，財政狀況逐步改善。113年度新竹市總決算歲入歲出賸餘33億6,089萬餘元，與預算短絀相距40億7,266萬餘元。截至113年底止，新竹市1年以上公共債務未償餘額決算審定數54億4,734萬元，未滿1年公共債務未償餘額無列數，合計仍為54億4,734萬元，較112年度減少20億1,000萬元，財政狀況持續改善，債務管理獲財政部評定為優等。近年來，市政府審慎管控債務，惟自籌財源占歲入比率逐年下降，歲出規模持續擴增，各項施政所需財源，仍仰賴中央政府補助挹注，歲入結構未臻健全。允宜因應未來重大公共建設陸續推動，提升財政自主能力，妥善配置整體預算資源，以維健全財政及市政建設與發展。

茲將年來本室審核新竹市總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、連續6年歲計賸餘，且呈增長趨勢，惟自籌財源未明顯成長，開源措施成效尚未顯著，又獎補助費及自訂社會福利等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算，亟待增進自主財源，檢討衡酌財政量能，妥適配置政府有限資源：新竹市113年度總預算歲入決算審定數292億餘元、歲出決算審定數258億餘元，歲入歲出相抵產生賸餘33億餘元，經舉借債務48億元及償還債務68億元後，收支相抵賸餘13億餘元，已連續6年產生歲計賸餘，財政狀況逐年改善。經查其執行情形，核有：（一）近5年度（109至113年度）歲出規模由222億2,206萬餘元，逐年增至258億4,088萬餘元，增幅約16.28％，惟自籌財源介於110億7,297萬餘元至119億3,685萬餘元之間，未明顯增長，且占歲入比率由51.05％逐年降至40.88％，下滑10.17個百分點，自籌財源增幅未能隨同歲出規模而擴增，財政尚非自足；（二）近5年度經常支出由170億8,597萬餘元，逐年增至215億9,109萬餘元，增幅約26.37％，占歲出比率增至83.55％，同期間資本支出則由51億3,609萬餘元降至42億4,979萬餘元，占歲出比率減至16.45％，顯示消耗性之經常支出比率增加，資本支出比率相對減少趨勢，不利城市整體發展與永續建設，又獎補助費劇增至160億8,297萬餘元，占歲出比率已逾6成，其中連年編列超逾中央政府一致標準之自訂社會福利支出，亟待衡酌財政量能，適當檢討政府資源配置。（詳乙－10頁）

二、賡續推動各項開源措施，以提升自籌財源，惟整體執行成果較112年度下降，開源項目涵蓋範圍未臻完整，又部分規費檢討作業未具體分析相關成本費用，另有半數機關學校節電措施執行結果未達目標，逾5成執行單位尚未導入能源管理系統，有待研謀改善，以提升執行績效，並強化財政結構：市政府為有效提升自籌財源，訂定「新竹市政府開源措施及獎勵實施計畫」及「新竹市政府暨所屬機關學校預算執行節約措施」，推動各項開源及節約方案。經查其執行情形，核有：（一）111至113年度開源措施實際效益分別為13億1,977萬餘元、25億2,436萬餘元及20億7,400萬餘元，113年度雖較原預期目標增加約147.29％，惟較112年度減少約17.84％，主因係容積移轉公共設施保留地及都市計畫變更回饋繳納代金成果減少所致；以前年度罰鍰收繳率亦逐年下降，由110年度之20.03％降至113年度之17.91％，且部分機關未將清理績效納列開源項目，影響整體開源績效；（二）截至113年底，市政府訂有42項規費收費標準，惟部分主管機關檢討作業未結合成本與物價指數分析，且多數已逾10年未調整，影響收費公平性，亟待強化檢討機制；（三）在節電方面，85個執行單位中，80個具有效目標者僅半數達成，整體成效待提升，又僅35個單位（約41.18％）已導入能源管理系統，尚有半數單位未規劃導入，影響節能政策落實與用電效率提升。（詳乙－12頁）

三、爭取中央政府計畫型補助款及一般性補助款，推動施政及重大公共工程，惟部分計畫型補助計畫前置作業及執行未臻周妥，致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，間有辦理撤案或廢止計畫；一般性補助款113年度考核成績較上年度提升，然整體執行成效仍有精進空間，亟待強化計畫管控機制，俾達施政目標：市政府及所屬113年度辦理中央政府計畫型補助計畫計457項，預算數71億3,904萬餘元（中央政府補助56億67萬餘元、自籌款15億元3,837萬餘元），及獲配一般性補助款編列113年度社會福利、教育及基本設施經費（含中央政府補助款及自籌款）共79億3,065萬餘元。經查計畫型補助款執行情形及一般性補助款中央考評結果，核有：（一）計畫型補助計畫保留數占預算數比率達50％且逾500萬元者，計有23項、保留數合計9億3,622萬餘元，其中新竹市關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫等11項計畫經費悉數未執行且全額保留合計5億7,853萬餘元；（二）計畫型補助計畫執行賸餘（或減免、註銷）數占各該計畫預算數之比率達20％且逾500萬元者，計有11項、金額合計2億6,672萬餘元，主要係計畫前置規劃未盡嚴謹，或執行進度未如預期，致撤案或編列預算未執行，間有遭廢止計畫，流失補助款，有待督促所屬檢討改進；（三）一般性補助款「財政績效與年度預算編製及執行」面向之考核成績及排名均較112年度下滑，且因加減分項目未達標準而遭扣分，致考核成績欠佳而遭扣減補助款313萬餘元；（四）「基本設施」面向之「縣市管河川及區域排水經濟部考核情形」、「重要路口監視系統及行動載具內政部考核情形」等考核項目成績欠佳，仍有提升空間，允待檢討改善。（詳乙－17頁、乙－19頁）

四、為改善市區交通，提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫可行性研究及大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，影響預算執行與施政成果展現，亟待檢討改進：市政府為推動軌道運輸系統建設，建構友善無縫、安全可靠及永續發展之大眾運輸服務體系，辦理「新竹環線輕軌計畫規劃作業」及「新竹大車站平台計畫規劃作業」等2案，自106年度起，陸續獲前瞻計畫第1至3期特別預算核定補助，總經費計2億7,926萬元（中央政府補助2億890萬元、自籌款7,036萬元），截至113年底止，2案皆僅執行至可行性研究或綜合規劃階段。經查其執行情形，核有：（一）新竹環線輕軌計畫自108年起歷經4度報送交通部審查，其可行性研究報告因未涵蓋延伸至高鐵新竹站之規劃方案、運量評估過於樂觀，及園區費用分攤、維修機廠規模與選址等議題未釐清，迄未獲交通部核定通過，致109至112年度編列之綜合規劃及細部設計預算合計2億445萬元，迄未執行且長期保留，影響計畫推動及預算執行成效；（二）新竹大車站平台計畫擬以車站整體開發方式取代鐵路立體化建設，推動新竹車站周邊整體改造，惟其綜合規劃報告於112年2月遭交通部審查退回，要求先與臺灣鐵路管理局（113年1月1日改制為國營臺灣鐵路股份有限公司）完成協商確認計畫後續主辦及辦理機關，並依結果修正報告書後重新報核，惟迄今逾2年，相關修正與報核作業仍未完成，影響中央審查及後續經費撥付，亦不利計畫推動與施政成效展現。（詳乙－25頁）

五、興辦各項重大建設計畫，以提升市民福祉，惟多件工程基地遭掩埋營建廢棄物，又營建剩餘土石方及營建事業廢棄物管理機制建置進度遲緩，土方交換及再利用比率連年低於全國平均值，土方管理作業有待運用創新技術精進改善，並向權責義務人求償移除費用：市政府近年來興辦多項重大建設計畫，惟工程基地屢發現遭掩埋營建廢棄物或垃圾情事，據報章媒體披露或該府相關計畫執行情形資料，110至114年間該府暨所屬機關學校辦理公共工程，基地遭掩埋廢棄物計7件，顯示工地土石方及廢棄物運輸、傾倒缺乏有效監管，管理及稽核機制欠周，肇致環境破壞，並衍生額外追加工程款項清運廢棄物，及推遲工程進度等情事。經查營建剩餘土石方及廢棄物管理情形，核有：（一）營建剩餘土石方管理制度規章檢討修訂進度遲緩，尚待加速完成相關法令修正作業；（二）土方交換及再利用比率，連年低於全國平均值，亟待提升執行率，以降低營建工程之環境衝擊；（三）營建剩餘土石方相關管理系統尚未規劃與營建剩餘土石方資訊服務中心資料介接，並運用電子聯單及GPS管控，土方管理作為有待周延考量需求，運用創新技術精進改善；（四）市政府處理上述7件工程廢棄物，其中新竹漁港國際風箏賽場工程等3件已檢討處理結案，惟查其餘4件包含新竹棒球場興整建工程、關埔地區新設國小建校新建工程第三期工程（景觀及現有工地防護工程）、新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程、新竹市國際展演中心工程，仍待查處權責義務人並辦理求償。（詳乙－31頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

市政府為打造市民有感之「安居科技城」，秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，擘劃「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，並據以推動民政、財政、產業發展、教育等21項施政方針。茲將113年度各機關施政計畫之實施情形、施政績效衡量指標達成情形及施政效能、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形

表1　113年度市政府各主管機關施政工作計畫實施結果彙總

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 19 | 160 | （註）1 | 106 | 53 |
| 市議會 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 市政府 | 1 | 43 | － | 16 | 27 |
| 民政處 | 7 | 20 | － | 17 | 3 |
| 地政處 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 稅務局 | 1 | 15 | － | 15 | － |
| 教育處 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 文化局 | 1 | 9 | － | 3 | 6 |
| 產業發展處 | 2 | 4 | － | 3 | 1 |
| 警察局 | 1 | 22 | － | 21 | 1 |
| 消防局 | 1 | 9 | － | 6 | 3 |
| 衛生局 | 1 | 12 | － | 8 | 4 |
| 環境保護局 | 1 | 9 | － | 5 | 4 |
| 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

註：市議會第一預備金預算210萬餘元，因無動支需求，爰毋須執行。

113年度市政府各主管機關計有公務機關19個，依照行政院核定之預算籌編原則與直轄市及縣（市）總預算編製要點，並配合市長政見、年度施政目標與重點，編定施政（工作）計畫160項，其中，未執行者1項（0.63％），已完成者106項（66.25％），尚在執行者53項（33.13％）（表1）。113年度歲出決算審定數258億4,088萬餘元，較112年度之246億3,488萬餘元，增加12億600萬餘元，其中教育科學文化支出103億2,297萬餘元（39.95％），較112年度增加4億1,605萬餘元，主要係教育支出增加；社會福利支出46億5,361萬餘元（18.01％），較112年

圖1　總決算歲出政事別審定數

其他各項支出

退休撫卹支出

社會福利支出

經濟發展支出

一般政務支出

教育科學文化支出

20,000

12,000

4,000

0

16,000

年度

註：其他各項支出包含社區發展及環境保護、債務、補助及其他等支出。

22,222

23,631

25,840

24,634

23,990

歲出合計

24,000

8,000

28,000

度增加3億4,401萬餘元，主要係福利服務支出增加；一般政務支出42億5,607萬餘元（16.47％），較112年度增加4億3,472萬餘元，主要係民政支出增加；經濟發展支出23億5,342萬餘元（9.11％），較112年度減少3億4,676萬餘元，主要係交通支出減少；退休撫卹支出22億9,996萬餘元（8.90％），較112年度增加1億1,029萬餘元，係退休撫卹給付支出增加；社區發展及環境保護、債務、補助及其他等支出數額合計19億5,483萬餘元（7.56％），較112年度增加2億4,769萬餘元（圖1），主要係環境保護支出增加。113年度教育科學文化、社會福利及退休撫卹等具有強制性或義務性質之支出，合計172億7,655萬餘元，占歲出決算審定總額約66.86％，仍影響政府資源配置彈性，有待因應社會高齡化及少子女化等人口結構變遷，審視整體經濟發展情形，於兼顧市政永續發展及地方財政健全下，妥慎配置有限資源，期達成「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」全面升級之施政目標。

二、施政績效衡量指標達成情形及施政效能

市政府為有效推動年度施政計畫及施政績效評核，提升行政效能，訂定「新竹市政府施政計畫編訂及績效評核作業實施計畫」。依該府113年度施政計畫績效報

表2　113年度新竹市政府列管施政計畫績效衡量指標達成情形

| 序號 | 機關單位 | 計畫項數 | 績效衡量指標 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 項數 | 已達成目標 | 達8成以上未達目標 | 達6成以上 未達8成 | 未達 6成 |
| 合 計 |  | 163 | 312 | 293 | 13 | 2 | 4 |
| 1 | 民政處 | 6 | 25 | 25 | - | - | - |
| 2 | 財政處 | 6 | 9 | 9 | - | - | - |
| 3 | 產業發展處 | 6 | 23 | 23 | - | - | - |
| 4 | 教育處 | 8 | 19 | 19 | - | - | - |
| 5 | 工務處 | 12 | 12 | 11 | 1 | - | - |
| 6 | 交通處 | 19 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 都市發展處 | 5 | 15 | 15 | - | - | - |
| 8 | 城市行銷處 | 11 | 12 | 10 | 1 | - | 1 |
| 9 | 社會處 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 10 | 地政處 | 8 | 19 | 19 | - | - | - |
| 11 | 行政處 | 13 | 26 | 24 | 1 | 1 | - |
| 12 | 人事處 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 13 | 主計處 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 14 | 政風處 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 15 | 勞工處 （勞工及青年處） | 7 | 19 | 16 | 2 | - | 1 |
| 16 | 警察局 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| 17 | 衛生局 | 7 | 7 | 6 | 1 | - | - |
| 18 | 稅務局 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 19 | 環境保護局 | 8 | 21 | 21 | - | - | - |
| 20 | 消防局 | 6 | 18 | 18 | - | - | - |
| 21 | 文化局 | 6 | 33 | 32 | 1 | - | - |

註：1.依113年度新竹市政府施政績效報告順序。

2.資料來源：整理自113年度新竹市政府施政績效報告。

告列載，各機關單位編訂施政計畫163項，並據以擬定計畫績效衡量指標312項。經該府自行評核施政計畫之績效指標達成情形，已達成目標者293項（93.91％）、達8成以上未達目標者13項（4.17％）、達6成以上未達8成者2項（0.64％）、未達6成者4項（1.28％）（表2）。又上揭113年度施政計畫之績效衡量指標執行率未達80％者，分別有交通處辦理新竹市電動車充電樁支數、智慧停管系統計畫進度、大新竹輕軌計畫紅、藍線整合可行性研究報告進度；城市行銷處辦理新竹市「Play for All」共融式公園設施改善數量；行政處推動新竹通便民服務數；及勞工處（勞工及青年處）辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程等6項指標，執行率介於42％至75％之間，有待針對預算執行率或計畫執行進度未如預期之原因，督促檢討研謀改善。

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）推動施政計畫並管制進度成效，惟交通改善等施政項目民眾滿意度不高，又詐欺案件比率及財損金額為全國最高，間有部分計畫進度落後或施政績效衡量指標執行率未達8成，有待研謀改善，以增進施政效能。（詳乙－15頁）

（二）申請中央政府計畫型補助款，推動施政及重大公共工程，惟部分計畫前置作業及執行未臻周妥，致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，間有辦理撤案或廢止計畫，亟待強化管控機制，以提升計畫效益，俾達施政目標。（詳乙－17頁）

（三）賡續推動永續發展，獲致優良評比，並發布2050淨零排放白皮書，提出淨零排放路徑，惟尚未研謀制定淨零自治條例，又間有溫室氣體減量執行方案目標訂定過於寬鬆，或部分推動策略未達預計目標，溫室氣體排放量下降幅度低於全國平均，有待研謀改善，以強化氣候治理。（詳乙－20頁）

（四）為提升市民運動設施品質，辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，惟賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，又審核工程預算書欠周延，且工程進度落後，未達原定績效目標，亟待檢討改善。（詳乙－34頁）

（五）為配合行政院非核家園政策，持續推動公有土地標租設置太陽光電設備，惟部分太陽光電案場具高致災風險，管理維護亦未臻周延，又學校光電球場標租案歷時逾2年仍未完成發包，且市轄學校風雨球場設置率未及2成，有待研謀改善。（詳乙－47頁）

三、施政方針之重點內容及執行結果

市政府配合113年度施政方針籌編113年度新竹市總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行情形未臻周妥，影響整體施政績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關市政府整體施政結果，茲依113年度新竹市總決算、市政府施政績效報告等列載有關施政方針之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.精進戶政服務，便捷市民生活：辦理門牌清查3,445戶；辦理戶籍登記申請書數位建檔案件20萬3,384件。

2.強化基層服務知能，提升民眾滿意度：民眾免費法律諮詢服務1,357人次；輔導各區調解業務及協助民眾排解法律疑難之受理件數2,573件；督導辦理里鄰長研習及疏散撤離演練6場次等。

3.傳承宣揚宗教習俗文化，提升優化殯葬設施環境：辦理孔子誕辰釋奠典禮、七夕成年禮系列活動2場次；完成第五公墓遷葬作業。

4.維繫國際城市交流，增加國際能見度：互訪及接待國際城市、姊妹市代表團、大陸地區友好城市外賓及駐臺機構代表26場次；協助外籍人士解決洽公問題及辦理英日文翻譯案件52件等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升殯葬服務品質，制定自治條例，並定期辦理評鑑作業，惟部分業者違法提供殯葬設施或禮儀服務，且間有業者連年未參與評鑑，評鑑方式未臻周妥，另有管理基金提撥不足及制度規章未盡完備，亟待檢討改善。（詳乙-62頁）

2.設置多元殯葬設施，並提供殯葬服務，以滿足民眾需求，惟相關規費多以現金收繳，且內部控制機制未妥設高風險因子，尚待研參標竿作法，強化管理機制及制度規章，以降低潛存管理風險。（詳乙－64頁）

3.持續擴充火化爐運轉量能，惟整修完成未即時取消施工期間設限火化數之管制措施，影響設施運轉量能；委託代操作廠商採人工作業致管制報表疏漏，及部分月份水電瓦斯費偏高，回饋金發放實施計畫未滾動調整內容，有待檢討改善。（詳乙－65頁）

（二）財政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.導入規費罰鍰管理及多元繳納系統，健全公有財產管理業務：於113年11月完成規費系統建置；清查市有土地302筆；市有房地租金、使用補償金逾期欠繳者均已辦理催收程序等。

2.維護基層金融穩定及確保市民財產安全：查核基層金融機構變現性資產14家；列席轄內信用合作社、農漁會信用部法定會議及業務輔導40次等。

3.執行各項稅捐稽徵工作，達成稅收預算：112年度稅捐稽徵業務考核獲財政部評定為稅捐稽徵作業績效類乙組第1名；113年度地方稅實徵淨額86億3,982萬餘元，達成率109.87％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.賡續推動各項開源措施，以提升自籌財源，惟整體執行成果較112年度下降，開源項目涵蓋範圍未臻完整，又部分規費檢討作業未具體分析相關成本費用，另有半數機關學校節電措施執行結果未達目標，逾5成執行單位尚未導入能源管理系統，有待研謀改善，以提升執行績效，並強化財政結構。（詳乙－12頁）

2.為推動各項施政，積極爭取一般性補助款以減輕財政負擔，113年度考核成績較上年度提升，惟整體執行成效仍有精進空間，允待探究問題癥結並妥謀改善。（詳乙－19頁）

3.持續清查公有房地，惟間有部分土地盤點作業未臻落實，閒置土地資訊未公告於媒合專區，轄管外市縣非公用土地逾9成未妥擬管理運用計畫，抵費地閒置未規劃多元用途，有待檢討妥處，以健全公有財產管理。（詳乙－54頁）

4.防止新欠及清理舊欠績效獲財政部考核評定第1名，惟仍有部分房屋稅、地價稅及印花稅未依實際使用情形課徵，稅籍資料尚待釐正，以維護租稅公平。（詳乙－71頁）

5.動支第二預備金推廣吉祥物形象行銷、辦公廳舍整修及系統建置等案，惟吉祥物尚未完成商標註冊及社群經營成效欠佳，又部分案件年度終了經費悉數保留或保留比率逾5成，有待督促檢討改善，以提升執行效益及維護政府權益。（詳乙－142頁）

（三）產業發展

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.產業創新與輔導：辦理新竹市地方產業創新研發推動計畫，輔導及補助在地中小企業29家；提供企業及廠商諮詢服務7,239件；辦理產業升級講習及訓練活動43場；辦理企業訪視及顧問診斷65家等。

2.市場及攤販管理轉型創新：輔導各零售市場攤商採用行動支付130攤；辦理市場水電檢修148件；各市場環境消毒及現場督察36次；定期辦理市場消防設備安全檢查4次等。

3.推動農業發展與保護糧食安全：農地植物疫病蟲害防治約26.25公頃；執行流行熱、結核病、新城雞病及狂犬病等動物疾病防疫疫苗施打4萬2,000劑；執行棄犬貓收容、結紮及認養805隻；犬貓繁殖買賣業者法規輔導與查緝67家次等。

4.加強動物保護友善環境及動物保護：辦理動物園生命教育課程活動16梯次；優化動物展場及園區環境9處等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為促進人與動物和諧關係，已制定動物保護自治條例，並推動相關建設，惟寵物自然葬區尚待推動建置，間有新建寵物公園工程執行進度欠佳，且部分行政區未設置寵物公園，又人犬衝突事件攀升，及特定寵物業管理亦欠周，有待研謀改善，以健全寵物善終服務及建構友善動物城市。（詳乙－89頁）

2.為改善園區環境，推行動物園再生計畫，惟參觀人次及門票收入逐年下滑，又設施委外經營履約監督未盡確實，有待研謀多元營運策略或申請環境教育設施認證場所，並強化履約監督機制，以提升服務品質並利園區永續經營。（詳乙－91頁）

3.農產公司持續辦理蔬果農藥殘留檢驗，檢驗站獲中央考評為特優，惟現行檢驗方法可檢出農藥種類範圍有限，又承銷人考核作業及內部控制機制未盡周延；另配合市政府辦理食學知味好市加倍放大券活動，攤商參與率未及3成，亟待檢討改善，以提升經營效能。（詳乙－93頁）

4.委託專業單位辦理SBIR計畫，惟未因應永續發展潮流執行優先補助措施，廠商資格審查期限及條件未盡周妥，存有管理風險；邀案及核定補助數皆創新低，尚待研議改善，允宜確保計畫執行符合永續發展方向，形塑永續產業聚落。（詳乙－95頁）

（四）教育

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動新竹好學優質教育，支持學生卓越發展：公立及非營利幼兒園平日延長照顧服務開辦率100％、增設公立及非營利幼兒園4班；辦理校園霸凌防制培力課程及宣導8場次；建置防制校園毒品通報網絡，結合警政辦理校外聯合巡查65場次；聘用特教助理員232人，及提供特教專業團隊諮詢服務1萬小時等。

2.營造優質教育環境，學生安心入學：辦理青草湖、香山、關埔國小、光武國中、建功高中及華德福實驗學校之新建校舍計畫進度達96％；辦理港南國小及培英國中等老舊校舍整建計畫進度達80％等。

3.永續校園安全，提供安心成長環境：辦理校園周邊暨道路改善計畫獲中央政府補助者21校；補助國中小學無障礙設施設備8校等。

4.落實體育、衛生、營養政策，全面提升學童健康體適能：辦理國中小學課後運動班39校；推動健康促進學校46校；整修與充實學校體育設施器材5校等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.賡續推動「0-6歲市府養」各項友善育兒政策，惟公共化教保與托育服務量能及近便性不足，臨時托育照護亦未臻周延，間有托嬰中心稽查缺失頻仍，有待因應區域需求強化資源配置，妥為研謀改善，以營造友善育兒環境。（詳乙－27頁）

2.督導所轄各級學校辦理校園安全防護，惟部分學校監視器未正常運作，或未於校園安全地圖標示安全死角，或未訂定校園門禁管理規範，潛藏校園危安風險，有待研謀改善，以強化校園安全。（詳乙－35頁）

3.推動校園周邊道路改善計畫，並提供弱勢學生午餐補助，惟整體學校通學步道改善工程採購發包及施工進度未如預期，另弱勢學生採行紙本餐劵供餐方式，兌餐便利性及可近性不足，有待研謀改善，以維護學童通行安全及健康權益。（詳乙－49頁）

4.為降低地震造成危害，持續推動校舍耐震能力提升，惟部分校舍氯離子含量偏高、具混凝土中性化現象或前次辦理耐震能力評估已逾15年，又耐震能力未符合現行耐震設計規範，規劃以先建後拆方式辦理，惟新建校舍完工前仍持續使用既有建築物作為教學用途，允宜落實巡檢機制與耐震評估，以確保教學環境安全無虞。（詳乙－51頁）

（五）交通及建設

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.市區道路及行人安全改善、持續興闢公有停車場：人行道劃設長度達3公里；改善交通標誌標線號誌設施407處及易肇事路口21處；改善停車場鋪面640平方公尺，汽車停車位108格及新增安全護欄911公尺等。

2.推動桃竹竹苗生活圈通勤定期票：113年度市區公車搭乘數398萬餘人次，較112年度搭乘數383萬餘人次，成長4.11％。

3.推動各項指標道路建設工程，辦理市區道路維護管理及橋梁檢修：取得道路用地面積約919.56平方公尺；完成道路拓寬改善工程10件，長度約9,952公尺；改善道路面積27萬7,002平方公尺、檢修橋梁20座等。

4.提高公共污水下水道接管普及率，改善雨水下水道與區域排水：新增用戶接管2,559戶；施作排水溝30公尺；完成疏浚長度3萬1,282公尺等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.興辦各項重大建設計畫，以提升市民福祉，惟多件工程基地遭掩埋營建廢棄物，又營建剩餘土石方及營建事業廢棄物管理機制建置進度遲緩，土方交換及再利用比率連年低於全國平均值，土方管理作業有待運用創新技術精進改善，並向權責義務人求償移除費用。（詳乙－31頁）

2.營造友善人本環境及打造城市休閒綠廊，規劃公私協力推動關埔地區空橋建設，並申辦城鎮風貌及創生環境營造等補助計畫，惟慈雲路空橋工程進度延遲，經費鉅額保留，及部分公園改善工程亦執行落後，補助計畫未依限發包，致補助款流失，亟待檢討改善，以完備友善行人環境。（詳乙－38頁）

3.為發展公路公共運輸，增進民眾搭乘公車意願，規劃市區客運路線及站點，並定期辦理客運業者營運及服務評鑑，惟整體公共運輸涵蓋率尚待提升，且部分路線班次及站點有待配合實際需求妥為規劃調整，又間有客運業者違規情事，亟待研謀改善，以提升公共運輸服務效能。（詳乙－124頁）

4.運用基金財源推動公有停車場規劃設置，並導入智慧化停車管理，惟部分地區停車空間供需失衡情形仍待改善，智慧化管理設施建置尚有提升空間；另為落實人本交通理念，成立交通改善小組，惟行人死亡事故仍待強化改善，且有機車行駛人行道、停車格位標示及規劃未臻周妥，有待研謀精進。（詳乙－127頁）

（六）都市發展

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建構青年安居減壓活力城市：青年租屋加碼補助275件；完成社會住宅發包基地1處等。

2.優化城市智慧治理及服務：透過都市發展資訊整合平臺線上核發使用分區證明3,904筆、線上申請地形圖及都市計畫圖2,511筆；線上申請使用執照存根查詢及建築線指示708件；建築執照掃描數位化資料574件等。

3.打造宜居永續低碳綠色家園：持續辦理全市都市計畫整併暨通盤檢討案；核定危老重建案件及辦理社區講習50件；完成綠建築抽查162件；執行老舊建築物結構安全耐震初步評估及違章建築拆除85件等。

4.實踐幸福友善城市發展願景：引進民間資源捐建關埔空橋1處；辦理建築物無障礙勘檢161處；建築物昇降設備暨機械停車設備安全維護複查997件等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.配合中央政府推動多元居住支持政策，並辦理新竹市青年租金加碼補貼計畫，惟包租代管媒合戶數與執行率未如預期，青年租金加碼補貼申請案件數亦偏低，執行成效欠佳，有待研謀改善，強化推動策略，精進配套措施，以落實安居宜居之政策目標。（詳乙－26頁）

2.持續推動變更主要計畫及擬定細部計畫，惟公辦都市更新事業計畫審議效率尚待提升，部分案件施工期程偏長，教育訓練及宣導作業未符合多元都市更新知識推廣目標等情，有待研議妥處，以逐步拼集大新竹核心生活圈更新輪廓，打造宜居永續城市。（詳乙－119頁）

3.推動跨區容積移轉，以促進區域平衡發展及公共設施用地取得，惟未繕造送出基地圖冊，又容積移轉折繳代金制度施行逾8年，尚未有申請案件，尚待研議收取最低比率代金之可行性與公平性，以配合都市計畫發展需要，合理分配政府資源。（詳乙－120頁）

（七）城市行銷

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.17公里海岸休憩服務設施改善計畫：改善人行步道及涼亭旁步道700平方公尺；改善停車場地基及鋪面與植栽草皮1,950平方公尺；新設體健設施、高燈及車阻17座等。

2.公園綠地、觀光景點改善及綠美化等計畫：辦理公園綠地設施維護及認養267處；公廁、公園、綠地、廣場及風景區照明維護738處；綠美化植栽10萬株；增設公園及風景區監視系統3套；檢驗公園附設兒童遊樂場53處等。

3.行銷美感新竹觀光休閒活動：觀光導覽志願服務672小時；推出觀光旅遊路線2條，探訪新竹遊客782位；辦理媒體踩線活動1場等。

4.推動特色觀光活動：推出觀光巴士路線1條，設置站點9處以推廣沿路景點；參加國內外旅展或推廣活動2場，累計參觀1萬人次；辦理春節藝術燈區及十八尖山活動，累計參與14萬人次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：推動公園綠地改造計畫，打造宜居城市休憩空間，惟監視錄影系統設置涵蓋率偏低，且公園認養參與程度不足，間有部分環境清潔維護作業未臻落實，有待強化公園監視系統布建，檢討優化認養政策並精進清潔維護機制，以提供民眾安心和諧之公共環境。（詳乙－41頁）

（八）社政及衛生福利

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實食品藥物及化妝品管理與檢驗：食品稽查輔導462家次；稽查食品、藥物及化妝品違規廣告80件；檢驗甲醛及咖啡因155件等。

2.促進市民參與健康活動與提升預防保健知能，強化全人健康發展：整合性社區健康篩檢服務7,643人；癌症篩檢5萬1,256人；辦理預防及延緩失能與健康促進課程及宣導活動，累計參與3萬3,129人次；補助凍卵及AMH檢驗938人次等。

3.0到2歲市府養：托育補助發放3萬6,363人次，育兒津貼發放5萬6,547人次；親子館服務15萬8,849人次；孕婦產檢車資補助980人次；辦理定點臨托370人次等。

4.優化身心障礙者多元照顧服務：提供及補助早療服務1萬4,164人次；辦理身心障礙者社區式服務6萬3,426人次；促進身心障礙者社會參與57萬4,243人次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升食品、藥事及化粧品安全管理，避免民眾受誤導，加強查核違規廣告，惟行政罰鍰作業流程及勾稽檢核機制未盡周妥，致部分違規裁罰案件漏未列管，又管理系統亦未臻完備，亟待檢討改進，以強化行政罰鍰管控機制。（詳乙－108頁）

2.持續推動凍卵補助及慢性病照護網計畫，以鼓勵生育並促進民眾健康，惟補助計畫執行成效未如預期，提供代謝症候群健康照護服務合作醫事機構分布及收案人數不均，且成人預防保健服務利用率及B、C型肝炎篩檢涵蓋率低於全國平均，有待研謀改善，以提升服務量能。（詳乙－109頁）

3.推動各地方社區成立關懷據點，以促進老人身心健康及社會參與，惟多數里別尚未設置，全市設置比率未達5成，尤以超高齡社會里別最為不足，又服務時段量能亦待提升，允宜檢視各里人口分布情形，妥適規劃據點布建及增加服務時段之可行性。（詳乙－134頁）

（九）地政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動公辦市地重劃，優化重劃業務：完成土地重劃區案卷建檔7案；協助辦理中油油庫公辦市地重劃及公共設施專案通盤檢討公辦整體開發案等。

2.加強管理不動產業與預售屋銷售，加值不動產實價登錄資訊，檢視地價區段劃設妥適性：平均每月查核不動產成交案件232.4件；發布房地市場分析4則；查核定型化契約45件及不動產廣告29件；辦理不動產經紀業、地政士及租賃住宅服務業業務檢查29家、43家及12家；辦理不動產交易安全宣導8場次等。

3.升級地籍資料庫，優化幸福宜居網2.0：重整及還原演練資料庫3次；辦理資料庫災害演練1次；擴充優化幸福宜居網2.0功能15項。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升土地價值及促進城市發展，辦理市地重劃，惟實際辦理期程落後多年，且迄未依原訂計畫進行後續土地利用，部分重劃作業程序亦未臻周妥，尚待研謀改善，建置及落實內控機制，以降低潛存管理風險。（詳乙－68頁）

2.升級幸福宜居網系統功能，並獲頒多項獎項，惟滿意度調查內容未滾動調整且回應率偏低，亦未即時與廠商召開啟始需求訪談會議，系統加值功能未充分發揮，允宜研議改善，以提升系統效能及落實安居科技城願景。（詳乙－69頁）

（十）勞工

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化就業多元化，推動身心障礙者職業重建：辦理失業者職業訓練及照顧服務員專班訓練14班次；辦理就業博覽會，提供就業機會1萬898人次；提供身心障礙者個案職業重建服務154人；開辦身心障礙者職業訓練4班；鼓勵廠商進用身心障礙者3,252人等。

2.推動公平穩定勞資關係，精進職工福利：受理勞資爭議諮詢805件；召開勞資爭議調解會議246場；輔導新竹市總工會及各基層工會定期召開會員（代表）大會148場等。

3.維護勞工工作權，強化事業單位法令遵守機制：實施勞動條件檢查及法遵輔導610次；輔導事業單位提撥勞退準備金170家；輔導中小企業工作環境改善494家次；辦理職業災害權益及性別平等工作宣導會11場次等。

4.提供移工諮詢及訪察，保障勞資權益：辦理移工休閒育樂多元文化社交活動3場；訪視移工5,012人次；檢查私立就業服務機構142件等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為促進身心障礙者就業，設立新竹市身心障礙者就業基金，並制定收支保管及運用辦法，惟部分條文未合時宜，又辦理各項輔助業務，年度績效目標值訂定及執行未盡周延，另義務機關（構）進用業務及職業訓練課程尚待精進，以提升身心障礙者就業能力與機會。（詳乙－136頁）

2.為打造無障礙、友善之就業與生活環境，興建新竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，並委外經營1樓空間，惟契約訂定未臻周妥，減損權利金收入，又未依規定將財產列帳，且部分財產閒置，亟待檢討改善。（詳乙－138頁）

（十一）警政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建立高效監視系統，並建構社會治安網：建置錄影監視器660支；辦理預防犯罪宣導，傳播媒體宣導觸及2,123萬3,349人次，及實體宣導活動參與5萬6,206人次等。

2.科技嚴懲重大違規，提升執法品質效能：闖紅燈、嚴重超速40公里以上、酒後駕車及併排停車等4項違規執法績效平均值7,533件；舉發交通違規案件33萬8,941件；建置智慧型路口（段）多功能科技執法系統19處等。

3.機先防處少年偏差，婦幼保護跨域合作：辦理少年預防犯罪宣導活動104場次，參與者4萬7,866人次；辦理婦幼安全宣導活動166場次，參與者4萬4,317人次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理逕行舉發違規停車，以維護交通品質，惟部分違規標示單存根聯遺失，或未能落實續行舉發，且註銷流程及考核作業未臻周延，衍生不當銷單風險，又交通違規資訊系統遭遇資通安全事件未即時通報與應變，有待檢討改善，以強化執法效能及資訊安全。（詳乙－99頁）

2.取締交通違規以維護道路安全秩序，惟間有經員警舉發之交通違規案件未製單開罰，或逾期移送入案，有待檢討改善，以強化案件處理時效。（詳乙－101頁）

（十二）消防

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動火災預防作為，打造幸福平安城市：公設滅火器性能檢測3,009支；推廣狹小巷弄家戶裝設住宅用火災警報器7,936戶；補助老舊公寓大廈改善消防安全50個社區等。

2.提升災害搶救效能，捍衛城市安全，建立消防人員教育訓練永續管理機制：辦理義消人員火場救災認證複訓及消防、義消特種搜救訓練14場次；充實各式消防救災車輛15輛；辦理消防各式專業訓練及常年訓練973人次；教育訓練基地協助培訓2,885人次等。

3.建構健全災害防救體系，營造抗災減災之安全生活環境：維持淹水感測及監控設備影像妥善率100％；發放小一新生防災頭套，及辦理校園地震避難逃生演練與推廣網路地震演練活動，參與者3萬5,471人次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動「消防公安345」政策，強化高樓層集合式住宅消防與公共安全，惟新竹市消防人口服務比仍高於全國平均，且預算員額占編制員額未及7成，尚有缺額待補實，又現有雲梯車有效救援樓高最多僅可抵達16樓層，間有車輛逾齡使用情形，有待研謀改善，以提升高空救援能量。（詳乙－102頁）

2.為提升搶救電動車與儲能系統之安全，陸續添購電動車滅火設備器材，惟轄內部分電動車充（換）電站周邊尚未設置消防栓或無替代水源，存有無法有效實施消防搶救風險，有待研謀改善，俾提升搶救效能。（詳乙－103頁）

3.持續充實災害搶救裝備器材，並應用無人機、消防機器人科技救災，惟裝備器材維護管理未臻完善，間有無人機專業高級操作證持證人力尚待補強，及消防機器人購置後多應用於消防演練，尚乏實際火警救援功效，有待研謀改善，以提升消防人員救災安全及效能，並發揮財物效益。（詳乙－104頁）

（十三）環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.空氣品質維護改善暨低碳永續家園推動計畫：清查固定污染源列管工廠比率100％；輔導柴油車取得自主管理標章5,783輛，淘汰老舊機車7,096輛；營建工地認養道路清掃長度1萬8,553公里；輔導餐飲業加裝改善油煙（空污）處理防制設備85家等。

2.土親水淨，宜居永續：推動水環境巡守河川長度50公里，辦理淨溪及水質監測活動41場次；清除海洋廢棄物34公噸；稽查頭前溪流域水污染列管事業比率100％；清理海岸長度80.53公里，辦理淨灘活動136場次等。

3.產業資源循環推動及事業廢棄物管理：稽查事業機構、公民營廢棄物清除及處理機構255家次；稽查廢棄物非法棄置及污染案268件；稽查餐館業之廢食用油及廚餘流向50家次；路邊攔檢清運車輛51輛次等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.新竹市空氣品質雖屬全國較優地區，惟部分監測值未達標準，有待賡續強化固定及逸散等空氣污染源之稽查防制作為，以提升空氣品質，維護民眾健康。（詳乙－113頁）

2.全面升級清運車便民查詢網及清運網APP，提供即時掌握清運車動向之便民智慧服務，惟清運車輛即時位置與系統時間及排定班表存有落差，間有環保車輛使用管理情形未臻周妥，亟待檢討改善，以提升為民服務品質。（詳乙－115頁）

3.設置空氣品質淨化區並媒合企業認養，改善空氣品質及提供休閒空間、促進生態保育與推廣環境教育及資源永續利用等功能，惟新設空氣品質淨化區進度未符預期，間有植栽稀疏或步道失修，有待研謀改善，以提高城市綠覆效益。（詳乙－117頁）

（十四）文化

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動文化多元平權，營造藝文節慶魅力：辦理校外文化體驗活動68場，參與者1,784人次；玻璃藝術節參與者6萬2,448人次；辦理特色藝文節慶活動40場，參與者約43萬1,000人次等。

2.改善城市閱讀環境，增進市民閱讀量能：延長圖書館龍山分館及香山分館開放時間；辦理新竹市圖書館興建工程及龍山分館閱讀環境裝修工程；辦理母語繪本說故事活動627場，參與者1萬628人次等。

3.完善文資保存傳承，豐厚在地文史深度：辦理歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用工程；辦理老屋活化新生19件；辦理國家文化記憶庫資材數位化（含優化）379筆；辦理刑務所演武場特展3場等。

4.建構特色文化景觀，形成城市美感氛圍：文創館招商案計畫進度達70％；香山區鹽港溪流域自行車道工程進度約93％；完成黑蝙蝠中隊文物陳列館建築物與展示空間升級工程、眷村博物館提升旗艦型計畫館舍整建工程等。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為保存眷村文化資產，委託經營將軍村園區，惟實際營運結果與原規劃打造多元化探索之創新圖書資訊園區目標有間，且有多項管理維護未依契約履行，長年未妥予督促改善，亟待研謀妥處，並善盡履約管理責任。（詳乙－76頁）

2.為突破兒童探索館重啟困境，辦理現況評估，惟評估範疇僅涵蓋頂樓附加結構物存廢，未能活化全棟空間，亦未見完整營運計畫，即擬續投鉅資，衍生財務風險；木製或紙製特展品長年置於1樓，易受潮毀損或遭遇蟲蝕之虞，又受限授權條款無法移展他處，允宜審慎規劃轉型策略，邁向親子夢土願景。（詳乙－78頁）

3.推動新竹少年刑務所文化資產保存與活化，惟職務官舍群修復工程進度落後，演武場委外策展活動推廣效益及對象仍有精進空間，另部分古蹟或歷史建築損傷或管理維護尚待改善，允宜研謀善策，以利文化資產永續發展。（詳乙－80頁）

4.	廣設圖書服務據點及充實館藏量，惟受圖書館新總館興建計畫影響，間有封存館藏25萬餘冊未供借閱，特色主題館藏管理欠周，電子書使用率及部分微型圖書館書籍借閱周轉率偏低，允宜檢討妥處，以持續推動各區特色主題及充分發揮圖書資源效益。（詳乙－81頁）

5.為營造友善安全自行車運動環境，促進香山地區觀光發展，辦理香山區鹽港溪流域自行車道計畫，惟未落實生態檢核作業，未確實取得土地使用同意，規劃設計及施工未盡周妥，致計畫推遲多年迄未完成，有待研謀改善。（詳乙－83頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依新竹市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度新竹市總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產1,233億10萬餘元、整體負債113億5,324萬餘元、整體淨資產1,119億4,685萬餘元。茲將新竹市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底1,233億10萬餘元，較112年底1,169億950萬餘元，增加63億9,059萬餘元，分析如次：

1.「現金」科目64億5,436萬餘元，較112年底增加15億1,120萬餘元，主要係市政府專戶存款、市庫存款增加所致。

2.「土地、建築物及設備」科目1,133億9,857萬餘元，較112年底增加51億768萬餘元，主要係土地公告地價調整增值，及土地買賣、分割、持分增減調整，與汰換重要路口錄影監視系統、購置各式消防車輛、警備車與受贈救護車，及老舊校舍拆除重建工程、停車場興建工程暨各項市政建設工程增加所致。

（二）整體負債：113年底113億5,324萬餘元，較112年底131億5,785萬餘元，減少18億460萬餘元，分析如次：

1.「應付款項」科目28億3,413萬餘元，較112年底減少1億1,583萬餘元，係教育部減少以代收代付方式撥付補助款所致。

2.「長期債務」科目60億9,689萬元，較112年底減少20億1,045萬元，主要係償還長期借款所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產1,119億4,685萬餘元，較112年底1,037億5,165萬餘元，增加81億9,520萬餘元，主要原因詳前述整體資產增加及負債減少之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 新竹市總決算整體資產負債表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 123,300,102 | 116,909,505 | 6,390,596 |
| 流動資產 | 8,870,899 | 7,354,647 | 1,516,251 |
| 現金 | 6,454,362 | 4,943,152 | 1,511,209 |
| 短期投資 | 283,200 | 241,000 | 42,200 |
| 應收款項 | 1,506,192 | 1,615,437 | - 109,245 |
| 預付款項 | 627,144 | 555,057 | 72,087 |
| 非流動資產 | 114,429,203 | 109,554,857 | 4,874,345 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 142,720 | 386,791 | - 244,071 |
| 長期應收款項 | 246,850 | 246,300 | 550 |
| 其他投資 | 237 | － | 237 |
| 土地、建築物及設備 | 113,398,572 | 108,290,891 | 5,107,680 |
| 無形資產 | 566,102 | 558,620 | 7,482 |
| 其他資產 | 74,720 | 72,253 | 2,466 |
| 資產合計 | 123,300,102 | 116,909,505 | 6,390,596 |
| 負債 | 11,353,245 | 13,157,852 | - 1,804,606 |
| 流動負債 | 3,554,590 | 3,495,699 | 58,890 |
| 應付款項 | 2,834,138 | 2,949,976 | - 115,837 |
| 預收款項 | 720,452 | 545,723 | 174,728 |
| 非流動負債 | 7,798,655 | 9,662,152 | - 1,863,497 |
| 長期債務 | 6,096,890 | 8,107,340 | - 2,010,450 |
| 其他負債 | 1,701,765 | 1,554,812 | 146,952 |
| 淨資產 | 111,946,856 | 103,751,652 | 8,195,203 |
| 淨資產 | 111,946,856 | 103,751,652 | 8,195,203 |
| 負債及淨資產合計 | 123,300,102 | 116,909,505 | 6,390,596 |

本室審核113年度新竹市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），經修正總決算減列以前年度歲入未結清應收數196萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表（非營業部分）減列收入決算數280萬元，增列支出決算數2億941萬餘元，致新竹市整體淨減列資產2億1,100萬餘元、增列負債317萬餘元，減列淨資產2億1,417萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為1,230億8,909萬餘元，負債總額為113億5,641萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產1,117億3,267萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 新竹市總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 6,770,182 | 8,347,666 | - 6,246,949 | 8,870,899 |
| 現金 | 5,071,775 | 7,629,536 | - 6,246,949 | 6,454,362 |
| 短期投資 | － | 283,200 | － | 283,200 |
| 應收款項 | 1,377,135 | 129,057 | － | 1,506,192 |
| 預付款項 | 321,271 | 305,872 | － | 627,144 |
| 非流動資產 | 90,616,798 | 28,480,074 | - 4,667,669 | 114,429,203 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 142,720 | － | 142,720 |
| 長期應收款項 | － | 246,850 | － | 246,850 |
| 採權益法之投資 | 4,667,669 | － | - 4,667,669 | － |
| 其他投資 | － | 237 | － | 237 |
| 土地、建築物及設備 | 85,726,588 | 27,671,984 | － | 113,398,572 |
| 無形資產 | 157,962 | 408,140 | － | 566,102 |
| 其他資產 | 64,578 | 10,141 | － | 74,720 |
| 原列資產總額 | 97,386,980 | 36,827,740 | - 10,914,618 | 123,300,102 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 214,179 | - 209,042 | 212,213 | - 211,007 |
| 調整後資產總額 | 97,172,801 | 36,618,698 | - 10,702,404 | 123,089,094 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 2,171,251 | 1,383,338 | － | 3,554,590 |
| 應付款項 | 1,489,008 | 1,345,130 | － | 2,834,138 |
| 預收款項 | 682,243 | 38,208 | － | 720,452 |
| 新竹市總決算審定後整體資產負債表（續） |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 非流動負債 | 11,303,097 | 2,742,507 | - 6,246,949 | 7,798,655 |
| 長期債務 | 4,300,000 | 1,796,890 | － | 6,096,890 |
| 其他負債 | 7,003,097 | 945,617 | - 6,246,949 | 1,701,765 |
| 原列負債總額 | 13,474,349 | 4,125,845 | - 6,246,949 | 11,353,245 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | 3,171 | － | 3,171 |
| 調整後負債總額 | 13,474,349 | 4,129,017 | - 6,246,949 | 11,356,417 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 83,912,631 | 32,701,894 | - 4,667,669 | 111,946,856 |
| 原列淨資產總額 | 83,912,631 | 32,701,894 | - 4,667,669 | 111,946,856 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 214,179 | - 212,213 | 212,213 | - 214,179 |
| 調整後淨資產總額 | 83,698,451 | 32,489,680 | - 4,455,455 | 111,732,677 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 97,172,801 | 36,618,698 | - 10,702,404 | 123,089,094 |
| 註：1.依新竹市普通公務單位會計制度之一致規定總說明六：預算數、分配數及契約保留等預算控制相關科目，不列入平衡表表達。 2.內部往來沖銷項目包括：應收（付）與預收（付）款項、借貸款項、代保管資產及對特種基金投資等。 |  |  |  |  |  |

二、公共債務

新竹市政府編新竹市總決算平衡表列長期借款43億元。依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至113年底止，新竹市普通基金債務餘額決算數為43億元，及非營業特種基金非自償性債務餘額11億4,734萬元，合計54億4,734萬元，經本室審核結果，予以照數審定，約占總預算及特別預算歲出總額扣除審定後註銷減免數之17.37％，尚未超過公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至113年底止，尚無未滿1年公共債務；非營業特種基金自償性債務餘額6億4,900萬元，均為長期債務。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）定義，新竹市公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數54億4,734萬元，加計非營業特種基金自償性債務餘額6億4,900萬元，則合計共60億9,634萬元（表1）。

表1　113年底新竹市政府舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 | 6,096,340 | － | 4,300,000 | － | 649,000 | 1,147,340 | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 | 5,447,340 | － | 4,300,000 | － | － | 1,147,340 | － |
| （占總預算及特別預算歲出總額比率） | (17.37％) |  |  |  |  |  |  |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 649,000 | － | － | － | 649,000 | － | － |
| 註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額54億4,734萬元部分，均為實現數。 2.資料來源：整理自113年度新竹市總決算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據國際貨幣基金組織IMF於2014年政府財政統計手冊（Government Finance Statistics Manual, GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，市政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為150億5,510萬元，較112年度減少1億4,630萬元（表2）。上述事項，因屬市政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至113年底止，已納入集中支付之基金餘額計有31億5,814萬餘元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金31億9,447萬餘元）。

| 表2 新竹市政府未來或有給付責任及增減情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 項 目 | 113年度 | 112年度 | 比 較 增 減 | 原 因 |
| 合 計 | 15,055,100 | 15,201,400 | - 146,300 |  |
| 一、舊制公務人員退休金 | 4,297,100 | 4,126,400 | 170,700 | 中央權責機關重新辦理精算。 |
| 二、舊制教職人員退休金 | 10,758,000 | 11,075,000 | - 317,000 | 中央權責機關重新辦理精算。 |
| 資料來源：整理自113年度新竹市總決算。 |  |  |  |  |  |

（一）依據銓敘部委託精（估）算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）未來30年（114至143年）市政府負擔舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）公務人員退休金約為42億9,710萬元。

（二）依據教育部委託精（估）算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）未來30年（114至143年）市政府負擔舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）教職人員退休金約為107億5,800萬元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

113年度新竹市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」所列事項，計有環境保護局保證每年交付榮福股份有限公司之垃圾量至少19萬3,450公噸，執行期程自113年2月16日起至114年2月15日止，每年交付量低於保證量時，須貼補其操作費。113年度每公噸操作費111元，保證金計2,147萬餘元，新竹市垃圾資源回收廠實際交付垃圾量24萬9,063公噸，已逾合約保證量，無垃圾交付量不足情事，故尚無實際支出金額。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

## 一、持續清查公有房地，惟間有部分土地盤點作業未臻落實，閒置土地資訊未公告於媒合專區，轄管外市縣非公用土地逾9成未妥擬管理運用計畫，抵費地閒置未規劃多元用途，有待檢討妥處，以健全公有財產管理：市政府持續推動公有房地清查、處分及使用補償金催收作業，經查其執行情形，核有：（一）市政府交通處110及111年度代管國有土地之92筆盤點紀錄所附照片每年各46頁、每頁2張，惟兩年度照片內容完全相同，有待查明釐清實際盤點情形及登載紀錄；（二）截至113年底止，尚有40筆閒置非公用土地（面積49,722平方公尺，下稱㎡）未研議具體運用方案，其中除23筆（11,980㎡）因條件受限外，其餘17筆（37,742㎡）有待積極規劃多元用途，又實際公告於媒合專區者僅4筆（1,366㎡），其餘13筆（36,376㎡）未上網公告，影響活化成效；（三）市政府轄管外市縣非公用土地25筆（12,404㎡），除1筆（1㎡）出租外，其餘皆為閒置或被占用，逾9成土地未妥善管理，亦待擬訂運用計畫，並結合資訊科技掌握現況；（四）青草湖地區翠湖段1120地號（1,725.60㎡）抵費地於111年5月辦理標售未果，截至113年底止，逾1年未續辦，該地重劃後評定地價達4,400萬餘元，且位處整體開發範圍內，允宜儘速研擬多元運用策略，以提升資產效益。（詳乙－54頁）

## 二、為保存眷村文化資產，委託經營將軍村園區，惟實際營運結果與原規劃打造多元化探索之創新圖書資訊園區目標有間，且有多項管理維護未依契約履行，長年未妥予督促改善，亟待研謀妥處，並善盡履約管理責任：金城新村為具代表性之陸軍眷村文化聚落，原有眷舍89棟，現僅存15棟具歷史價值建物，經市政府於104年公告登錄為歷史建築，並交由文化局管理，規劃打造為「將軍村開放圖書資訊園區」。全區修復工程分2期辦理，總經費2億4,437萬餘元，已分別於108及112年完成驗收，並點交營運廠商。經查其營運及管理維護情形，核有：（一）園區多棟歷史建物僅轉租餐館業、飲料店業經營，與原規劃之多元知識學習主題園區目標不符，且未督促廠商建置雲端系統，尚待落實契約內容，以彰顯功能效益；（二）文化局未釐清及管制實際轉租經營種類，尚難確保防火設施安全性，亦未督促廠商落實日常管理維護及設置圖書場館等契約履行事項，長年未善盡監督管理責任。（詳乙－76頁）

## 三、為提供民眾學習活動與空間服務，推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，部分工項施工品質欠佳，亟待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工：市政府為提升市民閱讀環境與學習空間，解決原有圖書館藏書不足、動線不良及環境老舊等問題，由文化局規劃於原址重建新總館「風城之谷」，設計概念採雙書牆構築知識峽谷，並結合城市綠意與公共步行空間，預計打造串聯文化公園、綠園道及護城河之文化綠廊。該計畫獲交通部與教育部補助，總經費14億7,096萬餘元，原預定於115年5月完工，惟截至113年底止，實際工程進度為28.90％，較預定進度38.89％，落後9.99個百分點。經查其執行情形，核有：（一）工程進度控管未臻周妥，自113年1月起，進度落後已持續逾1年，惟未依契約規定暫停估驗計價，亦未督促廠商提出具體改善對策，影響工期進展；（二）未督促設計單位提送管線調查成果辦理審核，導致工程施作期間遇有地下障礙須重行遷移施工，推遲計畫進度；（三）外觀採清水混凝土塑造木紋設計，惟樣品牆品質未符設計標準，影響後續施作安排，增加進度延誤風險，允宜研議改善措施，並加強監造控管；（四）結構體鋼筋工項施工品質未臻理想，有待強化履約管理及工程品管，督促如期如質完成，俾利早日發揮投資效益。（詳乙－33頁）

## 四、為推動地方產業與發展公共運輸，設置各項公共設施，惟部分場館長期閒置或使用效益欠佳，有待研謀活化管理策略，以提升資產運用效能：市政府為推廣新竹米粉傳統產業文化及強化香山區交通路網，分別於99及97年規劃設置米粉體驗館及啟用香山客運站，期藉由文化與運輸雙軌推動，帶動在地觀光與便利民行需求。經查其營運管理情形，核有：（一）米粉體驗館係向國防部軍備局申請無償撥用位於南勢社區之國有土地及建物，面積分別為559及359.8平方公尺，並自100年完成撥用後，陸續投入經費共125萬餘元進行整建，然截至113年底止，僅於111年間辦理「新竹米粉節」活動，且室內堆置器具及廢棄物，處於長期閒置狀態，未發揮推廣地方產業文化與促進觀光之預期目標；（二）將該場館委由北區區公所管理，並依里辦公室檢送借用管理計畫書辦理借用，惟未送市議會議決，亦未明定借用期限，與市有財產管理自治條例規定不符，相關作業程序有待檢討改進；(三)香山客運站總面積約4,856.54平方公尺，設有候車月臺6座，惟近5年度（109至113年度）大眾運輸行駛班次由3萬餘次降至2萬餘次，減幅29.25％，進駐之客運業者亦自5家減為2家，4座月臺閒置未用，使用效益明顯下滑，有待研謀整合、轉型或活化策略，以提升公共設施效能。（詳乙－42頁、乙－44頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

圖1　營業總收支暨盈虧預決算及審定數

百萬元

中華民國 113 年度

-9

1

1

預算數

決算數

審定數

淨損

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，列有新竹農產運銷股份有限公司附屬單位決算1單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入5,532萬餘元，總支出5,418萬餘元（含所得稅費用28萬餘元），收支相抵，淨利為114萬餘元（圖1），與預算淨損相距1,062萬餘元，主要係用人費用較預計減少所致。產銷（營運）計畫有4項，實施結果，均達預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數305萬餘元，較可用預算數減少39萬餘元，約11.42％，主要係購置設備之結餘。

本室依決算法第23條規定審核營業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、設立農產公司經營果菜農產批發及零售業務，惟分貨場使用管理費久未調整且決策未定，致長年本業發生虧損；地下一樓防空避難室未依用途使用，且遷建計畫未有具體進度，亟待研謀改善：市政府為健全農產品批發市場制度，於75年6月設立新竹農產運銷股份有限公司（下稱農產公司），經營果菜等農產品之批發及零售業務，並以租賃方式向市政府租借新竹市經國路ㄧ段411號市有建築物作為營運及辦公處所。經查農產公司營運管理情形，核有：（一）市政府明知農產公司長年發生本業虧損之主因為使用管理費久未調整，卻遲未依監察院105年調查意見調漲承銷人使用管理費，且決策未定，致該公司分貨場使用管理費逾30年仍未予調整，加諸垃圾處理費及設備維修保養費等支出呈上升趨勢，致本業長期發生虧損，經營效能欠佳，影響公司永續經營；（二）市政府於農產公司地下一樓規劃臨時分貨場（漁產肉品零售區）供攤販長期使用，未符使用執照所列防空避難之用途，雖於101年即研提搬遷計畫案，惟因都市計畫審議部分資料遲未補正，且未循其他途徑解決用地問題，具體新建計畫仍付之闕如，致歷時11年防空避難室仍供攤商使用，無法保障民眾生命財產安全等效能過低情事。（詳乙－92頁）

二、農產公司持續辦理蔬果農藥殘留檢驗，惟現行檢驗方法可檢出農藥種類範圍有限，又承銷人考核作業及內部控制機制未盡周延；另配合市政府辦理食學知味好市加倍放大券活動，攤商參與率未及3成，亟待檢討改善：農產公司辦理蔬果農藥殘留檢驗及配合市政府推動「食學知味 好市加倍」活動執行情形，核有：（一）衛生福利部食品藥物管理署公布113年度市售農產品檢出之殘留農藥種類達124種，惟該公司現行採用之農藥殘毒快速檢驗技術，僅能檢出其中9種神經劇毒農藥，約7.26％，其餘115種（92.74％）殘留農藥未能檢出，允宜研議採用質譜快速篩檢技術之可行性，以維護消費者健康；（二）113年度檢出蔬果農藥殘留逾標準者1件，經複驗後未改善，已停止供貨並列入承銷人考核之依據，惟違規業者考核分數與其他業者分數並無顯著差異，有待檢視相關考核機制之公正性及有效性，另該公司於113年7月修訂交易蔬果農藥殘留檢驗作業規範，調升每月及每年蔬果最低檢驗數量，惟相關內部控制重點，仍未配合檢驗作業規範進行修正；（三）配合「食學知味 好市加倍」活動，發放消費放大券鼓勵民眾於果菜批發市場消費，該市場之1樓及地下室分貨場各計275攤及134攤，惟有放大券兌換紀錄者占各樓層攤商比率分別為19.27％及29.10％，參與比率未及3成，且有2攤未列於農產公司承銷人清冊，卻有放大券兌換紀錄，核與活動推動目的及使用規範未盡相符等情事。（詳乙－93頁）

以上，營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

圖2　特別收入基金來源用途暨餘絀預決算及審定數

中華民國113年度

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

-2,000

百萬元

12,000

12,645

14,000

11,884

11,884

12,008

12,008

預算數

決算數

審定數

12,088

圖1　作業基金收支暨餘絀預決算及審定數

中華民國113年度

1,087

810

1,084

781

537

747

28

549

337

預算數

決算數

審定數

113年度附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算13個單位，審核結果，綜計修正減列收入280萬元、增列支出2億941萬餘元，審定總收入（含基金來源）129億6,888萬餘元，總支出（含基金用途）127億5,564萬餘元，賸餘2億1,323萬餘元，與預算短絀5億2,860萬餘元，相距7億4,183萬餘元，其中：一、作業基金8個單位，綜計修正減列收入280萬元（減列誤將應付代收款納入業務收入之款項），增列支出2億941萬餘元（主要係增列短計之商標權攤銷費用），審定總收入10億8,440萬餘元，總支出7億4,708萬餘元，賸餘3億3,732萬餘元，較預算賸餘2,872萬餘元（圖1），增加3億859萬餘元，主要係新竹市都市開發暨更新基金辦理土地開發許可回饋代金較預計增加，業務收入隨之增加所致。113年度短絀之基金有3個單位，共計短絀2億4,920萬餘元；賸餘之基金有5個單位，共計賸餘5億8,653萬餘元。二、特別收入基金5個單位（含49個分預算），審定基金來源118億8,447萬餘元，基金用途120億856萬餘元，短絀1億2,409萬餘元，較預算短絀5億5,733萬元（圖2），減少4億3,323萬餘元，約77.73％，主要係2至4歲育兒津貼及準公共幼兒園相關補助等經費支出較預計減少所致。113年度短絀之基金有1個單位，短絀2億8,675萬餘元；其餘4個單位均有賸餘，共計賸餘1億6,266萬餘元。

上述13個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達263億2,533萬餘元，作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情

表1　113年度新竹市作業基金本期餘絀預算執行排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 賸餘較預算數增加 |  |  |  |  |
| 新竹市公共停車場作業基金 | 115,735 | 298,375 | 182,640 | 157.81 |
| 短絀較預算數增加 |  |  |  |  |
| 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | - 26,252 | - 234,809 | - 208,557 | 794.44 |
| 新竹火車站後站土地開發作業基金 | - 887 | - 6,702 | - 5,815 | 655.63 |

註：1.表列賸餘較預算數增加，或預算短絀，實際賸餘之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳，致產生本期賸餘之基金。

2.資料來源：整理自113年度新竹市總決算附屬單位決算及綜計表。

形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之8個基金，予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，僅有新竹市公共停車場作業基金；短絀較預算數增加者，計有新竹市世博台灣館產創園區作業基金及新竹火車站後站土地開發作業基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之5個基金，予以評核結果，113年度審定賸餘，且主要業務計畫執行率已達8成以上者，計有新竹市環境教育基金及新竹市公益彩券盈餘分配基金。

| 另各基金113年度37項主要營運（業務）計畫執行結果，已達預計目標者7項，約18.92％；未達預計目標者30項，約81.08％（表2），其中新竹市實施平均地權基金項下長期投資、新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金項下管理及總務費用、新竹市醫療作業基金項下預防保健及門診醫療等地方公共衛生事 表2 113年度新竹市非營業特種基金營運（業務）計畫 執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務）計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |  |
|  |  |  | 未執行計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |  |
| 合計 | 13 | 37 | － | 30 | 7 |  |
| 市政府 | 1 | 8 | － | 6 | 2 |  |
| 地政處 | 2 | 9 | － | 9 | － |  |
| 文化局 | 1 | 1 | － | 1 | － |  |
| 產業發展處 | 1 | 2 | － | 2 | － |  |
| 衛生局 | 1 | 1 | － | 1 | － |  |
| 環境保護局 | 2 | 5 | － | 3 | 2 |  |
| 都市發展處 | 2 | 3 | － | 1 | 2 |  |
| 交通處 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |  |
| 社會處 | 1 | 2 | － | 2 | － |  |
| 勞工處 （勞工及青年處） | 1 | 2 | － | 2 | － |  |
| 資料來源：整理自113年度新竹市總決算附屬單位決算及綜計表。 |  |  |  |  |  |  |

項等營運（業務）計畫之執行率未達3成，已影響各該基金設立目的之達成。

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為突破兒童探索館重啟困境，辦理現況評估，惟評估範疇僅涵蓋頂樓附加結構物存廢，未能活化全棟空間，亦未見完整營運計畫，即擬續投鉅資，衍生財務風險；木製或紙製特展品長年置於1樓，易受潮毀損或遭遇蟲蝕之虞，又受限授權條款無法移展他處，允宜審慎規劃轉型策略，邁向親子夢土願景：市政府為打造兒童幸福永續城市，邁向親子夢土願景，原規劃將世博台灣館轉型為兒童探索館（下稱兒探館），工程經費2.27億元，預計於110年1月完工，惟工程進度於79.66％時，因廠商財務問題而停工，111年9月終止契約。後續文化局於112年5月重啟規劃設計，並於113年4月決標辦理「新竹市兒童探索館現況評估委託技術服務案」，金額137萬餘元。經查兒探館現況評估及管理維護情形，核有：（一）建議方案內容未能有效活化全棟空間：113及114年陸續召開審查及現勘會議，惟評估案之建議方案，僅侷限於頂樓附加結構物之存廢，未涵蓋1至4樓活化策略，無法解決閒置困境；又兒探館及其前身設施累計已投入13.52億元，仍未開館營運，若再加計預估投入資金將攀升至15.63億元，且新竹市世博台灣館產創園區作業基金自101年起，連年產生虧損，截至113年底止累積短絀高達7億餘元，卻未見完整營運計畫及財務可行性規劃，允宜審慎籌謀資金用途與投入效益；（二）木製或紙製特展品長期閒置，不易妥善保存：文化局於111年11月與國立臺灣科學教育館簽訂合作特展合約，移展權利金1,478萬元，預定於兒探館1樓展出，惟因重啟工程屢次流標，致3百餘件木製或紙製特展品長期間置，易受潮、蟲蝕而毀損，且受限授權條款，難以移展他處，以彰顯文化合作成效等情事。（詳乙－78頁）

二、委託專業單位辦理SBIR計畫，惟未因應永續發展潮流執行優先補助措施，廠商資格審查期限及條件未盡周妥，存有管理風險；邀案及核定補助數皆創新低，尚待研議改善，允宜確保計畫執行符合永續發展方向，形塑永續產業聚落：市政府為促進地方產業創新升級，近4年度（110至113年度）委託財團法人中國生產力中心（China Productivity Center，下稱CPC），辦理地方產業創新研發推動計畫（下稱SBIR計畫），經費合計8,629萬餘元。經查計畫執行情形，核有：（一）永續發展導向配套不足：中央政府及部分市縣自111年起調整SBIR計畫重點特色為數位轉型與淨零碳排，高雄市及臺南市政府亦於111及113年間推動低碳節能加碼補助，惟市政府雖於113年度SBIR計畫申請須知，增列綠色科技及永續發展等優先補助說明，卻未設計優先補助配套措施，允宜儘速執行相關配套措施，以有效引領廠商轉型；（二）資格審查年限與中央法規不一致：中央法規明定受補助廠商3年內不得違反環境保護、勞工或食品安全衛生等，惟市政府僅限制廠商1年內未違規為標準，存有違規者仍可獲得補助風險，允宜審慎檢討調整審查機制，以符合中央規範；（三）未納入陸資排除條件：依經濟部SBIR計畫規定，補助對象不得為陸資企業，惟市政府未將此納入審查標準，潛藏補助陸資企業風險，允宜研擬跨單位通報協查機制；（四）補助件數創新低，未積極研議改進策略：113年度邀案、審查及核定補助數皆為近3年度（111至113年度）最低，惟市政府未積極善用CPC專業資源及研議改進策略，強化在地產業永續創新能量等情事。（詳乙－95頁）

三、持續推動變更主要計畫及擬定細部計畫，惟公辦都市更新事業計畫審議效率尚待提升，部分案件施工期程偏長，教育訓練及宣導作業未符合多元都市更新知識推廣目標，有待研議妥處，以逐步拼集大新竹核心生活圈更新輪廓，打造宜居永續城市：市政府為打造宜居永續城市，推動都市計畫整併，於106年度完成第一階段主要計畫整併後，112至113年間續辦第二階段變更及細部計畫，目前已進入新竹市都市計畫委員會審議階段。截至113年10月底止，累計辦理都市更新事業計畫58件，含審議階段38件、施工階段20件。經查計畫執行情形，核有：（一）公辦都市更新案件審議期程偏長：已申請報核之37件計畫，含公辦10件、民辦27件，截至113年10月底止，平均審議天數達2,496天及1,196天，歷經6.84年及3.28年均未審議完成，且公辦審議天數為民辦之2.09倍，有待提升公辦案件審議效率；（二）部分案件施工進度遲滯：施工階段計有已完工11件及未完工9件，尚未完工案件平均已施工3.40年，其中3件未取得建造執照者，推估平均辦竣期程恐逾7年；又該9件涉及容積獎勵面積計2.11萬平方公尺，有待掌握時效，以發揮都市更新效益；（三）推廣作為與中央政策不一致：市政府辦理6場都市更新說明會，惟未辦理都市更新、危老重建教育訓練與危老重建說明會，核與中央政府推動多元更新知識普及未合等情事。（詳乙－119頁）

四、為發展公路公共運輸，增進民眾搭乘公車意願，規劃市區客運路線及站點，並定期辦理客運業者營運及服務評鑑，惟整體公共運輸涵蓋率尚待提升，且部分路線班次及站點有待配合實際需求妥為規劃調整，又間有客運業者違規情事，亟待研謀改善，以提升公共運輸服務效能：市政府為提升大眾運輸服務，配合中央政府推動相關計畫，並調升營運補貼標準，協助業者穩定營運。經查公共運輸服務推動情形，核有：（一）公車運輸涵蓋區域未達4成：113年度市區汽車客運載客總人次為398萬餘人次，惟涵蓋區域僅占全市統計區數39.56％，逾6成區域未設服務，且其中部分地區人口密度高於平均，公車服務涵蓋率仍有待提升；（二）幸福小黃空駛率高於利用率：近3年度（111至113年度）幸福小黃服務計畫經費合計992萬餘元，惟客座利用率僅24.89％，空駛率達38.64％，使用效益未臻理想；（三）智慧站牌建置率與便利性待提升：截至113年底止，智慧型站牌僅設置84處，占總站牌數8.20％，其中鄰近新竹市轄內醫院、學校及觀光景點周圍500公尺範圍內者計53處，惟仍有2所醫院、34所學校及19處觀光景點，距離智慧型站牌逾千公尺，影響即時資訊與搭乘便利；（四）路線重疊、投入資源重複：113年啟用全電動「先導公車」路線，與既有182公車路線及新竹科學園巡迴巴士-橘線路線重疊率逾76％，顯有資源重複投入，影響整體運輸效益；（五）公車違規率高，影響乘車安全：定期辦理市區客運業營運及服務評鑑，截至113年底止，全市營運公車62輛中，有31輛公車、74車次涉違反道路交通管理處罰條例，尤以無障礙公車違規比率達58.62％，與保障行動不便者安全搭乘之政策目標未符等情事。（詳乙－124頁）

五、為打造無障礙、友善之就業與生活環境，興建新竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，並委外經營1樓空間，惟契約訂定未臻周妥，減損權利金收入，又未依規定將財產列帳，且部分財產閒置，有待檢討改善：市政府為鼓勵民間參與、提升身心障礙者就業，推動民間機構進駐新竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓，以多角化商業經營模式活化空間。經查其執行情形，核有：（一）契約管理欠佳，致權利金減收：市政府於110年3月與4家業者共同簽訂委託經營契約，惟未明訂點交條件與期限，致部分業者延遲1年7個月及1年9個月始完成點交，另有1家迄未完成點交，估計減少權利金收入逾202萬餘元，契約內容未臻周妥，未能確保市政府財政收益；（二）履約保證金機制設計未周妥：依契約規定，點交前需繳交10分之1履約保證金，其餘90％保證金待完成點交後繳交，惟1家業者最終未進駐，實際僅繳交數千元，保障明顯不足，未能反映實務風險；（三）設備閒置，影響資產效益：市政府共支出645萬餘元購置廚房設備，原供烘焙餐廳使用，惟因點交作業未完成，設備閒置迄今逾3年未曾使用，部分另遭移置室外空間存放，使用效能不彰等情事。（詳乙－138頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

113年度新竹市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.新竹市總決算審核結果，歲出決算修正減列1,833萬餘元，審定為258億4,088萬餘元。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正減列收入280萬元，審定總收入（含基金來源）129億6,888萬餘元；增列支出2億941萬餘元，審定總支出（含基金用途）127億5,564萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款959萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符合法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計1,261萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本室對新竹市政府所提建議意見計有8項（詳乙-3至9頁），分述如次：

1.歲計賸餘創近年新高，公共債務未償餘額大幅減少，惟自籌財源金額及占比逐年下降，又歲出保留數暨以前年度歲出轉入數之未結清金額逐年增加，間有部分保留案件連續數年未有效執行，且受財經情勢影響，債務付息支出增加，亟待拓展增進自主財源及強化財政紀律與預算執行績效，以維財政永續與市政發展。

2.積極爭取中央政府補助，以推動市政建設計畫，執行成效逐步展現，惟考核總成績連2年下滑，社會福利及教育等2面向成績及排名為近5年新低，又部分補助計畫或工程執行進度落後，間有全數未執行經中央撤銷補助經費，致鉅額經費保留或執行賸餘註銷情事，亟待研謀強化計畫與預算執行管控作業，以提升施政績效。

3.為布建城市智慧照明設施，持續辦理路燈裝設及修護工程，惟路燈平均使用年限偏高，造成光源衰退，且未曾辦理全市路燈普查，部分路燈未滾動檢討照明效能或電費計價方式，維護管控機制欠周延，允宜通盤研謀改善，並優先評估竊盜與婦幼案件及易肇事交通地點路燈布建點位之妥適性。

4.辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，透過解編或取得、撤銷公共設施保留地，以促進土地資源有效運用，惟作業期程已歷時逾9年，仍未獲內政部核定公告實施，及部分公共設施用地尚未依劃設用途徵收或開闢使用，有待研謀改善，提升執行效能。

5.持續辦理公有財產檢核、清查占用及閒置活化等管理措施，惟間有部分公有房地遭占用或閒置，允宜研謀精進管理活化運用機制，以維護政府公產權益。

6.為改善轄內停車問題，爭取獲得前瞻基礎建設計畫款項興建停車場，惟部分停車場興建計畫執行進度落後，又以舉借自償性債務籌措資金，惟未依工程進度妥酌債務舉借時點，徒增利息支出，且部分停車場營運績效欠佳，有待研謀改善，以發揮公共建設效益。

7.前瞻基礎建設計畫部分案件推動前準備或評估審查作業未盡周延，致計畫執行成效欠佳，或計畫進度遲緩，亟待妥謀改善，以利計畫推行。

8.為因應高品質表演藝術之觀賞需求及提升在地藝文水準，推動新竹國際展演中心新建計畫，惟未覈實評估計畫內容，多次變更場館需求及規模，計畫進度推遲逾3年，未達成興建大型專業展演空間目標，又統包工程審標作業欠周，復未就工程進度落後及早檢討因應，肇致工程停滯並終止契約，亟待研謀改善。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效、市營事業及各基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者3件（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.新竹市政府辦理新竹國際展演中心新建計畫，計畫總經費11億8,284萬餘元，核有：文化局主辦國際展演中心新建計畫，未覈實評估計畫內容，遭補助機關質疑其可行性，嗣以營運需求變更等事由，多次變更場館需求及規模，與原計畫內容差異頗巨，未達成興建大型專業展演空間之目標；復未評估機關人員能否勝任統包案之審查及管理工作，及時委託專案管理，以協助篩選最有利標統包工程廠商，致計畫進度推遲逾3年；工務處代辦國際展演中心暨停車場新建統包工程巨額採購，未依相關規定於資格審查表明訂應檢附特定資格之證明文件，亦未詳實審查投標廠商是否確實檢附，致將未依規定檢附工程實績證明文件之投標廠商判定為資格合格並予決標，其審標作業核有欠周；施工期間復未就統包廠商屢未出席變更契約議價作業，及工程進度落後幅度持續擴大且未見改善等事徵，及早檢討因應，肇致逾預定完工日期1年餘，工程仍屬停滯狀態。

2.新竹農產運銷股份有限公司經營管理，新竹市政府持有100％股權，公司資產總額8,758萬餘元，核有：市政府明知新竹農產運銷股份有限公司（下稱新竹農產公司）長年發生本業虧損之主因為使用管理費久未調整，卻遲未依監察院調查意見調漲承銷人使用管理費，且決策反覆，致該公司分貨場使用管理費逾30年仍未予調整，加諸垃圾處理費及設備維修保養費等支出呈上升趨勢，致本業長期發生虧損，經營效能欠佳，影響公司永續經營；市政府於新竹農產公司地下一樓規劃臨時分貨場供攤販長期使用，未符使用執照所列防空避難之用途，雖於101年即研提搬遷計畫案，惟因都市計畫審議部分資料遲未補正，且未循其他途徑解決用地問題，具體新建計畫仍付之闕如，致歷時11年防空避難室仍供攤商使用，無法保障民眾生命財產安全。

3.新竹市文化局辦理將軍村圖書資訊園區委託營運管理計畫，該園區整建計畫總經費計2億4,437萬餘元，核有：園區多棟歷史建物僅轉租餐館業、飲料店業經營，各棟營運定位與功能已變更，且未與原規劃知識學主題連結，文化局仍予同意營運計畫及年度事業計畫，復未督促廠商建置雲端資料庫軟硬體設備，實際營運結果與原預計打造一座讓民眾透過五感體驗進行多元化探索之創新圖書資訊園區有間；文化局就廠商未依契約履行事項未妥予督促改善，甚有再耗費公帑代替廠商履行契約責任情事；且未釐清各該棟建築物使用類別適法性及確保防火設施安全性，影響建物使用安全；又未本於主管機關權責督促廠商落實辦理日常管理維護工作，未善盡履約管理責任。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、市營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類71項（表2，甲－51頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有設置多元殯葬設施，並提供殯葬服務，以滿足民眾需求，惟相關規費多以現金收繳，且內部控制機制未妥設高風險因子，尚待研參標竿作法，強化管理機制及制度規章，以降低潛存管理風險；辦理逕行舉發違規停車，以維護交通品質，惟部分違規標示單存根聯遺失，或未能落實續行舉發，且註銷流程及考核作業未臻周延，衍生不當銷單風險，又交通違規資訊系統遭遇資通安全事件未即時通報與應變，有待檢討改善，以強化執法效能及資訊安全；取締交通違規以維護道路安全秩序，惟間有經員警舉發之交通違規案件未製單開罰，或逾期移送入案，有待檢討改善，以強化案件處理時效等4項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有連續6年歲計賸餘，且呈增長趨勢，惟自籌財源未明顯成長，開源措施成效尚未顯著，又獎補助費及自訂社會福利等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算，亟待增進自主財源，檢討衡酌財政量能，妥適配置政府有限資源；賡續推動各項開源措施，以提升自籌財源，惟整體執行成果較112年度下降，開源項目涵蓋範圍未臻完整，又部分規費檢討作業未具體分析相關成本費用，另有半數機關學校節電措施執行結果未達目標，逾5成執行單位尚未導入能源管理系統，有待研謀改善，以提升執行績效，並強化財政結構；部分機關歲出預算執行成效欠佳，工作計畫進度落後，部分計畫保留多年仍未執行完竣，亟待檢討續予保留之必要性，或督促強化計畫執行，以提升施政績效與財政資源使用效能等45項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有持續清查公有房地，惟間有部分土地盤點作業未臻落實，閒置土地資訊未公告於媒合專區，轄管外市縣非公用土地逾9成未妥擬管理運用計畫，抵費地閒置未規劃多元用途，有待檢討妥處，以健全公有財產管理；為發揚地方傳統特色產業，申請撥用國有不動產建置米粉體驗館，惟委託管理作業程序未符規定，且場館獲撥用已逾13年，長期閒置未達成預期目標，亟待研謀改善，以發揮應有之財物效能；設置香山客運站，以強化香山區及周邊大專校院之公共運輸服務功能，惟近年行駛班次減少、客運業者退場及候車月臺使用效益下滑，有待研謀改善，以兼顧基本民行需求及提升公共資源運用效益等12項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有為促進產業發展並帶動觀光事業，設置作業基金，期財務自給自足達成最佳效益，惟部分帳務劃分及財務管理未臻妥適，長期仰賴撥補及舉債支應，累積短絀持續擴大，財務結構未見改善，且重大投資計畫亦未如期達成預期目標，有待研謀改善；設立公司經營果菜農產批發及零售業務，以確立果菜運銷秩序，並兼顧產銷雙利，惟分貨場使用管理費久未調整且決策未定，致長年本業發生虧損，影響公司永續經營；地下一樓防空避難室未依用途使用，且遷建計畫未有具體進度，亟待研謀改善，以強化經營體質與落實法令規範；農產公司持續辦理蔬果農藥殘留檢驗，檢驗站獲中央考評為特優，惟現行檢驗方法可檢出農藥種類範圍有限，又承銷人考核作業及內部控制機制未盡周延；另配合市政府辦理食學知味好市加倍放大券活動，攤商參與率未及3成，亟待檢討改善，以提升經營效能等3項。

5.對於採購作業提出意見者，計有為提供民眾學習活動與空間服務，推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，部分工項施工品質欠佳，亟待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工；為提升市民運動設施品質，辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，惟賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，又審核工程預算書欠周延，且工程進度落後，未達原定績效目標，亟待檢討改善；推動市政建設辦理各項建築工程，惟部分工程未落實材料數量實質審查作業，或未明列損耗已包括在單價內，存有審核及溢付風險，有待加強宣導程序遵循及數量審核規範，以提升公共投資效益等5項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有受理調查職場霸凌申訴案件，維護員工權益，惟部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，間有申訴管道設置未盡多元及外部專業人士參與調查比率仍待提升，有待研謀改善，以建構友善職場環境；為舒緩民眾長期或經常性停車需求，提供多元時段月票予需求者購買，惟部分月票發售情形與規定不符，部分停車場使用率尚待提升，且月票發售相關資訊公開未臻適足，部分使用單位不符免責車輛資格規定，尚待研擬修訂相關規範及管理機制等2項。

三、稽察違失之成果

表1  審計部臺灣省新竹市審計室於114年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 市政府代管國有土地未確實辦理年度盤點與登載作業。（普通公務） |
| 2 | 警察局所屬部分單位違規停車逕行舉發標示單存根聯毀損或遺失。（普通公務） |
| 3 | 新竹農產運銷股份有限公司業務員駕駛公務車輛違反交通法規肇生事故。（營業） |
| 4 | 消防局第二大隊金山分隊隊員駕駛消防警備車輛不慎發生事故，致車輛毀損。（普通公務） |
| 5 | 警察局交通違規資訊系統遭遇資通安全事件未即時通報與應變，致違規案件未依規定舉發。（普通公務） |

稽察發現各機關、市營事業及各基金之人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於113年度陳報監察院備查者1件，受處分人員1人次，核予申誡處分（陳報期間為113年1月1日至12月31日），係新竹市殯葬管理所辦理永生園納骨堂箱位增設暨告示牌統整工程案，核有採購作業疏失。另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件5件（表1），受申誡處分人員共計8人次。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有70項（表2），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，乃賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者17項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者52項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見17項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表2　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 71 | 4 | 45 | 12 | 3 | 5 | 2 | 70 | 17 （24.29％） | 1 （1.43％） | 52 （74.29％） |
| 市政府 | 30 | － | 21 | 4 | － | 4 | 1 | 29 | 7 | － | 22 |
| 民政處 | 3 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 地政處 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 稅務局 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 教育處 | － | － | － | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 文化局 | 6 | － | 4 | 1 | 1 | － | － | 4 | 3 | 1 | － |
| 產業發展處 | 6 | － | 3 | 1 | 2 | － | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 警察局 | 2 | 2 | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 消防局 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 環境保護局 | 4 | － | 2 | 1 | － | 1 | － | 4 | － | － | 4 |
| 都市發展處 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 交通處 | 4 | － | 2 | 1 | － | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 社會處 | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 勞工處 （勞工及青年處） | 2 | － | 1 | 1 | － | － | － | 3 | 2 | － | 1 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。