乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、市政府主管

（一）	連續6年歲計賸餘，且呈增長趨勢，惟自籌財源未明顯成長，開源措施成效尚未顯著，又獎補助費及自訂社會福利等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算，亟待增進自主財源，檢討衡酌財政量能，妥適配置政府有限資源	乙-10

（二）	賡續推動各項開源措施，以提升自籌財源，惟整體執行成果較112年度下降，開源項目涵蓋範圍未臻完整，又部分規費檢討作業未具體分析相關成本費用，另有半數機關學校節電措施執行結果未達目標，逾5成執行單位尚未導入能源管理系統，有待研謀改善，以提升執行績效，並強化財政結構	乙-12

（三）	部分機關歲出預算執行成效欠佳，工作計畫進度落後，部分計畫保留多年仍未執行完竣，亟待檢討續予保留之必要性，或督促強化計畫執行，以提升施政績效與財政資源使用效能	乙-14

（四）	推動施政計畫並管制進度成效，惟交通改善等施政項目民眾滿意度不高，又詐欺案件比率及財損金額為全國最高，間有部分計畫進度落後或施政績效衡量指標執行率未達8成，有待研謀改善，以增進施政效能	乙-15

（五）	申請中央政府計畫型補助款，推動施政及重大公共工程，惟部分計畫前置作業及執行未臻周妥，致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，間有辦理撤案或廢止計畫，亟待強化管控機制，以提升計畫效益，俾達施政目標	乙-17

（六）	為推動各項施政，積極爭取一般性補助款以減輕財政負擔，113年度考核成績較上年度提升，惟整體執行成效仍有精進空間，允待探究問題癥結並妥謀改善	乙-19

（七）	賡續推動永續發展，獲致優良評比，並發布2050淨零排放白皮書，提出淨零排放路徑，惟尚未研謀制定淨零自治條例，又間有溫室氣體減量執行方案目標訂定過於寬鬆，或部分推動策略未達預計目標，溫室氣體排放量下降幅度低於全國平均，有待研謀改善，以強化氣候治理	乙-20

（八）	響應綠色運輸推動共享電動機車及設置全國首座電動公車公共充電樁，惟共享電動機車服務量能有限，又公務車及營運公車電動化比率偏低，且高油耗之老舊垃圾清潔車占比達3成，影響空氣品質甚巨，允宜輔導民間業者擴大共享電動機車服務範圍及提升營運公車電動化比率，並由公部門率先汰換老舊車輛，以加速交通運具淨零轉型及落實低碳城市目標	乙-22

（九）	為改善市區交通，提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫可行性研究及大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，影響預算執行與施政成果展現，亟待檢討改進	乙-25

（十）	配合中央政府推動多元居住支持政策，並辦理新竹市青年租金加碼補貼計畫，惟包租代管媒合戶數與執行率未如預期，青年租金加碼補貼申請案件數亦偏低，執行成效欠佳，有待研謀改善，強化推動策略，精進配套措施，以落實安居宜居之政策目標	乙-26

（十一）	賡續推動「0-6歲市府養」各項友善育兒政策，惟公共化教保與托育服務量能及近便性不足，臨時托育照護亦未臻周延，間有托嬰中心稽查缺失頻仍，有待因應區域需求強化資源配置，妥為研謀改善，以營造友善育兒環境	乙-27

（十二）	興辦各項重大建設計畫，以提升市民福祉，惟多件工程基地遭掩埋營建廢棄物，又營建剩餘土石方及營建事業廢棄物管理機制建置進度遲緩，土方交換及再利用比率連年低於全國平均值，土方管理作業有待運用創新技術精進改善，並向權責義務人求償移除費用	乙-31

（十三）為提供民眾學習活動與空間服務，推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，部分工項施工品質欠佳，亟待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工	乙-33

（十四）	為提升市民運動設施品質，辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，惟賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，又審核工程預算書欠周延，且工程進度落後，未達原定績效目標，亟待檢討改善	乙-34

（十五）	督導所轄各級學校辦理校園安全防護，惟部分學校監視器未正常運作，或未於校園安全地圖標示安全死角，或未訂定校園門禁管理規範，潛藏校園危安風險，有待研謀改善，以強化校園安全	乙-35

（十六）	受理調查職場霸凌申訴案件，維護員工權益，惟部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，間有申訴管道設置未盡多元及外部專業人士參與調查比率仍待提升，有待研謀改善，以建構友善職場環境	乙-36

（十七）	持續推動兒童及少年保護性業務，惟受虐數及結案後再通報案件未能有效減緩，間有社區支持計畫目標服務對象參加意願低落，有待研謀改善，以維護兒少身心健全發展	乙-37

（十八）	營造友善人本環境及打造城市休閒綠廊，規劃公私協力推動關埔地區空橋建設，並申辦城鎮風貌及創生環境營造等補助計畫，惟慈雲路空橋工程進度延遲，經費鉅額保留，及部分公園改善工程亦執行落後，補助計畫未依限發包，致補助款流失，亟待檢討改善，以完備友善行人環境	乙-38

（十九）推動公園綠地改造計畫，打造宜居城市休憩空間，惟監視錄影系統設置涵蓋率偏低，且公園認養參與程度不足，間有部分環境清潔維護作業未臻落實，有待強化公園監視系統布建，檢討優化認養政策並精進清潔維護機制，以提供民眾安心和諧之公共環境	乙-41

（二十）為發揚地方傳統特色產業，申請撥用國有不動產建置米粉體驗館，惟委託管理作業程序未符規定，且場館獲撥用已逾13年，長期閒置未達成預期目標，亟待研謀改善，以發揮應有之財物效能	乙-42

（二十一）	設置香山客運站，以強化香山區及周邊大專校院之公共運輸服務功能，惟近年行駛班次減少、客運業者退場及候車月臺使用效益下滑，有待研謀改善，以兼顧基本民行需求及提升公共資源運用效益	乙-44

（二十二）	積極爭取中央政府前瞻基礎建設計畫經費補助辦理新竹漁人碼頭水環境改善計畫，有助完善遊憩設施及提升服務功能，惟部分工程未落實品質管理、計畫執行成果未如預期；波光市集及南寮旅遊服務中心委託營運管理，間有履約管理未盡周妥，亟待檢討改善	乙-45

（二十三）	為配合行政院非核家園政策，持續推動公有土地標租設置太陽光電設備，惟部分太陽光電案場具高致災風險，管理維護亦未臻周延，又學校光電球場標租案歷時逾2年仍未完成發包，且市轄學校風雨球場設置率未及2成，有待研謀改善	乙-47

（二十四）	推動校園周邊道路改善計畫，並提供弱勢學生午餐補助，惟整體學校通學步道改善工程採購發包及施工進度未如預期，另弱勢學生採行紙本餐劵供餐方式，兌餐便利性及可近性不足，有待研謀改善，以維護學童通行安全及健康權益	乙-49

（二十五）	為降低地震造成危害，持續推動校舍耐震能力提升，惟部分校舍氯離子含量偏高、具混凝土中性化現象或前次辦理耐震能力評估已逾15年，又耐震能力未符合現行耐震設計規範，規劃以先建後拆方式辦理，惟新建校舍完工前仍持續使用既有建築物作為教學用途，允宜落實巡檢機制與耐震評估，以確保教學環境安全無虞	乙-51

（二十六）	為打造永續發展的宜居城市，持續推動國土計畫業務，惟部分應辦事項進度較預計完成時程落後，又所提送新竹市國土功能分區繪製說明書（草案），劃設海洋資源地區及農業發展地區面積，較原公告計畫減少，允宜加強兼顧農業、海洋資源保育及城鄉發展需求，妥為劃設國土功能分區，以落實土地永續利用目標，並促進糧食安全與海洋生態保育	乙-52

（二十七）	持續清查公有房地，惟間有部分土地盤點作業未臻落實，閒置土地資訊未公告於媒合專區，轄管外市縣非公用土地逾9成未妥擬管理運用計畫，抵費地閒置未規劃多元用途，有待檢討妥處，以健全公有財產管理	乙-54

（二十八）	推動市政建設辦理各項建築工程，惟部分工程未落實材料數量實質審查作業，或未明列損耗已包括在單價內，存有審核及溢付風險，有待加強宣導程序遵循及數量審核規範，以提升公共投資效益	乙-55

（二十九）	辦理工程施工查核，有助強化公共建設品質管理機制，惟查核選案尚未納入輿情關注事項，或部分工程品質管理制度仍有精進空間，允宜研謀改善，以提升公共建設之品質與效益	乙-56

（三十）	為改善都市環境與提升市民休憩品質，辦理公園廣場及人行空間等改善工程，並增設專責維護管理中心，惟部分公園管理制度規章未及配套修正，致管理權責混淆，又部分工程完工後，未落實辦理財產產籍登記及設施管理維護未臻周延，亟待檢討改善	乙-57

參、民政處主管

1.為提升殯葬服務品質，制定自治條例，並定期辦理評鑑作業，惟部分業者違法提供殯葬設施或禮儀服務，且間有業者連年未參與評鑑，評鑑方式未臻周妥，另有管理基金提撥不足及制度規章未盡完備，亟待檢討改善	乙-62

2.設置多元殯葬設施，並提供殯葬服務，以滿足民眾需求，惟相關規費多以現金收繳，且內部控制機制未妥設高風險因子，尚待研參標竿作法，強化管理機制及制度規章，以降低潛存管理風險	乙-64

3.持續擴充火化爐運轉量能，惟整修完成未即時取消施工期間設限火化數之管制措施，影響設施運轉量能；委託代操作廠商採人工作業致管制報表疏漏，及部分月份水電瓦斯費偏高，回饋金發放實施計畫未滾動調整內容，有待檢討改善	乙-65

肆、地政處主管

（一）為提升土地價值及促進城市發展，辦理市地重劃，惟實際辦理期程落後多年，且迄未依原訂計畫進行後續土地利用，部分重劃作業程序亦未臻周妥，尚待研謀改善，建置及落實內控機制，以降低潛存管理風險	乙-68

（二）升級幸福宜居網系統功能，並獲頒多項獎項，惟滿意度調查內容未滾動調整且回應率偏低，亦未即時與廠商召開啟始需求訪談會議，系統加值功能未充分發揮，允宜研議改善，以提升系統效能及落實安居科技城願景	乙-69

伍、稅務局主管

1.防止新欠及清理舊欠績效獲財政部考核評定第1名，惟仍有部分房屋稅、地價稅及印花稅未依實際使用情形課徵，稅籍資料尚待釐正，以維護租稅公平	乙-71

2.為落實智慧治理施政目標，持續推動電子稅單及地方稅e化繳稅，惟稅單電子化比率偏低，且e化繳稅程度仍有提升空間，有待研謀改善，俾提升稽徵行政效能	乙-72

柒、文化局主管

（一）	為保存眷村文化資產，委託經營將軍村園區，惟實際營運結果與原規劃打造多元化探索之創新圖書資訊園區目標有間，且有多項管理維護未依契約履行，長年未妥予督促改善，亟待研謀妥處，並善盡履約管理責任	乙-76

（二）	為突破兒童探索館重啟困境，辦理現況評估，惟評估範疇僅涵蓋頂樓附加結構物存廢，未能活化全棟空間，亦未見完整營運計畫，即擬續投鉅資，衍生財務風險；木製或紙製特展品長年置於1樓，易受潮毀損或遭遇蟲蝕之虞，又受限授權條款無法移展他處，允宜審慎規劃轉型策略，邁向親子夢土願景	乙-78

（三）	推動新竹少年刑務所文化資產保存與活化，惟職務官舍群修復工程進度落後，演武場委外策展活動推廣效益及對象仍有精進空間，另部分古蹟或歷史建築損傷或管理維護尚待改善，允宜研謀善策，以利文化資產永續發展	乙-80

（四）	廣設圖書服務據點及充實館藏量，惟受圖書館新總館興建計畫影響，間有封存館藏25萬餘冊未供借閱，特色主題館藏管理欠周，電子書使用率及部分微型圖書館書籍借閱周轉率偏低，允宜檢討妥處，以持續推動各區特色主題及充分發揮圖書資源效益	乙-81

（五）	為營造友善安全自行車運動環境，促進香山地區觀光發展，辦理香山區鹽港溪流域自行車道計畫，惟未落實生態檢核作業，未確實取得土地使用同意，規劃設計及施工未盡周妥，致計畫推遲多年迄未完成，有待研謀改善	乙-83

（六）	為促進產業發展並帶動觀光事業，設置作業基金，期財務自給自足達成最佳效益，惟部分帳務劃分及財務管理未臻妥適，長期仰賴撥補及舉債支應，累積短絀持續擴大，財務結構未見改善，且重大投資計畫亦未如期達成預期目標，有待研謀改善	乙-85

捌、產業發展處主管

- 為促進人與動物和諧關係，已制定動物保護自治條例，並推動相關建設，惟寵物自然葬區尚待推動建置，間有新建寵物公園工程執行進度欠佳，且部分行政區未設置寵物公園，又人犬衝突事件攀升，及特定寵物業管理亦欠周，有待研謀改善，以健全寵物善終服務及建構友善動物城市	乙-89

- 為改善園區環境，推行動物園再生計畫，惟參觀人次及門票收入逐年下滑，又設施委外經營履約監督未盡確實，有待研謀多元營運策略或申請環境教育設施認證場所，並強化履約監督機制，以提升服務品質並利園區永續經營	乙-91

- 設立公司經營果菜農產批發及零售業務，以確立果菜運銷秩序，並兼顧產銷雙利，惟分貨場使用管理費久未調整且決策未定，致長年本業發生虧損，影響公司永續經營；地下一樓防空避難室未依用途使用，且遷建計畫未有具體進度，亟待研謀改善，以強化經營體質與落實法令規範	乙-92

- 農產公司持續辦理蔬果農藥殘留檢驗，檢驗站獲中央考評為特優，惟現行檢驗方法可檢出農藥種類範圍有限，又承銷人考核作業及內部控制機制未盡周延；另配合市政府辦理食學知味好市加倍放大券活動，攤商參與率未及3成，亟待檢討改善，以提升經營效能	乙-93

- 委託專業單位辦理SBIR計畫，惟未因應永續發展潮流執行優先補助措施，廠商資格審查期限及條件未盡周妥，存有管理風險；邀案及核定補助數皆創新低，尚待研議改善，允宜確保計畫執行符合永續發展方向，形塑永續產業聚落	乙-95

- 設立專案辦公室鏈結產官學研資源與廠商需求，惟廠商申請資格不符率逐年攀升，重點區域成效欠佳，不利於銜接科技發展藍圖，且成果調查資料間有錯誤或欠周，有待結合ESG觀點，滾動檢視整體成效，以接軌國際產業發展趨勢	乙-96

玖、警察局主管

1.辦理逕行舉發違規停車，以維護交通品質，惟部分違規標示單存根聯遺失，或未能落實續行舉發，且註銷流程及考核作業未臻周延，衍生不當銷單風險，又交通違規資訊系統遭遇資通安全事件未即時通報與應變，有待檢討改善，以強化執法效能及資訊安全	乙-99

2.取締交通違規以維護道路安全秩序，惟間有經員警舉發之交通違規案件未製單開罰，或逾期移送入案，有待檢討改善，以強化案件處理時效	乙-101

拾、消防局主管

1.推動「消防公安345」政策，強化高樓層集合式住宅消防與公共安全，惟新竹市消防人口服務比仍高於全國平均，且預算員額占編制員額未及7成，尚有缺額待補實，又現有雲梯車有效救援樓高最多僅可抵達16樓層，間有車輛逾齡使用情形，有待研謀改善，以提升高空救援能量	乙-102

2.為提升搶救電動車與儲能系統之安全，陸續添購電動車滅火設備器材，惟轄內部分電動車充（換）電站周邊尚未設置消防栓或無替代水源，存有無法有效實施消防搶救風險，有待研謀改善，俾提升搶救效能	乙-103

3.持續充實災害搶救裝備器材，並應用無人機、消防機器人科技救災，惟裝備器材維護管理未臻完善，間有無人機專業高級操作證持證人力尚待補強，及消防機器人購置後多應用於消防演練，尚乏實際火警救援功效，有待研謀改善，以提升消防人員救災安全及效能，並發揮財物效益	乙-104

拾壹、衛生局主管

（一）為提升食品、藥事及化粧品安全管理，避免民眾受誤導，加強查核違規廣告，惟行政罰鍰作業流程及勾稽檢核機制未盡周妥，致部分違規裁罰案件漏未列管，又管理系統亦未臻完備，亟待檢討改進，以強化行政罰鍰管控機制	乙-108

（二）持續推動凍卵補助及慢性病照護網計畫，以鼓勵生育並促進民眾健康，惟補助計畫執行成效未如預期，提供代謝症候群健康照護服務合作醫事機構分布及收案人數不均，且成人預防保健服務利用率及B、C型肝炎篩檢涵蓋率低於全國平均，有待研謀改善，以提升服務量能	乙-109

拾貳、環境保護局主管

- 新竹市空氣品質雖屬全國較優地區，惟部分監測值未達標準，有待賡續強化固定及逸散等空氣污染源之稽查防制作為，以提升空氣品質，維護民眾健康	乙-113

- 全面升級清運車便民查詢網及清運網APP，提供即時掌握清運車動向之便民智慧服務，惟清運車輛即時位置與系統時間及排定班表存有落差，間有環保車輛使用管理情形未臻周妥，亟待檢討改善，以提升為民服務品質	乙-115

- 辦理轄內毒性及關注化學物質源頭查核管理，惟尚未完成毒災疏散避難原則之擬定，間有部分列管毒化物運作廠家平時整備及應變能力不足，且違規情形逐年增加，並重複發生相同違規樣態，有待研謀改善，以確保化學品運作安全及降低毒災事故風險	乙-116

- 設置空氣品質淨化區並媒合企業認養，改善空氣品質及提供休閒空間、促進生態保育與推廣環境教育及資源永續利用等功能，惟新設空氣品質淨化區進度未符預期，間有植栽稀疏或步道失修，有待研謀改善，以提高城市綠覆效益	乙-117

拾參、都市發展處主管

1.持續推動變更主要計畫及擬定細部計畫，惟公辦都市更新事業計畫審議效率尚待提升，部分案件施工期程偏長，教育訓練及宣導作業未符合多元都市更新知識推廣目標等情，有待研議妥處，以逐步拼集大新竹核心生活圈更新輪廓，打造宜居永續城市	乙-119

2.推動跨區容積移轉，以促進區域平衡發展及公共設施用地取得，惟未繕造送出基地圖冊，又容積移轉折繳代金制度施行逾8年，尚未有申請案件，尚待研議收取最低比率代金之可行性與公平性，以配合都市計畫發展需要，合理分配政府資源	乙-120

拾肆、交通處主管

1.為紓解火車站前商圈停車需求，以BOT方式將林森路停車場基地委託民間機構規劃作立體多目標使用，惟民間機構營運績效每況愈下，又附屬事業空間因申請變更用途致呈閒置情形；另公共藝術設置及回饋事項未督促依契約落實辦理，允宜針對民間機構營運持續虧損情形妥為因應，並加強履約監督管理，以確保公共服務品質與公共利益	乙-122

2.為發展公路公共運輸，增進民眾搭乘公車意願，規劃市區客運路線及站點，並定期辦理客運業者營運及服務評鑑，惟整體公共運輸涵蓋率尚待提升，且部分路線班次及站點有待配合實際需求妥為規劃調整，又間有客運業者違規情事，亟待研謀改善，以提升公共運輸服務效能	乙-124

3.運用基金財源推動公有停車場規劃設置，並導入智慧化停車管理，惟部分地區停車空間供需失衡情形仍待改善，智慧化管理設施建置尚有提升空間；另為落實人本交通理念，成立交通改善小組，惟行人死亡事故仍待強化改善，且有機車行駛人行道、停車格位標示及規劃未臻周妥，有待研謀精進	乙-127

4.為舒緩民眾長期或經常性停車需求，提供多元時段月票予需求者購買，惟部分月票發售情形與規定不符，部分停車場使用率尚待提升，且月票發售相關資訊公開未臻適足，部分使用單位不符免責車輛資格規定，尚待研擬修訂相關規範及管理機制	乙-130

拾伍、社會處主管

1.為有效管理及運用公益彩券盈餘分配款，設置基金俾利業務之執行及管理，惟待運用數持續攀升，部分項目考核成績連年未臻理想，且制度規章未臻周妥，及公開資訊透明度不足，允宜研謀改善，以期提升財務效能，及增進民眾福祉	乙-132

2.推動各地方社區成立關懷據點，以促進老人身心健康及社會參與，惟多數里別尚未設置，全市設置比率未達5成，尤以超高齡社會里別最為不足，又服務時段量能亦待提升，允宜檢視各里人口分布情形，妥適規劃據點布建及增加服務時段之可行性	乙-134

拾陸、勞工處（勞工及青年處）主管

1.為促進身心障礙者就業，設立新竹市身心障礙者就業基金，並制定收支保管及運用辦法，惟部分條文未合時宜，又辦理各項輔助業務，年度績效目標值訂定及執行未盡周延，另義務機關（構）進用業務及職業訓練課程尚待精進，以提升身心障礙者就業能力與機會	乙-136

2.為打造無障礙、友善之就業與生活環境，興建新竹市首座公立身心障礙者就業綜合大樓，並委外經營1樓空間，惟契約訂定未臻周妥，減損權利金收入，又未依規定將財產列帳，且部分財產閒置，亟待檢討改善	乙-138

拾捌、第二預備金

動支第二預備金推廣吉祥物形象行銷、辦公廳舍整修及系統建置等案，惟吉祥物尚未完成商標註冊及社群經營成效欠佳，又部分案件年度終了經費悉數保留或保留比率逾5成，有待督促檢討改善，以提升執行效益及維護政府權益	乙-142