壹、市議會主管

市議會主管僅新竹市議會1個機關，掌理議決市規章、市預算、市稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府及市議員提案事項，與審議市決算之審核報告、接受人民請願案及其他依法律或上級法規賦予之職權等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫7項，包括召開定期會及臨時會、議決法律案、預算案等重要事項，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，主要係議員公費助理勞、健保費及勞工退休金尚待核銷、113年度會訊半年刊印製案尚未完成，仍須繼續執行。未執行者1項，係第一預備金無業務實際需求，未予動支。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,000元，決算審核結果，審定實現數18萬餘元，較預算增加18萬餘元，主要係廢舊物資售價收入較預計增加。

2.歲出預算數2億1,676萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億48萬餘元（92.49％），應付保留數86萬餘元（0.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億134萬餘元，預算賸餘1,542萬餘元（7.12％），主要係人事費賸餘及業務費結餘。

3.以前年度歲出轉入數計38萬餘元，決算審核結果，審定實現數37萬餘元（97.20％）；減免（註銷）數1萬餘元（2.80％），主要係業務費結餘。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管僅新竹市政府1個機關，掌理全市各項市政行政事務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫29項，下分工作計畫43項，包括推動各項指標道路建設工程，提高公共污水下水道接管普及率，辦理橋梁檢測與維修，改善行人通行空間，打造宜居永續低碳綠色家園，提升大眾運輸優質環境，完善電動車充電服務，推動桃竹竹苗通勤定期票，新建學校校舍、運動場地及翻新老舊廁所，推動17公里海岸休憩服務設施改善，與提供公共托育與托嬰、布建社區照顧關懷據點等各項社會福利措施等重要施政項目，其中已執行完成者16項，尚在執行者27項，主要係慈雲路空中行人步道橋工程、社會住宅包租代管計畫委託專業服務案、建功綠帶暨周邊環境改善工程、新竹漁港漁產品直銷中心室內裝修及機電工程等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數173億3,977萬餘元，決算審核結果，審定實現數175億8,465萬餘元，應收保留數4億3,091萬餘元，主要係統籌分配稅款及中央政府計畫型補助收入依計畫執行進度核撥尚未撥入；合計決算審定數為180億1,557萬餘元，較預算增加6億7,580萬餘元（3.90％），主要係統籌分配稅較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計8億2,972萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數124萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列已取得債權憑證及逾行政執行法執行期限之應收歲入款未結清數，審定實現數4億7,789萬餘元（57.60％）；減免（註銷）數5,272萬餘元（6.35％），主要係上級政府補助收入因計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源而減少；應收保留數2億9,909萬餘元（36.05％），主要係中央政府計畫型補助收入依工程執行進度核撥，尚未撥入。

3.歲出原編列預算數197億643萬餘元，因辦理公共充電樁補助計畫、核發北門公有零售市場停止使用之攤（鋪）位使用人補助費、客雅水資源回收中心委託代操作維護（第三期）污泥清運處理費用追加等事由，經動支第二預備金2億1,467萬餘元，合計199億2,110萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數1,833萬餘元，係減列無須支用之超額保留款；審定實現數173億3,272萬餘元（87.01％），應付保留數12億5,484萬餘元（6.30％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為185億8,757萬餘元，預算賸餘13億3,353萬餘元（6.69％），主要係少子女化對策計畫之兒童托育公共化及準公共服務暨育兒津貼，與各項幼生就學補助較預計減少、地方教育發展基金人事費賸餘、債務付息依實際核支及基層建設公共工程結餘。

4.以前年度歲出轉入數計20億2,740萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億880萬餘元（49.76％）；減免（註銷）數1億2,818萬餘元（6.32％），主要係延平路二段（港北橋至延平路二段1544巷）排水改善工程多次流標，調整至以後年度辦理、號誌改善計畫獲中央政府補助辦理而減少支付等營繕工程結餘；應付保留數8億9,042萬餘元（43.92％），主要係新竹輕軌環線建設計畫、新竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程、新竹漁港直銷中心新建工程（含裝修後續擴充等）及東區三民國小通學廊道建置工程等，仍須繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

市政府主管僅新竹市地方教育發展基金1個特別收入基金單位（含49個分基金）。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等8項，實施結果，計有高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫等6項未達預計目標，主要係2至4歲育兒津貼及準公共幼兒園相關補助等經費支出較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘2,825萬餘元，與預算短絀4億7,361萬餘元，相距5億187萬餘元，主要係2至4歲育兒津貼及準公共幼兒園相關補助等經費支出較預計減少所致。

三、提供新竹市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供市政府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）歲計賸餘創近年新高，公共債務未償餘額大幅減少，惟自籌財源金額及占比逐年下降，又歲出保留數暨以前年度歲出轉入數之未結清金額逐年增加，間有部分保留案件連續數年未有效執行，且受財經情勢影響，債務付息支出增加，亟待拓展增進自主財源及強化財政紀律與預算執行績效，以維財政永續與市政發展。

112年度新竹市總預算執行結果，歲入決算審定數269億1,801萬餘元，歲出決算審定數246億3,488萬餘元，歲入歲出相抵產生賸餘22億8,313萬餘元，為109至112年度新高。經舉借債務63億元，償還債務70億5,000萬元，收支相抵賸餘15億3,313萬餘元。經查歲入歲出執行情形，核有：1.112年度自籌財源較111年度減少2億941萬餘元，且占歲入決算數之比率由109年度51.05％降至112年度41.14％，財政自給率下滑，須仰賴中央政府統籌分配稅及補助收入挹注財源，又政府預算資源有限，同期間以人事費及獎補助費為主之消耗性經常支出持續擴增，復以長年補助免費營養午餐及國中小教科書、發放安老津貼及重陽敬老金等支出超過中央政府一致標準，制約重大建設支出之成長，亟待因應新竹輕軌等重大公共建設所需財源，並衡酌財政量能及施政優先性，妥適配置資源與賡續強化開源節流措施；2.112年度歲出應付保留數21億872萬餘元，占歲出決算數比率8.56％，較111年度保留金額20億3,551萬餘元及同項比率8.48％提高，分別增加7,320萬餘元及0.08個百分點；以前年度歲出轉入數31億9,218萬餘元，執行結果，未結清數仍有13億3,090萬餘元，較111年度11億5,666萬餘元，增加1億7,424萬餘元。又近4年度以前年度歲出轉入數之未結清金額，由9億902萬餘元逐年提高至13億3,090萬餘元，增加4億2,188萬餘元，未結清數占轉入數比率亦由28.92％增至41.69％，提高12.77個百分點，顯示部分施政計畫執行與預算編列年度未臻配合，計畫執行進度落後，亟待督促檢討並強化計畫執行；3.112年度債務付息支出達1億265萬餘元，為近4年最高，亦較111年度增加3,850萬餘元，主要係中央銀行自111年3月起至112年底止5度升息，致債務付息支出增加。考量未來利率仍具變動風險，允宜審酌資金運用狀況，評估提前償還債務之可行性，以節省債息支出，減輕市庫負擔。

（二）積極爭取中央政府補助，以推動市政建設計畫，執行成效逐步展現，惟考核總成績連2年下滑，社會福利及教育等2面向成績及排名為近5年新低，又部分補助計畫或工程執行進度落後，間有全數未執行經中央撤銷補助經費，致鉅額經費保留或執行賸餘註銷情事，亟待研謀強化計畫與預算執行管控作業，以提升施政績效。

112年度接受中央政府一般性補助款挹注地方財源，辦理社會福利、教育及基本設施經費(含中央政府補助款及自籌款)分別為52億8,179萬餘元、6億9,449萬餘元及15億1,832萬餘元，經查其執行情形，核有：1.「社會福利」、「教育」、「財政績效與年度預算編製及執行」等面向，各名列縣市組中受考評16縣市之第15名、第14名及第13名，為110至112年度新低，而「社會福利」之得分成績欠佳，且因調高生育津貼致遭扣分，總成績未達80分，經中央政府依考核結果扣減分配數512萬餘元；2.112年度社會福利、教育及基本設施等面向經核定之補助計畫計有199項，惟計畫尚無執行數及執行率未達80％者，計12項，有待探究問題癥結，妥謀改善。另112年度辦理中央計畫型補助計畫計372項，補助經費55億2,457萬餘元，經查其執行情形，核有：1.部分計畫於111年獲中央政府核定補助，惟未即時納入112年度預算或追加預算，而係以墊付款方式遲至113年度始納編預算，不利財政秩序之維持；2.計畫經費賸餘而減免註銷數占各該計畫預算數之比率達20％且逾500萬元者，計有5項、金額合計1億2,206萬餘元，間有前瞻基礎建設計畫推動藝文專業場館升級及新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程等2項計畫金額計8,765萬餘元全數未執行，經中央政府撤銷補助經費；3.補助計畫保留數大於500萬元且占預算數比率逾50％以上者，計有20項、保留數合計8億5,894萬餘元，其中前瞻3期111年度新竹輕軌紅線建設計畫等15項、保留數計6億303萬餘元，計畫經費悉數未執行，且全額辦理保留待以後年度執行。允宜審慎辦理計畫先期審編作業，強化計畫執行及預算管控作業。

（三）為布建城市智慧照明設施，持續辦理路燈裝設及修護工程，惟路燈平均使用年限偏高，造成光源衰退，且未曾辦理全市路燈普查，部分路燈未滾動檢討照明效能或電費計價方式，維護管控機制欠周延，允宜通盤研謀改善，並優先評估竊盜與婦幼案件及易肇事交通地點路燈布建點位之妥適性。

市政府為提升照明品質，持續辦理路燈裝設及修繕作業。截至112年底止，公用路燈計2萬9,543盞，包含LED路燈2萬4,679盞、高壓鈉燈4,532盞、傳統燈具168盞及點位座標為空值或數值不完整者計164盞。經查公用路燈規劃建置與管理情形，核有：1.LED路燈已使用逾7年，光源衰退至70％者達2萬3,736盞，約占全市公用路燈之8成，又路燈平均故障率以高壓鈉燈11.83％最高，101年裝設之LED路燈8.76％次之，102及103年度裝設之LED路燈分別為5.28％及4.83％再次之，截至112年底止，須汰換光源衰退至50％之LED路燈8,570盞、高壓鈉燈4,532盞，合計1萬3,102盞，已逾4成，亟待通盤規劃完善汰換計畫期程；2.截至112年底止，新竹市公用路燈計2萬9,543盞，與台灣電力股份有限公司(下稱台電公司)112年度包燈電費單計4萬5,544盞，相差1萬6,001盞，台電公司雖多次建議辦理普查作業，惟迄至112底止仍未辦理；3.路燈搶修及維護工程將傳統型或舊型LED燈具汰換成新型LED燈具，間有未同時向台電公司辦理包燈電價契約容量變更情事，致節能效益無法完全展現，允宜通盤檢視；4.運用QGIS地理資訊系統套疊分析公用道路路燈清冊與交通事故及婦幼等刑事案件地點結果，部分交通易肇事路段或刑事案件發生地點，LED路燈間距大於安全間距性能要求，或路燈距離案發地點較遠，有待評估高風險路段照明不足之風險；5.多處故障路燈未編號，路燈例行性巡檢及盤點機制仍待強化，民眾通報案件處理天數逾30天者計78件，肇生行車及居住安全風險等情事，有待通盤研謀改善。

（四）辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，透過解編或取得、撤銷公共設施保留地，以促進土地資源有效運用，惟作業期程已歷時逾9年，仍未獲內政部核定公告實施，及部分公共設施用地尚未依劃設用途徵收或開闢使用，有待研謀改善，提升執行效能。

市政府於104年2月委外辦理新竹市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討委託技術服務案（下稱專案通盤檢討案），決標金額680萬元，截至112年底止，執行數476萬元，清查新竹都市計畫內之公共設施保留地計224處，私有地面積約195.63公頃。經查公共設施用地保留、徵收及使用情形，核有：1.經檢討宜解編或部分解編之公共設施保留地計有34筆、計畫面積約15.29公頃，惟自104年2月委外辦理專案通盤檢討案，截至113年4月底止，已歷時9年餘，仍未獲內政部核定公告實施，較原預定2至4年完成時程推遲甚久，允宜探究癥結原委妥為因應；2.據該府公告「變更新竹市都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）書」（108年12月），仍待需地單位編列預算取得之公共設施保留地計44筆、計畫面積約72.50公頃，所需經費約27億9,108萬元，惟多數需地機關未列管或未擬訂具體財務計畫，難以有效辦理徵收作業，亟待因應未來土地市價波動加重財政負擔之風險，研謀改善；3.依內政部國土測繪中心110年國土利用調查成果，市有公共設施用地尚有17筆空置，部分已屆細部計畫所列計畫目標年仍未開闢，允宜依計畫進行設施開闢，以加強公有土地使用效益並促進地區發展。

（五）持續辦理公有財產檢核、清查占用及閒置活化等管理措施，惟間有部分公有房地遭占用或閒置，允宜研謀精進管理活化運用機制，以維護政府公產權益。

新竹市截至111年底止，被占用市有土地計有295筆、面積2萬239.75平方公尺，帳列價值1億7,992萬餘元；房屋計有11棟、面積806.34平方公尺，帳列價值5萬餘元，112年1至9月僅清理收回（減少）土地20筆、面積548.30平方公尺，又增加土地6筆、面積248.37平方公尺，仍有被占用市有土地281筆、面積1萬9,939.82平方公尺，及房屋11棟、面積806.34平方公尺；另截至112年9月底止，經管閒置土地計有15筆、面積2,634.95平方公尺、帳列價值2,381萬餘元，閒置建物計95筆、面積6,143.04平方公尺、帳列價值88萬餘元。經查公有房地管理情形，核有：1.市有土地財產清冊帳列市政府財產卻無市有土地產籍資料檔相關資料者計6筆土地，土地所有權均屬私人，有待釐清妥適處理；2.市有土地產籍資料顯示管理單位為市政府，惟市有土地財產清冊查無資料者計413筆，持分面積合計7萬餘平方公尺，有待查明依規定登錄財產帳，並優先清查大面積土地（超逾100平方公尺）計95筆，以維護政府公產權益；3.經篩檢新竹市有土地面積100平方公尺以上之公路用地、花園用地、綠地等，發現有疑似遭占用作為住宅、商業、倉儲等使用，卻未有占用列管及出租紀錄者計21筆；4.經管土地1,183筆、房屋18棟，惟僅列管抽查出租（土地285筆、房屋3棟）及占用（土地253筆、房屋10棟）者，其餘土地645筆、房屋5棟均未納管，約占54.52％及27.78％，允宜妥善規劃辦理財產檢核或巡查，以健全財產管理作業。

（六）為改善轄內停車問題，爭取獲得前瞻基礎建設計畫款項興建停車場，惟部分停車場興建計畫執行進度落後，又以舉借自償性債務籌措資金，惟未依工程進度妥酌債務舉借時點，徒增利息支出，且部分停車場營運績效欠佳，有待研謀改善，以發揮公共建設效益。

市政府為紓解停車需求於108年間獲中央政府核定補助金額9億9,435萬餘元，連同自籌款10億4,015萬餘元，合計總經費20億3,451萬元，預計興建新竹漁人碼頭停車場、關埔國小地下停車場、市立棒球場停車場、新竹市圖書館地下停車場、停七立體停車場、園道五地下停車場及國際展演中心地下停車場等7案。經查停車場興建計畫執行情形，核有：1.前揭7案除新竹漁人碼頭停車場已完工營運外，餘關埔國小地下停車場等6項計畫尚在執行中，截至112年底止，執行率僅59.03％。其中，國際展演中心、停七等3處停車場之計畫執行率僅24.81％及35.14％，因統包廠商多項計畫送審延遲、施工品質欠佳、工程進度嚴重落後等，已分別於112年5月、111年12月終止契約，另行辦理結算或續建；新竹市圖書館地下停車場計畫執行率僅49.00％，因管線遷移影響工進等情事，亟待針對問題癥結研謀改善並加強管控；2.上揭7案計畫自籌款財源係以自償性借款方式籌措，惟因各該停車場工程進度未如預期，致舉借資金長期滯存專戶，且借款利率逐年上升，111及112年度實際利息支出合計338萬餘元，徒增利息負擔而衍生不經濟支出；3.為營造漁人碼頭觀光遊憩環境，興建漁人碼頭停車場，獲改善停車計畫中央核定補助款1,549萬餘元，地方自籌款1,995萬餘元，合計總金額為3,549萬元，建置522個汽車停車格位，惟實際停車率平日僅5.48％，假日為35.31％，實際停車率遠低於預期等情事。允宜研謀改善，以發揮公共建設效益及提升財務效能。

（七）前瞻基礎建設計畫部分案件推動前準備或評估審查作業未盡周延，致計畫執行成效欠佳，或計畫進度遲緩，亟待妥謀改善，以利計畫推行。

市政府暨所屬機關執行前瞻計畫，包含城鄉、水環境、數位、因應少子化友善育兒空間、軌道、綠能、食品安全及人才培育促進就業等8大類建設，截至112年底止，已核定計畫總經費109億104萬餘元（含補助款及自籌款），中央政府已核撥及自籌款合計98億9,492萬餘元，實現數79億6,056萬餘元，實現率80.45％。經查計畫執行情形，核有：1.城鄉建設方面：(1)辦理新竹國際展演中心新建計畫，截至112年底止，中央政府核定計畫經費11億7,116萬餘元，惟未覈實評估計畫內容，多次變更場館需求及規模，計畫進度推遲逾3年，復未就工程進度落後及早檢討因應，肇致工程停滯並終止契約；(2)辦理香山綜合休閒運動館新建工程，中央政府核定計畫經費2億57萬餘元（含補助款1億4,000萬元及地方自籌6,057萬餘元），惟辦理工程發包，囿於無廠商投標導致多次流標，未及時檢討編列合理預算，卻逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且工程預算實現比率連年偏低，部分施作項目經現場勘查核有品質缺失等情事；2.數位建設方面：推動基層機關資安防護機制，截至112年底，核定計畫總經費1億5,035萬餘元（中央政府補助1億524萬餘元），110至112年度採購案件計18件，惟部分核心資通系統未導入安裝端點偵測及應變機制，端點偵測防護系統軟體使用數量偏低，及部分軟體資產係屬大陸廠牌等。允宜研謀具體有效之改善措施，確保施政目標如期如質達成。

（八）為因應高品質表演藝術之觀賞需求及提升在地藝文水準，推動新竹國際展演中心新建計畫，惟未覈實評估計畫內容，多次變更場館需求及規模，計畫進度推遲逾3年，未達成興建大型專業展演空間目標，又統包工程審標作業欠周，復未就工程進度落後及早檢討因應，肇致工程停滯並終止契約，亟待研謀改善。

市政府責由文化局規劃，於東區公道五路原世博台灣館旁停車場用地興建新竹國際展演中心，並於107年7月爭取獲得中央政府前瞻基礎建設計畫核定補助，截至112年底止，獲中央政府核定補助總經費11億7,116萬餘元。經查計畫執行情形，核有：1.文化局可行性評估及先期規劃階段未周延考量需求目標及成本效益，於106年完成可行性評估及先期規劃，原預計設置3,000席之大型多功能展演廳，計畫總經費13億3,488萬元，預計於109年底完工；惟初期可性評估未臻周延，歷經7次修正計畫，最終規劃改為戲劇、舞蹈為主軸之劇場空間，席次驟降為858席，計畫總經費11億7,116萬餘元，展延至113年下半年完工，核與原計畫內容差異頗巨，未達成興建大型專業展演空間之目標，且預定完工期程由109年底推遲至113年下半年，計畫進度推遲逾3年，未能提供預期之服務功能；2.統包工程採購預算7億652萬餘元，加計後續擴充採購3億元，合計金額達10億652萬餘元，因屬巨額採購，惟109年4月開標，僅1家廠商投標，工務處未依規定審查核驗實績文件，判定為合格並予決標，其審標作業核有欠周。另該工程施作自110年1月動工，預估工期645日曆天，施工期間工務處遲未正視統包廠商屢未出席變更契約議價作業，且工程進度落後持續擴大等事徵，及早檢討因應，肇致已逾預定完工日期（111年11月7日）1年餘，工程進度停滯於34.87％，始於112年5月17日終止契約，影響計畫目標之達成等未盡職責或效能過低情事，亟待研謀改善。

四、重要審核意見

# （一）連續6年歲計賸餘，且呈增長趨勢，惟自籌財源未明顯成長，開源措施成效尚未顯著，又獎補助費及自訂社會福利等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算，亟待增進自主財源，檢討衡酌財政量能，妥適配置政府有限資源。

新竹市113年度總預算執行結果，歲入決算審定數292億178萬餘元，歲出決算審定數258億4,088萬餘元，歲入歲出相抵產生賸餘33億6,089萬餘元，經舉借債務48億元，償還債務68億元，收支相抵賸餘13億6,089萬餘元，連續6年歲計賸餘。惟自籌財源及占歲入財源比率逐年下降，消耗性支出逐年增加，財政尚非自足，迭經本室函請研謀改善，已復：將注意檢討強化各項開源節流措施，研謀財政改善方案，以維財政健全永續發展。經查113年度總預算歲入歲出與收支平衡情形，核有下列事項：

表1  歲入及歲出與自籌財源概況

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲入決算數(1) | 自籌財源(2) | 自籌財源占歲入決算數比率(2)/(1)×100 | 歲出決算數(3) | 自籌財源占歲出決算數比率(2)/(3)×100 | 經常支出(4) | 自籌財源占經常支出比率(2)/(4)×100 |
| 109 | 23,099,079 | 11,792,334 | 51.05 | 22,222,063 | 53.07 | 17,085,970 | 69.02 |
| 110 | 24,439,701 | 11,447,858 | 46.84 | 23,631,382 | 48.44 | 18,159,277 | 63.04 |
| 111 | 24,941,511 | 11,282,382 | 45.24 | 23,990,446 | 47.03 | 19,094,568 | 59.09 |
| 112 | 26,918,018 | 11,072,970 | 41.14 | 24,634,887 | 44.95 | 20,178,204 | 54.88 |
| 113 | 29,201,781 | 11,936,858 | 40.88 | 25,840,888 | 46.19 | 21,591,092 | 55.29 |
| 資料來源：整理自各年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.歲出規模逐年擴大，惟自籌財源未明顯增長，且占歲入及經常支出比率逐年下降，開源措施成效未顯著，亟待賡續增進自主財源：113年度歲計賸餘33億6,089萬餘元，與預算短絀7億1,176萬餘元，相距40億7,266萬餘元，較112年度歲計賸餘22億8,313萬餘元增加10億7,776萬餘元，且呈增長趨勢，財政狀況逐年改善。惟查主要係統籌分配稅與補助及協助收入等非自籌財源計172億6,492萬餘元，較112年度158億4,504萬餘元，增加14億1,987萬餘元所致，財政自足性不足。又近5年度(109至113年度，下同)歲出規模逐年增加，歲出決算審定數由222億2,206萬餘元，逐年增加至258億4,088萬餘元，增幅約16.28％，其中經常支出由170億8,597萬餘元，逐年增加至215億9,109萬餘元，增幅約26.37％，惟同期間自籌財源介於110億7,297萬餘元至119億3,685萬餘元之間，未明顯增加，占歲入決算審定數比率由51.05％逐年降至40.88％，下滑10.17個百分點；復以自籌財源占歲出決算審定數比率及占經常支出比率已分別由53.07％及69.02％降至46.19％及55.29％(表1)，分別下降6.88及

圖1  自籌財源與歲出概況

百萬元

資料來源：整理自各年度審核報告。

年度

13.73個百分點，顯示自籌財源增幅未能隨同歲出規模而擴增(圖1)，開源措施成效未顯著，相關施政計畫經費仍需仰賴中央政府統籌分配稅及補助收入挹注，亟待賡續拓展自主財源等情事，經函請研謀改善。據復：自籌財源相較於其他縣市尚屬穩健，仍將持續強化各項開源節流措施，以增裕庫收，逐步改善財政結構，提升財政自足能力。

圖2  經常門與資本門經費消長情形

資料來源：整理自各年度審核報告。

年度

年  度

2.經常支出規模及比率逐年遞增，資本支出占比相對下降，其中獎補助費占歲出經費逾6成，又連年編列超逾中央政府一致標準之自訂社會福利支出，亟待衡酌財政量能，適當檢討政府資源配置：(1)近5年度經常支出決算審定數由109年度之170億8,597萬餘元增加至113年度之215億9,109萬餘元，占歲出決算審定數比率由76.89％增至83.55％；同期間資本支出則由51億3,609萬餘元降至42億4,979萬餘元(圖2)，占歲出決算審定數比率由23.11％減至16.45％，顯示消耗性之經常支出比率增加，資本支出比率相對減少趨勢，不利城市整體發展與永續建設；(2)依歲出用途別分析，近5年度獎補助費占歲出決算審定數比率由109年度之54.75％上升至113年度之62.24％，金額更由121億6,663萬餘元劇增至160億8,297萬

圖3  歲出用途別概況

年度

資料來源：整理自各年度審核報告。

百萬元

餘元(圖3)，增幅達32.19％，反觀人事費、業務費、設備及投資等經費占歲出決算審定數比率皆呈現下降趨勢，又以設備及投資1項占歲出決算審定數比率由109年度之15.45％降至113年度之9.60％，金額亦由34億3,239萬餘元減至24億8,135萬餘元，減幅最劇，顯示獎補助支出即占歲出經費逾6成，已逐年排擠設備及投資等市政建設預算，不利經濟發展；(3)按行政院主計總處歷年辦理預算編列及執行預警項目審認結果，曾多次函囑該府應審慎檢討自訂社會福利政策，逐步降低超過一致標準社會福利支出。惟該府長年編列補助免費營養午餐及國中小教科書、發放安老津貼及重陽敬老禮金等超過中央政府一致標準之社會福利支出，及於113年度新增（調升）補助標準2項，近5年度補助及發放金額由109年度之16億5,836萬餘元，增至113年度之20億6,381萬餘元，成長幅度達24.45％，其中安老津貼及重陽敬老禮金支出亦隨社會高齡化趨勢，由12億6,517萬餘元增至14億5,710萬餘元，成長15.17％，獎補助支出持續擴張，且超過一致標準之社會福利支出，未適切訂定排富條款，排擠其他建設經費，為免造成財政持續性負荷及影響財政穩健性，亟待檢討衡量財政量能，妥適配置政府有限資源等情事，經函請研謀改善。據復：因應人口結構變遷、照顧長者福祉、鼓勵生育及支持弱勢族群等實際需要，並配合中央政府政策，推動各項社會福利政策，未來將視本市整體經濟社會發展情形，適時檢討現行各項政策，適度調整補助標準或增設排富條款，並持續強化開源節流措施，逐步改善財政並妥適配置資源，以利財政健全及永續發展。

# （二）賡續推動各項開源措施，以提升自籌財源，惟整體執行成果較112年度下降，開源項目涵蓋範圍未臻完整，又部分規費檢討作業未具體分析相關成本費用，另有半數機關學校節電措施執行結果未達目標，逾5成執行單位尚未導入能源管理系統，有待研謀改善，以提升執行績效，並強化財政結構。

市政府為推動執行開源措施、增裕庫收，訂定「新竹市政府開源措施及獎勵實施計畫」（下稱實施計畫）；另為撙節財政支出，訂有「新竹市政府暨所屬機關學校預算執行節約措施」。市政府111至113年度開源措施執行成果，分別獲致效益13億1,977萬餘元、25億2,436萬餘元、20億7,400萬餘元。經查開源及節約措施推動情形，核有：1.開源執行效益較上年度減少，罰鍰清理收繳率亦下降：113年度開源措施獲致效益20億7,400萬餘元，較預期效益增加12億3,530萬餘元，約147.29％，惟較112年度執行效益減少4億5,035萬餘元，約17.84％，主要係取得申請容積移轉之公共設施保留地及都市計畫變更回饋繳納代金等2項執行成果減少所致，又13項開源措施中，市立動物園門票收入1項未達預計目標，另實施計畫開源措施項目列有「提升以前年度罰鍰清理之收繳率」，惟113年度僅勞工處（113年9月1日改制為勞工及青年處，下稱勞工及青年處）提報開源執行措施，其餘衛生局等13個單位均未列入，且110至113年度帳列以前年度應收行政罰鍰之整體收繳率分別為20.03％、19.11％、18.46％、17.91％，呈逐年下降趨勢，允宜促請相關機關將清理績效納列開源措施項目，以提升執行成效；2.規費檢討未結合成本與物價指數，未審慎評估調整：截至113年底止，市政府所屬各機關單位已訂定規費收費基準計42項，經檢視112及113年度規費檢討資料，核有部分規費主管機關未具體分析相關費用、成本及消費者物價指數變動情形，僅以鄰近建築施工影響、場地設備老舊、非以營利為目的等情由未予審慎評估調整，且該等規費均逾10年以上未予調整，有待督促確實檢討，以維收費之公平性及合理性；3.節電成效未達預期目標，能源管理系統導入率偏低：依市政府及所屬機關學校113年度執行用電效率提升計畫節電成果資料，執行單位計有85個，經排除基期年因樓地板面積增加等因素而重新設定目標之5個單位後，執行單位為80個，其中已達成計畫目標者計40個，達成比率為50％，仍有半數（40個）未能達標；又截至113年底止，上開85個執行單位已導入能源管理系統者計35個單位（占比41.18％），另有6個單位規劃於114至115年間導入，餘44個單位（占比51.76％）尚未導入，且近2年度亦無相關規劃，有待研謀改善，並督促落實推動節電措施，以有效掌握用電資訊及提升用電效率等情事，經函請研謀改善。據復：1.市立動物園將規劃推動與生命教育及環境保育教育相關活動，並研議申請環境教育設施場所認證，以促進多元發展及永續經營；將請相關機關優先將應收罰鍰清理成效，列入提報開源項目；另將督促各機關單位積極研提預計目標，並妥善規劃及執行各項開源措施，以提升執行績效，增裕庫收；2.嗣後辦理規費檢討作業時，將要求主管機關確實分析相關成本、物價指數等因素，審慎評估調整收費基準，以維公平合理；3.將函請所屬機關學校落實推動節電措施，並編列預算規劃購置電源管理系統，以提升用電效率，並落實節能政策。

# （三）部分機關歲出預算執行成效欠佳，工作計畫進度落後，部分計畫保留多年仍未執行完竣，亟待檢討續予保留之必要性，或督促強化計畫執行，以提升施政績效與財政資源使用效能。

圖4  以前年度歲出轉入數與未結清數

百萬元                                                        ％

資料來源：整理自各年度審核報告。

新竹市113年度歲出決算審定數258億4,088萬餘元，較預算數281億1,083萬餘元，減少22億6,994萬餘元，約8.07％；113年度以前年度歲出轉入數計34億3,963萬餘元，執行結果，未結清數仍有17億9,748萬餘元，占轉入數之52.26％。有關以前年度歲出轉入數之未結清金額逐年增加，間有部分保留案件連年未有效執行情事，迭經本室函請研謀改善，已復：或辦理結算程序，或工程未完工，將督導廠商儘速辦理。經查113年度暨以前年度保留之歲出預算執行情形，核有：1.113年度該府及所屬機關歲出預算執行賸餘共22億6,994萬餘元，主要係市政府、衛生局、文化局、警察局及統籌支撥科目之經費賸餘，又賸餘比率逾10％者，除統籌支撥科目外，計有動物保護及防疫所（15.54％）與文化局（13.72％）2個機關；另歲出決算應付保留數17億2,462萬餘元，占歲出預算數6.14％，主要係市政府、文化局、環境保護局、衛生局及市立體育場等機關經費保留；又保留比率逾10％者，計有市立體育場（49.27％）、文化局（28.90％）、殯葬管理所（15.51％）及市立動物園（11.16％）4個機關，有待加強檢討提升歲出預算執行效率；2.113年度執行以前年度歲出轉入數結果，未結清數仍有17億9,748萬餘元，占轉入數之52.26％，較112年度同項金額13億3,090萬餘元及比率41.69％，增加4億6,658萬餘元及提高10.57個百分點，顯示歷年保留經費於113年度執行結果未達5成，工作計畫實現率偏低。又查近5年度(109至113年度)各機關於執行歷年保留經費之以前年度轉入數結果，未結清金額由9億902萬餘元增至17億9,748萬餘元，增加8億8,846萬餘元；未結清數占轉入數比率亦由28.92％增至52.26％，提高23.34個百分點（圖4），逐年提高，預算執行力尚待加強；3.113年度決算以前年度歲出轉入數之未結清數中，屬101至109年度保留已屆滿4年仍未能實現者，計有1億5,251萬餘元（表2），主要係市政府及文化局分別有8,271萬餘元及6,980萬餘元之經費保留多年未

表2  已保留逾4年之以前年度歲出轉入數與未結清數

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 以前年度轉入數 | 113年度減免(註銷)數 | 113年度實現數 | 113年度 未結清數 | 未結清數占轉入數比率 |
| 101-109合計 | 305,513 | 32,736 | 120,257 | 152,519 | 49.92 |
| 101 | 960 | － | － | 960 | 100.00 |
| 103 | 2,040 | － | － | 2,040 | 100.00 |
| 104 | 5,375 | － | 1,780 | 3,595 | 66.88 |
| 105 | 6,436 | 362 | － | 6,074 | 94.37 |
| 106 | 1,458 | － | 0.08 | 1,458 | 99.99 |
| 107 | 8,327 | － | 3,823 | 4,504 | 54.09 |
| 108 | 8,176 | 870 | 6,250 | 1,055 | 12.90 |
| 109 | 272,738 | 31,503 | 108,403 | 132,832 | 48.70 |
| 資料來源：整理自113年度新竹市總決算。 |  |  |  |  |  |

實現，顯示施政計畫之執行與預算編列年度未能配合，計畫執行進度落後，致長期懸列未結，其中市政府101及103年度轉入113年度待執行數計300萬餘元，業保留逾10年，惟113年度仍均未執行；106年度轉入113年度待執行數145萬餘元，執行結果，僅實現80元等，亟待檢討多年未實現計畫經費續予保留之必要性等情事，經函請研謀改善。據復：1.主要係部分工程範圍及金額龐大，所需時程較長，及部分工程多次流標，或變更設計等原因停工所致，將持續強化工程管理；2.保留項目多為跨年度計畫，將儘速辦理驗收付款，以提高預算執行效率；3.部分計畫已於114年4月底前辦理完竣或終止契約，其餘積極辦理中或儘速公告招標，以提升整體行政效能。

# （四）推動施政計畫並管制進度成效，惟交通改善等施政項目民眾滿意度不高，又詐欺案件比率及財損金額為全國最高，間有部分計畫進度落後，或施政績效衡量指標執行率未達8成，有待研謀改善，以增進施政效能。

| 表3 民眾滿意度未及5成之施政項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 調查期間 項目 | 113年2月 |  | 114年1月 |  |
|  | 滿意 | 不滿意 | 滿意 | 不滿意 |
| 交通建設和改善交通狀況 | 42.4 | 53.5 | 46.2 | 51.3 |
| 發展觀光旅遊與休閒活動 | 47.4 | 42.3 | 47.8 | 39.0 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

市政府為有效推動年度施政計畫與提升行政效能，訂定「新竹市政府施政計畫編訂及績效評核作業實施計畫」，依該府113年度施政計畫績效報告列載，各機關單位編訂施政計畫163項，並據以擬定計畫績效衡量指標312項。經查施政績效管理情形，核有：1.近3年度（111至113年度，下同）施政績效衡量指標達成目標比率，分別為91.89％、92.92％及93.91％，達成度均逾9成，惟據該府調查113年度施政滿意度結果，部分施政項目民眾滿意度不高，尤以「交通建設和改善交通狀況」及「發展觀光旅遊與休閒活動」項目，滿意度未達5成，且交通狀況施政表現，民眾不滿意度已超過滿意度（表3），並最希

圖5　113年12月各市縣詐欺受理數及財產損失情形

資料來源：擷取自內政部警政署165打詐儀錶板網站。

| 望該府優先解決塞車問題、加強推動道路品質改善及增闢停車場等，有待研謀因應改善，以增進施政效能；2.依據內政部警政署165打詐儀錶板，自113年9月至114年2月間，新竹市為全國詐欺案件每10萬人受理最多之市縣（圖5），又114年2月每10萬人遭詐欺財產損失金額高達5,269萬餘元，亦居全國之冠，亟待配合中央政府打擊詐欺政策目標，統整各局處規劃詐欺宣導及防制業務；3.依該府及所屬自行評核312項施政計畫績效衡量指標達成情形，「已達成目標」者293項（93.91％）、「達8成以上未達目標」者13項（4.17％）、「達6成以上未達8成」者2項（0.64％）、「未達6成」者4項（1.28％），部分計畫執行進度落後，績效衡量指標評核結果執行率未達8成者計6項指標，分別為交通處辦理新竹市電動車充電樁支數、智慧停管系統計畫進度、大新竹輕軌計畫紅、藍線整合可行性研究報告進度；城市行銷處辦理新竹市「Play 表4 施政計畫績效衡量指標未達80％情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 序號 | 機關單位 | 計畫名稱 | 績效衡量指標 | 執行率 |
| 1 | 交通處 | 完善新竹市電動車充電服務 | 電動車充電樁支數 | 46 |
| 2 | 交通處 | 智慧停管系統 | 智慧停管系統計畫進度 | 71 |
| 3 | 交通處 | 大新竹輕軌計畫 | 紅、藍線整合可行性研究報告進度 | 42 |
| 4 | 城市行銷處 | 宜居永續推動新竹市「Play for All」共融式公園 | 1.牛埔公園設施改善數量 2.中光公園設施改善數量 3.愛民、科園親子暨民享公園設施改善數量 4.金山面公園暨周邊環境設施改善數量 | 53 |
| 5 | 行政處 | 推動簡政便民市政服務 | 新竹通便民服務數 | 75 |
| 6 | 勞工處（勞工及青年處） | 積極輔導工會，穩定勞資關係 | 優化勞教場域：辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程 | 52 |
| 資料來源：整理自113年度新竹市政府施政績效報告。 |  |  |  |  |

for All」共融式公園設施改善數量；行政處推動新竹通便民服務數；勞工及青年處辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程等，執行率介於42％至75％之間（表4），主要係因充電樁尚待台電公司送電；系統前期規劃作業耗時；採購案多次流標、或涉及變更設計等，致工程延後（推遲）及執行率偏低等情事，經函請研謀改善。據復：1.每年編定施政計畫時，皆責請各局處考量施政願景及重要政策，設定具代表性、人民有感之關鍵績效指標，另為加強進度控管，規劃自114年7月起，增加1次施政計畫指標進度調查及檢討改善機制；2.反詐為市政府各機關單位皆須共同參與之任務，將統整規劃有關業務，整合各局處經驗，以期充分發揮跨單位與跨領域之合作綜效；3.已於114年5月啟用73支公有停車場電動車充電樁，另138支已完工惟尚待台電公司送電，將洽請加速送電；智慧停管系統計畫預計114年7月上網公告；新竹市及新竹縣輕軌紅、藍線整合可行性所需經費，俟向中央政府爭取補助後重啟招標；新竹通系統預計114年第3季上線試營運；加快共融式公園設施改善等工程施工進度，以提升執行率。

# （五）申請中央政府計畫型補助款，推動施政及重大公共工程，惟部分計畫前置作業及執行未臻周妥，致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，間有辦理撤案或廢止計畫，亟待強化管控機制，以提升計畫效益，俾達施政目標。

中央政府為促進全國經濟均衡發展，依財政收支劃分法及地方制度法相關規定，對地方政府得酌予補助，其中計畫型補助款金額龐鉅，其執行成效對民眾生活品質及地方發展影響甚巨。市政府及所屬113年度辦理中央政府計畫型補助計畫計457項，預算數71億3,904萬餘元（中央政府補助56億67萬餘元及地方配合款15億元3,837萬餘元）。經查補助計畫執行情形，核有：1.部分計畫經費悉數保留或保留比率偏高：補助計畫保留數占預算數比率達50％且逾500萬元者，計有23項、保留數合計9億3,622萬餘元，其中11項計畫經費悉數未執行，且全額保留合計5億7,853萬餘元，如：關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫等（表5），為避免計畫（工程）執行進度落後，有待強化計畫管控措施；2.計畫執行賸餘（或減免、註銷）數比率偏高：部分計畫執行賸餘（或減免、註銷）數占各該計畫預算數之比率達20％且逾500萬元者，計有11項、金額合計2億6,672萬餘元（表6），顯示計畫前置規劃未盡嚴謹，或執行進度未如預期，致撤案或編列預算未執行，有待督促審慎規劃評估並檢討改進；3.計畫規劃設計或執行未臻周妥，致執行期程屢有延遲，間有遭廢止計畫，流失補助款：文化局辦理市定古蹟吉利第修復工程案，編列預算6,000萬元（包含文化部文化資產局補助3,300萬元及地方配合款2,700萬元），惟採購案流標6次，經檢討為預算經費不足等，致未及於113年底前完成發包，嗣文化部文化資產局114年2月同意廢止原補助案等情事，經函請研謀改善。據復：1.將加速工程發包及施工進度與估驗程序，按期召開檢討會議，並強化核銷憑證，以提高執行成效；

表6　113年度計畫型補助款預算賸餘（或減免、註銷數）達20％且逾500萬元情形

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 中央計畫名稱 | 計畫執行 主管機關 | 預算數 (A) | 決算數 (B) | 賸餘(或減免、註銷)數 |  |
|  |  |  |  |  | 金 額 (C)=(A)-(B) | 賸餘註銷數 占比 (C/A×100) |
| 合 計 |  |  | 691,084 | 424,355 | 266,728 | 38.60 |
| 1 | 文化資產價值詮釋計畫－市定古蹟吉利第修復工程案 | 文化局 | 60,000 | － | 60,000 | 100.00 |
| 2 | 新科非營利幼兒園新建工程經費 | 教育處 | 17,289 | － | 17,289 | 100.00 |
| 3 | 多元化垃圾處理計畫－第2期計畫（焚化廠AI計畫） | 環境保護局 | 7,000 | － | 7,000 | 100.00 |
| 4 | 優化全民運動與賽會環境計畫 | 教育處 | 7,500 | 281 | 7,218 | 96.25 |
| 5 | 高中推動新課綱所需經費 | 教育處 | 8,915 | 1,078 | 7,836 | 87.90 |
| 6 | 多元化垃圾處理計畫－第2期計畫（購置低碳垃圾車－壓縮車） | 環境保護局 | 7,950 | 2,697 | 5,253 | 66.08 |
| 7 | 中低收入失能老人機構公費安置費 | 衛生局 | 12,958 | 6,016 | 6,941 | 53.57 |
| 8 | 2030雙語政策－建置國中小雙語化教育計畫 | 教育處 | 93,571 | 53,787 | 39,783 | 42.52 |
| 9 | 112年度及113年度住宅補貼業務推動 | 都市發展處 | 17,586 | 11,335 | 6,251 | 35.55 |
| 10 | 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫 | 社會處 | 43,785 | 31,983 | 11,801 | 26.95 |
| 11 | 少子女化對策計畫 | 社會處 | 414,529 | 317,175 | 97,353 | 23.49 |
| 註：1.本表計畫型補助款項目，包含以前年度延續至113年之計畫。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

表5　113年度計畫型補助款經費悉數未執行且全額保留情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 中央計畫名稱 | 計畫執行 主管機關 | 預算保留數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 578,532 |
| 1 | 關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫 | 工務處 | 153,000 |
| 2 | 校園周邊暨行車安全道路改善計畫－東園國小、舊社國小、港南國小、新科國中、香山高中及光華國中等6校通學步道改善計畫 | 教育處 | 112,437 |
| 3 | 建功綠帶暨周邊環境整體計畫 | 工務處 | 91,000 |
| 4 | 文化生活圈建設計畫－再造歷史現場「歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程（含委託監造技術服務及工作報告書）」 | 文化局 | 50,822 |
| 5 | 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫－建立縣市圖書館中心實施計畫 | 文化局 | 42,970 |
| 6 | 校園周邊暨行車安全道路改善計畫－大庄國小、北門國小、香山國小、南寮國小及陽光國小等5校通學步道改善計畫 | 教育處 | 37,856 |
| 7 | 文化生活圈建設計畫－再造歷史現場「歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程(含監造及工作報告書)」 | 文化局 | 25,470 |
| 8 | 民享公園改善工程 | 工務處 | 18,500 |
| 9 | 科園里親子公園改善工程 | 工務處 | 17,880 |
| 10 | 公有建築物耐震補強及拆除工程計畫 | 勞工處 （勞工及青年處） | 15,597 |
| 11 | 愛民公園改善工程 | 工務處 | 13,000 |
| 註：1.本表計畫型補助款項目，包含以前年度延續至113年之計畫。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |

2.新科非營利幼兒園新建工程因政策執行方向調整，經教育部國民及學前教育署同意撤案，及焚化廠AI計畫因資安風險疑慮暨辨識效益有限，暫不辦理，或招標因故延遲，或中央政府依實際辦理情形核定補助，或計畫實際申請量未如預期等所致，將加強管控，以提升經費及政策執行效益；3.本案修復工法難度高、工區狹小及適合營造廠商有限等，雖已多次調整標案內容及提高誘因，仍多次流標，未來將持續邀集學者專家研商對策。

# （六）為推動各項施政，積極爭取一般性補助款以減輕財政負擔，113年度考核成績較上年度提升，惟整體執行成效仍有精進空間，允待探究問題癥結並妥謀改善。

市政府為推動各項施政，積極爭取一般性補助款以減輕財政負擔，113年度原編列社會福利、教育及基本設施經費（含中央補助款及自籌款）分別為55億3,283萬餘元、7億2,085萬餘元及16億7,697萬餘元，實支數各為49億5,518萬餘元、5億9,714萬餘元及16億7,491萬餘元，執行率分別為89.56％、82.84％及99.88％。又因四大面向總成績較112年度提升21分，獲中央額外分配獎勵金9,210萬餘元。經查其執行情形，核有下列事項：

1.財政績效與年度預算編製及執行面向之考核成績與排名均較112年度下滑，且因加減分項目未達標準而遭扣分，致整體考核成績欠佳，遭扣減補助款：市政府113年度「財政績效與年度預算編製及執行」面向，經中央考核成績為78分，為近5年度次低，且於各縣市中敬陪末座，因成績欠佳而遭扣減補助款313萬餘元（圖6）。其中「開源績效」、「地方政府清理欠稅情形」、「節流績效」、「年度預算編製及執行情形」等項目之考核成績均較112年度下滑，經分析結果，「開源績效」成績80.4分、「地方政府清理欠稅情形」成績72.1分、「節流績效」項下之「人事費撙節情形」成績69分，成績與排名均較112年度下滑；又因112年度追加減預算及113年度預算（不含追加減）扣除高估歲入預算後，歲入歲出預算短絀較上年度增加，於考核增減分項目「歲入歲出短絀及改善情形」遭扣分；另地方預算編列及執行預警項目，因共同性費用項目超逾標準編列數額亦遭扣分，經函請檢討改善。據復：開源績效部分，主要係因土地增值稅徵收達成率及稽徵績效未臻理想，將覈實編列歲入預算，並積極推動各項開源措施，以提升成效；清理欠稅部分，針對已取得執行憑證部分，將按月查調財產資料，並與行政執行分署保持密切聯繫，以強化稅款徵起作業；人事費撙節部分，將檢討人力配置，並積極研議改善措施，以提升考核成績；歲入歲出預算短絀且較上年度之短絀數增加部分，已於114年度轉絀為餘，將持續強化相關預算控管，以維財政平衡。

2.部分項目考核成績仍有提升空間：基本設施面向之「縣市管河川及區域排水經濟部考核情形」、「警察廳舍內政部考核情形」及「重要路口監視系統及行動載具內政部考核情形」等3項，考核分數分別為78.6分、84.6分及84.7分，分列縣市組（14至16縣市受評）之第15名、第10名及第15名，分數及排名均較為落後，其中「縣市管河川及區域排水經濟部考核情形」及「重要路口監視系統及行動載具內政部考核情形」成績分別較112年度退步3.6分及7.8分，考核成績欠佳，經函請研謀改善。據復：縣市管河川及區域排水部分，將強化工程管控機制，善用開口契約辦理工程發包，並調整請款與核銷流程，以確保工程進度順利與請款作業順暢；警察廳舍與重要路口監視系統部分，已與內政部警政署完成確認作業，並重新盤點監視器經緯度位置，以確保設備與管理正確無誤；行動載具部分，將按月依限填報管制表，並確保委辦採購等依期程執行，及落實報修處理、領機證製作銷毀等相關作業紀錄，以提高考核分數。

表7  一般性補助款相關計畫經費執行情形

| 面向 | 項數 (A=B+C) | 執行率未達80％ |  | 執行率已達80％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項數 (B) | 比率 (B/A×100) | 項數 (C) | 比率 (C/A×100) |
| 合計 | 194 | 13 | 6.70 | 181 | 93.30 |
| 社會福利 | 20 | 5 | 25.00 | 15 | 75.00 |
| 教育 | 40 | 8 | 20.00 | 32 | 80.00 |
| 基本設施 | 134 | － | － | 134 | 100.00 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

3.部分計畫項目預算執行率偏低：113年度社會福利、教育及基本設施等面向經核定之補助計畫計有194項，經費執行率已達80％者，計有181項，占總計畫項數比率為93.30％。其中執行率未達80％者計13項，占總計畫項數比率為6.70％（表7），主要係因公共化托育、育兒津貼及房租補助等實際申請案件較預期減少，或因校舍拆除工程須配合搬遷及管線遷移，或部分工程尚在辦理估驗計價，未及於113年度完成撥付所致，經函請研謀改善。據復：社會福利面向，爾後將覈實編列預算，以符實際需求，並加強對民眾之宣導作業；教育面向，將持續督導廠商依規定辦理經費請撥及後續估驗計價作業，於工程報竣後儘速完成驗收結算程序，並加強督導受補助學校積極辦理各項作業，以達成各項計畫之目標。

（七）賡續推動永續發展，獲致優良評比，並發布2050淨零排放白皮書，提出淨零排放路徑，惟尚未研謀制定淨零自治條例，又間有溫室氣體減量執行方案目標訂定過於寬鬆，或部分推動策略未達預計目標，溫室氣體排放量下降幅度低於全國平均，有待研謀改善，以強化氣候治理。

圖7　新竹市溫室氣體減量目標及排放量

資料來源：擷取自新竹市2050淨零排放白皮書。

| 表8 新竹市獲得永續獎項評比或行政優良標竿案例情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 評選單位 | 評選活動及 評比項目名稱 | 獲選或得獎主題 | 榮獲獎項 | 提案單位 | 獲選或 得獎日期 |
| 1 | 環境部 | 全國廚餘回收再利用績效評鑑 | 廚餘回收再利用工作 | 特優 | 環境保護局 | 113.09.18 |
| 2 | 環境部 | 112年度環境保護績效考核 | 地方政府環保工作 | 特優 | 環境保護局 | 113.08.16 |
| 3 | 審計部 | 113年度行政機關優良實務案例 | 全國首創「ESG媒合平台」，結合施政措施與企業協力，加強跨域合作，打造永續典範案例 | 優良案例 | 環境保護局 | 113.12.16 |
| 4 | 審計部 | 113年度行政機關優良實務案例 | 新竹市首創結合AI之車載式六合一設備，及IoT科技執法空氣噪音污染源 | 優良案例 | 環境保護局 | 113.12.16 |
| 5 | 衛生福利部國民健康署 | 健康城市暨高齡友善城市獎 | 韌性風城－科技賦能下城市的防災策略 | 健康城市類韌性與創新獎 | 消防局 | 113.11.22 |
| 6 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 台灣企業永續獎 | 新竹市自願檢視報告 | 金獎 | 環境保護局 | 113.12.11 |
| 7 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | TCSA台灣永續獎 | 韌性消防，永續守護 | 創新成長領袖獎 | 消防局 | 113.11.20 |
| 8 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | TCSA台灣永續獎 | 運動零距離，永續向前行 | 社會共融領袖獎 | 衛生局 | 113.11.20 |
| 資料來源：整理自新竹市政府及新竹市環境保護局網站資料，與審計部行政機關優良實務案例評比結果。 |  |  |  |  |  |  |

市政府為因應氣候變遷並邁向永續發展，成立「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，推動新竹市溫室氣體減量執行方案，第1期執行方案已於109年完成，第2期執行方案亦經環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）於112年5月核定，推動期程為110至114年度，113年度預計投入經費計3億3,212萬餘元，且為邁向宜居永續的淨零城市，於113年12月發布「新竹市2050淨零排放白皮書」，提出淨零排放路徑，並設定2030年減排30％、2040年減排60％，及2050年達淨零排放等各階段目標（圖7）。經查淨零政策及第2期溫室氣體減量執行方案推動情形，核有：1.近年來推動多項永續發展措施及創新作為，參與台灣企業永續獎、TCSA台灣永續獎等評比，獲致優良成績（表8），並發布淨零白皮書，惟尚未研謀制定淨零自治條例，有待依我國淨零排放政策及參酌部分市縣政府制定淨零自治條例，加速落實淨零政策之作法，因地制宜研謀制定，以健全氣候治理機制；2.第2期溫室氣體減量執行方案預計每年減量1萬公噸二氧化碳當量（Carbon dioxide equivalent, CO2e），執行結果，110至112年度總減碳量為13萬6,017.74公噸CO2e，已達全期（5年）預計114年底減量目標5萬公噸CO2e之2.72倍，且逾3成推動措施其前3年度執行成果即達5年全期之目標，方案目標訂定過於寬鬆，允宜檢視執行量能滾動調整推動目標，適時擴大執行規模，以提升減碳成效；3.新竹市111及112年度溫室氣體排放量呈下降趨勢，惟其下降幅度仍低於全國平均值，又「住商及農林漁牧之能源使用」、「運輸能源使用」、「農業」等類別，111及112年度排放量不減反增，且人均二氧化碳排放量高於全國平均，有待強化推動策略及減量措施；4.第2期溫室氣體減量執行方案部分推動策略未達預計目標，如「增加7輛電動公車」執行率0％、「累計電動車專用停車位增至270格」執行率19.63％、「汰舊市區公車共21輛」執行率23.81％、「累計新增空品淨化區1處」執行率30.00％、「每年回收廚餘處理至少3,000公噸」執行率58.29％等，且部分減碳策略未訂定對應之預期減碳效益，不利管考推動等情事，經函請檢討改善。據復：1.將視各策略實際減量成效，適時研議訂定相關管理辦法或自治條例；2.規劃於114年度訂修新竹市第3期（115至119年）溫室氣體減量執行方案，將參考第2期執行方案推動成果，擬定更具體及細緻之減量目標與策略，並進行成效管考，滾動修正方案內容，以確保執行效益；3.將廣徵專家學者及各界意見，並參考溫室氣體排放趨勢，研擬各部門減量策略，住商部分規劃導入建築能效制度，運輸部分力行推動市區公車及私人運具電動化，農（漁）業部分鼓勵休漁及增加自然碳匯等策略，使溫室氣體減量政策更趨完善；4.已召開氣候變遷工作小組會議，檢視第2期溫室氣體減量執行方案成效，並督促相關局處，針對落後癥結研謀改善措施，確保可達全期目標。

# （八）響應綠色運輸推動共享電動機車及設置全國首座電動公車公共充電樁，惟共享電動機車服務量能有限，又公務車及營運公車電動化比率偏低，且高油耗之老舊垃圾清潔車占比達3成，影響空氣品質甚巨，允宜輔導民間業者擴大共享電動機車服務範圍及提升營運公車電動化比率，並由公部門率先汰換老舊車輛，以加速交通運具淨零轉型及落實低碳城市目標。

國家發展委員會於111年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，規劃12項關鍵戰略，期藉由能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等4大策略之推動，實現2050年淨零排放之永續社會目標，其中關鍵戰略7「運具電動化及無碳化」聚焦電動化之技術發展、電動車進程及電動化環境等政策訂定與策略目標；關鍵戰略10「淨零綠生活」著重生活面向低碳運輸之使用行為、環境及規範指引，包括運具電動化、人本綠運輸及私人汽機車管理，推動道路車輛低碳化或零碳化，兩關鍵戰略相輔相成，有利達成運輸部門淨零減碳成效及目標。經查該府推動交通運具淨零轉型情形，核有下列事項：

圖8  GoShare 新竹市營運範圍

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

圖9  iRent 新竹市營運範圍

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

1.共享電動機車服務量能有限，尚未涵蓋香山區及多處觀光景點，允宜評估擴大營運規模，並健全管理機制，以保障使用者權益：市政府於113年4月推動共享機車試辦計畫，總數量上限為500輛，計有2家業者進駐。其中Gogoro(睿能創意股份有限公司)與台灣積體電路製造股份有限公司合作，於同年4月投入300輛GoShare共享機車，iRent（和雲行動服務股份有限公司）於同年7月投入200輛共享機車，民眾可在業者營運範圍內之合法公共路側停車格，24小時隨借隨還，提升移動便利性。經查其辦理情形，核有：（1）推動共享電動機車試辦計畫，惟初期營運規模小，服務範圍涵蓋新竹市東區、北區等市區道路及新竹科學園區，惟未涵蓋香山區及多處風景區（圖8及圖9），服務量能有限，允宜積極評估擴大規模，串聯交通樞紐、機關學校及觀光景點，並研議納入推廣共享電動汽車之可行性；（2）截至113年8月底止，2家業者共計投入500輛共享機車，由業者依其營運能量、車輛規模、調度能力及服務對象等條件自行評估營運範圍，累計服務計10萬8,999人次，惟尚未制定共享運具經營業管理自治條例等相關規範，據以規劃專用服務區域、計收使用權利金、限制投放車輛數、違規營運罰則，或相關服務評鑑機制等，不利維護公共秩序並保障使用者權益等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將持續與各業者溝通，評估擴大共享機車投入車輛及服務範圍至其他機關學校及觀光景點等區域；（2）將參考六都推動經驗，滾動檢討共享機車管理機制或研議制定自治條例。

圖10  臺灣2050淨零轉型策略運具電動化推動目標

資料來源：整理自國家發展委員會111年12月淨零轉型之階段目標及關鍵戰略記者會簡報。

2.推動2030公務車及市區公車全面電動化，設置全國首座電動公車公共充電樁，惟電動車輛占比偏低，允宜研擬中長期電動公務車及老舊廢棄物清運車汰換計畫，並輔導促進公私部門加速運具電動化：按國家發展委員會淨零轉型12項關鍵戰略第7項「運具電動化及無碳化」，其推動路徑為公共運輸先行策略及政府帶頭示範，優先推動2030年市區公車及公務車全面電動化，又據「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」之進程規劃，市區公車電動化於2025及2030年之普及率分別為35％及100％（圖10）。經查運具電動化推動情形，核有：（1）市政府及環境保護局職司永續發展氣候變遷因應推動議題之主責單位，截至113年9月底止，市政府暨所屬基金經管公務車輛（汽、機車）計260輛，包含汰舊新購油電混合小客車3輛及電動機車25輛，占該府公務車輛之1.15％及9.62％；環境保護局暨所屬基金經管公務車輛計240輛，包含汰舊新購油電混合車5輛及電動機車8輛，占該局公務車輛之2.08％及3.33％，低碳運具占比偏低，未能發揮領頭示範效果，不利推廣成效，有待研擬中長期汰換計畫；（2）環境保護局經管公務車車齡10至20年以上且逾耐用年限車輛達71輛（包含清潔車68輛），約占公務車輛3成，雖已購置電動垃圾搬運車3輛、柴油電動資源回收車5輛，惟僅占清潔車計220輛之3.64％，低碳或電動車比率偏低；依環境部公告之碳足跡排放係數計算，其老舊車輛111年度至113年9月底止使用油料，計產生865.15噸之二氧化碳，相當於燒掉1,571棵直徑47公分、11公尺高1人無法合抱之大樟樹，需種7萬2,096棵

表9  環境保護局暨所屬基金公務車油耗碳排計算

| 單位：公升、公斤CO2e、公斤、棵 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 油料(A) | 碳足跡數值(B) | 二氧化碳量(C)=(A)×(B) | 換算燃燒直徑47公分之大樟樹數(D)=(C)/550.5 | 吸收碳排所需樹木量(E)=(C)/12 |
| 合計 | 260,589 | 3.32 | 865,155.48 | 1,571.58 | 72,096.29 |
| 111 | 96,280 |  | 319,649.60 | 580.65 | 26,637.47 |
| 112 | 96,887 |  | 321,664.84 | 584.31 | 26,805.40 |
| 113 | 67,422 |  | 223,841.04 | 406.61 | 18,653.42 |
| 註：1.資料統計至113年9月底止。 2.碳足跡數值係參考環境部環境資料開放平臺，有關柴油(於公路運輸移動源使用)之碳足跡排放係數。 3.參考國立臺灣大學科學教育發展中心「報科學」，以臺北市樹籍編碼 DA0070211149之行道樹計算直徑47公分，樹高11公尺左右樟樹，燃燒後產生 550.5公斤之二氧化碳。 4.吸收碳排所需樹木量係參考環境品質文教基金會之研究數據，每年每棵樹約可吸收12公斤計算。 5.資料來源：整理自新竹市環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

樹方能吸收（表9）；（3）市政府於113年9月補助客運業者採購10輛電動公車，並設置全國首座電動公車公共充電樁，惟電動公車占市區公車81輛比率12.35％，仍屬偏低，距114（2025）年達35％之目標仍有落差，更遑論2030年市區公車全面電動化目標等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將於114年下半年完成盤點各機關2025至2030年公務車可汰換數量，逐年執行汰換計畫，並規劃114年訂修新竹市第3期（115至119年）溫室氣體減量執行方案，納入市區公車及公務車輛電動化之議題；（2）積極爭取環境部補助款及持續編列預算，優先採購電動壓縮或低碳垃圾車，以達低碳城市之目標；（3）規劃於北新竹車站及南大路大客車停車場增設充電樁建設，以完善電動公車充電網絡，並調高電動公車每公里合理營運成本補助，以反映車輛購置、充電設備及維護管理等成本，鼓勵業者加速汰換燃油車輛。

# （九）為改善市區交通，提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫可行性研究及大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，影響預算執行與施政成果展現，亟待檢討改進。

市政府為打造具友善無縫、產業機會、安全可靠、悠遊易行、永續發展、文化魅力等6項軌道運輸發展目標之骨幹運輸服務，爭取中央政府補助財源，於106年7月獲前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）核定補助軌道建設，辦理「新竹環線輕軌計畫規劃作業」及「新竹大車站平台計畫規劃作業」等2案，原預計前瞻計畫第1期特別預算（106至107年度）補助辦理可行性評估作業，第2、3期特別預算（108至111年度）補助辦理綜合規劃及新竹環線輕軌計畫細部設計作業，截至113年底止，已核定環線輕軌計畫2億1,828萬元（中央補助款1億5,820萬元，自籌款6,008萬元）、大車站平台計畫6,098萬元（中央補助款5,070萬元，自籌款1,028萬元），總經費2億7,926萬元（中央補助款2億890萬元，自籌款7,036萬元），執行進度分別僅達可行性評估、綜合規劃階段。經查計畫執行情形，核有：1.辦理新竹環線輕軌計畫規劃作業，其可行性研究報告自108年12月起4度陳報交通部審核，惟仍因路線規劃方案未延伸至高鐵新竹站、運量評估過於樂觀、園區內費用分攤方式、維修機廠規模配置與選址等相關議題尚待補充釐清，耗時逾5年遲未獲通過，致109至112年所編列5,500萬元綜合規劃及1億4,900萬元細部設計費用，迄未執行且長期保留，影響預算執行及施政成果展現，亟待檢討改進；2.辦理新竹大車站平台計畫規劃作業，利用大車站方式取代鐵路立體化建設，期達成新竹車站周邊地區改造目標，惟綜合規劃報告書業經交通部於112年2月審查退回，要求與臺灣鐵路管理局（113年1月1日改制為國營臺灣鐵路股份有限公司）協商確認計畫後續主辦機關及辦理機關，再依協商結果及修正報告，並經新首長與行政團隊確認後，重新報核，然已逾2年迄未依審查意見完成修正及報核程序，亟待檢討改進，俾利提升計畫執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.有關新竹環線輕軌計畫部分，業於113年3月納入行政院推動之桃竹苗大矽谷計畫，由市政府整合新竹縣市紅、藍線可行性研究報告，並於114年3月函請交通部補助所需經費，俟經費核定後，將儘速辦理招標；2.有關新竹大車站平台計畫部分，屬於重大市政建設計畫，影響大新竹地區未來發展，須持續審慎評估及溝通，後續將視政策方向與相關協調結果推動。

# （十）配合中央政府推動多元居住支持政策，並辦理新竹市青年租金加碼補貼計畫，惟包租代管媒合戶數與執行率未如預期，青年租金加碼補貼申請案件數亦偏低，執行成效欠佳，有待研謀改善，強化推動策略，精進配套措施，以落實安居宜居之政策目標。

市政府配合中央政府於新竹市推動多元社會住宅方案，持續推動社會住宅包租代管第3期及第4期計畫，以提供弱勢家庭及就業、就學民眾租屋協助；並為減輕設籍並租屋於新竹市之單身青年居住負擔，辦理「新竹好好租新竹市青年租金加碼補貼」計畫（圖11），以落實青年宜居政策。經查其辦理情形，核有：1.包租代管媒合成效未如預期：社會住宅包租代管第3期及第4期計畫分別編列經費1億5,586萬餘元與1億6,977萬元，執行數分別為5,913萬餘元及1,107萬餘元，執行率僅37.94％及6.52％，又依其績效指標評估項目，包租部分預估達成目標戶數為300及500戶，實際媒合戶數僅93及79戶，媒合率僅31.00％及15.80％；代管部分預估達成目標戶數為300及500戶，實際媒合戶數為515及348戶，媒合率分別為171.67％及

圖11　新竹好好租新竹市青年租金加碼補貼公告

資料來源：擷取自新竹市政府都市發展處網站。

69.60％（表10），雖於第4期計畫擴大辦理包租代管計畫戶數，惟媒合成效未如預期，有待檢討癥結原委並加強計畫控管，以落實居住正義；2.青年租金加碼補貼申請案件數偏低：新竹市青年租金加碼補貼計畫自112年9月推動迄113年12月底止，民眾申請件數僅280件，經該府審查核定補助265件，申請案件數偏低，又112及113年度分別編列預算1,216萬餘元及2,400萬元，實支數僅分別為73萬餘元及146萬餘元，實支率分別為6.07％及6.1％，未及1成，計畫成

表10　新竹市社會住宅包租代管計畫執行情形

單位：戶、％

| 項 目 | 包 租 |  |  | 代 管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 戶數 | 實際媒 合戶數 | 媒合 比率 | 目標 戶數 | 實際媒 合戶數 | 媒合 比率 |
| 第3期計畫 （註1） | 300 | 93 | 31.00 | 300 | 515 | 171.67 |
| 第4期計畫 （註2） | 500 | 79 | 15.80 | 500 | 348 | 69.60 |
| 註：1.第3期計畫開辦日期為110年9月23日。 2.第4期計畫開辦日期為112年9月11日。 3.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

效欠佳，有待研謀善策，以達成協助單身青年減輕居住負擔之政策目標等情事，經函請研謀改善。據復：1.將定期檢視「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」之合格戶，主動通知符合加碼補貼資格之青年提出申請，擴大補助對象之涵蓋率；2.督促包租代管計畫委託民間機構加強執行，提升媒合戶數與執行成效。

# （十一）賡續推動「0-6歲市府養」各項友善育兒政策，惟公共化教保與托育服務量能及近便性不足，臨時托育照護亦未臻周延，間有托嬰中心稽查缺失頻仍，有待因應區域需求強化資源配置，妥為研謀改善，以營造友善育兒環境。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）策定臺灣永續發展目標，核心目標4為確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習。其中第4.2項具體目標係提供社區公共托育家園的創新服務型態，以及擴大近便性與可及性兼具的公共化教保服務，增加幼兒入園的機會，並確保需要協助幼兒接受教保服務的機會。行政院為因應少子女化現象之衝擊，自107年7月起推動「我國少子女化對策計畫」（下稱少子女化對策計畫），執行期程為107至113年，預計投入總經費4,851億餘元，政策執行主要分有「提升生育率」、「實現性別平等」、「減輕家庭育兒負擔」及「提升嬰幼兒照顧品質」等4大構面，希冀透過整合性措施，實現「0-6歲國家一起養」之政策目標。依內政部戶政司統計資料，新竹市近5年度(109至113年度)嬰兒出生人數由3,482人減至3,046人，市政府配合中央政策賡續推動「0-6歲市府養」各項友善育兒政策，期打造「願婚、敢生、樂養」幸福育兒城市。經查其辦理情形，核有下列事項：

圖12　新竹市幼兒園收托2歲幼童情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

1.擴增公共化教保服務及公立幼兒園延長照顧服務範圍，惟2歲幼兒專班設置供需失衡，且延長及臨時照顧服務未臻周全，職場互助教保設施量能亦有不足，有待依據區域差異與家庭需求完善托育服務，以建構友善育兒環境：依中央政府少子女化對策計畫，對於2至6歲（未滿）幼兒教保服務，減輕多數育兒家庭經濟負擔等問題，採取「擴展公共化教保供應量」、「強化準公共機制」及「擴大育兒津貼」等3項策略。市政府111至113年度共獲中央政府補助辦理2至5歲幼兒教保服務計畫經費計34億5,524萬餘元，連同地方配合款7,731萬餘元，計35億3,256萬餘元。經查幼兒教保公共化服務辦理情形，核有：（1）截至113年8月底止，新竹市2歲幼兒計3,634人，各類幼兒園收托數計1,845人，主要以私立幼兒園收托計1,161人，占62.93％（圖12）為主，公共化（公立及非營利）幼兒園僅收托157人，分別僅占2歲幼童入園數及全市2歲幼兒人數之8.51％及4.32％，2歲專班供給明顯不足，且埔頂里及龍山里等2歲幼兒人數分別為244人及272人，為新竹市2歲幼兒人數最多里別，具潛在托育需求，惟尚無幼兒園設置2歲專班；東園、東勢等11里2歲幼兒人數介於49人至103人之間相對密集，亦無幼兒園設置2歲專班（圖13），亟待評估各地區幼兒入園需求，優先規劃設置；（2）全市公立幼兒園計有30所，惟查112學年度寒假及113年暑假分別有1所及4所幼兒園未提供加托服務；113年暑假無課後延長照顧服務（下午4時至6時）者，達19所幼兒園；暑假加托服務僅開辦至8月2日、9日或16日，距113學年上學期開學日有近1個月空窗期者，計22所幼兒園；又112學年下學期及113學年上學期未開辦臨時托育服務者，皆有12所幼兒園，尚無法完

圖13　新竹市幼兒園收托2歲幼童情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

整滿足家庭托育需求；（3）新竹市轄內職場互助教保中心計3處，核定總招收人數100人，其中屬市政府暨所屬機關成立者僅1處，招收人數僅20人。惟依該府112年度總決算所列決算員額（不含地方教育發展基金）為3,184人，以中央政府統計全臺約有4成公務員有托育需求估算，約1,274人有托育需求，惟僅1處職場互助教保服務中心，服務量能顯有不足等情事，經函請研謀改善。據復：（1）114年度已規劃增設2歲專班計14班，並將滾動式盤點家長需求，積極辦理增設作業；（2）將持續督導各園應依家長實際需求提供服務，並持續滾動式評估閒置空間開辦臨托服務；（3）經府內調查托育需求量偏低，爰未開辦托育相關設施，另考量公私機關單位員工子女托育需求，已積極協助中央機關（構）設立員工子女非營利幼兒園，及民間企業設立職工福利委員會附設幼兒園，以擴大托育服務供給面。

2.公共托育服務據點之近便性與量能未能滿足實際需求，且定點臨時托育服務量能及便捷性亦不足，又托嬰中心稽查缺失頻仍，間有部分發生違失之托嬰中心仍獲服務品質獎助，有待研謀改善，以提升服務效能及托育品質：市政府陸續完成一區一公共托育服務據點之布建，並設置托育資源中心（親子館）及提供定點臨時托育服務，暨為維護托育品質，辦理托嬰中心稽查及獎助措施。經查公共托育服務據點設置及管理情形，核有：（1）截至113年7月底止，新竹市0至2歲幼兒人口計6,353人，公共托育服務據點僅3家，里別至最近公共托育服務據點距離平

圖14　新竹市公共托育服務據點設置與各里別之可近性分析

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

均為2,463公尺，最遠與最近距離兩者差距達26倍餘；又東園里等8個里別0至2歲幼兒人口均逾100人（圖14），其中龍山里、埔頂里甚至逾400人，然其可近性程度均高於平均值，未於適當距離設置據點；次據跨部會資料分析結果，新竹市0至2歲幼兒人數與公共托育服務核定收托人數比為129.65，供需落差為全國最高；又查全國各市縣公共托育服務據點與私立托育中心家數比率，新竹市亦為全國最低，顯示公共托育服務資源配置之近便性與量能均未能滿足實際需求；（2）東區婦女館、北區南勢社會福利館及香山區親子館提供定點臨時托育服務，112至113年度（推估）夜間及假日使用人次各為71人次、87人次，占112至113年度整體使用人次321人次、373人次之比率約22.12％及23.32％，惟僅開放以電話預約申請，且僅部分據點提供夜間及假日服務，服務量能及便捷性不足；（3）截至113年7月底止，新竹市私立托嬰中心計70家，109至103年度稽查結果，違規比率介於23.53％至62.74％之間，其中14家違失達5次以上仍持續營業，占比達2成；（4）該府為提升準公共化托育品質，自112年度起提供提升準公共托嬰中心托育服務品質獎助，112及113年度分別獎助32家及33家，惟其中2家托嬰中心托育人力照顧比率不符規定，仍獲服務品質獎助等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已規劃設置3處公共托嬰中心，預估增加收托240名，並持續盤點閒置及公益回饋空間布建公托資源；（2）將評估定點臨時托育需求，擴充夜間及假日臨托服務據點，並規劃結合新竹通系統，新增線上預約服務；（3）函知訪視輔導委辦單位加強輔導，對頻繁違規機構增加稽查頻率及列入評鑑扣分項目；（4）對於違規仍獲獎助之托嬰中心，已依法分別扣減獎助金。

# （十二）興辦各項重大建設計畫，以提升市民福祉，惟多件工程基地遭掩埋營建廢棄物，又營建剩餘土石方及營建事業廢棄物管理機制建置進度遲緩，土方交換及再利用比率連年低於全國平均值，土方管理作業有待運用創新技術精進改善，並向權責義務人求償移除費用。

市政府近年來為提升市民福祉，並配合前瞻基礎建設計畫，興辦多項重大建設計畫，惟工程基地屢發現遭掩埋營建廢棄物或垃圾情事，據報章媒體披露或該府相關計畫執行情形資料，110至114年間該府暨所屬機關學校辦理公共工程，基地遭掩埋廢棄物計7件，顯示工地土石方及廢棄物運輸、傾倒缺乏有效監管，管理及稽核機制欠周，肇致環境破壞，並衍生額外追加工程款項清運廢棄物，及推遲工程進度等情事。經查營建剩餘土石方及廢棄物管理情形，核有下列事項：

1.營建剩餘土石方管理制度規章檢討修訂進度遲緩，尚待加速完成相關法令修正作業：內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土署）為強化營建剩餘土石方流向及營建廢棄物管理，於107年督導考核新竹市地方自治法規或管理規定，促請市政府訂定遠端監控等收容處理場所監控機制，109、111年持續督導敦促設定自治規章修訂期程，儘速完成法制程序。惟查新竹市營建剩餘土石方處理自治條例等相關規定於104年後均未檢討修正，前經本室於111年4月函請市政府儘速周延相關制度規章，俾強化施政成效。惟截至114年4月底止，已再歷時3年餘，仍未修正完妥，經函請檢討改善。據復：新竹市營建剩餘土石方處理自治條例修正草案，經市議會三讀通過，並於114年5月函報內政部，尚未獲核定，另該自治條例施行細則及相關作業要點等8種制度規章，需待自治條例核定後再行公布。

2.土方交換及再利用比率，連年低於全國平均值，亟待提升執行率，以降低營建工程之環境衝擊：新竹市土方交換及再利用比率，107至110年度各為0％、0％、12.74％、1.90％，連年低於全國平均值14.06％、20.96％、20.22％及21.87％，亟待提升土方交換及再利用比率，降低營建工程之環境衝擊，前經本室促請檢討改善，嗣經函請敘明112、113年度改善結果。據復：將函知各工程主辦機關填列工程出需土調查表，如有土方交換可能性，將積極協調雙方進行土方交換，並持續推動有價料之申報，積極提高可再利用物料量。

3.土方管理作為有待周延考量需求，運用創新技術精進改善：111年度國土署督導考核結果，督促有關建立營建剩餘土石方管理資訊系統部分，應注意規劃與營建剩餘土石方資訊服務中心資料介接，強化管理作業，土方管理作為有待運用創新技術，並運用電子聯單及GPS管控施行，惟未見敘明改善情形，經函請研謀改善。據復：國土署已全面推動營建剩餘土石方全流向管理，並建置線上申報系統、電子聯單系統、即時追蹤流向管控系統，防止廢土亂倒等不法行為發生，將介接該署建置之系統資料，並建置場所管理系統，包含進出場影像、車牌辨識等，

以強化科技執法。

| 表11 新竹市公共工程基地遭掩埋廢棄物情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 次 | 案 件 名 稱 | 處 理 情 形 |
| 1 | 114年2月報載新竹市立棒球場驚見大量營造廢棄物 | 廢棄物清除包含開口契約919萬元、變更設計500萬餘元，預計辦理求償。 |
| 2 | 114年1月關埔地區新設國小建校新建工程第三期工程（景觀及現有工地防護工程）契約變更設計，追加清理基地廢棄物 | 開挖整地後，會勘確認部分工區土質與原契約編列不符，故工程追加123萬餘元。 |
| 3 | 112年4月圖書館新總館暨停車場興建工程契約變更設計，追加清理原大樓拆除工程遺留廢棄物 | 地下室待清運項目，判斷應為原拆除工程中崩落於地下室空間，於興建工程追加廢棄物清運項目513萬餘元。 |
| 4 | 112年3月報載新竹漁港國際風箏賽場工程挖出廢棄物 | 承包廠商未將廢棄物運離，扣罰承包及監造廠商17萬餘元。 |
| 5 | 112年3月報載新竹17公里沿線景觀改善計畫驚見工程廢棄物 | 該處海岸常遭任意棄置廢棄物，將加強巡查、淨灘。 |
| 6 | 111年6月新竹市臺大醫院湳雅院區預定地（二期）簡易綠美化統包工程超支併決算，辦理清除營建廢棄物 | 工區違建所有人、使用人或管理人未完成清運廢棄物，市政府代為清除，已求償664萬餘元並完成繳庫。 |
| 7 | 110年11月報載新竹市國際展演中心統包工程驚見廢棄物 | 採先處理後調查策略，由市政府代為清除，再調查權責義務人，清除費用7,535萬餘元，委請統包廠商清除。 |
| 資料來源：整理自報載及新竹市政府提供資料。 |  |  |

4.部分工程基地廢棄物由市政府先代為清除，尚待追查權責義務人並求償移除費用：市政府處理上述7件工程廢棄物，已檢討處理結案者，有新竹漁港國際風箏賽場工程、新竹17公里沿線景觀改善計畫工程、新竹市臺大醫院湳雅院區預定地（二期）簡易綠美化統包工程等3件。惟查其餘4件包含新竹棒球場興整建工程、關埔地區新設國小建校新建工程第三期工程（景觀及現有工地防護工程）、新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程、新竹市國際展演中心工程，仍待查處權責義務人並辦理求償（表11），經函請研謀改善。據復：預計辦理求償；或爾後運用數位科技設備拍照或攝影留存佐證，避免造成工程介接因空間隱蔽，難以釐清權責疑慮；或由環境保護局依規定調查，並移送檢調單位偵查。

# （十三）為提供民眾學習活動與空間服務，推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，部分工項施工品質欠佳，亟待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工。

圖15 新竹市圖書館新總館

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

市政府為提升市民閱讀環境與學習空間，改善新竹市圖書館藏書不足、動線不良與環境老舊等問題，由文化局規劃辦理圖書館原址重建工程，新建圖書館總館規劃為地上4層、地下2層之現代化新總館「風城之谷」，設計概念以兩道書架牆構築知識峽谷，於牆面間留設寬敞通道，立體化連結城市綠意及圖書館建築空間，並將原有戶外停車地下化，地面層留設開闊步行空間，完工後可串聯文化公園、新竹綠園道與護城河等周邊綠帶，打造文化綠廊（圖15）。該府積極爭取中央政府補助財源，分別於108年6月、10月獲交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）由中央政府前瞻基礎建設計畫城鄉建設及教育部核定補助辦理「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫」，總經費11億1,081萬餘元（交通部公路總局補助款1億3,014萬餘元，教育部補助款4億元，自籌款5億8,067萬餘元），計畫期程為108至111年。109年5月辦理工程招標，歷經多次流標後，重新檢討工程發包預算金額，並獲同意修正原計畫期程及總經費為108至115年、14億7,096萬餘元（自籌款增為9億4,081萬餘元），工程發包預算12億5,500萬元，於111年6月決標，契約金額12億5,466萬餘元，並於同年10月開工，預計115年5月完工，截至113年底止，實際進度為28.90％，較預定進度38.89％落後9.99個百分點。經查其執行情形，核有：1.未確實控管工程進度執行情形，對於進度落後問題，未即時督促廠商研提具體有效改善措施，自113年1月起，進度落後已持續逾1年，且進度落後逾10個百分點，惟仍未依契約規定暫停估驗計價，亟待研謀改善；2.規劃設計階段未能提供基地內既有地下管線相關資料供設計參據，亦未督促設計單位提送公用設施管線調查成果報告辦理審核，致設計成果未涵括地下管線遷移等項目，工程施工期間遭遇地下管線障礙，須再耗時進行管線協調及遷移施工，影響整體工進，亟待檢討改善；3.建築物外觀設計採清水混凝土塑造木紋效果，惟樣品牆施作品質未符合設計要求，影響後續工程進度推展，並增加工程延宕風險，允宜妥為因應，並督促監造單位強化材料檢試驗及進度控管；4.採最有利標方式，評選廠商承攬，惟結構體鋼筋工項施工品質欠佳，亟待加強履約管理提升工程品質，敦促廠商如期如質完工，俾發揮整體投資效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.將加強審查估驗計價請款資料，並於進度落後逾10個百分點時，依契約規定停止估驗計價，及督促廠商趕工改善；2.爾後辦理勞務規劃設計案，將加強審查設計單位所提送基地調查相關文件，避免地下管線障礙影響工進；3.已要求廠商重新施作木紋模板樣品牆，避免品質缺失重現，及督促監造單位落實材料檢驗與品管作業；4.將提升工程品質管理制度，確保工程依計畫順利推進。

# （十四）為提升市民運動設施品質，辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，惟賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，又審核工程預算書欠周延，且工程進度落後，未達原定績效目標，亟待檢討改善。

市政府為提供民眾及運動員安全、舒適之運動場所，並為北臺灣爭取符合自由車國際三級賽標準場地，爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫補助辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，截至113年底，計畫總經費1億2,158萬元（教育部體育署補助5,810萬元），於112年12月決標，契約金額1億888萬元，113年2月開工。經查其執行情形，核有：1.賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，影響場地預定使用功能：該工程主要施作內容為自由車場及周邊環境設施改善，惟完工後，彎道處跳動過大、平整度不足，經專業單位評估僅堪供基本訓練使用，未符2025年雙北世界壯年運動會需求，作為國際競賽場地恐有安全之疑慮，與原計畫目標有落差，有待釐清問題癥結，精進賽道彎道處平整度，並取得認證，以達作為國際競賽場地之計畫目標；2.主辦機關審核工程預算書欠周延，致設計圖說與數量不符：查該工程契約有關賽道整修第6、7、8工項，結構用混凝土、混凝土運送小搬運及鋼筋連工帶料等項金額合計693萬餘元，經核對契約圖說，明列跑道區、中央準備區、藍區、安全區及外緣段等皆僅施作瀝青混凝土刨除、鋪設及壓克力塗料，未見混凝土及鋼筋工項，卻編列該等數量及預算，遲至辦理變更設計始發現設計階段數量超編，全數扣除並追究設計單位責任，顯示主辦單位審核工程預算書欠周延，有待加強工程或材料數量之實質審核；3.工程進度較原計畫預計期程落後，未達原定績效目標：依110年6月「新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程」補助計畫書略以：預計112年2月工程完工驗收，並依場地特性類型，訂定場地使用管理注意事項，以維護場館之使用安全，另訂有關鍵績效指標，每年舉辦賽事活動10場次及年度使用人次每年1萬人次。惟截至114年4月底止，實際工程進度99.03％，已逾完工期限，仍未完工及驗收，尚須辦理賽道缺失改善，未能達成預計效益，有待加強督促工程進度，並確依教育部體育署核定補助函及計畫書，訂定場地使用管理規範與妥善規劃相關運動發展計畫，以落實執行，俾達成原定績效目標等情事，經函請研謀改善。據復：1.已召集設計監造單位及施工廠商檢討賽道改善事宜，針對彎道處原鋪設完成之瀝青混凝土（AC）刨除重鋪，並重新規劃賽道曲面，以改善平整度，及將邀請自由車協會協助確認改善成果，爭取協會認可，以期能符合相關賽事使用需求；2.將於後續案件精進審核制度，避免類此情事發生；3.持續督促施工廠商趲趕工進，並訂定場地使用管理規範及妥善規劃相關運動發展計畫，以達成績效目標。

# （十五）督導所轄各級學校辦理校園安全防護，惟部分學校監視器未正常運作，或未於校園安全地圖標示安全死角，或未訂定校園門禁管理規範，潛藏校園危安風險，有待研謀改善，以強化校園安全。

市政府為強化校園安全防護，督導所轄各級學校依規定通報意外事件、安全維護事件、暴力事件與偏差行為、管教衝突事件、兒童少年保護事件等校園安全事件，截至113年10月底止累計通報1,866件。經查校園安全業務執行情形，核有：1.部分學校錄影監視設備功能損壞無影

部分學校監視器畫面中斷

（圖片來源：本室於113年11月拍攝）

像，或疑似線路或鏡頭老舊致影像模糊，或因進行校舍修繕工程，致訊號中斷或影像流失，卻未及時檢查修復，或鏡頭遭樹枝遮蔽等，致監視設備功能未發揮者計4校；2.部分學校校園安全地圖未標示校內安全死角者計6校，或校園空間安全檢視說明會未邀集各類使用者參與，或未將檢視成果公告周知；3.部分學校未依規定訂定人車進出管制相關規定或安全（門禁）管理規定者計11校，或雖訂有校園進出管制規定，惟僅規範校園場地開放外界申請借用事項，並未就人車進出管制、人員識別或會客地點等妥訂規範者計8校；4.部分學校未配合中央政府修法而滾動修正校園霸凌事件處理流程者計6校；5.教育部業修正國民教育法第19條，以保障學生表意權，惟新竹市現行規範尚未配合調修，且部分學校校務會議之組成仍未邀請學生列席等情事，經函請研謀改善。據復：1.各校已辦理檢測並修復未正常運作之監視錄影系統，並規劃於114年度執行強化校園安全防護工作計畫，爭取中央政府經費逐步更新設備；2.將函文督導各校於114年6月底前完成校園安全地圖檢視及公告作業；3.已督導各校依規定辦理，將持續督促並協助各校落實校園人車門禁管制；4.疑似校園霸凌事件經學校通報後，均列管依規定處理，並督導各校重行檢視及修正公告資料；5.將配合修正新竹市國民中小學校務會議實施要點，納入學生應參與會議之相關規定，並請學校規劃修正校內相關規定，以保障學生權益。

# （十六）受理調查職場霸凌申訴案件，維護員工權益，惟部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，間有申訴管道設置未盡多元及外部專業人士參與調查比率仍待提升，有待研謀改善，以建構友善職場環境。

| 表12 職場霸凌申訴案件處理情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |
| 年度 | 申訴案件數 | 案件處理情形 |  |  |
|  |  | 不受理 | 已完成調查 | 撤案 |
| 合計 | 18 | 3 | 12 | 3 |
| 111 | 2 | － | 2 | － |
| 112 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 113 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 註：1.資料統計至113年11月底。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

市政府及所屬機關與公營事業機構111年度至113年11月底止，接獲職場霸凌申訴案件分別有2件、11件及5件，共18件，其中不受理者3件、已調查完竣者12件及撤案者3件（表12），維護公務人員權益。經查該府及所屬機關辦理員工職場霸凌防治與處置執行情形，核有：1.截至113年11月底止，部分機關尚未訂定職場霸凌防治及處理作業規定或建立職場霸凌行為通報機制，或已訂定規章尚待檢視調修，有待督促儘速完備法令；2.部分機關職場霸凌申訴管道設置情形，尚無電子信箱或專用信箱，其申訴管道設置未盡多元化，有待督促所屬檢討提供即時且便捷之多元申訴管道，以完善申訴制度；3.多數機關職場霸凌申訴處理調查小組委員仍以機關內部職員為主，雖有少數外部專家學者、公務人員協會代表參與，惟其比率介於7.69％至25.00％，有待研謀評估律定外部專家學者組成比率，並督促所屬適當擴大外部人士參與調查；4.經統計111年度至113年11月底止，市政府及所屬機關辦理員工職場霸凌防治宣導計27場次，及教育訓練課程計29場次，惟多集中於113年間舉辦，間有部分場次參與人次不足5人，及部分機關單位連續3年均未辦理宣導或教育訓練，有待督促所屬強化職場霸凌防治教育及保護等情事，經函請研謀改善。據復：1.業函文督促所屬全面檢視職場霸凌防治作業規定，截至114年4月底止，各機關均檢視完畢，完成訂定及修正規章共13種，並持續推動員工協助方案，以落實人本關懷，建構友善職場；2.業於114年1月函知所屬各機關學校，重申全面檢視職場霸凌防治作業規定，並儘速完備法令，包括：訂定職場霸凌防治及處理作業規定、建置多元申訴管道、適當擴大外部專家學者參與調查、縮短調查時程、職場霸凌防治宣導或教育訓練等；3.外部委員參與調查尚有人力及經費限制，由各機關視其經費、職場霸凌案件，於必要時適度引入外部專業人士參與調查；4.113年將職場霸凌數位課程納入數位學習實施計畫，114年亦規劃相關多元數位學習課程，提供該府及所屬機關員工自主學習，提升員工防治知能。

# （十七）持續推動兒童及少年保護性業務，惟受虐數及結案後再通報案件未能有效減緩，間有社區支持計畫目標服務對象參加意願低落，有待研謀改善，以維護兒少身心健全發展。

表13　新竹市兒少受虐人數及裁罰情形

單位：人、件

| 項目 年度 | 兒少受虐人數 | 違反兒少法裁罰案件數 |
| --- | --- | --- |
| 111 | 190 | 25 |
| 112 | 233 | 31 |
| 113 | 219 | 28 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表14　新竹市兒少保護案件結案後再通報人數統計

單位：人、％

| 項目 年度 | 前年度結案人數 | 再通報人數 | 再通報率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 176 | 26 | 14.77 |
| 112 | 201 | 46 | 22.89 |
| 113 | 182 | 40 | 21.98 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

我國參考聯合國之永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標11為建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其中第10項具體目標係完善兒少保護體系，建構對暴力零容忍及支持兒少在家庭環境中穩定成長的社會安全網。市政府為推展兒童及少年保護性業務，113年度編列預算8,303萬餘元，決算數7,277萬餘元，執行率87.65％。經查兒少保護業務執行情形，核有：1.近3年度（111至113年度）新竹市兒少受虐人數分別為190人、233人及219人，違反兒童及少年福利與權益保障法經裁罰案件分別計25件、31件及28件（表13），受虐人數及罰鍰件數未能有效減緩；又新竹市兒少案件施虐者為（養）父母者，自111年度占比4成3，上升至113年度之5成7，為施虐者身分別中比率最高者，有待強化親職教育或與兒少保護網絡單位研謀善策因應；2.新竹市近3年度兒少保護案件前年度結案後再通報人數分別計26人、46人及40人，各占前年度結案人數176人、201人及182人之14.77％、22.89％及21.98％（表14），再通報情形未能降低；3.隔代、單親、身心障礙者、原住民、新住民、受刑人、經濟弱勢等兒少家庭，參與新竹市兒少及家庭社區支持服務補助計畫者計288人，占該計畫服務總人數903人之31.89％，目標服務對象參加活動意願低落等情事，經函請研謀改善。據復：1.已委託辦理強制性親職教育課程，透過評估會議規劃符合施虐者之多元化適性課程，並透過協助兒少聲請保護令，附帶加害人處遇計畫之親職教育，整合警政與司法網絡資源，以強化親職教育措施；2.加強辨識與分析再通報風險因子，精進跨網絡合作及後續追蹤機制，以強化處遇服務管制作業；3.將持續檢討活動內容規劃，辦理社區宣導，並加強民間團體公私協力，以促進服務效益最大化。

# （十八）營造友善人本環境及打造城市休閒綠廊，規劃公私協力推動關埔地區空橋建設，並申辦城鎮風貌及創生環境營造等補助計畫，惟慈雲路空橋工程進度延遲，經費鉅額保留，及部分公園改善工程亦執行落後，補助計畫未依限發包，致補助款流失，亟待檢討改善，以完備友善行人環境。

圖16　建功綠帶改善工程範圍

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

市政府為改善市區道路人本環境及舒緩通往新竹科學園區主要幹道慈雲路之交通負荷，推動關埔地區空橋人行立體連通系統，預計興建12座空橋，向國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局（下稱科管局）爭取補助，同時導入民間資源共同合作建設，促進地區人行空間商業產業發展；復為打造城市休閒綠廊，向內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署，下稱國土署）申請前瞻基礎建設計畫城鄉建設項目「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助經費，於111至113年間獲核定補助辦理新竹市建功綠帶暨周邊環境整體計畫工程（下稱建功綠帶改善工程，圖16），計畫總經費9,100萬元（中央政府補助款5,684萬元及自籌款3,416萬元），及新竹市愛民公園、科園里親子公園與民享公園改善工程等3案，計畫總經費共4,938萬元（中央政府補助款1,880萬元及自籌款3,058萬元）等補助計畫，以加速建構城市綠廊與步行空間。經查其執行情形，核有下列事項：

1.慈雲路空橋工程進度延遲，經費鉅額保留，又部分空橋尚無民間捐建單位：市政府於112年間向科管局爭取補助辦理「新竹市關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫」（下稱關埔空橋建設計畫），總建設經費約5億2,775萬餘元，其中第1期工程總經費約1億5,300萬元，獲科管局於112年9月核定補助1億1,934萬元，另3,366萬元由市政府自籌，興建關埔地區首座跨慈雲路、埔頂三路的慈雲路空橋（圖17）。經查計畫辦理情形，核有：（1）「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」委託監造服務案於112年12月決標，惟工程採購案於112年11

圖17　慈雲路空橋示意圖

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

| 月至113年5月間經6次招標均流標，迄至113年6月始完成決標，決標金額1億4,180萬元，並於113年10月開工，惟截至113年底止，實際工程進度僅2.51％，較預定期程延遲，又關埔空橋建設計畫112及113年度編列預算共1億6,800萬元，截至113年底止，尚無實支數，保留數高達1億5,915萬餘元（表15），有待積極趕 表15 關埔空橋建設預算編列及執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 預算年度 | 預算金額 | 截至113年底實支數 | 截至113年底保留數 |
| 合計 | 168,000 | － | 159,156 |
| 112 | 15,000 | － | 14,807 |
| 113 | 153,000 | － | 144,349 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |

辦施作，以提升預算執行成效；（2）關埔空橋建設計畫預計興建空橋12座（圖18），其中市政府自行興建5座，包括：慈雲路空橋（4座）已發包施作，及慈濟路空橋（1座）尚在規劃中；另7座規劃由民間捐建公益設施方式辦理，惟截至114年3月底

圖18　關埔地區人行空橋系統

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

止，僅媒合民間業者捐建5座，餘2座尚無民間捐建單位，為加速完善關埔地區空橋及減輕市庫負擔，有待適時促請民間捐建空橋案開工，並持續推廣及鼓勵民間參與等情事，經函請研謀改善。據復：（1）截至114年5月底止，慈雲路空橋工程進度已達11.67％，正積極趕辦施作中；（2）媒合業者協助捐建部分，已陸續進行規劃及提送審議，預計116年底前完工，尚無民間捐建之2座空橋，將視情況透過預算程序依規定編列規劃設計及興建等所需經費。

圖19　串聯愛民公園、科園里親子公園及民享公園之連續性綠帶

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

2.建功綠帶及愛民、科園里親子與民享公園等改善工程執行進度落後，間有中光公園暨周邊環境改善計畫未依限完成發包，致辦理撤案及補助款流失：依據國土署管控各市縣辦理核定補助計畫執行進度會議紀錄，案內檢附112至113年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」各市縣執行率統計表，截至113年12月11日止，全國執行補助計畫共21市縣，其中新竹市執行率（112-113年總撥款數/核定數）僅58.05％，排名倒數第3。經查城鎮風貌及創生環境營造計畫執行情形，核有：（1）建功綠帶改善工程實施期程自111年4月至113年4月，惟截至113年底止，執行數2,730萬元，經費執行率僅30％，距預定完工期程（113年4月）已逾半年，實際工程進度僅33.39％；（2）鄰近新竹科學園區之愛民、科園里親子及民享等3座公園屬連續性綠帶（圖19），該府採併案規劃及發包公園改善工程，惟部分公園用地管理機關為科管局，遲至112年8月始取得代管同意，推遲計畫執行，前置作業規劃未周，復因工程變更設計及後續擴充工程，截至113年底止，計畫執行數3,456萬餘元，經費執行率70％，且逾預定完工期程（112年12月）1年餘，迭經國土署於歷次計畫執行會議督促加速發包及施作；（3）中光公園暨周邊環境改善計畫於113年4月獲國土署核定補助辦理，計畫總經費520萬元（中央政府補助款400萬餘元及自籌款119萬餘元），於同年7月始完成工程細部設計並公告招標，惟設計成果審查未臻周妥，迄至113年底止，工程採購歷經6次開標，均無廠商投標，嗣國土署多次管考會議督導催辦，仍未依限發生契約權責，後續經費由市政府自籌並同意該府撤案，造成補助款流失等情事，經函請檢討改善。據復：（1）建功綠帶改善工程因工程緊鄰學校及機關，採分區分段施工，工程進度已逾50％，積極趕辦中；（2）愛民等3座公園改善工程進度已逾95％，預計114年6月申報竣工，後續完成驗收後即辦理開放；（3）中光公園案114年2月完成預算書圖修正，並重新公告招標，於114年5月決標，惟因未如期完成發包，經內政部收回補助款，爾後於規劃設計階段將加強相關工程單價訪價，以利後續工程採購作業。

# （十九）推動公園綠地改造計畫，打造宜居城市休憩空間，惟監視錄影系統設置涵蓋率偏低，且公園認養參與程度不足，間有部分環境清潔維護作業未臻落實，有待強化公園監視系統布建，檢討優化認養政策並精進清潔維護機制，以提供民眾安心和諧之公共環境。

圖20  新竹市ESG媒合平台公園認養簡介

資料來源：擷取自新竹市ESG媒合平台網頁。

市政府為營造安全友善之城市環境，近年來推動公園綠地改造計畫，打造宜居永續之休憩空間，轄管公園140處，面積約386公頃，113年度辦理公園綠地及景點等環境清潔維護與巡查工作經費計6,160萬餘元；另為因應國際永續發展趨勢，協助企業達成環境保護、社會責任及公司治理（Environmental、Social、Governance, ESG）目標，該府於112年9月建置「ESG媒合平台」，納入公園認養議題（圖20），期結合施政措施與透過認養公園方式，提供企業實踐社會責任管道，同時與鄰里建立良好互動關係。經查市容環境管理維護執行情形，核有下列事項：

1.公園監視系統設置涵蓋率偏低，部分空間存有安全疑慮：截至114年3月底止，該府於公園設置監視錄影系統者，僅十七公里沿海自行車道、新竹公園、經國綠園道果菜市場停車場周邊及十八尖山等4處（監視器鏡頭計21支），占轄管公園140處之2.86％，涵蓋率偏低；又其中公園占地範圍大、空間開闊，面積介於1至130公頃範圍，超過1個足球場者，計有左岸、湳雅河濱公園等37處，部分公園位置較為偏僻，人流較少，在無人監視及缺乏監控之情況，恐有安全疑慮等情事，經函請研謀改善。據復：已於左岸架設47支監視器，並預計114年下半年於關新公園等10處重點場域設置共30支監視器，及115年度於水資源公園等位置偏僻、人流較少之處增設20支監視器，以提升市民對公園的安全感與信任度。

2.公園認養參與程度不足，政策誘因及資訊透明度尚待提升：截至114年3月底止，轄管140處公園由民間企業、團體或個人認養者僅38處，占比27.14％，認養比率偏低，參與程度不足，又該府資料開放平臺及全球資訊網提供之公園綠地及廣場認養資訊亦未臻完整或未即時更新，不利大眾掌握各公園認養現況，且認養單位未能藉由認養行為及時提升形象，降低認養誘因；另依新竹市公園、綠地、廣場、場所、公廁認養要點之規定，規範認養單位之認養標的以1處為原則，不利具資源與管理能力之大型企業或團體參與，有待審酌修訂相關法令，提高民間參與動機，並全面通盤檢討與優化認養政策等情事，經函請研謀改善。據復：已訂定公園認養相關規定，截至114年5月已有38處公園綠地由民間團體、社區發展協會、里辦公室等認養轄內公園綠地，相關資訊更新於市政府資料開放平臺，並將持續推動公園綠地認養業務，期透過公私合作力量，共同打造宜居環境。

部分公園除草作業未盡落實影響環境品質

（圖片來源：本室114年4月拍攝）

3.部分環境清潔維護作業未盡落實，亟待善用資訊技術加強履約管理：部分公園綠地及景點、公廁、公車候車亭暨香山轉運站等環境清潔維護工作未盡落實，允宜參考其他市縣政府運用E化資訊系統之作法，責成廠商使用APP於指定地點拍攝工作照片，現場即時上傳維護紀錄，並得立即藉由APP要求廠商改善未完善之處，強化履約管理，又系統內可儲存及輸出履約文件等，有助簡化行政作業流程且節省大量紙張，經函請研謀改善。據復：將參考其他市縣政府作法，強化落實管理。

# （二十）為發揚地方傳統特色產業，申請撥用國有不動產建置米粉體驗館，惟委託管理作業程序未符規定，且場館獲撥用已逾13年，長期閒置未達成預期目標，亟待研謀改善，以發揮應有之財物效能。

米粉體驗館閒置及雜物堆置

（圖片來源：本室114年4月拍攝）

市政府為發揚新竹米粉傳統產業文化價值，並帶動在地觀光產業繁榮，於99年11月向國

圖21 米粉體驗館撥用土地

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

防部軍備局申請無償撥用位於南勢社區內新竹市崙子段1891-2號國有土地，面積559平方公尺，暨其地上建築物（加強磚造平房）1棟，面積359.8平方公尺（圖21），作為建置新竹市米粉體驗館使用，並於100年8月完成撥用程序。本室前於106年4月查核，發現前揭不動產自獲撥用已逾5年，仍處於閒置狀態，未依撥用用途作為米粉體驗館使用，經函請研謀改善，已復：規劃提案申請補助，以早日開館。經查其後續辦理情形，核有：1.獲撥公有財產借由他人使用，惟借用程序不符規定：該府將前揭不動產委由北區區公所代為管理，並於101年6月依南勢里辦公室檢送之借用管理計畫書，准其借用並不定期提供新竹市米粉商業同業公會(下稱米粉公會)使用，惟未依市有財產管理自治條例第37條規定送市議會議決，且借用管理計畫書未明定借用期限，核與規定不符；2.撥用逾13年，且投入整建修繕逾百萬元，惟長期閒置未發揮效益，亦未達成政策目標：該府陸續於102年6月、104年9月及10月辦理建物整建工程、建物結構安全鑑定及廁所修繕工程，並於105年8月完成米粉體驗館細部設計，累計投入經費達125萬餘元，惟截至113年底止，獲撥用已逾13年，僅於111年10月與南勢里辦公室及米粉公會合作，辦理「2022新竹米粉節『嗨嗨粉絲 米粉派對』」活動，又經本室114年4月派員現勘，發現建築物久未使用，且室內堆置米粉製造器具、桌椅、廢棄物資與未裝設之冷氣及洗衣機等，長期處於低度利用之閒置狀態，未能有效發揮推廣地方文化創意產業發展，促進觀光產業繁榮之預期目標等情事，經函請研謀改善。據復：1.雖依南勢里辦公室借用管理計畫書，委由該里辦公室管理米粉體驗館，實則仍由市政府監督管理，原不定期提供米粉公會使用部分，已由南勢里辦公室收回；2.因向中央政府爭取補助經費未果而暫緩修繕工程，108至110年囿於新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響而暫停相關活動，直至111年始辦理「2022新竹米粉節」；未來將責成里辦公室儘速移除廢棄物資，規劃與區公所、里辦公室與米粉公會積極合作，召開米粉產業行銷策略會議，研擬推廣策略及精進行政流程，以利據以執行後續計畫。

# （二十一）設置香山客運站，以強化香山區及周邊大專校院之公共運輸服務功能，惟近年行駛班次減少、客運業者退場及候車月臺使用效益下滑，有待研謀改善，以兼顧基本民行需求及提升公共資源運用效益。

市政府為完善香山區交通路網及提供中華大學、玄奘大學、元培醫事科技大學等3校師生便利之公共運輸，於97年興建啟用香山客運站，設置候車月臺6座，提供客運業者進駐租用作為載客使用。香山客運站面積共計4,856.54平方公尺，一半為該府租賃之私有地，租賃面積計2,474.88平方公尺，年租金支出70萬餘元，約占每年總營運支出之6成，主要係作為候車亭、大客車停靠區、行駛道路、管理室及停車場等。經查香山客運站營運情形，核有：近5年度(109至113年度)行駛班次，由109年度之3萬餘班次降至113年度之2萬餘班次，減幅約29.25％；進駐之客運業者亦由5家減至4家，其中新竹客運及國光客運等2家業者，因少子女化、運量不佳及經營成本上漲等因素，分別自113年2月及114年1月不續租候車月臺，截至114年4月底止，僅剩2家客運業者各租用1座候車月臺，其餘4座未有其他客運業者租用，使用效益大不如前。另據教育部113年6月公告之各教育階段學生數預測報告（113至128學年度），大專校院學生數102學年度計134萬餘人，其後受少子女化影響，學生數逐年遞減至112學年度之109萬餘人，預計113學年度減少2萬餘人，至128學年度學生數將減至90萬餘人（圖22），26個學年度間減少44萬餘人，約32.74％，少子女化衍生在學人數下降及大專校院生源不足等問題，香山區中華大學、玄奘大學、元培醫事科技大學等3校在學學生數已由109學年度之1萬3,542人，減少至113學年度之8,515人，減幅約37.12％，且中華大學經清華大學整併，自114年度起停招，少子女化及學校整併，後續校區規劃未明等因素，勢將影響香山客運站整體運量及客

圖22　大專校院學生數變化趨勢

資料來源：擷取自教育部各教育階段學生數預測報告（113至128學年度）。

運業者進駐載客意願，不利維持民行服務，有待因應社會環境變遷，活化場站空間，以兼顧基本民行需求及提升公共資源運用效益等情事，經函請研謀改善。據復：將重新評估候車月臺租金，以增加幸福小黃、國道客運、公路客運停靠意願，因應未來清華大學接駁車或市區公車路線延伸停靠之需求。

# （二十二）積極爭取中央政府前瞻基礎建設計畫經費補助辦理新竹漁人碼頭水環境改善計畫，有助完善遊憩設施及提升服務功能，惟部分工程未落實品質管理、計畫執行成果未如預期；波光市集及南寮旅遊服務中心委託營運管理，間有履約管理未盡周妥，亟待檢討改善。

市政府於105年12月完成新竹漁港整體規劃，針對新竹漁港景觀整體願景及發展作出定位，將漁港劃分漁港作業區、漁港商業區、國際風箏賽場、濱海植物林等五大區域，規劃塑造兼具歷史文化與觀光機能之濱海景點，並獲中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第3期核定辦理「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」，總經費5億5,401萬餘元（中央政府補助款4億1,225萬餘元，自籌款1億4,176萬餘元），自106年度起辦理「新竹漁港周邊海岸環境改善工程」等7案工程，另為提供攤商及遊客更優質空間與遊憩品質，分別委託廠商辦理波光市集及南寮旅遊服務中心（下稱南寮旅服中心）之攤商管理與設施管理等工作。經查其執行情形，核有：

1.計畫執行成果未達預期目標：新竹漁人碼頭水環境改善計畫原預期112年達成遊客489萬人次及消費金額67億餘元，惟實際僅353萬餘人次及46億餘元，分別短少135萬餘人次

圖23　新竹漁人碼頭水環境改善計畫預期效益達成情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（27.61％）及21億餘元（31.73％），不僅未達預期效益，甚低於107年度實際遊客量416萬人次、消費金額50.46億元，計畫執行成效與預期效益落差明顯（圖23）等情事，經函請研謀改善。據復：將持續滾動檢討推動策略與行銷作法，提升新竹漁港人流及消費效益。

2.部分工程進度受阻，影響計畫進度，且工程品質管理未臻完善：辦理直銷中心外部地景改善工程，因新竹漁港漁產品直銷中心新建工程（下稱直銷中心新建工程）進度延遲，致廠商於112年2月簽約後，逾1年仍無法進場施工，於113年7月終止契約並重新發包，於同年11月開工，惟114年2月又因直銷中心新建工程外部施工架未拆除而停工，雖已於同年4月復工，惟整體工程推遲，已影響計畫時程與效益，另「水域周邊服務設施改善工程」等3案混凝土圓柱試體試驗計17件，監造單位皆未會同廠商取樣或送驗，核與工程驗收程序與管理原則未符等情事，經函請研謀改善。據復：將儘速完成直銷中心新建工程變更設計及復工作業，並強化施工協調及進度控管，將力求於114年12月底前竣工，並積極監督與妥善協調各項工進，以確保計畫順利推展，另未來將要求所有工程試驗取樣，須由監造單位、工程司與施工廠商共同參與，並作為驗收審查依據，提升監造管理責任，以確保工程品質。

3.波光市集採購作業未充分參酌市場行情，且營運管理未臻妥適：辦理113年度波光市集形象活動管理委託專業服務採購案，底價訂定僅參考原承攬廠商報價及前案決標資料，未考量市場行情及機關近年度類案決標資料分析佐證，另波光市集多數攤商每月實際營業天數未達活動管理規範所訂12天以上之規定，有待督促廠商輔導及強化攤商管理，以活絡整體市集經濟及提升營運績效等情事，經函請研謀改善。據復：未來將加強檢視市場行情與決標資料，擬定合理底價，以避免發生不經濟支出情形，並將檢討現行營運管理制度，視市集實際運作情形研議調整規範與配套機制，以兼顧管理目標與執行現況之落差。

4.南寮旅服中心公共遊樂設施安全監管不足，契約文件未依最新法規修正：109年11月完成南寮旅服中心整修工程，並增設兒童遊樂設施，惟截至113年底止，設施建置已逾4年仍未依規定檢具兒童遊戲場設施基本資料及合格保證書等供主管機關備查，亦未委託專業機構進行遊樂設施定期檢驗工作，有待檢討改善，以確保公共安全；另辦理113年南寮旅服中心委託管理專業服務採購案，契約所附兒童遊戲場設施自主檢查表為衛生福利部社會及家庭署106年版本，未更新至112年最新版本，致廠商所提報之檢查內容與規定有間，又廠商提報自主檢查表未臻完整，且未經主管人員覆核等情事，經函請檢討改善。據復：將儘速釐清適用法規與程序，並依規定補正辦理，及持續強化契約管理，督促廠商依中央相關法規規定，適時更新檢查表內容，加強文件審查與覆核機制，確保設施安全無虞。

# （二十三）為配合行政院非核家園政策，持續推動公有土地標租設置太陽光電設備，惟部分太陽光電案場具高致災風險，管理維護亦未臻周延，又學校光電球場標租案歷時逾2年仍未完成發包，且市轄學校風雨球場設置率未及2成，有待研謀改善。

我國為達成行政院2025年非核家園政策，推升再生能源需求，其中尤以太陽光電發電業（下稱太陽光電）發展最為迅速，透過屋頂型及地面型之光電設備，達成潔淨能源發電目標，又我國永續發展目標將確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代之能源列為核心目標7，其中第7.2項具體目標係提高再生能源裝置容量。市政府配合行政院推動2025年非核家園政策，持續推動公有土地標租設置太陽光電設備，並為降低極端氣候對於學生戶外運動之影響，亦推動學校設置太陽光電風雨球場標租案。經查其執行情形，核有下列事項：

1.部分太陽光電案場具高致災風險，管理維護未臻周延，又部分標租案已開始營運近3年，得標廠商仍未辦理回饋加值服務：新竹市公有房地設置太陽光電近5年度（109至113年度）決標之標租案件計3案，迄113年底止，其中2案已開始營運，近3年度（111至113年度）年租金（或回饋金）收入金額總計3,221萬餘元，另1案仍在建置中。經查其執行情形，核有：（1）部分太陽光電案場具高致災風險：市政府辦理110年度新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統公開標租案，將市管公有房地標租予業者設置太陽光電發電系統，其中新竹市浸水垃圾掩埋場太陽光電案場，設置場址位於新竹市資源回收場內，該場域以太陽光電系統當作頂板，下方堆置資源回收物，具備內政部消防署編製之消防人員救災安全手冊，有關資源回收處理工廠及太陽光電發電設備場所風險因子，若發生火災災害，具高危害特性，增加相關人員安全風險，有待檢討改善，並督促委外營運廠商加強太陽光電系統巡檢及維護作業，強化高風險太陽光電案場防災機制；（2）部分太陽光電案場設施維護管理未符相關規範：本室114年3月會同該府現勘，發現南寮國小穿堂綠能展示系統故障、楓情樓頂樓太陽光電案場接電箱鏽蝕、新竹市浸水垃圾掩埋場太陽光電案場配電箱警示標語褪

新竹市浸水垃圾掩埋場太陽光電案場

（圖片來源：本室114年3月拍攝）

色、新竹市長興段874地號及朝山段693地號太陽光電案場變電室設置乾粉滅火器，已逾3年尚未辦理性能檢查，核與消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定不符；（3）部分標租案尚未辦理回饋加值服務：市政府辦理新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統公開標租案，於109年10月決標，111年1月核准再生能源發電設備登記。據該案契約書及得標廠商設置使用計畫書，廠商應架設監控展示網頁，並提供查詢服務，惟111年1月開始營運，迄113年12月底止，歷時近3年尚未完成履約，未能達成即時監控及推廣使用目的等情事，經函請研謀改善。據復：（1）承租業者自案場建置完畢起，均有安排定期巡檢，並強化相關防災措施，又該府已督促廠商加強太陽光電系統巡檢及維護，以避免發生公安意外；（2）相關缺失項目已陸續完成修繕，並要求廠商加強巡檢其他太陽光電案場，如有類似狀況亦一併改善；（3）已函請業者限期改善，並要求提報改善進度及日程計畫，以利該府後續參考、使用及推廣。

| 表16 新竹市與鄰近市縣學校光電球場設置情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：座 |  |  |
| 市縣別 | 已完工案場數量 | 啟用年度 |
| 新竹市 | － | － |
| 桃園市 | 14 | 110-112 |
| 新竹縣 | 4 | 111-112 |
| 苗栗縣 | 2 | 110-112 |
| 註：1.資料統計至113年10月底。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |

2.學校光電球場標租案歷時逾2年仍未完成發包，又近3年度尚無新設學校風雨球場，市轄學校風雨球場設置率未及2成，有待積極推動與加強輔導有需求學校儘速申請設置：教育部體育署鑑於全球暖化趨勢，為達成減碳目標，於107年起推動「擴大推動學校設置太陽能光電風雨球場計畫」，並建立作業參考模式，由各地方政府邀請合適廠商參與設置太陽光電風雨球場（下稱光電球場），兼顧綠能發展與校園運動空間之建置。經查學校設置光電球場執行情形，核有：（1）市政府為協助培英國中、虎林國中、香山高中等3校設置光電球場統一標租作業，於111年5月辦理「新竹市政府所屬學校設置太陽光電風雨球場公開標租案」，惟迄至113年6月底止，期間因故暫停標租及歷經2次（112年4月、113年2月）流（廢）標後，未再續行辦理，標租案歷時逾2年仍未完成發包，致新竹市尚未設置光電球場，相較於鄰近桃園市、新竹縣、苗栗縣所轄學校110至112年間已陸續啟用光電球場情形，容有差距（表16），有待借鏡其他市縣政府作法研謀改善，以提升設置數量；（2）近3年度(109至113年度)市政府尚無向教育部體育署申請補助設置學校風雨球場之案件，截至113年11月底止，所轄學校設有風雨球場計頂埔國小等7校，占市轄46所學校設置率僅約15.22％，間有部分學校具設置光電球場意願或學生人數超過400人，惟尚無體育場相關設施，仍待加強輔導設置等情事，經函請檢討改善。據復：（1）114年1月邀請專家學者至成德高中等5校進行現勘，將參考其他市縣政府作法加速推動；（2）將協助學校依標準流程申請設置，倘學校無法設置光電球場，則輔導申請教育部體育署補助建置風雨球場。

# （二十四）推動校園周邊道路改善計畫，並提供弱勢學生午餐補助，惟整體學校通學步道改善工程採購發包及施工進度未如預期，另弱勢學生採行紙本餐劵供餐方式，兌餐便利性及可近性不足，有待研謀改善，以維護學童通行安全及健康權益。

市政府為落實「新竹好學、安心通學」教育施政願景，近年來全面盤點轄內各級學校步道空間與設施，向內政部國土管理署及交通部公路局申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」(下稱校園周邊道路改善計畫)，推動學校通學步道改善工程，並為確保學生在假期中也能獲得充足營養，安心就學，於寒暑假期間補助經濟弱勢學生學校午餐，期透過硬體及福利並重之政策，打造優質永續之學習環境。經查其執行情形，核有下列事項：

| 1.整體學校通學步道改善工程之採購發包及施工進度未如預期，或部分學校周邊為交通肇事熱點卻未建置通學步道，有待研謀改善：市政府為維護學童通學安全，於111及112年度分別獲中央政府核定補助2案及18案校園周邊道路改善計畫，共20案，各年度計畫經費分別為5,568萬元及3億5,314萬餘元，合計4億882萬餘元，截至113年10月底止，僅1案已完工啟用。經查學校通學步道改善計畫執行情形，核有：（1）截至113年12月6日止，111年度核定補助案件2件，除1案完工啟用外，另1案（關東國小）尚處施工階段，完工期程展延至114年1月；112年度核定補助案件18案，包括規劃設計類1案，及規劃設計結合工程或工程類共17案，除規劃設計案件1案已辦竣外，其餘包括：尚未完成工程發包者2案（大庄國小、香山國小）；原為規劃設計結合工程案件，因執行進度未如預期，經申請改為規劃設計案件，且尚在工程細部設計中者4案（南華國中、光華國中、朝山國小、三民國中）；又工程施工中者11案，惟揆其工程招標情形，僅1案於113年5月底前完成發包，其餘10案遲至113年8至10月間始完成發包，實際進度介於0％至59.04％，其中6案執行進度未及10％（表17），整體學校通學步道改善工程之採購發包及施工進度未如預期，有待加強控管採購及履約施工期程；（2）部分學校已辦理周邊交通路口標示標線改善，惟尚未建置通學步道之學校，其周邊500公尺肇事熱點發生交通事故A1類（死亡）及A2類（受傷）案件數仍未有效下降，或113年度交通肇事案件數逾110至112年度平均者，計有竹光國中、富禮國中、青草湖國小等3校，有待督促學校研謀改善，或審慎評估建置通學步道之可行性；（3）該府尚未於官網或其他自行指定之網站 表17 新竹市校園周邊暨行車安全道路改善計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 計畫名稱 | 工程決標日 | 預定完工日 | 工程進度（％） | 辦理現況 |
| 111年度核定計畫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西門國小周邊通學步道改善工程 | 111.09.27 | 113.06.17 | 100.00 | 已完工，辦理決算中。 |
| 2 | 關東國小綠生活通學廊道改善計畫 | 113.01.04 | 114.01.31 | 68.64 | 施工中。 |
| 112年度核定計畫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建華國中校園周邊改善計畫 | 112.08.30 | 為規劃設計案件，已函報國土管理署辦理結案。 |  |  |
| 2 | 大庄國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 招標中。 |  |  |  |
| 3 | 香山國小通學步道改善計畫 | 招標中。 |  |  |  |
| 4 | 南寮國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 113.08.23 | 114.04.17 | 6.35 | 施工中。 |
| 5 | 北門國小通學路徑及接駁所需停車空間改善建置工程 | 113.08.27 | 114.10.31 | 7.96 | 施工中。 |
| 6 | 舊社國小通學步道改善計畫 | 113.10.09 | 114.07.04 | 3.04 | 施工中。 |
| 7 | 光武國中通學步道改善計畫 | 113.10.09 | 114.03.31 | 24.70 | 施工中。 |
| 8 | 竹蓮國小校園周邊改善計畫 | 113.06.25 | 114.01.31 | 59.04 | 施工中。 |
| 9 | 陽光國小人本交通環境改善計畫 | 113.09.12 | 114.06.23 | － | 施工中。 |
| 10 | 港南國小校園周邊改善計畫 | 113.07.09 | 114.01.24 | 13.64 | 施工中。 |
| 11 | 新科國中通學步道改善計畫 | 113.08.28 | 114.08.05 | － | 施工中。 |
| 12 | 東園國小通學步道改善計畫 | 113.05.30 | 114.01.31 | 76.70 | 施工中。 |
| 13 | 虎林國小通學步道改善計畫 | 113.09.11 | 114.01.16 | 50.51 | 施工中。 |
| 14 | 水源國小校園周邊行車安全道路改善計畫 | 113.10.30 | 114.03.19 | 2.05 | 施工中。 |
| 15 | 南華國中校園周邊改善計畫 | 113.03.15 | 1.計畫原為規劃設計結合工程案件(A+B類)，經申請改為規劃設計案件(A類)，並經國土管理署北區分署核定調整。 2.工程細部設計中。 |  |  |
| 16 | 光華國中通學步道改善計畫 | 112.11.19 |  |  |  |
| 17 | 朝山國小通學步道改善計畫 | 112.10.16 |  |  |  |
| 18 | 三民國中通學步道改善計畫 | 113.02.19 |  |  |  |
| 註：1.資料統計至113年12月6日。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

公開前揭20案中央補助案件執行進度等相關資訊，核與補助機關函示未合等情事，經函請研謀改善。據復：（1）有關「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，內政部已同意所有案件展延至114年6月完成，將如期完竣；（2）富禮國中及青草湖國小已於113年12月獲中央政府「永續提升人行安全計畫」核定補助，刻正規劃辦理中，並配合推動交通安全教育及教師研習等；（3）預計於114年上半年將新竹市公共工程案件公布於該府資訊公開網站。

2.弱勢學生午餐採紙本餐劵方式供餐，仍占全市約5成國民中小學，惟使用紙本餐券無法即時掌握學生兌餐狀況，且僅能與學校鄰近商家合作，學生兌餐便利性及可近性有待提升：市政府為減輕市內清寒貧困或低收入學生（下稱貧困生）寒暑假午餐負擔，訂定「新竹市寒暑假期間補助貧困學生學校午餐經費作業規定」，由各校視需求提供自製、或代訂便當、團膳協助、紙本餐券或食物物資包等供餐方式。經查寒暑假期間補助貧困生午餐經費執行情形，核有：（1）該府核定113年度寒假及暑假期間補助國民中小學貧困生午餐經費分別為165萬餘元及546萬餘元，經各校執行結果，實際支用數分別為117萬餘元、332萬餘元，執行率分別為70.84％及60.86％，支用率約6至7成，據述係實際符合補助資格人數低於預估人數所致，惟仍有部分學校採紙本餐券方式供餐，無法即時掌握學生兌餐情形，亦有學生未兌餐或未按時兌換等，影響經費效益；（2）113年暑假期間，全市46所國民中小學，計有24校（52.17％）採紙本餐劵方式供餐，其中不乏校園周邊商家無合作意願，或僅能選擇與鄰近學校之商家合作，惟尚無跨區域領取或跨市縣兌餐機制，致學生兌餐地點受限，或因紙本餐劵損壞或遺失，致無法正常兌餐等情，有待借鏡其他市縣政府作法，創新數位兌餐服務，舉如安心數位餐券取代紙本餐券，藉以優化弱勢學生兌餐模式等情事，經函請研謀改善。據復：（1）補助經費係依實際貧困人數核實辦理，各校依發放經驗及區域需求彈性處理；（2）現已開發「竹市校園智慧通」APP，將評估其擴充可行性及經費需求，以利推動數位化便民措施，提供弱勢學生更友善便利之服務。

# （二十五）為降低地震造成危害，持續推動校舍耐震能力提升，惟部分校舍氯離子含量偏高、具混凝土中性化現象或前次辦理耐震能力評估已逾15年，又耐震能力未符合現行耐震設計規範，規劃以先建後拆方式辦理，惟新建校舍完工前仍持續使用既有建築物作為教學用途，允宜落實巡檢機制與耐震評估，以確保教學環境安全無虞。

我國參考聯合國之永續發展目標（SDGs），策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標11為建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，其中第11.5項具體目標係降低各種災害造成的損失。市政府暨所屬學校因應地震災害風險，持續推動校舍耐震能力改善，112至114年度一般性補助款辦理耐震補強工程及拆除重建工程，中央政府核定補助款3億3,008萬餘元，地方自籌款1億8,606萬餘元，迄113年底止合計執行4件採購案件，決標金額計2,423萬餘元。經查其辦理情形，核有：1.近年雖已完成多處校舍耐震補強工程，惟部分校舍經抽驗檢測仍發現混凝土氯離子含量大於0.15kg/m3或中性化深度大於4公分等情事，具氯離子含量偏高或混凝土中性化現象，結構材料已有劣化之潛勢，有待強化具劣化高潛在風險校舍之耐久性能診斷及維護措施，持續進行循環性檢測，審慎評估補強效益與拆除重建之必要性，強化校舍長期使用之安全性與耐久性；2.建築物耐震設計規範已歷經多次修訂，提高耐震能力標準，且有新增劃定活動斷層地質敏感區等情形，惟部分校舍前次耐震能力評估已逾15年，加上結構老化因素，有待檢討建立定期性之耐震能力檢測制度，適時滾動更新評估結果，以符合最新規範，確保校舍防災能力與結構安全；3.部分校舍耐震能力未符合現行耐震設計規範，雖已規劃以先建後拆方式辦理，惟在新建校舍完工前，原建築物仍持續作為教學使用，恐影響師生安全，有待督促加強既有建築物巡檢及定期維護，並強化校園地震避難掩護演練，以提升師生應變能力與維護建築物結構安全等情事，經函請研謀改善。據復：1.該府將持續針對校舍安全進行耐震能力評估，各校倘對校舍有安全疑慮，可函報申請經費辦理檢測，後續依據評估結果辦理整建或重建，並將持續追蹤並關注結構劣化風險高之校舍，確保其安全性符合相關規範；2.各校須每月提交校舍安全管理檢核表，詳列改進事項處理情形、危險性評估及後續改善措施，俾利該府列管與追蹤，亦將持續追蹤並關注耐震能力評估超過15年之校舍，確保其安全性符合相關規範；3.該府將督促各校定期巡檢校舍，落實防災避難演練，以提升師生應變能力與維護建築物結構安全，並依實際演練狀況進行必要之調整，以確保校園整體結構安全與災害應變能力。

# （二十六）為打造永續發展的宜居城市，持續推動國土計畫業務，惟部分應辦事項進度較預計完成時程落後，又所提送新竹市國土功能分區繪製說明書（草案），劃設海洋資源地區及農業發展地區面積，較原公告計畫減少，允宜加強兼顧農業、海洋資源保育及城鄉發展需求，妥為劃設國土功能分區，以落實土地永續利用目標，並促進糧食安全與海洋生態保育。

| 我國永續發展目標將建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村列為核心目標11，其中第11.8項具體目標係研訂全國及直轄市、縣（市）國土計畫，提升農地、工業區等土地使用效率。政府為整合國土利用與保育，制定國土計畫法，建構三級國土計畫體系，依據土地特性、環境容受力及地方發展需求，劃設國土功能分區，引導土地資源合理運用。市政府於110年4月公告實施新竹市國土計畫，透過合理配置住宅、產業、交通運輸、公共設施建設等，推動都市成長與非都市土地保育，期打造新竹市成為永續發展之宜居城市。該府推動新竹市國土計畫應辦及配合事項，截至113年底止，計畫總金額104億8,096萬餘元。經查其執行情形，核有：1.部分應辦事項未依期程完成：該府推動新竹市國土計畫所列應辦及配合事項，原預計於110至 表18 新竹市國土計畫應辦及配合事項尚未完成情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 類別 |  | 應辦及配合事項 | 預定期程 | 截至113年底止 |  |
|  |  |  |  |  | 計畫總金額 | 累計執行數 |
| 合 計 |  |  |  |  | 1,229,108 | 976,556 |
| 1 | 都市及住宅建設 | 新訂都市計畫 | 新訂頭前溪沿岸地區都市計畫（一期），規劃科技商務、住宅及公共設施等用地。 | 111年完成 | － | － |
| 2 |  | 新竹市都市計畫通盤檢討 | 針對農業區變更及人民陳情意見進行檢討變更；針對都市防災、淹水潛勢等進行土地使用行為及強度等管制。 | 111年完成 | 17,800 | 12,460 |
| 3 |  | 都市計畫公共設施專案通盤檢討 | 針對已無需求之公共設施進行專案檢討變更為適當分區及提出合宜開發方式。 | 110年完成 | 6,800 | 2,040 |
| 4 | 產業建設 | 竹科X創新產業園區計畫 | 公道五科技廊帶及竹科X計畫朝創新應用產業發展。 | 111年完成 | 5,252 | 3,973 |
| 5 | 公共設施及公用設備 | 體育設施 | 市立棒球場新建工程。 | 110年完工 | 893,837 | 753,532 |
| 6 |  | 醫療與社會福利 | 臺大醫院新竹分院擴院計畫。 | 113年完工 | － | － |
| 7 |  | 藝文展演 | 於新竹市都市計畫特定公用設施區辦理國際展演中心/新竹文創館/兒童探索館建設。 | 112年完工 | 301,419 | 202,949 |
| 8 | 其他應辦事項 | 研訂鄉村地區整體規劃 | 鄉村地區基本調查；鄉村區屬性分類；課題分析及規劃策略研擬；鄉村地區空間發展配置；執行機制。 | 112年完成 | 4,000 | 1,600 |
| 資料來源：整理自新竹市政府、新竹市文化局及新竹市衛生局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 113年間辦理完成，惟截至113年底止，部分事項尚未完成（表18），總金額12億2,910萬餘元，核與國土計畫原訂進度不符，有待檢討改進，以順利推動新竹市國土計畫；2.國土功能分區劃設面積變動，影響農業及海洋保育功能：新竹市國土計畫原劃設國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區等4種功能分區（表19），其中海洋資源地區及農業發展地區分別為38,192.79及4,262.72公頃，惟該府於113年6月函送內政部審議新竹市國土功能分區繪製 表19 新竹市國土功能分區劃設面積比較 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃、％ |  |  |  |  |  |
| 序號 | 分區 | 國土計畫劃設面積（A） | 國土功能分區繪製說明書（草案）劃設面積（B） | 差異面積 （C=B-A） | 差異面積比率 （C/A×100） |
| 1 | 國土保育地區 | 743.99 | 762.95 | 18.96 | 2.55 |
| 2 | 海洋資源地區 | 38,192.79 | 37,858.52 | - 334.27 | - 0.88 |
| 3 | 農業發展地區 | 4,262.72 | 3,487.78 | - 774.94 | - 18.18 |
| 4 | 城鄉發展地區 | 5,906.09 | 6,665.05 | 758.96 | 12.85 |
| 資料來源：整理自新竹市政府110年4月公告實施新竹市國土計畫及113年6月檢送內政部審議之新竹市國土功能分區繪製說明書（草案）。 |  |  |  |  |  |

說明書（草案）時，海洋資源地區及農業發展地區調整為37,858.52及3,487.78公頃，較原計畫分別減少334.27及774.94公頃，減少比率為0.88％及18.18％，不利海洋資源保育功能、農業生產條件及糧食安全功能，亦與原計畫所訂塑造一個涵養自然與田園的城市發展目標未盡相合，有待加強兼顧農業、海洋資源保育及城鄉發展需求，妥為劃設國土功能分區，以促進永續發展，確保糧食安全與海洋保育等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續積極推動國土計畫應辦及配合事項，加強進度掌控與推動協調機制；2.有關海洋資源地區，因內政部於111年11月修正發布國土計畫之海域管轄範圍，其劃設座標與110年4月公告計畫有所不同，致海洋資源地區劃設面積略為縮減；有關農業發展地區，該府已於113年11月提送修正後繪製說明書，農業發展地區調整為4,315.61公頃，較原計畫增加52.89公頃，未來將持續於國土計畫推動過程中，兼顧農業、海洋保育與糧食安全發展需求，確保糧食安全及促進永續發展。

# （二十七）持續清查公有房地，惟間有部分土地盤點作業未臻落實，閒置土地資訊未公告於媒合專區，轄管外市縣非公用土地逾9成未妥擬管理運用計畫，抵費地閒置未規劃多元用途，有待檢討妥處，以健全公有財產管理。

市政府持續辦理公有房地清查、處分及使用補償金催收作業，以健全公有財產管理。經查公有土地管理情形，核有：1.依市政府交通處110及111年度代管國有土地盤點紀錄表，92筆土地之盤點作業，盤點現況照片各計46頁、每頁2張照片，盤點結果均相符，惟經比對該2年度46頁照片，各頁僅標題所列年度不同，92張照片內容卻完全相同，有待釐清實際盤點情形與登載紀錄；2.截至113年底止，尚有閒置非公用土地40筆（面積49,722平方公尺，下稱㎡）未研議具體運用方案，除因面積狹小或地點偏遠等環境限制者計23筆土地（11,980㎡）外，其餘17筆閒置非公用土地（37,742㎡），亟待積極研謀規劃多元用途，且其中已列入閒置房地資訊媒合專區者，僅有4筆土地（1,366㎡），其餘13筆土地（36,376㎡）未公告閒置土地媒合資訊，不利於活化閒置公產；3.截至113年底止，市政府轄管外市縣非公用土地（下稱轄外土地）25筆（12,404㎡），除出租1筆（1㎡）外，現況為閒置、被占用者，分別計13筆及11筆，面積各計11,677㎡（約94.14％）、726㎡（約5.85％），幾近全數轄外土地未妥善管理，尚待妥擬管理運用計畫，善用科技輔助掌握轄外土地狀況；4.111年5月辦理新竹市青草湖周邊地區市地重劃區，翠湖段1120地號（1,725.60㎡）抵費地標售作業，惟未能順利脫標，截至113年底止，已逾1年仍未續辦。鑑於該筆抵費地重劃後評定地價計4,400萬餘元，亦屬青草湖周邊地區整體利用開發範圍，允宜積極研謀管理運用策略或規劃多元用途等情事，經函請研謀改善。據復：1.經釐清案關涉有違失人員，已予適當懲處，並擬定114年度新竹市經管國有土地盤點實施計畫，落實代管國有土地盤點作業；2.將列管及滾動更新閒置非公用土地街景與航照影像，並於媒合專區補登閒置土地資訊，以創造多元用途機會；3.將落實轄外土地檢核機制及定期辦理現地勘查作業，輔以運用圖資服務平臺，滾動更新轄外土地最新狀況；4.對未脫標之抵費地，已規劃後續標售或多元土地利用策略，以提升土地使用效能。

# （二十八）推動市政建設辦理各項建築工程，惟部分工程未落實材料數量實質審查作業，或未明列損耗已包括在單價內，存有審核及溢付風險，有待加強宣導程序遵循及數量審核規範，以提升公共投資效益。

市政府為因應市政建設並促進城市發展，積極爭取中央政府補助推動各類公共工程，110至113年度辦理之建築類查核金額以上新建工程計11案，預算金額合計35億2,218萬餘元，決標金額合計35億1,728萬餘元。經查該等工程之預算書圖審查作業落實情形，核有下列事項：

1.部分工程未依規定納入材料數量實質審查相關程序，作業規範有待加強落實：市政府及行政院公共工程委員會（下稱工程會）已明定工程材料數量實質審查相關作業程序規範，惟查，委託規劃設計監造契約方面，未將建築工程委託規劃設計監造工作補充說明書、市政府及所屬機關辦理建築工程細部設計階段審查作業原則納入技術服務契約者7案（63.64％）；結構數量計算書內容方面，技術服務契約未規定結構數量計算書須註明內容者11案（100.00％），規劃設計廠商未檢附每一構件獨立計算式者7案（63.64％）；結構數量計算書實質審核情形方面，未運用市政府機電工程委託協助預算書圖與施工規範審查、驗收勞務採購開口契約辦理者7案（63.64％），委託工程規劃設計成果未參採公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表辦理設計審查者5案（45.45％）等，有待確實檢討，並對市政府所屬各單位及機關學校加強宣導落實工程會及該府相關作業程序規範，以提升公共工程審查品質與效率，經函請研謀改善。據復：將加強宣導與落實執行相關作業規定，並轉知所屬各單位及機關學校遵循辦理。

2.部分工程未明列鋼料損耗於單價中，實作數量與預算數據認定落差，恐致估驗與給付風險：經查上述11案工程，未確實依規定明確列示鋼材損耗已包括在單價內者6案（54.55％），與前次調查105至109年度辦理之建築類查核金額以上新建工程總計18案中有11案，占總件數約61.11％相較，僅降低6.56個百分點，改善幅度有限，有待督導承辦單位確依相關規定辦理，以避免同一機關、同一單位有不同單價；又部分工程未依該府常用各類型工程項目參考單價之鋼筋工項單價分析表，明確列示損耗已包括在單價內，任由規劃設計廠商以設計圖計算所得之實作數量加計鋼料損耗，作為契約數量，徒增估驗計價及溢付款項之風險，有待加強工程主要工項數量審核機制，並督促規劃設計廠商確依規定編列工程預算書，經函請研謀改善。據復：將加強工程主要工項數量審核，並督促廠商確依規定編製預算書，並轉知所屬單位及機關學校遵循辦理。

# （二十九）辦理工程施工查核，有助強化公共建設品質管理機制，惟查核選案尚未納入輿情關注事項，或部分工程品質管理制度仍有精進空間，允宜研謀改善，以提升公共建設之品質與效益。

圖24 施工查核小組選案項目

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

行政院公共工程委員會（下稱工程會）為加強公共工程品質之管理，提升工程建設之品質，已訂定公共工程施工品質管理制度，針對國內工程品管過程之缺失，明定施工廠商之品質管制系統、主辦機關及監造單位之施工品質查證系統、主管機關及工程會之工程施工查核等三層次之品質管理制度，施工過程中，即以系統化之管理，使完成之工程建設品質完善，達到規範標準及要求。市政府依政府採購法第70條第3項規定成立工程施工查核小組，定期辦理所屬機關學校工程施工查核作業，以強化工程品質管理機制，確保公共建設如期如質完工。經抽查該府施工查核小組運作情形，及「新竹市建功綠帶暨周邊環境改善工程」、「新竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」等2件在建工程之施工品質執行情形，契約金額分別8,350萬元、2億1,500萬元，共計2億9,850萬元，核有：1.近年來辦理多項公共工程，屢遭報章媒體披露工程品質欠佳及進度控管仍有精進空間等情事，惟工程施工查核小組選案項目尚未納入新聞媒體報導或輿情反映事項（圖24），有待檢討改進，俾利發掘工程潛存缺失並適時督促改善，全面提升工程品質與管理效能；2.辦理新竹市關埔地區新設國小建校工程（四期體育館工程），於113年11月決標（決標金額3億1,640萬元），114年2月開工，預計115年11月完工，惟鑑於二期工程（契約金額6億2,433萬元）未妥適評估地下水位，致110年3月完工後，同年6月地下停車場發生上浮傾斜情形，並引發媒體關注，衍生修復工程及額外公帑支出，為避免發生類似情事，亟待將四期工程列為後續優先施工查核對象，以強化責任管理及風險控管；3.品質計畫及監造作業執行未臻周延，致材料設備送審與檢（試）驗管制總表內容不一致，且未督促監造單位落實材料設備檢（試）驗作業，混凝土圓柱試體試驗高達35件未會同送驗，不利控管工程施工品質等情事，經函請研謀改善。據復：1.已於工程施工查核作業納入媒體報導、輿情反映或潛在風險案件，作為選案依據；2.預計工程進度分別達10％及20％時，辦理初次施工查核與複查；3.已修正材料設備檢（試）驗管制總表與材料設備送審管制總表項次數目一致，並督促監造單位落實會同廠商辦理材料檢驗之取樣或送驗。

（三十）為改善都市環境與提升市民休憩品質，辦理公園廣場及人行空間等改善工程，並增設專責維護管理中心，惟部分公園管理制度規章未及配套修正，致管理權責混淆，又部分工程完工後，未落實辦理財產產籍登記及設施管理維護未臻周延，亟待檢討改善。

新竹市關新公園

（圖片來源：本室於114年4月拍攝）

市政府為改善都市環境與提升市民休憩品質，持續爭取中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）補助辦理公園廣場及人行空間等改善工程，截至113年底，辦理前瞻計畫城鄉建設類案件共253件，總經費57億2,988萬餘元，經抽查「新竹市關新公園亮點改善工程」等3件計畫，總經費5,700萬元，及內政部國土管理署計畫型補助辦理「新竹公園市民廣場改善等加值工程」等7案，總預算金額5億5,443萬餘元。經查其執行情形，核有：1.增設專責維護管理中心，惟部分公園管理制度規章未同步修正，致管理權責混淆：該府於113年8月制定「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心組織規程」，同年12月成立新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，該規程列載該中心辦理新竹市公園及觀光景點之既有設施維護管理業務，並掌理公園綠地觀光景點之環境清潔，惟現行「新竹市市有財產管理自治條例」、「新竹市公園管理自治條例」及「新竹市公園管理辦法」等規定所列公園管理單位仍為城市行銷處，未隨該中心成立與實際業務進行調整修正，致規章制度間銜接失衡，管理權責混淆；2.部分工程完工後，未落實辦理財產產籍登記：市政府爭取前瞻計畫－城鄉建設－城鎮之心工程計畫補助，辦理新竹市關新公園亮點改善工程，於109年11月完成驗收，工程結算金額2,330萬餘元，及內政部國土管理署計畫型補助，辦理新竹公園市民廣場改善等加值工程、東大路道路人本環境改善工程（中央路至經國路及樹林頭公園周邊）及公道五路迎賓景觀人行空間改善計畫－水源街口至公道五交流道工程等3案，分別於110年8月、同年2月及108年12月完成驗收，其中市民大棚架新建工程、器材室新建工程、人行道改善工項，結算金額合計1億1,482萬餘元，截至113年8月底止，尚未辦理財產產籍登記，不利財物管理；3.部分工程完工啟用後設施管理維護未臻周延：本室113年8月、114年3月及4月會同該府人員現勘，發現新竹市關新公園亮點改善工程攀爬區旁休憩座椅損壞、部分木平臺損壞及嵌壁階梯燈未亮，另經典路線自行車道延伸－新竹左岸河濱運動公園自行車道路網優化計畫，自行車道路緣損壞及車道旁雜草尚未修剪；新竹水道取水口公園景觀改善工程部分景觀燈損壞未亮及雜草尚未修剪；新竹公園市民廣場改善等加值工程田徑場旁草地人孔蓋發現孔洞、LED投射燈脫落及大棚架部分護欄基座螺栓佚失；公道五路迎賓景觀人行空間改善計畫－水源街口至公道五交流道工程，部分路段人行步道高壓混凝土地磚破損及不平整等情事，經函請研謀改善。據復：1.有關「新竹市公園管理自治條例」及「新竹市公園管理辦法」等制度規章後續將進行研擬修正；2.已辦理財產登記作業；3.相關設施瑕疵部分，已錄案修復，並將加強景觀設施巡查及落實養護管理作業。

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見29項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者7項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者22項（表20），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見7項通知研謀改善。

表20　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）歲計賸餘為近4年度最高，惟自籌財源及占歲入財源比率呈現逐年下降趨勢，又歲出規模擴增，消耗性支出逐年增加，財政尚非自足，有待賡續拓展增進自主財源，及因應推動公共建設，妥適配置政府資源及強化開源節流措施，以利經濟永續發展。 | 因自籌財源未明顯增長，經常性支出持續擴增，長年編列超過一致標準之社會福利支出，改善措施未臻落實辦理，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）」。 |
| （二）歲出保留數暨以前年度歲出轉入數之未結清金額逐年增加，間有部分保留案件連續執行數年未有效執行，經費保留已屆滿4年仍未實現情事，亟待檢討改善，以提升預算執行績效。 | 因部分機關歲出預算執行成效欠佳，間有保留已屆滿4年而仍未能實現情事，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三）」。 |

表20　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| （三）開源措施整體執行成果已達預期效益，惟仍有部分項目未達預計目標，又部分場地尚未訂定收費標準或收費標準未定期檢討調整，另民間認養公共設施推動成效仍有改善空間，有待積極辦理並研謀改善措施。 |  | 因整體執行成果下降，開源項目涵蓋範圍未臻完整，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。 |
| （四）獲撥中央政府一般性補助款挹注地方財源，執行結果已有相當成效，惟考核總成績連2年下降，且社會福利及教育等2面向考核成績及排名為近5年新低，又部分項目預算執行率偏低，有待探究問題癥結妥謀改善，以爭取佳績及提升計畫執行成效。 |  | 因整體執行成效仍有精進空間，允待探究問題癥結，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（六）」。 |
| （五）申請中央政府計畫型補助款，推動辦理重大建設或政策，惟部分計畫或工程執行進度落後，間有全數未執行經中央撤銷補助經費，及計畫執行與預算編列未能有效配合，致鉅額經費保留或執行賸餘註銷，亟待研謀強化計畫與預算執行管控作業，以提升建設成果與促進經濟發展動能。 |  | 因部分計畫前置作業及執行未臻周妥，間有辦理撤案或廢止計畫情事，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（五）」。 |
| （六）秉持五核心、十策略，打造新竹安居科技城，賡續推動施政績效評核，惟擬定施政計畫項目及績效衡量指標涵蓋範疇未臻適足，重大公共建設執行率明顯偏低，施政計畫績效評核結果未能充分反映施政優劣，以及施政風險評估作業尚待落實，有待檢討改善，以提升施政效能。 |  | 因部分施政項目民眾滿意度不高，間有部分計畫進度落後，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（四）」。 |
| （七）持續辦理公有財產檢核、清查占用及閒置活化等管理措施，惟間有部分公有房地遭占用卻未列管清理，部分精華地段土地長期閒置荒蕪，且未妥善規劃運用，列管清查房地資料亦未臻完整，尚待研謀精進公有房地管理成效，以維護政府公產權益。 |  | 因部分土地盤點作業未臻落實，轄管外市縣非公用土地逾9成未妥擬管理運用計畫，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二十七）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一）債務管理評比蟬聯甲等，公共債務未償餘額為近5年新低，惟整體債務負擔仍重，且受財經情勢影響，債務利息遽增，有待審慎風險管理及評估提前償還債務可行性，以提升公共債務管理綜效。 |  |  |
| （二）中央政府為照顧弱勢及青年族群居住需求，規劃由國家住都中心與市政府共同推動興建社會住宅，提升在地公共住宅量能並挹注公益設施，惟興辦案件進度落後或尚在規劃作業中，影響政策推動成效，允宜密切關注新竹市社會住宅興建計畫推動進度，適時運用與中央政府合作協調機制，協同解決推動進度落後問題，以利政策目標之達成。 |  |  |
| （三）為布建城市智慧照明設施，持續辦理路燈裝設及修護工程，惟路燈平均使用年限偏高，造成光源衰退，且未曾辦理全市路燈普查，部分路燈未滾動檢討間距、點位或電費計價方式，故障派案及管控機制欠周延，有待通盤研謀改善，優先評估竊盜與婦幼案件及易肇事交通地點路燈布建位置及照度之妥適性，俾發揮路燈照明成效，提升城市居住與行車安全性，並邁向節能減碳永續目標。 |  |  |

表20　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （四）為因應全球資安威脅趨勢，已推動基層機關資安防護機制，惟部分核心資通系統未導入安裝端點偵測及應變機制，或未按月定期上傳資訊資產風險列表至資通安全弱點通報系統進行弱點比對，端點偵測防護系統軟體使用數量偏低，及部分軟體資產係屬大陸廠牌，有待研謀改善，以強化資通安全。 |  |
| （五）為紓解納骨塔位不足，辦理新竹市大坪頂納骨塔新建工程，惟規劃設計未周延考量基本的風雨防護及導排水設施，以致雨天雨水飄濺納骨塔位、室內積水，雖經辦理變更設計，惟改善成效不佳，引起媒體輿論質疑，亟待研謀改善。 |  |
| （六）辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，透過解編或取得、撤銷公共設施保留地，以促進土地資源有效運用，惟作業期程已歷時9年餘，仍未獲內政部核定公告實施，及部分公共設施用地尚未依劃設用途徵收或開闢使用，有待研謀改善，提升執行效能。 |  |
| （七）為提供市民優質生活環境，持續推動公共建設，惟重大工程計畫整體預算執行率偏低，執行管控欠周，又以非營業基金支應工程經費案件，未參考專業建議與市場行情，及時編列合理預算，卻逕行減項招標，影響工程品質及功能需求，且須辦理變更契約後續擴充採購，未能發揮基金預算執行彈性，耗費行政作業成本及物價調漲增加支出風險，亟待檢討改善。 |  |
| （八）推動公有市場升級活化，惟部分攤(鋪)位使用人資格存有疑義，間有已死亡或非承租人自行營業情事，又攤販管理及市場攤(鋪)位使用費收費標準制度規章未臻完備，且自治會組織功能未臻健全，市場管理未盡落實，亟待檢討改善。 |  |
| （九）改造公有零售市場環境，推動部分市場拆除重建或整修，惟間有市場樓層長期閒置空攤未有效運用，致財物效能無法發揮；部分市場迄未辦理使用執照申請，建築物耐震補強長年未處理，公共安全堪慮，亟待檢討改善。 |  |
| （十）為改善民眾居住衛生，提升河川水質，推動污水下水道系統建設計畫，惟遲未依規定開徵一般用戶下水道使用費，肇致流失中央政府補助款及營運管理產生高額短絀，又第三期實施計畫執行率偏低及客雅水資源回收中心第二期擴建工程進度推遲，影響後續納管之污水處理量能，亟待加速推動下水道建設工程，並依規定落實使用者付費機制，提升營運效能。 |  |
| （十一）因應電動汽車快速增加趨勢，推動設置電動車充電設施，惟轄內公共停車場設置充電設備未盡適足，及鼓勵社區增設推廣輔導仍有不足，有待研謀改善，以建構運具電動化友善環境，俾落實臺灣2050淨零碳排發展願景。 |  |
| （十二）為培育學生應用英文能力，持續推動雙語教育，惟部分學校仍未通過雙語標章認證，且尚有領域課程缺乏雙語教學教材，有待營造優良雙語學習環境，並優化師資培訓及獎勵措施，以促進達成2030雙語國家目標。 |  |

表20　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （十三）辦理學生學習扶助計畫，協助建立基本學習能力，並因應數位學習趨勢，推動中小學數位學習精進方案，惟部分學校未落實運用科技輔助課後學習扶助，基本學習能力篩選測驗未通過比率與全國平均相較逐年提高，有待研謀改善，以提升學生基本學力及數位科技應用能力。 |  |
| （十四）推動國民教育階段中輟生輔導及復學工作，並發展國中技藝教育，培養國中學生生涯發展能力，惟部分學校未依規定辦理中輟生通報，或勸告書作業時間過長，不利學生儘早復學，又技藝課程開設情形未盡切合學生需求，有待研謀改善，以促使學生穩定就學及提供學生多元職群課程選擇。 |  |
| （十五）部分機關學校設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），有助提升緊急事故急救時效，惟多數市民活動中心仍未設置，或距其他AED場所救援範圍較遠，肇生緊急救援效能潛存風險；又部分設置AED場所未登載於公共場所AED急救資訊網，或管理維護作業未盡落實，或未完成安心場所認證，有待研謀改善，以提升緊急救護能量，保障民眾生命安全。 |  |
| （十六）為推動公共藝術，營造美學環境，依法成立公共藝術審議會，責由文化局專人控管公共藝術案件，惟事涉跨域協力整合，相關單位執行公共藝術業務尚有精進空間；又專戶成立5年餘未妥為規劃統籌運用，以發揮應有財務效能，各單位公共藝術財產列帳方式亦有分歧，有待妥為研謀改善，以收管理綜效。 |  |
| （十七）為提升政府服務品質，提供整合性數位化服務及公有建物出借管道，惟整合服務平臺使用率不及2成，且未適當統整與公告場地租借資訊，又部分公有建物借用契約逾期未妥處，有待加強推廣並優化整合數位服務，制定完善租借流程，保障政府及社會大眾權益。 |  |
| （十八）為改善人行環境及提升市民生活品質，辦理人本環境及殯葬設施等採購案，惟部分採購案件於底價訂定、開決標作業及履約管理過程，核有未臻周延情事，亟待檢討改善。 |  |
| （十九）運用地方政府歲計會計資訊管理系統推動業務資訊化，惟經費結報仍有部分應使用統一發票廠商卻開立收據，及採購訂約或受補助單位為政府採購拒絕往來廠商等情事，亟待強化內部控制機制，以維財政紀律。 |  |
| （二十）賡續推動既有未登記工廠改善，納管輔導逐步合法化，惟工廠改善計畫審查核定比率偏低，及納管輔導金與營運管理金尚未妥善規劃運用，有待強化審查效率，輔導業者補正改善計畫，並依規定查處未依限提出改善計畫之工廠，及提升輔導金與管理金運用效益。 |  |
| （二十一）為促進海岸地區永續發展，減緩新竹漁港鄰近海岸侵蝕，已推動海岸防護計畫，惟未依計畫賡續辦理監測調查作業，以落實保護及復育海岸資源，有待檢討改善。 |  |
| （二十二）為打造城市文化及觀光品牌，設置新竹火車站旅遊服務中心，提供觀光旅遊諮詢及導覽解說服務，惟預算編列與執行未盡妥適，委託管理契約訂定欠周，需求說明書內容未合致，有待研謀改善。 |  |