戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度新竹市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查。茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數345億292萬餘元；支出部分，公庫撥入數331億3,032萬餘元，收支相抵計賸餘13億7,260萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數283億9,437萬餘元，歲出實支數241億2,698萬餘元，收支相抵計賸餘42億6,739萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等計收13億855萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等計支22億333萬餘元。收支相抵計短絀8億9,478萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算113年度債務舉借收入48億元，總決算債務償還支出68億元，收支相抵後短絀20億元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘13億7,260萬餘元，即為113年度公庫賸餘。

（二）公庫結存

113年度市庫賸餘13億7,260萬餘元，加計112度市庫結存轉入數16億9,760萬餘元、特種基金淨增保管款存放餘額1億8,422萬餘元、各機關淨減保管款存放餘額2億4,385萬餘元，113年度結存轉入114年度之市庫結存數為30億1,058萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數340億1,521萬餘元，與繳付公庫數345億292萬餘元餘元相較，差異4億8,771萬餘元，其差異原因僅有加項4億8,771萬餘元，包括：

1.以前年度待納庫繳庫數569萬餘元。

2.以前年度撥款於113年度繳還數91萬餘元。

3.預收款4億8,110萬餘元。

上述加項4億8,771萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數323億6,623萬餘元，與公庫撥入數331億3,032萬餘元相較，差異7億6,408萬餘元，其差異原因如次：

1.加項14億523萬餘元，包括：

（1）預付款2億795萬餘元。

（2）退還收入（預收）款6億5,637萬餘元。

（3）其他應收款3萬餘元。

（4）墊付款5億4,086萬餘元。

2.減項6億4,114萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度實現數1億6,828萬餘元。

（2）墊付轉正數4億7,286萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額7億6,408萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數292億178萬餘元，歲出決算數258億4,088萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘33億6,089萬餘元；繳付公庫數345億292萬餘元，公庫撥入數331億3,032萬餘元，相抵後市庫收支賸餘13億7,260萬餘元。113年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異19億8,828萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項98億2,908萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分90億333萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出14億3,700萬餘元。

（2）退還以前年度歲入3億3,805萬餘元。

（3）退還預收款3億1,831萬餘元。

（4）墊付款1億996萬餘元。

（5）113年度總決算債務償還支出68億元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款8億740萬餘元。

3.本室修正數1,833萬餘元。

（二）減項78億4,079萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分61億855萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入8億2,084萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘91萬餘元。

（3）預收款4億8,110萬餘元。

（4）113年度總決算債務舉借收入48億元。

（5）繳解112年度審核修正凈增列歲入實現數569萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款17億3,224萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額19億8,828萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與市庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與繳付公庫數分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 |  | 收 入 實 現審定數 |  |  | 加項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 以前年度待 納庫繳庫數 |  | 其他 應收款 |  | 預收款 |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 收入合計數 |  |  |  | 34,015,215,803 |  |  | 5,690,766 |  | 915,784 |  | 481,105,347 |  |  | 487,711,897 |  |  | 34,502,927,700 |  |  |  |
| 113年度收入 |  |  |  | 28,394,372,574 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 28,394,372,574 |  |  |  |
| 稅課收入 |  |  |  | 17,054,873,541 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 17,054,873,541 |  |  |  |
| 工程受益費收入 |  |  |  | 102,817 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 102,817 |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 |  |  |  | 410,786,401 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 410,786,401 |  |  |  |
| 規費收入 |  |  |  | 651,023,108 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 651,023,108 |  |  |  |
| 財產收入 |  |  |  | 542,210,902 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 542,210,902 |  |  |  |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  |  | 339,173,000 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 339,173,000 |  |  |  |
| 補助及協助收入 |  |  |  | 8,640,639,438 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 8,640,639,438 |  |  |  |
| 捐獻及贈與收入 |  |  |  | 539,600 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 539,600 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | 755,023,767 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 755,023,767 |  |  |  |
| 以前年度收入 |  |  |  | 820,843,229 |  |  | 5,690,766 |  | 915,784 |  | － |  |  | 6,606,550 |  |  | 827,449,779 |  |  |  |
| 以前年度應收（保留）數 |  |  |  | 820,843,229 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 820,843,229 |  |  |  |
| 以前年度收入納庫款 |  |  |  | － |  |  | 5,690,766 |  | － |  | － |  |  | 5,690,766 |  |  | 5,690,766 |  |  |  |
| 收回以前年度支出賸餘款 |  |  |  | － |  |  | － |  | 915,784 |  | － |  |  | 915,784 |  |  | 915,784 |  |  |  |
| 債務舉借收入 |  |  |  | 4,800,000,000 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 4,800,000,000 |  |  |  |
| 113年度 |  |  |  | 4,800,000,000 |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 4,800,000,000 |  |  |  |
| 預收款 |  |  |  | － |  |  | － |  | － |  | 481,105,347 |  |  | 481,105,347 |  |  | 481,105,347 |  |  |  |
|  |  | 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 支出實現審定數 |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 預付款 |  |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |  | 其他應收款 |  |  |  |  |
| 支出合計數 |  |  |  |  | 32,366,236,865 |  |  | 207,956,640 |  |  |  | 656,371,574 |  |  | 36,646 |  |  |  |  |
| 113年度支出 |  |  |  |  | 24,116,266,582 |  |  | 10,715,825 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 市議會主管 |  |  |  |  | 200,480,163 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 市政府主管 |  |  |  |  | 17,332,725,502 |  |  | 10,715,825 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 民政處主管 |  |  |  |  | 612,568,210 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 地政處主管 |  |  |  |  | 119,970,454 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 稅務局主管 |  |  |  |  | 202,610,381 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 教育處主管 |  |  |  |  | 35,219,808 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 文化局主管 |  |  |  |  | 401,451,223 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 產業發展處主管 |  |  |  |  | 77,159,198 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 警察局主管 |  |  |  |  | 1,719,276,347 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 消防局主管 |  |  |  |  | 712,297,658 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 衛生局主管 |  |  |  |  | 880,850,367 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 環境保護局主管 |  |  |  |  | 1,077,206,661 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 統籌支撥科目 |  |  |  |  | 744,450,610 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 以前年度支出 |  |  |  |  | 1,449,970,283 |  |  | 155,277,692 |  |  |  | 656,371,574 |  |  | 36,646 |  |  |  |  |
| 以前年度應付（保留）數 |  |  |  |  | 1,449,970,283 |  |  | 155,277,692 |  |  |  | － |  |  | 36,646 |  |  |  |  |
| 退還以前年度收入數 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | 656,371,574 |  |  | － |  |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |  | － |  |  | 41,963,123 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 墊付款 |  |  |  |  | － |  |  | 41,963,123 |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 債務償還支出 |  |  |  |  | 6,800,000,000 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 債務償還支出 |  |  |  |  | 6,800,000,000 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 收支餘絀 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 112年度市庫結存數 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 各機關淨減保管款存放餘額 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
| 113年度市庫結存數 |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |
|  |  | 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  | 減 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 墊付數 |  |  | 合計 |  |  | 以前年度撥款於 113年度實現數 |  |  |  | 墊付轉正數 |  |  | 合計 |  |  |  |  |
| 540,866,621 |  |  | 1,405,231,481 |  |  | 168,281,007 |  |  |  | 472,865,384 |  |  | 641,146,391 |  |  | 33,130,321,955 |  |
| － |  |  | 10,715,825 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 24,126,982,407 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 200,480,163 |  |
| － |  |  | 10,715,825 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 17,343,441,327 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 612,568,210 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 119,970,454 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 202,610,381 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 35,219,808 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 401,451,223 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 77,159,198 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 1,719,276,347 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 712,297,658 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 880,850,367 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 1,077,206,661 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 744,450,610 |  |
| － |  |  | 811,685,912 |  |  | 168,281,007 |  |  |  | － |  |  | 168,281,007 |  |  | 2,093,375,188 |  |
| － |  |  | 155,314,338 |  |  | 168,281,007 |  |  |  | － |  |  | 168,281,007 |  |  | 1,437,003,614 |  |
| － |  |  | 656,371,574 |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 656,371,574 |  |
| 540,866,621 |  |  | 582,829,744 |  |  | － |  |  |  | 472,865,384 |  |  | 472,865,384 |  |  | 109,964,360 |  |
| 540,866,621 |  |  | 582,829,744 |  |  | － |  |  |  | 472,865,384 |  |  | 472,865,384 |  |  | 109,964,360 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 6,800,000,000 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 6,800,000,000 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 1,372,605,745 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 1,697,604,184 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 184,229,978 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | -243,852,234 |  |
| － |  |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  | － |  |  | 3,010,587,673 |  |

市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| - 113年度市庫收支餘絀 |  |  | 1,372,605,745 |
| 乙、加項 |  |  | 9,829,084,937 |
| 一、113年度市庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  | 9,003,339,548 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 1,437,003,614 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 338,059,114 |  |  |
| （三）退還預收款 | 318,312,460 |  |  |
| （四）墊付款 | 109,964,360 |  |  |
| （五）113年度總決算債務償還支出 | 6,800,000,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到應收歲入款 | 807,409,389 | 807,409,389 |  |
| 三、修正數 | 18,336,000 | 18,336,000 |  |
| 丙、減項 |  |  | 7,840,797,041 |
| 一、113年度市庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  | 6,108,555,126 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 820,843,229 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 915,784 |  |  |
| （三）預收款 | 481,105,347 |  |  |
| （四）113年度總決算債務舉借收入 | 4,800,000,000 |  |  |
| （五）解繳112年度審核修正淨增列歲入實現數 | 5,690,766 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 1,732,241,915 | 1,732,241,915 |  |
| - 113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 3,360,893,641 |

貳、平衡表之查核

113年度新竹市總決算平衡表（113年12月31日）計列資產973億8,698萬餘元、負債134億7,434萬餘元、淨資產839億1,263萬餘元。茲將市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計67億7,018萬餘元，較112年底之51億6,640萬餘元，增加16億378萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目50億7,177萬餘元，較112年底增加16億7,992萬餘元，主要係市政府專戶存款及市庫存款增加所致。

2.「應收款項」科目6億1,396萬餘元，較112年底增加2億692萬餘元，主要係特別統籌分配稅尚未撥付市政府所致。

（二）長期投資：係採權益法之投資科目，金額46億6,766萬餘元，較112年底之4億5,766萬餘元，增加42億1,000萬餘元，係市政府對公共停車場作業基金採權益法之投資成本，及對營業基金及作業基金採權益法之投資評價調整增加所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計857億2,658萬餘元，較112年底之818億7,128萬餘元，增加38億5,530萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目660億7,077萬餘元，較112年底增加22億8,235萬餘元，主要係市政府公告地價調整增值所致。

2.「購建中固定資產」科目60億3,208萬餘元，較112年底增加12億3,454萬餘元，主要係市政府辦理之未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額1億5,796萬餘元，較112年底之1億6,023萬餘元，減少227萬餘元，主要係無形資產攤銷所致。

（五）其他資產：包括暫付款及存出保證金，合計6,457萬餘元，較112年底之3億1,270萬餘元，減少2億4,812萬餘元，係市政府收回財務調度專戶之暫付款所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計21億7,125萬餘元，較112年底之19億7,749萬餘元，增加1億9,375萬餘元，主要係預收特別統籌分配稅款墊付案增加所致。

（二）長期負債：係長期借款43億元，較112年底之63億元，減少20億元，係償還長期借款所致。

（三）其他負債：包括存入保證金及應付保管款，合計70億309萬餘元，較112年底之70億681萬餘元，減少371萬餘元，主要係各基金納列集中支付之應付保管款減少所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目839億1,263萬餘元，較112年底之726億8,398萬餘元，增加112億2,865萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 新竹市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 97,386,980,798 | 100.00 | 87,968,285,835 | 100.00 | 9,418,694,963 | 10.71 |
| 流動資產 | 6,770,182,362 | 6.95 | 5,166,401,042 | 5.87 | 1,603,781,320 | 31.04 |
| 現金 | 5,071,775,467 | 5.21 | 3,391,855,240 | 3.86 | 1,679,920,227 | 49.53 |
| 應收款項 | 613,962,702 | 0.63 | 407,039,722 | 0.46 | 206,922,980 | 50.84 |
| 應收其他政府款 | 763,172,403 | 0.78 | 1,083,588,934 | 1.23 | - 320,416,531 | - 29.57 |
| 預付款 | 321,271,790 | 0.33 | 283,917,146 | 0.32 | 37,354,644 | 13.16 |
| 長期投資 | 4,667,669,149 | 4.79 | 457,663,565 | 0.52 | 4,210,005,584 | 919.89 |
| 採權益法之投資 | 4,667,669,149 | 4.79 | 457,663,565 | 0.52 | 4,210,005,584 | 919.89 |
| 固定資產 | 85,726,588,000 | 88.03 | 81,871,281,257 | 93.07 | 3,855,306,743 | 4.71 |
| 土地 | 66,070,773,918 | 67.84 | 63,788,418,582 | 72.51 | 2,282,355,336 | 3.58 |
| 土地改良物 | 4,639,994,098 | 4.76 | 5,054,217,011 | 5.75 | - 414,222,913 | - 8.20 |
| 新竹市總決算平衡表(續) |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 房屋建築及設備 | 6,028,810,548 | 6.19 | 6,145,934,743 | 6.99 | - 117,124,195 | - 1.91 |
| 機械及設備 | 570,461,071 | 0.59 | 464,139,945 | 0.53 | 106,321,126 | 22.91 |
| 交通及運輸設備 | 1,066,422,614 | 1.10 | 896,214,127 | 1.02 | 170,208,487 | 18.99 |
| 雜項設備 | 441,728,090 | 0.45 | 423,339,933 | 0.48 | 18,388,157 | 4.34 |
| 收藏品及傳承資產 | 876,313,791 | 0.90 | 301,478,254 | 0.34 | 574,835,537 | 190.67 |
| 購建中固定資產 | 6,032,083,870 | 6.19 | 4,797,538,662 | 5.45 | 1,234,545,208 | 25.73 |
| 無形資產 | 157,962,528 | 0.16 | 160,234,079 | 0.18 | - 2,271,551 | - 1.42 |
| 無形資產 | 157,962,528 | 0.16 | 160,234,079 | 0.18 | - 2,271,551 | - 1.42 |
| 其他資產 | 64,578,759 | 0.07 | 312,705,892 | 0.36 | - 248,127,133 | - 79.35 |
| 暫付款 | 63,952,902 | 0.07 | 312,080,035 | 0.35 | - 248,127,133 | - 79.51 |
| 存出保證金 | 625,857 | 0.00 | 625,857 | 0.00 | － | － |
| 負債 | 13,474,349,483 | 13.84 | 15,284,305,573 | 17.37 | - 1,809,956,090 | - 11.84 |
| 流動負債 | 2,171,251,862 | 2.23 | 1,977,494,327 | 2.25 | 193,757,535 | 9.80 |
| 應付款項 | 1,489,008,153 | 1.53 | 1,458,043,505 | 1.66 | 30,964,648 | 2.12 |
| 預收款 | 214,565,501 | 0.22 | 38,019,542 | 0.04 | 176,545,959 | 464.36 |
| 預收其他政府款 | 467,678,208 | 0.48 | 481,431,280 | 0.55 | - 13,753,072 | - 2.86 |
| 長期負債 | 4,300,000,000 | 4.42 | 6,300,000,000 | 7.16 | - 2,000,000,000 | - 31.75 |
| 長期借款 | 4,300,000,000 | 4.42 | 6,300,000,000 | 7.16 | - 2,000,000,000 | - 31.75 |
| 其他負債 | 7,003,097,621 | 7.19 | 7,006,811,246 | 7.97 | - 3,713,625 | - 0.05 |
| 存入保證金 | 546,754,795 | 0.56 | 492,844,184 | 0.56 | 53,910,611 | 10.94 |
| 應付保管款 | 6,456,342,826 | 6.63 | 6,513,967,062 | 7.40 | - 57,624,236 | - 0.88 |
| 淨資產 | 83,912,631,315 | 86.16 | 72,683,980,262 | 82.63 | 11,228,651,053 | 15.45 |
| 負債及淨資產合計 | 97,386,980,798 | 100.00 | 87,968,285,835 | 100.00 | 9,418,694,963 | 10.71 |
| 註：截至113年底止「保管品」及「應付保管品」各為4元；「保證品」及「應付保證品」各為459,865,835元；「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」各為35,053元。 |  |  |  |  |  |  |

本室審核113年度新竹市總決算、附屬單位決算及綜計表(營業及非營業部分)結果，計修正總決算減列以前年度歲入未結清應收數1,965,618元；修正附屬單位決算及綜計表（非營業部分），淨減少「長期投資」之評價調整212,213,828元，經扣除不影響資產負債科目修正數後，決算審核修正後之資產總額971億7,280萬餘元、負債總額134億7,434萬餘元、淨資產為836億9,845萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱］。

附：財產目錄之查核

113年度新竹市總決算財產目錄，計列市有財產總值1,023億8,859萬餘元，經本室審核決算修正增列新竹市世博台灣館產創園區作業基金短計之商標權攤銷費用2億904萬餘元，併同更正平衡表相關科目列數，市有財產總值更正為1,021億7,955萬餘元（其中珍貴財產總值8億8,703萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」、「貳、市政府主管」項下揭露外，茲將更正後財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值991億7,948萬餘元（其中珍貴財產總值8億8,703萬餘元），占市有財產總值97.06％，較112年度決算列數962億4,764萬餘元，增加29億3,183萬餘元，約3.05％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值287億5,735萬餘元（其中珍貴財產總值7億8,011萬餘元），占市有財產總值28.14％，較112年度決算列數280億2,807萬餘元，增加7億2,928萬餘元，約2.60％，主要係購建房屋建築及設備、購置交通運輸及設備、機械及設備等。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值701億8,222萬餘元（其中珍貴財產總值1億692萬餘元），占市有財產總值68.69％，較112年度決算列數679億8,003萬餘元，增加22億219萬餘元，約3.24％，主要係購建土地、房屋建築及設備等。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值2億3,990萬餘元，占市有財產總值0.23％，較112年度決算列數2億3,954萬餘元，增加36萬餘元，約0.15％，主要係購置土地。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值30億7萬餘元，占市有財產總值2.94％，較112年度決算列數29億7,622萬餘元，增加2,384萬餘元，約0.80％，主要係新竹市世博台灣館產創園區作業基金商標權由公共用財產調整至非公用財產所致。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至113年底止，各單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人1個，基金總額1億1,269萬元（詳政府捐助財團法人明細表）。茲將本室審核情形敘述如次：

# 營運概況

文化局主管政府捐助之財團法人新竹市文化基金會，基金總額1億1,269萬元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占79.87％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，賸餘65萬餘元，113年度接受政府捐助及委辦經費（不含捐助基金）864萬餘元，占該財團法人年度收入比率82.14％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人 名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金 總額比率 | 金額 | 占期末基金 總額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 文化局主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹市 文化基金會 | 41,690 | 112,690 | 20,000 | 47.97 | 90,000 | 79.87 | 8,643 | － | 8,643 | 82.14 | 650 |

註：1.本表係依新竹市文化局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。113年度經本室賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

113年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有47項，分別由市政府、警察局、交通處、環境保護局、文化局、教育處等6個主管機關（單位）辦理，年度可支用預算數50億2,132萬餘元，執行數18億1,898萬餘元，執行率36.23％，各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中預算執行率未達80％之計畫計有36項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。有關113年度本室查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）市政府為改善市政建設，提供市民優質生活環境，持續推動重要公共建設，惟重大公共工程建設計畫整體預算執行率偏低，部分計畫管控欠周，有待加強計畫管制考核，提升預算執行績效：市政府近3年度（111至113年度）5,000萬元以上重大公共建設計畫執行結果，執行數占可支用預算數之比率分別為41.02％、24.61％、36.23％，連年執行率欠佳。又113年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，共計47項（表1），其中年度預算執行率未達80％者計有36項（表2），經查其落後原因分述如下：（1）市政府主管者計有25項計畫，主要係新竹市危險道路改善計畫工程招標多次流標，決標時程較預計落後，直銷中心外部地景改善工程因他案工程影響無法進場施工，須終止契約重新辦理發包，新竹市慈雲路空中行人步道橋工程估驗計價尚未完成審查作業；（2）警察局主管者有1項計畫，係交通警察隊辦公廳舍興建工程尚未完成驗收作業；（3）交通處主管者計有2項計畫，主要係新竹棒球場改建增設地下停車場工程履約爭議尚未處理完成；（4）環境保護局主管者有1項計畫，係新竹市垃圾資源回收廠後續升級整備工程第一期(112年)部分施工項目展延期程至115年6月；（5）文化局主管計有5項計畫，主要係兒童探索館整修工程、新竹市國際展演中心新建工程施工延遲，終止契約辦理結算；（6）教育處主管計有2項計畫，主要係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程招標多次流標，尚未完成決標等情事，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：重大公共工程已納入管考系統控管，並定期召開工程計畫進度管控會議，針對檢核點與施工進度落後進行滾動式檢討，並加強橫向協調機制，以期各項工程如期如質完工。

（2）興辦重大建設計畫，惟多件工程基地掩埋營建廢棄物，且營建剩餘土石方與事業廢棄物管理機制緩滯、再利用率偏低等情事：市政府近年興辦多項重大建設計畫，惟工程基地屢發現遭掩埋營建廢棄物或垃圾，110至114年間基地遭掩埋廢棄物計7件，顯示工地土石方及廢棄物運輸、傾倒缺乏有效監管，管理及稽核機制欠周。經查營建剩餘土石方及廢棄物管理情形，核有：A.營建剩餘土石方管理制度規章檢討修訂進度遲緩，尚待加速完成相關法令修正作業；B.土方交換及再利用比率，連年低於全國平均值，有待提升執行率，以降低營建工程之環境衝擊；C.土方管理作為有待周延考量需求，運用創新技術精進改善；D.部分工程基地廢棄物由市政府先代為清除，尚待追查權責義務人並求償移除費用等情事，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：A.新竹市營建剩餘土石方處理自治條例修正草案，經市議會三讀通過，並於114年5月函報內政部，尚未獲核定，另該自治條例施行細則及相關作業要點等8種制度規章，亦待自治條例核定後再行公布；B.將函知各工程主辦機關積極進行土方交換，並持續推動有價料之申報；C.將介接內政部國土管理署建置之系統資料，並建置場所管理系統，包含進出場影像、車牌辨識等，以強化科技執法；D.預計對違規業者辦理求償；或爾後運用數位科技設備拍照或攝影留存佐證；或由環境保護局依規定調查，必要時移送檢調單位偵查。（詳乙-31頁）

2.個案計畫執行缺失：

（1）辦理新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，部分工項施工品質欠佳等情事：文化局辦理「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫」，計畫期程及總經費為108至115年、14億7,096萬餘元，111年6月決標，契約金額12億5,466萬餘元，並於同年10月開工，預計115年5月完工。經查其執行情形，核有：A.工程進度控管未臻落實，自113年1月起，進度落後已持續逾1年，且進度落後逾10個百分點，惟仍未依契約規定暫停估驗計價，亦未即時督促廠商研提具體有效改善措施；B.規劃設計階段未能提供基地內既有地下管線相關資料供設計參據，亦未督促設計單位提送公用設施管線調查成果報告辦理審核，致設計成果未涵括地下管線遷移等項目，施工期間遭遇地下管線障礙，影響整體工進；C.建築物外觀設計採清水混凝土塑造木紋效果，惟樣品牆施作品質未符合設計要求，影響後續施工進度，並增加工程延遲風險；D.採最有利標方式，評選廠商承攬，惟結構體鋼筋工項施工品質欠佳等情事，經函請研謀改善。據復：A.將加強審查估驗計價請款資料，於進度落後逾10個百分點時，依契約規定停止估驗計價，並督促廠商趕工改善；B.爾後辦理勞務規劃設計案，將加強審查設計單位所提送基地調查相關文件，避免地下管線障礙影響工進；C.已要求廠商重新施作木紋模板樣品牆，並督促監造單位落實材料檢驗與品管作業；D.將強化工程品質管理制度，以確保工程依計畫順利推進。（詳乙-33頁）

（2）為降低地震造成之危害，持續推動校舍耐震能力提升，惟部分校舍氯離子含量偏高、具混凝土中性化現象或辦理耐震能力評估已逾15年等情事：市政府暨所屬學校112及113年度一般性補助款辦理耐震補強工程及拆除重建工程，迄113年底止合計執行4件採購案件，決標金額計2,423萬餘元。經查其辦理情形，核有：A.部分校舍經抽驗檢測發現氯離子含量偏高或混凝土中性化現象，顯示結構材料已有劣化跡象，有待持續進行循環性檢測及耐久性能診斷，審慎評估補強效益與拆除重建之必要性；B.部分校舍耐震能力評估已逾15年，有待檢討建立定期性之檢測制度，滾動更新評估結果，以符合最新規範；C.部分校舍規劃以先建後拆方式辦理，惟新建校舍完工前，仍持續原建築物作為教學空間，恐影響師生安全，有待督促加強既有建築物巡檢及定期維護，並強化校園地震避難掩護演練等情事，經函請研謀改善。據復：A.將持續針對校舍安全進行耐震能力評估，後續依據評估結果辦理整建或重建，並將持續追蹤及關注結構劣化風險高之校舍；B.要求學校每月提交校舍安全管理檢核表，詳列改進事項處理情形、危險性評估及後續改善措施；C.將督促各校定期巡檢校舍，落實防災避難演練，以提升師生應變能力與維護建築物結構安全。（詳乙-51頁）

（3）辦理工程施工查核，有助強化公共建設品質管理機制，惟查核選案尚未納入媒體報導事項，或部分工程品質管理制度仍有精進空間等情事：為加強公共工程品質管理，市政府成立工程施工查核小組，定期辦理施工查核作業。經抽查該府施工查核小組運作情形，及「新竹市建功綠帶暨周邊環境改善工程」、「新竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」等2件在建工程施工品質執行情形，契約金額分別8,350萬元、2億1,500萬元，共計2億9,850萬元，核有：A.近年來辦理多項公共工程，屢遭報章媒體披露工程品質欠佳及進度控管仍有精進空間，惟工程施工查核小組選案項目尚未納入新聞媒體報導或輿情反映事項作為參據；B.辦理新竹市關埔地區新設國小建校工程（四期體育館工程），於113年11月決標，114年2月開工，預計115年11月完工，惟鑑於二期工程未妥適評估地下水位，致110年3月完工後，同年6月地下停車場發生上浮傾斜情形，並引發媒體關注，衍生修復工程及額外公帑支出，為避免發生類似情事，亟待將四期工程列為後續優先施工查核對象；C.品質計畫及監造作業執行未臻周延，致材料設備送審與檢（試）驗管制總表內容不一致，且混凝土圓柱試體試驗計35件監造單位未會同送驗，不利控管工程施工品質等情事，經函請檢討改善。據復：A.已於工程施工查核作業納入媒體報導等風險案件，作為選案依據；B.預計工程進度分別達10％及20％時，辦理初次施工查核與複查；C.已修正管制總表項次數目一致，並督促監造單位落實材料檢驗之取樣或送驗。（詳乙-56頁）

（4）辦理交通警察隊辦公廳舍興建工程，惟結構工程部分工項契約數量未依規定覈實計算，或工程預算實現比率偏低等情事：警察局辦理交通警察隊辦公廳舍興建工程，規劃興建地下1層、地上5層建築物，獲中央一般性補助款指定用途補助，111至114年度共編列預算1億7,290萬餘元（補助款1億6,988萬元、自籌款302萬餘元），111年12月決標，契約金額1億5,599萬餘元，112年6月開工，預計113年12月完工。經查其執行情形，核有：A.結構工程部分工項契約數量未依規定覈實計算，亟待查明應扣減之數量及金額；B.111年度至113年9月底止，各年度執行率僅分別為3.15％、31.36％、27.69％，工程預算實現率偏低，另工程實際進度達74.68％，惟估驗計價僅辦至第13期（113年6月），累計估驗進度40.53％，差距34.15％，有待督促廠商確依契約規定辦理估驗計價事宜並核付價款，以有效提升預算執行比率；C.工程變更設計議定後契約價金總額1億5,886萬餘元，較原契約價金總額增加286萬餘元，未依契約規定通知廠商按比率補繳履約保證金等情事，經函請檢討改善。據復：A.已扣減溢付金額63萬餘元，並將強化工程數量審查作業；B.已督促廠商依契約規定申請估驗，以提升預算執行比率；C.已督促廠商完成履約保證金28萬餘元之補繳作業。

| 表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 47項計畫合計 |  |  |  | 5,021,323 |  | 1,818,987 |  | 36.23 |  |
| 一、市政府（33項） |  |  |  | 2,801,882 |  | 928,064 |  | 33.12 |  |
| 1 |  | 新竹市危險道路改善計畫 |  | 51,609 |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 直銷中心外部地景改善工程 |  | 60,000 |  | － |  | － |  |
| 3 |  | 新竹市慈雲路空中行人步道橋工程 |  | 167,823 |  | － |  | － |  |
| 4 |  | 新竹市立棒球場新建工程 |  | 125,479 |  | 1,420 |  | 1.13 |  |
| 5 |  | 香山綜合運動場 |  | 73,854 |  | 942 |  | 1.28 |  |
| 6 |  | 華德福實驗學校新建工程及華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程 |  | 195,084 |  | 7,021 |  | 3.60 |  |
| 7 |  | 新竹市香山區香山國民小學通學步道 |  | 85,892 |  | 3,246 |  | 3.78 |  |
| 8 |  | 新竹市身心障礙福利服務大樓4樓至7樓室內裝修工程 |  | 44,036 |  | 1,770 |  | 4.02 |  |
| 9 |  | 市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程案 |  | 50,000 |  | 2,037 |  | 4.07 |  |
| 10 |  | 新竹市東區三民國小通學廊道建置工程 |  | 84,453 |  | 3,506 |  | 4.15 |  |
| 11 |  | 培英國中老舊校舍（C棟）拆除重建工程 |  | 137,770 |  | 13,162 |  | 9.55 |  |
| 12 |  | 香山國小新建校舍 |  | 21,538 |  | 2,161 |  | 10.03 |  |
| 13 |  | 新竹市建功綠帶暨周邊環境改善工程 |  | 83,500 |  | 10,205 |  | 12.22 |  |
| 14 |  | 關埔地區新設國小建校新建工程 |  | 269,233 |  | 50,066 |  | 18.60 |  |
| 15 |  | 培英國中老舊校舍（A棟、D棟、AD棟廁所）拆除重建工程 |  | 12,795 |  | 3,099 |  | 24.23 |  |
| 16 |  | 富禮國中射箭場館增建計畫 |  | 108,804 |  | 29,582 |  | 27.19 |  |
| 17 |  | 新竹漁港漁產品直銷中心新建工程 |  | 201,616 |  | 60,892 |  | 30.20 |  |
| 18 |  | 光武國中新建校舍及午餐廚房工程 |  | 101,755 |  | 42,799 |  | 42.06 |  |
| 19 |  | 新竹市立新竹幼兒園園舍重建工程 |  | 109,821 |  | 59,795 |  | 54.45 |  |
| 20 |  | 港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程 |  | 107,412 |  | 65,840 |  | 61.30 |  |
| 21 |  | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3 |  | 22,968 |  | 14,160 |  | 61.65 |  |
| 22 |  | 虎林國小創思樓耐震補強工程及內牆磁磚修繕工程 |  | 4,149 |  | 2,797 |  | 67.41 |  |
| 23 |  | 新竹國小附幼園舍興建工程 |  | 103,965 |  | 70,490 |  | 67.80 |  |
| 24 |  | 香山綜合休閒運動館 |  | 215,771 |  | 158,527 |  | 73.47 |  |
| 25 |  | 竹蓮國小多功能活動中心 |  | 7,196 |  | 5,353 |  | 74.39 |  |
| 26 |  | 新竹市大坪頂納骨塔新建工程 |  | 31,145 |  | 26,004 |  | 83.49 |  |
| 27 |  | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-1 |  | 65,000 |  | 55,338 |  | 85.14 |  |
| 表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 28 |  | 新興地區-建功高中新建校舍工程 |  | 132,946 |  | 113,203 |  | 85.15 |  |
| 29 |  | 青草湖多功能活動中心 |  | 65,334 |  | 63,937 |  | 97.86 |  |
| 30 |  | 新竹市污水下水道系統關東區次幹管工程（埔頂路） |  | 34,000 |  | 33,778 |  | 99.35 |  |
| 31 |  | 水源國小多功能活動中心 |  | 1,236 |  | 1,234 |  | 99.86 |  |
| 32 |  | 茄苳國小老舊校舍拆除重建工程 |  | 1,020 |  | 1,020 |  | 100.00 |  |
| 33 |  | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-2 |  | 24,667 |  | 24,667 |  | 100.00 |  |
| 二、警察局（3項） |  |  |  | 164,261 |  | 112,681 |  | 68.60 |  |
| 1 |  | 交通警察隊辦公廳舍興建工程 |  | 140,050 |  | 88,470 |  | 63.17 |  |
| 2 |  | 埔頂派出所辦公廳舍新建工程-國有土地有償撥用 |  | 18,864 |  | 18,864 |  | 100.00 |  |
| 3 |  | 埔頂派出所辦公廳舍新建工程 |  | 5,346 |  | 5,346 |  | 100.00 |  |
| 三、交通處（3項） |  |  |  | 386,899 |  | 170,457 |  | 44.06 |  |
| 1 |  | 新竹棒球場改建增設地下停車場工程 |  | 36,606 |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 停七立體停車場興建工程 |  | 249,027 |  | 89,218 |  | 35.83 |  |
| 3 |  | 園道五地下停車場興建工程 |  | 101,266 |  | 81,238 |  | 80.22 |  |
| 四、環境保護局（1項） |  |  |  | 382,101 |  | 290,862 |  | 76.12 |  |
| 1 |  | 新竹市垃圾資源回收廠後續升級整備工程第一期（112年） |  | 382,101 |  | 290,862 |  | 76.12 |  |
| 五、文化局（5項） |  |  |  | 1,116,139 |  | 292,350 |  | 26.19 |  |
| 1 |  | 兒童探索館整修工程 |  | 56,748 |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 新竹市國際展演中心新建工程 |  | 339,015 |  | － |  | － |  |
| 3 |  | 新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫 |  | 101,712 |  | 3,938 |  | 3.87 |  |
| 4 |  | 歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫 |  | 125,796 |  | 14,636 |  | 11.63 |  |
| 5 |  | 新竹市圖書館新總館興建工程 |  | 492,867 |  | 273,776 |  | 55.55 |  |
| 六、教育處（2項） |  |  |  | 170,039 |  | 24,572 |  | 14.45 |  |
| 1 |  | 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 |  | 54,199 |  | 638 |  | 1.18 |  |
| 2 |  | 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 |  | 115,839 |  | 23,934 |  | 20.66 |  |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付支付數及節餘數。

3.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 |  |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  | 年度 預算 執行數 | 年度 預算 執行率 |  |  |  | 落後原因 |  |  | 本室 查核意見 |  |  |
| 1 | 交通處 | 新竹棒球場改建增設地下停車場工程 |  |  |  |  | 10701-11212 |  |  |  | 299,988 |  |  |  |  | 299,988 |  |  |  | 276,980 |  |  |  | 92.33 |  |  |  |  | 36,606 |  |  | － | － |  |  |  | 因履約爭議尚未處理完成，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 2 | 市政府 | 新竹市危險道路改善計畫 |  |  |  |  | 11305-11401 |  |  |  | 51,609 |  |  |  |  | 51,609 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | 51,609 |  |  | － | － |  |  |  | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 3 | 市政府 | 直銷中心外部地景改善工程 |  |  |  |  | 11111-11312 |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  | 145 |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 60,000 |  |  | － | － |  |  |  | 因他案工程影響無法進場施工，終止契約重新辦理發包所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 4 | 文化局 | 兒童探索館整修工程 |  |  |  |  | 11001-11312 |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  | 23,251 |  |  |  | 29.06 |  |  |  |  | 56,748 |  |  | － | － |  |  |  | 因施工延宕終止契約辦理結算所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 5 | 文化局 | 新竹市國際展演中心新建工程 |  |  |  |  | 10501-11211 |  |  |  | 683,298 |  |  |  |  | 581,273 |  |  |  | 202,510 |  |  |  | 34.84 |  |  |  |  | 339,015 |  |  | － | － |  |  |  | 因施工延宕終止契約辦理結算所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 6 | 市政府 | 新竹市慈雲路空中行人步道橋工程 |  |  |  |  | 11202-11506 |  |  |  | 527,754 |  |  |  |  | 168,000 |  |  |  | 176 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 167,823 |  |  | － | － |  |  |  | 因估驗計價尚未完成審查所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 7 | 市政府 | 新竹市立棒球場新建工程 |  |  |  |  | 10801-11112 |  |  |  | 893,837 |  |  |  |  | 877,591 |  |  |  | 753,532 |  |  |  | 85.86 |  |  |  |  | 125,479 |  |  | 1,420 | 1.13 |  |  |  | 因工程缺失尚未完成改善，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 |  |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  |  | 年度 預算 執行數 |  | 年度 預算 執行率 |  |  | 落後原因 |  |  | 本室 查核意見 |  |  |
| 8 |  | 教育處 | 新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程 |  |  |  |  | 11007-11410 |  |  |  | 55,526 |  |  |  | 55,526 |  |  |  | 1,965 |  |  |  | 3.54 |  |  |  |  | 54,199 |  |  |  | 638 |  | 1.18 |  |  | 因工程招標多次流標且尚未完成決標，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 9 |  | 市政府 | 香山綜合運動場 |  |  |  |  | 11209-11312 |  |  |  | 76,328 |  |  |  | 76,328 |  |  |  | 3,416 |  |  |  | 4.48 |  |  |  |  | 73,854 |  |  |  | 942 |  | 1.28 |  |  | 因變更設計尚未完成，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 10 |  | 市政府 | 華德福實驗學校新建工程及華德福實驗學校新建校舍暨景觀工程 |  |  |  |  | 10512-11308 |  |  |  | 751,310 |  |  |  | 720,435 |  |  |  | 532,373 |  |  |  | 73.90 |  |  |  |  | 195,084 |  |  |  | 7,021 |  | 3.60 |  |  | 因工程驗收尚未完成，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 11 |  | 市政府 | 新竹市香山區香山國民小學通學步道 |  |  |  |  | 11205-11412 |  |  |  | 85,892 |  |  |  | 85,892 |  |  |  | 3,246 |  |  |  | 3.78 |  |  |  |  | 85,892 |  |  |  | 3,246 |  | 3.78 |  |  | 因工程招標多次流標且尚未完成決標，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 12 |  | 文化局 | 新竹日本海軍第六燃料廠與眷村聚落歷史現場再造與活化計畫 |  |  |  |  | 11201-11412 |  |  |  | 254,700 |  |  |  | 101,880 |  |  |  | 4,105 |  |  |  | 4.03 |  |  |  |  | 101,712 |  |  |  | 3,938 |  | 3.87 |  |  | 因工程發包作業未如預期，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 13 |  | 市政府 | 新竹市身心障礙福利服務大樓4樓至7樓室內裝修工程 |  |  |  |  | 11101-11412 |  |  |  | 78,137 |  |  |  | 45,000 |  |  |  | 2,733 |  |  |  | 6.07 |  |  |  |  | 44,036 |  |  |  | 1,770 |  | 4.02 |  |  | 因廠商未依進度申請估驗，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 14 |  | 市政府 | 市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程案 |  |  |  |  | 11301-11507 |  |  |  | 109,473 |  |  |  | 50,000 |  |  |  | 2,037 |  |  |  | 4.07 |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  | 2,037 |  | 4.07 |  |  | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 |  | 計 畫 名 稱 | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  |  |  | 年度 預算 執行數 |  |  |  | 年度 預算 執行率 |  |  | 落後原因 |  |  | 本室 查核意見 |  |  |
| 15 |  | 市政府 |  | 新竹市東區三民國小通學廊道建置工程 | 11301-11403 |  |  |  | 84,453 |  |  |  | 84,453 |  |  |  |  | 3,506 |  |  |  | 4.15 |  |  |  |  | 84,453 |  |  |  |  | 3,506 |  |  |  | 4.15 |  |  | 因廠商未依進度申請估驗，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 16 |  | 市政府 |  | 培英國中老舊校舍(C棟)拆除重建工程 | 11101-11512 |  |  |  | 277,769 |  |  |  | 112,689 |  |  |  |  | 15,894 |  |  |  | 14.10 |  |  |  |  | 137,770 |  |  |  |  | 13,162 |  |  |  | 9.55 |  |  | 因配合消防設備圖說審查辦理停工，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 17 |  | 市政府 |  | 香山國小新建校舍 | 10801-11512 |  |  |  | 198,053 |  |  |  | 23,598 |  |  |  |  | 4,221 |  |  |  | 17.89 |  |  |  |  | 21,538 |  |  |  |  | 2,161 |  |  |  | 10.03 |  |  | 因地下停車場施工介面協調，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 18 |  | 文化局 |  | 歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫 | 11201-11412 |  |  |  | 254,110 |  |  |  | 127,055 |  |  |  |  | 15,894 |  |  |  | 12.51 |  |  |  |  | 125,796 |  |  |  |  | 14,636 |  |  |  | 11.63 |  |  | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 19 |  | 市政府 |  | 新竹市建功綠帶暨周邊環境改善工程 | 11212-11412 |  |  |  | 83,500 |  |  |  | 83,500 |  |  |  |  | 10,205 |  |  |  | 12.22 |  |  |  |  | 83,500 |  |  |  |  | 10,205 |  |  |  | 12.22 |  |  | 因配合鄰近學校考試期程辦理停工，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 20 |  | 市政府 |  | 關埔地區新設國小建校新建工程 | 10503-11512 |  |  |  | 1,462,851 |  |  |  | 1,109,473 |  |  |  |  | 922,005 |  |  |  | 83.10 |  |  |  |  | 269,233 |  |  |  |  | 50,066 |  |  |  | 18.60 |  |  | 因四期工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 21 |  | 教育處 |  | 新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程 | 11007-11312 |  |  |  | 121,580 |  |  |  | 121,580 |  |  |  |  | 29,608 |  |  |  | 24.35 |  |  |  |  | 115,839 |  |  |  |  | 23,934 |  |  |  | 20.66 |  |  | 因第2次變更設計尚未核定，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  |  |  | 年度 預算 執行數 |  |  |  | 年度 預算 執行率 |  |  | 落後原因 |  |  | 本室 查核意見 |  |  |
| 22 |  | 市政府 | 培英國中老舊校舍(A棟、D棟、AD棟廁所)拆除重建工程 |  |  |  | 11201-11712 |  |  |  | 313,662 |  |  |  | 45,218 |  |  |  |  | 3,099 |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 12,795 |  |  |  |  | 3,099 |  |  |  | 24.23 |  |  | 因規劃設計成果審查作業未如預期，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 23 |  | 市政府 | 富禮國中射箭場館增建計畫 |  |  |  | 10801-11412 |  |  |  | 110,037 |  |  |  | 110,022 |  |  |  |  | 30,800 |  |  |  | 27.99 |  |  |  | 108,804 |  |  |  |  | 29,582 |  |  |  | 27.19 |  |  | 因廠商未申請估驗所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 24 |  | 市政府 | 新竹漁港漁產品直銷中心新建工程 |  |  |  | 10712-11406 |  |  |  | 396,872 |  |  |  | 347,665 |  |  |  |  | 206,941 |  |  |  | 59.52 |  |  |  | 201,616 |  |  |  |  | 60,892 |  |  |  | 30.20 |  |  | 因施工介面協調辦理停工，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 25 |  | 交通處 | 停七立體停車場興建工程 |  |  |  | 10901-11306 |  |  |  | 320,741 |  |  |  | 320,741 |  |  |  |  | 191,564 |  |  |  | 59.73 |  |  |  | 249,027 |  |  |  |  | 89,218 |  |  |  | 35.83 |  |  | 因辦理物價調整作業，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 26 |  | 市政府 | 光武國中新建校舍及午餐廚房工程 |  |  |  | 11101-11512 |  |  |  | 365,710 |  |  |  | 104,443 |  |  |  |  | 45,487 |  |  |  | 43.55 |  |  |  | 101,755 |  |  |  |  | 42,799 |  |  |  | 42.06 |  |  | 因工程發包未如預期所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 27 |  | 市政府 | 新竹市立新竹幼兒園園舍重建工程 |  |  |  | 10901-11512 |  |  |  | 322,600 |  |  |  | 112,000 |  |  |  |  | 61,973 |  |  |  | 55.33 |  |  |  | 109,821 |  |  |  |  | 59,795 |  |  |  | 54.45 |  |  | 因編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 28 |  | 文化局 | 新竹市圖書館新總館興建工程相關費用 |  |  |  | 10809-11512 |  |  |  | 1,470,969 |  |  |  | 701,124 |  |  |  |  | 387,289 |  |  |  | 55.24 |  |  |  | 492,867 |  |  |  |  | 273,776 |  |  |  | 55.55 |  |  | 因需求變更及施工缺失改善，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主 管 機 關 | 計 畫 名 稱 |  |  | 計畫期程 |  |  |  | 計 畫 總經費 |  |  |  | 累計預定 支用數 |  |  |  |  | 累計實際 支用數 |  |  |  | 總累計 執行率 |  |  | 年度 可支用 預算數 |  |  |  |  | 年度 預算 執行數 |  |  |  |  | 年度 預算 執行率 |  |  | 落後原因 |  |  | 本室 查核意見 |  |  |
| 29 |  | 市政府 | 港南國小暨附設幼兒園老舊校舍拆除重建工程 |  |  | 10901-11310 |  |  |  | 183,236 |  |  |  | 183,236 |  |  |  |  | 141,665 |  |  |  | 77.31 |  |  | 107,412 |  |  |  |  | 65,840 |  |  |  |  | 61.30 |  |  | 因契約變更調整施工期程，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 30 |  | 市政府 | 新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3 |  |  | 11212-11512 |  |  |  | 251,150 |  |  |  | 30,000 |  |  |  |  | 14,160 |  |  |  | 47.20 |  |  | 22,968 |  |  |  |  | 14,160 |  |  |  |  | 61.65 |  |  | 因估驗作業延遲，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 31 |  | 警察局 | 交通警察隊辦公廳舍興建工程 |  |  | 11203-11312 |  |  |  | 172,906 |  |  |  | 167,906 |  |  |  |  | 115,978 |  |  |  | 69.07 |  |  | 140,050 |  |  |  |  | 88,470 |  |  |  |  | 63.17 |  |  | 因工程尚未完成驗收作業，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 32 |  | 市政府 | 虎林國小創思樓耐震補強工程及內牆磁磚修繕工程 |  |  | 10901-11206 |  |  |  | 92,193 |  |  |  | 84,868 |  |  |  |  | 83,516 |  |  |  | 98.41 |  |  | 4,149 |  |  |  |  | 2,797 |  |  |  |  | 67.41 |  |  | 因物調款及結算作業延遲，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 33 |  | 市政府 | 新竹國小附幼園舍興建工程 |  |  | 10901-11412 |  |  |  | 209,380 |  |  |  | 150,597 |  |  |  |  | 117,122 |  |  |  | 77.77 |  |  | 103,965 |  |  |  |  | 70,490 |  |  |  |  | 67.80 |  |  | 因估驗計價資料尚待修正，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 34 |  | 市政府 | 香山綜合休閒運動館 |  |  | 10801-11312 |  |  |  | 406,452 |  |  |  | 340,327 |  |  |  |  | 283,082 |  |  |  | 83.18 |  |  | 215,771 |  |  |  |  | 158,527 |  |  |  |  | 73.47 |  |  | 因使用執照申請及驗收作業未完成所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 35 |  | 市政府 | 竹蓮國小多功能活動中心 |  |  | 10801-11212 |  |  |  | 116,638 |  |  |  | 81,475 |  |  |  |  | 79,632 |  |  |  | 97.74 |  |  | 7,196 |  |  |  |  | 5,353 |  |  |  |  | 74.39 |  |  | 因公共藝術設置未如預期所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |
| 36 |  | 環境保護局 | 新竹市垃圾資源回收廠後續升級整備工程第一期(112年) |  |  | 11201-11404 |  |  |  | 451,940 |  |  |  | 451,940 |  |  |  |  | 357,994 |  |  |  | 79.21 |  |  | 382,101 |  |  |  |  | 290,862 |  |  |  |  | 76.12 |  |  | 因部分項目展延期程至115年6月，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數。

3.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

圖2　113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

113年度市政府所屬各機關學校辦理之採購案計1,899件，決標總金額99億5,544萬餘元，包括工程採購404件（21.27％），決標金額56億8,479萬餘元（57.10％）；財物採購425件（22.38％），決標金額9億5,428萬餘元（9.59％）；勞務採購1,070件（56.35％），決標金額33億1,636萬餘元（33.31％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本室查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）採購作業執行過程未臻妥適，決標後未於規定期限內刊登決標公告等情事：市政府所屬各機關學校113年度採購案件辦理情形，核有：（1）規劃及預算編列方面：辦理重大建設計畫，未周延考量計畫進度妥適編列、分配各年度預算，致預算執行率未達8成或連年保留情形，影響公共資源有效配置。（2）招標決標方面：辦理政府採購案件，未依規定於決標後30日內刊登決標公告。（3）履約管理方面：A.契約變更涉及新增工項，未依契約規定辦理議價程序追加契約金額；B.未督促監造單位會同辦理材料送驗或取樣。（4）維護管理方面：部分工程完工後，未落實辦理財產產籍登記等情事，經函請研謀改善。據復：相關缺失業已轉知所屬各機關學校檢討改進，並要求依採購規定落實辦理，避免類似缺失重複發生。

（2）辦理各項建築工程採購，惟部分工程未落實材料數量實質審查作業等情事：市政府於110至113年度辦理建築類查核金額以上新建工程計11案，決標金額合計35億1,728萬餘元，經查預算書圖審查作業落實情形，核有：A.部分工程未依規定納入材料數量實質審查相關程序，作業規範有待加強落實；B.部分工程未於單價中明列鋼料損耗，實作數量與預算數據認定落差，恐致估驗與給付風險等情事，經函請研謀改善。據復：A.將加強宣導與落實執行相關作業規定，並轉知所屬各單位及機關學校遵循辦理；B.將落實工程主要工項數量審核作業，並督促廠商確依規定編製預算書，並轉知所屬單位及機關學校遵循辦理。（詳乙-55頁）

2.個案採購執行缺失：

（1）辦理互動式資訊導覽系統建置採購案，惟查核金額以上採購之開標、決標及驗收，未報請上級機關派員監辦等情事：市立動物園於108年9月辦理「互動式資訊導覽系統建置」案，屬於查核金額以上未達巨額之勞務採購，同年10月決標，決標金額1,470萬元，採分批辦理驗收，結算金額與決標金額相同。經查其執行情形，核有：A.辦理查核金額以上採購之開標、決標及分批驗收作業，惟未依政府採購法規定檢送相關文件報請上級機關市政府派員監辦，採購及驗收程序有欠嚴謹；B.部分履約標的需求調整，惟未辦理契約變更並檢討價金，即逕自更換契約品項，又契約變更追加新增項目，未依契約規定辦理議價，即簽訂契約變更附約；C.租用虛擬雲端空間建置解說導覽系統，惟未督促廠商將雲端空間帳號及資料移轉園方，嗣因廠商經營不善，該雲端空間帳號遭停用，肇致系統無法使用等情事，經函請市政府督導促研謀改善。據復：A.已懲處採購人員疏失責任，嗣後辦理採購作業時，將依規定落實辦理，並加強人員教育訓練；B.將加強契約管理程序及教育訓練，避免類似情事再發生：C.已於導覽解說牌新增QR-Code，可連結至官網之相關介紹及影音檔，供民眾瀏覽使用。

（2）辦理市立光華國民中學信義樓3-5樓拆除工程採購，惟底價未於開標前訂定等情事：市立光華國民中學於112年11月辦理「信義樓3-5樓拆除」採購案，並於同年12月決標，契約金額818萬餘元，於113年12月完工。經查其執行情形，核有：A.採評分及格最低標決標方式辦理採購，惟底價未於開標前訂定；B.追加契約以外新增工項，金額34萬餘元，惟未依規定辦理議價作業及簽訂契約變更議定書等情事，經函請市政府督促研謀改善。據復：A.該案雖未於開標前核定底價，惟於廠商資格評分審查會前及時完成核定底價，已督促該校爾後注意改進，並加強人員採購教育訓練，避免再發生類似情事；B.已督促該校完成契約變更作業，並將落實契約管理與審查機制。

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，新竹市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助新竹市政府計12億2,598萬餘元（100.00％），包括城鄉建設7億3,255萬餘元（59.75％），水環境建設3億6,807萬餘元（30.02％），數位建設7,670萬餘元（6.26％），軌道建設2,400萬元（1.96％），因應少子化友善育兒空間建設2,195萬餘元（1.79％），食品安全建設270萬元（0.22％）等6項建設類別(圖1、圖2)。

圖2  前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖1  前瞻第1期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

| 表1 前瞻第1期補助經費執行情形 106年9月13日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 1,225,982 | 1,203,540 | 98.17 |
| 城鄉建設 | 732,551 | 716,929 | 97.87 |
| 水環境建設 | 368,071 | 366,416 | 99.55 |
| 數位建設 | 76,702 | 74,634 | 97.30 |
| 軌道建設 | 24,000 | 21,859 | 91.08 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 21,957 | 21,400 | 97.46 |
| 食品安全建設 | 2,700 | 2,299 | 85.15 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助新竹市政府計12億2,598萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數12億354萬餘元，約98.17％(表1、圖3)。

圖3  前瞻第1期補助經費已執行比率概況

106年9月13日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助新竹市政府計30億6,742萬餘元（100.00％），包括城鄉建設19億2,311萬餘元（62.69％），水環境建設8億4,992萬餘元（27.71％），數位建設1億8,795萬餘元（6.13％），軌道建設7,020萬元（2.29％），因應少子化友善育兒空間建設2,912萬餘元（0.95％），食品安全建設632萬元（0.21％），人才培育促進就業建設77萬餘元（0.03％）等7項建設類別(圖4、圖5)。

圖5  前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖4  前瞻第2期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助新竹市政府計30億6,742萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數29億2,803萬餘元，約95.46％(表2、圖6)。執行率未達80％者為軌道建設，主要係新竹環線輕軌計畫可行性研究案情複雜，須與相關單位多次協調，研究結果尚未獲核定，影響第2期補助綜合規劃作業預算執行進度，又市政府依據交通部鐵道局113年3月召開「研商新竹縣市輕軌計畫整合事宜」會議結論，將整合新竹縣市紅、藍線可行性研究報告，該案原預算2,215萬元，惟公告招標多次流標，114年2月與新竹縣政府召開會議，決議以4,600萬元辦理重新發包，同年3月函請交通部申請全額補助，待爭取補助經費後重新辦理招標。

| 表2 前瞻第2期補助經費執行情形 108年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 3,067,426 | 2,928,035 | 95.46 |
| 城鄉建設 | 1,923,118 | 1,839,894 | 95.67 |
| 水環境建設 | 849,924 | 840,871 | 98.93 |
| 數位建設 | 187,958 | 187,684 | 99.85 |
| 軌道建設 | 70,200 | 24,000 | 34.19 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 29,126 | 28,514 | 97.90 |
| 食品安全建設 | 6,320 | 6,291 | 99.56 |
| 人才培育促進就業建設 | 777 | 777 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖6  前瞻第2期補助經費已執行比率概況

108年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助新竹市政府計15億9,139萬餘元（100.00％），包括城鄉建設10億835萬餘元（63.36％），水環境建設3億4,472萬餘元（21.66％），軌道建設1億1,470萬元（7.21％），數位建設9,245萬餘元（5.81％），人才培育促進就業建設2,001萬餘元（1.26％），因應少子化友善育兒空間建設770萬元（0.48％），食品安全建設344萬元（0.22％）等7項建設類別(圖7、圖8)。

圖8  前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖7  前瞻第3期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助新竹市政府計15億9,139萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數13億1,122萬餘元，約82.39％(表3、圖9)。執行率未達80％者，係軌道建設及因應少子化友善育兒空間建設2項，主要係新竹環線輕軌計畫可行性研究結果尚未獲核定，致新竹輕軌紅線建設計畫（細部設計）案尚無法執行，新竹大車站計畫可行性評估成果核定時間較預期延後，後續綜合規劃委託技術服務案招標多次流標，致影響預算執行進度，112年2月交通部函請市政府與臺鐵公司協商後續主辦單位後再行提送，該府將持續研議溝通；新竹市東區、香山區公共托育中心延遲啟用，影響營運補助執行。

| 表3 前瞻第3期補助經費執行情形 110年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 1,591,390 | 1,311,224 | 82.39 |
| 城鄉建設 | 1,008,357 | 848,628 | 84.16 |
| 水環境建設 | 344,721 | 334,794 | 97.12 |
| 軌道建設 | 114,700 | 7,833 | 6.83 |
| 數位建設 | 92,459 | 90,730 | 98.13 |
| 人才培育促進就業建設 | 20,011 | 19,936 | 99.63 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 7,700 | 5,861 | 76.13 |
| 食品安全建設 | 3,440 | 3,439 | 99.98 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款15億9,139萬餘元與112年度審核報告所列金額14億9,142萬餘元，差異9,996萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖9  前瞻第3期補助經費已執行比率概況

110年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助新竹市政府計11億6,659萬餘元（100.00％），包括城鄉建設6億7,675萬餘元（58.01％），水環境建設2億2,455萬餘元（19.25％），綠能建設1億589萬餘元（9.08％），數位建設8,555萬餘元（7.33％），人才培育促進就業建設6,614萬餘元（5.67％），食品安全建設769萬餘元（0.66％）等6項建設類別(圖10、圖11)。

圖10  前瞻第4期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖11  前瞻第4期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助新竹市政府計11億6,659萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數8億5,562萬餘元，約73.34％(表4、圖12)。執行率未達80％者，係城鄉建設及水環境建設2項，主要係新竹市中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程估驗計價作業延遲所致；直銷中心外部地景改善計畫，前期因他案因素，工程於113年7月與廠商終止契約，重新辦理發包，同年10月決標，11月開工，影響

圖12  前瞻第4期補助經費已執行比率概況

112年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

付款進度所致。

| 表4 前瞻第4期補助經費執行情形 112年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合 計 | 1,166,593 | 855,624 | 73.34 |
| 城鄉建設 | 676,755 | 464,387 | 68.62 |
| 水環境建設 | 224,551 | 136,151 | 60.63 |
| 綠能建設 | 105,890 | 101,101 | 95.48 |
| 數位建設 | 85,559 | 83,160 | 97.20 |
| 人才培育促進就業建設 | 66,144 | 63,151 | 95.47 |
| 食品安全建設 | 7,692 | 7,672 | 99.75 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.前瞻計畫補助款（A）係指中央政府截至113年底已核定補助總額。 3.補助款累計執行數（B）係第4期特別預算截至113年底實現數。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

五、重要審核意見

本室查核新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一）為提供民眾學習活動與空間服務，推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，部分工項施工品質欠佳，亟待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工。（城鄉建設）

市政府分別於108年6月、10月獲交通部公路總局（112年5月改制交通部公路局）由中央政府前瞻計畫城鄉建設及教育部核定補助辦理「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫」，工程於111年6月決標，契約金額12億5,466萬餘元。經查其執行情形，核有：1.未確實控管工程進度執行情形，對於進度落後問題，未即時督促廠商研提具體有效改善措施，自113年1月起，進度落後已持續逾1年，且逾10個百分點，惟仍未依契約規定暫停估驗計價，亟待研謀改善；2.規劃設計階段未能提供基地內既有地下管線相關資料供設計參據，亦未督促設計單位提送公用設施管線調查成果報告辦理審核，致設計成果未涵括地下管線遷移等項目，工程施工期間遭遇地下管線障礙，須再耗時進行管線協調及遷移施工，影響整體工進，亟待檢討改善；3.建築物外觀設計採清水混凝土塑造木紋效果，惟樣品牆施作品質未符合設計要求，影響後續工程進度推展，並增加工程延遲風險，允宜妥為因應，並督促監造單位強化材料檢試驗及進度控管等情事，經函請研謀改善。據復：1.將加強審查估驗計價請款資料，並於進度落後逾10個百分點時，依契約規定停止估驗計價，及督促廠商加速趕工；2.爾後辦理勞務規劃設計案，將加強審查設計單位所提送基地調查相關文件，避免地下管線障礙影響工進；3.已要求廠商重新施作木紋模板樣品牆，避免品質缺失重現，及督促監造單位落實材料檢驗與品管作業。(詳乙-33頁)

（二）為改善都市環境與提升市民休憩品質，辦理公園廣場及人行空間等改善工程，並增設專責維護管理中心，惟部分公園管理制度規章未及配套修正，致管理權責混淆，又部分工程完工後，未落實辦理財產產籍登記及設施管理維護未臻周延，亟待檢討改善。（城鄉建設）

截至113年底止，市政府辦理前瞻計畫城鄉建設類案件總經費57億2,988萬餘元，經抽查「新竹市關新公園亮點改善工程」等3件計畫，總經費5,700萬元，及內政部國土管理署計畫型補助辦理「新竹公園市民廣場改善等加值工程」等7案，總預算金額5億5,443萬餘元。經查其執行情形，核有：1.該府於113年8月制定「新竹市公園及觀光區設施維護管理中心組織規程」，同年12月成立新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，惟現行「新竹市公園管理自治條例」等規定仍載明管理單位仍為城市行銷處，未隨業務調整修正法規，致規章制度間銜接失衡，管理權責混淆；2.市政府辦理之新竹市關新公園亮點改善工程及新竹公園市民廣場改善等加值工程等4案，工程完工後，未落實辦理財產產籍登記，不利資產管理；3.新竹市關新公園亮點改善工程等5案完工後，部分設施管理維護未臻周延，經函請研謀改善。據復：1.有關「新竹市公園管理自治條例」及「新竹市公園管理辦法」等公園管理制度規章後續將進行研擬修正；2.已辦理財產登記作業；3.相關設施瑕疵部分，已錄案修復，並將加強景觀設施巡查及落實養護管理作業。(詳乙-57頁)

（三）積極爭取中央政府前瞻基礎建設計畫經費補助辦理新竹漁人碼頭水環境改善計畫，有助完善遊憩設施及提升服務功能，惟部分工程未落實品質管理、計畫執行成果未如預期，亟待檢討改善。（水環境建設）

市政府獲中央政府前瞻計畫第1期至第3期核定辦理「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」，總經費5億5,401萬餘元，自106年度起辦理「新竹漁港周邊海岸環境改善工程」等7案工程。經查其執行情形，核有：1.本計畫原預期112年達成遊客489萬人次及消費金額67億餘元，惟實際僅353萬餘人次及46億餘元，分別減少135萬餘人次（27.61％）及21億餘元（31.73％），不僅未達預期效益，甚低於107年度實際遊客量416萬人次、消費金額50億餘元，計畫執行成效與預期效益落差明顯；2.直銷中心外部地景改善工程工程進度受阻，影響計畫進度，且水域周邊服務設施改善工程等3案工程品質管理未臻完善等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續滾動檢討推動策略與行銷作法，提升新竹漁港人流及消費效益；2.將儘速完成新直銷中心新建工程變更設計及復工作業，並強化施工協調及進度控管，將力求於同年12月底前竣工，並積極監督與妥善協調各項工進，以確保計畫順利推展，另未來將要求所有工程試驗取樣，須由監造單位、工程司與施工廠商共同參與，並作為驗收審查依據，提升監造管理責任，以確保工程品質。(詳乙-45頁)

（四）為改善市區交通，提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫可行性研究及大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，影響預算執行與施政成果展現，亟待檢討改進。（軌道建設）

市政府於106年7月獲前瞻計畫核定補助軌道建設，辦理「新竹環線輕軌計畫規劃作業」及「新竹大車站平台計畫規劃作業」等2案，截至113年底止，已核定總經費2億7,926萬元。經查計畫執行情形，核有：1.辦理新竹環線輕軌計畫規劃作業，其可行性研究報告自108年12月起4度函報交通部審核，惟仍因路線規劃方案未延伸至高鐵新竹站、運量評估過於樂觀、園區內費用分攤方式、維修機廠規模配置與選址等議題未釐清，耗時逾5年遲未獲通過，致109至112年所編列5,500萬元綜合規劃及1億4,900萬元細部設計費用，迄未執行且長期保留，影響預算執行及施政成果展現，亟待檢討改進；2.辦理新竹大車站平台計畫規劃作業，利用大車站方式取代鐵路立體化建設，惟綜合規劃報告書業經交通部於112年2月審查退回，要求與臺灣鐵路管理局（113年1月改制國營臺灣鐵路股份有限公司）協商確認本計畫後續主辦機關及辦理機關，再行修正報告，並經新首長與行政團隊確認後，重新報核，然已逾2年迄未依審查意見完成修正及報核程序，亟待檢討改進等情事，經函請檢討改善。據復：1.有關新竹環線輕軌計畫部分，業於113年3月納入行政院推動之桃竹苗大矽谷計畫，由市政府整合新竹縣市紅、藍線可行性研究報告，並於114年3月函請交通部補助所需經費，俟經費核定後，將儘速辦理招標；2.有關新竹大車站平台計畫部分，屬於重大市政建設計畫，影響大新竹地區未來發展，須持續審慎評估及溝通，後續將視政策方向與相關協調結果推動。(詳乙-25頁)

（五）為提升市民運動設施品質，辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，惟賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，又審核工程預算書欠周延，且工程進度落後，未達原定績效目標，亟待檢討改善。（城鄉建設）

市政府爭取前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫補助辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，截至113年底，計畫總經費1億2,158萬元。經查其執行情形，核有：1.賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，影響場地預定使用功能；2.主辦機關審核工程預算書欠周延，致設計圖說與數量不符；3.工程進度較原計畫預計期程落後，未達原定績效目標等情事，經函請研謀改善。據復：1.已召集設計監造單位及施工廠商檢討賽道改善事宜，針對彎道處原鋪設完成之瀝青混凝土（AC）刨除重鋪，並重新規劃賽道曲面設計，及將邀請自由車協會協助確認改善成果，以期能符合相關賽事使用需求；2.將於後續案件精進審核制度，避免類似情事重複發生；3.持續督促施工廠商趲趕工進，並訂定場地使用管理規範及妥善規劃相關運動發展計畫，以達成績效目標。(詳乙-34頁)

（六）為保存眷村文化資產，委託經營將軍村園區，惟實際營運結果與原規劃打造多元化探索之創新圖書資訊園區目標有間，且有多項管理維護未依契約履行，長年未妥予督促改善，亟待研謀妥處，並善盡履約管理責任。（城鄉建設）

市政府於104年10月公告登錄金城新村為歷史建築，並由文化局經管，規劃營造將軍村開放圖書館園區（下稱將軍村），以完善保存文化資產及薪火相傳眷村核心價值。經查將軍村營運及管理維護情形，核有：1.文化局依促進民間參與公共建設法，於106年12月與廠商簽訂「新竹市將軍村開放圖書資訊園區營運移轉案」（下稱將軍村OT案）投資契約，惟園區多棟歷史建物僅轉租餐館業、飲料店業經營，與原規劃之多元知識學習主題園區目標不符，且未督促廠商建置雲端系統，尚待落實契約內容，以彰顯功能效益；2.文化局委託專業服務廠商就將軍村OT案履約過程，提供專業諮詢及服務，惟該局未釐清及管制實際轉租經營種類，尚難確保防火設施安全性，亦未督促廠商落實辦理日常管理維護工作，未妥善規劃設置圖書場館等契約履行事項，長年未善盡監督管理責任等情事，經函請檢討改善。據復：1.已就將軍村相關營運缺失，召開履約管理會議，嗣後將輔導及督考廠商依契約執行，另已函請廠商檢討提出軟、硬體改善方案，賡續依契約規定審理相關事項；2.已辦理防災演練課程，協助廠商落實管理維護計畫，建立日常管理維護防災觀念，並依法定期實施消防安全檢查，嗣後偕同專業服務廠商，督請廠商依履約期程提報資料備查，必要時依契約規定進行相應之裁罰，及秉持促參法精神，同步提供必要協助與輔導。(詳乙-76頁)

（七）為突破兒童探索館重啟困境，辦理現況評估，惟評估範疇僅涵蓋頂樓附加結構物存廢，未能活化全棟空間，亦未見完整營運計畫，即擬續投鉅資，衍生財務風險；木製或紙製特展品長年置於1樓，易受潮毀損或遭遇蟲蝕之虞，又受限授權條款無法移展他處，允宜審慎規劃轉型策略，邁向親子夢土願景。（城鄉建設）

市政府爭取前瞻計畫－城鄉建設－開發在地型產業園區計畫補助，原規劃將世博台灣館轉型為兒童探索館（下稱兒探館），轉型工程經費2.27億元，原預計於110年1月完工，因廠商財務困難等情，工程進度於79.66％時停滯，並於111年9月終止契約。市政府為續推重啟工程，於112年5月重啟規劃設計招標作業，文化局續於113年4月決標辦理「新竹市兒童探索館現況評估委託技術服務案（下稱現況評估案）」，金額137萬餘元。經查兒探館現況評估及管理維護情形，核有：1.現況評估案僅侷限頂樓附加結構物之存廢，尚難突破現況困境，據以連帶活化1至4樓之閒置空間，又現況評估案之預計工程費用2億餘元，且新竹市世博台灣館產創園區作業基金自101年起，連年產生虧損，截至113年底止，累積短絀高達7億餘元，惟兒探館即將投入鉅額重啟資金，卻未見完整營運計畫及財務可行性規劃，允宜審慎籌謀資金用途與投入效益，避免形成財務黑洞；2.兒探館重啟案屢次招標未成，致合作特展迄未能正式開展，3百餘件木製或紙製特展品長年置於1樓，易受潮毀損或遭遇蟲蝕，衍生高度存管風險，且簽訂限制授權條款，無法任意移作他用，允宜妥善保管並研商彈性移展方案等情事，經函請研謀改善。據復：1.將確保兒探館具備公共服務功能與公益價值等未來發展方向，預計於115年第3季順利發包工程，由工務處督導未來承攬團隊，確保工程品質及進度，另將審慎籌謀後續資金用途與投入效益，研擬營運策略及拓展多元財源，俾提升計畫效能及創造資金運用效益；2.將規劃運用特展品館外推廣服務之可行性，促成跨領域合作與交流，提供學校師生、社會大眾親自參觀操作，體驗科學樂趣，並研擬重啟開館之加值運用方案，以充分發揮特展品價值。(詳乙-78頁)

（八）推動新竹少年刑務所文化資產保存與活化，惟職務官舍群修復工程進度落後，演武場委外策展活動推廣效益及對象仍有精進空間，另部分古蹟或歷史建築損傷或管理維護尚待改善，允宜研謀善策，以利文化資產永續發展。（城鄉建設）

文化局持續爭取中央補助辦理轄管古蹟及歷史建築之管理維護及修復再利用。經查其辦理情形，核有：1.該局於111年7月獲前瞻計畫－城鄉建設－文化生活圈建設補助辦理歷史建築新竹少年刑務所職務官舍修復再利用第一期工程，計畫經費2億5,411萬元，預計修復A、B區內之10棟建築，實施期程為111年8月至114年12月，因預算編列不足而流標，遂刪減B區部分重要修復工項，影響該區整體營運規劃，且預計完工期程展延至116年度，較原預計114年12月完成期限推遲1年餘，影響計畫目標之達成；2.委外辦理市定古蹟新竹少年刑務所演武場文化策展活動，惟該場館111至113年度每日平均參觀人次各為22.48人次、16.30人次、14.91人次，參觀人次偏低且逐年下降，又據策展案成果報告所載，計辦理3場推廣活動及媒體露出成果4則，低於上期策展案之6場及15則，又3場推廣課程參加對象僅限於學生，未能普及於一般民眾，有待檢討改善，並研議訂定策展活動量化指標，以提升計畫執行成效等情事，經函請研謀改善。據復：1.本案因中央未足額核定計畫經費，已於流標時邀集專家學者審查，並依現行物價指數、市場行情等調整檢討經費，嗣後辦理發包將依據市場行情，嚴防工程不當減項發包情形；2.113至114年度委外策展案已增加3場推廣活動，並注意檢討推廣課程資源之配置，另將邀請社福、學校與機關團體到館參訪交流，後續亦將持續利用策展活動量化指標留意辦理情形。(詳乙-80頁)