戊、附　錄

## 壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度苗栗縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查。茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）　公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數396億3,911萬餘元；支出部分，公庫撥入數385億4,231萬餘元，收支相抵計賸餘10億9,679萬餘元，其餘絀情形如次：

1.　113年度總決算部分：歲入實收數294億1,664萬餘元，歲出實支數242億2,945萬餘元，收支相抵計賸餘51億8,718萬餘元。

2.　不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度應收（保留）數、收回以前年度支出賸餘款等，計收20億556萬餘元；總決算以前年度應付（保留）數、退還以前年度收入數等，計支58億6,428萬餘元。收支相抵計短絀38億5,872萬餘元。

3.　債務之舉借及償還部分：總決算113年度債務舉借收入82億1,690萬元，總決算債務償還支出84億4,856萬餘元。收支相抵後短絀2億3,166萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘10億9,679萬餘元，即為113年度縣庫賸餘。

（二）　公庫結存

113年度縣庫賸餘10億9,679萬餘元，112年度縣庫無結存數轉入，加計短期借款淨減舉借數4億1,409萬餘元，保管款淨增數9億6,066萬餘元、借入款淨減數16億4,337萬餘元，113年度結存轉入114年度之縣庫結存數為零。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）　總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數393億8,843萬餘元，與繳付公庫數396億3,911萬餘元相較，差異2億5,067萬餘元，其差異原因如次：

1.　減項0元，係誤列科目，辦理帳務調整。

2.　加項2億5,067萬餘元，包括：

（1）　以前年度撥款於113年度繳還數108萬餘元。

（2）　預收款2億4,959萬餘元。

3.　上述加項與減項數額相抵後，差額2億5,067萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）　總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數380億776萬餘元，與公庫撥入數385億4,231萬餘元相較，差異5億3,455萬餘元，其差異原因如次：

1.　加項5億7,165萬餘元，包括：

（1）　預付款8,828萬餘元。

（2）　退還收入（預收）款4億8,337萬餘元。

2.　減項3,710萬餘元，係以前年度撥款於113年度實現數。

3.　上述加項與減項數額相抵後，差額5億3,455萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數323億9,647萬餘元，歲出決算數303億1,751萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘20億7,895萬餘元；繳付公庫數396億3,911萬餘元，公庫撥入數385億4,231萬餘元，相抵後縣庫收支賸餘10億9,679萬餘元。113年度縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異9億8,215萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）　加項175億6,349萬餘元，包括：

1.　113年度縣庫列支總決算不計之支出143億1,285萬餘元。

（1）　縣庫支付各機關以前年度支出53億8,091萬餘元。

（2）　縣庫退還以前年度歲入4億8,337萬餘元。

（3）　113年度總決算債務償還支出84億4,856萬餘元。

2.　總決算列收而縣庫尚未收到部分32億3,572萬餘元。

3.　本室修正數1,491萬餘元。

（二）　減項165億8,134萬餘元，包括：

1.　113年度縣庫列收總決算不計之收入104億7,206萬餘元。

（1）　各機關解繳以前年度歲入20億448萬餘元。

（2）　各機關解繳以前年度歲出賸餘108萬餘元。

（3）　預收款2億4,959萬餘元。

（4）　113年度總決算債務舉借收入82億1,690萬元。

2.　總決算列支而縣庫尚未撥付部分61億927萬餘元。

（三）　上述加項與減項數額相抵後，差額9億8,215萬餘元，即為縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、縣庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

中華民國

| 項目 |  | 收入實現審定數 | 減項 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入待繳庫數 | 修正數 | 合計 |
| 收入合計數 |  | 39,388,436,720 | － | － | － |
| 113年度收入 |  | 29,167,051,828 | － | － | － |
| 稅課收入 |  | 13,380,940,610 | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 |  | 497,469,529 | 560 | － | 560 |
| 規費收入 |  | 378,580,474 | － 560 | － | － 560 |
| 財產收入 |  | 83,735,148 | － | － | － |
| 補助及協助收入 |  | 14,349,428,702 | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 |  | 38,964,620 | － | － | － |
| 其他收入 |  | 437,932,745 | － | － | － |
| 以前年度收入 |  | 2,004,484,892 | － | － | － |
| 以前年度應收（保留）數 |  | 2,004,484,892 | － | － | － |
| 收回以前年度支出賸餘款 |  | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 |  | 8,216,900,000 | － | － | － |
| 總決算—113年度 |  | 8,216,900,000 | － | － | － |

繳付公庫數分析表

113年度

|  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加項 |  |  |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於113年度繳還數 | 預收款 | 修正數 | 合計 |  |
| 其他應收款 |  |  |  |  |
| 1,082,935 | 249,595,661 | － | 250,678,596 | 39,639,115,316 |
| － | 249,595,661 | － | 249,595,661 | 29,416,647,489 |
| － | 125,196,000 | － | 125,196,000 | 13,506,136,610 |
| － | － | － | － | 497,468,969 |
| － | － | － | － | 378,581,034 |
| － | － | － | － | 83,735,148 |
| － | 124,399,661 | － | 124,399,661 | 14,473,828,363 |
| － | － | － | － | 38,964,620 |
| － | － | － | － | 437,932,745 |
| 1,082,935 | － | － | 1,082,935 | 2,005,567,827 |
| － | － | － | － | 2,004,484,892 |
| 1,082,935 | － | － | 1,082,935 | 1,082,935 |
| － | － | － | － | 8,216,900,000 |
| － | － | － | － | 8,216,900,000 |

支出實現審定數與

中華民國

| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 退還收入 （預收）款 |  |
| 支出合計數 | 38,007,760,086 | 88,287,593 | 483,370,869 |  |
| 113年度支出 | 24,155,711,651 | 73,746,348 | － |  |
| 縣議會主管 | 221,904,201 | － | － |  |
| 縣政府主管 | 17,051,279,696 | 47,858,115 | － |  |
| 民政處主管 | 193,917,469 | － | － |  |
| 教育處主管 | 17,671,813 | － | － |  |
| 農業處主管 | 67,681,697 | － | － |  |
| 地政處主管 | 376,677,710 | － | － |  |
| 稅務局主管 | 210,535,439 | － | － |  |
| 警察局主管 | 1,971,081,592 | － | － |  |
| 消防局主管 | 874,058,554 | 110,600 | － |  |
| 衛生局主管 | 1,785,101,051 | 10,101,735 | － |  |
| 環境保護局主管 | 177,488,431 | － | － |  |
| 文化觀光局主管 | 283,057,692 | － | － |  |
| 原住民族事務中心主管 | 176,808,319 | 15,675,898 | － |  |
| 統籌支撥科目 | 748,447,987 | － | － |  |
| 以前年度支出 | 5,403,478,767 | 14,541,245 | 483,370,869 |  |
| 以前年度應付（保留）數 | 5,403,478,767 | 14,541,245 | － |  |
| 退還以前年度收入數 | － | － | 483,370,869 |  |
| 債務償還支出 | 8,448,569,668 | － | － |  |
| 債務償還支出 | 8,448,569,668 | － | － |  |
| 收支餘絀 | － | － | － |  |
| 112年度市（縣）庫結存數 | － | － | － |  |
| 113年度短期借款淨減數 | － | － | － |  |
| 113年度保管款淨增數 | － | － | － |  |
| 113年度借入款淨減數 | － | － | － |  |
| 113年度市（縣）庫結存數 | － | － | － |  |
| 註：截至113年度止縣庫分別向特定用途專戶存款及基金調度資金13億3,510萬1,812元及34億3,002萬2,103元（不含 |  |  |  |  |

公庫撥入數分析表

113年度

| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 減項 |  | 公庫撥入數 |  |
| 合計 | 以前年度撥款於113年度實現數 | 合計 |  |  |
| 571,658,462 | 37,102,922 | 37,102,922 | 38,542,315,626 |  |
| 73,746,348 | － | － | 24,229,457,999 |  |
| － | － | － | 221,904,201 |  |
| 47,858,115 | － | － | 17,099,137,811 |  |
| － | － | － | 193,917,469 |  |
| － | － | － | 17,671,813 |  |
| － | － | － | 67,681,697 |  |
| － | － | － | 376,677,710 |  |
| － | － | － | 210,535,439 |  |
| － | － | － | 1,971,081,592 |  |
| 110,600 | － | － | 874,169,154 |  |
| 10,101,735 | － | － | 1,795,202,786 |  |
| － | － | － | 177,488,431 |  |
| － | － | － | 283,057,692 |  |
| 15,675,898 | － | － | 192,484,217 |  |
| － | － | － | 748,447,987 |  |
| 497,912,114 | 37,102,922 | 37,102,922 | 5,864,287,959 |  |
| 14,541,245 | 37,102,922 | 37,102,922 | 5,380,917,090 |  |
| 483,370,869 | － | － | 483,370,869 |  |
| － | － | － | 8,448,569,668 |  |
| － | － | － | 8,448,569,668 |  |
| － | － | － | 1,096,799,690 |  |
| － | － | － | － |  |
| － | － | － | － 414,094,393 |  |
| － | － | － | 960,669,603 |  |
| － | － | － | － 1,643,374,900 |  |
| － | － | － | － |  |
| 已納入集中支付之地方教育發展基金36億9,068萬174元），合計47億6,512萬3,915元。 |  |  |  |  |

縣庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國113年度

| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、113年度縣庫收支餘絀 |  |  | 1,096,799,690 |
| 乙、加項 |  |  | 17,563,496,561 |
| 一、113年度縣庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  | 14,312,857,627 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 5,380,917,090 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 483,370,869 |  |  |
| （三）113年度總決算債務償還支出 | 8,448,569,668 |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款 | 3,235,727,618 | 3,235,727,618 |  |
| 三、修正數 | 14,911,316 | 14,911,316 |  |
| 丙、減項 |  |  | 16,581,340,633 |
| 一、113年度縣庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  | 10,472,063,488 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 2,004,484,892 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 1,082,935 |  |  |
| （三）預收款 | 249,595,661 |  |  |
| （四）113年度總決算債務舉借收入 | 8,216,900,000 |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未撥付之應付歲出款 | 6,109,277,145 | 6,109,277,145 |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 2,078,955,618 |

## 貳、平衡表之查核

113年度苗栗縣總決算平衡表（113年12月31日）計列資產515億9,370萬餘元、負債513億3,879萬餘元、淨資產2億5,490萬餘元。茲將苗栗縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）　流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計63億3,659萬餘元，較112年底之56億665萬餘元，增加7億2,994萬餘元，茲分析如次：

1.　「現金」科目43億3,081萬餘元，較112年底增加1億1,878萬餘元，主要係中央政府113年度撥付統籌分配稅增加所致。

2.　「應收款項」科目11億3,769萬餘元，較112年底增加1億4,061萬餘元，主要係警察局辦理汰購更新警用無線電終端設備補助款，尚待中央補助機關審核撥款，及違反法令裁處行政罰鍰應收款項增加所致。

3.　「應收其他政府款」科目7億4,699萬餘元，較112年底增加5億2,544萬餘元，主要係中央政府補助警察局辦理局本部警政大樓新建計畫補助款，尚待中央補助機關審核撥款所致。

（二）　長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計68億6,522萬餘元，較112年底之68億4,196萬餘元，增加2,325萬餘元，茲分析如次：

1.　「採權益法之投資」科目68億614萬餘元，較112年底增加2,312萬餘元，主要係縣政府對苗栗縣實施平均地權基金採權益法之投資評價調整增加所致。

2.　「其他長期投資」科目5,907萬餘元，較112年底增加12萬餘元，主要係縣政府對台灣自來水公司之投資評價調整增加所致。

（三）　固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計370億2,526萬餘元，較112年底之358億2,010萬餘元，增加12億516萬餘元，茲分析如次：

1.　「土地」科目119億464萬餘元，較112年底增加4億6,447萬餘元，主要係縣政府主管之土地公告現值調整增加，及縣政府為辦理鐵路橋上下游堤防及孫庴堤防工程協議價購土地、衛生局為辦理苑裡鎮衛生所重建向財政部國有財產署申請有償撥用國有土地等所致。

2.　「土地改良物」科目122億6,811萬餘元，較112年底增加4億3,835萬餘元，主要係縣政府辦理苗26線（0K+000－11K+500）及縣道119甲線（0K+000－6K+800）公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程、苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程、苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程等完工所致。

3.　「房屋建築及設備」科目94億47萬餘元，較112年底增加5億52萬餘元，主要係縣政府辦理竹南頭份污水下水道促參計畫分期工程、文化觀光局辦理明湖碼頭水岸景觀設施改善及日新島景觀優化工程、警察局辦理竹南分局及苗栗分局辦公廳舍耐震補強工程等完工所致。

（四）　無形資產：該科目金額9,986萬餘元，較112年底之8,352萬餘元，增加1,633萬餘元，主要係縣政府辦理異地備份設備運算平台管理軟體採購、線上公文簽核系統後續擴充等所致。

（五）　其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計12億6,675萬餘元，較112年底9億7,681萬餘元，增加2億8,993萬餘元，主要係縣庫尚未繳還縣政府運用專戶支應調度款項之暫付款增加所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、應付其他基金款、應付其他政府款、預收其他政府款，合計215億6,428萬餘元，較112年底之228億4,782萬餘元，減少12億8,353萬餘元，茲分析如次：

1.　「短期債務」科目141億4,537萬餘元，較112年底減少4億1,409萬餘元，係113年度償還短期借款所致。

2.　「應付款項」科目71億6,223萬餘元，較112年底減少3億2,926萬餘元，主要係縣政府償付西湖鄉龍壽橋改建工程、文化觀光局償付海棠島水陸域設施建構工程、衛生局償付轄管衛生所重建工程等款項所致。

3.　「應付其他基金款」科目120萬餘元，較112年底減少4億3,179萬餘元，主要係縣政府撥付以前年度應撥充苗栗縣社會褔利基金款項所致。

（二）長期負債：係長期借款，該科目金額206億976萬餘元，較112年底之208億4,143萬餘元，減少2億3,166萬餘元，係113年度償還長期借款所致。

（三）其他負債：包括存入保證金、應付保管款，合計91億6,474萬餘元，較112年底之97億4,064萬餘元，減少5億7,590萬餘元，主要係向特種基金及納入集中支付專戶調借款減少所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目2億5,490萬餘元，較112年底之負41億84萬餘元，增加43億5,574萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

苗栗縣總決算平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 資產 | 51,593,701,769 | 100.00 | 49,329,065,231 | 100.00 | 2,264,636,538 | 4.59 |  |
| 流動資產 | 6,336,598,721 | 12.28 | 5,606,651,833 | 11.37 | 729,946,888 | 13.02 |  |
| 現金 | 4,330,814,196 | 8.39 | 4,212,033,335 | 8.54 | 118,780,861 | 2.82 |  |
| 應收款項 | 1,137,695,263 | 2.21 | 997,079,956 | 2.02 | 140,615,307 | 14.10 |  |
| 應收其他政府款 | 746,993,389 | 1.45 | 221,544,405 | 0.45 | 525,448,984 | 237.18 |  |
| 預付款 | 121,095,873 | 0.23 | 175,994,137 | 0.36 | － 54,898,264 | － 31.19 |  |
| 長期投資 | 6,865,220,802 | 13.31 | 6,841,967,975 | 13.87 | 23,252,827 | 0.34 |  |
| 採權益法之投資 | 6,806,141,431 | 13.19 | 6,783,017,604 | 13.75 | 23,123,827 | 0.34 |  |
| 其他長期投資 | 59,079,371 | 0.11 | 58,950,371 | 0.12 | 129,000 | 0.22 |  |
| 固定資產 | 37,025,267,043 | 71.76 | 35,820,104,997 | 72.61 | 1,205,162,046 | 3.36 |  |
| 土地 | 11,904,644,263 | 23.07 | 11,440,168,451 | 23.19 | 464,475,812 | 4.06 |  |
| 土地改良物 | 12,268,112,813 | 23.78 | 11,829,762,793 | 23.98 | 438,350,020 | 3.71 |  |
| 房屋建築及設備 | 9,400,479,119 | 18.22 | 8,899,959,018 | 18.04 | 500,520,101 | 5.62 |  |
| 機械及設備 | 276,118,875 | 0.54 | 235,636,204 | 0.48 | 40,482,671 | 17.18 |  |
| 交通及運輸設備 | 676,496,559 | 1.31 | 652,963,448 | 1.32 | 23,533,111 | 3.60 |  |
| 雜項設備 | 405,838,954 | 0.79 | 340,099,858 | 0.69 | 65,739,096 | 19.33 |  |
| 收藏品及傳承資產 | 3,875,000 | 0.01 | 3,875,000 | 0.01 | － | － |  |
| 購建中固定資產 | 2,089,701,460 | 4.05 | 2,417,640,225 | 4.90 | － 327,938,765 | － 13.56 |  |
| 無形資產 | 99,860,349 | 0.19 | 83,521,306 | 0.17 | 16,339,043 | 19.56 |  |
| 無形資產 | 99,860,349 | 0.19 | 83,521,306 | 0.17 | 16,339,043 | 19.56 |  |
| 其他資產 | 1,266,754,854 | 2.46 | 976,819,120 | 1.98 | 289,935,734 | 29.68 |  |
| 暫付款 | 1,266,592,978 | 2.45 | 976,657,244 | 1.98 | 289,935,734 | 29.69 |  |
| 存出保證金 | 161,876 | 0.00 | 161,876 | 0.00 | － | － |  |

苗栗縣總決算平衡表（續）

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 負債 | 51,338,799,789 | 99.51 | 53,429,912,845 | 108.31 | － 2,091,113,056 | － 3.91 |  |
| 流動負債 | 21,564,288,068 | 41.80 | 22,847,826,529 | 46.32 | － 1,283,538,461 | － 5.62 |  |
| 短期債務 | 14,145,371,564 | 27.42 | 14,559,465,957 | 29.51 | － 414,094,393 | － 2.84 |  |
| 應付款項 | 7,162,234,408 | 13.88 | 7,491,494,542 | 15.19 | － 329,260,134 | － 4.40 |  |
| 應付其他基金款 | 1,206,047 | 0.00 | 433,004,000 | 0.88 | － 431,797,953 | － 99.72 |  |
| 應付其他政府款 | 5,880,388 | 0.01 | 56,304,473 | 0.11 | － 50,424,085 | － 89.56 |  |
| 預收款 | － | － | 27,776,299 | 0.06 | － 27,776,299 | － 100.00 |  |
| 預收其他政府款 | 249,595,661 | 0.48 | 279,781,258 | 0.57 | － 30,185,597 | － 10.79 |  |
| 長期負債 | 20,609,767,338 | 39.95 | 20,841,437,006 | 42.25 | － 231,669,668 | － 1.11 |  |
| 長期借款 | 20,609,767,338 | 39.95 | 20,841,437,006 | 42.25 | － 231,669,668 | － 1.11 |  |
| 其他負債 | 9,164,744,383 | 17.76 | 9,740,649,310 | 19.75 | － 575,904,927 | － 5.91 |  |
| 存入保證金 | 586,708,254 | 1.14 | 483,549,746 | 0.98 | 103,158,508 | 21.33 |  |
| 應付保管款 | 8,578,036,129 | 16.63 | 9,257,099,564 | 18.77 | － 679,063,435 | － 7.34 |  |
| 淨資產 | 254,901,980 | 0.49 | － 4,100,847,614 | － 8.31 | 4,355,749,594 | －－ |  |
| 負債及淨資產合計 | 51,593,701,769 | 100.00 | 49,329,065,231 | 100.00 | 2,264,636,538 | 4.59 |  |

本室審核113年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表結果，經修正總決算淨增列歲入決算應收數42,794元，決算審核修正後之資產總額515億9,374萬餘元、負債總額513億3,879萬餘元、淨資產為2億5,494萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表〔請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw）查閱〕。

### 附：財產目錄之查核

113年度苗栗縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值667億4,831萬餘元（其中珍貴財產總值4,219萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關縣有財產業務之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」、「貳、縣政府主管」項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值632億9,834萬餘元（其中珍貴財產總值4,219萬餘元），占縣有財產總值94.83％，較112年度決算列數611億5,687萬餘元，增加21億4,147萬餘元，約3.50％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值301億3,747萬餘元（其中珍貴財產總值4,219萬餘元），占縣有財產總值45.15％，較112年度決算列數289億2,905萬餘元，增加12億841萬餘元，約4.18％，主要係國民中小學老舊校舍整建、耐震補強工程完工等所致。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值331億6,017萬餘元，占縣有財產總值49.68％，較112年度決算列數322億2,711萬餘元，增加9億3,305萬餘元，約2.90％，主要係價購土地及各項公共工程完工等所致。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值70萬元，與112年度決算列數70萬元相同，係縣政府投資苗栗肉品市場股份有限公司之有價證券成本。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值34億4,997萬餘元，占縣有財產總值5.17％，較112年度決算列數37億114萬餘元，減少2億5,117萬餘元，約6.79％，主要係處分縣有非公用土地所致。

## 參、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至113年度止，縣政府依法設立之行政法人僅苗栗縣苗北藝文中心1個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本室審核。茲將審核情形分述如次：

縣政府監督部分

苗栗縣苗北藝文中心

苗栗縣苗北藝文中心（下稱苗北藝文中心）係依據108年7月8日公布之苗栗縣苗北藝文中心設置自治條例及苗栗縣政府108年9月27日府文藝字第1080011841號函，於108年9月2日成立，監督機關為縣政府。業務範圍包括：一、場館之營運管理；二、表演藝術與視覺藝術之策劃執行；三、受託從事表演藝術之策劃推廣；四、專業技術及展演相關人才之培育；五、促進國內外文化合作及交流；六、其他與設立目的相關之事項等。該中心113年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任誠泰聯合會計師事務所羅輝鈴會計師查核簽證，提出查核報告，於114年3月28日提經該中心第2屆第6次董監事會議決議通過後，依該中心設置自治條例第24條之1規定，將年度執行成果及決算報告書函送本室。茲將審核情形分述如次：

一、計畫實施之查核

113年度業務計畫為年度演出節目計畫、品牌展演特別企畫、年度藝文展覽計畫、年度租用服務計畫、藝術教育養成計畫、年度行銷宣傳計畫、藝友推廣服務計畫、場館硬體維運計畫、場館交流培訓計畫等。各項計畫執行結果，辦理年度演出38場次、購票進場欣賞14,138人次；「苗北藝術節」品牌展演計畫進場欣賞（含購票）10,864人次；年度藝文展覽計畫11場次、進場欣賞13萬餘人次；年度辦理主題性賽事計161場次、提供場域租用46場次；藝術教育養成開課51堂、2,765人次參與；年度行銷宣傳計328篇；藝友會員人數推廣252人；辦理館場安全教育訓練；場館人才培訓2場次、培訓43人次等。

二、收支營運之審核

113年度收入預算數6,840萬餘元，執行結果，決算數7,956萬餘元，較預算增加1,115萬餘元，約16.31％，主要係辦理112學年度全國學生舞蹈比賽全區決賽及全國音樂比賽團體項目中區決賽－大、小型團體項目，租金及權利金收入較預計增加所致；支出預算數6,840萬餘元，執行結果，決算數8,258萬餘元，較預算增加1,417萬餘元，約20.73％，主要係支應苗北原創音樂劇113年度台北及高雄巡演、行銷宣傳和音樂專輯製作執行，演藝成本較預計增加所致；收支相抵，短絀302萬餘元，較預算收支平衡，減少302萬餘元，主要原因如上開支出增加之說明。

三、資產負債及淨值

113年12月31日資產總額9億8,306萬餘元，其中流動資產2,432萬餘元，占2.47％；不動產、廠房及設備1,209萬餘元，占1.23％；無形資產68萬餘元，占0.07％；其他資產9億4,596萬餘元，占96.23％。負債總額9億5,279萬餘元，占資產總額96.92％，其中流動負債525萬餘元，占資產總額0.53％；其他負債9億4,754萬餘元，占資產總額96.39％。淨值3,027萬餘元，占資產總額3.08％，均為累積賸餘。

四、重要審核意見

（一）　為提升苗栗文化生活水準，特設立苗栗縣苗北藝文中心，惟尚未對行政法人採購作業建立有效督導與考核機制，有待妥謀善策，以完善監督管理機制。

縣政府為扶植、推展表演藝術、視覺藝術及藝術教育活動，特設立苗北藝文中心，以提升苗栗文化生活水準。苗北藝文中心前於110年7月28日訂定「苗栗縣苗北藝文中心採購作業實施要點」據以辦理採購作業，嗣縣政府於114年3月12日訂定「苗栗縣行政法人採購作業規章訂定參考原則」確保行政法人辦理採購作業落實公平、公開原則。按苗北藝文中心於111至113年度辦理採購件數分別為18件、37件及33件，採購總金額分別為2,215萬餘元、3,117萬餘元及2,853萬餘元。經查縣政府對於所管行政法人採購機制之建立與監督情形，核有：1.已新訂苗栗縣行政法人採購作業規章訂定參考原則，允宜督促苗北藝文中心據以修訂其採購作業實施要點，並將行政法人辦理採購作業有無重大違失納入績效評鑑內容，以完備行政法人採購作業機制；2.111至113年度均未針對所管行政法人辦理採購作業進行採購督導與考核；3.苗北藝文中心辦理勞務採購作業情形，採購評審委員會議未依規定將開會通知單以密件及對各委員以分繕發文方式辦理，保密措施未盡周妥等情事，經函請縣政府督同檢討改進。據復：1.已督促苗北藝文中心辦理修訂作業，俟該中心提出採購作業實施要點修正草案，即可送縣政府備查，另採購作業有無重大違失已納入苗北藝文中心114年度績效評鑑；2.將督促苗北藝文中心於設置行政法人之原則基礎架構下，配合辦理督導及考核，並評鑑其114年度採購作業辦理情形；3.已函請苗北藝文中心檢討改進，並將該缺失納入採購作業績效評鑑項目。

（二）　為達成發展願景積極辦理各類展演藝術活動，惟收支增幅未能同步成長且收入高度仰賴政府財源挹注，及部分活動未能審慎規劃評估收入效益，致營運首見短絀，亟待督促檢討改善。

表1　近3年度收支營運

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 收入 |  |  | 支出 | 餘絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總收入 | 政府補助收入 | 占比 |  |  |
| 111 | 73,523 | 66,376 | 90.28 | 69,523 | 3,999 |
| 112 | 85,535 | 75,901 | 88.74 | 74,591 | 10,944 |
| 113 | 79,561 | 66,175 | 83.18 | 82,583 | － 3,021 |

資料來源：整理自苗栗縣政府文化觀光局提供資料。

苗北藝文中心為達成「發掘苗栗」、「連結台灣」、「吸納世界」發展願景，113年度以表演藝術、視覺藝術及教育推廣為主軸，辦理各類展演藝術活動，共計346場次，進場欣賞22萬餘人次。經查苗北藝文中心近3年度（111至113年度）支出決算數由111年度之6,952萬餘元，逐年增加至113年度之8,258萬餘元，增加1,306萬餘元、增幅約18.79％，惟收入決算數由111年度之7,352萬餘元，先增後降至113年度之7,956萬餘元，增加603萬餘元、增幅約8.21％，收支增幅未能同步成長；又111及112年度營運賸餘，均為政府補助收入較預計增加。惟政府補助收入占比由111年度90.28％，逐年下降至113年度之83.18％（表1）；復於113年度支應苗北原創音樂劇巡演及行銷宣傳暨音樂專輯製作等費用，雖已爭取補助收入及辦理售票暨專輯收入挹注，仍入不敷出，致生短絀531萬餘元。綜上，顯示苗北藝文中心收入高度仰賴政府財源挹注，及部分活動未能審慎規劃評估收入效益，肇致營運首見短絀情事，經函請縣政府督促檢討改善。據復：將督促苗北藝文中心增裕自籌財源能力，及本收支平衡原則規劃年度展演活動，以提升財務自主及永續營運量能。

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，僅邀請國內傑出團隊辦理表演藝術活動促進藝文與生活休閒融合，惟營運管理作業未臻周妥，有待檢討改善，以增進營運效能1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

苗栗縣苗北藝文中心收支營運表

中華民國113年度                      單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 68,406 | 100.00 | 79,561 | 100.00 | 11,155 | 16.31 |
| 業務收入 | 68,406 | 100.00 | 78,061 | 98.11 | 9,655 | 14.11 |
| 業務外收入 | － | － | 1,500 | 1.89 | 1,500 | －－ |
| 支出合計 | 68,406 | 100.00 | 82,583 | 103.80 | 14,177 | 20.73 |
| 業務成本與費用 | 68,406 | 100.00 | 82,583 | 103.80 | 14,177 | 20.73 |
| 本期賸餘（短絀） | － | － | － 3,021 | － 3.80 | － 3,021 | －－ |

苗栗縣苗北藝文中心平衡表

中華民國113年12月31日                 單位：新臺幣千元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 983,066 | 100.00 | 1,009,597 | 100.00 | － 26,530 | － 2.63 |
| 流動資產 | 24,326 | 2.47 | 28,015 | 2.77 | － 3,689 | － 13.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,092 | 1.23 | 15,423 | 1.53 | － 3,331 | － 21.60 |
| 無形資產 | 682 | 0.07 | 1,131 | 0.11 | － 449 | － 39.70 |
| 其他資產 | 945,965 | 96.23 | 965,026 | 95.59 | － 19,060 | － 1.98 |
| 負債及淨值 | 983,066 | 100.00 | 1,009,597 | 100.00 | － 26,530 | － 2.63 |
| 負債 | 952,794 | 96.92 | 976,303 | 96.70 | － 23,508 | － 2.41 |
| 流動負債 | 5,254 | 0.53 | 9,832 | 0.97 | － 4,577 | － 46.56 |
| 其他負債 | 947,540 | 96.39 | 966,471 | 95.73 | － 18,930 | － 1.96 |
| 淨值 | 30,272 | 3.08 | 33,293 | 3.30 | － 3,021 | － 9.08 |
| 累積餘絀 | 30,272 | 3.08 | 33,293 | 3.30 | － 3,021 | － 9.08 |

## 肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。113年度各主管機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人僅1個，基金總額1億140萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中接受政府捐助基金9,000萬元，占基金總額之88.75％，另113年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）412萬餘元。茲將本室審核情形分述如次：

營運概況

文化觀光局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額1億140萬餘元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占88.75％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度接受政府捐助經費412萬餘元，占該財團法人年度收入比率72.23％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國113年度

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立 基金總 額比率 | 金額 | 占期末 基金總 額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入 比率 |  |
| 總計 | 35,000 | 101,405 | 25,000 | 71.43 | 90,000 | 88.75 | 4,129 | － | 4,129 | 72.23 | 421 |
| 文化觀光局主管 （1個） | 35,000 | 101,405 | 25,000 | 71.43 | 90,000 | 88.75 | 4,129 | － | 4,129 | 72.23 | 421 |
| 苗栗縣文化基金會 | 35,000 | 101,405 | 25,000 | 71.43 | 90,000 | 88.75 | 4,129 | － | 4,129 | 72.23 | 421 |
| 註：1.本表係依苗栗縣政府文化觀光局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」編製。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

縣政府為帶動縣內各區域發展，營造幸福宜居城市，提供縣民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。113年度經本室賡續針對縣政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）　縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

49.99

水利處

地政處

1.05

交通工務處

54.09

％

主管別

圖1  縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

113年度縣政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本室列管者計有15項，分別由交通工務處、水利處及地政處等3個主管機關辦理，年度可支用預算數27億3,383萬餘元，執行數14億1,014萬餘元，執行率51.58％，各項計畫執行情形詳如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有13項，其計畫明細如表2。

（二）　審計機關查核情形

縣政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關縣民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

縣政府所屬部分機關推動億元以上重大公共建設計畫，因計畫管控未周等情，造成預算執行率偏低，亟待檢討改善並積極趕辦：113年度本室列管縣政府暨所屬各機關億元以上重大公共建設計畫，共計15項，其中計畫預算執行率未達80％者計有13項（86.67％），分別為交通工務處7項、水利處5項、地政處1項。經查其落後原因，主要有：（1）施工廠商請款作業緩慢；（2）工程辦理變更設計；（3）辦理工程結算驗收作業等情事，經函請縣政府督

促各機關研謀改善。據復：（1）已督促廠商積極趕辦並請委託顧問公司覈實辦理審查，及加速內部估驗計價審查流程；（2）已督促廠商加速辦理工程辦理變更設計作業，並限期提報，及加速內部審核作業；（3）已督促廠商積極趕辦，及加速結算驗收內部審查效率。

表1　縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15項計畫合計 |  | 2,733,838 | 1,410,140 | 51.58 |
| 一、交通工務處（9項） |  | 1,361,644 | 736,538 | 54.09 |
| 1 | 銅鑼鄉興隆國小東棟老舊校舍重建工程 | 15,219 | 811 | 5.33 |
| 2 | 苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程 | 214,386 | 58,389 | 27.24 |
| 3 | 漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫 | 396,372 | 170,954 | 43.13 |
| 4 | 銅鑼鄉文林國中老舊校舍整建工程 | 123,049 | 62,579 | 50.86 |
| 5 | 苗栗縣西湖鄉龍壽橋改建工程 | 144,198 | 77,390 | 53.67 |
| 6 | 128線通霄路段（通霄交流道3K+600至烏眉國中4K+900）拓寬工程 | 104,340 | 62,360 | 59.77 |
| 7 | 頭份國中校舍新建工程 | 107,842 | 65,477 | 60.72 |
| 8 | 苗栗縣頭份市戶政事務所辦公廳舍新建工程 | 89,242 | 82,437 | 92.38 |
| 9 | 苗栗縣頭份市六合國小（後棟教室）老舊校舍整建工程 | 166,993 | 156,138 | 93.50 |
| 二、水利處（5項） |  | 1,347,076 | 673,337 | 49.99 |
| 1 | 苗栗縣後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程（分3標辦理） | 337,866 | 77,414 | 22.91 |
| 2 | 苗栗縣竹南鎮全民運動館興建工程 | 194,009 | 91,281 | 47.05 |
| 3 | 擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區－園專區高架水塔及配水池設施新建工程 | 334,700 | 198,932 | 59.44 |
| 4 | 田寮排水系統分洪治理工程（第一期） | 305,500 | 183,054 | 59.92 |
| 5 | 頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程 | 175,000 | 122,654 | 70.09 |
| 三、地政處（1項） |  | 25,118 | 264 | 1.05 |
| 1 | 苗栗縣苑裡鎮石鎮農地重劃區農水路工程 | 25,118 | 264 | 1.05 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

| 表2 縣政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫 期程 | 計畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 1 | 地政處 | 苗栗縣苑裡鎮石鎮農地重劃區農水路工程 | 11307－11505 | 111,636 | 25,118 | 264 | 1.05 |
| 2 | 交通工務處 | 銅鑼鄉興隆國小東棟老舊校舍重建工程 | 11110－11506 | 103,015 | 15,500 | 3,608 | 23.28 |
| 3 | 水利處 | 苗栗縣後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程（分3標辦理） | 10912－11612 | 450,500 | 337,866 | 241,755 | 71.55 |
| 4 | 交通工務處 | 苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程 | 11006－11412 | 251,000 | 251,000 | 95,002 | 37.85 |
| 5 | 交通工務處 | 漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫 | 11104－11412 | 396,500 | 396,500 | 171,081 | 43.15 |
| 6 | 水利處 | 苗栗縣竹南鎮全民運動館興建工程 | 11209－11406 | 194,009 | 194,009 | 91,281 | 47.05 |
| 7 | 交通工務處 | 銅鑼鄉文林國中老舊校舍整建工程 | 11006－11506 | 154,257 | 131,750 | 71,279 | 54.10 |
| 8 | 交通工務處 | 苗栗縣西湖鄉龍壽橋改建工程 | 11103－11412 | 188,960 | 188,960 | 122,152 | 64.64 |
| 9 | 水利處 | 擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區－園專區高架水塔及配水池設施新建工程 | 10903－11310 | 334,700 | 334,700 | 207,808 | 62.09 |
| 10 | 交通工務處 | 128線通霄路段（通霄交流道3K+600至烏眉國中4K+900）拓寬工程 | 11012－11410 | 117,250 | 108,450 | 66,469 | 61.29 |
| 11 | 水利處 | 田寮排水系統分洪治理工程（第一期） | 10801－11301 | 305,500 | 305,500 | 221,934 | 72.65 |
| 12 | 交通工務處 | 頭份國中校舍新建工程 | 11102－11408 | 177,368 | 177,368 | 139,106 | 78.43 |
| 13 | 水利處 | 頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程 | 11004－11206 | 175,000 | 175,000 | 122,654 | 70.09 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落後原因 | 本室查核意見 |
| 25,118 | 264 | 1.05 | 尚未辦理估驗計價所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 15,219 | 811 | 5.33 | 尚未辦理估驗計價所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 337,866 | 77,414 | 22.91 | 工程辦理變更設計作業所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 214,386 | 58,389 | 27.24 | 工程辦理變更設計作業所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 396,372 | 170,954 | 43.13 | 施工廠商請款作業緩慢所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 194,009 | 91,281 | 47.05 | 施工廠商請款作業緩慢所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 123,049 | 62,579 | 50.86 | 施工廠商請款作業緩慢所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 144,198 | 77,390 | 53.67 | 施工廠商請款作業緩慢所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 334,700 | 198,932 | 59.44 | 工程辦理變更設計作業所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 104,340 | 62,360 | 59.77 | 施工廠商請款作業緩慢所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 305,500 | 183,054 | 59.92 | 施工履約爭議調解中所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 107,842 | 65,477 | 60.72 | 辦理工程結算驗收作業所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |
| 175,000 | 122,654 | 70.09 | 補正工程結算資料所致。 | 業函請研謀具體改進措施，並積極辦理。 |

2.個案計畫執行缺失：

（1）　交通工務處持續辦理老舊校舍整建工程，營造安全永續校園環境，惟廠商機具及人力不足，致工程進度落後，尚待檢討改進，提升工程進度：為提升縣內所轄國中、小學校舍耐震能力，並營造安全永續校園環境，於110年向教育部爭取公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫補助經費，辦理苗栗縣頭份市六合國小（後棟教室）老舊校舍整建工程，工程於111年12月完成發包，決標金額2億4,519萬餘元。經查其執行情形，核有：A.工程預算書重複編列鋼筋之損耗；B.廠商機具及人力不足，致工程進度落後等情事，經函請縣政府督促檢討改進。據復：A已於估驗款扣除重複編列鋼筋之數量計35噸，金額計148萬餘元；B.已於工程監造會議及縣政府每月召開重大公共工程督導會議，持續列管督促廠商加緊趕工。

（2）　水利處辦理頭份親子館統包工程，提供優質親子活動據點，惟結算尾款尚未完成付款，影響預算執行，亟待檢討改善，提升預算執行效率：為建置縣內社區優質親子活動據點，打造友善育兒場域，縣政府於109年度自籌經費辦理頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）統包工程，新建地上3層樓之鋼構及鋼筋混凝土之建物，統包工程於110年4月完成發包，決標金額1億6,200萬元。經查其預算執行情形，核有：因廠商於結算書圖所檢附鋼構材料之爭議，致結算尾款尚未完成付款，影響預算執行績效之情事，經函請縣政府督促檢討改進。據復：已協調專案管理及監造單位與廠商洽商儘速釐清鋼構材料之爭議，並加速後續辦理結算審查作業，以提升預算執行率。

二、縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）　113年度採購作業執行情形

工程類

31億5,325萬餘元

46.17％

財物類

10億4,196萬餘元

15.25％

勞務類

26億3,489萬餘元

38.58％

圖2　113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

縣政府所屬各機關學校辦理之採購案計2,431件，決標總金額68億3,011萬餘元，包括工程採購837件（34.43％），決標金額31億5,325萬餘元（46.17％）；財物採購574件（23.61％），決標金額10億4,196萬餘元（15.25％）；勞務採購1,020件（41.96％），決標金額26億3,489萬餘元（38.58％）（圖2）。

（二）　審計機關查核情形

本室查核縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

縣政府所屬各機關學校辦理採購作業存有共同性缺失，尚待檢討改進：本室113年度辦理縣政府所屬各機關學校採購案件執行情形稽察結果，彙整所發現之共同性缺失，核有：（1）採購作業方面：A.訂定底價前承辦採購單位或學校未先提出預估金額分析資料；B.工程採購涉及營建廢棄物運棄，惟契約未明定須檢附合法運棄證明；C.舊操場跑道未依規定先辦理財產報廢程序，即予拆除新建；（2）履約管理作業方面：A.工程採購產生之營建剩餘土石方及營建廢棄物之處理，未留存運送聯單、或未檢附清運完成證明等相關證明文件；B.未依契約及圖說規定檢附材料送審及試驗報告等資料；C.未依規定將監造人員、品管人員等基本資料填報於公共工程標案管理系統；（3）驗收作業方面：A.結算驗收資料未留存營建廢棄物運送聯單及合格處理機構出具之完成處理證明文件；B.驗收合格後未依規定辦理財產產籍登記等情，經函請縣政府督促所屬檢討改進。據復：已請採購業務單位注意加強採購作業、履約管理及驗收之內部控制，爾後辦理相關採購案件應加強注意依規定辦理，避免再次發生類似情事，以及彙整之共同性缺失態樣列入後續採購審核及縣政府採購稽核小組之稽核監督參考。

2.個案採購執行缺失：

（1）　縣政府推動客家文學花園促參建設，惟民間機構尚未依計畫期程籌措資金到位等情事：縣政府為發展地方觀光產業、促進經濟及吸引民間投資參與公共建設，於109年開始推動出磺坑旅館休閒園區（客家文學花園）促參案，歷經5次政策公告公開徵求民間機構提出構想，111年10月經甄審委員會評選柏景騰股份有限公司為最優申請人，該公司另籌設出磺坑開發股份有限公司（下稱民間機構）於113年3月18日與縣政府簽訂「苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（BOT+OT）」投資契約。民間機構承諾自完成點交之日起3年內，興建期最低投資金額5億8,000萬元，規劃於苗栗縣公館鄉福基段558地號等13筆土地（面積總計185,173平方公尺）範圍內，投資興建包括：展演館、特色餐宴館、許諾禮堂、休閒養生旅館、特色Villa等設施，預計將投入6億6,767萬餘元興建成本，結合在地人文、歷史、自然景觀等條件，打造具有客家人文特色多功能觀光遊憩園區，期能帶動地方整體發展、提供就業機會，促進經濟等預期效益。經查其執行情形，核有：A.依民間機構提送經縣政府核備之投資執行計畫書第4章4.2.5資金籌措計畫載明，民間機構預計將於112至114年度分3年度分別投入資金1億7,236萬餘元、1億9,861萬餘元及2億9,669萬餘元，合計將投入6億6,767萬餘元。惟截至114月4月底止，民間機構除於112年9月公司設立時投入資本3,000萬元外，未再辦理增資或融資，縣政府亦未督促民間機構依計畫籌措資金到位，恐將影響後續興建計畫之執行；B.依民間機構興建計畫書規劃之開發進度時程，其中重點工作完成節點諸如：設計發展預定於114年2月12日完成、請照圖設計預定於114年3月12日完成、申請雜照併建照及施工圖設計均預定於114年3月12日開始辦理等，惟截至114年4月底止，上述節點均未如期完成或開始，投資興建計畫之執行進度有落後情事，經函請縣政府督促民間機構落實履約，俾能如期開館營運，促進地方經濟。據復：A.民間機構依114年3月24日會議調整園區規劃，預計於114年11月開工，將修正投資執行計畫書內容，並按工程進度逐步投入資金；B.民間機構已於113年11月8日提送興建執行計畫書及基本設計方案，經召開會議後，民間機構將進行興建執行計畫及基本設計調整修正，預計於114年5月完成，後續將依修正後之興建執行計畫書及基本設計方案，持續監督民間機構確按計畫時程及進度辦理相關工程之投資興建。（詳乙－46頁）

（2）　縣政府特設置苗栗縣苗北藝文中心，惟尚未對行政法人採購作業建立有效督導與考核機制等情：縣政府為扶植、推展表演藝術、視覺藝術及藝術教育活動，特設立行政法人苗栗縣苗北藝文中心（下稱苗北藝文中心），以提升苗栗文化生活水準。苗北藝文中心前於110年7月28日訂定「苗栗縣苗北藝文中心採購作業實施要點」據以辦理採購作業，嗣縣政府於114年3月12日訂定「苗栗縣行政法人採購作業規章訂定參考原則」確保行政法人辦理採購作業落實公平、公開原則。按苗北藝文中心於111至113年度辦理採購件數分別為18件、37件及33件，採購總金額分別為2,215萬餘元、3,117萬餘元及2,853萬餘元。經查縣政府對於所管行政法人採購機制之建立與監督情形，核有：A.已新訂苗栗縣行政法人採購作業規章訂定參考原則，允宜督促苗北藝文中心據以修訂其採購作業實施要點，並將行政法人辦理採購作業有無重大違失納入績效評鑑內容，以完備行政法人採購作業機制；B.111至113年度均未針對所管行政法人辦理採購作業進行採購督導與考核；C.苗北藝文中心辦理勞務採購作業情形，採購評審委員會議未依規定將開會通知單以密件及對各委員以分繕發文方式辦理，保密措施未盡周妥等情事，經函請縣政府督同檢討改進。據復：A.已督促苗北藝文中心辦理修訂作業，俟該中心提出採購作業實施要點修正草案，即可送縣政府備查，另採購作業有無重大違失已納入苗北藝文中心114年度績效營運，並由縣政府於年度績效評鑑內容辦理評鑑；B.將督促苗北藝文中心於設置行政法人之原則基礎架構下，配合辦理督導及考核，並評鑑該中心114年度採購作業；C.已函請苗北藝文中心檢討改進，並將該缺失納入採購作業績效評鑑項目。（詳戊－14頁）

三、特定採購議題查核情形

苗栗縣公路災害緊急搶修、復建工程採購之查核

（一）　辦理苗栗縣公路災害緊急搶修、復建工程採購作業執行情形

縣政府為因應重大天然災害（如地震、颱風及豪雨等）發生，致縣內所轄道路損壞造成災害或無法通行，影響民生生活甚巨，113年度辦理20件縣、鄉道之搶修及道路災害復建工程採購案件，總計投入經費9,508萬餘元。

（二）　審計機關查核情形

本室抽查縣政府辦理3件採購案作業情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.　災修搶險修復工程採購，間有未將採購人員資料填報於公共工程標案管理系統及未請廠商提報施工及品質計畫書等資料，不利採購品質管理等情事：依公共工程施工品質管理作業要點第14點規定，機關於新臺幣150萬元以上工程開工時，應將工程基本資料填報於行政院公共工程委員會指定之資訊網路系統（公共工程標案管理系統）。經查縣政府辦理「113年度苗栗縣南區道路零星修復及搶修工程（單價標）」等3件採購案，核有：（1）未依規定將監造人員、品管人員等基本資料填報於公共工程標案管理系統；（2）災修搶險工程未依契約規定請廠商提報施工及品質計畫書、施工日誌及自主檢查資料等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：（1）爾後確實將工程資料覈實填報於行政院公共工程委員會之公共工程標案管理系統及檢核資料正確性；（2）已依契約規定請廠商提送施工計畫及品質計畫書並補送施工日誌，亦要求施工廠商檢送H型鋼等檢驗之自主檢查資料等。

2.　災修搶險修復工程採購，未妥適編列工程預算及承辦單位未針對採購預估金額提出分析資料等情事：依政府採購法第46條第1項規定，機關辦理採購，應訂定底價。底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。另依政府採購法施行細則第53條規定，機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定。經查縣政府辦理「泰安鄉苗62線10K+030段道路復建工程」等3件採購案辦理過程，核有：（1）未依市場價格覈實編列預算單價，致最低標廠商標價低於底價百分之八十；（2）訂定底價前承辦單位未先提出預估金額分析資料，作為核定底價者之參據等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：（1）嗣後將請設計單位提出重要採購工項編列單價之依據，並注意預算書編列工項單價之合理性；（2）訂定底價前依據政府採購法施行細則第53條規定辦理，於訂定底價前依規定分析預估金額分析資料。

## 陸、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，苗栗縣政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）　補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助苗栗縣政府計21億6,776萬餘元（100.00％），包括城鄉建設14億3,776萬餘元（66.32％），水環境建設4億3,911萬餘元（20.26％），數位建設1億5,832萬餘元（7.30％），因應少子化友善育兒空間建設1億2,411萬元（5.73％），食品安全建設759萬餘元（0.35％），人才培育促進就業建設85萬餘元（0.04％）等6項建設類別（圖1、2）。

| 圖1 前瞻第1期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖2 前瞻第1期補助計畫建設類別（金額） 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）　補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助苗栗縣政府計21億6,776萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數21億4,471萬餘元，約98.94％（表1、圖3）。

表1　前瞻第1期補助經費執行情形

106年9月13日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,167,769 | 2,144,710 | 98.94 |
| 城鄉建設 | 1,437,767 | 1,421,023 | 98.84 |
| 水環境建設 | 439,115 | 433,103 | 98.63 |
| 數位建設 | 158,324 | 158,234 | 99.94 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 124,110 | 124,109 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 7,596 | 7,384 | 97.21 |
| 人才培育促進就業建設 | 855 | 855 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。

3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖3 前瞻第1期補助經費已執行比率概況 106年9月13日至113年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）　補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助苗栗縣政府計38億6,604萬餘元（100.00％），包括城鄉建設27億2,826萬餘元（70.57％），水環境建設7億6,438萬餘元（19.77％），數位建設2億5,908萬餘元（6.70％），因應少子化友善育兒空間建設1億244萬餘元（2.65％），食品安全建設794萬餘元（0.21％），人才培育促進就業建設392萬餘元（0.10％）等6項建設類別（圖4、5）。

| 圖4 前瞻第2期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖5 前瞻第2期補助計畫建設類別（金額） 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）　補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助苗栗縣政府計38億6,604萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數38億1,255萬餘元，約98.62％（表2、圖6）。

表2　前瞻第2期補助經費執行情形

108年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 3,866,043 | 3,812,559 | 98.62 |
| 城鄉建設 | 2,728,267 | 2,693,051 | 98.71 |
| 水環境建設 | 764,380 | 755,765 | 98.87 |
| 數位建設 | 259,083 | 258,134 | 99.63 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 102,445 | 93,749 | 91.51 |
| 食品安全建設 | 7,942 | 7,933 | 99.89 |
| 人才培育促進就業建設 | 3,924 | 3,924 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款38億6,604萬餘元，與112年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額38億6,738萬餘元，差異134萬餘元，主要係按計畫執行情形調減所致。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖6 前瞻第2期補助經費已執行比率概況 108年1月1日至113年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）　補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助苗栗縣政府計30億9,237萬餘元（100.00％），包括城鄉建設27億3,751萬餘元（88.52％），水環境建設2億2,341萬餘元（7.22％），因應少子化友善育兒空間建設5,909萬餘元（1.91％），人才培育促進就業建設5,861萬餘元（1.90％），數位建設882萬餘元（0.29％），食品安全建設491萬餘元（0.16％）等6項建設類別（圖7、8）。

| 圖7 前瞻第3期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖8 前瞻第3期補助計畫建設類別（金額） 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）　補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助苗栗縣政府計30億9,237萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數29億1,602萬餘元，約94.30％（表3、圖9）。

表3　前瞻第3期補助經費執行情形

110年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 3,092,375 | 2,916,027 | 94.30 |
| 城鄉建設 | 2,737,516 | 2,617,024 | 95.60 |
| 水環境建設 | 223,415 | 218,271 | 97.70 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 59,091 | 10,892 | 18.43 |
| 人才培育促進就業建設 | 58,613 | 56,208 | 95.90 |
| 數位建設 | 8,825 | 8,717 | 98.77 |
| 食品安全建設 | 4,913 | 4,912 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款30億9,237萬餘元，與112年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額31億186萬餘元，差異948萬餘元，主要係按計畫執行情形調減所致。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖9　前瞻第3期補助經費已執行比率概況

110年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）　補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助苗栗縣政府計38億2,801萬餘元（100.00％），包括城鄉建設31億7,108萬餘元（82.84％），水環境建設2億7,450萬餘元（7.17％），人才培育促進就業建設1億4,645萬餘元（3.83％），數位建設1億3,588萬餘元（3.55％），綠能建設5,556萬餘元（1.45％），因應少子化友善育兒空間建設2,793萬元（0.73％），食品安全建設1,657萬餘元（0.43％）等7項建設類別（圖10、11）。

| 圖10 前瞻第4期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖11 前瞻第4期補助計畫建設類別（金額） 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）　補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助苗栗縣政府計38億2,801萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數25億5,813萬餘元，約66.83％（表4、圖12）。

表4　前瞻第4期補助經費執行情形

112年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 3,828,014 | 2,558,131 | 66.83 |
| 城鄉建設 | 3,171,089 | 2,052,913 | 64.74 |
| 水環境建設 | 274,507 | 179,834 | 65.51 |
| 人才培育促進就業建設 | 146,456 | 126,792 | 86.57 |
| 數位建設 | 135,884 | 129,226 | 95.10 |
| 綠能建設 | 55,567 | 52,789 | 95.00 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 27,930 | － | － |
| 食品安全建設 | 16,579 | 16,575 | 99.98 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第4期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款38億2,801萬餘元，與112年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額16億9,249萬餘元，差異21億3,551萬餘元，主要係按計畫執行情形調增所致。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖12　前瞻第4期補助經費已執行比率概況

112年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

五、重要審核意見

本室查核苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一）　積極爭取計畫型補助款挹注各項施政計畫經費，提升縣民生活品質，惟部分計畫執行進度落後，致保留金額龐鉅、或間有公共設施完成補強後，使用率偏低、或部分例行性補助計畫預算賸餘數偏高及部分廳舍補強工程尚未籌措財源辦理等情事，亟待檢討改善。（城鄉建設）

縣政府及所屬機關為提升縣民生活品質，積極爭取計畫型補助款挹注各項施政計畫。113年度（包含以前年度延續至113年度之計畫）獲中央各主管機關核定計畫型補助計畫合計402項，總經費168億8,666萬餘元，經列入113年度預算者，計93億4,709萬餘元。經查執行情形，核有：1.截至113年底止，實現數62億5,640萬餘元（占66.93％），應付保留數29億5,635萬餘元（占31.63％），預算執行率未達7成，甚有部分計畫早經核定，且計畫期程已逾半，仍無實際執行進度；2.竹南分局談文等3個派出所，因苗栗縣警察局配合公務員服務法新制規定，實施集中警力聯合執勤政策，撤出上開派出所警力，致使用率偏低；3.113年度辦理中央政府計畫型補助計畫結果，有賸餘者，計有143項、賸餘數1億3,433萬餘元，主要係例行性社會福利措施計畫賸餘數偏高；4.苗栗市、通霄鎮等5個戶政事務所，業於112年間完成耐震能力評估後需辦理補強，惟截至本室查核日（113年11月4日）止，縣政府尚

未籌措財源等情事，經函請檢討改善。據復：1.將督促廠商積極趕工及儘速辦理請款作業，另針對各工程執行狀況及遭遇之各種困難研商解決方案，以利工程順利執行；2.苗栗縣警察局規劃於緊急狀況或災難發生時作為備援處所，俟員額補足後，將恢復服勤，以提升公共設施使用效益；3.業請各機關（單位）審慎評估業務需求，核實編列所需預算並依期程落實執行；4.業於113年12月間獲內政部核定補助耐震補強經費並督促相關戶政事務所完成補強工程。（詳乙－20頁）

（二）　積極爭取前瞻基礎建設特別預算辦理歷史建築修復活化，惟間有部分建物完工後淪為中油公司辦公場所，成閒置情形，與計畫預計效益存有落差，有待檢討改善。（城鄉建設）

縣政府為開發在地型產業園區、文化生活圈建設，積極爭取中央前瞻基礎建設特別預算，辦理城鄉建設類之相關計畫，經行政院客家委員會等中央機關補助經費計3億1,649萬餘元辦理「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」等7項計畫，已決標工程金額1億7,583萬餘元。經查執行情形，核有：1.縣政府辦理「出磺坑北寮五棟歷史建築之修復再利用工程」採購決標，111年6月完成驗收。經派員就地勘查發現，已完成修復活化之5棟歷史建築，其中1棟係作為台灣中油股份有限公司（簡稱中油公司）行政人員辦公使用，其餘4棟建物則大門深鎖，處閒置狀態，與預期效益存有落差；2.計畫於苗栗縣銅鑼鄉客屬段11筆縣有土地上，興建地面5層樓、總樓地板面積3,614.55平方公尺RC造建築物，作為長照中心使用，共可提供120床位，原預計於113年8月發包施工。惟截至114年4月底止，主體工程尚未辦理發包，執行進度核有落後情形；3.辦理「苗栗縣議會後方親子公園設置工程」、「苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳整建工程」等採購案，驗收合格後相關設備、設施未依規定辦理財產產籍登記；4.苗栗縣議會後方親子公園發現有橡膠地磚鋪面已有破損、凹陷、鋪面不平整等使用安全疑慮，及戶外廣播系統故障無法使用等情事，經函請檢討改善。據復：1.經縣政府於113年9月2日完成移交後，中油公司現已完成部分歷史建築標租案，賡續辦理民宿申請及網路線申辦等營運相關事宜；2.將儘速辦理後續工程及行政相關作業；3.除部分設備已屆報廢年限及現場實體耗損無法補辦登帳，剩餘部分將依規定辦理登帳；4.已辦理橡膠地墊改善作業，另有關戶外廣播系統，係因配合公園街頭藝術表演等其他民眾活動，故暫緩使用。（詳乙－21頁）

（三）　為增進民眾搭乘公車意願，持續向交通部爭取經費辦理公路公共運輸服務升級計畫，惟偏鄉公共運輸服務涵蓋率及部分幸福巴士路線客座利用率未臻理想，亟待賡續輔導各偏遠鄉公所積極提報補助計畫，並加強前置規劃作業細緻度，以落實交通平權。（城鄉建設）

縣政府為發展公路公共運輸，增進民眾搭乘公車意願，提升偏鄉公共運輸涵蓋率，持續向交通部爭取經費辦理「公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）」，110至113年度申請補助57案，核定補助經費共1億2,399萬餘元。經查執行情形，核有：1.近3年度（111至113年度）轄內幸福巴士路線分別有16條、23條、23條，班次數為7,491班次、1萬2,539班次、1萬1,555班次，顯示路線已穩定成長，惟截至113年底止，尚未提供小黃巴士服務，且113年度公共運輸涵蓋率僅87.74％，低於全國平均（95.22％）約7.48個百分點，及其中南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉等4個偏鄉之公共運輸涵蓋率亦未達到113年度92％之目標值；2.部分幸福巴士路線，客座利用率未達5成，其中「竹南鎮平日綠線－海口里」及「竹南鎮平日綠線－公館里」等2路線低於4％，且部分路線有空駛情形；3.輔導各公所分年提報公路公共運輸服務升級計畫，惟部分案件於申請後改以其他模式營運、或自籌費用過高，公所預算無法支應、或招標作業不及、或申請計畫規劃路線與公路客運重疊等原因而撤案等情事，經函請檢討改善。據復：1.將辦理苗栗縣公車整體路網檢討規劃，整合市區客運、公路客運、幸福巴士路線，並納入偏鄉地區公共運輸，以滿足民眾使用需求；2.將協助輔導各公所評估各路線搭乘需求，加強宣導以彈性預約方式或運用不同車型營運幸福巴士，以降低空駛率及增加搭乘率；3.將盡力協助確認各公所提案之規劃計畫書，加強評估及後續辦理情形，俾利執行計畫。（詳乙－26頁）

（四）　積極布建空品感測器及創新打造空品應變車，惟部分陳情熱點及平日人口活動高密度場域布建量能不足且傳輸異常筆數高達2成5，或其架設位置與污染潛在熱區及陳情熱點未盡契合，亟待研謀善策，以發揮污染減量及維護空氣品質。（數位建設）

環境保護局自107至111年間陸續布建500點感測器，並於110年間創新打造空氣品質應變指揮車（下稱空品應變車），及持續配合行政院環境保護署（環境部）前瞻基礎建設計畫第4期特別預算之「智聯網－跨世代環境治理計畫」，辦理112至113年苗栗縣精進空品感測物聯網發展計畫，核定總經費1,694萬餘元。經查執行情形，核有：1.同一地點民眾陳情超過10次熱點，及平日活動人數大於假日活動人數3倍之平日活動高密度場域，其鄰近1公里內未設置感測器者，各有6處，甚有陳情次數高達68次之地點；2.間有部分維運中感測器無傳送數據或傳輸超（差）額筆數、PM2.5數值為零等異常筆數為215,457筆，占當日總傳輸筆數838,262筆之25.70％，影響監測數據有效性及正確性；3.重複出現之污染潛在熱區，及同一地點民眾陳情超過10次之熱點，於近2年度鄰近1公里內無空品應變車進駐者，分別有9處及23處（占污染潛在熱區12處之75％及陳情熱點24處之95.83％）等情事，經函請檢討改善。據復：1.將參考空污業務管制方向、陳情熱區、工業區監控及人口密度等，調整感測器布點位置及高度，以達污染管制及減量目標；2.因設備屆齡陸續汰舊換新，為確保數據上傳由系統自動判斷漏接而重複傳輸，嗣後將檢討改善；3.將加強空品應變車調動使用，納入污染熱區或民眾陳情區域進行監控並落實加強查核，以維護空氣品質。（詳乙－84頁）

（五）　為改善民眾用水品質及提升便利性，補助設置簡易自來水系統及輔導營運管理，惟部分簡易自來水系統間有未辦理水質檢測，或檢測結果不合格，或未取得事業登記及水權等，且未陳報營運操作情形，亟待加強輔導改善，以維護民眾用水安全。（水環境建設）

經濟部水利署為改善民眾用水品質及便利性，辦理「無自來水地區供水改善計畫」補助設置簡易自來水工程及系統營運管理，縣政府於112及113年度獲核定補助654萬餘元及578萬餘元，辦理苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫。縣政府112及113年度列管簡易自來水系統（下稱簡水系統）分別為39處及73處，經查執行情形，核有：1.112年度辦理簡水系統水質檢測結果，原水「大腸桿菌群」超逾飲用水水源水質標準者，計有39處（100％），清水「大腸桿菌群」超逾飲用水水質標準者，計有38處（97.44％）；截至113年7月底止，尚未辦理水質檢測者計有10處；2.截至113年7月底止，簡水系統尚未取得簡易自來水事業登記者計有44處（60.27％）；未取得水權登記許可者計有23處（31.51％）；水權已逾期仍待辦理水權展延者計22處（30.14％）；另各簡水事業亦未陳報營運操作情形，或間有未訂定收費標準等情事，經函請檢討改善。據復：1.10處簡水系統已完成水質檢測；大腸桿菌群超標部分，已督促公所加強清洗水塔及宣導飲用水需煮沸後飲用，以維護用水安全；2.已督促公所加強改善簡水系統取得事業登記、水權等，至陳報營運操作及訂定收費標準等，將修訂輔導及管理辦法，以供簡水系統管理業務遵循。（詳乙－28頁）

（六）　為落實食安五環政策，辦理食品抽查檢驗，惟食品檢驗耗材、標準品及試劑及微生物檢驗試劑耗材採購作業未臻周妥，亟待檢討改善。（食品安全建設）

衛生局為落實食安五環政策，加強食品抽查檢驗，配合衛生福利部食品藥物管理署補助「前瞻基礎建設計畫－食品安全建設」及年度計畫所需，於110至113年度辦理「食品檢驗耗材、標準品及試劑」及「微生物檢驗試劑耗材」採購案，決標金額分別為280萬元及108萬餘元。經查執行情形，核有：1.112及113年度食品檢驗衛材採購案，部分相同品名、規格項目113年度標價為112年度之1.84至5.28倍；又113年度部分項目標價僅為使用單位提出預估金額之4.26％至33.33％，惟未於決標前注意廠商標價之各項單價組成是否合理；2.111及112年度辦理微生物檢驗試劑耗材採購案，分別列載微生物檢驗用相關試劑及耗材93項、73項，其中2年度重複採購，且實際採購量較原預估數量增加計有14項，差距介於15％至300％，惟未參考前一年度之實際使用數量，仍以前一年度原預估數量辦理採購或未依實際使用量增加辦理，致部分項目實際採購數量與原預估數量差距持續存在，經函請檢討改善。據復：1.嗣後採購標案時將注意市場詢價及廠商報價及審標文件單價標示之合理性，依規定妥處，以避免衍生爭議；2.嗣後將考量抽驗計畫及前年度使用量為基準進行採購預估量。（詳乙－81頁）