## 壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，掌理議決直轄市法規、直轄市預算、直轄市特別稅課及臨時稅課與附加稅課、直轄市財產之處分、直轄市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、直轄市政府及市議員提案事項、審議直轄市總決算審核報告、接受人民請願及其他依法律賦予之職權等。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫4項，包括議決直轄市法規、預算案等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係議事堂影音數位化設備維護服務案合約期程跨年度，及零星採購案尚未完成，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數5萬餘元，決算審核結果，審定實現數11萬餘元，較預算增加5萬餘元（101.24％），主要係汰換公務車貨物稅退稅所致。

2.歲出預算數7億2,544萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億6,213萬餘元（91.27％），應付保留數374萬餘元（0.52％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億6,587萬餘元，預算賸餘5,956萬餘元（8.21％），主要係業務費按實際需要支用，及實際進用員額較少之人事費節餘。

3.以前年度歲出轉入數計223萬餘元，決算審核結果，審定實現數223萬餘元（100.00％）。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關19個，市營事業單位3個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管包括秘書處、研究發展考核委員會（智慧城鄉發展委員會）、法務局、主計處、人事處、政風處、新聞處及12個區公所等19個機關，掌理該府辦公場域管理、各項市政事務性工作；辦理各項重大業務整合、輔導及管考，提供優質為民服務措施；自治法規之研議審查、消費爭議調解、法律諮詢；歲計、會計、統計事宜；推動各階層員工核心職能及在職訓練，優化桃園市公務人力素質；建構員工廉政倫理規範；新聞發布與媒體聯繫、市政行銷策略與規劃及有線電視之輔導與管理；區里自治行政等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫75項，下分工作計畫90項，包括推動節能減碳措施、營造優質洽公及辦公場域、管制考核各機關重大施政計畫、完備桃園市自治法規體系、督導各機關內部審核減少浪費、彈性調整組織充實機關人力、擬定具體興利防弊措施加強肅貪防貪、行銷桃園市整體形象等重要施政項目，其中已執行完成者39項，尚在執行者51項，主要係龜山國民運動中心新建工程、觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔等工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數16億5,390萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數195萬餘元，係增列中壢區公所採購案件之賠償收入；審定實現數13億747萬餘元，應收保留數2億9,433萬餘元，主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取；合計決算審定數為16億180萬餘元，較預算減少5,209萬餘元（3.15％），主要係桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金依實際執行情形撥款。

2.以前年度歲入轉入數計7億6,263萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億6,538萬餘元（61.02％）；減免（註銷）數1,404萬餘元（1.84％），主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金依實際執行情形撥款；應收保留數2億8,321萬餘元（37.14％），主要係台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金按計畫進度撥入。

3.歲出原編列預算數95億3,201萬餘元，因桃園、中壢、平鎮、八德、楊梅、大溪、蘆竹、大園及龍潭區公所等9個機關辦理鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費等事由，經動支第二預備金311萬餘元，暨政風處、桃園、中壢、楊梅、龜山及龍潭區公所等6個機關，因人事費原列預算不敷支應，經動支各類員工待遇準備2,352萬餘元，合計95億5,866萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數7,686萬餘元，並如數增列應付保留數，主要係補助各機關經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數77億3,147萬餘元（80.88％），應付保留數14億9,232萬餘元（15.61％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為92億2,380萬餘元，預算賸餘3億3,485萬餘元（3.50％），主要係依業務實際需要支用及營繕工程結餘。

4.以前年度歲出轉入數計20億9,628萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億209萬餘元（52.57％）；減免（註銷）數7,007萬餘元（3.34％），主要係工程計畫結餘款；應付保留數9億2,411萬餘元（44.08％），主要係楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程尚未完成結算作業、市立圖書館大溪分館新建工程尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

市政府主管包括桃園航空城股份有限公司、桃園大眾捷運股份有限公司、桃園果菜市場股份有限公司等3個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有區段徵收代辦業務、客運收入、青果及蔬菜銷售等4項，實施結果，計有青果及蔬菜銷售等2項，受中南部水、風災影響，果菜欠收及消費型態改變，交易量較預計減少，致未達預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定淨利5億990萬餘元，與預算淨損2億442萬餘元，相距7億1,432萬餘元，主要係捷運總旅次量較預計增加，客運收入增加所致。

三、附屬單位決算非營業部分

市政府主管包括作業基金：桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金；特別收入基金：桃園市有線廣播電視事業發展基金等共2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理投融資業務收入、急難貸款業務、有線廣播電視發展計畫等3項，實施結果，計有投融資業務收入、有線廣播電視發展計畫等2項，因實際收回住宅貸款利息較預計減少，或因補助及捐助費用依實際需求支用等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘183萬餘元，較預算賸餘101萬餘元，增加82萬餘元，約81.53％，主要係依銀行利率覈實認列利息收入，及因公訴訟委託律師之法律事務費實際未發生所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定短絀748萬餘元，較預算短絀684萬餘元，增加64萬餘元，約9.38％，主要係國家通訊傳播委員會實際撥付有線廣播電視事業提撥收入較預計減少所致。

四、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本處應提供審核市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供市政府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）為提升歲入多元化，減少不經濟支出，辦理開源節流措施，惟部分具永續性之開源節流措施實施情形未如預期，且房屋標準價格及地段率之評定未臻妥適，致未能有效紓緩財政負擔，允宜強化開源節流措施，促進稅基合理化，以提升自籌財源，達成市政府財政之永續性。

依行政院主計總處對市政府113年度總預算與112年度總預算之編列及執行預警情形，其中112年度總決算之累計短絀情形及113年度總預算之歲入歲出短絀情形均達預警門檻，亦為六都唯一被預警之直轄市，足見財政收入不足以支應城市建設。又桃園市自升格以來，104至112年度自籌財源占歲入比率自61.30％逐年下降至45.40％，占歲出比率則由60.46％下降至43.19％，又補助及協助收入依存度由16.65％升至26.80％，足見市政府自主運用支應重大公共建設及非法定社會福利之資源有限，仰賴中央補助款挹注之情形愈趨嚴重，惟近年市政府積極推動各項重大公共建設計畫，且112年起持續擴大社會福利措施，則因受到人口結構因素影響，導致社會福利支出不斷攀升，將成為整體財政及財源籌措之重擔。茲就開源節流相關措施建議如次：1.「引進民間資金參與公共建設」、「落實使用者、受益者付費原則，研擬新增規費項目」、「擴大稅基及稅源」、「積極辦理招商」及「其他具創新之開源項目」等具永續性之開源實施項目提案比率偏低，允宜將實施項目執行難易度納入考量，以增益各機關提報意願，提升政府收入多元化之目標；2.為維護租稅公平及抑制房產投機炒作，按持有非自住之住家用房屋戶數課以差別稅率，並積極辦理房屋稅籍及使用情形清查作業，惟房屋標準價格及地段率之評定未臻妥適，且清查作業存有疏漏，影響房屋稅稅基努力度考評成績，亟待研謀改善，以促進稅基合理化，增裕庫收；3.具實際節約效果之節流措施，110至112年度之提案機關數與提案數雖微幅成長，惟多以財政局、衛生局及環境保護局等機關於不同年度提案為主，重複性偏高，為強化各機關落實節流措施之精神，建請參酌國內外經驗提供合理之誘因機制，並加強輔導各機關提出創新優化節流措施，以確實推動預算執行節約。

（二）積極推動各項重大公共建設及社會福利措施，歲出規模愈趨龐鉅，惟非法定社會福利支出連年增加，軌道建設等重大公共建設財源籌措需求與日俱增，整體財務風險遽增，允宜積極研謀善策妥為因應，以降低財政風險及確保財政永續。

桃園市自103年12月25日升格以來，人口急速成長，截至112年底止，總人口數達231萬餘人，市政府為因應人口成長，積極推動各項社會福利政策及重大公共建設計畫，升格後之歲出規模由104年度之849億餘元增加至112年度之1,353億餘元，成長幅度達59.23％。又依行政院主計總處112年度各直轄市及縣市一般性補助款考核結果，市政府因社福預警及近2年除外團體認定過於寬鬆等2項考核分別遭扣減補助款1億元及300萬元，顯示市政府在新增或調整社福預警項目給付或補助認定標準寬鬆，致呈現擴增趨勢。為降低財政風險及確保財政永續，茲就社會福利支出及重大建設計畫執行情形建議如次：1.非法定社會福利支出連年增加，財源籌措需求與日俱增，各項新增之福利措施復未訂定落日條款，或以通案補助方式辦理，且以增額普通統籌分配稅款辦理新興之社會福利政策，尚非穩定財源，增加未來財政風險，又部分計畫因規劃未臻周延致執行成效欠佳，為免逐年加重財政負擔及健全社會福利體制，亟待妥為研謀因應，以確保財政永續；2.積極推動各項重大公共建設計畫，投入成本勢將持續攀升，亟待加強評估公共建設計畫之財務風險及經費之合理性，審慎決定預算編列之優先順序，覈實辦理成本效益分析，加強可行性評估之審議，及建立執行階段之追蹤、預警、退場機制，以避免預算排擠效應，延宕公共工程完工時程，影響財務效能及衍生不經濟支出；3.持續推動重大公共建設計畫，提升轄內設施服務水準，惟計畫之事前分析、計畫撰擬及預算編審機制未臻縝密，屢有頻繁辦理變更設計，致鉅幅增加工程經費情事，加重政府財務負擔及潛存財政風險，亟待健全相關制度規章，俾控管計畫經費，降低財政及施政風險。

（三）桃園航空城股份有限公司營運效能不彰；桃園大眾捷運股份有限公司營運之機場捷運部分車站日均運量偏低、桃園捷運班距有再縮短空間；桃園果菜市場股份有限公司對於供銷、收費及藥檢通報等規範未臻周延，亟待審慎檢討整體規劃，研謀提升營運效能善策。

1.桃園航空城股份有限公司專責桃園航空城之行銷及招商，規劃興建亞洲·矽谷創新研發中心，代辦航空城計畫優先產專區土地標售及履約管理，惟公司成立以來本業收入均不足支應營業支出，已啟動亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商，尚未有實質進展，重要營運活動未納入內部控制，亟待審慎確立公司與創研中心之發展定位，以確保公司永續經營。

2.桃園大眾捷運股份有限公司營運之機場捷運通車逾7年，累計搭乘人次已突破1.5億人次，惟仍有部分車站之平均日運量不及500人次，且與港星韓等經濟體之機場捷運相較，現行營運班距仍有再縮短之空間，允宜結合沿線地方政府資源研謀改善，以驅動交通運輸及都市發展轉型。

3.桃園果菜市場股份有限公司之年度淨利較往年成長，惟對於蔬菜與青果供應人及承銷人管理、管理費收費標準及農藥殘留過量之後續處理規範等未臻周延，亟待妥謀善策，以有效發揮農產品批發市場之重要功能。

（四）配合教育部推動中小學數位學習精進方案，惟現行學習成效評估機制未能引導資訊科技融入教學及數位學習，又部分學校完成教師基本數位能力培訓比率未達預期標準，且各校間之人機比及學習載具管理系統納管比率差異甚巨，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

行政院於110年12月16日核定教育部「推動中小學數位學習精進方案」，規劃於4年（111至114年）內辦理「數位內容充實」、「行動載具與網路提升」及「教育大數據分析」等3項子計畫，市政府112年度獲中央補助款1億4,250萬餘元，決算數1億3,634萬餘元。經查推動數位學習精進方案執行情形，核有：1.推動數位學習精進方案，惟現行學習成效評估機制採短期學習成效評估方法，未能引導資訊科技融入教學及數位學習，亟待研議並適時與中央研討訂定適切之學習成效評估機制，及增訂有關提升學生自主學習能力、縮減城鄉數位落差等質化或量化指標，以落實縮減城鄉數位學習落差，實現公平教育之政策目標；2.各校積極配合辦理教師數位教學能力培訓，惟部分學校完成教師基本數位能力培訓比率未達預期標準，又已完成教師課程培訓學校之載具開機率低於全市平均，教師運用數位工具融入課程之程度尚待提升，允宜探究問題癥結並適時與中央檢討具體指引及研謀善策，以有效提升教師實戰教學操作並強化智慧教學能力；3.桃園市各級學校學習載具已達成1比1人機比及6班補助1班目標，惟各校間之人機比及學習載具管理系統納管比率差異甚巨，且部分偏鄉地區學校學習載具數量已超逾學生總數1倍以上，資源分配未臻周妥，亟待研謀改善，以提升資源使用成效。

（五）持續改善及提升轄內河川排水水質，惟尚待研商與桃園市工廠綠色化輔導團建立合作機制，及放流水連續監測數據顯示部分事業連年設施故障或異常情形逐年增加，有待優先加強查核，並加強盤點整合環境業務資訊，及研謀河岸水色智慧視覺監控污染熱點設置效益，與適時評估介接智慧監控平臺應用，以利綜合管理及擴散整體稽查效能，推升智慧城市發展。

市政府為持續改善及提升轄內河川排水水質，經跨局處聯合推動重點流域及相關整治策略，持續透過整合行政資源領域及協調合作，共同朝向整治目標邁進。112年度河川污染防治整治行動計畫總投入經費約16億7,158萬餘元，經查河川污染防治整治情形，核有：1.經濟發展局為推動轄內產業朝低污染、低耗能、低用水及高附加價值發展，自104年起邀集產官學研等領域相關專家成立「桃園市工廠綠色化輔導團」，惟截至112年底止，輔導事業對象尚無針對水污染削減執行相關措施，有待研商與桃園市工廠綠色化輔導團建立合作機制，俾跨域共享技術資源，提升水污染防治成效，並因應事業排放可能低估及中央加嚴管制等研謀相應機制，以有效管理及降低污染排放；2.截至112年底止，環境保護局列管桃園市事業家數共5,798家，為六都最多，過去市管河川排水遭受重金屬污染流域計有南崁溪、老街溪、新街溪及埔心溪等4條，該等流域上游事業分布密集，常見重金屬超標情形，亟待持續督促推動污染削減以符合放流水保護限值，並加強溯源追蹤管制及發掘異常排放，避免水質惡化，及適時評估相應水污染防治與規劃措施，滾動檢討精進整治目標；3.配合中央連線設置重大點源放流水自動連續監測資訊系統對象共122家，為全國最多，惟近年防弊查核迭有缺失發生，110至112年度分別有7家、10家、5家，占年度現場查核家數之比率平均為56.67％，截至113年4月底止，轄內已裝設自動連續監測系統之監測異常數據共5,246筆，110至112年度累計監測異常數據計2,268筆，包括連年發生設備故障，或異常監測數據逐年增加等，有待優先加強查核，又為因應國內外2050淨零目標及我國12項關鍵策略，擴大自動連續監測系統監管範圍，允宜加強溝通並研謀相關支援配套，以協助事業因應環境政策，共同為實踐氣候行動與淨零目標努力；4.桃園市列管事業家數自103年3,387家增加至112年5,798家，環境保護局為發掘業者未妥善處理廢污水排放致污染水體，112年度經運用科學儀器對高污染潛勢事業稽查蒐證，有待賡續追蹤稽查及評估相關科技執法系統設置點位效益，或與桃園市環境監控整合智慧平臺介接，及應用於查緝其他污染來源，以利綜合管理及擴散整體稽查效能，推升智慧城市發展。

（六）因應數位政府發展，建置官網供民眾查詢服務資訊，提供多項戶政網路預約及多元支付服務，並建置門牌點位資訊供各界使用，惟部分資訊連結資源不存在或錯誤，網路申辦量及多元支付件數比例偏低，且部分門牌點位資訊建置錯誤或重複，允應強化網頁管理正確性與即時性，加強宣導網路服務，以提升簡政便民效能。

政府為創造優質戶政便民服務，加速申辦流程，於內政部戶政司全球資訊網提供網路預約戶政登記服務，民眾可透過網路預約申辦相關戶政事務，節省現場臨櫃等候時間，並自112年9月起新增行動條碼支付，提供民眾多元繳納規費之管道，另因應數位政府發展，門牌位址資訊廣被各界多元應用，內政部為促進門牌位址資料之加值應用，建置門牌電子地圖查詢系統，可供民政、警政、消防、稅捐等單位及各界使用。112年度桃園區等13個戶政事務所戶政工作編列預算合計2,969萬餘元。經查戶政便民服務措施及門牌編釘業務執行情形，核有：1.各戶政事務所官網動態資訊「桃園市各區戶政事務所目前等待人數」部分，經利用Google Chrome、IE、Android及iOS等作業系統查詢，僅iOS系統有顯示等待人數，其餘系統未顯示等待人數，允宜積極落實維護更新網站資訊，確保公告資訊之正確性；2.110至112年度網路辦理案件數占總案件數比率分別為0.51％、0.47％及0.70％，皆未達總（登記）件數之1％，網路申辦案件數偏低；又110至112年度民眾以多元支付方式繳納各項戶政業務案件規費比率分別為1.41％、6.58％、4.55％，皆未達1成，允宜加強宣導民眾運用網路服務，推廣運用多元支付管道繳費，提高為民服務成效；3.依民政局提供之112年11月24日門牌位置電子檔共計102萬9,793件，座標點位相同但門牌不同計1,162件，其中門牌重複建置計28件，同門牌不同鄰別計104件，甚有不同街、路，而座標點位相同之情形，允宜查明並釐正門牌建置與座標建置錯置之原因，以提高資訊之正確度。

（七）桃園市垃圾焚化廠設備老舊處理量能逐年降低，一般廢棄物妥善處理率為六都之末，大量垃圾去化不及，暫置於掩埋場與垃圾轉運站，影響環境衛生且有火災災害之潛勢風險，雖已積極規劃建置生質能中心以妥善處理廢棄物，惟營運期程落後，復未優先處理轄內一般廢棄物，致部分垃圾須運送至外市縣協助處理，增加運費及處理相關支出，允宜研謀因應善策。

桃園升格後人口逐年成長，一般廢棄物產生量亦快速增加，由108年度之120萬餘公噸，逐年增加至112年度之128萬餘公噸，已超過焚化廠處理量能，嗣經積極規劃建置生質能中心以妥善處理廢棄物，及擬具多元垃圾廢棄物整體規劃，加強民眾宣導，推行生熟廚餘全回收減量政策，並試辦使用專用垃圾袋，一般廢棄物增加幅度已趨緩，垃圾暫存量亦由高峰期109年度之19萬餘公噸，逐年下降至112年度之7萬餘公噸。經查桃園市一般廢棄物清除處理情形，核有：1.截至112年底止，一般廢棄物處理量能不足，妥善處理率94.41％為六都之末，大量垃圾去化不及，採衛生掩埋方式處理達94,323公噸，另暫置於掩埋場與垃圾轉運站亦達78,591公噸，除影響環境衛生外，有違推動掩埋場轉型之環保政策，亦有火災發生及海洋污染之潛勢風險，允宜研謀因應善策；2.欣榮焚化廠自90年10月完工商轉，營運已屆22年，因設備老舊，營運處理量能逐年降低，不足因應轄內一般廢棄物所需，已於112年10月起進行整改，以提升焚化效能及推動資源再利用，惟環境部環境管理署查核結果建議調整廢氣排放目標及提升既有焚化爐效能，允宜加強優化設備，俾提升焚化處理效能及降低空氣污染排放；3.生質能中心原預計於110年10月營運，惟迄112年底仍處於試營運階段，較原定營運期程已延遲2年餘，影響處理量能，另於111、112年度試運轉期間，收受處理轄內一般事業廢棄物53,848.38公噸、82,292.88公噸，進廠率高達57.07％、39.73％，有待督促廠商檢討積極協助桃園解決家戶垃圾去化問題；4.鑑於欣榮焚化廠設備老舊及生質能中心營運期程落後，處理量能實不足以因應轄內一般廢棄物所需，復未優先處理轄內一般廢棄物，致部分垃圾須運送至外市縣協助處理，增加運費及處理相關支出，大量垃圾去化不及以掩埋或暫置處理，亦影響環境衛生，有待研謀妥處。

（八）賡續推動下水道系統建設，提升環境品質，惟部分系統仍待爭取中央經費核定，或須再評估申請順位，致建設未能如期推展，又航空城污水用地尚有多處未拆遷建物，潛存影響未來用地交付期程，且需籌措鉅資完成污水管網設施興建，亟待妥謀因應，及加強控管用地拆遷協調與經費執行，確保重大建設目標如期達成，避免工程耽延影響用戶接管之施政風險。

桃園市自升格以來持續推動公共污水下水道普及率，由103年底之3.79％，提升至112年底之24.73％。截至112年底止，共規劃12處污水下水道系統及3處集污區之興建，包括採BOT方式推動者，計有桃園、中壢及埔頂等3處；採政府公辦方式推動者12處，已建設完成者計有復興三民及小烏來等2處；建設中者計有大溪、石門、機場捷運A7站、龜山（林口南區）及楊梅等5處；規劃設計階段尚未開辦者，計有龍潭平鎮（山子頂）、龍壽迴龍、蘆竹（大竹）地區等3處集污區及新屋觀音（第一期工程專案管理勞務已於112年2月決標）與航空城等2處系統。112年度水務局重要施政計畫賡續編列預算21億7,317萬餘元，辦理增加污水下水道普及率計畫，經查執行情形，核有：1.賡續推動下水道系統建設，提升環境品質，惟部分系統建設未能如期推展，允宜妥謀各項建設方案以爭取經費開辦；2.航空城污水用地尚有多處未拆遷建物，潛存影響未來用地交付期程，且需籌措鉅資完成污水管網設施興建，亟待妥謀因應，加強控管用地拆遷協調與經費執行，確保重大建設如期達成。

（九）公益彩券盈餘待運用餘額逐年上升且金額龐鉅，亟待積極開發新興社會福利議題、創新實驗性項目及研酌財源分配之允適性，妥適規劃運用，以提升基金資源效益。

公益彩券盈餘分配基金108至112年度待運用餘額自11億2,761萬餘元，逐年上升至12億872萬餘元，為六都第3高，且金額龐鉅。惟108至112年度由公益彩券盈餘分配編列辦理各項社會福利之預算，雖自12億8,275萬餘元增加至14億6,572萬餘元，惟增幅僅14.26％，致公益彩券盈餘分配待運用餘額逐漸攀升且居高不下。按公益彩券之發行具有公益性，盈餘之運用應符合照顧弱勢之目的，為結合民間及鼓勵地方團體發起創新計畫，桃園市政府雖依各直轄市、縣（市）政府公益彩券盈餘運用原則第1點規定，訂有創新性實驗方案或計畫補助，111年度編列預算2,861萬餘元，占當年度基金用途2.02％，執行數2,386萬餘元（執行率83.42％），112年度編列預算降至2,652萬餘元，占當年度基金用途1.81％，執行數1,413萬餘元（執行率53.28％），創新性實驗方案或計畫補助未能持續成長，難以妥適運用公益彩券盈餘分配，允宜依規定用途積極開發新興社會福利議題、創新性與實驗性項目及研酌財源分配之妥適性，妥善規劃運用並落實執行，以提升資源使用效率。

（十）持續規劃公共建設，健全轄內基礎設施，惟先期作業未審慎評估計畫之可行性與必要性，嗣完成工程規劃設計後又變更或調整計畫內容，衍生技術服務費用不經濟支出，亟待研謀改善，以提升政府財務效能。

市政府持續規劃各項公共建設，並由所屬積極推動，健全轄內基礎設施，舉如：航空城計畫、軌道建設、社會住宅、教學廳舍、運動場館、殯葬設施、圖書館、停車場、轉運站，及各項水利、道路、公園、景觀等，有助桃園市成為宜居城市，其中桃園區魚管處滯洪池、大溪水資源回收中心（含月眉人工濕地）、龍潭區綠杉林公園景觀、舊司法園區周邊人本環境多目標改善、中壢區青園國小第一期新建校舍等5項工程，榮獲行政院公共工程委員會第23屆公共工程金質獎殊榮，施工品質備受肯定。惟查所屬機關於108至111年間決標金額逾300萬元之工程規劃設計技術服務採購案，執行至112年底止，部分因先期作業未能妥為蒐集充分資料，進行內外環境分析，審慎評估必要性與可行性或計畫需求及其目標效益等，即委託辦理工程規劃設計，嗣完成設計後，又變更計畫內容或調整計畫需求，致已完成之設計成果無法賡續執行，衍生技術服務費用180萬餘元至1,600萬餘元不等之不經濟支出，影響政府施政效能，亟待強化事前分析及計畫擬定等先期作業，審慎評估場館之建置與選址，俾有效推動各項重要建設。

五、重要審核意見

（一）歲計短絀較上年度減少，自籌財源略為增加，惟占歲入決算比率持續下降，為因應逐年成長之歲出規模，允宜持續開闢各項財源並妥適規劃計畫資源；又以前年度歲入及歲出轉入數仍待加強執行與清理，及覈實檢視保留案件之必要性，以提升預算執行效能，俾市府整體有限資源合理分配及運用。

113年度桃園市總預算執行結果，歲入決算審定數1,433億8,896萬餘元，歲出決算審定數1,490億1,710萬餘元，歲入歲出相抵，審定短絀56億2,814萬餘元，經舉借債務400億3,000萬元，償還債務395億元，收支相抵短絀50億9,814萬餘元。經查113年度桃園市總預算執行情形，核有下列事項：

資料來源：整理自審計統計資料查詢系統及113年度審核報告。

1.歲計短絀較上年度減少，自籌財源金額略為增加，惟占歲入決算比率持續下降，為因應逐年成長之歲出規模，允宜持續開闢各項財源，健全市府整體財政：113年度歲入預算數1,432億元，執行結果，審定決算數1,433億8,896萬餘元，較預算數增加1億8,896萬餘元，其中稅課收入、罰款及賠償收入分別較預計增加47億4,181萬餘元、11億1,423萬餘元；惟營業盈餘及事業收入、補助及協助收入分別較預計減少50億元、15億7,325萬餘元。歲出預算數1,568億元，執行結果，審定決算數1,490億1,710萬餘元，較預算數減少77億8,289萬餘元，主要係社會福利支出、經濟發展支出等科目結餘；總決算歲入歲出短絀56億2,814萬餘元，雖較總預算歲入歲出短絀136億元，減少79億7,185萬餘元，亦較112年度歲計短絀66億91萬餘元略為下降，惟自升格直轄市以來，僅111年度有歲計賸餘，其餘年度則均為歲計短絀。經查113年度自籌財源為618億9,560萬餘元，雖較112年度自籌財源584億3,788萬餘元，增加34億5,771萬餘元，惟自籌財源占歲入決算數比率自109年度之56.62％逐年下降至113年度之43.17％（圖1）；又歲入主要短收項目為非營業特種基金賸餘繳庫、上級政府補助收入及土地稅收入，分別較預算短收50億元、15億7,325萬餘元及7億8,234萬餘元，另營業基金仍無盈餘繳庫。為應逐年成長之歲出規模，經函請賡續開闢各項財源，健全市府整體財政。據復：推動多元化開源措施，提升自籌財源，支援市政建設所需經費，並透過妥適規劃預算配置及穩健財政體制，提升整體財政自主能力。

| 表2 113年度前10大歲出賸餘數之機關 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關名稱 | 歲出預算執行情形 |  |  |  |
|  | 預算數 | 賸餘數 | 占比 |  |
| 社會局 | 23,067,117 | 1,523,495 | 6.60 |  |
| 教育局 | 55,374,285 | 864,349 | 1.56 |  |
| 交通局 | 4,071,128 | 826,084 | 20.29 |  |
| 衛生局 | 3,167,240 | 539,327 | 17.03 |  |
| 環境保護局 | 2,007,582 | 225,802 | 11.25 |  |
| 農業局 | 2,512,022 | 212,233 | 8.45 |  |
| 住宅發展處 | 1,156,664 | 207,345 | 17.93 |  |
| 警察局 | 9,731,450 | 180,089 | 1.85 |  |
| 環境清潔稽查大隊 （環境管理處） | 3,909,916 | 143,781 | 3.68 |  |
| 工務局 | 4,170,729 | 119,337 | 2.86 |  |
| 資料來源：整理自113年度審核報告。 |  |  |  |

| 表1 近5年度歲出預算執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 預算數 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 賸餘數 |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 109 | 122,834,000 | 107,670,147 | 87.66 | 9,273,111 | 7.55 | 5,890,740 | 4.80 |
| 110 | 137,780,000 | 123,344,669 | 89.52 | 8,484,110 | 6.16 | 5,951,220 | 4.32 |
| 111 | 141,051,000 | 122,421,895 | 86.79 | 12,258,365 | 8.69 | 6,370,739 | 4.52 |
| 112 | 142,990,851 | 126,009,104 | 88.12 | 9,302,299 | 6.51 | 7,679,446 | 5.37 |
| 113 | 156,800,000 | 137,441,796 | 87.65 | 11,575,307 | 7.38 | 7,782,896 | 4.96 |
| 資料來源：整理自109至113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.歲出預算規模持續成長，賸餘率雖較上年度略有下降，惟保留數額與比率均提高，及部分機關執行欠佳，亟待督促檢討改善，並秉持零基預算精神妥適規劃計畫資源：桃園市近5年度歲出預算執行情形，預算數由109年度之1,228億3,400萬元，逐年增加至113年度之1,568億元，增幅27.65％，預算規模持續成長；113年度賸餘數77億8,289萬餘元，賸餘率4.96％，較112年度之賸餘率5.37％略有下降，惟113年度應付保留數115億7,530萬餘元，占歲出預算數比率7.38％，應付保留數金額及占比均較112年度提高（表1）。經查各機關歲出預算執行情形，計有市立美術館等22個機關實現率未達8成，其中市立美術館、殯葬管理所、海岸管理工程處（113年1月1日更名為海岸及資源循環工程處）、環境保護局等4個機關歲出預算實現率未達5成，亟待督促各機關切實檢討實現率偏低之問題癥結，並研議善策強化預算執行。再查各機關113年度經費賸餘情形，計有社會局等10個機關賸餘金額逾1億元，其中賸餘占預算比率最高者為交通局（表2），顯示已分配預算未有效執行，影響資源分配效率，亟待督促檢討並秉持零基預算精神妥適規劃計畫資源，經函請檢討改善。據復：每季均就資本支出落後部分函請各機關檢討改善，仍將持續管控預算執行進度，除要求各機關切實按執行量能編列概算，亦將特別注意預算賸餘或保留情形偏高之機關，以妥適配置資源，並提高預算執行效率。

| 3.以前年度歲入轉入數實現率已有提升，惟部分逾4年應收款項尚未收繳或結清註銷，及部分計畫以前年度歲出轉入數有整筆註銷情事，允宜賡續督促加強執行，並覈實審查保留案件之必要性：桃園市113年度總決算以前年度歲入轉入數實現數82億4,253萬餘元，占轉入數104億28萬餘元之79.25％，實現率較歷年提升，惟未結清數17億8,507萬餘元仍屬龐 表3 近4年度以前年度歲入轉入數執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 以前年度 轉入數 | 實現數 |  | 減免（註銷）數 |  | 未結清數 |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 110 | 4,171,877 | 1,961,618 | 47.02 | 391,915 | 9.39 | 1,818,344 | 43.59 |
| 111 | 4,158,734 | 1,836,072 | 44.15 | 754,007 | 18.13 | 1,568,654 | 37.72 |
| 112 | 6,667,263 | 4,363,881 | 65.45 | 320,822 | 4.81 | 1,982,560 | 29.74 |
| 113 | 10,400,282 | 8,242,530 | 79.25 | 372,676 | 3.58 | 1,785,075 | 17.16 |
| 資料來源：整理自110至113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4 近4年度以前年度歲出轉入數執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 以前年度 轉入數 | 實現數 |  | 減免（註銷）數 |  | 未結清數 |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 110 | 12,809,317 | 7,748,397 | 60.49 | 674,136 | 5.26 | 4,386,783 | 34.25 |
| 111 | 12,870,894 | 7,913,386 | 61.48 | 906,006 | 7.04 | 4,051,501 | 31.48 |
| 112 | 16,309,866 | 11,307,497 | 69.33 | 768,806 | 4.71 | 4,233,562 | 25.96 |
| 113 | 13,535,862 | 8,533,783 | 63.05 | 659,578 | 4.87 | 4,342,500 | 32.08 |
| 資料來源：整理自110至113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

鉅（表3）；以前年度歲出轉入數135億3,586萬餘元，雖較112年度轉入數163億986萬餘元減少，惟未結清數43億4,250萬餘元占轉入數約32.08％，金額及占比均較112年度提高（表4）。經查各機關應收款項屆滿4年未實現者仍有3,180萬餘元，亟待賡續督促積極催繳或清理債權；又部分工作計畫以前年度歲出轉入數整筆註銷者計有平鎮區公所、農業局、環境保護局、新建工程處、都市發展局、桃園區公所、民政局及新屋區公所等8個機關，有待督促覈實審查保留案件之必要性，經函請檢討改善。據復：按季促請各機關積極辦理收繳及註銷作業，並嚴密審查經費保留，檢討保留案件之必要性。

資料來源：整理自主計處提供資料。

4.整體歲出專案保留金額大幅增加，且部分計畫連年辦理專案保留，甚有逾4年尚未執行完成情事，允應促請積極檢討改善，以提升施政效能，並作為核列以後年度預算之參據：113年度桃園市各機關申請歲出預算專案保留數16億7,425萬餘元，經市政府審查結果同意專案保留數15億4,911萬餘元，整體專案保留金額較112年度之12億7,669萬餘元大幅增加2億7,242萬餘元，約21.34％。經查專案保留金額逾5千萬元者有7個機關，以工務局4億8,022萬餘元為最高，原住民族行政局2億2,542萬餘元次之，觀音區公所1億4,744萬餘元再次之（圖2）。復查以前年度歲出轉入數於113年度執行結果，仍未發生契約責任，再經市政府專案會議審查同意專案保留結轉繼續處理者3億4,681萬餘元，占整體專案保留數約22.39％，其中龜山區公所保留109年度預算2,235萬餘元辦理桃園市龜山區棒球場改善及周邊相關設施興建工程，蘆竹區公所保留109年度預算365萬元作為山鼻社區活動中心及蘆竹區山鼻老人俱樂部拆除費用，皆已執行逾4年仍未辦理完成，連年辦理專案保留，允應督促相關機關積極檢討改善，強化預算之執行，以提升施政效能，並就各機關連年申請專案保留之案件，從嚴審核，作為核列以後年度預算之參據，經函請檢討改善。據復：已陸續辦理發包施作，加速辦理中，將請各需求單位儘早申請、辦理並完成請撥核銷，以降低保留金額。

#### （二）財政收支劃分法修正後，統籌分配稅獲配多寡，影響整體財政狀況頗鉅，且隨整體經濟環境不穩定，借款利率逐步攀升，允宜將修正後之分配基準納列開源實施方案暨工作計畫，並善用租稅增額財源機制及衡酌以發行公債取代借款之可行性，俾降低財政負擔。

財政收支劃分法（下稱財劃法）於113年12月20日經立法院三讀修正通過，據天下雜誌引述財政部及行政院主計總處試算資料，市政府預估可增額獲配之普通統籌分配稅款（下稱統籌分配稅）約259億元，增幅約72.4％，惟據財政部114年3月6日召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」紀錄指出，中央政府為免影響未來施政運作及財政困境，預估將以刪減一般性及計畫型補助款因應。按市政府113年度歲入決算數1,433億餘元，其中一般性補助款75億餘元，計畫型補助款309億餘元，復依行政院核定114年之一般性補助款數額（刪減27.82％），及經依彌平統籌分配稅而刪減計畫型補助款推估刪減乘數（91.57％）計算，市政府所獲配之統籌分配稅與上級補助及協助收入，將較財劃法未修正前減少約45億餘元；又據主計處統計，截至113年底止，市政府核定辦理1億元以上之重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）計有129案，預估計畫建設總經費7,581億餘元，其中須藉由中央政府補助之經費（未含前瞻基礎建設計畫）達2,838億餘元，占總計畫經費37.44％，倘按上開計畫型補助款刪減乘數計，市政府需再自籌經費高達2,599億元；再依行政院主計總處統計資料及運用ChatGPT調整基期，近6年（108至113年，以108年為基期）之營造工程物價總指數漲幅25.34％、建築工程總指數漲幅24.87％，土木工程總指數漲幅25.91％，營建工程成本將持續攀升；另新臺幣持續升值，及全球關稅貿易戰等整體經濟環境不穩定，整體財政風險遽增。經查市政府整體財務管理情形，核有：1.截至113年底止，經市政府公共債務管理委員會審議評估通過之自償性公共債務共計14案，計畫總經費3,958億餘元（未經折現前），預計舉借債務總金額2,378億餘元，已舉借達914億餘元，而行政院為避免市政府未來發生自償性財源喪失，致公共債務逾法定限額之風險，爰函請注意自償性債務未償餘額持續增加且增加額度高，並囑請注意經濟變動因素，定期檢討自償性計畫償債財源之適足性。經檢視上開自償性公共債務計畫14案（表5）中，除桃園捷運綠線計畫等4案捷運工程，已引進「跨域加值公共建設財務規劃方案」之租稅增額財源（TIF）機制，及排除具鄰避效應（Not In My Back Yard）之停

| 車場興 表5 截至113年底自償性公共債務明細 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自償性公共債務計畫 | 公共債務管理委員會 審議通過可舉借總額 | 簽約 金額 | 累計借款 金額 |
| 合計 | 237,839 | 131,922 | 91,473 |
| 社會住宅興建計畫 | 45,721 | 29,307 | 20,736 |
| 桃園捷運綠線計畫 | 26,565 | 21,200 | 14,300 |
| 桃園捷運綠線延伸中壢計畫 | 13,210 | － | － |
| 桃園捷運棕線計畫 | 17,639 | － | － |
| 桃園捷運三鶯線延伸桃園八德段計畫 | 7,012 | － | － |
| 停車場興建計畫 | 3,000 | 1,775 | 1,405 |
| 桃園航空城附近地區（第一期）區段徵收開發案 | 104,345 | 63,760 | 48,016 |
| 大溪埔頂營區區段徵收開發案 | 5,836 | 6,671 | 4,885 |
| A21站區區段徵收開發案 | 3,689 | 5,517 | 2,125 |
| 大園都市計畫（民生南路西側）區段徵收開發案 | 589 | 589 | 2 |
| 大園都市計畫（國際路南側）區段徵收開發案 | 731 | 731 | 2 |
| 大溪行政園區區段徵收開發案 | 1,897 | 1,897 | － |
| 大湳森林公園區段徵收開發案 | 473 | 473 | － |
| 林口工五區段徵收開發案 | 7,127 | － | － |
| 資料來源：整理自財政局提供資料。 |  |  |  |

| 表6 改制後桃園市歲入歲出、公共債務未償餘額、專戶調度情形 單位：新臺幣萬元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲入歲出 餘絀情形 | 公共債務未償餘額 |  |  | 專戶 調度金額 | 債務 付息 | 自償性 債務 |
|  |  | 合計 | 1年以上 | 未滿1年 |  |  |  |
| 104 | - 116,728 | 2,160,000 | 1,760,000 | 400,000 | 1,446,568 | 22,870 | 100 |
| 105 | - 580,016 | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | 1,794,982 | 14,769 | 23,500 |
| 106 | - 801,402 | 2,250,000 | 1,850,000 | 400,000 | 2,272,606 | 9,457 | 71,444 |
| 107 | - 1,377,402 | 3,257,174 | 2,400,000 | 857,174 | 2,538,158 | 12,851 | 177,290 |
| 108 | - 1,045,371 | 4,425,514 | 2,900,000 | 1,525,514 | 2,757,812 | 15,364 | 661,671 |
| 109 | - 346,826 | 4,900,000 | 3,600,000 | 1,300,000 | 2,857,381 | 26,249 | 2,418,072 |
| 110 | - 623,343 | 3,950,000 | 3,050,000 | 900,000 | 4,160,747 | 36,530 | 4,776,060 |
| 111 | 30,100 | 3,275,762 | 1,950,000 | 1,325,762 | 4,384,998 | 28,508 | 6,702,300 |
| 112 | - 660,091 | 3,380,364 | 2,760,000 | 620,364 | 5,676,057 | 60,137 | 7,568,916 |
| 113 | - 562,814 | 3,413,000 | 2,813,000 | 600,000 | 6,480,669 | 86,497 | 9,147,343 |
| 註：1.本表專戶調度金額含向已納入集中支付之地方教育發展基金調度之金額。 2.資料來源：整理自104至113年度審核報告、財政局提供113年度專戶調度資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

建計畫案外，餘9案（區段徵收及社會住宅）尚未引進租稅增額財源（TIF）機制，且經審閱各該計畫之財務規劃，其財源均係向金融機構或實施平均地權基金借款，於開發完成後，透過土地標（讓）售，或租金收入等方式辦理還款，雖尚能達成自償性之目標（社會住宅之自償性仍未達100％），惟仍須負擔高額利息費用。據內政部地政司地政學堂、國家住宅及都市更新中心及近年來學術實證研究發現，區段徵收於開發完成後，具有提升生活機能、交通便利、土地財產增值增加，另隨社會住宅混合居住政策推行、政府機關及公益據點陸續進駐後，社會住宅逐漸由鄰避效應轉變成迎臂效應（Yes In My Back Yard），且伴隨居住人口增加，擴大當地消費需求，甚可帶動區域生活圈發展，顯見區段徵收及社會住宅興建具外部效益，允宜適時規劃導入TIF機制，將有助於提升各計畫之自我融通及降低整體財政負擔；2.截至113年底止，市政府1年以上公共債務未償餘額281億餘元，加計未滿1年公共債務未償餘額60億元，合計341億餘元，較109年度之490億元減少148億餘元，約30.35％，惟年度債務付息則由109年之2億餘元，提升至113年之8億餘元，增加2.29倍，自償性公共債務自109年底之241億餘元，增加至113年底之914億餘元，增加2.78倍（表6）。市政府

為避免舉債利率波動所造成之衝擊，及降低債務利息負擔，使資金籌措管道多元化，爰於113年6月間制定桃園市建設公債發行自治條例，復為落實ESG永續精神及降低自償性計畫利息負擔，加速推動具社會效益及綠色投資公共建設，於114年3月間以社會住宅與捷運軌道兩大自償性計畫，發行2年期各6億元（公債殖利率1.6％）之「政府可持續發展永續債券（下稱永續債）」，預估每年可節約344萬餘元之債務付息。而經以上開2案自償性計畫推算，倘全數以發行公債獲取建設資金，每年可節省約1億餘元之債務付息，顯見以公債取代借款方式，於目前利率持續攀升時期，除有助於節省債務付息成本外，亦可有效提升自償性計畫自償率。另市政府113年度簽訂之長期借款契約及各自償性計畫已簽定借款契約之平均利率，均較證券櫃檯買賣中心公告113年12月公債殖利率曲線（2年期）為高，亦高於永續債之殖利率，經以截至113年底止1年以上公共債務未償餘額281億餘元，及各自償性計畫已簽約貸款金額1,319億餘元等數額，按永續債之殖利率估算，倘以公債引導資金挹注重大施政建設及自償性計畫，每年約可節省約4億餘元之利息負擔，為維持債務可負擔性，允宜衡酌以發行公債取代借款之可行性；3.為因應自升格以來人口持續成長，各項建設與公共服務需求提升，市政府致力發展城市建設及社會福利政策，歲出規模由104年度之849億餘元，逐年提升至113年度之1,490億餘元，成長幅度達75.36％，惟查歲入歲出餘絀情形，僅111年度為賸餘，其餘年度均為短絀，且補助及協助收入依存度由104年度之16.65％，提升至113年度之25.85％（圖3），又依行政院主計總處112、113年度總預算編列及執行預警情形顯示，桃園為六都唯一被預警之直轄市，顯見現有財政收入尚不足支應城市建設及社會福利政策，長期須仰賴中央政府

圖3　補助及協助收入依存度、自籌財源占歲入（出）比率趨勢

占比                                                               依存度％

註：1.補助及協助收入依存度=補助及協助收入審定數÷歲出決算審定數×100；自籌財源占歲入比率=自籌財源審定數÷歲入決算審定數×100；自籌財源占歲出比率=自籌財源審定數÷歲出決算審定數×100。

2.資料來源：整理自104至113年度審核報告。

計畫型補助款之挹注。另就財劃法修正後分配指標而言，影響獲配統籌分配稅之多寡，將著重於轄內各類營利事業營業額、房屋、地價及土地增值等稅課收入、規費、工程受益費、罰鍰及賠償收入、所得能力等關鍵指標，按各項統計資料發現，市政府於各項關鍵指標，雖居於22市縣之前段，惟本處前辦理農業局109及113年度財務收支及決算抽查、財政局109及110年度財務收支及決算抽查，及地方稅務局歷年財務收支抽查等發現，永安及竹圍漁港港區內之公有停車場收費機制，迄未研擬新增規費收費，且部分機關規費收費標準，除未依規定落實檢討外，仍存有未覈實審酌實際成本，及房屋與地價稅等未依法核課情形，足見所屬各機關單位，對於稅課、規費、罰鍰及賠償等收入之關鍵指標，仍存有精進空間；再者，市政府111至113年度開源實施方案暨工作計畫，各機關提報多集中於「積極執行既有收入項目增加公庫收入者」與「清查市有財產，加強公有土地管理運用」等2項實施項目，占提報總案件數之6成以上，上述開源實施方案暨工作計畫內，亦僅「積極辦理招商」及「引進民間資金參與公共建設」2項實施項目，與前揭關鍵指標具關連性，其中「積極辦理招商」實施項目，僅經濟發展局提報，復依財政部財政統計資料庫顯示，各類營利事業營業額，包括有農、林、漁、牧業、礦業及土石採取業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、教育業、醫療保健及社會工作服務業等共計18項行業類別，單仰賴經濟發展局辦理招商，尚難大幅提升轄內各類營利事業營業額；又「引進民間資金參與公共建設」實施項目，各機關提報之預期效益均為增加權利金收入，顯無法為轄內帶動額外消費量能，以促進經濟活絡及就業人口數等情事，經建請檢討改善。據復：1.稅增額財源（TIF）機制，涉及法令配套、租稅歸屬與機制設計等，將秉持兼顧自償性計畫之自償率與公務預算負擔情形，及財政紀律等原則，審慎研議各自償性計畫適用情形；2.為有效降低財政負擔，並強化自償性計畫償債效益與市政府財政穩健性，未來將視市場利率、建設需求及資本計畫，持續評估發行公債之可行性，藉以提升資金使用效率；3.為提升統籌分配稅獲配數額，除已將修正後財劃法之關鍵指標納列「桃園市政府開源節流計畫獎懲要點」外，將由經濟發展局暨各局處持續共同推展招商事宜，藉以提升轄內各類營利事業營業額及所得能力，後續將視財劃法實施情形及中央相關補助辦法與考核機制，整體滾動檢討調整；另為督促各機關切實依規定檢討規費收費標準，除主動通知覈實審酌實際成本、鄰近市縣調幅情形等外，對於久（遲）未調整檢討者，將列管追蹤或專案檢討。

（三）持續推動各項社會福利政策，惟近3年度非法定社會福利支出增幅超逾自籌財源增長幅度，且各項福利措施未訂定退場機制，或逐步放寬補助門檻，部分政策規劃及執行仍未臻完善，為免非法定社會福利支出過度擴張，允宜強化歲出規模控制及恪守財政紀律，並兼顧社會公平正義及政府財政負擔，確保財政永續發展。

桃園市自103年升格以來，各項公共建設及服務需求提升，城市建設及社會福利政策逐漸擴展。按中央政府因應財政收支劃分法（下稱財劃法）修正一般性補助款額度，刪減補助市政府社會福利經費逾3成，財政缺口尚需其他財源彌平，又市政府辦理超過現行法定給付或補助標

| 表7 桃園市非法定社會福利支出情形 單位：新臺幣萬元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  | 111 | 112 | 113 |
| 歲出 | 執行數 | 13,468,026 | 13,531,140 | 14,901,710 |
|  | 增長率 | 2.16 | 0.47 | 10.13 |
| 自籌財源 | 執行數 | 7,526,399 | 5,843,788 | 6,189,560 |
|  | 增長率 | 5.87 | - 22.36 | 5.92 |
| 非法定社會 福利支出 | 執行數 | 597,703 | 877,888 | 940,013 |
|  | 增長率 | 9.95 | 46.88 | 7.08 |
| 資料來源：整理自111至113年度審核報告暨市政府提供資料。 |  |  |  |  |

| 準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自行辦理之福利措施等非法定社會福利支出規模由110年度之54億3,595萬餘元，逐漸提升至113年度之94億13萬餘元，成長幅度逾7成，財政負擔及風險漸增。經查市政府各項非法定社會福利政策辦理情形，核有：1.近3年度（111至113年度）非法定社會福利項目，實際執行數分別為59億7,703萬餘元、87億7,888萬餘元、94億13萬餘元，增長率分別為9.95％、46.88％、7.08％；又各該年度自籌財源增長率分別為5.87％、-22.36％、5.92％，歲出增長率分別為2.16％、0.47％、10.13％，111及112年度非法定社會福利增長幅度均超逾自籌財源及歲出成長比率，且112年度增長率超逾4成，惟同年自籌財源呈現負成長，113年度非法定社會福利支出成長幅度雖未超逾歲出成長規模，惟仍高於自籌財源增長幅度（表7），允宜加強控制非法定社會福利支出規模 表8 福利政策經費執行（需求）情形 單位：新臺幣萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福利政策補助項目（註1） | 111年度 | 112年度 | 113年度 |  | 未來5年度經費需求情形 |  |  |  |  |
|  | 執行數 | 執行數 | 預算數 | 執行數 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 合計 | 597,703 | 877,888 | 1,007,294 | 940,013 | 1,043,505 | 1,136,179 | 1,191,920 | 1,253,095 | 1,321,897 |
| 老年市民三節禮金 | 178,158 | 251,567 | 277,949 | 269,499 | 288,180 | 322,905 | 343,767 | 365,979 | 389,631 |
| 重陽敬老禮金 | 65,293 | 87,036 | 93,805 | 92,725 | 99,728 | 108,814 | 115,845 | 123,332 | 131,303 |
| 老人參加全民健保自付額補助 | 189,589 | 203,830 | 230,998 | 218,615 | 255,000 | 267,750 | 281,138 | 295,195 | 309,955 |
| 老人及身障者免費乘車 | 20,745 | 30,133 | 39,879 | 40,386 | 44,800 | 60,848 | 74,902 | 92,502 | 114,703 |
| 生育津貼 | 54,911 | 65,044 | 58,720 | 61,216 | 64,744 | 58,240 | 55,328 | 52,561 | 49,930 |
| 營養安心食材計畫 | 17,500 | 17,500 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 |
| 公私立國中小免費營養午餐 | － | 140,823 | 168,850 | 155,167 | 168,850 | 168,850 | 168,850 | 168,850 | 168,850 |
| 老人免費補助活動假牙及中低收入戶身心障礙者裝置假牙補助 | 12,562 | 14,640 | 15,171 | 13,951 | 15,171 | 15,171 | 15,171 | 15,171 | 15,171 |
| 推動公共運輸使用率提升計畫—乘車基本里程優惠及票價上限優惠 | 18,896 | 22,277 | 44,010 | 20,410 | 27,510 | 53,660 | 56,343 | 59,160 | 62,118 |
| 免費公車 | 15,059 | 15,859 | 17,960 | 15,806 | 19,960 | 20,260 | 21,009 | 21,009 | 21,009 |
| 擴大原住民租金補貼 | － | 78 | 144 | 54 | 120 | 120 | 120 | － | － |
| 農民健康保險農民自付額補助 | 3,891 | 3,636 | 4,321 | 3,385 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 凍卵營養金 | － | 286 | 931 | 1,071 | 927 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 好孕專車 | － | － | 7,267 | 4,261 | 8,000 | 8,022 | 7,909 | 7,798 | 7,688 |
| 產後憂鬱心理諮商計畫 | － | 258 | 3,500 | 841 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助 | － | － | － | 336 | 677 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 桃園市國民中小學經濟弱勢學生就學費用補助 | 4,110 | 6,149 | 4,250 | 4,914 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 五歲幼兒教育助學金 | － | 18,684 | 19,858 | 17,820 | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 |
| 低收入戶托育津貼 | 89 | 83 | 197 | 69 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 補助設籍本市就讀高中學生學費 | 16,894 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 註：1.福利政策補助項目，係包括（1）超過現行法定給付或補助標準者；（2）超過中央一致性政策給付或補助標準者；（3）地方自行辦理之福利措施者。 2.資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

。另據市政府推估非法定社會福利支出未來5年（114至118年）經費概估需由104億3,505萬餘元成長至132億1,897萬餘元（表8），

| 表9 非法定社會福利措施支出增減情形 單位：新臺幣萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 福利政策補助項目(註1) | 112年度 | 113年度 |  |  | 退場 機制 | 補助 門檻 |
|  |  | 執行數 | 執行數 (註2) | 增減數 | 比率 |  |  |
| 合計 |  | 877,888 | 940,013 | 62,124 | 7.08 |  |  |
| 1 | 老年市民三節禮金 | 251,567 | 269,499 | 17,932 | 7.13 |  |  |
| 2 | 重陽敬老禮金 | 87,036 | 92,725 | 5,688 | 6.54 |  |  |
| 3 | 老人參加全民健保自付額補助 | 203,830 | 218,615 | 14,785 | 7.25 |  |  |
| 4 | 老人及身障者免費乘車 | 30,133 | 40,386 | 10,252 | 34.02 |  |  |
| 5 | 生育津貼 | 65,044 | 61,216 | - 3,828 | - 5.89 |  |  |
| 6 | 營養安心食材計畫 | 17,500 | 19,480 | 1,980 | 11.31 |  |  |
| 7 | 老人免費補助活動假牙及中低收入戶身心障礙者裝置假牙補助 | 14,640 | 13,951 | - 689 | - 4.71 |  |  |
| 8 | 推動公共運輸使用率提升計畫—乘車基本里程優惠及票價上限優惠 | 22,277 | 20,410 | - 1,866 | - 8.38 |  |  |
| 9 | 免費公車 | 15,859 | 15,806 | - 52 | - 0.33 |  |  |
| 10 | 農民健康保險農民自付額補助 | 3,636 | 3,385 | - 251 | - 6.92 |  |  |
| 11 | 低收入戶托育津貼 | 83 | 69 | - 14 | - 16.96 |  |  |
| 12 | 桃園市國民中小學經濟弱勢學生就學費用補助 | 6,149 | 4,914 | - 1,235 | - 20.09 |  |  |
| 112年度新增補助項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 凍卵營養金 | 286 | 1,071 | 784 | 273.81 |  |  |
| 14 | 產後憂鬱心理諮商計畫 | 258 | 841 | 583 | 226.17 |  |  |
| 15 | 五歲幼兒教育助學金 | 18,684 | 17,820 | - 864 | - 4.62 |  |  |
| 16 | 擴大原住民租金補貼 | 78 | 54 | - 23 | - 30.64 |  |  |
| 17 | 公私立國中小免費營養午餐 | 140,823 | 155,167 | 14,343 | 10.19 |  |  |
| 113年度新增補助項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 好孕專車 | － | 4,261 | 4,261 | － |  |  |
| 19 | 脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助 | － | 336 | 336 | － |  |  |
| 註：1.福利政策補助項目，係包括（1）超過現行法定給付或補助標準者；（2）超過中央一致性政策給付或補助標準者；（3）地方自行辦理之福利措施者。 2.擴大原住民租金補貼於117年度起未估列經費視為具退場機制。 3.資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 每年經費增加幅度約4.91％至8.88％間，又依市府衛生局114年5月1日發布「桃園市推動皮蛇疫苗補助政策 預計今年下半年上路」聲明稿所載，為強化預防醫學，將研議推動前開疫苗補助政策，顯見市政府將持續擴張社會福利措施，財政風險及負擔將逐年增加；另以112年度為例，市政府開辦5項新興社會福利措施，其中4項均以增額普通統籌分配稅款作為財源之基礎，惟普通統籌分配稅款之多寡受整體景氣影響，財源未為穩定，且依新版財劃法未來普通統籌分配稅款雖大幅增加，實際獲配額度仍受景氣影響，且中央政府預計刪減一般性及計畫型補助款，雖仍未定案，惟各項政策財源基礎及資金籌措將受到立即影響，對市政府整體資源重分配，亦產生重大及深遠連鎖效應，為紓緩財政壓力及風險，允宜控管非法定社會福利支出之成長及規模；2.近3年度（111年至113年度）非法定社會福利項數，自111年度之13項增加至113年度之19項，致113年度非法定社會福利支出實際執行數94億13萬餘元，較111年度（59億7,703萬餘元）增加34億2,309萬餘元，增幅達57.27％，其中113年度辦理「老年市民三節禮金」、「老人參加全民健保自付額補助」、「老人及身障者免費乘車」、「公私立國中小免費營養午餐」等4項福利政策執行數較前一年度增加1億元以上；又市政府依據婦幼福利實施情形，將凍卵營養金及產後憂鬱心理諮商計畫等2項放寬補助對象或增加補助項目，致113年度執行數較前一年度增加2倍以上，生育津貼及五歲幼兒教育助學金等2項補助項目則受少子女化影響，113年度補助經費較前一年度分別減少3,828萬餘元及864萬餘元，減幅4％至5％，顯示除新增非法定社會福利導致整體支出增加外，人口年齡結構變動對於各項非法定社會福利支出增減影響逐漸加深。另113年度市政府實施非法定社會福利項目19項，除老人參加全民健保自付額補助、擴大原住民租金補貼、桃園市國民中小學經濟弱勢學生就學費用補助及低收入戶托育津貼等4項設有經濟條件之門檻外，其餘15項社會福利措施係針對特定對象（如長者、農民、婦女、幼兒、嬰兒等）之通案補助性質，各項福利措施僅擴大原住民租金補貼於117年度起未估列經費，其餘均已概估未來5年經費需求，且未設定落日條款等退場機制（表9），致逐年加重財政負擔，允宜審酌人口年齡結構等影響因素，並兼顧社會公平正義及政府財政負擔，妥慎規劃福利政策給付條件、對象及額度之差異化，以確保財政永續；3.近2年度（112及113年度）共計新增7項非法定社會福利措施，113年度執行結果，產後憂鬱心理諮商計畫已訂定具體量化目標，且執行情形達預計目標，惟擴大原住民租金補貼及好孕專車等2項計畫辦理結果未達預計目標，凍卵營養金及脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助因新增補助項目或放寬補助條件，致部分補助項目達成預計目標，仍有凍卵保存申請人數、孕婦及配偶申請脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助未達目標，顯示部分新興社會福利政策雖依執行情形滾動檢討，執行結果仍未如預期（表10）。又113年3月8日開辦之「好孕專車」，預計申請人數達16,200人，截 表10 近2年度新興非法定社會福利執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社會福利 名稱 | 112年度 |  | 113年度 |  |
|  | 預期目標 | 執行情形 | 預期目標 | 執行情形 |
| 擴大原住民租金補貼(註1) | 預計補助30戶。 | 111年度申請戶數60戶，合格戶數29戶；112年度預算執行率54.16％。 | 預計補助30戶。 | 112年度申請戶數29戶，合格戶數20戶；113年度預算執行率37.57％。 |
| 凍卵營養金 | 預計補助400人。 | 實際補助219人。 | 預期服務申請凍卵營養金、凍卵保存費及AMH檢驗費各200人。 | 補助309位申請凍卵營養金、158位申請凍卵保存費及563位申請AMH檢驗費。 |
| 產後憂鬱心理諮商計畫 | -- | 112年度產後憂鬱篩檢案量為6,013案；112年度預算執行率12.90％。 | 預計將有3,000名婦女受惠，且平均每人心理諮商2次，預計服務達6,000人次。 | 截至113年12月底提供婦女心理健康篩檢共計8,738人次。 |
| 好孕專車 | -- | -- | 113年度預估補助1萬6,200人。 | 申請1萬2,686人，審核通過1萬1,843人。 |
| 脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助 | -- | -- | 預計服務8,800名孕婦、176位配偶，另提供400名中低收或低收入家庭之新生兒篩檢。(註2) | 實際補助孕婦2,169人、孕婦配偶24人、新生兒2,280人。 |
| 註：1.擴大原住民租金補貼係於111年度由都市發展局開辦收件審核，審核通過後，於隔年（112年度）核撥補助款。 2.113年8月1日起擴大脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助對象，凡本人或配偶一方設籍桃園市懷孕婦女、婚後孕前之女性及脊髓性肌肉萎縮症檢驗帶因者(帶有隱性遺傳基因)之配偶，提供終身1次脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助；另補助父母其中一方設籍桃園市之新生兒，提供終身1次脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助。 3.資料來源：整理自主計處提供資料。 |  |  |  |  |

至113年底止，實際核發好孕卡11,837張、1億653萬餘點，其中已核發未使用1,520張，已使用10,317張卡、3,724萬餘點，點數之使用率僅34.96％。114年度第1季實際核發1,911張、1,719萬餘點，其中已使用1,297張、142萬餘點，點數之使用率8.28％（表11），惟該計畫實施之初，民眾申辦情形踴躍，執行結果卻未如預期。復依113年度桃園好孕專車服務滿意度調查結果，約2成（19.2％）受訪者對好孕專車乘車及叫車服務感到不滿意或非常不滿意，且調查1,769人，其中953人回饋意見主要以叫車困難、

| 司機不願接單、車輛數不足、司機態度 表11 「一生好運卡」使用情形 單位：點、張、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 申請數 | 核發數量 |  | 已核卡未 使用卡數 | 執行數 （點數） | 點數 執行率 |
|  |  | 卡數 | 點數 |  |  |  |
| 合計 | 14,972 | 13,748 | 123,732,000 | 2,134 | 38,665,802 | 31.25 |
| 113年度 | 12,686 | 11,837 | 106,533,000 | 1,520 | 37,241,503 | 34.96 |
| 114年度 （截至3月底止） | 2,286 | 1,911 | 17,199,000 | 614 | 1,424,299 | 8.28 |
| 註：1.為保障孕婦交通安全與便利，規劃孕期至預產期日後7個月內搭乘合作計程車之車資補助，滿足產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等乘車需求，透過便利之交通措施，營造友善生養環境。 2.113年核發卡數為11,837張，截至113年12月底止到期卡為2,625張。 3.113年1,520張已核卡未使用的卡數，其中418張為到期卡。 4.資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

及車內環境（如煙味）等方面建議改善；另113年度市政府1999專線電話亦接獲26件「好孕專車叫不到車」之民眾陳情案，允宜研謀善策妥處，俾利社會福利體制之健全，落實政策美意等情事，經函請檢討改善。據復：1.新增或調高社會福利標準係為解決少子女化、高齡化等全國一致性問題，將持續滾動檢討各項非法定社福實施成效，針對有效政策將建議中央跟進，或排除於非法定社福支出；另財劃法修正後整體財源增加金額預計於114年8月核定、115年施行，將按施政計畫輕重緩急排列優先順序，妥適分配有限資源，以穩健財政持續推動重大建設與福利措施；2.爾後對於財政狀況及整體社會福利政策施行，均妥善規劃並審慎考量社會公平性、施政之重要性及急迫性排定優先順序，於年度編列預算時，確實依老年人口數增加情形如實編列預算，俾利整體資源之統籌分配及運用；3.將審慎規劃政策內容及加強計畫執行，俾利社會福利體制之健全，落實政策美意。

#### （四）中央計畫型補助經費執行率達9成以上，惟部分計畫經費賸餘比率逾5成或全數未執行，或有公共設施使用效益未如預期，允宜強化計畫審議功能及落實公共設施管理，以提升計畫執行成效。

市政府及所屬機關為加速市政推展及紓解財政負擔，積極爭取中央計畫型補助經費推動各項施政計畫，113年度辦理中央核定計畫型補助計畫共496項（含延續性計畫），核定計畫總經費1,709億5,006萬餘元，納列113年度預算之中央補助款及地方配合款計317億9,614萬餘元，實現數273億2,344萬餘元，應付保留數23億8,087萬餘元，合計決算數297億432萬餘元，執行率93.42％。經查執行情形，核有：1.依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第19條規定，直轄市、縣（市）政府辦理中央政府各機關補助之各項計畫，應確實依核定計畫執行。惟查市政府113年度計畫型補助款執行情形，賸餘（或減免、註銷）數20億9,181萬餘元，占預算數317億9,614萬餘元之6.58％，其中農業部補助辦理示範性強化養豬場精準管理等36項計畫之經費賸餘比率逾5成，又衛生福利部補助身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫等5案，核定計畫經費計4,153萬餘元全數未執行（表12），顯示計畫編審作業及執行績效有待改善。為有效運用補助財源及加速市政推展，允宜檢討強化計畫審議功能與落實執行進度管控措施，以提升計畫執行成效及達成施政目標；2.行政院公共工程委員會（下稱工程會）為推動各機關有效管理使用公共設施，避免閒置，訂有公共設施有效管理使用作業要點，該要點第3點、第5點及第7點

| 表12 桃園市政府接受中央計畫型補助經費全數未執行案件 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央政府 |  | 地方政府 |  | 計畫賸餘金額 |
| 補助機關 | 計畫名稱 | 執行機關 | 計畫名稱 |  |
| 合計 |  |  |  | 41,530,104 |
| 衛生福利部 | 身心障礙照顧服務資源布建計畫 | 社會局 | 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫 | 20,733,000 |
|  | 因應少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫－第四期 | 婦幼發展局 | 前瞻基礎建設計畫-第四期經費113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫 | 9,000,000 |
| 內政部 國土管理署 | 中央都市更新基金辦理自行實施更新作業須知 | 都市發展局 | 桃園市中壢區老街溪段1585、1586地號等2筆土地申請整建或維護實施工程補助案 | 11,556,750 |
|  | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 | 水務局 | 桃園市龍潭區民生路雨水下水道工程 | 176,354 |
| 教育部 | 學生全民國防教育推展 | 教育局 | 學生全民國防教育推展 | 64,000 |
| 註：1.資料期間：113年度。 2.計畫賸餘金額含中央補助款及地方配合款。 3.資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |  |

| 表13 桃園市政府接受中央計畫型補助建置公共設施使用效益 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用效益 | 公共設施名稱 | 主體工程 完成驗收 |  | 計畫決算金額 |
|  |  | 年 | 月 |  |
| 60-80％ | 經國轉運站 | 108 | 3 | 24,000,000 |
|  | 桃園市虎頭山創新園區多功能館 | 110 | 3 | 59,702,150 |
|  | 楊梅水資源回收中心 | 109 | 3 | 2,179,130,000 |
|  | 義盛水資源回收中心、羅浮水資源回收中心 | 111 | 7 | 170,502,986 |
|  | 龍潭體育園區 | 111 | 3 | 338,000,000 |
| 未達60％ | 桃園市觀音區草新富林市民活動中心 | 109 | 8 | 44,535,018 |
|  | 桃園市桃園區中成市民活動中心 | 110 | 8 | 7,970,503 |
|  | 桃園流行音樂露天劇場 | 111 | 8 | 736,796,000 |
| 尚未啟用 或運作 | 高義里高義蘭部落墳墓前置作業 | 109 | 4 | 3,000,000 |
|  | 高義里里安部落墳墓前置作業 | 108 | 12 | 3,067,192 |
|  | 三光里爺亨部落墳墓興建工程 | 110 | 9 | 10,761,397 |
| 註：1.資料期間：截至113年底使用情形。 2.計畫決算金額含中央補助款及地方配合款。 3.資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |  |

規定，地方主管機關直轄市政府、縣（市）政府對於轄管之公共設施應有效管理，督導設施管理機關每年至少辦理1次主動清查使用情形，並作成紀錄。為查證設施管理機關經管之公共設施是否有效管理使用，主管機關應定期或不定期辦理抽查；工程會必要時得辦理抽查。經查桃園市於108至112年間完成驗收之計畫型補助公共設施計有158項，截至113年底止，使用效益達8成者計147項，占總項數93.04％，多數公共設施尚能依原訂目標有效管理及使用，惟仍有經國轉運站等5項使用效益介於60％至80％，觀音區草新富林市民活動中心等3項使用效益未達6成，另高義里高義蘭、里安部落墳墓前置作業、三光里爺亨部落墳墓興建工程等3項公共設施於108至110年間完成驗收，已逾數年仍未啟用或運作（表13），顯示部分公共設施使用效益未如預期。鑑於公共建設旨在帶動經濟成長及改善民眾生活品質，允宜加強督導設施管理機關落實定期清查作業，避免閒置或低度利用，以有效發揮公共設施建置效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.部分計畫於112年間按中央主管機關匡列數納編113年度預算，惟實際核定經費較匡列數減少致經費賸餘，或部分計畫因主建物新建工程尚未完成發包作業，致社區公共托育家園等未能如期開辦營運而申請撤案，爾後將審慎評估辦理規劃作業，或因違建拆除及民眾自籌經費等糾紛進入司法程序致未能執行，將持續列管追蹤；2.高

義里及三光里部落墳墓興建工程等3案，待復興區公所檢具興建事業計畫書報府審查通過即可啟用，持續開發虎頭山創新園區多功能館、市民活動中心、音樂露天劇場等場館使用多元性，吸引潛在外部客群，並督促經國轉運站營運廠商改善周邊轉乘環境，提升公共設施使用效益，另龍潭體育園區運動場館招商作業已於113年10月完成簽約，預計114年底試營運。

（五）為應氣候變遷，研擬桃園市氣候變遷因應願景與策略，推動淨零目標，並投入經費辦理溫室氣體減量及氣候變遷調適，惟部分目標與中央2030淨零減半目標尚難連結，部分計畫未符進度或未達標，相關預算執行資料未臻完整，允宜建立計畫目標審查機制，提升淨零調適策略執行成效，俾達成淨零排放目標，並落實資訊公開。

市政府於112年3月發布「桃園2050淨零路徑及目標」，以103年總排放量約3,558萬公噸二氧化碳當量（CO2e）為基準，提出119年（2030）減量50％目標。為推動溫室氣體減量，達成淨零城市目標，並運用跨局處運作機制，於112年7月成立桃園市政府永續發展及氣候變遷因應推動會，由研究發展考核委員會（113年1月1日與資訊科技局整併為智慧城鄉發展委員會，下稱智慧城鄉發展委員會）主責彙整辦理永續發展目標相關工作、環境保護局彙整辦理氣候變遷因應相關工作，透過跨機關會報整合四大工作分組，包含產業綠能組（經濟發展局）、住商節能組（都市發展局）、綠色交通組（交通局）、淨零生活組（環境保護局），研議桃園市2050年淨零策略及目標，並訂定「桃園市推動淨零城市自治條例」。經查桃園市推動淨零目標情形，核有下列事項：

交通部推動之運具電動化目標

（圖片來源：摘自國家發展委員會淨零轉型之階段目標及行動資料）

1.桃園市各部門所定之部分目標與中央2030淨零減半目標尚難連結，允宜建立計畫目標審查機制，加強與中央各機關所訂定之全國淨零轉型目標連結性，並提升淨零調適策略執行成效：桃園市按工業能源、工業製造、住商及農林漁牧能源、運輸能源、廢棄物部門、農業部門等6部門細項分類，訂定桃園市碳排結構及需減碳量，並配合中央按能源、製造、住商、運輸、農業、環境等6部門訂定2030年階段管制目標及桃園市溫室氣體減量執行方案。經查桃園市淨零策略執行情形，核有：（1）桃園市各部門所定之部分目標與中央2030淨零減半目標尚難連結，如綠色交通組之運具電動化策略項下，雖配合中央政策列有計程車電動化等目標，惟未列入桃園市第二期溫室氣體減量執行方案落實推動執行；交通局推動之計程車電動化2030年目標為油電混合車及電動車（計程車）數量3,375輛，與交通部推動之電動小客車市售比2030年目標30％未盡契合。環境保護局推動之再生粒料、重複性使用容器、資源回收工作綜合計畫、生質能中心等措施方案各項目標，與環境部之再生粒料工程材料化使用比率、化學品廢液高值材料化比率、事業廢棄物燃料化比率、有機廢棄物肥料化施用成長率之各項目標未能連結，允宜建立計畫目標審查機制，加強與中央各機關所訂定之全國淨零轉型目標連結性，並提升淨零策略執行成效，俾落實城市永續發展及達成淨零排放目標；（2）「桃園市推動淨零城市自治條例」原預計於114年1月1日公告生效，惟迄114年1月底止尚未公告施行等情事，經函請檢討改善。據復：（1）中央所訂定各項目標值，係以全國產業進行規劃，桃園市第二期溫室氣體減量執行方案，則因地制宜設定相對應目標，各項目標連結，後續配合規劃辦理；（2）「桃園市推動淨零城市自治條例」，待行政院核定後，將移請法務局公布施行。

| 表14 112年度桃園市第二期溫室氣體減量執行方案計畫未達標情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部門 | 推動策略 | 計畫名稱 | 機關名稱 |
| 住商 | 住商節能 | 辦理住商部門節電 | 經濟發展局 |
|  |  | 桃園捷運車站能源管理計畫 | 桃園大眾捷運 股份有限公司 |
| 製造 | 燃料低碳化 | 汽電共生廠生煤減量推動 | 環境保護局 |
|  |  | 補助工業鍋爐汰換 | 經濟發展局 |
|  | 產業輔導 | 工廠輔導節約能源 | 經濟發展局 |
| 運輸 | 移轉私人運具使用 | 公共自行車租賃系統建置及營運管理 | 交通局 |
|  | 運具電動化 | 低污染車輛使用提升計畫 | 交通局 |
|  |  | 機車汰舊換新補助計畫 | 環境保護局 |
| 農業 | 生態城市造林 | 免費提供綠美化苗木 | 農業局 |
|  |  | 建構綠色生態城市，擴大綠美化空間 | 農業局 |
|  | 農林漁牧燃料設備節能改善 | 休漁獎勵計畫 | 農業局 |
|  | 推廣有機農業 | 推動有機農業發展計畫 | 農業局 |
|  | 推廣低碳飲食 | 地產地消 | 農業局 |
| 環境 | 循環經濟 | 資源回收工作綜合計畫 | 環境保護局 |
|  |  | 家戶廚餘回收 | 環境保護局 |
|  | 推動淨零生活 | 推廣環保旅宿行動計畫 | 觀光旅遊局 |
| 資料來源：整理自桃園市政府第二期溫室氣體減量執行方案112年成果報告。 |  |  |  |

| 2.持續盤點施政計畫，推動溫室氣體減量方案，惟部分計畫未符進度或未達標，部分計畫調降目標值有欠積極，允宜檢討改善，並重新檢視各項計畫之目標值，適時滾動檢討調整：市政府於113年9月公開第二期溫室氣體減量執行方案112年成果報告資料，計推動63項計畫，以環境保護局（含海岸及資源循環工程處）16項計畫最多，經濟發展局11項計畫次之，農業局10項計畫再次之。經查桃園市溫室氣體減量方案執行情形，核有112年執行結果，16項計畫未達標，以農業局5項最多，環境保護局4項次之，經濟發展局3項再次之（表14），又其中8項計畫調降113年度目標值（表15），目標值訂定顯欠積極，允宜重新檢視各項計畫目標值，適時滾動檢討調整。另查（1）經濟發展局辦理住商部門節電等計畫，有助減少溫室氣體排放，惟113年度汰換鍋爐補助因經濟部不再補助致未續辦，且112年度實際減碳量1.3萬噸未達目標值，後續宜修訂指標以臻周延；（2）水務局為提升環境品質，賡續辦理污水下水道建設，113年度公共污水下水道用戶接管普及率26.23％，較112年度普及率24.73％，成長1.5個百分點，惟污水下水道普及率仍為六都之末，且低於全國公共污水下水道普及率42.82％，仍待加強辦理，俾達2030污水處理率80％之目標；（3）交通局為實現淨零目標，配合中央推行運具電動化等政策，惟部分計畫未達目標值，且電動公車數量、普及率皆為六都之末，普及率僅5％，較交通部預定2030年電動公車普及率100％之目標相距甚遠，仍待積極加強辦理；（4）農業局為推動生態城市造林，辦理免費提供綠美化苗木等計畫，惟執行結果未達目標值，且部分計畫調降目標值；（5）桃園大眾捷運股份有限公司為實現住商節能目標，辦理桃園捷運車站能源管理計畫，惟執行結果未達目標值，且113年度大幅調降目標值，顯欠積極，允宜審慎檢視目標值之允適性並落實執行等情事，經函請檢討改善。據復：後續將考量各項數據及風 表15 桃園市溫室氣體減量執行方案調降目標情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 部門 | 計畫名稱 | 機關 | 113年目標值 | 112年目標值 | 112年實際值 |
| 1 | 住商 | 桃園捷運車站能源管理計畫 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 節電500萬度（相較106年） | 節電2,700萬度/年 （相較106年節電率80％） | 節電1,951萬度/年 （相較106年節電率14％） |
| 2 | 製造 | 補助工業鍋爐汰換 | 經濟發展局 | 無 | ◼補助工廠改善工業鍋爐16座/年 ◼減碳量7.4萬噸/年 | ◼補助工廠改善工業鍋爐13座/年 ◼減碳量1.3萬噸/年 |
| 3 | 運輸 | 機車汰舊換新補助計畫 | 環境保護局 | 電動機車市售比達10％ | ◼電動機車市售比達11％ ◼新領牌數達7,700輛/年 | ◼電動機車市售比達9.55％ ◼新領牌數達8,167輛/年 |
| 4 | 農業 | 免費提供綠美化苗木 | 農業局 | 配撥苗木10萬株/年 | 配撥苗木12萬株/年 | 配撥苗木9.1萬株/年 |
| 5 | 農業 | 建構綠色生態城市，擴大綠美化空間 | 農業局 | 累計綠化面積18公頃 | 累計綠化面積21公頃 | 累計綠化面積17公頃 |
| 6 | 農業 | 休漁獎勵計畫 | 農業局 | 符合獎勵資格之漁船（筏）目標共110艘 | 符合獎勵資格之漁船（筏）130艘/年 | 符合獎勵資格之漁船（筏）115艘/年 |
| 7 | 農業 | 地產地消 | 農業局 | 當年度輔導32場 | 辦理54場輔導及活動/年 | 辦理44場輔導及活動/年 |
| 8 | 環境 | 資源回收工作綜合計畫 | 環境保護局 | 執行機關資源回收率50.05％ | 執行機關資源回收率65.53％ | 執行機關資源回收率54.47％（註1） |
| 註：1.按環境部公開之統計資料，112年度實際資源回收率56.89％。 2.資料來源：整理自桃園市政府第二期溫室氣體減量執行方案112年成果報告及「永續發展及氣候變遷因應推動會」113年度第1次定期會議簡報資料。 |  |  |  |  |  |  |

險滾動檢討，審慎訂定參照基準年及計畫之目標值，另將持續盤點調適，並檢視經費及資源之運用情況。

3.歷年投入溫室氣體減量及氣候變遷調適預算執行資料未臻完整，不利掌握各領域投入分配之合理性，允宜研謀強化預算管控機制，及落實資訊公開，並積極爭取中央補助經費挹注，俾財源穩健以應計畫持續推行：桃園市推動溫室氣體減量執行方案，以綠能穩健、住商節能、產業轉型、綠色運輸、淨零農業及淨零生活等六大策略，共63項計畫。據113年10月桃園市氣候變遷調適執行方案（草案）資料顯示，符合調適目標之調適領域計畫共計89案，盤點有編列計畫經費計畫案共82案，計畫總經費共計204億1,259萬元；各氣候變遷調適領域中，以土地利用調適領域所使用的計畫經費最高，達136億4,316萬元，其次為水資源領域，共43億3,097萬元，能源供給與產業領域最少，僅6,498萬元；投入最多計畫經費之機關為水務局145億245萬元，其次為工務局34億6,651萬元，顯示歷年投入溫室氣體減量及氣候變遷調適資金龐鉅。經查112年成果報告敘明計畫執行率雖達100％，惟各項計畫列有「經費執行情形及執行率」欄位，惟未列示各項計畫「預算數」，無法查證各項計畫之預算執行率，且部分計畫之「經費執行情形及執行率」欄無列示資料，如：交通局之低污染車輛使用提升計畫，秘書處之推動機關採購低污染公務車輛，環境保護局之垃圾減量回收計畫，相關預算執行資料未臻完整，不利掌握各領域計畫投入經費分配之合理性；又部分計畫長期仰賴中央補助款支應，如水務局之雨水下水道、滯洪池、河川全流域治理等建設計畫，允宜強化整體調適策略預算管控機制，確實盤點及掌握相關經費及資源之投入與分配，以利評估投入經費規模是否適足，及落實資訊公開，並積極爭取中央補助經費挹注，俾財源穩健以應計畫持續推行等情事，經函請檢討改善。據復：未來提報成果報告時，將填列「經費執行情形及執行率」相關資料，後續配合資料彙整格式填報，環境保護局刻正統整113年度各機關溫室氣體減量執行方案成果，未來將持續盤點調適不足處，並檢視經費及資源運用情況，以評估投入是否足以支應相關需求。

（六）持續建構各機關學校友善職場文化，並訂定職場霸凌防治與申訴作業注意事項，惟部分單位尚未依規定設置專責申訴管道，且近3年度申訴案件量有增加趨勢，有待賡續輔導建立有效且完備之作業機制，以保障員工身心健康。

| 表16 近3年度市府機關學校職場霸凌案件申訴情形 單位：件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 機關名稱 | 111 | 112 | 113 |
| 合計 | 2 | 7 | 11 |
| 環境清潔稽查大隊（環境管理處） | － | 4 | 4 |
| 桃園市立新屋幼兒園 | － | － | 1 |
| 青年事務局 | － | － | 1 |
| 航空城工程處 | － | － | 1 |
| 復興區戶政事務所 | － | － | 1 |
| 桃園航空城股份有限公司 | － | － | 1 |
| 桃園市立桃園高級中等學校 | － | － | 1 |
| 桃園市桃園區中埔國民小學 | － | － | 1 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | － | 2 | － |
| 就業職訓服務處 | － | 1 | － |
| 楊梅地政事務所 | 1 | － | － |
| 地方稅務局蘆竹分局 | 1 | － | － |
| 資料來源：整理自勞動檢查處、教育局提供資料。 |  |  |  |

公務人員為國家施政之基石，亦扮演促進國家發展、社會穩定之關鍵角色，惟近期因職場霸凌事件，嚴重影響公務人員權益保障及工作尊嚴維護。依公務人員保障法第19條規定略以，公務人員執行職務之安全應予保障，各機關對於公務人員之執行職務，應提供安全及衛生之防護措施。市政府為建構健康友善之職場環境及避免員工於執行職務時，遭受身體或精神不法侵害，已於111年5月2日訂定「桃園市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」。經查執行情形，核有：1.據勞動檢查處提供近3年度（111至113年度）受理職場霸凌申訴案件統計，共有12個機關學校合計20件申訴案件，遭申訴之機關數量由111年度之2個，逐年增加至113年度之8個（表16），其中環境清潔稽查大隊（環境管理處）連續2年皆有發生職場霸凌申訴事件。又近3年度計有22個機關學校發生41件勞資爭議事件，逾半數案件最終以調解不成立收場，有待強化內部溝通管理與調適機制；2.按桃園市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項第3點規定，各機關學校應指定受理職場霸凌申訴案件專責處理單位或人員，與設置申訴之電話及電子信箱，於工作場所公開揭示，並每日查收申訴受理情形。惟查市政府部分機關學校未依上開作業注意事項，設置專責申訴管道或申訴電子信箱（如：捷運工程局），允待賡續輔導建立有效且完備之作業機制，以保障員工身心健康，型塑

友善職場文化等情事，經函請檢討改善。據復：1.調解實務上，對於職場不法侵害個案之具體事實及侵權行為與損害間之因果關係，往往未能由勞資雙方自主認定，應須循司法途徑由法院進行審認，又勞動部因應近期國內發生數起職場霸凌事件，已啟動職場霸凌防治修法事宜，將配合中央修法並加強實施宣導；2.除婦幼衛生所因成立初期刻正辦理人員遴補作業，各機關學校均已成立安全及衛生防護小組，並依規定設置專責申訴管道或申訴電子信箱。

#### （七）持續盤點施政計畫，推動城市永續發展，惟評估指標占臺灣永續發展目標對應指標比率未達3成，且部分指標未達標或不具挑戰性，允宜審慎檢視各機關訂定之目標，適時滾動檢討調整，俾展現永續發展成果。

|  | 表17 桃園市永續發展評估指標情形 單位：項、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣永續發展目標 |  |  | 桃園市評估指標 |  |
| 目標 |  | 對應指標項數 | 數量 | 占比 |
| 合計 |  | 337 | 89 | 26.41 |
| 目標1消除貧窮 |  | 26 | 4 | 15.38 |
| 目標2消除飢餓 |  | 24 | 2 | 8.33 |
| 目標3健康福祉 |  | 39 | 17 | 43.59 |
| 目標4教育品質 |  | 30 | 8 | 26.67 |
| 目標5性別平等 |  | 12 | 4 | 33.33 |
| 目標6環境品質 |  | 29 | 7 | 24.14 |
| 目標7可負擔能源 |  | 5 | 3 | 60.00 |
| 目標8就業與經濟成長 |  | 34 | 10 | 29.41 |
| 目標9永續運輸 |  | 10 | 2 | 20.00 |
| 目標10減少不平等 |  | 15 | 2 | 13.33 |
| 目標11永續城市 |  | 28 | 13 | 46.43 |
| 目標12責任消費與生產 |  | 29 | 3 | 10.34 |
| 目標13氣候行動 |  | 5 | 3 | 60.00 |
| 目標14海洋生態 |  | 15 | 2 | 13.33 |
| 目標15陸地生態 |  | 13 | 2 | 15.38 |
| 目標16和平與正義制度 |  | 10 | 2 | 20.00 |
| 目標17全球夥伴 |  | 13 | 5 | 38.46 |
| 目標18非核家園 |  | － | － |  |
| 資料來源：整理自行政院111年12月29日核定之臺灣永續發展目標修正本及智慧城鄉發展委員會提供資料。 |  |  |  |  |

市政府為響應全球永續發展行動與國際接軌，以永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為市政架構，全面盤點施政計畫，已發表2次桃園市自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR），另為應112年2月15日氣候變遷因應法公布施行，設立桃園市政府永續發展及氣候變遷因應推動會，透過各工作小組會議滾動式修正施政計畫及評估指標，做為未來發展願景的目標與期許。2024《今周刊》「永續城市SDGs大調查」，桃園市獲永續城市優等獎；養護工程處之桃園市智能路燈換裝計畫，榮獲113年國家永續發展獎；環境保護局之AI環境污染辨識系統，榮獲美國知名研究暨顧問機構Gartner「政府數位創新服務獎」首獎。經查推動永續發展情形，核有：1.桃園市政府永續發展會於110年成立，透過各工作小組會議滾動式修正施政計畫及評估指標，111年出版桃園市VLR 2.0，惟桃園市永續發展評估指標89項，占臺灣永續發展目標對應指標337項之比率未達3成（表17），允宜持續盤點訂定評估指標；2.部分指標未達標或不具挑戰性，允宜督促加強落實執行，研提具體精進對策，並審慎檢視各機關訂定之目標，適時滾動檢討調整等情事，經函請檢討改善。據復：1.自109年起依循SDGs之17項目標及169項細項目標訂定VLR施政計畫及評估指標；除以本市既有指標系統為主外，亦參考國內外相關指標，透過分組討論及共識會議，選定指標，納入本市VLR，每年定期召開工作小組會議，滾動檢視計畫及指

標項目是否增修，已增加至91項評估指標；2.於工作小組會議中針對部分未達標及不具挑戰性指標，請訂定機關滾動檢討所訂目標合理性及有效性並持續追蹤，將透過工作小組會議滾動檢討指標合理性及有效性，朝向2030年永續發展目標邁進。

#### （八）為解決轄內營建剩餘土石方去化問題，業建置系統管理，並修法以提升土石方去化效率及處理量能，惟迄未完備立法程序，又系統警示區設置未符需求，允宜研謀自源頭管制土石方流向及前端取締管理方式，以遏止非法棄置廢土情事重覆發生，維護環境永續發展。

依據內政部訂定營建剩餘土石方處理方案規定略以，營建剩餘土石方之處理依地方制度法第18及第19條規定為直轄市及縣市自治事項。直轄市、縣（市）政府應訂（修）定營建剩餘土石方資源處理及處理場所設置管理法規，並據以執行。按市政府為妥善處理營建剩餘土石方，於105年12月22日制定桃園土石方管理條例，並於113年6月創全臺之先試辦收容處理場所評鑑制度，透過每2年評鑑1次與改善建議，提升土資場服務品質，另經逐步建置智慧化的管理系統如電子聯單、GPS追蹤、監控App及車牌辨識系統等，以即時掌握從源頭到最終流向的動態，防止非法棄土發生，經內政部考核連續5屆榮獲優等。桃園市轄內113年出土712萬餘立方公尺，需土92萬餘立方公尺，公共工程間已決定交換及部分交換102萬餘立方公尺，占出土量之比率為14.40％；另可再利用物料21萬餘立方公尺，占出土量之比率為2.96％。經查營建剩餘土石方管理情形，核有下列事項：

1.為管理轄內土石方流向，已訂定剩餘土石方管理自治條例，復為配合內政部營建剩餘土石方交換及多元去化利用政策新增規定，經提出自治條例修正草案，允宜積極完備立法程序，以發揮治理成效：市政府為妥善處理營建剩餘土石方，於105年12月22日制定桃園土石方管理條例，另自106年2月起要求載運車輛安裝GPS設備，109年7月起正式啟用電子聯單取代紙本聯單等，惟現行自治條例尚未訂定GPS規格、設備無正常運作罰則與電子聯單管制等規定。按內政部陸續推動「營建剩餘土石方交換」、「營建剩餘土石方後端轉運及再利用物料實施納管」、「營建剩餘土石方與營建廢棄物之混合物應先在施工工地現場先行分離為原則」及「多元去化利用」等政策，惟現行自治條例亦未配合增列相關規定等，現行自治條例實有修正之需，經市政府113年7月5日預告修正，於114年1月16日提送法規會審查，惟查截至114年3月底止，尚在審查中，經函請儘速完備立法程序，俾符實際運作。據復：桃園市營建剩餘土石方管理自治條例之修訂已於114年4月30日市政會議審議完成，並於5月8日送市議會排入第3屆第15次臨時會提案審議。

2.建置土石方管理系統，以管制轄內營建土石方流向，惟查轄內仍有非法棄土情事發生，且部分違規變異點未確認土石方來源，又該系統警示區設置未符需求，允宜研謀有效自源頭管制土石方流向及前端取締管理方式，以維護環境永續發展利用：市政府為管制轄內營建土石方流

向，於105年起建置並啟用「桃園市營建剩餘土石方資訊管理系統」（下稱土石方管理系統），又於同年12月22日訂定桃園土石方管理條例，要求載運營建剩餘土石方清運業者之載運車輛（下稱管制車輛）應裝置具追蹤流向功能之設備（GPS），並自106年2月起正式執行。土石方管理系統針對桃園市轄內若有土石方棄置情事，市政府可依系統之警示區（系統主動判定）或歷史軌跡環域平台（人工後續分析）等功能，分析車輛軌跡資料以判斷是否有管制車輛進入棄置地點，並追溯其土石方來源，若確為出自營建工地，將依桃園土石方管理條例第33條規定進行裁罰。按內政部國土管理署為有效防止不當或違法開發，運用衛星影像及遙測技術協助辦理土地利用監測工作，透過比對不同時期的衛星影像，找出地表有變化且疑似違規使用的點位，並通報各直轄市、縣（市）政府及相關目的事業主管機關，派遣查報人員至現地查報及追蹤後續處理情形。經查該署建置之「國土利用監測整合資訊網」，113年度桃園市經衛星影像判斷有變異，且經市政府查報係屬堆置土石方或整地等樣態違規行為者（下稱違規變異點）計有127處（其中屬農牧用地或農業區計115處，占90.55％），惟市政府針對上開違規變異點，僅追溯其中桃園市八德區榮興段土地1處（占0.79％）之土石方來源，並依桃園土石方管理條例第33條（營建業者違規棄置營建剩餘土石方）進行裁罰，其餘案件市政府未敘明是否追溯其土石方來源，恐形成營建土石方管制缺口；另經本處運用QGIS軟體將上開違規變異點（127處）位置，比對土石方管

圖4　113年度違規變異點及警示區分布

資料來源：整理自建築管理處與國土利用監測整合資訊網資料。

| 理系統所設置之警示區範圍，發現僅有8處位於範圍內（占6.30％，圖4），顯示現有警示區範圍設置未符合實際違規熱點，無法即時提出警示通知。又查111至113年間，市政府查獲違反桃園市土石方管理自治條例情事，分別為61、82、63件，裁罰金額合計約751萬元（表18）。按市政府鑑於112年「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」內農業區未經核准設置鐵皮圍籬、翻挖土石及堆置土石方等使用，經認定為情節重大，為遏止農業用地經不法業者以農地改良 表18 違反營建剩餘土石方管理自治條例裁罰情形 單位：件、新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 違規件數 | 裁罰金額 |
| 合計 | 206 | 7,510 |
| 111 | 61 | 2,580 |
| 112 | 82 | 3,160 |
| 113 | 63 | 1,770 |
| 資料來源：整理自建築管理處提供資料。 |  |  |

或整地填土名義濫倒土方，妨礙農業資源永續利用，於114年1月13日以府都開字第1140011364號函略以，爾後都市計畫及區域計畫農業用地如遇類似濫倒土石方案件，整合府內相關單位行政作為，包括要求都市發展局、地政局、建築管理處、環境保護局及警察局等對於違規行為，以都市計畫法及區域計畫法處以30萬元罰鍰、移送地方檢察署、勒令土方來源之建築工地（土資場）停工或扣留現場作業機具等，加強落實前端取締及後端裁罰，以發揮嚇阻懲罰作用。惟據報載，都市計畫農業區

或區域計畫農業用地遭非法棄土情事頻仍，舉如：114年1月13日自由時報報導桃園、八德區交界一處農地被檢舉疑似遭人濫倒廢土，初步檢視傾倒農地的非廢土而是土方，但已不符農地農用規定；114年4月27日聯合新聞網報導中壢體育園區南側約500公尺1處埤塘遭人非法棄土，面積廣達2,000多坪、廢土量逾1萬立方公尺。為遏止棄置廢土情事重覆發生，經函請督促研議參照違規變異點聚集區（如觀音沿海交界、平鎮八德大溪交界等）之常見違規地類別（如農地）設置警示區，或研謀利用AI自動化研判車輛異常軌跡等方式，增加土石方管理系統主動通報範圍之可行性，以有效掌握受管制車輛違規情形，並持續強化市政府各機關橫向聯繫，積極研謀有效自源頭管控土石方流向，及前端取締管理方式，以維護環境之永續利用。據復：內政部規劃未來所有土石方清運車輛將全面導入電子聯單制度與GPS裝置，實現針對營建工地、土資場，以及最終去化地點等地的出場、進場及稽查等資訊的即時監控；讓土方清運車輛從出場、進場到稽查單位執行路邊攔檢作業，都可以透過電子聯單APP即時管控清運資訊，屆時該府GPS管理系統將與內政部建置之電子聯單與GPS管理系統介接，將掌握跨市縣土石方流向，以作為該府環保及警察機關路邊攔檢之利器，期減少非法棄置情事。

| 表19 桃園市土石方管理系統管制車輛軌跡比對同時期之違規變異點 |  |
| --- | --- |
| 序號 | 違規變異點 |
| 車輛軌跡於違規變異點附近 |  |
| 1 | 桃園市觀音區金湖段 |
| 2 | 桃園市楊梅區白鶴段 |
| 3 | 桃園市平鎮區廣豐段 |
| 違規變異點無車輛軌跡 |  |
| 4 | 桃園市龍潭區凌雲段 |
| 5 | 桃園市中壢區上嶺段 |
| 6 | 桃園市龍潭區文化段 |
| 7 | 桃園市大園區和平段 |
| 8 | 桃園市楊梅區楊富段 |
| 9 | 桃園市觀音區忠孝段 |
| 註：1.資料時間：114年1月。 2.資料來源：整理自建築管理處與國土利用監測整合資訊網資料。 |  |

3.部分載運車輛軌跡於違規變異點附近，核有違規棄置之虞；另部分違規變異點土石方來源未明，恐有未受管制車輛從事違規載運；又部分車輛軌跡進入農地或水利用地，疑有營建土石方棄置行為：市政府為管制營建業者載運土石方流向，要求業者將營建剩餘土石方處理計畫上傳土石方管理系統，並針對土石方載運路線及車輛進行管制，業者載運土石方時，由駕駛掃描電子聯單，並於系統登入載運車輛車號後，開始載運，車輛藉由GPS傳輸即時位置資訊至系統，經系統核對該案規劃路線，判斷車輛是否偏離路線，若有偏離情事，系統會即時發出通知，市政府依通知訊息要求業者提出說明，並依其說明合理性判斷是否違規，依桃園土石方管理條例進行裁處。車輛到達收容處理場所，掃描聯單並進入系統登載結束載運。按市政府管制營建土石方載運，主要係針對載運階段車輛是否有偏離預定路線，及有無於正常時限內到達收容處理場所，而結束載運後，雖土石方管理系統有記錄其軌跡，惟若未能主動判斷是否有違規行為（除進入警示區），尚難以預防有繞場、跑空單等藉由虛假載運軌跡欺騙系統，另將土石方載運別處棄置等行為。經本處依據土石方管理系統所儲存之桃園市轄內管制車輛軌跡（含未執行載運時之軌跡，因軌跡資料量龐大，僅採114年1月數據），運用QGIS軟體比對同時期之違規變異點（計有9處，表19），藉以確認管制車輛是否進行違規棄置土石方行為，經查核發現違規變異點附近有大量車輛軌跡者計3處（占違規變異點總數33％），其餘違規變異點（6處，不計於道路範圍之軌跡）附近未有車輛軌跡，依上開結

| 表20 桃園市土石方管理系統管制車輛軌跡進入農地 |  |
| --- | --- |
| 序號 | 農地 |
| 1 | 桃園市桃園區皮寮段 (已確認屬違規棄置) |
| 2 | 桃園市大園區華興段 |
| 3 | 桃園市大園區聖德段 |
| 4 | 桃園市中壢區興崙段 |
| 5 | 桃園市觀音區育仁段 |
| 6 | 桃園市龍潭區富林段 |
| 註：1.資料時間：114年1月。 2.資料來源：整理自建築管理處與國土利用監測整合資訊網資料。 |  |

果顯示，恐有部分管制車輛從事土石方違規棄置行為；至未有車輛軌跡卻有土石方堆置或整地等情，其土石方來源不明，則恐有未受管制車輛從事違規棄置行為之虞；另將上開車輛軌跡與農地圖資進行套疊，發現有大量車輛軌跡進入農地者（下稱可疑點）計6處（表20），疑有違規載運或棄置土石方之虞（1處已經確認屬違規棄置）。經函請督促查明並依規定妥處；另針對土石方來源不明，恐有未受管制車輛從事違規棄置行為等情，督促研議與鄰近市縣載運車輛資料介接（防止跨境棄置），及加強載運業者所屬車輛資料查核等，以強化管制範圍；並針對有大量車輛軌跡進入農地，督促查明是否有營建土石方棄置行為，並依規定妥處。據復：刻正辦理「桃園市廢棄物與土石方攔查專案」，該府環境保護局、都市發展局、地政局及農業局可就違法傾倒土石方或廢棄物之嚴重程度進行認定，並依廢棄物清理法第9條第2項執行扣車程序，以達有效嚇阻違法行為。

4.環境部規範砂石場廢水處理設施添加混凝藥劑產生之產出物（俗稱污泥）符合標準值部分，應依內政部營建剩餘土石方處理方案管理規定辦理流向申報，惟國土管理署認為前開污泥因已改變原有土石方之性質且具污染性，應依廢棄物清理法相關規定辦理，致現行該等污泥流向不明，亟待妥慎追蹤管控流向：依內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）110年4月1日營署工務字第1101063950號函釋有關營建剩餘土石方代碼疑義說明二：「關於營建工程連續壁產生之皂土申報營建剩餘土石方土質代碼……前揭連續壁添加『穩定液』如為『皂土』，經重力沉澱產生之淤泥應申報為營建剩餘土石方代碼B7；倘該添加『穩定液』如為『化學藥劑』所產生之污泥，因已改變原有土石方之性質且具污染性，應依廢棄物清理法相關規定辦理。」另查行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）為利事業判斷其砂石碎解洗選場（下稱砂石場）廢水處理設施添加聚丙烯醯胺化學混凝藥劑（下稱混凝藥劑）產生之產出物（下稱產出物）性質，藉由污染風險控管措施，確認環境安全容許，參考國內外標準，規範混凝藥劑中丙烯醯胺含量、產出物中丙烯醯胺含量與重金屬溶出量等標準值，以及砂石場運作管理規定，於112年1月17日訂定砂石場廢水處理設施產出物品質及管理規範，其中第7點規定：「符合附表二標準值之產出物運出砂石廠時，事業應辦理下列事項：（1）按其出場批次，依附表三填寫砂石場廢水處理設施添加化學混凝藥劑產生之產出物出場自主檢核表，並妥善保存3年，留供查核。（2）依內政部營建剩餘土石方處理方案管理規定辦理流向申報。」惟與前開內政部110年4月1日函釋內容（前開污泥因已改變原有土石方之性質且具污染性，應依廢棄物清理法相關規定辦理）有間，致該等污泥處理流向不明。為確實掌握污泥（又稱污泥餅、土油砂、油砂土）流向。經函請督促妥慎追蹤流向管控。據復：該府於114年5月26日召開「研商桃園市非公共工程土石方運送至臺北港可行性討論會議」，邀集該府及新北市政府各相關局處、砂石商業同業公會及

業者商討餘土（水尾土）最終去處，經公會表示，行政院公共工程委員會預計於6月間針對餘土應用或去化方式召開研商會議，該府屆時將建請中央明確餘土之管理制度，並儘速協調環境部及行政院就產出餘土是否為廢棄物之見解不一情形，另亦建請其研擬餘土多元應用及去化方案等。

5.輔導土資場協助農民辦理土地改良申請，將難以去化之B3、B4類土方作為農業用土壤，惟所需文件、圖說繁多且部分較為專業，亟待研謀將土資場資訊及申請方式，協請農業局或透過農會系統加以宣導，俾免農民收受違規業者之不明土方：依據桃園市申請農業用地改良作業要點第5點規定：「申請農地改良應檢附下列文件……向本府農業局提出申請：（1）農地改良申請書。……（3）農地改良使用計畫書。……」第6點規定：「前條第3款之農地改良使用計畫書內容應包括以下項目：（1）現況說明：應含需改良土地之地段、地號、面積、位置、位置圖、使用現況及附近相關設施（道路、灌、排水溝、護坡）……（9）污染防治計畫。」第7點規定：「申請客土改良者，除應檢附第5點規定之文件外，需另檢附合法土方來源證明文件及土方為適合種植農作物之土壤切結書。前項土方來源以本市合法土資場或農田水利會埤塘浚渫底土為限，並須符合營建剩餘土石方管理相關法令規定。」內政部110年9月9日內授營工務字第1100814731號函說明「營建剩餘土石方」之B3、B4類土質為粉土質土壤或黏土質土壤應屬適合種植農作物之土壤或為農地改良所需之砂土、砂質壤土、壤土。按市政府於111年12月27日決標111年度桃園市營建剩餘土石方管理計畫（後續擴充）採購，以研析桃園市土資場後端土石方作為農業用土壤可行性評估，並提出建議推動之優先順序，其中園藝植栽用土列為短期推動，農業填土列為中期推動。經查桃園市轄內收受土質B3及B4類之營建剩餘土石方收容處理場所，皆為轉運型土資場（僅作分類而不另行加工作業），多數為填土之用，惟如作為農業用土壤，依據桃園市申請農業用地改良作業要點規定，須向農業局申請並製作農地改良使用計畫書及污染防治計畫，其所需文件、圖說繁多且部分較為專業，一般農民恐無法自行辦理，市政府為使農民能順利辦理改良作業，輔導土資場業者從中協助農民辦理申請事宜，惟農民仍須自行找尋土資場始得接受協助，若未能知悉業者可提供協助，恐收受違規業者之不明土方，經函請研謀將土資場資訊及申請方式，協請農業局或透過農會系統加以宣導，俾增加農民獲得資訊之途徑。據復：將持續配合向農民宣導，增加獲得資訊之途徑及降低申請農地改良案件之難度。

#### （九）航空城公司成立以來首獲營業利益，惟代管亞洲矽谷IOT展廳未作IOT相關策展使用、使用管理規範未臻周延，允宜研議開發相應營運模式，又1F智慧科技圖書館前期規劃未臻嚴謹衍生不經濟支出，亟待檢討改善，以提升資產使用效能。

為推動桃園航空城永續發展，建構完善產業發展環境，帶動相關創新產業，促進國際商務貿易與地方經濟繁榮，市政府於99年3月設立事業機構桃園航空城股份有限公司（下稱航空城公

亞矽IOT展廳外觀

（圖片來源：本處於113年9月13日拍攝）

司），公司成立以來首次於113年度獲致營業利益49萬餘元，獲利來源主要係代辦桃園航空城優先產業專用區標售土地履約管理作業（表21）。另市政府興建2023世界客家博覽會之世界館，規劃於策展後作價投資航空城公司，作為亞洲矽谷IOT展廳使用，並於產權移轉登記前，委託航空城公司代管（已於114年4月25日辦理增資登記）。經查亞洲矽谷IOT展廳營運管理情形，核有下列事項：

| 表21 桃園航空城優先產業專用區土地得標廠商開發進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地 | 得標廠商 | 用水計畫 | 交通影響評估 | 出流管制 | 都市設計審議 | 建造執照 | 過戶 | 開工 |
| A | 中華貿易 | 審查中 | 重新檢討修正中 | 114年7月 | 114年8月 | 114年9月 | 配合取得建造執照後辦理 | 114年12月 |
| B | 大樹醫藥 督洋生技 | 113年9月 | 113年12月 | 114年3月 | 114年7月 | 114年12月 | 配合取得建造執照後辦理 | 115年第2季 |
| C | 健策精密 | 審查中 | 113年5月 | 無出流管制 滯洪設施 | 113年4月 | 113年8月 | 114年1月 | 114年5月 申報開工 |
| E | 藥華醫藥 | 審查中 | 114年10月 | 無出流管制 滯洪設施 | 114年10月 | 115年2月 | 配合取得建造執照後辦理 | 115年9月 |
| G | 星宇航空 | 審查中 | 停車棟 114年4月 | 滯洪池移交廠商 114年12月 | 停車棟 114年7月 | 停車棟 空廚及訓練棟 114年第3季 | 配合取得建造執照後辦理 | 停車棟 115年第1季 空廚及訓練棟 115年第2季 |
|  |  |  | 空廚及訓練棟 114年7月 |  | 空廚及訓練棟 114年10月 |  |  |  |
| H | 統一超商 | 114年2月 | 113年5月 | 滯洪池移交廠商 114年12月 | 113年5月 | 113年6月 | 113年11月 | 114年2月 申報開工 |
| 註：1.標註底色部分，係預計期程。 2.資料日期：114年6月。 3.資料來源：整理自航空城公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

亞矽IOT展廳內部

（圖片來源：桃園航空城公司提供）

1.代管亞洲矽谷IOT展廳期間未作IOT相關策展使用，允宜研議開發相應營運模式，以符合興建目的，並提升使用效能及公司績效：為結合IOT產業需求，打造產業群聚環境，吸引IOT產業進駐，發揮產業群聚效應，以促進航空城公司營運績效，增裕市庫收益，原規劃興建亞洲矽谷IOT展廳，復為舉辦2023世界客家博覽會，爰責成客家事務局興建世界館策展。經查航空城公司113年度代辦2023世界客家博覽會之世界館（亞洲矽谷IOT展廳）維護管理，截至113年底止，累計支出1,174萬餘元，惟未積極籌辦各項IOT策展活動，以充分展現亞洲矽谷IOT展廳之示範綜效，致代管期間之收入，除客家事務局每個月支付

之10萬元維護管理費外，僅桃園市新桃文教協會租借廁所之租金收入1萬餘元，亞洲矽谷IOT展廳之經營管理顯有提升空間，經函請配合行政院核定之亞洲．矽谷計畫，研議開發相應營運模式，以符合興建目的，並提升使用效能及公司績效。據復：亞矽IOT展廳將於114年由智慧城鄉發展委員會及市立圖書館負責營運規劃，供當地民眾做公益使用。

2.亞洲矽谷IOT展廳使用管理及收費規範未臻周延，亟待依相關法規妥處：航空城公司為活用自有資產創造合理營收，訂定「亞洲矽谷IOT展廳（館內）場館使用管理及收費要點」與「亞洲矽谷IOT展廳（戶外）場地使用管理及收費要點」等草案，於113年4月23日董事會第7屆第4次會議提案討論，經主席裁示依市場機制制定，不需提報董事會核定，爰於113年5月7日簽准施行。惟前開使用管理及收費要點僅訂有自然人、團體與經政府合法登記立案之企業、公司行號等私部門使用者申請及收費相關規定，並未訂定各級政府單位等公部門使用者之申請及收費相關規定，亟待參照國營事業管理法第4條規定之力求有盈無虧精神，增修相關規範，倘無償提供政府單位公用，並依房屋稅條例第15條及土地稅減免規則第8條等規定，申請賦稅減免，經函請依相關法規妥處。據復：已制訂IOT展廳館內與政府單位長期租賃契約（草稿）、已簽准與政府單位之（戶外）世界館使用管理及收費要點、地方稅務局已同意免徵地價稅，後續IOT展廳交由智慧城鄉發展委員會及市立圖書館供民眾公益使用，將申請房屋稅免徵事宜。

3.辦理亞洲矽谷IOT展廳1F智慧科技圖書館前期規劃，惟未向市立圖書館諮詢相關法規暨定位需求，成果報告亦未提供執行機關，且審查成果報告過程未臻嚴謹，衍生不經濟支出：依圖書館法第5條規定：「圖書館之設立、組織、專業人員資格條件、經費、館藏發展、館舍設備、營運管理、服務推廣及其他應遵行事項之標準，由中央主管機關定之。」圖書館設立及營運標準第3條、第8條及第9條規定，圖書館之設立、組織、館藏發展、館舍設備等，均有法定基準。經查航空城公司為將世界客家博覽會世界館1樓建置圖書館，辦理「亞矽IOT展廳1F智慧科技圖書館前期規劃」委託專業服務勞務採購案，於113年2月17日決標，決標金額242萬餘元，並於113年3月7日核定勞務採購案執行計畫書，又市政府於113年2月27日第460次市政會議決議該圖書館館藏主軸以智慧科技結合實體服務，將世界館1樓打造為智慧科技圖書館，並責成市立圖書館規劃，惟航空城公司辦理勞務採購案前，未諮詢市立圖書館有關建置智慧科技圖書館之相關法定基準暨定位需求，復未將建置圖書館執行計畫書、成果報告書提供執行單位市立圖書館參考，致已支付勞務採購案相關款項157萬餘元，存有不經濟支出，且審查成果報告過程未臻嚴謹，致未發現財務試算非最新內容，潛存影響財務計算妥適性之風險，經函請研擬具體善策，以避免類此情事再次發生。據復：亞洲矽谷IOT展廳原規劃為智慧科技藝文產業創新基地，非傳統圖書館，故無使用圖書館法規定；已賡續優化溝通流程，並與各部門協作及共享資訊，提升執行效率，未來規劃將更注重與實際需求緊密結合，確保項目成果切實符合政策目標及公共利益。

（十）桃捷公司運量及淨利持續攀升，並積極推動列車增購計畫，惟財務結構待強化，且遲未取得列車報價向中央爭取補助，允宜籌謀因應，以確保永續經營及軌道運輸效能。

臺灣桃園國際機場聯外捷運系統（下稱機場捷運）肩負與國際門戶接軌之任務，由中央政府全額出資（1,138.5億元）興建，交通部依照大眾捷運法第25條第1項規定，於98年間指定桃園市政府為機場捷運之地方主管機關，並由桃園市、臺北市及新北市政府於99年間共同出資成立桃園大眾捷運股份有限公司（下稱桃捷公司），負責機場捷運之營運。機場捷運路線以桃園國際機場二期航站為分界點，往東至臺北車站，往南經高鐵桃園車站至中壢火車站，路線全長約53公里，範圍涵蓋桃園市、新北市、臺北市等3個行政區，沿途劃設24座車站，其中A1臺北車站至A21環北站於106年3月2日正式通車，A21環北站至A22老街溪站延伸線，於112年7月31日通車。經查機場捷運營運情形，核有下列事項：

1.桃捷公司運量及淨利持續攀升，惟財務結構尚待強化，允宜改善財務體質，強化債務自償機制，以確保永續經營：桃捷公司自106年3月通車至108年底止，各年度運量分別為1,734萬餘人次、2,321萬餘人次、2,796萬餘人次，逐年上升，然而受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及邊境管制政策影響，109年度運量降為1,851萬餘人次，110年度運量再降至1,373萬餘人次，本處前查核桃捷公司110年度財務收支及決算，核有截至110年底止，機場捷運全線總累計運量已超過1億人次，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，運量及客運收入急速下滑，110年度淨損9億8,212萬餘元，連同前期累積虧損18億6,234萬餘元，合計待填補之虧損已達28億4,446萬餘元，占資本總額30億元之94.82％，營業收入實不足支應各項支出，自有資金持續遞減，營運資金及資本額已告用罄，財務狀況不佳，允宜妥適規劃短中長期財務調度因應措施，本處依審計法第69條第3項規定，就本案潛在風險事項，提出前瞻性預警意見，並揭露於110年度審核報告。經賡續追蹤桃捷公司財務與營運狀況（圖5），113年度運量4,189萬餘人次，較112年度之3,292萬餘人次成長27.24％，亦較疫情前108年之2,796萬餘人次成長49.83％，113年度營運雖獲致淨利5億2,269萬餘元，並全數填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損30億5,848萬餘元，超逾實收資本額30億元；又負債10億1,664萬餘元，其中除短期借款已淨減5億6,200萬元，流動負債7億9,678萬餘元，占負債比率仍高達78.37％，流動比率僅0.78，流動性風險尚未解除外，尚有長期負債448萬餘元、其他負債2億1,537萬餘元，財務負擔沉重，償債能力尚待強化，均顯示公司財務體質與經營永續性潛存重大風險及不確定性；另運價設算迄未考量長期資本支出與折舊替代支出，除不利財務自償平衡，亦影響未來重大資本計畫之財務規劃，且與使用者付費原則相悖。為確保桃捷公司財務健全與永續經營，提升財報資訊揭露品質與透明度，允宜研議增資或重整資本結構方案，建立中長期資本支出財務規劃機制，以補充營運資金及改善負債結構，避免長期依賴舉債維持營運，並明確界定政策補貼與自償範疇，以利財務績效評估，經函請督促積極改善財務體質。據復：因應近年基本工資、電費及物價指數逐年調漲，營運成本不斷上升，未來尚有重置費用、設備大修等重擔，經桃捷公司檢討近年TPASS推動情形及運價票價，已取消機場捷運線全線票價再減10元之

註：1.資料來源：109至113年度審核報告、106年3月至113年度桃捷公司月運量統計表。

2.圖片來源：桃園大眾捷運股份有限公司。

優惠，恢復原價，以反映合理之營運成本，改善財務狀況，並積極開發附業收入，加強異業合作與行銷，以吸引旅客刺激運量。

2.積極推動列車增購計畫，期於桃園國際機場第三航廈啟用後具充足運能，惟因原使用車載號誌系統零件已停產，致遲未能取得列車報價以向中央爭取補助經費，亟待籌謀因應，俾及時完成列車增購，確保軌道運輸效能：市政府考量未來桃園國際機場第三航廈啟用後（預計114年下半年啟用北登機廊廳，116年整體航廈開始試營運），機場捷運旅次需求量將隨之提升，為使能提高運量以為因應，自112年10月開始與中央洽談列車增購事宜。經查原於113年3月間與中央達成共識，朝以購置10列列車（6列直達車及4列普通車），初估總經費約60億元，由中央補助50％約30億元之方式辦理，為進一步正式向中央提出列車增購計畫，桃捷公司請原車載號誌系統廠商提供報價，惟於113年4月始獲悉機場捷運A1站至A21站（以北）間所使用之車載號誌系統，部分零件已停產，該廠商無法提供系統報價，致迄今桃捷公司仍未能提出列車增購計畫；另上開站間路線自106年3月通車迄今僅8年餘，距離重置尚有一定時間，即發生車載號誌系統部分零件停產，後續是否有足夠備品得以支應該號誌系統維修需求，亦存有影響運輸效能之潛在風險事項；另市政府考量未來交通需求，積極規劃「三心六線」軌道網絡，以提升都會區運輸效能，並賡續規劃第二階段路網之擴充，新增包含橘線、青線等11條路線，未來該等路線陸續通車後，整體運量及維修需求量將逐年增加，有待及時檢視現有興建、規劃中之捷運系統契約規範是否周延，避免再發生營運初期即有重要零件停產且未能及時得知之情事，經函請籌謀因應，以確保能提升軌道運輸效能，並控制該重要系統停產對機捷長期營運可能產生之風險。據復：將積極與交通部鐵道局（機捷原興建單位）研商解決列車增購事宜，以避免影響未來機場捷運旅次需求量提升所需之運能；目前該號誌系統已停產之部分零件，尚有廠商存有備

機捷列車外觀

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

品可供應維修需求，至已無備品之零件，將積極尋求替代品或進行國產化開發；機場捷運A1站至A21站（以北）興建時係採用早期之號誌連鎖系統，目前興建中之桃園捷運綠線所採用之通訊式列車控制（Communication-based Train Control, CBTC）系統，已經過國際規範嚴謹定義，並在國際間被普遍採用，不致發生系統停產之情事，另捷運綠線機電系統統包工程契約規定，廠商保證於營運期間，以合理之價格供應備品於機關或營運單位等，又桃園市第二階段路網多以輕軌系統規劃，未來於可行性研究或綜合規劃階段，將參考交通部頒訂之「輕軌系統採購作業指引（修訂一版）」，配合逐步達成鐵道產業國產化之目標，以避免發生零件停產，致影響軌道建設推動及營運之情事。

| 表22 與國立大學院校合作推動設校計畫辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作 國立大學 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央大學 | 清華大學 | 陽明交通大學 | 海洋大學 | 臺北科技大學 | 政治大學 |
| 規劃用途 |  | 八德校區 智慧健康園區 | 醫療暨教育 研發園區 | 桃園青埔 全球校區 | 桃園 產學分部 | 桃園分校 | 桃園創新校區 |
| 地點 |  | 桃園捷運 綠線G01站附近 | 機場捷運 A16站附近 | 機場捷運 A19站附近 | 桃園科技 工業園區 | 觀音區草漯地區 | 桃園捷運綠線G17站附近 |
| 土地面積 |  | 2.55公頃 | 7.22公頃 | 2.68公頃 | 6.07公頃 | 2.48公頃 | 3.22公頃 |
| 合 作 意 向 書 | 簽訂日期 | 109.01.06 | 108.04.15 | 108.04.16 | 106.06.24 | 111.06.15 | 111.04.08 |
|  | 起始日期 | 109.01.06 | 108.04.15 | 108.04.16 | 106.12.11 | 111.06.15 | 111.04.08 |
|  | 結束日期 | 112.01.05 | 111.04.15 | 111.04.15 |  | 114.06.14 | 116.04.07 |
| 校地撥用 日期 |  | 110.02.01 (管理機關變更) | 113.07.23 (管理機關變更) | 109.03.09 | 107.10.22 (管理機關變更) | 112.01.03 |  |
| 辦理情形 |  | 市政府將於八德霄裡設置市立醫院，中央大學未來設置醫院後，再討論聯盟事宜。 | 與高雄醫藥大學終止契約，將延續原計畫招商後，共同討論合作事項。 | 將以智慧健康與智慧醫療、淨零碳排與金融科技等研究領域為主軸，儘速開發青埔校區。 | 藻礁暨海洋生態館已於112年開工，預計114年底完工。 | 規劃設立「智慧與綠能產業服務共創基地」。 | 配合航空城開發計畫，預計116年下半年啟動無償撥用、規劃興建等程序。 |
| 註：1.資料時間：113年12月31日。 2.資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

（十一）為充實桃園教育、醫療量能，並有效開發利用土地，與國立大學校院合作推動設校計畫，惟各校工進持續落後或實質開發進程仍未明確，亟待追蹤各校推動進度，並督促轄屬相關單位協助積極趕辦，以加速桃園大學城之整體開發。

市政府為充實桃園教育、醫療量能，並利於土地有效開發利用，近年積極與中央、清華、陽明交通、海洋、臺北科技及政治等6所國立大學院校合作推動設校計畫（表22），無償撥用市有土地供開發運用，期能提升整體區域醫療品質，均衡區域發展並驅動產業創新。本處前抽查市政府無償撥用土地情形，發現該府協助中央大學取得八德校區用地，於97年間將徵收計畫範圍內2筆面積共2.55公頃土地，劃設為學校用地（文大用地），惟迄113年底已超過16年，土地公告現值逾17億元，長期閒置未依徵收計畫移撥設校。另本處113年度賡續追蹤市政府與6所國立大學合作推動設校情形，其中海洋大學雖已進入結構體工程，惟進度落後，至其餘5校均仍未進入實質開發階段，設校進程延宕多年，造成精華土地長年閒置或低度利用，經函請督促各轄屬業管單位積極滾動檢討合作時效與進程，並針對遲未能依預定期程進行開發或完成設校之大學，積極研議建立相關管理機制。據復：針對開發進程落後者，已訂頒「桃園市市有不動產無償撥用予各級政府機關學校使用情形檢核要點」，予以追蹤考核設校進程。惟經本處114年度賡續追蹤設校計畫推動情形，仍核有：1.中央大學未採納市政府合作設立市立醫院之建議，且尚未規劃基地實質開發之明確進程，原簽訂之合作意向書屆期亦尚未重新簽訂，八德校區土地長期閒置，亟待確實檢討並依上開檢核要點第8點規定催辦，以促進資源有效使用；2.清華大學接受市政府合作設立市立醫院之建議，惟原簽訂之合作意向書已屆期尚未重新簽訂，亟待積極追蹤實質開發之明確進程；3.陽明交通大學於113年12月20日重新提送合作意向書草案，規劃以智慧健康與醫療、淨零碳排與金融科技等研究領域為主軸，尋找投資對象合作加速開發青埔校區，具體之實質開發進程亦未明確，復依亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案工作計畫書所載略以，陽明交通大學桃園青埔全球校區之設立，對機場捷運A19站區周邊土地之招商，具有指標效益，亟待積極追蹤實質開發之明確進程；4.海洋大學「桃園產學分部」雖進入「藻礁暨海洋生態館」實質工程階段，截至113年底止，工程進度僅22.68％，較預定進度57.57％，落後約35個百分點，亟待督促轄屬相關單位協助加速工進；5.臺北科技大學分校籌設計畫書業經教育部於113年8月9日通過，惟都市計畫個案變更作業尚未完成，實質開發進程亦未明確，亟待督促轄屬相關單位協助積極開發；6.政治大學「桃園創新校區」籌設計畫尚未經教育部核定，基地使用分區亦未完成都市計畫變更，亟待督促轄屬相關單位協助積極辦理前置作業，以及早發現並解決開發案潛存瓶頸，避免影響後續整體開發進程等情事。經函請積極追蹤各校實質開發之明確進程，並督促轄屬相關單位協助趕辦，以加速桃園大學城之整體開發。據復：1.中央大學已函報合作「桃園市八德智慧健康創新園區合作意向書」（初稿）；2.已責成衛生局協助清華大學共同研議合作意向書內容，增加桃園市立醫院分院或醫療機構等彈性文字；3.已與陽明交通大學溝通討論，規劃研究領域主軸，並重新找尋投資廠商合作，儘速開發青埔校區，以增益當地發展；4.藻礁暨海洋生態館預計於114年8月底前竣工，已責成都市發展局協助請照事宜，並於取得使照1年內對外開放民眾參觀；5.已請臺北科技大學加速開發時程，並申請產學分部興建工程案建照，將視預定開發期程及目前開發情形，辦理合作意向書展延事宜；6.政治大學設置桃園創新校區之土地位屬航空城範圍，都市計畫用地刻正辦理變更中，另教育局已函請政治大學務必依照合作意向書所列事項，就可執行項目擬定計畫與具體辦理時程，並編列經費。

#### （十二）為推動各項智慧城市策略，成立智慧桃園推動會，惟智慧桃園專案補助項目執行成效尚待提升，允宜加強專案管控，並評估拓展跨市縣區域協作，以確保資源妥善運用，打造宜居宜業之智慧新城市。

|  |  | 表23 113年度智慧桃園計畫核定補助情形 單位：新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關名稱 | 計畫名稱 |  | 金額 | 辦理情形 |
| 合計 |  |  | 152,666 |  |
| 經濟發展局 | 1.113年產業智慧製造及數位轉型領航計畫 |  | 25,000 | 執行中 |
|  | 2.IDC智慧資料中心購置AI運算伺服器 |  | 16,000 | 已結案 |
| 交通局 | 3.交控中心系統功能整合擴充 |  | 10,500 | 已結案 |
|  | 4.桃園智慧型公車及計程車管理資訊系統數據及維運管理 |  | 9,290 | 執行中 |
|  | 5.智慧影像多元事件偵測系統 |  | 3,375 | 已結案 |
| 消防局 | 6.轉換本市救護雲端作業平台至消防署救急救難一站通系統計畫 |  | 5,907 | 執行中 |
|  | 7.救災車聯網管理系統設備建置案 |  | 4,000 | 已結案 |
|  | 8.建構防救災資通訊備援機制 |  | 2,011 | 執行中 |
|  | 9.救護一路通計畫介接車聯網管理系統（救護一路通） |  | 150 | 已結案 |
| 水務局 | 10.污水處理營運管理雲端平台維護資訊案 |  | 8,030 | 執行中 |
| 警察局 | 11.桃園AI巡防系統 |  | 4,500 | 已結案 |
|  | 12.桃園市青春啟航·少年資源整合通報實施計畫 |  | 2,000 | 已結案 |
|  | 13.虛擬通貨幣流分析軟體授權費用 |  | 1,350 | 已結案 |
| 新聞處 | 14.行銷2025台灣燈會與城市形象－以智慧商店推廣城市紀念品 |  | 4,000 | 執行中 |
|  | 15.宇宙版科技ㄚ桃、園哥亮相行銷智慧桃園 |  | 2,000 | 已結案 |
|  | 16.智慧桃園行銷專刊 |  | 1,420 | 執行中 |
| 財政局 主計處 | 17.推動市庫財務收支運作數位治理－「財務管理暨總會計系統」智慧化建置計畫 |  | 6,500 | 執行中 |
| 養護工程處 | 18.橋梁整合管理系統 |  | 6,000 | 執行中 |
| 觀光旅遊局 | 19.113年桃園觀光導覽網營運維護管理案 |  | 2,800 | 已結案 |
|  | 20.桃園觀光大數據分析應用計畫 |  | 2,600 | 已結案 |
| 風景區管理處 | 21.「桃園智慧遊」行動觀光系統平台升級計畫 |  | 3,000 | 已結案 |
|  | 22.「桃園智慧遊」智慧觀光遊客人流數據分析 |  | 1,900 | 已結案 |
| 民政局 | 23.市民活動中心遠端門禁計畫 |  | 4,250 | 已結案 |
|  | 24.桃園市慶祝113年國慶升旗典禮無人機展演活動 |  | 400 | 已結案 |
| 都市發展局 | 25.資安核心系統備援及全虛擬化改善 |  | 4,450 | 已結案 |
| 人事處 | 26.建置桃園智慧人力系統 |  | 4,000 | 執行中 |
| 勞動檢查處 | 27.高風險作業AI營造安檢計畫 |  | 3,590 | 執行中 |
| 環境清潔稽查大隊 （環境管理處） | 28.加強AI科技執法取締亂丟垃圾示範計畫 |  | 1,680 | 已結案 |
|  | 29.智慧化公廁示範推動計畫 |  | 1,500 | 執行中 |
| 市立美術館 | 30.市立美術館官網維運 |  | 2,600 | 已結案 |
| 建築管理處 | 31.智慧建管資訊圖台（後續擴充） |  | 2,400 | 執行中 |
| 客家事務局 | 32.資安核心系統資料異地備份及機房改善 |  | 1,513 | 執行中 |
|  | 33.科技導入客語學習黑客松 |  | 500 | 已結案 |
| 工務局 | 34.材料（盲樣）試驗管理系統建置案 |  | 2,000 | 執行中 |
| 文化局 | 35.桃園文學館新建網站建置規劃 |  | 1,000 | 執行中 |
| 地方稅務局 | 36.AI智能客服系統功能增修 |  | 450 | 已結案 |
| 註：1.資料時間：截至113年底止。 2.資料來源：整理自智慧城鄉發展委員會提供資料。 |  |  |  |  |

為實現智慧低碳及永續發展目標，打造宜居宜業智慧城市，市政府特成立智慧桃園推動會，塑造城市數位願景及提升公共價值，由智慧城鄉發展委員會主導智慧桃園推動計畫，致力於「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」及「數位培力」等4個面向推動智慧城市發展，為強化數位治理，透過獎勵補助各機關提出智慧方案，以解決市政問題並提升施政效能。113年度核定補助36案、金額合計1億5,266萬餘元（表23），經查執行情形，核有：1.各局處提案辦理之智慧桃園專案項目共計40項，集中於數位治理（17項，占42.50％）及智慧民生（15項，占37.50％）領域，允宜平衡推動重點，促進數位培力與智慧產業發展，俾打造宜居宜業之智慧城市；2.智慧

城鄉發展委員會核定補助各機關之智慧桃園專案計畫共36案，截至113年底止，計有16案尚在執行中，占44.44％，且部分補助計畫性質偏一次性活動或行銷，如：民政局辦理「桃園市慶祝113年國慶升旗典禮無人機展演活動」、新聞處辦理「宇宙版科技ㄚ桃、園哥亮相行銷智慧桃園」與「行銷2025台灣燈會與城市形象－以智慧商店推廣城市紀念品」等項，與強化數位治理、提升公共服務效率品質關聯性較低，或現階段應用成效未明，為確保資源妥善運用及專案目標順利達成，允宜加強專案管控，以利後續追蹤與效益評估；3.智慧桃園專案以地方需求為導向，跨市縣區域協作情形偏低，允宜評估加強議題之互通性，為不同區域平臺發展及合作帶來更大助益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續推廣及鼓勵各機關提案，以爭取更多面向的智慧專案；2.市政項目包含活動舉辦、行銷推廣，亦鼓勵以創新思維推動之，部分專案雖為一次性推行之活動或行銷，但專案試驗結果及成效，可作為未來類似計畫評估之重要參考，並將持續審查及評估各案專案之執行效益，追蹤其辦理情形，確保資源有效運用；3.將鼓勵各機關提出跨市縣區域協作專案，以促進區域合作及共榮發展。

| 表24 市政府所屬機關107至111年間決標金額逾300萬元之工程規劃設計等技術服務費用不經濟支出情形 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術服務案名 | 主辦機關 | 決標金額 | 決標日期 | 截至113年底辦理情形 |
| 1.觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔委託規劃設計監造技術服務 | 殯葬管理所 | 8,250,000 | 107.11.14 | 先期作業未能掌握市場行情及確實檢討預算合理性，嗣工程招標無廠商投標後，又變更決策及調整需求，衍生技術服務費用不經濟支出589萬餘元。 |
| 2.八德區農村教育館興辦事業計畫書(含先期規劃)及使用地變更編定委託技術服務 | 工務局 | 3,360,000 | 109.05.27 | 計畫初期未審慎評估計畫之目標效益與用地取得之可行性，致完成興辦事業計畫書等書件送審與基本設計作業後，因未能解除埤塘用地之溜池限制，無法完成用地變更與取得，而停止執行，衍生技術服務費用不經濟支出分別為332萬餘元、162萬餘元。 |
| 3.八德區多功能農村教育館新建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 農業局委託新建工程處代辦 | 5,935,806 | 111.05.19 |  |
| 4.中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號幼兒園園舍工程委託規劃設計監造技術服務 | 教育局委託新建工程處代辦 | 9,044,132 | 111.01.27 | 未審慎評估用地取得之可行性，嗣完成工程規劃設計後，因未能無償撥用工程用地而停止執行，衍生技術服務費用不經濟支出426萬餘元。 |
| 5.八德區大湳森林公園北側公辦都市更新重建工程委託規劃設計監造技術服務案 | 住宅發展處 | 27,000,000 | 111.10.13 | 未審慎評估自行實施都市更新之目標效益，致進入工程細部設計階段後，因財務負擔沉重，改採委託實施，衍生技術服務費用不經濟支出270萬元。 |
| 資料來源：整理自主辦機關提供資料。 |  |  |  |  |  |

（十三）持續推動各項公共建設，有助改善民眾生活品質，惟先期作業未審慎評估計畫之可行性與目標效益，嗣完成工程規劃設計後又變更計畫內容或停止執行，衍生技術服務費用不經濟支出，亟待研謀改善，以提升政府財務效能。

市政府所屬機關辦理各項公共建設計畫，有助擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及改善民眾生活品質，相關計畫之推動，列屬市政府重要施政項目，執行績效亦多為各界關注焦點，其中大溪區大嵙崁地質公園、中壢區吉林路拓寬、新屋區海客文化景觀意象道路改善、大園區華興池公園生態綠化與設施活化周邊景觀營造、龍潭區運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善、觀音區多功能場館等6項工程，施工品質備受肯定，榮獲行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎殊榮。惟查所屬機關於107至111年間決標金額逾300萬元之工程規劃設計等技術服務採購案，執行至113年底止，部分因先期作業未能掌握市場行情及確實檢討預算合理性，或未審慎評估用地取得之可行性，與自行實施都市更新之目標效益等情，即委託辦理工程規劃設計等技術服務，嗣完成工程規劃設計後，又變更計畫內容或停止執行，致已完成之勞務成果無法賡續執行，衍生技術服務費用162萬餘元至589萬餘元不等之不經濟支出（表24），影響政府施政效能，經函請研謀改善。據復：前期規劃階段將審慎評估計畫之可行性及其目標效益，強化事前分析與計畫擬定，釐清工程用地撥用與取得方式等，俾有效推動各項重要建設。

（十四）申請內政部國土管理署提升道路品質補助計畫，惟部分案件因未符補助要點，無法獲得補助，又因經費不足或地方意見分歧，致規劃設計方案無法賡續推動，亟待研謀改善，以發揮預算執行效益。

| 表25 申請國土署提升道路品質計畫經費執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前瞻 期數 | 中央補助部分 |  | 地方自籌部分 |  | 執行率 |
|  | 預算數 | 執行數 | 預算數 | 執行數 |  |
| 合計 | 1,290,329 | 1,212,259 | 1,369,380 | 1,232,691 | 91.93 |
| 1 | 400,086 | 389,480 | 427,178 | 391,425 | 94.40 |
| 2 | 580,178 | 547,866 | 645,388 | 577,436 | 91.82 |
| 3 | 143,717 | 128,215 | 146,192 | 132,088 | 89.79 |
| 4 | 166,346 | 146,696 | 150,620 | 131,740 | 87.84 |
| 資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

內政部國土管理署（下稱國土署）為健全環境設計，打造友善道路空間，提出前瞻基礎建設－提升道路品質計畫，依計畫規定各市縣政府提報案件除考量道路本身特色條件外，亦應考量道路周邊效益，以利篩選出路線本身條件優良，且具備高度可執行性、地方單位認同度高、建設效益高之道路，以發揮建設成效。截至113年底止，市政府向國土署申請前瞻基礎建設－提升道路品質計畫之補助案計70件，預算數總計26億5,970萬餘元，執行數總計24億4,495萬餘元，執行率為91.93％（表25），經查補助計畫案件執行情形，核有：1.養護工程處（下稱養工處）為有效管理維護市區道路，採用設計施工外加後續5年施工範圍巡修作業之新型態成效式契約，計畫辦理桃園市南崁地區都市計畫道路養護（規劃辦理14條道路改善），總經費為2億5,435萬餘元，經向國土署申請提升道路品質計畫2.0之補助，獲核定補助1億2,717萬餘元，因該案執行進度未達規定期程，爰國土署重新審議該案補助，直至工程決標前補助仍未通過，惟養工處未考量預算補助尚未核定，仍依原計畫設計14條道路改善方案，後因不具人行環境改善項目而未獲國土署補助，並經該處檢討該年度可供執行預算僅有3,815萬餘元，決議擇其中2條道路進行改善工程，惟仍須支付14條道路之設計規劃及調查費用（965萬餘元），未獲選之道路設計方案恐遭廢棄，形成不經濟支出；2.楊梅區公所為改善當地四維商圈行人通行需求，規劃打造友善優質之公共活動人行通行空間，計畫辦理桃園市人本道路楊梅區四維里四維商圈道路整修工程，總經費為2,437萬元，經向國土署申請提升道路品質計畫之補助，獲核定補助1,169萬餘元，惟經國土署審查發現該路段路況尚可，且該區域前已於99年獲補助辦理四維路商圈城鄉景觀改善暨行人徒步區設施工程，未符申請補助及評選作業要點規定，爰國土署撤銷補助，又因地方商圈與當地社區意見無法整合，致衍生工程無法執行，已完成之規劃設計方案及支付相關技術服務費用62萬餘元，無法賡續推動等情事，經函請檢討改善。據復：1.養工處部分，為避免類似情形發生，將確認欲提案件類型是否完全符合提案原則，以利補助案件順利通過審議；針對經核定之案件亦強化期程掌控，以避免需再次審查之情形；另有關道路設計方案，經重新評估可用經費將於該案進行5條道路改善工程，其餘未施作路段已再次提送國土署爭取前瞻計畫2.0非人行類競爭型補助計畫，以爭取預算施作；2.楊梅區公所部分，係因地方商圈協會建議施作範圍，影響當地社區退縮地之使用及停車權益，經協調仍無法取得共識，致原規劃設計方案暫緩推動，經該公所再次會勘決議，將變更施作範圍及方式，並採分年分段方式進行改善工程。

（十五）為維護公園環境品質，委外辦理公園清潔及景觀維護，惟廠商履約照片重複或雷同，允宜研議於類案契約妥為訂定履約照片格式，並參酌主管機關函釋依案件屬性導入合宜之科技管理方式，以強化防弊機制及提升履約管理效率，降低驗收作業風險。

| 表26 各區公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、公眾遊憩休閒場地情形 單位：座、公頃 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政區 | 座數 | 面積 |
| 合計 | 994 | 1,244.53 |
| 桃園區 | 184 | 170.47 |
| 中壢區 | 169 | 163.40 |
| 龜山區 | 141 | 161.88 |
| 大園區 | 64 | 127.48 |
| 蘆竹區 | 94 | 124.74 |
| 觀音區 | 50 | 107.03 |
| 新屋區 | 18 | 85.97 |
| 大溪區 | 44 | 82.11 |
| 八德區 | 90 | 67.32 |
| 龍潭區 | 25 | 52.40 |
| 楊梅區 | 46 | 43.08 |
| 平鎮區 | 57 | 40.82 |
| 復興區 | 12 | 17.84 |
| 註：1.資料時間：截至113年底止。 2.資料來源：整理自工務局提供資料。 |  |  |

桃園市轄內公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、公眾遊憩休閒場地，截至113年底止，計有994座，面積合計1,244.53公頃（表26），其中都市計畫範圍內公園及都市計畫外供公眾遊憩休閒使用場所，管理機關為各區公所。經統計113年度桃園市各區公所委外辦理公園清潔、景觀維護之勞務採購案，決標金額合計超逾2億5千萬元，上開勞務採購案件屬性類似，履約項目大致包含草坪修剪、灌木修剪、環境清潔等。本處抽查觀音、桃園區公所辦理公園環境清潔、景觀維護等勞務採購案之履約管理情形，運用Find.Same.Images.OK軟體比對履約照片發現，廠商請款檢附之部分照片重複或雷同，涉有驗收資料不實；或契約雖已規範廠商須提供照片作為履約證明文件，惟未妥為訂定履約照片格式等情事。依行政院公共工程委員會113年11月7日工程企字第11301004821號函以，機關辦理勞務採購，可採現場查驗方式者，仍應以現場查驗為之，並依案件屬性，妥適訂定履約管理方式。機關辦理需經一定履約過程之勞務採購案（如：草坪修剪、灌木修剪、環境清潔等），對重點項目應訂定檢查程序及檢驗標準、頻率，強化履約管理，並得辦理分段查驗；機關為確保勞務採購之品質管理，請依案件屬性導入合宜之科技管理方式，例如運用巡簽系統搭配智慧型手機，於定點設置打卡簽到點或規定於定點自拍上傳照片，以查知實際簽到時間及地點；機關就廠商提交施作前中後照片，要求一定解析度以上，搭配導入軟體協助比對書面報告照片或表格之異同性。鑑於目前履約照片大多為數位相機或手機所拍攝之數位照片，按數位照片原始檔之可交換影像檔案格式（Exchangeable image file format, EXIF）已記錄相片屬性及拍攝資訊，包含相機設定、日期、時間、GPS坐標等，倘契約規範履約文件應提供照片原始EXIF資訊，可減少廠商檢送不實照片請款之投機行為，再輔以相關軟體進行照片比對，有助及早發現照片異常並促請廠商釐清疑義，可提升履約管理效率並降低驗收作業風險。經函請督促所屬機關研議於契約相關規範增列廠商提送之履約照片應包含數位照片EXIF原始檔之可行性，輔以相關軟體進行照片比對，並參酌上開函釋規定，對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準、頻率，或依案件屬性導入合宜之科技管理方式，輔以智慧型手機做例行維護、巡查、拍照、定位、軌跡回傳等，俾強化防弊機制及提升履約管理效率，維護政府採購品質。據復：業函請各區公所參酌研議納入後續相關標案辦理。

（十六）為確保公共工程品質，於契約納入營繕技術士規定，惟履約過程部分主辦機關未確實督導廠商設置足額且符合資格之技術士，另現行查核轄內營造業設置技術士之方式及範圍亦有未臻周妥等情事，允宜研謀改善，俾達成工程品質目標。

| 表27 施工期間未設置符合規定技術士公共工程明細 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 主辦機關 | 標案名稱 | 113年施作內容中， 須設置技術士之專業 工程特定施工項目 | 決標日期 | 決標金額 |
| 合計 |  |  |  | 8,721,267 |
| 交通局 | 中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程 | 鋼構、預拌混凝土、擋土牆、模板、景觀及防水 | 109.02.26 | 934,000 |
|  | 中壢區中正公園地下停車場興建工程 | 預拌混凝土、模板、景觀及防水 | 111.11.04 | 910,367 |
| 新建工程處 | 桃園市立美術館新建工程 | 鋼構、預拌混凝土、模板及防水 | 109.11.04 | 2,800,000 |
|  | 財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會永久會址新建工程 | 防水 | 110.12.16 | 1,017,310 |
|  | 桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程 | 模板及防水 | 111.11.24 | 509,813 |
|  | 中壢殯葬服務中心火化場暨停車場新建工程 | 預拌混凝土、模板及防水 | 112.04.26 | 542,998 |
| 住宅發展處 | 桃園航空城G17基地新建安置住宅統包工程 | 預拌混凝土、模板、景觀及防水 | 111.04.22 | 2,006,779 |
| 資料來源：整理自交通局、新建工程處及住宅發展處提供資料。 |  |  |  |  |

市政府為提升轄內公共設施服務水準，積極推動重大公共建設，又營造業法於92年2月7日公布施行時，已規定由營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數之技術士等，以確保工程施工品質，內政部並於99年就特定施工項目、技術士種類及工項規模等，訂定「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表」，爰市政府辦理營造業技術士查核作業，確保轄內營造業落實上開技術士管制規定，以維工程施工品質及公共安全。經查公共工程技術士設置管理及查核作業執行情形，核有：1.交通局等3個機關辦理之桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程等7案（表27），依契約及營造業法等規定，均須於施作特定施工項目時，設置一定人數之技術士，惟依該等工程之113年度施工日誌及技術士簽章表

結果顯示，於施工期間均未依相關規定設置足額或符合資格之技術士；2.交通局等3個工程主辦機關，均未依行政院公共工程委員會函文規定，確實於公共工程雲端服務網填報個案工程所須置之技術士種類、人數及實際設置技術士等相關資訊，不利於技術士管理作業；3.該7案工程契約雖有載列營造業廠商應於特定施

桃園市立美術館施工中外觀

（圖片來源：摘自市政府網站）

工項目施工期間設置技術士等相關規定，惟均未納入違反時之處罰規定，不利於確保廠商依約履行設置技術士義務；4.建築管理處查核轄內營造業於施工期間有無依法設置足額或符合資格技術士之方式計2類，其一係於營造業申請建築物工程竣工註記時，檢核營造業所填之技術士查核表內容，其二則係先隨機選取建築物工程，再檢核營造業所填之施工日誌內容，113年共執行171件竣工註記及95件隨機抽查（均為建築物工程），查核結果為無營造業違反上開管制規定，原因係受查之營造業於技術士查核表或施工日誌，均勾選無須設置技術士或無施作特定施工項目，惟此查核方式僅依憑受查業者勾選內容為據，未進一步詳查該等建築物工程究有無特定施工項目及其金額，暨依人數標準表所應設置之技術士種類及人數等，且查核結果亦與上開本處抽查交通局等3個機關辦理「桃園市中壢區中壢國民小學老舊校舍拆除重建暨地下停車場興建工程」等7案，所示均涉有於施工期間未依相關法規設置足額或符合資格技術士情事，顯示現行執行查核營造業於施工期間有無依法設置足額或符合資格技術士之方式尚待研議精進；5.依營造業法第3條規定略以，營繕工程係指土木、建築工程及其相關業務，惟建築管理處現行執行查核營造業於施工期間有無依法設置足額或符合資格技術士之範圍，僅限於建築工程，允宜研議將查核範圍含括至土木工程，俾健全營造業管理機制，確保轄內各類營繕工程均依法設置技術士等情事，經函請研謀改善。據復：1.已請各主辦工程機關，應落實並強化廠商依營造業法等相關規定設置足額或符合技術士之履約管理作業；2.已請各主辦工程機關於施工期間，應確實於公共工程雲端服務網填報技術士相關資訊，另市政府爾後執行施工查核時，將加強檢核廠商是否依契約及營造業法等規定，確實設置符合資格、種類及足額之技術士，暨機關執行公共工程雲端服務網填報作業之完整度；3.已請各主辦工程機關應參採行政院公共工程委員會訂定之工程採購契約範本，將廠商未依規定設置足額且符合技術士時之處罰規定納入契約；4.建築管理處為強化營造業技術士查核作業，刻正於「桃園市建築物施工勘驗網路申報管理資訊系統」新增「線上填報施工日誌」功能之建置工作，並預計114年下半年可正式上線，屆時可利用該功能檢視轄內施工中建築工程有無依法設置技術士等，以強化查核作業成效；5.持續研議將查核轄內營繕工程有無依法設置足額或符合資格技術士之範圍，含括至土木工程之作法，以落實及強化營造業技術士查核制度。

（十七）工程施工查核小組查核件數及甲等比例均有增加，惟未能防止設計不周導致重大事故，另部分工程採購招標多次未能決標，尚待強化審查機制，及時檢視修正招標文件，以降低工程風險，並提升工程執行效率。

圖6　近5年度施工查核情形

件

資料來源：整理自市政府提供資料。

21％

30％

32％

34％

32％

79％

70％

68％

66％

68％

109

110

111

112

113

年度

| 表28 近年重大公共工程設計不周案件 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工程名稱 | 工程事故簡述 | 契約金額 | 財損預估 |
| 合計 |  |  | 2,201,795 | 184,509 |
| 1 | 桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程 | 剪力計算錯誤，109年4月30日樓板貫穿坍塌事故。 | 295,000 | 95,150 |
| 2 | 竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫－第二期工程 | 採用臺北港浪高參數設計，110年3月完工起浮動碼頭陸續損壞。 | 177,000 | 13,680 |
| 3 | 桃園市楊梅區公所行政 大樓暨停車場興建工程 | 低估地下水位設計，後續施工未重新檢核及緊急處理，110年8月7日豪大雨建築物上浮傾斜。 | 674,465 | 61,744 |
| 4 | 北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程 | 天花板未確認固定強度，111年9月18日地震導致5樓天花板及附屬吊架掉落。 | 1,055,330 | 13,935 |
| 資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |  |

| 市政府近5年度（109至113年度）施工查核件數皆在150件以上，且自110年度起，查核件數及甲等比例皆有上升趨勢（圖6），惟近年因設計不周導致公共工程鉅大損失事故頻傳，受外界關注案件有：桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程等4案（表28），契約金額合計22億179萬餘元，預估造成財物損失1億8,450萬餘元，經分析上開4案事故肇因，主要分為設計參數不符現況、計算錯誤及應確認而未確認等所致。經查市政府辦理相關工程及施工查核情形，核有：1.積極辦理施工查核，惟因設計規劃非工程施工查核小組之主要查核項目，查核時程不足無法詳細審查，另結構設計涉及模型分析及複雜計算，已完成之隱蔽部分難以現場查核等因素，無法有效防止因結構設計缺失導致工程事故；2.市政府為防止公共工程設計錯誤情事發生，已訂定強化桃園市政府公共工程設計審查機制，規範屬一定規模或特性之特殊結構工程，主辦機關應編列經費，委託第三方於設計階段審查及於施工階段勘查，惟該機制設計階段側重結構審查，其餘工程效益、功能及預算等面向未包含在內，且未針對統包案件包含設計施工一體之特性，具體研訂審查方式，又市政府所屬機關、學校均有主辦工程規劃設計案件，惟未督促所屬落實審查以降低設計風險；3.市政府所屬機關於113年度決標公告金額以上工程採購案件計835件，預算金額合計268億7,018萬餘元，其中流廢標3次以上計有73件，預算金額合計8億7,413萬餘元，經查流廢標原因，主要係預算未符合市場行情、同時期類案過多、營建物價大幅上漲或缺工缺料等原因（另流廢標次數7次以上案件計8件，包括學校修繕、道路養護 表29 113年度多次流廢標工程採購案件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 | 辦理機關 | 標案名稱 | 流廢標 次數 | 最初 公告日期 | 決標日期 |
| 1 | 桃園市平鎮區 北勢國民小學 | 圖書館空間環境改善工程 | 11 | 113.05.14 | 113.11.22 |
| 2 | 桃園市立草漯 國民中學 | 勤學樓左側1-4樓及右廁4樓老舊廁所整修工程 | 9 | 113.06.04 | 113.09.06 |
| 3 | 桃園市中壢區 公所 | 113年度中壢區道路人本環境養護工程（全區，開口契約） | 9 | 113.01.11 | 113.07.11 |
| 4 | 桃園市平鎮區 宋屋國民小學 | 113年度改善無障礙校園環境（東棟新建無障礙電梯）工程 | 9 | 113.09.03 | 114.01.23 |
| 5 | 桃園市桃園區 東門國民小學 | 112學年度老舊廁所整修工程 | 8 | 113.05.14 | 113.10.18 |
| 6 | 桃園市中壢區 元生國民小學 | 113年度卓越樓2至3樓廁所整修美化工程 | 8 | 113.05.16 | 113.11.12 |
| 7 | 桃園市蘆竹區 公所 | 新莊里市民活動中心新建工程 | 8 | 113.03.25 | 截至114. 05.08仍 無法決標 |
| 8 | 桃園市蘆竹區 公所 | 新興市民活動中心新建工程 | 8 | 113.03.22 |  |
| 資料來源：整理自政府電子採購網及市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

及市民活動中心等，表29），經函請檢討改善。據復：1.將邀集土木、建築、水利、大地等專業技師公會，研議於施工階段查核設計參數及簡易結構計算內容之可行性，並針對常見設計缺失類型及高風險案件進行分析，以作為未來查核選案及方向之依據；2.結構設計審查機制為全國首創，預計於115年開始全面實施，目前初期推行階段，著重於結構安全審查，後續將依施行成效與實務需求，進行滾動調整，逐步研議擴充至涵蓋工程效益、功能及預算等面向，並納入統包案件適用方式，以提升審查機制之完整性與實用性，另已通函所屬，針對辦理工程設計審查作業，如無人力或能力自行辦理者，應委外或邀請專家學者審查，並參考行政院公共工程委員會訂定「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」辦理規劃設計成果審查事宜，以減低規劃設計錯誤風險，進一步強化公共工程品質；3.已函請所屬針對經招標多次始能決標，應確實注意未能決標之原委，及時檢討修正招標文件；其中屬工程案件部分，允宜確依行政院公共工程委員會111年6月22日工程企字第1110100381號函示工程採購流標主因及工程招標前各階段機關應注意重點，於工程採購時納入考量，以降低流標情形發生，俾利採購案件及公共工程順利推動。

#### （十八）為行銷推廣地方創生成果，已建立桃園地方創生專屬網站，惟地方創生計畫推動區域集中於復興區及大溪區，推動中件數及成效尚待提升，且部分網站未完整介紹計畫內容及活動，或已關閉未維運，亟待持續追蹤計畫執行成效，並協助各地區盤點所需資源，以利地方創生之推展。

面對我國總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題，行政院成立「地方創生會報」推動地方創生以促進均衡發展，宣布108年為臺灣地方創生元年，並定位地方創生為國家安全戰略層級的國家政策，智慧城鄉發展委員會配合中央政府政策作為桃園市地方創生計畫窗口，於110至113年度分別辦理「桃園市地方創生輔導團委外案」、「桃園市推動地方創生協力計畫」、「桃園市龍潭區地方創生輔導計畫（含後續擴充）」等勞務採購案，輔導各區

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自地方創生資訊共享交流平臺。

推動地方創生計畫。經查執行情形，核有：1.持續推動地方創生計畫，帶動青年返鄉就業及發展地方特色，惟桃園市僅輔導通過大溪區、復興區地方創生計畫，且據國家發展委員會建置之「地方創生資訊共享交流平臺」公布全臺推動中之地方創生計畫，截至113年底止，桃園市總計通過15件，其中包含復興區5件、大溪區4件、龍潭區3件，桃園、中壢及楊梅區各1件，為六都排名第5（圖7），且尚未結合濱海地區資源及當地文化特色提案推動，亟待持續追蹤計畫執行情形並協助各地區盤點所需資源，以利地方創生計畫之推展；2.建立桃園地方創生網站協助推廣桃園市地方創生成果，惟未完整介紹通過之地方創生計畫及各地區創生活動，且部分創生計畫建置之網站已關閉或未維運（如：配合大溪農業資材自產自用培力與供給計畫建置供內部會員交流與對外宣傳之好料堆肥自產自用網站已關閉未使用，以及配合復興區咖啡產業計畫，設立供宣傳提升桃園咖啡知名度之拉拉山咖啡網站及拉拉山咖啡R'ra Coffee粉絲團，已逾2年未再更新資訊），允宜規劃建立完善的資訊公開機制及持續更新，俾利市民瞭解政策內涵及延續計畫執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.市府與國家發展委員會成立之北區輔導中心合作，透過多元徵案方式爭取資源挹注，其中新屋區「蚵間漁農創生計畫」地方創生計畫已於114年1月22日獲行政院地方創生會報同意匡列預算，並將加強追蹤計畫執行情形；2.桃園地方創生網站，以故事方式讓青年瞭解團隊地方創生推動歷程及成果，未來亦將持續參考相關網站，作為網站優化之參考依據，又部分創生計畫建置之網站已關閉或未持續維運情形係已交由在地團隊推廣及販售，並協助上架至「桃園好農」平台，及建置地方聯繫網絡。

（十九）復興區公所持續推動區內各項建設等重大施政計畫，惟部分復建工程未依預定期限完工，又自籌收入比率逐年下降，端賴上級政府補助推行政務，且歲出資本門預算實現率欠佳，亟待強化山坡地保育及積極督促落實工程進度，並加強預算管控，以提升施政效能。

復興區公所113年度編列歲出預算數6億9,133萬元，持續辦理區內道路路面與附屬設施、各里社區部落環境改善，及照顧低收入戶之生活等重要施政項目。經查復建工程及預算執行情形，核有下列事項：

1.部分復建工程位於土石流及大規模崩塌潛勢區，投入復建經費龐鉅，惟部分工程逾災害發生後8個月尚未施作完竣，亟待強化山坡地保育作為及積極督促落實工程進度，以維護民眾生命財產安全：據農業部農村發展及水土保持署土石流及大規模崩塌防災資訊網及國家災害防

| 救科技中心NCDR 3D災害潛勢地圖查詢，截至113年12月底止，復興區共有31條土石流潛勢溪流及4處大規模崩塌區，因該區地質脆弱，每逢颱風豪雨，發生土石流、大規模崩塌等坡地災害機率高。按桃園市政府天然災害救災經費處理及查報作業要點第10點規定略以，復建工程完工期限，應依公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點規定，各項災害復建工程經市政府核定復建經費後，應於期限內自行控管工程執行進度；復依公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點（下稱復建工程作業要點）第8點規定略以，復建工程原核定經費未達新臺幣1千萬元之案件，應於災害發生後8個月內完工。復興區因受113年4月花蓮地震及7月凱米颱風嚴重衝擊，多處發生災情，嗣市府動支113年度災害準備金計1億5,757萬餘元，補助復興區公所辦理47件災害（後）復建工程（表30）。經查執行情形，核有：（1）災害（後）復建工程以位於華陵里之工程數15件及補助經費計6,613萬元為最高，且該里境內土石流潛勢溪流及大規模崩塌區數量各為6條及2處，居復興區10里之冠；另位於高義里大規模崩塌潛勢地區之雪霧鬧舊支線道路災害復建工程，補助經費逾2,000萬元，該等山坡地之災損嚴重，致須投入龐大復建經費，顯示山坡地保育工作至關重要且刻不容緩，允宜積極研謀善策因應，以維護 表30 市政府補助復興區災害（後）復建工程經費 單位：條、處、件、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里別 | 土石流 潛勢 溪流 數量 | 大規模 崩塌區 數量 | 合計 |  | 113年4月花蓮地震 |  | 113年7月凱米颱風 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共設施災後 復建工程 |  | 公共設施災後 復建工程 |  | 三光大橋旁邊坡 滑落災害復建工程 |  | 雪霧鬧舊支線 道路災害復建工程 |  |
|  |  |  | 工程 數量 | 補助 經費 | 工程 數量 | 補助 經費 | 工程 數量 | 補助 經費 | 工程 數量 | 補助 經費 | 工程 數量 | 補助 經費 |
| 合 計 | 31 | 4 | 47 | 157,578 | 18 | 38,691 | 27 | 88,388 | 1 | 9,998 | 1 | 20,500 |
| 華陵里 | 6 | 2 | 15 | 66,130 | 3 | 6,600 | 12 | 59,530 |  |  |  |  |
| 高義里 | 2 | 1 | 5 | 31,950 | 1 | 3,450 | 3 | 8,000 |  |  | 1 | 20,500 |
| 三光里 | 2 | － | 4 | 18,698 | 2 | 7,400 | 1 | 1,300 | 1 | 9,998 |  |  |
| 澤仁里 | 2 |  | 11 | 17,355 | 8 | 14,176 | 3 | 3,179 |  |  |  |  |
| 三民里 | 3 |  | 6 | 12,437 | 2 | 3,764 | 4 | 8,672 |  |  |  |  |
| 羅浮里 | 5 | 1 | 3 | 5,800 | 2 | 3,300 | 1 | 2,500 |  |  |  |  |
| 義盛里 | 5 | － | 1 | 2,700 |  |  | 1 | 2,700 |  |  |  |  |
| 奎輝里 | 2 |  | 1 | 1,900 |  |  | 1 | 1,900 |  |  |  |  |
| 長興里 | 2 |  | 1 | 607 |  |  | 1 | 607 |  |  |  |  |
| 霞雲里 | 2 |  | － | － |  |  | － | － |  |  |  |  |
| 資料來源：整理自農業部農村發展及水土保持署土石流及大規模崩塌防災資訊網公布資料及原住民族行政局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

居民實質權益及生命財產安全；（2）前開47件因應113年4月地震災害（後）復建工程及113年7月凱米颱風災害（後）復建工程中，已逾災害發生後8個月仍未施作完竣者計32件，其中尚未依市府核定復建內容設計及施作者，計有華陵里以茂農路災害（後）復建工程等5件；工程招標中者，計有華陵里後光華道路支線農路災害（後）復建工程等5件；工程決標簽核中者，計有華陵里上巴陵彩虹農路災害（後）復建工程等7件；尚未完工者，計有三光里馬美道路6.8K震後路面修復工程等15件，允宜加速辦理復建搶修工程，以恢復設施功能，經函請市政府督促檢討改善。據復：（1）將加強查報取締，控管違規及不當利用行為，以減少人為因素

造成之地質災害風險，並定期辦理土石流及大規模崩塌防災教育與宣導，以降低生命與財產損失，另持續與農業部農村發展及水土保持署等機關合作，以降低山坡地災害風險，提升防災韌性；（2）將加強督導復興區公所儘速辦理後續設計發包施作事宜。

| 表31 復興區公所近3年度自籌收入占歲入決算情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲入合計 | 自籌收入 |  | 補助及協助收入 |  |
|  | 決算數 （A=B＋C） | 決算數 （B） | 占歲入決算比率 （B/A×100） | 決算數 （C） | 占歲入決算比率 （C/A×100） |
| 111 | 625,960 | 13,885 | 2.22 | 612,075 | 97.78 |
| 112 | 641,454 | 10,661 | 1.66 | 630,793 | 98.34 |
| 113 | 685,115 | 9,171 | 1.34 | 675,944 | 98.66 |
| 註：1.自籌收入包括罰款及賠償、規費、財產及其他等收入。 2.資料來源：整理自111至113年度桃園市復興區總決算。 |  |  |  |  |  |

2.近3年度自籌收入占歲入決算比率逐年下降，端賴上級政府補助推行政務，且歲出資本門預算實現率未及7成，允宜加強衡酌資本計畫施政期程及執行能力，覈實籌編預算，並強化預算執行之管制及考核，以提升施政效能：復興區公所近3年度（111至113年度）自籌收入占歲入決算比率分別為2.22％、1.66％、1.34％（表31），自籌能力嚴重偏低，且呈逐年下降趨勢，顯示高度仰賴上級政府補助推行政務；又近3年度歲出資本門預算實現率未及7成，僅介於53.89％至67.40％（表32），顯示部分計畫尚未能依年度施政計畫進度辦理，影響施政效能；另該公所以前年度歲出資本門轉入數1億3,761萬餘元，執行結果，實現數8,878萬餘元，減免（註銷）數679萬餘元，未結清應付保留數4,203萬餘元，約占轉入數之30.55％，主要係華陵里卡拉部落及三民里基國派部落墳墓興建納骨設施工程尚未完工所致，經函請督促加強衡酌資本計畫施政期程及執行能力，覈實籌編預算，並強化預算執行之管制及考核，以提升施政效能。據復：將加強執行督導機制，協助復興區公所落實預算執行效能，提升整體施政成效，並考量該公所執行量能，審慎評估補助金額，依計畫期程覈實編列，以強化預算執行效率。

| 表32 復興區公所近3年度歲出預算執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲出合計 |  |  | 歲出經常門 |  |  | 歲出資本門 |  |  |
|  | 預算數 （A=C＋E） | 實現數 （B=D＋F） | 比率 （B/A×100） | 預算數 （C） | 實現數 （D） | 比率 （D/C×100） | 預算數 （E） | 實現數 （F） | 比率 （F/E×100） |
| 111 | 939,962 | 711,690 | 75.71 | 501,448 | 427,465 | 85.25 | 438,513 | 284,224 | 64.82 |
| 112 | 842,609 | 633,570 | 75.19 | 555,235 | 478,700 | 86.22 | 287,373 | 154,870 | 53.89 |
| 113 | 691,330 | 549,883 | 79.54 | 493,444 | 416,517 | 84.41 | 197,886 | 133,365 | 67.40 |
| 資料來源：整理自111至113年度桃園市復興區總決算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見18項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者6項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者12項（表33），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見6項通知檢討改善。

表33　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 |  | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| （一） | 歲計短絀較預計減少，惟自籌財源金額為近4年度最低，占歲入決算比率亦持續下降，允宜加強開闢各項財源；又部分機關歲出預算實現率偏低，且以前年度歲入及歲出轉入數仍待賡續加強執行與清理，及部分保留計畫執行成效不佳或註銷比率偏高，允宜督促積極改善，俾提升施政效能，促進市府財政穩健發展。 | 因自籌財源下降，及部分機關歲出預算實現率偏低，專案保留金額仍屬龐鉅，以前年度歲出轉入數亦有整筆註銷情事，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （二） | 積極推動各項重大公共建設及社會福利措施，歲出規模愈趨龐鉅，惟非法定社會福利支出連年增加，軌道建設等重大公共建設財源籌措需求與日俱增，整體財務風險遽增，允宜積極研謀善策妥為因應，以降低財政風險及確保財政永續。 | 因推動非法定社會福利計畫，支出規模愈趨龐鉅，財源籌措需求與日俱增，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）」。 |
| （三） | 成立航空城公司專責桃園航空城之行銷及招商，規劃興建亞洲·矽谷創新研發中心，代辦航空城計畫優先產專區土地標售及履約管理，惟公司成立以來本業收入均不足支應營業支出，已啟動亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商，尚未有實質進展，重要營運活動未納入內部控制，亟待審慎確立公司與創研中心之發展定位，以確保公司永續經營。 | 因亞洲矽谷IOT展廳未作IOT相關策展使用，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（九）」；前經依法陳報監察院，該院業糾正，詳「七、其他事項（一）」。 |
| （四） | 機場捷運通車逾7年，累計搭乘人次已突破1.5億人次，惟仍有部分車站之平均日運量不及500人次，且與港星韓等經濟體之機場捷運相較，現行營運班距仍有再縮短之空間，允宜結合沿線地方政府資源研謀改善，以驅動交通運輸及都市發展轉型。 | 因財務結構尚待強化，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十）」。 |
| （五） | 為提升整體區域醫療品質，均衡區域發展並驅動產業創新，無償提供用地與國立大學合作推動設校，惟各合作案之推動情形未如預期，亟待促請積極開發處理，並研議建立管理機制。 | 因各校實質開發進程未明確或工進持續落後，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十一）」。 |
| （六） | 復興區公所為完善偏鄉生活機能及貫徹社會福利政策，持續推動區內各項建設等重大施政計畫，惟歲出資本門預算實現率欠佳，間有以前年度保留預算久懸未結，又連年保留逾千萬元生活補助經費至次年度執行，亟待加強預算執行進度管控，以提升施政效能。 | 因近3年度歲出資本門預算實現率未及7成，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十九）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一） | 推動臺31北延（臺4－桃3）道路新闢工程計畫，有助提升航空城聯外運輸便利性並解決當地交通長期壅塞之窘境，惟未積極檢討土地取得問題及研議解決善策，耽延辦理徵收程序，致計畫暫緩執行，亟待研謀改善，俾及早達成計畫。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「七、其他事項（二）」。 |
| （二） | 持續推動重大公共建設計畫，提升轄內設施服務水準，惟計畫之事前分析、計畫撰擬及預算編審機制未臻縝密，屢有頻繁辦理變更設計，致鉅幅增加工程經費情事，加重政府財務負擔及潛存財政風險，亟待健全相關制度規章，俾控管計畫經費，降低財政及施政風險。 |  |
| （三） | 配合國家重要建設之推動，辦理桃園航空城計畫就近安置與先建後遷，惟安置街廓點交及安置住宅交屋期程較預計延後，拆遷戶無法如期安置，亟待研謀因應措施，以展現政府良善治理作為。 |  |
| （四） | 桃園果菜市場股份有限公司年度淨利較往年成長，惟對於蔬菜與青果供應人及承銷人管理、管理費收費標準及農藥殘留過量之後續處理規範等未臻周延，亟待妥謀善策，以有效發揮農產品批發市場之重要功能。 |  |
| （五） | 持續規劃公共建設，健全轄內基礎設施，惟先期作業未審慎評估計畫之可行性與必要性，嗣完成工程規劃設計後又變更或調整計畫內容，衍生技術服務費用不經濟支出，亟待研謀改善，以提升政府財務效能。 |  |
| （六） | 持續改善及提升轄內河川排水水質，惟尚待研商與桃園市工廠綠色化輔導團建立合作機制，及放流水連續監測數據顯示部分事業連年設施故障或異常情形逐年增加，有待優先加強查核，並加強盤點整合環境業務資訊，及研謀河岸水色智慧視覺監控污染熱點設置效益，與適時評估介接智慧監控平臺應用，以利綜合管理及擴散整體稽查效能，推升智慧城市發展。 |  |
| （七） | 持續受理消費爭議申訴調解案件與強化行政監督，惟房屋、車輛及補習等類型爭議案件呈增加趨勢，允宜研謀善策因應，以保護消費者權益，又各機關委任訴訟案件龐巨，有待通盤檢視並評估案情單純或類似者由機關自辦之可行性，俾節省公帑支出。 |  |

表33　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （八） | 賡續推動防災整備工作，惟部分避難收容處所距離土石流潛勢溪流及大規模崩塌區影響範圍距離過遠、收容人數尚不足容納影響範圍住戶，及保全住戶名冊未能涵蓋影響範圍或鄰近住戶，允宜檢討避難收容處所設置地點、收容人數及保全住戶名冊之完整性，俾利即時撤離民眾作適當之安置。 |  |  |
| （九） | 已訂定暫掛纜線管理辦法，惟業者擅自暫掛纜線及部分雨水下水道淤積情形嚴重，又管線穿越案件列管多年迄未改善完成，允宜加強暫掛纜線申請審查及辦理雨水下水道巡檢清淤，並督導儘速完成管線遷移，避免影響雨水下水道排水功能及遏阻管線穿越可能引發之災害，確保公共安全。 |  |  |
| （十） | 桃園市為確保供電品質及美化市容，辦理配電系統線路地下化，惟未妥善規劃實施電纜地下化作業，致112年底地下化比率不增反減，允宜檢討改善，以確保民眾用電權益。 |  |  |
| （十一） |  | 為利市民活動中心之租借使用，已建置桃園租借網持續推動線上租借功能，惟使用成效尚待提升，亟待落實E化租借管理，促進資源公平分配，俾提升申辦作業效率與避免使用爭議發生。 |  |
| （十二） |  | 持續推動公園新闢及改善工程，以活化空間及優化設施，惟工程規劃設計作業未臻周妥，部分工項設施完工驗收後，故障頻率偏高及維修不易，致未達使用年限即另案拆除重新施作，亟待檢討改進，俾提升預算支出效益。 |  |

七、其他事項

市政府主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間糾正或同意備查者，摘述如次：

（一）監察院於106年糾正市政府未積極考核航空城公司之營運管理與督促其改善營運虧損情形，以及函請市政府檢討航空城公司定位等後，航空城公司之定位仍未明，且長期營業損失亦未見改善，市政府亦僅掌握航空城公司定位之初步規劃，對航空城公司之考核亦難合理反映實際經營情況，且與中央政府特種基金管理準則之規定不符，核有怠失，經監察院糾正市政府及航空城公司。（114年1月15日監察院公報第3407期）

（二）市政府推動臺31北延（臺4－桃3）道路新闢工程計畫執行情形，核有：計畫用地未依核定期限取得，致遭註銷補助經費，復未妥適研議替代方案之可行性，逕自重啟規劃設計案並完成設計作業，仍因未取得計畫用地，無法續辦工程發包而終止契約，鉅額預算保留多年仍無法執行，已支付規劃設計費迄未達預期效益，整體計畫推動已逾8年仍未進入實質興建作業；辦理新闢計畫道路，以都市計畫變更劃定公共設施保留地並公告實施多年，未積極檢討土地取得問題及研議解決善策，耽延辦理徵收程序，致計畫暫緩執行，衍生增加鉅額土地取得成本之風險，加重政府財政負擔等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請桃園市市長查明妥處，並報告監察院。嗣經市政府研提改善措施：後續辦理道路新闢工程及都市計畫變更，將先行召開地方說明會充分瞭解所有權人意見，俟取得最大共識後，再依政策及執行程序辦理道路設計及用地取得作業；已研提臺31北延替代方案，提報市政府及行政院層級之委員會議報告並據以推動等。案經函報審計部陳報監察院，並經該院於114年4月23日同意備查。

參、民政局主管

民政局主管包括民政局、孔廟忠烈祠聯合管理所、殯葬管理所及桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、龍潭區、新屋區、觀音區、復興區等13個戶政事務所，共計16個機關，掌理地方自治行政業務、宗教業務、戶政業務、禮儀事務業務、兵役業務、孔廟暨忠烈祠財產之保管維護、各項祭典籌辦、強化各區殯葬設施基礎建設及桃園區、中壢區殯葬業務整體規劃，暨加強戶籍行政革新工作及辦理各項簡政便民措施等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

### （一）計畫實施之查核

業務計畫32項，下分工作計畫36項，包括強化地方自治基礎、健全區里基層組織功能、推動殯葬改革、提升禮儀文化、創新戶政便民服務措施及推動戶政全面資訊化、精進役政服務、即時關懷役男、加強輔導寺廟或宗教團體及其土地清理等重要施政項目，其中已執行完成者32項，尚在執行者4項，主要係補助中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程因流標尚未發包、補助精忠六村國宅活動中心修繕工程及替代役役男住宿中心內部設備修繕更新工程尚未完工，以及中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程及桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程尚未完成，仍須繼續執行。

### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數4億3,067萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億5,694萬餘元，應收保留數8,490萬餘元，主要係中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程按實際進度核算補助款，尚未撥款；合計決算審定數為4億4,184萬餘元，較預算增加1,117萬餘元（2.59％），主要係補助各區公所辦理工程依實際契約違約情形核實收入、依實際違反殯葬行為取締開罰、中壢區殯葬服務中心停車場委託經營權利金、廢棄物變賣收入及利息收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計26萬餘元，決算審核結果，審定實現數26萬元（96.55％）；應收保留數9,300元（3.45％），係使用規費收入尚待收繳。

3.歲出原編列預算數20億5,973萬餘元，因民政局辦理替代役役男住宿中心內部設施修繕更新工程所需經費等事由，經動支第二預備金1,792萬餘元，暨殯葬管理所、桃園區、中壢區、平鎮區、大溪區、大園區及觀音區戶政事務所等7個機關，因人事費原列預算不敷支應等事由，經動支各類員工待遇準備673萬餘元，合計20億8,438萬元，決算審核結果，修正減列實現數34萬餘元，係補助經費賸餘款，修正減列應付保留數13萬餘元，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數11億8,585萬餘元（56.89％），應付保留數8億5,233萬餘元（40.89％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為20億3,818萬餘元，預算賸餘4,620萬餘元（2.22％），主要係補助或委辦計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億2,723萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,134萬餘元（76.81％）；減免（註銷）數920萬餘元（2.81％），主要係補助各區公所市民活動中心新建及修繕工程經費結餘；應付保留數6,667萬餘元（20.38％），主要係補助蘆竹區南興水岸市民活動中心新建工程尚未完工、中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程因流標暨大溪區一德市民活動中心新建工程因設計書圖審查中尚未發包、興和市民活動中心及公托中心興建暨蘆竹區新莊里市民活動中心新建工程設計監造服務尚未完成等，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

#### 1.積極推動各區市民活動中心新建與改建，惟部分設施因周邊服務可及性與使用率偏低，潛存與既有活動中心資源競合及使用效能風險，且隨著設施增多，電費持續攀升連年超出預算，允宜加強選址策略，並積極評估彈性電價方案，推動節能措施，以實現永續城市目標。

| 表1 113年度興建中或預計興建之市民活動中心選址評估指標分數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 評估指標項目 | 平均得分 | 說明 |
| 興建中 （含修繕， 計23處） | 指標A（活動中心密度） | 20.00 | 興建中活動中心之選址區域，其活動中心密度相較整體偏低 |
|  | 指標B（鄰近活動中心使用率） | 10.65 | 興建中活動中心，其周邊活動中心之使用率偏中等 |
|  | 指標C（周邊服務可及性） | - 0.78 | 興建中活動中心，其周邊之可及性相對較弱 |
|  | 指標D（可服務人口數） | 18.04 | 興建中活動中心之服務人口可能為中等偏多 |
| 預計興建 （24處） | 指標A（活動中心密度） | 8.75 | 預計興建活動中心之選址區域，其活動中心密度相對整體而言偏高 |
|  | 指標B（鄰近活動中心使用率） | 10.50 | 預計興建活動中心，其周邊現有活動中心使用率偏低 |
|  | 指標C（周邊服務可及性） | - 4.13 | 預計興建活動中心，其周邊之可及性相對較弱 |
|  | 指標D（可服務人口數） | 15.00 | 預計興建活動中心之服務人口可能為中等偏多 |
| 註：1.指標A：全區既有活動中心（含已核定興建者）占該區里數比例，分數0～25分，數值越高代表資源越稀缺。 指標B：與興建地點最近之活動中心使用率（全年使用時段÷全年開放時段），分數0～25分，數值越高代表需求越迫切。 指標C：興建地點與其他最近活動中心路程距離，分數- 10～15分，距離越遠得分越高。 指標D：興建地點半徑1公里內所含括里（須達50％以上面積）之全里設籍人口總數，分數0～25分，人口越多得分越高。 2.資料來源：整理自民政局提供資料。 |  |  |  |

面對日益複雜之市政挑戰與多元市民需求，民政局為提升轄內市民活動中心之規劃與建設效益，積極配合智慧城鄉發展委員會委外辦理之桃園市政決策及智慧監測平台（下稱決策智慧平台）精進計畫，以「桃園市空間資訊圖台」圖資服務為基礎，將活動中心選址決策列為重點項目，並將「桃園市興建市民活動中心需求評估表」所列各評估指標轉化為具體選址功能，同時，在全球氣候變遷的嚴峻挑戰下，永續發展已為不可迴避的議題，節約能源為實現永續發展關鍵措施，市民活動中心既為公共設施，其能源消耗對城市環境有直接影響，故推動節電措施，不僅有助於降低活動中心營運費用，更為實現環境永續目標作出貢獻。截至113年底止，桃園市轄內之519里共設置379處市民活動中心，113年度編列預算7,955萬元，用於改善區里公共設施、建構需求評估指標、擇適當地點興建市民活動中心、推動場地E化租借及E化管理等措施。經查其執行情形，核有：（1）113年度民政局列管轄內興建中或預計興建之活動中心共有47處，經洽該局透過決策智慧平台，按評估指標計算各該活動中心得分結果（表1），顯示興建中活動中心選址多位於現有活動中心密度較低之區域，且在服務人口方面具有一定規模，但與既有活動中心服務範圍重疊，尚未能擴大服務範圍，於啟用後潛存與既有活動中心之服務競合，及設施

單位：新臺幣千元

資料來源：整理自各區公所（不含復興區公所）預算書及歲計會計資訊審核分析系統。

使用效能風險；另預計興建之活動中心，多數規劃於現有活動中心密度相對較高之區域，造成資源重複投入及排擠其他需求區域之虞，而服務區域雖有一定人口規模，惟鄰近活動中心之使用率及可及性分數甚至低於上述興建中之活動中心，有待加強檢視選址策略之妥適性，避免資源重複投入，或產生排擠效應。復查該平台已導入供計算指標分數之活動中心計有351處，經洽該局取得各活動中心指標A至D之加總分數明細，運用Python導入pandas模組分析進行排序分群，以高分群（分數占前20％之活動中心計72處，視為既有服務量能不足者）及低分群（分數占後20％者計76處，視為相對服務量能充足者）作為分類結果，得分均高於高分群平均者，計有瑞慶市民活動中心等8處，代表區域具有相對較多人口，惟其周邊活動中心服務能量與可及性或有不足，至得分均低於低分群平均者，計有龍潭市民活動中心等3處，代表區域有相對較多人口，但既有活動中心資源可能未被充分利用，均有待適時檢討調整管理策略，將有限資源投入選址決策，或對既有活動中心研議活化，以提升服務效能；（2）經運用「歲計會計資訊審核分析系統」及Excel查詢及分析近3年度（111至113年度）市民活動中心電費預算編列及支用情形，發現整體支出規模逐年增加，且連年超支（執行數超過預算數），113年度實支數達4,653萬餘元，較預算數3,211萬餘元超支1,441萬餘元（圖1），主要係活動中心使用增加、老舊設備耗能、未落實節電措施所致，經由各區公所提供轄管各市民活動中心電號，使用台灣電力股份有限公司時間電價試算網站逐一查詢結果，發現各活動中心如將尖峰用電移轉至離峰時段進行電費試算，每年可節省用電支出約857萬餘元，允宜積極規劃各活動中心節電措施，盤點現有設備使用情形，調整適當用電契約容量並推動智慧化管理措施，俾提升資源利用效率等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將運用參與決策智慧平台之建置資源，配合相關統計數據，研議各該評估指標精進方向，考量都會區之人口密度關係與鄉村區地理、交通納入評估，並將與社會局共同研議提升活動中心使用率，以發揮公共空間使用之最大效益；（2）將先擇定試算差額較大場館進行電價調整費率，以1年為期試辦及追蹤評估成效，並配合正逐步推行之遠端門禁系統，結合智慧化控管能源，管控冷氣及電源系統，未裝設前由各區公所加強稽核租借時段與使用電源時間，或透過加裝冷氣卡控管電費，並於114年度區政考核評比中新增節能措施為考核指標，以確實檢討電費支出。

#### 2.為解決觀音區納骨設施不足需求，辦理公墓納骨塔新建，惟先期規劃與預算編列未臻周妥，決策計畫多次變更修正，致衍生不經濟支出；復因經費考量縮減塔位規模，導致未來需重啟規劃，除未達預期目標及不符殯葬長遠需求，對公共資源運用亦未盡完善，亟待檢討改善，以為日後執行相關計畫之參考。

圖2  桃園市觀音區第六公墓納骨塔建築示意圖

資料來源：整理自殯葬管理所提供資料。

近年來民眾殯葬習俗改變，對於塔葬需求增加，觀音區第六（大堀）公墓因設施老舊，且相較於鄰近大園區、中壢區、楊梅區及新屋區均已設有納骨設施，觀音區尚缺乏現代化納骨設施，為配合政府殯葬政策，提升殯葬服務品質，以符合社會發展趨勢及民眾多元需求，規劃辦理觀音區第六公墓新建納骨塔設施計畫，由殯葬管理所於107年3月辦理桃園市觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔委託專案管理技術服務（契約金額405萬元），執行本案之規劃及工程設計諮詢與審查，並於同年11月辦理桃園市觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔委託規劃設計監造技術服務（契約價金825萬元）。108年1月經召開初步規劃說明會，配合地方需求，決議本案量體由設計單位建議之3層樓方案（工程總預算1億2,500萬元）調整為4層樓方案，預計可容納3萬3,267個骨灰骸，總晉塔需求可達47年，估算興建總經費為2億1,648萬元，惟本案工程於110年6月公告招標2次，因營建物價上漲及編列工程預算（1億9,341萬餘元）不符市場行情，致無廠商投標，且經時任市長裁示待物價穩定後再重新評估，遂於112年3月2日重新召開需求確認會議，決議縮減量體，建物由4層樓縮減為2層樓（圖2），僅容納1萬7,700個骨灰骸，總晉塔需求調整為15年，興建總經費計3億2,985萬元，納骨塔規模縮小，興建總經費卻大幅增加。經查本案委託規劃設計與監造，經變更後契約價金由825萬元增加至2,098萬餘元，其中3層樓方案調整為4層樓部分，增加設計費用124萬餘元，及更改為4層樓方案後，再投入設計費用465萬餘元，合計支出589萬餘元用於變更設計方案，惟該方案調整結果最終未能實施，衍生不經濟支出。另112年8月殯葬管理所與專案管理單位辦理契約終止，結算服務期間（107年4月至112年8月）共支付162萬元，本案雖已委託專案管理，惟未能有效預警市場風險及控制成本，期間仍經歷頻繁變更設計、數次流標及履約爭議等，耗費行政資源；又本案納骨設施骨灰骸可容納數與晉塔需求年限大幅縮減，與原規劃滿足南桃園地區殯葬需求存有落差，亦未能達成預期目標，未來將使南桃園地區納骨塔位再次面臨壓力，增加政府財政及行政負擔，凸顯決策缺乏縝密評估，設施興建未能兼顧長遠發展，經函請檢討改善，以為日後執行相關公共工程計畫之參考。據復：本案因受政策及財政調整，以及新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情期間營建物價劇烈波動等外部因素影響，導致辦理2次量體調整，造成不經濟支出，後續辦理相關重大工程將於設計階段前，先行召開地方說明會並呈報市府審核，確認政策方向、量體規模及民眾需求，避免頻繁調整，並統整規劃、設計、發包、履約等各階段應辦事項，明確專案管理單位與設計單位責任分工，納入風險預警、履約異常處理等機制，於設計階段將營建物價指數及市場行情納入考量，評估單位造價合理容許範圍，減少因市場波動而流標或重新設計等情形，並依行政院公共工程委員會所訂「工程招標前各階段機關應注意重點及說明」檢討公共工程辦理流程。

#### 3.因應國人殯葬觀念改變，持續推動火化塔葬及辦理公墓遷葬，並設置環保葬區，提供民眾多元葬儀選擇，惟部分公墓迄無遷葬規劃及環保葬成效尚待提升，且現有納骨設施供需壓力增加，允宜研謀改善，以避免塔位量體不足引發施政風險，並促進土地資源之活化利用及環境永續發展。

單位：櫃位

註：1.龜山區、觀音區無骨灰（骸）存放設施。

2.資料來源：整理自民政局提供資料。

臺灣地狹人稠，土地資源有限，隨著老年人口逐漸攀升及國民觀念改變，傳統入土為安之葬俗文化逐漸轉為火化後骨灰存放或環保自然葬，市政府為有效利用既有墓地，持續推行火化塔葬、公墓遷葬及提倡環保自然葬，以發展現代化殯葬設施及服務，截至113年底止，桃園市公立殯葬設施計有2處殯儀館、2處火化場、20處骨灰（骸）存放設施、133處公墓及4處樹葬專區，提供民眾多元葬儀選擇。經查其執行情形，核有：（1）桃園市公墓計有133處，其中已公告禁葬公墓計78處，迄113年底止禁葬已逾10年尚未辦理遷葬者計有54處，按內政部建議遷葬之公墓為符合距離人口稠密區500公尺內、已禁葬10年以上及面積未達1公頃者，桃園市計有13處，其中1處業經民政局函報遷葬評估計畫，係新屋區第3公墓土地權屬市有並規劃興建市民活動中心，其餘12處土地因為私有或公私共有者，且受限於經費考量，擬配合整體公共建設，透過區段徵收或市地重劃等方式進行整體規劃；另41處或尚未評估，或無遷葬計畫，其中8成以上禁葬已逾20年，有待積極研議解決方案，以加速推動遷葬作業；次查桃園市公立骨灰（骸）存放設施共有20處，可容納之骨灰（骸）存放總數計259,421個，截至113年底止已使用165,169個，占總數63.67％（圖3），另據113年12月11日桃園未來城市空間發展會報，有關桃園市納骨設施興建需求規劃，第一分區（桃園、蘆竹、龜山及八德

| 表2 六都環保葬使用量 單位：位、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市 | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |
|  | 環保葬人數 （A） | 死亡人數 （B） | 占比 （A/B×100） | 環保葬人數 （C） | 死亡人數 （D） | 占比 （C/D×100） | 環保葬人數 （E） | 死亡人數 （F） | 占比 （E/F×100） |
| 臺北市 | 8,204 | 20,783 | 39.47 | 9,603 | 20,357 | 47.17 | 9,133 | 19,734 | 46.28 |
| 新北市 | 1,833 | 30,533 | 6.00 | 1,960 | 29,958 | 6.54 | 1,648 | 30,213 | 5.45 |
| 桃園市 | 1,490 | 15,791 | 9.44 | 1,590 | 16,103 | 9.87 | 1,681 | 15,995 | 10.51 |
| 臺中市 | 2,915 | 20,750 | 14.05 | 3,203 | 20,784 | 15.41 | 3,210 | 20,569 | 15.61 |
| 臺南市 | 1,800 | 17,908 | 10.05 | 1,881 | 17,928 | 10.49 | 1,903 | 17,407 | 10.93 |
| 高雄市 | 2,916 | 25,462 | 11.45 | 3,645 | 25,576 | 14.25 | 5,913 | 25,349 | 23.33 |
| 資料來源：整理自內政部內政統計資料查詢網及各直轄市公務統計資訊網統計資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

區）、第二分區（中壢、大園、觀音及新屋區）及第三分區（楊梅、平鎮、龍潭及大溪區）分別僅能使用至122年、126年、117年，為滿足各分區至132及133年之使用，允宜依規劃期程於各分區擴增櫃位或興建納骨塔，確保滿足未來納骨設施之使用需求，以避免塔位量體不足引發施政風險；（2）桃園市自97年5月起辦理海葬，並陸續於102年1月、106年3月、108年2月及111年7月於楊梅區、蘆竹區、龍潭區及大園區設置並啟用樹葬專區，提供民眾多元葬法選擇，據內政部公布統計資料，桃園市111至113年度樹葬及海葬使用人數分別為1,490位、1,590位及1,681位，呈逐年成長趨勢，顯示環保葬方式已逐年獲得民眾認同與接受，惟113年度桃園市環保葬人數占死亡人數之比率在六都中排名第5（表2），顯示推動成效尚有成長空間；另查桃園市現有樹葬區分別坐落於蘆竹區（第一分區）、龍潭區（第三分區）、楊梅區（第三分區）及大園區（第二分區），經統計各區自啟用至113年底止之平均每月使用情形，分別有49位、29位、16位及4位，其中大園區（第二分區）平均每月使用明顯低於其他3區，允宜透過多元宣導策略，加強民眾對環保葬法之認識與接受度，並研議適當之誘因機制，以鼓勵民眾採行環保葬法，落實永續發展與環境友善之殯葬政策等情事，經函請檢討改善。據復：（1）傳統公墓遷葬計畫將配合市府「本市城市空間發展會報—空間革新組」公墓活化專案，整體規劃以活用土地，已針對8處公墓評估遷葬作業，其中5處為禁葬逾10年之公墓；另劃分三區塊規劃擴充興建納骨設施，係運用現況殯葬園區之區域擴充興建納骨塔，以降低民眾抗爭，將有助於建設順利推進，並為使納骨設施可循環使用，預計規劃獎勵措施，鼓勵民眾將存放於納骨塔之骨灰骸領回，改採環保葬方式安置；（2）採行多項措施鼓勵民眾採行環保葬法，114年1月1日起開放生前預立環保葬意願登記，截至114年3月12日止已有631位民眾登記，顯示社會接受度逐步提升，並預計研議獎勵措施，以及規劃現有楊梅區、蘆竹區、龍潭區及大園區樹葬區優化措施。

#### 4.為提升民眾對殯葬設施接受度，已訂有減免殯葬規費標準，惟桃園市轄內僅蘆竹、新屋兩行政區設有殯葬設施回饋制度，且回饋之里別及金額尚無明確標準，允宜全面檢討相關規範，建立明確客觀之回饋分配標準與原則，以確保民眾享有平等權益。

為平衡殯葬設施對周邊地區生活品質、交通及環境觀感等造成影響，各直轄市政府透過多元回饋機制，提升民眾對殯葬設施接受度，以促進地方與殯葬事業共存共榮，舉如各直轄市均訂有公立殯葬設施使用規費減免規定，另臺北市、新北市、桃園市、臺中市及臺南市亦訂有回饋補助相關規定（表3），惟查桃園市訂定之「桃園市蘆竹區及新屋區補助殯葬設施影響區域實施要點」，僅針對蘆竹及新屋區提供殯葬設施影響區域給與補助，113年度蘆竹區編列補助外社里570萬元、山腳里80萬元、山鼻里80萬元及坑子里80萬元，及新屋區編列補助笨港里15萬元及槺榔里6萬元，用途為教育文化、公益或社會福利等活動，補助各里經費差異甚大。復查上開要點對於殯葬設施影響區域之補助款用於回饋之里別及金額並無明確規定標準，據民政局說明該二區在改制直轄市前已有編列回饋金及訂有法規，改制後仍延續既有制度，另轄內針對公立殯葬設施所在地之里民，已訂有統一減免規費之回饋標準，且公立殯葬設施係屬社會福利設施，使用收費基準偏低，不敷經營成本，尚無餘裕可作為回饋金財源。為提升桃園市殯葬設施回饋機制之公平性與透明度，允宜全面檢視相關規範，研議檢討特定區域之限制，以顧及受殯葬設施影響之行政區，並建立明確客觀之回饋分配標準與原則，俾促進地方與殯葬事業之和諧共榮，經函請檢討改善。據復：蘆竹區及新屋區之回饋制度係延承升格直轄市前，針對補助對象採固定額度發放，兩區之回饋制度自實施以來已延續10餘年，且兩區之納骨設施收支情形差距大，尚不適宜採統一原則或比例發放；另殯葬設施收費基準偏低，且設施老舊量能不足，擴建與新建設施所需經費龐大，編列回饋金預算將造成資源壓縮與財務調控之壓力，未來若規費調整財務改善，市府將適時檢討並規劃可行之社區回饋機制。

| 表3 直轄市殯葬設施回饋補助規定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 直轄市 | 回饋補助 | 設施規費減免 |
| 臺北市 | 臺北市立殯儀館回饋地方自治條例 | 臺北市市立殯葬設施及服務收費標準 |
| 新北市 | 新北市立殯儀館火化場及骨灰骸存放設施回饋地方自治條例 | 新北市公立殯儀館設施及服務收費標準、新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準 |
| 桃園市 | 桃園市蘆竹區及新屋區補助殯葬設施影響區域實施要點 | 桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準、桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準 |
| 臺中市 | 臺中市公立殯葬設施回饋地方自治條例 | 臺中市公立殯葬設施使用收費標準 |
| 臺南市 | 臺南市回饋公立殯葬設施所在地區實施辦法 | 臺南市公立殯葬設施使用收費標準 |
| 高雄市 |  | 高雄市公立殯葬設施收費標準 |
| 資料來源：整理自各直轄市法規查詢系統資料。 |  |  |  |

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4  112年度審核報告所列民政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.因應數位政府發展，建置官網供民眾查詢服務資訊，提供多項戶政網路預約及多元支付服務，並建置門牌點位資訊供各界使用，惟部分資訊連結資源不存在或錯誤，網路申辦量及多元支付件數比例偏低，且部分門牌點位資訊建置錯誤或重複，允應強化網頁管理正確性與即時性，加強宣導網路服務，推廣運用安全、便利之多元支付管道，降低現金交易風險，以提升簡政便民效能。 |  |
| 2.積極推展低碳綠色城市政策，訂定桃園市空氣污染防制計畫，有效減少宗教活動產生空氣污染，惟適用對象僅轄內已立案宗教場所，防制成效尚待提升，允宜加強宣導及推廣至全數宗教場所，俾提升政策成效。 |  |
| 3.持續輔導宗教團體健全財務制度與落實個人資料檔案安全維護管理，惟部分立案宗教團體連年未依規定編造收支報告報請備查，或尚未訂定維護計畫及業務終止後個人資料處理方法，允宜促請積極改善，俾增進宗教團體財務健全管理並維護資料檔案安全。 |  |

### （五）其他事項

民政局主管推動施政計畫之執行結果，前經本處查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間同意備查者，摘述如次：

民政局所屬殯葬管理所辦理中壢殯葬園區開發計畫執行情形，核有：未衡量可用資源及審慎分析可行性，即規劃新建禮廳大樓等設施並進行環境影響評估及都市計畫變更作業，復考量調整工程預算，經重新檢討並大幅縮減計畫規模，致已完成都市計畫變更並耗資3億9,051萬餘元取得之私有土地，核有低度利用，並增費公帑辦理環境影響說明書變更，嚴重影響政府資源投入效益；未依約覈實管控及督促技術服務廠商辦理環境影響評估作業履約情形，辦理期程長達3年1個月及推延都市計畫變更完成期程1年9個月，又計畫推動期間未詳為律定各項關鍵作業之預定辦理期程並提報列管，無法適時察覺進度落後等異常情形並予以改善，嗣委託新建工程處代辦工程後又反覆調整計畫需求，影響工程規劃設計與招標作業期程，整體計畫推動長達7年5個月，仍未進入實質興建工作，計畫目標持續延宕等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請桃園市市長查明妥處，並報告監察院。嗣經市政府研提：辦理重大公共建設計畫將依循相關規定進行可行性評估，審慎衡量可用資源及計畫之可行性與目標效益，本案計畫俟新建火化場及平面停車場啟用後，將賡續研議第2期工程實施計畫，以確保政府經費投入效益；火化場及平面停車場新建工程已於112年8月10日開工，民政局與殯葬管理所每月共同召開會議控管計畫進度，預計於115年竣工啟用等。案經函報審計部陳報監察院，並經該院於113年9月25日同意備查。

## 肆、地政局主管

地政局主管計有公務機關9個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

地政局主管包括地政局及桃園、中壢、大溪、楊梅、蘆竹、平鎮、八德、龜山地政事務所等9個機關，掌理全市地籍登記、資訊、地價、地用、地籍測量、土地徵收、公地撥用、重劃及區段徵收開發等事項，並配合機場捷運建設相關計畫，辦理各項重要建設用地取得，使桃園市成為更具國際競爭力之機場城市，推動各項土地政策保障民眾財產權益，核實調整公告土地現值及地價，貫徹平均地權漲價歸公政策，推動不動產交易透明化及保障被徵收土地所有權人合法權益，積極落實土地居住正義等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫18項，下分工作計畫57項，包括釐正地籍、推動產業園區開發、辦理市地重劃及區段徵收開發、健全地籍管理、維護不動產交易安全、取得公共設施用地、辦理非都市土地使用編定管制等重要施政項目，其中已執行完成者52項，尚在執行者5項，主要係農地重劃區緊急農水路改善工程尚未完工，及平鎮南勢綜合行政大樓新建工程尚未完工，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數86億5,284萬餘元，決算審核結果，審定實現數61億2,342萬餘元，應收保留數5,795萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收取；合計決算審定數為61億8,138萬餘元，較預算減少24億7,146萬餘元（28.56％），主要係實施平均地權基金繳庫數較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計5,817萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,473萬餘元（59.71％）；減免（註銷）數159萬餘元（2.74％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數2,185萬餘元（37.56％），主要係行政罰鍰尚待收取。

3.歲出原編列預算數14億5,912萬餘元，因地政局辦理113年退休及撫卹人員三節慰問金之中秋節慰問金所需，經動支第二預備金6,000元，合計14億5,913萬餘元，決算審核結果，審定實現數13億2,930萬餘元（91.10％），應付保留數4,963萬餘元（3.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為13億7,893萬餘元，預算賸餘8,019萬餘元（5.50％），主要係實際進用員額較少，人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億8,655萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,372萬餘元（71.68％）；減免（註銷）數37萬餘元（0.20％），係農地重劃區農水路改善工程與緊急農水路改善工程等結餘款；應付保留數5,245萬餘元（28.12％），主要係平鎮南勢綜合行政大樓新建工程尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

地政局主管包括作業基金：桃園市土地重劃基金、桃園市實施平均地權基金等共2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有辦理八德大勇、大園菓林、觀音草漯（三)、觀音草漯（第6區整體開發單元)、觀音草漯（第3區整體開發單元)、蘆竹五福、楊梅仁美、平鎮永豐、龍潭龍星、桃園國強、桃園中平、龍壽（桃園、八德、蘆竹)、八德大福、八德三元等14項市地重劃區計畫，及A10站區、A20站區、A21站區、中壢運動公園、桃園航空城、中原營區、大溪埔頂營區、大溪行政園區、大園都市計畫民生南路西側、大園都市計畫國際路南側、大湳森林公園、林口工五等12項區段徵收開發案，合計26項，實施結果，計有大園菓林、蘆竹五福、平鎮永豐、龍潭龍星、桃園國強、桃園中平、龍壽（桃園、八德、蘆竹)、八德大福、八德三元等9項市地重劃區計畫，及A10站區、A20站區、A21站區、中壢運動公園、大溪行政園區、大園都市計畫民生南路西側、大園都市計畫國際路南側、大湳森林公園、林口工五等9項區段徵收開發案，合計18項，或地上物查估尚未完成、或廢棄物無法清理而廢止重劃、或土地分配尚未公告、或出流管制計畫及農田水利設施範圍調整核定程序影響、或工程變更設計、或都市計畫變更影響、或代辦機關計算尚未完成、或尚待檢調單位釐清地主參與意願、或開發期限已屆、或遺址影響等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘101億3,757萬餘元，較預算賸餘48億4,009萬元，增加52億9,748萬餘元，約109.45％，主要係桃園航空城計畫優先產業專用區H基地標售收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）辦理市地重劃以促進都市建設發展，健全土地使用分區管制及提高生活環境品質，惟已開發完成土地使用效能過低，且部分已取得土地長期遭占用，亟待檢討改善，並就閒置或低度利用土地研議防止投機炒作機制，以符合市地重劃開發之目的。

依內政部地政司網站所載：「辦理市地重劃可提供公共設施用地，節省政府用地徵收補償地價與建設經費，並提供建築用地，促進都市建設發展，健全土地使用分區管制及提高生活環境品

圖1　市地重劃已完成財務結算且面積逾1公頃之未使用工業區土地

資料來源：整理自地政局與都市發展局提供資料，及111至112年度國土利用現況調查成果等資料。

質，更能以自辦市地重劃方式，結合政府與民間力量，改善都市環境，創造就業機會。」經查桃園市已完成財務結算之市地重劃土地建築使用情形，核有下列情事：

| 表1 桃園市已完成公辦市地重劃土地使用現況 單位：公頃 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公辦市地重劃 |  | 完成 |  | 開發面積 | 未使用地 面積 | 道路相關 設施面積 |
|  |  | 年度 | 月份 |  |  |  |
| 序號 | 合 計 |  |  | 1,202.69 | 136.00 | 29.07 |
| 1 | 小檜溪 | 66 | 2 | 19.84 | 0.20 | 0.20 |
| 2 | 中壢埔頂 | 67 | 9 | 119.90 | 1.30 | 3.96 |
| 3 | 大溪田心子 | 69 | 3 | 56.55 | 1.89 | 2.38 |
| 4 | 龍潭大坪 | 72 | 4 | 64.33 | 3.87 | 0.09 |
| 5 | 林口（一)（二) | 73 | 6 | 207.56 | 0.94 | 5.56 |
| 6 | 桃園龍安 | 74 | 10 | 26.11 | 0.32 | 1.30 |
| 7 | 觀音草漯 | 75 | 11 | 77.50 | 8.47 | 0.81 |
| 8 | 桃園埔子 | 74 | 12 | 9.32 | 0.12 | 1.21 |
| 9 | 桃園中路 | 76 | 6 | 28.34 | 0.21 | 1.15 |
| 10 | 西楊梅 | 86 | 8 | 20.07 | 1.29 | 0.32 |
| 11 | 大竹（一) | 83 | 4 | 35.39 | 1.71 | 0.71 |
| 12 | 大竹（二) | 83 | 4 | 31.54 | 1.36 | 0.22 |
| 13 | 大溪埔頂 | 87 | 2 | 146.07 | 9.29 | 1.39 |
| 14 | 龜山楓樹坑 | 90 | 6 | 14.11 | 0.35 | 0.32 |
| 15 | 大溪八德僑愛 | 86 | 8 | 8.68 | － | － |
| 16 | 中壢新屋觀音聯合 | 96 | 12 | 66.68 | 9.52 | 0.26 |
| 17 | 八德三鄰里 | 95 | 12 | 33.76 | 3.49 | 5.00 |
| 18 | 桃園延平 | 95 | 10 | 1.57 | － | 1.18 |
| 19 | 桃園自強 | 95 | 10 | 2.06 | 0.07 | 0.05 |
| 20 | 龍潭大坪（二) | 96 | 6 | 0.73 | 0.24 | － |
| 21 | 楊梅埔心 | 98 | 4 | 7.83 | 1.81 | 0.65 |
| 22 | 新屋新生 | 98 | 6 | 0.04 | － | － |
| 23 | 楊梅永福 | 99 | 5 | 6.88 | 0.56 | 0.07 |
| 24 | 桃園三聖 | 100 | 6 | 0.47 | － | － |
| 25 | 觀音草漯（二) | 108 | 12 | 40.13 | 4.83 | 1.13 |
| 26 | 桃園經國 | 106 | 5 | 29.25 | 6.00 | 0.91 |
| 27 | 觀音草漯（一) | 108 | 10 | 47.81 | 24.11 | － |
| 28 | 觀音草漯（六) | 109 | 6 | 45.94 | 24.12 | 0.20 |
| 29 | 觀音草漯（三) | 109 | 3 | 54.23 | 29.93 | － |
| 註：1.楊梅仁美、八德大勇等市地重劃開發案，因尚未完成財務結算，爰未列入本表。 2.本表之「道路相關設施」土地，係指非綠地、道路、鐵路、停車場、高速公路、捷運系統、廣場兼停車場等使用分區，惟作道路相關設施使用（如：停車場等）。 3.標註底色部分，係未使用地面積逾1公頃之公辦市地重劃開發案。 4.資料日期：截至113年底止。 5.資料來源：整理自桃園市公辦市地重劃成果財務狀況-第1次修正表、地政局提供資料、111至112年國土利用現況調查成果。 |  |  |  |  |  |  |

1.已完成財務結算之市地重劃開發案公（私）有土地，尚有部分土地未使用，或作為道路相關設施，使用效能過低：截至113年底止，地政局已完成財務結算之市地重劃開發案，計29件，面積1,202.69公頃，經運用QGIS與Excel等電腦輔助查核軟體，套疊及比對已完成財務結算之市地重劃開發案土地使用現況結果，尚未使用之公（私）有土地面積136公頃，其中面積逾1公頃者16件，較高者為觀音草漯（三）29.93公頃、觀音草漯（六）24.12公頃及觀音草漯（一）24.11公頃（圖1、表1），又使用分區非屬綠地、道路、鐵路、停車場、高速公路、捷運系統、廣場兼停車場等用地，惟作道路相關設施使用（如：停車場等）土地面積達29.07公頃，均有使用效能過低情事，允宜研擬善策因應，以發揮市地重劃促進土地利用與提供優質居住環境之綜效，經函請檢討改善。據復：重劃完成後，公共設施用地即點交由用地主管機關自行管理運用，另私有土地亦配回原土地所有權人依需求於符合土地使用分區管制要點規範下自行開發使用，爰重劃後土地是否閒置、低度利用，屬都市計畫初始階段即應考量範疇，後續由都市計畫規劃單位於都市計畫規劃階段納入考量，以符實際。

2.已完成財務結算之市地重劃開發案閒置或低度利用土地，亟待積極研議防止投機炒作機制：依平均地權條例第26條第1項規定：「直轄市或縣（市）政府對於私有空地，得視建設發展情形，分別劃定區域，限期建築、增建、改建或重建；逾期未建築、增建、改建或重建者，按該宗土地應納地價稅基本稅額加徵2倍至5倍之空地稅或照價收買。」經查截至113年底止，已完成4年以上之市地重劃開發案中，仍未使用公（私）有土地136公頃（表1），惟地政局未列管追蹤93至113年間完成之市地重劃開發案土地使用現況，以掌握市地重劃開發完成後之土地建設發展情形，為避免已開發完成土地淪為投機炒作工具，亟待依上開平均地權條例規定，研議防止投機炒作機制，以符合開發制度原意，經函請檢討改善。據復：為自償重劃開發成本，避免大規模擾動市場交易及影響行情，採分批逐年釋出抵費地，以降低市場炒作氛圍，另考量空地稅開徵程序冗長繁雜、稅賦不高，恐不敷行政成本，而照價收買係屬政府強制手段，涉及私有財產權保障，易遭受反彈及抗爭，爰無課徵空地稅或實施照價收買之計畫。

3.部分已完成財務結算之市地重劃開發案取得土地長期遭占用，潛存占用人拒絕返還風險：依據民法第769條規定：「以所有之意思，20年間和平、公然、繼續占有他人未登記之不動產者，得請求登記為所有人。」第772條規定：「前5條之規定，於所有權以外財產權之取得，準用之。於已登記之不動產，亦同。」經查截至113年底止，地政局完成財務結算之市地重劃案取得抵費地1,230宗，面積76.88公頃；已出售1,183宗，面積70.25公頃；尚餘47宗，面積6.63公頃，其中遭占用2宗，面積0.015公頃，雖登記後無民法時效取得所有權規定之適用，惟均遭占用10年以上，後續需使用土地時，潛存占用人拒絕返還之風險，允宜研擬善策因應，以維護機關權益，經函請檢討改善。據復：業依桃園市市有不動產被占用處理要點規定，向占用人收取使用補償金，符合時效取得地上權登記審查要點第12點規定之占有時效中斷要件。

（二）辦理區段徵收以促進土地整體開發利用，帶動地方均衡發展，及提升居家環境品質，惟已開發完成土地使用效能過低，復未就閒置或低度利用土地研議防止投機炒作機制，亟待檢討改善，以符合區段徵收開發之目的。

依內政部地政司網站所載：「區段徵收是一種自償性開發事業……就社會整體層面而言，可以促進土地整體開發利用，帶動地方均衡發展，節省政府龐大公共設施用地徵收及公共工程建設經費支出；就土地所有權人而言，土地所有權人可享有土地價值增漲，公共設施完善及居家環境品質提昇等多重效益。」經查桃園市已完成財務結算之區段徵收土地建築使用情形，核有下列情事：

圖2　區段徵收已完成財務結算且面積逾1公頃之未使用商業區土地

資料來源：整理自地政局與都市發展局提供資料，及111至112年度國土利用現況調查成果等資料。

圖3　區段徵收已完成財務結算且面積逾1公頃之未使用產業專用區土地

資料來源：整理自地政局與都市發展局提供資料，及111至112年度國土利用現況調查成果等資料。

1.已完成財務結算之區段徵收開發案公（私）有土地，仍有部分土地未使用，或作為道路相關設施，使用效能過低：截至113年底止，地政局已完成財務結算之區段徵收開發案計9件，面積1,169.19公頃，經運用QGIS與Excel等電腦輔助查核軟體，套疊及比對已完成財務結算之區段徵收開發案土地使用現況結果，尚未使用之公（私）有土地面積177.04公頃，其中面積逾1公頃者6件，較高者為高速鐵路桃園車站特定區55.68公頃、航空客貨運園區53.48公頃及機場捷運A7站地區（第一期）41.68公頃（圖2、圖3），又使用分區非屬綠地、道路、鐵路、停車場、高速公路、捷運系統、廣場兼停車場等用地，惟作道路相關設施使用（如：停車場等）土地面積26.19公頃（表2），均有使用效能過低情事，允宜研擬善策因應，以發揮區段徵收促進地方繁榮與整體發展之綜效，經函請檢討改善。據復：該府辦理開發案均以自償為原則，所辦區段徵收範圍內土地，開發成本已全數自償，爰無投入開發成本效能過低情形，另有關高速鐵路桃園車站特定區、航空客貨運園區及機場捷運A7站地區（第一期）等3案需地機關均為中央機關，該府係代辦相關區段徵收程序，就範圍內土地尚無負有處分或管理權責。

| 2.未就已完成財務結算之區段徵收開發案閒置或低度利用土地，積極研議防止投機炒作機制：監察院103內調0073專案調查研究貳、一、（十)所載：「……標售取得之可處分土地，並無限期建築使用等管制措施，致成為閒置、養地或將其作為投機炒作之標的，均核與區段徵收促進土地有效利用之政策目的悖離，允應檢討妥處。」經查截至113年底止，已完成4年以上之區段徵 表2 桃園市已完成財務結算之區段徵收土地使用現況 單位：公頃 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區段徵收 | 完成 |  | 開發面積 | 未使用地 面積 | 道路相關 設施面積 |
|  | 年度 | 月份 |  |  |  |
| 合 計 |  |  | 1,169.19 | 177.04 | 26.19 |
| 高速鐵路桃園車站特定區 | 94 | 11 | 442.43 | 55.68 | 10.21 |
| 航空客貨運園區 | 93 | 08 | 221.28 | 53.48 | 1.01 |
| 南崁藝文園區 | 95 | 11 | 16.12 | 0.20 | 0.82 |
| 八德（八德地區） | 99 | 11 | 115.84 | 9.26 | 3.21 |
| 機場捷運A7站地區（第一期） | 106 | 11 | 185.43 | 41.68 | 5.35 |
| 中路地區 | 103 | 12 | 103.91 | 8.18 | 4.77 |
| 機場捷運延伸線A22站地區 | 104 | 03 | 2.74 | 0.72 | 0.33 |
| 機場捷運A10站地區 | 109 | 03 | 33.89 | 7.84 | 0.49 |
| 機場捷運A20站地區 | 113 | 01 | 47.55 | -- | -- |
| 註：1.中壢運動公園、中原營區、機場捷運A21站地區等區段徵收開發案，因工程未完工，尚未辦理實地指界交接土地，爰未列入本表。 2.本表之「道路相關設施」土地，係指非綠地、道路、鐵路、停車場、高速公路、捷運系統、廣場兼停車場等使用分區，卻作道路相關設施使用（如：停車場等）。 3.截至113年底止，機場捷運A20站地區區段徵收開發案開發完成尚未逾1年，爰未使用與道路相關設施等土地面積，均未列入本表。 4.標註底色部分，係未使用地面積逾1公頃之區段徵收開發案。 5.資料日期：截至113年底止。 6.資料來源：整理自桃園市區段徵收成果財務狀況-第1次修正表、地政局提供資料、111至112年國土利用現況調查成果等。 |  |  |  |  |  |

收開發案中，部分公（私）有土地仍未使用約177.04公頃（表2），惟地政局未列管追蹤93至113年間完成之區段徵收開發案土地使用現況，以掌握區段徵收開發完成後土地之建設發展情形，為避免已開發完成土地淪為投機炒作工具，允依平均地權條例規定，研議防止投機炒作機制，以符合開發制度原意，經函請檢討改善。據復：配合區段徵收開發作業搬遷並領回土地之原所有權人，非屬投機炒作之認定對象；中央銀行健全房地產市場方案，控管融資取得土地之所有權人須提出具體興建計畫，並切結於一定期間內動工興建，已有督促限期建築之效；區段徵收整體開發率已達8成以上，尚無與平均地權條例第26條第1項規定建設發展未合之情形；另考量中央已推行新興開發地區選擇信用管制、實價登錄2.0修法交易資訊透明化、預售屋擴大聯合稽查等措施，爰尚無推動課徵空地稅之必要。

（三）持續提存登記儲金，以因應土地登記損害賠償，惟部分地政事務所提存不足比率偏高，允宜督促依規定辦理，俾確保受損害民眾之權益。

| 依土地法第70條第1項規定：「地政機關所收登記費，應提存百分之十作為登記儲金，專備第68條所定賠償之用。」與內政部86年4月9日台（86)內地字第8603686號函示略以，依土地法第70條規定提存之登記儲金，應予保留5年，以存儲足夠儲金，支應土地登記損害賠償之用，如未有發生損害賠償之情事，於年度結束後，將逾保留5年期限部分之登記儲金解繳公庫。另依113年度中央及地方政府預算籌編原則第3點規定略以，政府稅課外各項收入，應由各主管機關編送財政機關，由財政機關會同主計機關及各主管機關，衡酌各種增減因素與前年度決算及上年度已執行期間之收入情形，切實檢討編列。桃園市計有8地政事務所，經抽查桃園、中壢、八德及龜山等4地政事務所113年度登記規費收入分別為3億7,616萬餘元、2億 表3 桃園、中壢、八德及龜山等4地政事務所113年度提存登記儲金 單位：新臺幣萬元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地政 事務所 | 登記規費收入 （A） | 應提存數 （B=A×10％） | 實際提存數 （C） | 實際提存比率 （D=C/A×100） | 提存不足數 （E=B-C） |
| 桃園 | 37,616 | 3,761 | 2,888 | 7.68 | 872 |
| 中壢 | 26,536 | 2,653 | 1,710 | 6.44 | 943 |
| 八德 | 11,672 | 1,167 | 800 | 6.85 | 367 |
| 龜山 | 15,129 | 1,512 | 800 | 5.29 | 712 |
| 資料來源：整理自桃園、中壢、八德及龜山等4地政事務所決算書。 |  |  |  |  |  |

6,536萬餘元、1億1,672萬餘元及1億5,129萬餘元，依法應提存登記儲金金額為3,761萬餘元、2,653萬餘元、1,167萬餘元及1,512萬餘元，惟實際僅按登記規費收入預算數提存10％作為登記儲金，分別為2,888萬餘元、1,710萬元、800萬元及800萬元，提存不足數額分別為872萬餘元、943萬餘元、367萬餘元及712萬餘元，提存不足比率逾2至4成（表3）；又查上開4地政事務所111至113年度登記規費收入決算數均較預算數超收逾1成至8成，惟規費收入預算數之編列，八德及龜山等2個地政事務所113年度僅微幅調增，中壢地政事務所連續2年未調整（表4），顯未充分衡酌各種增減因素與以前年度決算情形調整預算編列數，經函請督促檢討改進。據復：已於地籍法令研討會議針對各地政事務所登記儲金提存制度研議作業規範。

| 表4 桃園、中壢、八德及龜山等4地政事務所近3年度登記規費收入預算及決算數 單位：新臺幣萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機關 年度 | 桃園地政事務所 |  |  | 中壢地政事務所 |  |  | 八德地政事務所 |  |  | 龜山地政事務所 |  |  |
|  | 預算數 | 決算數 | 比率 | 預算數 | 決算數 | 比率 | 預算數 | 決算數 | 比率 | 預算數 | 決算數 | 比率 |
| 111 | 22,387 | 31,322 | 139.91 | 16,000 | 18,624 | 116.40 | 6,600 | 9,857 | 149.35 | 6,500 | 11,311 | 174.02 |
| 112 | 27,388 | 30,884 | 112.76 | 17,100 | 21,133 | 123.59 | 7,100 | 9,807 | 138.13 | 7,504 | 8,986 | 119.76 |
| 113 | 28,888 | 37,616 | 130.21 | 17,100 | 26,536 | 155.18 | 8,000 | 11,672 | 145.91 | 8,000 | 15,129 | 189.12 |
| 資料來源：整理自桃園、中壢、八德及龜山等4地政事務所預算書及決算書。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　112年度審核報告所列地政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為保管土地徵收及市地重劃未受領補償費，已設立專戶保管並於網站設置未受領保管款專戶查詢系統，惟保管一般土地徵收未受領補償費逾15年者金額龐鉅，又查詢系統未包含未受領市地重劃補償費、差額地價等，允宜檢討改善，以保障應受領補償人權益。 |  |
| （二）為輔導繼承人申辦不動產繼承案，賡續推動守護祖產總動員專案，惟列冊管理之未辦理繼承建物棟數及面積仍較上年度增加，亟待研謀改善，以保障民眾權益及健全地籍資料管理。 |  |

伍、消防局主管

消防局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

消防局主管僅消防局1個機關，掌理預防火災、搶救災害、緊急救護、教育訓練、火災調查及災害防救規劃等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫8項，包括充實汰換救災救護車輛及裝備器材、災害搶救、緊急救護、火災預防及危險物品管理、消防訓練及調查、勤務指揮派遣及督導管考、災害防救管理、民力運用等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者2項，主要係桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程及監造服務尚未完成，及搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程監造服務尚未完成、工程尚未發包等，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8,613萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,080萬餘元，應收保留數1,499萬餘元，主要係中央補助辦理消防廳舍內部設施改善2年中程計畫工程尚未撥款，及違反消防法之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1億580萬餘元，較預算增加1,966萬餘元（22.83％），主要係違反消防法之罰鍰收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1,444萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,030萬餘元（71.31％）；減免（註銷）數108萬餘元（7.51％），主要係違反消防法之罰鍰屆滿法定收繳期限，辦理註銷；應收保留數305萬餘元（21.18％），主要係違反消防法之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數35億1,118萬餘元，決算審核結果，審定實現數32億298萬餘元（91.22％），應付保留數2億3,172萬餘元（6.60％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為34億3,470萬餘元，預算賸餘7,647萬餘元（2.18％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億7,039萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,939萬餘元（99.41％）；應付保留數100萬餘元（0.59％），主要係搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

消防局主管僅特別收入基金－桃園市消防人員安全基金1個單位，茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫僅有消防人員安全計畫1項，實施結果，因消防人員健康檢查補助等支出較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘79萬餘元，較預算賸餘1萬餘元，增加78萬餘元，主要係申請健康檢查補助人數較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）為提升危險物品資訊掌握度，加強列管高風險場所之消防安全，惟現有消防安全管理僅依賴末端使用者申報，亟待建立流向追溯機制，以強化災害風險控管能力，保障民眾生命財產安全。

圖1　危險物品流向管理流程

資料來源：整理自消防局提供資料。

桃園市為全臺工業重鎮且位處優越地理位置，聚集眾多電子、化學、機械等製造業，帶動經濟蓬勃發展，然因工廠密集、危險物品儲存比例高，潛藏公共安全風險亦隨之升高。依工廠管理輔導法第21條規定略以，工廠製造、加工使用危險物品達管制量以上之次日起10日內，應向直轄市主管機關申報；消防法第21之1條規定略以，消防指揮人員搶救工廠、儲存化學品之倉庫或儲存場所等，其管理權人應提供場所化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並指派專人至現場協助救災。按現行法規規定對危險物品之申報及資訊揭露，僅涵蓋工廠廠區內製造、加工及使用行為，惟未將廠外之倉儲據點納入管制，且管理制度多倚賴末端申報，未自進口源頭起建立流向追蹤機制（圖1），致使地方消防單位不易即時掌握危險物品全流程資訊，形成「非廠區倉儲免申報」之制度盲點，限縮消防人員之資訊權。經查市政府於113年10月修正「桃園市火災預防自治條例」擴大納管範圍，將「工廠危險物品」、「公共危險物品」、「爆裂物先驅化學物質」、「低溫冷凍倉儲」以及違章建物等高風險場所納入管制，並於114年2月由經濟發展局公告首批978家高風險工廠，要求提報消防設施及防災方案。惟本處比對消防局、經濟發展局及環境部毒性及關注化學物質資訊公開平台資料，發現三機關列管高風險工廠為672家、978家及990家，差異顯著，其中消防局未納管經濟發展局公告工廠306家，與環境部登錄之化學品運作場所存有478家落差，顯示跨機關資料整合不足情形。鑑於各管理機關列管條件不同，恐影響緊急災害應變精準度，經函請市政府釐清列管差異，並研擬建置危險物品流向追溯與跨機關資料整合機制，以提升災害風險管理效能，落實安全韌性城市之政策目標。據復：依據「桃園市火災預防自治條例」規定，高風險場所（包含公共危險物品達管制量場所）須向經濟發展局自主申報，並向消防局提報消防設施及防災改善方案，惟建立危險物品流向追溯機制，以提升資訊掌握度部分，因部分管理事項涉跨區域之全國性管理機制，市府將持續呼籲中央各管理單位，對相關進出口化學品建立流向管理機制，俾使源頭管制資訊及流向軌跡更加透明，以有效提升公共安全管理及維護。另環境保護局、經濟發展局及消防局列管場所家數差異原因為法定管制量、法定列管對象及化學物質性質不同所致，消防局現況列管672家（滾動調整），皆為實際前往現場勘查後依法列管，經濟發展局亦定期提供申報資料供現場核對，如符合列管標準即依法列管檢查。

（二）持續辦理列管工廠及倉庫建築物消防安全設備檢查，惟各管理機關列管標的存有落差，允宜研謀跨機關協作與資訊整合，以提高工廠及倉庫消防安全之掌握度，發揮消防安全設備功效及確保公共安全。

| 表1 工廠倉庫消防安全檢查統計 單位：家、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 111 |  | 112 |  | 113 |  |
|  | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 |
| 合計（A＋B＋C＋D＋E） | 9,530 | 100.00 | 10,877 | 100.00 | 11,233 | 100.00 |
| 合格（A） | 5,803 | 60.89 | 6,648 | 61.12 | 8,809 | 78.42 |
| 限期改善（B） | 2,106 | 22.10 | 1,822 | 16.75 | 1,086 | 9.67 |
| 複查合格（C） | 1,559 | 16.36 | 2,241 | 20.60 | 1,259 | 11.21 |
| 複查限改（D） | 4 | 0.04 | 7 | 0.06 | 5 | 0.04 |
| 複查舉發（E） | 58 | 0.61 | 159 | 1.46 | 74 | 0.66 |
| 註：1.「限期改善」為檢查後有須改善項目，並限期改善；「複查合格」為有開限期改善單，後來檢查合格；「複查限改」為有開限改單，後來檢查限改項目合格，但發現新的不合格項目，再次給予限改；「複查舉發」為有開限改單，後來檢查原限改項目未改善。 2.資料來源：整理自消防局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 各管理機關針對列管工廠及倉庫之法規依據及管理重點 單位：家 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理機關 | 列管家數 | 法規依據 | 管理重點 |
| 經濟發展局 | 17,064 | 工廠管理輔導法第2、6、10及21條 | 工廠登記管理、廠內危險物質申報及非法工廠稽查與輔導轉型。 |
| 消防局 | 12,547 | 消防法第13、15、20、21-1及34條 | 消防安全設備設置與檢查、公共危險物品場所申報與列管及火災應變資訊整備與救災配合。 |
| 建築管理處 | 4,920 | 建築法第2、3、25及70條 | 建築物用途是否合法（工業用、倉儲用是否依核准用途）、違章建築處理、及使用執照核發與變更用途查核。 |
| 地方稅務局 | 17,204 | 房屋稅條例第5、7及23條 | 依使用別課徵房屋稅（工廠、倉庫如實申報）、查核實際使用與課稅用途不符情況。 |
| 註：1.資料日期：截至113年12月31日。 2.資料來源：整理自全國法規資料庫、經濟發展局、消防局、建築管理處及地方稅務局提供資料。 |  |  |  |

桃園市111至113年工廠登記家數，分別為12,193家、12,268家及12,388家，呈現成長趨勢，消防局於113年度「消防業務-預防工作」科目預算編列820萬餘元，用以辦理消防安全預防，加強火災預防管理業務，達成全民防火防災目標。據該局提供111至113年度辦理工廠及倉庫建築物消防安全檢查情形，分別計檢查9,530家次、10,877家次及11,233家次，檢查合格率分別為60.89％、61.12％及78.42％，呈現上升趨勢，不合格須限期改善之比率為22.10％、16.75％及9.67％（表1），又工廠及倉庫火災發生次數為123次、108次及77次，亦呈現下降趨勢，顯示建築物消防安全檢查已有初步成效。惟查工廠及倉庫類型建築物之管理涉及經濟發展局、消防局、建築管理處及地方稅務局等機關，又各機關業務屬性與管理標準不同，致列管家數不一，以113年度上開局處列管工廠及倉庫清冊為例，經濟發展局17,064家、消防局12,547家、建築管理處4,920家、地方稅務局17,204家，顯示潛在危險場所未全面覆蓋管理，各機關資訊不一致存有整合空間（表2）。次查

圖2　營運中之倉庫

資料來源：利用Python程式導入Google金鑰帶入營運中倉庫之Google街景圖。

各機關提供列管清冊場所地址編排不一，本處經運用ChatGPT撰寫Python程式將建築管理處、地方稅務局與消防局列管面積3,000平方公尺以上之建築物地址標準化後進行模組比對，篩選出建築管理處、地方稅務局有列管，惟消防局未列管建築物分別為232處、470處，再針對地方稅務局有列管惟消防局未列管之面積達10,000平方公尺以上建築物，利用Python程式導入Google金鑰帶入Google街景圖後檢視發現，部分建築物未納入消防安全檢查範圍，高風險建築物之消防安全管理，顯未周妥覆蓋（圖2）。綜上，各機關列管基準與資料系統（地址編排方式）未臻一致，導致各機關資料間存有顯著差異，部分危險場所未納入列管對象，經函請市政府研謀強化跨機關協作與資訊整合，提升場所管理覆蓋率與消防安全之整體效能，以確保人民生命財產之安全，並參考運用內政部國家識別碼系統，標準化各管理機關所轄列管清冊地址格式，俾利資料流通比對。據復：市府已於113年10月25日修正公布「桃園市火災預防自治條例」，並成立「桃園市火災預防推動小組」定期召開會議，以提升高風險場所之管理強度與成效；又因應智慧治理與數位轉型需求，促使資料交換更加即時與數位化，已建置跨機關資料共享中臺，消防局將運用該中臺資料建構「全域智能消防安全決策系統」，整合各機關列管資訊並導入AI風險評估模型，以大數據分析作為消防安全檢查之決策依據，強化高風險場所之安檢強度與資源配置，預計於114年啟動系統建置，115年完成上線運行。另有關列管清冊差異部分因各局處列管標準不同所致，經清查後尚未列管部分將至現場確認，後續將參採內政部推動之「國家識別碼系統」建置標準化地址格式，統一資料架構與交換格式，以強化資料整合準確性與橫向協作效能。

（三）為提升緊急醫療救護效能，辦理桃園市救護雲端作業平臺轉換至消防署救急救難一站通系統計畫，鑑於履約時程將屆，允宜持續追蹤醫院端系統安裝與測試情形，並協調醫院上傳可收治能力，以因應接收院前急重症病患通報資訊及院後預作醫療處置流程安排，俾達成計畫目標。

為因應現行救護車在送醫過程中，院前預警與資料交換功能不足情形，消防局於113年10月23日參加「內政部消防署一站通系統—院前預警功能簡介與分析會議」，會議決議將桃園市救護雲端作業平臺轉換為內政部消防署推動的「緊急醫療救護智能平臺─救急救難一站通」，以

圖3　緊急醫療救護智能平臺資料傳遞流程

資料來源：整理自消防局提供資料。

即時上傳病患院前資訊、同步通知接收醫院，提前啟動院內急救機制，達成「送醫過程如同到院」之目標（圖3）。為推動系統轉換作業，消防局於114年1月17日完成系統建置委外採購案，決標金額589萬餘元，承攬內容包含系統與資料庫建置、醫院端儀表板（滿載通報功能）開發、硬體設施及平板電腦採購，分別於114年6月底及9月底前完成。經查依上開會議指示，消防局應研擬相關需求規格以提報中央，並申請智慧桃園計畫補助；衛生局則負責協調急救責任醫院同步安裝系統，並於系統完成後上傳可收治能力資訊。衛生局於113年11月通知7家醫院於114年1月前完成安裝，截至114年3月11日，其中國軍桃園總醫院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院及衛生福利部桃園醫院新屋分院等4家醫院完成安裝並進行測試，其餘醫院已完成各項作業。考量本採購案中有關一站通救護系統建置（包含資料庫與硬體環境）及平板電腦採購之履約時程為114年6月底，而醫院端儀表板（含滿載通報功能）則預計於114年9月底前完成，整體時程已接近關鍵期，本系統轉換與醫院端資訊整合為推動成功的核心要素，允宜持續追蹤急救責任醫院之系統安裝與測試情形，確保各院同步上傳可收治能力資訊，順利完成病患通報與醫療處置流程銜接，以如期達成系統轉換的整體目標，提升醫療救護效能，經函請檢討改善。據復：「緊急醫療救護智能平臺─救急救難一站通推動計畫」應用系統開發建置委外服務採購案規劃期程，114年6月基礎硬體（設備及平板電腦）辦理驗收、114年7月底第二階段署版軟體完成，進行教育訓練並請外勤分隊同仁試辦，114年10月完成第三階段擴充功能完備驗收，待一站通系統建置完成後，搭配急重症能力儀表板功能，整合患者到院前生命徵象及後送資訊，配合可攜式高階監護電擊器即時傳輸生命徵象及十二導程心電圖於APP，使後送醫院能透過急重症能力儀表板，第一時間預做準備，及早啟動院內急救團隊達成「送醫過程如同到院」之目標。

（四）持續列管轄內寺廟消防安全設備檢查，惟近3年度逾8成發生火災寺廟屬未列管對象，又部分寺廟連續2年度消防安全檢查不合格，允宜檢討改善，研議協同民政局辦理轄內寺廟消防安全聯合稽查與輔導，以降低火災造成文化資產損失風險。

依消防法第6條第1款及第2款規定，本法所定各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所，應設置並維護其消防安全設備；場所之分類及消防安全設備設置之標準，由中央主管機關

龜山區威天宮火災主殿燒毀

（圖片來源：消防局提供）

定之；消防機關得依前項所定各類場所之危險程度，分類列管檢查及複查。復依桃園市政府消防局消防安全列管對象範圍表規定，乙類場所之寺廟、宗祠列管標準為總樓板面積500平方公尺以上。另對於部分場所總樓板面積未達500平方公尺，現場為連棟建築、或具有爆竹煙火、液化石油氣者仍須列管。經查消防局111至113年度列管桃園市轄內寺廟，分別為88座、89座及91座，各該年度寺廟發生火災計有6座、2座及7座寺廟，起火原因多為電氣因素、縱火、燈燭等，其中發生火災之寺廟總樓板面積未達列管標準500平方公尺者，計有5座、2座及6座，分別占各該年度發生火災寺廟之83.33％、100％及85.71％，顯見上開3年度逾8成發生火災之寺廟為總樓板面積未達列管標準範圍，恐成為防災缺口；又上開3年度寺廟檢查不合格者，計有4座、6座及4座，間有連續2年度寺廟檢查不合者計有2座，為避免火災發生時擴大火勢延燒之速度，肇致歷史悠久之古蹟廟宇受災，文化資產損失將不可估計，允宜研議協同民政局辦理轄內寺廟消防安全聯合稽查與輔導，以降低火災造成文化資產損失風險，經函請檢改善。據復：將函請民政局提供轄內合法寺廟清冊，比對現有列管資料，並針對未列管但規模較大或現場條件疑似符合列管標準之寺廟，研議辦理聯合現場查核及輔導機制，以精進列管作業，提升消防安全整體防護層級，並減少火災造成之文化資產損失風險。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續列管工廠及倉庫建築物辦理消防安全設備檢查，惟違規裁處比率上升，允宜強化檢查及監督作為，促請違規工廠及倉庫確實改善，以發揮消防安全設備功效及保障公共安全。 |  |
| （二）為因應救災需要及降低災害損失，列管消防水源，惟消防栓損壞率逐年增加、增設之消防栓型式與設置原則不符，又部分水源不足地區未每年度辦理搶救演練，亟待研謀改善，俾確保救災能力。 |  |
| （三）復興區坡地災害頻繁，區內災害收容處所量能不足，且部分避難收容所及物資儲存處所鄰近500公尺內有坡地災害潛勢區，亟待督促研議擴增收容量能及妥適規劃檢討，並加強防災措施，以保障民眾生命財產安全。 |  |

陸、地方稅務局主管

地方稅務局主管僅地方稅務局1個機關，掌理桃園市各項稅捐稽徵事項，下設蘆竹、中壢、楊梅、大溪等4個分局，分別負責轄區內各項稅捐之稽徵及一般行政業務，以建構徵納和諧及公平合理之租稅環境為主要目標，藉由各項稅籍清查健全稅籍，即時掌握稅源、落實稽徵，建構穩定成長之稅源，並積極推動各項便捷服務措施。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括辦理各稅稽徵業務、稅務行政相關納稅服務、稅務資訊及管理、維護課稅資料完整及欠稅清理等重要施政項目，均已執行完成。

桃園市政府為推動各項智慧城市方案，提升資訊應用及服務之成效，擬定「智慧桃園推動計畫」，致力於「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」及「數位培力」四大面向，整合各機關智慧提案、擴大應用並實踐，以創新思維推動市政，其中「數位治理」係以善用數位新興科技，改善政府施政效能與決策品質效能為目標。地方稅務局為達成該計畫目標，並解決稅務案件審核作業需高度仰賴人力，且內容繁瑣，易發生人為錯誤等問題，經彙整各業務單位需求，輔以教育訓練暨推廣計畫，聘請專家指導撰寫RPA（Robotic Process Automation, 下稱RPA）自動化流程機器人，成功開發土地增值稅自用申報案件自動化等19項RPA程式，有效大幅節省人力及時間，強化內部控制，增進工作效率，實現稅務自動化。鑑於善用數位新興科技，改善施政效能與決策品質為政府共通性業務，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，有效提升政府施政效能。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數417億65萬餘元，決算審核結果，審定實現數422億3,000萬餘元，較預算增加5億2,934萬餘元（1.27％），主要係房屋標準價格調升且新建房屋陸續交屋，契稅收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數6億8,706萬餘元，配合財政部輔導民眾辦理自住房屋戶籍登記，動支第二預備金425萬元，暨軍公教員工待遇調整動支各類員工待遇準備161萬餘元，合計6億9,293萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億8,233萬餘元（98.47％），決算審定數為6億8,233萬餘元，預算賸餘1,059萬餘元（1.53％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

（三）重要審核意見

1.積極辦理房屋稅稅籍及使用情形清查作業，惟部分新建或增建，未適時釐正房屋稅籍，亟待強化清查作業，以掌握稅源。

尚無房屋稅籍之建物

註：1.該建物高度約10公尺，占地約330平方公尺，惟無房屋稅籍。

2.資料來源：摘自Google Map街景圖。

依房屋稅條例第6條之1規定，房屋稅以每年2月之末日為納稅義務基準日，由當地主管稽徵機關按房屋稅籍資料核定，新建、增建或改建房屋，於當期建造完成者，按月比例計課，未滿1個月者不計。財政部69年7月16日台財稅第35758號函釋，房屋稅係以附屬於土地之各種房屋及有增加該房屋使用價值之建築物為課徵對象，無照違章建築房屋自不例外。查地方稅務局辦理113年度房屋稅籍及使用管理情形清查作業，經財政部評比為甲組第2名，惟依該局提供之房屋稅籍主檔及建築管理處提供之使用執照清冊，與桃園市政府資料開放平台之桃園市門牌位置坐標資料，結合成「桃園市房屋稅籍圖資」，再與內政部國土測繪中心（下稱國土測繪中心）提供之「桃園市電子地圖加值分棟建物框」進行空間套疊比對，核有340筆建物尚無房屋稅籍，及219筆房屋雖有房屋稅籍，惟建物測量高度大於房屋稅核定高度等異常情事，經函請查明妥處。據復：已全數列為管制案件，刻正逐案清查中。

2.積極精進地價稅稅籍及使用情形清查作業，經中央評定甲組第1名，成績優異，惟部分課徵田賦之土地移作商業、住宅及倉儲等其他用途，未依規定課徵地價稅，有待賡續釐正補徵，以維護租稅公平。

課徵田賦之土地供非農業使用情形

註：1.該筆土地全部課徵田賦，面積4,154平方公尺，惟非農業使用面積為4,061平方公尺。

2.資料來源：摘自Google Earth Pro影像圖。

4,061M²

依土地稅法第14條規定，已規定地價之土地，除課徵田賦者外，應課徵地價稅；同法第16條規定，地價稅基本稅率為10‰。另依財政部79年6月18日台財稅第790135202號函示，課徵田賦之農業用地，在依法辦理變更用地編定或使用分區前，變更為非農業使用者，應自實際變更使用之次年期起改課地價稅。查地方稅務局辦理113年度地價稅籍及使用管理情形清查作業，經財政部評比為甲組第1名，惟依該局提供地價稅主檔，運用電腦軟體Python篩選宗地面積全部或50％以上課徵田賦之地價稅檔，與國土測繪中心提供桃園市地籍圖結合，產製「宗地面積全部課徵田賦圖資」及「占宗地面積50％以上課徵田賦圖資」，再與國土測繪中心提供之「112年度國土利用現況調查成果圖資」，進行空間套疊分析，輔以Google Earth Pro衛星影像確認，並排除該局於111至112年查復本處，審認尚符農業用途使用之農地後，核有全部面積課徵田賦土地，部分供商業、混合住宅、製造業、倉儲等非農業使用計1,875筆（面積314萬5,922平方公尺），或已改課地價稅，惟改課面積小於實際非農用面積計595筆，經函請查明妥處。據復：已全數列為管制案件，刻正逐案清查中。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善者1項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表1□112年度審核報告所列地方稅務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.為維護租稅公平及抑制房產投機炒作，按持有非自住之住家用房屋戶數課以差別稅率，並積極辦理房屋稅籍及使用情形清查作業，惟房屋標準價格及地段率之評定未臻妥適，且清查作業存有疏漏，影響房屋稅稅基努力度考評成績，亟待研謀改善，以促進稅基合理化，增裕庫收。 | 因房屋稅稅籍清查作業仍待強化，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 2.積極辦理地價稅籍清查作業，部分田地、公設地、公有地及自用住宅用地，已移作商業、製造業或露營場等用途使用，惟未依規定改課或補徵地價稅，允宜檢討改善，以維護租稅公平。 | 因地價稅稅籍清查作業存有疏漏，改善成效未如預期，業再綜合研提審核意見詳「（三）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 積極發展自動化流程機器人（RPA），運用科技實現稅務自動化，有效減少人力及提升作業精準度，惟部分業務尚未導入自動化流程，亟待擴展運用範圍，降低人工錯誤之作業風險，增進工作效能。 |  |

柒、教育局主管

教育局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

教育局主管包含教育局、家庭教育中心及市立圖書館等3個機關，掌理桃園市教育行政、推展家庭教育及典藏與共享圖書資訊等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫12項，包括穩健推動12年國民基本教育、增設公共化幼兒園、打造優質教育環境、推廣藝文及終身教育、推動衛生教育及營養午餐、強化家庭教育知能及圖書館分館建置工程等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者3項，主要係教育部國教署補助新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建計畫工程尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數131億2,969萬元，決算審核結果，審定實現數126億792萬餘元，應收保留數3億7,321萬餘元，主要係中央依計畫執行情形覈實撥付；合計決算審定數為129億8,114萬餘元，較預算減少1億4,854萬餘元（1.13％），主要係計畫型補助款核定金額未如預期。

2.以前年度歲入轉入數計3億8,914萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億8,865萬餘元（99.87％）；減免（註銷）數48萬餘元（0.13％），主要係教育部補助辦理各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫，依實際執行情形撥款。

3.歲出預算數563億8,670萬餘元，決算審核結果，審定實現數545億6,700萬餘元（96.77％），應付保留數8億7,757萬餘元（1.56％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為554億4,457萬餘元，預算賸餘9億4,212萬餘元（1.67％），主要係因舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼與年改優惠存款差額利息補貼及月退休金節省經費挹注退撫基金，依實際業務需求覈實支應。

4.以前年度歲出轉入數計7億893萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億893萬餘元（100.00％）。

二、附屬單位決算非營業部分

教育局主管僅特別收入基金－桃園市地方教育發展基金1個單位（含桃園市政府教育局、桃園市屬各級學校及幼兒園等274個分基金），茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等8項，實施結果，計有高中及高職教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等7項，或用人費用依實際執行狀況覈實支應及退休金覈實發放；或依業務實際需求支用及中央補助計畫經費覈實支應；或校舍新（增）建工程等進度未如預期，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀3億8,146萬餘元，較預算短絀14億9,347萬餘元，減少11億1,200萬餘元，約74.46％，主要係一般行政管理計畫依實際執行狀況覈實支應。

三、重要審核意見

（一）因應少子女化管控學校教師員額，並率先六都支付代理教師全年薪資，惟偏遠地區學校代理教師比率偏高，又部分學校由代理教師擔任導師或行政職務比率偏高，允宜研謀改善，以維師資穩定與學生受教權益。

| 表1 代理教師人數占編制教師員額比率 單位：％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類型 |  | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
| 合計 |  | 13.51 | 13.19 | 10.59 |
| 高中 |  | 16.19 | 15.54 | 14.59 |
| 國中 |  | 7.87 | 7.96 | 8.16 |
| 國小 |  | 15.57 | 15.02 | 11.17 |
| 偏遠 地區 | 高中 | 53.33 | 54.17 | 59.09 |
|  | 國中 | 45.14 | 47.18 | 26.49 |
|  | 國小 | 18.70 | 19.92 | 19.75 |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |

| 表2 113學年度代理教師擔任導師比率達（逾）半數之學校 單位：班、人、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 類型 | 學校名稱 | 班級數 （A） | 由代理教師 擔任導師人數 （B） | 由代理教師 擔任導師比率 （B/A×100） |
| 1 | 偏遠 | 永安國中 | 10 | 9 | 90.00 |
| 2 | 偏遠 | 樹林國小 | 6 | 5 | 83.33 |
| 3 | 偏遠 | 羅浮高中 | 9 | 7 | 77.78 |
| 4 | 非山非市 | 三坑國小 | 6 | 4 | 66.67 |
| 5 | 特殊偏遠 | 光華國小 | 6 | 4 | 66.67 |
| 6 | 偏遠 | 百吉國小 | 7 | 4 | 57.14 |
| 7 | 一般 | 楊梅國中 （秀才分校） | 9 | 5 | 55.56 |
| 8 | 偏遠 | 觀音國中 | 12 | 6 | 50.00 |
| 9 | 非山非市 | 美華國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 10 | 非山非市 | 大坡國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 11 | 非山非市 | 頂社國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 12 | 非山非市 | 富林國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 13 | 偏遠 | 龍壽國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 14 | 特殊偏遠 | 義盛國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 15 | 特殊偏遠 | 長興國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 16 | 特殊偏遠 | 巴崚國小 | 6 | 3 | 50.00 |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |

按臺灣永續發展目標第4項核心目標：確保全面、公平及高品質教育，其中第4.1及4.5項具體目標，分別為確保學生獲得基本學力及確保弱勢孩童接受各階段教育。經統計截至113年底止，桃園市政府所屬各級學校共263校（高中18校、國中60校及國小185校），編制教師員額15,771人，實際聘用15,752人，其中合格專任教師14,082人、代理教師1,670人（占編制教師員額之10.59％）。經查教師員額配置情形，核有：1.依國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則第3條第2項及第4條第2項規定，國民小學及國民中學得視需要，在不超過全校教師員額編制數8％範圍內，將專任員額控留，改聘代理教師、兼任、代課教師、教學支援工作人員或輔助教學工作之臨時人員。據統計桃園市嬰兒出生數由108年度之22,841人下降至113年度之16,972人，呈逐年下降趨勢，少子女化情形嚴重，各級學校教師面臨減班超額壓力，教育局為避免日後超額之處理，經以聘用代理（課）教師控留實缺，以因應日後消化教師超額，並自111學年度第2學期率先六都支付代理老師12個月薪資，惟桃園市111至113學年度高中、國中及國小代理教師占編制教師員額平均比率，分別為13.51％、13.19％及10.59％，其中國中小超逾範圍（8％），尤以偏遠地區學校代理教師占編制教師員額之比率更高，其中高中之占比約近6成（表1），除顯示國中小多已超過教師員額總編制數8％之規範外，並確有集中在偏遠地區學校之情形；2.113學年度桃園市高中、國中及國小班級數計8,321班，由代理教師擔任導師者計349人，約占班級數之4.19％，其中代理教師擔任導師之比率達（逾）半數以上者，計有16校（表2）；另代理教師兼任行政職務者計304人，約占各級學校行政職務人數之7.94％，其中計有5校代理教師兼任行政職務人數占該校行政職務人數之比率達（逾）半數以上（表3）等情事，亟待補足專任教師師資量能，以維護學生受教權益，經函請檢討改善。據復：1.每年均積極辦理評估學校缺額，鼓勵學校透過教師甄選及公費生分發作業等，補足學校專任教師師資量能，惟考生有自由選填志願及選擇

| 表3 113學年度代理教師兼任行政職務占比達（逾）半數之學校 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 類型 | 學校名稱 | 行政職務人數 |  |  | 由代理教師 兼任行政職務 比率（B/C×100） |
|  |  |  | 由正式教師 兼任行政職務 （A） | 由代理教師 兼任行政職務 （B） | 合計 （C=A＋B） |  |
| 1 | 一般 | 仁美國中小（國小） | 2 | 4 | 6 | 66.67 |
| 2 | 非山非市 | 內柵國小 | 2 | 3 | 5 | 60.00 |
| 3 | 偏遠 | 永安國中 | 6 | 6 | 12 | 50.00 |
| 4 | 非山非市 | 東明國小 | 3 | 3 | 6 | 50.00 |
| 5 | 偏遠 | 樹林國小 | 2 | 2 | 4 | 50.00 |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

是否報到之權利，爰偏遠地區學校不足額錄取情形嚴重，未來將持續評估班級數及退休教師數等影響因素，並以代理教師比率較高之學校優先開缺，期補實專任教師缺額且逐年降低代理教師比率；2.已建請教育部繼續提高相關教育人力編制，並積極辦理教師甄選及公費生分發作業，以補足學校專任教師缺額。另針對行政工作業務人力負擔，以減授課機制（如學務人力專案減課）提升專任教師兼任行政意願，未來持續鼓勵學校透過教師甄選，降低代理教師與渠等兼任行政及導師職務之比率，維護學生學習及受教權益。

（二）積極拓展平價教保服務，公共化幼兒園實施收托率已逾6成，惟公共化幼兒收托供需量能有失均衡，允宜研謀改善，適時調整供給量能，以增加平價就學機會。

| 表4 各類幼兒園實際收托人數情形 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學 年 度 | 實際收托數 |  |  |  |  | 2至6歲（未 滿）幼兒數 （B） | 2至6歲（未 滿）幼兒入園率 （A/B）×100 | 公共化及準公共幼 兒園收托人數比率 （a+b）/A×100 |
|  | 合計 （A） | 公共化 （a） | 準公共 （b） | 職場互助 教保服務 中心 | 私立 |  |  |  |
| 111 | 62,925 | 16,869 | 20,600 | 310 | 25,146 | 83,240 | 75.59 | 59.55 |
| 112 | 62,801 | 16,887 | 20,776 | 416 | 24,722 | 82,366 | 76.25 | 59.97 |
| 113 | 65,213 | 19,067 | 22,871 | 429 | 22,846 | 78,144 | 83.45 | 64.31 |
| 註：1.公共化包含公立及非營利幼兒園。 2.資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

為減輕家庭育兒負擔，加強6歲以下學齡前幼兒的教育與照顧，積極配合行政院推動「我國少子女化對策計畫」及「0-6歲國家一起養」政策，以實踐「平價教保持續擴大」、「就學費用再降低」、「育兒津貼達加倍」等三大策略，達到0-6歲的全面照顧，以奠定我國未來人力基礎。113年度桃園市公共化幼兒園新設3園（計13班），並增設15班，可收托人數合計增加661人，合計投入2億9,941萬元（中央補助款2億3,258萬餘元及地方自籌款6,682萬餘元）。經統計111至113學年度桃園市2至6歲（未滿）幼兒入園率，自75.59％提升至83.45％，增加7.86個百分點，公共化及準公共幼兒園收托人數比率，自59.55％提升至64.31％，增加4.76個百分點（表4），惟公共化幼兒園113學年度2歲專班一般生首次登記人數4,744人，錄取人數1,567人，錄取率僅33.03％，其中桃園區、中壢區、八德區、龜山區及大溪區等5個行政區錄取率均低於平均值，顯示2歲專班之供給量能尚不足以支應家長需求。另3至6歲（未滿）一般生首次登記人數6,017人，錄取人數3,316人，錄取率55.11％，其中中壢區、八德區、楊梅區、龜山區及大園區等5個行政區錄取率低於平均值（表5），顯見桃園市公共化幼兒收托

| 供需 表5 113學年度公共化幼兒園收托情形 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 行政區 | 2至3歲（未滿）幼兒（2歲專班） |  |  | 3至6歲（未滿）幼兒 |  |  |
|  | 一般生 首次登記 （A） | 一般生 首次錄取 （B） | 錄取率 （B/A×100） | 一般生 首次登記 （C） | 一般生 首次錄取 （D） | 錄取率 （D/C×100） |
| 合計 | 4,744 | 1,567 | 33.03 | 6,017 | 3,316 | 55.11 |
| 桃園區 | 906 | 240 | 26.49 | 1,374 | 775 | 56.40 |
| 中壢區 | 864 | 252 | 29.17 | 1,113 | 555 | 49.87 |
| 平鎮區 | 355 | 150 | 42.25 | 555 | 350 | 63.06 |
| 八德區 | 427 | 100 | 23.42 | 481 | 255 | 53.01 |
| 楊梅區 | 481 | 206 | 42.83 | 537 | 271 | 50.47 |
| 蘆竹區 | 330 | 113 | 34.24 | 336 | 196 | 58.33 |
| 龜山區 | 627 | 161 | 25.68 | 708 | 322 | 45.48 |
| 龍潭區 | 156 | 81 | 51.92 | 196 | 156 | 79.59 |
| 大溪區 | 76 | 25 | 32.89 | 146 | 100 | 68.49 |
| 大園區 | 224 | 77 | 34.38 | 315 | 169 | 53.65 |
| 觀音區 | 218 | 116 | 53.21 | 112 | 66 | 58.93 |
| 新屋區 | 72 | 43 | 59.72 | 144 | 92 | 63.89 |
| 復興區 | 8 | 3 | 37.50 | － | 9 | -- |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

量能有失均衡，亟待深入分析各行政區之收托需求，於公共化量能尚有不足地區，適足調整供給量能，以縮小供需失衡狀況，落實增加平價就學機會，減輕家長育兒負擔等情事，經函請檢討改善。據復：114學年度規劃再增加43班，共計200班，其中龜山區增設1班、大溪區增設8班、桃園區增設4班、中壢區增設8班、八德區增設3班；就公共化幼兒園3至5歲班量能不足之地區持續盤點學校餘裕空間及公有土地以增班設園，以減輕家長經濟負擔。

（三）為培育具有優異藝術才能之學生設立藝術才能班，惟其額外收費收支管理未納入學校帳務體系處理，允宜審慎研議通盤檢討改善，督促學校確實依規定辦理收費審議、公告與列帳程序，俾符合法規精神並保障家長及學生權益。

| 表6 桃園市高級中等以下學校近2學期藝才班額外收費存入帳戶情形 單位：校、新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 校數 | 合計 （D=A＋B＋C） | 存入學校專戶 |  | 存入家長會帳戶 |  | 存入私人帳戶 |  |
|  |  |  |  | 金額 （A） | 比率 （A/D×100） | 金額 （B） | 比率 （B/D×100） | 金額 （C） | 比率 （C/D×100） |
| 合 計 |  |  | 22,437,531 | 17,076,739 | 76.11 | 1,045,500 | 4.66 | 4,315,292 | 19.23 |
| 112學年度 第2學期 | 小計 | 17 | 11,124,873 | 8,330,989 | 74.89 | 588,500 | 5.29 | 2,205,384 | 19.82 |
|  | 高中 | 4 | 1,280,818 | 105,036 | 8.20 | － | － | 1,175,782 | 91.80 |
|  | 國中 | 9 | 7,710,714 | 6,362,612 | 82.52 | 318,500 | 4.13 | 1,029,602 | 13.35 |
|  | 國小 | 4 | 2,133,341 | 1,863,341 | 87.34 | 270,000 | 12.66 | － | － |
| 113學年度 第1學期 | 小計 | 18 | 11,312,658 | 8,745,750 | 77.31 | 457,000 | 4.04 | 2,109,908 | 18.65 |
|  | 高中 | 4 | 1,309,275 | 128,035 | 9.78 | － | － | 1,181,240 | 90.22 |
|  | 國中 | 10 | 7,973,405 | 6,758,737 | 84.77 | 286,000 | 3.59 | 928,668 | 11.65 |
|  | 國小 | 4 | 2,029,978 | 1,858,978 | 91.58 | 171,000 | 8.42 | － | － |
| 資料來源：整理自教育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

為培育具有優異藝術才能之學生，施以專業性藝術教育，輔導其適性發展，以培植多元之藝術專業人才，桃園市計有30校高級中等以下學校共設立音樂、舞蹈及美術班等藝術才能班（下稱藝才班）計106班，其中較普通班額外收費者，112學年度第2學期及113學年度第1學期分別計有17校及18校，總收入2,243萬餘元，其中存入學校專戶1,707萬餘元（76.11％），存入家長會帳戶104萬餘元（4.66％），存入私人帳戶431萬餘元（19.23％）（表6）。經查額

外收費管理情形，核有：1.教育部93年7月7日訂頒高級中等學校向學生收取費用辦法第3條立法說明，代收代辦費應依據行政院主計處所訂定之普通公務單位會計制度之一致規定第34條規定：「各機關之暫收、保管、代收款及保證金等項，均應存入國庫，其屬代收部分之支付，均應與原委託事項相符，非經原委託機關之同意不得移作他用，如有賸餘毋需退還者，應以雜項收入繳庫。」辦理；市政府113年9月27日訂定之桃園市國民中小學雜費及代收代辦費收支辦法第6條規定略以，學校收取費用應依本辦法規定收費，其收支帳目，除另有規定外，應切實按會計程序列帳，並依會計相關規定辦理；會計法第58條規定略以，會計人員非根據合法之原始憑證，不得造具記帳憑證；非根據合法之記帳憑證，不得記帳。經查額外收費之學校，計有南崁高中、中興及東興國中、復旦國小等4校額外收費非存入學校專戶，而係存入家長會帳戶或私人帳戶，核與上開會計制度之一致規定各機關之暫收、保管、代收款及保證金等項，均應存入國庫不符；又僅復旦國小1校使用憑證黏存單，其他3校則使用收支明細表，亦核與會計法及一般會計手續不符；2.依「高級中等學校向學生收取費用辦法」及「桃園市高級中等學校向學生收取費用補充規定」內容，訂有代辦費收取會議之組織及運作章則擬訂、（實際出席）代表組成、會議紀錄、費用收據及相關資料保存情形等，其中應公告部分，經本處就學校網站公告情形查核結果，發現額外收費之4所學校中，或未公告前一學年度各項收費項目、用途及數額（平鎮及南崁高中），或未於收費前公告（平鎮高中），或未（按時）公告收支情形（武陵、桃園、平鎮及南崁高中），或公告內容未包含藝才班額外收費項目（武陵及南崁高中）等未合上開規定情事；3.桃園市公私立國民中小學112學年度學雜費暨各項代收代辦費收取基準應行注意事項明定各國民中小學收費應照收取基準及該注意事項之規定辦理，學校得依學生之自願，代收代辦午餐費差額（私立學校）、教科書書籍費、學生寄宿費、交通車費（私立學校）；可依照每學期之收費基準，代收代辦學生家長會費及學生團體保險費；不得另行巧立名目收費及自行決定代收代辦項目。查112學年度第2學期藝才班額外收費國中小計13校，係各該校自行訂定收取，與上開不得自行決定代收代辦項目規定有間。又依113年9月27日公告施行「桃園市國民中小學雜費及代收代辦費收支辦法」，學校雖可收取其他代收代辦費用，惟相關收取項目及金額應經學校召開行政會報或校務會議，並邀請家長會長或家長會授權之代表參與討論，決議通過後始可收費，113學年度第1學期額外收費之國中小計14校，僅大成國小1校經校內行政會議審議通過等情事，經函請檢討改善。據復：該局業於114年6月5日以桃教特字第1140049645號函知設有藝才班學校，有關額外收費處理情形，應確實依相關規定進行改善。

（四）積極辦理館藏充實計畫，惟部分圖書館基本館藏藏書不足及年度增加館藏未達標準，推廣活動量能等多項閱讀指標尚待提升；部分場地設施間有低度利用或閒置情形，允宜積極行銷場地設施之運用，並研謀充實豐富館藏，強化閱讀推廣服務，培養全民閱讀風氣。

| 表7 113年度各直轄市圖書館重要統計指標 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市 重要統計指標 | 全國 | 臺北市 | 新北市 （註1） | 桃園市 | 臺中市 （註1） | 臺南市 | 高雄市 |
| 圖書及非書資料收藏數（萬餘冊） |  | 947 | 1,006 | 632 | 714 | 550 | 774 |
| 全年推廣活動（場次） |  | 18,194 | 15,748 | 36,209 | 23,378 | 9,823 | 25,381 |
| 全年推廣活動人次（萬餘人次） |  | 298 | 1,014 | 954 | 702 | 1,467 | 959 |
| 每人借閱量（冊） | 5.47 | 5.17 | 6.99 | 6.89 | 6.41 | 6.20 | 6.73 |
| 東南亞新移民擁書量（冊） | 1.60 | 3.15 | 1.13 | 1.03 | 2.79 | 1.05 | 3.22 |
| 每人電子書借閱量（冊） | 0.85 | 1.43 | 0.77 | 2.07 | 0.67 | 0.36 | 0.61 |
| 全年電子資料平均使用（人次） | 0.86 | 0.03 | 1.44 | 0.23 | 2.11 | 0.06 | 0.36 |
| 註：1.新北市及臺中市數據不包含國立圖書館數據。 2.資料來源：整理自國立公共資訊圖書館網站資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

市立圖書館為提升圖書館服務品質，持續推動館藏充實計畫及各項閱讀推廣服務，打造閱讀城市。截至113年底止，市立圖書館各類館舍計總館1所、分館40所，館藏量632萬餘冊。經查圖書館營運管理執行情形，核有：1.依圖書館設立及營運標準第8條、第13條及附表2（館藏發展基準）規定略以，直轄市立圖書館分館之基本藏量，應於該標準發布日（105年8月11日）起5年內達到至少應有3萬冊（件）之基準。惟截至113年底止，山德、南崁及山腳等3所分館館藏未達上開至少應有3萬冊（件）之規定，另據國立公共資訊圖書館網站公開之國內公立公共圖書館113年縣市重要統計指標顯示，桃園市「圖書及非書資料收藏數」為632萬餘冊，僅高於臺南市550萬餘冊；「全年推廣活動場次」36,209場次，於六都排名第1，惟「全年推廣活動人次」為954萬餘人次，居六都第4（表7）；又依該網站統計資料分析，東南亞新移民人口數，近5年度（109至113年度）桃園市均為全國第2高，且東南亞新移民人口數由109年底之21,261人逐年增加至113年底止之23,903人，113年度桃園市「東南亞新移民擁書量」1.03冊，低於同期全國平均值1.60冊；另「全年電子資料平均使用人次」0.23人次，低於全國平均值0.86人次，亟待充實多元文化相關圖書及拓展數位閱讀人口；2.圖書館為有效利用各場地設施（包含研習教室、會議室、多功能及多媒體教室等），訂定桃園市藝文場地使用收費標準，對外開放民眾登記使用。經統計本館及所屬分館依上開收費標準開放民眾使用場地者，計有中壢、龍岡、平鎮、龍潭、新屋、大園、龜山、康莊等分館及兒童玩具館共9所，惟其中中壢、龍岡、平鎮、龍潭、新屋及大園分館等6所場地設施，全年度使用率（民眾登記使用及各分館自辦活動合計所使用天數占開放天數之比率）均未及5成，存有低度利用或閒置情形等情事，經函請檢討改善。據復：1.山德、南崁及山腳等3所分館，考量樓地板載重應符合之公共安全規定，已無空間再新增書架；「東南亞新移民擁書量」低於同期全國平均值，將持續編列預算採購多元文化圖書，另有關推廣活動量能等多項閱讀指標部分，將加強教育推廣活動以提升閱讀；2.將加強宣傳與推廣，並積極規劃更為多元豐富之主題，加強官網及海報等宣傳管道，提升閱讀推廣活動能見度，鼓勵更多民眾使用館舍場地，以提升場館使用率；另為維護讀者良好閱讀環境，部分館舍擬逐年編列經費，增設隔音設備，以提高租借使用意願。

（五）持續辦理學校校舍耐震能力改善，惟部分校舍或有耐震疑慮而未完成補強作業，或劣化潛能較高而未增加檢視維修頻率，且部分私立學校校舍未確實控管等情，亟待研謀改善，俾確保教學安全。

圖1　桃園市校舍耐震能力調查

單位：棟

註：1.依教育部公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫，89年以後興建之校舍，無須辦理評估。

2.變更使用含拆除、重建、移轉、遷址、閒置或低密度（暫停）使用。

3.私立高中包括缺乏評估補強紀錄22棟、應補強未有補強紀錄3棟。

4.資料來源：整理自高級中等以下學校校舍管理系統資料。

| 依歷年來地震災損資料均指出臺灣學校校舍為破壞最嚴重之建築物分群，經統計桃園市政府轄管校舍棟數計2,230棟（不含大學及國立高中），其中屋齡逾25年計有1,616棟，有鑑於校舍結構強度及耐震能力係隨屋齡增長或環境因素影響而逐年遞減，學校校舍之耐震能力及改善狀況至關重要。經查113年底止，學校校舍耐震能力改善執行情形，核有：1.依據建築法第77條之1規定略以，為維護公共安全，供公眾使用之原有合法建築物，其構造不符現行規定者，應令其改善或改變其他用途。教育局自99年起辦理學校校舍耐震能力改善作業，並於教育部建置之高級中等以下學校校舍管理系統進行記錄列管，查依系統資料顯示，桃園市列管校舍計公立學校2,073棟、私立學校157棟，合計2,230棟（圖1），使用中校舍雖大部分已完成改善，惟公立學校尚有部分校舍經評估存有耐震疑慮而未完成補強作業者計26棟（市立高中2棟、公立國中小18棟及公立幼兒園6棟校舍，表8）；2.桃園市轄內非營利幼兒園計有35間，雖使用之校舍皆為公有建物，惟未納入系統列管，亦未掌握其耐震安全；3.近年歷經池上地震及花蓮地震，桃園市轄內學校校舍通報造成財損案件計51件，主要損壞情形為結構物破壞（混凝土產生裂縫掉落或鋼筋外露等）及磁磚剝落破損，恐影響校舍使用壽命及師生安全，允應增加檢視維修頻率；4.依據內政部107年2月21日修訂建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定略以，於108年7月1日起私有公眾使用建築物需辦理公共安全檢查簽證及申報。經教育部108年及109年陸續函請各市縣政府調查私立學校校舍之耐震能力，惟截至113年底止，查系統內桃園市列管私立學校校舍計157棟，其中私立高中校舍缺乏相關評估補強紀錄且使用中之校舍計22棟、應補強而未有補強紀錄者3棟，存有安全疑慮等情事，經函請檢討改善。據復：1.有關耐震疑慮而未完成補強作業之校舍，預計於114年度完成建築物耐 表8 桃園市公立學校存有耐震疑慮之校舍 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 學校名稱 | 建物名稱 | 興建 年度 | 耐震能力 |  |
|  |  |  |  | 初評Is | 詳評CDR |
| 1 | 平鎮高中 | 第二棟 | 89 | 94.71 | 0.77 |
| 2 | 新屋高中 | 勤學樓 | 93 | 75.03 | － |
| 3 | 中壢國中 | 連絡走道 | － | 57.26 | － |
| 4 | 大竹國中 | 體育器材室 | － | 98.12 | － |
| 5 | 竹圍國中 | 單身宿舍2 | 72 | 93.80 | － |
| 6 | 霞雲國小 | 廁所 | － | 77.75 | － |
| 7 | 四維國小 | 宿舍 | － | 99.17 | － |
| 8 | 霄裡國小 | 教師宿舍 | 41 | 23.03 | － |
| 9 | 僑愛國小 | 宿舍1 | 47 | 58.29 | － |
|  |  |  |  | 67.94 | － |
| 10 | 龍岡國小 | 平樓 | 50 | 93.70 | － |
| 11 | 新興國小 | 西側棟 | 59 | 99.24 | － |
| 12 | 埔心國小 | 宿舍1 | 64 | 86.79 | － |
| 13 | 高原國小 | 敬學樓 | 64 | 82.19 | 0.90 |
| 14 | 德龍國小 | 八德社區活動中心 | 67 | 92.56 | － |
| 15 | 龍岡國小 | 勇樓 | 69 | 60.94 | 0.98 |
| 16 | 龍源國小 | 宿舍 | 87 | 88.44 | － |
| 17 | 文欣國小 | 創新樓 | 92 | 77.48 | － |
| 18 | 三坑國小 | 二期B | 92 | 77.16 | 0.41 |
| 19 | 中平國小 | 第四棟 | 93 | 85.27 | － |
| 20 | 龜山國小 | B棟培英樓 | 99 | 99.97 | － |
| 21 | 新屋幼兒園 | 永安分班 | － | 95.34 | － |
| 22 | 大園幼兒園 | 大園區公有零售市場 | － | 96.34 | － |
| 23 | 平鎮幼兒園 | 幼兒園 | － | 79.14 | 0.75 |
| 24 | 龍潭幼兒園 | 佳安分班 | － | 47.17 | 0.49 |
| 25 | 龍潭幼兒園 | 中正分班 | － | 92.40 | 0.82 |
| 26 | 桃園幼兒園 | 南門分班 | － | 99.78 | 0.66 |
| 註：1.依內政部「建築物耐震設計規範及解說」各級學校校舍屬第三類建築物，經耐震能力初步評估Is值應大於100。 2.詳細評估CDR值低於1者，需進行補強或整建。 3.資料來源：整理自高級中等以下學校校舍管理系統資料。 |  |  |  |  |  |

震詳細評估，於115年度依評估建議辦理後續相關事宜；2.已函請非營利幼兒園之管理單位，確認建物耐震能力，並至校舍管理系統登錄校舍資料；3.已函請各學校增加校舍檢視頻率，惟建築結構安全性與使用性隨屋齡增長而逐年下降（如校舍漏水易導致鋼筋鏽蝕、混凝土劣化或磁磚剝落等問題），非補強經費全部涵蓋，爰持續爭取相關預算，以協助學校持續對校舍進行改善工作；另針對降低磁磚剝落之風險，除請學校增加檢視頻率外，並建議外聘專家學者協助會勘檢視，及於辦理相關工程時，減少牆面使用磁磚，以其他妥適材料替代；4.已完成耐震評估或補強作業者計9棟，並於系統建立耐震資料，其餘校舍將持續追蹤及督促改善，並作為相關經費補助之參考。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表9）。

表9　112年度審核報告所列教育局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）因應雙薪家庭托育需求開辦課後照顧服務班，惟其服務涵蓋率未達經濟合作暨發展組織（OECD）訂定之標準，又學校辦理兒童課後照顧服務之家長意願調查，未重視家長下班接送需求，允宜研謀提升課後照顧服務量能，並細究學校未能配合家長下班時間之原由，適時提供兒童課後生活照顧，以達成支持婦女婚育及使父母安心就業之政策目標。 |  |
| （二）積極推動雙語教學，惟仍有多數非山非市及偏遠地區學校未獲得資源挹注，且績效評估機制未臻完善，允宜深入瞭解學校推行之困境，並研謀建置完善評估機制，協助建構堅實共好之雙語學習環境。 |  |
| （三）積極清查校園無障礙設施設備，惟部分學校設置現況與清查結果不符，亟待借鏡監察院糾正教育部之前例，落實清查工作，以充分瞭解校園無障礙環境全貌，並營造校園無障礙友善環境。 |  |
| （四）配合教育部推動中小學數位學習精進方案，惟現行學習成效評估機制未能引導資訊科技融入教學及數位學習，又部分學校完成教師基本數位能力培訓比率未達預期標準，且各校間之人機比及學習載具管理系統納管比率差異甚巨，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。 |  |

## 捌、文化局主管

文化局主管包括文化局、藝文設施管理中心、市立大溪木藝生態博物館及市立美術館等4個機關，掌理各項文化藝術之傳承與發展、文化資產之保存與維護、展演活動之推廣與交流、大溪木藝之傳承與創新、桃園藝術之發展與傳承等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫8項，包括推動文化發展、營造優質展演藝術環境、推動文化資產保存及活用、歷史空間活化再造、推動文化設施整修建計畫、傳承及推動閩南文化、發揮藝文館舍功能、打造優質大溪文化廊道及深耕桃園視覺藝術發展等重要施政項目，均尚在執行，主要係桃園市立美術館興建工程及八塊厝民俗藝術村周邊館舍（E1、E2、E4、大隊部）修復及再利用工程尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數3億5,714萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,501萬餘元，應收保留數9,763萬餘元，主要係中央補助辦理美術館新建工程款項，依執行進度撥款；合計決算審定數為3億7,265萬餘元，較預算增加1,550萬餘元（4.34％），主要係廠商違約賠償收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億3,004萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,999萬餘元（92.27％）；減免（註銷）數232萬餘元（1.78％），主要係中央依實際結算金額撥款補助之結餘註銷；應收保留數773萬餘元（5.95％），主要係中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等款項，依執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數25億7,612萬餘元，因人事費原列預算不敷支應之事由，動支各類員工待遇準備94萬餘元，合計25億7,707萬餘元，決算審核結果，審定實現數13億1,532萬餘元（51.04％），應付保留數12億3,309萬餘元（47.85％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為25億4,842萬餘元，預算賸餘2,864萬餘元（1.11％），主要係再造歷史現場專案計畫工程等結餘，及按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計17億917萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億7,567萬餘元（57.08％）；減免（註銷）數1,452萬餘元（0.85％），主要係憲光二村第一期修復工程結餘；應付保留數7億1,897萬餘元（42.07％），主要係桃園市立美術館新建工程尚未完成、桃園市立圖書館新建總館工程監造履約爭議、桃園流行音樂露天劇場新建工程尚未完成結算程序，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.文創園區及城市故事館參訪人數愈趨成長，惟部分場館參訪人數仍偏低，且部分場館整體規劃未臻完善，亟待持續強化場館經營特色及亮點，以提升民眾參訪及回訪意願。

中原文創園區

（圖片來源：摘自文化局網站）

文化局為發揚及保存地方文化、建構桃園文化館舍發展藍圖，自102年起陸續整建修繕既有文化館舍或歷史建築空間，活化再利用為具特色地方文化館，並自104年起陸續啟用營運；截至113年底止，該局及所屬機關轄管公立藝文場館計40處，39處已正式營運，尚有1處（桃園市立美術館）建置中；其中屬文創園區及城市故事館者計14處，於102至112年度間投入整建經費計8億6,644萬餘元。經查其設置及營運情形，核有：（1）場館總參訪人次雖由112年度之119萬餘人次，增加至113年度之305萬餘人次，惟中原文創園區等6處場館參訪人次呈下滑趨勢，其中太武新村眷村文化園區因113年度更換營運團隊及縮減活動辦理場次，平均一天參訪人次由112年度之121人次，下降至113年度之76人次；龜山眷村故事館於112年度及113年度之平均一天參訪人次為51人次及47人次；八塊厝民俗藝術村等5處場館112年度及113年度收入均不足支應維護費用，且八塊厝民俗藝術村該2年度收支差短合計達188萬餘元最高（表1），允宜加強行銷推廣，並強化場館經營特色及亮點，以提升在地文化發展；（2）中原文創園區停車場啟用後，迭有民眾反映停車交通動線規劃不當，及停車場路面因使用砂石舖面，機車行駛易打滑，並有發生民眾摔車受傷事件；4倉、10倉及11倉未依原規劃完成輕食區及複合式餐飲空間，且該園區腹地廣闊，室外遮蔽物少，卻無室內座席區，室內、外均無飲食區，影響民眾留駐參訪意願；或有市集活動主要集中在戶外走道，惟走道空間有限，致使整體動線不佳；（3）桃園市立兒童美術館因周圍有多處收費停車場，爰未設置停車場，惟經統計民眾反映評論包括：該館既定位為兒童美術館，民眾須另謀停車位後再步行前往，不利家長陪伴幼齡兒童，尤遇惡劣天候（如遇炎夏及雨天），且館外地板鋪設金鋼砂，屬粗糙地面，易致兒童跌倒，並有多起受傷事件，民眾迭有反映動線設計及展覽場地存有多項待改善事項等情事，經函請檢討改善。據復：（1）持續與觀光旅遊局、新聞處等局處機關進行橫向聯繫，並於市府桃園事、桃園誌等網路平台加強推廣，另將研議更多元文化體驗旅遊行程，透過精準行銷提升民眾參訪及回訪意願，進一步促進文化資產活化及藝文場館永續經營；（2）中原文創園區營運管理單位已於113年11月完成園區停車場中線鋪面改善作業，並於114年1月完成11倉、12倉之間活動式織棚遮陰裝置，另全區之遮蔭規劃及座位席區改善，將於經濟部產業發展署「城市美學公共場域設計共創-中原文創園區整合規劃」案進行規劃及改善；（3）美術館停車場整體規劃將於大美館（公13），設「302格汽車停車格」及「131格機車停車格」；館外地面粗糙部分，已加強向民眾宣導注意安全；另自113年4月營運迄今近11個月，目前辦理至第四檔展覽，展覽內容橫跨繪畫、空間裝置、互動式體驗等多元類型，民眾評價已從原Google評論3.6顆星躍升至4.6顆星，美術館並針對不同性質、不同年齡的孩童觀眾，在展覽規劃進行展區體驗區分，從靜態觀賞到互動體驗皆有納入常態性規劃，而現場標示亦加強分區說明及指示。

| 表1 轄管文創園區及城市故事館營運情形 單位：人次、新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場 館 名 稱 | 正式營 運年月 | 參訪人次 |  | 日平均參訪人次 |  | 場館收入 |  | 場館維護費用 |  |
|  |  | 112年度 | 113年度 | 112年度 | 113年度 | 112年度 | 113年度 | 112年度 | 113年度 |
| 合 計 |  | 1,196,795 | 3,051,479 | 366 | 712 |  |  |  |  |
| 1.中原文創園區 | 112/11 | 173,400 | 1,368,780 | 4,686 | 4,444 | 26,032 | 3,530,574 | 15,000 | 2,093,767 |
| 2.八塊厝民俗藝術村 | 111/10 | 431,259 | 650,840 | 1,413 | 2,133 | 16,020 | 42,480 | 1,945,000（合計） |  |
| 3.馬祖新村眷村文創園區 | 107/03 | 263,487 | 296,108 | 863 | 964 | 1,886,344 | 1,814,252 | 2,459,575 | 2,407,511 |
| 4.憲光二村眷村文化園區 | 113/09 | 18,329 | 150,382 | 57 | 488 | － | 3,379 | 141,040 | 1,327,325 |
| 5.淘動漫 | 112/12 | 7,567 | 149,789 | 687 | 423 | 265,479 | 1,186,929 | － | 58,516 |
| 6.桃園77藝文町 | 107/09 | 72,617 | 117,766 | 235 | 410 | 1,958,809 | 1,230,850 | 701,014 | 1,038,529 |
| 7.壢景町 | 108/11 | 12,924 | 76,726 | 50 | 248 | － | 2,143,045 | 35,095 | 872,913 |
| 8.南崁兒童藝術村 | 108/08 | 55,951 | 61,937 | 183 | 203 | 784,450 | 830,623 | － | 93,450 |
| 9.楊梅故事園區 | 109/06 | 46,637 | 53,807 | 183 | 173 | 136,961 | 112,379 | 1,094,055 | 898,138 |
| 10.壢小故事森林 | 108/04 | 26,909 | 41,802 | 88 | 133 | 295,070 | 291,215 | 29,000 | 325,246 |
| 11.中平路故事館 | 104/05 | 34,870 | 34,377 | 137 | 112 | 5,000 | 5,000 | 118,064 | 1,207,124 |
| 12.太武新村眷村文化園區 | 109/10 | 36,910 | 23,514 | 121 | 76 | 240,280 | 144,107 | 508,355 | 230,575 |
| 13.龜山眷村故事館 | 104/10 | 15,935 | 14,478 | 51 | 47 | － | 1,800 | 23,205 | 34,125 |
| 14.平鎮延平路食農故事館（註1） | 113/04 | － | 11,173 | － | 43 | － | 與壢景町 合併計算 | 149,630 | 與壢景町 合併計算 |
| 註：1.原「平鎮延平路日式宿舍」於113年4月更名為「平鎮延平路食農故事館」。 2.場館收入包括土地租金、權利金及其他收入；場館維護費用為館舍修繕費用。 3.資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.推動憲光二村修復計畫，將歷史建築蛻變為眷村文化園區，惟舊有建物未能妥善管理，且修復計畫遲未啟動，致修復成本大幅增加，又工程進度落後，後續經費遲未確定，整體計畫執行延宕，亟待研謀改善，以利文資保存。

憲光二村座落於龜山區，為桃園地區唯一憲兵眷村，原住戶於95年遷離後，前桃園縣政府文化局（103年12月25日改制為桃園市政府文化局，下稱文化局）於95年將其登錄為歷史建築，惟歷經私人協會及前桃園縣龜山鄉公所（同日改制為桃園市龜山區公所）等管理單位因經費不足取消代管，造成無專責單位管理情形，致憲光二村建築損壞情形日漸加劇。文化局及龜山區公所曾分別於99年3月及103年1月辦理修復計畫，惟均未續辦修復事宜；嗣文化局自104年起陸續向中央申請相關補助，並經文化部核定補助「推動博物館與地方文化館發展計畫」等辦理規劃設計暨因應計畫及修復工程相關事宜，原訂自107年起辦理工程發包及施工，110年底完成

| 表2 憲光二村修復工程相關經費編列及執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 |  | 105 | 106 | 108 | 113 |
| 補助計畫 名稱 |  | 文化部推動博物館與地方文化館發展計畫 | 憲光再起-憲光二村再利用為移民博物館第一期籌設計畫 | 前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫 | 文化資產保存修復及管理維護計畫（B類） |
| 計畫經費 | 合計 | 8,740 | 4,000 | 124,984 | 60,000 |
|  | 中央款 | 8,740 | 4,000 | 35,000 | 33,000 |
|  | 地方款 | － | － | 89,984 | 27,000 |
| 計畫核定 日期 |  | 105/05/25 | 106/06/01 | 108/04/17 | 113/12/30 |
| 採購案件 名稱 |  | 桃園市歷史建築憲光二村第一期規劃設計暨因應計畫案 | 桃園市歷史建築憲光二村第二期規劃設計暨因應計畫案 | 桃園市歷史建築憲光二村第一期修復再利用工程 | 桃園市歷史建築憲光二村第二期修復再利用工程 |
| 採購案件 執行金額 |  | 8,700 | 3,950 | 115,438 | 截至113年底尚未公告招標。 |
| 註：1.計畫經費：105、106、108及113年度合計197,724,028元（中央補助80,740,000元、地方自籌116,984,028元）。 2.採購案件執行金額：105、106及108年度合計128,088,787元。 3.資料來源：整理自文化局提供資料及政府電子採購網。 |  |  |  |  |  |

憲光二村現地情形

（圖片來源：文化局提供）

全區修復，依核定之因應計畫全區修復經費合計5億6,417萬元，規劃分4期工程施作。惟截至113年底止，已申請補助之計畫經費合計1億9,772萬餘元（中央補助8,074萬元、地方自籌1億1,698萬餘元，詳表2），執行金額合計1億2,808萬餘元，僅完成桃園市歷史建築憲光二村第一期修復再利用工程（下稱第1期修復工程），其餘3期工程均尚未發包施作，執行進度延宕。經查其計畫推動情形，核有：（1）憲光二村自95年登錄為歷史建築後，屢因管理單位經費不足衍生維護管理困難問題，惟文化局未本於主管機關立場妥予協助，致憲光二村建築損壞情形日漸加劇；另該局規劃憲光二村之修復計畫，自99年核定調查研究報告及103年接獲龜山區公所函送之初期修復規劃暨可行性評估報告後，卻遲未辦理修復作業，又因建築損壞程度持續加劇，再於105及106年重新辦理規劃設計，惟未能有效控管規劃期程，最終核定修復因應計畫共歷時9年餘（自99年核定調查修復案至108年完成因應計畫審查），致修復成本大幅上升（99年評估修復經費計6,949萬餘元，108年核定修復經費計5億6,417萬元）；（2）文化局辦理憲光二村修復工程，規劃分4期施工，原訂107年起辦理工程發包施工，110年底完成全區修復，惟迄至108年12月23日始完成第1期修復工程決標，開工後又因違建占用妨礙施工進出、多處規劃設計未符現況及營建廢棄物處理履約爭議等情，致工程進度長期落後，迄至113年1月18日竣工，最終逾期竣工計530日；復因規劃設計未周，致第2期修復工程須額外增加經費及時間辦理因應計畫修正，又因後續工程經費遲未確定，截至113年底止，僅完成第1期修復工程，其餘3期工程均尚未發包施作，計畫執行進度延宕等效能過低情事，經函請檢討改善。本處業列管注意本案之後續辦理情形。

3.積極提升地方文化藝術並促進觀光產業發展，惟近4年度獎助影視產業計畫預算實現率均未及6成，甚有保留金額逾千萬元，且部分影視補助案未依規定辦理履約期限展延，又未事前檢具相關資料，申請變更製作企劃書及請領補助經費，亟待督促管控預算執行進度，以促使預算資源合理分配及運用。

圖1  桃園市獎助影視產業計畫預算執行情形

資料來源：整理自文化局提供資料。

％

56.21

文化局為鼓勵影視業者行銷或推廣桃園市人、事、史、地、物，以提升地方文化藝術並促進觀光產業之發展，近4年度（110至113年度）辦理桃園市獎助影視產業計畫並逐年編列獎補助費預算，已核定補助影視業者44案、金額7,053萬元。經查桃園市獎助影視產業計畫執行情形，核有：（1）110至113年度分別編列獎補助費預算1,180萬元、1,673萬元、2,200萬元及1,030萬元，執行結果，實現率分別為29.49％、42.71％、35.73％及56.21％，均未及6成，又各年度均因補助案履約期限展延，連年保留預算繼續支用，其中112年度歲出保留數達1,414萬元為最高（圖1），顯示該計畫之推展未能依預定進度辦理，影響施政效能；（2）該局補助製作《哥哥可以跟我打勾勾嗎?》及《樹人》等2個補助案，履約期間均自112年6月12日起至113年6月11日止（為期1年），惟該2案廠商均以變更「主創演職員」及「劇本」為由申請展延，經該局於113年3月29日簽准決議分別同意展延履約期限至113年12月31日及114年6月11日，較原預定完成期限推延1年，執行進度未如預期；另查該2案之「主創演職員」及「劇本」變更，惟廠商未依規定於112年度補助影視製作輔導交流審查會召開前，以書面敘明理由並檢具相關證明文件向該局申請製作企劃書之變更，亦未依契約規定檢具相關資料請領第1期補助經費等情事，經函請檢討改善。據復：（1）自113年度開始，將原全年度2,000萬元獎助計畫之預算，改採分年編列制度（當年度編列第1年經費1千萬元，次年度續編列第2年經費1千萬元），並將持續檢視各補助案進度與執行情況，適時調整相關機制，以確保公共資源運用符合政策目標，及穩健支持影視產業發展；（2）上開2個補助案後續因檔期等不可控因素，無法於展延期限內完成，各於113年10月30日及114年2月26日撤案；為符合影視產業實務製作期程，於114年度調整補助案件履約期限由1年增至2年，以符合影視製作平均時長，降低展延次數。

4.持續辦理歷史與文化資產維護，惟部分古蹟及歷史建築未依規定提報管理維護計畫，或已逾5年未重新檢討提報，允宜深入瞭解尚未提報或未更新之癥結原因，適時提供使用人或管理人協助，以落實文化資產保存。

| 表3 歷史與文化資產維護執行情形 單位：處 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化 資產 類別 | 建物管理 （公/私有） | 合計 | 已逾5年 未重新 檢討提報 | 尚未提報 維護管理 計畫 |
| 合 計 |  | 55 | 27 | 28 |
| 市定 古蹟 | 小計 | 15 | 5 | 10 |
|  | 私有 | 14 | 5 | 9 |
|  | 無管理人（註2） | 1 | － | 1 |
| 歷史 建築 | 小計 | 40 | 22 | 18 |
|  | 公有 | 9 | 5 | 4 |
|  | 私有 | 31 | 17 | 14 |
| 註：1.資料時間：截至113年12月31日止。 2.市定古蹟大溪敬字亭因土地所有權人眾多，致建物無管理人。 3.資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |

桃園市列管之古蹟及歷史建築分別計有30處及101處，文化局依文化資產保存法及古蹟管理維護辦法等規定，持續辦理歷史與文化資產維護。經查蘆竹五福宮等15處古蹟，及龍潭烏樹林翁宅祖堂六桂傳香等40處歷史建築（表3），未依上開規定提報管理維護計畫、或已逾5年未重新檢討提報，主要係因所有權人眾多或意見分歧，未能凝聚管理共識，或因所有權人旅居國外，或已函請所有權人辦理，惟尚無提報計畫，或因已提送多時，惟仍尚未審核通過，或因尚待修復工程完工後再行提報，或已納入113年度訪視輔導修正管理維護計畫對象等，允宜就尚未提報或已逾5年惟尚未重新檢討提報之古蹟及歷史建築管理人，依上開管理維護辦法相關規定適時提供協助，以落實保存及活用文化資產，保障文化資產保存普遍平等之參與權等情事，經函請檢討改善。據復：將主動拜訪所有權人瞭解提送管理維護計畫之困難癥結點，予以輔導勸說協助，並定期清理尚未完備管理維護計畫之公有文資，發函通知限期改進並加強輔導。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表4　112年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續強化文化場館經營效能，惟部分文創園區及城市故事館參訪人數偏低，或委外經營團隊提前終止契約，或園區開放營運後仍有多項工作未完成，影響園區收入及整體營運成效，允宜研議檢討並強化場館經營特色及亮點，串連周邊場域文化資源或觀光景點加強行銷，提升民眾參訪及回訪意願，以促進文化資產活化再利用及藝文場館永續經營。 | 因部分文創園區及城市故事館參訪人數仍偏低，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理桃園市立美術館興建計畫，建立國際化多元藝術殿堂，惟未審慎規劃美術館新建工程量體規模；復未依市場行情覈實編列發包預算，致辦理減項發包後，大幅增加減項追回經費，興建計畫總經費不足支應，徒增市府財政負擔，並推遲完工期程2年餘，亟待籌謀因應，俾早日完工使用，以達推展文化效益及提升政府財務效能。 |  |
| 2.持續提供藝文場館場地空間供民眾租借使用，惟部分尚未訂定場地使用收費基準及使用申請要點等相關規範，或未設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），均待檢討改善，以完善場地管理。 |  |