陸、重要施政議題之查核

一、桃園淨零城市推動情形

近年來，全球暖化與氣候變遷議題備受關注，各國政府積極推動淨零政策，提出「2050淨零排放」宣示與行動，為呼應此一全球趨勢，我國自111年起陸續公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，暨核定「淨零排放路徑112－115年綱要計畫」，針對淨零碳排目標進行各面向的減緩與調適，並於112年2月15日公告修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」，納入2050年淨零排放目標、提升氣候治理層級、徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、納入碳足跡及產品標示管理機制，對外展現我國邁向淨零排放目標之決心，對內建構更為韌性的氣候法制基礎；桃園市為臺灣重要工業城市，工商產值位居全國第一，碳排放量亦相對較高，為加速桃園與國際接軌，市政府自112年3月宣示2050年淨零路徑及目標，積極推動產業轉型、綠色運輸及再生能源發展等淨零策略，逐步實現「淨零永續、宜居桃園」願景。茲將桃園淨零城市推動情形及審計機關重要審核意見，說明如次：

（一）推動情形

1.組織架構與目標設定

（1）組織建立與淨零會報運作機制

永續發展及氣候變遷因應推動會運作模式

(圖片來源：摘自環境保護局網站)

市政府為響應全球永續發展行動與國際接軌，及因應氣候變遷於112年7月成立「桃園市政府永續發展及氣候變遷因應推動會」，並於113年3月12日公告「桃園市政府永續發展及氣候變遷因應推動會設置要點」，由市長擔任召集人，展現市府對淨零政策的高度重視，並與市府機關及專家學者共同推動桃園市永續發展、溫室氣體減量及氣候變遷調適政策，定期召開會議，以追蹤進度並精進策略內涵；為確保政策推動效率，市府同時成立淨零會報，由市長擔任召集人，設置4大工作分組，包含產業綠能組（經濟發展局）、住商節能組（都市發展局）、綠色交通組（交通局）、淨零生活組（環境保護局）及淨零輔導團，使淨零路徑更為明確且具體，透過各工作小組會議滾動式修正施政計畫及評估指標，作為未來發展願景目標與期許，俾落實永續發展、溫室氣體減量及氣候變遷調適政策理念。

（2）自治條例與淨零目標

淨零自治條例主要面向

（圖片來源：摘自永續發展及氣候變遷因應推動會會議簡報）

桃園市淨零路徑與目標

(圖片來源：摘自永續發展及氣候變遷因應推動會會議簡報)

依據112年2月公布之氣候變遷因應法，市政府訂定「桃園市推動淨零城市自治條例」，以「產業綠能」、「住商節能」、「綠色交通」與「淨零生活」為四大推動主軸，賦予相關局處權責，策略涵蓋2050年淨零目標、減碳脫煤政策、發展再生能源、推動電動運具及強化碳排大戶減量管制等，完備桃園市推動溫室氣體減量及氣候變遷調適課題，並符合聯合國及我國永續發展目標SDGs13，為桃園邁向淨零碳排、永續城市奠定明確法制基礎；市政府並訂出2050年淨零排放發展藍圖，以103年總排放量約3,558萬公噸CO2e為基準，達成2030年減量50％之目標，並於2030年公有新建建築全面達成建築能效達1級或1+級、市區公車及公務機車全面電動化、工業園區提升再生能源容量設置及使用並提升人本及綠地環境。

2.執行方案與減碳策略

（1）溫室氣體減量

溫室氣體減量執行方案

（圖片來源：環境保護局提供）

市政府為因應國際2050年淨零目標，參考國際與我國淨零策略，配合整體國家策略，推動溫室氣體減量策略，自105年開始、139年（即2050年）結束，每5年為1期作為階段推動期程，每一期階段結束前2年，開始研商下一期執行內容及目標，並依據指定期程提報中央主管機關備查，運用第一期執行經驗，將有實質減碳效益之計畫，延續並擴大辦理，賡續辦理桃園市第二期溫室氣體減量執行方案，俾逐步邁向2050淨零城市。市政府於112年4月公開桃園市第二期溫室氣體減量執行方案，以六大部門架構，研提62項計畫，由環境保護局每2個月召開淨零會報，運用跨局處運作機制，透過跨機關會報，整合四大工作分組，不斷精進與調整策略，並以綠能穩健、住商節能、產業轉型、綠色運輸、淨零農業及淨零生活等六大策略，落實各項推動目標，其中能源部門主要亮點為推動屋頂型太陽光電系統，克服北部日照不足問題，並維持北臺灣光電第一；住商部門著重推動節電措施及近零碳建築，優化既有及新建物能源效率；製造部門112年加入脫煤者聯盟，優先以汽電共生廠率領企業共同脫煤，並推行產業輔導，給予補助改善節能設備；運輸部門以機車汰舊換新補助及優化公共運輸系統，提升民眾搭乘意願，並逐步淘汰燃油車輛，以運具電動化為目標；農業部門則透過植栽種樹及造林提升碳匯；環境部門致力於資源循環再利用，推廣綠色消費，並應用AIoT技術管理公共污水下水道，提升普及率。112年執行結果，經市政府於113年9月公開第二期溫室氣體減量執行方案112年成果報告，推動計畫共63項，實支經費約47.15億元，已達標共47項，有16項計畫執行未如預期。

（2）氣候變遷調適

桃園市調適執行方案權責局處

(圖片來源：摘自永續發展及氣候變遷因應推動會會議簡報)

市政府為建構氣候變遷調適能力，緩和因氣候變遷所造成之損害，推估未來可能之氣候變遷風險，強化風險治理及氣候變遷調適能力，因地制宜發展氣候變遷調適，並強化脆弱群體因應氣候變遷衝擊能力，依循國家氣候變遷調適行動計畫（112－115年）之7大領域及能力建構，訂定桃園市氣候變遷調適執行方案，建構應對氣候變遷全面性策略與行動，包括維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性、健康等領域，並明確劃分各局處在不同調適領域中職責及目標，執行方案經環境部於114年2月17日核定並公開於環境部氣候變遷署氣候資訊公開平台，已盤點並執行89項調適相關計畫，總經費達204億餘元，其中以土地利用領域之計畫數量與經費投入最高，方案以4年為一期進行滾動修正，環境保護局每年將彙整計畫執行結果，提交成果報告至桃園市政府永續發展及氣候變遷因應推動會審議後對外公開，確保各項策略與措施能最大程度減緩氣候變遷帶來之負面影響。

3.產業輔導與低碳生活

（1）產業淨零轉型輔導

航空城淨零碳排產業示範區

（圖片來源：摘自淨零會報簡報）

為配合2050淨零碳排及ESG等永續議題，市政府規劃於機場南側第三種產業專用區，範圍北側至桃園國際機場，南至1-1-60M計畫道路，東側至航空城第二期開發範圍，西側至埔心溪，打造淨零碳排產業示範區；並配合經濟部推動商業服務業邁向淨零碳排、創新服務、智慧經營、數位轉型等政策，成立「桃園市商業轉型服務中心」，積極協助業者建立轉型能力，提升桃園市店家商業模式經營量能；另為落實溫室氣體減量，推動燃料低碳化、替代燃料、產業輔導等策略，由經濟發展局執行補助工業鍋爐汰換、工廠輔導節約能源、辦理環保節能相關訓練課程等3項計畫，及由環境保護局執行汽電共生廠生煤減量、推動替代燃料等2項計畫。

（2）淨零綠生活與低碳活動

低碳活動成效

（圖片來源：摘自淨零會報簡報）

環境部為鼓勵公私部門及民眾在日常生活中實踐淨零綠生活低碳行動，編製「淨零綠生活行動指引」，包括零浪費低碳飲食、友善環境綠時尚、居住品質提升、低碳運輸網絡、永續觀光樂悠遊及使用取代擁有等六大面向，透過民眾生活習慣及消費模式改變，進而帶動產業轉型，以降低溫室氣體排放。市政府為使各級機關、學校辦理之活動（如：藝文活動、研習演講、體育賽事、宗教活動、校慶園遊會等），皆能落實低碳作為，以期達到淨零目標，特訂定「桃園市低碳活動指引」供活動主辦單位規劃依循，以減少辦理相關活動造成環境之衝擊，活動指標分為能源使用、綠色運輸與廢棄物減量等三大面向。

4.國際參與及資訊平台

（1）國際認證

桃園市獲CDP計畫A級城市

（圖片來源：摘自淨零會報簡報）

市政府為推動淨零城市，將相關減碳策略與淨零路徑納入政策，積極參與國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project,CDP）評比，內容包含公開揭露城市碳排放清冊、訂定「以科學為基礎」減量目標、再生能源使用目標、出版城市氣候行動計畫等，以「輔導產業轉型」、「實現綠色運輸」、「再生能源與節能」為三大核心，使用科學模式進行評估，揭露碳排放管理環境之風險、機會及展現透明完整之淨零路徑，成功將桃園市氣候變遷減緩與調適之年度成果及淨零措施，揭露在國際平台，於112年11月獲得全國唯一CDP計畫A級城市，亦獲2024年世界城市高峰會之CDP最優等級A級城市獎項殊榮，獲得國際認同。

（2）碳中和資訊平台

桃園市碳中和資訊平台

（圖片來源：摘自環境保護局網站）

為整合各部門重點數據、減量成效及碳盤查指引等相關資訊，桃園市碳中和資訊平台網站於113年3月正式上線，供民眾及企業使用，平台功能包含有消息公告、重點數據（六大部門減碳指標）、減量成效（碳中和進度、溫室氣體排放結構、產業碳排）、指引試算（低碳活動登錄、溫室氣體盤查試算、太陽能板建置試算工具、民眾日常碳排試算）、減碳圖台（彙整本市相關減碳場址點位）、減量媒合及資訊服務等專區，打造桃園專屬之碳中和一站式主題入口網站，可提供溫室氣體盤查標準與盤查指引、再生能源策略與太陽能建置試算功能、桃園市森林或生態資源、造林資訊、溫室氣體減量成效、淨零路徑、溫室氣體抵換專案、相關資訊網站連結與文件下載，同時亦顯示桃園市工業部門、運輸部門及住商部門相關之重點數據，蒐羅數千筆碳匯及減碳場所資訊，包含造林計畫場域、自然場域、再生能源案場、水資中心與水淨設施等，並匯入於碳匯圖台，可作為後續評估發展碳匯自願減量專案場址之參考；另為鼓勵企業淨零轉型，環境保護局於112年6月開始辦理溫室氣體管理系列課程，統計至114年2月28日止，已培訓1,422位盤查種子人員，提升溫室氣體盤查量能並推動產業淨零轉型。

（二）審計機關重要審核意見

本處為加強查核桃園淨零城市推動情形，經蒐集國內外文獻及國際上推動淨零策略標竿作為，並召開專家諮詢會議，以周延查核面向，茲將本處進行跨域專案查核所提重要審核意見，依整體淨零目標，暨住商節能、綠色交通、淨零生活等面向執行情形，歸納摘述如次：

- 整體淨零目標

桃園市推動淨零城市自治條例於114年6月25日獲中央核定，並同步啟動相關子法及配套措施，以產業綠能、住商節能、綠色交通及淨零生活等，與市民生活息息相關之四大主軸推動減碳行動，展現對氣候變遷積極作為，實現2050年淨零碳排願景。經查桃園市淨零目標推動情形，核有下列事項：

（1）桃園市各部門所定之部分目標與中央2030淨零減半目標尚難連結，允宜建立計畫目標審查機制，加強與中央各機關所訂定之全國淨零轉型目標連結性，並提升淨零調適策略執行成效：桃園市按工業能源、工業製造、住商及農林漁牧能源、運輸能源、廢棄物部門、農業部門等6部門細項分類，訂定桃園市碳排結構及需減碳量，並配合中央按能源、製造、住商、運輸、農業、環境等6部門訂定2030年階段管制目標及桃園市溫室氣體減量執行方案。經查桃園市各部門所定之部分目標與中央2030淨零減半目標尚難連結，如綠色交通組之運具電動化策略項下，雖配合中央政策列有計程車電動化等目標，惟未列入桃園市第二期溫室氣體減量執行方案落實推動執行；交通局推動之計程車電動化2030年目標為油電混合車及電動車（計程車）數量3,375輛，與交通部推動之電動小客車市售比2030年目標30％未盡契合；環境保護局推動之再生粒料、重複性使用容器、資源回收工作綜合計畫、生質能中心等措施方案各項目標，與環境部之再生粒料工程材料化使用比率、化學品廢液高值材料化比率、事業廢棄物燃料化比率、有機廢棄物肥料化施用成長率之各項目標未能連結，允宜建立計畫目標審查機制，加強與中央各機關所訂定之全國淨零轉型目標連結性，並提升淨零策略執行成效，俾落實城市永續發展及達成淨零排放目標。（詳乙－22頁）

表1  溫室氣體減量方案執行情形

| 序號 | 計畫名稱 | 112年 未達標 | 113年 調降目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辦理住商部門節電 | ✔ |  |
| 2 | 桃園捷運車站能源管理計畫 | ✔ | ✔ |
| 3 | 汽電共生廠生煤減量推動 | ✔ |  |
| 4 | 補助工業鍋爐汰換 | ✔ | ✔ |
| 5 | 工廠輔導節約能源 | ✔ |  |
| 6 | 公共自行車租賃系統建置及營運管理 | ✔ |  |
| 7 | 低污染車輛使用提升計畫 | ✔ |  |
| 8 | 機車汰舊換新補助計畫 | ✔ | ✔ |
| 9 | 免費提供綠美化苗木 | ✔ | ✔ |
| 10 | 建構綠色生態城市，擴大綠美化空間 | ✔ | ✔ |
| 11 | 休漁獎勵計畫 | ✔ | ✔ |
| 12 | 推動有機農業發展計畫 | ✔ |  |
| 13 | 地產地消 | ✔ | ✔ |
| 14 | 資源回收工作綜合計畫 | ✔ | ✔ |
| 15 | 家戶廚餘回收 | ✔ |  |
| 16 | 推廣環保旅宿行動計畫 | ✔ |  |

資料來源：整理自環境部氣候變遷署公開資料及環境保護局提供資料。

（2）持續盤點施政計畫，推動溫室氣體減量方案，惟部分計畫未符進度或未達標，部分計畫調降目標值有欠積極，允宜檢討改善，並重新檢視各項計畫之目標值，適時滾動檢討調整：市政府於113年9月公開第二期溫室氣體減量執行方案112年成果報告資料，計推動63項計畫，以環境保護局（含海岸及資源循環工程處）16項計畫最多，經濟發展局11項計畫次之，農業局10項計畫再次之。經查112年執行結果，16項計畫未達標，以農業局5項最多，環境保護局4項次之，經濟發展局3項再次之，其中8項計畫調降113年度目標值（表1），目標值訂定顯欠積極，允宜重新檢視各項計畫目標值，適時滾動檢討調整；另查A.經濟發展局辦理住商部門節電等計畫，有助減少溫室氣體排放，惟113年度汰換鍋爐補助因經濟部不再補助致未續辦，且112年度實際減碳量1.3萬噸，未達目標值，後續宜修訂指標以臻周延；B.水務局為提升環境品質，賡續辦理污水下水道建設，113年度公共污水下水道用戶接管普及率26.23％，較112年度普及率24.73％，成長1.5個百分點，惟污水下水道普及率仍為六都之末，且低於全國公共污水下水道普及率42.82％，仍待加強辦理，俾達2030污水處理率80％之目標；C.交通局為實現淨零目標，配合中央推行運具電動化等政策，惟部分計畫未達目標值，且電動公車數量、普及率皆為六都之末，普及率僅5％，較交通部預定2030年電動公車普及率100％之目標相距甚遠，仍待積極加強辦理；D.農業局為推動生態城市造林，辦理免費提供綠美化苗木等計畫，惟執行結果未達目標值，且部分計畫調降目標值；E.桃園大眾捷運股份有限公司為實現住商節能目標，辦理桃園捷運車站能源管理計畫，惟執行結果未達目標值，且113年度大幅調降目標值，顯欠積極，允宜審慎檢視目標值之允適性並落實執行。（詳乙－23頁）

表2  113年度各調適領域執行計畫經費

單位：新臺幣萬元

| 領域 部門 | 合計 | 能力 建構 | 維生基礎設施 | 水資源 | 土地利用 | 海岸 及海洋 | 能源供給與產業 | 農業生產及生物多樣性 | 健康 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,041,259 | 94,175 | 14,215 | 433,097 | 1,364,316 | 14,737 | 6,498 | 68,616 | 45,605 |
| 工務局 | 346,651 | － | 14,215 | － | 332,400 | － | 36 | － | － |
| 文化局 | 30 | － | － | － | － | － | － | － | 30 |
| 水務局 | 1,450,245 | 4,588 | － | 425,644 | 1,020,013 | － | － | － | － |
| 消防局 | 455 | 455 | － | － | － | － | － | － | － |
| 捷運公司 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 教育局 | 131,625 | 88,882 | － | 45 | － | － | － | － | 42,698 |
| 都市發展局 | 7,802 | 100 | － | － | 7,702 | － | － | － | － |
| 勞動局 | 150 | 150 | － | － | － | － | － | － | － |
| 經濟發展局 | 3,250 | － | － | － | － | － | 3,250 | － | － |
| 農業局 | 23,817 | － | － | 350 | 2,301 | － | － | 21,166 | － |
| 衛生局 | 9 | － | － | － | － | － | － | － | 9 |
| 環境保護局 | 77,225 | － | － | 7,058 | 1,900 | 14,737 | 3,212 | 47,450 | 2,867 |

資料來源：整理自環境部氣候變遷署公開資料。

（3）歷年投入溫室氣體減量及氣候變遷調適預算執行資料未臻完整，不利掌握各領域投入分配之合理性，允宜研謀強化預算管控機制，及落實資訊公開，並積極爭取中央補助經費挹注，俾財源穩健以應計畫持續推行：桃園市推動溫室氣體減量執行方案，以綠能穩健、住商節能、產業轉型、綠色運輸、淨零農業及淨零生活等六大策略，落實各項推動目標，共63項推動計畫，實支經費47.15億元。據113年10月桃園市氣候變遷調適執行方案（草案）資料顯示，符合調適目標之調適領域計畫共計89案，盤點有編列計畫經費計畫案共82案，計畫總經費共計204億1,259萬元；各氣候變遷調適領域中，以土地利用調適領域所使用的計畫經費最高，達136億4,316萬元，其次為水資源領域，共43億3,097萬元，能源供給與產業領域最少，僅6,498萬元（表2）；投入最多計畫經費之機關為水務局145億245萬元，其次為工務局34億6,651萬元，顯示歷年投入溫室氣體減量及氣候變遷調適資金龐鉅。經查溫室氣體減量執行方案112年成果報告敘明計畫執行率雖達100％，惟各項計畫列有「經費執行情形及執行率」欄位，惟未列示各項計畫「預算數」，無法查證各項計畫之預算執行率，且部分計畫之「經費執行情形及執行率」欄無列示資料，如：交通局之低污染車輛使用提升計畫，秘書處之推動機關採購低污染公務車輛，環境保護局之垃圾減量回收計畫，相關預算執行資料未臻完整，不利掌握各領域計畫投入經費分配之合理性；又部分計畫長期仰賴中央補助款支應，如水務局之雨水下水道、滯洪池、河川全流域治理等建設計畫，允宜強化整體調適策略預算管控機制，確實盤點及掌握相關經費及資源之投入與分配，以利評估投入經費規模是否適足，及落實資訊公開，並積極爭取中央補助經費挹注，俾財源穩健以應計畫持續推行。（詳乙－24頁）

2.住商節能

圖1  近3年度桃園市再生能源裝置容量

單位：瓩

| 年度 | 再生能源 | 太陽光電 |
| --- | --- | --- |
| 111 | 819,576 | 550,640 |
| 112 | 968,426 | 699,546 |
| 113 | 1,082,228 | 808,810 |

資料來源：整理自台電公司網站資料。

（1）積極辦理市有房地標租供設置太陽光電發電系統，惟再生能源裝置容量尚具成長空間，且部分標租案之先期規劃未臻妥適，亟待檢討改善，俾有效提升綠能發電成效：市政府為接軌國際及配合我國2050淨零排放目標，於112年3月發布「桃園2050淨零路徑」，並提出涵括再生能源發展在內等三大策略，俾達成於119年減碳50％（基準年為103年）及139年實現淨零排放之目標，為加速再生能源發展，由經濟發展局作為單一窗口，統籌並協助市政府所屬機關辦理市有房地供設置太陽光電發電系統標租事宜，除增加太陽光電發電容量外，並提升市有財產運用效能及收益。據台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）網站刊載歷年各市縣再生能源裝置容量統計資料，桃園市近3年度（111至113年度）再生能源裝置容量分別為81萬9,576瓩、96萬8,426瓩及108萬2,228瓩，3年間成長幅度為32.05％，主要即係太陽光電裝置容量逐年提升（3年度分別為55萬640瓩、69萬9,546瓩、80萬8,810瓩，3年間太陽光電裝置容量成長幅度為46.89％）（圖1），且113年度再生能源裝置容量為北部市縣第1名，推廣綠色能源政策頗具成效，惟據政府資料開放平台內數據顯示，台電公司於桃園市之再生能源可併網容量尚餘達408萬712瓩（統計至112年底止），再生能源裝置容量尚具成長空間，允宜持續適法穩健推廣再生能源政策及提升再生能源裝置容量，俾利擴大再生能源供應，實踐淨零排放目標；另查部分市有房地太陽光電標租案於簽訂契約後，即因政策改變、地方民意另提出要求或民眾反對設置等原因，致發生變更設置地點、終止契約或停工迄今等情事，允宜完善先期規劃評估機制，俾提升行政效益及確保太陽光電設置成效。（詳乙－188頁）

（2）創新推動路燈節能與智能化，以節約電費並提升路燈維修時效，惟管理維護成效尚待精進，允宜持續優化履約管理機制，以提升路燈服務品質：養護工程處自108年起正式接管桃園市車行道路及橋梁路燈，並推動「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」，將桃園市16萬餘盞傳統高耗能路燈汰換為低耗能之LED燈具，同時建置智能路燈管理系統，當路燈發生故障，系統將自動派修，強化路燈修復時效。經查智能路燈管理系統採民間融資提案（Private Finance Initiative,PFI）模式推動，將全市分為南北2區辦理招標，截至113年10月底止，共辦理9次評核。惟112至113年南北2區廠商評核結果，第4類績效指標「智能路燈管理系統運作順暢度」所列4個分項中，「4.1智能路燈系統連線率」、「4.3智能路燈訊息回報即時性」及「4.4智能路燈異常訊息回報正確性」等3項，南北2區廠商之表現均欠佳，其中績效指標4.1及4.3，南區廠商出現連續3期得分為0之情形；另指標4.4「經民眾報修，系統卻未呈現異常」之案件，每期均超過5千件，得分均低於80分，主要係控制器晶片易損與晶片短缺影響，未能及時修復功能，允宜加強督導廠商改善，以提升維護管理效能。（詳乙－179頁）

（3）積極推動各區市民活動中心新建與改建，惟隨著設施增多，電費持續攀升連年超出預算，允宜評估彈性電價方案，推動節能措施，以實現永續城市目標：在全球氣候變遷的嚴峻挑戰下，永續發展已為不可迴避的議題，節約能源為實現永續發展關鍵措施，市民活動中心既為公共設施，其能源消耗對城市環境有直接影響，故推動節電措施，不僅有助於降低活動中心營運費用，更為實現環境永續目標作出貢獻。截至113年底止，桃園市轄內之519里共設置379處市民活動中心，113年度編列預算7,955萬元，用於改善區里公共設施、建構需求評估指標、擇適當地點興建市民活動中心、推動場地E化租借及E化管理等措施。經運用「歲計會計資訊審核分析系統」，及Excel查詢分析近3年度（111至113年度）市民活動中心電費預算編列及支用情形，發現整體支出規模逐年增加，且連年超支（執行數超過預算數），113年度實支數達4,653萬餘元，較預算數3,211萬餘元超支1,441萬餘元（圖2），主要係活動中心使用增加、老舊設備耗能、未落實節電措施所致，經由各區公所提供轄管各市民活動中心電號，使用台電公司時間電價試算網站逐

圖2  市民活動中心電費統計

單位：新臺幣萬元

資料來源：整理自各區公所（不含復興區公所）預算書及歲計會計資訊審核分析系統。

一查詢結果，發現各活動中心如將尖峰用電移轉至離峰時段進行電費試算，每年可節省用電支出約857萬餘元，允宜積極規劃各活動中心節電措施，盤點現有設備使用情形，調整適當用電契約容量並推動智慧化管理措施，俾提升資源利用效率等情事。（詳乙－52頁）

3.綠色交通

（1）持續推動共享運具，惟共享汽機車使用累積人次及延車公里數下降，又公共自行車使用量未如預期成長，且發生無車可借、無柱可還之頻率增加，亟待檢討改善，以提高綠色運輸使用效益：政府為建構低碳、綠色城市，達到2050淨零目標，積極推動綠色交通，以公共運輸、共享運具及智慧交通為核心理念推動，逐步強化公共運輸服務。截至113年底止，轄內提供共享運具租賃服務計1,190輛機車及200輛汽車，並啟用公共自行車租賃系統計523站，提供租借車輛計9,043輛YouBike 2.0及1,623輛YouBike 2.0E，合計1萬666輛。經查113年度共享汽、機車使用量目標，延車公里1,519萬公里及535萬公里，使用累計人次31萬人次及114萬人次，惟113年度轄內共享汽、機車之推動成果，其中延車公里數830萬餘公里及414萬餘公里，使用累積人次23萬餘人及97萬餘人，皆未達原訂113年度目標值，且均較111及112年度推動成果下降；又六都公共自行車租賃系統補助優惠政策，桃園市「前60分鐘免費補助」優惠為六都之冠，惟政策實施以來，113年總租借次數為1,338萬餘人次，較112年1,344萬餘人次減少6萬餘人次，衰退0.46％，未達政策設定目標增加15％騎乘量，又查113年租賃數量為六都第5，且除桃園市外，其餘直轄市公共自行車租賃人次均為成長，亟待研謀改善，並適時檢討補助政策妥適性；另依113年桃園市YouBike服務滿意度問卷調查資料，在整體服務評價方面，112及113年非常滿意及還算滿意自93.60％下降至91.60％，不太滿意及非常不滿意自5.70％上升至7.80％，主要係民眾常常借不到車、無車位可還及車輛維護不佳等，亟待檢討改善，俾提高綠色運輸使用效益等情事。（詳乙－103頁）

圖3  六都電動公車數

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自交通統計查詢網。

輛

臺北市 新北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市

（2）為推動臺灣淨零排放目標，辦理公車全面電動化政策，惟電動公車數量逐年銳減，且充電設施量能不足，亟待研議相關配套措施，俾落實永續發展目標：為打造節能減碳生活環境及持續輔導電動公車產業精進升級，行政院於111年公布「臺灣2050淨零排放及策略」，訂定114年電動運具成長目標達35％以上及119年市區公車全面電動化目標，並打造友善電動車使用環境。依交通部公路局執行公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）補助作業注意事項規定，市區客運電動車輛各年度績效目標值設定自110年7％提升至113年25％，惟查109至113年轄內市區汽車客運車輛數（已領牌照）分別為835輛、848輛、844輛、801輛及803輛，其中電動公車自56輛減少至7輛，占汽車客運車輛總數比率自6.71％下降至0.87％，減幅近9成，推動成效不增反減；復查截至113年底止，依交通統計查詢網之市區汽車客運概況資料顯示，轄內電動公車數為六都最低（圖3），僅占六都之0.42％，亦顯示距電動公車占市區公車25％目標甚遠；另電動公車易受限於續航力、穩定性不足、缺乏電池管理系統、充電設施環境及後勤維修體系匱乏等條件限制，致影響公車業者汰換意願，截至113年底止，市區公車業者電動公車充電設施建置情形，僅客運業者利用自有資金裝置7個AC交流充電樁槍（慢充），顯示轄內充電設施量能不足。鑑於淨零排放為政府政策目標，公車電動化達成率勢將逐年提高，又充電設施建置及分布狀況，將影響公車電動化推動進度，亟待研議相關配套措施，俾落實永續發展目標。（詳乙－105頁）

4.淨零生活

（1）推行循環經濟，辦理資源及廚餘回收等計畫，惟執行機關資源回收率及廚餘回收率皆未達目標值，較2030年資源回收率67％之目標仍有明顯差距，仍待積極辦理：環境保護局為逐步邁向2050淨零城市，於落實廢棄物轉換能源、燃料低碳化、推動替代燃料、運具電動化、柴油貨車管制、生態城市造林、產業廢棄物資源循環、循環經濟、推動淨零生活等策略項下，積極推動16項溫室氣體減量執行方案。經查桃園市資源回收工作執行結果，按環境部公開之統計資料113年度實際資源回收率54.63％，較預計目標50.05％，增加4.58個百分點，惟較112年度實際資源回收率56.89％，減少2.26個百分點，主要係113年度資源回收率目標值為50.05％，較112年度目標值65.53％，大幅調降15.48個百分點，且較112年度實際資源回收率56.89％為低，凸顯指標訂定未臻周延；另家戶廚餘回收計畫，112年度預計目標為廚餘回收率3.57％，實際廚餘回收率3.24％，未能達標，113年度廚餘回收率雖提升至3.70％，惟仍屬偏低，亟待持續加強辦理。（詳乙－126頁）

表3  六都公共污水下水道普及率

單位：％

| 年度 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 87.48 | 72.18 | 24.73 | 26.41 | 27.94 | 50.22 |
| 113 | 88.20 | 72.23 | 26.23 | 27.01 | 28.97 | 50.93 |
| 增加百分點 | 0.72 | 0.05 | 1.50 | 0.60 | 1.03 | 0.71 |

資料來源：整理自內政部國土管理署公布資料。

（2）賡續推動污水下水道建設提升環境品質，惟普及率仍居六都之末，有待加強接管與期程控管，並穩定財源籌措，及加速推動污泥減量設施，以提升計畫管理效能，俾確保建設成果永續發展：桃園市為因應都市持續發展及提升市民生活環境品質，將公共污水下水道建設列為重要基礎設施，113年度水務局施政計畫賡續編列預算22億3,570萬餘元，推動污水下水道及再生水廠系統建設，加速擴大用戶接管覆蓋範圍、建置並優化水資源回收中心功能，同時導入智慧化管理與永續經營理念，獲內政部國土管理署113年度考評建設成效榮獲表現傑出獎。經查截至113年底止，污水下水道用戶接管普及率26.23％，較112年度普及率24.73％，成長1.5個百分點（表3），惟污水下水道普及率仍為六都之末，且低於全國公共污水下水道普及率42.82％，其中部分機關學校位於公共管線已到達區域惟尚未接管，或因附近未佈設管線致未能接管，另有公共管線尚未施工、尚未到達或情況未明，惟系統資料顯示已接管等異常情形，有待確實掌握各機關學校接管情況妥處；桃園市污水下水道系統建設採BOT模式與公辦並行，各污水系統建設進度不一，部分公辦系統進度尚有延遲，或初期規劃未盡周延，影響後續預算編列與計畫推行；隨接管率提升及水資中心陸續運轉，未來污泥產量將持續增加，倘全市達全期設計處理水量，據水務局評估每年脫水污泥清運與處理費用即需約4.8億元，該鉅額且持續性營運支出，將對市府財政造成沉重之負擔，亟待穩定財源籌措及爭取中央補助，同時加速推動污泥有效減量或資源化對策，降低未來營運成本。（詳乙－172頁）

再生水服務網絡

（圖片來源：摘自水務局提供資料）

（3）再生水建設獲頒全國公共污水處理廠評鑑優等，惟水資源需求持續攀升，允宜賡續推動再生水建設，並研議以水換水運作模式之可行性，突破再生水供特定區域使用之限制，增加誘因提高產業使用再生水意願，俾提高水資源分配效率，強化區域調度及供水韌性：為應對氣候變遷對水資源穩定供應及傳統水源開發不易等挑戰，水務局積極推動再生水回收再利用，旨在打造都市小水庫，強化枯水期供水韌性，確保民生及產業供水穩定，並響應國際永續發展趨勢。桃園市已規劃及興建中之再生水廠計有桃園北區、文青及中壢再生水計畫等3案，預計全期每日總供水量達21.06萬公噸，其中桃園北區計畫第一期目標預計於114年6月完成每日供水4萬公噸，文青及中壢計畫預計於116年及118年供水，桃園北區再生水計畫總建設經費達38億3,782萬餘元，其中輸水管線工程經費17億834萬餘元，占總建設費44.51％，顯示輸水管線建設費龐鉅；另桃園市再生水廠分布偏北桃園，允宜研謀規劃南桃園（如楊梅）再生水計畫之推動，以衡平區域潛勢需求，並研議參酌臺南市仁德再生水廠「以水換水」運作模式之可行性，透過企業間水權轉讓（媒合奇美實業與台積電水源交換）等方式，突破使用區域限制，降低鉅額輸水管線建設負擔，以提高水資源分配效率、運輸效能及供水韌性。另查桃園市再生水潛勢用量約7萬餘CMD尚待媒合使用，有待加速媒合再生水潛在需求與使用端，並研議優化使用再生水相關獎勵措施，以提升產業使用意願及總使用量。（詳乙－175頁）

（4）因應國人殯葬觀念改變，持續推動火化塔葬及辦理公墓遷葬，並設置環保葬區，提供民眾多元葬儀選擇，惟部分公墓迄無遷葬規劃及環保葬成效尚待提升，且現有納骨設施供需壓力增加，允宜研謀改善，以避免塔位量體不足引發施政風險，並促進土地資源之活化利用及環境永續發展：市政府為有效利用既有墓地，持續推行火化塔葬、公墓遷葬及提倡環保自然葬，以發展現代化殯葬設施及服務，截至113年底止，桃園市公立殯葬設施計有2處殯儀館、2處火化場、20處骨灰（骸）存放設施、133處公墓及4處樹葬專區，提供民眾多元葬儀選擇。經查桃園市公立骨灰（骸）存放設施共有20處，可容納之骨灰（骸）存放總數計259,421個，截至113年底止已使用165,169個，占總數63.67％，另據113年12月11日桃園未來城市空間發展會報，有關桃園市納骨設施興建需求規劃，第一分區（桃園、蘆竹、龜山及八德區）、第二分區（中壢、大園、觀音及新屋區）及第三分區（楊梅、平鎮、龍潭及大溪區）分別僅能使用至122年、126年、117年，為滿足各分區至132及133年之使用，允宜依規劃期程於各分區擴增櫃位或興建納骨塔，確保滿足未來納骨設施之使用需求，以避免塔位量體不足引發施政風險。另查桃園市自97年5月起辦理海葬，並陸續於102年1月、106年3月、108年2月及111年7月於楊梅區、蘆竹區、龍潭區及大園區設置並啟用樹葬專區，提供民眾多元葬法選擇，據內政部公布統計資料，桃園市111至113年度樹葬及海葬使用人數分別為1,490位、1,590位及1,681位，呈逐年成長趨勢，顯示環保葬方式已逐年獲得民眾認同與接受，惟113年度桃園市環保葬人數占死亡人數之比率在六都中排名第5，顯示推動成效尚有成長空間，允宜透過多元宣導策略，加強民眾對環保葬法之認識與接受度，並研議適當之誘因機制，以鼓勵民眾採行環保葬法，落實永續發展與環境友善之殯葬政策。（詳乙－55頁）

二、桃園市政府推動財政自主性及財務管理執行情形

立法院三讀通過財劃法示意圖

(圖片來源：摘自市政府施政成果資訊網）

依〈臺灣的直轄市與中央府際關係之建構與運作：過去、現在、未來財政治理分析〉一文，提及府際財政關係（Intergovernmental Fiscal Relations, IGFR）是由政府之間垂直與水平財政關係交疊而成之架構，透過不同層級政府之間事權分工、支出與收入劃分，使各層級政府具有適足財源支應各項支出，不僅為財政資源之分配，亦能給予地方政府較為穩健之定位與支持。當代公共治理日益強調跨層級政府間協調與合作，府際財政關係遂成為探討中央與地方權責分工、資源分配與政策執行成效之重要影響因素，其制度運作之良窳，深度影響地方治理成效，並與民眾福祉息息相關。113年12月20日財政收支劃分法(下稱財劃法)修正案，經立法院三讀通過，114年3月21日修正公布，此次修法不僅提高地方政府統籌分配稅款比例，亦導入多元化分配指標，促使地方政府角色由過去積極爭取中央資源，轉向財政自主性，財政分配更貼近地方發展現況與需求，同時財劃法新框架下，加重地方行政績效責任，對於自籌財源機制尚未穩健之地方政府而言，財政壓力加劇，稅基與社會條件落差將迅速浮現。桃園市自103年升格以來，各項公共建設及服務需求提升，城市建設及社會福利政策逐漸擴展，且於府際財政關係重大變革下，市政府於財政治理（Fiscal governance）、城市轉型及社會福利措施等各方面，將面臨更為嚴峻之挑戰，且為各界關注之焦點。鑑於新版財劃法施行後，將重塑地方財政政策與資源配置，勢必藉由提升地方財政努力及財政自主性，以強化財政收支及舉債償付之承受力，應對未來政治及經濟等環境之不確定性，展現地方治理能力，成為市政永續發展之關鍵，方能維持地方財政健康與永續發展。茲將新版財劃法施行後，市政府面臨之財務狀況分析及審計機關重要審核意見，說明如次：

# （一）地方財政轉型契機：從「爭取補助款」邁向「財政自主性」

據天下雜誌引述財政部及行政院主計總處試算資料，新版財劃法上路，桃園市預估可增額獲配之普通統籌分配稅款（下稱統籌分配稅）約259億元，增幅約72.4％，惟依114年3月6日財政部召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」紀錄指出，中央政府為免影響未來施政運作及財政困境，預估將以刪減一般性及計畫型補助款因應，整體因素加深地方財政不確定性。茲就市政府於財劃法新框架下，財政資源擴增與結構變化、公共建設及社會福利之財政負擔、善用政策工具提升財政治理能力、建構地方財政努力度等面向，概述如次：

- 財政資源擴增與結構變化

註：1.補助及協助收入依存度=補助及協助收入審定數÷歲出決算審定數×100；自籌財源占歲入比率=自籌財源審定數÷歲入決算審定數×100；自籌財源占歲出比率=自籌財源審定數÷歲出決算審定數×100。

2.資料來源：整理自104至113年度審核報告。

年度

依存度

％

經分析市政府長期財政狀況，自103年12月25日升格以來，人口成長超過28萬餘人，截至113年底止，桃園市總人口數達233萬餘人，歲出規模由104年度之849億餘元，逐年提升至113年度之1,490億餘元，成長幅度達75.36％，且歲入歲出餘絀情形，僅111年度為賸餘，其餘年度均為短絀，又依行政院主計總處對市政府近3年度（112至114年度）總預算編列及執行預警情形，112及113年度總決算之累計短絀情形及114年度總預算之歲入歲出短絀情形均達預警門檻，為連續3年度唯一被預警之直轄市，顯示現有財政收入尚不足支應城市建設。自升格以來，104至113年度自籌財源占歲入比率自61.30％逐年下降至43.17％，占歲出比率則由60.46％下降至41.54％，又補助及協助收入依存度由16.65％上升至25.85％，顯示施政所需財源，長期仰賴中央政府計畫型補助款之挹注（圖1），惟財劃法修正後，中央政府預計刪減補助款，勢必造成重大影響，市政府應妥為因應，並積極提升自有財源比重。另截至113年底止，桃園市1年以上公共債務未償餘額281億餘元，加計未滿1年公共債務未償餘額60億元，合計341億餘元，較109年度之490億元減少148億餘元，約30.35％，惟年度債務付息由109年之2億餘元，提升至113年之8億餘元，增幅約2.29倍；自償性公共債務自109年底之241億餘元，增加至113年底之914億餘元，增幅2.78倍（表1）。市政府為有效降低長期借款之債務利息及靈活資金運用，陸續向基金

表1　改制後桃園市歲入歲出、公共債務未償餘額、專戶調度情形

單位：新臺幣萬元

| 年度 | 歲入歲出 餘絀情形 | 公共債務未償餘額 |  |  | 專戶調度 金額 | 債務 付息 | 自償性 債務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 1年以上 | 未滿1年 |  |  |  |
| 104 | - 116,728 | 2,160,000 | 1,760,000 | 400,000 | 1,446,568 | 22,870 | 100 |
| 105 | - 580,016 | 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | 1,794,982 | 14,769 | 23,500 |
| 106 | - 801,402 | 2,250,000 | 1,850,000 | 400,000 | 2,272,606 | 9,457 | 71,444 |
| 107 | - 1,377,402 | 3,257,174 | 2,400,000 | 857,174 | 2,538,158 | 12,851 | 177,290 |
| 108 | - 1,045,371 | 4,425,514 | 2,900,000 | 1,525,514 | 2,757,812 | 15,364 | 661,671 |
| 109 | - 346,826 | 4,900,000 | 3,600,000 | 1,300,000 | 2,857,381 | 26,249 | 2,418,072 |
| 110 | - 623,343 | 3,950,000 | 3,050,000 | 900,000 | 4,160,747 | 36,530 | 4,776,060 |
| 111 | 30,100 | 3,275,762 | 1,950,000 | 1,325,762 | 4,384,998 | 28,508 | 6,702,300 |
| 112 | - 660,091 | 3,380,364 | 2,760,000 | 620,364 | 5,676,057 | 60,137 | 7,568,916 |
| 113 | - 562,814 | 3,413,000 | 2,813,000 | 600,000 | 6,480,669 | 86,497 | 9,147,343 |

註：1.專戶調度金額含向已納入集中支付之地方教育發展基金調度之金額。

2.資料來源：彙整自桃園市104至113年度審核報告及財政局提供104至113年度專戶調度資料。

或專戶進行調度，109至113年度向基金或專戶分別調度285億餘元、416億餘元、438億餘元、567億餘元、648億餘元，調度數額持續上揚。再以市政府總決算資料預估財劃法修正後之財政狀況，113年度歲入決算數1,433億餘元，其中一般性補助款75億餘元，計畫型補助款309億餘元，復以行政院核定114年一般性補助款數額（刪減27.82％），加計計畫型補助款遭刪減91.57％試算（刪減比例係以中央政府彌平財政缺口試算），市政府雖預計增加259億元普通統籌分配稅款，仍無法彌平遭刪減304億餘元之缺口，所獲配之普通統籌分配稅款與上級補助及協助收入，較未修法前短少約45億餘元。

## 2.公共建設及社會福利之財政負擔

表2 因預算編列不足致工程延宕之1億元以上重大建設計畫

單位：新臺幣萬元

| 項目 | 重大建設計畫 | 原訂完工年月 | 延後完工年月 | 預估建設計畫總經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  | 889,771 |
| 1 | 市立圖書館大溪分館新建工程 | 110/12 | 115/09 | 34,994 |
| 2 | 龜山樂活運動館新建工程 | 114/02 | 116/12 | 72,000 |
| 3 | 龍潭社福館－主體新建工程 | 109/12 | 115/12 | 10,600 |
| 4 | 中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程 | 110/12 | 115/12 | 94,305 |
| 5 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 | 111/12 | 115/12 | 81,830 |
| 6 | 市立美術館新建工程 | 111/12 | 115/03 | 582,206 |
| 7 | 大園分局草漯派出所辦公廳舍新建工程 | 115/12 | 116/12 | 13,836 |

資料來源：整理自市政府提供資料。

市政府近年致力於城市建設，以提供更多元化之公共服務，截至113年底止，核定辦理1億元以上之重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）計有129案，預估計畫建設總經費7,581億餘元，其中須由市政府公務或基金籌編預算達4,510億餘元，占總計畫經費59.50％，已編列預算1,974億餘元，未來5年尚須籌編2,067億餘元，平均每年約須籌編413億餘元。復依行政院主計總處統計資料及運用ChatGPT調整基期，近6年（108至113年，以108年為基期）之營造工程物價總指數漲幅25.34％、建築工程總指數漲幅24.87％，土木工程總指數漲幅25.91％，整體營建工程成本漲幅頗鉅，且近年亦出現因物價上漲預算編列不足，肇致重大工程完工期程延宕或減項發包者7案（表2）；另工程辦理期程大於10年計有29案，其中桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）暨土地整合發展計畫（下稱捷運綠線），原預估建造經費982億餘元，因受考古文資、新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及營造工程物價上漲等不利因素，捷運綠線總經費預估將上修至1,216億餘元，建造成本將提高233億餘元，資金籌措壓力持續增加。嗣於財劃法修正後，截至113年底止，市政府核定辦理1億元以上之重大施政計畫（未含前瞻基礎建設計畫）須藉由中央政府補助之經費達2,838億餘元，占總計畫經費37.44％，倘中央政府刪減計畫型補助款（減91.57％），市政府需再增加自籌經費高達2,599億元，財政負擔更為沉重，亦將衍生債務舉借大幅增加之風險。另按桃園市近3年度（111至113年度）超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自行辦理之福利措施等非法定社會福利項目（下稱非法定社會福利），由111年度之13項增加至113年度之19項，實際執行數自111年度之59億7,703萬餘元成長至113年度之94億13萬餘元，111及112年度非法定社會福利增長幅度均超逾自籌財源及歲出成長比率，且112年度增長率超逾4成，惟同年自籌財源呈現負成長，113年度非法定社會福利支出成長幅度雖未超逾歲出成長規模，惟仍高於自籌財源增長幅度（圖2），又衛生局預計於114年下半年推動帶狀疱疹疫苗接種補助政策，市政府將持續擴張社會福利措施，致未來5年度（114至118年度）待

新臺幣萬元

單位：新臺幣萬元、％

| 年度 |  | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歲出 | 執行數 | 13,468,026 | 13,531,140 | 14,901,710 |
|  | 增長率 | 2.16 | 0.47 | 10.13 |
| 自籌財源 | 執行數 | 7,526,399 | 5,843,788 | 6,189,560 |
|  | 增長率 | 5.87 | -22.36 | 5.92 |
| 非法定社會福利支出 | 執行數 | 597,703 | 877,888 | 940,013 |
|  | 增長率 | 9.95 | 46.88 | 7.08 |

資料來源：整理自111至113年度審核報告暨市政府提供資料。

％

圖2 近3年度桃園市非法定社會福利支出情形

編列預算594億餘元，平均每年約需籌編118億餘元，財政風險及負擔將逐年增加；又財劃法修正內容涉及中央與地方財源分配之調整，據行政院修正114年度中央對市政府一般性補助款核定數，其中桃園市補助社會福利經費下修至21億866萬餘元，相較113年度30億5,886萬餘元，遭刪減9億5,019萬餘元，補助款縮減幅度逾3成（31.06％），經費缺口須由市政府另行籌措財源，嚴重影響社會福利政策資源配置；另據國立政治大學財政系教授暨系主任陳國樑於114年3月15日提出〈新版財劃法要這樣上路〉一文指出，因應新版財劃法上路，財政部與行政院主計總處應強化地方財政紀律規範，如限制地方政府歲出增長率不得超過其自籌財源之增長率，並遵循財政紀律法精神，節制地方政府歲出規模之成長。鑑於市政府積極推動各項重大公共建設及社會福利措施，歲出規模愈趨龐鉅，惟軌道建設等重大公共建設財源籌措需求與日俱增，非法定社會福利支出連年增加，且財劃法修正通過施行在即，加深地方財政不確定性，整體財政風險遽增。

## 3.善用政策工具提升財政治理能力

表3  租稅增額財源（TIF）機制實施情形

| 項目 | 自償性計畫 | 引用租稅 增額財源（TIF）機制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社會住宅興建計畫 | ✖ |
| 2 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運綠線暨其土地整合發展計畫 | ✔ |
| 3 | 桃園捷運綠線延伸中壢計畫 | ✔ |
| 4 | 桃園捷運棕線計畫 | ✔ |
| 5 | 桃園捷運三鶯線延伸桃園八德段計畫 | ✔ |
| 6 | 停車場興建計畫 | ✖ |
| 7 | 桃園航空城附近地區（第一期）區段徵收開發案 | ✖ |
| 8 | 大溪埔頂營區區段徵收開發案 | ✖ |
| 9 | A21站區區段徵收開發案 | ✖ |
| 10 | 大園都市計畫（民生南路西側）區段徵收開發案 | ✖ |
| 11 | 大園都市計畫（國際路南側）區段徵收開發案 | ✖ |
| 12 | 大溪行政園區區段徵收開發案 | ✖ |
| 13 | 大湳森林公園區段徵收開發案 | ✖ |
| 14 | 林口工五區段徵收開發案 | ✖ |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自財政局提供資料。

為提升計畫財務效益並符財政公平，可適度將計畫外部效益具體轉化為建設財源，據捷運技術半年刊第46期（101年2月23日）刊載「捷運建設財源籌措引用TIF制度之探討」等文獻指出，參酌國外經驗，租稅增額財源（Tax Increment Financing ,TIF）機制為美國地方政府常用之財務自償工具，以計畫之基年所評定之財產價值做為計算基準，將未來公共建設與生活環境投資改善，伴隨之稅基擴大與稅收增額部分，作為償還各項建設經費之擔保，藉以融資並專款專用，能有效平衡地方建設發展與財政困境。截至113年底止，經公共債務管理委員會審議評估通過之自償性公共債務共計14案，計畫總經費3,958億餘元（未經折現前），預計舉借債務總金額2,378億餘元，已舉借高達914億餘元，其中桃園都會大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）暨土地整合發展計畫等4案捷運工程，已引進「跨域加值公共建設財務規劃方案」之租稅增額財源（TIF）機制，再排除具鄰避效應（Not In My Back Yard）之停車場興建計畫案，餘9案（區段徵收及社會住宅）尚未引進租稅增額財源（TIF）機制（表3），且經審閱各該計畫之財務規劃，除社會住宅之自償率未達100％外，其餘計畫雖尚能達成自償性之目標，卻仍須負擔高額利息費用，倘引進租稅增額財源（TIF）機制，將稅收增額挹注開發經費，不僅可抑制債務之舉借及降低利息，亦有助於提升自償率。另市政府考量發行公債採固定利率及年期較長，可降低利率波動所造成之衝擊，於113年6月28日制定桃園市建設公債發行自治條例，並為落實ESG永續精神及降低自償性計畫利息負擔，加速推動具社會效益及綠色投資公共建設，於114年3月18日以社會住宅與捷運軌道兩大自償性計畫，發行2年期各6億元之「政府可持續發展永續債券（下稱永續債）」，與各該自償性計畫目前平均借款利率

表4 發行公債節約債務付息成本試算

單位：新臺幣萬元、％

| 自償性計畫 | 貸款總額 (A) | 平均借款 利率 (B) | 永續債券 |  |  | 公債獲取建設 貸款推算可節省債務付息 (B-D)×A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 發行額 (C) | 殖利率 (D) | 節省債務 付息 (B-D)×C |  |
| 合計 | 5,050,740 | － | 120,000 | － | 344 | 15,500 |
| 社會住宅興建計畫 | 2,930,740 | 2.011 | 60,000 | 1.60 | 246 | 12,045 |
| 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運綠線暨其土地整合發展計畫 | 2,120,000 | 1.763 | 60,000 | 1.60 | 97 | 3,455 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自財政局提供資料。

相較，預估每年可為市政府節省約344萬餘元之債務付息，倘以發行公債獲取建設貸款總額推算，每年可節省約1億5,500萬餘元之債務付息（表4），於當前利率持續攀升時期，發行永續債取代借款方式，有助於節省債務付息成本及提升自償性計畫自償率。

## 4.建構地方財政努力度

新版財劃法實施後，中央預計縮減計畫型及一般性補助款，作為來年中央政府財政緊縮之解方，與此同時亦牽動地方財源獲配之多寡，且地方財政努力納列中央統籌分配稅款分配指標，已獲學者及地方政府認同與共識，儼然成為趨勢，為妥為因應整體財政環境變遷，透過開源及節流計畫執行成效建構地方財政努力度，將成為財政治理之關鍵。近3年度（111年至113年度）市政府開源實施方案執行成效，各機關提報計畫多集中於「積極爭取中央計畫型補助款」、「積極執行既有收入項目增加公庫收入者」與「清查市有財產，加強公有土地管理運用」等3項，約占提報總案件數7成以上（圖3），惟113年度上開項目有2成5（25.00％）未達預期效益，顯示各機關傾向提報既有執行項目且成效欠佳或未如預期；較具提升財政永續性之實施項目，如「引進民間資金參與公共建設」、「落實使用者、受益者付費原則，

圖3  近3年度開源實施方案提報情形

單位：件

年度

| 既有執行項目 | 1.積極爭取中央計畫型補助款。 2.清查市有財產，加強公有土地管理運用。 3.積極執行既有收入項目增加公庫收入者。 |
| --- | --- |
| 永續性實施項目 | 1.擴大稅基及稅源。 2.積極辦理招商，涵養稅源，促使廠商進駐。 3.引進民間資金參與公共建設。 4.落實「使用者、受益者付費」之原則，研擬新增規費項目合理調整徵收基準。 5.其他具創新之開源項目，可增加公庫收入者。 |
| 其他 | 1.加強稅捐稽徵，積極清理欠稅。 2.特種基金盈餘適時撥充市庫，支應市政所需。 |

資料來源：整理自市政府提供資料。

研擬新增規費項目」、「擴大稅基及稅源」、「積極辦理招商」及「其他具創新之開源項目」等5項，111年至113年度提報案件總數分別為19件、21件、21件，占整體案件數之比例分別為26.39％、21.65％及18.10％，案件量偏低，且提報比率逐年下滑，其中研擬新增規費之實施項目，113年度係水務局提報擬訂定「桃園市市管區域排水設施範圍使用行為規費收費標準」，惟本處前辦理農業局109年及113年度財務收支抽查，建請針對永安及竹圍漁港港區內之公有停車場研擬使用者付費原則之收費機制及配套措施，迄今已逾5年餘仍未研擬新增規費項目；又前辦理財政局109及110年度財務收支及決算抽查，亦發現桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準、桃園市遊動廣告許可證收費標準、桃園市都市計畫及都市設計審查收費標準等，未依規定落實定期檢討，或未覈實審酌實際成本等情事，經追蹤改善情形，仍未妥適辦理改善，顯示使用者付費原則尚待推展，具永續性之實施項目提報情形欠佳，不利強化整體財源結構之彈性。

另近3年度（111至113年度）其他節流措施執行情形，111及112年度均有4個提案機關分別提出6案及5案，113年度計有6個提案機關共提出7案，各該年度整體節流成效分別為22.96％、22.69％及49.45％，其中113年度於提案機

表5 督促各機關提報閒置及低度利用公有建物以供列管調配活化成效

單位：新臺幣萬元

| 項目 | 供給建物 | 需求機關 | 媒合後 使用用途 | 預估節省成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  | 47,854 |
| 1 | 龜山區山頂國小 | 婦幼發展局 | 公共托育設施 | 2,713 |
| 2 | 中壢區自強國中 | 婦幼發展局 | 公共托育設施 | 3,077 |
| 3 | 蘆竹區外社市民活動中心 | 社會局 | 社福場館 | 4,047 |
| 4 | 大溪區舊三元市民活動中心 | 建築管理處 | 檔案庫房空間 | 4,661 |
| 5 | 新屋區東明國小 | 教育局 | 2歲專班 | 791 |
| 6 | 大溪區田心國小 | 教育局 | 2歲專班 | 1,701 |
| 7 | 中壢區龍興國中 | 婦幼發展局 | 檔案空間 | 108 |
| 8 | 中壢區龍興國中 | 社會局 | 檔案空間 | 180 |
| 9 | 桃園幼兒園 | 婦幼發展局 | 公共托育設施 | 4,401 |
| 10 | 桃園幼兒園 | 教育局 | 2歲專班 | 4,430 |
| 11 | 蘆竹區宏竹市民活動中心 | 婦幼發展局 | 公共托育設施 | 3,361 |
| 12 | 警察局大溪分局南雅派出所1樓 | 大溪木藝 生態博物館 | 辦公空間 | 2,461 |
| 13 | 警察局大溪分局南雅派出所2樓 | 婦幼發展局 | 公共托育設施 | 3,670 |
| 14 | 警察局大溪分局南雅派出所3樓 | 社會局 | 身心障礙者服務中心據點 | 700 |
| 15 | 桃園市立圖書館八德分館1、2樓 | 八德區公所 | 市民活動中心 | 3,991 |
| 16 | 桃園市立大園幼兒園南港分班1樓 | 衛生局 | 檔案庫房 | 1,844 |
| 17 | 桃園市立大園幼兒園南港分班2樓 | 大園區公所 | 市民活動中心 | 959 |
| 18 | 八德區大忠市民活動中心5樓 | 八德區公所 | 市民活動中心 | 4,757 |

資料來源：整理自市政府提供資料。

關、提案數及節流成效均較前2年度成長，節流率成長約26個百分點，主要係財政局提報「督促各機關提報閒置及低度利用公有建物以供列管調配活化」之節流計畫，完成既有建物調配18案，實際節流4億7,854萬餘元（表5），具實際節流效果；又連續3年提案者計有財政局及環境保護局等2個機關，連續2年提案者計有衛生局及研究發展考核委員會(智慧城鄉發展委員會)等2個機關，僅單年度提案者計有地方稅務局、資訊科技局、水務局及客家事務局等4個機關，顯示近3年度提案機關數與提案數呈現微幅成長趨勢，且初次提報機關亦微幅增加，惟113年度提案機關數（6個）占整體機關數（88個）6.82％，各機關其他節流措施提案情形仍待積極推展。綜上，財劃法修正後，開源節流成效將納列中央統籌分配稅款分配指標，又該獲配情形將影響市政府自有財源多寡，允應切實執行具永續性之開源項目，及加強預算管控暨具節流實效之提案，以有效提升財政努力程度。

# （二）審計機關重要審核意見

本處為加強查核市政府推動財政自主性及財務管理執行情形，經蒐集國內外文獻及先進國家財政治理標竿經驗，並召開專家諮詢會議，以周延查核面向，茲將本處113年度對市政府財政狀況所提重要審核意見，歸納摘述如次：

中路四號社會住宅

(圖片來源：摘自桃園市住宅及都市更新中心網站）

1.財劃法修正後，統籌分配稅獲配多寡，影響整體財政狀況頗鉅，且隨整體經濟環境不穩定，借款利率逐步攀升，允宜將修正後之分配基準納列開源實施方案暨工作計畫，並善用租稅增額財源機制及衡酌以發行公債取代借款之可行性，俾降低財政負擔：市政府整體財務管理情形，核有：(1)截至113年底止，經市政府公共債務管理委員會審議評估通過之自償性公共債務共計14案，計畫總經費3,958億餘元（未經折現前），預計舉借債務總金額2,378億餘元，已舉借高達914億餘元，而行政院為避免市政府未來發生自償性財源喪失，致公共債務逾法定限額之風險，爰函請注意自償性債務未償餘額持續增加且增加額度高，並囑請注意經濟變動因素，定期檢討自償性計畫償債財源之適足性。經檢視上開自償性公共債務計畫14案中，除桃園捷運綠線計畫等4案捷運工程，已引進「跨域加值公共建設財務規劃方案」之租稅增額財源（TIF）機制，及排除具鄰避效應（Not In My Back Yard）之停車場興建計畫案外，餘9案（區段徵收及社會住宅）尚未引進租稅增額財源（TIF）機制，且經審閱各該計畫之財務規劃，其財源均係向金融機構或實施平均地權基金借款，於開發完成後，透過土地標（讓）售，或租金收入等方式辦理還款，雖尚能達成自償性之目標（社會住宅之自償性仍未達100％），惟仍須負擔高額利息費用；(2)年度債務付息由109年之2億餘元，提升至113年之8億餘元，增幅約2.29倍，自償性公共債務自109年底之241億餘元，增加至113年底之914億餘元，增幅2.78倍。市政府為避免舉債利率波動所造成之衝擊，及降低債務利息負擔，於114年3月間以社會住宅與捷運軌道兩大自償性計畫，發行2年期各6億元（公債殖利率1.6％）之「政府可持續發展永續債券（下稱永續債）」，預估每年可節約344萬餘元之債務付息。另市政府113年度簽訂之長期借款契約及各自償性計畫已簽定借款契約之平均利率，經以截至113年底止1年以上公共債務未償餘額為281億元，及各自償性計畫已簽約貸款金額1,319億餘元等數額，按永續債之殖利率估算，倘以公債引導資金挹注重大施政建設及自償性計畫，每年約可節省約4億餘元之利息負擔，為維持債務可負擔性，允宜衡酌以發行公債取代借款之可行性；(3)財劃法修正後分配指標，影響獲配統籌分配稅之多寡，將著重於轄內各類營利事業營業額、房屋、地價及土地增值等稅課收入、規費、工程受益費、罰鍰及賠償收入、所得能力等關鍵指標，按各項統計資料發現，市政府於各項關鍵指標，雖居於22市縣之前段，惟本處前辦理農業局109及113年度財務收支及決算抽查、財政局109及110年度財務收支及決算抽查，及地方稅務局歷年財務收支抽查等發現，永安及竹圍漁港港區內之公有停車場收費機制，迄未研擬新增

永安漁港周邊停車場

(圖片來源：摘自桃園市新屋區公所網站）

規費收費，且部分機關規費收費標準，除未依規定落實檢討外，仍存有未覈實審酌實際成本，及房屋與地價稅等未依法核課情形，足見所屬各機關單位，對於稅課、規費、罰鍰及賠償等收入之關鍵指標，仍存有精進空間；再者，市政府111至113年度開源實施方案暨工作計畫，僅「積極辦理招商」及「引進民間資金參與公共建設」2項實施項目，與前揭關鍵指標具關連性，其中「積極辦理招商」實施項目，僅經濟發展局提報，復依財政部財政統計資料庫顯示，各類營利事業營業額，包括有農、林、漁、牧業、礦業及土石採取業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、教育業、醫療保健及社會工作服務業等共計18項行業類別，單仰賴經濟發展局辦理招商，尚難大幅提升轄內各類營利事業營業額；又「引進民間資金參與公共建設」實施項目，各機關提報之預期效益均為增加權利金收入，顯無法為轄內帶動額外消費量能，以促進經濟活絡及就業人口數等情事，經建請市政府檢討改善。（詳乙－13頁）

2.持續推動各項社會福利政策，惟近3年度非法定社會福利支出增幅超逾自籌財源增長幅度，且各項福利措施未訂定退場機制，或逐步放寬補助門檻，部分政策規劃及執行仍未臻完善，為免非法定社會福利支出過度擴張，允宜強化歲出規模控制及恪守財政紀律，並兼顧社會公平正義及政府財政負擔，確保財政永續發展：市政府辦理超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自行辦理之福利措施等非法定社會福利支出規模由110年度之54億3,595萬餘元，逐漸提升至113年度之94億13萬餘元（表6），成長幅度逾7成，財政負擔及風險漸增。經查市政府各項非法定社會福利政策辦理情形，核有：(1)111及112年度非法定社會福利增長幅度分別為9.95％、46.88％，均超逾自籌財源（5.87％、-22.36％）及歲出成長比率（2.16％、0.47％），113年度非法定社會福利支出成長幅度（7.08％）雖未超逾歲出成長規模（10.13％），惟仍高於自籌財源增長幅度（5.92％），財政風險及負擔將逐年增加；另以112年度為例，市政府開辦5項新興社會福利措施，其中4項均以增額普通統籌分配稅款作為財源之基礎，惟普通

表6 福利政策經費執行（需求）情形

單位：新臺幣萬元

| 福利政策 補助項目（註1） | 111年度 | 112年度 | 113年度 |  | 未來5年經費需求情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 執行數 | 執行數 | 預算金額 | 執行數 | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 |
| 合 計 | 597,703 | 877,888 | 1,007,294 | 940,013 | 1,043,505 | 1,136,179 | 1,191,920 | 1,253,095 | 1,321,897 |
| 老年市民三節禮金 | 178,158 | 251,567 | 277,949 | 269,499 | 288,180 | 322,905 | 343,767 | 365,979 | 389,631 |
| 重陽敬老禮金 | 65,293 | 87,036 | 93,805 | 92,725 | 99,728 | 108,814 | 115,845 | 123,332 | 131,303 |
| 老人參加全民健保自付額補助 | 189,589 | 203,830 | 230,998 | 218,615 | 255,000 | 267,750 | 281,138 | 295,195 | 309,955 |
| 老人及身障者免費乘車 | 20,745 | 30,133 | 39,879 | 40,386 | 44,800 | 60,848 | 74,902 | 92,502 | 114,703 |
| 生育津貼 | 54,911 | 65,044 | 58,720 | 61,216 | 64,744 | 58,240 | 55,328 | 52,561 | 49,930 |
| 營養安心食材計畫 | 17,500 | 17,500 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 | 19,480 |
| 公私立國中小免費營養午餐 | － | 140,823 | 168,850 | 155,167 | 168,850 | 168,850 | 168,850 | 168,850 | 168,850 |
| 老人免費補助活動假牙及中低收入戶身心障礙者裝置假牙補助 | 12,562 | 14,640 | 15,171 | 13,951 | 15,171 | 15,171 | 15,171 | 15,171 | 15,171 |
| 推動公共運輸使用率提升計畫—乘車基本里程優惠及票價上限優惠 | 18,896 | 22,277 | 44,010 | 20,410 | 27,510 | 53,660 | 56,343 | 59,160 | 62,118 |
| 免費公車 | 15,059 | 15,859 | 17,960 | 15,806 | 19,960 | 20,260 | 21,009 | 21,009 | 21,009 |
| 擴大原住民租金補貼 | － | 78 | 144 | 54 | 120 | 120 | 120 | － | － |
| 農民健康保險農民自付額補助 | 3,891 | 3,636 | 4,321 | 3,385 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 凍卵營養金 | － | 286 | 931 | 1,071 | 927 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 好孕專車 | － | － | 7,267 | 4,261 | 8,000 | 8,022 | 7,909 | 7,798 | 7,688 |
| 產後憂鬱心理諮商計畫 | － | 258 | 3,500 | 841 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助 | － | － | － | 336 | 677 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 桃園市國民中小學經濟弱勢學生就學費用補助 | 4,110 | 6,149 | 4,250 | 4,914 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 五歲幼兒教育助學金 | － | 18,684 | 19,858 | 17,820 | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 | 19,858 |
| 低收入戶托育津貼 | 89 | 83 | 197 | 69 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 補助設籍本市就讀高中學生學費 | 16,894 | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.福利政策補助項目，係包括（1）超過現行法定給付或補助標準者；（2）超過中央一致性政策給付或補助標準者；（3）地方自行辦理之福利措施者。

2.資料來源：整理自市政府提供資料。

統籌分配稅款之多寡受整體景氣影響，財源未為穩定，且依新版財劃法未來普通統籌分配稅款雖大幅增加，實際獲配額度仍受景氣影響，且中央政府預計刪減一般性及計畫型補助款，雖仍未定案，惟各項政策財源基礎及資金籌措將受到立即影響，為紓緩財政壓力及風險，允宜控管非法定社會福利支出之成長及規模；(2)近3年度（111至113年度）非法定社會福利項數，自111年度之13項增加至113年度之19項，其中113年度辦理「老年市民三節禮金」、「老人參加全民健保自付額補助」、「老人及身障者免費乘車」、「公私立國中小免費營養午餐」等4項福利政策執行數較前一年度增加1億元以上；又市政府依據婦幼福利實施情形，將凍卵營養金及

婦女福利宣傳海報

(圖片來源：摘自婦幼發展局網站）

產後憂鬱心理諮商計畫等2項放寬補助對象或增加補助項目，致113年度執行數較前一年度增加2倍以上，生育津貼及五歲幼兒教育助學金等2項補助項目則受少子女化影響，113年度補助經費較前一年度分別減少3,828萬餘元及864萬餘元，減幅4％至5％，顯示除新增非法定社會福利導致整體支出增加外，人口年齡結構變動對於各項非法定社會福利支出增減影響逐漸加深。另113年度市政府實施非法定社會福利項目19項，除老人參加全民健保自付額補助、擴大原住民租金補貼、桃園市國民中小學經濟弱勢學生就學費用補助及低收入戶托育津貼等4項設有經濟條件之門檻外，其餘15項社會福利措施係針對特定對象（如長者、農民、婦女、幼兒、嬰兒等）之通案補助性質，各項福利措施僅擴大原住民租金補貼自117年度起未估列經費，其餘均已概估未來5年經費需求，且未設定落日條款等退場機制，致逐年加重財政負擔，允宜審酌人口年齡結構等影響因素，並兼顧社會公平正義及政府財政負擔，妥慎規劃福利政策給付條件、對象及額度之差異化，以確保財政永續；(3)近2年度(112及113年度)共計新增7項非法定社會福利措施，113年度執行結果，產後憂鬱心理諮商計畫已訂定具體量化目標，且執行情形達預計目標，惟擴大原住民租金補貼及好孕專車等2項計畫辦理結果未達預計目標，凍卵營養金及脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助因新增補助項目或放寬補助條件，致部分補助項目達成預計目標，仍有凍卵保存申請人數、

圖4  「一生好運卡」使用情形

千點

單位：千點、張、％

| 年度 | 申請數 | 核發數量 |  | 已核卡未使用卡數 | 執行點數 | 點數 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卡數 | 點數 |  |  |  |
| 合計 | 14,972 | 13,748 | 123,732 | 2,134 | 38,665 | 31.25 |
| 113年度 | 12,686 | 11,837 | 106,533 | 1,520 | 37,241 | 34.96 |
| 114年度 (截至3月底止) | 2,286 | 1,911 | 17,199 | 614 | 1,424 | 8.28 |

註：1.為保障孕婦交通安全與便利，規劃孕期至預產期日後7個月內搭乘合作計程車
之車資補助，滿足產檢、生產、產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商等乘車需求，透過便利之交通措施，營造友善生養環境。

2.113年核發卡數為1萬1,837張，截至113年12月底止到期卡為2,625張。

3.113年1,520張已核卡未使用的卡數，其中418張為到期卡。

4.資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

孕婦及配偶申請脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測補助未達目標，顯示部分新興社會福利政策雖依執行情形滾動式檢討，執行結果仍未如預期。又113年3月8日開辦之「好孕專車」，預計申請人數達16,200人，截至113年底止，實際核發好孕卡11,837張、1億653萬餘點，其中已核發未使用1,520張，已使用10,317張卡、3,724萬餘點，點數之使用率僅34.96％。114年度第1季實際核發1,911張、1,719萬餘點，其中已使用1,297張、142萬餘點（圖4），點數之使用率8.28％，惟該計畫實施之初，民眾申辦情形踴躍，執行結果卻未如預期。復依113年度桃園好孕專車服務滿意度調查結果及市政府1999專線電話之民眾陳情案，均有民眾表示對好孕專車乘車及叫車服務感到不滿意，或叫不到車等申訴案件，允宜研謀善策妥處，俾利社會福利體制之健全，落實政策美意等情事，經函請市政府檢討改善。（詳乙－16頁）

3.中央計畫型補助經費執行率達9成以上，惟部分計畫經費賸餘比率逾5成或全數未執行，或有公共設施使用效益未如預期，允宜強化計畫審議功能及落實公共設施管理，以提升計畫執行成效：市政府及所屬機關為加速市政推展及紓解財政負擔，積極爭取中央計畫型補助經費推動各項施政計畫，113年度辦理中央核定計畫型補助計畫共496項（含延續性計畫），核定計畫總經費1,709億5,006萬餘元，納列113年度預算之中央補助款及地方配合款計317億9,614萬餘元，實現數273億2,344萬餘元，應付保留數23億8,087萬餘元，合計決算數297億432萬餘元，執行率93.42％。經查執行情形，核有：(1)依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第19條規定，直轄市、縣（市）政府辦理中央政府各機關補助之各項計畫，應確實依核定計畫執行。惟查市政府113年度計畫型補助款執行情形，賸餘(或減免、註銷)數20億9,181萬餘元，占預算數317億9,614萬餘元之6.58％，其中農業部補助辦理示範性強化養豬場精準管理等36項計畫之經費賸餘比率逾5成，又衛生福利部補助身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫等5案，核定計畫經費計4,153萬餘元全數未執行，顯示計畫編審作業及執行績效有待改善；(2)依公共設施有效管理使用作業要點第3點、第5點及第7點規定，地方主管機關直轄市政府、縣（市）政府對於轄管之公共設施應有效管理，督導設施管理機關每年至少辦理1次主動清查使用情形，並作成紀錄；主管機關應定期或不定期辦理抽查，行政院公共工程委員會（下稱工程會）必要時得辦理抽查。經查桃園

表7  使用效益未如預期之中央計畫型補助建置公共設施

| 使用效益 | 公共設施名稱 |
| --- | --- |
| 60-80％ | 經國轉運站 |
|  | 桃園市虎頭山創新園區多功能館 |
|  | 楊梅水資源回收中心 |
|  | 義盛水資源回收中心、羅浮水資源回收中心 |
|  | 龍潭體育園區 |
| 未達60％ | 桃園市觀音區草新富林市民活動中心 |
|  | 桃園市桃園區中成市民活動中心 |
|  | 桃園流行音樂露天劇場 |
| 尚未啟用 或運作 | 高義里高義蘭部落墳墓前置作業 |
|  | 高義里里安部落墳墓前置作業 |
|  | 三光里爺亨部落墳墓興建工程 |

註：1.資料期間：截至113年底使用情形。

2.資料來源：整理自市府查填中央政府補助之公共設施完成使用效益調查表。

市於108至112年間完成驗收之計畫型補助公共設施計有158項，截至113年底止，使用效益達8成者計147項，占總項數93.04％，多數公共設施尚能依原訂目標有效管理及使用，惟仍有經國轉運站等5項使用效益介於60％至80％，觀音區草新富林市民活動中心等3項使用效益未達6成，另高義里高義蘭、里安部落墳墓前置作業、三光里爺亨部落墳墓興建工程等3項公共設施於108至110年間完成驗收，已逾數年仍未啟用或運作（表7），顯示部分公共設施使用效益未如預期。鑑於公共建設旨在帶動經濟成長及改善民眾生活品質，允宜加強督導設施管理機關落實定期清查作業，避免閒置或低度利用，以有效發揮公共設施建置效益等情事，經函請市政府檢討改善。（詳乙－20頁）

表8　市政府所屬機關107至111年間決標金額逾300萬元之工程規劃
設計等技術服務費用不經濟支出情形

| 技術服務採購案 | 主辦機關 | 截至113年底辦理情形 |
| --- | --- | --- |
| 1.觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔委託規劃設計監造技術服務 | 殯葬管理所 | 先期作業未能掌握市場行情及確實檢討預算合理性，嗣工程招標無廠商投標後，又變更決策及調整需求，衍生技術服務費用不經濟支出589萬餘元。 |
| 2.八德區農村教育館興辦事業計畫書(含先期規劃)及使用地變更編定委託技術服務 | 工務局 | 計畫初期未審慎評估計畫之目標效益與用地取得之可行性，致完成興辦事業計畫書等書件送審與基本設計作業後，因未能解除埤塘用地之溜池限制，無法完成用地變更與取得，而停止執行，衍生技術服務費用不經濟支出分別為332萬餘元、162萬餘元。 |
| 3.八德區多功能農村教育館新建工程委託規劃設計及監造技術服務 | 農業局委託新建工程處代辦 |  |
| 4.中壢區前寮段1472地號及東寮段331地號幼兒園園舍工程委託規劃設計監造技術服務 | 教育局委託新建工程處代辦 | 未審慎評估用地取得之可行性，嗣完成工程規劃設計後，因未能無償撥用工程用地而停止執行，衍生技術服務費用不經濟支出426萬餘元。 |
| 5.八德區大湳森林公園北側公辦都市更新重建工程委託規劃設計監造技術服務案 | 住宅發展處 | 未審慎評估自行實施都市更新之目標效益，致進入工程細部設計階段後，因財務負擔沉重，改採委託實施，衍生技術服務費用不經濟支出270萬元。 |

資料來源：整理自市政府所屬機關提供資料。

4.持續推動各項公共建設，有助改善民眾生活品質，惟先期作業未審慎評估計畫之可行性與目標效益，嗣完成工程規劃設計後又變更計畫內容或停止執行，衍生技術服務費用不經濟支出，亟待研謀改善，以提升政府財務效能：市政府所屬機關辦理各項公共建設計畫，有助擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及改善民眾生活品質，執行績效亦為各界關注焦點，其中大溪區大嵙崁地質公園、中壢區吉林路拓寬、新屋區海客文化景觀意象道路改善、大園區華興池公園生態綠化與設施活化周邊景觀營造、龍潭區運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善、觀音區多功能場館等6項工程，施工品質備受肯定，榮獲行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎殊榮。惟查所屬機關於107至111年間決標金額逾300萬元之工程規劃設計等技術服務採購案，執行至113年底止，部分因先期作業未能掌握市場行情及確實檢討預算合理性，或未審慎評估用地取得之可行性，與自行實施都市更新之目標效益等情，即委託辦理工程規劃設計等技術服務，嗣完成工程規劃設計後，又變更計畫內容或停止執行，致已完成之勞務成果無法賡續執行，衍生技術服務費用162萬餘元至589萬餘元不等之不經濟支出（表8），影響政府施政效能，經函請市政府所屬機關檢討改善。（詳乙－39頁）

桃園軌道建設施工情形

(圖片來源：摘自市政府施政成果資訊網站）

5.積極推動捷運綠線，惟建設計畫總經費已上調，而通車營運之年運量及年營業毛利預估值下修，致預期通車後須增加平均日運量始能損益平衡，亟待研謀因應措施，以確保捷運建設永續經營：捷運綠線計畫自103年捷運工程局開啟規劃至發包興建，迄113年底止，已投入543.26億餘元，經查捷運綠線計畫興建經費及預估運量變化之因應執行情形，核有：(1)該計畫原經行政院於105年4月核定之總經費為982.64億元，中央補助經費以397.44億元為上限，惟自107年8月起各分標路段陸續開工後，該局以受考古文資、新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及營造工程物價上漲等因素影響，致原核定之施工期程及總經費皆已不足等為由，於113年4月至114年6月間4度向交通部提報修正計畫，依修正後計畫內容，總經費由982.64億元上調至1,216.16億元（增加233.52億元），並期再增補助經費182.16億元（原105年行政院核定之中央補助經費以397.44億元為上限），鑑於補助經費尚待中央研議，允宜積極研謀因應，或預為研擬倘未獲中央同意增加全部補助或僅部分補助時之方案，並落實資金調度及財務管理計畫，以兼顧財政及確保捷運建設依計畫期程完成；(2)依該修正計畫內容，倘未來實際運量不如原估算運量，致營運票箱收入短少10％時，則自營運第21年（140年）以後各年皆發生資金缺口；若營運票箱收入短少20％時，則自營運第9年（128年）以後各年皆發生資金缺口，又該修正計畫調整未來捷運綠線加入桃園捷運整體路網後之營運效益值，相較於原106年8月行政院公共工程委員會核定基本設計及工程審議報告書（下稱原106年工程會核定基設報告）之預估值，下修年運量至5,403萬餘人（約減少308萬餘人）及年營業毛利（年營運收入減年營運成本）至5億1,900萬元（約減少6億1,299萬餘元），上修平均日運量須至13.86萬人/日（約增加1.09萬人/日），始能達損益平衡點（營運收入等於營運成本），顯示預估未來運量及營業毛利均較原106年工程會核定基設報告時有所調降，存有大眾運輸永續營運風險，允宜適時研謀善策因應，並配合強化公共運輸政策之推動，預先培養捷運客源，俾確保捷運建設永續經營等情事，經函請捷運工程局檢討改善。（詳乙－229頁）

農地非農用情形

（資料來源：摘自Google Map街景圖）

6.積極辦理房屋稅稅籍、地價稅稅籍及使用情形清查作業，惟部分新建或增建，未適時釐正房屋稅籍，或有部分課徵田賦之土地移作商業、住宅及倉儲等其他用途，未依規定課徵地價稅，亟待強化清查作業及賡續釐正補徵，以掌握稅源，並維護租稅公平：經查房屋稅稅籍及地價稅稅籍清查作業執行情形，核有：(1)地方稅務局113年度房屋稅籍及使用管理情形清查作業，經財政部評比為甲組第2名；復依該局提供之房屋稅籍主檔及建築管理處提供之使用執照清冊，與市政府資料開放平台之桃園市門牌位置坐標資料，結合成「桃園市房屋稅籍圖資」，再與國土測繪中心提供之「桃園市電子地圖加值分棟建物框」進行空間套疊比對，核有340筆建物尚無房屋稅籍，及219筆房屋雖有房屋稅籍，惟建物測量高度大於房屋稅核定高度等異常情事；(2)地方稅務局辦理113年度地價稅籍及使用管理情形清查作業，經財政部評比為甲組第1名；復依該局提供地價稅主檔，運用電腦軟體Python篩選宗地面積全部或50％以上課徵田賦之地價稅檔，與內政部國土測繪中心(下稱國土測繪中心)提供桃園市地籍圖結合，產製「宗地面積全部課徵田賦圖資」及「占宗地面積50％以上課徵田賦圖資」，再與國土測繪中心提供之「112年度國土利用現況調查成果圖資」，進行空間套疊分析，輔以Google Earth Pro衛星影像確認，並排除111至112年查復本處之案件，審認尚符農業用途使用之農地後，核有全部面積課徵田賦土地，部分供商業、混合住宅、製造業、倉儲等非農業使用計1,875筆（面積314萬5,922平方公尺），或已改課地價稅，惟改課面積小於實際非農用面積計595筆等情事，經函請地方稅務局查明妥處。（詳乙－72頁）

三、桃園市社會住宅興辦計畫推動情形

表1 全國直接興辦社會住宅目標（106至113年）

單位：戶

| 目標 直轄市 | 戶數 |  |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 120,000 |  |
| 臺北市 | 26,000 |  |
| 新北市 | 33,000 |  |
| 桃園市 | 15,000 |  |
| 臺中市 | 14,000 |  |
| 高雄市 | 12,000 |  |
| 臺南市 | 7,000 |  |
| 非直轄市 | 13,000 |  |

資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

政府鑑於近年來都市化過程中，加重部分青年、經濟及社會弱勢家庭面臨高房價壓力，為保障民眾居住權益，減輕民眾居住負擔，依住宅法規定由政府主導推動只租不售之社會住宅政策，興建社會住宅，同時透過包租代管民間閒置住宅，進而發揮租屋與購屋市場相互調控機制，經行政院於106年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，於113年5月核定第三次修正計畫，其中屬桃園市8年直接興辦目標值為1萬5,000戶（全國直接興建社會住宅目標，如表1），達成數以預定完成工程發包年度計算，另內政部於107年成立國家住宅及都市更新中心，在總目標戶數未變動之前提下，就原提供地方政府之部分補助款，改由該中心（下稱中央）支應推動辦理。桃園市政府（下稱市政府）配合中央政策，積極推動社會住宅興建，及辦理包租代管業務，期藉由公平效率之政策，以多元方式提供給不同所得水準、身心機能、性別、年齡、家戶組成、族群文化之市民適居、有尊嚴之居住環境方式，增加住宅政策供給面資源，達到健全住宅市場，穩定住宅市場與安定居住。

表2 桃園市直接興辦社會住宅進度

單位：處、戶

| 興辦單位 | 合計 | 已完工 | 興建中 | 已決標待開工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央 | 12,528戶 （40處） | 150戶 （1處） | 2,799戶 （7處） | 3,354戶 （10處） |
| 市政府 |  | 4,374戶 （14處） | 1,631戶 （7處） | 220戶 （1處） |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

桃園市興辦總目標數為1萬5,000戶，截至113年底止，市政府與中央於桃園市規劃40處已完工或興建中或已決標待開工之社會住宅，並由市政府與中央分別興建22處（6,225戶）及18處（6,303戶），合計1萬2,528戶，占計畫目標戶數1萬5,000戶之83.52％，其中市政府與中央分別完工4,374戶及150戶，合計4,524戶，占桃園市興建目標30.16％（表2）；此外，又積極辦理包租代管，截至113年底止，已媒合1萬7,439戶，呼應臺灣永續發展目標核心項目11之第1項揭示：「確保所有人都可享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所」之目標。

茲將市政府辦理社會住宅興辦計畫推動情形及審計機關重要審核意見，說明如次：

- 推動概況

- 推動架構

行政院於106年3月6日核定社會住宅興辦計畫（8年期程，106至113年）預計113年底達成20萬戶社會住宅的供給量（直接興建、包租代管分別為12萬戶、8萬戶），以協助弱勢族群居住。其中桃園市社會住宅興辦計畫推動方式說明如次：

（1）直接興建：透過持續土地盤點，運用轄內公有非公用或國有土地撥用，及公有土地參與都市更新或聯合開發或區段徵收後分回之房地自辦社會住宅，並盤點整體開發區域及捷運場站周邊土地，興辦社會住宅。

（2）都市更新分回：依據都市更新條例，以「權利變換」方式辦理實施都市更新事業，於都市更新事業計畫實施完成後，按其更新前權利價值比率及提供資金額度，分配更新後土地、建築物或權利金。

（3）推動包租代管：依據住宅法推動以包租代管方式興辦社會住宅，承租與管理民間房屋。此方案推行以都會地區為主，房客條件為住宅法所訂定之資格，並可發揮社會住宅散居效果。

- 計畫對象

欲申請承租桃園市社會住宅者，須為在桃園市設有戶籍，或在桃園市有就學、就業，並且家庭成員於基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣內均無自有住宅之年滿18歲國民，家庭年所得應低於公告受理申請當年度50％分位點家庭之平均所得，且所得總額平均分配家庭成員人口數，每人每月不超過桃園市最低生活費標準（111至113年分別為15,281元、15,977元及15,977元）之3.5倍。另依住宅法第4條第1項規定，主管機關及民間興辦之社會住宅，應以直轄市、縣（市）轄區為計算範圍，提供至少40％以上比率出租予經濟或社會弱勢者，另提供一定比率予未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者。市政府為擴大照護對象，於112年起陸續放寬開放申請資格及條件，將取得合法居留權之外籍人士及任職桃

表3 實際入住社會住宅政策戶數

單位：戶、％

| 社會住宅 | 小計 （C＝A+B） | 政策戶數 （A） | 一般戶數（B） | 政策戶比率 （A/C×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,166 | 2,112 | 2,054 | 50.70 |
| 中路一號 | 164 | 93 | 71 | 56.71 |
| 中路二號 | 206 | 102 | 104 | 49.51 |
| 中路三號 | 413 | 205 | 208 | 49.64 |
| 中路四號 | 343 | 182 | 161 | 53.06 |
| 八德一號 | 402 | 214 | 188 | 53.23 |
| 八德二號 | 329 | 181 | 148 | 55.02 |
| 八德三號 | 517 | 247 | 270 | 47.78 |
| 蘆竹一號 | 113 | 52 | 61 | 46.02 |
| 蘆竹二號 | 403 | 229 | 174 | 56.82 |
| 中壢一號 | 936 | 434 | 502 | 46.37 |
| 平鎮一號 | 64 | 31 | 33 | 48.44 |
| 楊梅一號 | 211 | 97 | 114 | 45.97 |
| 東門段 | 65 | 45 | 20 | 69.23 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

園市醫院1年以上之在職護理師，與三代同堂或持有孕婦健康手冊之家庭等納入政策戶，確保達成全齡照顧、人人安居、宜居桃園之目標。截至113年底止，政策戶實際入住平均值達50.70％（表3），另市政府與民間房屋租賃業者，以包租代管方式合作開發媒合房屋，提供予承租人（家庭成員須均無自有住宅，且平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍）家戶居住協助，並透過稅賦減免、保險及房屋修繕補助等配套措施，以增加住宅供給面資源。

- 推動期程

表4 桃園市社會住宅興辦目標戶數

單位：戶

| 年度 | 合計 | 直接興建 | 包租代管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106年（核定） | 26,000 | 16,000 | 10,000 |
| 110年（第一次修正） | 21,200 | 12,000 | 9,200 |
| 111年（第二次修正） | 24,200 | 15,000 | 9,200 |
| 113年（第三次修正） | 41,100 | 15,000 | 26,100 |

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

政府推動只租不售的社會住宅政策，結合由政府興建、包租代管的供給方案，以增加住宅政策供給面資源，同時透過包租代管民間空屋住宅，使租屋市場成為無力購屋者的正常居住消費選擇方式，進而發揮租屋市場與購屋市場能相互調控的市場均衡機制。據內政部統計處100年度社會住宅需求調查表推估，六類經濟弱勢〔低收入戶、中低收入身心障礙者家庭、中低收入老人家庭、單親家庭、育有未成年子女3人以上家庭、離開安置機構（家庭）青少年〕或社會弱勢家庭且無自有住宅戶數約40萬戶，經以106至109年直接興建4萬戶及包租代管4萬戶，合計8萬戶為第一階段目標，各年度預定興辦戶數依據前一年實際執行情形檢討後，滾動調整第二階段目標，於113年累計達成政府直接興建12萬戶、包租代管8萬戶，合計20萬戶，其中桃園市直接興建與包租代管之目標值，分別為1萬5,000戶及2萬6,100戶，合計4萬1,100戶（表4）。

- 推動經費

表5　公共債務管理委員會核定社會住宅興建計畫

單位：處、戶、新臺幣億元、％

| 年度 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地 | 20 | 28 | 28 | 28 | 32 |
| 戶數 | 5,461 | 7,939 | 7,063 | 7,063 | 8,416 |
| 計畫總經費 | 312.90 | 442.25 | 441.41 | 441.41 | 622.87 |
| 自償性舉債 總金額 | 232.45 | 336.36 | 331.71 | 331.71 | 457.21 |
| 自償率 | 86.29 | 80.53 | 75.49 | 75.49 | 73.45 |

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

桃園市社會住宅興建計畫所需自償性經費預計舉債支應，經公債委員會109年度核定總金額為312.90億元，嗣於111年7月8日修正核定總經費為441.41億元，113年為應社會住宅興建基地增加，修正興建計畫總經費為622.87億元，興建期間為104至119年，規劃由住宅基金舉借自償性債務457.21億元，其餘資金來源包括自有資金47.46億元、中央公務預算及特別預算62.03億元、營業淨收益51.23億元等，自償率由109年之86.29％，至111年下降為75.49％，再於113年下降至73.45％（表5），其中融資需求自109年之232.45億元增加為113年之457.21億元（土地及興建成本占78.70％），主要係興建成本增加及折現率上升等因素所致，截至113年底止，住宅基金實際借款餘額207億3,674萬餘元。預計119年32處社會住宅興建完成後，可提供8,416戶社會住宅，自108年起基地陸續竣工營運後，至170年總計可獲得623.67億元之淨營運現金流。另自107年起開始執行「包租代管」業務，迄今已執行4期，各期分別編列3億8,738萬餘元（第1期）、34億6,120萬餘元（第2期）、10億9,650萬餘元（第3期）及23億8,361萬餘元（第4期），總計編列73億2,870萬餘元經費。

桃園市住宅及都市更新中心成立

（圖片來源：內政部網站）

重要工作執行情形

- 成立桃園市社會住宅服務中心

為營運管理桃園市社會住宅，提升社會住宅居住品質，市政府於110年10月1日設立桃園市社會住宅服務中心，透過成立行政法人專責機構，以企業經營管理方式，協助市政府落實社會住宅政策執行。另為能持續提供，舉如社會住宅、長照服務、公益設施等更多元服務，與中央共同合作公辦都更作業，以滿足不同族群居住及各項生活所需服務，惟桃園市都市更新面臨諸多挑戰，許多老舊建物耐震能力不足，影響居住安全，為擴大推動都市更新能量，需要更多專業人力加入，爰於114年4月1日將「桃園市社會住宅服務中心」轉型更名為「桃園

表6 桃園市興建社會住宅各案計畫執行情形

單位：戶

| 執行進度 | 案名 | 戶數 | 開工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 12,528 |  |  |
| 小計（由桃園市政府興建） |  | 6,225 |  |  |
| 已完工 （4,374戶） （14處） | 東門段208-1地號都市 更新事業（東門停車場） | 70 | 109/7/14 | 112/12/7 |
|  | 中路一號社會住宅 | 169 | 107/10/20 | 110/7/30 |
|  | 中路二號社會住宅 | 212 | 106/1/25 | 108/6/21 |
|  | 中路三號社會住宅 | 417 | 107/11/19 | 111/6/27 |
|  | 中路四號社會住宅 | 350 | 108/2/27 | 111/9/16 |
|  | 中壢一號社會住宅 | 957 | 108/8/7 | 111/8/12 |
|  | 中壢老小段100地號都市更新事業（中興巷警察宿舍） | 93 | 109/4/1 | 113/3/27 |
|  | 楊梅一號社會住宅-第一期 | 216 | 109/7/18 | 112/9/3 |
|  | 蘆竹二號社會住宅 | 416 | 107/4/10 | 111/1/25 |
|  | 蘆竹一號社會住宅 | 114 | 109/1/22 | 111/10/3 |
|  | 八德一號社會住宅 | 418 | 106/10/31 | 109/7/21 |
|  | 八德二號社會住宅 | 354 | 106/10/31 | 109/12/31 |
|  | 八德三號社會住宅 | 524 | 107/9/7 | 112/2/21 |
|  | 平鎮一號社會住宅 | 64 | 109/6/8 | 112/3/25 |
| 興建中 （1,631戶） （7處） | 中正段1209暨法政段1222地號土地都市更新事業 （正光路警察宿舍） | 255 | 112/5/19 | 115/10/31 |
|  | 桃園段武陵小段31地號都市更新事業（復興路） | 75 | 113/1/18 | 116/12/31 |
|  | 捷運A20站 | 393 | 113/12/12 | 116/6/30 |
|  | 蘆竹區大興段 | 73 | 113/11/7 | 116/7/31 |
|  | 捷運A10站 | 369 | 113/11/13 | 116/7/31 |
|  | 龜山區興安段 | 130 | 113/10/15 | 116/10/31 |
|  | 龜山區善捷段 | 336 | 113/10/1 | 116/10/31 |
| 已決標 待開工 | 北富台新村 | 220 | 114/8/31 | 117/10/31 |
| 小計（由住都中心興建） |  | 6,303 |  |  |
| 已完工 | 龍岡好室 | 150 | 111/6/2 | 113/4/8 |
| 興建中 （2,799戶） （7處） | 慈文安居 | 288 | 111/3/7 | 114/5/27 |
|  | 太武安居 | 486 | 114/3/7 | 116/11/30 |
|  | 振興安居 | 370 | 113/12/6 | 117/5/31 |
|  | 埔心安居 | 486 | 113/7/22 | 116/7/31 |
|  | 樂善安居 | 790 | 113/10/1 | 117/12/31 |
|  | 上林好室 | 140 | 113/8/20 | 116/9/30 |
|  | 湧光安居 | 239 | 113/11/15 | 117/2/7 |
| 已決標 待開工 （3,354戶） （10處） | 日光安居 | 297 | 114/9/1 | 117/12/22 |
|  | 福安安居A | 448 | 114/10/31 | 118/12/31 |
|  | 富台安居 | 310 | 114/6/30 | 117/12/29 |
|  | 龍安安居 | 409 | 114/5/15 | 117/9/30 |
|  | 過嶺安居 | 220 | 114/7/31 | 117/6/30 |
|  | 埔心安居B | 312 | 115/2/28 | 118/4/30 |
|  | 埔心安居C | 200 | 115/2/28 | 118/4/30 |
|  | 大華安居A | 144 | 114/5/15 | 116/1/31 |
|  | 大華安居B | 81 | 114/5/15 | 116/1/31 |
|  | 白鷺安居 | 933 | 115/2/28 | 118/5/31 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

市住宅及都市更新中心」，專責推動社會住宅暨都更政策及都更審議，桃園市成為全國第3個成立住都中心的直轄市。

- 多元居住協助

市政府為協助無自有住宅的家庭、年長者及青年安居，建構長期穩定之住宅供需體系，持續興辦社會住宅、推動都市更新，輔以包租代管及住宅補貼等。

經統計截至113年底止，中央與市政府推動「社會住宅興辦計畫」（106至113年間），於桃園市直接興建社會住宅已完工4,524戶（表6），加上興建中4,430戶及已決標待開工3,574戶，達成數合計1萬2,528戶，占計畫核定目標1萬5,000戶之83.52％。其中由市政府自行興建之社會住宅，計有中路二號社會住宅等14處「已完工」4,374戶，及中正段1209暨法政段1222地號土地都市更新事業（正光路警察宿舍）等7處「興建中」1,631戶，北富台新村1處「已決標待開工」220戶。另截至113年底止，「包租代管」第1至4期，分別媒合1,173戶、1,394戶、5,105戶及9,767戶，總計媒合完成1萬7,439戶（表7）。此外，市政府為進一步照顧

表7 桃園市包租代管媒合情形

單位：戶

| 分期 | 開辦年/月 | 開發媒合期 | 維護管理期 | 媒合完成戶數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  | 17,439 |
| 一 | 107/01 | 107/01/01-108/08/31 | 108/09/01-111/08/31 | 1,173 |
| 二 | 108/09 | 108/09/01-110/04/30 | 110/05/01-113/04/30 | 1,394 |
| 三 | 110/05 | 110/05/01-112/06/30 | 112/07/01-115/06/30 | 5,105 |
| 四 | 112/07 | 112/07/01-114/09/30 | 114/10/01-117/06/30 | 9,767 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

青年族群的居住需求，將研擬打造可負擔住宅，使租金或房貸、維護費用及物業費等住宅成本，不超過家庭年收入的一定比率，例如：以歐美國家不超過家庭年收入30％至40％為標準，確保家庭在支付住房成本後，還能承擔其他基本生活開支。

- 公共服務設施

表8　桃園市社會住宅服務中心管理社宅設施彙整

單位：戶

| 社會住宅 | 公共服務設施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 戶 數 | 托育服務/ 幼兒園 （註1） | 社會服務 單位 （註2） | 市民活動 中心 | 青年創業 空間 | 庇護工場 |
| 合計 | 86 | 18 | 43 | 6 | 10 | 9 |
| 中路一號 | 10 |  | ✓ |  |  |  |
| 中路二號 | 2 | ✓ |  |  |  | ✓ |
| 中路三號 | 14 |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| 中路四號 | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 八德一號 | 3 |  |  | ✓ |  | ✓ |
| 八德二號 | 3 |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 八德三號 | 9 | ✓ | ✓ |  |  |  |
| 蘆竹一號 | 2 | ✓ |  |  |  | ✓ |
| 蘆竹二號 | 7 |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| 中壢一號 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 平鎮一號 | 4 | ✓ | ✓ |  |  |  |
| 楊梅一號 | 9 | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |

註：1.托育服務/幼兒園包括幼兒園/公托中心/居家托育服務中心。

2.社會服務單位包括身心健康補給站/社區心理衛生中心/就業服務據點/實體物資銀行/身心障礙者家庭支持中心/長期照護機構服務倡導據點/早期療育服務中心/收出養資源服務中心/社區關懷據點/日間長照機構/身心障礙者社區式日間照顧/少年服務中心/NPO據點/獨居老人關懷方案辦公廳舍/親子館/圖書館/運動場館/家庭服務中心/終身服務學習據點等。

3.資料來源：113年度桃園市政府監督桃園市社會住宅服務中心決算書。

近年來桃園市為推動「社宅為周邊鄰里核心」之社福理念，將許多公共設施設置在社會住宅下，如近期推動桃園龜山「善捷社宅」，設有公托中心、身障社區日照服務、社區日間作業設施、家庭照顧者支持據點、幼兒園及微型運動場館等；「興安社宅」則有家庭服務中心、身障者社區資源中心、居家托育服務中心、長照管理中心辦公室、市民活動中心及微型運動場館等。截至113年底止，市政府自辦已興建完成14處社會住宅，其中由桃園市社會住宅服務中心管理者，計有中路一至四號、八德一至三號、蘆竹一、二號、中壢一號、平鎮一號及楊梅一號等12處社會住宅，包括86戶作為公共服務設施（表8）。又中路三號社會住宅參加「2025 FIABCI全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards）」，以採用節能減碳技術與智慧管理系統，並融合社區營造概念，提供庇護工場、身心障礙者家庭支持中心、青創基地等公共服務功能，榮獲「合宜住宅類」最高榮譽金獎，為本屆唯一入選並獲獎的台灣社會住宅，更加凸顯社會住宅公共空間為周邊鄰里社區營造核心，打造社會住宅居民與鄰里住戶對話平台及生活連結樞紐。

- 永續發展債券

表9　114年度桃園市政府永續債券基本資料

單位：年、新臺幣千元

| 發行年期 | 2 |
| --- | --- |
| 發行數額 | 1,200,000 |
| 發行日期 | 114/3/18 |
| 票面利率 | 1.60％ |
| 發行面額 | 100 |
| 還本付息方式 | 每年 |
| 發行方式 | 記名 |

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

為支應社會住宅供給及大眾捷運系統之興建投資計畫，市政府透過發行永續發展債券，以積極維繫社會住宅及捷運系統之財務穩定性及營運永續性，於113年12月26日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱櫃買中心）申請發行可持續發展債券資格，櫃買中心於同年月31日同意市政府發行新臺幣12億元之114年度第1期建設公債，發行期間為2年期，票面利率1.60％（表9），嗣後市政府據以於114年3月18日發行我國首檔結合環境及社會效益項目之可持續發展政府債券，所募資金用於興建捷運綠線與社會住宅，成為第一個將社會住宅列為投資計畫項目之地方政府，積極解決青年與經濟弱勢族群之居住問題，落實「友善共好．永續樂活」的願景與目標，且本次發行債券具有以固定利率鎖定長期融資成本之優勢，將有節省利息之效益，及減輕財政負擔並提升資金運用靈活度等。

- 航空城安置計畫

桃園航空城為行政院推動「愛台12建設」建立海空樞紐施政主軸之首要旗艦計畫，係以桃園國際機場運輸與服務之便捷性及國際連結性，吸引相關產業群聚發展，進而形成以機場為中心之多元機能都會區，於99年4月公告實施，經交通部於101年12月12日函請內政部協助辦理擬定特定區計畫及審議相關事宜，計畫範圍包括行政院核定之「桃園航空城機場園區建設計畫」及「桃園航空城附近地區建設計

表10　桃園航空城安置住宅數量

單位:戶

| 主管機關 | 行政區 | 基地 名稱 | 住宅 戶數 | 市政府預計 完成交屋日期 | 行政院預計 完成交屋日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政府 | 合計 |  | 858 |  |  |
|  | 蘆竹區 | A11 | 104 | 114/4~114/7 | 114/5 |
|  | 大園區 | A18 | 548 | 114/4~114/7 | 114/5 |
|  |  | G17 | 206 | 114/4~114/7 | 114/5 |
| 交通部 | 合計 |  | 1,067 |  |  |
|  | 大園區 | 街廓1 | 233 | 114/8 | 114/8 |
|  |  | 街廓2 | 205 | 114/4~114/7 | 114/4 |
|  |  | 街廓3 | 318 | 114/4~114/7 | 114/4 |
|  |  | 街廓5 | 144 | 114/4~114/7 | 114/4 |
|  |  | 街廓6 | 167 | 114/4~114/7 | 114/4 |

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

畫」，自107年開始辦理前置作業，預計於115年底完成區段徵收作業。為保障桃園航空城區段徵收範圍內因原有建築物被徵收致無屋可住之民眾權益，市政府秉持「先建後遷」及「就近安置」之作業原則，規劃興建安置住宅基地，於附近地區A11、A18、G17等3處基地興建858戶，機場園區興建1,067戶（表10），預計取得使用執照後，於114年第2季起移轉過戶、驗收交屋，截至114年6月底止，全數取得使用執照，刻正辦理驗收交屋、移轉過戶。

- 審計機關重要審核意見

| 興辦 主體 | 截至113年12月底達成數 |  |  |  | 規劃中（4） | 合計 （1+2+3+4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 （1+2+3） | 已完工（1） | 興建中（2） | 已決標 待開工（3） |  |  |
| 合計 | 12,528 | 4,524 | 4,430 | 3,574 | 12,477 | 25,005 |
| 中央 | 6,303 | 150 | 2,799 | 3,354 | 8,431 | 14,734 |
| 市政府 | 6,225 | 4,374 | 1,631 | 220 | 4,046 | 10,271 |

註：1.市政府自辦案件中，中壢區內壢段（大江捐贈案）、觀音區草漯（草福段）及龍岡體育園區（235、50地號）等4處1,070戶，預計於114年發包，118至119年間完工。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平台及住宅發展處提供資料。

茲將本處113年度對桃園市社會住宅計畫推動情形所提重要審核意見，歸納摘述如次：

1.社會住宅興辦計畫期程及財源方面

（1）推動直接興建社會住宅期程屆滿，達成數未滿9成，未能如期達標，允宜積極籌謀因應，妥適檢討整體興辦策略：桃園市擬興建社會住宅戶數1萬5,000戶，截至113年底止，由市府自行興建者，計有中路二號社會住宅等14處「已完工」4,374戶、中正段都市更新事業（正光路警察宿舍）等7處「興建中」1,631戶、北富台新村「已決標待開工」220戶；另由中央（住都中心）興建者，計有龍岡好室1處「已完工」150戶、慈文安居等7處「興建中」2,799戶、日光安居等10處「已決標待開工」3,354戶。按中央與地方政府推動「社會住宅興辦計畫」於桃園市直接興建社會住宅屆滿8年（106至113年），已完工4,524戶，加上興建中4,430戶及已決標待開工3,574戶，達成數合計1萬2,528戶（圖1），占計畫核定目標1萬5,000戶之83.52％，即仍有2,472戶尚在規劃中或尚未規劃；又為延續上揭計畫，行政院於113年10月提出「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案（114至121年），其中桃園市累積目標總戶數為3萬戶。鑑於桃園市自103年升格直轄市後，人口持續增加，為期興辦社會住宅計畫如期完成，經函請住宅發展處允宜籌謀因應積極推動，以達成社會住宅照顧弱勢，實踐居住正義之政策目標。（詳乙－199頁）

圖2　桃園市社會住宅興建計畫自償性舉債總金額

億元

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

年度

（2）成立住宅基金以專屬財源推動社會住宅，惟基金自償率持續下降，財務負擔沉重，允應研謀改善財務規劃，以實現照顧弱勢、地方財政永續：市政府為推動社會住宅相關業務，於104年間成立住宅發展處及住宅基金，以專責機構及專屬財源負責，桃園市社會住宅興建計畫經公共債務管理委員會於111年7月8日修正核定總經費為441.41億元，自償性經費為331.71億元，後續為應社會住宅興建基地增加，於113年6月修正興建計畫總經費至622.87億元，自償性經費增加至457.21億元，租金收入等自償性財源不足，且經統計自償性舉債總金額將由109年度之232.45億元，增加至113年度之457.21億元（圖2），增幅約96.69％，顯示社會住宅於興建期需投入鉅額資金，即使有中央住宅基金挹注補貼，仍面臨龐大財務融資壓力，加上近年來營建缺工、原物料上漲及全球經濟不確定性導致通膨上行風險，恐造成基金財務負擔持續加重，經函請市政府允應督促研謀改善財務規劃，確保基金長期財務平衡。（詳乙－200頁）

圖3　111至113年全國及六都住宅價格第4季指數及成長率

註：1.住宅價格指數基期為105年全年＝100。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

表11 全國及六都房價負擔能力指標

單位：％、百分點

| 直轄市 |  | 全國 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房貸負擔率 | 111年 第4季（A） | 40.25 | 66.06 | 53.10 | 32.81 | 46.53 | 39.22 | 38.76 |
|  | 112年 第4季 | 42.66 | 67.22 | 56.01 | 35.41 | 50.24 | 40.47 | 39.86 |
|  | 113年 第4季（B） | 46.62 | 71.21 | 61.01 | 39.97 | 56.26 | 45.06 | 45.73 |
|  | 變動值（B-A） | 6.37 | 5.15 | 7.91 | 7.16 | 9.73 | 5.84 | 6.97 |
| 房價所得比 | 111年 第4季（C） | 9.61 | 15.77 | 12.68 | 7.83 | 11.11 | 9.36 | 9.25 |
|  | 112年 第4季 | 9.97 | 15.71 | 13.09 | 8.27 | 11.74 | 9.46 | 9.31 |
|  | 113年 第4季（D） | 10.76 | 16.43 | 14.08 | 9.22 | 12.98 | 10.40 | 10.55 |
|  | 變動值（D-C） | 1.15 | 0.66 | 1.40 | 1.39 | 1.87 | 1.04 | 1.30 |

資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

（3）住宅價格指數屢創新高，民眾之房價負擔能力持續弱化，允宜積極研謀改善，並有效整合資源與政策：市政府於112年3月23日提出「桃園市社會住宅及住宅補貼政策」，內容包括延長社會住宅租期、優先照顧多代同堂或有小孩家庭，以及為長者提供高齡友善住宅與「無界限醫療」服務，並調整租金補貼，針對經濟弱勢群體提供支持，推動綠色建築及智慧化管理等，提供宜居生活環境。惟內政部近期發布113年第4季全國「住宅價格季指數」為150.98，已連續26季上漲，「房貸負擔率」及「房價所得比」分別為46.62％及10.76倍，其中桃園市113年第4季「房貸負擔率」及「房價所得比」，分別為39.97％及9.22倍，均低於全國平均值，亦為六都最低（表11）。另桃園市住宅價格季指數自111年第4季之130.30，上漲至113年第4季之159.74，指數成長率為22.59％，高於全國平均18.41％，位居六都之冠（圖3），房貸負擔率由111年第4季之32.81％，攀升至113年第4季之39.97％，增加7.16個百分點，房價所得比由111年第4季之7.83倍，攀升至113年第4季之9.22倍，增加1.39倍，高於全國平均1.15倍，顯示桃園市家戶房價負擔能力越趨嚴峻，經函請市政府積極研謀善策因應，俾利達到「全齡照顧、人人安居、宜居桃園」之政策目標。（詳乙－201頁）

2.社會住宅營運管理方面

| （1）積極推動住宅政策並成立行政法人，惟就行政法人辦理採購作業面向，迄未依行政院函示訂定配套監督措施，且年度績效評鑑及稽核計畫項目亦未周妥： 表12 住服中心辦理採購案件數及總採購金額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、新臺幣千元 |  |  |  |
| 年度 | 採購案件數 | 總採購金額 |
| 合計 | 68 | 722,996 |
| 111 | 28 | 180,005 |
| 112 | 16 | 188,906 |
| 113 | 24 | 354,085 |
| 資料來源：整理自桃園市社會住宅服務中心提供資料。 |  |  |  |

近年市政府積極推動社會住宅建設，因社會住宅除肩負諸多公共政策目標（如照顧弱勢及實現居住正義等）外，亦須長期經營以提供穩定且優良之住宅品質，市政府於110年10月1日成立行政法人「桃園市社會住宅服務中心」（下稱住服中心），期藉由行政法人引進民間企業管理精神，落實專業治理，以更具彈性之制度及更有效率之模式運作，並透過市政府之監督機制，達到強化社會住宅營運管理效能。111至113年間，住服中心合計辦理68件採購案，總採購金額7億2,299萬餘元（表12），截至113年底止，管理12處計4,211戶社會住宅、45戶商業設施及86戶公共服務設施等，惟未依行政院函示及所訂定之「行政法人採購作業規章訂定參考原則」，訂定配套監督措施，經函請住宅發展處檢討強化年度績效評鑑及稽核計畫項目，俾確保採購作業之公平公正。（詳戊－14頁）

表13　社會住宅租金應收帳款周轉率

單位：新臺幣千元、次

| 年度 | 收入淨額（A） | 應收帳款 平均餘額（B） | 應收帳款 周轉率 （C=A/B） | 應收帳款 周轉天數（365/C） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 159,945 | 2,564 | 62.38 | 5.85 |
| 112 | 373,701 | 5,092 | 73.38 | 4.97 |
| 113 | 444,239 | 7,248 | 61.29 | 5.96 |

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

（2）社會住宅租金應收帳款減少，惟周轉率降低，且有部分租戶因未繳租金致終止租約，允宜強化住戶管理與關懷，結合市政府相關資源或通報社政主管機關，落實照顧弱勢族群居住權益：截至113年底止，住戶積欠租金者共有135戶，均為有效租期內住戶，積欠金額134萬餘元，較上年度295萬餘元減少，惟查住服中心111至113年之社會住宅租金應收帳款周轉率，自111年之62.38次，增加至112年之73.38次，113年下降至61.29次，同期間應收帳款周轉天數自5.85天，微增至5.96天（表13），顯示應收帳款之收繳能力降低；次查111至113年租約終止契約戶數為731件，其中以私人因素485件最多、租約到期94件次之，單方（社會住宅服務中心）終止契約67件再次之，係因逾2個月未繳租金或違約扣點達60點以上。又住戶退租或搬遷如需協助，該中心提供尋求租金補貼及包租代管業者協助等，惟其協助階段為確定搬遷時。為照顧弱勢族群，及結合市政府相關資源或通報社政主管機關，積極協助輔導弱勢者居住權益，允宜強化住戶管理與關懷，經函請住宅發展處

桃園東門段社會住宅

（圖片來源：摘自住宅發展處網站）

督促檢討改善，強化住戶管理與關懷。（詳乙－204頁）

（3）出租汽（機）車位予社會住宅住戶使用，惟有部分停車位遭占用或尚未出租，允宜強化管理及積極活化運用：截至113年底止，市政府已開放使用之社會住宅停車場14處，其中中路一至四號、八德一至三號、蘆竹一至二號、中壢一號、平鎮一號及楊梅一號等12處皆已委託廠商營運，其餘中壢區中興巷（下稱中興巷）及桃園區東門段（下稱東門段）社會住宅停車場，由住宅發展處自行營運管理，汽車格車位（下稱停車位）分別有43格及87格，係出租予社會住宅承租戶。經查東門段社會住宅43格停車位部分未招租完成遭非租用停車位車輛占用，又未訂定相關停車場管理要點或專責停車場管理辦法，致發現車位遭占用情事，尚無相關管理規定遵循適用，另東門段社會住宅87格停車位於113年9月開放受理租用申請，迄至114年4月底止已有8個月，僅出租35格停車位，尚有52格停車位未完成招租，比率約59.77％，經函請住宅發展處檢討停車位遭占用及未出租情事，儘速研謀有效因應改善措施，俾作為管理依據及維護政府權益。該處已安排人員定期巡查停車位，發現非社會住宅車輛即要求駛離，若拒絕配合，將依法採取法律行動，保障社會住宅住戶權益及停車資源正常運用。

3.社會住宅與安置住宅興建情形方面

（1）辦理蘆竹二號社會住宅地下停車場缺失改善，相關費用由統包商負擔，惟統包商不服提出行政救濟，為維護政府之最大利益，有待研謀因應措施，儘速檢討應對方案：市政府為達成「社會住宅興辦計畫」政策目標，持續興建提供社會住宅，以照顧弱勢及青年族群之居住需求。蘆竹二號社會住宅統包工程於110年11月20日申報部分竣工、111年1月25日申報全案竣工，住宅發展處發現地坪施作後至111年1月25日竣工前，統包商仍於地下停車場堆放及搬運施工物料，及使用重機具進出輾壓地坪，致產生大量裂痕，經通知限期改善仍未完成，故該處另案發包舖築

蘆竹二號社會住宅

（圖片來源：摘自住宅發展處網站）

AC地坪改善，相關工程款將由後續尚未請領之工程款抵扣。惟統包商對於上開之決定未有共識，於112年6月26日針對地下停車場地坪改善費用等，向市政府採購申訴審議委員會申訴，經召開3次調解會議後，該會於113年1月15日檢送調解建議，該處認為統包商施工品質不佳，有諸多項目無力修改造成機關須介入辦理，且調解建議負擔比例恐有偏頗，又建議統包商無需再負擔該工項保固保證金等。嗣該處未同意該調解建議，且迄今與統包商爭議事項仍未有共識。經函請賡續依契約等相關規定研謀因應措施，儘速檢討應對方案，俾據以維護政府之最大利益。該處不同意調解結果，相關費用仍要求統包廠商支付，並納後續工程結案辦理，如有必要為維護機關之權益，不排除以法律途徑辦理。

街廓5安置住宅

（圖片來源：摘自住宅發展處網站）

（2）為保障桃園航空城區段徵收範圍內之民眾權益，規劃興建安置住宅基地，惟迄今尚未交屋完成，允宜研謀因應改善措施，積極推動以保障民眾權益：為保障桃園航空城區段徵收範圍內因原有建築物被徵收致無屋可住之民眾權益，秉持「先建後遷」及「就近安置」之作業原則，規劃興建安置住宅基地，於附近地區A11、A18、G17等3處基地興建858戶，機場園區興建1,067戶，並經113年3月11日行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組第24次委員會議決議略以，安置住宅興建工程，請市政府務必於下列時間限期完成，避免一延再延，又行政院政務委員陳金德於114年2月18日率相關部會前往桃園航空城現地召開第25次專案小組委員會議指出，作業期程將不再展延。原計畫本應於113年底完成先建後遷，依開發順序陸續辦理區段徵收，115年底完成區段徵收，惟因安置工程及遷移作業遲延，且迄至114年4月底止，僅有街廓2、5、6及A18-3基地取得使用執照，尚未交屋完成，致民眾仍未能搬離被徵收地區，影響後續工程作業，進度持續落後，經函請研謀因應改善措施，積極推動完成。嗣該處已於多次工作會議及相關協調會議催請廠商加速辦理，後續將請廠商增派驗屋組數，視民眾驗屋需求，增加假日驗屋時間。