貳、施政計畫實施之考核

113年度新北市施政計畫以市民「安、居、樂、業」為施政目標，「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」為推動方向，持續推動各項市政建設及攸關市民權益政策，打造幸福城市。市政府各項施政重點，在「安」的方面，包括：優化托育環境、完善高齡照護、提升醫療品質、打造智慧安全城、貼近原民需求、深耕客家文化、尊重新住民文化；在「居」的方面，包括：推動都更三箭、都市環境再造、落實居住正義、擴大軌道運輸、智慧綠能運輸、打造人本環境、韌性宜居城市、新北清淨家園；在「樂」的方面，包括：打造運動城市、推動永續觀光、推展生態旅遊、豐富藝文生活、落實動物保護；在「業」的方面，包括：活絡經濟發展、健全勞動環境、協助青年發展、優化教學環境、行銷農漁特產、推動能源轉型、新北淨零碳、國際城市交流。茲將113年度各機關施政計畫之實施情形、市政府管制計畫評核結果及施政效能、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如下：

一、施政計畫之實施情形

| 113年度市政府計有公務機關單位96個（分預算及所屬單位39個），訂定施政（工作）計畫265項，其中已完成者170項（64.15％），尚在執行者94項（35.47％），未執行1項（0.38％）（表1）。113年度歲出決算審定數2,030億1,305萬餘元，較112年度之1,885億1萬餘元，增加145億1,304萬餘元，其中教育科學文化支出747億1,243萬餘元（36.80％），較112年度增加13億2,777萬餘元，主要係增列推動學前教育業務及促進幼教發展等經費；社會福利支出382億4,509萬餘元（18.84％），較112年度增加26億7,447萬餘元，主要係增列長期照顧十年計畫2.0－長照服務給付及支付、住宿式服務機構使用者補助方案等經費；一般政務支出361億2,156萬餘元（17.79％），較112年度增加17億4,334萬餘元，主要係增列警察人員警勤加給、深夜危勞性勤務津貼、充實員警攜行裝備經費及數位式遠端監錄系統等經費；經濟發展支出300億2,630萬餘元（14.79％），較112年度增加53 表1 113年度新北市政府各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 (計畫)名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 | 主管機關 (計畫)名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合 計 | 96 | 265 | (註)1 | 170 | 94 | 工務局 | 5 | 13 | － | 8 | 5 |
| 市議會 | 1 | 3 | － | 1 | 2 | 警察局 | 1 | 5 | － | 3 | 2 |
| 市政府 | 36 | 92 | 1 | 60 | 31 | 水利局 | 2 | 7 | － | 3 | 4 |
| 民政局 | 2 | 8 | － | 3 | 5 | 交通局 | 2 | 4 | － | 1 | 3 |
| 地政局 | 10 | 20 | － | 18 | 2 | 勞工局 | 4 | 11 | － | 9 | 2 |
| 消防局 | 1 | 3 | － | － | 3 | 原住民族行政局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 財政局 | 2 | 8 | － | 5 | 3 | 城鄉發展局 | 2 | 4 | － | 3 | 1 |
| 教育局 | 2 | 9 | － | 8 | 1 | 觀光旅遊局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 文化局 | 6 | 18 | － | 10 | 8 | 客家事務局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 農業局 | 4 | 10 | － | 5 | 5 | 捷運工程局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 經濟發展局 | 2 | 6 | － | 4 | 2 | 青年局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 社會局 | 6 | 14 | － | 11 | 3 | 體育局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 衛生局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 | 統籌支撥科目 | － | 6 | － | 5 | 1 |
| 環境保護局 | 1 | 5 | － | 2 | 3 | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

註：113年度未執行計畫1項，係新北市林口區公所之一般建築及設備預算2萬餘元，因規劃採購之軟體未符合預期效用，故未執行。

億3,605萬餘元，主要係增列臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫、民眾搭乘市區公車票價與運價間之價差補貼及基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助等經費；另社區發展及環境保護、退休撫卹、債務及其他等支出數額合計239億765萬餘

元（11.78％），較112年度增加34億3,139萬餘元（圖1），主要係災害準備金支出增加

所致。市政府歲出規模攀升，允宜積極拓展財源及提升財政自主能力，並妥為配置整體預算資源，達成市政願景。

二、市政府管制計畫評核結果及施政效能

依「新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點」規定，113年度市政府管制計畫182項（年度可支用預算542億餘元），分由水利局等23個機關執行；其中工程類計畫年度預算執行率未達80％，以及年度計畫執行進度較預定進度落後達10％以上，分別有33項及16項。又上開案件中，水利局、教育局、工務局、農業局、警察局、交通局、文化局、環境保護局等8個機關共18項計畫，連續2年之年累計預算執行率未達80％，允應針對預算執行率及計畫進度落後原因確實檢討研謀改善。另113年度市政府管制計畫有37項經核定免辦理評核外，餘145項由研究發展考核委員會評核結果，優等72項（49.66％）、甲等27項（18.62％）、乙等25項（17.24％）、丙等9項（6.21％）、丁等12項（8.28％）。又「信義公園地下停車場新建工程」連續2年評核為丙等、「新北市立圖書館三芝分館拆除暨新建工程」、「板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程」、「淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程」連續2年評核為丁等，民政局等11個主管機關辦理之21項計畫經評核結果較前一年度等第有退步等情事，有待妥善管控各計畫執行情形，提升管理績效及施政品質。

另本處依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如下：

（一）持續辦理轄內公園管理維護作業，提供民眾優質公共遊憩場所，惟各區公所維護經費預算編列數額差異懸殊，市政府迄未妥為衡酌影響維護品質因素循證治理並建立適切預算編列標準，亟待研謀改善。（詳乙－18頁）

（二）區公所辦理轄內道路栽植行道樹及維護管理作業，綠美化景觀環境，惟部分栽植樹種具竄根、不耐強風、散發刺鼻味、種子飛絮等潛在風險，甚衍生傾倒行道樹毀損民眾財物需由公帑賠付情事，允宜妥慎擇選栽植樹種，以降低相關養護費用，並維護行人通行安全及保障民眾權益。（詳乙－26頁）

（三）持續設置市民活動中心提供市民辦理各項活動，並配置AED提升民眾緊急事故急救時效，惟部分活動中心未依規定標示AED配置位置，或管理員指定及訓練未臻周妥暨未定期辦理相關耗材檢查作業；又部分市民活動中心長期使用率偏低，考核缺失事項複查作業期程長達1年等，影響市民使用及安全，有待檢討改善。（詳乙－32頁）

（四）推動學習扶助計畫，提升學生學習效能並縮減學力落差，惟部分學校學生接受輔導比率偏低或未開設學習扶助課程，又部分學校受輔學生會考成績待加強比率偏高，或未落實辦理國中輔導訪視，允宜檢討改善。（詳乙－64頁）

（五）採購AI巡防系統及授權帳號，配發各分局及保安警察大隊使用，並介接內政部警政署失竊車輛等資料庫，有助於辨識異常車牌車輛，提升科技偵查量能，惟部分獲配單位使用率偏低，有待檢討改善，以發揮系統效益。（詳乙－132頁）

三、施政方針之重點內容及執行結果

新北市政府配合113年度施政方針籌編113年度新北市總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關市政府整體施政結果，茲依113年度新北市總決算、市政府施政情形報告等列載有關施政方針之實施情形，及本處審核結果，彙整摘述如下：

（一）民政

1.施政重點執行情形：

（1）推動殯葬革新及提升服務品質：推廣環保葬法，打造多元殯葬文化；推動一櫃多罐方案，提升殯葬設施量能；配合都市計畫辦理公墓遷葬，營造市民優質生活環境。

（2）加強地方基層建設及市民活動中心管理：補助辦理多功能市民活動中心維護、設備購置及E化管理；強化基層建設，補助區公所辦理各項公共設施整修及地方發展與公益活動。

（3）推動戶政便民服務：積極推展戶政簡政便民措施；落實新住民照顧輔導措施，開辦生活適應輔導班，協助其提升在臺生活適應能力。

2.本處審核結果：

（1）因應殯葬文化變遷，持續推動環保多元葬法與規劃興設環保葬區，惟委外經營之金山園區，存有多項土壤檢測結果逾參考值上下限，另因申請植存人數眾多，該園區負荷日增，又興建或規劃中之環保葬區均未辦理土壤檢測等情，有待研謀改善。（詳乙－31頁）

（2）持續設置市民活動中心提供市民辦理各項活動，並配置AED提升民眾緊急事故急救時效，惟部分活動中心未依規定標示AED配置位置，或管理員指定及訓練未臻周妥暨未定期辦理相關耗材檢查作業；又部分市民活動中心長期使用率偏低，考核缺失事項複查作業期程長達1年等，影響市民使用及安全，有待檢討改善。（詳乙－32頁）

（3）持續辦理新住民生活適應輔導班，協助新住民融入在地生活，惟入境未滿3年之新住民參與人數下降，且部分結合跨局處資源辦理各項課程規劃時數未盡符合新住民實際需求，有待研謀改善。（詳乙－34頁）

（二）地政

1.施政重點執行情形：

（1）推動土地整體開發作業：配合捷運三環六線及落實社會住宅等重大政策，活化低度利用土地，持續透過推動新店十四張（B 單元）等區段徵收，暨林口工一、新、泰塭仔圳（第一區）及（第二區）公辦市地重劃等整體開發方式，以取得大型公共設施用地並改善居住環境品質。

（2）持續辦理地價區段劃設及地價查估作業：訂定「新北市大數據輔助地價訂定精進研究計畫」，透過大數據分析，協助增劃地價區段及製作各區域生活圈行情地圖，使新北市地價區段細緻精確，並達成各區域地價均衡，促進公告地價及公告土地現值評定合理性，截至113年底新北市轄內共計劃設9,625個地價區段。

（3）確保不動產交易資訊正確性：為促進不動產交易資訊透明化及確認申報登錄資料之真實性，訂定實價登錄案件查核執行規範及檢核項目標準，並結合民間「好時價」電腦自動檢核系統，增加實價揭露公信力，113年實價登錄案件查核比率已達11％。

2.本處審核結果：

（1）設置新北市實施平均地權基金，辦理區段徵收及市地重劃計畫，促進區域經濟成長及均衡發展，惟未衡酌運用基金餘裕資金提早償還債務，且計畫執行管考及財物管理運用等作業未臻周妥，有待研謀改善。（詳乙－38頁）

（2）辦理地價評估作業，覈實反映土地利用現況及發展趨勢，惟公告地價及公告土地現值占一般正常價格比率仍待精進，允宜研謀善策，以落實居住正義及租稅公平政策目標。（詳乙－39頁）

（3）辦理不動產成交案件資訊揭露作業，以促進不動產交易資訊透明，惟部分地政事務所對於申報內容有疑義或待裁處等暫不揭露案件，未落實追蹤後續辦理情形，且地政局尚待建立有效周妥覆核管控機制，允宜檢討改善，俾健全不動產市場發展。（詳乙－39頁）

（三）消防

1.施政重點執行情形：

（1）建構火災預防網絡：加強檢查液化石油氣、公共危險物品及爆竹煙火場所；運用「火災風險預測模型」，輔助評估場所火災風險，提升消防安全檢查效率。

（2）建立基層韌性防護網：推動韌性社區及建立防災協作中心，培訓防災士及推動企業防災，強化防救災能力及提升基層防救災量能，並獲行政院113年度災害防救業務評核為優等。

（3）提升消防廳舍及充實救災裝備：興建及整修消防分隊廳舍，汰換各式救災車輛及裝備，提升消防人員服勤品質及強化救災量能。

2.本處審核結果：

（1）持續辦理有運作毒性及關注化學物質場所之消防安全檢查，維護民眾生命財產安全，惟新北市地區災害防救計畫內容未臻完善，或未定期更新太陽光電發電設備設置場所資料，有待檢討改善。（詳乙－43頁）

（2）配合中央辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，提升基層防救災量能，惟未評估協助防災人員執勤風險程度及效益研議投保意外事故保險機制，且防災士背景仍以政府機關單位人員較多，又未調查防災士受訓學員參與防救災項目意願，不利區公所後續分組運用，有待研謀策進。（詳乙－44頁）

（3）持續辦理消防水源執行計畫，落實水源管理強化救災效能，惟部分消防栓損壞修復費時，或同一消防栓連年損壞報修，有待檢討改善。（詳乙－45頁）

（四）財政

1.施政重點執行情形：

（1）提升公產管理效能及促進資產活化運用：強化公有建物調配機制，即時支援公用需求；定期巡查遏阻新占用，確保市產權益；配合都更三箭，積極推動公辦都更；依管理風險判斷清查頻率，提高資產管理效能。

（2）加強菸酒管理：賡續辦理菸酒法令宣導；查察買賣未變性酒精業者並列冊管理；依私劣菸酒年度抽檢及查察方案，加強查緝不法菸酒；落實飲用私劣酒發生重大傷害事故緊急通報系統之運作。

（3）落實稅捐稽徵，促進租稅公平：合理調整稅基，促進租稅公平；實施差別稅率，抑制囤房炒作；貼心便民措施、E 化快捷服務，營造優質納稅環境；精進清查技術，防止新欠清理舊欠。

2.本處審核結果：

（1）積極管理市有不動產，並賡續依規定辦理被占用市有不動產清理作業，維護市府產權，惟相關管理作為仍欠周妥，亟待研謀妥處。（詳乙－51頁）

（2）持續辦理私劣菸酒抽檢及查察作業，避免私劣菸酒對稅收及市民健康造成衝擊，惟未衡酌風險程度妥慎擇選抽檢對象，且抽檢作業仍欠嚴謹周延，亟待研謀妥處，以提升查緝成效。（詳乙－52頁）

（3）積極辦理地方稅稽徵業務並維護租稅公平，惟賦稅捐費徵課作業仍有未盡嚴謹情事，亟待持續檢討改善。（詳乙－53頁）

（五）教育

1.施政重點執行情形：

（1）擴大公共托育，建構育兒友善城市：補助公私立幼兒園改善環境及設備升級，持續鼓勵各校結合在地特色及永續環境理念，打造安全優質之特色遊戲場，108年迄今公立幼兒園已設置17座特色遊戲場，將逐年增設各校共融遊具，提升全體幼兒參與遊戲及學習社交技巧之機會。

（2）新住民「樂學」措施：新北市提供國小至高中職新住民語文課程，使新二代及一般學生都有學習東南亞語之機會，112學年度開班數達1,660班、3,980名學生選修。

（3）強化學習空間，營造安心學習氛圍：為構築低碳永續生態校園，並提供師生充足多元的學習空間，截至114年3月已完成57案老舊校舍整建，目前計有秀峰高中、淡水國小及義學國中等3案校舍整建工程進行中。

2.本處審核結果：

（1）賡續辦理校園遊戲場設施管理及維護，確保學童活動安全，惟提供身心障礙兒童使用遊具設施比率未盡理想，且新設、整建遊戲場設施於設計規劃階段未提供相關利害關係人行使表意權機會，部分管理人員未完成培訓課程，或完訓多年未再參訓，另安全稽查未訂定期程，且部分稽查表未確實正確填寫，允宜研謀改善。（詳乙－59頁）

（2）賡續辦理新住民子女教育相關業務計畫，支持新住民子女多元展能，惟東南亞7國新住民子女就讀之學校，逾2成未開設新住民語文課程，且定期培訓合格之新住民語文師資參與授課比率未達2成，或部分語別未辦理師資培訓課程，又符合補助辦理新住民及其子女諮詢輔導與親職教育研習課程資格之學校，逾9成未申請，有待研謀改善。（詳乙－61頁）

（3）持續辦理校舍耐震補強或拆除重建工程，改善校舍耐震能力，惟部分學校位處土壤液化高潛勢區且校舍結構劣化嚴重、部分校舍經歷地震後發生混凝土及磁磚龜裂或剝落與鋼筋鏽蝕露出情形、校舍管理系統資訊誤植或未完整等情事，有待檢討改善。（詳乙－66頁）

（六）文化

1.施政重點執行情形：

（1）深化古蹟文化內涵，推進跨域合作：連結在地歷史文化發展脈絡，辦理多元古蹟體驗活動，以創新思維吸引民眾參與，打造古蹟特色之學習場域。

（2）打造生活的圖書館，城市的大客廳：持續充實各類館藏資源，推廣創新多元閱讀活動，提供市民舒適、友善、近便之閱讀環境，營造終身學習場域。

（3）深耕客家語文教學：持續補助學校、幼兒園及民間團體辦理客家語言文化課程或推行相關活動，藉由沉浸式學習客家語言，營造客語學習環境，落實客家文化傳承任務。

2.本處審核結果：

（1）持續辦理博物館教育推廣活動，豐富市民文化涵養，惟淡水古蹟博物館遲未取得環境教育設施場所認證，且部分課程偏離主題，民眾參與意願較低，又停車場委託經營履約管理未臻落實，亟待檢討改善。（詳乙－74頁）

（2）辦理圖書館自動化系統升級計畫，提升民眾自助借還書服務效率性及近便性，惟部分自助借還書機損壞遲未修復，且漏未列帳或列帳科目錯誤，又智慧型借還書站借閱冊數有減少情形，亟待檢討改善。（詳乙－75頁）

（3）推行客語家庭計畫，鼓勵客語回歸家庭日常生活使用，增進客語傳承，新北市客語家庭徵集數達成率為全國第1，惟客語家庭培力課程及親子共讀共學活動尚有精進空間，允宜研謀策進。（詳乙－188頁）

（七）農政

1.施政重點執行情形：

（1）提供全齡友善無障礙公園活動空間，營造完善安全休憩環境：持續與跨局處工作小組共同推動公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫。截至113年底止，累計已完成209處特色共融遊戲場及全齡化公園改善，另由各區公所編列預算辦理轄區公園管理維護工作，113年度編列預算共計8億2,573萬餘元。

（2）建置冷鏈物流中心，改善運銷環境：配合農業部「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」，建置冷鏈物流中心（興建經費計1億7,824萬餘元，合計樓地板面積約1,922平方公尺），提升蔬果保存品質及確保冷鏈供應系統之連續性與完整性。

（3）持續輔導承銷商及供應商，維持交易公平秩序：訂定供應人及承銷人登記管理規則，維護農產品批發市場供應品質及交易秩序。截至113年9月底止，新北果菜公司登記列管之供應人及承銷人分別有1,624位及1,627位。

2.本處審核結果：

（1）持續辦理轄內公園管理維護作業，提供民眾優質公共遊憩場所，惟各區公所維護經費預算編列數額差異懸殊，市政府迄未妥為衡酌影響維護品質因素循證治理並建立適切預算編列標準，亟待研謀改善。（詳乙－18頁）

（2）持續建置批發市場冷藏設施及蔬果殘渣處理中心，開拓市場銷售通路並發展綠色農業循環經濟，惟迄未申辦農業動力用電，不利抑減電費成本，另蔬果殘渣處理中心迄未完工，遲未實現清運費用節約效益，亟待檢討改善，俾提升公司經營績效。（詳乙－82頁）

（3）賡續辦理果菜批發市場經營管理作業，提供充裕日常民生物資，惟供應人及承銷人登記與交易管理業務尚欠嚴謹周妥，亟待檢討妥處，以維護果菜批發市場供應品質及交易秩序。（詳乙－83頁）

（八）經濟發展

1.施政重點執行情形：

（1）打造低碳永續家園：擴大太陽光電應用，透過教育宣導、公開標租、獎勵補助等方式，截至114年2月底止已完成太陽光電發電系統設置容量達187MW，年發電量達1億9,583萬度。

（2）建構友善經營環境：推動新北市工業區立體化方案，因應產業用地需求，透過獎勵容積方案鼓勵企業新增投資，增加產業用地樓地板面積供給，提供公益回饋空間，以達落實投資及產業空間改造之目的。

（3）振興庶民經濟發展：推動市場改建，同時導入現代化硬體設施，改善民眾購物環境，輔以市場自主辦理行銷觀摩活動，藉以強化市場自理組織經營觀念，使市場軟硬體同步提升。

2.本處審核結果：

（1）持續推動市管公有案場設置太陽光電設備發電系統，促進市管公有房舍屋頂有效利用及增加收益，惟部分聯合標租案案場屋頂漏水責任歸屬之處理機制欠明確，另承租人未依契約格式提供案場巡檢紀錄，又已完成設備試運轉卻迄未啟用售電等情事，亟待研謀改善。（詳乙－89頁）

（2）推動新北市工業區立體化方案，提升產業用地使用效能，惟部分案件申請人未依限申請建造執照、使用同一張營運總部認定函重複申請容積獎勵、原申請作業廠房實際改作辦公室、原申請自用實際出租他用、未及時辦理完成使用查核且未規範作業標準流程、未依計畫取得工廠登記等情事，亟待檢討妥處。（詳乙－92頁）

（3）辦理公有零售市場新整建工程，打造舒適購物環境，惟部分工程承商檢送鋼構銲道檢測報告所載檢測者非實際現場檢測人員，或未依契約規定辦理材料送審或取樣試驗等情，亟待檢討妥處。（詳乙－96頁）

（九）社政

1.施政重點執行情形：

（1）完善兒少安置、寄養服務：提供親屬安置、寄養家庭、類家庭及機構安置等替代性照顧措施協助安置特殊遭遇兒少，使其獲得良好照顧，並協助於適當時機返回原生家庭。

（2）建構社會保險體系：結合民間資源提供支持或補充性兒少教育及養育服務，提升家庭照顧量能及家長親職功能，並積極推動以工代賑，促進低、中低收入戶自立脫貧，落實社會救助法精神。

（3）提升托育服務品質：設立公共托育中心，推動公共托育合作聯盟暨準公共化計畫，提供平價托育服務，並建構居家式托育管理登記制，推動臨時托育與育兒資訊 E 送服務，使兒童獲得妥善照顧。

2.本處審核結果：

（1）提供替代性照顧措施協助安置特殊遭遇兒少，惟近6成兒少安置於機構，且部分轉換次數頻仍，又部分機構評鑑結果欠佳仍持續委託，另寄養家庭戶數呈遞減情形，影響受安置兒少接受家庭式照顧之機會，亟待研謀改善。（詳乙－99頁）

（2）持續推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，減少貧窮代間循環，促進自立脫貧，惟開戶者近3成未能穩定持續繳存，受贈捐款未依規定陳報，又代賑工轉銜就業率偏低，培力課程內涵仍有精進空間，及部分代賑工進用單位未符合規定，亟待檢討改善。（詳乙－100頁）

（3）賡續提升轄內托嬰中心托育品質，營造友善托育環境，惟候補托嬰人數居高不下，且部分行政區未設公托，亦乏私托及托育人員，托育資源配置未盡均衡，又部分機構評鑑成績欠佳，甚列入強制輔導改善對象，另部分私托監視器攝錄設備維護欠佳，且有不當對待案件因攝錄影像模糊或檔案毀損無法調閱，衍生責任釐清歸屬不易問題，亟待研謀改善。（詳乙－101頁）

（十）衛生保健

1.施政重點執行情形：

（1）擴增醫療資源，提升服務品質：籌劃辦理新北市板橋醫療園區興建營運移轉案（BOT案），預計擴增板橋區醫療資源，興建急性一般病床499床之大型區域級教學醫院，增進臺北西區次醫療區域（包含板橋、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌等行政區）醫療量能。衛生局已於113年12月11日公告招商，規劃115年1月完成簽訂投資契約、120年1月開始營運。

（2）強化保健服務，守護婦幼健康：招募地區醫院層級以上之醫療機構成為聯合評估中心，致力縮短個案評估等候時間，並提供可近、專業且具品質之兒童發展聯合評估服務。

（3）布建長照及失智症資源網絡，提高服務可近性：持續推動「一學區一日照中心」政策，截至113年底止，已陸續於27個行政區之國中學區布建110處日間照顧中心，均衡社區長照服務資源網絡，以因應民眾長照服務需求。

2.本處審核結果：

（1）辦理新北市板橋醫療園區興建營運移轉案，充實臺北西區醫療資源，惟既有板橋院區設施設備老舊影響民眾就醫品質及安全，且未適時公告板橋院區醫療服務降載情形，影響病患就醫便利性，亟待督促檢討改善。（詳乙－108頁）

（2）新北市立聯合醫院配合中央辦理兒童發展聯合評估服務，有助確認兒童發展情形及訂定早期療育服務計畫，惟個案評估時程逾控管目標，且未落實辦理醫事專業人員督導事宜，亟待研謀改善。（詳乙－110頁）

（3）配合中央政策推動長照2.0計畫，持續精進個案照顧服務時效與品質，惟部分照管分站平均服務個案量大，人力輪調制度亟待檢討，又部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能，且部分衛生所失智照護推動成效未達預期，有待研謀善策妥處。（詳乙－111頁）

（十一）環境保護

1.施政重點執行情形：

（1）公私協力潔淨海洋：號召熱愛潛水民眾加入「新北市潛海戰將」，並結合沿海店家成立「淨海合作社」，向淨海合作社租用潛水設備予新北市潛海戰將，協助清除海洋廢棄物，透過公私協力共同維護海洋環境生態，截至113年底止計清理12萬餘公斤垃圾。

（2）打造乾淨城市：辦理全市列管公廁督導評鑑，提供民眾舒適、整潔如廁環境，截至113年底止，新北市所轄已建檔之公廁計5,973座，其中特優級5,414座，優等級558座，普通級以下1座，特優級占比為90.64％。

（3）推動低碳永續校園：推動低碳校園標章及環保小局長計畫，輔導學校進行節能減碳設施改造，113年度補助13所學校進行低碳改造，計10所學校取得低碳校園標章。

2.本處審核結果：

（1）成立淨海合作社，租用潛水設備供新北市潛海戰將清除海洋廢棄物，透過公私協力方式，共同維護海洋環境生態，惟近3年度新加入之新北市業者有下降情形，且未即時更新網站公告資訊，有待研謀改善。（詳乙－117頁）

（2）持續以評鑑分級、定期巡檢公廁等方式，維護公廁品質，惟宗教禮儀場所類之公廁經評鑑為特優級比率較低，又部分公廁評鑑等級與民眾通報情形存有落差，或部分行政區尚無設置性別友善廁所等情事，亟待研謀妥處。（詳乙－120頁）

（3）持續推動低碳校園標章認證制度，輔導學校建構低碳校園環境，惟未落實不定期查核取得低碳校園標章學校實際辦理情形，且部分取得標章學校未達節電目標，有待檢討改善。（詳乙－120頁）

（十二）工務

1.施政重點執行情形：

（1）精進山坡地防災管理：執行道路邊坡巡檢及災害搶修復建作業，並建置災害復建管理系統整合邊坡資料；辦理山坡地社區安全檢查，113年計完成46處，並自109年起要求轄內山坡地建築物須設置自動化監測設備，即時監測坡地實況。

（2）強化建築物公共安全檢查申報：查核建築物公共安全檢查申報作業，以確保建築物符合安全標準，獲內政部113年度維護建築物公共安全相關業務督導考核評定為都會型甲組特優，並自112年起實施8層以上未達16層集合住宅之公共安全檢查申報，截至113年底止，前開列管應辦理檢查申報之建築物計4,712處。

（3）換裝節能路燈：汰換老舊路燈改設置LED路燈等節能燈具，提升道路照明品質，另針對不易通報路燈故障之路段設置智能路燈，保障用路人車安全，截至113年底止，完成換裝節能路燈計24萬515盞。

2.本處審核結果：

（1）辦理山坡地建築物監測及安全檢查暨邊坡巡檢作業，降低災害發生風險，惟間有部分監測設備未正常運作、未落實輔導社區修繕危險設施，及邊坡分級與巡檢機制未盡周延等情事，亟待研謀妥處，俾提升災害防治效能。（詳乙－126頁）

（2）執行建築物公共安全檢查業務，以維護民眾安全，惟部分應辦理公共安全簽證及申報之集合住宅漏未納管，且申報不合格建築物之實地勘查抽核機制未臻周妥，亟待研議改善，俾營造安全之生活環境。（詳乙－127頁）

（3）汰換傳統路燈為節能燈具並設置智慧共桿及道路監測設備，改善用路安全，惟間有傳統路燈未汰換，及智慧共桿路燈設置數量仍低，又道路監測設備尚未介接相關資訊系統，允宜妥謀善策，以提升道路環境品質。（詳乙－128頁）

（十三）警政

1.施政重點執行情形：

（1）精進交通執法：分析交通事故類別、原因及路段，運用防制策略，維護交通安全；結合各式新興科技，輔助執法，強力打擊交通違規及科技犯罪。

（2）加強犯罪偵防：貫徹「預防為先，偵防並重」之治安政策，強化民眾反毒、反詐騙意識，全面落實治安工作及犯罪偵防措施，提升預防犯罪成效。

（3）防制少年犯罪：持續辦理「少年安全宣導團」，舉辦青少年法律輔導教室、法治教育課程及進行法律劇場演出，宣導反霸凌、反毒品、反幫派等校園安全議題，以預防少年偏差行為及保護少年安全。

2.本處審核結果：

（1）採購AI巡防系統及授權帳號，配發各分局及保安警察大隊使用，並介接內政部警政署失竊車輛等資料庫，有助於辨識異常車牌車輛，提升科技偵查量能，惟部分獲配單位使用率偏低，有待檢討改善，以發揮系統效益。（詳乙－132頁）

（2）修正防制少年犯罪工作細部執行計畫，落實防制少年犯罪，惟部分少年偏差行為事件，未依規定於5日內通報學生校外生活輔導會轉知學校加強輔導，有待督促檢討改善，並強化稽核機制，以提升防制少年犯罪成效。（詳乙－134頁）

（3）逐年增設科技執法設備，提升交通違規案件執法量能，惟部分交通事故熱區，尚未設置科技執法設備，另部分已設置科技執法設備路段，其取締項目未能涵蓋該路段交通事故肇因特性，有待研謀改善。（詳乙－135頁）

（十四）水利

1.施政重點執行情形：

（1）運用智慧防汛平臺，強化監測與應變能力：運用新北市智慧防汛平臺系統，整合轄內設置雨水下水道即時水情監測253處、路面淹水感測122處、河川排水監測31處與水位計32處、即時積淹水影像辨識607支、監視器影像雨絲辨識6處等感測設備所測得之水情相關資料，利用人工智慧協助制定防災應變決策，減少洪患發生。

（2）整治河川排水，提升防洪韌性：新北市市管河川計有雙溪等19條，另區域排水計有牛寮埔溪等71條，水利局以特定水系整體治理為目標，綜合考量該水系物理特性、水文特性、社經活動及自然生態景觀等，並配合經濟部水利署推動出流管制及逕流分攤措施，整體考量轄內水患治理需求，規劃適切治理作為，以發揮河川區排減災、防災及避災功能。

（3）整合發展河濱公園，打造安全優質樂活空間：結合河川高灘地周邊環境，整體營造水岸優質景觀，於大漢溪、新店溪、淡水河及二重疏洪道建置河濱公園，面積約1,382公頃，並改善既有河濱自行車道及管理高灘地臨時停車場，提供民眾完善休憩及健身場地。

2.本處審核結果：

（1）辦理雨水下水道建設與清疏維護及降雨即時模擬預報計畫，改善轄內積淹水狀況及提升防救災資訊之可靠度，惟清淤維護進度未配合於高風險期前完成，且普查發現橫越管線缺失之改善成效尚屬有限，復延遲將主要履約標的納入降雨即時模擬預報地點，亟待研謀改善。（詳乙－142頁）

（2）訂定市管區域排水治理計畫，強化區域排水治理效能，惟多數市管區域排水迄未完成治理計畫，或未落實辦理治理計畫所列治理工程，亟待研謀改善。（詳乙－143頁）

（3）於轄內河流沿岸規劃多處河濱公園及自行車道並設置臨時停車場，提供民眾休憩活動場地，惟高灘處網站停車場位置及收費相關資訊未臻完整或正確，且部分停車場滅火器之設置未臻周妥，亟待研謀改善。（詳乙－145頁）

（十五）交通

1.施政重點執行情形：

（1）建構綠色運輸環境：布建公有路外停車場電動機車電池交換站及北海岸觀光景點共享機車租借站，發展綠色運輸政策。截至113年9月底止，轄管公有路外停車場建置電動機車電池交換站，計93站，及於北海岸沿線觀光景點設置共享機車租借站，計11站。

（2）振興公共交通運輸：補貼公車業者行駛政策性專案路線及服務性路線，並辦理公車業者服務品質評鑑作業，113年度補助公車業者營運虧損補貼經費計1億2,852萬餘元，避免業者因營收不佳造成路線停駛，進而影響民行需求。

（3）營運軌道運輸路網：營運捷運交通設施，提供營運路線沿線通勤及觀光旅遊之大眾運輸旅客安全可靠之捷運服務，並創新拓展附屬事業項目，開拓異業合作機會。截至113年底止，已營運之捷運路網包含環狀線第一階段及淡海、安坑輕軌等3條捷運路線。

2.本處審核結果：

（1）委外布建公有路外停車場電動機車電池交換站，推動綠能運輸並提升停車場服務友善度，惟站址規劃及履約管理作業未盡周延，亟待檢討改善。（詳乙－151頁）

（2）持續辦理市區公車營運虧損補貼及營運服務品質評鑑作業，改善公車營運環境並促使業者提升服務品質，惟違規處分及審核作業未盡周延，且評鑑項目未含括勞工權益保障相關具體指標，亟待研謀改善。（詳乙－154頁）

（3）新北捷運公司持續創新及開拓附屬事業收益財源，惟未通盤檢視可供利用之餘裕空間並研擬活化運用措施，且高架墩柱及車廂廣告標租、捷運周邊紀念商品販售情形未如預期等情事，亟待研謀善策妥處。（詳乙－195頁）

（十六）勞動

1.施政重點執行情形：

（1）建置多元就業體制：為協助更多身心障礙者進入職場，針對須加強就業技能，或具就業意願但工作知能及就業能力尚無法進入一般就業市場之身障者，提供職業訓練或支持性、庇護性等就業服務，以提升其就業、轉業技能及獲得適性之就業協助。

（2）建構安全友善職場：為健全勞動環境，依據勞動部補助地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫，聘用勞動條件檢查專業人力，透過實施檢查方式，擴大勞動檢查量能，督促雇主改善勞動條件，以維護勞工權益。113年度預計執行6,480場勞動條件檢查，實際執行8,550場。

（3）提升優質勞動職能：為落實市政府照顧勞動權益之政策，已補助開辦11項服務，期使勞工能在本市安心就業。113年度獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施，提供69項友善措施，獎勵38家事業單位，核發獎勵金計67萬餘元，受惠勞工計2萬餘人；職前訓練穩定就業獎勵金計畫計獎助20人、金額20萬元。

2.本處審核結果：

（1）辦理庇護性就業服務，保障身心障礙者就業權益，惟庇護性就業者轉銜服務成效及庇護工場營運結果仍有提升空間，且部分機關（構）連年未依法足額進用身心障礙者，及協助企業進用身障者計畫之成果認列標準未臻周妥，又委託訓練單位辦理身心障礙者職業訓練計畫之服務成果認證方式與契約規定未盡相合，亟待研謀改善。（詳乙－160頁）

（2）持續辦理事業單位職業安全衛生管理及監督檢查業務，預防職業災害發生，惟對於依規定移請地方檢察署參（偵）辦之重大職災案件，未妥善列管追蹤，或未依規定期限完成重大職災報告書，且仍有逾百家事業單位未依規定按月填報職業災害資料，又職安勞檢人力未能補足，影響檢查量能，另高風險工地檢查頻率不足及列管工地資料未適時更新或誤列等情事，有待研謀妥處。（詳乙－162頁）

（3）推動職前訓練穩定就業獎勵金試辦計畫，鼓勵失（待）業勞工接受職業訓練後持續穩定就業，惟試辦成效未臻理想，又核發獎勵金鼓勵轄內企業推動友善家庭措施，惟近3年度友善家庭計畫申請獎勵之事業單位數及措施項數呈下降情形，允待研謀善策因應。（詳乙－163頁）

（十七）原住民族

1.施政重點執行情形：

（1）強化原住民經濟及產業競爭力：提供族人創業獎勵及設置原住民族就業服務據點，輔助及協助族人創業、就業。

（2）建構族語及文化學習友善環境：設置原住民部落大學，提升族人及市民對傳統技藝、創新文創及族群文化之認識，並兼顧都會區族人需求與部落傳統文化保存。

（3）營造安居家園，提升居住環境品質：建置原住民族社會住宅，並強化原住民族社會住宅管理及更新社宅老舊設備，改善族人居住環境，提升生活品質。

2.本處審核結果：

（1）規劃設置轄內原住民族就業服務據點，協助新北市原住民就業，惟部分服務成效指標未達目標值，且就業服務員未足額進用，及部分就業服務員之培訓計畫未臻完善；又辦理新北市原住民族產業精實暨創業計畫徵選競賽，提供獲獎者創業圓夢獎勵金，惟頒贈獎勵金時程與簡章規定未符，影響獲獎者權益，亟待研謀改善。（詳乙－167頁）

（2）持續於新北市原住民族部落大學開設多元學習課程，傳承原住民傳統文化，惟部分課程學員結業比率偏低，且報考原住民族語言能力認證測驗學員人數下降，又數位教材閱聽吸引力不足，有待研謀善策妥處。（詳乙－169頁）

（3）興辦原住民族社會住宅，維護原住民族居住環境與安全，惟完成新北市原住民族社會住宅興辦計畫先期規劃後，未積極辦理後續事宜，致計畫延宕多年，又部分原住民社宅設備更新採購案資格審查作業欠周，衍生設備更新延後等情，有待研謀改善。（詳乙－170頁）

（十八）城鄉發展

1.施政重點執行情形：

（1）持續辦理社會住宅興建及營運，落實居住正義：為增加社會住宅存量，除透過自行興建外，並採取多元方式取得社會住宅，截至113年底止市政府興辦之社會住宅，已完工計44處（提供5,710戶），興建中計11處（提供2,430戶），落實對青年及弱勢族群之居住扶助。

（2）推動包租代管及高齡友善換居計畫，協助媒合租屋及換居：配合中央政策委託租屋服務事業承租市場空餘屋，提供就業、就學、經濟或社會弱勢等族群租屋協助，截至113年底止累計已媒合超過8,667戶，復為改善長者居住環境，推動「新北高齡友善換居－樓梯換電梯精進計畫」方案，提供新北市社會住宅或包租代管計畫物件作為換居新選擇，協助改善長輩或身障者居住環境。

（3）推動多元都更途徑，擴大都市更新量能：提供都市更新、危老重建、防災都更、簡易都更、整建維護等多元更新管道提高重建誘因，另針對危險建築物，建構全面性服務及配套措施，以達成安家固園目標及提升防災效益。截至113年底止，多元都更累積核准案件量計1,198件。

2.本處審核結果：

（1）持續興辦社會住宅，保障經濟或社會弱勢族群居住權益，惟社會住宅收益未能完全反映興建及營運成本，影響債務償還，且部分地區社會住宅存量偏低，資源配置未盡均衡，亟待研謀改善。（詳乙－173頁）

（2）推動社會住宅包租代管政策，促使租屋市場導向專業化經營，惟媒合經濟弱勢戶數未達計畫目標，且未就承（出）租戶提前解約案件研析問題癥結，並促請業者建立租賃房屋違規辦理營業登記之查察機制，另高齡友善換居計畫尚未妥擬換居包租代管物件之配套措施，影響長者換居意願，有待研謀改善。（詳乙－175頁）

（3）補助屋齡達15年以上之合法建築物立面修繕及增設昇降機設備，改善都市景觀及提供友善居住環境，惟部分補助案件廣告招牌未依規定申請審查許可，或完工昇降機設備使用許可證逾有效期限，相關審核及監督管理機制未臻周妥，有待研謀改善，以維護公共安全並兼顧政策執行效益。（詳乙－176頁）

（十九）觀光

1.施政重點執行情形：

（1）型塑城市觀光意象：參加國內外指標性旅展及觀光推廣活動，提升國際知名度；藉由整體包裝行銷與策略宣傳，建立並強化新北市觀光品牌意象。

（2）強化觀光產業管理：增加新北市旅宿品牌能見度，提升觀光住宿產業整體競爭力；跨域整合串聯各區遊憩據點，打造及深化新北低碳旅遊環境與意象。

（3）建置友善觀光環境：持續逐步改善登山步道設施，提供詳實指引與解說；整建修繕風景區內公共設施，維護環境整潔，辦理植栽綠美化，提供友善旅遊環境。

2.本處審核結果：

（1）委託經營十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍，提供民眾旅遊休憩服務，惟廠商展售部分商品未符合契約規範，提報之食品衛生管理計畫內容未臻周全，且食品衛生管理作業未經列入營運績效考核項目；又消費者對商店營運整體評分偏低，影響經營績效，亟待研謀善策，落實督導管理。（詳乙－182頁）

（2）委託辦理猴硐煤礦博物園區ROT案，增進園區經營效益並協助地方發展，惟財務敏感性分析結果，其應對營運風險能力較弱，允宜研謀善策，以提升招商引資成效。（詳乙－183頁）

（3）持續委外巡檢轄內登山步道與指標系統，維護風景區環境清潔及提升旅遊品質，惟廠商巡檢登山步道成果未妥為提供區公所列入設施損壞修繕規劃，又部分風景區環境清潔維護承攬廠商未落實差勤管理及未確實填寫清潔紀錄表，影響環境清潔維護品質，允宜督促檢討改善。（詳乙－183頁）

（二十）青年發展

1.施政重點執行情形：

（1）打造智慧共享空間，青年辦公新選擇：113年度於新莊廟街啟用新北青創新莊膠囊工作站，引進智慧化管理之共享空間，提供在地青年工作者開會、辦公、聚會交流或視訊會議之彈性共享辦公室。

（2）建構衛星型創業基地，打造創業生態圈：針對不同領域打造主題式新創基地，提供業師輔導、資金媒合、市場對接機制等創業協助，截至113年底止營運中之創業基地包括新北青創板橋藝術基地等8處。

2.本處審核結果：

（1）使用新莊第一公有零售市場部分空間辦理青創膠囊工作站計畫，回應青年多元創業需求，惟採購決標紀錄應記載事項誤繕，且未設定量化成果衡量指標，不利履約管理，又有關廠商代收款衍生孳息計收方式等未納入契約規範，亟待研謀改善。（詳乙－199頁）

（2）定期於板橋藝術基地舉辦藝術相關講座、課程、展覽及交流活動，提供民眾接觸藝術領域管道，增進藝術素養，惟基地設於巷弄內，且乏明顯指示標誌，不利民眾查找，又採購契約文件規範課程場次數量不一，不利履約管理，亟待研謀改善。（詳乙－200頁）

（二十一）體育

1.施政重點執行情形：

（1）增設運動據點，便利運動生活：設置55處「新北運動聚點」，包含運動中心、健身中心及天幕球場等；並推動單一行政區興建第二座國民運動中心，「板橋第二國民運動中心」及「湧蓮寺慈善公益大樓（運動中心）」已開工，預計115年完工。

（2）舉辦運動賽事，促進體育交流：整合北臺8縣市場館資源及行政量能辦理國際賽事，如全臺首場金標永續賽事萬金石馬拉松，每年平均超過30個國家及地區、1萬1,000人次參與，帶動城市運動觀光與國際文化交流，行銷新北市國際知名度。

2.本處審核結果：

（1）推動「行動城市 運動新北」方案，完成建置16座國民運動中心，協助市民養成規律運動習慣，惟部分國民運動中心使用人次呈減少情形，又民眾受傷案件集中發生於部分國民運動中心，且部分國民運動中心評鑑等第調降，委外廠商履約情況欠佳，或未列管追蹤評鑑委員意見之改善情形，允宜檢討改善。（詳乙－203頁）

（2）持續辦理新北市萬金石馬拉松競賽，提升國內馬拉松競技水準，近3年外國籍選手人數占所有參加選手人數比率已有成長，惟仍低於3％，且部分受邀請之國外菁英選手未出賽，有待研謀改善。（詳乙－205頁）

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各機關改善情形。