肆、營業基金決算之審核

表1　113年度新北市營事業產銷（營運）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 營業基金 單位數 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2 | 3 | 3 | － |
| 捷運工程局 | 1 | 1 | 1 | － |
| 農業局 | 1 | 2 | 2 | － |

資料來源：整理自新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告（參考資料－附屬單位決算部分）。

圖1　營業總收支暨盈虧預決算及審定數

中華民國113年度

總收入

淨利

總支出

預算數

決算數

億元

審定數

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2單位，其營業收支經本處審核結果，審定總收入14億7,737萬餘元，總支出14億904萬餘元（含所得稅費用738萬餘元），收支相抵，淨利6,832萬餘元（圖1），較預算淨利增加5,949萬餘元，主要係新北大眾捷運股份有限公司（下稱新北捷運公司）定期存款利息收入較預計增加，及新北市果菜運銷股份有限公司（下稱新北果菜公司）用人經費較預計減少所致。產銷（營運）計畫主要有3項，實施結果，皆未達預計目標，主要係受0403花蓮地震影響，環狀線第一階段及安坑輕軌運量未如預期，與蔬菜及青果交易受氣候影響、供銷型態多元化及產地農民人力不足等因素，進場交易量較預計減少（表1）；固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數1億9,521萬餘元，較可用預算數減少2,048萬餘元，約9.50％，主要係環狀線第一階段、淡海及安坑輕軌維修相關設備尚在評估購置需求，及板橋市場冷鏈物流中心興建工程合約期程跨年度所致。

上述2家市營事業，除配合執行政策任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，新北捷運公司獲有盈餘3,880萬餘元，新北果菜公司獲有盈餘2,951萬餘元，均已達預計目標。另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如下：

一、成立新北捷運公司營運境內捷運建設，提供民眾便捷公共運輸服務，惟環狀線第一階段因應0403花蓮地震接駁車轉乘措施未臻周妥，且安坑輕軌實際客運量未如預期及財產管理作業欠周，亟待研謀妥處：新北捷運公司辦理新北市境內捷運系統之營運，113年營運路線含淡海輕軌（綠山線及藍海線第一期）、環狀線第一階段及安坑輕軌等3條捷運路線。經查該公司營運管理情形，核有：（一）因應環狀線第一階段受0403花蓮地震導致部分軌道位移而營運中斷，提供接駁車轉乘捷運等相關便民措施，規劃班距時間為平日尖峰5分鐘，離峰20分鐘，惟部分接駁車停靠站點，民眾於尖峰時間實際等候時間有逾原規劃班距5分鐘情形；（二）安坑輕軌113年度因環狀線第一階段受0403花蓮地震軌道位移暫停營運影響，實際運量占預計客運量比率為42.27％，且以地震發生前安坑輕軌各月實際平均客運量推估全年度執行率亦僅49.40％，顯示安坑輕軌客運量偏低情形，不僅係受重大天然災害之突發性衝擊，日常營運亦有待檢討影響客運量之癥結原因；（三）部分配合安坑輕軌營運需求所購置之辦公設備，已逾2年仍閒置未使用，惟迄未依規定研擬具體活化調度計畫並妥善保管存放等情事。（詳乙－194頁）

二、新北果菜公司建置批發市場冷藏設施及蔬果殘渣處理中心，開拓市場銷售通路並發展綠色農業循環經濟，惟迄未申辦農業動力用電，另蔬果殘渣處理中心迄未完工，遲未實現清運費用節約效益，亟待檢討改善：新北果菜公司經營三重及板橋等2處果菜批發市場，各該工作場所（含辦公空間）之電費，主要用電項目為2處果菜批發市場之冷藏庫設施，其係全日運作，並出租予新北果菜公司核准之承銷人儲藏蔬果；另為活化環保用地及增加北臺灣果菜殘渣處理場所，該公司委託廠商於環保用地建置及營運蔬果殘渣處理中心，將蔬果交易過程中因耗損而產生之蔬果殘渣轉換為寵物或蛋雞飼料原料，提升其再利用價值。經查該公司營運管理情形，核有：（一）三重及板橋2處果菜批發市場，屬高壓用電用戶，惟迄未依規定向農業局申請取得農業動力用電用戶證明及向台灣電力公司申辦電費減免；（二）蔬果殘渣處理中心原訂於110年12月31日完工，因廠商受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間缺工缺料等因素影響，迄至113年11月8日止，仍未完工營運，致未能產生營運計劃書所列預估於111至113年處理蔬果殘渣產生年營收2,600萬元至3,741萬元之實際營運績效，且仍採舊有果菜殘渣清運處理方式，連帶無法實現清運費用節約效益等情事。（詳乙－82頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。