柒、決算審核綜合成果

113年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本處審核結果，計編具總決算審核報告及參考資料，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如下：

# 一、財務審計成果

# （一）審核決算情形

新北市總決算審核結果，歲入決算修正增列415萬餘元，審定為2,051億338萬餘元；歲出決算修正減列29萬餘元，審定為2,030億1,305萬餘元。

# （二）審核稅捐稽徵事務情形

地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適用不當或計算錯誤，通知查明依法處理，113年度補徵稅款847萬餘元。

# （三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計1億3,461萬餘元。

# 二、績效審計成果

# （一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府擬編下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本處對市政府所提建議意見計有5項（詳乙－3至10頁），分述如下：

1.持續營運捷運系統及推動場站土地開發，挹注捷運建設經費並提供民眾旅運服務，惟場站開發作業延誤及墩柱招租狀況未如預期，相關償債財源未能如期實現，且環狀線第一階段受地震影響部分路段營運中斷，旅運人次呈下降趨勢，允宜研謀善策，以提升捷運經營績效，俾利軌道建設永續發展。

2.推動校園設置太陽光電設施，發揮校園創能減熱效果，惟部分學校系統建置進度落後，或自辦標租案之回饋百分比偏低，允宜督促自辦標租案學校妥適評估回饋百分比，並積極研謀善策提升廠商之承作意願及回饋百分比，以增進整體財務效能。

3.持續收購可供開發之私有河川高灘地，加強推動親水建設，維護民眾生命財產安全並提供休憩空間，惟部分土地經收購取得多年，僅少數土地開發作為停車場使用，且部分土地存有被占用情事，允宜積極規劃興建水利建設或評估適合短期使用之開發方式，並積極排除占用，以活化及提升土地利用效能。

4.賡續推動與民生攸關之重大公共建設計畫，打造優質生活環境，惟部分計畫因工程未如期發包及營造業缺工等情，影響執行進度，且有未妥善辦理前置作業，於執行階段始修正內容或經費，致計畫執行進度落後，預算執行率亦未達80％等情事，允宜積極研謀善策，以確保計畫執行順遂，增進整體財務效能。

5.因應民眾跨域生活型態，已建立跨市縣提供殯葬設施服務機制，並與桃園市研訂殯葬設施使用費互惠協議，惟與臺北市及基隆市之互惠措施迄乏具體進展，允宜加強溝通合作，提升區域資源整合效能，以降低民眾跨區殯葬負擔。

# （二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效、各公營事業及各基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者1件（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲摘述如下：

# 市場處與經濟發展局辦理新北市金山區第一公有零售市場改建計畫暨中繼市場新建工程，核有市場處辦理金山公有市場改建計畫，未採納專業服務廠商評估建議之公辦都市更新方案，經濟發展局未本於權責覈實審查相關評估資料，嗣以促參法BOT模式或機關自建方式推動均未果，始改以公辦都市更新方式辦理，肇致該市場改建計畫推動已歷時5年餘，尚在辦理公辦都市更新實施者招商，與施政計畫原訂執行期程3年6個月相較，改建進度嚴重落後，迄未實現提供民眾安全舒適購物環境之效益；市場處辦理中繼市場新建工程，未於展開實質設計前確認攤商需求，且延遲辦理設計案發包，致設計作業進度嚴重落後；又分為建築主體及內部裝修二階段執行後，未持續與攤商確認需求，且因建築主體工程設計審查欠周，磚牆完工不久後即倒塌，影響內部裝修工程執行進度，肇致中繼市場工程執行已歷時4年餘尚在施工中，與原計畫預計執行期程10個月相較，工程執行進度嚴重落後，遲未發揮中繼市場安置既有攤商之效益目標。

# （三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、各公營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類128項（表3，甲－88頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有農業局持續辦理行政罰鍰案件收繳作業，保全政府債權，惟應收罰鍰之列管及移送行政執行等作業未盡嚴謹周延，且督導考核管理欠佳，影響債權保全及內部控制運作成效，亟待檢討改進；客家事務局推動風險管理強化內部控制，期達成實現施政目標、提升施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定、保障資產安全等目標，惟113年延宕至10月始辦理當年度風險評估，又各科室針對主要風險項目所訂之新增風險對策內涵非屬回應相關風險之具體因應作為，亟待檢討改善等5項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有市政府賡續推動歲出中程預算額度機制及各項開源節流措施，歲入歲出相抵已連年賸餘，惟累計短絀加計公共債務未償餘額之財政缺口金額龐鉅，又114年度一般性補助款獲配數未如預期，影響市政府財政負擔，亟待積極研謀因應，以促進財政穩健發展；交通局持續於轄管公有路外停車場設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，以建構友善電動車使用環境並兼顧環境永續，惟未建立充電設施使用收費機制且違規占用通報裁處作業未盡周妥，又防火毯配置數量未因應充電車格及充電設施設置數量酌予增設，有待檢討改善；城鄉發展局持續興辦社會住宅，保障經濟或社會弱勢族群居住權益，惟社會住宅收益未能完全反映興建及營運成本，影響債務償還，且部分地區社會住宅存量偏低，資源配置未盡均衡，亟待研謀改善等100項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有民政局持續設置市民活動中心提供市民辦理各項活動，並配置AED提升民眾緊急事故急救時效，惟部分活動中心未依規定標示AED配置位置，或管理員指定及訓練未臻周妥暨未定期辦理相關耗材檢查作業；又部分市民活動中心長期使用率偏低，考核缺失事項複查作業期程長達1年等，影響市民使用及安全，有待檢討改善；文化局辦理淡水海關碼頭園區暨周邊環境照明改善工程，提升觀光景點環境品質，惟工程驗收結算多年增置財物未釐清管理權責及登帳管理，且燈具損壞未及時修復，影響遊客觀感與行進安全，亟待檢討改善；環境保護局辦理營建工程空氣污染防制費徵收管制計畫，及推動聲音照相科技執法，維護民眾健康及環境安寧，惟部分申請分期繳納空氣污染防制費之營建工程已屆完工期限，仍未繳清費額，又擇選架設辨識監錄設備地點未臻周妥等情事，亟待研謀改善等9項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有新北市果菜運銷股份有限公司持續建置批發市場冷藏設施及蔬果殘渣處理中心，開拓市場銷售通路並發展綠色農業循環經濟，惟迄未申辦農業動力用電，不利抑減電費成本，另蔬果殘渣處理中心迄未完工，遲未實現清運費用節約效益，亟待檢討改善，俾提升公司經營績效；新北大眾捷運股份有限公司持續創新及開拓附屬事業收益財源，惟未通盤檢視可供利用之餘裕空間並研擬活化運用措施，且高架墩柱及車廂廣告標租、捷運周邊紀念商品販售情形未如預期等情事，亟待研謀善策妥處；體育局推動「行動城市 運動新北」方案，完成建置16座國民運動中心，協助市民養成規律運動習慣，惟部分國民運動中心使用人次呈減少情形，又民眾受傷案件集中發生於部分國民運動中心，且部分國民運動中心評鑑等第調降，委外廠商履約情況欠佳，或未列管追蹤評鑑委員意見之改善情形，允宜檢討改善等5項。

5.對於採購作業提出意見者，計有地政局建置新北不動產i-Land（愛連）網，提供便捷專業之地政業務整合服務，惟廠商提供資訊設備之生產國別為中國大陸，又部分系統介面無法正常顯示，且該網站尚未申請取得無障礙認證標章等情事，有待研謀改善；市場處辦理公有零售市場新整建工程，打造舒適購物環境，惟部分工程承商檢送鋼構銲道檢測報告所載檢測者非實際現場檢測人員，或未依契約規定辦理材料送審或取樣試驗等情，亟待檢討妥處；水利局新建碧潭堰魚道並建置人工智慧生物辨識系統，監測在地魚蝦蟹類溯游及復育情形，有助生態保育研究及環境教育，惟監測工作期限將屆尚未評估辦理銜接之勞務採購，且攝影機設置位置欠佳遭風災沖毀，有待研謀改進等5項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有區公所提供轄管公園供民眾申請使用及辦理活動，發揮設施效益，惟部分公所未妥為評估活動性質與風險要求申請人投保責任險，或核准活動時間與規定不符，或未確實勘查實際使用之合規性，影響用路人權益；又部分公園附設兒童遊戲場之保固管理及設施檢驗有未符規定情形，亟待檢討改進，以維護民眾安全及權益；新北市立聯合醫院陸續導入多項智慧醫療服務，及建置輔助醫療服務管理系統，建構友善智能醫院，提升營運效能，惟部分醫師未善用健保署雲端查詢系統功能，部分用藥重疊率高於指標值，用藥品質尚待精進，且發生個資外洩事件，院內人員資訊安全維護及病患隱私保護意識欠周，亟待檢討改善；文化局捐助財團法人推廣文化活動，厚植市民文化素養，惟效益評估作業未盡周妥，有待檢討改善等4項。

# 三、稽察違失之成果

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於113年度報請監察院備查者4件（表1），受處分8人次，其中記過者2人次、申誡者6人次（表2）。

另本處於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各機關查明處理業經處分之違失案件1件，受處分人員共計2人次，核予申誡處分，係金山區公所辦理「新北市金山區113年度地方基層幹部各項教育訓練及參訪活動」採購案，因簽辦公開取得廠商書面企劃書作業欠周，造成開標結果違反政府採購法第49條規定。本處對於通知各該機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核，以期更能有效發揮審計功能。

| 表1 審計部新北市審計處於113年度通知機關查明處分案件 |  |
| --- | --- |
| 項次 | 案名 |
| 1 | 環境保護局所屬土城區清潔隊員酒駕肇事案件。 |
| 2 | 土城區公所辦理109至111年度「新北市土城區公園廣場景觀維護」等3採購案。 |
| 3 | 消防局辦理「111年度空中拍攝飛行器裝備開口契約採購案」及「112年度空中拍攝飛行器裝備採購案」等2採購案。 |
| 4 | 新北市立中和高級中學辦理「113年度一般科目教學－健康護理設備」採購案。 |

| 表2 審計部新北市審計處113年度通知機關查明處分彙計 單位：件、人次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |
| 主管機關 | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  | 合計 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 市政府 | 1 | 2 | － | 2 |
| 環境保護局 | 1 | 2 | 2 | – |
| 消防局 | 1 | 3 | － | 3 |
| 教育局 | 1 | 1 | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  | 合計 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 採購作業疏失 | 3 | 6 | － | 6 |
| 財物管理疏失 | 1 | 2 | 2 | － |

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

# 本處於112年度審核報告提列之重要審核意見計有125項（表3），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者7項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者118項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見7項（詳乙、決算審核結果），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

表3  審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關 （計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善 辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 128 | 5 | 100 | 9 | 5 | 5 | 4 | 125 | 7 （5.60％） | － | 118 （94.40％） |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 15 | 1 | 11 | 1 | － | － | 2 | 16 | 2 | － | 14 |
| 民政局主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 地政局主管 | 4 | － | 3 | － | － | 1 | － | 3 | － | － | 3 |
| 消防局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 財政局主管 | 5 | 1 | 2 | 2 | － | － | － | 5 | 2 | － | 3 |
| 教育局主管 | 10 | － | 10 | － | － | － | － | 8 | － | － | 8 |
| 文化局主管 | 6 | － | 4 | 2 | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 農業局主管 | 5 | 2 | 2 | － | 1 | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 經濟發展局主管 | 8 | － | 7 | － | － | 1 | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 社會局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 衛生局主管 | 5 | － | 2 | 1 | 1 | － | 1 | 6 | － | － | 6 |
| 環境保護局主管 | 7 | － | 5 | 1 | － | 1 | － | 7 | 1 | － | 6 |
| 工務局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 警察局主管 | 7 | － | 5 | 1 | － | 1 | － | 5 | － | － | 5 |
| 水利局主管 | 6 | － | 5 | － | － | 1 | － | 9 | － | － | 9 |
| 交通局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 7 | － | － | 7 |
| 勞工局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 原住民族行政局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 城鄉發展局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 觀光旅遊局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 客家事務局主管 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 捷運工程局主管 | 5 | － | 3 | － | 2 | － | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 青年局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 體育局主管 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 行政法人 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 政府捐助財團法人 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。