伍、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理災害預防、應變、搶救、緊急救護等消防業務。茲將113年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括推動災害防救工作、加強檢查液化石油氣及公共危險物品等場所、充實汰換救災裝備及興建消防廳舍等重要施政項目，均尚在執行，主要係第一大隊、海山中隊暨莒光分隊興建工程及警察局淡水分局新市派出所、淡水捷運分隊與消防局淡海分隊共構興建工程等合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億5,800萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,235萬餘元，應收保留數5,546萬餘元，主要係內政部補助辦理第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程經費，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為1億6,782萬餘元，較預算增加982萬餘元（6.22％），主要係報廢災勘車、救護車等之變賣金額較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1,930萬餘元，決算審核結果，審定實現數413萬餘元（21.41％）；減免（註銷）數709萬餘元（36.78％），主要係違反消防法之罰鍰依規定辦理註銷；應收保留數806萬餘元（41.80％），主要係違反消防法之罰鍰案件尚待收繳。

3.歲出原編列預算數46億7,569萬餘元，因辦理新北市防災教育科技體驗館興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務案所需經費，經動支第二預備金469萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備750萬元，合計46億8,788萬餘元，決算審核結果，審定實現數45億1,696萬餘元（96.35％），應付保留數1億4,803萬餘元（3.16％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為46億6,499萬餘元，預算賸餘2,288萬餘元（0.49％），主要係人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億1,913萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,143萬餘元（59.96％）；減免（註銷）數64萬餘元（0.54％），主要係大埔分隊新建工程尾款，因履約爭議訴訟中，保留屆滿4年依規定辦理註銷；應付保留數4,705萬餘元（39.50％），主要係警察局淡水分局新市派出所、淡水捷運分隊與消防局淡海分隊共構興建工程，合約期程跨年度，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.持續辦理有運作毒性及關注化學物質場所之消防安全檢查，維護民眾生命財產安全，惟新北市地區災害防救計畫內容未臻完善，或未定期更新太陽光電發電設備設置場所資料，有待檢討改善。

資料來源：擷取自新北市地區災害防救計畫資料。

圖1　災害防救計畫體系

消防局配合環境保護局等機關執行毒性化學物質災害搶救工作，並於111年度至113年度採購化學災害相關搶救器材、設備及車輛等經費共5,897萬餘元；另於112年及113年配合內政部消防署訂定之「112－113年針對高、中風險場域工廠消防安全管理查核計畫」，清查新北市轄內屬高度及中度危險工作場所、公共危險物品達管制量30倍以上場所及化學雲列管之化學品工廠，要求是類場所管理權人確實執行消防安全設備之設置與維護及檢修申報、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造、儲存、處理場所安全管理，強化管理權人自主消防安全管理及提升防火意識。經查其執行情形，核有：（1）依據災害防救法第20規定，市政府（消防局擔任幕僚單位）應依「災害防救基本計畫」及各災害防救業務計畫等，訂修「新北市地區災害防救計畫」（圖1），又依市政府災害防救體系架構，毒性化學物質災害防救業務主管機關為環境保護局。新北市地區災害防救計畫內雖有毒性化學物質災害潛勢分析，卻未揭露災害模擬結果，且僅列有毒化物運作廠家分布情形，不利民眾瞭解毒性化學物質危害風險影響範圍，及發生災害時疏散避難方向等資訊，影響減災整備規劃疏散工作效能；（2）111年間消防局於經濟部能源署「再生能源發電設備認定及查核管理系統」查詢截至111年6月15日新北市轄內太陽能光電設備設置場所計710處，並於111年7月間將場所資料函送消防局各大隊加強轄內場所之平時演練及整備工作，另通知消防局救災救護指揮中心供防救災派遣及通報時參考，惟至113年11月已逾2年，消防局未再於該系統查詢登錄資訊實況，提供更新資訊予消防局相關單位參考等情事，經函請檢討改善。據復：（1）新北市地區災害防救計畫每2年訂修1次，114年版預計於114年6月函報中央備查，有關毒性及化學物質災害編章，已請環境保護局於115年訂修並納入116年之新北市地區災害防救計畫；（2）已於114年3月函請經濟發展局提供新北市轄內太陽能光電設備設置場所資料，截至114年2月底計1,377處，另請經濟發展局每年3月及9月定期提供資料。

2.配合中央辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，提升基層防救災量能，惟未評估協助防災人員執勤風險程度及效益研議投保意外事故保險機制，且防災士背景仍以政府機關單位人員較多，又未調查防災士受訓學員參與防救災項目意願，不利區公所後續分組運用，有待研謀策進。

消防局於112年度及113年度配合內政部辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，責由各地方政府建立防災士資料庫及運用制度，推動防災士參與防救災，並與志工團體組織、已完訓防災士等共同籌組，建立防災協作中心運作機制，及辦理企業防災合作等工作，提升民間災害防救量能，另委託國立臺灣大學辦理「新北市強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫委託專業服務案」（112年度及113年度決標金額分別為579萬餘元及1,192萬餘元）。經查其執行情形，核有：（1）依內政部消防署訂定之「各直轄市、縣（市）政府防災協作中心運作指引」及新北市政府天然災害救災經費處理作業要點等規定，已提供機關推動防災人員保險機制之參據，再據部分區公所執行防災工作提出之意見與需求指出，為因應颱風期間應變工作需求，請防災士及防災（韌性）社區協助巡視及清理環境等工作，為確保防災人員安全，建議為其辦理保險，惟迄未對協助防災人員評估其協助防災之風險程度及效益，研議投保機制；（2）截至113年底止，列管設籍、居住或工作於新北市且已取得防災士認證者7,349人，其中有填報服務單位者計6,081人，以服務於政府機關單位人員2,184人最多（35.92％）、救難/志工團體1,334人次之（21.94％），又112年及113年取得認證人數較108年至111年大幅成長，惟各年均以政府機關單位人員為最多，私人企業等其他團體參與人數仍相對較少（表1），有待持續推廣民眾參與防災士培訓，以厚實基層防救災量能；（3）設計及運用「防災士報名系統」，並於該系統調查受訓學員參與防救災工作之意願，惟未細分有意願參與防救災之項目（如：協助避難處

表1　新北市政府培訓防災士填報服務單位人數

單位：人

| 服務單位分類 | 合計 | 取得認證年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 合計 | 6,081 | 466 | 231 | 207 | 262 | 2,652 | 2,263 |
| 政府機關單位 | 2,184 | 161 | 101 | 91 | 83 | 1,098 | 650 |
| 救難/志工團體 | 1,334 | 92 | 11 | 3 | 57 | 712 | 459 |
| 私人企業 | 944 | 69 | 66 | 35 | 57 | 269 | 448 |
| 各級學校 | 452 | 60 | 1 | 6 | 15 | 170 | 200 |
| 義消義警巡守隊 | 362 | 3 | 38 | 45 | 34 | 157 | 85 |
| 照顧服務機構 | 277 | 59 | － | 2 | － | 75 | 141 |
| 社區發展協會/管委會 | 199 | 6 | 11 | 14 | 10 | 53 | 105 |
| 國營事業 | 88 | － | － | 1 | 1 | 57 | 29 |
| 醫療機構 | 66 | － | － | 1 | 1 | 3 | 61 |
| 寺廟/宗教中心 | 48 | － | 1 | － | 1 | 29 | 17 |
| 政府委託經營單位 | 41 | 2 | － | － | － | 9 | 30 |
| 個人 | 39 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 |
| 公（工）會/協會團體 | 29 | 1 | 1 | 1 | － | 13 | 13 |
| 防救災研究訓練單位 | 13 | 2 | － | 2 | － | 4 | 5 |
| 政黨組織 | 5 | － | － | － | － | 2 | 3 |

註：1.本表僅統計截至113年底止設籍、居住或工作於新北市且已取得防災士認證，並已填具服務單位者，不包含其他培訓機構培訓人數。

2.資料來源：整理自消防局提供資料。

所開設、災後環境清理等），不利區公所後續參據其意願，分配適當工作項目，且未調查拒絕參與防救災工作原因，似難針對癥結原委研議對策等情事，經函請檢討改善。據復：（1）具有志工身分或為災害防救團體等成員，將依相關規定提供保險，另協助防災且未具志工身分人員（含防災士），將函請各區公所依預算編列情形與實際運作狀況，評估納入投保意外事故保險，並將加強宣導投保事宜；（2）依內政部直轄市、縣市政府防災士擴大培訓計畫等，持續擴大防災士招募對象，另將研議請區公所與防災企業合作，提升民眾參與防災士培訓意願；（3）已於防災士報名系統設計調查學員專長及第二語言，可供區公所或運用單位參考編組，另將於114年度研議精進防災士報名系統。

3.持續辦理消防水源執行計畫，落實水源管理強化救災效能，惟部分消防栓損壞修復費時，或同一消防栓連年損壞報修，有待檢討改善。

表2　112年至113年截至10月底止消防栓維修原因與次數

單位：次

| 維修原因 | 次數 | 維修原因 | 次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,466 | 水壓過低 | 48 |
| 出水開關卡死或故障 | 511 | 消防栓本體消失 | 28 |
| 出水口蓋卡死 | 323 | 出水口與開關過近無法使用 | 22 |
| 其他原因 | 276 | 出水口開關無轉接開關 | 21 |
| 消防栓箱蓋卡死打不開 | 271 | 消防栓開關無法置入打開 | 12 |
| 埋沒 | 267 | 地下本體結構損壞影響使用 | 7 |
| 內部淤沙無法使用 | 169 | 出水口接頭不見 | 7 |
| 打開開關後無水 | 138 | 消防栓箱蓋遺失 | 4 |
| 柏油覆蓋無法開啟消防栓箱蓋 | 89 | 出水口過低影響用水裝接 | 3 |
| 出水口開關磨損無咬合 | 86 | 出水口蓋遺失 | 3 |
| 出水口吊耳卡死 | 62 | 現場為排氣閥 | 2 |
| 出水口斷裂變形或生鏽 | 60 | 本體不穩搖晃 | 1 |
| 漏水無法關閉 | 56 |  |  |

資料來源：整理自消防局提供資料。

消防局依新北市政府住宅防火對策3.0中程計畫（112及113年度），每年訂定消防水源執行計畫，規範消防栓報修、定期追蹤等作業，並於112年度至113年度補助轄內自來水事業機構300萬元及200萬元辦理消防栓之增設及遷移等。經查其執行情形，核有：（1）據消防局統計，110年至113年（截至10月底止）新北市轄內各年消防栓數量均為2萬餘支，損壞報修數量及比率分別為1,444支（6.73％）、1,766支（8.27％）、1,391支（6.51％）、1,075支（5.02％），整體損壞報修數量及比率呈下降情形。惟113年截至10月底止，部分消防栓故障修復期間逾30天，甚有高達324天，影響消防水源之妥善率；（2）部分消防栓於112年間故障報修累計次數達3次，或112年至113年（截至10月底止）連續2年均故障報修且累計3次以上，而消防栓報修原因以出水開關卡死或故障、出水口蓋卡死、消防栓箱蓋卡死打不開為大宗，累計分別為511次、323次、271次，共1,105次，占報修總次數2,466次比率為44.81％（表2），消防局指出係因消防人員定期查察消防栓時，會檢查消防栓開關、出水口、出水水壓等是否符合規定且可供救災時使用無虞，惟自來水事業機構表示，消防水源水壓大，為維護消防設備安全，消防栓之出水開關、出水口蓋、消防栓箱蓋均使用金屬材質製作，倘消防局查察人員頻繁開啟檢查或操作不當，將增加消防栓損壞次數，允宜協調自來水事業機構共同研議兼顧設備巡檢需求及降低消防栓設備損壞之可行作法等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已依消防水源執行計畫管制消防栓報修進度，並利用每年水源協調會議與自來水事業機構研商故障排除或降低因應建議；（2）消防局自113年起檢查消防栓次數修正為每年2次，將滾動檢討檢查頻率以維護消防設備妥善率。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表3）。

| 表3 112年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.加強查核公共危險物品及液化石油氣製造、儲存及處理場所，以維護公共安全，惟部分場所未設置安全技術人員，或保安監督人未完成複訓，或尚未製作危害辨識卡，有待研謀改善。 |  |
| 2.持續招募義勇消防人員並建置民間救難團體協勤智慧系統，拓展協勤民力量能及整合調度民間救災人力暨資源，惟部分救護義消救護技術員證照屆期未換發，或未完整掌握及盤點可用民間救災資源，有待檢討改善。 |  |
| 3.設置緊急救護專線，有助民眾快速通報緊急救護案件，惟整體無效電話數量及比率均呈增加，排擠專線受理案件量能，又民眾透過E化服務申辦救護服務證明比率仍低，有待研謀改善。 |  |
| 4.提供緊急救護服務，急救成功人數及比率已有上升趨勢，有助維護民眾生命安全，惟部分行政區急救成功率未達3成，仍有精進空間，有待研謀改善。 |  |
| 5.採購遙控無人機輔助即時監控災害現場影像，提升防救災效能，惟採購契約未明定廠商請領價金時應繳交進口報單，且於契約訂定、審標及驗收階段相關行政作業均未盡嚴謹，致未發現廠商交付之貨品非屬標單所列產地之產品，亟待檢討妥處。 |  |