捌、文化局主管

文化局主管包括文化局、鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、黃金博物館、市立圖書館、淡水古蹟博物館等6個機關，掌理文化資產保存、藝術展演、藝文推廣、博物館營運發展與規劃、各類圖書資訊與非書資料之典藏及供閱等事項。茲將113年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫18項，下分工作計畫18項，包括致力文化資產保存與活化；拓展數位考古研究創新知能，促進文化永續發展；營造友善閱讀環境，發展新北閱讀力；豐富市民生活與文化內涵，促進文化平權；打造生活圖書館，提升館藏資源質與量及滿足各族群閱讀需求；參與古蹟文化國際論壇，帶動古蹟文化新視野；持續進行美術館室內裝修、戶外園區工程及開館籌備，豐富市民生活與文化內涵等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者8項，主要係新北市立美術館興建工程、市立圖書館三芝分館拆除暨新建工程等合約期程跨年度，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億9,031萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億766萬餘元，應收保留數1,525萬餘元，主要係文化部補助辦理文化資產保存修復及管理維護計畫，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為2億2,292萬餘元，較預算增加3,260萬餘元（17.13％），主要係淡水古蹟博物館及黃金博物館參觀人數增加，門票收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億150萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,911萬餘元（38.54％）；減免（註銷）數7萬餘元（0.07％），主要係文化部文化資產局補助辦理國定古蹟理學堂大書院修復及再利用計畫經費結餘；應收保留數6,231萬餘元（61.39％），主要係文化部補助辦理國定古蹟林本源園邸（花園）修復工程，依實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數24億3,871萬餘元，因市立圖書館支付113年度非編制人員薪資調漲所需經費不敷，經動支第二預備金662萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備380萬元，合計24億4,913萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億222萬餘元（85.84％），應付保留數3億2,941萬餘元（13.45％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為24億3,164萬餘元，預算賸餘1,749萬餘元（0.71％），主要係實際進用員額較少，及按業務實際需要支付之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計9億550萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億109萬餘元（44.29％）；減免（註銷）數126萬餘元（0.14％），主要係美術館現場服務及公眾服務計畫執行人力委託專業服務案、國定古蹟前清英國領事官邸修復工程等經費之結餘；應付保留數5億314萬餘元（55.57％），主要係新北市立美術館興建工程尚在執行，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.設置行政法人新北市美術館，為新北市民帶來豐富藝術文化資源並提升城市競爭力，惟多項行政法人制度規章未完成訂定，又與人民權益攸關之政府資訊未依規定公開，且館內部分樓層空氣品質偵測器未啟用或未設置，有待研謀改善。

新北市美術館外觀

（圖片來源：文化局提供）

文化局為豐富新北市民藝術文化資源並提升城市競爭力，於108年成立美術館籌備處，112年9月美術館建築物完工取得使用執照，113年7月17日新北市美術館設置自治條例公布施行，同年8月23日成立行政法人新北市美術館，114年4月開館營運。經查其籌備及營運管理情形，核有：（1）截至本處查核日（113年11月19日）止，多項行政法人制度規章未完成訂定，其中未經市政府備查者計3項（組織章程、人事管理及內部控制等規章），經董事會建議修正，仍在辦理中者計3項（會計制度、收支管理及採購作業實施等規章），尚在研議訂定中者計2項（稽核作業、財產管理等規章）；（2）美術館114年度預算案於113年11月19日經市議會三讀通過，總說明內容包含設立依據、宗旨及年度營運計畫等29項，迄113年底止，尚未依規定於美術館官網主動公開與民眾權益攸關之政府資訊；（3）美術館於112年10月6日至同年10月22日，提供文化局辦理短期、臨時性活動「2023臺灣設計展」，共計17天，吸引658萬人次參觀，其2、3、4樓層室內空氣品質偵測器因尚在裝設中故未啟用，又6樓展覽公共空間因當時工程預算不足未規劃安裝，無法監測室內空氣污染物之濃度是否符合規定，據以管理空氣品質等情事，經函請研謀改善。據復：（1）美術館組織章程等5項已完成訂定，其餘採購作業實施、稽核作業、財產管理等3項將儘速完成訂定，以健全法制；（2）已於美術館官網設置政府資訊公開專區，並自113年12月13日起持續公開114年度預算書等政府資訊；（3）美術館2、3、4樓展覽公共空間已啟用空氣品質偵測器，6樓部分待確定經費財源後將進行採購事宜。

2.持續辦理博物館教育推廣活動，豐富市民文化涵養，惟淡水古蹟博物館遲未取得環境教育設施場所認證，且部分課程偏離主題，民眾參與意願較低，又停車場委託經營履約管理未臻落實，亟待檢討改善。

淡水古蹟博物館轄管淡水區37處文化資產，具備全國首座以古蹟及歷史建物等文化資產作為展示品之博物館優勢，申請認證為環境教育設施場所提供專業服務，並利用古蹟、歷史建築空間講述歷史，辦理各項推廣課程及活動，增進民眾對文化資產之認識及體驗歷史場景。113年度編列歲入及歲出預算分別為1,487萬餘元及1億2,700萬餘元，截至113年底止，實現數分別為3,836萬餘元及1億1,802萬餘元。經查其營運管理情形，核有：（1）於108年7月成立工作小組專責環境教育認證申請事宜，惟截至本處查核日（113年11月2日）止，歷時5年餘仍未取得認證，亟待研析未通過認證審查癥結，以增益博物館設施效益；（2）部分課程偏離活動主題，民眾參與意願較低；（3）為加強紅毛城停車場（下稱停車場）設施維護管理，提升停車場使用率及公共服務品質，於109年10月與廠商訂定停車場委託民間經營管理契約，履約期間為109年12月1日至114年6月1日，惟未依契約第3條及第4條規定，瞭解廠商使用停車場及附屬設施等經營資產狀況，及檢查其財務狀況，有待落實履約管理等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已配合年度博物館評鑑委員建議事項修正申請內容，及諮詢通過認證之博物館所，並積極與環境教育認證審查機關溝通，以加速認證期程；（2）嗣後辦理課程將兼顧歷史傳述與民眾參與意願，講座內容擇選淺顯易懂且富教育性及趣味性主題，提高講座參與人次；（3）已於114年2月辦理現場查核及建立書面紀錄表由雙方共同簽署，並於辦理停車場114－117年委託經營招標案，新增定期或不定期至承攬廠商抽查財務報表規定。

3.辦理圖書館自動化系統升級計畫，提升民眾自助借還書服務效率性及近便性，惟部分自助借還書機損壞遲未修復，且漏未列帳或列帳科目錯誤，又智慧型借還書站借閱冊數有減少情形，亟待檢討改善。

市立圖書館為持續提升圖書館服務品質，於111至113年度辦理圖書館自動化系統升級計畫、館藏資源採購及閱讀設備改善計畫，總經費分別為2,394萬元、1億5,834萬元。經查其辦理情形，核有：（1）市立圖書館總館設置自助借書機計10臺，提供民眾便利自助借還書服務，惟截至113年11月中旬有2臺故障逾8個月未修復，新莊頭前智慧圖書館自助還書機1臺故障逾5個月未修復；（2）截至113年9月底，市立圖書館採購自助借書機25臺，其中2臺漏未列財產帳，3臺列帳科目錯誤；（3）市立圖書館106年8月、111年1月分別於交通便捷之捷運新蘆線三重站及捷運環狀線板橋站內設置智慧型借還書站，便利民眾上下班時段取得圖書資源，111年至113年（截至10月底止）期間，捷運站每年月平均進出站人流呈增加趨勢，惟智慧型借還書站每年月平均借閱書籍冊數卻有減少狀況等情事，經函請檢討改善。據復：（1）故障之借還書機均已修復，並將爭取經費加強維護相關設備；（2）漏未列帳及列帳科目錯誤者已補登及更正，並研擬於核銷憑證時會辦相關控帳人員、財管人員、會計室等確實核檢；（3）捷運三重站智慧型借還書站因設備老舊故障次數增加，113年起除每周檢視機器運作狀況外，每季新增1次全機保養作業確保機器運作順利；板橋站因設置地點人流較少，致利用率不高，將評估更換設置地點，並配合告示牌引導民眾前往借閱；另將依書籍借閱情形提供高需求書籍及持續推廣借還書活動，以增加借閱冊數。

4.辦理淡水海關碼頭園區暨周邊環境照明改善工程，提升觀光景點環境品質，惟工程驗收結算多年增置財物未釐清管理權責及登帳管理，且燈具損壞未及時修復，影響遊客觀感與行進安全，亟待檢討改善。

| 文化局為提供民眾兼具休閒與教育功能之景觀空間，辦理淡水海關碼頭園區暨周邊環境照明改善工程，核定經費960萬元，經費來源為新北市都市更新基金（111年3月9日更名為新北市城鄉發展基金）。該工程於107年9月28日完成驗收，總價836萬餘元，其中照明燈具工程1式包含21類共368套燈具設備（表1）。經查其辦理情形，核有：截至113年11月中旬，文化局尚未依國有公用財產管理手冊、新北市市有財產產籍管理要點、新北市政府所屬各機關學校非消耗品管理要點等規定登帳管理該等財產及物品，且該局雖稱已於109年8月26日點交淡水古蹟博物館維管，惟該館亦未辦理相關登帳作業。又設置於淡水區海關碼頭中正路側人行道矮柱燈（即表列LS－1及LS－2側照矮柱燈）因裝置於人行道旁遭外力碰撞等因素陸續損壞，約有2年7個月期間處於部分燈具之燈泡不亮、燈具損壞或拆除狀態，影響遊客觀感及行進安全等情事，經函請檢討改善。據復：後續將儘速依工程結算驗收資料，補行登記財產後移交淡水古蹟博物館，且已將點交作業納入工 表1 淡水海關碼頭園區暨周邊環境照明改善工程照明燈具明細 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：套、新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 照明燈具名稱 | 數量 | 單價 | 照明燈具名稱 | 數量 | 單價 |
| 合計 | 368 |  | SP－1表面式投射燈 | 21 | 12,846 |
| FD－1表面式照牆燈 | 19 | 7,744 | SP－2表面式全彩投射燈 | 12 | 14,121 |
| FD－2表面式照牆燈 | 10 | 7,380 | SP－3超窄角投射燈 | 8 | 18,677 |
| FD－3非對稱廣角投光燈 | 8 | 7,380 | ISM－1線型上照壁燈 | 1 | 7,197 |
| LS－1側照矮柱燈 | 19 | 4,783 | LN－1表面式線型LED燈 | 1 | 4,100 |
| LS－2側照矮柱燈 | 20 | 4,783 | LN－2表面式線型防水LED燈 | 1 | 9,566 |
| LS－3表面式照樹燈 | 49 | 7,744 | LN－3表面式照牆LED燈 | 1 | 5,011 |
| IPN－1表面式裝飾吊燈 | 10 | 2,642 | LN－4表面式線型LED燈 | 1 | 4,100 |
| ISP－1表面式投射燈 | 12 | 3,189 | HP－1原有柱頭燈 | 4 | 710.6 |
| RS－1嵌地式步道嵌燈 | 147 | 5,011 | HP－2既有（整修後）及新增高燈柱 | 17 | 56,312 |
| SM－1表面式吸頂燈 | 4 | 5,649 | HP－3訂製 T字燈桿 | 3 | 54,663 |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |  |

程管理控管機制以釐清權責，及研議建立財物備品安全存量控管機制。

5.辦理藝術品入藏作業，健全典藏管理制度，惟部分藏品未依規定確實認列為珍貴動產據以管理，且登錄金額與原始取得價值不符，財務資訊表達未臻允當，有待檢討改善。

| 表2 美術館典藏清冊與文化局動產及非消耗品清冊登載金額不符 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 美術館典藏清冊 |  |  |  | 文化局動產及非消耗品清冊 |  |  |
| 類別 |  | 藏品名稱 | 典藏金額 | 類別 | 原始價值 |  |
| 合 計 |  |  | 1,348,545 | 合 計 | 921,000 |
| 1－6項小計 |  |  | 1,248,545 | 1－6項小計 | 912,000 |
| 1 | 版畫 | 虎爺（三）配天宮‧天地雙虎 | 22,000 | 珍貴財產 | 12,000 |
| 2 | 複合媒材 | 貨郎之二－大竿林的貨郎 | 86,545 | 動產 | 190,000 |
| 3 | 錄像 | 超營養早餐 | 120,000 | 珍貴財產 | 240,000 |
| 4 | 錄像 | 好看小姐 | 120,000 | 珍貴財產 | 240,000 |
| 5 | 油畫 | 淡水遊客 | 800,000 | 珍貴財產 | 80,000 |
| 6 | 裝置藝術 | 四十影格、2420KB的傀儡偶作戲。二十六影格、2650KB的大仙偶遶境 | 100,000 | 動產 | 150,000 |
| 7 | 書法 | 李白詩（行書） | 100,000 | 非消耗品 | 9,000 |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

文化局設置新北市政府文化局美術館典藏委員會，審議新北市美術館典藏藝術品，並建議其參考價格。藏品來源係文化局移撥或美術館籌備處自110年5月起購買或受贈之藝術品，藏品所有權屬文化局，美術館為管理單位。截至113年10月底止，美術館經管藏品計428件、典藏金額1億3,075萬餘元。經查藏品入藏作業辦理情形，核有：（1）美術館之藏品登錄表與文化局之動產清冊、非消耗品清冊勾稽比對結果，誤列平衡表會計科目「固定資產－雜項設備」項下藏品計86件、金額1億513萬餘元，及將屬非消耗品之藏品誤列入非消耗品明細分類帳計128件、金額42萬餘元，合計214件（占總件數之50％）、金額1億555萬餘元（占總典藏金額之80.73％），未依規定確實認列為珍貴動產；（2）美術館藏品登錄表中，「虎爺（三）配天宮‧天地雙虎」等藏品計7件、典藏金額134萬餘元，與文化局動產清冊登載6件、原始價值91萬餘元及非消耗品1件、原始價值9,000元不符，列帳科目有誤且文化局原始取得價值合計92萬餘元，亦與美術館典藏金額134萬餘元欠合（表2）等情事，經函請檢討改善。據復：（1）誤列為一般動產及非消耗品之典藏品，將依規定改登記為珍貴動產；（2）已釐清並更正藏品登錄金額及原始取得價值，並擬訂相關登錄作業流程等改善措施。

6.辦理古蹟修復、表演場館設備更新及金銅礦業舊建築、遺跡整建工程或採購案，維護及活化文化資產，並提升藝文場館營運效能，惟因設計欠周於施工期間辦理變更設計致延宕計畫期程，又設施整建後之動線未符無障礙通路目標或建物有漏水白華現象，且改善後未依原計畫使用或使用效益未如預期，有待檢討改善。

| 表3 文化局申請前瞻基礎建設計畫經費補助情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 補助 機關 | 計畫名稱 | 計畫 總經費 | 中央 補助款 | 地方 自籌款 |
| 合計 |  | 88,800 | 45,280 | 43,520 |
| 文化部 | 從地景到願景－新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫 | 56,800 | 34,080 | 22,720 |
|  | 新北市表演場館整建計畫（2.0整建） | 32,000 | 11,200 | 20,800 |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |

文化局為針對國定古蹟林本源園邸建築特性與現況損壞情形持續進行改善修復，辦理「國定古蹟林本源園邸（花園）第二期修復工程」（下稱A案），於111年1月14日決標，決標金額1億1,890萬元，截至113年底止，工程施工進度為43.14％；又該局為轄內金銅礦業地景永續保存與活化，及提升藝文場館營運效能，向文化部申請前瞻基礎建設計畫第2期及第3期特別預算－城鄉建設類經費補助，辦理「從地景到願景－新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫」及「新北市表演場館整建計畫（2.0整建）」等2項計畫，總經費合計8,880萬元，獲文化部核定補助4,528萬元，該局自籌4,352萬元（表3）。該2項計畫項下，分別由黃金博物館辦理「臺金舊宿舍暨醫院舊址及周邊日式宿舍遺跡環境工程」（下稱B案）及圖書館淡水分館辦理「110年度新北市立圖書館淡水分館音響設備與舞臺燈光控制器更新汰換採購案」（下稱C案）等2案，於109年11月4日及110年9月2日決標，決標金額各為2,048萬餘元及188萬餘元，截至113年底止，均已完工（成）。經查其執行情形，核有：（1）A案設計單位設計將電氣電纜線設置地面上，未考量影響古蹟景觀，致施工期間須辦理變更設計，延宕計畫期程；（2）B案設計單位設計停車場至整建後共學館之動線，仍須經過既有階梯，未符邀標書規範無障礙通路之目標；（3）B案整建共學館工程完工（110年10月6日）截至本處查核日（114年3月17日）止，僅3年餘2樓即出現多處漏水並產生白華現象；（4）C案設備更新後未依原核定補助計畫內容與臺灣戲曲中心合作，並進行沙龍、大師班及體驗課程等承諾事項；（5）B案整建共學館完工後2樓多功能會議室及小研討室實際使用情形未如預期等情事，經函請檢討改善。據復：（1）未來將依個案情況請設計單位提送部分實體模型現場試擺，或提出數位模型，以利檢視對景觀之衝擊；（2）以兩片折合式斜坡板銜接階梯高低落差，並將於該處設置服務鈴，由現場人員協助訪客出入，確保無障礙通路通行無礙；（3）將爭取編列115年預算，施作屋頂防漏無壁式雨棚，改善漏水白華情形；（4）未來將強化內部管考流程，包括：完善計畫文件及定期進度檢討記錄等，並訂定「新北市立圖書館淡水分館活動專案管理規範」，避免未依原核定計畫辦理情事再生；（5）多功能會議室部分，將於114年度擴大規劃辦理17場展覽及講座；另小研討室部分，將規劃「唐羽文庫」設置計畫，預計於114年8月完成空間設置，115年開放民眾參觀。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤實際辦理情形，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

表4　112年度審核報告所列文化局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極建置府中雙城網站，行銷府中美學品牌，並配合文化部推動成年禮金政策，促進文化創意產業發展，惟網站使用者停留（參與）時間短暫且有減少趨勢，又部分公開資訊未即時更新，另轄內可用文化幣消費點仍少，且部分所屬藝文館舍尚未申請加入消費點，亟待研謀改善。 |  |
| 2.辦理愛閱讀計畫，滿足讀者多元閱讀需求，惟購置圖書經費預算編列不足，又電子書借閱比率有下降趨勢，且讀者滿意度調查意見未確實改善，亟待研謀改進，以提高服務品質。 |  |
| 3.積極推動博物館典藏品展示及館際交流活動，展現臺灣多元豐富文化內涵，惟部分博物館近3年典藏品之展示比率仍低，又國內外各項館際交流多未觸及國際交流展覽，亟待研謀妥處，俾展現臺灣多元豐富文化內涵，協助推展文化外交。 |  |
| 4.辦理市立圖書館三芝分館拆除暨新建工程，期提供市民安全及優質閱讀環境，惟核定計畫經費不足，工程多次招標流標，耽延計畫進度及啟動搬遷至臨時處所之時程，且持續開放民眾使用，影響民眾使用安全，亟待研謀妥處。 |  |
| 5.黃金博物館租賃多筆房地，以應館務運作並打造金工藝術家駐館創作空間，惟未衡酌實際需求妥為辦理租用作業，部分土地未使用或僅供短期使用，徒增公帑支出，又受理民眾捐贈藏品，卻未依規定期限辦理入藏登記及編目作業，亟待研謀改善。 |  |