拾參、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局1個機關，掌理新北市環境衛生、水質保護、循環資源、公害防治、空氣品質維護、事業廢棄物管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，包括打造乾淨城市，辦理公廁評鑑督導及公廁金質獎表揚；落實污染防治，精進科學儀器輔助污染源稽查作業；建構循環型社會，落實垃圾減量及資源回收工作；推動低碳永續家園，辦理優質鄰里環境札根計畫，打造低碳示範里；環境教育向下扎根，培訓環境公民種子講師，協助推動環境教育等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者3項，主要係113至115年度環保清潔車輛維修保養採購（第2區）、113至114年度雙溪區有機資收物高效堆肥再利用設備代操作及機械設備維換修保養計畫、113至115年度土城區有機資收物高效堆肥再利用設備移置暨代操作及機械設備維換修案、113至114年度環保觀念推廣計畫等合約期程跨年度；垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫部分尚未完成核銷付款。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數39億16萬餘元，決算審核結果，審定實現數35億7,013萬餘元，應收保留數4億9,219萬餘元，主要係核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金未及於年度內入帳，及違反廢棄物清理法等法規之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為40億6,233萬餘元，較預算增加1億6,216萬餘元（4.16％），主要係違反廢棄物清理法等法規之裁罰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計3億7,202萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億241萬餘元（27.53％）；減免（註銷）數4,822萬餘元（12.96％），主要係違反廢棄物清理法等法規之罰鍰，依規定辦理註銷；應收保留數2億2,138萬餘元（59.51％），主要係違反廢棄物清理法等法規之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數107億310萬餘元，因辦理康芮颱風災後復原工作，經動支第二預備金654萬餘元，暨因人事費不足動支各類員工待遇準備2億875萬餘元，合計109億1,840萬餘元，決算審核結果，審定實現數104億9,708萬餘元（96.14％），應付保留數7,726萬餘元（0.71％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為105億7,435萬餘元，預算賸餘3億4,405萬餘元（3.15％），主要係垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫依區公所實際需求辦理；依規定焚化廠操作廠商自行接收垃圾或一般事業廢棄物按進廠量，須撥付「新北市一般廢棄物清除處理基金」相關經費覈實支出之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計5,415萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,957萬餘元（91.55％）；減免（註銷）數289萬餘元（5.34％），主要係垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫覈實支用之經費結餘；應付保留數168萬餘元（3.11％），主要係新北市淡水區義山里清潔隊作業廠區改善工程設計監造技術服務案合約期程跨年度。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅特別收入基金－新北市環境保護基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫主要有一般廢棄物清除處理計畫、空氣污染防制計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫等4項，實施結果，計有一般廢棄物清除處理計畫、空氣污染防制計畫、環境教育計畫等3項，因淡水地區、五股清潔隊停車場遷移（改善）暨休息（辦公）廳舍新建工程因都市設計審議進度延宕與流標，或尚在申請建築執照階段，及新莊區域性資源循環中心新建工程因評選會議進度落後；電動車運行暨設備維護計畫、電動公車補助計畫及新（換）購電動二輪車補助案依實際需求支用數較預計減少；環境教育各類補助計畫或競賽活動依實際執行或競賽評比結果核發，致未達預計目標。

# （二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀4億8,467萬餘元，較預算短絀5億1,714萬元，減少3,246萬餘元，約6.28％，主要係淡水地區、五股清潔隊停車場遷移（改善）暨休息（辦公）廳舍新建工程因都市設計審議進度延宕與流標，或尚在申請建築執照階段，及新莊區域性資源循環中心新建工程因評選會議進度落後，實際支用數較預計減少所致。

三、重要審核意見

# （一）成立淨海合作社，租用潛水設備供新北市潛海戰將清除海洋廢棄物，透過公私協力方式，共同維護海洋環境生態，惟近3年度新加入之新北市業者有下降情形，且未即時更新網站公告資訊，有待研謀改善。

家

年度

圖1　新北市轄內業者加入淨海合作社情形

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

環境保護局為維護海洋環境生態，防止海洋污染，於109年度成立「新北市潛海戰將」，號召愛好潛水之團體及個人參與淨海活動，並於110年度結合轄內潛水業者成立「淨海合作社」，透過公私協力，由該局向淨海合作社租用潛水設備，提供新北市潛海戰將清除海洋廢棄物，並委外招募北臺灣合法潛水業者加入淨海合作社，該局網站亦建置淨海合作社地圖，透過點選業者名稱即可顯示業者所在地，便利民眾就近至淨海合作社業者借用潛水設備及淨海工具；並辦理新北市113年污染防治潔淨海洋計畫（下稱潔淨海洋計畫）勞務採購案，契約採購金額上限為1,354萬餘元。依潔淨海洋計畫勞務契約書規定，承攬廠商應對至少30家北臺灣（雙北優先）合法潛水業者進行訪談，招募至少25家北臺灣（雙北優先）合法潛水業者加入淨海合作社。經查淨海合作社成立及辦理情形，核有：1.111年度至113年度新加入之淨海合作社業者分別為7家、10家、12家，其中新北市轄內業者分別為7家、7家、5家，占比分別為100％、70％、42％，有下降情形（圖1），另未結合經濟發展局每年定期清查並公告新北市境內登記「J701080水域遊憩活動經營業」營業項目及有實際經營該項業務之業者資訊，納入淨海合作社招募名單；2.該局統計淨海合作社業者資料，與網站公告之相關資訊不一致，及網站公告資訊未即時更新等情事，經函請研謀改善。據復：1.已將經濟發展局列管之實際經營水域遊憩活動經營業者資訊，作為邀集加入淨海合作社之重要參據，並適時滾動掌握廢棄物清除成效；2.網站公告資訊已更新，嗣後將定期於每年5月底完成訪談後辦理更新作業，以便利民眾參考運用。

# （二）辦理營建工程空氣污染防制費徵收管制計畫，及推動聲音照相科技執法，維護民眾健康及環境安寧，惟部分申請分期繳納空氣污染防制費之營建工程已屆完工期限，仍未繳清費額，又擇選架設辨識監錄設備地點未臻周妥等情事，亟待研謀改善。

| 表1 設置監錄設備於非屬敏感點位情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 行政區 | 設置地點 |  | 監錄設備選點方式 |
|  |  | 112年度 | 113年度（截至8月底止） |  |
| 1 | 土城 | 土城區中央路一段218號 | 土城區裕民路147號 | 調整 |
| 2 | 汐止 | 汐止區新台五路二段6號 | 汐止區新台五路一段167號旁 | 調整 |
| 3 | 板橋 | 板橋區長江路一段137號 | 板橋區南雅南路一段46號 | 新設 |
| 4 | 淡水 | 淡水區北新路45號 | 淡水區濱海路二段176號 | 新設 |
| 5 | 新店 | 新店區中央路27號 | 新店區北宜路二段446號 | 調整 |
| 6 | 樹林 | 樹林區保安街一段309號 | 樹林區佳園路三段139號 | 調整 |
| 註：1.表內地點均各設置1套。 2.資料來源：整理自環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |

環境保護局為管制移動污染源及維護環境安寧，運用新北市空氣污染防制基金經費，辦理新北市營建工程空氣污染防制費（下稱空污費）徵收管制計畫，及移動污染源空污防制辨識監錄計畫，委託廠商辦理營建工程空污費徵收與催辦，及申報資料維護等業務，並透過設置固定式聲音照相辨識監錄設備（下稱監錄設備），側錄並處分違規高噪音機動車輛。經查其執行情形，核有：1.截至113年8月底止，轄內部分申請分期繳納空污費之營建工程已屆完工期限仍未繳清空污費者計292案，有待查明妥處，並善用行政院公共工程委員會建置之公共工程雲端服務網資料，掌握轄內屬公務機關或國營事業為起造人之營建工程案件實際進度，適時辦理催繳作業；2.112年度至113年度（截至8月底止）監錄設備之設置，未考量常發生噪音車陳情案件路段等敏感點位因素者計6套（表1），或對部分違規累犯之高噪音車輛，未落實依規定加重裁罰等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續通知業者完成結算繳納空污費，並善用公共工程雲端服務網資料，提升空污費徵收作業效能；2.將滾動式調整監錄設備架設地點，並將陳情案納入點位分析，另加強辦理裁處累罰審核作業，避免類此情形再次發生。

# （三）推動海岸認養淨灘制度，公私協力共同維護海岸環境，惟尚有近半數海岸段尚待認養，且認養資源集中於部分海岸段，又未統計認養單位清理維護海岸成效，難以掌握淨灘成果，有待研謀妥處。

圖2　新北市淨灘4步驟示意圖

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

新北市海岸線總長約145公里，包含林口、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等9個行政區，擁有豐富海洋資源、多樣的地形及生態環境，然而海岸受到人為活動、地形及潮汐影響，易堆積漂流木、廢棄漁網漁具及垃圾。環境保護局為鼓勵機關、學校、里辦公室、企業、團體或個人等認養新北市境內海岸執行淨灘活動，協助辦理海岸清理維護作業，已於109年6月16日訂定推動認養海岸淨灘實施原則（圖2）。經查認養海岸淨灘推動情形，核有：1.據環境部環境管理署海岸淨灘認養系統之公開資料，新北市境內可認養海岸長度計72公里，截至113年9月底止已認養海岸長度32.2公里，認養率44.7％，較截至112年底止之認養率49.7％下降，有逾半數海岸段尚待認養，且部分認養資源集中於熱門海岸段；2.認養單位清理維護海岸成果尚乏相關統計數據，追蹤管考機制尚待強化等情事，經函請研謀妥處。據復：1.淨灘作業屬較安全海岸段（沙岸，27.9公里），認養率已達100％，後續針對未認養海岸段將持續向曾淨灘單位推廣認養方式，另屬較危險之海岸段（岩岸）部分，將向較專業之團體推廣認養，如環保團體、潛水團體等，以提升海岸認養率；2.除定期向認養單位發送電子郵件詢問淨灘進度及成果外，亦將透過認養單位於「Coastal Clean－Up海岸淨灘認養系統」申請垃圾收運服務，勾稽認養單位執行淨灘時間，以利蒐集淨灘成果統計數據。

（四）持續以評鑑分級、定期巡檢公廁等方式，維護公廁品質，惟宗教禮儀場所類之公廁經評鑑為特優級比率較低，又部分公廁評鑑等級與民眾通報情形存有落差，或部分行政區尚無設置性別友善廁所等情事，亟待研謀妥處。

資料來源：擷取自環境保護局網頁。

圖3　新北市政府性別友善廁所標章

環境保護局自97年起針對所轄公廁進行盤點、建檔管理及定期評鑑，按評鑑分級結果（分為特優級、優等級及普通級）訂定巡查頻率及執行巡檢工作，並將查核綜合建議提供公廁管理單位進行後續改善作為，以持續提升公廁環境品質。據環境保護局統計，截至113年底止，新北市所轄已建檔之公廁計5,973座，其中特優級5,414座，優等級558座，普通級以下1座。經查公廁管理情形，核有：1.宗教禮儀場所類公廁經評鑑為特優級比率較低，另部分公廁評鑑等級有退步情形，有待加強輔導相關管理單位改善；2.部分公廁評鑑等級為優等以上，惟與民眾通報使用待改善意見之感受存有落差，有待研議參考並善用民眾通報資料，作為辦理查核評鑑之參考；3.部分行政區尚未設置性別友善廁所，或男女廁間設置比例未符建築技術規則建築設備編之規範，有待督促相關管理單位檢討改善，以滿足民眾多元使用需求及落實性別平權政策等情事，經函請檢討改善。據復：1.後續將針對評鑑未達特優或評鑑等級退步之公廁管理單位，邀集參加公廁清掃學習課程，加強正確清潔技巧，並視情況提高巡檢頻率，督促公廁管理單位妥善維護如廁環境；2.後續將評估同一廁所被民眾通報達一定次數以上及確有通報事實情況時，納入修正公廁評鑑等級之參據；3.為因應性別平權及多元性別議題，已訂定新北市性別友善廁所標章（圖3）申辦計畫，制度化推廣設置性別友善廁所，預計於114年底前完成28個行政區至少均有1座性別友善標章公廁，另已函請工務局依權責轉知公廁管理單位落實改善男女廁間設置比例。

（五）持續推動低碳校園標章認證制度，輔導學校建構低碳校園環境，惟未落實不定期查核取得低碳校園標章學校實際辦理情形，且部分取得標章學校未達節電目標，有待檢討改善。

圖4　新北市低碳校園標章學校未達年度節電目標情形

所

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

年度

環境保護局為建構符合低碳指標之校園環境，達成低碳生活推廣與教學及零碳校園目標，自98年度起全國首創推動「新北市低碳校園標章認證制度」，透過「低碳校園四部曲：指標、技術、輔導、認證」，輔導學校進行節能減碳設施改造，建構符合六大低碳面向（綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境、創新作為）之低碳校園，市政府並於100年3月訂定新北市低碳校園標章認證制度作業要點（下稱作業要點），作為推動之依據。截至113年10月底止，新北市所轄高中（職）、國中（小）合計302所學校，其中已取得低碳校園標章認證者計有299所學校。經查其辦理情形，核有：1.對於已取得低碳校園標章之學校，未依作業要點規定不定期派員實地查核其實際辦理情形，以強化低碳校園標章管理作業；2.110年度至112年度新北市所轄高中（職）、國中（小）學校已取得低碳校園標章，惟未達行政院109年1月3日核定「政府機關及學校用電效率管理計畫」載列各該年度節電目標者，分別有29所、61所、95所學校（圖4），呈逐年上升趨勢等情事，經函請檢討改善。據復：1.將規劃自114年度起每年不定期派員查核低碳校園標章學校；2.將輔導學校持續提升用電效率，朝向零碳校園目標前進。

（六）辦理清潔隊工作場區及資源循環教育基地新整建工程，提升建物結構安全與舒適性，並推廣資源循環教育，惟部分工程承商檢送鋼構銲道超音波檢測報告所載檢驗者非現場實際檢測人員，或未依契約規定辦理材料送審或取樣檢驗等情，亟待檢討改進。

環境保護局為提升轄內清潔隊工作廠區結構安全與環境舒適，及打造智能化資源回收分選廠並推廣資源循環教育，於110至113年間辦理「新莊及石門區清潔隊辦公廳舍結構補強及整修工程（下稱A案）」、「鶯歌區域資源循環中心新建工程（第二期工程）（下稱B案）」等2案，及「新北市資源循環教育基地新建工程（下稱C案）」1案，分別於110年4月至111年7月間完成工程發包，決標金額總計2億9,317萬餘元，嗣於110年11月至113年1月間陸續完工（表2）。經查其執行情形，核有：1.B案承商檢送鋼構銲道超音波非破壞性檢測報告所核章具檢測師證書之檢驗者，非現場實際檢測人員；2.A、B、C3案承商辦理材料送審或取樣檢驗之項目或頻率未符契約規定，且監造單位未落實文件審查或施工查驗作業等情事，經函請檢討改進。據復：1.為確認該鋼構建物安全性，已要求承商依契約規定由合格檢測實驗室重新辦理銲道檢測，爾後承商於施工前須送審檢測實驗室資料，並於現場核實檢測人員資格及身分證件；2.已扣罰承商品管費用及依約裁罰監造單位懲罰性違約金合計7萬餘元。

| 表2 清潔隊工作場區及資源循環教育基地新整建工程執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工程名稱 | 決標年月 | 完工年月 | 決標金額 |
| 合 計 |  |  |  | 293,174 |
| 1 | 新莊及石門區清潔隊辦公廳舍結構補強及整修工程 | 110年4月 | 110年11月 | 13,345 |
| 2 | 鶯歌區域資源循環中心新建工程（第二期工程） | 111年8月 | 113年1月 | 134,000 |
| 3 | 新北市資源循環教育基地新建工程 | 110年4月 | 111年8月 | 145,828 |
| 資料來源：整理自環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |

（七）應用焚化再生粒料於公共工程，創造循環經濟價值，惟管理平臺採購案未規劃列管啟用前使用焚化再生粒料之工程案件並介接清運車輛即時追蹤系統，潛存非法運棄之風險，且檢測報告上傳及系統資訊填報作業欠周延，又公共工程仍有應使用而未使用焚化再生粒料等情，亟待研謀改善。

垃圾經焚化後殘留之底渣，經資源化處理後，可製成焚化再生粒料，替代天然粒料，作為工程材料使用。行政院環境保護署（112年5月24日改制為環境部，下稱環境部）為提升焚化再生粒料品質及相關之溶出管制，並明確限制其使用地點與用途，於109年5月18日訂定「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，規定焚化再生粒料應優先使用於公共工程之基地填築、路堤填築、港區限制區域填築、道路級配粒料底層及基層、控制性低強度回填材料（CLSM）等，經該部統計，截至113年底止，焚化再生粒料多使用於CLSM，占比為76.4％（圖5）。環境保護局為供應市政府所屬各工程機關使用摻配焚化再生粒料之CLSM，自108年起辦理「新北市焚化再生粒料拌合之控制性低強度回填材料（CLSM）供應

圖5　截至113年底焚化再生粒料循環使用情形

資料來源：擷取自環境部環境管理署網站資料。

案開口合約」，且隨使用量逐年增加，108年度至113年度每年預算金額由4,500萬元提高至8,250萬元；另為管理焚化再生粒料循環使用情形，該局於113年度辦理「113年新北市焚化再生粒料追蹤管理平臺委託建置計畫」採購案（下稱管理平臺採購案），決標金額290萬元，運用地理資訊系統視覺化呈現追蹤管理焚化再生粒料自產出、運送、使用及最終處置等階段之流向情形。經查其執行情形，核有：1.管理平臺採購案未規劃列管其啟用前使用焚化再生粒料之工程案件，不利追蹤各該案件焚化再生粒料之流向；2.環境部已規範焚化再生粒料清運機具應裝置即時追蹤系統（GPS），惟管理平臺採購案未規劃介接清運機具即時追蹤系統（GPS）之需求，無法及時掌握焚化再生粒料運送情形，潛存非法運棄之風險；3.未依規定上傳焚化再生粒料及底渣檢測報告，或上傳之檢測報告內容尚欠完整周延；4.於環境部環境管理署焚化再生粒料流向管理系統（RAMS，下稱RAMS系統）填載之部分底渣再利用情形統計數據有誤；5.部分工程單位於使用完成焚化再生粒料後未依規定申請解除列管，致未能掌握該等工程領用焚化再生粒料後之實際使用情形；6.部分工程使用焚化再生粒料之數量與RAMS系統登載數據不一致，涉及承商估驗計價超估情事；7.市政府所轄公共工程仍有應使用而未使用焚化再生粒料之情形，影響焚化再生粒料去化成效，且未能發揮使用焚化再生粒料之循環經濟效益等情事，經函請檢討改進。據復：1.業納入管理平臺採購案契約內容執行；2.將於114年該平臺委託維護採購案招標文件中，納入清運機具即時軌跡及警示功能，以掌握清運機具行駛路線，並將偏移核定路線案件通知相關單位查處；3.已補傳再生粒料及底渣交付前檢測報告，爾後審查委託之再利用機構提送月報資料時，將全面檢視上傳資料正確性；4.已修正誤植數據，另責請各焚化廠向掩埋場（底渣或再生粒料暫置場）申請獨立過磅卡，自113年6月1日起採實名制過磅，俾利紀錄底渣或再生粒料來源及進場重量；5.業於113年度上半年稽核會議宣達，請相關工程單位須於使用完成後依限申請解除列管；6.涉及超估之工程，業依契約規定扣回溢付工程款，並處以承商及監造單位懲罰性違約金合計9萬餘元；7.已邀集相關單位要求應配合使用焚化再生粒料，部分在建工程業辦理變更設計配合使用。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、業已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表3 112年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續推動焚化底渣再利用，擴大資源利用，創造循環經濟價值，惟底渣再生粒料堆存量逾環境部估算合理堆存量，又八里掩埋場採露天堆置底渣，致廢棄物飛揚及散發惡臭，且底渣再生粒料處理廠商安全教育訓練不足等情，有待研謀改善。 | 因推動焚化再生粒料去化成效仍欠彰，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（七）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理新北市環境公民教育推廣計畫，積極宣導民眾環保意識，惟實際開設課程之培訓量能不足，且部分取得環境公民教育講師資格者未辦理推廣活動，有待研謀改善。 |  |
| （二）設立噪音監測站蒐集並建立長期噪音監測資料，據以研擬噪音管制策略，惟轄內各時段環境音量監測結果，以夜間時段超標比率較高，且對依法裁處案件有關分期繳納行政罰鍰及重複違規之管制措施仍未周妥，亟待研謀善策因應。 |  |
| （三）為提倡物資循環運用並關懷弱勢族群，活化資源回收及獲捐贈之餘裕物資，媒合予弱勢家庭及受災戶，並設置再生家具展售中心及拍賣網對外銷售，惟近4年銷售率呈下降趨勢，且提供餘裕物資作為公益使用，惟未控管物資之領用及後續使用情形，相關管理作業未盡周妥，允宜檢討改善。 |  |
| （四）依據氣候變遷因應法規範修正新北市第二期溫室氣體減量執行方案，逐步達成2050淨零碳排放目標，惟未進一步就新北市轄內各土地利用類型推估碳匯及碳存量，不利因應氣候變遷策略之制定及調適，有待籌劃善策。 |  |
| （五）持續審查逕流廢水污染削減計畫並要求營建業主及施工單位據以執行，以確保新北市轄內營建工程於施工期間未有逕流廢水對工地周界造成污染，惟屢有部分機關辦理營建工程，於逕流廢水污染削減計畫未經核准前即逕行施工，或未依報核計畫執行等情事，有待研謀善策。 |  |
| （六）持續辦理社區防蚊師培訓，動員社區力量補足防疫量能，惟參與里數僅7成，影響登革熱防疫成效，或部分巡查路線未含括人潮易聚集之熱點區域等情事，亟待檢討改善。 |  |