拾柒、交通局主管

交通局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

交通局主管包括交通局、交通事件裁決處等2個機關，掌理全市交通政策擬定與推動、運輸規劃及管理、交通安全及管制、停車營運及管理、交通裁罰等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括發展公共運輸服務、推動人本綠色交通、提升道路交通安全、強化道路系統效能、優化智慧交通管理、營造合理停車環境等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者3項，主要係預付新北大眾捷運股份有限公司運價與票價差額補貼等計畫，尚未完成經費核銷作業所致。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數21億6,806萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億4,584萬餘元，應收保留數3億7,198萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例裁罰案件，尚未收繳之罰鍰；合計決算審定數為22億1,782萬餘元，較預算增加4,976萬餘元（2.30％），主要係違反道路交通管理處罰條例之裁罰案件較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計3億6,035萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,578萬餘元（93.18％）；減免（註銷）數897萬餘元（2.49％），主要係違反道路交通管理處罰條例之裁罰案件取得債權憑證，依規定辦理註銷；應收保留數1,559萬餘元（4.33％），主要係中央補助電動大客車汰舊換新等計畫，依實際執行進度撥款。

3.歲出預算數73億9,251萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數29萬餘元，係減列未符規定用途之委託區公所辦理候車亭維護相關費用，審定實現數61億6,538萬餘元（83.40％），應付保留數10億3,149萬餘元（13.95％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為71億9,688萬餘元，預算賸餘1億9,563萬餘元（2.65％），主要係基北北桃跨城際公共運輸通勤月票—票價優惠差額補助等計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億9,948萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億7,337萬餘元（94.77％）；減免（註銷）數377萬餘元（0.76％），主要係公車動態資訊系統維護服務等計畫之經費結餘；應付保留數2,233萬餘元（4.47％），主要係中央補助電動大客車汰舊換新等計畫執行期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

交通局主管僅作業基金—新北市停車場作業基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有租金及權利金收入、徵收收入、其他業務收入、其他業務外收入、業務費用、管理及總務費用、其他業務外費用等7項。實施結果，計有業務費用、管理及總務費用等2項，因補貼捷運轉乘公車優惠計畫及基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫，各運具業者依實際運量請款，暨用人費用較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘21億820萬餘元，較預算賸餘4億3,303萬餘元，增加16億7,517萬餘元，約386.85％，主要係轄內建築基地應附設停車場空間經申請改以繳納停車空間代金案件較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續於轄管公有路外停車場設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，以建構友善電動車使用環境並兼顧環境永續，惟未建立充電設施使用收費機制且違規占用通報裁處作業未盡周妥，又防火毯配置數量未因應充電車格及充電設施設置數量酌予增設，有待檢討改善。

交通局為建立電動車友善之交通環境，於112年9月28日辦理「公有路外停車場電動汽車充電樁公開招商案」（下稱電動汽車充電樁公開招商案），委託廠商於轄管公有路外停車場設置及經營充電設施，規劃於2年內完成轄管公有路外停車場電動汽車充電專用停車位及其充電設施之增設，以符「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」第2點規範之最低設置比率。另為確保電動汽車使用者之合理停車資源及充電設施使用權利，於113年6月3日公告「新北市境內路外公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」，明訂電動汽車充電專用車位僅提供電動汽車充電時停放，並以12小時為限，違反規定者，依停車場法第40條之1第2項規定處以1,200元罰鍰。截至113年8月底止，交通局轄管公有路外停車場計278處，電動汽車充電專用車位數共計391個。經查其執行情形，核有：1.113年6至8月部分停車場間有民眾使用充電設施時間逾12小時，且查無停車場經營業者通報及交通局違規舉發裁處紀錄者，計305筆，惟因公有路外停車場委託民間經營契約未規範經營業者應提送充電設施使用明細資料或辦理違規占用通報作業，爰對於充電汽車格位及其充電設施之占用管理，仍僅仰賴民眾檢舉，尚未導入如車牌辨識等新興科技輔助取締占用，復未訂定相關充電設施使用計費機制，無法有效遏止民眾占用充電專用車位及充電設施情事，難以提升充電設施使用周轉率，亦未符使用者付費原則；2.112年9月28日辦理電動汽車充電樁公開招商案，規劃於該案建置充電樁之公有路外停車場配置滅火器及防火毯，惟防火毯配置數量僅於各停車場設置1組，而未參據停車場充電專用停車位及充電樁設置數量多寡，研議提高防火毯數量或其他相應消防設備之可行性及配套措施，恐難因應電動汽車火災衍生之消防風險等情事，經函請研謀改善。據復：1.轄管公有路外停車場電動汽車充電設施已於114年1月收費營運，由業者依約設置車牌辨識監控違規占用情形，並由交通局依停車場法規定裁處；2.除由充電設施營運業者於每場設置防火毯外，後續將於停車場委託經營契約規範停車場經營業者須配合設置溫度偵測熱顯像儀，以達預防偵測之效。

（二）委外布建公有路外停車場電動機車電池交換站，推動綠能運輸並提升停車場服務友善度，惟站址規劃及履約管理作業未盡周延，亟待檢討改善。

| 表1 電池交換站設置地點位於禁止停車路段或行人通行範圍情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 站點名稱 | 設置地點說明 |
| 1 | 淡水區水碓立體停車場站 | 停車場車輛出口、行人通行動線、禁止停車路段 |
| 2 | 淡水區民生立體停車場站 | 行人通行路線、禁止停車路段 |
| 3 | 永和區福和國中地下停車場站 | 行人通行路線、禁止停車路段 |
| 4 | 汐止區智興立體停車場站 | 行人通行路線、禁止停車路段、站點旁為停車場行人入口 |
| 5 | 新莊區中誠立體停車場站 | 禁止停車路段、行人通行路線 |
| 6 | 蘆洲區仁愛立體停車場站 | 禁止停車路段、行人通行路線 |
| 7 | 新店區新店高中地下停車場站 | 禁止停車路段、行人通行動線 |
| 8 | 中和區民樂立體停車場站 | 停車場出口、禁止停車路段、站點前方為標線型人行道 |
| 資料來源：整理自交通局提供資料。 |  |  |

交通局為推動綠色運輸及推廣北海岸發展觀光計畫，辦理「新北市政府交通局轄管公有路外停車場設置電動機車電池交換站及共享運具租借站」公開標租案，履約期間為111年10月17日至114年10月16日，截至113年9月底止，廠商於轄管公有路外停車場建置電動機車電池交換站，計93站，及於北海岸沿線觀光景點設置共享機車租借站，計11站，並收取土地租金及營運管理費用。經查其執行情形，核有：1.議約時未審慎評估廠商提送觀光推廣計畫及相關審查作業所需合理時程，廠商雖已依約定於112年12月31日前提送北海岸電池交換站及共享運具站點之觀光推廣計畫，惟遲至113年3月29日始於社群媒體發布相關行銷文案，距該推廣計畫剩餘可執行期程僅1年餘，相關履約管理作業欠積極周延；2.部分電池交換站設置地點位於禁止停車路段及行人通行範圍，且站點周邊未有臨時交換電池空間或阻隔電動機車駛入行人動線之保護措施者，計8處（表1），影響道路交通車流及人行安全；3.已於各電池交換站設置站點配置1座20型蓄壓式乾粉滅火器，並於滅火器每月檢查紀錄表臚列檢查及維護情形，惟仍有未按月執行檢查，或各站點檢查頻率不一等情事，經函請檢討妥處。據復：1.後續辦理類同標租案時，將請廠商提前提送觀光推廣計畫；2.將於部分站點增設臨停換電區，避免違規停放紅線換電情形，並請廠商加強宣導機車勿騎乘及停放於人行道，暨請警察局加強取締；3.已請廠商落實執行滅火器檢查作業，後續辦理類同標租案，將於招標文件增訂廠商應提報符合相關消防法規之檢查紀錄備查。

（三）賡續推動道路交通事故防制及交通安全改善措施，提升道路交通安全，惟交通事故地點資訊之完整性不足，且高齡長者交通事故防制成效仍待提升，有待檢討妥處。

| 表2 截至113年7月底止高齡長者交通事故傷亡人數逾控管目標值情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |
| 序號 | 行政區 | 控管目標值（A） | 實際傷亡人數（B） | 增加數（C=B-A） |
| 合 計 |  | 3,317 | 3,844 | 527 |
| 1 | 中和區 | 381 | 484 | 103 |
| 2 | 新莊區 | 365 | 460 | 95 |
| 3 | 蘆洲區 | 194 | 262 | 68 |
| 4 | 三重區 | 586 | 616 | 30 |
| 5 | 永和區 | 210 | 240 | 30 |
| 6 | 新店區 | 256 | 286 | 30 |
| 7 | 板橋區 | 542 | 569 | 27 |
| 8 | 鶯歌區 | 117 | 144 | 27 |
| 9 | 土城區 | 206 | 233 | 27 |
| 10 | 汐止區 | 168 | 190 | 22 |
| 11 | 泰山區 | 98 | 119 | 21 |
| 12 | 五股區 | 115 | 135 | 20 |
| 13 | 八里區 | 31 | 48 | 17 |
| 14 | 三芝區 | 18 | 23 | 5 |
| 15 | 金山區 | 16 | 18 | 2 |
| 16 | 坪林區 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 平溪區 | 3 | 4 | 1 |
| 18 | 貢寮區 | 10 | 11 | 1 |

資料來源：整理自交通局提供資料。

交通局為提升道路交通安全，並因應人口結構高齡化及人行環境改善，參據轄內各交通事故發生地點之全年交通事故件數、傷亡人數相關資料，擇選多事故地點辦理劃設標誌標線等交通安全改善措施，並透過交通宣導團向醫療院所、學校、民間團體等機關單位宣導交通安全及政策推動方向。截至113年9月底止，交通局列管易肇事路口119處，已完成交通改善工程60處，並辦理交通安全宣導160場次。經查其執行情形，核有：1.定期按警察局提供前一年度轄內各路口及路段交通事故件數等資料，分析擇選需改善之易肇事路口，辦理相關交通安全改善工程，惟警察局提供之部分事故地點未列有GPS座標及完整位址資訊，致未能精準定位事故發生位置，影響後續交通改善工程或措施效果；2.每月召開新北市高齡事故防制專案跨局處會議，以各行政區每月高齡長者傷亡人數較前一年度同期下降5％為控管目標，惟截至113年7月底止，高齡長者交通事故傷亡人數計4,414人，較目標值3,950人，增加人數及比率分別為464人及11.75％，其中板橋區等18個行政區高齡長者交通事故傷亡人數逾控管目標值（表2），另雖協調衛生局等機關於醫療院所等場所

加強交通事故防制宣導，或由宗教團體及農漁會等民間組織申請交通安全宣導團講師宣達交通安全觀念，惟截至113年9月底止，迄無相關申請及宣導案件等情事，經函請檢討妥處。據復：1.已請警察局及交通局事故系統委外廠商落實檢核事故地點GPS定位資料之完整性；2.將持續追蹤高齡長者交通事故狀況，並請相關局處依權責賡續辦理相關防制及宣導作業。

（四）持續辦理市區公車營運虧損補貼及營運服務品質評鑑作業，改善公車營運環境並促使業者提升服務品質，惟違規處分及審核作業未盡周延，且評鑑項目未含括勞工權益保障相關具體指標，亟待研謀改善。

| 表3 111至113年度公車業者違反勞動基準法裁罰情形 單位：次、新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 業者名稱 | 裁罰次數 | 累計裁罰金額 | 裁罰單位 |
| 1 | 臺北客運 | 3 | 270,000 | 新北市 |
| 2 | 指南客運 | 8 | 5,020,000 | 新北市、臺北市 |
| 3 | 淡水客運 | 5 | 1,820,000 | 新北市 |
| 4 | 三重客運 | 2 | 160,000 | 新北市 |
| 5 | 國光客運 | 6 | 920,000 | 新北市 |

資料來源：整理自勞動部違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統相關資料。

交通局依據發展大眾運輸條例第10條所定公車業者營運虧損得予以補貼之規定，訂定「新北市政府市區公車服務路線營運虧損補貼計畫執行管理要點」（下稱虧損補貼管理要點），以為補貼作業執行之依循，並持續編列市區公車服務路線營運虧損補貼經費，113年度核撥13家公車業者營運虧損補貼經費計1億2,852萬餘元，避免業者因營收不佳造成路線停駛，進而影響民行需求。另為督導公車業者提升經營績效及服務水準，每年辦理2次公車營運服務品質評鑑作業。經查其執行情形，核有：1.112年及113年間部分公車業者遭民眾申訴有「過站不停」或「未依規定路線行駛」情形，且經交通局查核確有違反虧損補貼管理要點所訂之考核規範，惟未依規定扣減公車營運虧損補貼款項，違規處分作業有欠周妥；2.市區公車調整營運里程流程，係由業者提送申請表及相關調整前後之站址資料後，續由交通局審查核定或提市政府市區汽車客運業營運審議委員會審議核定，惟部分營運虧損補貼路線核定營運里程，與運用地理資訊核算里程存有顯著差距，計3條路線，審查作業未盡周妥；3.110及112年度公車營運服務品質評鑑結果，計有4家業者平均成績未達80分，惟交通局審核次年度（111及113年度）市區公車服務路線營運虧損補貼時，未依規定將上開業者營運之6條第一優先補貼路線，調整為第二優先補貼路線；4.111至113年度計有5家公車業者因延長工作時間、未依規定給予輪班間隔或例假等情事，經新北市及臺北市勞動主管機關裁罰（表3），惟公車營運服務品質評鑑之考核未含括保障勞工權益之具體評估指標，難以藉由評鑑結果及獎懲機制之連結，促使業者強化員工權益保障機制及改善勞動環境等情事，經函請研謀妥處。據復：1.為兼顧公車業者虧損路線經營困難與維持營運服務水準，將檢討修正虧損補貼管理要點內過站不停及未依規定路線行駛等裁罰事項；2.刻正依規定查處業者有無溢領營運虧損補貼情事，後續公車業者調整營運路線時，將以地理資訊檢視營運里程之正確性；3.將落實依公車營運服務品質評鑑結果，調整業者次一年度申請營運虧損補貼順序；4.研議將勞工權益相關事項列入公車營運服務品質評鑑指標，並提案至市區汽車客運業營運審議委員會討論。

（五）積極爭取中央補助建置公車候車亭，並委託各區公所辦理候車亭清潔及維護工作，優化公車候車環境，惟設置或汰舊換新規劃階段未納入無障礙通用設計，且相關經費結報及審核作業未盡周妥，亟待檢討改善。

交通局為改善公車候車環境並確保候車亭設施正常運作，自110年起配合交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局，下稱公路局）推行公路公共運輸服務升級計畫，爭取中央補助經費建置候車亭，並委託各區公所辦理候車亭清潔及維護作業。113年度獲公路局補助及交通局自籌經費辦理候車亭建置計畫預算共計3,200萬元，又交通局編列委託各區公所辦理候車亭維護預算計1,330萬元。經查其執行情形，核有：1.辦理候車亭設置或汰舊換新之可行性評估，雖偕同養護工程處、各區公所及電信業者等單位，就候車亭設置後人行道淨寬是否足夠、土地取得及電力設置等事項辦理會勘，惟未依公路局公路公共運輸服務升級計畫核定原則規定，參考內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）都市人本交通規劃設計手冊相關規範，將無障礙通用設計納入考量；2.104年3月6日與各區公所召開會議，就候車亭維護管理、業務分工、委辦經費撥付等事項訂定相關處理原則，惟部分區公所與廠商簽訂之候車亭清潔維護契約，其清潔頻率與上開會議決議所訂之每月清潔1次規範未合，或有委辦費結報項目未符候車亭清潔維護經費列支範疇等情事，經函請研謀妥處。據復：1.後續將擴大檢視候車亭設置站位之乘車動線是否達無障礙友善乘車標準，並於會勘紀錄詳列評估結果；2.已函請各區公所確實將會議決議之清潔頻率規範，明訂於候車亭清潔維護契約，並於候車亭維護管理經費結報表詳列工作內容及金額，落實依規定辦理經費結報作業。

（六）申請前瞻基礎建設計畫經費補助興建或改善停車場，解決轄內停車空間不足問題，惟承商超估物價調整款，且送審技術士資料、設置技術士人數或資格、技術士施工期間簽到情形等未符契約相關規範，技術服務或監造單位亦未落實審查，有待檢討改進。

交通局為解決轄內停車空間不足及改善既有停車設施老舊致使用效益欠佳等問題，向交通部申請前瞻基礎建設計畫第2期至第4期特別預算—城鄉建設類經費補助，辦理「溪北公園地下停車場」、「永平國小地下停車場」及「長安機械改建立體停車場」等3項計畫，總經費分別為3億3,166萬元、5億6,500萬元及7億1,080萬元，中央補助金額各為1億5,336萬元、2億3,820萬餘元及1億3,200萬元。該3項計畫項下工程，包括「板橋區溪北公園停車場新建工程」（下稱A案）、「永和區永平國小（操場）停車場新建統包工程」（下稱B案）及「蘆洲區長安機械停車場改建統包工程」（下稱C案），分別於111年12月21日、112年9月15日及112年7月11日決標，決標金額為5億3,892萬餘元【因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響調高預算】、14億6,452萬餘元（新增地下廢棄物清理、捷運連通道、地下預壘樁等工程經費）及5億9,239萬餘元，截至113年底止，工程施工進度為91.34％、53.45％及22.80％。經查其執行情形，核有：1.C案統包商未以開標當月營建物價作為編列付款期程較早工項單價之依據，且技術服務單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款；2.A、B案承商送審工地相關人員登錄表之技術士資料付之闕如，監造單位及機關未落實審查仍通過或核定；3.A案承商設置之技術士未足額或未具合格證照，監造單位及機關仍審查通過或核定；4.A案承商設置之部分技術士未於施工期間至工地現場簽到，又監造單位未落實審查施工日誌仍同意通過等情事，經函請檢討改進。據復：1.已責請統包商參考合理營建物價資料據以進行預算書調整，扣繳混凝土及鋼筋多編預算1,425萬餘元，並繳回已核撥之物價調整款7萬餘元，另裁罰監造單位懲罰性違約金1萬元；2.裁罰監造單位懲罰性違約金各1萬元，並至標案管理系統重新登錄及修正技術士人員名冊；3.裁罰監造單位懲罰性違約金1萬元，後續將加強檢視承商提報各項技術士人員人數及相關證照；4.爾後其他公共工程案，要求承商每日提送施工日誌檢附技術士人員簽到表，並請監造單位確實審查。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　112年度審核報告所列交通局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）賡續規劃於轄管公有路外停車場設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，以建構友善電動車使用環境，惟未訂定充電專用停車位及充電設施相關使用規範，且充電專用停車位與充電設施數量及可近性尚待提升，有待檢討改善。 |  |
| （二）賡續推動易肇事地點交通安全改善計畫，提升道路交通安全，惟未列管追蹤各項改善措施之執行進度及成效，管考作業未盡覈實，亟待檢討改善。 |  |
| （三）委外辦理轄內交通號誌不斷電系統維護管理作業，確保交通號誌正常運作及維護人車通行安全，惟系統設備功能及履約管理作業仍待精進優化。 |  |
| （四）持續推動客運車輛電動化政策，提供購車補助經費，鼓勵轄內客運業者購置電動大客車及低地板公車，並辦理消防安全及事故應變實體演練，惟電動大客車實際換購進程落後，且消防安全演練之督導考核作業未盡周延，有待研謀妥處。 |  |
| （五）持續規劃興建停車場，紓解市民停車需求，惟部分停車場興建案，專案管理單位派遣之專任專案經理及專業服務人員於部分契約期間兼職其他業務，或未派足契約規定人數等情事，有待檢討妥處。 |  |
| （六）為改善轄內停車空間不足問題，持續辦理停車場興建工程，惟部分停車場新建工程採購招標案，得標廠商涉違反政府採購法「以不實之文件投標」之情形，顯有影響採購公正、公平之情事，允宜檢討妥處。 |  |
| （七）落實使用者付費之管理機制，以提高機車停車位周轉頻率，改善轄內機車停車問題，惟部分捷運站周邊機車停車需求高路段，已設之機車路邊停車位尚未落實收費，難以紓緩停車位不足問題，亟待研謀善策。 |  |