貳拾伍、體育局主管

體育局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

體育局主管僅體育局1個機關，掌理學校體育、建構新北市運動產業鏈、運動設施興建與營運管理、舉辦國際運動賽事及推廣全民運動等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括打造友善運動環境，提升民眾運動意願；推廣全民運動，提升全民運動風氣；強化競技運動實力，健全人才培育體系；參與體育活動，促進國際體育交流等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係新北市運動設施興建計畫尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數5億6,695萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億1,151萬餘元，應收保留數1,884萬餘元，主要係教育部補助辦理充實全民運動環境計畫，依實際執行進度撥款；合計決算審定數5億3,035萬餘元，較預算減少3,660萬餘元（6.46％），主要係教育部補助辦理公有運動場館耐震能力改善工程等各項計畫，依實際執行進度撥款。

2.歲出預算數17億1,848萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億4,648萬餘元（84.17％），應付保留數1億8,304萬餘元（10.65％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數16億2,953萬餘元，預算賸餘8,895萬餘元（5.18％），主要係按業務實際需要支付之結餘。

3.以前年度歲出轉入數計1億7,292萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,016萬餘元（98.41％）；減免（註銷）數235萬餘元（1.36％），主要係按業務實際需要支付之結餘；應付保留數40萬元（0.23％），係興建新北湧蓮寺慈善公益大樓工程公共藝術設置委託專業代辦服務採購案合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

體育局主管僅特別收入基金－新北市體育發展基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有一般行政管理、體育發展等2項，實施結果，實際數均較原預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘878萬餘元，較預算賸餘152萬餘元，增加725萬餘元，主要係外界捐款較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）推動「行動城市 運動新北」方案，完成建置16座國民運動中心，協助市民養成規律運動習慣，惟部分國民運動中心使用人次呈減少情形，又民眾受傷案件集中發生於部分國民運動中心，且部分國民運動中心評鑑等第調降，委外廠商履約情況欠佳，或未列管追蹤評鑑委員意見之改善情形，允宜檢討改善。

體育局為協助市民養成規律運動習慣，促進身心健康、提升生活品質，規劃辦理「行動城市 運動新北」方案，完成建置16座國民運動中心，提供民眾休閒健康、體能鍛鍊及競技比賽等用途，並依促進民間參與公共建設法及相關子法規定，採「營運－移轉（OT）」及「增建、改建及修建－營運－移轉（ROT）」等方式，以3年至9年不等期間委託廠商經營管理，113年收取權利金及土地租金等收入計1億692萬餘元。經查其執行情形，核有：1.永和及鶯歌等2座國民運動中心，111年至113年（截至8月底止）相同期間相較無論按年或前8個月使用人次，均呈現減少情形（表1），又據國民運動中心使用者滿意度調查資料，民眾對2座國民運動中心之公共設施（如廁所、電梯或停車場）維護情形、或運動設施器材維修狀況等滿意度較低或不滿意度較高，致民眾進場次數較少；2.110年至113年（截至8月底止），除中和國民運動中心因112年11月至113年4月間場館維修未營運外，餘板橋等15座國民運動中心共計312人於場館內發生意外受傷事件，其中受傷人數前3名之國民運動中心，依序分別為新莊、永和及土城等3座，受傷人數分別為72人、44人、43人，占比分別為23.08％、14.10％及13.78％，合計受傷人數占比已逾5成，民眾受傷案件集中發生於部分運動中心；3.110年至112年上開15座國民運動中心委員會評鑑結果，110年淡水、三重及樹林3座國民運動中心為「及格」，111年僅淡水1座評鑑結果為「及格」，112年鶯歌及三鶯2座評定為「及格」，餘均評定為「良好」，其中鶯歌及三鶯2座國民運動中心評定結果由111年「良好」降為112年「及格」，主要係因廠商多次修繕設備（設施）結果欠佳所致，又評鑑委員針對新店及新莊2座場館已連續2年或3年提出場地安全或環境清潔衛生需改善等雷同考評意見，涉有未落實列管改善委員所提考評意見等情事，經函請研謀改善。據復：1.永和國民運動中心將持續推出各項優惠、多元體驗，及結合行銷主題活動，推廣運動課程，另鶯歌國民運動中心已於113年11月1日更換新營運廠商進行器材全面檢修更新，以提升場館使用人次；2.針對土城冰宮等高風險運動之場所，於民眾進場使用前，加強宣導使用說明，又針對設施使用頻率較高致發生民眾受傷情形，已加強不定時巡視頻率及注意館內各設施安全防護措施；3.已於營運管理契約範本增訂連續2年評鑑未達70分者，得依契約第15章規定終止契約，並落實四級督導機制加強追蹤評鑑委員提出之考評意見落實改善情形。

表1　新北市轄內國民運動中心使用情形

單位：人次

| 國民運動中心 | 111年 | 112年 | 使用人 次減少 | 111年1至8月 | 112年1至8月 | 113年1至8月 | 使用人次 持續減少 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 9,590,615 | 10,034,620 |  | 6,212,962 | 6,729,367 | 7,117,958 |  |
| 新莊 | 973,770 | 966,499 |  | 635,500 | 631,911 | 692,587 |  |
| 蘆洲 | 798,851 | 788,188 |  | 508,470 | 520,009 | 515,076 |  |
| 淡水 | 375,122 | 414,216 |  | 229,196 | 269,907 | 345,807 |  |
| 三重 | 911,483 | 882,558 |  | 604,930 | 588,637 | 636,552 |  |
| 土城 | 880,897 | 926,579 |  | 574,844 | 623,639 | 636,256 |  |
| 板橋 | 1,027,930 | 1,177,523 |  | 676,086 | 779,253 | 795,644 |  |
| 泰山 | 607,546 | 617,901 |  | 392,219 | 420,799 | 459,827 |  |
| 樹林 | 616,222 | 610,402 |  | 402,485 | 414,560 | 420,127 |  |
| 汐止 | 544,901 | 626,539 |  | 319,118 | 436,078 | 446,244 |  |
| 永和 | 714,574 | 682,715 |  | 477,895 | 474,276 | 463,967 |  |
| 鶯歌 | 112,761 | 99,304 |  | 72,600 | 72,416 | 70,960 |  |
| 三鶯 | 407,133 | 513,347 |  | 273,139 | 343,536 | 370,186 |  |
| 新店 | 684,149 | 786,290 |  | 426,474 | 507,627 | 572,882 |  |
| 林口 | 719,174 | 697,253 |  | 485,866 | 481,944 | 525,167 |  |
| 五股 | 216,102 | 245,306 |  | 134,140 | 164,775 | 166,676 |  |

註：1.中和國民運動中心因112年11月至113年4月間場館維修未營運，未列入統計。

2.資料來源：整理自體育局提供資料。

（二）持續辦理新北市萬金石馬拉松競賽，提升國內馬拉松競技水準，近3年外國籍選手人數占所有參加選手人數比率已有成長，惟仍低於3％，且部分受邀請之國外菁英選手未出賽，有待研謀改善。

表2　萬金石馬拉松參加選手人數

單位：人、個、％

| 年度 | 人數 合計 | 本國籍 |  | 外國籍 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人數 | 比率 | 國家數 | 人數 | 比率 |
| 111 | 9,800 | 9,706 | 99.04 | 20 | 94 | 0.96 |
| 112 | 11,250 | 10,933 | 97.18 | 32 | 317 | 2.82 |
| 113 | 11,357 | 11,023 | 97.06 | 25 | 334 | 2.94 |

資料來源：整理自體育局提供資料。

為打造國際友善運動城市，體育局持續辦理新北市萬金石馬拉松競賽（下稱萬金石馬拉松），邀請國際菁英選手參賽，提供臺灣菁英選手交流平臺，提升國內馬拉松競技水準，擴展城市運動風氣，111年度至113年度萬金石馬拉松賽事總經費分別為4,072萬餘元、4,713萬餘元、5,334萬餘元。經查其執行情形，核有：1.111年至113年參賽選手人數分別為9,800人、11,250人、11,357人，其中外國籍選手人數分別為94人（0.96％）、317人（2.82％）、334人（2.94％），外國籍選手人數雖已成長，惟占選手總人數比率低於3％（表2）；2.萬金石馬拉松已連續2年取得金標籤認證，有利提升國際能見度，111年至113年為獲取認證所邀請之國外菁英選手分別有7位、12位、12位，惟分別有2位、1位、1位因錯過航班飛機或身體不適等個人因素未出賽等情事，鑑於國際菁英選手參賽為賽事宣傳主軸，為提升臺灣賽事之國際能見度及邀賽資源配置成效，經函請研謀改善。據復：1.將賽事公布於世界田徑總會賽事行事曆，提高菁英選手參賽誘因，並配合「交通部加速擴大吸引國際觀光客獎勵補助辦法」規定，鼓勵國內外旅行業者招攬或接待境外旅客來臺旅遊，並與國內外知名YouTuber合作錄製運動觀光影片，及於海外運動平臺進行宣傳等措施，以吸引外國籍優秀選手參加；2.將請路跑經紀人於行前掌握外國籍菁英選手動態，提醒班機資訊，以減少因航班延誤及錯過轉機航班情形，並加強事先向選手說明來臺期間之平均氣溫、濕度及賽道狀況，讓選手預作準備，調整身心狀態等，另由中華民國田徑協會就該屆菁英選手出賽情形進行賽後檢討，列為後續舉辦賽事參考。