戊、附    錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度新北市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如下：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）　公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數2,840億7,064萬餘元；支出部分，公庫撥入數2,886億9,340萬餘元，收支相抵計短絀46億2,276萬餘元，其餘絀情形如下：

1.　113年度總決算部分：歲入實收數2,030億7,352萬餘元，歲出實支數1,975億5,045萬餘元，收支相抵計賸餘55億2,306萬餘元。

2.　不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等，計收89億4,711萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等，計支121億9,734萬餘元，收支相抵計短絀32億5,022萬餘元。

3.　債務之舉借及償還部分：總決算113年度債務舉借收入720億5,000萬元，債務還本支出789億4,560萬元，收支相抵後計短絀68億9,560萬元。

上述短絀與賸餘相抵後，計短絀46億2,276萬餘元，即為113年度市庫短絀。

（二）　公庫結存

113年度市庫短絀46億2,276萬餘元，加計112年度市庫結存轉入數181億5,802萬餘元、短期借款淨減舉借數71億元、特種基金淨增保管款存放餘額53億2,981萬餘元及各機關淨增保管款存放餘額24億253萬餘元，113年度結存轉入114年度之市庫結存數為141億6,760萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）　總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數2,788億1,984萬餘元，與繳付公庫數2,840億7,064萬餘元相較，差異52億5,079萬餘元，其差異原因僅有加項52億5,079萬餘元，包括：

1.　以前年度撥款於113年度繳還數2,590萬餘元。

2.　預收款52億2,488萬餘元。

上述加項數額52億5,079萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）　總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數2,810億968萬餘元，與公庫撥入數2,886億9,340萬餘元相較，差異76億8,371萬餘元，其差異原因如下：

1.　加項133億3,483萬餘元，包括：

（1）　預付款30億8,861萬餘元。

（2）　存出保證金53萬餘元。

（3）　退還收入（預收）款57億212萬餘元。

（4）　其他應收款233萬餘元。

（5）　墊付數45億4,092萬餘元。

（6）　本處修正數29萬餘元。

2.　減項56億5,111萬餘元，係以前年度撥款於113年度實現數14億9,412萬餘元及墊付款轉正數41億5,699萬餘元。

3.　上述加項與減項數額相抵後，差額76億8,371萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數2,051億338萬餘元，歲出決算數2,030億1,305萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘20億9,033萬餘元；繳付公庫數2,840億7,064萬餘元，公庫撥入數2,886億9,340萬餘元，相抵後市庫收支短絀46億2,276萬餘元。113年度市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數差異67億1,309萬餘元，其差異情形分析如下：

（一）　加項937億4,917萬餘元，包括：

1.　113年度市庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分911億4,294萬餘元。

（1）　支付各機關以前年度支出53億1,957萬餘元。

（2）　退還以前年度歲入19億2,723萬餘元。

（3）　退還預收款37億7,488萬餘元。

（4）　113年度總決算債務償還支出789億4,560萬元。

（5）　墊付款11億7,564萬餘元。

2.　總決算列市庫尚未收到之應收歲入款26億305萬餘元。

3.　各機關113年度支出賸餘尚未繳庫款287萬餘元。

4.  本處修正數29萬餘元。

（二）　減項870億3,607萬餘元，包括：

1.　113年度市庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分815億7,030萬餘元。

（1）　各機關解繳以前年度歲入42億6,951萬餘元。

（2）　各機關解繳以前年度歲出賸餘2,590萬餘元。

（3）　預收款52億2,488萬餘元。

（4）　113年度總決算債務舉借收入720億5,000萬元。

2.　總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款54億6,576萬餘元。

（三）　上述加項與減項數額相抵後，差額67億1,309萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如下：

|  | 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 收入實現審定數 |  |  | 減 項 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加 |  |
|  |  |  |  |  | 收入待納庫數 |  |  | 修正數 |  |  | 合計 |  |  | 以前年度待納庫 繳庫數 |  |
| 收入合計數 |  | 278,819,843,866 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 113年度收入 |  | 202,500,333,385 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 稅課收入 |  | 127,683,271,114 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 工程受益費收入 |  | 3,896,379 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 罰款及賠償收入 |  | 3,813,149,693 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 規費收入 |  | 7,651,591,362 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 財產收入 |  | 1,392,758,440 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 營業盈餘及事業 收入 |  | 3,535,920,443 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 補助及協助收入 |  | 51,561,378,808 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 捐獻及贈與收入 |  | 456,944,371 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 其他收入 |  | 6,401,422,775 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 以前年度收入 |  | 4,269,510,481 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 以前年度 應收（保留）數 |  | 4,269,510,481 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 收回以前年度 支出賸餘款 |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 債務舉借收入 |  | 72,050,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 總決算113年度 債務舉借收入 |  | 72,050,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 預收款 |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 庫款科目轉正 |  |  | 繳付公庫數 |  |  |
| 以前年度撥款於113年度繳還數 |  |  |  | 預收款 |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483,595 | 25,423,728 |  |  | 5,224,889,812 |  |  | 5,250,797,135 |  |  | － |  |  | 284,070,641,001 |  |  |
| － | － |  |  | 584,815,260 |  |  | 584,815,260 |  |  | - 11,625,273 |  |  | 203,073,523,372 |  |  |
| － | － |  |  | 268,955,000 |  |  | 268,955,000 |  |  | － |  |  | 127,952,226,114 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 3,896,379 |  |  |
| － | － |  |  | 46,700 |  |  | 46,700 |  |  | - 274,792 |  |  | 3,812,921,601 |  |  |
| － | － |  |  | 330,879 |  |  | 330,879 |  |  | 174 |  |  | 7,651,922,415 |  |  |
| － | － |  |  | 15,920,575 |  |  | 15,920,575 |  |  | － |  |  | 1,408,679,015 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 3,535,920,443 |  |  |
| － | － |  |  | 297,942,115 |  |  | 297,942,115 |  |  | - 10,324,011 |  |  | 51,848,996,912 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 456,944,371 |  |  |
| － | － |  |  | 1,619,991 |  |  | 1,619,991 |  |  | - 1,026,644 |  |  | 6,402,016,122 |  |  |
| 483,595 | 25,423,728 |  |  | 1,572,047 |  |  | 27,479,370 |  |  | 11,591,086 |  |  | 4,308,580,937 |  |  |
| － | － |  |  | 1,572,047 |  |  | 1,572,047 |  |  | 11,591,086 |  |  | 4,282,673,614 |  |  |
| 483,595 | 25,423,728 |  |  | － |  |  | 25,907,323 |  |  | － |  |  | 25,907,323 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 72,050,000,000 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 72,050,000,000 |  |  |
| － | － |  |  | 4,638,502,505 |  |  | 4,638,502,505 |  |  | 34,187 |  |  | 4,638,536,692 |  |  |
| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 支出實現審定數 |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 預付款 |  |  | 存出保證金 |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |  | 其他應收款 |
| 支出合計數 |  |  | 281,009,684,695 |  |  | 3,088,613,254 |  |  | 538,398 |  |  | 5,702,125,119 |  |  | 2,338,647 |
| 113年度支出 |  |  | 195,492,692,725 |  |  | 2,054,592,510 |  |  | 538,398 |  |  | － |  |  | 2,338,647 |
| 新北市市議會主管 |  |  | 642,472,996 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 92,485 |
| 新北市政府主管 |  |  | 11,781,377,792 |  |  | 4,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | 56,192 |
| 新北市政府民政局主管 |  |  | 1,912,096,123 |  |  | 189,592,839 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府地政局主管 |  |  | 1,466,135,783 |  |  | 126,159 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府消防局主管 |  |  | 4,516,965,680 |  |  | － |  |  | 59,944 |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府財政局主管 |  |  | 3,610,466,431 |  |  | 17,525,003 |  |  | － |  |  | － |  |  | 50,322 |
| 新北市政府教育局主管 |  |  | 70,725,592,858 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府文化局主管 |  |  | 2,102,227,484 |  |  | 86,811,724 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府農業局主管 |  |  | 2,139,557,564 |  |  | 86,382,274 |  |  | 3,000 |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府經濟發展局主管 |  |  | 570,825,630 |  |  | 11,663,867 |  |  | － |  |  | － |  |  | 195,942 |
| 新北市政府社會局主管 |  |  | 26,893,837,698 |  |  | 43,870,963 |  |  | 456,780 |  |  | － |  |  | 1,903,187 |
| 新北市政府衛生局主管 |  |  | 8,625,345,087 |  |  | 650,966,059 |  |  | 1,664 |  |  | － |  |  | 31,365 |
| 新北市政府環境保護局主管 |  |  | 10,497,089,787 |  |  | 23,419,693 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府工務局主管 |  |  | 4,052,794,934 |  |  | 40,140,522 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府警察局主管 |  |  | 12,792,766,055 |  |  | 15,992,655 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府水利局主管 |  |  | 5,482,644,089 |  |  | 230,888,698 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府交通局主管 |  |  | 6,165,387,680 |  |  | 540,349,686 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府勞工局主管 |  |  | 511,182,609 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |

公庫撥入數分析表

113年度                                               單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減 項 |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以前年度撥款 |  |  |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 於113年度實現數 | 墊付轉正數 |  |
| 4,540,927,522 | 295,259 | 13,334,838,199 | 1,494,121,254 | 4,156,997,465 | 288,693,404,175 |
| － | 295,259 | 2,057,764,814 | － | － | 197,550,457,539 |
| － | － | 92,485 | － | － | 642,565,481 |
| － | － | 4,056,192 | － | － | 11,785,433,984 |
| － | － | 189,592,839 | － | － | 2,101,688,962 |
| － | － | 126,159 | － | － | 1,466,261,942 |
| － | － | 59,944 | － | － | 4,517,025,624 |
| － | － | 17,575,325 | － | － | 3,628,041,756 |
| － | － | － | － | － | 70,725,592,858 |
| － | － | 86,811,724 | － | － | 2,189,039,208 |
| － | － | 86,385,274 | － | － | 2,225,942,838 |
| － | － | 11,859,809 | － | － | 582,685,439 |
| － | － | 46,230,930 | － | － | 26,940,068,628 |
| － | － | 650,999,088 | － | － | 9,276,344,175 |
| － | － | 23,419,693 | － | － | 10,520,509,480 |
| － | － | 40,140,522 | － | － | 4,092,935,456 |
| － | － | 15,992,655 | － | － | 12,808,758,710 |
| － | － | 230,888,698 | － | － | 5,713,532,787 |
| － | 295,259 | 540,644,945 | － | － | 6,706,032,625 |
| － | － | － | － | － | 511,182,609 |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 新北市政府原住民族行政局主管 | 334,345,323 | － | － | － | － |
| 新北市政府城鄉發展局主管 | 536,889,667 | － | － | － | － |
| 新北市政府觀光旅遊局主管 | 434,081,617 | 500,000 | 17,010 | － | － |
| 新北市政府客家事務局主管 | 125,836,378 | － | － | － | － |
| 新北市政府捷運工程局主管 | 11,743,704,970 | 5,000,000 | － | － | － |
| 新北市政府青年局主管 | 135,519,048 | － | － | － | － |
| 新北市政府體育局主管 | 1,446,488,723 | 106,362,368 | － | － | － |
| 統籌支撥科目主管 | 6,247,060,719 | 1,000,000 | － | － | 9,154 |
| 以前年度支出 | 6,571,391,970 | 242,302,656 | － | 5,702,125,119 | － |
| 以前年度應付（保留）數 | 6,571,391,970 | 242,302,656 | － | － | － |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | 5,702,125,119 | － |
| 墊付款 | － | 791,718,088 | － | － | － |
| 債務償還支出 | 78,945,600,000 | － | － | － | － |
| 債務償還支出 | 78,945,600,000 | － | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － |
| 112年度市庫結存數 | － | － | － | － | － |
| 113年度短期借款 淨減舉借數 | － | － | － | － | － |
| 特種基金淨增保管款 存放餘額 | － | － | － | － | － |
| 各機關淨增保管款 存放餘額 | － | － | － | － | － |
| 113年度市庫結存數 | － | － | － | － | － |

註：1.截至113年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度617億9,019萬585元及157億2,500萬1,258元，

2.表內退還收入（預收）款57億212萬5,119元，係113年退還以前年度收入款19億2,723萬9,564元，及退還

公庫撥入數分析表（續）

113年度                                               單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減 項 |  |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以前年度撥款 |  |  |  |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 於113年度實現數 | 墊付轉正數 |  |  |
| － | － | － | － | － |  | 334,345,323 |
| － | － | － | － | － |  | 536,889,667 |
| － | － | 517,010 | － | － |  | 434,598,627 |
| － | － | － | － | － |  | 125,836,378 |
| － | － | 5,000,000 | － | － |  | 11,748,704,970 |
| － | － | － | － | － |  | 135,519,048 |
| － | － | 106,362,368 | － | － |  | 1,552,851,091 |
| － | － | 1,009,154 | － | － |  | 6,248,069,873 |
| － | － | 5,944,427,775 | 1,494,121,254 | － |  | 11,021,698,491 |
| － | － | 242,302,656 | 1,494,121,254 | － |  | 5,319,573,372 |
| － | － | 5,702,125,119 | － | － |  | 5,702,125,119 |
| 4,540,927,522 | － | 5,332,645,610 | － | 4,156,997,465 |  | 1,175,648,145 |
| － | － | － | － | － |  | 78,945,600,000 |
| － | － | － | － | － |  | 78,945,600,000 |
| － | － | － | － | － |  | - 4,622,763,174 |
| － | － | － | － | － |  | 18,158,020,688 |
| － | － | － | － | － |  | - 7,100,000,000 |
| － | － | － | － | － |  | 5,329,816,124 |
| － | － | － | － | － |  | 2,402,531,613 |
| － | － | － | － | － |  | 14,167,605,251 |
| 合計775億1,519萬1,843元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金134億1,781萬3,418元）。 以前年度預收款37億7,488萬5,555元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  |  | 金 額 |  |  |  |  |
|  |  |  | 小計 | 合計 |  | 總計 |  |
| 甲、113年度市庫收支餘絀 |  |  |  |  |  | - 4,622,763,174 |  |
| 乙、加 項 |  |  |  |  |  | 93,749,171,590 |  |
| 一、113年度市庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  |  |  | 91,142,946,636 |  |  |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  |  | 5,319,573,372 |  |  |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 |  |  | 1,927,239,564 |  |  |  |  |
| （三）退還預收款 |  |  | 3,774,885,555 |  |  |  |  |
| （四）113年度總決算債務償還支出 |  |  | 78,945,600,000 |  |  |  |  |
| （五）墊付款 |  |  | 1,175,648,145 |  |  |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 |  |  | 2,603,052,650 | 2,603,052,650 |  |  |  |
| 三、各機關113年度支出賸餘尚未繳庫款 |  |  | 2,877,045 | 2,877,045 |  |  |  |
| 四、修正數 |  |  | 295,259 | 295,259 |  |  |  |
| 丙、減 項 |  |  |  |  |  | 87,036,077,216 |  |
| 一、113年度市庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  |  |  | 81,570,307,616 |  |  |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  |  | 4,269,510,481 |  |  |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  |  | 25,907,323 |  |  |  |  |
| （三）預收款 |  |  | 5,224,889,812 |  |  |  |  |
| （四）113年度總決算債務舉借收入 |  |  | 72,050,000,000 |  |  |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 |  |  | 5,465,769,600 | 5,465,769,600 |  |  |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  |  |  | 2,090,331,200 |  |

貳、平衡表之查核

113年度新北市總決算平衡表（113年12月31日）計列資產4兆7,881億9,692萬餘元、負債2,147億4,223萬餘元、淨資產4兆5,734億5,469萬餘元。茲將新北市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如下：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計325億3,409萬餘元，較112年底373億7,772萬餘元，減少48億4,362萬餘元，茲分析如下：

1.「現金」科目229億5,162萬餘元，較112年底減少38億3,717萬餘元，主要係配合市庫資金需求，減少短期借款及長期債務舉借所致。

2.「應收其他政府款」科目7億6,116萬餘元，較112年底減少22億8,894萬餘元，主要係捷運工程局辦理臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫，與安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫之應收未收中央補助款項於113年度收取所致。

3.「預付款」科目32億4,712萬餘元，較112年底增加6億4,868萬餘元，主要係交通局辦理基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助，及新北大眾捷運股份有限公司運價與票價差額補貼費等預付款項增加所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計2,376億6,440萬餘元，較112年底2,277億6,284萬餘元，增加99億156萬餘元，主要係城鄉發展局對新北市城鄉發展基金之投資評價調整增加，及捷運工程局對新北市軌道建設發展基金、新北大眾捷運股份有限公司之投資數額及評價調整增加所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計4兆5,155億7,610萬餘元，較112年底4兆3,617億6,046萬餘元，增加1,538億1,564萬餘元，茲分析如下：

1.「土地」科目4兆3,861億7,334萬餘元，較112年底增加1,503億1,345萬餘元，主要係撥入國有土地及土地價值按當期公告現值計算增值等所致。

2.「機械及設備」科目106億4,587萬餘元，較112年底增加14億669萬餘元，主要係水利局辦理三峽、鶯歌及板橋地區污水下水道系統工程已完工，增列資產所致。

3.「收藏品及傳承資產」科目442億3,790萬餘元，較112年底增加18億7,621萬餘元，主要係文化局增置屬珍貴財產之土地與房屋建築及設備，暨教育局列為珍貴財產之土地價值按當期公告現值計算增值等所致。

（四）無形資產：該科目金額5億5,908萬餘元，較112年底5億6,483萬餘元，減少574萬餘元，主要係資訊中心辦理電腦軟體經費攤銷等所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計18億6,323萬餘元，較112年底8億6,891萬餘元，增加9億9,431萬餘元，茲分析如下：

1.「暫付款」科目18億2,686萬餘元，較112年底增加9億9,425萬餘元，主要係新建工程處辦理淡水河北側沿河平面道路工程、國道3號增設金城交流道工程用地有償撥用費及中正橋改建工程等暫付款項增加所致。

2.「存出保證金」科目3,636萬餘元，較112年底增加5萬餘元，主要係社會局辦理土城大安青年社會住宅附屬設施空間提供公共托育中心空間使用保證金增加等所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、應付其他基金款、預收款、預收其他政府款，合計283億473萬餘元，較112年底315億6,003萬餘元，減少32億5,530萬餘元，茲分析如下：

1.「短期債務」科目100億元，較112年底減少71億元，主要係配合市庫短期資金需求，減少借款所致。

2.「應付款項」科目120億9,840萬餘元，較112年底增加23億8,524萬餘元，主要係新建工程處辦理淡水河北側沿河平面道路工程、國道3號增設金城交流道工程用地有償撥用費等應付代收款較預計增加所致。

3.「預收款」科目1,791萬餘元，較112年底減少1億7,269萬餘元，主要係環境保護局預收112年度焚化廠售電所得辦理轉正等所致。

（二）長期負債：「長期借款」科目940億元，較112年底1,008億9,560萬元，減少68億9,560萬元，係配合市庫資金調度需求，增加還款所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計924億3,749萬餘元，較112年底858億6,911萬餘元，增加65億6,837萬餘元，茲分析如下：

1.「遞延收入」科目23億5,589萬餘元，較112年底增加8,386萬餘元，主要係稅捐稽徵處認列各項稅捐之遞延收入數額增加所致。

2.「存入保證金」科目89億5,094萬餘元，較112年底增加14億5,290萬餘元，主要係都市更新處收取容積獎勵保證金，及工務局收取公寓大廈保管金等增加所致。

3.「應付保管款」科目811億3,013萬餘元，較112年底增加50億3,786萬餘元，主要係新北市公共建設用地基金容積代金收入，及新北市城鄉發展基金都市計畫變更回饋代金收入等增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目4兆5,734億5,469萬餘元，較112年底之4兆4,100億1,002萬餘元，增加1,634億4,467萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

新北市總決算平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 4,788,196,929,691 | 100.00 | 4,628,334,778,570 | 100.00 | 159,862,151,121 | 3.45 |
| 流動資產 | 32,534,094,485 | 0.68 | 37,377,722,671 | 0.81 | - 4,843,628,186 | - 12.96 |
| 現金 | 22,951,625,778 | 0.48 | 26,788,804,268 | 0.58 | - 3,837,178,490 | - 14.32 |
| 應收款項 | 5,574,182,976 | 0.12 | 4,940,372,729 | 0.11 | 633,810,247 | 12.83 |
| 應收其他政府款 | 761,162,020 | 0.02 | 3,050,103,085 | 0.07 | - 2,288,941,065 | - 75.04 |
| 預付款 | 3,247,123,711 | 0.07 | 2,598,442,589 | 0.06 | 648,681,122 | 24.96 |
| 長期投資 | 237,664,405,162 | 4.96 | 227,762,840,171 | 4.92 | 9,901,564,991 | 4.35 |
| 採權益法之投資 | 235,976,723,347 | 4.93 | 226,075,158,356 | 4.88 | 9,901,564,991 | 4.38 |
| 其他長期投資 | 1,687,681,815 | 0.04 | 1,687,681,815 | 0.04 | － | － |
| 固定資產 | 4,515,576,109,227 | 94.31 | 4,361,760,463,141 | 94.24 | 153,815,646,086 | 3.53 |
| 土地 | 4,386,173,346,939 | 91.60 | 4,235,859,892,050 | 91.52 | 150,313,454,889 | 3.55 |
| 土地改良物 | 6,626,470,276 | 0.14 | 6,768,389,264 | 0.15 | - 141,918,988 | - 2.10 |
| 房屋建築及設備 | 42,903,839,138 | 0.90 | 43,676,399,073 | 0.94 | - 772,559,935 | - 1.77 |
| 機械及設備 | 10,645,877,089 | 0.22 | 9,239,184,799 | 0.20 | 1,406,692,290 | 15.23 |
| 交通及運輸設備 | 4,548,923,905 | 0.10 | 4,338,914,820 | 0.09 | 210,009,085 | 4.84 |
| 雜項設備 | 1,730,189,504 | 0.04 | 1,604,925,517 | 0.03 | 125,263,987 | 7.80 |
| 收藏品及傳承資產 | 44,237,909,981 | 0.92 | 42,361,693,232 | 0.92 | 1,876,216,749 | 4.43 |
| 購建中固定資產 | 18,709,552,395 | 0.39 | 17,911,064,386 | 0.39 | 798,488,009 | 4.46 |
| 無形資產 | 559,088,104 | 0.01 | 564,833,651 | 0.01 | - 5,745,547 | - 1.02 |
| 無形資產 | 559,088,104 | 0.01 | 564,833,651 | 0.01 | - 5,745,547 | - 1.02 |
| 其他資產 | 1,863,232,713 | 0.04 | 868,918,936 | 0.02 | 994,313,777 | 114.43 |
| 暫付款 | 1,826,866,853 | 0.04 | 832,607,879 | 0.02 | 994,258,974 | 119.42 |
| 存出保證金 | 36,365,860 | 0.00 | 36,311,057 | 0.00 | 54,803 | 0.15 |
| 負債 | 214,742,233,900 | 4.48 | 218,324,755,810 | 4.72 | - 3,582,521,910 | - 1.64 |
| 流動負債 | 28,304,739,628 | 0.59 | 31,560,039,900 | 0.68 | - 3,255,300,272 | - 10.31 |
| 短期債務 | 10,000,000,000 | 0.21 | 17,100,000,000 | 0.37 | - 7,100,000,000 | - 41.52 |
| 應付款項 | 12,098,403,945 | 0.25 | 9,713,156,843 | 0.21 | 2,385,247,102 | 24.56 |
| 應付其他基金款 | 13,174,985 | 0.00 | 3,726,616 | 0.00 | 9,448,369 | 253.54 |
| 預收款 | 17,918,145 | 0.00 | 190,610,691 | 0.00 | - 172,692,546 | - 90.60 |
| 預收其他政府款 | 6,175,242,553 | 0.13 | 4,552,545,750 | 0.10 | 1,622,696,803 | 35.64 |
| 長期負債 | 94,000,000,000 | 1.96 | 100,895,600,000 | 2.18 | - 6,895,600,000 | - 6.83 |
| 長期借款 | 94,000,000,000 | 1.96 | 100,895,600,000 | 2.18 | - 6,895,600,000 | - 6.83 |
| 其他負債 | 92,437,494,272 | 1.93 | 85,869,115,910 | 1.86 | 6,568,378,362 | 7.65 |
| 遞延收入 | 2,355,893,467 | 0.05 | 2,272,028,287 | 0.05 | 83,865,180 | 3.69 |
| 存入保證金 | 8,950,948,986 | 0.19 | 7,498,048,276 | 0.16 | 1,452,900,710 | 19.38 |
| 應付保管款 | 81,130,131,445 | 1.69 | 76,092,271,029 | 1.64 | 5,037,860,416 | 6.62 |
| 暫收款 | 520,374 | 0.00 | 6,768,318 | 0.00 | - 6,247,944 | - 92.31 |
| 淨資產 | 4,573,454,695,791 | 95.52 | 4,410,010,022,760 | 95.28 | 163,444,673,031 | 3.71 |
| 負債及淨資產合計 | 4,788,196,929,691 | 100.00 | 4,628,334,778,570 | 100.00 | 159,862,151,121 | 3.45 |

註：截至113年12月31日止保管有價證券及應付保管有價證券各為271,448元、保管品及應付保管品各為15,483,301元、保證品及應付保證品各為7,760,014,317元、債權憑證及待抵銷債權憑證各為4,562,522元。

附：財產目錄之查核

113年度新北市總決算財產目錄，計列市有財產總值4兆7,910億4,139萬餘元（其中珍貴財產總值442億7,149萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」相關主管項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如下：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值4兆6,444億7,229萬餘元（其中珍貴財產總值430億7,084萬餘元），占市有財產總值約96.94％，較112年度決算列數4兆4,428億4,877萬餘元，增加2,016億2,351萬餘元，約4.54％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如下：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值1兆858億6,299萬餘元（其中珍貴財產總值220億2,531萬餘元），占市有財產總值約22.66％，較112年度決算列數1兆492億909萬餘元，增加366億5,389萬餘元，約3.49％，主要係公務用土地因公告現值調增、買賣、受贈、抵繳稅款、有償撥用等致總額增加。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值3兆5,546億9,219萬餘元（其中珍貴財產總值210億4,552萬餘元），占市有財產總值約74.19％，較112年度決算列數3兆3,901億2,258萬餘元，增加1,645億6,961萬餘元，約4.85％，主要係公共用土地因公告現值調增、受贈（容積移轉）、抵繳稅款、買賣、有償撥用等致總值增加。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值39億1,710萬元，占市有財產總值約0.08％，較112年度決算列數35億1,710萬元，增加4億元，約11.37％，主要係捷運工程局對新北大眾捷運股份有限公司增加投資。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值1,465億6,910萬餘元（其中珍貴財產總值12億65萬餘元），占市有財產總值約3.06％，較112年度決算列數1,535億3,275萬餘元，減少69億6,365萬餘元，約4.54％，主要係非公用土地權利變換、土地所有權人領回區段徵收抵價地、有償撥用及出售等致總值減少。

## 參、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至113年度止，市政府依法設立之行政法人計有新北市美術館與新北市住宅及都市更新中心等2個單位，其中新北市美術館係依據市政府113年7月17日新北府法規字第1131323904號令公布之「新北市美術館設置自治條例」，於113年8月23日成立，113年度預算編列於市政府文化局，至新北市住宅及都市更新中心年度執行成果及決算報告書均依法送本處審核。茲將審核情形分述如下：

市政府監督

新北市住宅及都市更新中心

新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心）係依據市政府109年7月15日新北府法規字第1091226483號令公布之「新北市住宅及都市更新中心設置自治條例」，於110年1月1日成立，監督機關為市政府。業務範圍包括：1.社會住宅之受託管理；2.擔任公辦都市更新事業實施者；3.受託辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務；4.社會住宅及都市更新不動產之管理及營運；5.住宅、都市更新之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練；6.接受市政府委託辦理市有土地及建築物之都市更新、防災或危險及老舊建築物重建相關事項；7.其他與住宅及都市更新相關之業務等。新北市住都中心113年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任欣誠會計師事務所蔡玉玲會計師查核簽證，提出查核報告，於114年2月20日提經該中心第2屆第8次董監事會會議決議通過，並依該中心設置自治條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如下：

一、計畫實施之查核

113年度業務計畫為社會住宅之委託管理及營運、推動公辦都市更新事業、協助民間推動辦理自立更新重建及組織建構作業等。各項計畫執行結果，計辦理新店央北等31處社會住宅招租事宜，且入住率達90％以上，及辦理14處社會住宅店鋪招租事宜，其中12處已出租、2處招租中；擔任新北市永和新生地（大陳地區）更新單元等7案都市更新案實施者、永和頂溪捷運周邊公辦都市更新等2案公開評選實施者，及金山第一公有零售市場公辦都市更新案招商顧問；計辦理322場次都市更新（含都更三箭、海砂屋及15人連署等）說明會，暨持續辦理員工教育訓練並建置完善行政支援服務等業務。

二、收支營運之審核

113年度收入預算數4億8,674萬餘元，執行結果，決算數4億1,267萬餘元，較預算減少7,406萬餘元，約15.22％，主要係推動都市更新案服務收入較預計減少；支出預算數4億8,674萬餘元，執行結果，決算數4億1,267萬餘元，較預算減少7,406萬餘元，約15.22％，主要係部分都市更新案件公告招商無最優出資者，相關先期規劃及委託技術服務案延後辦理所致；另該中心113年度運作結果，原有盈餘1億5,808萬餘元，依該中心設置自治條例規定全數回繳新北市城鄉發展基金，爰收支相抵無賸餘數。

三、資產負債及淨值

113年12月31日資產總額4億9,894萬餘元，其中流動資產2億7,182萬餘元，占54.48％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金8,330萬元，占16.70％；不動產、廠房及設備1億3,214萬餘元，占26.48％；無形資產482萬餘元，占0.97％；其他資產684萬餘元，占1.37％。負債總額4億2,749萬餘元，占資產總額85.68％，其中流動負債2億3,587萬餘元，占資產總額47.28％；長期負債8,341萬餘元，占資產總額16.72％；其他負債1億819萬餘元，占資產總額21.69％。淨值7,144萬餘元，占資產總額14.32％，均為基金。

四、重要審核意見

新北市住宅及都市更新中心持續協助民間自主辦理都市更新，以達成都市再生目標，惟尚未訂定相關評估輔導指標或機制，又對民間開發商整合案件亦乏定期審視辦理進程與礙難，適時規劃協處，允宜研謀策進。

市政府為提升都市更新業務推動效能，以公法人行政法人組織型態成立新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心），期藉由行政法人運作之彈性及公信力，並以公共利益為導向，加速民間自主辦理都市更新（下稱民辦都更）推動量能。截至113年11月25日止，新北市住都中心列管之民辦都更案件計159案，案件類型包含高氯離子混凝土建物（海砂屋）、紅黃單震損建物、耐震不足、危險疑慮或老舊建物等。經查其列管輔導機制，係藉由定期致電社區主委或輔導各該社區都市更新推動師，掌握社區推動都市更新整合意見，並藉由辦理都市更新法令宣導、召開社區15人連署說明會及里民說明會等方式，輔導社區更新重建，惟查迄未參酌各民辦都更案件之建物危險程度、地區發展需求、社區整合情形等條件，妥擬相關評估輔導指標或建立機制，據以排定優先輔導順序及資源投入多寡程度與列管追蹤頻率，致上開民辦都更列管案件中，仍有5案已逾1年以上未持續列管追蹤推動進程及是否遭遇礙難，復未定期審視民間開發商整合案件之推動進程，尚難有效掌握各該案件實際整合情形，不利適時挹注相關都市更新輔導資源等情事，經函請研謀改善。據復：市政府將持續督促新北市住都中心衡酌列管民辦都更案件之危險程度、民眾意願度及環境窳陋情形等因子，建立輔導優先順序及標準作業流程，並持續滾動檢討及定期追蹤。

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年審核報告內列重要審核意見，計有委託新北市住宅及都市更新中心辦理社會住宅租賃及管理作業，提升管理彈性與效率，惟該中心辦理社會住宅住屋設施採購期程及店鋪空間出租管理等作業未臻周妥，復未妥訂與財政局之代管房地租賃契約營運費用分攤機制，影響租賃分潤金額核算，有待研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如下：

新北市住宅及都市更新中心收支營運表

中華民國113年度                    單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 486,741 | 100.00 | 412,672 | 100.00 | - 74,068 | - 15.22 |
| 業務收入 | 484,741 | 99.59 | 408,098 | 98.89 | - 76,642 | - 15.81 |
| 業務外收入 | 2,000 | 0.41 | 4,574 | 1.11 | 2,574 | 128.71 |
| 支出合計 | 486,741 | 100.00 | 412,672 | 100.00 | - 74,068 | - 15.22 |
| 業務成本與費用 | 486,741 | 100.00 | 411,857 | 99.80 | - 74,883 | - 15.38 |
| 業務外費用 | － | － | 815 | 0.20 | 815 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | － | － | － | － | － | － |

新北市住宅及都市更新中心平衡表

中華民國113年12月31日               單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 498,940 | 100.00 | 負債及淨值 | 498,940 | 100.00 |
| 流動資產 | 271,822 | 54.48 | 負債 | 427,491 | 85.68 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 83,300 | 16.70 | 流動負債 | 235,879 | 47.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 132,142 | 26.48 | 長期負債 | 83,416 | 16.72 |
| 無形資產 | 4,827 | 0.97 | 其他負債 | 108,196 | 21.69 |
| 其他資產 | 6,847 | 1.37 | 淨值 | 71,449 | 14.32 |
|  |  |  | 基金 | 71,449 | 14.32 |

肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。113年度總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至113年度止，各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人，包括教育局主管之新莊區瓊林教育基金會及文化局主管之新北市文化基金會等2個，基金總額1億6,120萬元。茲將113年度審核情形分述如下：

一、營運概況

（一）教育局主管政府捐助財團法人1個，基金總額3,000萬元，其中接受政府捐助基金3,000萬元，占100.00％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果獲有賸餘，113年度無接受政府委辦及捐助經費。

（二）文化局主管政府捐助財團法人1個，基金總額1億3,120萬元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占68.60％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的；營運結果獲有賸餘，113年度接受政府委辦及捐助經費合計1,344萬餘元，占該財團法人年度收入比率58.74％。

二、重要審核意見

文化局捐助財團法人推廣文化活動，厚植市民文化素養，惟效益評估作業未盡周妥，有待檢討改善。

文化局捐助財團法人新北市文化基金會推廣文化活動，厚植市民文化素養，惟該局113年度單位決算對各部門捐助財團法人之效益評估表載列對該基金會捐助效益之評估結果，未敘明其財務報表未經董事會決議，與該表編製規範，相關財務資料若未提報董事會審定，應予備註說明未合，經函請檢討改善。據復：基金會113年度決算報告已於114年4月14日經董事會審核通過，並於同年4月17日函報文化局，爾後倘該年度財務報表資料尚未經董事會審核，將於上開評估表備註說明。

三、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告所列重要審核意見，有關教育局捐助財團法人獎助貧困優秀或有急難之學生，培育地方人才，惟其內部控制及稽核制度設計與執行仍欠健全合規，亟待檢討改善1項，經賡續追蹤實際辦理情形，業依改善措施持續辦理。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如下：

| 政府捐助財團法人明細表 中華民國113年度 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累 計 政府捐助基金 |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
|  | 創立基金總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立基金 總額比率 | 金額 | 占期末 基金總額 比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度收入 比率 |  |
| 總 計 | 85,800 | 161,200 | 50,000 | 58.28 | 120,000 | 74.44 | 4,400 | 9,047 | 13,447 | 57.44 | 902 |
| 教育局主管 （1個） | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | － | － | － | － | 231 |
| 新莊區瓊林 教育基金會 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | － | － | － | － | 231 |
| 文化局主管（1個） | 55,800 | 131,200 | 20,000 | 35.84 | 90,000 | 68.60 | 4,400 | 9,047 | 13,447 | 58.74 | 670 |
| 新北市文化 基金會 | 55,800 | 131,200 | 20,000 | 35.84 | 90,000 | 68.60 | 4,400 | 9,047 | 13,447 | 58.74 | 670 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」資料彙編。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，每年皆投入鉅額經費辦理重大公共建設計畫及採購案件。113年度經本處賡續針對市政府所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如下：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1  市政府暨所屬機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。

經濟

發展局

民政局

環境

保護局

交通局

城鄉

發展局

水利局

地政局

捷運

工程局

文化局

市政府

工務局

體育局

主管別

％

觀光  旅遊局

農業局

教育局

消防局

警察局

113年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有110項，分別由市政府、經濟發展局、民政局、環境保護局、觀光旅遊局、警察局、農業局、交通局、城鄉發展局、水利局、文化局、消防局、教育局、工務局、捷運工程局、體育局及地政局等17個主管機關辦理，年度可支用預算數415億5,620萬餘元，執行數376億6,015萬餘元，執行率90.62％，執行情形詳如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有27項，其計畫明細詳如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及市政府施政形象。本處查核市政府暨所屬機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如下：

1.共同性執行缺失：

市政府所屬部分機關推動重大公共建設計畫，因計畫管制欠周等情，造成計畫進度落後情事，亟待研謀改善：113年度本處列管市政府暨所屬機關重大公共建設計畫計有110項，其中年度預算執行率未達80％者計有27項，分別為經濟發展局1項、民政局2項、環境保護局2項、觀光旅遊局1項、警察局1項、農業局1項、交通局5項、城鄉發展局1項、水利局6項、文化局1項、消防局1項、教育局2項、工務局2項、捷運工程局1項。經查其落後原因，主要有：（1）營建物價上漲，工程發包作業未如期完成；（2）工程施工進度遭遇軟弱地質、台電變電箱遷移作業或受天候影響；（3）計畫經費過於龐大，未如期獲中央同意補助；（4）地方對於興建規模或施作內容提出意見需費時溝通協調；（5）委託技術服務案涉有履約爭議，或因公共藝術尚未施作完成，影響勞務採購案結算作業等情事，經函請研究發展考核委員會督促相關機關研謀改善。據復：（1）已檢討流標原因後修正預算書及招標文件，重新上網公告招標，另採購處已建立管制及輔助機制，協助相關機關加速排除流廢標因素，儘速完成發包作業；（2）已督促廠商加強趕工及提高出工人數，並儘速解決施工障礙；（3）已函請中央協助補助經費並獲補助；（4）已積極與地方溝通協商並配合調降興建量體及調整施作內容；（5）已賡續辦理履約爭議調解作業及儘速完成公共藝術設置等改善措施。另研究發展考核委員會亦將督促各機關落實重大公共建設計畫之全生命週期績效管理，以提升行政效能，避免計畫延宕、暫緩或未達目標之情況再次發生。

2.個案計畫執行缺失：

（1）辦理土城廣福派出所、三重分局交通分隊及蘆洲分局成州派出所新建共構工程計畫，以多目標使用方式提供員警優質辦公及備勤空間，惟部分工程設計、文件送審、材料檢驗、契約變更、估驗計價及進度管理等作業未盡周延，有待檢討改善：警察局為改善駐地警察單位廳舍老舊及辦公與備勤空間不足等問題，並與其他局處轄管設施多目標共構使用，辦理「土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育處健身中心共構新建工程」、「三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程」、「蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老中心暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程」等3項計畫（以下分別稱土城案、三重案及蘆洲案），計畫截止日分別至113年11月1日、113年12月5日及113年11月9日，總經費分別為2億5,763萬餘元、1億9,950萬元及1億6,079萬餘元，截至113年底止，除三重案總累計計畫預定進度100％、實際進度93.4％外，餘2案總累計計畫預定進度及實際進度均達100％。經查其執行情形，核有：A.土城案部分工項數量變更或無法施作，惟未依契約規定辦理變更設計；B.三重案承商施工構台施作面積未達契約規定且已全數估驗計價，有超估情事；C.土城案及蘆洲案部分工項數量及經費編列欠周，未依契約規定檢討設計疏失；D.土城案、三重案及蘆洲案承商逾期提送分項施工計畫書，未依契約規定裁罰；E.土城案承商未依契約規定辦理鋼筋續接器取樣試驗，且監造單位未落實施工查驗作業；F.蘆洲案工程已逾竣工日，仍有部分工項尚未完工，影響計畫執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：A.已納入契約變更辦理減帳51萬餘元；B.已扣回超估工程款，並裁罰承商及監造單位懲罰性違約金，合計46萬餘元；C.已依技術服務契約規定扣罰設計單位懲罰性違約金1萬餘元；D.已依工程契約規定扣罰承商懲罰性違約金12萬元；E.已裁罰承商及監造單位懲罰性違約金合計27萬餘元，另經補作試驗結果，相關續接器強度尚符契約規定；F.督促承商儘速趕工並已完工，另依逾期天數扣罰懲罰性逾期違約金563萬餘元。

（2）辦理蘆洲區光華段社會住宅興建計畫，保護弱勢族群居住權利，惟規劃階段未妥為因應完工後交通問題並納入民眾意見，致須重新規劃調降量體，衍生預算執行率偏低情事，有待研謀改善：城鄉發展局為紓解高房價壓力，保護弱勢族群都會區居住權利，並增裕更多元居住選擇，以市有土地蘆洲區光華段19-1地號（停車場及社福設施用地），辦理「蘆洲區光華段社會住宅興建計畫」，預計興建25樓660戶之社會住宅，計畫期程自112年3月1日至118年12月31日，總經費46億1,713萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度21％、實際進度20.5％。該局於規劃階段未妥為因應完工後對周邊交通造成影響，並納入民眾意見，致遭鄰近居民反對興建，嗣經該局召開地方說明會多次協調溝通說明興建必要性，並參酌民意重新規劃及調降社宅興建量體為16樓450戶後，始解決民眾反對並推動後續事宜。截至113年底止，該計畫因規劃欠周致須調整量體，統包工程延遲至113年3月始決標，致年度預算執行率僅23.67％，經函請研謀改善。據復：該社宅為蘆洲區首處，對當地民眾難免有所衝擊，尚須多次討論協調，後續將參考蘆洲光華社宅經驗，降低工程發包前後年度預算執行之預期，保守規劃年度預算，並賡續強化在地民眾溝通協調事宜。

（3）辦理新北市立圖書館第二總館興建計畫，平衡區域圖書資源，惟規劃階段未妥善考量停車需求，致須重新規劃停車空間，影響計畫推動，有待研謀改善：文化局考量溪北地區圖書資源明顯低於溪南地區，且位於溪北地區之三重分館已使用逾48年，相關設施設備老舊不敷使用，爰辦理「新北市立圖書館第二總館興建計畫」，主要工作項目為拆除三重分館舊有建物並於現地興建總樓地板面積2萬8,550平方公尺及146格汽車停車位之第二總館，計畫期程自113年1月1日至120年11月30日，總經費39億9,559萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為6％。惟先期規劃及可行性評估階段，未妥為考量當地原有及興建圖書館後之停車總需求，遭鄰近居民質疑停車位供給不足，經於113年1月邀集相關機關召開地下停車場需求檢討會議後，決議重新調整為360個汽車停車格及200個機車停車格，總樓地板面積增為3萬8,760平方公尺，並提報市政府同意將計畫總經費由30億元調增為39億9,559萬餘元，計畫截止日由119年12月31日展延至120年11月30日，且截至113年底止，委託設計監造技術服務案因前述需求調整而無法如期辦理，遲至114年2月27日始決標，影響計畫推動，經函請研謀改善。據復：未來辦理重大公共建設計畫，於先期規劃階段妥善蒐整地方意見，積極與各相關機關研議需求及辦理方式，避免重新規劃等影響進度情事再生。

（4）辦理塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程計畫，降低新泰塭仔圳地區積淹水風險，惟未依營建物價覈實調整預算導致工程多次流標，預算執行率偏低，有待研謀改善：水利局考量塔寮坑溪集水區下游屬新泰塭仔圳市地重劃範圍，因地勢低窪，常因降雨強度大或機械抽排水不及而積淹水，爰辦理「塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程計畫」，規劃興建抽水站及防災公園，計畫期程自104年5月1日至116年12月31日，總經費14億1,268萬元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為40％。該計畫執行前期受新泰塭仔圳市地重劃都市計畫遲未發布影響，暫緩細部設計及發包作業。嗣塭仔圳市地重劃都市計畫於109年發布，該局依經濟部水利署109年辦理之塔寮坑溪排水系統風險評估成果報告重新檢討設計內容，於111年底完成細部設計作業。經查該局於112年2月第1次工程招標階段，未考量營造業之營建物料及勞工成本已較計畫104年5月核定時大幅提高，並據以覈實編列發包預算，經112年3月16日第2次招標流標後始調增預算（工程採購金額由10億1,054萬餘元調增為12億9,123萬餘元），惟調增後預算仍不符市場行情再歷經2次招標流標；又第5次招標僅修正土方外運方式改為於塭仔圳重劃工程就地平衡，復未覈實調整發包預算，致再歷經3次招標流標，俟第8次招標，該局始再調增預算（工程採購金額由12億9,123萬餘元調增為13億4,284萬餘元），並增加工期（由840日曆天調增為990日曆天）仍流標，經第9次招標結果，始於113年5月15日決標。該計畫因多次流標，截至113年底止，年度預算執行率僅3.48％，經函請研謀改善。據復：爾後將衡酌營建物價上漲、原物料短缺、物價波動、營造業缺工等主客觀環境變遷因素覈實調整預算，避免多次流標情事再生。

（5）辦理三鶯線捷運系統計畫，完工通車後可大幅提升三鶯地區交通運輸效率，惟統包商未依約調查現地實況即進行設計，肇致部分設計結果與現況不符無法施工，且統包工程後續擴充招標及專案管理服務案契約變更作業未盡周妥，有待檢討妥處：捷運工程局為促進土城、三峽、鶯歌地區之都市發展，提升三峽、鶯歌地區之可及性，辦理「捷運三環六線-三鶯線」計畫，計畫期程自99年12月1日至116年12月31日，總經費501億9,994萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為81.2％。又該計畫項下「三鶯線捷運系統計畫基本設計及專案管理顧問委託技術服務案」、「三鶯線捷運系統計畫監造顧問委託技術服務案」、「三鶯線捷運系統計畫統包工程」等3件採購案，決標金額合計354億5,212萬餘元。經查其執行情形，核有：A.統包商未依約調查現地實況即進行設計與訂料，肇致部分設計結果與現況不符無法施工，且專案管理單位及機關未落實審查仍同意其契約變更；B.後續擴充金額已逾原招標公告上限規定，仍逕洽統包商辦理，涉有未合政府採購法規定情事；C.專案管理服務案部分契約變更項目未考量實際專案管理工作未含全部契約規定應辦事項，卻仍計付全額費用等情事，經函請檢討妥處。據復：A.係因現場與竣工圖差異衍生後續變更，惟是否涉及現地勘查及設計等違失將於後續檢討確認；B.LB07站1號出入口施作基地範圍與臺北大學內部道路之共同管道重疊，倘另行招標或洽其他廠商辦理，將影響原工程之施作，經評估符合政府採購法第22條第1項第6款規定，惟於相關簽辦過程中未分析述明引用該條款之相關情形，後續加強檢核流程，將相關需求統整確認一併考量，以使簽辦程序更臻完備；C.部分項目已函請專案管理單位繳回41萬餘元，後續將持續檢核契約變更涉及專案管理部分，是否確有執行可行性、規劃評估等相關作業，及核實編列相關費用。

（6）辦理捷運汐止東湖線要徑工程，預留捷運工程施工空間並降低當地道路系統負荷，惟道路基底層及管道（線）回填等工項未採用環境保護局提供之焚化再生粒料，與市政府焚化再生粒料供料機制規定未合，有待檢討改善：捷運工程局為提供汐止居民更便利的交通服務，辦理「捷運三環六線-汐止東湖線」計畫，計畫期程自100年1月1日至123年6月30日，總經費376億9,257萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為25％。該局為預留捷運工程施工空間，及降低當地道路系統負荷，於計畫項下先辦理「捷運汐止東湖線要徑工程」，於112年11月15日決標，決標金額3億9,526萬元，主要工作項目為拓寬汐止東湖線範圍道路，及其管線遷移設置等工程，於112年12月28日開工，預計115年2月19日完工，屬須適用市政府108年8月19日新北府環處字第1081539656號函所載焚化再生粒料供料機制之工程。惟據該工程契約之詳細價目表所載，其中道路拓寬工程之壹.8.2「選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配底層」等2工項，係以純碎石級配用於道路底層、基地填築等，未採用環境保護局提供之焚化再生粒料摻配級配粒料；另道路拓寬工程之壹.1.12「公共管線系統之保護，管線試挖」等5個工項之單價分析表編列「產品，控制性低強度回填材料，再生粒料」細項，係編列經費外購摻配再生粒料之控制性低強度回填材料（下稱CLSM）用於管道（線）回填，亦未採用環境保護局提供之免費摻配焚化再生粒料CLSM，核與市政府焚化再生粒料供料機制規定未合，並衍生不經濟公帑支出等情事，經函請檢討改善。據復：為確保工程品質及道路底層強度要求，道路拓寬路段仍採用碎石級配料作為道路底層施工使用。另道路拓寬工程之壹.1.12「公共管線系統之保護，管線試挖」，因已採用未添加焚化底渣之CLSM，無法再使用摻配再生粒料之CLSM；至壹.7.5「公共管線系統之保護，電信系統及設備，永久性遷移，TNψ80×6，（埋深≥120cm），工區內」等4個工項，所使用之CLSM使用量，已納入市政府公共工程使用垃圾焚化再生粒料推動小組列管採用摻配再生粒料之CLSM，後續針對該工項辦理契約變更。

表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110項計畫合計 |  | 41,556,208 | 37,660,153 | 90.62 |
| 一、經濟發展局（1項） |  | 51,345 | 4,476 | 8.72 |
| 1 | 汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程 | 51,345 | 4,476 | 8.72 |
| 二、民政局（3項） |  | 48,743 | 4,617 | 9.47 |
| 1 | 鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 | 39,000 | 1,474 | 3.78 |
| 2 | 中和區興設第二納骨塔 | 8,363 | 1,763 | 21.08 |
| 3 | 八里第三公墓興設第二納骨塔工程 | 1,380 | 1,380 | 100.00 |
| 三、環境保護局（3項） |  | 244,466 | 41,469 | 16.96 |
| 1 | 新莊區域性資源循環中心新建工程 | 126,396 | 3,853 | 3.05 |
| 2 | 淡水區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程 | 80,000 | 3,343 | 4.18 |
| 3 | 鶯歌區域性資源循環中心新建工程 | 38,070 | 34,273 | 90.03 |
| 四、觀光旅遊局（1項） |  | 21,320 | 4,239 | 19.88 |
| 1 | 歷史建築瑞芳瑞三鑛業（整煤廠）修復及再利用工程（第二期） | 21,320 | 4,239 | 19.88 |

表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、警察局（4項） |  |  | 465,551 | 314,673 | 67.59 |
| 1 |  | 淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程 | 120,128 | 4,714 | 3.92 |
| 2 |  | 三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程 | 140,030 | 113,488 | 81.05 |
| 3 |  | 土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育局健身中心共構新建工程 | 153,597 | 145,107 | 94.47 |
| 4 |  | 蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老中心暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程 | 51,796 | 51,364 | 99.17 |
| 六、農業局（3項） |  |  | 335,428 | 254,690 | 75.93 |
| 1 |  | 深澳漁港北外廓防波堤延伸工程 | 77,143 | 14,239 | 18.46 |
| 2 |  | 來新北嗨漁港-龜吼漁夫市集促參案 | 149,714 | 126,226 | 84.30 |
| 3 |  | 萬里漁港東外堤延伸工程 | 108,571 | 114,225 | 105.21 |
| 七、交通局（15項） |  |  | 3,461,603 | 2,665,871 | 77.01 |
| 1 |  | 信義公園地下停車場新建工程 | 253,897 | 18,708 | 7.37 |
| 2 |  | 蘆洲區長安機械停車場改建統包工程 | 311,883 | 116,372 | 37.31 |
| 3 |  | 信義國小地下停車場新建工程 | 276,806 | 136,632 | 49.36 |
| 4 |  | 溪北公園地下停車場新建工程 | 363,336 | 272,861 | 75.10 |
| 5 |  | 長壽公園地下停車場新建工程 | 160,247 | 124,490 | 77.69 |
| 6 |  | 重陽公園地下停車場新建工程 | 162,869 | 131,773 | 80.91 |
| 7 |  | 新北高工地下停車場新建工程 | 54,860 | 45,000 | 82.03 |
| 8 |  | 錦和運動公園地下停車場新建工程 | 274,337 | 227,238 | 82.83 |
| 9 |  | 捷運幸福站停車場新建統包工程 | 59,915 | 55,159 | 92.06 |
| 10 |  | 新北市內84處公有路外停車場之污水接管工程 | 42,240 | 40,000 | 94.70 |
| 11 |  | 興華公園地下停車場新建工程 | 236,132 | 232,563 | 98.49 |
| 12 |  | 永和區永平國小（操場）地下停車場新建統包工程 | 488,153 | 488,153 | 100.00 |
| 13 |  | 三重區玫瑰立體停車場多目標新建工程 | 240,000 | 240,000 | 100.00 |
| 14 |  | 三重區興穀國民小學操場興建地下停車場工程 | 331,000 | 331,000 | 100.00 |

表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 忠孝公園地下停車場新建工程 | 205,928 | 205,922 | 100.00 |
| 八、城鄉發展局（9項） |  |  | 4,719,801 | 3,784,458 | 80.18 |
| 1 |  | 蘆洲區光華段社會住宅興建計畫 | 237,583 | 56,241 | 23.67 |
| 2 |  | 三峽國光段（二期）社會住宅興建計畫 | 1,733,494 | 1,387,988 | 80.07 |
| 3 |  | 泰山中山段社會住宅興建計畫 | 652,361 | 527,042 | 80.79 |
| 4 |  | 三重區三重段社會住宅興建計畫 | 35,619 | 29,270 | 82.18 |
| 5 |  | 中和區安邦段社會住宅新建計畫 | 801,966 | 664,449 | 82.85 |
| 6 |  | 板橋江翠段社會住宅興建計畫 | 377,123 | 314,364 | 83.36 |
| 7 |  | 新店區民安段社會住宅新建計畫 | 482,794 | 428,985 | 88.85 |
| 8 |  | 土城區大安段社會住宅興建計畫 | 230,905 | 216,360 | 93.70 |
| 9 |  | 土城區永和段社會住宅興建計畫 | 167,956 | 159,759 | 95.12 |
| 九、水利局（19項） |  |  | 6,393,612 | 5,216,085 | 81.58 |
| 1 | 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程 |  | 375,000 | 13,045 | 3.48 |
| 2 | 新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建） |  | 50,750 | 5,144 | 10.14 |
| 3 | 塭仔圳貴子坑溪南側低地排水設施 |  | 150,000 | 42,760 | 28.51 |
| 4 | 五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程 |  | 169,199 | 89,856 | 53.11 |
| 5 | 三峽河長福橋改建工程 |  | 394,630 | 235,803 | 59.75 |
| 6 | 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程 |  | 381,775 | 263,691 | 69.07 |
| 7 | 興建本市污水下水道系統工程（110-115年） |  | 1,540,886 | 1,261,676 | 81.88 |
| 8 | 大窠坑溪水環境營造計畫（第二期） |  | 170,317 | 153,550 | 90.16 |
| 9 | 土城區土城抽水站機組擴建工程 |  | 206,880 | 188,409 | 91.07 |
| 10 | 二重疏洪道左岸加高工程 |  | 845,732 | 831,245 | 98.29 |
| 11 | 貴子坑溪河川環境營造計畫 |  | 300,000 | 297,569 | 99.19 |
| 12 | 林口地區水資源回收中心第二期擴建工程 |  | 479,203 | 478,351 | 99.82 |

表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫（110-115年） | 752,574 | 752,573 | 100.00 |
| 14 | 113年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 | 236,000 | 236,000 | 100.00 |
| 15 | 蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕工程 | 80,000 | 80,000 | 100.00 |
| 16 | 大漢溪左岸南新莊段（鐵路橋至新月橋）水環境再造計畫 | 35,360 | 35,360 | 100.00 |
| 17 | 大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程 | 189,321 | 206,813 | 109.24 |
| 18 | 淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第二期） | 35,985 | 44,240 | 122.94 |
| 19 | 112年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 | — | — | -- |
| 十、文化局（6項） |  | 1,081,310 | 891,126 | 82.41 |
| 1 | 新北市立美術館興建工程 | 815,455 | 645,839 | 79.20 |
| 2 | 國定古蹟林本源園邸（花園）第二期修復工程 | 105,462 | 84,950 | 80.55 |
| 3 | 新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建計畫 | 4,000 | 3,944 | 98.60 |
| 4 | 新北市立圖書館第二總館興建計畫 | 14,000 | 14,000 | 100.00 |
| 5 | 歷史建築「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」重組工程 | 43,241 | 43,241 | 100.00 |
| 6 | 新北市美術館第二期戶外園區工程 | 99,152 | 99,152 | 100.00 |
| 十一、消防局（6項） |  | 463,311 | 383,605 | 82.80 |
| 1 | 第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程 | 153,875 | 75,489 | 49.06 |
| 2 | 雙溪分隊新建工程 | 59,609 | 56,413 | 94.64 |
| 3 | 頂埔分隊興建工程 | 30,843 | 29,242 | 94.81 |
| 4 | 泰山分隊興建工程 | 5,000 | 4,862 | 97.24 |
| 5 | 貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構興建工程 | 124,748 | 124,055 | 99.44 |
| 6 | 特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程 | 89,236 | 93,544 | 104.83 |
| 十二、教育局（11項） |  | 1,396,867 | 1,275,548 | 91.31 |
| 1 | 板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程 | 68,629 | 2,551 | 3.72 |
| 2 | 義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程 | 70,000 | 14,760 | 21.09 |

表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 國泰國小遷校新建校舍工程 | 500 | 500 | 100.00 |
| 4 | 南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程 | 210,000 | 210,000 | 100.00 |
| 5 | 林口區東湖國民小學校舍暨市民多元服務設施統包工程 | 91,724 | 91,724 | 100.00 |
| 6 | 板橋區中山國民小學老舊校舍改建工程 | 53,692 | 53,692 | 100.00 |
| 7 | 淡水區淡海國民小學校舍暨市民多元服務設施新建工程 | 208,782 | 208,782 | 100.00 |
| 8 | 秀峰高級中學老舊校舍（忠孝樓及仁愛樓拆除重建）整建工程 | 155,000 | 155,000 | 100.00 |
| 9 | 桃子腳國民中小學校舍三期工程 | 211,055 | 211,055 | 100.00 |
| 10 | 淡水國小信義樓改建工程 | 75,632 | 75,631 | 100.00 |
| 11 | 板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程 | 251,853 | 251,853 | 100.00 |
| 十三、市政府（3項） |  | 301,512 | 281,794 | 93.46 |
| 1 | 泰山區義學市民活動中心重建工程 | 126,448 | 106,730 | 84.41 |
| 2 | 板橋區長江路2段至3段人行道改善工程 | 23,515 | 23,515 | 100.00 |
| 3 | 淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程 | 151,549 | 151,549 | 100.00 |
| 十四、工務局（12項） |  | 3,044,158 | 3,011,025 | 98.91 |
| 1 | 新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫（112-113） | 124,981 | 88,258 | 70.62 |
| 2 | 105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程 | 200,100 | 158,023 | 78.97 |
| 3 | 中正橋改建工程 | 144,922 | 116,922 | 80.68 |
| 4 | 土城區「頂福安居」社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢（含雨水箱涵設置）工程 | 52,999 | 43,903 | 82.84 |
| 5 | 汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程 | 240,155 | 210,987 | 87.85 |
| 6 | 林口區A3計畫道路新闢工程 | 45,338 | 44,320 | 97.75 |
| 7 | 三鶯大橋改建工程 | 240,086 | 235,353 | 98.03 |
| 8 | 淡江大橋 | 952,000 | 952,000 | 100.00 |

表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程 | 42,000 | 42,000 | 100.00 |
| 10 | 三重區環河北路二段往臺北市方向增設機車道工程 | 76,922 | 76,922 | 100.00 |
| 11 | 淡水河北側沿河平面道路工程（二階環評） | 919,501 | 1,028,154 | 111.82 |
| 12 | 新莊區快樂公園第三期擴建工程 | 5,154 | 14,183 | 275.18 |
| 十五、捷運工程局（7項） |  | 12,573,263 | 12,572,525 | 99.99 |
| 1 | 環狀線新埔民生地下道工程 | 105,936 | 51,136 | 48.27 |
| 2 | 捷運三環六線-淡海輕軌 | 268,480 | 250,828 | 93.43 |
| 3 | 捷運三環六線-三鶯線 | 4,545,486 | 4,533,883 | 99.74 |
| 4 | 捷運三環六線-汐止東湖線 | 1,321,617 | 1,319,079 | 99.81 |
| 5 | 捷運三環六線-環狀線南環段北環段 | 2,259,489 | 2,259,532 | 100.30 |
| 6 | 捷運三環六線-土城樹林線 | 2,892,898 | 2,915,460 | 102.05 |
| 7 | 捷運三環六線-萬大中和線 | 1,179,357 | 1,242,607 | 105.36 |
| 十六、體育局（2項） |  | 677,194 | 677,194 | 100.00 |
| 1 | 新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程 | 452,128 | 452,128 | 100.00 |
| 2 | 板橋第二國民運動中心興建工程 | 225,066 | 225,066 | 100.00 |
| 十七、地政局（5項） |  | 6,276,724 | 6,276,758 | 100.00 |
| 1 | 新、泰塭仔圳地區（第一區）市地重劃 | 3,026,352 | 3,026,352 | 100.00 |
| 2 | 新、泰塭仔圳地區（第二區）市地重劃 | 1,849,548 | 1,849,548 | 100.00 |
| 3 | 林口工一市地重劃 | 1,136,703 | 1,136,703 | 100.00 |
| 4 | 中和秀朗橋北側區段徵收 | 257,671 | 257,671 | 100.00 |
| 5 | 瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所興建工程 | 6,450 | 6,484 | 100.53 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.部分計畫年度預算執行率高於100％，係因實作數量增加、作業進度超前等情所衍生之應付未付數計入執行率所致。

4.資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計 畫 名 稱 | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 1 | 環境保護局 | 新莊區域性資源循環中心新建工程 | 11111-11409 | 343,640 | 129,258 | 6,715 | 5.20 |
| 2 | 水利局 | 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程 | 10405-11612 | 1,412,680 | 392,900 | 30,945 | 7.88 |
| 3 | 教育局 | 板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程 | 11107-11509 | 641,830 | 70,578 | 4,500 | 6.38 |
| 4 | 民政局 | 鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 | 11101-11602 | 467,500 | 49,000 | 11,474 | 23.42 |
| 5 | 警察局 | 淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程 | 10901-11602 | 361,754 | 123,340 | 7,925 | 6.43 |
| 6 | 環境保護局 | 淡水區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程 | 11201-11408 | 195,349 | 80,000 | 3,343 | 4.18 |
| 7 | 交通局 | 信義公園地下停車場新建工程 | 10810-11603 | 509,460 | 264,278 | 29,089 | 11.01 |
| 8 | 經濟發展局 | 汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程 | 11203-11408 | 215,089 | 51,345 | 4,476 | 8.72 |
| 9 | 水利局 | 新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建） | 11006-11604 | 560,000 | 59,158 | 13,552 | 22.91 |
| 10 | 農業局 | 深澳漁港北外廓防波堤延伸工程 | 11201-11505 | 215,395 | 83,782 | 20,878 | 24.92 |
| 11 | 觀光旅遊局 | 歷史建築瑞芳瑞三鑛業（整煤廠）修復及再利用工程（第二期） | 11301-11604 | 114,000 | 21,320 | 4,239 | 19.88 |
| 12 | 民政局 | 中和區興設第二納骨塔 | 11204-11901 | 364,000 | 9,581 | 2,981 | 31.11 |
| 13 | 教育局 | 義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程 | 11201-11512 | 887,100 | 75,177 | 19,937 | 26.52 |
| 14 | 城鄉發展局 | 蘆洲區光華段社會住宅興建計畫 | 11203-11812 | 4,617,134 | 237,583 | 56,241 | 23.67 |

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  | 年度預算 執 行 數 |  | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 |  |  | 本 處 查 核 意 見 |  |  |  |
| 126,396 |  | 3,853 |  | 3.05 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 375,000 |  | 13,045 |  | 3.48 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 68,629 |  | 2,551 |  | 3.72 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 39,000 |  | 1,474 |  | 3.78 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 120,128 |  | 4,714 |  | 3.92 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 80,000 |  | 3,343 |  | 4.18 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 253,897 |  | 18,708 |  | 7.37 | 因遭遇台電變電箱遷移作業及天候因素，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 51,345 |  | 4,476 |  | 8.72 | 地方反映有合併施作周邊電桿地下化及興建地下停車場之需求，爰重新修正設計內容，且因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 50,750 |  | 5,144 |  | 10.14 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 77,143 |  | 14,239 |  | 18.46 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 21,320 |  | 4,239 |  | 19.88 | 因委託技術服務案招標多次流標，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 8,363 |  | 1,763 |  | 21.08 | 因基地範圍疑有舊煤礦坑道，經評估不具開發效益將停止推動，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 70,000 |  | 14,760 |  | 21.09 | 因未妥為評估工程工期，且未估列施工前置作業期程而展延計畫期程，影響預算執行所致。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 237,583 |  | 56,241 |  | 23.67 | 因遭遇民眾異議，須重新規劃調降量體，影響預算執行所致。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
|  |  |  | 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 |  | 計 畫 名 稱 |  |  | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 |  | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 15 | 水利局 |  | 塭仔圳貴子坑溪南側低地排水設施 |  |  | 10701-11507 | 343,650 |  | 158,045 | 50,805 | 32.15 |
| 16 | 交通局 |  | 蘆洲區長安機械停車場改建統包工程 |  |  | 11007-11503 | 710,800 |  | 377,530 | 182,019 | 48.21 |
| 17 | 捷運工程局 |  | 環狀線新埔民生地下道工程 |  |  | 10809-11509 | 590,282 |  | 308,849 | 254,049 | 82.26 |
| 18 | 消防局 |  | 第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程 |  |  | 11201-11508 | 525,463 |  | 174,742 | 96,356 | 55.14 |
| 19 | 交通局 |  | 信義國小地下停車場新建工程 |  |  | 10710-11506 | 691,200 |  | 291,200 | 151,026 | 51.86 |
| 20 | 水利局 |  | 五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程 |  |  | 11102-11408 | 192,927 |  | 173,505 | 94,162 | 54.27 |
| 21 | 水利局 |  | 三峽河長福橋改建工程 |  |  | 10806-11507 | 919,000 |  | 435,030 | 278,173 | 63.94 |
| 22 | 水利局 |  | 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程 |  |  | 11001-11502 | 628,162 |  | 398,983 | 280,899 | 70.40 |
| 23 | 工務局 |  | 新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫（112-113） |  |  | 11201-11407 | 128,000 |  | 128,000 | 91,277 | 71.31 |
| 24 | 交通局 |  | 溪北公園地下停車場新建工程 |  |  | 10808-11407 | 686,510 |  | 529,020 | 438,545 | 82.90 |
| 25 | 交通局 |  | 長壽公園地下停車場新建工程 |  |  | 10808-11310 | 452,060 |  | 452,060 | 416,303 | 92.09 |
| 26 | 工務局 |  | 105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程 |  |  | 10904-11706 | 4,346,727 |  | 696,683 | 654,606 | 93.96 |
| 27 | 文化局 |  | 新北市立美術館興建工程 |  |  | 10106-11312 | 2,797,389 |  | 2,797,389 | 2,627,773 | 93.94 |
| 註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 處 查 核 意 見 |
| 150,000 | 42,760 | 28.51 | 因營建物價上漲，致工程發包流標。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 311,883 | 116,372 | 37.31 | 配合地方民意延後點交工區及天候因素，影響預算執行所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 105,936 | 51,136 | 48.27 | 因基地東西側工作井施工過程遇有排水問題，影響工程進度所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 153,875 | 75,489 | 49.06 | 因遭遇軟弱地質且高地下水位，須增設擋土設施及止水樁，影響工程進度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 276,806 | 136,632 | 49.36 | 因變更設計尚未完成及天候因素，影響預算執行所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 169,199 | 89,856 | 53.11 | 承商橋梁鋼構製造延遲影響工程進度所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 394,630 | 235,803 | 59.75 | 因施工影響既有長福停車場停車格，須先於周邊興建停車場補償停車供給，始能開展人行便橋及施工便道工程，影響預算執行所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 381,775 | 263,691 | 69.07 | 因經濟部水利署獲分配經費減少，延遲支應補助款，影響預算執行所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 124,981 | 88,258 | 70.62 | 因河川公地申請作業未如期完成影響工程進度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 363,336 | 272,861 | 75.10 | 配合地方民意納入天幕籃球場等需求，須辦理變更設計，影響預算執行所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 160,247 | 124,490 | 77.69 | 因公共藝術尚未施作完成，影響勞務採購案結算作業所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 200,100 | 158,023 | 78.97 | 因計畫經費過於龐大，未如期獲中央同意補助，影響預算執行所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 815,455 | 645,839 | 79.20 | 因委託設計監造技術服務採購案涉有履約爭議，影響預算執行所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

工程類

601億2,022萬餘元65.16％

財物類

62億8,130萬餘元6.81％

勞務類

258億7,103萬餘元

28.04％

圖2  113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

市政府所屬各機關學校辦理採購於113年度內決標刊登政府電子採購網案件計10,580件，決標總金額922億7,256萬餘元，包括工程採購2,113件（19.97％），決標金額601億2,022萬餘元（65.16％）；財物採購2,814件（26.60％），決標金額62億8,130萬餘元（6.81％）；勞務採購5,653件（53.43％），決標金額258億7,103萬餘元（28.04％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關單位函復內容，歸納摘述如下：

1.共同性執行缺失：

部分機關辦理重大公共工程採購案之物價調整作業，屢有承（統包）商未依約採用開標當月之營建物價指數作為計算物價調整款之基準，或統包商未以開標當月營建物價作為編列付款期程較早工項單價之依據，且監造（專管）單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款等情事，尚待檢討妥處：重大公共工程採購因履約期間較長，受物價波動影響程度較大，爰行政院公共工程委員會92年度建立物價調整制度，以開標月份之營建物價總指數作為物價調整款之計算基準。城鄉發展局、水利局及交通局為提高公共工程品質，採最有利標決標方式辦理「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」（下稱三峽案）、「新北市土城區土城抽水站機組擴建工程（修正後）」（下稱土城案）及「蘆洲區長安機械停車場改建統包工程」（下稱蘆洲案）等3件重大公共工程採購案，分別於109年4月22日、111年8月18日及112年7月11日決標，決標金額各為39億6,324萬餘元、2億6,938萬餘元及5億9,239萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）三峽案工程承（統包）商未依約採用開標當月之營建物價指數作為計算物價調整款之基準，且監造單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款；（2）長安案統包商未以開標當月營建物價作為編列付款期程較早工項單價之依據，且專管單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款；（3）土城案主辦機關對承商施工進度落後達20％以上，且逾期可裁罰金額已達契約規定上限，未依約採取暫停給付契約價金等方式，肇致承商進度落後情況持續；（4）土城案設計單位編列詳細價目表瀝青混凝土刨除料及原地上物鋼構鐵件拆除等工項單價，不當將殘值收入與工程款坐抵，且機關未落實審查作業等情事，經函請檢討妥處。據復：（1）已於工程估驗計價扣除溢領物價調整款1,811萬餘元，並裁罰監造單位1萬元；（2）已責請統包商參考合理營建物價資料據以進行預算書調整，扣繳混凝土及鋼筋多編預算1,425萬餘元，並繳回已核撥之物價調整款7萬餘元，另裁罰監造單位懲罰性違約金1萬元；（3）廠商逾期部分將依契約裁罰逾期違約金，且因逾期天數超過罰金上限天數70％，屬情節重大，將依政府採購法相關規定檢討辦理；後續倘有類似案件，將根據落後原因，調整施工計畫，重新安排工序及時間表，並定期召開會議檢討進度；（4）業辦理變更設計將瀝青混凝土刨除料及鋼構鐵件殘值等回收收入50萬餘元依法解庫，並依技術服務契約規定裁罰設計單位違約金9萬餘元，另加強宣達，要求人員落實審查作業。

2.個案採購執行缺失：

（1）警察局所轄部分分局辦理聯誼活動及駐地委外清潔勞務採購案，承商提報隨行護理人員之護士證書列載內容異常、未足額投保勞工保險與提繳勞工退休金或未確實履約，且部分採購契約內容有欠周延等情事，尚待檢討妥處：警察局所轄林口分局為促進民防、義警人員交流，提升工作向心力，辦理「110年度民防、義警聯誼活動案」採購案（下稱聯誼活動採購案），決標日期110年5月12日，決標金額138萬餘元；另中和、海山、永和及板橋等分局為維護駐地辦公室公共環境清潔，辦理「新北市政府警察局中和分局 113 年度公共環境區域委外清潔維護案」、「海山分局113年度各派出所及交通分隊公共區域委外清潔」、「新北市政府警察局永和分局113年度公共環境區域委外清潔維護案」及「113年度板橋分局各派出所及交通分隊公共區域委外清潔案」等4件採購案（下稱中和、海山、永和、板橋分局委外清潔採購案），決標日期分別為112年11月28日、同年月29日、同年12月13日及同年10月27日，決標金額各為239萬元、106萬餘元、108萬元及102萬元。經查其執行情形，核有：A.聯誼活動採購案承商提供隨行護理人員之護士證書查無相關符合資料，且證書內容所列核發機關及首長名稱非行為時之機關及首長，顯屬異常，惟機關未落實審查仍核准通過；B.中和、海山、永和、板橋分局委外清潔採購案承商投保清潔人員勞工保險之投保薪資少於實際薪資或提繳勞工退休金未足額；C.中和、海山分局委外清潔採購案承商派遣之清潔服務人員部分工作天未簽退或實際工作時數未滿契約規定時數；D.中和、永和、板橋分局委外清潔採購案之契約內容未含罰則，有欠周延等情事，經函請檢討妥處。據復：A.已核予審查人員劣蹟處分，並訂定勞務採購案投標及履約文件審查作業流程，供所屬人員依循，另因承商負責人犯刑法詐欺取財及政府採購法以詐術使開標發生不正確結果等罪，經臺灣新北地方法院判處有期徒刑，已依政府採購法第101條第1項第4款規定將承商刊登政府採購公報，及追繳押標金6萬元；B.已請承商向勞動部勞工保險局更正並補足勞工保險月提繳薪資及勞工退休金，涉及違反勞工保險條例規定部分，亦通報勞動部勞工保險局依法查處；C.已依約扣罰承商懲罰性違約金2萬餘元，並加強清潔人員教育訓練，避免缺失情事再次發生；D.原契約未規定清潔工作檢查不合格、清潔人員缺勤等情事之懲罰性違約金，已變更契約新增相關罰則。

（2）教育局所轄部分學校辦理學校社區共讀站設置採購案，提供師生優質學習空間，並開放社區居民共享圖書資源，惟部分共讀站完工後未即開放社區民眾使用、開放時間與原計畫內容未符、啟用後借書冊數或人次未增反減，或使用人次未達預期目標等情，有待研謀改善：教育局所轄明志國中、育林國中、中正國中、忠孝國中及光華國小等5所學校為改善現有圖書館室，提供教師、職員及學生優質學習空間，並開放社區居民共享學校圖書資源，辦理「112-113年度『校園社區化改造計畫-設置學校社區共讀站』購置圖書館設備」、「113年度學校社區共讀站整建工程」、「新北市立中正國民中學108年學校社區共讀站-圖書館改善工程」、「109年度學校社區共讀站-圖書館改造工程」及「109年度學校社區共讀站工程」等5件工程或財物採購案，決標日期分別為113年3月4日、同年月13日、108年6月24日、109年6月19日及同年7月8日，決標金額各為30萬元、252萬餘元、292萬元、184萬元及141萬餘元。經查其執行情形，核有：A.明志國中等4所國中共讀站完工後未即開放社區居民使用，或開放時間與原訂計畫內容未符；B.光華國小共讀站啟用後借書冊數或人次未增反減，且113年度社區民眾使用人次（900人次）未達申請計畫預期目標（1,000人次）等情事，經函請研謀改善。據復：A.明志國中已對校內師生開放，並結合學校活動（如校慶等）規劃開放社區居民使用；育林國中及中正國中已修正共讀站管理要點規定之周六開放時間；忠孝國中因經費及人力有限，難以維持長期假日開放，倘未來有資源挹注，將配合研議尋求更完善之運作模式；B.110年度至112年度因疫情影響，光華國小未積極宣傳共讀站致使用人次未達預期目標，已將共讀站管理要點公告於校網，並增列假日及寒暑假開放時間，讓社區民眾有更多使用館藏資源機會，發揮共讀站功能。

（3）金山區公所辦理基層幹部教育訓練及參訪活動採購案，經機關首長核准之簽案內容未敘及公告結果未能取得3家投標廠商將改採限制性招標，開標人員誤認已獲得授權，造成開標結果違反政府採購法規定，有待檢討改進：金山區公所為各里長、鄰長、調解委員、租佃委員、守望相助隊員藉由觀摩參訪活動，瞭解其他地區資訊及特色，透過教育訓練提升公益知識，共同參與後提升互相配合服務效能，辦理「新北市金山區113年度地方基層幹部各項教育訓練及參訪活動」採購案，決標日期113年2月16日，決標金額99萬餘元。該公所於112年12月4日簽辦以公開取得廠商書面企劃書方式採購，僅於簽案敘及依未達公告金額招標辦法第2條第1項第3款及同辦法第3條規定，以公開徵求企劃書方式，擇符合需要者辦理議價，未敘及「第1次公告結果如未能取得3家廠商之書面企劃書者，將改採限制性招標方式辦理」，未完成經機關首長或其授權人員核准改採限制性招標之程序。嗣於112年12月22日第1次公告結果，僅有2家廠商投標，未能取得3家廠商書面企劃書，惟開標人員誤認該公所已依未達公告金額招標辦法第3條規定經機關首長或其授權人員核准改採限制性招標，遂續行開標、審標、評審等程序，並於113年2月16日決標，造成開標結果違反政府採購法第49條應取得3家以上廠商書面企劃書之規定，經函請檢討改進。據復：已予失職人員處分，並將此案違失情形列作案例宣導，加強業務承辦同仁政府採購法教育訓練，及將採購發包作業納入研考單位年度督導範圍。爾後辦理類案時，將依規定於簽案敘明相關內容經核准後辦理，以避免類似情事再次發生。

三、民間參與公共建設案件執行情形之查核

（一）民間參與公共建設案件辦理情形

市政府授權所屬機關學校113年度完成簽約之民間參與公共建設案件計8件，民間投資金額總計3億1,607萬餘元，其中3件係依促進民間參與公共建設法第8條第1項第4款「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府」（ROT）之方式辦理；餘5件係依同法第8條第1項第5款「民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」（OT）之方式辦理。

另市政府截至113年底止，尚在列管已完成投資契約簽訂案件計56件，民間投資總金額491億5,216萬餘元；尚未簽訂投資契約案件共計21案，預計民間投資總金額484億4,170萬餘元。

22,260

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府暨授權所屬機關學校辦理民間參與公共建設案件執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如下：

1.市政府授權所屬機關辦理部分民間參與公共建設案件，因工程前置規劃作業欠周，衍生進度落後等情，允宜研謀改善：市政府113年度列管之民間參與公共建設案件計有77件，列管期間進度落後者有授權環境保護局辦理之「新北市廢棄物處理資源中心興建營運轉移案（BOT）暨新北市樹林灰渣掩埋場滲出水處理廠營運轉移案（OT）」1案（下稱廢棄物資源中心案），民間投資金額2億9,723萬餘元；停止執行者有授權經濟發展局辦理之「臺北大學特定區停二用地興建營運移轉案」1案（下稱北大停二招商案），預計民間投資金額15億元。經查落後或停止執行原因，主要有：（1）廢棄物資源中心案於工程前置規劃階段未能審慎查察興建基地有建築法規定不得重複使用之情形，須辦理法定空地分割及合併作業，再據以辦理後續作業，致執行進度較原訂期程落後；（2）北大停二招商案因歷經新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊，及營建成本大幅上漲、缺工等影響，使民間機構評估財務不可行，致2度招商均流標，遂暫停招商作業等情事，經函請市政府督促授權機關研謀改善。據復：（1）已作為執行經驗分享之參考案例，後續規劃其他公共建設時，就基地條件是否涉及建造執照、使用執照、法定空地、水土保持、山坡地開發、都市或非都市計畫審議、環境影響評估等先行予以檢討；另該案已督促民間機構積極辦理，預計114年10月21日完工並可進入後續營運階段；（2）已交由交通局回歸停車場用地使用，未來若有需求將評估多目標規劃興建。

2.授權文化局辦理歷史建築新店劉氏家廟（啟文堂）、劉氏利記公厝及劉氏文記堂修建營運移轉案，期發揮歷史建築文化教育推廣目的，惟促進民間參與作業期程規劃欠周，致歷史建築重組工程完工逾1年6個月尚在辦理民間參與經營之可行性評估作業，允宜研謀改善：依文化局111年6月核定之「新北市歷史建築新店劉氏家廟（啟文堂）、新店劉氏利記公厝及新店大坪林劉氏文記堂再利用計畫」第五章第一節所載，新店劉氏三棟歷史建築預計未來委外由民間單位經營，並拉長委外經營期限與訂定相關租賃優惠及經營考核評估。查文化局辦理「歷史建築『新店劉氏家廟（啟文堂）』、『劉氏利記公厝』、『新店大坪林劉氏文記堂』重組工程」計畫，計畫期程自109年2月1日至113年3月28日。惟文化局111年6月核定上述再利用計畫後，未積極妥善規劃民間參與經營作業期程，雖於112年10月18日獲市政府授權辦理上開3棟歷史建築修建營運移轉（ROT）案，預計民間投資金額4,200萬元，嗣該計畫重組工程於112年10月26日完工後，截至本處查核日（114年4月25日）止，已逾1年6個月，尚在依促進民間參與公共建設法辦理可行性評估作業中，促進民間參與作業期程規劃欠周，經函請研謀改善。據復：劉氏家廟3棟歷史建築重組工程期間，雖已規劃民間參與經營作業期程，採取ROT方式引進民間資源活化文化資產，惟囿於需向財政部申請促參前置作業補助款，且尚需配合建物重組完成後方得依據建物形貌及空間進行可行性評估，爰於建物重組完成後辦理促參前置作業相關工作，已於114年5月完成可行性評估作業，並續辦先期規劃作業，將積極辦理後續工作，期能融合民間創意與活力，促進公有資產活化。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，新北市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期至第4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如下：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖2　前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

因應少子化友善育兒空間建設 1.08％

人才培育促

進就業建設

1.71％

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助新北市政府計56億1,992萬餘元（100.00％），包括軌道建設21億3,953萬餘元（38.07％），城鄉建設17億6,774萬餘元（31.46％），水環境建設10億5,849萬餘元（18.83％），數位建設4億8,524萬餘元（8.63％），人才培育促進就業建設9,583萬餘元（1.71％），因應少子化友善育兒空間建設6,066萬元（1.08％），食品安全建設1,240萬餘元（0.22％）等7項建設類別（圖1、2）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助新北市政府計56億1,992萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數55億9,859萬餘元，約99.62％（表1、圖3）。

| 表1 前瞻第1期補助經費執行情形 106年9月13日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 5,619,920 | 5,598,596 | 99.62 |
| 軌道建設 | 2,139,539 | 2,139,539 | 100.00 |
| 城鄉建設 | 1,767,749 | 1,756,241 | 99.35 |
| 水環境建設 | 1,058,497 | 1,051,535 | 99.34 |
| 數位建設 | 485,240 | 485,239 | 100.00 |
| 人才培育促進就業建設 | 95,831 | 93,499 | 97.57 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 60,660 | 60,660 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 12,403 | 11,881 | 95.80 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助新北市政府計133億1,331萬餘元（100.00％），包括軌道建設55億730萬餘元（41.37％）、城鄉建設48億3,140萬餘元（36.29％），水環境建設18億6,591萬餘元（14.01％），數位建設7億6,748萬餘元（5.76％），人才培育促進就業建設2億2,482萬餘元（1.69％），因應少子化友善育兒空間建設1億482萬餘元（0.79％），食品安全建設1,155萬餘元（0.09％）等7項建設類別（圖4、5）。

人才培育促

進就業建設 1.69％

因應少子化友善育兒空間建設 0.79％

圖4　前瞻第2期補助計畫建設類別

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助新北市政府計133億1,331萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數131億4,764萬餘元，約98.76％（表2、圖6）。

| 表2 前瞻第2期補助經費執行情形 108年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 13,313,316 | 13,147,645 | 98.76 |
| 軌道建設 | 5,507,301 | 5,507,301 | 100.00 |
| 城鄉建設 | 4,831,406 | 4,779,232 | 98.92 |
| 水環境建設 | 1,865,914 | 1,764,426 | 94.56 |
| 數位建設 | 767,489 | 759,117 | 98.91 |
| 人才培育促進就業建設 | 224,820 | 224,820 | 100.00 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 104,827 | 101,190 | 96.53 |
| 食品安全建設 | 11,557 | 11,557 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款133億1,331萬餘元與112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額133億1,523萬餘元，差異192萬餘元，主要係中央按計畫執行情形調整補助款所致。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖8　前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

21,735

89,257

138,708

182,437

圖7　前瞻第3期補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助新北市政府計143億8,836萬餘元（100.00％），包括城鄉建設71億7,952萬餘元（49.90％），軌道建設56億176萬餘元（38.93％），水環境建設11億7,492萬餘元（8.17％），因應少子化友善育兒空間建設1億8,243萬餘元（1.27％），人才培育促進就業建設1億3,870萬餘元（0.96％），數位建設8,925萬餘元（0.62％），食品安全建設2,173萬餘元（0.15％）等7項建設類別（圖7、8）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助新北市政府計143億8,836萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數142億9,103萬餘元，約99.32％（表3、圖9）。

| 表3 前瞻第3期補助經費執行情形 110年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |  |
| 合計 | 14,388,362 | 14,291,033 | 99.32 |  |
| 城鄉建設 | 7,179,529 | 7,097,742 | 98.86 |  |
| 軌道建設 | 5,601,765 | 5,601,765 | 100.00 |  |
| 水環境建設 | 1,174,929 | 1,167,322 | 99.35 |  |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 182,437 | 177,398 | 97.24 |  |
| 人才培育促進就業建設 | 138,708 | 137,195 | 98.91 |  |
| 數位建設 | 89,257 | 88,879 | 99.58 |  |
| 食品安全建設 | 21,735 | 20,729 | 95.37 |  |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款143億8,836萬餘元與112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額144億1,230萬餘元，差異2,394萬餘元，主要係中央按計畫執行情形調整補助款所致。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助新北市政府計125億9,620萬餘元（100.00％），包括軌道建設80億7,466萬餘元（64.10％），城鄉建設24億1,896萬餘元（19.20％），水環境建設13億9,927萬餘元（11.11％），人才培育促進就業建設3億1,386萬餘元（2.49％），數位建設2億4,785萬餘元（1.97％），因應少子化友善育兒空間建設8,104萬餘元（0.65％），綠能建設4,509萬餘元（0.36％），食品安全建設1,543萬餘元（0.12％）等8項建設類別（圖10、11）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助新北市政府計125億9,620萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數110億4,099萬餘元，約87.65％（表4、圖12）。執行率未達80％者，係城鄉建設、水環境建設及因應少子化友善育兒空間建設等3項，主要係前瞻第4期補助計畫款項經中央核定於112及113年度執行，截至113年底仍有部分計畫執行中所致。

| 表4 前瞻第4期補助經費執行情形 112年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 12,596,202 | 11,040,998 | 87.65 |
| 軌道建設 | 8,074,665 | 7,776,540 | 96.31 |
| 城鄉建設 | 2,418,961 | 1,887,398 | 78.03 |
| 水環境建設 | 1,399,278 | 732,399 | 52.34 |
| 人才培育促進就業建設 | 313,863 | 286,924 | 91.42 |
| 數位建設 | 247,856 | 244,399 | 98.61 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 81,041 | 52,800 | 65.15 |
| 綠能建設 | 45,099 | 45,099 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 15,435 | 15,435 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第4期特別預算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款125億9,620萬餘元與112年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額57億8,749萬餘元，差異68億871萬餘元，主要係中央按計畫執行情形調整補助款所致。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |  |

五、重要審核意見

本處查核新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如下：

（一）申請中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助款，均衡地方建設發展，惟部分機關計畫預算執行進度未如預期，有待督促改善。（整體性）

市政府自106年9月起陸續向中央政府相關權責機關申請第1期至第4期前瞻基礎建設計畫特別預算補助款，截至113年底止，各期計畫之累計預算數（含中央補助款及地方自籌款）分別為152億4,470萬餘元、281億3,672萬餘元、387億8,852萬餘元及283億1,881萬餘元，累計執行數為147億640萬餘元、276億364萬餘元、382億9,605萬餘元及252億5,006萬餘元，預算執行率約96.47％、98.11％、98.73％及89.16％。經分析截至113年底止各主管機關第1期至第4期前瞻基礎建設計畫執行情形，其中第1期計畫（106至107年）計337項，各項計畫均已執行完竣；第2期計畫（108至109年）計345項，僅餘水利局辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」1項，原編第2期特別預算已執行完竣，仍持續執行後續期別特別預算中；第3期計畫（110至111年）計401項，其中工務局等4個主管機關辦理之5項計畫尚在執行中且預算執行率未達80％；第4期計畫（112至113年）計201項，其中水利局等12個主管機關辦理之38項計畫尚在執行中且預算執行率未達80％，主要係部分道路品質改善計畫因地下管線障礙、工程位置地處偏遠或不易施工，或執行單位未妥為考量物價波動等因素，未妥慎估列調整工程期程及預算經費，致採購案無廠商投標或廠商投標家數不足而多次流標，影響工程進度；部分改善停車問題計畫，受台電變電箱遷移及樹木移植作業，或學校活動及天候影響，推延後續施工期程；部分水環境建設計畫，因變更設計或污水管整建工程受管線單位配合改管期程落後；部分消防廳舍興建工程，因考量拆除風險辦理變更設計及居民陳抗等致工期延後，相關補助經費未及於年底前完成經費核銷等所致，經函請研謀改善。據復：將持續督請各機關落實內部管制，依照計畫期程積極趕辦，並協助落後案件機關排除障礙，加速推動，以達計畫執行成效。（詳乙－14頁）

（二）持續推動淡海輕軌運輸系統建設計畫，加速帶動淡水區域發展，惟因藍海線第二期路線變更，及整體計畫經費與期程調整，致須提報修正計畫，歷經4年仍未獲核定，有待檢討妥處。（軌道建設）

交通部以「都市推動捷運計畫」預算，補助各地方政府辦理軌道建設工程，提供安全便捷之軌道運輸系統服務，紓解都會區交通擁擠情形，並提升都會區交通運輸樞紐功能及服務品質。查核捷運工程局辦理「淡海輕軌運輸系統建設計畫」（計畫經費153億559萬餘元、中央補助87億6,068萬餘元）執行情形，核有：該計畫路線包含綠山線（紅樹林站V01至崁頂站V11）、藍海線第一期（濱海沙崙站V09至淡水漁人碼頭站V26）、藍海線第二期（V21站至V26A站），原訂計畫期程自101年1月1日至115年12月31日，其中綠山線與藍海線第一期，已分別於107年12月24日及109年11月15日通車。藍海線第二期原綜合規劃報告建議行經淡水老街與中山路，經捷運工程局於108年度多次召開地方說明會，遭地方居民強烈反對，嗣該局於109年3月間與地方居民達成不進入淡水老街之共識，朝行經河岸方案推動。該計畫因涉及藍海線第二期路線變更，及整體經費與期程調整，該局爰於109年10月30日將修正計畫提報中央審議，經中央多次核退，於113年10月24日第10次提報修正計畫，計畫期程展延至中央核定後7年（120年12月，隨審議時程調整），總經費調增為230億3,608萬餘元。該局自109年10月至113年10月間10次提報修正計畫，中央審議單位歷次均提出多項修正意見，該局修正回復作業時程平均每次仍約2個月餘，截至113年底止歷經4年餘尚未獲中央核定，允待研謀策進，以免影響計畫整體推動時效，經函請檢討妥處。據復：第1次至第7次提報期間，因涉及議題較為繁雜且協調事項多，提報修正時程較長，自第7次提報後相關議題較先前有所收斂，提報修正時程已有縮短。該修正計畫於114年4月21日第11次提報中央審議，將積極配合審議意見妥為修正，以爭取儘速核定，並已同步辦理環境影響差異分析及都市計畫變更作業，先期工程亦預計於114年中先行施作，俾利後續計畫遂行。（詳甲－70、乙－196頁）

（三）辦理猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫，打造觀光三環六線之雙百年環線，並獲得2024致敬城鄉魅力大賞殊榮，惟工程完工後之維護管理作業，間有停車率偏低、停車位遭占用及草皮、廣場鋪面、籃球架、水岸欄杆等設施損壞或髒污等情事，亟待研謀改善。（城鄉建設）

內政部以「城鎮之心工程計畫」預算，補助各地方政府進行老舊市區活化工程，以具有潛力及肩負生活圈服務機能之鄉鎮市核心地區優先，促使老舊市區公共服務、公共設施品質得以提升，改善國人生活環境水準，促進城鄉均衡健康發展。查核觀光旅遊局辦理「雙百年環線－猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫」（計畫經費8,198萬餘元、中央補助5,329萬餘元）執行情形，核有：1.運動公園廣場工程完工後截至本處查核日（114年4月8日）止僅2年餘，其停車位使用率偏低，且部分停車位遭大型遊覽車違停占用及遭堆置工程材料、部分草皮遭車輛輾壓破壞、多功能廣場鋪面及標線嚴重磨損與髒污、籃球架籃板遍布青苔且球架鏽蝕；2.聚落營造工程完工後截至本處查核日止僅1年餘，站前廣場部分地坪破損，且水岸欄杆鋼管部分鬆脫位移，影響公共安全等情事，經函請研謀改進。據復：1.運動公園廣場工程已於112年11月13日保固期滿，並移交雙溪區公所維護管理，業函文雙溪區公所研謀具體改善措施，該公所刻正改善處理中；2.聚落營造工程已於114年5月27日改善完竣，後續將移交雙溪區公所維護管理。（詳乙－186頁）

（四）申請前瞻基礎建設計畫經費補助興建或改善停車場，解決轄內停車空間不足問題，惟承商超估物價調整款，又送審技術士資料、設置技術士人數或資格、技術士施工期間簽到情形等未符契約相關規範，技術服務或監造單位亦未落實審查，有待檢討改進。（城鄉建設）

交通部以「改善停車問題計畫」預算，補助各地方政府興（改）建具示範效果之路外公共停車場，並納入智慧化停車管理等，以改善停車空間不足問題，提升停車場使用效益與服務品質。查核交通局辦理「溪北公園地下停車場」（下稱A案）、「永平國小地下停車場」（下稱B案）及「長安機械改建立體停車場」（下稱C案）等3項計畫（計畫經費合計16億746萬元、中央補助合計5億2,356萬餘元）執行情形，核有：1.C案統包商未以開標當月營建物價作為編列付款期程較早工項單價之依據，且技術服務單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款；2.A、B案承商送審工地相關人員登錄表之技術士資料付之闕如，監造單位及機關未落實審查仍通過或核定；3.A案承商設置之技術士未足額或未具合格證照，監造單位及機關仍審查通過或核定；4.A案承商設置之部分技術士未於施工期間至工地現場簽到，又監造單位未落實審查施工日誌仍同意通過等情事，經函請檢討改進。據復：1.已責請統包商參考合理營建物價資料據以進行預算書調整，扣繳混凝土及鋼筋多編預算1,425萬餘元，並繳回已核撥之物價調整款7萬餘元，另裁罰監造單位懲罰性違約金1萬元；2.裁罰監造單位懲罰性違約金各1萬元，並至標案管理系統重新登錄及修正技術士人員名冊；3.裁罰監造單位懲罰性違約金1萬元，後續將加強檢視承商提報各項技術士人員人數及相關證照；4.爾後其他公共工程案，要求承商每日提送施工日誌檢附技術士人員簽到表，並請監造單位確實審查。（詳乙－156頁）

（五）新建碧潭堰魚道並建置人工智慧生物辨識系統，監測在地魚蝦蟹類溯游及復育情形，有助生態保育研究及環境教育，惟監測工作期限將屆尚未評估辦理銜接之勞務採購，且攝影機設置位置欠佳遭風災沖毀，有待研謀改進。（水環境建設）

經濟部及交通部以「水與環境計畫」預算，補助各地方政府辦理河川環境景觀及棲地營造，提升水體與水域生態健康，並建立親水生態友善之永續環境。查核水利局辦理「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」計畫（計畫經費4億8,000萬元、中央補助3億3,600萬元）執行情形，核有：1.原工程契約監測魚道之期限於113年12月12日屆滿，截至本處查核日（113年11月19日）止，尚未籌妥財源辦理銜接之勞務採購，恐影響已投入經費效益；2.設計單位未設計攝影機與結構體之接合方式，逕由工程承商外掛於結構體外，致裝設於觀魚平臺及魚道旁電動閘門攝影機完工僅1年餘，即於113年10月間康芮颱風襲臺時遭風災洪流沖毀滅失等情事，經函請研謀改善。據復：1.已妥籌財源規劃辦理「114年度碧潭堰生態調查」勞務採購案，並於114年4月23日公告招標，以銜接辦理後續監測調查作業；2.將檢討設計單位有無疏失，另因碧潭堰橋上所設置之監視器可用調焦方式確認現場相關動態，上開攝影機滅失後尚可以該處監視器替代。（詳乙－146頁）