甲、總   述

壹、總預算執行之審核

圖1　歲入歲出總決算審定數

中華民國113年度

單位：新臺幣億元

歲  入

642.97

歲  出

619.27

融 資 調 度

歲入歲出賸餘

23.70

債務之償還

59.01

債務之舉借

30.00

收支短絀5.31

113年度彰化縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正減列13萬餘元，審定為642億9,745萬餘元；歲出決算修正減列210萬餘元，審定為619億2,715萬餘元；歲入歲出相抵賸餘23億7,030萬餘元（詳丙－1頁），債務之舉借決算30億元，債務之償還決算59億166萬餘元，經照數審定，收支短絀計5億3,136萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

113年度歲入決算審定總額642億9,745萬餘元，較預算數639億8,751萬元，增加3億994萬餘元（圖2），約0.48％，主要係稅課收入較預計增加所致（詳

丙－1頁）；113年度歲入決算應收保留數23億2,804萬餘元，占歲入預算3.64％，主要係中央政府補助款依工程或計畫進度核撥所致。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 4,857,451 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付。 | 1,463,258 | 30.12 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 689,333 | 14.19 |
| 3.收支併列預算收入未達而減支。 | 634,781 | 13.07 |
| 4.營繕工程或採購財物結餘。 | 536,030 | 11.04 |
| 5.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 522,074 | 10.75 |
| 6.專案經費第一、二預備金未動支。 | 2,062 | 0.04 |
| 7.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 1,369 | 0.03 |
| 8.其他。 | 1,008,540 | 20.76 |

歲出決算審定總額619億2,715萬餘元，較預算數667億8,460萬餘元，減少48億5,745萬餘元，約7.27％（詳丙－1頁），主要係按業務需要而減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費結餘及收支併列預算收入未達而減支（表1），如以機關別區分，主要係縣政府、衛生局及警察局等主管機關之經費賸餘（表2）。113年度歲出決算應付保留數83億417萬餘元，占歲出預算12.43％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中，須保留繼續執行（表3）；次就近5年度（109至113年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數較112年度減少16億5,116萬餘元及3.33個百分點（圖3），主要係收支併列預算收入未達而減支及實際進用員額較少之人事費節餘暨補（捐）助或委辦計畫經費結餘減少；另113年度應付保留金額較112年度增加24億9,709萬餘元及2.97個百分點，其中縣政府、衛生局及文化局等主管機關應付保留金額合計高達77億9,621萬餘元，占全部應付保留數93.88％，歲出預算執行績效有待加強檢討提升（表4）。

表2　歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 66,784,605 | 4,857,451 | 7.27 |
| 統籌支撥科目 | 2,347,310 | ② 866,519 | 36.92 |
| 環境保護局 | 551,090 | 46,345 | 8.41 |
| 地政處 | 561,253 | 44,937 | 8.01 |
| 縣議會 | 309,804 | 20,934 | 6.76 |
| 消防局 | 1,399,423 | 91,215 | 6.52 |
| 縣政府 | 47,894,922 | ① 3,059,470 | 6.39 |
| 農業處 | 165,573 | 10,523 | 6.36 |
| 警察局 | 4,818,676 | ④ 273,931 | 5.68 |
| 地方稅務局 | 396,403 | 21,570 | 5.44 |
| 民政處 | 403,706 | 17,047 | 4.22 |
| 衛生局 | 7,050,310 | ③ 279,297 | 3.96 |
| 文化局 | 777,332 | 16,853 | 2.17 |
| 調整公務員工待遇準備（動支後餘額） | 106,979 | ⑤ 106,979 | 100.00 |
| 第二預備金（動支後餘額） | 1,824 | 1,824 | 100.00 |

註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

2.113年度調整公務員工待遇準備原編列預算數1億3,821萬餘元，經彰化縣政府核准動支3,123萬餘元，動支比率22.60％。

應付保留數

經費賸餘

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數

3.113年度第二預備金原編列預算數1億元，經彰化縣政府核准動支9,817萬餘元，動支比率98.18％。

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合 計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金 額 | 占 比 |  |  |  |
| 合 計 | 8,304,176 | 100.00 | 6,162,715 （74.21％） | 89,558 （1.08％） | 2,051,903 （24.71％） |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 4,966,867 | 59.81 | 4,651,595 | 5,087 | 310,184 |
| 2.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 1,300,237 | 15.66 | 728,509 | 39,567 | 532,161 |
| 3.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 1,235,840 | 14.88 | 230,519 | 42,221 | 963,100 |
| 4.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 279,355 | 3.36 | 246,160 | － | 33,195 |
| 5.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 244,985 | 2.95 | 188,879 | － | 56,106 |
| 6.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 142,969 | 1.72 | 14,261 | 832 | 127,875 |
| 7.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 95,483 | 1.15 | 95,483 | － | － |
| 8.補助鄉（鎮、市）基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 | 7,210 | 0.09 | 6,452 | － | 758 |
| 9.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行。 | 1,604 | 0.02 | 854 | － | 750 |
| 10.權責機關未能在規定作業時間核發核准文件。 | 125 | 0.00 | － | － | 125 |
| 11.其他零星計畫之保留款。 | 29,496 | 0.36 | － | 1,849 | 27,647 |

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 66,784,605 | 8,304,176 | 12.43 |
| 文化局 | 777,332 | ③ 331,534 | 42.65 |
| 衛生局 | 7,050,310 | ② 1,948,076 | 27.63 |
| 環境保護局 | 551,090 | 67,921 | 12.33 |
| 縣政府 | 47,894,922 | ① 5,516,605 | 11.52 |
| 民政處 | 403,706 | 37,448 | 9.28 |
| 統籌支撥科目 | 2,347,310 | ⑤ 152,637 | 6.50 |
| 消防局 | 1,399,423 | 58,711 | 4.20 |
| 警察局 | 4,818,676 | ④ 186,489 | 3.87 |
| 縣議會 | 309,804 | 2,977 | 0.96 |
| 農業處 | 165,573 | 1,200 | 0.72 |
| 地方稅務局 | 396,403 | 572 | 0.14 |
| 地政處 | 561,253 | － | － |
| 調整公務員工待遇準備（動支後餘額） | 106,979 | － | － |
| 第二預備金（動支後餘額） | 1,824 | － | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正減列13萬餘元，審定為642億7,035萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，如數審定為478億6,554萬餘元；原列資本收入（減少資產、收回投資）決算，如數審定為2,710萬餘元，原列資本支出（增置或擴充改良資產、增加投資）決算，經修正減列210萬餘元，審定為140億6,160萬餘元。

■資本收入

■資本支出

■移用經常收支賸餘

■歲入歲出賸餘

圖4　資本收支及經常收支賸餘

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加3億2,445萬餘元，主要係土地稅、印花稅等稅課收入較預計增加；經常支出較預算數減少37億5,620萬餘元，主要係收支併列預算收入短收而減少撥付彰化縣地方教育發展基金附屬單位預算及退休給付覈實動支；經常收支相抵，賸餘164億481萬餘元，較預算數增加40億8,066萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數減少1,450萬餘元，主要係標售縣有房地收入較預計減少；資本支出較預算數減少11億124萬餘元，主要係各項災害復建工程及水利工程暨道路管理工程結餘款；資本收支相抵，短絀140億3,450萬餘元，較預算差短雖減少10億8,673萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘23億7,030萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷支應資本收支差短。

113年度彰化縣總決算原列歲入歲出賸餘23億6,834萬餘元，連同舉借債務30億元，合計53億6,834萬餘元，經償還債務59億166萬餘元後，原列收支短絀計5億3,332萬餘元，審核結果，歲入決算修正減列13萬餘元，歲出決算修正減列210萬餘元，審定後歲入642億9,745萬餘元、歲出619億2,715萬餘元，歲入歲出相抵賸餘23億7,030萬餘元，連同舉借債務30億元，合計53億7,030萬餘元，經償還債務59億166萬餘元後，審定收支短絀5億3,136萬餘元。彰化縣政府近年為改善財政狀況，推動各項開源節流措施，控管債務餘額，期能改善財政狀況。截至113年底止，1年以上公共債務未償餘額決算審定數97億499萬餘元，較112年度減少29億166萬餘元，且未滿1年公共債務均已清償，債務管控已有改善。惟近3年度（111至113年度，下同）自籌財源比率呈逐年下降之趨勢，尚不足支應經常性支出，部分歲入歲出預算編列及執行仍未臻周延，允宜持續精進財務管理及債務管控，加強各項開源節流措施，妥善配置整體預算資源，以維財政永續及縣政發展。

茲將年來本室審核彰化縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

（一）積極推動開源節流措施以強化財政結構，惟自籌財源占比逐年下降，尚難支應經常性支出，又人事及非法定社福支出金額龐鉅，加重財政負擔，允宜賡續拓展財源及妥慎經費運用，以健全財政永續發展：113年度彰化縣總預算執行結果，歲入決算審定數642億9,745萬餘元，歲出決算審定數619億2,715萬餘元，歲入歲出相抵賸餘23億7,030萬餘元，連同舉借債務30億元，合計53億7,030萬餘元，經償還債務59億166萬餘元，計有收支差短5億3,136萬餘元。彰化縣政府為改善財政狀況，賡續推動各項開源及節流措施並定期檢討執行成效。經查開源節流措施及債務管理情形，核有下列事項：

1.開源措施部分：（1）積極強化財政自主能力，已連年產生歲計賸餘，惟近3年度自籌財源分別為117億1,181萬餘元、110億1,360萬餘元及110億9,476萬餘元，占歲入決算審定數比率分別為20.93％、18.96％及17.26％，自籌財源比率逐年下降，歲出規模由111年度之531億6,361萬餘元，擴增至113年度之619億2,715萬餘元，其中一般經常支出金額由111年度之418億3,869萬餘元，增加至113年度之475億8,533萬餘元，增幅13.74％，自籌財源尚不足支應經常性支出；又自籌財源加計統籌分配稅收入後，自有財源占歲入決算審定數比率分別為43.78％、44.40％及42.05％，均未及5成，施政財源須仰賴中央補助款挹注，允宜賡續拓增自有財源，以維財政穩健發展；（2）已訂定污水下水道使用費徵收自治條例及家戶水污染防治費收費辦法，惟尚未依法開徵，允宜研擬跨機關同步宣導推動徵收之可行性，以逐步落實使用者付費原則，並挹注下水道建設及水污染防治業務之財源；（3）持續辦理公有房地清理作業，惟被占用房地仍增加，允待強化清理績效並列管追收使用補償金，以提升公有房地管理效能；（4）部分特種基金營運（業務）計畫執行績效欠佳，允待督促研擬因應策略，拓增營運收入來源及降低營運成本，以提升經營績效等情事。

2.節流措施及債務管理部分：（1）中央考核節流績效人事費撙節項目成績進步，惟近3年度人事費決算審定數總額（含編列於附屬單位預算之地方教育發展基金人事費）分別為229億4,631萬餘元、230億6,918萬餘元及238億3,497萬餘元，占各該年度自籌財源比率高達195.92％、209.46％及214.83％，均呈持續上升趨勢，且自籌財源亦不足以支應人事費，又約聘僱人員等非法定進用人數持續增加，允宜加強人力資源規劃與管理，妥為控管約聘僱人力運用情形，以減輕財政負擔；（2）獎補（捐）助經費逐年遞增，對民間團體捐助經費為近3年度最高，又因對除外團體認定過於寬鬆，連年遭中央考核扣分，允待研謀強化審核補助經費之管控機制，以善用政府有限資源；（3）超逾現行法定或中央一致性政策標準之社會福利支出金額龐鉅，加重財政負擔，允宜衡酌財政量能及照顧弱勢優先原則，審慎評估增設排富條款之可行性，以提升社福資源配置之妥適性；（4）彰化縣觀光溫泉基金帳列長期借款金額1億9,697萬餘元，自102年至113年累計已支付債務利息高達1,748萬餘元，惟因清水岩溫泉露營區營運廠商於營運期間發生重大違規事項而終止契約，已無法由營運廠商權利金收入挹注利息費用，該基金113年度基金累積待填補短絀金額已高達1億1,628萬餘元，償債財源有不足以償還債務本息之虞，亟待積極研謀改善等情事。（詳乙－10頁）

（二）歲入歲出相抵連年賸餘，且整體歲出預算實現數比率已達8成，惟預算編列及執行情形仍未臻周延，允宜落實管制考核，以提升預算執行效能：彰化縣政府為落實預算執行與考核，建立計畫與預算執行進度之績效管制，以增進行政效率，訂定「彰化縣政府各單位加強預算執行與考核要點」，各單位應依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行，避免年度終了產生大量保留之情事。彰化縣近3年度總預算執行結果，歲入歲出餘絀決算審定數分別為28億657萬餘元、32億1,360萬餘元及23億7,030萬餘元，歲入歲出相抵連年賸餘。經查預算編列及執行情形，核有：1.113年度彰化縣總預算編列歲出預算數667億8,460萬餘元，較111年度593億1,409萬餘元，增加74億7,050萬餘元，約12.59％，歲出預算規模持續成長，113年度歲出決算審定實現數536億2,297萬餘元，約占80.29％，惟應付保留數83億417萬餘元，約占12.43％，保留金額為近3年度最高且占比增加，又部分機關（單位）執行成效欠佳，允宜加強預算編列與計畫執行相配合，並落實管制考核，以提升執行效益；2.以前年度歲出轉入數減免（註銷）數已較112年度下降，惟實現數占轉入數比率下降且未結清數增加，又部分計畫之註銷比率逾8成或全數辦理註銷，允宜覈實審查歲出經費保留之必要性，以健全預算保留作業機制；3.部分以前年度以特定專戶為財源之歲出預算項目，於年度終了預算賸餘未繳回專戶，未符專款專用原則；4.部分運用台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金辦理獎補助計畫執行成效欠佳，致預算經費連續辦理專案保留，允待檢討改善，以提升預算執行效益；5.製作部分宣導影（短）片，尚未於該府全球資訊網之政策及業務宣導資訊查詢專區辦理資訊公開等情事。（詳乙－12頁）

（三）一般性補助款考核成績為縣市組第1名，惟部分考核項目成績尚待精進，允宜賡續督促研謀改善，並落實評估管考機制，以提升執行成效：彰化縣政府113年度獲中央核定一般性補助款187億9,322萬餘元，其中分配辦理社會福利、教育及基本設施等3面向相關計畫經費分別為33億9,119萬餘元、28億3,746萬餘元及21億7,150萬餘元，另該府於社會福利面向納編自籌款115億8,219萬餘元，共計納列244項計畫，執行結果，執行率已達80％者，計有230項（94.26％）。依中央對該府113年度計畫與預算考核結果，社會福利等4大面向成績全部超過80分，為縣市組第1名。經查一般性補助款執行情形，核有：1.社會福利面向部分考核項目成績退步或缺失未能有效改善，致考核成績及排名較112年度下降，允宜落實執行改善策略；2.基本設施補助經費支用比率已逾8成，惟部分考核項目成績居受評市縣之末位，允宜檢討並研謀改善，以提升執行績效；3.財政績效與年度預算編製及執行面向部分考核項目成績退步或缺失未能有效改善，致考核成績及排名較112年度下降，允宜檢討並落實執行改善策略，以提升執行績效；4.對民間團體補（捐）助案除外團體認定過於寬鬆及共同性費用項目編製情形連年遭扣分，又113年度預算編製面向亦遭扣分，亟待研謀強化管控機制，以健全預算編製及執行之管理等情事。（詳乙－14頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改善措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

彰化縣政府為達成「美好彰化，希望城市」的施政願景，113年度訂定「串聯三鐵便捷路網、塑造城鄉嶄新風貌、產業升級進擊國際、營造樂活宜居城市、低碳生活永續彰化、創新教育多元發展、全齡照顧全能守護及城市防護智慧政府等8項施政重點。茲將113年度各機關施政計畫推動情形、彰化縣政府所屬各機關關鍵績效指標達成情形及施政效能、施政計畫之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、各機關施政計畫推動情形

表1　113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位 預算 機關數 | 核定 計畫 項數 | 未執行 計畫 項數 | 已完成 計畫 項數 | 尚待繼續 執行計畫 項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 18 | 193 | （註）1 | 123 | 69 |
| 縣議會 | 1 | 7 | － | 3 | 4 |
| 縣政府 | 1 | 55 | 1 | 21 | 33 |
| 民政處 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 地政處 | 8 | 48 | － | 48 | － |
| 消防局 | 1 | 9 | － | 7 | 2 |
| 地方稅務局 | 1 | 10 | － | 9 | 1 |
| 文化局 | 1 | 9 | － | 1 | 8 |
| 農業處 | 1 | 7 | － | 6 | 1 |
| 衛生局 | 1 | 12 | － | 3 | 9 |
| 環境保護局 | 1 | 9 | － | 4 | 5 |
| 警察局 | 1 | 15 | － | 11 | 4 |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | － | 5 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 調整公務員 工待遇準備 | － | 1 | － | 1 | － |

註：縣政府主管之教育員工待遇準備預算4,000萬元，全數未支用。

113年度彰化縣政府各主管機關計有公務機關單位18個，依照行政院訂頒之預算籌編原則與總預算編製要點，編定施政（工作）計畫共計193項，執行結果，已完成者123項，約63.73％，尚在執行者69項，約35.75％，未執行者1項，約0.52％（表1）。113年度歲出決算審定數619億2,715萬餘元，較112年度之548億8,802萬餘元，增加70億3,912萬餘元，其中教育科學文化支出227億9,346萬餘元（36.81％），較112年度增

加5億516萬餘元，主要係增加補助少子女化對策計畫之各項幼生就學、育兒津貼及學費差額等計畫經費；社會福利支出141億2,345萬餘元（22.81％），較112年度增加27億3,468萬餘元，主要係增加辦理住宿式服務機構使用者補助方案及長照2.0整合型計畫居家服務經費；經濟發展支出106億6,102萬餘元（17.22％），較112年度增加33億7,719萬餘元，主要係增加東彰道路北段新闢工程、和美全民運動館聯外道路拓寬工程經費；一般政務支出82億1,136萬餘元（13.26％），較112年度減少2億9,311萬餘元，主要係減少臺中市清水區出租耕地收回補償業務及圖簿不符土地辦理面積更正經費；退休撫卹支出43億9,000萬餘元（7.09％），較112年度減少4,703萬餘元，主要係減少教育人員退休給付；另社區發展及環境保護、債務、補助及其他等支出數額合計17億4,783萬餘元（2.82％），較112年度增加7億6,222萬餘元（圖1）。

二、彰化縣政府所屬各機關關鍵績效指標達成情形及施政效能

彰化縣政府為提升政府施政績效，自93年起推動機關施政績效評估制度，由各機關依年度施政重點，訂定關鍵策略目標及績效指標，該府並統籌訂定共同性目標及共同性指標，由各機關逐項評估年度各該目標及指標達成情形，經該府以抽查方式辦理檢核作業，並給予績效燈號（以綠燈代表達成度100％以上、黃燈代表達成度80％以上，未達100％、紅燈代表達成度未達80％），呈現各機關各項指標之

達成情形。依「彰化縣政府施政績效報告」顯示，各機關訂定之關鍵策略目標357

表2　113年度彰化縣各主管機關施政績效衡量指標評核結果

單位：項、％

| 主管機關 | 項數合計 | 綠燈 |  | 黃燈 |  | 紅燈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項 數 | 占 比 | 項 數 | 占 比 | 項 數 | 占 比 |
| 合計 | 813 | 752 | 92.50 | 39 | 4.80 | 22 | 2.71 |
| 縣政府 | 433 | 381 | 87.99 | 34 | 7.85 | 18 | 4.16 |
| 民政處 | 113 | 113 | 100.00 | － | － | － | － |
| 地政處 | 93 | 89 | 95.70 | 2 | 2.15 | 2 | 2.15 |
| 消防局 | 28 | 28 | 100.00 | － | － | － | － |
| 地方稅務局 | 23 | 23 | 100.00 | － | － | － | － |
| 文化局 | 22 | 21 | 95.45 | － | － | 1 | 4.55 |
| 農業處 | 13 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 | － | － |
| 衛生局 | 50 | 50 | 100.00 | － | － | － | － |
| 環境保護局 | 22 | 22 | 100.00 | － | － | － | － |
| 警察局 | 16 | 13 | 81.25 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 |

資料來源：整理自彰化縣政府113年度施政績效報告。

項及關鍵績效指標813項，評估結果，評估為綠燈者752項（92.50％）、黃燈者39項（4.80％）、紅燈者22項（2.71％）（表2），其中評估為紅燈者，計有縣政府、地政處、文化局、警察局等4個主管機關合計22項指標，均有待檢討施政執行策略成效或研議適切之評估方式，以增進施政成效；復查該府及所屬機關施政績效目標之訂定及績效評估執行情形，核有：關鍵績效指標未達8成項數較上年度增加，且部分主管機關連續2年達成度未達8成，允宜督促檢討達成率落後原因研謀改善，以提升政府施政成效；部分單位訂定之績效指標目標值未具桃戰性，允宜督促參酌往年實際達成情形，滾動檢討修訂，以達激勵效果等情事，允待檢討改善。（詳乙－13頁）

另依決算法第23條第5款規定，本室113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）持續配合中央推動國中小雙語教育計畫，惟部分學校補助經費執行率未及8成，且國中會考英語測驗成績屬待加強比率高於全國平均，亟待妥謀改善，以提升學生英語學習意願與教學成效。（詳乙－17頁）

（二）積極建構優質特殊教育環境，惟國民教育階段身心障礙類學生安置率低於全國平均，又部分學校聘任特殊教育教師未盡適足，或部分鑑定報告存有錯誤，允宜通盤檢討改善，以確保特殊教育品質及學生權益。（詳乙－20頁）

（三）持續受理人民申請土地複丈案件及辦理地籍圖重測，惟部分複丈案件執行效率待提升，或地籍重測及清理作業仍待加強，允宜研謀改善，以提升為民服務品質。（詳乙－50頁）

三、施政計畫之重點內容及執行結果

彰化縣政府配合113年度施政計畫籌編113年度彰化縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依113年度彰化縣總決算、彰化縣政府施政績效報告等列載有關重要施政計畫之實施情形及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政及地政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動彰化縣與國外縣市之實際交流，共同促進文化、經濟、建設、觀光等業務之提升：推動國際城市間各項交流活動互訪聯誼2次。

2.改善村里基層建設，提高居民生活品質，營造優質居住環境：改善村里基層建設小型工程共計355處。

3.提升戶政人員專業素養：辦理戶政業務相關研習課程1場次、配合內政部辦理各項專業教育訓練7場次。

4.健全地籍管理、確保土地權利、促進土地利用與發展：辦理地籍清理，完成土地登記36筆、標售14筆及囑託國有登記43筆。

5.加速都市發展，促進土地利用：辦理高鐵彰化站特定區區段徵收區內剩餘可供建築用地標租1筆、金額428萬元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理電子郵件社交工程演練及戶役政資訊系統維護作業，惟部分戶政事務所演練結果欠佳，或未要求廠商出具資訊系統硬體設備維護保密同意書，允宜督促各戶政事務所檢討改善，以維護戶役政資訊安全。（詳乙－48頁）

2.持續受理不動產實價登錄及列管未辦繼承登記案件，惟部分地政事務所受理實價登錄案件部分登錄內容未盡確實，或辦理未辦繼承登記案件之公告作業未臻周妥，允宜檢討改善並完備地政資訊管理，維護民眾權益。（詳乙－51頁）

3.賡續推動市地重劃業務，惟間有公辦市地重劃區已開發10餘年仍未完成抵費地標售，或土地重劃作業未臻周妥，亟待檢討改善。（詳乙－51頁）

4.持續管理維護已辦竣區段徵收公共設施及用地，惟部分公共設施用地迄未依原規劃使用，或土地巡查檢核作業未臻周妥，允宜研謀改善。（詳乙－52頁）

（二）教育及文化

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動學校本位國際教育及雙語教育，厚植國際競爭力：辦理彰化縣國小中高年級學生參與教育部酷英網（Cool English）英語能力檢測，參與檢測學生計4萬790人。

2.整建老舊危險校舍，打造安全學習環境：辦理老舊危險校舍拆除重建工程2校；完成學子安全優質校園環境1校。

3.興建國民運動中心，改善縣內各級學校運動場地及設備，辦理各項體育競賽，培養體育運動人才：改善縣內各級學校運動場地及設備147案，挹注學校體育設施設備經費7,945萬餘元。

4.藝饗半線文化深耕，發現地方文化之美：辦理地方文化館小旅行等活動5場次；辦理各項文化節慶活動4場次。

5.保存維護文化資產，活化古蹟歷史空間：辦理文化資產先期調查研究計畫5件；辦理文化資產修復工程或再利用工程之規劃設計4件。

6.深化人文內涵，落實文化精質生活：辦理閱讀推廣活動6場次；假日親子系列活動36場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為均衡城鄉教育，持續推動偏遠地區學校教育發展，惟行政人力及教學輔導師資仍未盡適足，且間有偏遠地區學校科技輔助教學載具使用率欠佳，或發生網路障礙問題，亟待研謀改善，以提升偏遠地區教學品質及學習成效。（詳乙－15頁）

2.持續推動公立高級中等以下學校校舍補強或拆除重建工程，以提升校舍耐震能力，惟尚未因應中央修訂耐震設計規範，建立定期評估校舍耐震能力之機制，且部分校舍遲未辦理耐震能力詳細評估及完成補強或拆除重建作業，或未依耐震設計規範設計天花板，亟待研謀改善，以提供師生舒適安全之學習場域。（詳乙－16頁）

3.委託營運彰北及彰南國民運動中心，惟營運管理績效欠佳，致場館暫停營運或廠商終止服務，亟待研謀改善營運策略，俾保障民眾使用安全與權益。（詳乙－19頁）

4.持續推動博物館及地方文化館升級計畫，惟部分地方文化館仍須仰賴政府補助款挹注營運經費，或面臨人力短缺之經營困境，又部分館舍管理未臻完備，允待研謀改善，以提升計畫執行效益。（詳乙－61頁）

5.持續辦理各項藝文推廣活動，並建構友善文化服務設施，惟文化場所使用收費標準久未修訂，又部分公有文化場所無障礙友善服務措施未臻周妥，允宜研謀改善，以營造友善公共文化環境。（詳乙－62頁）

6.為推廣閱讀與促進知識普及，推動轄內公共圖書館總分館體系，惟部分圖書館專業人員不足或有待強化專業訓練，又彰化縣人均擁冊書量排名居各市（縣）末位，允待研謀提升服務品質，以促進公共閱讀之推動與發展。（詳乙－62頁）

（三）經濟發展及交通建設

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強地方產業研發、推廣與行銷：辦理產業展售活動參加人次5萬4,081人次；辦理商圈特色行銷推廣活動參與人次15萬6,032人次。

2.設置彰濱離岸風電運維基地，推動再生能源發展、新興智慧科技園區：完成彰濱離岸風電運維基地計畫第一期及二期工程；辦理再生能源發電設備同意備案核准843件。

3.精進縣內路口號誌設備：完成設置交通號誌65處、行人號誌34處、行人號誌專用時相與行人號誌早開時相22處。

4.興建轉運站及辦理幸福候車計畫：規劃辦理鹿港、溪湖、員林、二林及和美轉運站興建工程，溪湖轉運站已於113年5月開工，二林轉運站截至113年10月底止工程進度已達95％；新建57座附掛式智慧站牌，並於113年12月完成驗收。

5.行銷觀光新彰化：舉辦觀光活動帶動區域觀光發展計5場次；參加國內、外旅展行銷彰化縣觀光計4場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為規範轄內攤販集中區設置及管理，已訂定管理辦法據以執行，惟攤販違規案件頻仍，又部分公有市場管理未盡周妥，亟待積極研謀改善，以逐步促進市容改造，帶動城市進步發展。（詳乙－29頁）

2.為平衡縣內停車供需，實施路邊停車收費管理及爭取前瞻基礎建設計畫補助經費興設路外停車場，惟部分停車場啟用後周邊路邊停車費率未依規定檢討調整，或路邊停車費逾期未繳金額日益增加，或建置網站揭露路邊停車收費路段資訊未臻完善，允宜檢討研謀改善，以提升停車管理效能及民眾使用便捷性。（詳乙－29頁）

3.配合中央推動公路公共運輸永續發展相關計畫，惟部分計畫執行進度或成效未如預期，又公車動態系統網站維運未臻周妥，或部分路線無障礙公車服務之配置亦有待強化，允宜研謀改善，以優化大眾運輸服務品質，建構友善公共運輸網絡。（詳乙－30頁）

4.持續委外舉辦觀光節慶活動，推廣行銷彰化縣觀光旅遊，惟履約管理未臻周延，允宜檢討改善，以確保活動品質吸引觀光人潮。（詳乙－32頁）

5.持續辦理轄內遊憩據點設施委託營運管理及維護，惟部分遊憩區管理未臻完善，致設施閒置或遭棄置廢棄物，又未落實督導廠商辦理遊憩據點維護作業，履約管理未盡周妥，允宜積極研謀改善，以提升觀光遊憩品質。（詳乙－33頁）

（四）農業及水利

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善漁民作業環境：辦理出海路及漁業公共設施建設，出海道路工程完成總長758.7公尺，道路改善長度882.5公尺。

2.落實排水建設並配合中央計畫，建構安全家園：辦理改善及治理排水路長度3,882公尺；辦理維護排水路長度316公里。

3.加強山坡地保育利用管理，並落實治山防洪整治維護工作，以確保民眾生命財產安全：辦理完成野溪維護8,200公尺。

4.加速智慧農業設施升級轉型，輔導畜牧業導入智慧農業環控軟硬體設施：辦理補助智慧農業設施升級轉型申請案計16案；辦理畜牧業申請智慧農業補助案計21件。

5.提升畜禽生產輔導：辦理飼料生產與衛生安全檢驗180件、農畜產品標章標示檢查及產品抽驗60家、違法屠宰查緝136件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動興建無須候潮之彰化漁港，以改善彰化縣境內漁港及泊地受漂砂及潮差影響漁船筏出海作業情形，惟間有經費籌措、時程控管、工程設計及履約施工情形未臻周延，亟待檢討改進，以達成計畫目標。（詳乙－23頁）

2.為保障人民生命財產安全，辦理各項災後復建工程，惟部分案件因多次流廢標，致已逾預定完工期程仍未完工，或完工期限超過行政院公共工程委員會規定期限，或工程設計及履約施工情形未臻周妥等情，影響復建成效，亟待研謀改善，俾達動支災害準備金之目的及效益。（詳乙－26頁）

3.為維護山坡地生態環境，規劃辦理山坡地巡查作業，惟部分公所執行巡查作業未臻周全，或公所即為違規行為人，允宜加強督導並強化法治觀念，以增進山坡地保育利用成效。（詳乙－40頁）

4.積極推動智慧農業，規劃建置轄內智慧農業雲端資料庫，惟尚未完善受補助場域農業數據資料之管理，又未定期召開會議評估業務執行情形，允待加強辦理，並掌握農產業發展趨勢，提升智慧農業推動成效。（詳乙－66頁）

5.配合政府實施機械化屠宰政策及強化共同運銷，設置各項場房及設施設備，惟建置冷鏈服務設施（備）計畫，仍待加強控管執行進度，並加強輔導屠宰業者取得HACCP驗證，以提升肉品品質及衛生安全，並發揮設施設置效能。（詳乙－68頁）

（五）勞工及社會福利

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強勞動基準法管理，督促事業單位改善勞動條件，保障勞工權益：辦理勞動基準法暨相關法規宣導活動62場次、提供法令諮詢服務2萬4,948件、處理勞工申訴案件683件。

2.督促事業單位重視職業安全衛生並改善工作環境，有效降低職業災害之發生：舉辦職業安全衛生法令宣導會，參與宣導事業單位計316家。

3.建構友善托育環境，提升托育品質：辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼17萬7,114人次、未滿2歲托育準公共化服務費用補助3萬7,616人次、委託民間團體承辦彰化縣公設民營托嬰中心，提供滿2個月至滿2歲幼兒平價、優質之托育服務，共收托300人。

4.依身心障礙者個別化需求，提供多元化支持福利服務，促進其自立及發展：提供身心障礙者復康巴士交通服務計27萬3,700人次、提供臨時及短期照顧服務586人次、提供手語翻譯服務994.5小時、裝置假牙補助113人次、提供輔具諮詢租借等服務5萬3,341人次。

5.加強照顧經濟弱勢戶生活及醫療：辦理低收入戶及中低收入戶醫療看護補助1,494人次；辦理縣民因喪葬、意外、傷病等急難事由產生之生活壓力補助1,172人次；提供遊民供餐、盥洗、生活物資發放、就業轉介、庇護性勞動服務及醫療就醫協助或個案社會資源連結（福利申請與轉介）計3萬4,033人次。

6.促進公私協力、整合人力物力財力資源：辦理幸福小舖－實物銀行，協助服務弱勢民眾及其家庭計3,204筆。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.提供各類托育服務資源，滿足家長托育需求，惟部分公設民營托嬰中心及育兒親子館開辦計畫執行進度未如預期，且居家托育中心之嬰幼兒媒合托育或家外送托成效尚有提升空間，允宜檢討改善，以建構友善生養環境。（詳乙－34頁）

2.辦理事業單位勞動條件檢查，惟青春專案勞動檢查違規比率偏高，又部分事業單位連年違規或尚未提供托（育）兒設施，允宜督導強化法令遵循並加強輔導，以健全勞動就業環境及營造友善育兒職場。（詳乙－35頁）

3.辦理身心障礙者復康巴士交通服務，惟民眾預約不到復康巴士情形逐年增加，又間有車輛稽核作業欠周，或車輛GPS系統顯示異常情形，允宜督促檢討改善，以發揮計畫效益並提升服務品質。（詳乙－36頁）

4.為提升社會福利設施服務效能，運用公益彩券盈餘分配基金辦理社福場館改善計畫，惟部分案件執行進度落後或執行率偏低，允宜檢討改善，以提升整體預算執行效率及社會服務效益。（詳乙－36頁）

5.持續補助轄內庇護工場提供庇護性就業服務，惟庇護性就業人數之比率未能有效提升，又部分庇護工場就服員流動頻繁，或營運狀況未臻理想，允待加強輔導改善，以提升補助計畫執行效能。（詳乙－37頁）

6.持續辦理社會救助與福利服務，惟社工員額未聘足且個案管理量仍超過合理量，又輔導開立兒少發展帳戶情形欠佳，受贈物資管理亦未臻完善，允宜妥謀善策，以提升社會救助服務功能。（詳乙－38頁）

（六）財政及稅務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.精進財務策略，靈活庫款調度，減輕財務負擔：縣庫因運用自償性基金、鼓勵民間投資、擴大集中支付或向專戶調借等方式而節省透支利息1億3,136萬餘元。

2.活化縣有財產：提升縣有地有效利用，辦理臺中市西區東昇段七小段1－22等7筆縣有土地標租2案。

3.落實各稅稽徵及加強清查作業，以維護租稅公平：落實房屋稅籍清查8萬1,292筆、地價稅籍清查2萬5,314筆、土地增值稅清查1,066筆、執行使用牌照稅車輛檢查，查獲違章車輛9,261輛。

4.加強欠稅清理及審慎處理各稅行政救濟案件：加強清理債權憑證3萬8,207件、復查案件經協談後民眾主動撤回3案。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極推動開源節流措施以強化財政結構，惟自籌財源占比逐年下降，尚難支應經常性支出，又人事及非法定社福支出金額龐鉅，加重財政負擔，允宜賡續拓展財源及妥慎經費運用，以健全財政永續發展。（詳乙－10頁）

2.為促進非公用土地之開發利用，訂有標租作業要點，並持續辦理被占用房地清理作業，惟部分非公用土地閒置未用或管理作業未臻周妥，有待檢討改善，以提升公產使用效益。（詳乙－41頁）

3.持續辦理應收未收行政罰鍰清理作業，惟部分單位清理比率仍待提升，又未落實案件業務移交，或分期繳納案件管控機制未臻周妥，允宜檢討強化內控機制，以落實債權管理。（詳乙－42頁）

4.為有效掌握稅源，運用各項課稅資料辦理各稅稅籍清查作業，經中央考評成績優異，惟部分徵課作業仍有精進空間，允宜加強資料蒐集及運用，以維護租稅公平並增裕庫收。（詳乙－58頁）

5.持續辦理欠稅防止及清理作業，惟部分案件未送達取證，或欠稅註銷數仍偏高，允宜強化稅捐稽徵及送達作業，以維護租稅公平。（詳乙－59頁）

（七）消防及警政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實執行消防安全管理檢查機制，減少災害損失：執行消防安全檢查共計1萬935件次，經檢查合格計9,638件次，合格率88.1％。

2.提升災害搶救應變效能：辦理救助隊複訓工作，救助複訓測驗合格人數462人，合格率100％。

3.健全防災體系，深化全民防災意識：辦理各項防災演練11場次。

4.發揮警察整體功能，淨化治安環境：全般刑案破獲率77.10％、竊盜犯罪破獲率80.40％、暴力犯罪破獲率100％。

5.改善交通工程設施，增進交通安全與順暢：113年發生交通事故件數119件，造成123人死亡，較112年之126件及造成死亡129人，減少7件及6人。

6.積極防處少年事件，落實婦幼安全保護：辦理預防少年犯罪宣導活動120處；執行國小學童上、放學時段「護童專案」102所學校；辦理保護婦幼安全預防犯罪宣導363處。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.導入AI精準消防系統輔助救災，有助掌握轄內災害狀況，惟近年公墓火警致災次數頻仍，允宜研議擴大監視影像範圍或介接林火風險評估資訊之可行性，以強化即時災害預防及縮短防救災反應時間。（詳乙－54頁）

2.為維護民眾生命財產安全，辦理各類場所消防安全檢查，惟部分列管場所檢查不合格率仍高，或列管作業未臻周延，允宜強化各類場所火災預防管理，以提升消防安全管制效能。（詳乙－55頁）

3.積極精進防救災整備工作，推動韌性社區以提升災害防救量能，惟部分災害高風險社區尚未推動，又部分公所尚未加入跨域聯防合作機制，允宜研謀善策研議優先輔導，以提高災害防救效能。（詳乙－56頁）

4.持續建置科技執法設備，以遏止交通違規及防制交通事故，惟部分易肇事路段(口)尚待規劃裝設執法設備之可行性，並有待研析科技執法設備相關數據資料，以掌握舉發案件之精確度，又部分村里道路交通安全設施建置未臻適足，允宜研謀改善，以維護行人及行車安全。（詳乙－84頁）

5.積極推動酒駕防制措施，惟酒駕事故件數全國排名仍未有改善，允待加強研析酒駕攔檢執行成效，適時檢討攔檢勤務警力配置之合宜性，抑減民眾酒駕僥倖心態，以持續有效降低傷亡發生。（詳乙－85頁）

6.偵防詐欺犯罪工作經評核為特優，惟詐欺車手提款案件逐年增加，或部分受詐騙族群財損金額逐年提高，金融機構臨櫃匯款之詐欺案件亦逐年上升，允宜持續加強防詐宣導，以提升民眾識詐能力。（詳乙－87頁）

（八）衛生

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強醫政業務管理，提升醫療照護品質：醫療機構督導考核訪查1,065家、完成自殺通報個案關懷訪視2,981案、社區精神患者訪視1萬8,027人次。

2.強化長期照顧各項服務整合與連結：提供民眾長期照顧諮詢暨評估服務1萬8,981人次、評估後使用專業服務7,315人次，喘息服務4萬7,808人次。

3.嬰幼兒健康照護：提供嬰幼兒健康服務收案2,447人、兒童牙齒塗氟及口腔檢查服務3萬7,778人次、國小學童臼齒窩溝封填巡迴服務3,234位學童。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極推動長期照顧政策，以因應失能（智）衍生之服務需求，惟間有家庭照顧者支持性服務項目達成率欠佳或交通接送服務品質未臻完善，又照顧管理專員平均服務量逐年增加，允宜積極研謀因應對策，並加強輔導辦理，以確保服務品質。（詳乙－71頁）

2.因應高齡化趨勢，配合長照衛福大樓新建計畫建構住宿式長照大樓，並辦理住宿式服務機構使用者補助方案，惟新建計畫執行進度未如預期，且部分住宿式服務機構環境及服務品質有待提升，允宜加強辦理，並適時提供輔導及協助，以提升長照政策推動成效。（詳乙－72頁）

3.持續辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫，惟部分關懷個案追蹤次數未達預計次數，或部分新生兒異常疾病篩檢之檢體送檢時效欠佳，允宜檢討改善，以完備轄內孕產婦及幼兒之醫療照護網絡。（詳乙－73頁）

4.持續辦理轄管衛生所耐震補強或重建工程，以確保耐震能力及災害應變之功能，惟部分衛生所遲未完成補強或拆除重建作業，且未因應耐震規範修訂重新檢討耐震能力，及列管案件資訊管控欠周延，允宜檢討改善，以增進補強重建成效。（詳乙－74頁）

（九）環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.污染減量迎接清新好環境：執行環境清理洗街作業2萬公里，削減粒狀污染物276公噸；透過原料輔導改善製程加裝防制設備等策略，減少揮發性有機物34.90公噸；淘汰老舊機車1萬8,956輛。

2.強化水污染防治及維護飲用水良好水質，加強農地土壤檢測：列管事業現場輔導及稽查200家次、水污費徵收對象現場查核80家次、未列管事業巡查100家次、列管畜牧業稽查及資源化輔導150家次。

3.垃圾零廢棄及推動垃圾資源化營造有氧家園：113年溪州焚化廠總焚化量29萬7,503.95公噸，操作時數1萬6,434小時，焚化率達95.57％。

4.強化廢棄物流向管理及改善環境衛生工作：巡查雜草超過50公分以上地號540筆次；列管事業加強其廢棄物產生、流向及申報稽查，巡查輔導家數396家次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動轄內空氣污染減量及防制，惟部分策略工作績效量化指標未達成，或固定污染源管制稽查作業尚有精進空間，又部分SRF製造廠及使用廠管理未臻周全，允宜研謀改善，以提升空氣品質管制成效。（詳乙－76頁）

2.持續執行各項空氣污染防制措施，惟二行程機車定檢率及柴油車到檢率仍待提升，又部分營建工地空氣污染防制設施設置未臻周妥，或部分空品不良期間應變措施仍待加強辦理，以持續有效改善空氣品質。（詳乙－78頁）

3.推動水污染源監測與畜牧廢水資源化作業已具初步成效，惟監測設備尚乏人工智慧功能，或未登記工廠污染盤查作業及舊濁水溪污染改善進度仍待強化，允宜精進稽查管理作為，以提升水體污染防治及循環經濟效益。（詳乙－79頁）

4.推動轄內強制垃圾分類政策頗具成效，惟部分鄉鎮市公所因應資源回收量增加情形之處理量能仍待提升，或部分工業區參與員工生活垃圾隨袋徵收計畫之參與率偏低，允宜研謀改善，以提升循環經濟效益。（詳乙－80頁）

5.推動石綿建材廢棄物清除處理計畫已達年度目標值，惟轄內石綿建材分布清查、資訊建置及履約管理仍有待強化，允宜研謀改善，以維護民眾健康及落實環境保護。（詳乙－81頁）

6.持續推動第二期福興地區區域性垃圾聯合處理場整理工程，以提升彰化縣廢棄物處理及應變量能，惟間有計畫期程管控、履約施工及周邊海堤改善未盡周妥，有待檢討改進，以達成計畫成效及改善周遭環境生態之目標。（詳乙－82頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依彰化縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金

資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度彰化縣總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產1,199億5,094萬餘元、整體負債330億3,881萬餘元、整體淨資產869億1,213萬餘元。茲將彰化縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底1,199億5,094萬餘元，較112年底1,118億7,236萬餘元，增加80億7,857萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目133億336萬餘元，較112年底增加10億5,515萬餘元，主要係收繳未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金等專戶收入增加所致。

2.「應收款項」科目14億3,096萬餘元，較112年底增加5億7,413萬餘元，主要係裁罰案件應收數增加所致。

3.「土地、建築物及設備」科目1,010億30萬餘元，較112年底增加62億7,810萬餘元，主要係彰化縣政府及所屬公務機關辦理之未完工程增加所致。

（二）整體負債：113年底330億3,881萬餘元，較112年底384億3,488萬餘元，減少53億9,607萬餘元，茲分析如次：

1.「短期債務」科目0元，較112年底減少30億6,069萬餘元，主要係113年度償還短期借款所致。

2.「長期債務」科目101億197萬餘元，較112年底減少29億166萬餘元，主要係彰化縣政府償還長期借款數額較舉借數額增加所致。

3.「其他負債」科目44億6,426萬餘元，較112年底增加5億180萬餘元，主要係向基金專戶調度增加所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產869億1,213萬餘元，較112年底734億3,747萬餘元，增加134億7,465萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

彰化縣總決算整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 119,950,942 | 111,872,366 | 8,078,576 |
| 流動資產 | 17,363,057 | 15,393,204 | 1,969,853 |
| 現金 | 13,303,366 | 12,248,213 | 1,055,153 |
| 短期投資 | 962,000 | 972,730 | - 10,730 |
| 應收款項 | 1,430,964 | 856,834 | 574,130 |
| 存貨 | 1,283 | 1,910 | - 627 |
| 預付款項 | 1,665,372 | 1,313,445 | 351,926 |
| 其他流動資產 | 69 | 69 | － |
| 非流動資產 | 102,587,885 | 96,479,162 | 6,108,723 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 21,355 | 23,903 | - 2,547 |
| 採權益法之投資 | － | － | － |
| 其他投資 | 1,213,997 | 1,207,356 | 6,640 |
| 土地、建築物及設備 | 101,000,309 | 94,722,206 | 6,278,103 |
| 無形資產 | 110,067 | 112,908 | - 2,840 |
| 其他資產 | 242,154 | 412,787 | - 170,632 |
| 資產合計 | 119,950,942 | 111,872,366 | 8,078,576 |
| 負債 | 33,038,810 | 38,434,886 | - 5,396,076 |
| 流動負債 | 18,466,228 | 21,463,430 | - 2,997,202 |
| 短期債務 | － | 3,060,694 | - 3,060,694 |
| 應付款項 | 15,182,793 | 14,701,665 | 481,128 |
| 預收款項 | 3,283,434 | 3,701,071 | - 417,636 |
| 非流動負債 | 14,572,581 | 16,971,456 | - 2,398,874 |
| 長期債務 | 10,101,974 | 13,003,641 | - 2,901,666 |
| 負債準備 | 6,346 | 5,354 | 992 |
| 其他負債 | 4,464,260 | 3,962,460 | 501,800 |
| 淨資產 | 86,912,132 | 73,437,479 | 13,474,652 |
| 淨資產 | 86,912,132 | 73,437,479 | 13,474,652 |
| 負債及淨資產合計 | 119,950,942 | 111,872,366 | 8,078,576 |

註：本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。

本室審核113年度彰化縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），經修正總決算減列歲入決算實現數13萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）淨增列收入（含基金來源）90萬餘元、淨增列支出682萬餘元，致彰化縣總決算整體減列資產924萬餘元，淨減列負債319萬餘元，減列淨資產605萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為1,199億,4,169萬餘元，負債總額為330億3,561萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產869億607萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

彰化縣總決算審定後整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 7,848,035 | 22,268,096 | - 12,753,074 | 17,363,057 |
| 現金 | 6,839,764 | 19,200,782 | - 12,737,179 | 13,303,366 |
| 短期投資 | － | 962,000 | － | 962,000 |
| 應收款項 | 708,417 | 738,442 | - 15,895 | 1,430,964 |
| 存貨 | － | 1,283 | － | 1,283 |
| 預付款項 | 299,784 | 1,365,587 | － | 1,665,372 |
| 其他流動資產 | 69 | － | － | 69 |
| 非流動資產 | 81,678,075 | 28,984,712 | - 8,074,902 | 102,587,885 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 21,355 | － | 21,355 |
| 採權益法之投資 | 8,074,902 | － | - 8,074,902 | － |
| 其他投資 | 216,430 | 997,567 | － | 1,213,997 |
| 土地、建築物及設備 | 73,092,510 | 27,907,799 | － | 101,000,309 |
| 無形資產 | 52,947 | 57,120 | － | 110,067 |
| 其他資產 | 241,285 | 869 | － | 242,154 |
| 原列資產總額 | 89,526,111 | 51,252,808 | - 20,827,977 | 119,950,942 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 9,244 | - 9,244 | 9,244 | - 9,244 |
| 調整後資產總額 | 89,516,866 | 51,243,564 | - 20,818,732 | 119,941,698 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 11,987,459 | 6,494,664 | - 15,895 | 18,466,228 |
| 應付款項 | 8,704,970 | 6,493,718 | - 15,895 | 15,182,793 |
| 預收款項 | 3,282,488 | 945 | － | 3,283,434 |
| 非流動負債 | 25,632,277 | 1,677,483 | - 12,737,179 | 14,572,581 |
| 長期債務 | 9,704,999 | 396,974 | － | 10,101,974 |
| 負債準備 | － | 6,346 | － | 6,346 |
| 其他負債 | 15,927,277 | 1,274,162 | - 12,737,179 | 4,464,260 |
| 原列負債總額 | 37,619,736 | 8,172,147 | - 12,753,074 | 33,038,810 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 137 | - 3,328 | － | - 3,190 |
| 調整後負債總額 | 37,619,874 | 8,168,819 | - 12,753,074 | 33,035,619 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 51,906,374 | 43,080,660 | - 8,074,902 | 86,912,132 |
| 原列淨資產總額 | 51,906,374 | 43,080,660 | - 8,074,902 | 86,912,132 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 9,382 | - 5,916 | 9,244 | - 6,054 |
| 調整後淨資產總額 | 51,896,991 | 43,074,744 | - 8,065,658 | 86,906,078 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 89,516,866 | 51,243,564 | - 20,818,732 | 119,941,698 |

註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關帳列保管特種基金款項、公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫；（2）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資。

二、公共債務

彰化縣政府編彰化縣總決算平衡表列長期借款97億499萬餘元；至於債款目錄（長期借款部分），係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至113年底止，彰化縣政府普通基金債務餘額決算數為97億499萬餘元，經本室審核結果，尚無不合，予以照數審定，約占113年度總預算歲出總額加計以前年度歲出轉入數決算審定數扣除減免及註銷數之12.97％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至113年底止，彰化縣政府舉借未滿1年債務均已清償；非營業特種基金自償性債務餘額為3億9,697萬餘元，均屬長期債務。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）定義，彰化縣公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數97億499萬餘元，加計非營業特種基金自償性債務餘額3億9,697萬餘元，合計101億197萬餘元（表1）。

表1　截至113年底彰化縣舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿1年 | 1年以上 |  | 未滿1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 | 10,101,974 | － | 9,704,999 | － | 396,974 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占總預算歲出總額比率）（註2） | 9,704,999 （12.97％） | － | 9,704,999 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 396,974 | － | － | － | 396,974 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額97億499萬餘元，全數為實際數。

2.總預算歲出總額加計以前年度歲出轉入數決算審定數扣除減免及註銷數。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據113年度彰化縣總決算說明，截至113年底止，未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任為428億3,335萬餘元，較112年度減少23億9,783萬餘元（表2）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至113年底止，縣庫向各機關專戶調度52億2,083萬餘元、向特種基金調度66億6,666萬餘元，合計118億8,749萬餘元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金60億7,051萬餘元）。

（一）積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息5億5,175萬餘元。

（二）積欠舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）公教人員退休金422億8,159萬餘元：

1.公務人員：依據銓敘部委託精算報告，以112年12月31日為基準日，估算未來30年（113至142年）彰化縣政府應負擔之舊制公務人員退休金為149億1,240萬元，扣除113年度已支付11億9,280萬餘元，未來應負擔為137億1,959萬餘元。

2.教育人員：依據教育部委託精算報告，以112年12月31日為基準日，估算未來30年（113至142年）彰化縣政府應負擔之舊制教育人員退休金為317億4,700萬元，扣除113年度已支付31億8,500萬餘元，未來應負擔為285億6,199萬餘元。

表2　彰化縣未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 42,833,355 | 45,231,186 | - 2,397,831 |  |
| 1.積欠退休金優惠存款差額利息 | 551,757 | 602,466 | - 50,708 | 年金改革方案減少代墊差額利息金額。 |
| 2.舊制公務人員退休金 | 13,719,597 | 14,912,400 | - 1,192,802 | 中央權責機關辦理精算未來應負擔支出，經扣除113年度已支付數。 |
| 3.舊制教育人員退休金 | 28,561,999 | 29,716,320 | - 1,154,320 | 中央權責機關辦理精算未來應負擔支出，經扣除113年度已支付數。 |
| 資料來源：整理自113年度彰化縣總決算。 |  |  |  |  |

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

113年度彰化縣總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」所列事項，計有彰化縣政府為協助公司、行號或小規模商業依工廠管理輔導法申辦特定工廠登記，與財團法人中小企業信用保證基金以共同提供信用保證方式，簽訂「相對保證彰化縣輔導特定工廠登記貸款信用保證專案契約書」，信用保證融資總金額以專款及相對資金之10倍為限。截至113年底止，該府已撥付保證專款600萬元，保證金額為6,000萬元，計畫執行期間尚無申請貸款之情形，故尚無實際支出金額。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、持續推動公立高級中等以下學校校舍補強或拆除重建工程，以提升校舍耐震能力，惟尚未因應中央修訂耐震設計規範，建立定期評估校舍耐震能力之機制，且部分校舍遲未辦理耐震能力詳細評估及完成補強或拆除重建作業，或未依耐震設計規範設計天花板，亟待研謀改善，以提供師生舒適安全之學習場域：彰化縣政府所屬公立高級中等以下之各級學校校舍，多屬鋼筋混凝土結構物，建築物結構易受臺灣潮溼與環境中劣化因子等因素，影響安全性與使用性，又臺灣位處環太平洋地震帶上，平均每年發生地震達數千次之多，有感地震超過百次，校舍耐震能力是否足夠，攸關教職員及學生安全與教學品質。該府為確保校舍結構及師生安全，持續辦理公立高級中等以下學校校舍補強或拆除重建工程，112至113年度提報延續性工程及新增計畫，經教育部核定納入一般性補助款指定辦理「改善國民中小學校園環境」老舊校舍整建經費項下，補助8間學校辦理11棟校舍拆除工程及8棟校舍重建工程，與2間學校辦理3棟校舍補強工程，總經費計9億5,757萬餘元。經查執行情形，核有：（一）部分學校校舍雖曾於20年前辦理耐震能力評估，惟中央訂頒耐震設計規範因應活動斷層地質敏感區劃定，迭經修訂並提高耐震能力標準，早期評估結果是否符合現行耐震規定不無疑慮，允宜建立定期評估耐震能力之診斷機制，俾利及時處理及確保校舍長期安全性；（二）持續辦理校舍耐震補強或重建工程，惟部分校舍經評估為耐震能力不足，且同時位處彰化斷層帶200公尺範圍內之高風險震損區域，迄未辦理詳細評估及完成補強或拆除重建作業，允宜積極籌編或向中央申請補助經費完成相關工作，以維護教職員及學生教學安全；（三）校舍歷經113年0403花蓮地震尚無重大受損，顯示近年校舍耐震補強工作已初具成效，惟仍有天花板損壞情形，且部分校舍未依耐震設計規範設計天花板，恐影響師生安全，允宜督促所屬各機關學校落實天花板耐震設計作業，並納入施工查核小組查核重點檢核項目，以營造校園安全環境；（四）規劃利用學校作為震災避難收容處所，惟部分學校位處彰化斷層帶500公尺範圍內，恐未能有效發揮災後避難收容功能，允宜利用災害潛勢模擬分析資料重新檢討妥適性，以降低民眾發生二次災害風險等情事。（詳乙－16頁）

二、委託營運彰北及彰南國民運動中心，惟營運管理績效欠佳，致場館暫停營運或廠商終止服務，亟待研謀改善營運策略，俾保障民眾使用安全與權益：彰化縣政府為推展全民運動，設立彰北及彰南等2座國民運動中心，並委託廠商營運管理。經查業務執行情形，核有：（一）彰北國民運動中心委託營運期間自104年12月12日至112年12月11日止，惟未審慎評估營運廠商營運績效情形，迨至112年2月廠商放棄優先定約申請後，始辦理重新招商作業，致彰北國民運動中心及縣立健興游泳池於112年12月12日至113年1月29日暫停營運；（二）彰南國民運動中心於105年委託廠商營運管理，惟自110至112年度連年虧損，又廠商依契約每年應分別提撥3％及5％營業收入作為公益回饋金與場館維修及設備器材汰換費，累計應提撥數分別為246萬餘元及410萬餘元，截至112年底止，僅分別執行67萬餘元及50萬餘元，尚有178萬餘元及359萬餘元未執行；另彰南國民運動中心建物保固缺失與設施異常項目，累積達395項，經營運廠商提出於114年5月1日起全面終止服務，有待審慎檢討問題癥結妥善處理，確保公共安全與民眾權益等情事。（詳乙－19頁）

三、積極配合推動班班有冷氣政策，辦理學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫，惟部分學校冷氣使用及維護管理未臻完善，允宜督導研謀改善，以發揮計畫執行成效：彰化縣政府配合中央「班班有冷氣」政策，於110年獲教育部於前瞻基礎建設－城鄉建設項下核定「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）」，經費7億4,165萬餘元，辦理教室冷氣設備裝設及建置校園能源管理系統（EMS）。經查部分學校冷氣使用管理情形，核有：（一）部分學校執行班班有冷氣計畫所裝設冷氣之教室，已調整為行政辦公室，惟尚未研訂使用管理規範，或未完備冷氣使用管理制度規章；（二）部分學校使用冷氣經費核銷未臻周妥，或未將中央補助冷氣維護費用於學生專用冷氣設備，不符補助款對學生之受益專屬性，允宜輔導研謀改善；（三）部分學校未落實定期每半年召開節約能源推動小組會議，允宜檢視節能推動措施、成效及目標達成情形；（四）部分學校未辦理廠商回饋冷氣之財產登帳等情事。（詳乙－20頁）

四、持續辦理轄內遊憩據點設施委託營運管理及維護，惟部分遊憩區管理未臻完善，致設施閒置或遭棄置廢棄物，又未落實督導廠商辦理遊憩據點維護作業，履約管理未盡周妥，允宜積極研謀改善，以提升觀光遊憩品質：彰化縣政府為推動觀光發展，持續維護轄內景點設施，113年度於「觀光與公用事業管理－觀光事業管理」科目項下編列預算1,510萬元，辦理轄內遊憩據點設施維護管理相關事宜。經查業務執行情形，核有：（一）該府開發彰化縣社頭鄉清水岩溫泉露營區，總面積約11.13公頃，於109年11月20日委託營運，惟營運廠商於履約期間有諸多違約及重大違約，經該府於113年12月終止契約，惟溫泉區因營運廠商未配合點交，致湯屋2間及溫泉池13池，閒置多年未使用，且部分設施遭破壞及棄置廢棄物，允宜研謀善策積極處理；（二）委託經營彰化縣旅遊服務中心賣店，惟110至113年度營運相關資料未依限提送，履約管理未盡落實，亟待檢討改進；（三）持續委外巡檢轄管觀光遊憩地區設施，惟未落實督導廠商執行巡檢查報作業，允宜檢討改善，並強化履約管理；（四）觀光遊憩地區設置公共廁所以提供民眾需求，惟親子及性別友善廁所容有提升空間，允宜考量使用需求研議增設之可行性，以滿足多元族群需求等情事。（詳乙－33頁）

五、持續建置科技執法設備，以遏止交通違規及防制交通事故，惟部分易肇事路段（口）尚待規劃裝設執法設備之可行性，並有待研析科技執法設備相關數據資料，以掌握舉發案件之精確度，又部分村里道路交通安全設施建置未臻適足，允宜研謀改善，以維護行人及行車安全：彰化縣警察局為遏止交通違規及防制交通事故，112及113年度於「各項設備－設備及投資」科目項下編列相關預算經費6,926萬餘元，於轄內易肇事路段（口）建置科技執法設備。經查其執行情形，核有：（一）該局於111年12月、113年10月及114年3月分別啟用轄內科技執法設備12處、25處及19處，共計56處，又近3年度（111至113年度，下同）轄內十大易肇事路段（口）分別發生交通事故（A1、A2類）265件、220件及239件，造成死傷人數分別為338人、304人及315人，有2年以上經列為轄內十大易肇事路段（口）者，計有彰化市9處，惟受限於經費因素，尚未規劃裝設科技執法設備，改以加強重大交通違規取締並提高見警率等防制交通事故勤務措施取代，其中112及113年連續2年均為轄內十大易肇事路段（口）者，計有5處，經統計該5處113年度發生交通事故件數計128件，較112年度之116件增加12件，顯示部分路段雖採取其他防制措施，仍未能有效降低事故發生，允宜研謀改善，以維護行人及行車安全；（二）該局近3年度運用科技執法設備舉發交通違規案件，分別為1,013件、5萬6,260件及4萬7,765件，惟尚未運用科技執法設備傳送之交通違規案件資料，分析各處科技執法設備舉發入案之精確度，以掌握設備之執法效率，允宜適時建立相關資訊研析作業機制，以提升科技執法之效率及效果；（三）部分無號誌之村里道路為交通事故主要發生地點，惟因車流量未達設置交通號誌條件而未設置，允宜強化跨局處合作，因地制宜規劃設置合宜交通安全設施之可行性，以防制交通事故發生等情事。（詳乙－84頁）

六、採購遙控無人機輔助即時監控災害現場影像，協助提升救災效能，惟財產管理及教育訓練未臻周妥，允宜研謀改善，以完善救災整備工作：彰化縣消防局為協助執行火災現場、山域或水域搜救等相關救災勤務即時傳輸及災情資訊之取得，訂定「彰化縣消防局遙控無人機執勤作業規範」，辦理災害防救勤務，並列管遙控無人機15架及持有操作證人員35名。經查業務執行情形，核有：（一）運用遙控無人機協助救溺搜救勤務，惟機具因事故失聯未能尋獲，迄未依規定辦理報損，有待注意檢討改進；（二）購置救災用紅外線熱顯像無人機強化救災裝備，惟廠商回饋項目之訓練用無人機漏未納列財產帳管理，允待注意檢討改進，以落實財產管理；（三）辦理訓練用遙控無人機採購及輔導操作人員考照作業，惟尚未編排部分持有操作證人員之訓練，允宜注意檢討依規辦理，以保持人員技術熟稔度，並強化救災效能等情事。（詳乙－56頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列彰化縣肉品市場股份有限公司附屬單位決算1個單位，其營業收支經本室審定總收入1億9,468萬餘元，總支出1億5,525萬餘元（含所得稅費用985萬餘元），收支相抵，淨利3,943萬餘元（圖1），較預算數增加1,834萬餘元，約86.98％，主要係不動產、廠房及設備折

舊暨專業服務費較預計減少所致。營運計畫計有羊豬電腦拍賣及外包羊豬電宰等2項，實施結果，因毛豬飼養量減少及羊肉消費市場萎縮致需求降低，致拍賣毛豬及羊隻電宰之數量較預計減少，均未達預計目標。113年度固定資產建設改良擴充計畫決算支用數3,057萬餘元，較可用預算數8,564萬餘元，減少5,507萬餘元，約64.30％，主要係冷鏈加工廠第2期工程及廢水處理廠擴建工程，尚在執行中所致。另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、設置廢（污）水處理設備以期改善排放水質，惟廢水處理設施設備發生廢水溢流狀況，未採取維護及防範等措施，又分年編列廢水處理擴建設施改善計畫經費尚未執行，亟待檢討改善，以確保環境品質：彰化縣肉品市場股份有限公司為防治市場豬羊拍賣及屠宰所產生之廢（污）水污染，於77年設置廢（污）水處理設備，並於87至112年間陸續辦理相關設施設備改善工程，以期改善排放水質。經查其執行情形，核有：（一）該公司既有廢水處理設施設備發生廢水溢流至4間副產品處理室等場地，而羊隻屠宰線之廢水管線會溢流至農田水利會灌溉溝渠，顯示該公司廢（污）水處理設備之處理尚有疏漏，且未採取維護及防範等措施，亟待檢討改善；（二）已分年編列廢水處理擴建設施改善計畫經費，惟因改善處理方式未能及早確立，致編列計畫經費仍未執行，允宜積極落實改善計畫，以確保環境品質；（三）部分廢（污）水申報數據核有異常，允宜釐清原委並檢討妥處，俾利完善廢（污）水管制機制；（四）113年度交易業者用水度數較112年度增加，且該公司113年度耗水費亦較112年度增加，允宜加強宣導善用廢（污）水處理設施放流水並落實節約措施，以有效節省水資源等情事。（詳乙－67頁）

二、持續進行豬羊電腦拍賣作業，惟間有毛豬及羊隻承銷人逾規定期限仍未付清貨款，或未申請承銷許可者進場交易，允宜加強帳款催收，並積極輔導辦理登記，以落實承銷人管理作業：彰化縣肉品市場股份有限公司為進行豬羊電腦拍賣作業，113年度編列預算1億7,873萬餘元，辦理豬羊拍賣及豬羊電宰業務。經查執行情形，核有：（一）部分承銷人逾帳款繳納期限仍未付清貨款，允宜加強帳款催收，以健全帳務管理；（二）間有未申請承銷許可者進場交易，且交易次數比率偏高，允宜確實檢討改善，以維護市場交易秩序等情事。（詳乙－68頁）

三、配合政府實施機械化屠宰政策及強化共同運銷，設置各項場房及設施設備，惟建置冷鏈服務設施（備）計畫，仍待加強控管執行進度，並加強輔導屠宰業者取得HACCP驗證，以提升肉品品質及衛生安全，並發揮設施設置效能：彰化縣肉品市場股份有限公司為配合政府實施機械化屠宰政策，強化豬羊及肉品現代化共同運銷，經設置各項場房及設施設備，以委外方式辦理屠宰作業，且為積極轉型多角化經營，持續製造銷售肉類食品，以提升經營續效。經查執行情形，核有：（一）興設冷鏈設施（備）以推展肉品產銷業務，惟部分採購案尚待規劃設計或招標中，允宜加強控管計畫進度，以期加速冷鏈設施啟用期程，提升計畫執行效益；（二）增建鍋爐廠房以供屠宰豬羊後燙脫毛作業使用，惟廠房主體工程完工逾2年餘仍閒置，亟待研謀善策並積極辦理，以發揮設施設置效能；（三）持續辦理屠宰場服務業務並建置冷鏈服務設施，惟場內屠宰業者尚未導入屠宰場肉品衛生安全管制系統（Hazard Analysis and Critical Control Point，簡稱HACCP），為提升國產肉品內外銷競爭力，健全畜牧產業發展，允宜積極輔導屠宰業者取得HACCP驗證，以提升肉品品質及衛生安全等情事。（詳乙－68頁）

以上，營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算14個基金單

圖1　作業基金收支暨餘絀預決算及審定數

中華民國113年度

位，審核結果，綜計修正淨增列收入（含基金來源）90萬餘元（增列9,869萬餘元，減列9,778萬餘元）、淨增列支出（含基金用途）682萬餘元（增列924萬餘元，減列242萬元），審定總收入（含基金來源）293億8,496萬餘元，總支出（含基金用途）274億7,141萬餘元，賸餘19億1,355萬餘元，與預算短絀5億3,059萬餘元，相距24億4,415萬餘元，其中：一、作業基金6個單位，綜計修正增列支出924萬餘元（係增列彰化縣公共停車場作業基金之管理及總務費用），審定總收入5億3

圖2　特別收入基金來源用途暨餘絀預決算及審定數

中華民國113年度

,784萬餘元，總支出3億8,004萬餘元，賸餘1億5,780萬餘元，較預算賸餘3億630萬餘元，減少1億4,849萬餘元（圖1），主要係彰化縣平均地權基金高速鐵路彰化車站特定區區段徵收可建築土地未完成標售所致。113年度短絀之基金有1個單位，短絀1,001萬餘元；賸餘之基金有5個單位，共計賸餘1億6,781萬餘元。二、特別收入基金8個單位，綜計修正淨增列來源90萬餘元（增列9,869萬餘元，減列9,778萬餘元，主要係增列彰化縣農業發展基金之其他收入）、減列用途242萬元（係減列彰化縣農業發展基金之農業發展計畫），審定基金來源288億4,711萬餘元，基金用途270億9,136萬餘元，賸餘17億5,575萬餘元，與預算短絀8億3,689萬餘元，相距25億9,265萬餘元（圖2），主要係彰化縣地方教育發展基金一般行政管理計畫項下支付公教人員退休金優惠存款差額利息及退休所得節省經費挹注退撫基金較預計減少所致。113年度短絀之基金有3個單位，共計短絀6,804萬餘元；賸餘之基金有5個單位，共計賸餘18億2,379萬餘元。

表2　113年度彰化縣特別收入基金本期餘絀預算執行排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高者 |  |  |  |
| 彰化縣環境污染防制基金 | 1,068,941 | 963,690 | 90.15 |
| 基金用途執行率較低前2名 |  |  |  |
| 1.彰化縣公共藝術基金 | 15,939 | 6,324 | 39.68 |
| 2.彰化縣道路挖掘路修費基金 | 39,162 | 23,410 | 59.78 |

註：表列基金用途執行率較高之基金，其評比標準係以113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。

表1　113年度彰化縣作業基金本期餘絀預算執行排名

單位：新臺幣千元、％

| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘較預算數增加前2名 |  |  |  |  |
| 1.彰化縣產業園區開發管理基金 | 1,648 | 56,123 | 54,475 | 3,305.57 |
| 2.彰化縣公共停車場作業基金 | 4,367 | 50,596 | 46,229 | 1,058.60 |

註：表列賸餘較預算數增加前2名之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算數增加之基金。

上述14個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達568億5,637萬餘元，考量作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就6個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加之前2名，分別為彰化縣產業園區開發管理基金、彰化縣公共停車場作業基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就8個特別收入基金予以評核結果，113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高者，僅彰化縣環境污染防制基金；基金用途執行率較低之前2名，分別為彰化縣公共藝術基金、彰化縣道路挖掘路修費基金（表2）。

表3　113年度彰化縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形

| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 14 | 32 | － | 27 | 5 |
| 縣政府 | 8 | 22 | － | 17 | 5 |
| 地政處 | 2 | 2 | － | 2 | － |
| 文化局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 農業處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 衛生局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 環境保護局 | 1 | 5 | － | 5 | － |

另各基金113年度32項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者5項，約15.63％；未達預計目標者27項，約84.37％，其中彰化縣市地重劃基金第八期員林都市計畫整體開發單位1－10市地重劃之因暫緩標售致執行率未及3成。

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為均衡城鄉教育，持續推動偏遠地區學校教育發展，惟行政人力及教學輔導師資仍未盡適足，且間有偏遠地區學校科技輔助教學載具使用率欠佳，或發生網路障礙問題，亟待研謀改善，以提升偏遠地區教學品質及學習成效：彰化縣政府110至112學年度於彰化縣地方教育發展基金編列偏遠地區學校教育經費分別計有4,799萬餘元、4,585萬餘元及4,673萬餘元。經查業務執行情形，核有：（一）偏遠地區國中小囿於人力有限，逾8成行政人員由正式教師兼任，恐影響學生受教品質，又112學年度部分學校接受主管機關評鑑次數較110學年度增加，允宜適時研議簡化行政作業流程，以提升教學人力運用效能；（二）部分學校專任員額控留率逾規定上限，且110至112學年度偏遠地區國小導師由代理教師擔任之比率，均較非偏遠地區國小由代理教師擔任導師同項比率高出2倍，又112學年度偏遠地區國小代理教師，無合格教師證之比率為74.60％，亦高於非偏遠地區國小無合格教師證教師同項比率52.59％，易產生無法久任或影響學生受教權益等問題，有待適時提供代理教師相關增能資源，以穩定教學師資；（三）持續擴增英語師資量能，惟轄內國中小雙語專長認證師資未及2成，有待強化人才培育，以提升雙語教學質量及效能；（四）持續充實學校專業輔導資源，惟輔導人力存有缺口，恐影響輔導業務之推展，允待研謀改善；（五）積極推動科技輔助自主學習之教學模式，惟間有偏遠地區學校使用率欠佳，或發生網路障礙問題，允宜協助學校辦理改善，以發揮數位資源運用功效等情事。（詳乙－15頁）

二、持續補助轄內庇護工場提供庇護性就業服務，惟庇護性就業人數之比率未能有效提升，又部分庇護工場就服員流動頻繁，或營運狀況未臻理想，允待加強輔導改善，以提升補助計畫執行效能：彰化縣政府為促進縣內身心障礙者就業權益，113年度於彰化縣身心障礙者就業基金編列2,093萬餘元，辦理身心障礙者就業計畫，補助轄內庇護工場提供身心障礙者庇護性就業服務等。經查計畫執行情形，核有：（一）截至113年8月底止，彰化縣轄內計有愛加倍工場等7家庇護工（農）場，在職庇護員工人數104人，占該府核定可提供庇護性就業人數116人之89.66％，較112年度之92.24％降低，且低於全國平均（92.88％），允宜研謀輔導改善，以利發揮庇護就業功能；（二）111至113年截至8月底止，轄內7家庇護工（農）場平均每位就服員須協助庇護員工人數分別為6.20人、6.29人、6.93人，有逐年增加情形，又111及112年度部分就服員於年度中離職，約占在職就服員人數之20.00％及29.41％，且113年截至8月底止，流動率達46.67％，恐影響庇護員工就業適應輔導權益，允待妥謀對策，以提供穩定優質之庇護就業服務；（三）部分庇護工（農）場財務報表未揭露政府補助款情形，或營運狀況未臻理想，允宜強化精進輔導策略，以協助達成永續經營目標；（四）110至112年該府所屬學校仍有優先採購未達法定比率情形，又部分庇護工場尚未申請加入優先採購廠商，允宜積極督促改善；（五）部分庇護工（農）場與庇護員工議定薪資並簽訂勞動契約，惟未依規定報府核備等情事。（詳乙－37頁）

三、持續管理維護已辦竣區段徵收公共設施及用地，惟部分公共設施用地迄未依原規劃使用，或土地巡查檢核作業未臻周妥，允宜研謀改善：彰化縣政府為公共利益及開發建設之需求，依區段徵收實施辦法等規定辦理區段徵收作業，截至113年底止，已辦竣區段徵收計畫，計有伸港（全興地區）及高速鐵路彰化車站特定區等2區段徵收計畫，分別於88年2月26日、99年11月8日辦理徵收公告，徵收面積分別為107.34公頃、183.27公頃，開發總費用分別為17億3,771萬餘元、64億4,774萬餘元，開發後公共設施用地面積分別為44.66公頃、74.01公頃；政府取得配餘地面積分別為18.67公頃、66.34公頃。經查計畫執行情形，核有：（一）辦理高速鐵路彰化車站特定區區段徵收計畫，應辦理有償撥用之公共設施用地，未完成有償撥用程序即變更登記管理機關，允宜檢討改善，以健全基金財務；（二）規劃於高速鐵路彰化車站特定區區段徵收配餘地之產業服務專用區土地舉辦「2025台灣設計展」，惟承租單位未依租賃契約規定於簽約後6個月內開工，影響縣府後續規劃活動時程，允宜督促承租單位檢討改進，以發揮土地開發效益；（三）辦理伸港（全興地區）區段徵收計畫，可供建築用地已全數標售完竣，惟仍有公共設施用地，迄未依原規劃使用；（四）設立專戶保管區段徵收未受領補償費，惟部分補償費保管期間已逾15年，允宜注意研謀妥處；（五）彰化縣平均地權基金年度賸餘未達預算目標，亟待檢討改善，以強化基金財務控管；（六）未落實土地巡查檢核作業等情事。（詳乙－52頁）

四、為完善公共藝術設置及管理維護作業，設置公共藝術基金並訂頒公共藝術自治條例相關規定，惟部分制度規章久未修訂，或與中央主管機關規範有間，又部分公共藝術設置計畫管理未臻周妥，允宜檢討改善，以促進文化藝術在地發展：彰化縣文化局為落實公眾參與機制，辦理公共藝術相關業務及公共藝術建置暨維護管理工作，113年度於彰化縣公共藝術基金編列1,593萬餘元，審議轄內各機關學校公共藝術設置計畫及後續管理維護等項目。經查業務執行情形，核有：（一）現行自治條例未納入重大公共工程設置公共藝術之預算下限，且仍存有5年內不得移置或移除之規定，核與文化藝術獎助及促進條例及公共藝術設置辦法之規定有間；（二）公共藝術審議會設置規章久未修訂，現行審議標準與規定未相配合；（三）持續辦理公共藝術設置稽催作業，惟未追蹤興辦機關後續辦理情形，且重大公共工程尚未納入列管範圍，允宜研謀善策，並落實管考機制，以完善縣內公共藝術設置；（四）部分公共藝術設置進度尚未依預定期程辦理，允宜積極掌握執行進度妥善辦理，以達公共藝術設置目標；（五）部分公共藝術作品已損壞多時未妥善處理，亟待本主管權責督促管理機關研謀改善，以達公共藝術提升環境美學之意旨；（六）經管公共藝術作品檢查紀錄保存作業未盡周延，允宜落實管理維護，以促進文化藝術在地發展等情事。（詳乙－63頁）

五、推動轄內強制垃圾分類政策頗具成效，惟部分鄉鎮市公所因應資源回收量增加情形之處理量能仍待提升，或部分工業區參與員工生活垃圾隨袋徵收計畫之參與率偏低，允宜研謀改善，以提升循環經濟效益：彰化縣環境保護局為辦理垃圾

源頭減量及推動資源回收工作，113年度於彰化縣環境污染防制基金焚化廠計畫項下編列預算1,542萬元，辦理一般廢棄物源頭減量暨廚餘管理計畫及資源回收綜合管理計畫。經查計畫執行情形，核有：（一）彰化縣113年度垃圾較111年減量43,678.10公噸，資源回收率（含巨大垃圾回收再利用量）亦自53.17％上升至56.68％，顯示轄內強制垃圾分類政策已初步達成垃圾減量成效，且資源回收率亦已逐年提升，惟部分鄉鎮市公所之資源回收車負載回收量偏高，或存有場區暫置過多回收物或未即時分類情形，允請適時督導及協助公所落實回收場域管理，並完善資源物質去化管道，以提升循環經濟效益；（二）113年7月1日起辦理轄內四大超商及社頭鄉等6個工業區事業員工生活垃圾隨袋徵收試辦計畫，惟田中、北斗及福興等3個工業區事業單位參與率未及1成，允宜加強輔導，以提升垃圾減量成效等情事。（詳乙－80頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

113年度彰化縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，已編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.彰化縣總決算審核結果，歲入決算修正減列13萬餘元，審定為642億9,745萬餘元；歲出決算修正減列210萬餘元，審定為619億2,715萬餘元。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正淨增列收入（含基金來源）90萬餘元（增列9,869萬餘元，減列9,778萬餘元），審定總收入（含基金來源）293億8,496萬餘元；淨增列支出（含基金用途）682萬餘元（增列924萬餘元，減列242萬元），審定總支出（含基金用途）274億7,141萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款1,256件，計4,329萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計5,430萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。113年度對彰化縣政府所提建議意見計有10項（詳乙－4頁），茲分述如次：

1.賡續推動各項開源節流措施，公共債務餘額逐年遞減，惟自籌財源仍不敷施政推展所需，又因市場利率持續調升，致債務利息支出攀升，允宜滾動檢討開源節流執行成效，並持續拓增自治財源，妥善規劃資金運用，以健全地方財政。

2.歲入歲出相抵賸餘逐年成長，惟預算編列及執行情形仍未臻周延，允宜強化內部審核，以提升預算執行效能。

3.推動前瞻基礎建設開發在地型產業園區計畫，惟部分園區設置後未追蹤其維護管理及營運成效，或尚未取得設置園區土地，致開發進度落後，允待完備督導考核機制並研謀改善，以發揮計畫預期效益。

4.持續辦理殯葬業務管理評鑑，以提升殯葬設施服務品質，惟近年殯儀館治喪漸為趨勢，轄內殯儀館殯殮數高低差異懸殊且無火化場，或環保葬區布建不均，採用環保葬數量與其他縣市相較仍未盡理想，允待審慎評估殯葬設施之適足性，以兼顧民眾福祉並完善地方殯葬服務品質。

5.為改善區域排水通洪能力及降低水患災害風險，持續辦理縣管區域排水治理規劃檢討及治理工程，惟部分區域排水尚未完成治理規劃、用地範圍線圖籍公告等作業，或治理工程計畫進度控管未臻周延，有待檢討改進，以達排水整治目標。

6.積極推展智慧農業並成立專責智慧農業推廣中心，惟尚未建置引導農業智能發展所需雲端資料庫，又未追蹤農民獲補助購（設）置智慧農業設施之運用生產數據，輔導管理作業未臻完善，允宜強化專責單位之任務及功能，以促進智慧農業發展。

7.持續建置網路型路口錄監系統，運用於治安監控及犯罪偵防，惟設置及管理辦法未規範錄監系統基本規格及查核機制，且系統資訊安全控管及維護管理工作之採購策略未臻周延，允宜研議改進，俾利整合連線鄉鎮市公所建置之錄監系統及確保效能，達成資源有效利用。

8.持續推動水污染防治工作暨管制畜牧場廢棄物再利用流向，惟部分畜牧場尚未落實執行畜牧糞尿資源處理計畫，或飼養規模已達水污染防治法事業定義標準者，尚未徵收水污染防治費，允宜研謀改善，以促進畜牧產業永續發展。

9.持續辦理災害搶救整備工作，惟尚未全面清查及納管各場域電動車充（換）電站，又部分充電站、公共危險物品場所或長期照顧服務機構周邊未設置消防栓，且無替代水源，允宜研謀改善，以提升災害搶救效能。

10.積極轉型多角化經營豬羊拍賣業務，以維護產銷平衡並提升經營績效，惟興設冷鏈設施（備）計畫已完工數月未完成驗收，且增建鍋爐廠房主體工程完工後閒置，又承銷人管理作業未臻完善，亟待積極研謀改善，以提升營運效能。

（二）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類70項（表1，甲－44頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有歲入歲出相抵連年賸餘，且整體歲出預算實現數比率已達8成，惟預算編列及執行情形仍未臻周延，允宜落實管制考核，以提升預算執行效能；持續補助工商發展投資策進會推動投資環境改善及城市行銷業務，惟部分工作項目執行績效未臻理想，允宜研謀改善，以提升補助計畫執行成效；持續辦理應收未收行政罰鍰清理作業，惟部分單位清理比率仍待提升，又未落實案件業務移交，或分期繳納案件管控機制未臻周妥，允宜檢討強化內控機制，以落實債權管理等6項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有已訂定彰化縣災害救助金核發標準，並辦理凱米颱風受災救助作業，惟現行災害救助核發標準久未修訂，致部分災害救助種類未配合中央法規更新，又動支災害準備金辦理風災救助之預算執行率偏低，或部分申請案件審查未臻嚴謹，允宜檢討改善，以發揮災害救助效益；為平衡縣內停車供需，實施路邊停車收費管理及爭取前瞻基礎建設計畫補助經費興設路外停車場，惟部分停車場啟用後周邊路邊停車費率尚未檢討調整，或路邊停車費逾期未繳金額日益增加，或建置網站揭露路邊停車收費路段資訊未臻完善，允宜檢討研謀改善，以提升停車管理效能及民眾使用便捷性；提供各類托育服務資源，滿足家長托育需求，惟部分公設民營托嬰中心及育兒親子館開辦計畫執行進度未如預期，且居家托育中心之嬰幼兒媒合托育或家外送托成效尚有提升空間，允宜檢討改善，以建構友善生養環境；導入AI精準消防系統輔助救災，有助掌握轄內災害狀況，惟近年公墓火警致災次數頻仍，允宜研議擴大監視影像範圍或介接林火風險評估資訊之可行性，以強化即時災害預防及縮短防救災反應時間；因應高齡化趨勢，配合長照衛福大樓新建計畫建構住宿式長照大樓，並辦理住宿式服務機構使用者補助方案，惟新建計畫執行進度未如預期，且部分住宿式服務機構環境及服務品質有待提升，允宜加強辦理，並適時提供輔導及協助，以提升長照政策推動成效；持續建置科技執法設備，以遏止交通違規及防制交通事故，惟部分易肇事路段（口）尚待規劃裝設執法設備之可行性，並有待研析科技執法設備相關數據資料，以掌握舉發案件之精確度，又部分村里道路交通安全設施建置未臻適足，允宜研謀改善，以維護行人及行車安全等46項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有委託營運彰北及彰南國民運動中心，惟營運管理績效欠佳，致場館暫停營運或廠商終止服務，亟待研謀改善營運策略，俾保障民眾使用安全與權益；為促進非公用土地之開發利用，訂有標租作業要點，並持續辦理被占用房地清理作業，惟部分非公用土地閒置未用或管理作業未臻周妥，有待檢討改善，以提升公產使用效益；持續辦理各項藝文推廣活動，並建構友善文化服務設施，惟文化場所使用收費標準久未修訂，又部分公有文化場所無障礙友善服務措施未臻周妥，允宜研謀改善，以營造友善公共文化環境等10項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，有持續進行豬羊電腦拍賣作業，惟間有毛豬及羊隻承銷人逾規定期限仍未付清貨款，或未申請承銷許可者進場交易，允宜加強帳款催收，並積極輔導辦理登記，以落實承銷人管理作業1項。

5.對於採購作業提出意見者，計有推動興建無須候潮之彰化漁港，以改善彰化縣境內漁港及泊地受漂砂及潮差影響漁船筏出海作業情形，惟間有經費籌措、時程控管、工程設計及履約施工情形未臻周延，亟待檢討改進，以達成計畫目標；賡續推動重大公共建設計畫，以厚實彰化縣基礎建設，惟部分計畫因尚未取得計畫用地、未有效控管規劃設計作業時程等情，致計畫進度及執行期程延宕，亟待研議改善，加強管控各項計畫執行，俾發揮公共建設計畫成效；為保障人民生命財產安全，辦理各項災後復建工程，惟部分案件因多次流廢標，致已逾預定完工期程仍未完工，或完工期限超過行政院公共工程委員會規定期限，或工程設計及履約施工情形未臻周妥等情，影響復建成效，亟待研謀改善，俾達動支災害準備金之目的及效益等5項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有持續辦理查核不動產交易案件實價登錄業務，惟部分不動產成交案件資訊未盡明確，或預售屋買賣定型化契約備查作業未臻周妥，允宜檢討改善，以健全不動產交易市場；持續受理不動產實價登錄及列管未辦繼承登記案件，惟部分地政事務所受理實價登錄案件部分登錄內容未盡確實，或辦理未辦繼承登記案件之公告作業未臻周妥，允宜檢討改善並完備地政資訊管理，維護民眾權益等2項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）報請監察院備查者1件，係彰化縣政府辦理全國荔枝椿象區域整合防治計畫內部控制疏失，受處分人員共計4人次，均核予申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，均要求其提出改善措施，並予以列管追蹤查核，以期有效發揮審計功能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有70項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者12項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者58項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見15項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理(註2) |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合 計 | 70 | 6 | 46 | 10 | 1 | 5 | 2 | 70 | 12 （17.14％） | － | 58 （82.86％） |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 36 | 3 | 24 | 4 | － | 4 | 1 | 42 | 5 | － | 37 |
| 民政處主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 地政處主管 | 4 | － | 3 | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 消防局主管 | 4 | － | 3 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 地方稅務局主管 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 文化局主管 | 4 | － | 2 | 2 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 農業處主管 | 4 | － | 2 | 1 | 1 | － | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 衛生局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 環境保護局主管 | 6 | － | 5 | － | － | 1 | － | 6 | 2 | － | 4 |
| 警察局主管 | 4 | 1 | 3 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 第二預備金 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。