中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告

中華民國112年度至113年度

審計長　陳瑞敏

前       言

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算，行政院於114年4月30日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，執行期程自112至113年度，分2個年度實施。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數2,098億3,255萬餘元，決算審核結果，審定歲入實現數3億1,893萬餘元，應收數66萬餘元，合計決算審定數為3億1,960萬餘元；歲出實現數經修正減列3億7,503萬餘元，增列保留數3億7,500萬餘元，審定實現數1,654億7,221萬餘元，應付保留數415億6,308萬餘元，合計決算審定數為2,070億3,530萬餘元，歲入歲出差短2,067億1,570萬餘元，配合歲出預算保留及國庫資金整體統籌調度，如數保留債務之舉借預算，以支應以後年度需要。

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算計推動軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等8類建設，162項分支計畫，執行結果，據國家發展委員會評估，112年度創造117.98萬個工作機會，及帶動民間投資3,939.48億元；113年度創造60.78萬個工作機會，及帶動民間投資4兆5,428.98億元。各項建設計畫已獲致具體成果，包括：軌道建設安坑輕軌已於112年2月10日全線通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，提供民眾更便捷交通路徑，活絡地方發展、高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段已於113年6月30日完工通車，增進岡山地區接駁轉乘功能，促進地區均衡發展；水環境建設石門水庫阿姆坪防淤隧道於112年2月竣工，已進行水力排砂45萬立方公尺、烏溪鳥嘴潭人工湖工程於113年5月完成6個湖區蓄水工作，有效蓄水量達1,450萬立方公尺、翡翠原水管於113年6月通水，113年度颱風期間共調度407萬噸水量、增加縣市管河川及區域排水保護面積252.06平方公里、施設堤防護岸及排水路改善226.08公里；綠能建設推動國內電動巴士關鍵零組件相關廠商合作7案、完成離岸風電驗證管理建置4項，離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置22項，離岸風場驗證審查15案、完成產業輔導廠商技術能力審查22案，銲接技術人員訓練144人次；數位建設國家文化記憶庫入口網站累計網頁瀏覽量1,441萬餘次，加值應用累計創造產值4億8,019萬餘元、國產空氣品質感測器布建點數2,620點、提供規模5.5以上地震事件2,372筆及15家轉發商地震速報資訊、布建773個非同步軌道衛星站，強化戰時或重大災害發生時之通訊網路韌性、5G網路非偏鄉電波人口涵蓋率97.54％、5G基地臺建設總數4萬8,195臺，補助業者1萬5,622臺；城鄉建設核定補助興建停車場工程案157件，完工40件，提供1萬7,901個停車位、完成道路綠化面積1萬6,572平方公尺、公共通行路障排除改善315處、改善道路品質201公里、補助223校設置學校社區共讀站、40校興（整）建草地運動場及61校設置樂活運動站、補助地方政府興（整）建全民運動館21案、興（整）建風雨球場及改善既有場館171案；因應少子化友善育兒空間建設補助增設或改善456處社區公共托育設施、87處托育資源中心、132處社會福利服務中心、29處兒少家庭福利館、13處兒少緊急及中長期安置機構，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性；食品安全建設補助21市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備999套及聘用檢驗人力379人次、市縣衛生局完成聯合分工檢驗體系檢驗69,263件、一般例行性檢驗550,459件、通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計2,396件、購置59套檢驗儀器；人才培育促進就業建設培育雙語教學師資10,184人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學1,772校次、製播線上英語學習節目9,301集、輔導青年科技新創團隊663家，促成投資金額319.14億元、博士級人才實務訓練544人、參與重點產業高階人才培訓與就業合作廠商459家。綜觀本特別預算執行結果，已有振興經濟，帶動國內經濟動能效果，相關建設計畫亦有實質進展，有助於對人民生活產生正面影響，惟整體預算執行力仍有努力空間，部分建設計畫之執行及管控機制與部分計畫完工後營運績效尚待持續研謀改善。

本部對於中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。