伍、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲入應收保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 交通部主管 |  |  |  |  |
| 交通部 |  |  |  |  |
| 財產收入 | － | 631 | -- | 尚待收繳之補助計畫專戶孳息收入。 |
| 環境保護署 （環境部）主管 |  |  |  |  |
| 環境保護署 （環境部） |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 30 | -- | 應收廠商違約罰款收入。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲入超收原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 決算 審定數 | 超 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 總統府主管 |  |  |  |  |  |
| 中央研究院 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 4,701 | 4,701 | -- | 廠商逾期違約賠償收入。 |
| 行政院主管 |  |  |  |  |  |
| 國家發展委員會 |  |  |  |  |  |
| 財產收入 | － | 2,010 | 2,010 | -- | 原未編列預算之補助款專戶孳息收入。 |
| 內政部主管 |  |  |  |  |  |
| 內政部 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 2,152 | 2,152 | -- | 廠商逾期違約罰款收入。 |
| 營建署及所屬 （國土管理署及所屬） |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 21,898 | 21,898 | -- | 廠商逾期違約罰款收入。 |
| 財產收入 | － | 68,282 | 68,282 | -- | 地方政府繳回營建工程剩餘土石方及道路刨除料收入。 |
| 警政署及所屬 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 1,287 | 1,287 | -- | 廠商逾期違約罰款收入。 |
| 財產收入 | － | 1,506 | 1,506 | -- | 地方政府繳回有價廢料變賣收入。 |
| 經濟部主管 |  |  |  |  |  |
| 經濟部 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 1,625 | 1,625 | -- | 廠商違約罰款收入。 |
| 財產收入 | － | 2,027 | 2,027 | -- | 委辦計畫代管補助款專戶衍生之利息收入。 |
| 工業局（產業發展署） |  |  |  |  |  |
| 財產收入 | － | 8,576 | 8,576 | -- | 委辦計畫代管補助款專戶衍生之利息收入。 |
| 其他收入 | － | 1,255 | 1,255 | -- | 收回以前年度補助地方政府工程結餘款。 |
| 水利署及所屬 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 12,690 | 12,690 | -- | 廠商違約罰款收入。 |
| 其他收入 | － | 37,764 | 37,764 | -- | 地方政府繳回工程有價料變賣收入。 |
| 中小企業處 （中小及新創企業署） |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 1,143 | 1,143 | -- | 補助地方政府計畫繳回違約罰款收入。 |

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲入超收原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 決算 審定數 | 超 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 中央地質調查所 （地質調查及礦業 管理中心） |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 3,448 | 3,448 | -- | 廠商違約罰款收入。 |
| 能源局（能源署） |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 2,472 | 2,472 | -- | 廠商逾期違約罰款收入。 |
| 其他收入 | － | 1,800 | 1,800 | -- | 收取沙崙綠能科技示範場域之廠商技術授權金。 |
| 交通部主管 |  |  |  |  |  |
| 觀光局及所屬 （觀光署及所屬） |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 11,653 | 11,653 | -- | 廠商逾期違約罰款收入。 |
| 其他收入 | － | 2,045 | 2,045 | -- | 收回以前年度補助計畫賸餘款。 |
| 公路總局及所屬 （公路局及所屬） |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 12,013 | 12,013 | -- | 廠商逾期、違約及勞安等罰款收入。 |
| 財產收入 | － | 82,287 | 82,287 | -- | 變賣刨除料收入。 |
| 鐵道局及所屬 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 10,565 | 10,565 | -- | 廠商逾期違約罰款收入。 |
| 財產收入 | － | 1,686 | 1,686 | -- | 變賣刨除料等廢舊物資收入。 |
| 數位發展部主管 |  |  |  |  |  |
| 數位產業署 |  |  |  |  |  |
| 財產收入 | － | 6,438 | 6,438 | -- | 科技計畫專戶利息收入。 |
| 國家科學及技術委員會主管 |  |  |  |  |  |
| 國家科學及技術委員會 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | － | 6,150 | 6,150 | -- | 廠商逾期違約罰款收入。 |
| 財產收入 | － | 1,537 | 1,537 | -- | 財團法人國家實驗研究院及行政法人國家災害防救科技中心繳回專戶存款利息收入。 |

註：本表所列項目係指超收數達20％且百萬元以上，或3千萬元以上者。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 行政院主管 |  |  |  |  |
| 國家發展委員會 |  |  |  |  |
| 綠能建設 | 198,000 | 37,513 | 18.95 | 委託辦理淨零公正轉型相關計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 數位建設 | 993,370 | 194,854 | 19.62 | 委託辦理完善亞洲‧矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺（112-113年）計畫等案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 721,000 | 107,665 | 14.93 | 委託或補助辦理地方創生相關計畫，合約期程跨年度、尚未完成結案審查作業等，須保留繼續執行。 |
| 人才培育促進 就業建設 | 908,900 | 63,788 | 7.02 | 委託、補助或合作辦理雙語政策相關計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 原住民族委員會 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 1,623,630 | 288,210 | 17.75 | 補助辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，尚在執行或未及完成核銷作業，須保留繼續執行。 |
| 客家委員會及所屬 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 866,062 | 147,220 | 17.00 | 補助辦理客庄創生環境營造計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 內政部主管 |  |  |  |  |
| 內政部 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 1,084,973 | 227,726 | 20.99 | 補助地方政府辦理辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 營建署及所屬 （國土管理署及所屬） |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 2,208,500 | 532,821 | 24.13 | 補助地方政府辦理城鎮之心工程計畫，部分案件未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 10,912,200 | 1,129,918 | 10.35 | 補助地方政府辦理提升道路品質計畫，部分案件未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 水環境建設 | 5,479,730 | 1,242,707 | 22.68 | 補助地方政府辦理水與安全計畫，部分案件合約期程跨年度或天災等自然環境影響，工程期程延宕，須保留繼續執行。 |
| 警政署及所屬 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 555,507 | 325,603 | 58.61 | 警消微波網路系統移頻計畫，因部分施作項目尚未完成驗收，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 1,308,800 | 1,073,119 | 81.99 | 補助地方警察局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度，或受原物料價格上漲影響須變更補助計畫而延後進度，須保留繼續執行。 |

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 消防署及所屬 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 550,398 | 46,979 | 8.54 | 消防5G場域計畫－智慧防災教育整合建置後續擴充案，因未完成驗收，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 451,000 | 215,151 | 47.71 | 補助地方消防局新建或拆除重建工程案，合約期程跨年度、尚未完工驗收等，須保留繼續執行。 |
| 財政部主管 |  |  |  |  |
| 賦稅署 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 107,900 | 65,678 | 60.87 | 補助地方稅捐稽徵機關辦理辦公廳舍耐震能力補強工程，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。 |
| 教育部主管 |  |  |  |  |
| 教育部 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 1,493,313 | 103,390 | 6.92 | 委外辦理新世代教育學術研究骨幹網路設備採購案，尚未完成驗收，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 250,000 | 31,211 | 12.48 | 補助地方政府辦理112－113年度公共圖書館耐震能力改善實施計畫，因辦理變更設計或多次招標流標等影響執行進度，須保留繼續執行。 |
| 體育署 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 1,967,900 | 855,415 | 43.47 | 補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因執行期程跨年度、規劃設計延遲、多次招標流標等，須保留繼續執行。 |
| 經濟部主管 |  |  |  |  |
| 經濟部 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 368,680 | 260,697 | 70.71 | 補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 工業局（產業發展署） |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 2,752,770 | 932,065 | 33.86 | 補助地方政府辦理「神岡豐洲科技工業園區（一期）計畫-台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程」等案，尚未完成結算或驗收等，須保留繼續執行。 |
| 水利署及所屬 |  |  |  |  |
| 水環境建設 | 36,335,270 | 8,213,431 | 22.60 | 補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 加工出口區管理處及所屬（產業園區管理局及所屬） |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 534,000 | 112,646 | 21.09 | 楠梓科技產業園區創新產業大樓新建工程尚在執行中，須保留繼續執行。 |
| 中央地質調查所 （地質調查及礦業管理中心） |  |  |  |  |

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 綠能建設 | 159,660 | 53,723 | 33.65 | 花蓮縣瑞林地區地質模型建置與資源潛能評估（2/2）等案尚在執行中，須保留繼績執行。 |
| 綠能建設 | 419,300 | 181,709 | 43.34 | 東部變質岩區地質鑽井及資源測試等案尚在執行中，須保留繼續執行。 |
| 能源局（能源署） |  |  |  |  |
| 綠能建設 | 4,691,659 | 1,012,704 | 21.59 | 高雄海洋科技產業創新專區之興達漁港遊憩水域疏浚工程案，受海象及天候等不可抗力因素影響，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 交通部主管 |  |  |  |  |
| 交通部 |  |  |  |  |
| 軌道建設 | 28,461,924 | 6,792,305 | 23.86 | 辦理臺鐵電務智慧化提升計畫項下號誌聯鎖系統及平交道防護設備等工程，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 711,539 | 288,016 | 40.48 | 辦理海洋觀光計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 觀光局及所屬 （觀光署及所屬） |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 1,882,386 | 45,904 | 2.44 | 補助地方政府辦理觀光前瞻建設計畫，部分案件受天候影響展延工期，須保留繼續執行。 |
| 公路總局及所屬 （公路局及所屬） |  |  |  |  |
| 綠能建設 | 970,000 | 430,068 | 44.34 | 補助地方政府辦理公共充電樁設置計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 12,122,000 | 3,516,562 | 29.01 | 補助地方政府辦理改善停車問題計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 鐵道局及所屬 |  |  |  |  |
| 軌道建設 | 22,702,659 | 6,165,571 | 27.16 | 辦理花東地區鐵路雙軌電氣化及鐵道技術及驗證中心等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 516,000 | 220,262 | 42.69 | 辦理臺鐵車站美學與功能提升計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 勞動部主管 |  |  |  |  |
| 勞動部 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 14,000 | 14,000 | 100.00 | 補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程計畫，因採購作業多次流標，延宕計畫進度，須保留繼續執行。 |
| 農業委員會（農業部）主管 |  |  |  |  |
| 農業委員會（農業部） |  |  |  |  |
| 水環境建設 | 96,800 | 80,718 | 83.39 | 補助彰化縣政府辦理彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。 |

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 城鄉建設 | 80,000 | 20,623 | 25.78 | 補助花蓮縣富里鄉農會及高雄市大樹區農會辦理閒置穀倉再利用計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。 |
| 林務局（林業及自然保育署及所屬） |  |  |  |  |
| 軌道建設 | 2,315,952 | 1,537,143 | 66.37 | 辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 80,000 | 46,748 | 58.44 | 補助地方政府辦理加速推動地方創生計畫，因核定補助案時程延遲、合約期程跨年度或尚未完成結案審查作業等，須保留繼續執行。 |
| 水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬） |  |  |  |  |
| 水環境建設 | 1,229,000 | 59,191 | 4.82 | 辦理宜蘭縣南澳鄉碧候社區旁野溪排水治理改善工程等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 99,900 | 41,946 | 41.99 | 辦理嘉義縣大林鎮頂員林埤環境整建等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 漁業署及所屬 |  |  |  |  |
| 水環境建設 | 531,700 | 128,783 | 24.22 | 補助地方政府辦理新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫工程及興達養殖漁業生產區等排水改善工程，因解約重新發包或合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 衛生福利部主管 |  |  |  |  |
| 衛生福利部 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 718,447 | 656,771 | 91.42 | 補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，暨辦理衛生廳舍耐震補強工程，未及發包或合約期程跨年度等，須保留繼續執行。 |
| 食品藥物管理署 |  |  |  |  |
| 食品安全建設 | 1,441,010 | 1,106,036 | 76.75 | 辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 國民健康署 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 287,757 | 222,757 | 77.41 | 補助地方政府修建衛生所，合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。 |
| 社會及家庭署 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 307,396 | 276,279 | 89.88 | 補助國家住宅及都市更新中心於興辦社會住宅內設置社區式身心障礙服務資源，及地方政府修建老人活動中心，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 因應少子化友善 育兒空間建設 | 1,389,600 | 816,902 | 58.79 | 補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。 |
| 環境保護署（環境部）主管 |  |  |  |  |
| 環境保護署（環境部） |  |  |  |  |
| 水環境建設 | 199,000 | 36,827 | 18.51 | 補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 綠能建設 | 530,000 | 141,162 | 26.63 | 補助地方政府辦理新增或擴充公共能源補充設施場域、鼓勵布建能源補充設施等計畫，未及完成結案核銷，須保留繼續執行。 |
| 文化部主管 |  |  |  |  |
| 文化部 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 1,363,560 | 486,384 | 35.67 | 辦理5G時代超高畫質內容創新應用等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 城鄉建設 | 2,187,605 | 159,092 | 7.27 | 補助市縣政府辦理地方影視音發展等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 數位發展部主管 |  |  |  |  |
| 數位發展部 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 8,913,380 | 306,282 | 3.44 | 應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫（基礎建設環境），尚未完成驗收作業，須保留繼續執行。 |
| 國家科學及技術委員會主管 |  |  |  |  |
| 國家科學及技術委員會 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 3,465,000 | 304,268 | 8.78 | 補助財團法人國家實驗研究院辦理臺南IDC機房建築工程及後續擴充等採購案，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及營建成本增加等因素影響，延後決標，工程履約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

註:本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 行政院主管 |  |  |  |  |
| 國家發展委員會 |  |  |  |  |
| 人才培育促進 就業建設 | 908,900 | 637,072 | 70.09 | 雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，報經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費不予動支。 |
| 原住民族委員會 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 1,623,630 | 54,186 | 3.34 | 補助計畫經費之結餘。 |
| 內政部主管 |  |  |  |  |
| 營建署及所屬 （國土管理署及所屬） |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 2,208,500 | 85,105 | 3.85 | 按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費之結餘。 |
| 城鄉建設 | 10,912,200 | 506,173 | 4.64 | 按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費之結餘。 |
| 水環境建設 | 5,479,730 | 65,234 | 1.19 | 按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費之結餘。 |
| 教育部主管 |  |  |  |  |
| 國民及學前教育署 |  |  |  |  |
| 人才培育促進 就業建設 | 4,810,953 | 119,151 | 2.48 | 補助計畫經費之結餘。 |
| 體育署 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 1,967,900 | 70,550 | 3.59 | 部分運動場館經耐震評估後，無須辦理補強工程。 |
| 經濟部主管 |  |  |  |  |
| 工業局（產業發展署） |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 2,752,770 | 132,774 | 4.82 | 補助計畫經費之結餘。 |
| 水利署及所屬 |  |  |  |  |
| 水環境建設 | 36,335,270 | 180,201 | 0.50 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。 |

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 交通部主管 |  |  |  |  |
| 交通部 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 711,539 | 82,920 | 11.65 | 海洋觀光計畫經費結餘。 |
| 農業委員會（農業部）主管 |  |  |  |  |
| 漁業署及所屬 |  |  |  |  |
| 水環境建設 | 531,700 | 30,733 | 5.78 | 補（捐）助或委辦計畫經費之結餘。 |
| 衛生福利部主管 |  |  |  |  |
| 社會及家庭署 |  |  |  |  |
| 因應少子化友善 育兒空間建設 | 1,389,600 | 55,369 | 3.98 | 補助地方政府辦理建構0－2歲兒童社區公共托育計畫經費結餘。 |
| 環境保護署（環境部）主管 |  |  |  |  |
| 環境保護署（環境部） |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 26,200 | 10,342 | 39.48 | 委辦計畫經費結餘。 |
| 文化部主管 |  |  |  |  |
| 文化部 |  |  |  |  |
| 城鄉建設 | 2,187,605 | 39,710 | 1.82 | 重建臺灣藝術史等計畫經費結餘。 |
| 數位發展部主管 |  |  |  |  |
| 資通安全署 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 1,570,000 | 30,127 | 1.92 | 補（捐）助計畫經費之結餘。 |
| 數位產業署 |  |  |  |  |
| 數位建設 | 5,253,760 | 53,158 | 1.01 | 補（捐）助計畫經費之結餘。 |
| 國家科學及技術委員會主管 |  |  |  |  |
| 國家科學及技術委員會 |  |  |  |  |
| 人才培育促進 就業建設 | 1,665,000 | 81,173 | 4.88 | 補助計畫經費結餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％，或3千萬元以上者。