參、中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算2,229億5,405萬餘元，自108至109年度止，分2個年度實施。截至113年底止，實現數2,133億401萬餘元（95.67％），應付保留數12億3,211萬餘元（0.55％），主要係合約期程跨年度、尚未結案撥款或尚待辦理功能測試作業等，須保留繼續執行。茲依主管機關別（表1）及建設類別（表2）分述如次：

一、主管機關別

（一）　總統府主管：預算數8億476萬餘元，截至113年底止，實現數7億7,013萬餘元（95.70％），賸餘數3,462萬餘元（4.30％）。

（二）　行政院主管：預算數48億4,224萬餘元，截至113年底止，實現數47億6,549萬餘元（98.41％），賸餘數7,674萬餘元（1.59％）。

（三）　內政部主管：預算數333億3,815萬餘元，截至113年底止，實現數321億2,117萬餘元（96.35％），應付保留數1,394萬餘元（0.04％），主要係內政部辦理公共服務據點整備計畫補助案，因未完成驗收、或地處偏遠致工程建材與工班人員調度困難，影響施工進度等，須保留繼續執行，賸餘數12億303萬餘元（3.61％）。

（四）　財政部主管：預算數7億6,687萬餘元，截至113年底止，實現數7億6,674萬餘元（99.98％），賸餘數12萬餘元（0.02％）。

（五）　教育部主管：預算數191億1,826萬元，截至113年底止，實現數183億5,465萬餘元（96.01％），應付保留數9,473萬餘元（0.50％），主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因變更設計或與廠商訴訟中等，須保留繼續執行，賸餘數6億6,887萬餘元（3.50％）。

（六）　法務部主管：預算數8,918萬元，截至113年底止，實現數8,918萬元（100.00％）。

（七）　經濟部主管：預算數592億3,694萬餘元，截至113年底止，實現數557億5,248萬餘元（94.12％），應付保留數4億4,622萬餘元（0.75％），主要係能源局（112年9月26日改制為能源署，下稱能源署）高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數30億3,823萬餘元（5.13％）。

（八）　交通部主管：預算數569億5,082萬元，截至113年底止，實現數555億6,715萬餘元（97.57％），應付保留數3億8,812萬餘元（0.68％），主要係鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數9億9,553萬餘元（1.75％）。

（九）　原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）：預算數1億9,600萬元，截至113年底止，實現數1億9,597萬餘元（99.99％），賸餘數2萬餘元（0.01％）。

（十）　農業委員會（農業部）主管：預算數74億546萬餘元，截至113年底止，實現數69億3,275萬餘元（93.62％），賸餘數4億7,271萬餘元（6.38％）。

（十一）　衛生福利部主管：預算數73億272萬餘元，截至113年底止，實現數61億9,224萬餘元（84.79％），應付保留數2億8,520萬餘元（3.91％），主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行，賸餘數8億2,527萬餘元（11.30％）。

（十二）　環境保護署（環境部）主管：預算數50億5,209萬元，截至113年底止，實現數48億8,603萬餘元（96.71％），賸餘數1億6,605萬餘元（3.29％）。

（十三）　文化部主管：預算數154億3,667萬餘元，截至113年底止，實現數148億7,664萬餘元（96.37％），應付保留數388萬餘元（0.03％），主要係文化部補助私有老建築保存再生計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數5億5,614萬餘元（3.60％）。

（十四）　科技部（國家科學及技術委員會）主管：預算數123億3,839萬餘元，截至113年底止，實現數119億5,793萬餘元（96.92％），賸餘數3億8,046萬餘元（3.08％）。

（十五）　金融監督管理委員會主管：預算數1,470萬元，截至113年底止，實現數1,463萬餘元（99.58％），賸餘數6萬餘元（0.42％）。

（十六）　國軍退除役官兵輔導委員會主管：預算數6,076萬元，截至113年底止，實現數6,075萬餘元（99.99％），賸餘數2,299元（0.00％）。

表1　中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形（主管機關別）

108年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 222,954 | 213,304 | 95.67 | 8,417 | 3.78 | 1,232 | 0.55 |  |
| 總統府 | 804 | 770 | 95.70 | 34 | 4.30 | － | － |  |
| 行政院小計 | 4,842 | 4,765 | 98.41 | 76 | 1.59 | － | － |  |
| 行政院 | 1,066 | 1,051 | 98.62 | 14 | 1.38 | － | － |  |
| 國立故宮博物院 | 197 | 193 | 98.11 | 3 | 1.89 | － | － |  |
| 國家發展委員會 | 120 | 118 | 98.21 | 2 | 1.79 | － | － |  |
| 原住民族委員會 | 1,515 | 1,503 | 99.21 | 11 | 0.79 | － | － |  |
| 客家委員會及所屬 | 1,187 | 1,186 | 99.91 | 1 | 0.09 | － | － |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 754 | 711 | 94.29 | 43 | 5.71 | － | － |  |
| 內政部 | 33,338 | 32,121 | 96.35 | 1,203 | 3.61 | 13 | 0.04 | 主要係內政部辦理公共服務據點整備計畫補助案，因未完成驗收、或地處偏遠致工程建材與工班人員調度困難，影響施工進度等，須保留繼續執行。 |

表1　中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形（主管機關別）（續）

108年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 財政部 | 766 | 766 | 99.98 | 0.1 | 0.02 | － | － |  |
| 教育部 | 19,118 | 18,354 | 96.01 | 668 | 3.50 | 94 | 0.50 | 主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因變更設計或與廠商訴訟中等，須保留繼續執行。 |
| 法務部 | 89 | 89 | 100.00 | － | － | － | － |  |
| 經濟部 | 59,236 | 55,752 | 94.12 | 3,038 | 5.13 | 446 | 0.75 | 主要係能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。 |
| 交通部 | 56,950 | 55,567 | 97.57 | 995 | 1.75 | 338 | 0.68 | 主要係鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 原子能委員會 （核能安全委員會及所屬） | 196 | 195 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | － | － |  |
| 農業委員會（農業部） | 7,405 | 6,932 | 93.26 | 472 | 6.38 | － | － |  |
| 衛生福利部 | 7,302 | 6,192 | 84.79 | 825 | 11.30 | 285 | 3.91 | 主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。 |
| 環境保護署（環境部） | 5,052 | 4,886 | 96.71 | 166 | 3.29 | － | － |  |
| 文化部 | 15,436 | 14,876 | 96.37 | 556 | 3.60 | 3 | 0.03 | 主要係文化部補助私有老建築保存再生計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 科技部 （國家科學及技術委員會） | 12,338 | 11,957 | 96.92 | 380 | 3.08 | － | － |  |
| 金融監督管理委員會 | 14 | 14 | 99.58 | 0.06 | 0.42 | － | － |  |
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 60 | 60 | 99.99 | 0 | 0.00 | － | － |  |

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告、110至113年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

（一）　軌道建設：預算數416億2,043萬餘元，截至113年底止，實現數407億3,381萬餘元（97.87％），應付保留數3億8,812萬餘元（0.93％），主要係交通部鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數4億9,848萬餘元（1.20％）。

（二）　水環境建設：預算數581億5,576萬餘元，截至113年底止，實現數544億5,961萬餘元（93.64％），賸餘數36億9,615萬餘元（6.36％）。

（三）　綠能建設：預算數114億504萬餘元，截至113年底止，實現102億3,562萬餘元（89.75％），應付保留數3億7,761萬餘元（3.31％），主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數7億9,181萬餘元（6.94％）。

（四）　數位建設：預算數272億3,093萬餘元，截至113年底止，實現數266億7,016萬餘元（97.94％），賸餘數5億6,077萬餘元（2.06％）。

（五）　城鄉建設：預算數719億7,519萬元，截至113年底止，實現數693億5,512萬餘元（96.36％），應付保留數4億3,552萬餘元（0.61％），主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行，賸餘數21億8,453萬餘元（3.04％）。

（六）　因應少子化友善育兒空間建設：預算數22億1,920萬餘元，截至113年底止，實現數17億8,352萬餘元（80.37％），賸餘數4億3,568萬餘元（19.63％）。

（七）　食品安全建設：預算數5億6,154萬元，截至113年底止，實現數5億2,423萬餘元（93.36％），應付保留數3,084萬餘元（5.49％），主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案及委託監造服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數645萬餘元（1.15％）。

（八）　人才培育促進就業建設：預算數97億8,593萬餘元，截至113年底止，實現數95億4,191萬餘元（97.51％），賸餘數2億4,401萬餘元（2.49％）。

表2　中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形（建設類別）

108年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 222,954 | 213,304 | 95.67 | 8,417 | 3.78 | 1,232 | 0.55 |  |
| 軌道建設 | 41,620 | 40,733 | 97.87 | 498 | 1.20 | 388 | 0.93 | 主要係交通部鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 水環境建設 | 58,155 | 54,459 | 93.64 | 3,696 | 6.36 | － | － |  |
| 綠能建設 | 11,405 | 10,235 | 89.75 | 791 | 6.94 | 377 | 3.31 | 主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。 |
| 數位建設 | 27,230 | 26,670 | 97.94 | 560 | 2.06 | － | － |  |
| 城鄉建設 | 71,975 | 69,355 | 96.36 | 2,184 | 3.04 | 435 | 0.61 | 主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 2,219 | 1,783 | 80.37 | 435 | 19.63 | － | － |  |
| 食品安全建設 | 561 | 524 | 93.36 | 6 | 1.15 | 30 | 5.49 | 主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案及委託監造服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 人才培育促進就業建設 | 9,785 | 9,541 | 97.51 | 244 | 2.49 | － | － |  |

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告、110至113年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。