貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算1,070億7,084萬餘元，自106至107年度止，分2個年度實施。截至113年底止，實現數1,007億4,405萬餘元（94.09％），應付保留數1億8,170萬餘元（0.17％），主要係部分計畫新建工程及購置設備，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。茲依主管機關別（表1）及建設類別（表2）分述如次：

一、主管機關別

（一）　總統府主管：預算數3億5,685萬元，截至113年底止，實現數3億1,534萬餘元（88.37％），賸餘數4,150萬餘元（11.63％）。

（二）　行政院主管：預算數27億3,592萬餘元，截至113年底止，實現數25億3,354萬餘元（92.60％），賸餘數2億237萬餘元（7.40％）。

（三）　內政部主管：預算數168億2,800萬餘元，截至113年底止，實現數163億7,647萬餘元（97.32％），賸餘數4億5,152萬餘元（2.68％）。

（四）　財政部主管：預算數5億9,657萬餘元，截至113年底止，實現數5億9,656萬餘元（99.99％），賸餘數7,856元（0.00％）。

（五）　教育部主管：預算數116億860萬元，截至113年底止，實現數113億6,427萬餘元（97.90％），賸餘數2億4,432萬餘元（2.10％）。

（六）　法務部主管：預算數1,980萬元，截至113年底止，實現數1,978萬餘元（99.93％），賸餘數1萬餘元（0.07％）。

（七）　經濟部主管：預算數301億5,562萬餘元，截至113年底止，實現數267億5,090萬餘元（88.71％），應付保留數1億8,170萬餘元（0.60％），主要係能源局（112年9月26日改制為能源署，下稱能源署）高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數32億2,301萬餘元（10.69％）。

（八）　交通部主管：預算數224億4,257萬餘元，截至113年底止，實現數223億4,457萬餘元（99.56％），應付保留數6,519萬餘元（0.29％），決算審核結果，修正減列應付保留數6,519萬餘元，如數增列減免（註銷）數，係補助地方政府辦理軌道建設計畫經費，短期內仍無法執行，已毋須持續保留，賸餘數9,800萬餘元（0.44％）。

（九）　農業委員會（農業部）主管：預算數45億1,900萬元，截至113年底止，實現數40億3,898萬餘元（89.38％），賸餘數4億8,001萬餘元（10.62％）。

（十）　衛生福利部主管：預算數41億1,700萬元，截至113年底止，實現數31億6,008萬餘元（76.76％），賸餘數9億5,691萬餘元（23.24％）。

（十一）　環境保護署（環境部）主管：預算數23億5,049萬元，截至113年底止，實現數23億1,822萬餘元（98.63％），賸餘數3,226萬餘元（1.37％）。

（十二）　文化部主管：預算數47億5,017萬元，截至113年底止，實現數43億9,844萬餘元（92.60％），賸餘數3億5,172萬餘元（7.40％）。

（十三）　科技部（國家科學及技術委員會）主管：預算數65億7,496萬餘元，截至113年底止，實現數65億1,219萬餘元（99.05％），賸餘數6,276萬餘元（0.95％）。

（十四）　金融監督管理委員會主管：預算數1,527萬元，截至113年底止，實現數1,463萬餘元（95.86％），賸餘數63萬餘元（4.14％）。

表1　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形（主管機關別）

106年9月13日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 107,070 | 100,744 | 94.09 | 6,145 | 5.74 | 181 | 0.17 |  |
| 總統府 | 356 | 315 | 88.37 | 41 | 11.63 | － | － |  |
| 行政院小計 | 2,735 | 2,533 | 92.60 | 202 | 7.40 | － | － |  |
| 行政院 | 450 | 433 | 96.25 | 16 | 3.75 | － | － |  |
| 國立故宮博物院 | 139 | 129 | 92.83 | 9 | 7.17 | － | － |  |
| 國家發展委員會 | 100 | 99 | 99.19 | 0.8 | 0.81 | － | － |  |
| 原住民族委員會 | 743 | 681 | 91.72 | 61 | 8.28 | － | － |  |
| 客家委員會及所屬 | 788 | 730 | 92.72 | 57 | 7.28 | － | － |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 515 | 459 | 89.17 | 55 | 10.83 | － | － |  |
| 內政部 | 16,828 | 16,376 | 97.32 | 451 | 2.68 | － | － |  |
| 財政部 | 596 | 596 | 99.99 | 0 | 0.00 | － | － |  |
| 教育部 | 11,608 | 11,364 | 97.90 | 244 | 2.10 | － | － |  |
| 法務部 | 19 | 19 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | － | － |  |
| 經濟部 | 30,155 | 26,750 | 88.71 | 3,223 | 10.69 | 181 | 0.60 | 主要係能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。 |
| 交通部 | 22,442 | 22,344 | 99.56 | 98 | 0.44 | － | － |  |
| 農業委員會（農業部） | 4,519 | 4,038 | 89.38 | 480 | 10.62 | － | － |  |
| 衛生福利部 | 4,117 | 3,160 | 76.76 | 956 | 23.24 | － | － |  |
| 環境保護署（環境部） | 2,350 | 2,318 | 98.63 | 32 | 1.37 | － | － |  |
| 文化部 | 4,750 | 4,398 | 92.60 | 351 | 7.40 | － | － |  |
| 科技部（國家科學及技 術委員會） | 6,574 | 6,512 | 99.05 | 62 | 0.95 | － | － |  |
| 金融監督管理委員會 | 15 | 14 | 95.86 | 0.6 | 4.14 | － | － |  |

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告、108至113年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

（一）　軌道建設：預算數165億6,657萬餘元，截至113年底止，實現數164億6,857萬餘元（99.41％），應付保留數6,519萬餘元（0.39％），決算審核結果，修正減列應付保留數6,519萬餘元，如數增列減免（註銷）數，係補助地方政府辦理軌道建設計畫經費，短期內仍無法執行，已毋須持續保留，賸餘數9,800萬餘元（0.59％）。

（二）　水環境建設：預算數251億1,800萬元，截至113年底止，實現數235億7,194萬餘元（93.84％），賸餘數15億4,605萬餘元（6.16％）。

（三）　綠能建設：預算數80億3,444萬餘元，截至113年底止，實現數71億5,717萬餘元（89.08％），應付保留數1億8,170萬餘元（2.26％），主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數6億9,557萬餘元（8.66％）。

（四）　數位建設：預算數158億9,452萬餘元，截至113年底止，實現數154億7,540萬餘元（97.36％），賸餘數4億1,911萬餘元（2.64％）。

（五）　城鄉建設：預算數350億3,491萬餘元，截至113年底止，實現數320億1,754 萬餘元（91.39％），賸餘數30億1,736萬餘元（8.61％）。

（六）　因應少子化友善育兒空間建設：預算數19億6,050萬元，截至113年底止，實現數16億7,467萬餘元（85.42％），賸餘數2億8,582萬餘元（14.58％）。

（七）　食品安全建設：預算數3億800萬元，截至113年底止，實現數2億8,695萬餘元（93.17％），賸餘數2,104萬餘元（6.83％）。

（八）　人才培育促進就業建設：預算數41億5,388萬餘元，截至113年底止，實現數40億9,178萬餘元（98.51％），賸餘數6,209萬餘元（1.49％）。

表2　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形（建設類別）

106年9月13日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 107,070 | 100,744 | 94.09 | 6,145 | 5.74 | 181 | 0.17 |  |
| 軌道建設 | 16,566 | 16,468 | 99.41 | 98 | 0.59 | － | － |  |
| 水環境建設 | 25,118 | 23,571 | 93.84 | 1,546 | 6.16 | － | － |  |
| 綠能建設 | 8,034 | 7,157 | 89.08 | 695 | 8.66 | 181 | 2.26 | 主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。 |
| 數位建設 | 15,894 | 15,475 | 97.36 | 419 | 2.64 | － | － |  |
| 城鄉建設 | 35,034 | 32,017 | 91.39 | 3,017 | 8.61 | － | － |  |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,960 | 1,674 | 85.42 | 285 | 14.58 | － | － |  |
| 食品安全建設 | 308 | 286 | 93.17 | 21 | 6.83 | － | － |  |
| 人才培育促進就業建設 | 4,153 | 4,091 | 98.51 | 62 | 1.49 | － | － |  |

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告、108至113年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。