二、地方政府自籌經費預算編列及執行情形

依前瞻基礎建設特別條例第3條規定，中央執行機關負責各項具體執行之前瞻基礎建設計畫之研擬、預算編列及推動；地方執行機關負責就其執行之前瞻基礎建設計畫，依預算程序配合編列相關預算，經各該直轄市、縣（市）議會通過後動支。各地方政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第3期前瞻基礎建設計畫特別預算(下稱以前期別特別預算)地方政府編列自籌經費已納入各該政府106至113年度預算編列者，合計1,666億4,671萬餘元，截至113年底止，累計執行數合計1,492億7,719萬餘元；第4期前瞻基礎建設計畫特別預算地方政府編列自籌經費已納入各該政府112至113年度預算編列者，合計582億7,179萬餘元，截至113年底止，累計執行數450億4,062萬餘元。

茲將市縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫以前期別特別預算及第4期特別預算補助計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形分別列表如下：

（一）　臺北市政府

表4-1-1　臺北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 19,263,822 | 18,877,685 | 9,769,305 | 7,010,455 |
| 行政院（本院） | 131,597 | 125,010 | － | － |
| 內政部 | 377,615 | 330,218 | 202,380 | 196,105 |
| 財政部 | 31,710 | 31,702 | － | － |
| 教育部 | 1,272,759 | 978,939 | 120,529 | 67,253 |
| 經濟部 | 1,594,400 | 1,504,612 | － | － |
| 交通部 | 13,942,267 | 14,032,252 | 8,512,758 | 5,826,461 |
| 衛生福利部 | 818,683 | 779,850 | － | － |
| 文化部 | 1,094,789 | 1,095,097 | 906,542 | 893,539 |
| 數位發展部 | － | － | 27,094 | 27,094 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

表4-1-2　臺北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 19,263,822 | 18,877,685 | 9,769,305 | 7,010,455 |
| 軌道建設 | 12,915,250 | 12,915,250 | 7,192,884 | 4,725,695 |
| 水環境建設 | 1,587,250 | 1,497,517 | － | － |
| 綠能建設 | － | － | 11,906 | 11,888 |
| 數位建設 | 599,441 | 578,437 | 47,572 | 46,987 |
| 城鄉建設 | 3,972,438 | 3,702,937 | 2,425,442 | 2,187,074 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 92,557 | 87,977 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 96,885 | 95,565 | 91,500 | 38,809 |

資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

（二）　新北市政府

表4-2-1　新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 49,472,347 | 48,759,430 | 17,000,306 | 15,340,731 |
| 行政院（本院） | 108,714 | 108,674 | 65,063 | 64,948 |
| 國家發展委員會 | 2,862 | 2,862 | 7,701 | 7,256 |
| 原住民族委員會 | 44,913 | 31,577 | 11,584 | 3,826 |
| 內政部 | 3,841,554 | 3,476,825 | 1,088,435 | 438,251 |
| 財政部 | 16,493 | 16,682 | 4,572 | 4,811 |
| 教育部 | 1,813,221 | 1,626,496 | 117,962 | 101,866 |
| 經濟部 | 2,306,480 | 2,239,362 | 103,358 | 38,813 |
| 交通部 | 39,613,002 | 39,579,921 | 15,336,250 | 14,465,799 |
| 農業委員會（農業部） | 41,827 | 64,993 | 13,800 | 13,955 |
| 衛生福利部 | 961,794 | 960,033 | 195,367 | 145,287 |
| 環境保護署（環境部） | 109,715 | 104,546 | 4,523 | 3,723 |
| 文化部 | 611,768 | 547,455 | 51,686 | 52,191 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自新北市政府提供資料。

表4-2-2　新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 49,472,347 | 48,759,430 | 17,000,306 | 15,340,731 |
| 軌道建設 | 33,232,562 | 33,232,562 | 12,166,371 | 12,183,465 |
| 水環境建設 | 1,484,941 | 1,607,673 | 348,619 | 274,470 |
| 數位建設 | 424,935 | 421,228 | 90,107 | 90,506 |
| 城鄉建設 | 13,384,800 | 12,569,650 | 4,133,397 | 2,593,900 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 800,104 | 797,497 | 161,419 | 111,351 |
| 食品安全建設 | 15,233 | 14,782 | 5,145 | 5,145 |
| 人才培育促進就業建設 | 129,769 | 116,035 | 95,245 | 81,892 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自新北市政府提供資料。

（三）　桃園市政府

表4-3-1　桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 20,621,691 | 19,850,961 | 3,066,248 | 2,421,131 |
| 行政院（本院） | 62,099 | 58,316 | － | － |
| 國家發展委員會 | 835 | 835 | － | － |
| 原住民族委員會 | 255,187 | 254,359 | 2,980 | 2,189 |
| 客家委員會及所屬 | 371,416 | 369,100 | － | － |
| 內政部 | 3,389,317 | 3,042,166 | 498,882 | 297,225 |
| 財政部 | 8,281 | 8,280 | － | － |
| 教育部 | 1,641,417 | 1,591,079 | 283,396 | 127,741 |
| 經濟部 | 1,474,028 | 1,385,439 | 234,231 | 232,596 |
| 交通部 | 11,557,268 | 11,361,021 | 1,910,838 | 1,649,889 |
| 農業委員會（農業部） | 43,810 | 43,799 | 3,650 | 3,648 |
| 衛生福利部 | 406,334 | 371,588 | 81,914 | 67,835 |
| 環境保護署（環境部） | 357,866 | 343,938 | 30,537 | 21,200 |
| 文化部 | 1,053,737 | 1,020,945 | 14,327 | 13,316 |
| 海洋委員會 | 90 | 90 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 5,488 | 5,488 |

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表4-3-2　桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 20,621,691 | 19,850,961 | 3,066,248 | 2,421,131 |
| 軌道建設 | 8,335,169 | 8,335,169 | 1,123,000 | 1,123,000 |
| 水環境建設 | 2,108,085 | 1,913,942 | 264,769 | 253,797 |
| 綠能建設 | － | － | 40,046 | 40,046 |
| 數位建設 | 325,349 | 320,630 | 46,432 | 41,967 |
| 城鄉建設 | 9,407,580 | 8,875,189 | 1,487,616 | 875,633 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 332,796 | 303,592 | 78,820 | 64,977 |
| 食品安全建設 | 14,340 | 13,294 | 1,887 | 1,887 |
| 人才培育促進就業建設 | 98,371 | 89,143 | 23,677 | 19,822 |

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

（四）　臺中市政府

表4-4-1　臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 13,442,853 | 11,032,438 | 1,604,954 | 575,918 |
| 行政院（本院） | 37,716 | 37,633 | － | － |
| 原住民族委員會 | 41,276 | 35,119 | 5,415 | 4,289 |
| 客家委員會及所屬 | 42,331 | 38,710 | 1,600 | 664 |
| 內政部 | 3,655,813 | 2,348,990 | 236,847 | 72,293 |
| 財政部 | 9,192 | 8,870 | － | － |
| 教育部 | 1,816,745 | 1,641,331 | 118,182 | 97,170 |
| 經濟部 | 767,457 | 597,977 | 88,927 | 64,871 |
| 交通部 | 3,929,960 | 3,390,233 | 1,038,969 | 252,183 |
| 農業委員會（農業部） | 1,412 | 1,410 | － | － |
| 衛生福利部 | 250,836 | 202,209 | 68,404 | 41,522 |
| 環境保護署（環境部） | 914,760 | 823,712 | 960 | 869 |
| 文化部 | 1,975,349 | 1,906,240 | 20,070 | 16,876 |
| 數位發展部 | － | － | 25,578 | 25,177 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表4-4-2　臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 13,442,853 | 11,032,438 | 1,604,954 | 575,918 |
| 軌道建設 | 403,346 | 326,999 | 342,840 | － |
| 水環境建設 | 1,792,303 | 1,621,349 | 119,914 | 74,931 |
| 綠能建設 | － | － | 42,629 | 3,743 |
| 數位建設 | 333,532 | 328,413 | 52,145 | 47,852 |
| 城鄉建設 | 10,575,374 | 8,476,036 | 937,603 | 356,598 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 214,209 | 176,030 | 49,407 | 33,775 |
| 食品安全建設 | 9,324 | 9,278 | 7,149 | 7,149 |
| 人才培育促進就業建設 | 114,763 | 94,331 | 53,265 | 51,868 |

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

（五）　臺南市政府

表4-5-1　臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 10,683,947 | 9,402,589 | 801,585 | 536,816 |
| 行政院（本院） | 29,303 | 29,290 | － | － |
| 國家發展委員會 | 2,259 | 2,055 | 1,300 | － |
| 原住民族委員會 | 74,583 | 894 | 6,985 | 49,024 |
| 內政部 | 1,768,928 | 1,518,045 | 48,989 | 32,558 |
| 財政部 | 6,059 | 6,057 | － | － |
| 教育部 | 3,015,273 | 2,996,410 | 144,966 | 151,939 |
| 經濟部 | 1,489,698 | 1,305,886 | 81,690 | 53,403 |
| 交通部 | 2,861,371 | 2,252,323 | 223,355 | 109,242 |
| 農業委員會（農業部） | 33,543 | 25,860 | 312 | 148 |
| 衛生福利部 | 299,774 | 243,484 | 108,719 | 20,900 |
| 環境保護署（環境部） | 120,530 | 100,072 | 734 | 663 |
| 文化部 | 976,450 | 916,040 | 150,538 | 85,025 |
| 海洋委員會 | 76 | 70 | － | － |
| 數位發展部 | 6,096 | 6,096 | 33,993 | 33,910 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

表4-5-2　臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 10,683,947 | 9,402,589 | 801,585 | 536,816 |
| 軌道建設 | 41,200 | 14,323 | － | － |
| 水環境建設 | 1,593,592 | 1,416,211 | 57,449 | 52,464 |
| 綠能建設 | 284,300 | 270,002 | 655 | 624 |
| 數位建設 | 194,650 | 193,696 | 38,500 | 38,273 |
| 城鄉建設 | 8,391,705 | 7,352,638 | 630,692 | 404,767 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 127,788 | 110,603 | 39,102 | 8,932 |
| 食品安全建設 | 15,206 | 15,087 | 7,910 | 7,910 |
| 人才培育促進就業建設 | 35,502 | 30,025 | 27,275 | 23,844 |

資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

（六）　高雄市政府

表4-6-1　高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 11,729,680 | 10,667,978 | 15,576,817 | 13,784,241 |
| 行政院（本院） | 52,085 | 52,084 | － | － |
| 國家發展委員會 | 1,250 | 1,237 | 1,490 | 1,468 |
| 原住民族委員會 | 35,431 | 33,460 | 13,057 | 8,135 |
| 客家委員會及所屬 | 120 | 118 | 886 | 406 |
| 內政部 | 1,063,075 | 948,476 | 549,947 | 174,038 |
| 財政部 | 8,159 | 8,155 | 110 | 106 |
| 教育部 | 1,939,964 | 1,585,217 | 140,814 | 107,490 |
| 經濟部 | 2,037,749 | 1,659,446 | 320,564 | 202,207 |
| 交通部 | 5,063,520 | 4,928,431 | 13,794,019 | 12,737,932 |
| 農業委員會（農業部） | 205,173 | 187,858 | 57,657 | 29,514 |
| 衛生福利部 | 467,952 | 418,786 | 263,777 | 229,659 |
| 環境保護署（環境部） | 92,726 | 83,867 | 25,414 | 13,343 |
| 文化部 | 762,372 | 760,816 | 350,707 | 221,566 |
| 海洋委員會 | 100 | 20 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 58,371 | 58,371 |

資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

表4-6-2　高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 11,729,680 | 10,667,978 | 15,576,817 | 13,784,241 |
| 軌道建設 | 3,996,605 | 3,969,301 | 13,292,186 | 12,402,402 |
| 水環境建設 | 1,886,136 | 1,557,662 | 245,716 | 112,949 |
| 綠能建設 | － | － | 13,350 | 6,255 |
| 數位建設 | 395,390 | 390,469 | 87,814 | 77,001 |
| 城鄉建設 | 4,928,956 | 4,278,517 | 1,623,980 | 912,091 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 424,509 | 380,295 | 247,247 | 218,833 |
| 食品安全建設 | 15,103 | 14,859 | 6,450 | 6,394 |
| 人才培育促進就業建設 | 82,979 | 76,872 | 60,071 | 48,314 |

資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

（七）　基隆市政府

表4-7-1　基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,575,992 | 2,245,148 | 142,301 | 106,534 |
| 行政院（本院） | 35,878 | 35,859 | － | － |
| 國家發展委員會 | 890 | 890 | － | － |
| 原住民族委員會 | 4,434 | 3,518 | － | － |
| 內政部 | 386,316 | 364,137 | 67,850 | 36,550 |
| 財政部 | 2,161 | 2,160 | － | － |
| 教育部 | 709,207 | 691,612 | － | － |
| 經濟部 | 100,437 | 96,246 | 3,946 | 3,926 |
| 交通部 | 730,082 | 454,739 | 1,214 | － |
| 農業委員會（農業部） | 13,437 | 13,437 | － | － |
| 衛生福利部 | 38,357 | 36,692 | 4,259 | 1,194 |
| 環境保護署（環境部） | 104,530 | 96,321 | 704 | 537 |
| 文化部 | 450,228 | 449,501 | 57,606 | 57,606 |
| 海洋委員會 | 31 | 30 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 6,720 | 6,720 |

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

表4-7-2　基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,575,992 | 2,245,148 | 142,301 | 106,534 |
| 水環境建設 | 174,631 | 158,684 | 1,325 | 1,137 |
| 綠能建設 | － | － | 1,214 | － |
| 數位建設 | 134,507 | 126,070 | 6,720 | 6,720 |
| 城鄉建設 | 2,187,901 | 1,883,006 | 128,918 | 97,617 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 69,267 | 68,365 | 3,507 | 442 |
| 食品安全建設 | 6,132 | 5,912 | 616 | 616 |
| 人才培育促進就業建設 | 3,551 | 3,109 | － | － |

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

（八）　宜蘭縣政府

表4-8-1　宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,668,423 | 2,360,341 | 324,424 | 279,909 |
| 行政院（本院） | 32,816 | 32,532 | － | － |
| 國家發展委員會 | 2,085 | 2,055 | 3,751 | 3,792 |
| 原住民族委員會 | 88,932 | 88,824 | 2,500 | 941 |
| 客家委員會及所屬 | 1,400 | 1,198 | － | － |
| 內政部 | 485,319 | 426,957 | 36,784 | 18,543 |
| 財政部 | 1,023 | 1,120 | － | － |
| 教育部 | 502,632 | 374,371 | 70,518 | 66,971 |
| 經濟部 | 303,055 | 223,763 | 21,558 | 9,492 |
| 交通部 | 884,670 | 886,972 | 146,397 | 146,397 |
| 農業委員會（農業部） | 11,399 | 9,736 | － | － |
| 衛生福利部 | 91,839 | 78,024 | 5,737 | 4,677 |
| 環境保護署（環境部） | 25,566 | 21,811 | － | － |
| 文化部 | 237,620 | 212,910 | 19,200 | 11,116 |
| 海洋委員會 | 63 | 63 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 17,976 | 17,976 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

表4-8-2　宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,668,423 | 2,360,341 | 324,424 | 279,909 |
| 水環境建設 | 333,526 | 278,630 | 7,271 | 7,271 |
| 數位建設 | 78,995 | 75,847 | 17,976 | 17,976 |
| 城鄉建設 | 2,191,528 | 1,946,232 | 289,497 | 246,980 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 52,829 | 50,716 | 1,879 | 1,009 |
| 食品安全建設 | 4,673 | 4,659 | 2,507 | 2,505 |
| 人才培育促進就業建設 | 6,869 | 4,254 | 5,293 | 4,165 |

資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

（九）　新竹縣政府

表4-9-1　新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,422,510 | 2,712,225 | 501,384 | 319,140 |
| 行政院（本院） | 30,651 | 33,853 | － | － |
| 國家發展委員會 | 862 | 862 | － | － |
| 原住民族委員會 | 33,017 | 31,436 | 11,446 | 6,791 |
| 客家委員會及所屬 | 60,660 | 56,432 | 88,156 | 78 |
| 內政部 | 933,209 | 789,285 | 120,057 | 67,609 |
| 財政部 | 3,363 | 3,352 | － | － |
| 教育部 | 454,191 | 325,934 | 34,499 | 25,225 |
| 經濟部 | 445,918 | 269,650 | 35,848 | 27,052 |
| 交通部 | 1,171,058 | 1,033,752 | 173,474 | 163,061 |
| 農業委員會（農業部） | 24,010 | 16,067 | 1,431 | 1,324 |
| 衛生福利部 | 202,361 | 95,443 | 5,558 | 9,917 |
| 環境保護署（環境部） | 11,089 | 6,577 | － | － |
| 文化部 | 52,118 | 49,577 | 18,479 | 5,663 |
| 數位發展部 | － | － | 12,433 | 12,417 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

表4-9-2　新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,422,510 | 2,712,225 | 501,384 | 319,140 |
| 水環境建設 | 223,231 | 169,474 | 24,404 | 15,849 |
| 綠能建設 | － | － | 15,000 | － |
| 數位建設 | 100,102 | 97,748 | 16,383 | 13,930 |
| 城鄉建設 | 2,887,224 | 2,345,380 | 428,390 | 269,766 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 185,780 | 76,957 | 3,211 | 7,587 |
| 食品安全建設 | 6,271 | 6,270 | 1,938 | 1,937 |
| 人才培育促進就業建設 | 19,901 | 16,393 | 12,056 | 10,068 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

（十）　新竹市政府

表4-10-1　新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,528,938 | 2,378,827 | 1,150,428 | 665,777 |
| 行政院（本院） | 19,967 | 19,605 | － | － |
| 原住民族委員會 | 7,200 | 7,194 | 1,315 | 1,310 |
| 內政部 | 476,548 | 403,835 | 102,758 | 62,496 |
| 財政部 | 1,583 | 1,583 | － | － |
| 教育部 | 543,613 | 532,096 | 2,344 | 6,387 |
| 經濟部 | 456,170 | 354,467 | 102,390 | 82,032 |
| 交通部 | 1,385,064 | 632,442 | 691,537 | 465,929 |
| 農業委員會（農業部） | 108,013 | 88,961 | － | － |
| 衛生福利部 | 110,677 | 105,376 | 1,923 | 1,918 |
| 環境保護署（環境部） | 28,068 | 27,849 | － | － |
| 文化部 | 392,030 | 205,414 | 218,092 | 15,991 |
| 數位發展部 | － | － | 30,066 | 29,711 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表4-10-2 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,528,938 | 2,378,827 | 1,150,428 | 665,777 |
| 軌道建設 | 21,370 | 10,861 | － | － |
| 水環境建設 | 513,607 | 428,173 | 102,390 | 82,032 |
| 綠能建設 | － | － | 21,040 | － |
| 數位建設 | 82,583 | 108,143 | 32,142 | 31,518 |
| 城鄉建設 | 2,861,120 | 1,802,811 | 992,663 | 545,728 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 28,037 | 25,353 | － | － |
| 食品安全建設 | 3,115 | 2,730 | 1,923 | 1,918 |
| 人才培育促進就業建設 | 19,105 | 754 | 268 | 4,580 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（十一）　苗栗縣政府

表4-11-1　苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,326,326 | 1,673,528 | 724,997 | 193,788 |
| 行政院（本院） | 12,258 | 8,110 | － | － |
| 國家發展委員會 | 855 | 519 | － | － |
| 原住民族委員會 | 3,738 | 3,396 | 3,199 | 2,254 |
| 客家委員會及所屬 | 92,380 | 87,796 | 356 | 712 |
| 內政部 | 1,003,742 | 640,101 | 416,912 | 74,982 |
| 財政部 | 524 | 524 | － | － |
| 教育部 | 315,896 | 296,128 | 21,524 | 16,862 |
| 經濟部 | 232,182 | 185,376 | 135,381 | 2,446 |
| 交通部 | 218,389 | 170,864 | 90,300 | 76,116 |
| 農業委員會（農業部） | 14,550 | 12,910 | － | － |
| 衛生福利部 | 333,459 | 179,811 | 46,999 | 5,234 |
| 環境保護署（環境部） | 36,803 | 33,941 | 2,796 | 2,796 |
| 文化部 | 61,532 | 54,034 | 2,430 | 7,429 |
| 海洋委員會 | 12 | 12 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 5,096 | 4,951 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

表4-11-2　苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,326,326 | 1,673,528 | 724,997 | 193,788 |
| 水環境建設 | 182,773 | 141,297 | 5,093 | 1,756 |
| 數位建設 | 69,949 | 64,901 | 9,570 | 9,422 |
| 城鄉建設 | 1,855,065 | 1,391,335 | 691,644 | 176,437 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 207,051 | 66,408 | 9,970 | － |
| 食品安全建設 | 2,275 | 2,274 | 1,573 | 1,572 |
| 人才培育促進就業建設 | 9,211 | 7,312 | 7,146 | 4,599 |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

（十二）　彰化縣政府

表4-12-1　彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 4,071,719 | 3,142,328 | 1,143,315 | 122,396 |
| 行政院（本院） | 17,575 | 17,159 | － | － |
| 國家發展委員會 | 1,420 | － | － | － |
| 內政部 | 688,095 | 589,069 | 70,363 | 32,671 |
| 財政部 | 2,599 | 2,550 | － | － |
| 教育部 | 781,828 | 649,566 | 23,253 | 20,315 |
| 經濟部 | 614,167 | 540,450 | 67,035 | 18,330 |
| 交通部 | 518,595 | 458,298 | － | － |
| 農業委員會（農業部） | 56,006 | 46,736 | 21,413 | 4,056 |
| 衛生福利部 | 1,220,549 | 690,793 | 879,594 | 16,640 |
| 環境保護署（環境部） | 31,922 | 30,292 | － | － |
| 文化部 | 138,961 | 117,410 | 77,278 | 26,104 |
| 數位發展部 | － | － | 4,377 | 4,277 |

資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

表4-12-2　彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 4,071,719 | 3,142,328 | 1,143,315 | 122,396 |
| 水環境建設 | 665,165 | 548,308 | 72,224 | 20,040 |
| 數位建設 | 106,495 | 105,700 | 4,377 | 4,277 |
| 城鄉建設 | 3,212,656 | 2,413,360 | 1,030,862 | 72,513 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 64,917 | 54,929 | 12,558 | 5,137 |
| 食品安全建設 | 7,196 | 7,096 | 3,426 | 3,425 |
| 人才培育促進就業建設 | 15,287 | 12,933 | 19,867 | 17,002 |

資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

（十三）　南投縣政府

表4-13-1　南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 926,693 | 840,945 | 220,880 | 128,968 |
| 行政院（本院） | 12,450 | 12,235 | － | － |
| 國家發展委員會 | 800 | 800 | － | － |
| 原住民族委員會 | 15,926 | 14,420 | 10,980 | 10,179 |
| 內政部 | 229,228 | 203,595 | 62,501 | 29,323 |
| 財政部 | 1,133 | 1,133 | － | － |
| 教育部 | 255,824 | 248,782 | 43,899 | 39,111 |
| 經濟部 | 97,857 | 89,693 | 9,492 | 5,003 |
| 交通部 | 174,037 | 171,368 | 66,806 | 28,038 |
| 農業委員會（農業部） | 11,810 | 10,161 | 375 | － |
| 衛生福利部 | 73,771 | 46,270 | 13,813 | 4,398 |
| 環境保護署（環境部） | 3,542 | 2,933 | 540 | 447 |
| 文化部 | 50,313 | 39,548 | 1,525 | 1,525 |
| 數位發展部 | － | － | 10,946 | 10,941 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

表4-13-2　南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 926,693 | 840,945 | 220,880 | 128,968 |
| 水環境建設 | 171,560 | 146,923 | 15,340 | 8,894 |
| 綠能建設 | － | － | 208 | － |
| 數位建設 | 83,483 | 82,624 | 16,058 | 16,039 |
| 城鄉建設 | 643,229 | 585,807 | 171,862 | 91,341 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 10,842 | 9,901 | 5,926 | 2,989 |
| 食品安全建設 | 4,572 | 4,567 | 968 | 945 |
| 人才培育促進就業建設 | 13,005 | 11,121 | 10,515 | 8,758 |

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

（十四）　雲林縣政府

表4-14-1　雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,532,859 | 3,016,229 | 730,460 | 321,080 |
| 行政院（本院） | 12,678 | 12,678 | － | － |
| 國家發展委員會 | 2,538 | 2,460 | － | － |
| 客家委員會及所屬 | 5,242 | 5,242 | － | － |
| 內政部 | 1,231,678 | 1,016,440 | 244,334 | 130,857 |
| 財政部 | 2,273 | 2,271 | － | － |
| 教育部 | 377,356 | 358,925 | 154,617 | 4,224 |
| 經濟部 | 667,467 | 628,262 | 88,296 | 48,443 |
| 交通部 | 372,561 | 336,040 | 159,656 | 87,174 |
| 農業委員會（農業部） | 26,495 | 26,438 | － | － |
| 衛生福利部 | 258,487 | 169,687 | 56,194 | 33,276 |
| 環境保護署（環境部） | 214,483 | 210,219 | 6,824 | 5,201 |
| 文化部 | 361,574 | 247,539 | 15,475 | 6,841 |
| 海洋委員會 | 22 | 22 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 5,060 | 5,060 |

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

表4-14-2　雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,532,859 | 3,016,229 | 730,460 | 321,080 |
| 水環境建設 | 873,041 | 834,972 | 95,151 | 55,648 |
| 綠能建設 | － | － | 1,547 | 142 |
| 數位建設 | 83,085 | 82,584 | 5,060 | 5,060 |
| 城鄉建設 | 2,456,705 | 2,001,586 | 610,551 | 247,951 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 97,742 | 75,084 | 15,403 | 9,531 |
| 食品安全建設 | 4,975 | 4,713 | 1,364 | 1,364 |
| 人才培育促進就業建設 | 17,308 | 17,288 | 1,381 | 1,381 |

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

（十五）　嘉義縣政府

表4-15-1　嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,920,029 | 2,738,597 | 487,195 | 105,250 |
| 行政院（本院） | 5,352 | 5,331 | － | － |
| 國家發展委員會 | 3,271 | 620 | － | － |
| 原住民族委員會 | 1,444 | 1,364 | 149 | 149 |
| 內政部 | 1,192,307 | 864,025 | 288,174 | 25,835 |
| 財政部 | 686 | 686 | － | － |
| 教育部 | 350,858 | 280,540 | 13,885 | 8,406 |
| 經濟部 | 1,667,972 | 1,095,989 | 51,432 | 13,672 |
| 交通部 | 280,258 | 158,640 | 16,736 | － |
| 農業委員會（農業部） | 34,117 | 34,117 | － | － |
| 衛生福利部 | 253,998 | 171,660 | 100,731 | 42,676 |
| 環境保護署（環境部） | 5,941 | 4,229 | 6,889 | 5,312 |
| 文化部 | 123,821 | 121,389 | 5,681 | 5,681 |
| 數位發展部 | － | － | 3,515 | 3,515 |

資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

表4-15-2　嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 3,920,029 | 2,738,597 | 487,195 | 105,250 |
| 水環境建設 | 635,654 | 506,223 | 69,550 | 14,074 |
| 綠能建設 | － | － | 1,117 | 650 |
| 數位建設 | 46,242 | 29,572 | 10,194 | 9,084 |
| 城鄉建設 | 3,080,376 | 2,082,164 | 301,556 | 35,254 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 150,109 | 113,420 | 97,874 | 39,968 |
| 食品安全建設 | 3,589 | 3,579 | 2,257 | 2,250 |
| 人才培育促進就業建設 | 4,057 | 3,635 | 4,645 | 3,968 |

資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

（十六）　嘉義市政府

表4-16-1　嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,213,013 | 1,210,024 | 829,054 | 111,597 |
| 行政院（本院） | 15,991 | 15,991 | 7,450 | 4,375 |
| 國家發展委員會 | 4,230 | 4,230 | － | － |
| 內政部 | 668,580 | 312,804 | 149,377 | 43,663 |
| 財政部 | 2,168 | 2,166 | － | － |
| 教育部 | 527,550 | 130,128 | 17,908 | 16,522 |
| 經濟部 | 61,721 | 34,104 | 24,290 | 23,623 |
| 交通部 | 404,630 | 203,770 | 594,188 | 2,825 |
| 衛生福利部 | 37,805 | 33,489 | 15,814 | 5,231 |
| 環境保護署（環境部） | 31,546 | 28,186 | － | － |
| 文化部 | 458,788 | 445,152 | 20,025 | 15,357 |

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

表4-16-2　嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 2,213,013 | 1,210,024 | 829,054 | 111,597 |
| 水環境建設 | 89,703 | 56,129 | 24,799 | 23,659 |
| 數位建設 | 61,585 | 60,480 | 8,953 | 5,566 |
| 城鄉建設 | 2,025,885 | 1,061,184 | 768,268 | 66,053 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 21,984 | 18,801 | 10,519 | － |
| 食品安全建設 | 5,973 | 5,973 | 5,295 | 5,231 |
| 人才培育促進就業建設 | 7,881 | 7,454 | 11,217 | 11,086 |

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

（十七）　屏東縣政府

表4-17-1　屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 7,047,529 | 4,286,770 | 2,506,444 | 2,317,816 |
| 行政院（本院） | 5,253 | 5,253 | － | － |
| 國家發展委員會 | 8,554 | 7,146 | － | － |
| 原住民族委員會 | 58,034 | 49,551 | 9,884 | 9,599 |
| 客家委員會及所屬 | 19,422 | 3,811 | 35,600 | 210 |
| 內政部 | 753,198 | 552,611 | 50,435 | 27,909 |
| 財政部 | 938 | 936 | 12,427 | － |
| 教育部 | 2,219,018 | 368,496 | 1,859,835 | 1,846,093 |
| 經濟部 | 865,315 | 514,790 | 79,404 | 79,197 |
| 交通部 | 1,704,287 | 1,620,530 | 164,633 | 139,126 |
| 農業委員會（農業部） | 136,301 | 124,915 | 9,625 | 5,489 |
| 衛生福利部 | 796,526 | 587,569 | 9,517 | 6,634 |
| 環境保護署（環境部） | 59,435 | 43,566 | 240 | 199 |
| 文化部 | 419,793 | 406,143 | 273,099 | 201,614 |
| 海洋委員會 | 1,450 | 1,449 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 1,742 | 1,742 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表4-17-2　屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 7,047,529 | 4,286,770 | 2,506,444 | 2,317,816 |
| 水環境建設 | 825,761 | 621,537 | 89,035 | 84,383 |
| 綠能建設 | － | － | 2,199 | 2,092 |
| 數位建設 | 86,737 | 82,115 | 4,544 | 3,985 |
| 城鄉建設 | 5,822,853 | 3,342,040 | 2,396,424 | 2,216,128 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 291,911 | 224,014 | 1,923 | 1,516 |
| 食品安全建設 | 5,034 | 4,955 | 2,571 | 2,571 |
| 人才培育促進就業建設 | 15,232 | 12,107 | 9,745 | 7,139 |

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

（十八）　花蓮縣政府

表4-18-1　花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 1,279,017 | 1,176,712 | 218,443 | 110,065 |
| 行政院（本院） | 1,335 | 1,267 | － | － |
| 國家發展委員會 | 948 | 885 | － | － |
| 原住民族委員會 | 40,899 | 26,351 | 21,282 | 9,904 |
| 客家委員會及所屬 | 600 | 526 | － | － |
| 內政部 | 540,739 | 506,349 | 42,157 | 37,905 |
| 財政部 | 344 | 325 | － | － |
| 教育部 | 205,650 | 198,857 | 70,433 | 10,418 |
| 經濟部 | 205,719 | 190,505 | 8,749 | 2,583 |
| 交通部 | 120,331 | 120,063 | 13,600 | 13,416 |
| 農業委員會（農業部） | 1,656 | 1,587 | － | － |
| 衛生福利部 | 102,060 | 72,901 | 34,167 | 18,328 |
| 環境保護署（環境部） | 2,685 | 2,679 | － | － |
| 文化部 | 56,015 | 54,380 | 22,510 | 12,056 |
| 海洋委員會 | 30 | 30 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 5,542 | 5,449 |

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

表4-18-2　花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 1,279,017 | 1,176,712 | 218,443 | 110,065 |
| 水環境建設 | 224,728 | 210,571 | 9,418 | 3,135 |
| 綠能建設 | － | － | 2,687 | 2,469 |
| 數位建設 | 62,162 | 61,525 | 8,193 | 7,777 |
| 城鄉建設 | 903,808 | 831,647 | 171,777 | 85,106 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 77,169 | 63,171 | 19,295 | 5,015 |
| 食品安全建設 | 4,223 | 4,222 | 350 | 350 |
| 人才培育促進就業建設 | 6,925 | 5,574 | 6,720 | 6,210 |

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

（十九）　臺東縣政府

表4-19-1　臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 1,088,060 | 834,097 | 669,803 | 243,856 |
| 行政院（本院） | 7,259 | 7,097 | － | － |
| 國家發展委員會 | 6,689 | 1,171 | － | － |
| 原住民族委員會 | 23,488 | 21,265 | 3,351 | 1,671 |
| 內政部 | 299,412 | 279,718 | 31,412 | 23,997 |
| 財政部 | 385 | 385 | － | － |
| 教育部 | 216,505 | 194,220 | 106,762 | 105,520 |
| 經濟部 | 106,449 | 94,797 | 57,736 | 55,736 |
| 交通部 | 166,891 | 101,143 | 425,125 | 19,516 |
| 農業委員會（農業部） | 14,927 | 13,838 | 2,504 | 1,243 |
| 衛生福利部 | 154,697 | 31,450 | 21,602 | 16,113 |
| 環境保護署（環境部） | 13 | 13 | 583 | 583 |
| 文化部 | 91,151 | 88,802 | 17,035 | 15,784 |
| 海洋委員會 | 191 | 191 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 3,689 | 3,689 |

資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

表4-19-2　臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 1,088,060 | 834,097 | 669,803 | 243,856 |
| 水環境建設 | 106,339 | 94,191 | 61,695 | 55,435 |
| 綠能建設 | － | － | 4,823 | 4,804 |
| 數位建設 | 46,917 | 45,129 | 6,332 | 5,750 |
| 城鄉建設 | 895,968 | 668,783 | 569,267 | 159,049 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 30,520 | 19,524 | 19,974 | 14,632 |
| 食品安全建設 | 1,604 | 1,603 | 467 | 467 |
| 人才培育促進就業建設 | 6,710 | 4,864 | 7,242 | 3,717 |

資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

（二十）　澎湖縣政府

表4-20-1　澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 1,091,007 | 998,634 | 59,223 | 40,266 |
| 行政院（本院） | 7,570 | 7,778 | － | － |
| 內政部 | 301,129 | 244,059 | 18,561 | 13,419 |
| 財政部 | 247 | 247 | － | － |
| 教育部 | 60,742 | 78,529 | 3,190 | 2,860 |
| 經濟部 | 56,578 | 53,936 | 4,267 | 4,117 |
| 交通部 | 596,189 | 547,740 | 6,031 | 3,889 |
| 農業委員會（農業部） | 112 | 112 | 107 | 107 |
| 衛生福利部 | 34,979 | 32,808 | 1,538 | 547 |
| 環境保護署（環境部） | 408 | 389 | － | － |
| 文化部 | 33,051 | 33,033 | 22,573 | 12,348 |
| 數位發展部 | － | － | 2,952 | 2,976 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

表4-20-2　澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  |  |  | 第4期特別預算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |  |
| 合計 | 1,091,007 |  | 998,634 |  | 59,223 |  | 40,266 |  |
| 水環境建設 | 47,325 |  | 51,779 |  | 4,181 |  | 4,030 |  |
| 表4-20-2 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執 行情形（建設類別）(續) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設類別 |  | 以前期別特別預算 |  |  |  | 第4期特別預算 |  |  |
|  |  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |
| 綠能建設 |  | － |  | － |  | 2,162 |  | － |
| 數位建設 |  | 22,339 |  | 22,605 |  | 4,080 |  | 4,104 |
| 城鄉建設 |  | 992,361 |  | 899,768 |  | 45,197 |  | 29,851 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 |  | 22,168 |  | 19,393 |  | 990 |  | － |
| 食品安全建設 |  | 2,432 |  | 2,428 |  | 548 |  | 547 |
| 人才培育促進就業建設 |  | 4,380 |  | 2,659 |  | 2,062 |  | 1,732 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

（二十一）　金門縣政府

表4-21-1　金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 1,334,873 | 769,945 | 537,119 | 110,317 |
| 行政院（本院） | 3,862 | 3,374 | － | － |
| 內政部 | 306,730 | 205,672 | 54,944 | 23,557 |
| 財政部 | 429 | 421 | － | － |
| 教育部 | 98,323 | 57,612 | 171,940 | 7,947 |
| 經濟部 | 253,643 | 227,304 | 64,308 | 40,864 |
| 交通部 | 449,073 | 62,916 | 229,487 | 29,293 |
| 農業委員會（農業部） | 71,843 | 75,263 | 52 | 52 |
| 衛生福利部 | 69,913 | 60,288 | 5,987 | 1,965 |
| 環境保護署（環境部） | 10,574 | 10,574 | － | － |
| 文化部 | 70,461 | 66,501 | 8,530 | 4,835 |
| 海洋委員會 | 20 | 16 | － | － |
| 數位發展部 | － | － | 1,868 | 1,800 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

表4-21-2　金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  |  |  | 第4期特別預算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |  |
| 合計 | 1,334,873 |  | 769,945 |  | 537,119 |  | 110,317 |  |
| 水環境建設 | 188,947 |  | 170,747 |  | 32,137 |  | 20,328 |  |
| 綠能建設 | － |  | － |  | 3,986 |  | 3,872 |  |
| 數位建設 | 21,205 |  | 19,091 |  | 2,513 |  | 2,445 |  |
| 城鄉建設 | 1,073,611 |  | 539,228 |  | 490,456 |  | 80,019 |  |
| 表4-21-2 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執 行情形（建設類別）（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設類別 |  | 以前期別特別預算 |  |  |  | 第4期特別預算 |  |  |
|  |  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |  | 累計編列數 |  | 累計執行數 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 |  | 43,017 |  | 33,961 |  | 5,254 |  | 1,234 |
| 食品安全建設 |  | 2,417 |  | 2,411 |  | 596 |  | 595 |
| 人才培育促進就業建設 |  | 5,674 |  | 4,505 |  | 2,174 |  | 1,821 |

資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

（二十二）　連江縣政府

表4-22-1　連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

| 中央主管機關 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 405,371 | 301,754 | 207,097 | 194,557 |
| 行政院（本院） | 1,622 | 1,618 | － | － |
| 內政部 | 183,266 | 112,991 | 43,455 | 59,424 |
| 財政部 | 111 | 110 | － | － |
| 教育部 | 25,169 | 11,572 | 1,151 | 660 |
| 經濟部 | 91,809 | 66,254 | 41,522 | 41,008 |
| 交通部 | 43,591 | 32,898 | 94,725 | 68,083 |
| 衛生福利部 | 5,993 | 22,769 | 486 | 486 |
| 環境保護署（環境部） | 826 | 826 | － | － |
| 文化部 | 52,979 | 52,711 | 24,689 | 23,827 |
| 數位發展部 | － | － | 1,066 | 1,066 |

註：1.累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2.資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

表4-22-2　連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

| 建設類別 | 以前期別特別預算 |  | 第4期特別預算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累計編列數 | 累計執行數 | 累計編列數 | 累計執行數 |
| 合計 | 405,371 | 301,754 | 207,097 | 194,557 |
| 水環境建設 | 48,594 | 48,525 | 19,737 | 18,528 |
| 數位建設 | 6,988 | 6,909 | 1,066 | 1,066 |
| 城鄉建設 | 327,680 | 224,289 | 184,654 | 173,815 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 19,682 | 19,682 | － | － |
| 食品安全建設 | 1,861 | 1,858 | 486 | 486 |
| 人才培育促進就業建設 | 564 | 488 | 1,151 | 660 |

資料來源：整理自連江縣政府提供資料。