戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算，合計7,696億8,791萬餘元。截至113年底止，實現數6,994億8,905萬餘元，應付保留數481億7,303萬餘元，賸餘數220億2,582萬餘元。茲依國家發展委員會公布之各年度總績效檢討報告與各分支計畫執行進度及績效報告，將第1期至第4期特別預算截至113年底執行成果，按照建設類別擇要摘述如次：

一、軌道建設

（一）　高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫：已於107年1月26日完成臺鐵新左營站更新；108年8月28日完成60輛電聯車更新，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務。

（二）　票務系統整合再造計畫：已於108年4月23日上線，提供QR Code無紙化票證服務、新版旅客訂票APP「台鐵e訂通」及智慧劃座等功能。

（三）　臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫：已於109年1月3日完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫。

（四）　淡海輕軌運輸系統：第一期路網綠山線及藍海線分別於107年12月24日、109年11月15日正式通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題。

（五）　臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：南迴鐵路全線電氣化業於109年12月23日通車，高雄至臺東間可縮短行車時間27分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間39分鐘。

（六）　安坑輕軌運輸系統計畫：全線列車已於111年11月7日完成穩定性測試，並於112年2月10日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，提供民眾更便捷交通路徑，活絡地方發展。

（七）　臺南市區鐵路地下化計畫：C213標四維地下道111年12月26日通車；C211標臺南北段地下化工程，第2工區結構壁龕頂板施作，第4工區及第5工區結構側牆施作；C214標南臺南站路段地下化工程，第2工區已完成隧道結構頂板。

（八）　桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫：GC01標統包工程，已完成基樁1,795支，基礎樁帽315座，墩柱264墩，車站結構並已進入裝修施作；GC02標統包工程，已完成連續壁3,941公尺；GC03 標統包工程，累計完成隧道鑽掘4,562公尺。

（九）　高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫：已於113年6月30日完工通車，可增進岡山地區接駁轉乘功能，並促進地區均衡發展。

二、水環境建設

（一）　水與發展：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫之防淤隧道於112年2月竣工後，已藉由防淤隧道進行水力排砂45萬立方公尺；烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫於113年5月完成6個湖區蓄水工作，有效蓄水量達1,450萬立方公尺，並持續穩定提供水源，經淨水後分別供水至彰化及南投地區每日13萬噸；離島地區供水改善計畫第二期完成馬公6,000噸、七美嶼及吉貝嶼等海淡廠，增加澎湖地區每日7,500噸海淡水產水能力；翡翠原水管工程計畫之原水管於113年6月通水後，113年度颱風期間共調度407萬噸水量。

（二）　水與安全：增加縣市管河川及區域排水保護面積252.06平方公里、施設堤防護岸及排水路改善226.08公里、下水道改善94.48公里、都市滯洪量增加45.97萬立方公尺、農田排水渠道改善188.51公里及農田構造物改善120座。

（三）　水與環境：完成水環境亮點124處、營造親水空間479.42公頃。

三、綠能建設

（一）　科學城公共建設計畫－國家科學及技術委員會：第一期資安暨智慧科技研發大樓已於109年5月完工，並於110年4月正式啟用，第二期創新育成大樓已於113年12月提出使用執照申請，將俟完成驗收後啟用，以強化產業研究聚落特色，協助新創、研發與人才培育等。

（二）　智慧電動巴士DMIT計畫：完成推動國內廠商投入產創平臺等政府計畫資源共29案；推動國內電動巴士關鍵零組件相關廠商合作共7案。

（三）　強化電網運轉彈性公共建設計畫：臺南鹽田光電站儲能系統（裝置容量20MW）於111年度完工併網；建構一般地區併網環境（裝置容量140MW），路園、龍潭及冬山等變電所儲能案皆已完工併網；偏鄉部落及離島地區儲能系統（裝置容量2MW），共3案皆已完工併網。

（四）　國家綠能標準檢測驗證計畫：完成離岸風電驗證管理建置4項、離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置22項、離岸風場驗證審查15案。

（五）　離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫：完成產業輔導廠商技術能力審查共22案、銲接技術人員累計訓練144人次。

四、數位建設

（一）　發展數位文創普及高畫質服務：國家文化記憶庫入口網站（含1.0入口網站、2.0主題平臺及線上策展平臺）累計網頁瀏覽量1,441萬餘次、創造數位素材引用、分享或下載等36萬餘次，加值應用累計創造產值4億8,019萬餘元；應用IT技術完成高階2D/3D文物數位化6萬3,137件，及建置索引典、推動文物英文化轉譯、詞彙知識校準等工作3萬7,653件。

（二）　建構開放政府及智慧城鄉服務：國產空氣品質感測器布建點數2,620點，提升國內技術自主及應用；協助20個民間防災產業單位透過物聯網智慧自動控制技術，開發各項防災警示產品；開放地震速報監測資料，累計提供規模5.5以上地震事件2,372筆及15家轉發商地震速報資訊；促進我國400家業者投入發展智慧城鄉應用，並促成311項智慧城鄉應用服務解決方案、53項智慧城鄉解決方案輸出合作案及132項中小企業行動智慧應用場域方案。

（三）　基礎建設環境：布建總計773個非同步軌道衛星站，強化戰時或重大災害發生時之通訊網路韌性；完成15項重要為民服務系統移轉公有雲、10個市縣教育網路中心連接至區域網路中心頻寬提升作業，及臺灣學術網路35處內容傳遞網路（CDN）服務節點；完成建置光纜通道，包括省道公路49公里、國道公路69公里及高鐵沿線330公里；113年累計建置4個工控場域，並設置攻防技術檢測實驗室，培訓高階學員30人，擴充政府開放場域環境實驗能量。

（四）　產業數位轉型：臺灣雲市集全程推動各行各業超過6萬8,000家次轉型上雲，提升數位營運能力，帶動企業投資超過11億元，創造商機26億元；促成國際大廠2家在臺設立高科技研發基地，與臺廠技術合作163案，新增研發投資478億元、帶動採購及投資3,876億元；協助3.5代面板產線轉型全球首條半導體封裝產線，促進投資逾62億元；協助材料、設備業者進行AI晶片相關產品開發驗證，促成投資66億元。

（五）　數位人才淬煉：培育教師實施數位教學能力，各市縣累計培育9萬5,600名教師參與基礎及進階增能工作坊課程，並開發數位教材與推廣，累計產出數位教材3,143組、新科技互動教材1,650組；以扎根人才、產業人才、實戰人才建構三大人才育成機制，培育重點產業所需AI創新應用人才1,719人次、未來AI應用人才6,691人次。

（六）　5G基礎公共建設：5G網路非偏鄉電波人口涵蓋率97.54％，5G基地臺總建設數4萬8,195臺，已補助業者1萬5,622臺5G基地臺、補助電信業者17億487萬元加強建設具韌性之5G網路，補助14件5G垂直場域應用服務案；結合網通設備產品具5G資安保護，累計帶動廠商投資金額5億6,200萬元，並提升整體5G資安產值24億元。

（七）　縮短5G偏鄉數位落差：補助業者於偏鄉地區建置635臺行動寬頻基地臺，全國87個偏遠地區已有70個鄉鎮市區之5G村里電波人口涵蓋率達90％以上；學生使用5G於線上互動情境之探索、體驗及自主學習等7萬932人次，並設置延展實境（XR）數位共學中心，遠距直播開課時數258小時，受惠學生1萬9,037人次。

（八）　推廣數位公益服務：結合地方文化特色，以虛擬實境（VR）/擴增實境（AR）/混合實境（MR）及數位孿生等技術，用於地方場域、場館進行實證達43案次，擴大文化科技應用範疇，並帶動地方投資金額達31億元、整體產值達124億元、相關活動參與人數達450萬人；辦理2024 TTXC臺灣文化科技大會，匯聚作品與節目超過70件、國際論壇12場及產業交流活動226場，吸引逾93萬人次參與。

五、城鄉建設

（一）　改善停車問題計畫：核定補助興建停車場工程案157件、完工40件、提供1萬7,901個停車位。

（二）　提升道路品質計畫2.0（內政部）：完成綠化面積1萬6,572平方公尺、公共通行路障排除改善315處、改善道路品質201公里。

（三）　城鎮之心工程計畫：補助地方政府強化城鎮空間核心設施、提升都市公共設施服務機能，共計打造亮點20處。

（四）　開發在地型產業園區計畫：核定城鄉特色產業創新轉型輔導計畫46案，創造就業人數153人，新增營業額2億元，衍生投資2億元。

（五）　文化生活圈建設計畫：補助地方政府辦理博物館與地方文化館升級計畫200案、地方藝文場館興（整）建計畫64案。

（六）　校園社區化改造計畫：補助223校設置學校社區共讀站、40校興（整）建草地運動場及61校設置樂活運動站。

（七）　加速推動地方創生計畫：輔導地方創生計畫210件，設置青年培力工作站65站。

（八）　充實全民運動環境計畫：補助地方政府興（整）建全民運動館21案、興（整）建風雨球場及改善既有場館171案。

（九）　客庄369幸福計畫：辦理世界客家博覽會，超過1,100萬人次參與，創造經濟產值385億元。

（十）　原民部落營造與產業發展計畫：核定原住民族文化健康站友善空間整建480案及補助地方政府執行計畫人力31人。

六、因應少子化友善育兒空間建設

（一）　建構0－2歲兒童社區公共托育計畫：補助增設或改善456處社區公共托育設施、87處托育資源中心、132處社會福利服務中心、29處兒少家庭福利館及13處兒少緊急及中長期安置機構，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性。

（二）　校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間：補助新建幼兒園園舍，讓民眾就近選擇平價、品質有保障之教保場所，106至109年度新建幼兒園園舍268班（485間教室），已全數於111學年度開園招生。

七、食品安全建設

（一）　現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫：興建工程於111年6月開工，執行進度38.86％，較預定進度30.09％，超前8.77個百分點。

（二）　邊境查驗通關管理系統效能提升：建置各港埠辦事處獨立機櫃及軟體、邊境查驗系統各港埠辦事處風險核判獨立運作功能擴充，使各港埠辦事處可獨立運作風險核判作業；另在上開已完成之新建構基礎平臺上，持續發展食品雲相關系統升級。自110年起資訊系統維運由公務預算支應。

（三）　強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質：補助21市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備999套，及聘用檢驗人力379人次，以提升檢驗量能，市縣衛生局累計完成聯合分工檢驗體系檢驗69,263件、一般例行性檢驗550,459件，及通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計2,396件。

（四）　強化中央食安檢驗量能：購置59套檢驗儀器，並藉由開發高精密、高靈敏及高通量之檢驗方法，增加檢驗效率、擴增檢驗量能及縮短檢驗時間。

（五）　提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化：完成昆陽大樓整建工程之可行性評估、委託設計監造及委託專案管理案等採購發包作業。

八、人才培育促進就業建設

（一）　2030雙語政策計畫：培育雙語教學師資10,184人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學1,772校次，製播線上英語學習節目9,301集等。

（二）　青年科技創新創業基地建置計畫：累計輔導663家新創團隊、促成投資金額319.14億元等。

（三）　重點產業高階人才培訓計畫：博士級人才實務訓練544人、參與合作廠商459家等。

（四）　年輕學者養成計畫：累計產出高品質（Q1）學術論文974篇、辦理國際研討會、論壇等學術交流活動5場次，及獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位290人次等。