陸、國家發展委員會前瞻基礎建設計畫113年度總績效檢討報告第4期特別預算執行情形摘要

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，截至113年底（112年1月至113年12月）止，特別預算累計分配數2,098.325億元，執行數2,024.051億元，計畫經費達成率為96.46％。依主管機關別計畫經費達成率自高至低排序，依序為客家委員會100％、核能安全委員會100％、國史館100％、中央研究院99.81％、經濟部99.54％、環境部99.42％、數位發展部99.39％、文化部98.61％、國家發展委員會97.60％、教育部96.77％，其餘部會之計畫經費達成率均低於平均值96.46％（表1）。依建設類別計畫經費達成率自高至低排序，依序為水環境建設99.83％、人才培育促進就業建設99.35％、數位建設98.37％、綠能建設97.06％、軌道建設94.80％、城鄉建設93.48％、食品安全建設92.06％、因應少子化友善育兒空間建設78.69％（表2）。

表1　前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形統計表（依主管機關）

（112年1月至113年12月）

單位：新臺幣億元、％

| 項次 | 主管機關 | 計畫項數 | 第4期預算數（112-113年） | 截至113年12月分配數 （A） | 執行數 （B） | 計畫經費 達成率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 |  | 148 | 2,098.325 | 2,098.325 | 2,024.051 | 96.46 |
| 1 | 客家委員會 | 1 | 8.381 | 8.381 | 8.381 | 100.00 |
| 2 | 核能安全委員會 | 2 | 3.779 | 3.779 | 3.779 | 100.00 |
| 3 | 國史館 | 1 | 0.694 | 0.694 | 0.694 | 100.00 |
| 4 | 中央研究院 | 1 | 0.850 | 0.850 | 0.848 | 99.81 |
| 5 | 經濟部 | 45 | 583.011 | 583.011 | 580.315 | 99.54 |
| 6 | 環境部 | 1 | 7.180 | 7.180 | 7.139 | 99.42 |
| 7 | 數位發展部 | 17 | 176.675 | 176.675 | 175.604 | 99.39 |
| 8 | 文化部 | 5 | 52.140 | 52.140 | 51.415 | 98.61 |
| 9 | 國家發展委員會 | 4 | 111.493 | 111.493 | 108.821 | 97.60 |
| 10 | 教育部 | 5 | 39.501 | 39.501 | 38.226 | 96.77 |

表1　前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形統計表（依主管機關）（續）

（112年1月至113年12月）

單位：新臺幣億元、％

| 項次 | 主管機關 | 計畫項數 | 第4期預算數（112-113年） | 截至113年12月分配數 （A） | 執行數 （B） | 計畫經費 達成率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 交通部 | 36 | 695.837 | 695.837 | 670.948 | 96.42 |
| 12 | 國家科學及技術委員會 | 10 | 58.124 | 58.124 | 55.298 | 95.14 |
| 13 | 原住民族委員會 | 2 | 15.396 | 15.396 | 14.623 | 94.98 |
| 14 | 內政部 | 9 | 241.725 | 241.725 | 226.940 | 93.88 |
| 15 | 農業部 | 3 | 61.362 | 61.362 | 49.836 | 81.22 |
| 16 | 衛生福利部 | 6 | 42.176 | 42.176 | 31.186 | 73.94 |

註：1.若計畫屬多機關共同辦理（如「加速推動地方創生計畫」等），預算執行原則全列計於計畫彙整機關；惟以下2項計畫之預算執行分別歸屬各辦理機關：

(1) 縣市管河川及區域排水整體改善計畫（經濟部、內政部、農業部、交通部）。

(2) 全國水環境改善計畫（經濟部、內政部、農業部、環境部、交通部）。

2.表內各數值係小數點第4位四捨五入。

資料來源：行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）及政府科技計畫資訊網（GSTP）（資料日期為114年2月27日）。

表2　前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形統計表（依建設類別）

（112年1月至113年12月）

單位：新臺幣億元、％

| 項次 | 建設類別 | 計畫項數 | 第4期預算數（112-113年） | 截至113年12月分配數 （A） | 執行數 （B） | 計畫經費 達成率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 |  | 148 | 2,098.325 | 2,098.325 | 2,024.051 | 96.46 |
| 1 | 水環境建設 | 13 | 450.643 | 450.643 | 449.891 | 99.83 |
| 2 | 人才培育促進就業建設 | 5 | 102.029 | 102.029 | 101.365 | 99.35 |
| 3 | 數位建設 | 52 | 380.430 | 380.430 | 374.217 | 98.37 |
| 4 | 綠能建設 | 31 | 126.481 | 126.481 | 122.760 | 97.06 |
| 5 | 軌道建設 | 27 | 537.305 | 537.305 | 509.341 | 94.80 |
| 6 | 城鄉建設 | 18 | 473.132 | 473.132 | 442.277 | 93.48 |
| 7 | 食品安全建設 | 1 | 14.410 | 14.410 | 13.266 | 92.06 |
| 8 | 因應少子化友善育兒空間建設 | 1 | 13.896 | 13.896 | 10.934 | 78.69 |

註：表內各數值係小數點第4位四捨五入。

資料來源：行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）及政府科技計畫資訊網（GSTP）（資料日期為114年2月27日）。