貳、計畫實施之考核

| 表1 各主管機關工作計畫執行結果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 工作計畫項數 |  |  |
|  |  | 已完成 | 尚待繼 續執行 |
| 合計 | 192 | 93 | 99 |
| 總統府 | 3 | 3 | － |
| 行政院 | 14 | 5 | 9 |
| 內政部 | 14 | 5 | 9 |
| 財政部 | 3 | 2 | 1 |
| 教育部 | 14 | 9 | 5 |
| 經濟部 | 32 | 19 | 13 |
| 交通部 | 29 | 9 | 20 |
| 勞動部 | 1 | － | 1 |
| 原子能委員會 （核能安全委員會及所屬） | 1 | 1 | － |
| 農業委員會（農業部） | 40 | 27 | 13 |
| 衛生福利部 | 9 | 1 | 8 |
| 環境保護署（環境部） | 4 | － | 4 |
| 文化部 | 11 | 4 | 7 |
| 數位發展部 | 10 | 5 | 5 |
| 國家科學及技術委員會 | 7 | 3 | 4 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，自112至113年度止，分2個年度實施，列有141項業務計畫，192項工作計畫，分由總統府、行政院（含國立故宮博物院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬、公共工程委員會）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、原子能委員會（112年9月27日改制為核能安全委員會及所屬）、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）、衛生福利部、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）、文化部、數位發展部及國家科學及技術委員會等15個主管機關執行。執行結果，已完成者93項（48.44％），尚待繼續執行者99項（51.56％）（表1）。茲將各主管機關工作計畫執行情形分述如次：

一、總統府主管：業務（工作）計畫3項，包含推廣數位公益服務、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務等項目，已全數執行完成。

二、行政院主管：業務計畫9項，下分工作計畫14項，包含發展數位文創普及高畫質服務、基礎建設環境、推廣數位公益服務、加速推動地方創生、縮短5G偏鄉數位落差、原民部落營造、推動原住民族多元產業發展2.0、客庄369幸福等項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者9項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

三、內政部主管：業務計畫10項，下分工作計畫14項，包含基礎建設環境、公共服務據點整備、城鎮之心工程、加速推動地方創生、提升道路品質、水與安全、水與環境、推廣數位公益服務、建構開放政府、智慧城鄉服務及綠能建設等項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者9項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

四、財政部主管：業務（工作）計畫3項，包含公共服務據點整備、基礎建設環境等項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

五、教育部主管：業務計畫10項，下分工作計畫14項，包含基礎建設環境、數位人才淬煉、縮短5G偏鄉數位落差、人才培育促進就業建設、公共服務據點整備、校園社區化改造、充實全民運動環境、加速推動地方創生等項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者5項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

六、經濟部主管：業務計畫24項，下分工作計畫32項，包含推廣數位公益服務、開發在地型產業園區、水與發展、水與安全、水與環境、產業數位轉型及綠能建設等項目，其中已執行完成者19項，尚在執行者13項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

七、交通部主管：業務計畫19項，下分工作計畫29項，包含基礎建設環境、建構開放政府及智慧城鄉服務、水與安全、水與環境、綠能建設、推廣數位公益服務、加速推動地方創生、改善停車問題、提升道路品質、臺鐵升級及改善東部服務、軌道規劃作業、鐵路立體化及通勤提速、都市推動捷運、中南部觀光鐵路、高鐵臺鐵連結成網及推動觀光升級等項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者20項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

八、勞動部主管：業務（工作）計畫1項，係公共服務據點整備，尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

九、原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）：業務（工作）計畫1項，係完備綠能技術及建設，已執行完成。

十、農業委員會（農業部）主管：業務計畫35項，下分工作計畫40項，包含水與安全、水與環境、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、基礎建設環境、推廣數位公益服務、中南部觀光鐵路及加速推動地方創生等項目，其中已執行完成者27項，尚在執行者13項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十一、衛生福利部主管：業務計畫7項，下分工作計畫9項，包含推廣數位公益服務、公共服務據點整備、加速推動地方創生、食品安全建設、因應少子化友善育兒空間建設等項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者8項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十二、環境保護署（環境部）主管：業務（工作）計畫4項，包含水與環境、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備等項目，全數尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十三、文化部主管：業務計畫8項，下分工作計畫11項，包含推廣數位公益服務、文化生活圈建設、發展數位文創普及高畫質服務等項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者7項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十四、數位發展部主管：業務計畫4項，下分工作計畫10項，包含基礎建設環境、5G基礎公共建設、縮短5G偏鄉數位落差、建構開放政府及智慧城鄉服務、產業數位轉型等項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者5項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十五、國家科學及技術委員會主管：業務計畫3項，下分工作計畫7項，包含綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、人才培育促進就業建設等項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者4項，原因詳「壹、預算執行之審核」。