甲、總述

壹、總預算執行之審核

113年度南投縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正減列7,890萬餘元，審定為418億4,930萬餘元；歲出決算修正減列8,350萬餘元，審定為377億3,366萬餘元；歲入歲出相抵賸餘41億1,564萬餘元（詳丙－1頁），債務之償還決算33億3,231萬餘元，經照數審定，收支賸餘計7億8,333萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

113年度歲入決算審定總額418億4,930萬餘元，較預算數416億7,707萬餘元，增加1億7,223萬餘元（圖2），約0.41％，主要係稅課收入及財產收入較預計增加所致；113年度歲入決算應收保留數42億2,065萬餘元，占歲入預算數10.13％，主要係統籌分配稅款及中央計畫型補助款待請撥，須保留轉入下年度繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 3,563,695 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付或撙節支出。 | 974,261 | 27.34 |
| 2.營繕工程或採購財物結餘。 | 739,371 | 20.75 |
| 3.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 461,193 | 12.94 |
| 4.因土地取得問題或計畫變更致未執行或工作量減少。 | 457,489 | 12.84 |
| 5.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 201,029 | 5.64 |
| 6.專案經費第一、二預備金未動支。 | 82,872 | 2.33 |
| 7.收支併列預算收入未達而減支。 | 11,850 | 0.33 |
| 8.其他。 | 635,627 | 17.84 |
| 註：「其他」主要係統籌支撥科目之經費賸餘。 |  |  |

歲出決算審定總額377億3,366萬餘元，較預算數412億9,736萬餘元，減少35億6,369萬餘元（圖2），約8.63％，主要係按業務需要而減少支付或撙節支出、營繕工程或採購財物結餘、補（捐）助或委辦計畫經費結餘（表1），如以機關（計畫）別區分，主要係縣政府、工務處、統籌支撥科目及環境保護局等主管機關（計畫）之經費賸餘（表2）；113年度歲出決算應付保留數69億4,864萬餘元，占歲出預算數16.83％，主要係工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、施工中尚未完工等，須保留繼續執行（表3）。次就近5年度（109至113年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數較112年度增加9億3,190萬餘元及0.34個百分點（圖3），主要係營繕工程或採購財物結餘之賸餘增加；另113年度應付保留數較112年度增加42億2,227萬餘元及8.25個百分點，其中縣政府保留金額達48億5,656萬餘元，占應付保留數69.89％，歲出預算執行效率亟待檢討提升（表4）。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 41,297,362 |  | 3,563,695 | 8.63 |
| 工務處 | 1,300,268 | ② | 465,124 | 35.77 |
| 環境保護局 | 1,029,290 | ④ | 215,110 | 20.90 |
| 衛生局 | 1,073,264 |  | 160,057 | 14.91 |
| 統籌支撥科目 | 3,417,273 | ③ | 394,843 | 11.55 |
| 縣議會 | 258,490 |  | 28,337 | 10.96 |
| 觀光處 | 145,292 |  | 14,679 | 10.10 |
| 文化局 | 294,402 |  | 26,228 | 8.91 |
| 原住民族行政局 | 1,552,579 |  | 116,815 | 7.52 |
| 縣政府 | 27,568,579 | ① | 1,836,364 | 6.66 |
| 社會及勞動處 | 24,481 |  | 1,625 | 6.64 |
| 農業處 | 121,489 |  | 7,709 | 6.35 |
| 警察局 | 2,662,991 | ⑤ | 162,245 | 6.09 |
| 民政處 | 190,139 |  | 11,495 | 6.05 |
| 稅務局 | 236,390 |  | 8,049 | 3.41 |
| 地政處 | 306,497 |  | 8,584 | 2.80 |
| 消防局 | 1,033,066 |  | 23,551 | 2.28 |
| 第二預備金（動支後餘額） | 82,872 |  | 82,872 | 100.00 |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.113年度第二預備金原編列預算數2億3,000萬元，經南投縣政府核准動支1億4,712萬餘元，動支比率63.97％。 |  |  |  |  |

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經費種類 保留原因; 合計; 營繕工程; 財物購置; 其 他. 金額; 占比. 合計; 6,948,644; 100.00; 5,530,481 （79.59％）; 253,732（3.65％）; 1,164,431（16.76％）. 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。; 5,034,469; 72.45; 4,915,097; 32,770; 86,601. 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。; 610,491; 8.79; 72,722; 1,454; 536,313. 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。; 459,148; 6.61; 46,040; －; 413,107. 4.補助鄉（鎮、市）基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。; 296,294; 4.26; 296,107; 186; －. 5.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。; 138,779; 2.00; 95,665; 4,240; 38,874. 6.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。; 102,081; 1.47; 17,518; 58,463; 26,099. 7.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。; 58,526; 0.84; 58,526; －; －. 8.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。; 9,352; 0.13; 4,437; 1,270; 3,645. 9.因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。; 4,037; 0.06; －; 3,820; 217. 10.其他零星計畫之保留款。; 235,463; 3.39; 24,363; 151,527; 59,572. |
| --- |
| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 41,297,362 |  | 6,948,644 | 16.83 |
| 原住民族行政局 | 1,552,579 | ② | 815,507 | 52.53 |
| 工務處 | 1,300,268 | ③ | 477,825 | 36.75 |
| 環境保護局 | 1,029,290 | ④ | 293,529 | 28.52 |
| 文化局 | 294,402 |  | 70,065 | 23.80 |
| 消防局 | 1,033,066 | ⑤ | 206,462 | 19.99 |
| 觀光處 | 145,292 |  | 29,024 | 19.98 |
| 縣政府 | 27,568,579 | ① | 4,856,563 | 17.62 |
| 農業處 | 121,489 |  | 5,301 | 4.36 |
| 稅務局 | 236,390 |  | 9,464 | 4.00 |
| 衛生局 | 1,073,264 |  | 40,682 | 3.79 |
| 統籌支撥科目 | 3,417,273 |  | 102,011 | 2.99 |
| 地政處 | 306,497 |  | 5,689 | 1.86 |
| 警察局 | 2,662,991 |  | 36,515 | 1.37 |
| 縣議會 | 258,490 |  | － | － |
| 民政處 | 190,139 |  | － | － |
| 社會及勞動處 | 24,481 |  | － | － |
| 第二預備金（動支後餘額） | 82,872 |  | － | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

### 二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正減列7,890萬餘元，審定為414億6,342萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，如數審定為260億4,182萬餘元；原列資本收入（包括減少資產、收回投資）決算，如數審定為3億8,588萬餘元；原列資本支出（包括增置擴充改良資產、增加投資）決算，經修正減列8,350萬餘元，審定為116億9,183萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加2,428萬餘元，主要係稅課收入、罰款及賠償收入較預計增加；經常支出較預算數減少21億6,460萬餘元，主要係福利服務支出按實際申請量支付；經常收支相抵，賸餘154億2,159萬餘元，較預算數增加21億8,888萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數增加1億4,795萬餘元，主要係縣有土地售價收入較預計增加；資本支出較預算數減少13億9,909萬餘元，主要係埔里轉運中心用地取得作業將另籌編預算辦理；資本收支相抵，短絀113億595萬餘元，較預算差短雖減少15億4,704萬餘元，惟資本收入不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘41億1,564萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

縣政府推動各項開源節流措施，近年財政狀況逐步改善，113年度南投縣總決算審定歲入歲出賸餘41億1,564萬餘元，經償還債務33億3,231萬餘元後，尚有收支賸餘7億8,333萬餘元。截至113年度止，1年以上及未滿1年公共債務未償餘額實際數計30億1,895萬元，較112年度減少33億3,231萬餘元，債務餘額逐年降低。惟部分歲入歲出預算籌編及執行作業仍待改善，且配合辦理前瞻基礎建設計畫，所需經費龐鉅，亟待賡續落實開源節流，有效運用有限資源，妥善管控計畫之執行與效益評估，以確保財政永續發展。茲將年來本室審核南投縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、積極推動各項開源節流措施，近3年度歲入歲出相抵連年賸餘，公共債務減債成效顯著，整體財政狀況穩健，惟自籌財源比率呈現下降趨勢，部分開源計畫成效未如預期，人事費負擔逐年攀升，縣政業務推展仍仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款挹注，允宜持續開拓經常性財源，提升財政自主能力：113年度南投縣總預算執行結果，歲入決算審定數418億4,930萬餘元，歲出決算審定數377億3,366萬餘元，歲入歲出相抵賸餘41億1,564萬餘元，經償還債務33億3,231萬餘元，收支賸餘7億8,333萬餘元。經查開源節流措施執行情形，核有：（一）近3年度歲入持續成長，歲入歲出相抵連年賸餘，公共債務減債成效顯著，整體財政狀況尚屬穩健，惟近3年度自籌財源占歲入決算審定數比率未及2成且呈現逐年下降趨勢，政事支出仍須仰賴統籌分配稅或中央補助款挹注，允宜研謀開拓經常性財源，提升財政自主性；（二）113年度中央對各直轄市及縣市開源績效考核結果，全國排名第2名，開源措施頗有成效，惟查該府推動開源措施，分為「近3年度已執行重點開源計畫」及「規劃中具創新或效益計畫」等2類，合計38項，截至114年4月底止，未達預計目標者12項，允宜賡續落實各項開源措施，以提升開源執行成效；（三）該府為合理配置及有效運用員額，持續檢討業務及人力運用狀況，惟人事費占自籌財源比率逐年攀升，自籌財源尚不足以支應人事費，另該府及所屬機關113年度約聘（僱）人員逾預算員額5％之機關，仍有該府、環境保護局、稅務局、文化局、原住民族行政局、風景區管理所、交通管理所及青年發展所等機關，允宜研謀改善，落實管控員額等情事。（詳乙－10頁）

二、歲出資本門經費保留金額仍鉅，且部分歲出保留款項已屆滿4年仍未實現，及113年度歲出預算賸餘金額及比率均較110年度增加，允宜研謀改善，以提升預算執行效能：113年度南投縣總預算編列歲出預算數412億9,736萬餘元，執行結果，審定實現數307億8,502萬餘元，應付保留數69億4,864萬餘元，合計決算審定數為377億3,366萬餘元。經查歲出預算編列及執行情形，核有：（一）資本支出計畫因未能於年度內如期完成發包、工程進度落後、合約期程跨年度或已竣工未及驗收付款等，歲出資本門經費保留金額仍鉅，亟待妥適評估執行量能審慎籌編歲出預算，並加強相關管制考核作業；（二）部分以前年度歲出保留款項已屆滿4年，允宜審慎檢討未來年度續予保留之必要性，以提升預算執行效能；（三）南投縣113年度各項業務計畫歲出賸餘數達1億元以上者計有10項，主要係埔里鎮轉運中心用地取得作業將另籌編預算辦理、長期照顧服務10年計畫、社區關懷照顧據點、長照給付及支付費用、警察局支應通訊費及退休人員三節慰問金、補助增置公立國民中學教學人力等計畫因實際需求數較預計數少，暨垃圾轉運暨稽查因垃圾去化量不如預期、南投縣南投市E1幹線暨蜊仔溝排水改善工程結餘等，允宜妥為規劃相關施政計畫執行情形，並覈實估算所需動支經費，以有效提升預算執行效能等情事。（詳乙－12頁）

三、一般性補助款考核總成績較112年度進步，惟部分項目或計畫執行進度落後、法定外社會福利項目之補助經費持續擴增，原規劃財源已不敷支應等情，亟待研謀改善，以兼顧政策推動與財政健全：113年度該府經中央核定一般性補助款122億7,253萬餘元。據行政院主計總處考核執行結果，在「社會福利」、「教育」、「基本設施」、「財政績效與年度預算編製及執行情形」等面向之成績分別為84分、93分、94分及85分，基本設施面向分數較112年度進步，另教育面向、財政績效與年度預算編製及執行面向則較112年度退步，因四大面向成績均達80分以上，總成績較前1年進步，額外獲配獎勵金6,603萬餘元，另社會福利預警及近2年除外團體認定過於寬鬆考核情形等2項目已有改善情形，經加給補助款400萬元，補助款執行成果尚具成效。經查一般性補助款執行情形，核有：（一）「教育面向」部分評鑑項目成績欠佳及補助經費執行率未達8成，允宜檢討改善；（二）113年度基本設施補助經費項目執行進度落後者，計有南投市掩埋場一般廢棄物（含打包垃圾）委託清除計畫等8項，允宜審慎規劃及加強控管各計畫執行期程，以提升施政效能；（三）「財政績效與年度預算編製及執行」面向考核成果，其中地方政府清理欠稅、資本支出計畫預算保留、人事費撙節等項成績未達80分，亟待檢討改善，以健全財政；（四）推動各項法定外社福項目，法定外社福支出逐年增加，惟未適切訂定排富條款，允宜在保障民眾基本生活權益及財政永續間，審慎檢討辦理各項法定外社福項目之妥適性，俾利建構永續發展之社會福利體系；（五）推動老人及身心障礙者乘車補助等老人福利政策，惟老年人口占比持續增加，其財源尚乏相對收入支應，允宜因應人口結構變化，妥慎檢討法定外社福項目補助對象及執行方式之必要性及妥適性，以維財政健全；（六）推動免費營養午餐政策照顧學生健康，惟原規劃財源已不敷支應，允宜審慎規劃財源籌措措施，及考量照顧弱勢族群之優先順序，檢討補助對象之允適性，以減輕財政負荷等情事。（詳乙－13頁）

四、推動前瞻基礎建設帶動地方發展，惟部分計畫執行進度落後，允宜妥謀因應改善措施，以有效發揮前瞻基礎建設計畫效益：該府為促進地方發展，向中央爭取前瞻基礎建設計畫辦理各項建設，包括「人才培育促進就業建設」、「水環境建設」、「因應少子化友善育兒空間建設」、「城鄉建設」、「食品安全建設」、「數位建設」及「綠能建設」等7項建設類別。截至113年底止，南投縣獲中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算第1期至第4期核定計畫總經費116億9,244萬餘元（含地方自籌款18億6,879萬餘元），已撥付補助金額86億8,541萬餘元，實現數79億579萬餘元，實現率約91.02％，第1期至第3期實現率皆已達80％以上，第4期實現率79.60％，其中下水道及都市區其他排水改善計畫等12案，因刻正辦理驗收作業、辦理規劃設計、或與民眾協調未果，暫不執行等原因，致執行進度落後，允宜切實檢討進度落後原因，妥謀因應改善措施，俾提升預算執行率，以有效發揮前瞻基礎建設計畫效益之情事。（詳乙－24頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 貳、施政計畫實施之考核

南投縣政府施政以「領投發展」、「全齡宜居」、「創新永續」三大主軸，實現農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、智慧等面向之十大願景，113年度縣政重點工作以農業產銷－科技農業．青農回投；特色觀光－亮點軸線．亮點南投；經濟產業－促進就業．帶投繁榮；交通運輸－轉運共乘．南投好行；樂齡照護－全齡樂活．幸福南投；人才育成－扎根南投．放眼世界；城鄉共好－城鄉兼顧．多元共好；永續家園－低碳領投．永續南投；跨域創新－數位跨域．創新無限；智慧南投－科技服務．智慧治理等面向，推動各項政策，據以擬定施政目標與重點。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

表1　113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定計 畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續 執行計畫 項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 32 | 380 | 3 | 280 | 97 |
| 縣議會 | 1 | 7 | － | 7 | － |
| 縣政府 | 1 | 135 | 1 | 83 | 51 |
| 民政處 | 13 | 39 | － | 39 | － |
| 農業處 | 1 | 8 | － | 7 | 1 |
| 消防局 | 1 | 19 | － | 11 | 8 |
| 地政處 | 5 | 40 | － | 37 | 3 |
| 稅務局 | 1 | 20 | － | 17 | 3 |
| 警察局 | 1 | 34 | 1 | 30 | 3 |
| 衛生局 | 2 | 25 | － | 22 | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 12 | － | 9 | 3 |
| 原住民族行政局 | 1 | 10 | － | 3 | 7 |
| 文化局 | 1 | 10 | － | 3 | 7 |
| 觀光處 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 工務處 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 社會及勞動處 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 統籌支撥科目 | － | 7 | － | 6 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

註：113年度未執行計畫3項如次：

1.縣政府主管之無障礙設備與設施改善預算7萬餘元，因無案件，未予執行。

2.警察局主管之警光山莊維護設施預算25萬元，為收支對列科目，113年度收入不足支應各項設備及工程採購，未予執行。

3.工務處主管之停車場新建改善工程預算50萬元，因無停車場維護及設置需求，未予執行。

113年度南投縣各主管機關計有公務機關32個，依照行政院訂定之預算籌編原則與總預算編製要點，編定施政（工作）計畫380項，其中，未執行者3項（0.79％），已完成者280項（73.68％），尚在執行者97項（25.53％）（表1）。113年度歲出決算審定數377億3,366萬餘元，較112年度291億2,721萬餘元，增加86億644萬餘元，其中教育科學文化支出109億7,847

萬餘元（29.09％），較112年度100億9,696萬餘元，增加8億8,151萬餘元，主要係教育行政經費增加；經濟發展支出98億2,367萬餘元（26.03％），較112年度45億567萬餘元，增加53億1,799萬餘元，主要係道路橋梁工程經費增加；一般政務支出69億6,853萬餘元（18.47％），較112年度57億2,258萬餘元，增加12億4,595萬餘元，主要係一般建築及設備經費增加；社會福利支出58億4,983萬餘元（15.50％），較112年度51億2,508萬餘元，增加7億2,475萬餘元，主要係社政業務經費增加；退休撫卹支出25億5,797萬餘元（6.78％），較112年度25億5,242萬餘元，增加555萬餘元，主要係公務人員退休給付增加；其他各項支出等合計15億5,517萬餘元（4.12％），較112年度11億2,449萬餘元，增加4億3,067萬餘元（圖1），主要係環保業務經費增加。

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），有助提升突發性心臟停止病患之急救成功率，惟南投縣每萬人平均擁有AED數量低於全國平均值，又部分設置AED場所未登載於公共場所AED急救資訊網，或管理維護作業未盡落實，有待研謀改善，以提升緊急救護量能，保障民眾生命安全。（詳乙－19頁）

（二）積極推動各項計畫，提升偏遠地區學校教育品質，惟偏遠地區學校代理教師人數增加，恐影響學生學習品質及業務推展，又間有未開設學習扶助及雙語教學課程，及未落實小規模學校合併或停辦評估作業，允宜研謀改善。（詳乙－21頁）

（三）辦理公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫，維護校園用電安全，惟部分學校經費核結、節約能源成效、財產登帳及冷氣使用管理制度規章間有未臻周妥，有待督導改善。（詳乙－34頁）

（四）設置醫療作業基金辦理門診醫療業務，並配合中央政策推動偏鄉醫療照護，惟部分衛生所醫事人力懸缺未補，部分醫療資源不足村里未列入服務範圍，及遠距醫療服務量能仍待提升，允宜研謀改善，以弭平城鄉健康差距，實現醫療平權。（詳乙－89頁）

二、施政方針之重點內容及執行結果

南投縣政府配合113年度施政方針籌編113年度南投縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依113年度南投縣總決算、施政績效報告等列載有關施政方針之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）一般政事

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 強化財務規劃及庫款調度功能，落實債務管控：財政部辦理113年度地方政府財政業務輔導方案考評，債務管理獲評優等，並賡續推動開源節流措施。

- 打造南投智慧地政空間服務：建置南投智慧地政空間服務網（IG660），整合中央及地方電子圖資，提供民眾一站式土地多元資訊查詢服務。

- 建置網路e櫃檯：提供民眾一站式線上申辦服務，上架68項服務，線上申辦使用量計4,483件，使用人次68,120人次。

- 深化原住民族福利服務：設置3處原住民族家庭服務中心，提供諮詢服務1,226人、個案服務與轉介服務315案。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

- 積極推動各項開源節流措施，近3年度歲入歲出相抵連年賸餘，公共債務減債成效顯著，整體財政狀況穩健，惟自籌財源比率呈現下降趨勢，部分開源計畫成效未如預期，人事費負擔逐年攀升，縣政業務推展仍仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款挹注，允宜持續開拓經常性財源，提升財政自主能力。（詳乙－10頁）

- 持續辦理南投縣簡易自來水設施設置及管理維護，以確保無自來水地區民眾生活用水品質，惟自來水普及率尚待提升，又簡易自來水設施設置及管理維護情形未盡周妥，允宜研謀改善，以保障民眾用水安全。（詳乙－25頁）

- 建置南投縣政府網路e櫃檯，提升民眾申辦業務之便利性，惟使用者權限設定管理欠妥適、網站資料正確性及取得無障礙標章等級尚待改進、處理民眾申辦案件已逾作業天數等情，亟待強化管控機制，避免影響民眾權益。（詳乙－50頁）

- 推動原住民族家庭服務中心實施計畫，惟部分工作項目未達全年度服務基準，或部分推動措施未盡周妥，或社會福利宣導項目亟待積極推動等，允宜研謀改善。（詳乙－102頁）

（二）教育文化

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 推展健康體育及全民體育：辦理日月潭國際萬人泳渡、國際自由車環台－南投站等體育活動賽事。

- 推動優質教保服務：辦理教保服務人員專業知能研習55場次、教學觀摩2場次。

- 改善學校教學環境設施：補助縣內國民中小學校171校次改善教學環境及充實教育設備。

- 推動英語及國際教育：成立英語教育資源中心暨國際教育中心，累計引進外籍教師46位，服務57所學校。

- 推廣南投閱讀風氣、營造書香校園：結合縣內14所公共圖書館及126所國民小學共同推動「熊愛閱讀」閱讀護照活動，參加學生計21,127人；辦理全縣各類多元閱讀活動，參加人次計24,310人次。

- 推動文化資產保存及維護：編列典藏文物充實計畫經費100萬元，採購5件典藏品。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

- 持續辦理各項體育活動與課程，培養民眾規律運動習慣及落實運動權利均等，惟執行及宣導方式尚待精進，允宜研謀改善，以提升全民運動推展成效。（詳乙－36頁）

- 持續推動2歲以上未滿6歲幼兒教育與照顧工作，惟部分學校教師及廚工配置不足額，或幼童專用車行車安全間有未臻周妥情形，允宜督促檢討改善，以維護幼生權益。（詳乙－37頁）

- 積極辦理公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善作業，惟評選程序、營建廢棄物管理、校舍管理系統填報暨耐震評估及補強作業等未盡周妥，亟待檢討改進，以保障師生環境安全。（詳乙－53頁）

- 積極辦理公立高級中等以下學校運動操場設施及共讀站整修工程，惟規劃設計、採購履約等未盡周妥，允宜檢討改進，以確保學生活動安全。（詳乙－59頁）

- 持續辦理博物館及地方文化館升級計畫，豐富數位典藏，惟文物典藏網及典藏品管理未臻完善，亟待檢討改善。（詳乙－107頁）

（三）經濟發展

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 導入大數據分析，驅動觀光服務：打造南投AI戰情室，推動智慧觀光，榮獲2025智慧城市創新應用獎項。

- 辦理大型觀光推廣活動，推展南投觀光：辦理2024南投燈會，打造「福氣龍來」主燈，獲美國謬思銀獎與倫敦設計金獎，並吸引560萬人次造訪參觀。

- 加強工商登記及輔導管理，健全工商行業經營秩序：協助廠商辦理商業登記計1,788件、一般工廠設立登記計29件。

- 提升農業行銷能力：建立「品味南投」電商平台行銷南投縣農特產品，累計加入廠商計114家，上架產品計251件。

- 辦理區域排水整治、加強水資源之管理及保育：辦理水利工程發包計35件；審核地下水水利事業興辦及水權登記計550件。

- 強化運輸及交通工程管理設施，提供人安、車安優質交通環境：113年8月間核准10條幸福巴士2.0路線；辦理南投市、草屯鎮、埔里鎮等市鎮計19處候車亭改善工程。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

- 導入AI大數據分析，推動智慧觀光，榮獲智慧城市創新應用獎項，惟觀光景點行銷及遊客人次，尚有提升空間，允宜研謀優化，並結合公私單位共同推廣，以展現觀光亮點，創造成長動能，並提升觀光經濟效益。（詳乙－39頁）

- 辦理商業管理及商品標示查核，以保障消費者權益，惟部分商號未辦理商業登記、部分自助選物販賣機營業場所與國民中小學距離不符規定及商品標示查核作業未盡周妥等，允宜檢討改善。（詳乙－43頁）

- 賡續辦理水利建造物定期檢查，並加強建置水患自主防災社區，有助減少淹水災情發生，惟防災治理工作未臻完善，允宜研謀改善。（詳乙－45頁）

- 輔導辦理國產有機質肥料補助與建立品味南投電商平台，改善農田地力及提升農產品牌知名度暨競爭力，惟執行成效尚待提升，允宜研謀改善，以增加土壤碳匯與提升平台長期營運效益。（詳乙－49頁）

- 辦理名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫，打造為別有特色的新公園及地標，惟工程進度落後，履約管理及技術士設置與管理作業未盡周妥，允宜檢討改進。（詳乙－55頁）

- 配合交通部推動公路公共運輸服務升級計畫，提升公共運輸搭乘及協助公車業者健全經營體質，惟部分鄉鎮之公共運輸網路未臻完善，暨計畫管理及評鑑作業未盡周妥，允宜研謀改善，俾提升大眾運輸服務水準及改善營運績效。（詳乙－111頁）

（四）消防警政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 落實預防機制，減少災害損失：辦理消防安全設備圖說審查295件、竣工查驗223件；防火宣導參加人數計74,894人。

- 強化緊急救護技能及應變能力：辦理各級救護技術人員訓練參訓人數計946人。

- 嚴格取締重大交通違規，加強維護交通安全：113年度取締重大交通違規案件計57,904件，較前3年度平均取締件數33,299件，成長73.89％。

- 強化治安作為，營造永續安寧生活環境：辦理偵防詐欺犯罪工作執行計畫，連續2年度（112及113年度）獲內政部警政署評為特優。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

- 辦理原住民族地區火災預防及緊急救護工作，提高部落消防救災救護能力，惟部分消防可近性較低或人數較多之部落，其火災預防、搶救及緊急救護之執行未臻完善，允宜研謀改善，以降低火災發生頻率與造成之損害，並提升緊急救護資源與能力。（詳乙－73頁）

- 辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，獲中央評為特優，惟災害防救相關規章之訂定及整備應變等作業，尚有精進空間，允宜研謀改善，以提升整體災害應變效能。（詳乙－74頁）

- 持續辦理違規停車取締作業及交通事故分析業務，以維護交通安全秩序，惟部分交通違規熱點周圍未在科技執法系統涵蓋範圍，違規停車舉發開單及違規車輛移置保管作業，尚有精進空間，允宜研謀改善。（詳乙－82頁）

- 持續辦理犯罪偵查及預防工作，經中央評核為特優，惟轄內詐欺案件數仍持續增加，部分單位證物室管理簿籍登載作業未盡詳實，有待研謀改善。（詳乙－84頁）

（五）衛生福利

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 創新照護模式，榮獲經濟部113年度新創產品及服務採購獎－特別獎項及2024第8屆資誠永續影響力獎－社會組－夥伴共創獎：公私協力建構「南投縣智慧健康雲」，並開發「南投健康樂活LINE＠」，於縣內社區據點、衛生所及藥局設置血壓、血糖、血氧、體溫及體重等智慧照護設備，提供量測服務及異常數據關懷。

- 榮獲「113年臺灣健康城市暨高齡友善城市健康平等獎、城市夥伴獎」2大獎：透過社區營養推廣中心，量身打造多元營養教育，提升原民營養識能進而改變飲食習慣來改善及預防疾病形成，消弭偏鄉營養不平等；透過跨局處團隊，結合產官學民的合作，共同推動食品安全，以在地食材、低碳蔬食結合營養教育，保障民眾食的安全。

- 促進新住民文化融合：於南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉及國姓鄉等7個鄉鎮市設立新住民社區服務據點，提供新住民及其家庭休閒聯誼、團體活動和諮詢服務，提高新住民關懷服務之可及性及在地化。

- 建構長期照護完善網絡：累計布建失智社區據點28處、醫事機構巷弄長照站33處；長照專業衛政服務計2,952人次、喘息衛政服務41,947人次；辦理長照2.0宣導298場。

- 推動智慧醫療服務：遠距診療及遠距照護服務計105萬餘人次。

- 設立青年發展所，辦理各項青年職涯發展活動：辦理青年生涯講座2場次、職業適性測驗2場次、青年1日職場體驗參訪21場次，參加人次計1,249人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

- 落實普及社區長照服務，布建長照衛福據點推動長期照顧政策，實現在地老化目標，惟間有布建進度落後或布建後尚未提供長照服務，督導及輔導機制未盡完善，亟待檢討改善。（詳乙－17頁）

- 辦理食（實）物銀行援助計畫，協助發生變故或遭逢失業之弱勢族群家庭，避免因物資短缺而挨餓，惟尚有部分個案長期仰賴計畫援助、餐食券發放及兌換異常等情形，亟待檢討改善，以發揮計畫效益。（詳乙－29頁）

- 為協助新住民適應臺灣社會及健全其子女教育學習環境，辦理南投縣新住民家庭服務中心等計畫，惟部分地區服務據點覆蓋率偏低，部分計畫執行成效及資訊服務使用環境尚有提升空間，允待研謀改善。（詳乙－30頁）

- 積極建構創新照護模式，並推動健康促進及預防保健業務，惟間有系統功能待優化，服務量能待提升，允宜研謀改善，以確保民眾就醫便利性及促進縣民健康生活與福祉。（詳乙－87頁）

- 推動青年參與地方發展相關計畫，促進南投縣永續發展，惟青年發展政策尚有精進空間、參與計畫未落實審查參與者資格及建立回饋機制、尚未透過多元方式宣傳推動成果等情，允宜檢討改善。（詳乙－114頁）

（六）環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 首創日月潭遊艇加裝濾煙器，優化空氣及旅遊環境品質：率全臺之先推動日月潭遊艇加裝濾煙器計畫，改善柴油遊艇排煙問題，降低空氣污染物濃度排出，提升空氣及觀光旅遊品質。

- 空氣品質維護改善，降低PM2.5紅色警戒次數：違反空氣污染防制法裁處告發1,540件；113年度空氣品質指標（AQI）＞150站日數為0。

- 廢棄物妥善處理，提升環境品質：辦理法規、政策說明會及資源回收垃圾減量宣導活動36場次；南投縣資源回收率達53.82％，已符合行政院環境保護署資源回收考核標準；辦理事業單位及廢棄物清除處理管制查核349家次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

- 執行各項空氣污染防制措施，維護及改善空氣品質，惟部分防制措施之達成率未達目標值、推動柴油船舶加裝濾煙器及內水船舶電動化數量仍有待提升、機車排氣定檢率低於全國平均值等情事，允宜檢討改進，以提升南投縣空氣品質。（詳乙－93頁）

- 已依空氣污染防制法劃設日月潭空氣品質維護區，並實施移動污染源管制措施，惟尚未全面管制未符規定之車輛進入，又預計劃設南投縣第二處空氣品質維護區，惟僅完成受影響族群評估調查，允宜檢討改善。（詳乙－95頁）

- 積極規劃籌建南投縣垃圾自主處理設施，持續去化南投縣境內暫存之垃圾量，惟暫存垃圾之處理與回收未盡完善，允宜檢討改善，降低暫存垃圾對於環境之影響。（詳乙－96頁）

- 規劃辦理南投縣水肥資源回收再利用中心計畫，有助於減少環境污染，惟計畫執行進度落後，且尚未研訂水肥允收標準及管理作業要點，以為未來執行之準據，亟待檢討改進。（詳乙－97頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

## 參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依南投縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度南投縣總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產667億2,639萬餘元、整體負債138億7,811萬餘元、整體淨資產528億4,828萬餘元。茲將南投縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底667億2,639萬餘元，較112年底629億289萬餘元，增加38億2,350萬餘元，分析如次：

1.「現金」科目200億9,861萬餘元，較112年底增加12億6,271萬餘元，主要係收支賸餘增加所致。

2.「土地、建築物及設備」科目437億7,494萬餘元，較112年底增加24億1,575萬餘元，主要係取得道路拓寬改善工程案件之用地、辦理草屯鎮污水下水道系統管線與用戶接管工程及南投市E1幹線暨蜊仔溝排水改善工程，於113年度辦理驗收並自購建中固定資產轉正所致。

（二）整體負債：113年底138億7,811萬餘元，較112年底173億4,281萬餘元，減少34億6,470萬餘元，分析如次：

1.「預收款項」科目14億3,824萬餘元，較112年底減少10億3,124萬餘元，主要係預收中央政府補助款項減少所致。

2.「長期債務」科目30億2,923萬餘元，較112年底減少33億3,951萬餘元，主要係償還債務所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產528億4,828萬餘元，較112年底455億6,007萬餘元，增加72億8,820萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 南投縣總決算整體資產負債表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 66,726,399 | 62,902,896 | 3,823,502 |
| 流動資產 | 22,591,791 | 21,224,995 | 1,366,796 |
| 現金 | 20,098,616 | 18,835,897 | 1,262,719 |
| 短期投資 | 121,700 | 122,700 | - 1,000 |
| 應收款項 | 1,439,907 | 1,440,286 | - 378 |
| 存貨 | 7,144 | 7,795 | - 650 |
| 預付款項 | 924,422 | 818,315 | 106,106 |
| 非流動資產 | 44,134,607 | 41,677,900 | 2,456,706 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 29,634 | 28,451 | 1,182 |
| 其他投資 | 104,261 | 104,261 | － |
| 土地、建築物及設備 | 43,774,945 | 41,359,185 | 2,415,759 |
| 無形資產 | 82,548 | 69,348 | 13,199 |
| 其他資產 | 143,217 | 116,653 | 26,564 |
| 資產合計 | 66,726,399 | 62,902,896 | 3,823,502 |
| 負債 | 13,878,117 | 17,342,819 | - 3,464,701 |
| 流動負債 | 9,514,525 | 9,912,376 | - 397,850 |
| 應付款項 | 8,076,281 | 7,442,883 | 633,398 |
| 預收款項 | 1,438,244 | 2,469,492 | - 1,031,248 |
| 非流動負債 | 4,363,591 | 7,430,443 | - 3,066,851 |
| 長期債務 | 3,029,231 | 6,368,742 | - 3,339,511 |
| 負債準備 | 10,222 | 7,991 | 2,230 |
| 其他負債 | 1,324,138 | 1,053,708 | 270,429 |
| 淨資產 | 52,848,281 | 45,560,077 | 7,288,204 |
| 淨資產 | 52,848,281 | 45,560,077 | 7,288,204 |
| 負債及淨資產合計 | 66,726,399 | 62,902,896 | 3,823,502 |

本室審核113年度南投縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，整體之資產總額為667億2,639萬餘元，負債總額為138億7,811萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產528億4,828萬餘元。詳列如下表：

| 南投縣總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 16,214,312 | 9,017,901 | - 2,640,422 | 22,591,791 |
| 現金 | 15,608,587 | 7,130,350 | - 2,640,322 | 20,098,616 |
| 短期投資 | － | 121,700 | － | 121,700 |
| 應收款項 | 545,883 | 894,124 | - 100 | 1,439,907 |
| 存貨 | － | 7,144 | － | 7,144 |
| 預付款項 | 59,841 | 864,581 | － | 924,422 |
| 非流動資產 | 31,360,709 | 14,584,982 | - 1,811,084 | 44,134,607 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 29,634 | － | 29,634 |
| 採權益法之投資 | 1,811,084 | － | - 1,811,084 | － |
| 其他投資 | 100,117 | 4,144 | － | 104,261 |
| 土地、建築物及設備 | 29,323,273 | 14,451,672 | － | 43,774,945 |
| 無形資產 | 56,074 | 26,473 | － | 82,548 |
| 其他資產 | 70,158 | 73,058 | － | 143,217 |
| 原列資產總額 | 47,575,021 | 23,602,884 | - 4,451,507 | 66,726,399 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | － | － | － |
| 調整後資產總額 | 47,575,021 | 23,602,884 | - 4,451,507 | 66,726,399 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 5,442,711 | 4,071,913 | - 100 | 9,514,525 |
| 應付款項 | 4,004,476 | 4,071,904 | - 100 | 8,076,281 |
| 預收款項 | 1,438,235 | 9 | － | 1,438,244 |
| 非流動負債 | 6,455,517 | 548,396 | - 2,640,322 | 4,363,591 |
| 長期債務 | 3,020,501 | 8,729 | － | 3,029,231 |
| 負債準備 | － | 10,222 | － | 10,222 |
| 其他負債 | 3,435,015 | 529,444 | - 2,640,322 | 1,324,138 |
| 原列負債總額 | 11,898,229 | 4,620,310 | - 2,640,422 | 13,878,117 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | － | － | － |
| 調整後負債總額 | 11,898,229 | 4,620,310 | - 2,640,422 | 13,878,117 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 35,676,792 | 18,982,574 | - 1,811,084 | 52,848,281 |
| 原列淨資產總額 | 35,676,792 | 18,982,574 | - 1,811,084 | 52,848,281 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | － | － | － |
| 調整後淨資產總額 | 35,676,792 | 18,982,574 | - 1,811,084 | 52,848,281 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 47,575,021 | 23,602,884 | - 4,451,507 | 66,726,399 |
| 註：1.內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項；（2）公務機關帳列採權益法之投資；（3）公務機關與營業基金同額帳列應收得（未繳付）之股利。 2.本表係按公務機關執行總預算；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。 |  |  |  |  |

二、公共債務

南投縣政府編南投縣總決算平衡表列長期借款30億1,895萬元。至於債款目錄－長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至113年底止，南投縣普通基金債務餘額決算數為30億1,895萬元（表1），約占總預算及特別預算歲出總額扣除審定後註銷減免數之6.61％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限；非營業特種基金無自償性債務餘額。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）定義，南投縣公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數，加計非營業特種基金自償性債務餘額，合計共30億1,895萬元（表1）。

| 表1 113年底南投縣舉借債務餘額情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 | 3,018,950 | － | 3,018,950 | － | － | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額（總預算及特別預算歲出總額扣除審定後註銷減免數之比率） | 3,018,950 （6.61％） | － | 3,018,950 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | － | － | － | － | － | － | － |
| 註：本表數據為審定數，均為實際數。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據113年度南投縣總決算說明，截至113年底止，未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任為227億3,964萬餘元，較112年度減少21億2,596萬餘元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。

| 表2 南投縣未來或有給付責任及增減情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 項目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 22,739,645 | 24,865,608 | - 2,125,963 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 7,102,009 | 7,738,837 | - 636,828 | 主要係已編列預算支付所致。 |
| 2.舊制教職人員退休金 | 15,637,635 | 17,126,770 | - 1,489,135 | 主要係已編列預算支付所致。 |
| 資料來源：整理自112及113年度南投縣總決算。 |  |  |  |  |

（一）公務人員：依據銓敘部委託精（估）算報告，精（估）算未來30年（以112年12月31日為基準日）須由南投縣政府負擔之舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）退休金為78億8,970萬元，扣除已支付數7億8,769萬餘元，未來應負擔之支出約為71億200萬餘元。

（二）教職人員：依據教育部委託精（估）算報告，精（估）算未來30年（以112年12月31日為基準日）須由南投縣政府負擔之舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）退休金為173億9,800萬元，扣除已支付數17億6,036萬餘元，未來應負擔之支出約為156億3,763萬餘元。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

### 一、持續辦理公共管道附掛纜線暨道路附屬設施使用管理，惟寬頻管道佈纜率仍待提升，維護管理及相關作業規範未盡完善，允宜研謀改善：該府於94至98年間向內政部國土管理署（下稱國土署）申請「M臺灣計畫－寬頻管道建置計畫」補助建置寬頻管道，總經費8億9,356萬餘元，分別於南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮等4市鎮建置寬頻管道，長度224.016公里。另99年起配合國土署辦理公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫，委外辦理第1期至第7期公共設施管線位置調查暨系統建置計畫案，決標金額共計2,855萬餘元。經查寬頻管道佈纜成效及管理暨道路附屬設施管理情形，核有：（一）寬頻管道佈纜率未顯著提升，允宜持續與管線單位協調進駐佈纜，以發揮寬頻管道建置目的；（二）寬頻管道調查作業紀錄表間有調查不同人手孔，但照片相同、或不同紀錄表重複載列同一人手孔資料等情事，有待查明妥處；（三）已建置寬頻管道管理系統，惟部分路段已建置共同管溝圖資或寬頻管道圖資，尚未納入管理系統；（四）寬頻管道管理維護辦法未規範廠商未經核准逕於寬頻管道佈設纜線之處理方式及相關處罰規定；（五）寬頻管道管理維護辦法相關規定與實際維護流程不符；（六）現行道路使用費審核機制未能核算管線單位申報管線或設施物數量之正確性，允宜運用公共設施管線資料庫勾稽比對加強審核；（七）部分公共設施管線圖資之圖形長度及屬性資料不合等情事，亟待研謀改善。（詳乙－47頁）

### 二、賡續辦理地方稅欠稅防止及清理作業，惟部分案件尚未合法取證或未移送強制執行，亟待檢討改善，以提升稅款徵起效能：南投縣政府稅務局為維護租稅公平，提升稅捐徵起績效，訂定清理欠稅實施計畫，惟近5年度（109至113年度）地方稅未徵起件數及金額分別由109年底8萬餘件、4億3,820萬餘元，上升至113年底8萬8千餘件、4億5,340萬餘元，欠稅件數逐年攀升，欠稅金額仍較109年底為高。經查欠稅清理作業情形，核有：（一）部分案件已逾規定期限尚未完成送達，允宜積極辦理送達取證作業；（二）部分欠稅案件已完成送達且滯納期滿仍未繳清，惟尚未移送強制執行，亟待注意掌握時效儘速積極辦理；（三）間有納稅義務人應退之稅捐，未依規定先抵繳其積欠，核退作業未臻嚴謹；（四）間有10萬元以上鉅額欠稅案件未註記保全狀況或未移送強制執行等情事，亟待研謀改善。（詳乙－80頁）

### 三、辦理風景區維護管理及持續發展地方觀光，惟部分風景區遊客人次下降，營運收益欠佳，或公共設施復建進度落後，或委外管理未臻周妥等情，允宜檢討改善，以促進觀光永續發展及提升風景區旅遊品質：南投縣風景區管理所為發展地方觀光、促進觀光資源之永續發展，及維護風景區公共設施、遊憩環境，保障遊客安全，113年度編列風景區管理業務預算數7,803萬元。核有：（一）雙龍吊橋園區遊客人次由110年度16萬餘人次下降至113年度（截至11月底止，下同）5萬餘人次、瑞龍瀑布園區由111年度8萬餘人次下降至113年度7萬餘人次、梯子吊橋園區由110年度1萬餘人次下降至113年度7千餘人次、清境高空觀景步道由110年度28萬餘人次下降至113年度19萬餘人次，另雙龍吊橋、梯子吊橋、清境高空觀景步道、福興農場等風景區113年度收支相抵結果，分別虧損762萬餘元、6萬餘元、5萬餘元及2,559萬餘元，允宜串連觀光軸線旅遊景點推廣行銷；（二）信義鄉雙龍瀑布園區110至113年度分別虧損221萬餘元、742萬餘元、860萬餘元及762萬餘元，允宜賡續積極與部落居民協商及土地所有權人溝通，採委外經營，以減輕財政負擔；（三）中寮鄉龍鳳瀑布步道及竹山天梯園區部分公共設施因風災損壞，獲中央機關補助復建經費，惟執行進度落後，允宜積極趕辦；（四）鳶峰遊客服務中心之委外廠商未依契約規定將分租契約等資料報機關備查，及未提送員工每年參加緊急救護訓練課程資料，亟待督促廠商檢討改進；（五）衛生福利部「公共場所AED急救資訊網」查無瑞龍瀑布園區設置自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator,AED）資料等情事，亟待研謀改善。（詳乙－109頁）

### 以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 肆、營業基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列南投縣農產運銷股份有限公司（下稱農產運銷公司）附屬單位決算1個單位，其營業收支經本室審核審定總收入2億310萬餘元，總支出1億8,789萬餘元，收支相抵，淨利為1,520萬餘元（圖1），較預算增加568萬餘元，約59.75％，主要係用人費用減少及補助款購置之資產折舊數轉入什項收入較預計增加所致。營運計畫為毛豬交易1項，實施結果，因毛豬交易量較預計減少，未達預計目標；固定資產建設改良擴充計畫113年度決算支用數8,359萬餘元，較可用預算數減少1,139萬餘元，約11.99％，主要係拍賣館廁所及繫留欄後場廁所改善工程、廠區設施改善工程尚在執行中。另本室依決算法第23條規定審核基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

運用網路行銷販售優良肉製品與農特產品，及實施猪隻人道屠宰，惟營業毛利未達年度盈餘目標，及毛豬因骨折出血之賠償金額大幅增加，允宜研謀改善：農產運銷公司主要營運項目為農特產品銷售及毛豬拍賣交易等業務，為銷售農特產品，於豬事文化園區內設置農特產品展售館及成立官方網站，惟113年度銷貨收入及銷貨毛利率為近3年度最低，且營業毛利較年度預算減少，允宜積極強化行銷策略並研擬降低銷貨成本之具體措施，以促進事業永續發展；113年度毛豬因骨折出血之賠償金額較112年度增加，允宜研謀改善，以降低公司營運成本等情事。（詳乙－71頁）

以上，營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 伍、非營業特種基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算9個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）146億6,413萬餘元，總支出（含基金用途）141億482萬餘元，賸餘5億5,931萬餘元，與預算短絀4億7,657萬餘元，相距10億3,588萬餘元。其中：一、作業基金5個單位（含15個分預算），審定總收入7億4,049萬餘元，總支出5億4,764萬餘元，賸餘1億9,285萬餘元，較預算賸餘1億7,514萬餘元，增加1,771萬餘元，約10.11％（圖1），主要係南投縣政府平均地權基金之各項費用依實際需要覈實列支及營繕工程結餘所致。113年度短絀之基金有2個單位，共計短絀447萬餘元；賸餘之基金有3個單位，共計賸餘1億9,732萬餘元。二、特別收入基金4個單位（含171個分預算），審定基金來源139億2,363萬餘元，基金用途135億5,718萬餘元，賸餘3億6,645萬餘元，與預算短絀6億5,172萬元，相距10億1,817萬餘元（圖2），主要係南投縣公益彩券盈餘分配基金盈餘分配收入較預計增加暨南投縣地方教育發展基金之人事費節餘及原編列年金改革節省經費挹注退撫基金預算已由統籌科目代為支付所致。

上述9個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達287億6,895萬餘元，考量作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就5個作業基金予以評核結果，審定賸餘較預算數增加者，為南投縣政府平均地權基金；審定賸餘較預算數減少者，分別為南投縣資源開發基金及南投縣醫療作業基金；審定短絀較預算數減少者，分別為南投縣政府公共造產基金及南投縣政府市地重劃基金。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就4個特別收入基金予以評核結果，113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高者，為南投縣環境保護基金。

另各基金113年度28項主要營運（業務）計畫（表1）執行結果，已達預計目標者計12項，約42.86％；未達預計目標者16項，約57.14％，其中南投縣政府平均地權基金雜項業務費用1項，其執行率未及3成，已影響該基金設立目的之達成。

| 表1 113年度南投縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 9 | 28 | － | 16 | 12 |
| 縣政府 | 4 | 17 | － | 8 | 9 |
| 民政處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 地政處 | 2 | 3 | － | 3 | － |
| 衛生局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 資料來源：整理自審核報告（參考資料－附屬單位決算部分）。 |  |  |  |  |  |

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、積極推動各項計畫，提升偏遠地區學校教育品質，惟偏遠地區學校代理教師人數增加，恐影響學生學習品質及業務推展，又間有未開設學習扶助及雙語教學課程，及未落實小規模學校合併或停辦評估作業，允宜研謀改善：南投縣110至112學年度公立高級中等以下學校計179所（含分校），其中南投縣偏遠學校計107所。該府為確保學生完成國語文、數學及英語文等基礎學科學力奠基，提供學習低成就學生即時且及早的學習扶助資源，112學年度辦理國民中小學學生學習扶助計畫及部分領域課程雙語教學實施計畫，經教育部國民及學前教育署核定補助總經費5,049萬餘元，另95至113年度辦理轄內國民小學停辦及合併者計有16所。經查各項計畫執行情形，核有：（一）110至112學年度偏遠地區國民中小學代理教師人數增加，且偏遠地區國民中小學代理教師未具合格教師證比率顯高於非偏遠地區國民中小學，恐影響學生學習品質；（二）偏遠地區國民中小學代理教師擔任導師或行政職務情形高於非偏遠地區國民中小學，惟代理教師係按年聘用，恐影響業務之推展及延續性，有待督促檢討人力配置；（三）111至113年度國中教育會考各科目待加強比率高於全國平均，又偏遠地區學校待加強比率高於非偏遠地區學校；另積極推動雙語教學，惟偏遠地區學校推動比率仍待改善；（四）推動學習扶助計畫，篩選國語文、數學、英語文學習低成就學生，及時提供學習協助，惟部分偏遠地區學校未開設學習課程；（五）受少子化影響，部分學校人數縮減，未能落實辦理合併或停辦評估作業；另國姓鄉港源國民小學、集集鎮永昌國民小學富山分校及鹿谷鄉鹿谷國民小學和雅分校等停辦學校尚未規劃用途等情事，亟待研謀改善。（詳乙－21頁）

二、辦理身心障礙者就業服務相關計畫促進身心障礙者就業，惟推動成效尚待加強、部分機構未依規定足額進用身心障礙者及部分義務採購單位未採購足額身心障礙相關單位之產品或服務等情，允宜研謀改善，以維護身心障礙者權益：該府為維護身心障礙者就業權益，補助身心障礙團體、政府機關、國內團體、公私立學校及個人，辦理身心障礙者職業重建服務、身心障礙者職業訓練、庇護性就業、創業貸款、支持性就業、定額進用、職務再設計、促進視障者就業等服務，113年度於南投縣身心障礙者就業基金「基金用途－身心障礙者就業計畫」項下，編列預算數2,391萬餘元，執行結果，決算數1,871萬餘元。經查計畫執行情形，核有：（一）辦理身心障礙者就業服務計畫促進身心障礙者就業，惟111至113年度執行率均未達8成，且開辦身心障礙者職業訓練班次、支持性就業服務推介成功人數及提供職務再設計服務人數等量能有待提升；（二）委託民間團體辦理身心障礙者職業訓練，惟特色手作編織技能班等3項課程訓後3個月就業率未達8成，其中家事房務暨大樓清潔人員培訓班課程，僅1人就業，顯示訓練課程訓後就業成效尚待加強，且身障就業者薪資低於市場平均薪資；（三）於草屯鎮設立3家庇護工場提供庇護性就業服務，惟身心障礙者人口數較多之南投市、埔里鎮等，轄內尚無庇護工廠；（四）部分機構長期未依身心障礙者權益保障法第38條規定足額進用身心障礙者；（五）部分義務採購單位未依身心障礙者權益保障法第69條規定，採購身心障礙福利機構或團體、庇護工場所生產之物品及其提供之服務至一定比率；（六）111至113年度均無人申請身心障礙者創業貸款利息補貼，允宜持續推廣宣傳及配合民法成年年齡已修正為18歲，研議調整補貼作業年齡之規定等情事，亟待研謀改善。（詳乙－31頁）

三、設置醫療作業基金辦理門診醫療業務，並配合中央政策推動偏鄉醫療照護，惟部分衛生所醫事人力懸缺未補，部分醫療資源不足村里未列入服務範圍，及遠距醫療服務量能仍待提升，允宜研謀改善，以弭平城鄉健康差距，實現醫療平權：南投縣政府衛生局為提升衛生醫療水準及醫療服務品質，設立南投縣醫療作業基金，113年度決算總收入1億9,402萬餘元、總支出1億8,291萬餘元，本期賸餘1,110萬餘元。又鑑於南投縣偏遠地區醫療可近性因交通不便、人口稀少且分散，醫事人力招募不易，導致醫療照護資源及品質相對於一般地區醫療資源普遍不足，該局為改善偏遠地區醫療保健服務品質及可近性，配合衛生福利部推動「優化偏鄉醫療精進計畫」（第一期108至112年度及第二期113至116年度），逐步改善偏遠地區醫療照護品質，提升在地醫療量能。經查偏鄉醫療照護業務推動情形，核有：（一）衛生所為在地基層醫療單位，肩負在地醫療保健重任，惟部分衛生所醫事人力懸缺未補；（二）本室蒐整醫療需求面與供給面相關統計數據並編製醫療需求指數，將醫療需求指數最高之組別比對該局提供之現有巡迴醫療清冊，發現竹山鎮桶頭里、水里鄉民和村、國姓鄉南港村、中寮鄉福盛村、集集鎮隘寮里等村里，其醫療可及性不足、弱勢人口占比偏高，屬醫療需求較高之村里，惟113年度中醫或西醫未於上述村里執行巡迴醫療服務，醫療資源尚有改善空間，及部分偏鄉牙醫醫療資源仍有不足情形，如：集集鎮及國姓鄉僅有1家牙科診所，仍待透過政府與民間團體協力合作，持續爭取設置醫療站及巡迴醫療車；（三）補助山地原鄉民眾就醫交通費及於偏鄉推動幸福巴士2.0服務，惟仍有部分就醫可近性較為不足之村里，未有相關補助或服務；（四）配合中央政策推動遠距醫療專科門診政策，惟遠距醫療服務量能仍待提升，且實施範圍僅限信義鄉及仁愛鄉，允宜寬列經費擴大實施範圍，發展因地制宜之偏鄉照護等情事，亟待研謀改善。（詳乙－89頁）

四、執行各項空氣污染防制措施，維護及改善空氣品質，惟部分防制措施之達成率未達目標值、推動柴油船舶加裝濾煙器及內水船舶電動化數量仍有待提升、機車排氣定檢率低於全國平均值等情事，允宜檢討改進，以提升南投縣空氣品質：南投縣政府環境保護局為維護及改善空氣品質，依據空氣污染防制法訂定南投縣空氣污染防制計畫（109年至112年），並滾動檢討修訂南投縣空氣污染防制計畫（113年至116年）（下稱第2期污防計畫），又為降低移動污染源對南投縣空氣品質之影響，辦理南投縣柴油車排煙檢測計畫及南投縣移動污染源稽查管制計畫，計畫經費分別為848萬元及837萬元。經查空氣污染防制措施推動情形，核有：（一）截至113年8月底止，第2期污防計畫部分空氣污染防制措施之達成率未達113年度預計規劃目標值之50％；（二）第2期污防計畫規劃推動柴油船舶加裝濾煙器及內水船舶電動化等改善措施，以減少日月潭空氣污染物排放，預計116年底前完成改善43艘船舶，惟數量僅占營運中船舶116艘之37.07％，推動成效仍有提升空間；（三）南投縣轄內機車排氣定檢率近10年度（104至113年度）均低於全國平均值，且民眾上網申請定檢簡訊通知比率仍侍提升；（四）燃燒行為衍生之空氣污染事件持續發生致民眾陳情案件增加，允宜強化稽（巡）查作業，並加強宣導，以有效遏止空氣污染事件發生；（五）已成立南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會推動永續發展相關業務，其部分任務內容與空氣污染減量工作小組相近，且組織架構及運作機制優於空污減量工作小組，允宜辦理空氣污染減量工作小組設置要點停止適用相關事宜等情事，亟待研謀改善。（詳乙－93頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 陸、決算審核綜合成果

113年度南投縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，已編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

### 一、財務審計成果

（一）審核決算情形

南投縣總決算審核結果，歲入決算經修正減列7,890萬餘元，審定為418億4,930萬餘元；歲出決算經修正減列8,350萬餘元，審定為377億3,366萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知各該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款305萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情事，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計2,176萬餘元。

### 二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供南投縣政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對南投縣政府所提建議意見計有8項（詳乙－3至10頁），分述如次：

1.積極辦理各項開源節流措施，近年歲入歲出均為賸餘，財政狀況持續改善，惟自籌財源占歲入決算比率呈現下降趨勢，部分開源成效未如預期，人事費負擔逐年攀升，允宜研謀改善，提升財政自主能力及促進縣政建設發展。

2.辦理應收未收行政罰鍰清理及運用罰鍰管理系統予以管理，惟以前年度應收行政罰鍰清理成效尚待提升，且部分機關（單位）自行設置之執行憑證備查簿未依規載明應有之資訊等情，均待加強檢討改善，以強化債權管控。

3.為提升生活環境品質，持續推動公共污水下水道系統建設，惟部分系統已接管用戶未能將生活污水全面排洩於下水道或部分學校未納入接管，及部分系統使用費開徵及收繳作業未盡完善，且未接管家戶徵收水污染防治費規定尚未完成法制作業，允宜研議改善。

4.實施路邊停車收費管理並建置路邊停車收費管理系統，以提高路邊停車位周轉率，惟系統尚未與公路監理資訊系統完成介接作業，及路邊停車格基本概況闕如，影響逾期停車費之通知及無法善用大數據資訊分析使用率及周轉率，允宜研謀改善，以提升交通管理效益。

5.爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理南投縣東埔溫泉區景觀風貌形塑與生活環境路網整合計畫，惟計畫前置作業及工程執行暨後續管理維護情形未盡周妥，復為活化完工之溫泉蓄水池及管線，規劃辦理信義鄉東埔溫泉資源開發工程，惟未依規定召開部落會議取得開發同意，允宜研謀改善，以發揮補助計畫預期效益及合法開發。

6.積極辦理火災預防及搶救工作，惟住宅電氣、新興能源、墓地火災預防及搶救執行未臻完善，允宜研謀改善，以降低火災發生頻率及造成之損害。

7.為建立廢棄物自主處理能力，辦理南投縣綠能永續中心促參前置作業委託專案管理計畫，惟再生燃料製造廠興建營運移轉案前置作業之可行性評估公聽會迄未辦理，致計畫執行進度停滯，辦理南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖鄰近草屯掩埋場垃圾移除計畫，惟打包垃圾暫置於未施作阻絕設施之非都市土地農牧用地，南投縣近年每日垃圾產生量均未能降至環境部規定210公噸之減量目標，允宜研謀改善。

8.辦理名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫，工程完成後擬達成每年100萬人次遊客到訪目標，允宜加速辦理交通改善措施，及妥為規劃委託經營管理。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）依法報告監察院者1件，係南投縣東埔溫泉區溫泉與民生用水供給管溝建置及管理維護情形。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類67項（表1，甲－38頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有辦理食（實）物銀行援助計畫，協助發生變故或遭逢失業之弱勢族群家庭，避免因物資短缺而挨餓，惟尚有部分個案長期仰賴計畫援助、餐食券發放及兌換異常等情形，亟待檢討改善，以發揮計畫效益；賡續辦理地方稅欠稅防止及清理作業，惟部分案件尚未合法取證或未移送強制執行，亟待檢討改善，以提升稅款徵起效能等2項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有歲出資本門經費保留金額仍鉅，且部分歲出保留款項已屆滿4年仍未實現，及113年度歲出預算賸餘金額及比率均較110年度增加，允宜研謀改善，以提升預算執行效能；一般性補助款考核總成績較112年度進步，惟部分項目或計畫執行進度落後、法定外社會福利項目之補助經費持續擴增，原規劃財源已不敷支應等情，亟待研謀改善，以兼顧政策推動與財政健全；南投縣國土計畫已公告實施，惟國土功能分區圖草案尚未提送內政部審議，及部分鄉鎮市之鄉村地區整體規劃、農地利用綜合規劃尚未完成，暨國土利用監測之變異點未於期限內查報，允宜研謀改善，確保國土永續發展等49項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有積極推動各項開源節流措施，近3年度歲入歲出相抵連年賸餘，公共債務減債成效顯著，整體財政狀況穩健，惟自籌財源比率呈現下降趨勢，部分開源計畫成效未如預期，人事費負擔逐年攀升，縣政業務推展仍仰賴中央統籌分配稅款及一般性補助款挹注，允宜持續開拓經常性財源，提升財政自主能力；公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），有助提升突發性心臟停止病患之急救成功率，惟南投縣每萬人平均擁有AED數量低於全國平均值，又部分設置AED場所未登載於公共場所AED急救資訊網，或管理維護作業未盡落實，有待研謀改善，以提升緊急救護量能，保障民眾生命安全等4項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有運用網路行銷販售優良肉製品與農特產品，及實施猪隻人道屠宰，惟營業毛利未達年度盈餘目標，及毛豬因骨折出血之賠償金額大幅增加，允宜研謀改善；辦理風景區維護管理及持續發展地方觀光，惟部分風景區遊客人次下降，營運收益欠佳，或公共設施復建進度落後，或委外管理未臻周妥等情，允宜檢討改善，以促進觀光永續發展及提升風景區旅遊品質等2項。

5.對於採購作業提出意見者，計有加強辦理山坡地違規使用之查報取締，促進山坡地保育及合理運用，惟違規通報案件及衛星影像變異點之查處工作暨山坡地管理作業未臻周妥，亟待研謀改善；辦理縣立南投殯儀館新建工程，以提供現代化殮、殯、奠、祭服務，惟設計、招標作業及履約管理間有欠周，尚待研謀改善；積極辦理公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善作業，惟評選程序、營建廢棄物管理、校舍管理系統填報暨耐震評估及補強作業等未盡周妥，亟待檢討改進，以保障師生環境安全等8項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有推動公有房舍設置太陽光電發電系統，並訂定標租作業要點以供執行依據，惟部分學校已將辦理範圍拓展至公有土地，允宜修正相關規定，促進公有房地有效利用，增裕庫收，及落實再生能源政策；辦理商業管理及商品標示查核，以保障消費者權益，惟部分商號未辦理商業登記、部分自助選物販賣機營業場所與國民中小學距離不符規定及商品標示查核作業未盡周妥等，允宜檢討改善等2項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事：（一）經依審計法第20條第2項規定，於113年度報請監察院依法處理者計有1件；（二）通知各機關查明處理業經處分者計有1件，受處分人員計1人次，核予申誡處分（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）報請監察院處理者

南投縣政府辦理簡易自來水設施設置（改善）及管理維護情形，核有得標廠商辦理簡易自來水系統巡檢及水質檢測作業所檢附之巡檢表、檢測及成果報告間有錯漏、不一致情形，且部分巡檢、採樣地點座標異常，廠商是否確實辦理巡檢及水質檢測作業，核有疑義等情事。經函請南投縣政府查明妥處，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

（二）通知各機關查明經處分者

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知各該機關查明處理業經處分，於113年度報請監察院備查者計有1件，受處分人員計1人次，核予申誡處分，係南投縣政府警察局辦理交通安全及違規取締作業，部分交通事故案件當事人經酒精測試檢定超過規定標準，未依規定開立違規舉發單案。

另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各機關查明處理業經處分之違失案件1件，係南投縣政府警察局辦理交通安全及違規取締作業，部分交通事故案件當事人經酒精測試檢定超過規定標準，未依規定開立違規舉發單，受處分人員共計2人次，均核予申誡處分。本室對於通知各該機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核，以期更能有效發揮審計功能。

### 四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有66項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者15項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者51項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見14項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表1 審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 67 | 2 | 49 | 4 | 2 | 8 | 2 | 66 | 15 （22.73％） | － | 51 （77.27％） |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 41 | 1 | 27 | 3 | － | 8 | 2 | 35 | 7 | － | 28 |
| 民政處主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 農業處主管 | 3 | － | 2 | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 消防局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 地政處主管 | － | － | － | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 稅務局主管 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 警察局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 衛生局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 環境保護局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 6 | 1 | － | 5 |
| 原住民族行政局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 文化局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 觀光處主管 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 工務處主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 社會及勞動處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 第二預備金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助成立之財團法人 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。