戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度基隆市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數304億1,353萬餘元；支出部分，公庫撥入數307億7,627萬餘元，收支相抵計短絀3億6,273萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數247億959萬餘元，歲出實支數224億3,950萬餘元，收支相抵計賸餘22億7,009萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款，計收7億394萬餘元；總決算以前年度支出、墊付款支出及沖轉等，計支23億9,577萬餘元；收支相抵計短絀16億9,182萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算113年度債務舉借收入50億元，債務償還支出59億4,100萬元；收支相抵後短絀9億4,100萬元。

上述賸餘與短絀相抵後，計短絀3億6,273萬餘元，即為113年度市庫短絀。

（二）公庫結存

113年度市庫短絀3億6,273萬餘元，加計112年度市庫結存轉入數47億986萬餘元後，113年度結存轉入114年度之市庫結存數為43億4,712萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數302億4,730萬餘元，與繳付公庫數304億1,353萬餘元相較，差異1億6,623萬餘元，其差異原因如次：

1.減項無列數。

2.加項1億6,623萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數772萬餘元。

（2）以前年度撥款於113年度繳還數345萬餘元。

（3）預收款1億5,504萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額1億6,623萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數297億242萬餘元，與公庫撥入數307億7,627萬餘元相較，差異10億7,384萬餘元，其差異原因如次：

1.加項12億8,233萬餘元，包括：

（1）預付款5,712萬餘元。

（2）退還收入（預收）款4億5,897萬餘元。

（3）墊付款4,520萬餘元。

（4）本室修正數7億2,102萬餘元。

2.減項2億848萬餘元，係以前年度撥款於113年度實現數9,888萬餘元及墊付轉正數1億959萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額10億7,384萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數255億264萬餘元，歲出決算數252億581萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘2億9,683萬餘元；繳付公庫數304億1,353萬餘元，公庫撥入數307億7,627萬餘元，相抵後市庫收支短絀3億6,273萬餘元。113年度市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數差異6億5,956萬餘元，其差異原因如次：

（一）加項93億5,037萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分84億9,926萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出20億118萬餘元。

（2）退還以前年度歲入4億5,897萬餘元。

（3）113年度總決算債務償還支出59億4,100萬元。

（4）墊付款4,520萬餘元。

（5）預付款5,289萬餘元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款8億3,977萬餘元。

3.本室修正數1,133萬餘元。

（二）減項86億9,080萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分58億6,704萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入5億9,121萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘345萬餘元。

（3）各機關解繳以前年度待納庫款772萬餘元。

（4）預收款1億5,504萬餘元。

（5）113年度總決算債務舉借收入50億元。

（6）墊付款轉正1億959萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款28億2,375萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額6億5,956萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收入實現審定數與 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |
| 項目 | 收入實現數審定數 | 減項 |  | 加 |
|  |  | 修正數 | 合計 | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 30,247,304,519 | － | － | 7,728,620 |
| 113年 度 收 入 | 24,656,084,971 | － | － | － |
| 稅課收入 | 10,263,322,337 | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 303,313,327 | － | － | － |
| 規費收入 | 403,699,389 | － | － | － |
| 財產收入 | 250,807,035 | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 15,743,686 | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 12,865,699,365 | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 53,054,192 | － | － | － |
| 其他收入 | 500,445,640 | － | － | － |
| 以前年度收入 | 591,219,548 | － | － | 7,728,620 |
| 以前年度應收（保留）數 | 591,219,548 | － | － | － |
| 以前年度歲入納庫數 | － | － | － | 7,728,620 |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | 5,000,000,000 | － | － | － |
| 總 決 算－113年 度 | 5,000,000,000 | － | － | － |
| 預收款 | － | － | － | － |
| 預收墊付案款項 | － | － | － | － |

| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於113年度繳還數 |  |  | 預收款 |  | 剔除經費 | 修正數 |  | 合計 |  |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － | 3,459,571 |  | 155,047,185 |  | － | － |  | 166,235,376 |  | 30,413,539,895 |
| － | － |  | 53,506,279 |  | － | － |  | 53,506,279 |  | 24,709,591,250 |
| － | － |  | 47,410,000 |  | － | － |  | 47,410,000 |  | 10,310,732,337 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 303,313,327 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 403,699,389 |
| － | － |  | 1,641,279 |  | － | － |  | 1,641,279 |  | 252,448,314 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 15,743,686 |
| － | － |  | 4,455,000 |  | － | － |  | 4,455,000 |  | 12,870,154,365 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 53,054,192 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 500,445,640 |
| － | 3,459,571 |  | － |  | － | － |  | 11,188,191 |  | 602,407,739 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 591,219,548 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | 7,728,620 |  | 7,728,620 |
| － | 3,459,571 |  | － |  | － | － |  | 3,459,571 |  | 3,459,571 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 5,000,000,000 |
| － | － |  | － |  | － | － |  | － |  | 5,000,000,000 |
| － | － |  | 101,540,906 |  | － | － |  | 101,540,906 |  | 101,540,906 |
| － | － |  | 101,540,906 |  | － | － |  | 101,540,906 |  | 101,540,906 |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 支出實現審定數 |  |  |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預付款 |  | 存出保證金 |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |  | 其他應收款 |
| 支出合計數 |  |  |  | 29,702,428,722 |  |  |  |  | 57,122,362 |  | － |  |  | 458,978,241 |  |  | － |
| 113年 度 支 出 |  |  |  | 21,714,417,487 |  |  |  |  | 52,891,573 |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 市議會主管 |  |  |  | 212,450,914 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 市政府主管 |  |  |  | 15,144,834,138 |  |  |  |  | 50,992,954 |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 民政處主管 |  |  |  | 876,713,380 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 教育處主管 |  |  |  | 30,902,086 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 產業發展處主管 |  |  |  | 32,614,431 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 地政處主管 |  |  |  | 100,317,197 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 稅務局主管 |  |  |  | 177,876,223 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 警察局主管 |  |  |  | 1,814,489,065 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 衛生局主管 |  |  |  | 471,996,780 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 環境保護局主管 |  |  |  | 1,155,307,158 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 消防局主管 |  |  |  | 499,059,525 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 文化局(文化觀光局)主管 |  |  |  | 342,975,574 |  |  |  |  | 1,898,619 |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 統籌支撥科目 |  |  |  | 854,881,016 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 以前年度支出 |  |  |  | 2,047,011,235 |  |  |  |  | 4,230,789 |  | － |  |  | 458,978,241 |  |  | － |
| 以前年度應付（保留）數 |  |  |  | 2,047,011,235 |  |  |  |  | 4,230,789 |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 退還以前年度收入數 |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  | － |  |  | 458,978,241 |  |  | － |
| 墊付款 |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 債務償還支出 |  |  |  | 5,941,000,000 |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 收支餘絀 |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 112年度市庫結存數 |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 113年度市庫結存數 |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  | 減 項 |  |  |  |  |  |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 墊付數 |  | 修正數 |  |  |  | 合 計 |  | 以前年度撥款 |  |  |  |  | 合 計 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 於113年度實現數 |  | 墊付轉正數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,208,209 |  | 721,021,977 |  |  |  | 1,282,330,789 |  | 98,886,622 |  | 109,594,172 |  |  | 208,480,794 |  |  | 30,776,278,717 |  |
| － |  | 672,191,100 |  |  |  | 725,082,673 |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 22,439,500,160 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 212,450,914 |  |
| － |  | － |  |  |  | 50,992,954 |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 15,195,827,092 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 876,713,380 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 30,902,086 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 32,614,431 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 100,317,197 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 177,876,223 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 1,814,489,065 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 471,996,780 |  |
| － |  | 672,191,100 |  |  |  | 672,191,100 |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 1,827,498,258 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 499,059,525 |  |
| － |  | － |  |  |  | 1,898,619 |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 344,874,193 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 854,881,016 |  |
| － |  | 48,830,877 |  |  |  | 512,039,907 |  | 98,886,622 |  | － |  |  | 98,886,622 |  |  | 2,460,164,520 |  |
| － |  | 48,830,877 |  |  |  | 53,061,666 |  | 98,886,622 |  | － |  |  | 98,886,622 |  |  | 2,001,186,279 |  |
| － |  | － |  |  |  | 458,978,241 |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 458,978,241 |  |
| 45,208,209 |  | － |  |  |  | 45,208,209 |  | － |  | 109,594,172 |  |  | 109,594,172 |  |  | - 64,385,963 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 5,941,000,000 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  |  |  |  | - 362,738,822 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,709,864,736 |  |
| － |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － |  |  | － |  |  | 4,347,125,914 |  |

| 市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、113年度市庫收支餘絀 |  |  | - 362,738,822 |
| 乙、加項 |  |  | 9,350,370,984 |
| 一、113年度市庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  | 8,499,264,302 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 2,001,186,279 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 458,978,241 |  |  |
| （三）113年度總決算債務償還支出 | 5,941,000,000 |  |  |
| （四）墊付款 | 45,208,209 |  |  |
| （五）預付款 | 52,891,573 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 839,776,407 | 839,776,407 |  |
| 三、修正數 | 11,330,275 | 11,330,275 |  |
| 丙、減項 |  |  | 8,690,801,350 |
| 一、113年度市庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  | 5,867,049,096 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 591,219,548 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 3,459,571 |  |  |
| （三）各機關解繳以前年度待納庫款 | 7,728,620 |  |  |
| （四）預收款 | 155,047,185 |  |  |
| （五）113年度總決算債務舉借收入 | 5,000,000,000 |  |  |
| （六）墊付款轉正 | 109,594,172 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 2,823,752,254 | 2,823,752,254 |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲+乙-丙） |  |  | 296,830,812 |

# 貳、平衡表之查核

113年度基隆市總決算平衡表（113年12月31日）計列資產382億569萬餘元，負債73億4,874萬餘元，淨資產308億5,695萬餘元。茲將基隆市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款、其他流動資產，合計82億7,972萬餘元，較112年底之86億5,455萬餘元，減少3億7,483萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目60億6,060萬餘元，較112年底減少4億2,050萬餘元，主要係市庫收支短絀所致。

2.「應收款項」科目7億271萬餘元，較112年底減少5,710萬餘元，主要係註銷應收未收行政罰鍰所致。

3.「應收其他政府款」科目13億8,133萬餘元，較112年底增加1億5,832萬餘元，主要係中央補助計畫應收款項增加所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計11億3,146萬餘元，較112年底之9億2,472萬餘元，增加2億674萬餘元，主要係新成立軌道建設發展基金，與市政府對實施平均地權基金、公共造產基金、都市發展與都市更新基金及公共汽車管理處等之投資評價調增所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計287億1,836萬餘元，較112年底之278億7,834萬餘元，增加8億4,002萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目196億6,993萬餘元，較112年底增加7億6,603萬餘元，主要係公告地價調整增值所致。

2.「房屋建築及設備」科目58億1,310萬餘元，較112年底減少1億736萬餘元，主要係攤提折舊所致。

3.「購建中固定資產」科目12億3,524萬餘元，較112年底增加9,562萬餘元，主要係城際轉運站暨周邊環境改善等工程尚在辦理中。

（四）無形資產：該科目金額5,898萬餘元，較112年底之6,577萬餘元，減少678萬餘元，主要係攤提折耗所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計1,714萬餘元，較112年底之930萬餘元，增加783萬餘元，主要係代辦文化部「私老建築保存再生計畫」尚未結案所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計13億9,728萬餘元，較112年底之17億151萬餘元，減少3億423萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目12億4,223萬餘元，較112年底減少1億7,903萬餘元，主要係以前年度工程驗收付款所致。

2.「預收其他政府款」科目1億5,340萬餘元，較112年底減少1億2,396萬餘元，主要係計畫型補助收入減少所致。

（二）長期負債：係長期借款，金額50億元，較112年底之59億4,100萬元，減少9億4,100萬元，係償還債務所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款，合計9億5,146萬餘元，較112年底之8億8,328萬餘元，增加6,817萬餘元，茲分析如次：

1.「遞延收入」科目2億9,038萬餘元，較112年底增加442萬餘元，主要係遺產及贈與稅應收款項增加所致。

2.「存入保證金」科目6億2,029萬餘元，較112年底增加6,564萬餘元，主要係廠商繳納之押標金及保證金增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目308億5,695萬餘元，較112年底290億690萬餘元，增加18億5,004萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

基隆市總決算平衡表

中華民國113年12月31日	  單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 38,205,695,519 | 100.00 | 37,532,709,809 | 100.00 | 672,985,710 | 1.79 |
| 流動資產 | 8,279,727,275 | 21.67 | 8,654,558,128 | 23.06 | - 374,830,853 | - 4.33 |
| 現金 | 6,060,609,798 | 15.86 | 6,481,111,475 | 17.27 | - 420,501,677 | - 6.49 |
| 應收款項 | 702,719,201 | 1.84 | 759,822,810 | 2.02 | - 57,103,609 | - 7.52 |
| 應收其他政府款 | 1,381,334,130 | 3.62 | 1,223,005,992 | 3.26 | 158,328,138 | 12.95 |
| 預付款 | 134,579,803 | 0.35 | 190,133,508 | 0.51 | - 55,553,705 | - 29.22 |
| 其他流動資產 | 484,343 | 0.00 | 484,343 | 0.00 | － | － |
| 長期投資 | 1,131,468,523 | 2.96 | 924,727,515 | 2.46 | 206,741,008 | 22.36 |
| 採權益法之投資 | 937,394,523 | 2.45 | 730,653,515 | 1.95 | 206,741,008 | 28.30 |
| 其他長期投資 | 194,074,000 | 0.51 | 194,074,000 | 0.52 | － | － |
| 固定資產 | 28,718,365,889 | 75.17 | 27,878,344,159 | 74.28 | 840,021,730 | 3.01 |
| 土地 | 19,669,936,025 | 51.48 | 18,903,898,537 | 50.37 | 766,037,488 | 4.05 |
| 土地改良物 | 697,362,955 | 1.83 | 747,705,123 | 1.99 | - 50,342,168 | - 6.73 |
| 房屋建築及設備 | 5,813,107,433 | 15.22 | 5,920,476,333 | 15.77 | - 107,368,900 | - 1.81 |
| 機械及設備 | 470,523,318 | 1.23 | 424,995,474 | 1.13 | 45,527,844 | 10.71 |
| 交通及運輸設備 | 467,953,766 | 1.22 | 426,342,719 | 1.14 | 41,611,047 | 9.76 |
| 雜項設備 | 293,709,006 | 0.77 | 245,897,471 | 0.66 | 47,811,535 | 19.44 |
| 收藏品及傳承資產 | 70,530,431 | 0.18 | 69,410,134 | 0.18 | 1,120,297 | 1.61 |
| 購建中固定資產 | 1,235,242,955 | 3.23 | 1,139,618,368 | 3.04 | 95,624,587 | 8.39 |
| 無形資產 | 58,986,724 | 0.15 | 65,770,518 | 0.18 | - 6,783,794 | - 10.31 |
| 無形資產 | 58,986,724 | 0.15 | 65,770,518 | 0.18 | - 6,783,794 | - 10.31 |
| 其他資產 | 17,147,108 | 0.04 | 9,309,489 | 0.02 | 7,837,619 | 84.19 |
| 暫付款 | 16,825,333 | 0.04 | 9,030,477 | 0.02 | 7,794,856 | 86.32 |
| 存出保證金 | 321,775 | 0.00 | 279,012 | 0.00 | 42,763 | 15.33 |
| 負債 | 7,348,743,919 | 19.23 | 8,525,804,713 | 22.72 | - 1,177,060,794 | - 13.81 |
| 流動負債 | 1,397,282,647 | 3.66 | 1,701,518,693 | 4.53 | - 304,236,046 | - 17.88 |
| 應付款項 | 1,242,235,462 | 3.25 | 1,421,273,392 | 3.79 | - 179,037,930 | - 12.60 |
| 預收款 | 1,641,279 | 0.00 | 2,873,851 | 0.01 | - 1,232,572 | - 42.89 |
| 預收其他政府款 | 153,405,906 | 0.40 | 277,371,450 | 0.74 | - 123,965,544 | - 44.69 |
| 長期負債 | 5,000,000,000 | 13.09 | 5,941,000,000 | 15.83 | - 941,000,000 | - 15.84 |
| 長期借款 | 5,000,000,000 | 13.09 | 5,941,000,000 | 15.83 | - 941,000,000 | - 15.84 |
| 其他負債 | 951,461,272 | 2.49 | 883,286,020 | 2.35 | 68,175,252 | 7.72 |
| 遞延收入 | 290,388,774 | 0.76 | 285,967,654 | 0.76 | 4,421,120 | 1.55 |
| 存入保證金 | 620,294,840 | 1.62 | 554,652,180 | 1.48 | 65,642,660 | 11.83 |
| 應付保管款 | 40,777,658 | 0.11 | 42,666,186 | 0.11 | - 1,888,528 | - 4.43 |
| 淨資產 | 30,856,951,600 | 80.77 | 29,006,905,096 | 77.28 | 1,850,046,504 | 6.38 |
| 負債及淨資產合計 | 38,205,695,519 | 100.00 | 37,532,709,809 | 100.00 | 672,985,710 | 1.79 |

本室審核113年度基隆市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算淨增列歲入決算應收數6,780,275元、減列歲出決算實現數672,191,100元、減列以前年度歲出保留實現數48,830,877元，決算審核修正後之資產總額389億3,349萬餘元，負債總額73億4,874萬餘元，淨資產為315億8,475萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表（請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）。附：財產目錄之查核

113年度基隆市總決算財產目錄，計列市有財產總值402億725萬餘元（其中珍貴財產總值7,053萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於本報告「乙、決算審核結果」各主管機關項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值369億3,294萬餘元（其中珍貴財產總值7,053萬餘元），占市有財產總值約91.86％，較112年度決算列數361億8,836萬餘元，增加7億4,457萬餘元，約2.06％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如下：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值195億7,677萬餘元（其中珍貴財產總值3,733萬餘元），占市有財產總值約48.69％，較112年度決算列數193億8,244萬餘元，增加1億9,433萬餘元，約1.00％，主要係公告地價調整增值。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值152億8,382萬餘元（其中珍貴財產總值3,319萬餘元），占市有財產總值約38.01％，較112年度決算列數147億3,382萬餘元，增加5億4,999萬餘元，約3.73％，主要係公告地價調整增值。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值20億7,234萬餘元，占市有財產總值5.15％，較112年度決算列數20億7,208萬餘元，增加25萬餘元，約0.01％，主要係基隆市公共汽車管理處增購機械設備等。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值32億7,431萬餘元，占市有財產總值8.14％，較112年度決算列數32億1,932萬餘元，增加5,498萬餘元，約1.71％，主要係公告地價調整增值。

# 參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至113年底止，基隆市政府各機關於單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人計有4個，基金總額8,744萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中財團法人接受政府捐助基金7,675萬餘元，占基金總額之87.78％。另113年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）2,665萬餘元。茲將本室審核情形分述如次：

一、營運概況

市政府主管政府捐助之財團法人計有基隆社區大學教育基金會、基隆市體育發展基金會、基隆市教育會文教基金會及基隆市文化基金會等4個，基金總額8,744萬餘元，其中接受政府捐助基金7,675萬餘元，占87.78％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個，賸餘者3個；113年度接受政府委辦及捐助經費者，計有基隆社區大學教育基金會、基隆市體育發展基金會及基隆市文化基金會3個單位，合計2,665萬餘元，占各該財團法人年度收入之比率均逾50％（逾80％者1個）。

二、重要審核意見

# 政府捐助之財團法人經評估尚能達成捐助效益，惟部分業務運作高度仰賴政府資金挹注，有待督促檢討並持續輔導拓展，以增進財務自主與營運績效。

基隆市政府捐助成立財團法人，協助辦理有關推動文化活動、推展市民終身學習及提升體育風氣等各種活動及事務，並訂定教育、文化事務等財團法人管理及監督辦法，由教育處及文化局（文化觀光局）據以執行相關事務之監督。經查該府捐助成立之財團法人計有基隆社區大學教育基金會、基隆市體育發展基金會、基隆市敎育會文教基金會及基隆市文化基金會等4個財團法人，基金總額8,744萬餘元，接受政府捐助基金7,675萬餘元，占基金總額87.78％，111至113年度營運結果，分別為賸餘188萬餘元、短絀159萬餘元、賸餘216萬餘元，其中政府捐助基金以外之捐助金額，由1,582萬餘元增至1,825萬餘元、2,665萬餘元，占各年度收入比率分別為56.26％、59.07％、66.71％，呈逐年上升趨勢，又各財團法人113年營運結果，其中基隆市體育發展基金會發生短絀5萬餘元、其餘3個財團法人獲有賸餘，均較112年發生短絀或短絀金額（35萬餘元）有所改善，並均經主管機關評估已達捐助效益；又查除基隆市敎育會文教基金會未有接辦政府捐助或委辦案件金額外，其餘3個財團法人辦理政府捐助或委辦金額介於30萬元至1,355萬餘元間，占各年度收入比率則為52.76％至93.20％間，尤以基隆市文化基金會均為政府捐助案件，金額由111年之325萬餘元增至113年之1,280萬餘元，占各年度收入比率自78.16％上升至93.20％，已逾113年收入之9成，其業務運作漸趨高度仰賴政府財源挹注，以維持營運收支平衡，惟教育處及文化局（文化觀光局）近年辦理各財團法人運作成效查核，尚未針對各財團法人自籌收入拓展提出評估意見。以上，經函請市政府督促其增進營運績效與財務自主，持續輔導拓展自籌財源，逐步降低對政府補助依賴程度。據復：基隆市文化基金會已進行開發製作文創商品，透過行銷推廣拓展民眾接觸管道，及增加品牌能見度，其餘基金會亦將提請董監事會評估拓展自籌財源，增進營運績效。

三、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於112年度審核報告內列重要審核意見，計有捐助成立財團法人協助推動文化教育與體育等事務，惟營運結果均發生短絀，有待督促多方籌措財源，並加強監理機制，以維永續發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，已再研提審核意見通知檢討改善。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年 度 營 運 概 況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金 額 | 占創立 基金總 額比率 | 金 額 | 占期末 基金總 額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入 比率 |  |
| 市 政 府 主 管（4個） | 61,894 | 87,444 | 47,004 | 75.94 | 76,756 | 87.78 | 23,462 | 3,194 | 26,656 | 66.71 | 2,164 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市體育發展基金會 | 14,504 | 10,000 | 14,504 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 300 | － | 300 | 68.68 | - 55 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市文化基金會 | 31,390 | 61,444 | 20,000 | 63.71 | 54,256 | 88.30 | 12,805 | － | 12,805 | 93.20 | 1,463 |
| 基隆社區大學教育基金會 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | 10,356 | 3,194 | 13,550 | 52.76 | 751 |
| 基隆市教育會文教基金會 | 6,000 | 6,000 | 2,500 | 41.67 | 2,500 | 41.67 | － | － | － | － | 5 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」、各財團法人113年度財務報表資料彙編。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

3.基隆市文化基金會之政府捐助機關計有文化部（前行政院文化建設委員會）、教育部（前臺灣省政府教育廳）及基隆市政府。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。113年度經本室賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

主管別

％

圖1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

113年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有32項，分別由市政府、教育處、環境保護局、警察局及文化觀光局等5個主管機關辦理，年度可支用預算數38億765萬餘元，執行數14億707萬餘元，執行率36.95％，各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中預算執行率未達80％之計畫計有25項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）各機關辦理重大公共建設計畫，惟有多數執行率未達80％，甚有部分悉數未執行或執行率偏低等情事：市政府113年度列管5,000萬元以上重大公共建設計畫中，預算執行率未達80％者，計有25項，占總項數逾7成（78.13％），未達10％者計有9項占28.13％，甚有「引進水陸兩棲運具計畫」等3項悉數未執行，及「基隆市社福大樓身障新創基地計畫」等4項執行率未及5％情事。又上開尚待執行計畫或工程經轉入114年繼續辦理，連同新增列管計畫計有33項，截至114年2月底止，年度可支用預算數42億532萬餘元，累計分配數7,537萬餘元，累計執行數7,211萬餘元，整體執行率為95.67％，惟仍有「基隆轉運站暨周邊環境改善工程」、「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」等案執行率未達80％情事。以上，經函請市政府檢討改進。據復：將加強辦理審查與估驗付款等作業，並督促廠商積極趲趕工進。（詳乙－13頁）

（2）個案工程自規劃設計、招標決標、履約管理及結算驗收暨使用管理等階段，間有共同性缺失態樣：市政府辦理重大公共建設計畫，經依計畫辦理階段彙整本室查核發現共同性缺失態樣，包括：A.規劃設計及招標決標階段：未能確實審酌採購預算額度及需求，妥善辦理規劃設計及預算書圖審查、採購需求未完整明確，逕以設計施工統包方式辦理招標，未能發揮統包提升採購執行效率；B.履約管理階段：未依契約督促得標廠商積極施工、施工廠商未於特定施工項目之施工期間設置足額專業技術士，且工程主辦機關亦未於公共工程雲端服務網確實填報設置技術士資訊；C.結算驗收暨使用管理階段：未能妥適處理施工數量、結算金額或逾期情形認定，致發生履約爭議、完工後未依規定辦理設備效益評估，使用管理階段始發現設備運轉異常等。以上，經函請市政府督促注意檢討改進。據復：將加強督導多方訪查確保所提預算符合市場行情，並依完整工程生命週期合理計算工期，督促定期赴工地查核及加強進度管理，以避免類案缺失發生。（詳乙－14頁）

2.個案計畫執行缺失：

（1）辦理動物收容所整建及改善工程，惟有執行進度落後及原設計未符使用需求變更追加經費近5成等情事，有待檢討改善：產業發展處辦理基隆市寵物銀行（公立動物收容所）整建工程，計畫總經費1億2,344萬餘元，該工程112年2月辦理工程初驗結果，發現146項缺失及相關設計未符實際使用需求情形，致須辦理變更設計並追加經費幾近5成情事，其後因廠商未於期限內改善，於112年8月17日終止契約，並於113年3月另案接續辦理後續改善工程，決標金額1,399萬餘元，嗣因配合現地狀況及使用需求須調整工項，於同年12月辦理變更設計工項，工程經費增加為2,059萬餘元，截至113年底工程款僅列支43.90％，啟用時間已落後3年2個月，經函請市政府注意檢討強化類案前期規劃作業及使用需求調查，並控管工進。據復：嗣後將注意強化前期需求確認與溝通，確保設計規劃貼近實際作業需求，並建立定期提報施工進度狀況與協調機制，加強廠商資格遴選及辦理不定期實地稽查管理事項。（詳乙－79頁）

（2）舊行政大樓閒置數年始規劃為身障新創基地，惟預算編列與計畫時程未能有效配合，及事前規劃未盡周妥影響全案進度等情事：基隆市中正區舊行政大樓原為中正區公所及戶政事務所辦公地點，自107年1月起閒置多年，復於112年3月研議作為基隆市社福大樓身障新創基地，總經費7,040萬元分年編列預算。經查社會處113年2月辦理「社福大樓修繕統包工程」案招標作業，復於4月19日決標，決標金額6,634萬餘元，並於4月29日與廠商完成簽約，惟簽約後僅月餘，即以需調整本案基本設計風格與方向，及「社福大樓專案管理（含監造）技術服務」與「營運管理中心建置與執行委託」2案尚在辦理招標作業等情由，通知統包工程廠商停止設計作業，又本案專案管理（含監造）技術服務案嗣於113年8月決標，營運管理中心建置與執行委託案則預計11月11日開標，已影響原預定於114年6月30日完工期程；又本案預算編列與計畫時程未能有效配合，致112年預算幾近全數保留，且截至113年9月底止累計實際執行數甚微，又事前未能妥為確定使用需求，及研訂相關標案招標作業時程，影響全案辦理進度。經函請市政府儘速確認身障新創基地各樓層使用需求，及確實管控整體執行進度。據復：統包工程已於114年5月完成細部設計並於6月開工，將由工務處代辦及管控作業時程，社會處亦將加強辦理營運店家招募作業。（詳乙－61頁）

（3）辦理基隆港東岸郵輪廣場串接工程，惟部分施工範圍用地未能及時取得延宕整體工期，又商場連通平臺不施作影響計畫目標達成，均待研謀妥處，以確保計畫完整性：市政府於110年6月4日經交通部核定於前瞻基礎建設第3期及第4期特別預算「城鄉建設」項下補助辦理基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程，總經費5億1,252萬元，計畫期程110至113年。經查該工程執行情形，核有：依111年12月核定之施工預定進度表，該工程應於開工30天後依序施作田寮河上、臨海側郵輪區及基隆市文化觀光局前方等3處廣場，惟上開工區分別有工務處辦理之「北港系統管線第9標工程」及都市發展處辦理之「東岸郵輪廣場（港區範圍）工程」刻正施工或驗收中，又文化觀光局前方廣場為市政府主要活動場域，遲未辦理用地交付，然都市發展處對於前開工區用地遲未交付無法施工情形，均未積極與相關單位協調解決，至114年4月底止，仍有臨海側郵輪區及文化觀光局前方等2處廣場用地未取得，延宕整體工程期程；另新建東岸商場連通平臺，廠商未依原預定進度施作，復因東岸商場訴訟案，法院核發不得處分之強制執行命令，經決議連接商場平臺暫不施作，影響整體計畫目標達成及完整性，暨廠商已預製材料經費付款問題，經函請市政府查明釐清查明妥處。據復：本工程各工區部分施工範圍用地未能及時交付，將持續召開工程督導會議，協助排除用地取得遭遇困難及督導廠商施工進度，另已於114年6月協議已預製材料將依契約規定辦理結算後支付部分價金，及確認保存位置，後續再行研議辦理跨接作業。（詳乙－24頁）

| 表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 32項計畫合計 |  | 3,807,650 | 1,407,070 | 36.95 |
| 一、市政府（20項） |  | 2,868,641 | 1,035,013 | 36.08 |
| 1 | 引進水陸兩棲運具計畫 | 50,000 | － | － |
| 2 | 基隆市社福大樓身障新創基地計畫 | 57,412 | 674 | 1.18 |
| 3 | 南榮公墓興建生命典藏館 | 532,492 | 8,462 | 1.59 |
| 4 | 基隆轉運站暨周邊環境改善工程 | 174,131 | 12,875 | 7.39 |
| 5 | 基隆市社會住宅包租代管第4期委託專業服務案 | 103,118 | 15,073 | 14.62 |
| 6 | 基隆市社會住宅包租代管第3.1期委託專業服務案 | 128,887 | 23,738 | 18.42 |
| 7 | 基隆市社會住宅包租代管第3期委託專業服務案 | 136,197 | 30,968 | 22.74 |
| 8 | 基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程（交通處） | 215,865 | 55,445 | 25.69 |
| 9 | 108年度基隆市社會住宅包租代管第2期委託專業服務案 | 35,309 | 9,093 | 25.75 |
| 10 | 暖暖區過港路工程 | 96,217 | 25,952 | 26.97 |
| 11 | 基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程及基隆港國門廣場工程 | 457,231 | 142,598 | 31.19 |
| 12 | 基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程（教育處） | 227,256 | 121,039 | 53.26 |
| 13 | 基隆市成功國民小學活動中心拆除重建工程 | 67,569 | 40,721 | 60.27 |
| 14 | 大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程 | 77,340 | 51,127 | 66.11 |
| 15 | 基隆山海城再造計畫暨希望之丘親子遊戲設施改造工程 | 27,857 | 18,714 | 67.18 |
| 16 | 湖海路1.9K沿線山坡落石暨光華路37巷擋土牆復建工程 | 4,829 | 3,871 | 80.17 |
| 17 | 槓子寮路邊坡及教忠公園後方復建工程 | 16,714 | 14,444 | 86.42 |
| 18 | 基隆市污水下水道系統建設計畫工程 | 311,591 | 311,591 | 100.00 |
| 表1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 19 | 中興國小老舊校舍整建工程 | 2,069 | 2,069 | 100.00 |
| 20 | 基隆市銘傳國中老舊校舍（文藝大樓、科學大樓）整建工程 | 146,550 | 146,550 | 100.00 |
| 二、教育處（1項） |  | 53,827 | 41,000 | 76.17 |
| 1 | 基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程（體育場） | 53,827 | 41,000 | 76.17 |
| 三、環境保護局（5項） |  | 366,924 | 272,444 | 74.25 |
| 1 | 旭川河水質改善現地處理工程 | 9,411 | － | － |
| 2 | 田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程 | 15,443 | － | － |
| 3 | 113年度基隆市委託辦理飛灰穩定化物處理（開口合約）勞務採購案 | 239,531 | 180,022 | 75.16 |
| 4 | 南榮河水質提升現地處理工程及沿岸水環境改善工程 | 47,290 | 41,579 | 87.92 |
| 5 | 112年度基隆市委託辦理天外天垃圾資源回收（焚化）廠飛灰穩定化物處理計畫（開口合約） | 55,247 | 50,842 | 92.03 |
| 四、警察局（1項） |  | 169,656 | 43,264 | 25.50 |
| 1 | 基隆市重要路口監視系統效能提升計畫 | 169,656 | 43,264 | 25.50 |
| 五、文化觀光局（5項） |  | 348,599 | 15,349 | 4.40 |
| 1 | 大基隆歷史場景再現整合計畫2.0（第二階段） | 169,715 | 3,799 | 2.24 |
| 2 | 提升公共圖書館閱讀環境計畫 | 112,721 | 3,727 | 3.31 |
| 3 | 108-109年度「博物館與地方文化館升級計畫」基隆美術館展場提升計畫 | 60,208 | 3,799 | 6.31 |
| 4 | 大基隆歷史場景再現整合計畫1.0 | 1,973 | 940 | 47.67 |
| 5 | 大基隆歷史場景再現整合計畫2.0（第一階段） | 3,980 | 3,081 | 77.42 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及結餘數。

3.資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計 畫 名 稱 | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 1 | 市政府 | 引進水陸兩棲運具計畫 | 11301－11312 | 50,000 | 50,000 | － | － |
| 2 | 環境保護局 | 旭川河水質改善現地處理工程 | 10812－11206 | 88,890 | 88,890 | 79,478 | 89.41 |
| 3 | 環境保護局 | 田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程 | 10810－11208 | 107,534 | 107,534 | 92,090 | 85.64 |
| 4 | 市政府 | 基隆市社福大樓身障新創基地計畫 | 11206－11410 | 70,400 | 58,020 | 782 | 1.35 |
| 5 | 市政府 | 南榮公墓興建生命典藏館 | 10911－11504 | 551,665 | 551,665 | 27,634 | 5.01 |
| 6 | 文化觀光局 | 大基隆歷史場景再現整合計畫2.0（第二階段） | 11110－11412 | 189,160 | 189,160 | 23,244 | 12.29 |
| 7 | 文化觀光局 | 提升公共圖書館閱讀環境計畫 | 11101－11512 | 115,000 | 115,000 | 6,006 | 5.22 |
| 8 | 文化觀光局 | 108-109年度「博物館與地方文化館升級計畫」基隆美術館展場提升計畫 | 10709－11306 | 270,772 | 270,772 | 214,363 | 79.17 |
| 9 | 市政府 | 基隆轉運站暨周邊環境改善工程 | 10407－11212 | 739,276 | 739,276 | 578,020 | 78.19 |
| 10 | 市政府 | 基隆市社會住宅包租代管第4期委託專業服務案 | 11201－11712 | 266,646 | 266,646 | 15,073 | 5.65 |
| 11 | 市政府 | 基隆市社會住宅包租代管第3.1期委託專業服務案 | 11201－11512 | 139,759 | 139,759 | 34,611 | 24.76 |
| 12 | 市政府 | 基隆市社會住宅包租代管第3期委託專業服務案 | 11001－11512 | 199,657 | 199,657 | 94,428 | 47.30 |
| 13 | 警察局 | 基隆市重要路口監視系統效能提升計畫 | 11101－11512 | 327,755 | 327,594 | 71,809 | 21.92 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及結餘數。

3.資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年 度 可 支 用 預 算 數 | 年 度 預 算 執 行 數 | 年 度 預 算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 室 查 核 意 見 |
| 50,000 | － | － | 辦理前置作業耗時，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 9,411 | － | － | 因前置作業施工界面履約爭議，影響計畫執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 15,443 | － | － | 因前置作業施工界面履約爭議，影響計畫執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 57,412 | 674 | 1.18 | 因招標作業延宕，影響預算執行。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 532,492 | 8,462 | 1.59 | 廠商施工進度延宕，影響預算執行。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 169,715 | 3,799 | 2.24 | 前置作業辦理耗時及工程流標多次，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 112,721 | 3,727 | 3.31 | 前置作業及規劃設計期程耗時，影響計畫執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 60,208 | 3,799 | 6.31 | 辦理變更設計作業，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 174,131 | 12,875 | 7.39 | 申請綠建築及智慧建築標章耗時，影響預算執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 103,118 | 15,073 | 14.62 | 因作業人力不足，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 128,887 | 23,738 | 18.42 | 因作業人力不足，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 136,197 | 30,968 | 22.74 | 因作業人力不足，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 169,656 | 43,264 | 25.50 | 前置作業辦理耗時，影響預算執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

| 表2 市政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計 畫 名 稱 | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 14 | 市政府 （交通處） | 基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程 | 11001－11401 | 228,795 | 228,795 | 68,375 | 29.88 |
| 15 | 市政府 | 108年度基隆市社會住宅包租代管第2期委託專業服務案 | 10901－11312 | 113,157 | 113,157 | 86,941 | 76.83 |
| 16 | 市政府 | 暖暖區過港路工程 | 11010－11301 | 96,782 | 96,782 | 26,517 | 27.40 |
| 17 | 市政府 | 基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程及基隆港國門廣場工程 | 11001－11212 | 807,500 | 807,500 | 357,577 | 44.28 |
| 18 | 文化觀光局 | 大基隆歷史場景再現整合計畫1.0 | 10608－11204 | 891,326 | 891,326 | 870,303 | 97.64 |
| 19 | 市政府 （教育處） | 基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程 | 10712－11401 | 249,786 | 227,256 | 143,418 | 63.11 |
| 20 | 市政府 | 基隆市成功國民小學活動中心拆除重建工程 | 10907－11310 | 370,000 | 370,000 | 333,420 | 90.11 |
| 21 | 市政府 | 大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程 | 11210－11405 | 150,000 | 77,340 | 51,127 | 66.11 |
| 22 | 市政府 | 基隆山海城再造計畫暨希望之丘親子遊戲設施改造工程 | 11010－11212 | 81,394 | 81,394 | 72,252 | 88.77 |
| 23 | 環境保護局 | 113年度基隆市委託辦理飛灰穩定化物處理（開口合約）勞務採購案 | 11301－11312 | 239,531 | 239,531 | 180,022 | 75.16 |
| 24 | 市政府 （體育場） | 基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程 | 10711－11401 | 161,000 | 161,000 | 146,789 | 91.17 |
| 25 | 文化觀光局 | 大基隆歷史場景再現整合計畫2.0（第一階段） | 11007－11303 | 64,629 | 64,629 | 63,726 | 98.60 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及結餘數。

3.資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年 度 可 支 用 預 算 數 | 年 度 預 算 執 行 數 | 年 度 預 算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 室 查 核 意 見 |
| 215,865 | 55,445 | 25.69 | 工程重新發包，影響預算執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 35,309 | 9,093 | 25.75 | 因作業人力不足，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 96,217 | 25,952 | 26.97 | 廠商施工進度延宕，影響預算執行。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 457,231 | 142,598 | 31.19 | 工程流標及辦理變更設計作業，影響計畫執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 1,973 | 940 | 47.67 | 配合維護保固作業，影響計畫執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 227,256 | 121,039 | 53.26 | 工程重新發包，影響預算執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 67,569 | 40,721 | 60.27 | 申請使用執照耗時，影響預算執行。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 77,340 | 51,127 | 66.11 | 廠商施工進度延宕，影響預算執行。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 27,857 | 18,714 | 67.18 | 廠商施工進度延宕，影響預算執行。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 239,531 | 180,022 | 75.16 | 廠商作業進度延宕，影響預算執行。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 53,827 | 41,000 | 76.17 | 工程重新發包，影響預算執行進度。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 3,980 | 3,081 | 77.42 | 報請文化部辦理結案作業，影響預算執行進度。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

財物類
7億6,095萬餘元
11.38％

工程類

33億588萬餘元

49.42％

勞務類

26億2,285萬餘元

39.21％

圖2  113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

財物類373件
18.61％

市政府所屬各機關學校辦理採購於113年度內決標刊登政府電子採購網案件計2,004件，決標總金額66億8,969萬餘元，包括工程採購544件（27.15％），決標金額33億588萬餘元（49.42％）；財物採購373件（18.61％），決標金額7億6,095萬餘元（11.38％）；勞務採購1,087件（54.24％），決標金額26億2,285萬餘元（39.21％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本室查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）工程會每年均依採購稽核小組績效考核作業要點規定辦理考核，惟考核結果部分相同缺失經連續提出數年仍未妥為改善：工程會訂有「採購稽核小組績效考核作業要點」規定，並據以辦理績效考核。經查市政府採購稽核小組近4年（109至112年）經工程會考核結果，皆為甲等（80分以上未滿90分），經分析109至112年各考核項目得分情形，其中「量化」、「行政作業與橫向聯繫」、「服務」等3大項目分數占比均為80％上下或接近滿分，惟「質化」項目分數占比70％至75％間，各年得分雖無下降卻未見成長，據工程會109至112年考核評分後所提綜合意見，常有案件處理時間略久或所提改正措施未有積極正面作為，及未確依主管機關考核缺失研提改善措施等情事，經函請市政府檢討改進。據復：已調整派案模式、落實積案催辦及教育訓練等措施，並結合新任外聘委員及提升兼任委員留任率，期能提升稽核效益。（詳乙－44頁）

（2）工程施工品質查核已發現規劃設計缺失，惟部分查核紀錄欄位未能確實填報：市政府工程施工查核小組112年及113年各辦理66份及75份查核紀錄，惟全數紀綠均未填列「規劃設計」大項缺失，又部分案件雖於紀錄表下方「規劃設計問題及建議」欄位列有相關缺失意見，惟均未查填於紀錄表「缺點」欄位，經函請市政府注意檢討。據復：將轉知查核委員如確有發現規劃設計項目缺失，應注意覈實紀錄。（詳乙－44頁）

2.個案採購執行缺失：

（1）辦理操場跑道整修工程，惟跑道材料規範要求須符合國際標準已逾機關所需，又部分工程完成後間有地坪面層龜裂或脫膠剝落情形：市政府111至113年辦理15所國中小學操場跑道及球場整修工程，經查南榮國中及八斗國小操場跑道尺寸為200公尺，未達國際賽事跑道尺寸400公尺標準，且無舉辦國際賽事需求，惟施工圖說規範卻要求須使用可舉辦國際賽事材料，已逾該等學校所需；另各工程均已於113年底驗收完成，惟114年2月抽查發現，八斗高中、八斗國小、長樂國小、堵南國小等4校間有壓克力球場地坪面層龜裂或脫膠剝落，及堵南國小、八斗高中、南榮國中之PU全密式跑道部分位置積水或面層龜裂等情事。以上，經函請市政府督促檢討妥處。據復：各校未諳相關專業知能未能及時察覺，爾後類案將以實際需求覈實訂定招標規範；另已陸續督促修繕完成。（詳乙－34頁）

（2）為提升校園綠電發展經裝設太陽光電設備，惟間有校舍屋頂防水隔熱設施損壞及滲漏情形：市政府將全市54所國中小學之校區校舍屋頂，委託正濱國中統一標租予光電業者裝設太陽能光電板，並簽訂光電系統租賃契約，前開契約訂有屋頂設置太陽光電發電系統，不得影響建物結構安全、原有設備及造成屋頂毀損滲漏；又太陽光電模組支撐架與基座安裝時，應避免損壞屋頂防水隔熱等建築或設施，如造成損壞應負完全修復責任。經查市立各國中小學校舍屋頂太陽光電設備均已於111年至112年間裝設完成，惟部分學校完工後陸續發現屋頂有滲漏情形，且校數逐漸增多，市政府雖針對已發生滲漏之21所學校（占54所學校之38.89％）進行現場確認並請廠商修繕，惟未明定改善完成期限，經函請市政府督促檢討妥處，並清查後續改善情形，俾確保使用安全。據復：經委託第三方單位針對已發生滲漏之21所學校進行清查會勘，其中6校已改善完成，其餘15校尚待釐清處理中。（詳乙－34頁）

三、民間參與基隆市國民運動中心營運移轉計畫案執行情形之查核

（一）民間參與基隆市國民運動中心營運移轉計畫案執行情形

基隆市立體育場轄管之國民運動中心興建工程於102年4月10日開工，工程經費2億6,934萬元，包含游泳池、室內體育設施、地下停車場等，105年9月1日驗收完竣，教育處為引進民間資源維運該等設施，辦理「民間參與基隆市國民運動中心營運移轉計畫案」，並於101年5月與廠商簽訂委託營運管理契約，營運期間自106年1月15日起為期10年。

（二）審計機關查核情形

本室查核體育場辦理民間參與基隆市國民運動中心營運移轉計畫案執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.國民運動中心委託營運後營運廠商即未依規定繳納房地租金，體育場未及時催繳，教育處亦疏於督導，經以履約保證金扣抵後，仍未依限補足保證金差額且欠繳情形遲未解決：該運動中心委託廠商營運後，即未依規定繳納第1期房地租金，體育場竟未進行催繳，復於107年1月5日第2期房地租金屆期，廠商亦未繳納，體育場仍未催辦，直至107年2月9日始函請營運廠商繳交106年及107年之房地租金，惟僅註明限期文到1個月內繳交，未於函文載明已逾契約規定繳納期限之缺失具體事實，且教育處亦疏於督導體育場執行履約管理欠當情事。其後營運廠商提出土地及房屋使用面積計算方式尚有爭議，經於107年11月至108年2月間召開3次協調會，惟營運廠商僅於107年7月5日繳納房屋及土地租金各1元，相關爭議事項未能及時有效處理，又營運廠商於108年1月5日前亦未繳納108年之房地租金，已連續積欠106至108年房地租金，案經教育處依契約規定動支履約保證金1,500萬元，用以扣抵上開應繳納之房地租金及回饋金，然營運廠商遲未依規定補足，營運廠商自106年1月15日迄至113年7月31日計7年6個月營運期間，除109年繳交房地租金外，其餘期間均未依契約規定繳納房地租金，體育場及教育處未能有效維護政府權益。以上，經函請基隆市市長督促研謀強化履約管理措施，並依契約規定妥處。（詳乙－76頁）

2.教育處未妥為議定公益回饋金繳納方式及時點，且廠商遲未繳納亦無適當作為，又部分年度權利金未繳交，復未採取有效違約處理措施，履約管理及債權保全作為均有未妥：本案參與申請人於甄審階段依申請須知提送投資計畫書列有提撥經營盈餘42％，或每年保證至少120萬元，作為公益活動與獎勵優秀人才（下稱公益回饋金），惟查本案議約過程，教育處並未就公益回饋金核算依據、計算方式、繳納期限及繳付時點等詳予規範即簽訂契約，致營運廠商雖承諾公益回饋比率或金額，惟106年及107年遲未繳納；教育處嗣於108年3月依營運管理相關規定，動支履約保證金1,500萬元用以扣抵營運廠商106至108年未繳納之房地租金，賸餘保證金則以沖抵106年及107年之公益回饋金。其後營運廠商雖於109年1月繳納109年房地租金，惟未再繳納110年及111年房地租金，並自112年起亦未依規定繳納前一年度足額權利金，然教育處僅於111年2月就營運廠商積欠110年房地租金提起民事訴訟；又教育處針對營運廠商違約情事，僅予催繳欠款及按日核處違約金，並無實質改善成效，遲未採取終止契約等其他處理措施，致欠繳情事一再重複發生，且金額持續擴大，截至113年7月底止，經教育處彙整計算營運廠商未繳納房地租金、權利金及履約保證金等計3,361萬餘元，並就廠商違約情事核處違約金2億1,359萬餘元。以上，經函請基隆市市長查明妥處，並督促研謀有效處理措施。（詳乙－76頁）

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，基隆市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助基隆市政府計8億522萬餘元（100.00％），包括城鄉建設5億2,183萬餘元（64.81％），數位建設1億4萬餘元（12.42％），水環境建設9,928萬餘元（12.33％），因應少子化友善育兒空間建設7,688萬元（9.55％），食品安全建設717萬餘元（0.89％）等5項建設類別（圖1、2）。

圖1  前瞻第1期補助計畫建設類別        圖2  前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。              資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

食品安全建設

水環境建設

數位建設

城鄉建設

99.28

100.04

7.17

76.88

521.83

水環境建設

12.33％

因應少子化友善育兒空間建設

9.55％

數位建設

12.42％

因應少子化友善育兒空間建設

食品安全建設

0.89％

城鄉建設64.81％

600百萬元

400

千

200

0

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助基隆市政府計8億522萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數7億7,040萬餘元，約95.68％（表1、圖3）。

| 表1 前瞻第1期補助經費執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 106年9月13日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 805,221 | 770,402 | 95.68 |
| 城鄉建設 | 521,838 | 497,167 | 95.27 |
| 數位建設 | 100,044 | 99,682 | 99.64 |
| 水環境建設 | 99,285 | 91,171 | 91.83 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 76,880 | 75,380 | 98.05 |
| 食品安全建設 | 7,172 | 7,001 | 97.63 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數，加計保留轉入以後年度執行之實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助基隆市政府計27億5,800萬餘元（100.00％），包括城鄉建設20億2,317萬餘元（73.36％），水環境建設4億6,990萬餘元（17.04％），數位建設1億6,106萬餘元（5.84％），因應少子化友善育兒空間建設9,700萬元（3.52％），食品安全建設685萬餘元（0.25％）等5項建設類別（圖4、5）。

| 圖4 前瞻第2期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖5 前瞻第2期補助計畫建設類別（金額） 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助基隆市政府計27億5,800萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數26億5,139萬餘元，約96.13％（表2、圖6）。

| 表2 前瞻第2期補助經費執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 108年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 2,758,002 | 2,651,396 | 96.13 |
| 城鄉建設 | 2,023,177 | 1,946,169 | 96.19 |
| 水環境建設 | 469,907 | 441,412 | 93.94 |
| 數位建設 | 161,061 | 160,943 | 99.93 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 97,000 | 96,015 | 98.99 |
| 食品安全建設 | 6,856 | 6,856 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數，加計保留轉入以後年度執行之實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期（110至111年度）特別預算補助基隆市政府計14億7,372萬餘元（100.00％），包括城鄉建設13億4,486萬餘元（91.26％），水環境建設4,585萬餘元（3.11％），人才培育促進就業建設4,342萬餘元（2.95％），數位建設1,886萬餘元（1.28％），食品安全建設1,487萬餘元（1.01％），因應少子化友善育兒空間建設583萬餘元（0.40％）等6項建設類別（圖7、8）。

| 圖7 前瞻第3期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖8 前瞻第3期補助計畫建設類別（金額） 百萬元 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助基隆市政府計14億7,372萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數12億6,579萬餘元，約85.89％（表3、圖9）。

| 表3 前瞻第3期補助經費執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 110年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 1,473,723 | 1,265,791 | 85.89 |
| 城鄉建設 | 1,344,866 | 1,146,371 | 85.24 |
| 水環境建設 | 45,857 | 39,505 | 86.15 |
| 人才培育促進就業建設 | 43,423 | 41,366 | 95.26 |
| 數位建設 | 18,869 | 18,869 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 14,872 | 13,849 | 93.12 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 5,835 | 5,829 | 99.91 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款14億7,372萬餘元與112年度審核報告所列金額14億7,279萬餘元，差異92萬餘元，主要係水環境建設與人才培育促進就業建設類別按計畫執行情形調整第3期特別預算補助款。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期（112至113年度）特別預算補助基隆市政府計10億26萬餘元（100.00％），包括城鄉建設6億8,836萬餘元（68.82％），水環境建設1億8,446萬餘元（18.44％），人才培育促進就業建設6,862萬餘元（6.86％），數位建設2,787萬餘元（2.79％），綠能建設1,520萬餘元（1.52％），因應少子化友善育兒空間建設1,110萬元（1.11％），食品安全建設461萬餘元（0.46％）等7項建設類別（圖10、11）。

| 圖10 前瞻第4期補助計畫建設類別 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 | 圖11 前瞻第4期補助計畫建設類別（金額） 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |
| --- | --- |

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助基隆市政府計10億26萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數5億7,724萬餘元，約57.71％（表4、圖12）。執行率未達80％者，係城鄉建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設3項，主要係設計及工程發包進度未如預期，致影響經費執行進度。

| 表4 前瞻第4期補助經費執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 112年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| 合計 | 1,000,261 | 577,242 | 57.71 |
| 城鄉建設 | 688,362 | 390,471 | 56.72 |
| 水環境建設 | 184,467 | 69,329 | 37.58 |
| 人才培育促進就業建設 | 68,626 | 68,626 | 100.00 |
| 數位建設 | 27,879 | 27,879 | 100.00 |
| 綠能建設 | 15,208 | 12,529 | 82.38 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 11,100 | 3,790 | 34.14 |
| 食品安全建設 | 4,616 | 4,616 | 100.00 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第4期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款10億26萬餘元與112年度基隆市審核報告所列金額4億7,361萬餘元，差異5億2,664萬餘元，主要係各建設類別按計畫執行情形調整第4期特別預算補助款。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

五、重要審核意見

本室查核基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一）補助辦理各期前瞻基礎建設計畫，惟有部分個案逾核定期程數年仍未完成或實現率未達80％情事，均待檢討改善，以提升地區基礎建設效能。（整體性）

中央政府各主管機關核定前瞻基礎建設計畫第1期至第4期（106至113年）特別預算補助市政府計415項個案計畫，按第1期至第3期受補助之個案計畫總經費50億5,168萬餘元，累計實現數46億8,759萬餘元，實現率92.79％，其中有4項建設類別、計22項個案計畫實現率未達80％，甚有紅磚屋空間整備活化計畫及長潭漁港及望海巷漁港轉型優化工程（規劃設計）等2項個案計畫未執行或尚無實現數情形；又第4期受補助之個案計畫總經費10億26萬餘元，實現數5億7,724萬餘元，實現率僅57.71％，其中有3項建設類別、計25項個案計畫實現率未達80％，甚有基隆市信義區麗景公園環境改造計畫等11項個案計畫，未執行或尚無實現數情形。經函請市政府覈實檢討，並督促積極辦理。據復：已逐案檢討進度落後原委並妥擬改善對策，及督促各機關確實管控進度及經費支用情形。（詳乙－19頁）

（二）辦理暖東苗圃園區分期改善，惟費時多年及耗資數千萬元仍未全面開放，且有部分設施封閉及迄未研提園區營運計畫等情事。（城鄉建設）

基隆市暖東苗圃園區位於暖暖山區，園區占地59,392平方公尺，市政府產業發展處前於106年間規劃進行活化轉型，轉型期程分為短中長期，各期經費預估約為900萬元、1,100萬元及1,300萬元，預計長程計畫完成後可建置為「永續發展推廣中心」，並取得環境教育認證場域。經查市政府按前述規劃期程推動，「基隆市生態教育中心園區補照工程」經於108年2月1日竣工，復賡續辦理「基隆市生態教育園區活化計畫－生態教育池及園區生態步道景觀改善工程」，上開工程經納入前瞻基礎建設特別預算第1期「城鄉建設」項下補助，於108年9月24日竣工，嗣賡續辦理「暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程（第二期）」，並於110年10月25日竣工；復查上開各期工程花費逾3千萬餘元，完成後園區展示中心、服務中心2棟大樓及溫室1座等設施及環境均有所改善，惟迄未研提園區營運計畫，亦未依原規劃取得環境教育認證場域，核有費時多年及耗資數千萬元辦理改善工程，完成後逾3年展示中心及溫室仍封閉未使用等設施閒置情事，經函請市政府儘速妥為規劃運用，俾使計畫目標得以落實達成。據復：114年預定推動建置「基隆暖東AR恐龍生態園區」，打造兼具山林與海洋特色觀光體驗路線，結合自然景觀與數位科技，提升園區使用效能。（詳乙－20頁）

（三）配合推動2030雙語政策並爭取經費補助，惟部分項目階段執行成果與目標值尚有加強空間，又本國教師具備雙語專長占比有限，均待檢討改善，以展現政策整體成效。（人才培育促進就業建設）

市政府為配合「2030雙語政策整體推動方案」，經教育部核定由前瞻基礎建設計畫第3期及第4期特別預算「人才培育促進就業建設—2030雙語政策」項下補助，110至112學年度經費分別為2,196萬餘元、3,167萬餘元及4,371萬餘元。經查其執行情形，核有：推動方案多數項目已達成階段目標，惟實施英語課全英語授課1項，較2024年目標尚落後15.56個百分點，又英語教育資源中心及擴大引進外籍英語教學人員等計畫執行率多低於75％；雙語政策研訂教師證加註專長等級，惟據教育處統計，113學年度市立國民中小學進用之英語文教師，英語能力具備相當於CEFR B2等級以上者計138人，其中國小及國中英語文教師具B2等級者占比僅為76.27％及45.71％等情事。以上，經函請市政府研謀精進作為。據復：已積極規劃從不同面向及軟硬體滾動調整持續精進，並請國教署儘早進行外籍教師媒合，113學年度已足額媒合；再者，每年鼓勵教師報名雙語學分班，及補助英語檢定，並與課程輔導諮詢小組共商策略與行動計畫，協助提升學習成效。（詳乙－31頁）

（四）持續推動布建地區托育機構，惟尚有部分行政區未設置完成，及托育資源配置存有需求缺口，有待檢討改善，以提升托育量能。（因應少子化友善育兒空間建設）

市政府持續盤點轄內托育資源，並運用閒置空間增設托育機構，107至113年間經衛生福利部「少子化友善育兒空間建設計畫」核定補助計畫經費計6,078萬餘元。經查上開補助計畫執行情形，截至113年底止，仍有七堵區、暖暖區及仁愛區之公共化托育機構尚未設置完成，其中七堵區及暖暖區之公私協力托嬰中心原規劃113年2月營運，均因辦理使用執照變更、消防設備審查資料不全、待釐清都市計畫公共多目標使用辦法適用等，預計延後至114年1月或6月前營運，及仁愛區之公私協力托嬰中心原預計113年9月底工程開工、12月底竣工，亦延至114年2月6日始決標，執行進度均有落後，經函請市政府研謀妥處，以擴增整體托育量能。據復：七堵區、暖暖區托嬰中心已於114年1月及5月開始營運，另辦理布建仁愛區、安樂區第二處托嬰中心及擴建中山區西定托嬰中心，預計114年底前完成。（詳乙－49頁）