乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

| # 貳、市政府主管 |  |
| --- | --- |
| 1.歲入決算金額為近年新高，惟計畫型補助款持續減收且自籌財源不足支應人事費，及部分社福支出超逾一致性標準，均待研謀改善，俾使財政穩健發展 | 乙- 9 |
| 2.歲出預算規模持續擴增，惟仍有部分案件執行未盡周妥，又保留比率逐年上升遞延影響新年度計畫推動，暨市庫資金運用未妥為調度活化，均待檢討改善，以提升資源運用效率 | 乙-11 |
| 3.完善城市基礎建設推動多項重大計畫，惟時有執行率偏低或管控未臻周妥，又雖研訂基隆市國土計畫卻未列管追蹤，均待研謀改善，以提升整體建設成效 | 乙-13 |
| 4.訂定計畫管考規章並列管實施情形，惟部分項目或關鍵績效指標執行未盡理想，均待檢討積極辦理，以提升施政效能 | 乙-15 |
| 5.青年電動機車補助為新興施政計畫，惟執行期間多次修正內容及新增項目或放寬條件，且經費持續擴增並採追加預算辦理，均待檢討改善，以符跨年期計畫辦理程序 | 乙-17 |
| 6.補助辦理各期前瞻基礎建設，惟部分個案逾核定期程數年仍未完成，又分期改善暖東苗圃卻未全面開放及研提營運計畫，均待檢討改善，以提升建設執行效能 | 乙-19 |
| 7.辦理東岸立體停車場委託營運移轉案，惟未依原公告招商內容及契約規定辦理，復未妥適評估委託第三人經營商場對契約之財務影響，又優先定約雖將增建範圍納入卻未依增加面積檢討權利金，均待研謀妥處 | 乙-20 |
| 8.提供百福公園部分土地供民間機構興建經營游泳池，惟長期有第三人設籍營業及未正常開放或與規定用途未符情事，又收取租金不敷支應稅捐負擔，亟待檢討改善 | 乙-22 |
| 9.辦理基隆港東岸郵輪廣場串接工程，惟部分施工範圍用地未及時取得延宕整體工期，又商場連通平臺不施作影響計畫目標達成，均待研謀妥處，以確保計畫完整性 | 乙-24 |
| 10.為提升全市休閒環境分期新建大武崙運動公園，惟規劃設計結果已達應進行水土保持標準卻未辦理，又審查期間亦未發現未辦理測量或鑽探，均待檢討妥處，以使工程符合法規規範 | 乙-26 |
| 11.市立學校辦理校園安全防護及營養午餐供應，惟有未依學校特性研訂具體作法及應處作為，又營養午餐專戶結餘總額超逾學期支出數額，均待督促檢討，以提升校園事務管理功能 | 乙-28 |
| 12.市立國中小聘任專任教師並輔以行動載具協助教學，惟商借教師人數或期間時有未符規定，又載具納管及系統運用亦未臻妥善，均待檢討改進，以確保教學品質 | 乙-29 |
| 13.配合推動2030雙語政策並爭取經費補助，惟部分項目階段執行成果與目標值尚有加強空間，又本國教師具備雙語專長占比有限，均待檢討改善，以展現政策整體成效 | 乙-31 |
| 14.持續提升校舍耐震能力及綠電發展，惟部分列管資料未適時更新或新裝項目未符耐震規範，又間有設置太陽光電設備後發生設施損壞或滲漏，均待檢討妥處，以確保校舍使用安全 | 乙-33 |
| 15.辦理學校操場整修及圖書館改善，惟部分材料規範要求國際標準逾機關所需，又間有地坪面層龜裂或脫膠剝落，及學校社區共讀站使用率甚微等情事，均待檢討改進，以提升設施使用效能 | 乙-34 |
| 16.促進全市土地再開發推動都市更新，惟部分已劃設更新地區遲未有辦理進程，又政府主導案件亦有多年無具體進展情事，均待研謀妥處，以改善市區景觀及居住環境 | 乙-35 |
| 17.為提升防汛應變能力建置感測器相關設備，惟間有電池電壓低於規範或水位高度顯示異常，又易淹水地區排水系統及雨水下水道監測效能尚有不足，均待研謀改善，以提升城市防洪韌性 | 乙-38 |
| 18.建置道路挖掘管理系統管控申請及施工，惟間有實際施作超逾許可時段或限制條件未明確，與道路施工期程未確實整合等情事，均待檢討改善，以降低對民眾生活影響 | 乙-39 |
| 19.持續辦理公用照明設備管理維護，惟部分路燈裝設間距超逾規定基準或未達一般道路水準，又交通事故調查列有照明故障及無照明情形，均待檢討改善，以提升道路照明品質 | 乙-41 |
| 20.持續辦理電力設備管理業務，惟間有用電場所及充換電設備未納管或未提報自主維護管理計畫，又再生能源發電設備查核亦未盡周妥，均待研謀改善，以提升用電安全及發電效率 | 乙-42 |
| 21.強化監督設有採購稽核及工程施工查核小組，惟經中央主管機關考核缺失未能有效改善，又稽核案件選案及查核深度尚有不足，均待檢討精進，以提升案件辦理效能 | 乙-44 |
| 22.已成立促參推動小組並列管辦理情形，惟部分案件時有重大履約缺失或辦理多年未能完成，又多數委員未實際出席會議，均待研謀改善，以有效提升推動成效 | 乙-45 |
| 23.高齡長者獨居或老老照護占比居各市縣首位，惟需列冊關懷人數尚未全面清查，又部分長者居住搶救不易地區亟須優先服務，均待積極辦理，以確實掌握轄內獨居長者狀況 | 乙-47 |
| 24.推動布建地區托育機構及新設遊戲場域，惟尚有部分行政區未設置托育機構或缺失重複發生，及室內樂園平均使用率未達半數，均待檢討改進，以完善兒童照顧服務 | 乙-49 |
| 25.訂定都市計畫變更回饋及容積移轉折繳代金等規定，惟各該規定多年未檢討或迄未研訂運用方式及規劃原則，且與中央所訂間有不一致，均待檢討妥處，以加速公共設施用地合理使用及取得 | 乙-51 |
| 26.輔導公寓大廈成立管理組織，惟應報備比率偏低且未依限完成清查，又建築物昇降等設備許可證逾期清查亦未臻周妥，均待檢討改善，以提升建築物公共安全 | 乙-53 |
| 27.促進產業發展及協助勞動人口就業，惟創新研發指標及工業區立體化獎勵容積興建廠房間有未符預期，又部分職訓課程與訓後就業類別關聯度尚低，均待研謀妥處，以強化在地產業競爭力 | 乙-54 |
| 28.推動農村社區再生活化及改善公共設施，惟部分社區尚未完成訓練或研提再生計畫，間有補助項目逾執行期限或非屬原列計畫內容，均待檢討改善，以促進農村永續發展 | 乙-57 |
| 29.持續維護里民活動中心及規劃設置火災預防設備，惟有類同項目經資門支用標準不一，及未經審慎評估即規劃辦理等情事，均待檢討妥處，以提升資源運用效率 | 乙-58 |
| 30.持續辦理市有財產經管活化，惟部分被占用案件仍待繼續清理，又土地建物活化或排占作業未盡周延，均待檢討妥處，以提升財產使用效能 | 乙-60 |
| 31.持續提供市區公車運輸服務，惟營運成本審議程序、營運虧損改善及公車無障礙設施與服務暨保養檢修等均有未盡周妥情事，有待檢討改善，以維護乘車權益及提升服務品質 | 乙-61 |
| # 參、民政處主管 |  |
| 1.辦理監視器暨感應燈具補助計畫，惟規劃期程與經費核銷未臻完備，又預期效果未能彰顯落實，均待檢討妥處，以達成計畫效益 | 乙-68 |
| 2.持續辦理里民活動中心維護管理，惟部分場館因工程延遲或漏水無法使用，又部分租用地點及設備管理亦未盡周妥，均待檢討改善，以確保民眾使用安全 | 乙-69 |
| 3.各戶政事務所建置門牌點位資料庫供各界加值應用，惟部分門牌無點位資料或座標有誤，及廢止作業未落實或審查未臻一致，均待檢討妥處，以確保資訊正確及完整性 | 乙-71 |
| 4.推動戶政登記線上申辦及網路預約，惟網站資訊未及時建置更新，及部分便民服務未依規定項目開放，均待檢討改善，以提升多元便民服務質量 | 乙-73 |
| # 肆、教育處主管 |  |
| 辦理民間參與基隆市國民運動中心營運移轉案，惟營運首年即未依契約規定收繳房地租金，又公益回饋金及部分權利金亦未依限繳交，且遲未採取有效處理措施，亟待檢討妥處 | 乙-75 |
| # 伍、產業發展處主管 |  |
| 為妥善動物收容環境辦理整改建工程，惟執行進度落後且大幅變更追加經費，又收容管理策略及福利指標尚未研定，均待檢討改善，以提升動物照顧服務 | 乙-78 |
| # 陸、地政處主管 |  |
| 已列冊管理及公告未辦繼承登記之不動產，惟逾期未登記面積增幅高於全國平均，又網站公告項目與系統查詢條件設計未臻周妥，均待檢討改善，以保障民眾權益及資訊安全 | 乙-81 |
| 柒、稅務局主管 |  |
| 1.整體稅課收入持續增加，惟地價稅稅籍及使用清查未盡周妥，又部分案件追徵成效有限，尚待加強選案並精進查核技術方法，俾提升稅捐稽徵效果 | 乙-83 |
| 2.各縣市均有房屋稅稅基努力度目標，惟經考評結果基隆市尚有部分指標未能達成，又房屋標準單價及地段率調整亦有不足，均待檢討改善，以利稅負合理化 | 乙-84 |
| 3.為因應房屋稅新制修正自治條例並採行輔導措施，惟實際輔導自住設籍比率尚屬有限，又法規宣導或輔導作為亦有不足，均待加強辦理，以維護民眾權益 | 乙-85 |
| 4.研訂欠稅清理計畫持續辦理，惟未徵起金額及比率不減反升，又註銷案件逾半數繳款書未送達，及考評成績逐年下降，均待檢討改善，以確保政府債權 | 乙-86 |
| 捌、警察局主管 |  |
| 1.按警察員額設置基準參酌轄區狀況配置人力，惟近年均有缺額逾百人且缺額比率為全國最高或次高，又高年齡層人數占比亦高於全國平均，有待研謀妥處，以改善整體警力負荷 | 乙-89 |
| 2.持續運用科技設備輔助勤務執行，惟部分系統應用尚屬有限，又設備使用及維護管理亦有未盡周妥，均待檢討改進，以提升執法效率 | 乙-90 |
| 玖、衛生局主管 |  |
| 1.推動幼兒專責醫師與高風險孕產婦個案關懷，惟部分收案量能未達目標或超逾限額，又指定收案列管對象未能媒合或及時轉銜，均待加強辦理，以完備婦幼醫療照護 | 乙-94 |
| 2.依法列管公共場所設置必要緊急救護設備，惟仍有未依規定設置或漏予納管，又資訊登錄與設備維護亦未盡落實，均待檢討改進，以完善緊急醫療救護 | 乙-96 |
| 3.市立醫院提供地區民眾醫療照護服務，惟績效指標半數未能達成，又部分專科看診人數存有差異，並有人力短缺暫停或減少服務情事，均待研謀妥處，俾提升醫療服務效能 | 乙-98 |
| 4.市立醫院辦理住宿式長照機構布建計畫，惟有工程規劃設計前置作業未臻周妥，及多次流標未及時妥謀善策延宕期程等情事，均待檢討妥處，以儘早完成設置 | 乙-100 |
| 拾、環境保護局主管 |  |
| 1.基隆市電動機車普及率全國排名前段，惟換電站建置數量不足，又交車處理流程未臻完善，均待檢討改進，以提升計畫執行成效 | 乙-104 |
| 2.焚化底渣處理再利用落實資源循環，惟再生材料品管檢驗及使用管控等執行作業未臻周延，均待檢討妥處，以確保供應品質及利用成效 | 乙-106 |
| 3.持續辦理空氣及噪音污染防制，惟機車排氣定檢到檢率、公共工程相關防制作業及噪音科技執法設備採購等間有未盡周妥情事，均待檢討改善，以維護空氣品質及環境安寧 | 乙-107 |
| 4.持續加強資源回收及垃圾減量，惟垃圾資源回收（焚化）廠營運即將屆期尚未有後續具體規劃，又一般廢棄物產生量未能有效抑減及回收再利用率滑落，均待研謀改善，以達成資源永續利用 | 乙-109 |
| 5.鼓勵民間機構設置垃圾焚化最終處置場，惟計畫許可年限及契約屆期後所提封場復育計畫執行始點未明，又另提試運轉計畫尚在審議，均待及早釐清妥處，以避免後續執行爭議 | 乙-111 |
| 拾壹、消防局主管 |  |
| 1.消防人力配置已達服務人口比目標，惟各年尚有缺額待補實及年齡層結構已有變化，又部分義消隊員將屆服務年齡上限，均待持續檢討人力適足性妥為因應，以確保整體消防服務量能 | 乙-113 |
| 2.為強化救災效能持續購置車輛裝備，惟現有雲梯車救援有高度限制，又裝備間有故障未修復及部分無線電中繼台未有效運作，均待檢討改善，以強化地區救災韌性 | 乙-115 |
| 拾貳、文化局(文化觀光局)主管 |  |
| 1.歲出預算規模持續擴增並增納觀光行銷業務，惟執行結果連續數年均有落後，甚有經費保留數僅略低於年度預算總額，亟待檢討改善積極辦理，以確實提升預算執行效率 | 乙-119 |
| 2.持續辦理文化資產管理作業，惟仍有部分處所尚未擬定管理維護計畫，及消防或監控警報設備間有不足，均待檢討改善，以使文化資產妥善保存 | 乙-120 |
| 3.為發展地方文化事業設有藝文場館，惟現行收費標準未能配合場地服務水準檢討調整，又預算科目編列涵蓋範圍不足且費用分擔未盡合理，均待檢討改善，以有效提升營運效能 | 乙-122 |
| 4.持續改善公共圖書館服務品質，惟相關法規迄未依現況修正，又城市整體閱讀力與圖書館人力暨發展尚有須加強辦理或調整規劃事項，均待檢討妥處，以提升圖書館治理效能 | 乙-123 |
| 拾肆、第二預備金 |  |
| 各機關申請動支第二預備金案件保留金額占比較上年度增加，且有部分案件經費悉數保留或保留逾年餘仍未執行完竣，均待檢討改善，以強化經費使用效益 | 乙-128 |