甲、各營（事）業決算之審核

壹、營業部分

市政府主管

（一）嘉義魚市場股份有限公司

嘉義魚市場股份有限公司係依據農產品市場交易法第13條之規定設置，主要經營項目為仲介魚貨主與承銷人間各種魚類批發交易，其目的在建立漁產品運銷秩序，促進公平交易，兼顧生產、銷售、消費三方利益。嘉義魚市場股份有限公司113年度決算，經本室書面審核並派員抽查。兹將查核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫

113年度營運計畫，主要係辦理魚貨拍賣及批發交易業務1項，實施結果，未達預計目標，預計管理費收入3,130萬餘元，實際為2,831萬餘元，較預計減少299萬餘元，約9.55％，主要係魚貨到貨量減少，致管理費收入較預計減少。

（2）固定資產之建設改良擴充計畫

113年度固定資產建設改良擴充預算數294萬餘元，決算支用數83萬餘元，較可用預算數減少211萬餘元，約71.67％，主要係農漁產運銷物流中心污水納管工程尚在執行所致。未支用數211萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

2.預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業損失203萬餘元，營業外利益209萬餘元，稅前淨利5萬餘元，無所得稅費用，審定本期淨利亦為5萬餘元。

上述營業損失較預算數增加149萬餘元，主要係魚貨交易量未達預計量，管理費收入減少；稅前淨利較預算數減少68萬餘元，主要係魚貨拍賣、鮮魚禮盒及委託代銷鮮魚等銷售量未如預期，管理費收入及其他營業收入隨減，暨電費上漲，營運費用成本增加所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧之審定

嘉義市政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定113年度決算本期淨利5萬2,409元。

（2）課稅所得之審定

上列稅前淨利，依嘉義市政府核定及本室審核結果，照所得稅法規定，課稅所得為5萬2,409元，無應繳納所得稅。

（3）盈虧撥補

113年度審定本期淨利5萬2,409元，依法分配如次：提列公積5萬2,409元，其中法定公積5,241元、特別公積4萬7,168元。

4.現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金6,113萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減641萬餘元，期末現金及約當現金為5,471萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數64萬餘元，相距705萬餘元，主要係應付款項減少，現金流出隨增所致。又營業活動之淨現金流出589萬餘元，主要係應付帳款減少；投資活動之淨現金流出83萬餘元，主要係購置公務車及監視器等設備；籌資活動之淨現金流入31萬餘元，主要係收取存入保證金所致。

兹將嘉義魚市場股份有限公司113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 嘉義魚市場股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 |  | 67,049,000 |  | 53,613,133 |  | － |  | 53,613,133 |  | - 13,435,867 |  | - 20.04 |
| 勞務收入 |  | 31,308,000 |  | 28,317,294 |  | － |  | 28,317,294 |  | - 2,990,706 |  | - 9.55 |
| 其他營業收入 |  | 35,741,000 |  | 25,295,839 |  | － |  | 25,295,839 |  | - 10,445,161 |  | - 29.22 |
| 營業毛利（毛損） |  | 67,049,000 |  | 53,613,133 |  | － |  | 53,613,133 |  | - 13,435,867 |  | - 20.04 |
| 營業費用 |  | 67,589,000 |  | 55,650,945 |  | － |  | 55,650,945 |  | - 11,938,055 |  | - 17.66 |
| 業務費用 |  | 27,154,000 |  | 22,754,993 |  | － |  | 22,754,993 |  | - 4,399,007 |  | - 16.20 |
| 管理費用 |  | 40,435,000 |  | 32,895,952 |  | － |  | 32,895,952 |  | - 7,539,048 |  | - 18.64 |
| 營業利益（損失） |  | - 540,000 |  | - 2,037,812 |  | － |  | - 2,037,812 |  | - 1,497,812 |  | 277.37 |
| 營業外收入 |  | 1,458,000 |  | 2,090,221 |  | － |  | 2,090,221 |  | 632,221 |  | 43.36 |
| 財務收入 |  | 208,000 |  | 508,616 |  | － |  | 508,616 |  | 300,616 |  | 144.53 |
| 其他營業外收入 |  | 1,250,000 |  | 1,581,605 |  | － |  | 1,581,605 |  | 331,605 |  | 26.53 |
| 營業外利益（損失） |  | 1,458,000 |  | 2,090,221 |  | － |  | 2,090,221 |  | 632,221 |  | 43.36 |
| 稅前淨利（淨損） |  | 918,000 |  | 52,409 |  | － |  | 52,409 |  | - 865,591 |  | - 94.29 |
| 所得稅費用（利益） |  | 184,000 |  | － |  | － |  | － |  | - 184,000 |  | - 100.00 |
| 本期淨利（淨損） |  | 734,000 |  | 52,409 |  | － |  | 52,409 |  | - 681,591 |  | - 92.86 |
| 嘉義魚市場股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 |  | 734,000 |  | 52,409 |  | － |  | 52,409 |  | - 681,591 | - 92.86 |
| 本期淨利 |  | 734,000 |  | 52,409 |  | － |  | 52,409 |  | - 681,591 | - 92.86 |
| 分配之部 |  | 734,000 |  | 52,409 |  | － |  | 52,409 |  | - 681,591 | - 92.86 |
| 留存事業機關者 |  | 734,000 |  | 52,409 |  | － |  | 52,409 |  | - 681,591 | - 92.86 |
| 法定公積 |  | 73,000 |  | 5,241 |  | － |  | 5,241 |  | - 67,759 | - 92.82 |
| 特別公積 |  | 661,000 |  | 47,168 |  | － |  | 47,168 |  | - 613,832 | - 92.86 |

| 嘉義魚市場股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 918,000 | 52,409 | - 865,591 | - 94.29 |
| 利息股利之調整 | - 208,000 | - 508,616 | - 300,616 | 144.53 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 710,000 | - 456,207 | - 1,166,207 | -- |
| 調整項目 | 3,370,000 | - 5,947,783 | - 9,317,783 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 4,080,000 | - 6,403,990 | - 10,483,990 | -- |
| 收取利息 | 205,000 | 509,779 | 304,779 | 148.67 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,285,000 | - 5,894,211 | - 10,179,211 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | － | - 4,000 | - 4,000 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 2,944,000 | - 833,997 | 2,110,003 | - 71.67 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 2,944,000 | - 837,997 | 2,106,003 | - 71.54 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） | - 700,000 | 315,281 | 1,015,281 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 700,000 | 315,281 | 1,015,281 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 641,000 | - 6,416,927 | - 7,057,927 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 65,593,000 | 61,136,737 | - 4,456,263 | - 6.79 |
| 期末現金及約當現金 | 66,234,000 | 54,719,810 | - 11,514,190 | - 17.38 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、沖轉遞延負債、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 嘉義魚市場股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 110,546,447 | 100.00 | 119,244,717 | 100.00 | - 8,698,270 | - 7.29 |
| 流動資產 | 66,635,431 | 60.28 | 73,339,226 | 61.50 | - 6,703,795 | - 9.14 |
| 現金 | 54,719,810 | 49.50 | 61,136,737 | 51.27 | - 6,416,927 | - 10.50 |
| 應收款項 | 9,374,385 | 8.48 | 11,055,676 | 9.27 | - 1,681,291 | - 15.21 |
| 存貨 | 783,880 | 0.71 | 1,038,964 | 0.87 | - 255,084 | - 24.55 |
| 預付款項 | 1,757,356 | 1.59 | 107,849 | 0.09 | 1,649,507 | 1,529.46 |
| 基金、投資及長期應收款 | 27,606,599 | 24.97 | 27,933,528 | 23.43 | - 326,929 | - 1.17 |
| 基金 | 27,606,599 | 24.97 | 27,933,528 | 23.43 | - 326,929 | - 1.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,774,363 | 14.27 | 17,445,909 | 14.63 | - 1,671,546 | - 9.58 |
| 房屋及建築 | 1,747,938 | 1.58 | 1,890,426 | 1.59 | - 142,488 | - 7.54 |
| 機械及設備 | 2,666,726 | 2.41 | 3,355,489 | 2.81 | - 688,763 | - 20.53 |
| 交通及運輸設備 | 956,820 | 0.87 | 396,577 | 0.33 | 560,243 | 141.27 |
| 什項設備 | 10,402,879 | 9.41 | 11,803,417 | 9.90 | - 1,400,538 | - 11.87 |
| 其他資產 | 530,054 | 0.48 | 526,054 | 0.44 | 4,000 | 0.76 |
| 遞延所得稅資產 | 521,054 | 0.47 | 521,054 | 0.44 | － | － |
| 什項資產 | 9,000 | 0.01 | 5,000 | 0.00 | 4,000 | 80.00 |
| 合計 | 110,546,447 | 100.00 | 119,244,717 | 100.00 | - 8,698,270 | - 7.29 |
| 負債 | 46,863,496 | 42.39 | 55,614,175 | 46.64 | - 8,750,679 | - 15.73 |
| 流動負債 | 3,354,173 | 3.03 | 11,132,987 | 9.34 | - 7,778,814 | - 69.87 |
| 應付款項 | 3,352,517 | 3.03 | 11,132,987 | 9.34 | - 7,780,470 | - 69.89 |
| 預收款項 | 1,656 | 0.00 | － | － | 1,656 | -- |
| 其他負債 | 43,509,323 | 39.36 | 44,481,188 | 37.30 | - 971,865 | - 2.18 |
| 負債準備 | 27,606,599 | 24.97 | 27,933,528 | 23.43 | - 326,929 | - 1.17 |
| 遞延負債 | 7,171,218 | 6.49 | 8,131,435 | 6.82 | - 960,217 | - 11.81 |
| 什項負債 | 8,731,506 | 7.90 | 8,416,225 | 7.06 | 315,281 | 3.75 |
| 權益 | 63,682,951 | 57.61 | 63,630,542 | 53.36 | 52,409 | 0.08 |
| 資本 | 2,000,000 | 1.81 | 2,000,000 | 1.68 | － | － |
| 資本 | 2,000,000 | 1.81 | 2,000,000 | 1.68 | － | － |
| 保留盈餘(或累積虧損） | 61,682,951 | 55.80 | 61,630,542 | 51.68 | 52,409 | 0.09 |
| 已指撥保留盈餘 | 61,682,951 | 55.80 | 61,630,542 | 51.68 | 52,409 | 0.09 |
| 合計 | 110,546,447 | 100.00 | 119,244,717 | 100.00 | - 8,698,270 | - 7.29 |

（二）嘉義市果菜市場股份有限公司

嘉義市果菜市場股份有限公司係依據農產品市場交易法第13條規定設置，主要經營項目為果菜批發市場業務及農產品事業之經營與投資，其目的在健全果菜供銷通路及促進公平交易。嘉義市果菜市場股份有限公司113年度決算，經本室書面審核。兹將審核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫

113年度營運計畫，主要有管理費收入及什項營業收入2項，其中達成及未達預計目標者各1項，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| 管理費收入 | 元 | 33,596,000 | 33,440,847 | - 155,153 | - 0.46 | 分貨場場地使用管理費收入較預計減少。 |
| 什項營業收入 | 元 | 5,222,000 | 6,451,280 | 1,229,280 | 23.54 | 攤販租金收入及禮盒銷售較預計增加。 |

（2）固定資產之建設改良擴充計畫

113年度固定資產建設改良擴充預算數1,022萬餘元，決算支用數288萬餘元，較可用預算數減少734萬餘元，約71.84％，主要係農漁產運銷物流中心室內外管路整修改善、污水納管工程尚在執行，及購置什項、交通運輸等設備經費賸餘。未支用數643萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

2.預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業利益556萬餘元，營業外利益151萬餘元，稅前淨利708萬餘元，經減除所得稅費用140萬餘元後，審定本期淨利為567萬餘元。

上述營業利益較預算數增加475萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加516萬餘元，主要係攤販租金收入及禮盒銷售較預計增加，及用人費、廢棄物處理費等支出較預計減少所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧之審定

嘉義市政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定113年度決算稅前淨利亦為708萬2,805元，減除所得稅費用140萬7,321元，本期淨利567萬5,484元。

（2）課稅所得之審定

上列稅前淨利，依嘉義市政府核定及本室審核結果，照所得稅法規定，課稅所得為703萬6,605元，應繳納所得稅為140萬7,321元。

（3）盈虧撥補

113年度審定本期淨利567萬5,484元，依法分配如次：A.提列公積557萬5,484元，其中法定公積56萬7,548元、特別公積500萬7,936元；B.分配地方政府股（官）息紅利5萬1,000元；C.分配民股股東股息紅利4萬9,000元。

4.現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金6,069萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增508萬餘元，期末現金及約當現金為6,577萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數494萬餘元，相距1,002萬餘元，主要係經營獲利較預計增加，現金流入數隨增及室內外管路整修改善、污水納管工程辦理專案保留，故現金流出數減少所致。又營業活動之淨現金流入825萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出290萬餘元，主要係建置展售中心及不鏽鋼排槽、完成場區監視器及廁所捲門等購置；籌資活動之淨現金流出27萬餘元，主要係其他負債之應付保管款減少所致。

兹將嘉義市果菜市場股份有限公司113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 嘉義市果菜市場股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 |  | 39,392,000 | 40,467,743 |  | － |  | 40,467,743 |  | 1,075,743 |  | 2.73 |
| 勞務收入 |  | 33,596,000 | 33,440,847 |  | － |  | 33,440,847 |  | - 155,153 |  | - 0.46 |
| 其他營業收入 |  | 5,796,000 | 7,026,896 |  | － |  | 7,026,896 |  | 1,230,896 |  | 21.24 |
| 營業毛利（毛損） |  | 39,392,000 | 40,467,743 |  | － |  | 40,467,743 |  | 1,075,743 |  | 2.73 |
| 營業費用 |  | 38,586,000 | 34,902,676 |  | － |  | 34,902,676 |  | - 3,683,324 |  | - 9.55 |
| 業務費用 |  | 11,424,000 | 11,012,403 |  | － |  | 11,012,403 |  | - 411,597 |  | - 3.60 |
| 管理費用 |  | 27,162,000 | 23,890,273 |  | － |  | 23,890,273 |  | - 3,271,727 |  | - 12.05 |
| 營業利益（損失） |  | 806,000 | 5,565,067 |  | － |  | 5,565,067 |  | 4,759,067 |  | 590.45 |
| 營業外收入 |  | 1,114,000 | 1,517,738 |  | － |  | 1,517,738 |  | 403,738 |  | 36.24 |
| 財務收入 |  | 366,000 | 690,858 |  | － |  | 690,858 |  | 324,858 |  | 88.76 |
| 其他營業外收入 |  | 748,000 | 826,880 |  | － |  | 826,880 |  | 78,880 |  | 10.55 |
| 營業外利益（損失） |  | 1,114,000 | 1,517,738 |  | － |  | 1,517,738 |  | 403,738 |  | 36.24 |
| 稅前淨利（淨損） |  | 1,920,000 | 7,082,805 |  | － |  | 7,082,805 |  | 5,162,805 |  | 268.90 |
| 所得稅費用（利益） |  | 375,000 | 1,407,321 |  | － |  | 1,407,321 |  | 1,032,321 |  | 275.29 |
| 本期淨利（淨損） |  | 1,545,000 | 5,675,484 |  | － |  | 5,675,484 |  | 4,130,484 |  | 267.35 |
| 註：稅前淨利7,082,805元，扣除免稅所得46,200元，課稅所得為7,036,605元，應繳納所得稅及所得稅費用均為1,407,321元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市果菜市場股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 盈餘之部 |  | 1,545,000 |  |  | 5,675,484 |  | － |  | 5,675,484 |  | 4,130,484 | 267.35 |  |  |
| 本期淨利 |  | 1,545,000 |  |  | 5,675,484 |  | － |  | 5,675,484 |  | 4,130,484 | 267.35 |  |  |
| 分配之部 |  | 1,545,000 |  |  | 5,675,484 |  | － |  | 5,675,484 |  | 4,130,484 | 267.35 |  |  |
| 地方政府所得者 |  | 51,000 |  |  | 51,000 |  | － |  | 51,000 |  | － | － |  |  |
| 股（官）息紅利 |  | 51,000 |  |  | 51,000 |  | － |  | 51,000 |  | － | － |  |  |
| 民股股東所得者 |  | 49,000 |  |  | 49,000 |  | － |  | 49,000 |  | － | － |  |  |
| 股息紅利 |  | 49,000 |  |  | 49,000 |  | － |  | 49,000 |  | － | － |  |  |
| 留存事業機關者 |  | 1,445,000 |  |  | 5,575,484 |  | － |  | 5,575,484 |  | 4,130,484 | 285.85 |  |  |
| 法定公積 |  | 155,000 |  |  | 567,548 |  | － |  | 567,548 |  | 412,548 | 266.16 |  |  |
| 特別公積 |  | 1,290,000 |  |  | 5,007,936 |  | － |  | 5,007,936 |  | 3,717,936 | 288.21 |  |  |

| 嘉義市果菜市場股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 1,920,000 | 7,082,805 | 5,162,805 | 268.90 |
| 利息股利之調整 | - 366,000 | - 690,858 | - 324,858 | 88.76 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 1,554,000 | 6,391,947 | 4,837,947 | 311.32 |
| 調整項目 | 4,634,000 | 2,682,215 | - 1,951,785 | - 42.12 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 6,188,000 | 9,074,162 | 2,886,162 | 46.64 |
| 收取利息 | 322,000 | 644,658 | 322,658 | 100.20 |
| 收取股利 | 46,000 | 46,200 | 200 | 0.43 |
| 支付所得稅 | - 464,000 | - 1,505,635 | - 1,041,635 | 224.49 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,092,000 | 8,259,385 | 2,167,385 | 35.58 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 40,000 | - 20,160 | 19,840 | - 49.60 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 10,228,000 | - 2,880,112 | 7,347,888 | - 71.84 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 10,268,000 | - 2,900,272 | 7,367,728 | - 71.75 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） | - 672,000 | - 178,035 | 493,965 | - 73.51 |
| 發放現金股利 | - 100,000 | - 100,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 772,000 | - 278,035 | 493,965 | - 63.99 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 4,948,000 | 5,081,078 | 10,029,078 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 48,477,000 | 60,698,884 | 12,221,884 | 25.21 |
| 期末現金及約當現金 | 43,529,000 | 65,779,962 | 22,250,962 | 51.12 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 嘉義市果菜市場股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 123,729,136 | 100.00 | 116,665,591 | 100.00 | 7,063,545 | 6.05 |
| 流動資產 | 66,556,856 | 53.79 | 61,145,971 | 52.41 | 5,410,885 | 8.85 |
| 現金 | 65,779,962 | 53.16 | 60,698,884 | 52.03 | 5,081,078 | 8.37 |
| 應收款項 | 4,000 | 0.00 | 1,032 | 0.00 | 2,968 | 287.60 |
| 預付款項 | 772,894 | 0.62 | 446,055 | 0.38 | 326,839 | 73.27 |
| 基金、投資及長期應收款 | 18,760,382 | 15.16 | 16,210,392 | 13.89 | 2,549,990 | 15.73 |
| 基金 | 18,298,382 | 14.79 | 15,748,392 | 13.50 | 2,549,990 | 16.19 |
| 非流動金融資產 | 462,000 | 0.37 | 462,000 | 0.40 | － | － |
| 不動產、廠房及設備 | 38,308,294 | 30.96 | 39,151,029 | 33.56 | - 842,735 | - 2.15 |
| 土地改良物 | 882,990 | 0.71 | 1,006,410 | 0.86 | - 123,420 | - 12.26 |
| 房屋及建築 | 25,610,889 | 20.70 | 24,132,225 | 20.68 | 1,478,664 | 6.13 |
| 機械及設備 | 8,121,545 | 6.56 | 9,417,988 | 8.07 | - 1,296,443 | - 13.77 |
| 交通及運輸設備 | 1,467,515 | 1.19 | 1,581,202 | 1.36 | - 113,687 | - 7.19 |
| 什項設備 | 2,225,355 | 1.80 | 3,013,204 | 2.58 | - 787,849 | - 26.15 |
| 無形資產及礦產資源 | 102,104 | 0.08 | 156,699 | 0.13 | - 54,595 | - 34.84 |
| 無形資產及礦產資源 | 102,104 | 0.08 | 156,699 | 0.13 | - 54,595 | - 34.84 |
| 其他資產 | 1,500 | 0.00 | 1,500 | 0.00 | － | － |
| 什項資產 | 1,500 | 0.00 | 1,500 | 0.00 | － | － |
| 合計 | 123,729,136 | 100.00 | 116,665,591 | 100.00 | 7,063,545 | 6.05 |
| 負債 | 27,994,778 | 22.63 | 26,506,717 | 22.72 | 1,488,061 | 5.61 |
| 流動負債 | 3,836,902 | 3.10 | 4,155,180 | 3.56 | - 318,278 | - 7.66 |
| 應付款項 | 3,836,902 | 3.10 | 4,155,180 | 3.56 | - 318,278 | - 7.66 |
| 其他負債 | 24,157,876 | 19.52 | 22,351,537 | 19.16 | 1,806,339 | 8.08 |
| 負債準備 | 18,298,382 | 14.79 | 15,748,392 | 13.50 | 2,549,990 | 16.19 |
| 遞延負債 | 3,929,254 | 3.18 | 4,494,870 | 3.85 | - 565,616 | - 12.58 |
| 什項負債 | 1,930,240 | 1.56 | 2,108,275 | 1.81 | - 178,035 | - 8.44 |
| 權益 | 95,734,358 | 77.37 | 90,158,874 | 77.28 | 5,575,484 | 6.18 |
| 資本 | 1,000,000 | 0.81 | 1,000,000 | 0.86 | － | － |
| 資本 | 1,000,000 | 0.81 | 1,000,000 | 0.86 | － | － |
| 保留盈餘(或累積虧損） | 94,734,358 | 76.57 | 89,158,874 | 76.42 | 5,575,484 | 6.25 |
| 已指撥保留盈餘 | 94,734,358 | 76.57 | 89,158,874 | 76.42 | 5,575,484 | 6.25 |
| 合計 | 123,729,136 | 100.00 | 116,665,591 | 100.00 | 7,063,545 | 6.05 |

貳、非營業部分

一、作業基金

（一）市政府主管

1.嘉義市都市發展更新基金

嘉義市政府為促進都市土地再開發利用、復甦都市機能、改善居住環境、增進公共利益，設立嘉義市都市發展更新基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理嘉義市都市更新相關計畫。113年度主要營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

A.管理及總務費用　預計771萬餘元，實際為1,362萬餘元，較預計增加590萬餘元，約76.58％，主要係都市更新事業計畫補助案，及木造建築整建契約變更超支併決算所致。

B.嘉義市區鐵路高架化計畫　預計10億1,311萬餘元，實際為3億9,494萬餘元，較預計減少6億1,817萬餘元，約61.02％，主要係市政府依工程進度撥付地方配合款所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘8,146萬餘元，業務外賸餘179萬餘元，審定本期賸餘8,326萬餘元，較預算賸餘6,002萬餘元，增加2,323萬餘元，約38.71％，主要係都市計畫變更回饋代金收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定

113年度決算經嘉義市政府核定賸餘83,266,800元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補

113年度決算審定賸餘83,266,800元，連同前期未分配賸餘192,730,452元，合計賸餘275,997,252元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金2億1,807萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1,281萬餘元，期末現金及約當現金為2億3,088萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數3,083萬餘元，減少1,801萬餘元，主要係減少舉借長期債務，籌資活動之淨現金流入減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市都市發展更新基金收支餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |  |
| 業務收入 | 67,572,000 | 95,090,712 | － | 95,090,712 | 27,518,712 | 40.73 |  |  |  |
| 租金及權利金收入 | 35,241,000 | 6,951,607 | － | 6,951,607 | - 28,289,393 | - 80.27 |  |  |  |
| 徵收收入 | 32,331,000 | 86,337,395 | － | 86,337,395 | 54,006,395 | 167.04 |  |  |  |
| 其他業務收入 | － | 1,801,710 | － | 1,801,710 | 1,801,710 | -- |  |  |  |
| 業務成本與費用 | 7,714,000 | 13,621,003 | － | 13,621,003 | 5,907,003 | 76.58 |  |  |  |
| 管理及總務費用 | 7,714,000 | 13,621,003 | － | 13,621,003 | 5,907,003 | 76.58 |  |  |  |
| 業務賸餘（短絀） | 59,858,000 | 81,469,709 | － | 81,469,709 | 21,611,709 | 36.10 |  |  |  |
| 業務外收入 | 170,000 | 1,797,091 | － | 1,797,091 | 1,627,091 | 957.11 |  |  |  |
| 財務收入 | 170,000 | 1,797,091 | － | 1,797,091 | 1,627,091 | 957.11 |  |  |  |
| 業務外賸餘（短絀） | 170,000 | 1,797,091 | － | 1,797,091 | 1,627,091 | 957.11 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 60,028,000 | 83,266,800 | － | 83,266,800 | 23,238,800 | 38.71 |  |  |  |
| 嘉義市都市發展更新基金餘絀撥補審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 263,524,000 | 275,997,252 | － | 275,997,252 | 12,473,252 |  | 4.73 |
| 本期賸餘 | 60,028,000 | 83,266,800 | － | 83,266,800 | 23,238,800 |  | 38.71 |
| 前期未分配賸餘 | 203,496,000 | 192,730,452 | － | 192,730,452 | - 10,765,548 |  | - 5.29 |
| 未分配賸餘 | 263,524,000 | 275,997,252 | － | 275,997,252 | 12,473,252 |  | 4.73 |

| 嘉義市都市發展更新基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 60,028,000 | 83,266,800 | 23,238,800 | 38.71 |
| 利息股利之調整 | - 170,000 | - 1,797,091 | - 1,627,091 | 957.11 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 59,858,000 | 81,469,709 | 21,611,709 | 36.10 |
| 調整項目 | - 16,908,000 | - 4,071,718 | 12,836,282 | - 75.92 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 42,950,000 | 77,397,991 | 34,447,991 | 80.20 |
| 收取利息 | 170,000 | 1,797,091 | 1,627,091 | 957.11 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 43,120,000 | 79,195,082 | 36,075,082 | 83.66 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 400,887,000 | - 394,946,647 | 5,940,353 | - 1.48 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 400,887,000 | - 394,946,647 | 5,940,353 | - 1.48 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 39,965,868 | 39,965,868 | -- |
| 增加長期負債 | 388,600,000 | 288,600,000 | - 100,000,000 | - 25.73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 388,600,000 | 328,565,868 | - 60,034,132 | - 15.45 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 30,833,000 | 12,814,303 | - 18,018,697 | - 58.44 |
| 期初現金及約當現金 | 214,370,000 | 218,073,725 | 3,703,725 | 1.73 |
| 期末現金及約當現金 | 245,203,000 | 230,888,028 | - 14,314,972 | - 5.84 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存折舊、減損及折耗、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 嘉義市都市發展更新基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,250,085,183 | 100.00 | 841,331,210 | 100.00 | 408,753,973 | 48.58 |
| 流動資產 | 240,714,364 | 19.26 | 226,862,985 | 26.96 | 13,851,379 | 6.11 |
| 現金 | 230,888,028 | 18.47 | 218,073,725 | 25.92 | 12,814,303 | 5.88 |
| 應收款項 | 9,826,336 | 0.79 | 8,789,260 | 1.04 | 1,037,076 | 11.80 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 995,717,558 | 79.65 | 600,770,911 | 71.41 | 394,946,647 | 65.74 |
| 其他長期投資 | 995,717,558 | 79.65 | 600,770,911 | 71.41 | 394,946,647 | 65.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,653,261 | 1.09 | 13,697,314 | 1.63 | - 44,053 | - 0.32 |
| 土地 | 13,602,949 | 1.09 | 13,602,949 | 1.62 | － | － |
| 機械及設備 | 1,787 | 0.00 | 16,140 | 0.00 | - 14,353 | - 88.93 |
| 什項設備 | 48,525 | 0.00 | 78,225 | 0.01 | - 29,700 | - 37.97 |
| 合計 | 1,250,085,183 | 100.00 | 841,331,210 | 100.00 | 408,753,973 | 48.58 |
| 負債 | 973,879,931 | 77.91 | 648,392,758 | 77.07 | 325,487,173 | 50.20 |
| 流動負債 | 41,038,562 | 3.28 | 44,117,257 | 5.24 | - 3,078,695 | - 6.98 |
| 應付款項 | 41,038,562 | 3.28 | 44,117,257 | 5.24 | - 3,078,695 | - 6.98 |
| 長期負債 | 882,200,000 | 70.57 | 593,600,000 | 70.55 | 288,600,000 | 48.62 |
| 長期債務 | 882,200,000 | 70.57 | 593,600,000 | 70.55 | 288,600,000 | 48.62 |
| 其他負債 | 50,641,369 | 4.05 | 10,675,501 | 1.27 | 39,965,868 | 374.37 |
| 什項負債 | 50,641,369 | 4.05 | 10,675,501 | 1.27 | 39,965,868 | 374.37 |
| 淨值 | 276,205,252 | 22.09 | 192,938,452 | 22.93 | 83,266,800 | 43.16 |
| 公積 | 208,000 | 0.02 | 208,000 | 0.02 | － | － |
| 資本公積 | 208,000 | 0.02 | 208,000 | 0.02 | － | － |
| 累積餘絀 | 275,997,252 | 22.08 | 192,730,452 | 22.91 | 83,266,800 | 43.20 |
| 累積賸餘 | 275,997,252 | 22.08 | 192,730,452 | 22.91 | 83,266,800 | 43.20 |
| 合計 | 1,250,085,183 | 100.00 | 841,331,210 | 100.00 | 408,753,973 | 48.58 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有40,411,960元及55,764,637元。

2.嘉義市交通作業基金

嘉義市政府為改善公共運輸服務、轉運中心之營運管理、健全停車管理制度、營造友善停車環境及提供便民路邊停車繳費服務等，於108年度設立嘉義市交通作業基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理改善嘉義市公共運輸服務、轉運中心營運管理及健全停車管理制度等。113年度主要營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 管理收入 | 元 | 64,000,000 | 54,826,660 | - 9,173,340 | - 14.33 | 路邊停車費收入較預計減少所致。 |
| 土地租金收入 | 元 | 42,503,000 | 63,485,214 | 20,982,214 | 49.37 | 停車場土地租金收入較預計增加所致。 |
| 權利金收入 | 元 | 483,000 | 333,640 | - 149,360 | - 30.92 | 嘉義市先期交通運轉中心權利金收入較預計減少。 |
| 管理及總務費用 | 元 | 287,930,000 | 207,237,192 | - 80,692,808 | - 28.03 | 各項費用依業務需求核實動支。 |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘1億7,161萬餘元，業務外賸餘1億1,456萬餘元，審定本期賸餘2億8,617萬餘元，較預算賸餘1億8,526萬元，增加1億91萬餘元，約54.47％，主要係交通違規罰鍰收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定

113年度決算經嘉義市政府核定賸餘286,174,742元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補

113年度決算審定賸餘286,174,742元，連同前期未分配賸餘437,354,019元，合計賸餘723,528,761元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金4億143萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減3,846萬餘元，期末現金及約當現金為3億6,296萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數6億3,110萬餘元，減少5億9,263萬餘元，主要係停車場闢建工程尚在履約中，投資活動之淨現金流出減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市交通作業基金收支餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |  |
| 業務收入 | 422,494,000 | 378,847,425 | － | 378,847,425 | - 43,646,575 | - 10.33 |  |  |  |
| 勞務收入 | 72,296,000 | 59,341,260 | － | 59,341,260 | - 12,954,740 | - 17.92 |  |  |  |
| 租金及權利金收入 | 42,986,000 | 63,818,854 | － | 63,818,854 | 20,832,854 | 48.46 |  |  |  |
| 徵收收入 | － | 758,966 | － | 758,966 | 758,966 | -- |  |  |  |
| 其他業務收入 | 307,212,000 | 254,928,345 | － | 254,928,345 | - 52,283,655 | - 17.02 |  |  |  |
| 業務成本與費用 | 287,930,000 | 207,237,192 | － | 207,237,192 | - 80,692,808 | - 28.03 |  |  |  |
| 管理及總務費用 | 287,930,000 | 207,237,192 | － | 207,237,192 | - 80,692,808 | - 28.03 |  |  |  |
| 業務賸餘（短絀） | 134,564,000 | 171,610,233 | － | 171,610,233 | 37,046,233 | 27.53 |  |  |  |
| 業務外收入 | 50,696,000 | 118,144,351 | － | 118,144,351 | 67,448,351 | 133.04 |  |  |  |
| 財務收入 | － | 2,754,962 | － | 2,754,962 | 2,754,962 | -- |  |  |  |
| 其他業務外收入 | 50,696,000 | 115,389,389 | － | 115,389,389 | 64,693,389 | 127.61 |  |  |  |
| 業務外費用 | － | 3,579,842 | － | 3,579,842 | 3,579,842 | -- |  |  |  |
| 其他業務外費用 | － | 3,579,842 | － | 3,579,842 | 3,579,842 | -- |  |  |  |
| 業務外賸餘（短絀） | 50,696,000 | 114,564,509 | － | 114,564,509 | 63,868,509 | 125.98 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 185,260,000 | 286,174,742 | － | 286,174,742 | 100,914,742 | 54.47 |  |  |  |
| 嘉義市交通作業基金餘絀撥補審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 604,759,000 | 723,528,761 | － | 723,528,761 | 118,769,761 |  | 19.64 |
| 本期賸餘 | 185,260,000 | 286,174,742 | － | 286,174,742 | 100,914,742 |  | 54.47 |
| 前期未分配賸餘 | 419,499,000 | 437,354,019 | － | 437,354,019 | 17,855,019 |  | 4.26 |
| 未分配賸餘 | 604,759,000 | 723,528,761 | － | 723,528,761 | 118,769,761 |  | 19.64 |

| 嘉義市交通作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 185,260,000 | 286,174,742 | 100,914,742 | 54.47 |
| 利息股利之調整 | 6,075,000 | - 2,754,962 | - 8,829,962 | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 191,335,000 | 283,419,780 | 92,084,780 | 48.13 |
| 調整項目 | 18,903,000 | - 202,755,068 | - 221,658,068 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 210,238,000 | 80,664,712 | - 129,573,288 | - 61.63 |
| 收取利息 | － | 2,748,261 | 2,748,261 | -- |
| 支付利息 | - 6,075,000 | － | 6,075,000 | - 100.00 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 204,163,000 | 83,412,973 | - 120,750,027 | - 59.14 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 835,265,000 | - 124,542,563 | 710,722,437 | - 85.09 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 835,265,000 | - 124,542,563 | 710,722,437 | - 85.09 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 2,661,651 | 2,661,651 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | － | 2,661,651 | 2,661,651 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 631,102,000 | - 38,467,939 | 592,634,061 | - 93.90 |
| 期初現金及約當現金 | 682,011,000 | 401,430,160 | - 280,580,840 | - 41.14 |
| 期末現金及約當現金 | 50,909,000 | 362,962,221 | 312,053,221 | 612.96 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 嘉義市交通作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 831,105,808 | 100.00 | 534,250,228 | 100.00 | 296,855,580 | 55.56 |
| 流動資產 | 616,845,574 | 74.22 | 434,093,176 | 81.25 | 182,752,398 | 42.10 |
| 現金 | 362,962,221 | 43.67 | 401,430,160 | 75.14 | - 38,467,939 | - 9.58 |
| 應收款項 | 253,389,601 | 30.49 | 29,728,239 | 5.56 | 223,661,362 | 752.35 |
| 預付款項 | 493,752 | 0.06 | 2,934,777 | 0.55 | - 2,441,025 | - 83.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 214,244,445 | 25.78 | 100,136,709 | 18.74 | 114,107,736 | 113.95 |
| 土地改良物 | 6,093,046 | 0.73 | 10,739,855 | 2.01 | - 4,646,809 | - 43.27 |
| 機械及設備 | 1,416,083 | 0.17 | 2,559,218 | 0.48 | - 1,143,135 | - 44.67 |
| 交通及運輸設備 | 15,482,209 | 1.86 | 17,019,455 | 3.19 | - 1,537,246 | - 9.03 |
| 什項設備 | 7,988,225 | 0.96 | 8,074,931 | 1.51 | - 86,706 | - 1.07 |
| 購建中固定資產 | 183,264,882 | 22.05 | 61,743,250 | 11.56 | 121,521,632 | 196.82 |
| 無形資產 | 15,789 | 0.00 | 20,343 | 0.00 | - 4,554 | - 22.39 |
| 無形資產 | 15,789 | 0.00 | 20,343 | 0.00 | - 4,554 | - 22.39 |
| 合計 | 831,105,808 | 100.00 | 534,250,228 | 100.00 | 296,855,580 | 55.56 |
| 負債 | 107,154,547 | 12.89 | 96,636,209 | 18.09 | 10,518,338 | 10.88 |
| 流動負債 | 98,937,731 | 11.90 | 91,081,044 | 17.05 | 7,856,687 | 8.63 |
| 應付款項 | 98,937,731 | 11.90 | 86,519,324 | 16.19 | 12,418,407 | 14.35 |
| 預收款項 | － | － | 4,561,720 | 0.85 | - 4,561,720 | - 100.00 |
| 其他負債 | 8,216,816 | 0.99 | 5,555,165 | 1.04 | 2,661,651 | 47.91 |
| 什項負債 | 8,216,816 | 0.99 | 5,555,165 | 1.04 | 2,661,651 | 47.91 |
| 淨值 | 723,951,261 | 87.11 | 437,614,019 | 81.91 | 286,337,242 | 65.43 |
| 公積 | 422,500 | 0.05 | 260,000 | 0.05 | 162,500 | 62.50 |
| 資本公積 | 422,500 | 0.05 | 260,000 | 0.05 | 162,500 | 62.50 |
| 累積餘絀 | 723,528,761 | 87.06 | 437,354,019 | 81.86 | 286,174,742 | 65.43 |
| 累積賸餘 | 723,528,761 | 87.06 | 437,354,019 | 81.86 | 286,174,742 | 65.43 |
| 合計 | 831,105,808 | 100.00 | 534,250,228 | 100.00 | 296,855,580 | 55.56 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有12,703,601元及13,100,394元。

（二）衛生局主管

嘉義市衛生醫療基金

嘉義市政府為使醫療資源有效運用，提升醫療水準並落實保健工作，設立嘉義市衛生醫療基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，兹將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理醫療門診及衛生保健等工作。113年度營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次︰

A.門診醫療收入　預計890萬餘元，實際為828萬餘元，較預計減少61萬餘元，約6.90％，主要係西區衛生所醫師出缺，減少新型冠狀病毒肺炎(COVID－19)疫苗開設診次，且尚未取得糖尿病共照網資格，門診醫療收入較預計減少所致。

B.其他醫療收入　預計21萬餘元，實際為17萬餘元，較預計減少3萬餘元，約16.56％，主要係體檢收入及行政相驗件數較預計減少所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘45萬餘元，業務外賸餘5萬餘元，審定本期賸餘51萬餘元，較預算賸餘14萬餘元，增加36萬餘元，約262.23％，主要係衛生福利部補助動員防疫經費、高齡友善城市、預防延緩失能等計畫，部分費用以補助款支應所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定

113年度決算經嘉義市政府核定賸餘510,746元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補

113年度決算審定賸餘510,746元，連同前期未分配賸餘12,025,305元，合計賸餘12,536,051元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1,516萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨減36萬餘元，期末現金及約當現金為1,480萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數27萬餘元，相距63萬餘元，主要係預付費用之流動資產較上年度增加，業務活動之淨現金流出增加所致。

兹將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市衛生醫療基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 8,494,000 | 7,868,950 | － | 7,868,950 | - 625,050 | - 7.36 |
| 醫療收入 | 8,494,000 | 7,868,950 | － | 7,868,950 | - 625,050 | - 7.36 |
| 業務成本與費用 | 8,449,000 | 7,415,960 | － | 7,415,960 | - 1,033,040 | - 12.23 |
| 醫療成本 | 8,449,000 | 7,415,960 | － | 7,415,960 | - 1,033,040 | - 12.23 |
| 業務賸餘（短絀） | 45,000 | 452,990 | － | 452,990 | 407,990 | 906.64 |
| 業務外收入 | 204,000 | 110,632 | － | 110,632 | - 93,368 | - 45.77 |
| 財務收入 | 94,000 | 110,632 | － | 110,632 | 16,632 | 17.69 |
| 其他業務外收入 | 110,000 | － | － | － | - 110,000 | - 100.00 |
| 業務外費用 | 108,000 | 52,876 | － | 52,876 | - 55,124 | - 51.04 |
| 其他業務外費用 | 108,000 | 52,876 | － | 52,876 | - 55,124 | - 51.04 |
| 業務外賸餘（短絀） | 96,000 | 57,756 | － | 57,756 | - 38,244 | - 39.84 |
| 本期賸餘（短絀） | 141,000 | 510,746 | － | 510,746 | 369,746 | 262.23 |

| 嘉義市衛生醫療基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 6,531,000 | 12,536,051 | － | 12,536,051 | 6,005,051 | 91.95 |
| 本期賸餘 | 141,000 | 510,746 | － | 510,746 | 369,746 | 262.23 |
| 前期未分配賸餘 | 6,390,000 | 12,025,305 | － | 12,025,305 | 5,635,305 | 88.19 |
| 未分配賸餘 | 6,531,000 | 12,536,051 | － | 12,536,051 | 6,005,051 | 91.95 |

| 嘉義市衛生醫療基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 141,000 | 510,746 | 369,746 | 262.23 |
| 利息股利之調整 | - 94,000 | - 110,632 | - 16,632 | 17.69 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 47,000 | 400,114 | 353,114 | 751.31 |
| 調整項目 | 129,000 | - 871,269 | - 1,000,269 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 176,000 | - 471,155 | - 647,155 | -- |
| 收取利息 | 94,000 | 110,632 | 16,632 | 17.69 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 270,000 | - 360,523 | - 630,523 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 270,000 | - 360,523 | - 630,523 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 9,327,000 | 15,167,595 | 5,840,595 | 62.62 |
| 期末現金及約當現金 | 9,597,000 | 14,807,072 | 5,210,072 | 54.29 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、折舊、減損及折耗、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 嘉義市衛生醫療基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 17,771,810 | 100.00 | 17,098,493 | 100.00 | 673,317 | 3.94 |
| 流動資產 | 17,506,404 | 98.51 | 16,746,401 | 97.94 | 760,003 | 4.54 |
| 現金 | 14,807,072 | 83.32 | 15,167,595 | 88.71 | - 360,523 | - 2.38 |
| 應收款項 | 596,296 | 3.36 | 482,850 | 2.82 | 113,446 | 23.50 |
| 預付款項 | 2,103,036 | 11.83 | 1,095,956 | 6.41 | 1,007,080 | 91.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 265,406 | 1.49 | 352,092 | 2.06 | - 86,686 | - 24.62 |
| 機械及設備 | 80,044 | 0.45 | 95,629 | 0.56 | - 15,585 | - 16.30 |
| 交通及運輸設備 | 110,718 | 0.62 | 131,382 | 0.77 | - 20,664 | - 15.73 |
| 什項設備 | 74,644 | 0.42 | 125,081 | 0.73 | - 50,437 | - 40.32 |
| 合計 | 17,771,810 | 100.00 | 17,098,493 | 100.00 | 673,317 | 3.94 |
| 負債 | 4,486,224 | 25.24 | 4,323,653 | 25.29 | 162,571 | 3.76 |
| 流動負債 | 4,486,224 | 25.24 | 4,323,653 | 25.29 | 162,571 | 3.76 |
| 應付款項 | 4,486,224 | 25.24 | 4,323,653 | 25.29 | 162,571 | 3.76 |
| 淨值 | 13,285,586 | 74.76 | 12,774,840 | 74.71 | 510,746 | 4.00 |
| 基金 | 412,513 | 2.32 | 412,513 | 2.41 | － | － |
| 基金 | 412,513 | 2.32 | 412,513 | 2.41 | － | － |
| 公積 | 337,022 | 1.90 | 337,022 | 1.97 | － | － |
| 資本公積 | 337,022 | 1.90 | 337,022 | 1.97 | － | － |
| 累積餘絀 | 12,536,051 | 70.54 | 12,025,305 | 70.33 | 510,746 | 4.25 |
| 累積賸餘 | 12,536,051 | 70.54 | 12,025,305 | 70.33 | 510,746 | 4.25 |
| 合計 | 17,771,810 | 100.00 | 17,098,493 | 100.00 | 673,317 | 3.94 |

（三）地政處主管

嘉義市平均地權基金

嘉義市政府為實施平均地權業務，依平均地權條例施行細則第14條規定，設立嘉義市平均地權基金。該基金依據「嘉義市實施平均地權基金收支保管及運用辦法」執行，由港坪市地重劃區、竹圍市地重劃區、中興市地重劃區、友愛市地重劃區、貨物轉運中心市地重劃區、區段（劉厝、湖子內）徵收基金之賸餘款撥入，賡續辦理區段徵收及市地重劃工程貸款業務，補助已辦竣市地重劃區、區段徵收地區公共設施改善工程及促進都市建設發展，提升市民生活環境及加速嘉義市繁榮；另為提升基金整體財務效能，嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金於112年度裁撤，自113年1月1日起所餘業務悉數轉入該基金賡續辦理。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理補（協）助市地重劃或區段徵收改善工程及各項建設。113年度主要營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.管理及總務費用　預計2億3,953萬元，實際為2億3,230萬餘元，較預計減少722萬餘元，約3.02％，主要係依業務需求覈實動支所致。

B.建國二村復興新村計畫　預計3億3,650萬餘元，實際為1億5,988萬餘元，較預計減少1億7,662萬餘元，約52.49％，主要係市地重劃工程執行進度未如預期所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘16億2,783萬餘元，業務外賸餘3,051萬餘元，審定本期賸餘16億5,834萬餘元，較預算賸餘6,968萬餘元，增加15億8,865萬餘元，主要係土地標售收入較預期增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定

113年度決算經嘉義市政府核定賸餘1,658,343,693元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補

113年度決算審定賸餘1,658,343,693元，連同前期未分配賸餘3,969,234,739元，合計賸餘5,627,578,432元，經依預算解繳公庫450,000,000元後，尚有未分配賸餘5,177,578,432元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金25億5,524萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增8億6,742萬餘元，期末現金及約當現金為34億2,267萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數3億75萬餘元，相距11億6,818萬餘元，主要係土地標售較預期增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

兹將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市平均地權基金收支餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 業務收入 | 300,000,000 | 1,860,134,933 |  | － | 1,860,134,933 | 1,560,134,933 | 520.04 |  |  |
| 投融資業務收入 | 300,000,000 | 1,860,134,933 |  | － | 1,860,134,933 | 1,560,134,933 | 520.04 |  |  |
| 業務成本與費用 | 239,530,000 | 232,303,430 |  | － | 232,303,430 | - 7,226,570 | - 3.02 |  |  |
| 管理及總務費用 | 239,530,000 | 232,303,430 |  | － | 232,303,430 | - 7,226,570 | - 3.02 |  |  |
| 業務賸餘（短絀） | 60,470,000 | 1,627,831,503 |  | － | 1,627,831,503 | 1,567,361,503 | 2,591.97 |  |  |
| 業務外收入 | 9,214,000 | 30,512,190 |  | － | 30,512,190 | 21,298,190 | 231.15 |  |  |
| 財務收入 | 9,214,000 | 28,142,320 |  | － | 28,142,320 | 18,928,320 | 205.43 |  |  |
| 其他業務外收入 | － | 2,369,870 |  | － | 2,369,870 | 2,369,870 | -- |  |  |
| 業務外賸餘（短絀） | 9,214,000 | 30,512,190 |  | － | 30,512,190 | 21,298,190 | 231.15 |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 69,684,000 | 1,658,343,693 |  | － | 1,658,343,693 | 1,588,659,693 | 2,279.81 |  |  |
| 嘉義市平均地權基金餘絀撥補審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 4,518,573,000 | 5,627,578,432 | － |  | 5,627,578,432 | 1,109,005,432 | 24.54 |
| 本期賸餘 | 69,684,000 | 1,658,343,693 | － |  | 1,658,343,693 | 1,588,659,693 | 2,279.81 |
| 前期未分配賸餘 | 4,448,889,000 | 3,969,234,739 | － |  | 3,969,234,739 | - 479,654,261 | - 10.78 |
| 分配之部 | 450,000,000 | 450,000,000 | － |  | 450,000,000 | － | － |
| 解繳公庫淨額 | 450,000,000 | 450,000,000 | － |  | 450,000,000 | － | － |
| 未分配賸餘 | 4,068,573,000 | 5,177,578,432 | － |  | 5,177,578,432 | 1,109,005,432 | 27.26 |

註：本表所列「前期未分配賸餘」決算數3,969,234,739元，較112年度「未分配賸餘」決算數3,741,648,299元，增加227,586,440元，係貨物轉運中心市地重劃基金於112年底裁撤，自113年度起所餘未分配賸餘全數撥入該基金。為使本表具比較性，表內「前期未分配賸餘」決算數，亦以一致基礎表達。

| 嘉義市平均地權基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 69,684,000 | 1,658,343,693 | 1,588,659,693 | 2,279.81 |
| 利息股利之調整 | - 9,214,000 | - 28,142,320 | - 18,928,320 | 205.43 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 60,470,000 | 1,630,201,373 | 1,569,731,373 | 2,595.88 |
| 調整項目 | 103,459,000 | 170,697,288 | 67,238,288 | 64.99 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 163,929,000 | 1,800,898,661 | 1,636,969,661 | 998.58 |
| 收取利息 | 9,214,000 | 25,587,782 | 16,373,782 | 177.71 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 173,143,000 | 1,826,486,443 | 1,653,343,443 | 954.90 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 123,898,000 | - 685,316,208 | - 561,418,208 | 453.13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 123,898,000 | - 685,316,208 | - 561,418,208 | 453.13 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加長期負債 | 100,000,000 | 180,000,000 | 80,000,000 | 80.00 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 3,741,773 | - 3,741,773 | -- |
| 賸餘分配款 | - 450,000,000 | - 450,000,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 350,000,000 | - 273,741,773 | 76,258,227 | - 21.79 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 300,755,000 | 867,428,462 | 1,168,183,462 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 2,992,501,000 | 2,555,242,419 | - 437,258,581 | - 14.61 |
| 期末現金及約當現金 | 2,691,746,000 | 3,422,670,881 | 730,924,881 | 27.15 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金於112年底裁撤，自113年度起所餘現金餘額全數撥入該基金。為使本表具比較性，表列期初現金及約當現金金額，含嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金200,400,134元。

| 嘉義市平均地權基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 6,520,634,008 | 100.00 | 5,059,241,904 | 100.00 | 1,461,392,104 | 28.89 |
| 流動資產 | 5,328,860,839 | 81.72 | 4,550,230,991 | 89.94 | 778,629,848 | 17.11 |
| 現金 | 3,422,670,881 | 52.49 | 2,555,242,419 | 50.51 | 867,428,462 | 33.95 |
| 應收款項 | 1,808,706,958 | 27.74 | 1,906,155,020 | 37.68 | - 97,448,062 | - 5.11 |
| 預付款項 | 97,483,000 | 1.49 | 88,833,552 | 1.76 | 8,649,448 | 9.74 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,190,747,828 | 18.26 | 505,431,620 | 9.99 | 685,316,208 | 135.59 |
| 其他長期投資 | 460,859,888 | 7.07 | 244,449,305 | 4.83 | 216,410,583 | 88.53 |
| 長期貸款 | 725,900,000 | 11.13 | 257,300,000 | 5.09 | 468,600,000 | 182.12 |
| 準備金 | 3,987,940 | 0.06 | 3,682,315 | 0.07 | 305,625 | 8.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 705,123 | 0.01 | 2,677,345 | 0.05 | - 1,972,222 | - 73.66 |
| 機械及設備 | 705,123 | 0.01 | 2,677,345 | 0.05 | - 1,972,222 | - 73.66 |
| 無形資產 | 320,218 | 0.00 | 901,948 | 0.02 | - 581,730 | - 64.50 |
| 無形資產 | 320,218 | 0.00 | 901,948 | 0.02 | - 581,730 | - 64.50 |
| 合計 | 6,520,634,008 | 100.00 | 5,059,241,904 | 100.00 | 1,461,392,104 | 28.89 |
| 負債 | 798,016,982 | 12.24 | 544,968,571 | 10.77 | 253,048,411 | 46.43 |
| 流動負債 | 481,238,404 | 7.38 | 404,448,220 | 7.99 | 76,790,184 | 18.99 |
| 應付款項 | 481,238,404 | 7.38 | 404,448,220 | 7.99 | 76,790,184 | 18.99 |
| 長期負債 | 308,700,000 | 4.73 | 128,700,000 | 2.54 | 180,000,000 | 139.86 |
| 長期債務 | 308,700,000 | 4.73 | 128,700,000 | 2.54 | 180,000,000 | 139.86 |
| 其他負債 | 8,078,578 | 0.12 | 11,820,351 | 0.23 | - 3,741,773 | - 31.66 |
| 什項負債 | 8,078,578 | 0.12 | 11,820,351 | 0.23 | - 3,741,773 | - 31.66 |
| 淨值 | 5,722,617,026 | 87.76 | 4,514,273,333 | 89.23 | 1,208,343,693 | 26.77 |
| 基金 | 545,012,594 | 8.36 | 545,012,594 | 10.77 | － | － |
| 基金 | 545,012,594 | 8.36 | 545,012,594 | 10.77 | － | － |
| 公積 | 26,000 | 0.00 | 26,000 | 0.00 | － | － |
| 資本公積 | 26,000 | 0.00 | 26,000 | 0.00 | － | － |
| 累積餘絀 | 5,177,578,432 | 79.40 | 3,969,234,739 | 78.46 | 1,208,343,693 | 30.44 |
| 累積賸餘 | 5,177,578,432 | 79.40 | 3,969,234,739 | 78.46 | 1,208,343,693 | 30.44 |
| 合計 | 6,520,634,008 | 100.00 | 5,059,241,904 | 100.00 | 1,461,392,104 | 28.89 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有54,291,087元及55,827,992元。

2.嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金於112年底裁撤，自113年度起餘存權益悉數撥入該基金。為使本表具比較性，表列112年12月31日資產、負債及淨值金額，含嘉義市貨物轉運中心市地重劃基金相關數額。

二、特別收入基金

（一）市政府主管

1.嘉義市公益彩券盈餘分配基金

嘉義市政府依據公益彩券發行條例規定，設立嘉義市公益彩券盈餘分配基金，依嘉義市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法第5條規定辦理緊急災難及社會救助事項、社會福利相關事項之照顧津貼、各項福利服務方案、補助社會福利設施設備及所需專業服務人力聘僱費用與教育訓練、其他與社會福利及慈善等公益活動有關之研究、發展、預防、推廣等業務。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，玆將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理身心障礙福利業務、兒童福利業務、少年福利業務、婦女福利業務、老人福利業務、家暴及性侵害防治業務、志願服務業務、衛生福利業務、社區發展業務及其他社會福利業務等。113年度業務計畫10項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者9項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 身心障礙福利 業務計畫 | 千元 | 174,085 | 125,307 | - 48,777 | - 28.02 | 補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用等案依實際需求覈實支付，及購置復康巴士採購案尚在執行中。 |
| 兒童福利 業務計畫 | 千元 | 95,908 | 90,789 | - 5,118 | - 5.34 | 兒童福利服務中心整建工程等案尚在執行中。 |
| 少年福利 業務計畫 | 千元 | 13,111 | 11,263 | - 1,847 | - 14.09 | 委託辦理逆境少年及家庭支持服務計畫部分經費獲中央補助，改由公務預算支應。 |
| 婦女福利 業務計畫 | 千元 | 36,710 | 20,332 | - 16,377 | - 44.61 | 補助中低及弱勢家庭子女課後及寒暑假照顧服務費用，改由地方教育發展基金支應。 |
| 老人福利 業務計畫 | 千元 | 50,704 | 38,488 | - 12,215 | - 24.09 | 補助辦理建立社區照顧關懷據點計畫，依實際需求核予補助。 |
| 家暴及性侵害 防治業務計畫 | 千元 | 15,751 | 14,402 | - 1,348 | - 8.56 | 社福專業人員執業安全系列等宣導活動經費，依實際需求覈實支付。 |
| 志願服務 業務計畫 | 千元 | 4,590 | 3,863 | - 726 | - 15.82 | 義（志）工團體意外保險費依實際需求覈實支付。 |
| 衛生福利 業務計畫 | 千元 | 13,270 | 13,767 | 497 | 3.75 | 長期照顧業務創新服務及相關活動，衛生福利業務計畫原編經費不足，辦理超支併決算。 |
| 社區發展 業務計畫 | 千元 | 10,660 | 7,445 | - 3,214 | - 30.16 | 福利社區化發展業務計畫及社區發展經濟永續推動計畫申請補助單位未如預期。 |
| 其他社會福利 業務計畫 | 千元 | 14,826 | 12,907 | - 1,918 | - 12.94 | 外聘委員出席費及講師鐘點費等，依實際需求覈實支付。 |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀304萬餘元，較預算短絀2億730萬元，減少2億425萬餘元，約98.53％，主要係公益彩券盈餘獲配數較預計增加，及各項福利服務計畫因補助件數較預計減少，相關業務計畫經費減支所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經嘉義市政府核定短絀3,048,038元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金5億1,732萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增6,709萬餘元，期末現金及約當現金為5億8,441萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市公益彩券盈餘分配基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 222,315,000 | 335,520,104 | － | 335,520,104 | 113,205,104 | 50.92 |
| 徵收及依法分配收入 | 205,250,000 | 292,594,071 | － | 292,594,071 | 87,344,071 | 42.55 |
| 勞務收入 | 15,694,000 | 16,084,947 | － | 16,084,947 | 390,947 | 2.49 |
| 財產收入 | 1,371,000 | 3,825,184 | － | 3,825,184 | 2,454,184 | 179.01 |
| 其他收入 | － | 23,015,902 | － | 23,015,902 | 23,015,902 | -- |
| 基金用途 | 429,615,000 | 338,568,142 | － | 338,568,142 | - 91,046,858 | - 21.19 |
| 社會福利服務計畫 | 429,615,000 | 338,568,142 | － | 338,568,142 | - 91,046,858 | - 21.19 |
| 本期賸餘（短絀） | - 207,300,000 | - 3,048,038 | － | - 3,048,038 | 204,251,962 | 98.53 |
| 期初基金餘額 | 625,151,000 | 574,748,963 | － | 574,748,963 | - 50,402,037 | - 8.06 |
| 期末基金餘額 | 417,851,000 | 571,700,925 | － | 571,700,925 | 153,849,925 | 36.82 |
| 註：本表社會福利服務計畫決算審定數338,568,142元，包括以前年度保留數執行數2,396,834元。 嘉義市公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後現金流量表. 中華民國113年度. 單位：新臺幣元. 項目; 決算數. 業務活動之現金流量. 本期賸餘（短絀）; 829,084. 調整非現金項目; 75,748,914. 業務活動之淨現金流入（流出）; 76,577,998. 投資活動之現金流量. 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產; - 9,359,696. 投資活動之淨現金流入（流出）; - 9,359,696. 籌資活動之現金流量. 減少短期債務及其他負債; - 119,631. 籌資活動之淨現金流入（流出）; - 119,631. 現金及約當現金之淨增（淨減）; 67,098,671. 期初現金及約當現金; 517,321,043. 期末現金及約當現金; 584,419,714. |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 嘉義市公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 684,263,222 | 100.00 | 677,828,329 | 100.00 | 6,434,893 | 0.95 |
| 流動資產 | 627,940,519 | 91.77 | 626,498,409 | 92.43 | 1,442,110 | 0.23 |
| 現金 | 584,419,714 | 85.41 | 517,321,043 | 76.32 | 67,098,671 | 12.97 |
| 應收款項 | 37,561,030 | 5.49 | 96,096,591 | 14.18 | - 58,535,561 | - 60.91 |
| 預付款項 | 5,959,775 | 0.87 | 13,080,775 | 1.93 | - 7,121,000 | - 54.44 |
| 長期貸墊款及準備金 | 478,500 | 0.07 | 412,684 | 0.06 | 65,816 | 15.95 |
| 準備金 | 478,500 | 0.07 | 412,684 | 0.06 | 65,816 | 15.95 |
| 固定資產 | 53,896,428 | 7.88 | 49,140,507 | 7.25 | 4,755,921 | 9.68 |
| 房屋建築及設備 | 38,120,359 | 5.57 | 37,775,530 | 5.57 | 344,829 | 0.91 |
| 機械及設備 | 3,814,881 | 0.56 | 2,407,413 | 0.36 | 1,407,468 | 58.46 |
| 交通及運輸設備 | 7,925,842 | 1.16 | 5,990,687 | 0.88 | 1,935,155 | 32.30 |
| 雜項設備 | 2,681,176 | 0.39 | 2,416,309 | 0.36 | 264,867 | 10.96 |
| 購建中固定資產 | 1,354,170 | 0.20 | 550,568 | 0.08 | 803,602 | 145.96 |
| 無形資產 | 1,947,775 | 0.28 | 1,776,729 | 0.26 | 171,046 | 9.63 |
| 無形資產 | 1,947,775 | 0.28 | 1,776,729 | 0.26 | 171,046 | 9.63 |
| 合計 | 684,263,222 | 100.00 | 677,828,329 | 100.00 | 6,434,893 | 0.95 |
| 負債 | 59,002,908 | 8.62 | 53,397,099 | 7.88 | 5,605,809 | 10.50 |
| 流動負債 | 57,956,920 | 8.47 | 52,297,296 | 7.72 | 5,659,624 | 10.82 |
| 應付款項 | 57,956,920 | 8.47 | 52,297,296 | 7.72 | 5,659,624 | 10.82 |
| 其他負債 | 1,045,988 | 0.15 | 1,099,803 | 0.16 | - 53,815 | - 4.89 |
| 什項負債 | 1,045,988 | 0.15 | 1,099,803 | 0.16 | - 53,815 | - 4.89 |
| 淨資產 | 625,260,314 | 91.38 | 624,431,230 | 92.12 | 829,084 | 0.13 |
| 淨資產 | 625,260,314 | 91.38 | 624,431,230 | 92.12 | 829,084 | 0.13 |
| 淨資產 | 625,260,314 | 91.38 | 624,431,230 | 92.12 | 829,084 | 0.13 |
| 合計 | 684,263,222 | 100.00 | 677,828,329 | 100.00 | 6,434,893 | 0.95 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 2.嘉義市身心障礙者就業基金

嘉義市政府為促進身心障礙者就業，依據身心障礙者權益保障法第43條規定，設立嘉義市身心障礙者就業基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，玆將查核結果說明如次：

(1)業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理身心障礙者就業計畫，提供職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計、創業輔導、其他職業重建服務及促進身心障礙者就業權益等。113年度預計辦理身心障礙者就業計畫697萬餘元，實際為483萬餘元，較預計減少214萬餘元，約30.69％，主要係部分庇護工場於年度中結束營運，及原預定於113年下半年成立之庇護工場未能依預定期程申請設立，致身心障礙者庇護性就業補助款較預計減少。

(2)預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘81萬餘元，與預算短絀200萬餘元，相距281萬餘元，主要係部分庇護工場於年度中結束營運及新庇護工場未能依預定期程申請設立，相關業務計畫經費減支所致。

(3)餘絀之審定

113年度決算經嘉義市政府核定賸餘810,134元，經核尚無不合，予以照數審定。

(4)現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1,886萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增69萬餘元，期末現金及約當現金為1,956萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市身心障礙者就業基金來源用途及餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 4,970,000 | 5,647,062 | － | 5,647,062 | 677,062 | 13.62 |
| 徵收及依法分配收入 | 528,000 | 465,920 | － | 465,920 | - 62,080 | - 11.76 |
| 財產收入 | 90,000 | 129,349 | － | 129,349 | 39,349 | 43.72 |
| 政府撥入收入 | 4,352,000 | 5,000,190 | － | 5,000,190 | 648,190 | 14.89 |
| 其他收入 | － | 51,603 | － | 51,603 | 51,603 | -- |
| 基金用途 | 6,979,000 | 4,836,928 | － | 4,836,928 | - 2,142,072 | - 30.69 |
| 身心障礙者就業計畫 | 6,979,000 | 4,836,928 | － | 4,836,928 | - 2,142,072 | - 30.69 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,009,000 | 810,134 | － | 810,134 | 2,819,134 | -- |
| 期初基金餘額 | 18,343,000 | 18,400,113 | － | 18,400,113 | 57,113 | 0.31 |
| 期末基金餘額 | 16,334,000 | 19,210,247 | － | 19,210,247 | 2,876,247 | 17.61 |

嘉義市身心障礙者就業基金餘絀審定後現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 810,134 |
| 調整非現金項目 | - 111,776 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 698,358 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 698,358 |
| 期初現金及約當現金 | 18,867,307 |
| 期末現金及約當現金 | 19,565,665 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 嘉義市身心障礙者就業基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 19,832,489 | 100.00 | 19,106,661 | 100.00 | 725,828 | 3.80 |
| 流動資產 | 19,832,489 | 100.00 | 19,106,661 | 100.00 | 725,828 | 3.80 |
| 現金 | 19,565,665 | 98.65 | 18,867,307 | 98.75 | 698,358 | 3.70 |
| 應收款項 | 266,824 | 1.35 | 239,354 | 1.25 | 27,470 | 11.48 |
| 合計 | 19,832,489 | 100.00 | 19,106,661 | 100.00 | 725,828 | 3.80 |
| 負債 | 622,242 | 3.14 | 706,548 | 3.70 | - 84,306 | - 11.93 |
| 流動負債 | 622,242 | 3.14 | 706,548 | 3.70 | - 84,306 | - 11.93 |
| 應付款項 | 622,242 | 3.14 | 706,548 | 3.70 | - 84,306 | - 11.93 |
| 淨資產 | 19,210,247 | 96.86 | 18,400,113 | 96.30 | 810,134 | 4.40 |
| 淨資產 | 19,210,247 | 96.86 | 18,400,113 | 96.30 | 810,134 | 4.40 |
| 淨資產 | 19,210,247 | 96.86 | 18,400,113 | 96.30 | 810,134 | 4.40 |
| 合計 | 198,832,489 | 100.00 | 19,106,661 | 100.00 | 725,828 | 3.80 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（二）環境保護局主管

1.嘉義市環境污染防治基金

嘉義市政府為辦理各項污染防制工作，依據空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理法等規定，設立嘉義市環境污染防治基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、環境保護、水污染防治及綠能發展等。113年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制計畫 | 元 | 46,779,000 | 45,771,253 | - 1,007,747 | -2.15 | 依實際需要覈實支用。 |
| 環境保護計畫 | 元 | 157,301,000 | 6,735,988 | - 150,565,012 | - 95.72 | 灰渣掩埋場規劃、設計、監造及興建工作尚在執行中。 |
| 水污染防治計畫 | 元 | 552,000 | 469,995 | -82,005 | - 14.86 | 依實際需要覈實支用。 |
| 綠能發展計畫 | 元 | 7,765,000 | 8,350,058 | 585,058 | 7.53 | 嘉義市民俗活動固碳先導計畫委辦費超支併決算。 |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀666萬餘元，較預算短絀1億5,296萬餘元，減少1億4,630萬餘元，約95.64％，主要係灰渣掩埋場規劃、設計、監造及興建工作尚在執行中，實際支出較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經嘉義市政府核定短絀6,663,493元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金8,209萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減611萬餘元，期末現金及約當現金為7,597萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市環境污染防治基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 基金來源 |  | 59,430,000 | 54,663,801 |  | － | 54,663,801 | - 4,766,199 | - 8.02 |  |
| 徵收及依法分配收入 |  | 38,531,000 | 33,400,259 |  | － | 33,400,259 | - 5,130,741 | - 13.32 |  |
| 財產收入 |  | 342,000 | 780,855 |  | － | 780,855 | 438,855 | 128.32 |  |
| 政府撥入收入 |  | 20,557,000 | 20,432,350 |  | － | 20,432,350 | - 124,650 | - 0.61 |  |
| 其他收入 |  | － | 50,337 |  | － | 50,337 | 50,337 | -- |  |
| 基金用途 |  | 212,397,000 | 61,327,294 |  | － | 61,327,294 | - 151,069,706 | - 71.13 |  |
| 空氣污染防制計畫 |  | 46,779,000 | 45,771,253 |  | － | 45,771,253 | - 1,007,747 | - 2.15 |  |
| 環境保護計畫 |  | 157,301,000 | 6,735,988 |  | － | 6,735,988 | - 150,565,012 | - 95.72 |  |
| 水污染防治計畫 |  | 552,000 | 469,995 |  | － | 469,995 | - 82,005 | - 14.86 |  |
| 綠能發展計畫 |  | 7,765,000 | 8,350,058 |  | － | 8,350,058 | 585,058 | 7.53 |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | - 152,967,000 | - 6,663,493 |  | － | - 6,663,493 | 146,303,507 | - 95.64 |  |
| 期初基金餘額 |  | 67,723,000 | 69,458,043 |  | － | 69,458,043 | 1,735,043 | 2.56 |  |
| 期末基金餘額 |  | - 85,244,000 | 62,794,550 |  | － | 62,794,550 | 148,038,550 | -- |  |
| 嘉義市環境污染防治基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 決算數 |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | - 1,450,504 |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  | 2,398,610 |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 948,106 |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  | - 6,735,988 |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 6,735,988 |  |  |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 |  |  | 1,784,800 |  |  |  |  |
| 減少短期債務及其他負債 |  |  | - 2,113,889 |  |  |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 329,089 |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | - 6,116,971 |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 82,090,371 |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 75,973,400 |  |  |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 嘉義市環境污染防治基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 98,443,864 | 100.00 | 108,428,487 | 100.00 | - 9,984,623 | - 9.21 |
| 流動資產 | 80,806,390 | 82.08 | 96,004,002 | 88.54 | - 15,197,612 | - 15.83 |
| 現金 | 75,973,400 | 77.17 | 82,090,371 | 75.71 | - 6,116,971 | - 7.45 |
| 應收款項 | 4,832,990 | 4.91 | 13,913,631 | 12.83 | - 9,080,641 | - 65.26 |
| 固定資產 | 17,586,324 | 17.86 | 12,335,715 | 11.38 | 5,250,609 | 42.56 |
| 土地改良物 | 5,504 | 0.01 | 5,504 | 0.01 | － | － |
| 機械及設備 | 3,951,577 | 4.01 | 5,378,499 | 4.96 | - 1,426,922 | - 26.53 |
| 交通及運輸設備 | 77,601 | 0.08 | 129,458 | 0.12 | - 51,857 | - 40.06 |
| 雜項設備 | 25,458 | 0.03 | 32,058 | 0.03 | - 6,600 | - 20.59 |
| 購建中固定資產 | 13,526,184 | 13.74 | 6,790,196 | 6.26 | 6,735,988 | 99.20 |
| 無形資產 | 51,150 | 0.05 | 88,770 | 0.08 | - 37,620 | - 42.38 |
| 無形資產 | 51,150 | 0.05 | 88,770 | 0.08 | - 37,620 | - 42.38 |
| 合計 | 98,443,864 | 100.00 | 108,428,487 | 100.00 | - 9,984,623 | - 9.21 |
| 負債 | 18,011,840 | 18.30 | 26,545,959 | 24.48 | - 8,534,119 | - 32.15 |
| 流動負債 | 15,322,950 | 15.57 | 23,527,980 | 21.70 | - 8,205,030 | - 34.87 |
| 應付款項 | 15,322,950 | 15.57 | 23,527,980 | 21.70 | - 8,205,030 | - 34.87 |
| 其他負債 | 2,688,890 | 2.73 | 3,017,979 | 2.78 | - 329,089 | - 10.90 |
| 什項負債 | 2,688,890 | 2.73 | 3,017,979 | 2.78 | - 329,089 | - 10.90 |
| 淨資產 | 80,432,024 | 81.70 | 81,882,528 | 75.52 | - 1,450,504 | - 1.77 |
| 淨資產 | 80,432,024 | 81.70 | 81,882,528 | 75.52 | - 1,450,504 | - 1.77 |
| 淨資產 | 80,432,024 | 81.70 | 81,882,528 | 75.52 | - 1,450,504 | - 1.77 |
| 合計 | 98,443,864 | 100.00 | 108,428,487 | 100.00 | - 9,984,623 | - 9.21 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有136,919,000元及61,633,000元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.嘉義市環境教育基金

嘉義市政府為防制環境污染，維護市民健康及生活環境，以提高生活品質，依據環境教育法第8條規定，設立嘉義市環境教育基金，該基金係由嘉義市環境污染防治基金提撥百分之五支出預算及自廢棄物清理法之執行機關執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥百分之十，連同政府撥入收入、基金孳息，用以辦理各項環境教育工作。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動，讓民眾從參與活動中學習多元的環境保護知能等。113年度業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 環境教育計畫 | 元 | 6,750,000 | 6,220,867 | - 529,133 | - 7.84 | 環境教育活動依實際需要覈實支用。 |
| 一般行政管理計畫 | 元 | 749,000 | 739,801 | - 9,199 | - 1.23 | 用人費用依實際需要覈實支用。 |
| 社區環境調查及改造計畫 | 元 | 300,000 | 271,190 | - 28,810 | - 9.60 | 社區環境教育培力計畫覈實補助。 |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀41萬餘元，較預算短絀96萬餘元，減少54萬餘元，約56.36％，主要係環境教育活動依實際需要覈實支用所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經嘉義市政府核定短絀419,359元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金738萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減41萬餘元，期末現金及約當現金696萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 嘉義市環境教育基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 6,838,000 | 6,812,499 | － | 6,812,499 | - 25,501 | - 0.37 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,671,000 | 1,665,579 | － | 1,665,579 | - 5,421 | - 0.32 |
| 財產收入 | 67,000 | 75,730 | － | 75,730 | 8,730 | 13.03 |
| 政府撥入收入 | 5,100,000 | 5,071,190 | － | 5,071,190 | - 28,810 | - 0.56 |
| 基金用途 | 7,799,000 | 7,231,858 | － | 7,231,858 | - 567,142 | - 7.27 |
| 環境教育計畫 | 6,750,000 | 6,220,867 | － | 6,220,867 | - 529,133 | - 7.84 |
| 社區環境調查及改造計畫 | 300,000 | 271,190 | － | 271,190 | - 28,810 | - 9.60 |
| 一般行政管理計畫 | 749,000 | 739,801 | － | 739,801 | - 9,199 | - 1.23 |
| 本期賸餘（短絀） | - 961,000 | - 419,359 | － | - 419,359 | 541,641 | - 56.36 |
| 期初基金餘額 | 6,800,000 | 7,389,838 | － | 7,389,838 | 589,838 | 8.67 |
| 期末基金餘額 | 5,839,000 | 6,970,479 | － | 6,970,479 | 1,131,479 | 19.38 |

| 嘉義市環境教育基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 決算數 |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  |  | - 419,359 |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  |  | - 114 |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 419,473 |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  | - 419,473 |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  | 7,387,362 |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  | 6,967,889 |  |  |  |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉義市環境教育基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 資產 | 6,971,551 | 100.00 |  | 7,390,910 | 100.00 | - 419,359 | - 5.67 |  |
| 流動資產 | 6,970,479 | 99.98 |  | 7,389,838 | 99.99 | - 419,359 | - 5.67 |  |
| 現金 | 6,967,889 | 99.95 |  | 7,387,362 | 99.95 | - 419,473 | - 5.68 |  |
| 應收款項 | 2,590 | 0.04 |  | 2,476 | 0.03 | 114 | 4.60 |  |
| 固定資產 | 1,072 | 0.02 |  | 1,072 | 0.01 | － | － |  |
| 機械及設備 | 630 | 0.01 |  | 630 | 0.01 | － | － |  |
| 交通及運輸設備 | 442 | 0.01 |  | 442 | 0.01 | － | － |  |
| 合計 | 6,971,551 | 100.00 |  | 7,390,910 | 100.00 | - 419,359 | - 5.67 |  |
| 淨資產 | 6,971,551 | 100.00 |  | 7,390,910 | 100.00 | - 419,359 | - 5.67 |  |
| 淨資產 | 6,971,551 | 100.00 |  | 7,390,910 | 100.00 | - 419,359 | - 5.67 |  |
| 淨資產 | 6,971,551 | 100.00 |  | 7,390,910 | 100.00 | - 419,359 | - 5.67 |  |
| 合計 | 6,971,551 | 100.00 |  | 7,390,910 | 100.00 | - 419,359 | - 5.67 |  |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（三）教育處主管

嘉義市地方教育發展基金

嘉義市政府為合理分配及運用教育資源，提升教育經費運用績效，依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法等有關規定，設立嘉義市地方教育發展基金（含嘉義市政府教育處等32個分基金）。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，玆將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育、一般行政管理、建築及設備等計畫。113年度業務計畫8項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 高中及高職教育計畫 | 千元 | 108,660 | 99,839 | - 8,820 | - 8.12 | 人事費之賸餘。 |
| 國民教育計畫 | 千元 | 3,105,442 | 2,954,684 | - 150,757 | - 4.85 | 人事費之賸餘。 |
| 學前教育計畫 | 千元 | 1,079,723 | 855,134 | - 224,588 | - 20.80 | 少子女化對策及學前幼兒就學補助等計畫，依實際需求覈實支付。 |
| 特殊教育計畫 | 千元 | 80,609 | 70,319 | - 10,289 | - 12.77 | 學前特殊教育及早期療育等計畫，依實際需求覈實支付。 |
| 社會教育計畫 | 千元 | 70,030 | 63,075 | - 6,954 | - 9.93 | 美感藝術及家庭等教育活動，依實際需求覈實支付。 |
| 體育及衛生教育計畫 | 千元 | 331,046 | 292,983 | - 38,062 | - 11.50 | 推動學校體育專業發展、體育班經營與課程教學、整備運動器材等計畫，依實際需求覈實支付。 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | 1,546,964 | 1,408,564 | - 138,399 | - 8.95 | 撥補退撫基金、建置國中小雙語化教育等計畫，依實際需求覈實支付。 |
| 建築及設備計畫 | 千元 | 767,353 | 577,050 | - 190,302 | - 24.80 | 嘉義市西區全民運動館統包工程等案尚在執行中。 |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘2億3,948萬餘元，與預算短絀2億8,762萬元，相距5億2,710萬餘元，主要係人事費賸餘、補助少子女化對策及學前幼兒就學補助等計畫依實際需求覈實支付、嘉義市西區全民運動館統包工程等案尚在執行中，相關業務計畫經費減支所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經嘉義市政府核定賸餘239,485,650元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金9億4,986萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,826萬餘元，期末現金及約當現金為9億3,160萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

| 嘉義市地方教育發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 6,802,207,000 | 6,561,136,661 | － | 6,561,136,661 | - 241,070,339 | - 3.54 |
| 徵收及依法分配收入 | 40,000 | 1,832,965 | － | 1,832,965 | 1,792,965 | 4,482.41 |
| 勞務收入 | 7,130,000 | 6,842,851 | － | 6,842,851 | - 287,149 | - 4.03 |
| 財產收入 | 1,944,000 | 10,685,844 | － | 10,685,844 | 8,741,844 | 449.68 |
| 政府撥入收入 | 6,782,521,000 | 6,477,680,016 | － | 6,477,680,016 | - 304,840,984 | - 4.49 |
| 教學收入 | 2,247,000 | 1,504,301 | － | 1,504,301 | - 742,699 | - 33.05 |
| 其他收入 | 8,325,000 | 62,590,684 | － | 62,590,684 | 54,265,684 | 651.84 |
| 基金用途 | 7,089,827,000 | 6,321,651,011 | － | 6,321,651,011 | - 768,175,989 | - 10.83 |
| 高中及高職教育計畫 | 108,660,000 | 99,839,441 | － | 99,839,441 | - 8,820,559 | - 8.12 |
| 國民教育計畫 | 3,105,442,000 | 2,954,684,241 | － | 2,954,684,241 | - 150,757,759 | - 4.85 |
| 學前教育計畫 | 1,079,723,000 | 855,134,247 | － | 855,134,247 | - 224,588,753 | - 20.80 |
| 特殊教育計畫 | 80,609,000 | 70,319,078 | － | 70,319,078 | - 10,289,922 | - 12.77 |
| 社會教育計畫 | 70,030,000 | 63,075,242 | － | 63,075,242 | - 6,954,758 | - 9.93 |
| 體育及衛生教育計畫 | 331,046,000 | 292,983,606 | － | 292,983,606 | - 38,062,394 | - 11.50 |
| 一般行政管理計畫 | 1,546,964,000 | 1,408,564,237 | － | 1,408,564,237 | - 138,399,763 | - 8.95 |
| 建築及設備計畫 | 767,353,000 | 577,050,919 | － | 577,050,919 | - 190,302,081 | - 24.80 |
| 本期賸餘（短絀） | - 287,620,000 | 239,485,650 | － | 239,485,650 | 527,105,650 | -- |
| 期初基金餘額 | 805,322,114 | 1,364,051,564 | － | 1,364,051,564 | 558,729,450 | 69.38 |
| 期末基金餘額 | 517,702,114 | 1,603,537,214 | － | 1,603,537,214 | 1,085,835,100 | 209.74 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數577,050,919元，包含以前年度保留預算數之決算數330,817,256元。

| 嘉義市地方教育發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 363,485,930 |
| 調整非現金項目 | - 380,107,124 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 16,621,194 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 986,236 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 7,976,306 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 6,990,070 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 72,534,483 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 67,186,036 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,348,447 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 18,262,817 |
| 期初現金及約當現金 | 949,865,346 |
| 期末現金及約當現金 | 931,602,529 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義市地方教育發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元. 科目; 113年12月31日; 112年12月31日; 比較增減. 金額; ％; 金額; ％; 金額; ％. 資產; 12,491,486,218; 100.00; 11,945,244,274; 100.00; 546,241,944; 4.57. 流動資產; 2,016,484,462; 16.14; 1,660,736,907; 13.90; 355,747,555; 21.42. 現金; 931,602,529; 7.46; 949,865,346; 7.95; - 18,262,817; - 1.92. 應收款項; 965,461,939; 7.73; 609,753,898; 5.10; 355,708,041; 58.34. 預付款項; 119,419,994; 0.96; 101,117,663; 0.85; 18,302,331; 18.10. 長期貸墊款及準備金; 471,808,976; 3.78; 471,198,695; 3.94; 610,281; 0.13. 長期貸款; 465,000,000; 3.72; 465,000,000; 3.89; －; －. 準備金; 6,808,976; 0.05; 6,198,695; 0.05; 610,281; 9.85. 固定資產; 9,954,593,664; 79.69; 9,752,172,312; 81.64; 202,421,352; 2.08. 土地; 5,420,649,629; 43.39; 5,372,673,229; 44.98; 47,976,400; 0.89. 土地改良物; 166,492,917; 1.33; 157,575,049; 1.32; 8,917,868; 5.66. 房屋建築及設備; 3,681,549,436; 29.47; 3,672,335,455; 30.71; 9,213,981; 0.25. 機械及設備; 400,628,085; 3.21; 356,834,046; 2.99; 43,794,039; 12.27. 交通及運輸設備; 65,339,050; 0.52; 32,211,325; 0.27; 33,127,725; 102.84. 雜項設備; 219,298,071; 1.76; 160,523,092; 1.34; 58,774,979; 36.61. 購建中固定資產; 636,476; 0.01; 20,116; 0.00; 616,360; 3,064.03. 無形資產; 48,593,316; 0.39; 61,130,560; 0.51; - 12,537,244; - 20.51. 無形資產; 48,593,316; 0.39; 61,130,560; 0.51; - 12,537,244; - 20.51. 其他資產; 5,800; 0.00; 5,800; 0.00; －; －. 什項資產; 5,800; 0.00; 5,800; 0.00; －; －. 合計; 12,491,486,218; 100.00; 11,945,244,274; 100.00; 546,241,944; 4.57. 負債; 884,762,024; 7.08; 767,889,838; 6.43; 116,872,186; 15.22. 流動負債; 811,536,882; 6.50; 700,623,424; 5.87; 110,913,458; 15.83. 應付款項; 811,536,882; 6.50; 700,623,424; 5.87; 110,913,458; 15.83. 其他負債; 73,225,142; 0.59; 67,266,414; 0.56; 5,958,728; 8.86. 什項負債; 73,225,142; 0.59; 67,266,414; 0.56; 5,958,728; 8.86. 淨資產; 11,606,724,194; 92.92; 11,177,354,436; 93.57; 429,369,758; 3.84. 淨資產; 11,606,724,194; 92.92; 11,177,354,436; 93.57; 429,369,758; 3.84. 淨資產; 11,606,724,194; 92.92; 11,177,354,436; 93.57; 429,369,758; 3.84. 合計; 12,491,486,218; 100.00; 11,945,244,274; 100.00; 546,241,944; 4.57.

註：1.本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。 2.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有44,419,371元及32,056,097元。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 嘉義市地方教育發展基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表 中華民國113年度 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金 餘額 | 期末基金 餘額 |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 嘉義市政府 教育處 | 3,408,976 | 3,231,292 | - 250,000 | 177,684 | 427,684 | -- | 1,180,122 | 1,357,807 |
| 嘉義市家庭 教育中心 | 14,961 | 17,245 | - 2,131 | - 2,284 | - 153 | 7.19 | 12,700 | 10,416 |
| 嘉義市立嘉義國民中學 | 157,965 | 156,795 | - 836 | 1,170 | 2,006 | -- | 3,560 | 4,731 |
| 嘉義市立玉山 完全中學（國中部） | 109,285 | 99,895 | － | 9,390 | 9,390 | -- | 2,187 | 11,578 |
| 嘉義市立蘭潭國民中學 | 99,001 | 99,629 | - 1,787 | - 628 | 1,158 | - 64.84 | 4,747 | 4,118 |
| 嘉義市立北興國民中學 | 261,454 | 260,879 | － | 574 | 574 | -- | 1,450 | 2,025 |
| 嘉義市立民生國民中學 | 252,410 | 253,191 | - 2,178 | - 780 | 1,397 | - 64.14 | 9,338 | 8,557 |
| 嘉義市立南興國民中學 | 123,241 | 124,540 | - 1,144 | - 1,298 | - 154 | 13.53 | 2,702 | 1,403 |
| 嘉義市立大業實驗國民中學 | 70,576 | 68,601 | - 642 | 1,974 | 2,616 | -- | 7,373 | 9,348 |
| 嘉義市立北園國民中學 | 73,228 | 74,039 | - 856 | - 811 | 44 | - 5.25 | 4,132 | 3,321 |
| 嘉義市崇文國民小學 | 172,575 | 171,722 | － | 852 | 852 | -- | 4,975 | 5,827 |
| 嘉義市博愛國民小學 | 160,978 | 161,059 | - 3,168 | - 81 | 3,086 | - 97.43 | 3,915 | 3,834 |
| 嘉義市民族國民小學 | 78,455 | 78,785 | － | - 329 | - 329 | -- | 2,879 | 2,549 |
| 嘉義市垂楊國民小學 | 87,976 | 85,430 | - 243 | 2,546 | 2,789 | -- | 5,129 | 7,675 |
| 嘉義市宣信國民小學 | 108,170 | 107,963 | - 3,336 | 207 | 3,543 | -- | 3,753 | 3,961 |
| 嘉義市大同國民小學 | 121,398 | 119,565 | - 1,450 | 1,832 | 3,282 | -- | 2,301 | 4,134 |
| 嘉義市地方教育發展基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表（續） 中華民國113年度 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金 餘額 | 期末基金 餘額 |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 嘉義市僑平國民小學 | 98,467 | 86,429 | - 859 | 12,037 | 12,896 | -- | 11,117 | 23,154 |
| 嘉義市志航國民小學 | 95,328 | 94,264 | - 1,318 | 1,063 | 2,381 | -- | 2,290 | 3,353 |
| 嘉義市林森國民小學 | 77,002 | 76,389 | - 681 | 613 | 1,294 | -- | 6,500 | 7,113 |
| 嘉義市北園國民小學 | 59,120 | 56,449 | - 909 | 2,671 | 3,580 | -- | 7,268 | 9,940 |
| 嘉義市嘉北國民小學 | 165,272 | 165,476 | － | - 204 | - 204 | -- | 1,622 | 1,418 |
| 嘉義市精忠國民小學 | 50,370 | 43,700 | - 496 | 6,669 | 7,165 | -- | 9,623 | 16,293 |
| 嘉義市育人國民小學 | 80,788 | 79,109 | - 741 | 1,679 | 2,420 | -- | 8,358 | 10,038 |
| 嘉義市蘭潭國民小學 | 84,805 | 80,358 | - 1,126 | 4,446 | 5,572 | -- | 11,343 | 15,790 |
| 嘉義市興安國民小學 | 93,362 | 89,925 | - 388 | 3,436 | 3,824 | -- | 2,886 | 6,323 |
| 嘉義市世賢國民小學 | 110,784 | 109,175 | - 4,380 | 1,608 | 5,988 | -- | 17,145 | 18,753 |
| 嘉義市興嘉國民小學 | 135,135 | 129,599 | - 2,591 | 5,536 | 8,127 | -- | 8,981 | 14,517 |
| 嘉義市港坪國民小學 | 76,440 | 74,840 | - 210 | 1,600 | 1,810 | -- | 1,976 | 3,577 |
| 嘉義市文雅國民小學 | 37,162 | 35,592 | - 685 | 1,570 | 2,255 | -- | 3,249 | 4,820 |
| 嘉義市立吳鳳幼兒園 | 24,370 | 24,182 | - 599 | 187 | 786 | -- | 1,702 | 1,890 |
| 嘉義市立復國幼兒園 | 34,623 | 31,516 | - 1,894 | 3,107 | 5,001 | -- | 7,174 | 10,281 |
| 嘉義市立幸福幼兒園 | 37,443 | 34,001 | - 2,972 | 3,441 | 6,413 | -- | 11,536 | 14,977 |

註：本表係依本室審定該基金決算數額編列。