# 戊、附  錄

## 壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度臺北市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

### 一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數2,306億1,908萬餘元；支出部分，公庫撥入數2,229億5,040萬餘元，收支相抵計賸餘76億6,867萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數2,231億5,138萬餘元，歲出實支數1,948億3,633萬餘元，收支相抵計賸餘283億1,504萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期等特別決算以前年度收入及預收款等計收48億6,769萬餘元；總決算以前年度支出、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期等特別決算以前年度支出、市庫墊付款等計支182億49萬餘元，收支相抵計短絀133億3,279萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度債務舉借收入26億元，總決算債務償還支出99億1,358萬餘元，收支相抵後短絀73億1,358萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘76億6,867萬餘元，即為113年度市庫賸餘。

（二）公庫結存

113年度市庫賸餘76億6,867萬餘元，加計112年度市庫結存轉入數80億2,706萬餘元、各機關及特別決算淨增保管款存放餘額8億2,240萬餘元、特種基金淨增暫存健勞公保費代繳款2,813萬餘元，並減列特種基金淨減保管款存放餘額5億6,189萬餘元、各機關淨減暫存健勞公保費代繳款2,716萬餘元、特別預算待結轉短絀淨增加數42億1,309萬餘元及預付114年度款淨增加數1億4,696萬餘元，113年度結存轉入114年度之市庫結存數為115億9,714萬餘元。

### 二、113年度總決算及特別決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算及特別決算收入實現審定數2,285億2,735萬餘元，與繳付公庫數2,306億1,908萬餘元相較，差異20億9,172萬餘元，其差異原因如次：

1.減項43萬餘元，係本處修正數。

2.加項23億3,372萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數1億205萬餘元。

（2）以前年度撥款於113年度繳還數2億169萬餘元。

（3）預收款20億2,997萬餘元。

3.庫款科目轉正數負2億4,156萬餘元。

4.上述加項、減項及庫款科目轉正數額相抵後，差額20億9,172萬餘元，即為總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算及特別決算支出實現審定數2,090億1,988萬餘元，與公庫撥入數2,229億5,040萬餘元相較，差異139億3,052萬餘元，其差異原因如次：

1.加項181億9,488萬餘元，包括：

（1）預付款148億6,112萬餘元。

（2）材料296萬餘元。

（3）存出保證金166萬餘元。

（4）退還收入（預收）款22億870萬餘元。

（5）其他應收款7,530萬餘元。

（6）墊付款10億4,456萬餘元。

（7）本處修正數54萬餘元。

2.減項40億2,279萬餘元，係以前年度撥款於113年度實現數總決算部分25億8,545萬餘元、特別決算部分2,405萬餘元及墊付款轉正數14億1,328萬餘元。

3.庫款科目轉正數負2億4,156萬餘元。

4.上述加項、減項及庫款科目轉正數額相抵後，差額139億3,052萬餘元，即為總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

### 三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數2,252億8,799萬餘元，歲出決算數1,983億6,932萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘269億1,867萬餘元；繳付公庫數2,306億1,908萬餘元，公庫撥入數2,229億5,040萬餘元，相抵後市庫收支賸餘76億6,867萬餘元。113年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異192億4,999萬餘元，其差異原因如次：

（一）加項307億9,527萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分285億9,719萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出38億2,336萬餘元。

（2）退還以前年度歲入11億7,278萬餘元。

（3）退還預收款10億3,592萬餘元。

（4）113年度總決算債務償還支出99億1,358萬餘元。

（5）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度支出493萬餘元。

（6）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算以前年度支出4萬餘元。

（7）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度支出420萬餘元。

（8）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度支出8,022萬餘元。

（9）臺北文化體育園區開發案特別決算以前年度支出749萬餘元。

（10）墊付款123億1,308萬餘元。

（11）113年度收入庫款科目轉正淨額2億4,156萬餘元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款21億2,535萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款6,728萬餘元，係113年度支出賸餘尚未繳庫款。

4.本處修正數544萬餘元。

（二）減項115億4,528萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分79億4,845萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入26億1,852萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘2億169萬餘元。

（3）預收款20億2,997萬餘元。

（4）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度收入1億5,466萬餘元。

（5）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度債務舉借收入26億元。

（6）解繳112年度審核修正淨增列歲入實現數1億203萬餘元。

（7）113年度支出庫款科目轉正淨額2億4,156萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款35億9,682萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額192億4,999萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收 入 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 收入實現 審 定 數 | 減項 |  |  | 加 |
|  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 合計 | 以前年度待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 228,527,357,491 | － | 436,835 | 436,835 | 102,053,411 |
| 113年度收入 | 223,154,182,838 | － | 436,835 | 436,835 | － |
| 稅課收入 | 161,393,090,011 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 3,200,984,916 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 8,746,206,210 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 9,700,222,792 | － | 436,835 | 436,835 | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 12,629,021,806 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 25,499,886,688 | － | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 194,635 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 1,984,575,780 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 2,618,514,212 | － | － | － | 102,053,411 |
| 以前年度應收（保留）數 | 2,618,514,212 | － | － | － | － |
| 以前年度收入納庫款 | － | － | － | － | 102,053,411 |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 以前年度特別決算收入 | 154,660,441 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程 | 6,800 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 | 154,653,641 | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | 2,600,000,000 | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 | 2,600,000,000 | － | － | － | － |
| 預收款 | － | － | － | － | － |

註：臺北市總決算原列繳付公庫數2,308億6,064萬1,917元，經調整庫款科目轉正數負2億4,156萬515元後，原列

| 繳 付 公 庫 數 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  |  |  |  | 庫款科目 轉正數 |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於113年度繳還數 |  |  | 預收款 | 合計 |  |  |  |
| 材料 | 存出 保證金 | 其他 應收款 |  |  |  |  |  |
| 1,989,059 | 6,255,322 | 193,448,519 | 2,029,974,950 | 2,333,721,261 | - 241,560,515 |  | 230,619,081,402 |
| － | － | － | 213,672,234 | 213,672,234 | - 216,032,558 |  | 223,151,385,679 |
| － | － | － | 82,994 | 82,994 | - 76,684,227 |  | 161,316,488,778 |
| － | － | － | 6 | 6 | － |  | 3,200,984,922 |
| － | － | － | 130,457,877 | 130,457,877 | - 129,366,825 |  | 8,747,297,262 |
| － | － | － | 81,750,804 | 81,750,804 | - 8,517,188 |  | 9,773,019,573 |
| － | － | － | － | － | － |  | 12,629,021,806 |
| － | － | － | 13,113 | 13,113 | － |  | 25,499,899,801 |
| － | － | － | 57,000 | 57,000 | － |  | 251,635 |
| － | － | － | 1,310,440 | 1,310,440 | - 1,464,318 |  | 1,984,421,902 |
| 1,989,059 | 6,255,322 | 193,448,519 | － | 303,746,311 | － |  | 2,922,260,523 |
| － | － | － | － | － | － |  | 2,618,514,212 |
| － | － | － | － | 102,053,411 | － |  | 102,053,411 |
| 1,989,059 | 6,255,322 | 193,448,519 | － | 201,692,900 | － |  | 201,692,900 |
| － | － | － | － | － | － |  | 154,660,441 |
| － | － | － | － | － | － |  | 6,800 |
| － | － | － | － | － | － |  | 154,653,641 |
| － | － | － | － | － | － |  | 2,600,000,000 |
| － | － | － | － | － | － |  | 2,600,000,000 |
| － | － | － | 1,816,302,716 | 1,816,302,716 | - 25,527,957 |  | 1,790,774,759 |

對帳單列數2,306億1,908萬1,402元，即為本表之繳付公庫數。

| 支 出 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 支出實現 審定數 |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 預付款 |  | 材料 |  | 存出保證金 |  | 退還收入 （預收）款 |  | 其他應收款 |  |
| 支出合計數 |  |  | 209,019,885,438 |  | 14,861,123,137 |  | 2,969,900 |  | 1,662,874 |  | 2,208,708,467 |  | 75,306,970 |  |
| 113年度支出 |  |  | 192,695,731,246 |  | 2,072,770,157 |  | 2,969,900 |  | 1,662,874 |  | － |  | 62,654,618 |  |
| 市議會主管 |  |  | 764,109,318 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 市政府主管 |  |  | 4,866,978,965 |  | 62,293,367 |  | － |  | 62,447 |  | － |  | 1,110,483 |  |
| 民政局主管 |  |  | 2,771,620,465 |  | 9,725,692 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 財政局主管 |  |  | 3,151,616,059 |  | 1,178,874 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 教育局主管 |  |  | 65,476,725,421 |  | 96,844,965 |  | － |  | － |  | － |  | 488,510 |  |
| 產業發展局主管 |  |  | 5,920,874,145 |  | 263,481,325 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 工務局主管 |  |  | 18,495,518,215 |  | 352,929,658 |  | 627,046 |  | － |  | － |  | 1,642,956 |  |
| 交通局主管 |  |  | 11,621,561,471 |  | 12,959,430 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 社會局主管 |  |  | 24,323,329,000 |  | 279,215,944 |  | － |  | 409,000 |  | － |  | 48,086,986 |  |
| 勞動局主管 |  |  | 1,806,680,461 |  | 227,952,252 |  | 69,623 |  | 8,265 |  | － |  | － |  |
| 警察局主管 |  |  | 14,477,858,397 |  | 17,099,026 |  | － |  | 1,150,400 |  | － |  | 1,822,362 |  |
| 衛生局主管 |  |  | 6,300,120,871 |  | 83,167,206 |  | － |  | － |  | － |  | 18,450 |  |
| 環境保護局主管 |  |  | 7,827,040,510 |  | 59,554,501 |  | 2,273,231 |  | 5,000 |  | － |  | 1,006,448 |  |
| 都市發展局主管 |  |  | 1,761,389,409 |  | 4,697,878 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 文化局主管 |  |  | 4,267,405,357 |  | 454,641,325 |  | － |  | － |  | － |  | 4,006,000 |  |
| 消防局主管 |  |  | 3,583,518,570 |  | 25,182,462 |  | － |  | － |  | － |  | 653,959 |  |
| 臺北翡翠水庫管理局主管 |  |  | 298,366,337 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 觀光傳播局主管 |  |  | 739,516,915 |  | － |  | － |  | 27,762 |  | － |  | － |  |
| 地政局主管 |  |  | 1,319,251,904 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 兵役局主管 |  |  | 219,483,013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 臺北自來水事業處主管 |  |  | 24,625,417 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 體育局主管 |  |  | 1,942,835,692 |  | 115,927,178 |  | － |  | － |  | － |  | 3,237,863 |  |
| 資訊局主管 |  |  | 899,412,215 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 法務局主管 |  |  | 166,018,164 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 捷運工程局主管 |  |  | 2,824,211,927 |  | 2,939,700 |  | － |  | － |  | － |  | － |  |
| 青年局主管 |  |  | 165,706,676 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 544,801 |  |
| 統籌支撥科目 |  |  | 6,679,956,352 |  | 2,979,374 |  | － |  | － |  | － |  | 35,800 |  |
| 公 庫 撥 入 數 分 析 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  |  |  |  | 減項 |  |  |  |  |  | 庫款科目 轉正數 |  | 公庫撥入數 |  |
| 墊付款 |  | 修正數 | 合計 |  | 以前年度撥款 |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 於113年度 實現數 |  | 墊付款 轉正數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,044,562,731 |  | 546,910 | 18,194,880,989 |  | 2,609,510,543 |  | 1,413,286,576 |  | 4,022,797,119 |  | - 241,560,515 |  | 222,950,408,793 |  |
| － |  | 546,910 | 2,140,604,459 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 194,836,335,705 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 764,109,318 |  |
| － |  | － | 63,466,297 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4,930,445,262 |  |
| － |  | － | 9,725,692 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,781,346,157 |  |
| － |  | － | 1,178,874 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 3,152,794,933 |  |
| － |  | － | 97,333,475 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 65,574,058,896 |  |
| － |  | － | 263,481,325 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6,184,355,470 |  |
| － |  | － | 355,199,660 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 18,850,717,875 |  |
| － |  | － | 12,959,430 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11,634,520,901 |  |
| － |  | － | 327,711,930 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 24,651,040,930 |  |
| － |  | － | 228,030,140 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,034,710,601 |  |
| － |  | － | 20,071,788 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14,497,930,185 |  |
| － |  | － | 83,185,656 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6,383,306,527 |  |
| － |  | － | 62,839,180 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7,889,879,690 |  |
| － |  | － | 4,697,878 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1,766,087,287 |  |
| － |  | － | 458,647,325 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4,726,052,682 |  |
| － |  | － | 25,836,421 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 3,609,354,991 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 298,366,337 |  |
| － |  | － | 27,762 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 739,544,677 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1,319,251,904 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 219,483,013 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 24,625,417 |  |
| － |  | － | 119,165,041 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,062,000,733 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 899,412,215 |  |
| － |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 166,018,164 |  |
| － |  | － | 2,939,700 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2,827,151,627 |  |
| － |  | 546,910 | 1,091,711 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 166,798,387 |  |
| － |  | － | 3,015,174 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6,682,971,526 |  |

| 支 出 實 現 審 定 數 與 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現 審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 以前年度支出 | 6,289,622,569 | 106,545,596 | － | － | 2,208,708,467 | 12,652,352 |
| 以前年度應付（保留）數 | 6,289,622,569 | 106,545,596 | － | － | － | 12,652,352 |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | － | 2,208,708,467 | － |
| 墊付款 | － | 1,031,807,384 | － | － | － | － |
| 墊付款（市庫）淨增加數 | － | 11,650,000,000 | － | － | － | － |
| 債務償還支出 | 9,913,581,423 | － | － | － | － | － |
| 以前年度特別決算支出 | 120,950,200 | － | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程 | 4,930,635 | － | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | 43,990 | － | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線 | 4,945,026 | － | － | － | － | － |
| 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 | 103,537,363 | － | － | － | － | － |
| 臺北文化體育園區開發案 | 7,493,186 | － | － | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － | － |
| 112年度市庫結存數 | － | － | － | － | － | － |
| 各機關及特別決算淨增保管款存放餘額 | － | － | － | － | － | － |
| 特種基金淨增暫存健勞公保費代繳款 | － | － | － | － | － | － |
| 特種基金淨減保管款存放餘額 | － | － | － | － | － | － |
| 各機關淨減暫存健勞公保代繳款 | － | － | － | － | － | － |
| 預付114年度款淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 特別預算待結轉短絀淨增加數 | － | － | － | － | － | － |
| 113年度市庫結存數 | － | － | － | － | － | － |

註：截至113年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度807億582萬5,690元（不包含納入集中支付之地方教育發

| 公 庫 撥 入 數 分 析 表（續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |
| 項 |  |  | 減項 |  |  | 庫款科目 轉正數 | 公庫撥入數 |
| 墊付款 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  | 於113年度 實現數 | 墊付款 轉正數 |  |  |  |
| － | － | 2,327,906,415 | 2,585,454,515 | － | 2,585,454,515 | - 241,560,515 | 5,790,513,954 |
| － | － | 119,197,948 | 2,585,454,515 | － | 2,585,454,515 | － | 3,823,366,002 |
| － | － | 2,208,708,467 | － | － | － | - 241,560,515 | 1,967,147,952 |
| 1,044,562,731 | － | 2,076,370,115 | － | 1,413,286,576 | 1,413,286,576 | － | 663,083,539 |
| － | － | 11,650,000,000 | － | － | － | － | 11,650,000,000 |
| － | － | － | － | － | － | － | 9,913,581,423 |
| － | － | － | 24,056,028 | － | 24,056,028 | － | 96,894,172 |
| － | － | － | － | － | － | － | 4,930,635 |
| － | － | － | － | － | － | － | 43,990 |
| － | － | － | 740,892 | － | 740,892 | － | 4,204,134 |
| － | － | － | 23,315,136 | － | 23,315,136 | － | 80,222,227 |
| － | － | － | － | － | － | － | 7,493,186 |
| － | － | － | － | － | － | － | 7,668,672,609 |
| － | － | － | － | － | － | － | 8,027,062,227 |
| － | － | － | － | － | － | － | 822,400,677 |
| － | － | － | － | － | － | － | 28,135,927 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 561,899,481 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 27,167,525 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 146,960,482 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 4,213,094,316 |
| － | － | － | － | － | － | － | 11,597,149,636 |

展基金66億9,565萬4,352元）及159億6,171萬500元，合計966億6,753萬6,190元。

公庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、113年度市庫收支餘絀 |  |  | 7,668,672,609 |
| 乙、加項 |  |  | 30,795,279,789 |
| 一、113年度市庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  | 28,597,194,118 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 3,823,366,002 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 1,172,781,441 |  |  |
| （三）退還預收款 | 1,035,927,026 |  |  |
| （四）113年度總決算債務償還支出 | 9,913,581,423 |  |  |
| （五）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度支出 | 4,930,635 |  |  |
| （六）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算以前年度支出 | 43,990 |  |  |
| （七）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度支出 | 4,204,134 |  |  |
| （八）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度支出 | 80,222,227 |  |  |
| （九）臺北文化體育園區開發案特別決算以前年度支出 | 7,493,186 |  |  |
| （十）墊付款 | 12,313,083,539 |  |  |
| （十一）113年度收入庫款科目轉正淨額 | 241,560,515 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 2,125,355,396 | 2,125,355,396 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 | 67,287,392 | 67,287,392 |  |
| 四、修正數 | 5,442,883 | 5,442,883 |  |
| 丙、減項 |  |  | 11,545,282,036 |
| 一、113年度市庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  | 7,948,456,429 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 2,618,527,978 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 201,692,900 |  |  |
| （三）預收款 | 2,029,974,950 |  |  |
| （四）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度收入 | 6,800 |  |  |
| （五）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度收入 | 154,653,641 |  |  |
| （六）臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度債務舉借收入 | 2,600,000,000 |  |  |
| （七）解繳112年度審核修正淨增列歲入實現數 | 102,039,645 |  |  |
| （八）113年度支出庫款科目轉正淨額 | 241,560,515 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 3,596,825,607 | 3,596,825,607 |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | 26,918,670,362 |

## 貳、平衡表之查核

113年度臺北市總決算平衡表（113 年12 月31 日）計列資產11兆2,969億170萬餘元、負債2,206億3,822萬餘元、淨資產11兆762億6,348萬餘元。茲將臺北市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

### 一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、存貨、預付款、預付其他基金款、預付其他政府款、其他流動資產，合計1,533億3,723萬餘元，較112年底之1,409億3,717萬餘元，增加124億6萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目156億7,422萬餘元，較112年底增加31億4,174萬餘元，主要係都市發展局主管代收公寓大廈基金、綠建築維護費用、公共開放空間管理維護基金，暨工務局主管代辦中山區培英基地、臺北市音樂與圖書中心新建工程經費及採購案履約保證金等所致。

2.「應收款項」科目719億5,632萬餘元，較112年底減少40億8,650萬餘元，主要係財政局主管執行富邦金融控股股份有限公司發放股票股利之歲入保留款，暨工務局主管收回土地所有權人繳回廢止徵收案原領補償費及註銷應收帳款等所致。

3.「預付款」科目623億4,241萬餘元，較112年底增加128億7,241萬餘元，主要係交通局主管辦理基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價差額補助，文化局主管辦理臺北流行音樂中心工程技術服務履約爭議調解費、文化資產保存修復再利用計畫、直轄市定古蹟修復工程補助款等，暨勞動局主管辦理原機工大樓及學員宿舍用地改建工程相關費用等預付款項增加所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計6,119億2,838萬餘元，較112年底之5,620億7,201萬餘元，增加498億5,636萬餘元，茲分析如次：

1.「採權益法之投資」科目4,496億8,126萬餘元，較112年底減少10億5,654萬餘元，主要係地政局主管對實施平均地權基金及都市發展局主管對都市更新基金之投資評價調整減少等所致。

2.「其他長期投資」科目1,622億4,711萬餘元，較112年底增加509億1,291萬餘元，主要係財政局對富邦金融控股股份有限公司之投資評價調整增加所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計10兆5,123億6,864萬餘元，較112年底之10兆4,832億523萬餘元，增加291億6,340萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目10兆617億7,275萬餘元，較112年底增加288億1,219萬餘元，主要係工務局、教育局等主管之土地公告現值調整增加所致。

2.「購建中固定資產」科目1,261億2,095萬餘元，較112年底增加79億8,992萬餘元，主要係臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算、產業發展局及工務局等主管辦理之未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額44億2,672萬餘元，較112年底之40億9,710萬餘元，增加3億2,961萬餘元，主要係警察局主管新增第一期錄影監視系統汰舊換新統包工程中央管理伺服器軟體CMS，暨交通局主管新增臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫等所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計148億4,071萬餘元，較112年底之139億5,845萬餘元，增加8億8,226萬餘元，主要係臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算代辦臺中捷運工程、萬大線第二期工程及東園國小捷運共構新建工程等暫付款增加所致。

### 二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計332億2,591萬餘元，較112年底之334億1,779萬餘元，減少1億9,187萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目306億2,777萬餘元，較112年底減少11億7,341萬餘元，主要係財政局主管執行富邦金融控股股份有限公司發放股票股利之歲出保留款，暨工務局主管執行以前年度北投纜車投資契約應付補償費、仲裁費、代辦經費支付廠商、賸餘款移回洽辦機關等所致。

2.「預收其他政府款」科目23億7,959萬餘元，較112年底增加9億4,599萬餘元，主要係交通局主管接受基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價差額補助等中央補助經費，尚未辦理追加預算所致。

（二）長期負債：包括應付債券、長期借款、應付租賃款、其他長期負債，合計910億463萬餘元，較112年底之987億8,317萬餘元，減少77億7,854萬餘元，主要係償還長期借款所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計964億766萬餘元，較112年底之968億7,781萬餘元，減少4億7,014萬餘元，主要係地政局主管發放土地徵收補償費，暨交通局主管暫收款轉入罰鍰專戶等所致。

### 三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目11兆762億6,348萬餘元，較112年底之10兆9,751億9,119萬餘元，增加1,010億7,228萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 11,296,901,708,532 | 100.00 | 11,204,269,989,884 | 100.00 | 92,631,718,648 | 0.83 |
| 流動資產 | 153,337,235,717 | 1.36 | 140,937,174,111 | 1.26 | 12,400,061,606 | 8.80 |
| 現金 | 15,674,224,023 | 0.14 | 12,532,477,742 | 0.11 | 3,141,746,281 | 25.07 |
| 應收款項 | 71,956,320,595 | 0.64 | 76,042,820,711 | 0.68 | - 4,086,500,116 | - 5.37 |
| 應收其他基金款 | 393,148,728 | 0.00 | 307,320,212 | 0.00 | 85,828,516 | 27.93 |
| 應收其他政府款 | 2,666,877,739 | 0.02 | 2,225,518,824 | 0.02 | 441,358,915 | 19.83 |
| 存貨 | 129,755,613 | 0.00 | 135,801,468 | 0.00 | - 6,045,855 | - 4.45 |
| 預付款 | 62,342,412,442 | 0.55 | 49,469,998,718 | 0.44 | 12,872,413,724 | 26.02 |
| 預付其他基金款 | 34,359,746 | 0.00 | 45,542,231 | 0.00 | - 11,182,485 | - 24.55 |
| 預付其他政府款 | 79,487,175 | 0.00 | 117,030,783 | 0.00 | - 37,543,608 | - 32.08 |
| 其他流動資產 | 60,649,656 | 0.00 | 60,663,422 | 0.00 | - 13,766 | - 0.02 |
| 長期投資 | 611,928,381,844 | 5.42 | 562,072,016,240 | 5.02 | 49,856,365,604 | 8.87 |
| 採權益法之投資 | 449,681,268,953 | 3.98 | 450,737,814,993 | 4.02 | - 1,056,546,040 | - 0.23 |
| 其他長期投資 | 162,247,112,891 | 1.44 | 111,334,201,247 | 0.99 | 50,912,911,644 | 45.73 |
| 固定資產 | 10,512,368,647,508 | 93.06 | 10,483,205,239,956 | 93.56 | 29,163,407,552 | 0.28 |
| 土地 | 10,061,772,759,517 | 89.07 | 10,032,960,560,074 | 89.55 | 28,812,199,443 | 0.29 |
| 土地改良物 | 65,413,511,434 | 0.58 | 68,439,613,868 | 0.61 | - 3,026,102,434 | - 4.42 |
| 房屋建築及設備 | 198,940,955,698 | 1.76 | 200,843,244,118 | 1.79 | - 1,902,288,420 | - 0.95 |
| 機械及設備 | 13,235,775,791 | 0.12 | 14,026,071,958 | 0.13 | - 790,296,167 | - 5.63 |
| 交通及運輸設備 | 25,011,662,317 | 0.22 | 27,050,799,131 | 0.24 | - 2,039,136,814 | - 7.54 |
| 雜項設備 | 4,571,478,416 | 0.04 | 4,609,851,755 | 0.04 | - 38,373,339 | - 0.83 |
| 租賃資產 | 433,044,402 | 0.00 | 412,037,312 | 0.00 | 21,007,090 | 5.10 |
| 收藏品及傳承資產 | 16,868,508,727 | 0.15 | 16,732,033,037 | 0.15 | 136,475,690 | 0.82 |
| 購建中固定資產 | 126,120,951,206 | 1.12 | 118,131,028,703 | 1.05 | 7,989,922,503 | 6.76 |
| 無形資產 | 4,426,726,945 | 0.04 | 4,097,108,618 | 0.04 | 329,618,327 | 8.05 |
| 無形資產 | 4,426,726,945 | 0.04 | 4,097,108,618 | 0.04 | 329,618,327 | 8.05 |
| 其他資產 | 14,840,716,518 | 0.13 | 13,958,450,959 | 0.12 | 882,265,559 | 6.32 |
| 暫付款 | 14,835,563,903 | 0.13 | 13,948,705,896 | 0.12 | 886,858,007 | 6.36 |
| 存出保證金 | 5,152,615 | 0.00 | 9,745,063 | 0.00 | - 4,592,448 | - 47.13 |
| 臺北市總決算平衡表(續) |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 220,638,221,292 | 1.95 | 229,078,792,091 | 2.04 | - 8,440,570,799 | - 3.68 |
| 流動負債 | 33,225,919,431 | 0.29 | 33,417,799,202 | 0.30 | - 191,879,771 | - 0.57 |
| 應付款項 | 30,627,779,135 | 0.27 | 31,801,194,987 | 0.28 | - 1,173,415,852 | - 3.69 |
| 預收款 | 218,546,087 | 0.00 | 183,000,470 | 0.00 | 35,545,617 | 19.42 |
| 預收其他政府款 | 2,379,594,209 | 0.02 | 1,433,603,745 | 0.01 | 945,990,464 | 65.99 |
| 長期負債 | 91,004,632,012 | 0.81 | 98,783,175,402 | 0.88 | - 7,778,543,390 | - 7.87 |
| 應付債券 | 21,600,000,000 | 0.19 | 20,800,000,000 | 0.19 | 800,000,000 | 3.85 |
| 長期借款 | 68,975,585,726 | 0.61 | 77,032,267,149 | 0.69 | - 8,056,681,423 | - 10.46 |
| 應付租賃款 | 241,015,896 | 0.00 | 246,346,691 | 0.00 | - 5,330,795 | - 2.16 |
| 其他長期負債 | 188,030,390 | 0.00 | 704,561,562 | 0.01 | - 516,531,172 | - 73.31 |
| 其他負債 | 96,407,669,849 | 0.85 | 96,877,817,487 | 0.86 | - 470,147,638 | - 0.49 |
| 遞延收入 | 998,970,070 | 0.01 | 1,037,442,895 | 0.01 | - 38,472,825 | - 3.71 |
| 存入保證金 | 5,197,635,155 | 0.05 | 4,763,069,643 | 0.04 | 434,565,512 | 9.12 |
| 應付保管款 | 90,073,514,884 | 0.80 | 90,865,346,919 | 0.81 | - 791,832,035 | - 0.87 |
| 暫收款 | 137,549,740 | 0.00 | 211,958,030 | 0.00 | - 74,408,290 | - 35.11 |
| 淨資產 | 11,076,263,487,240 | 98.05 | 10,975,191,197,793 | 97.96 | 101,072,289,447 | 0.92 |
| 負債及淨資產合計 | 11,296,901,708,532 | 100.00 | 11,204,269,989,884 | 100.00 | 92,631,718,648 | 0.83 |
| 註：表列資產、負債及淨資產，包含尚未辦理決算之特別預算年度會計報告相關數據。 |  |  |  |  |  |  |

本處審核113年度臺北市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）及特別決算結果，經修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數8,898,277元、淨增列歲出決算實現數及應付數6,346,583元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），增加「長期投資－採權益法之投資」之評價調整37,634,170元後，決算審核修正後之資產總額11兆2,969億4,836萬餘元、負債總額2,206億4,469萬餘元、淨資產為11兆763億367萬餘元。有關修正增減情形，列表提供參考如次：

| 臺北市總決算審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借方科目 | 金額 |  |  | 貸方科目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 資產部分 |  |  |  | 負債部分 |  |  |  |
| 流動資產 |  | 153,337,235,717 |  | 流動負債 |  | 33,225,919,431 |  |
| 現金 | 15,674,224,023 |  |  | 應付款項 | 30,627,779,135 |  |  |
| 應收款項 | 71,956,320,595 |  |  | 預收款 | 218,546,087 |  |  |
| 應收其他基金款 | 393,148,728 |  |  | 預收其他政府款 | 2,379,594,209 |  |  |
| 應收其他政府款 | 2,666,877,739 |  |  | 長期負債 |  | 91,004,632,012 |  |
| 存貨 | 129,755,613 |  |  | 應付債券 | 21,600,000,000 |  |  |
| 預付款 | 62,342,412,442 |  |  | 長期借款 | 68,975,585,726 |  |  |
| 預付其他基金款 | 34,359,746 |  |  | 應付租賃款 | 241,015,896 |  |  |
| 預付其他政府款 | 79,487,175 |  |  | 其他長期負債 | 188,030,390 |  |  |
| 其他流動資產 | 60,649,656 |  |  | 其他負債 |  | 96,407,669,849 |  |
| 長期投資 |  | 611,928,381,844 |  | 遞延收入 | 998,970,070 |  |  |
| 採權益法之投資 | 449,681,268,953 |  |  | 存入保證金 | 5,197,635,155 |  |  |
| 其他長期投資 | 162,247,112,891 |  |  | 應付保管款 | 90,073,514,884 |  |  |
| 固定資產 |  | 10,512,368,647,508 |  | 暫收款 | 137,549,740 |  |  |
| 土地 | 10,061,772,759,517 |  |  | 原列負債總額 |  |  | 220,638,221,292 |
| 土地改良物 | 65,413,511,434 |  |  | 本處審核修正 決算應調整數 |  |  | 6,470,493 |
| 房屋建築及設備 | 198,940,955,698 |  |  |  |  |  |  |
| 機械及設備 | 13,235,775,791 |  |  | 歲入事項 應調整數 |  | - 420,000 |  |
| 交通及運輸設備 | 25,011,662,317 |  |  |  |  |  |  |
| 雜項設備 | 4,571,478,416 |  |  | 增列113年度 歲入實現數 | - 420,000 |  |  |
| 租賃資產 | 433,044,402 |  |  |  |  |  |  |
| 收藏品及傳承資產 | 16,868,508,727 |  |  | 歲出事項 應調整數 |  | 6,890,493 |  |
| 購建中固定資產 | 126,120,951,206 |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產 |  | 4,426,726,945 |  | 減列113年度 歲出實現數 | - 3,000 |  |  |
| 無形資產 | 4,426,726,945 |  |  |  |  |  |  |
| 其他資產 |  | 14,840,716,518 |  | 增列113年度 歲出應付數 | 6,893,493 |  |  |
| 暫付款 | 14,835,563,903 |  |  |  |  |  |  |
| 存出保證金 | 5,152,615 |  |  | 調整後負債總額 |  |  | 220,644,691,785 |
| 原列資產總額 |  |  | 11,296,901,708,532 | 淨資產部分 |  |  |  |
| 本處審核修正決算應調整數 |  |  | 46,656,357 | 淨資產 | 11,076,263,487,240 |  |  |
| 歲入事項 應調整數 |  | 8,478,277 |  | 原列淨資產總額 |  |  | 11,076,263,487,240 |
| 增列113年度 歲入實現數 | 16,835 |  |  | 本處審核修正 決算應調整數 |  |  | 40,185,864 |
| 增列113年度 歲入應收數 | 8,687,442 |  |  |  |  |  |  |
| 減列113年度 歲入應收數 | - 226,000 |  |  | 修正113年度歲入 應調整數 | 8,898,277 |  |  |
| 歲出事項 應調整數 |  | 543,910 |  | 修正113年度歲出 應調整數 | - 6,346,583 |  |  |
| 減列113年度 歲出實現數 | 543,910 |  |  | 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 | 37,634,170 |  |  |
| 修正附屬單位決算及綜計表應調整數 |  | 37,634,170 |  | 調整後淨資產總額 |  |  | 11,076,303,673,104 |
| 調整後資產總額 |  |  | 11,296,948,364,889 | 調整後負債 及淨資產總額 |  |  | 11,296,948,364,889 |

註：1.表列資產、負債及淨資產，包含尚未辦理決算之特別預算年度會計報告相關數據。

2.修正附屬單位決算及綜計表應調整數37,634,170元，同時增加「長期投資」及「淨資產」科目。

附：財產目錄之查核

113年度臺北市總決算財產目錄，計列市有財產總值10兆8,898億1,117萬餘元（其中珍貴財產總值177億4,011萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關市有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告乙、肆、財政局主管項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值10兆4,180億9,997萬餘元（其中珍貴財產總值177億4,011萬餘元），占市有財產總值約95.67％，較112年度決算列數10兆3,826億9,449萬餘元，增加354億547萬餘元，約0.34％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值1兆8,045億446萬餘元（其中珍貴財產總值12億4,275萬餘元），占市有財產總值約16.57％，較112年度決算列數1兆7,942億3,146萬餘元，增加102億7,299萬餘元，約0.57％，主要係各機關依113年度公告土地現值調整土地價值。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值8兆2,563億1,686萬餘元（其中珍貴財產總值159億4,992萬餘元），占市有財產總值75.82％，較112年度決算列數8兆2,403億9,627萬餘元，增加159億2,058萬餘元，約0.19％，主要係新建工程處依113年度公告土地現值調整土地價值所致。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值3,572億7,864萬餘元（其中珍貴財產總值5億4,743萬餘元），占市有財產總值3.28％，較112年度決算列數3,480億6,675萬餘元，增加92億1,189萬餘元，約2.65％，主要係臺北市住宅基金興建完成廣慈3區、青年二期、福星、和興水岸、舊宗等5處社會住宅，建物增加所致。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值4,717億1,119萬餘元，占市有財產總值4.33％，較112年度決算列數4,714億89萬餘元，增加3億1,030萬餘元，約0.07％，主要係財政局經管之市有非公用土地參與都市更新分回房地，建物增加所致。

## 參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

### 一、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為賡續辦理臺北都會區捷運系統建設，發揮整體運輸效益，編列第三期工程特別預算，執行期間自79至100年度止，工作內容包括板橋線及板橋延伸（土城）線工程，自西門站至府中站並延伸至土城永寧站，於95年5月通車營運；中永和線工程，自南勢角站銜接新店線古亭站，於87年12月通車營運；木柵延伸（內湖）線工程，自中山國中站至南港經貿園區，於98年7月通車營運。

該特別決算以前年度歲入保留轉入數20億6,406萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,800元；應收保留數20億6,406萬餘元（100.00％），係配合未來部分工程案資金需求，仍須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數23億2,299萬餘元，決算審核結果，審定實現數493萬餘元（0.21％）；應付保留數23億1,806萬餘元（99.79％），主要係木柵延伸（內湖）線工期展延等履約爭議尚未判決確定，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 捷運工程局主管 | 2,064,069 | － | － | － | － | 6 | 2,064,069 | 100.00 |
|  | 財產收入 | － | － | － | － | － | 6 | － | － |
|  | 其他收入 | 2,064,069 | － | － | － | － | － | 2,064,069 | 100.00 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 捷運工程局主管 | 2,322,999 | － | － | － | － | 4,930 | 2,318,068 | 99.79 |
|  | 交通支出 | 2,322,999 | － | － | － | － | 4,930 | 2,318,068 | 99.79 |
|  | 捷運工程局 | 31,622 | － | － | － | － | 1,622 | 30,000 | 94.87 |
|  | 第一區工程處 (原東區工程處) | 575,554 | － | － | － | － | 3,308 | 572,246 | 99.43 |
|  | 機電系統工程處 | 1,715,821 | － | － | － | － | － | 1,715,821 | 100.00 |

3.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 其他收入 | 2,064,069 | 2,064,069 | 100.00 | 配合未來部分工程案資金需求，須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

4.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 100 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 2,322,999 | 2,318,068 | 99.79 | 木柵延伸（內湖）線工期展延等履約爭議尚未判決確定，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 二、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為強化信義計畫區經貿與金融發展功能，提升國際競爭力，並分擔南港線東西向之需求，建構完整之臺北都會區捷運系統路網，將信義線列為優先興建之路線，編列後續路網信義線特別預算，執行期間自93至104年度止，自中正紀念堂站至信義計畫區中強公園止，於102年11月通車營運。

該特別決算以前年度融資調度轉入數16億5,319萬餘元，決算審核結果，無審定實現數；審定未結清數16億5,319萬餘元（100.00％），係配合財政局依公庫財源統一調度，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數1,050萬元，決算審核結果，審定實現數4萬餘元（0.42％）；應付保留數1,045萬餘元（99.58％），主要係捷運工程用地重複徵收追償訴訟中，尚待判決確定，須保留相關律師費、執行費等。茲將該特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算之審定及差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 104 | 債務之舉借 | 1,653,199 | － | － | － | － | － | 1,653,199 | 100.00 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 104 | 捷運工程局主管 | 10,500 | － | － | － | － | 43 | 10,456 | 99.58 |
|  | 交通支出 | 10,500 | － | － | － | － | 43 | 10,456 | 99.58 |
|  | 捷運工程局 | 10,500 | － | － | － | － | 43 | 10,456 | 99.58 |

3.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 104 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 10,500 | 10,456 | 99.58 | 捷運工程用地重複徵收追償訴訟中，尚待判決確定，仍須保留相關律師費、執行費等。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 三、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算以前年度融資調度、歲入及歲出保留轉入數決算表

臺北市政府鑑於臺北捷運系統臺北車站及忠孝復興站已出現過度擁擠情況，爰加速推動興建平行之捷運松山線，以強化整體捷運路網運輸功能與績效，執行期間自93至105年度止，自南港線西門站至臺鐵松山車站北側廣場，於103年11月通車營運。

該特別決算以前年度融資調度轉入數70億9,144萬餘元，決算審核結果，審定實現數26億元（36.66％）；減免（註銷）數1,519萬餘元（0.21％），係配合歲出之註銷而相對調整；未結清數44億7,625萬餘元（63.12％），係配合財政局依公庫財源統一調度，仍須保留融資預算於以後年度繼續執行。以前年度歲入保留轉入數8,241萬餘元，決算審核結果，無審定實現數；審定應收保留數8,241萬餘元（100.00％），係配合未來部分工程案資金需求，仍須保留部分補助收入及建設共同管道收入預算於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數3億5,983萬餘元，決算審核結果，審定實現數494萬餘元（1.37％）；減免（註銷）數1,519萬餘元（4.22％），係工程用地補償之賸餘經費，毋須支用辦理註銷；應付保留數3億3,969萬餘元（94.40％），主要係松山線部分工程爭議訴訟中，尚未判決確定，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度融資調度、歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 債務之舉借 | 7,091,448 | － | － | － | 15,193 | 2,600,000 | 4,476,254 | 63.12 |

2.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 捷運工程局主管 | 82,411 | － | － | － | － | － | 82,411 | 100.00 |
|  | 信託管理收入 | 281 | － | － | － | － | － | 281 | 100.00 |
|  | 補助收入 | 82,129 | － | － | － | － | － | 82,129 | 100.00 |

3.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 105 | 捷運工程局主管 | 359,834 | － | － | － | 15,193 | 4,945 | 339,695 | 94.40 |
|  | 交通支出 | 359,834 | － | － | － | 15,193 | 4,945 | 339,695 | 94.40 |
|  | 捷運工程局 | 19,801 | － | － | － | 15,193 | 4,562 | 46 | 0.23 |
|  | 第二區工程處 (原中區工程處) | 340,032 | － | － | － | － | 383 | 339,649 | 99.89 |

4.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 105 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 信託管理收入 | 281 | 281 | 100.00 | 配合未來部分工程案資金需求，須保留部分建設共同管道收入預算於以後年度繼續執行。 |
|  | 補助收入 | 82,129 | 82,129 | 100.00 | 配合未來部分工程案資金需求，須保留部分補助收入預算於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

5.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 105 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 359,834 | 339,695 | 94.40 | 松山線部分工程爭議訴訟中，尚未判決確定，仍須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 四、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

政府鑑於三重、新莊、蘆洲地區人口高度成長，與臺北市間之運輸需求量大，更因臺北都會區外圍進出臺北市中心之各運輸走廊僅三重、新莊地區缺乏捷運服務，爰編列後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算，執行期間自87年7月至111年12月，工作內容包括新莊線工程，自中和線古亭站北彎至新莊沿中正路止於樂生療養院前，分4個階段通車，為忠孝新生站至大橋頭站於99年11月通車，大橋頭站至輔大站於101年1月通車，東門站於101年9月通車，輔大站至迴龍站於102年6月通車；蘆洲支線工程，自臺北大橋西端至蘆洲三民路與中正路交叉口附近，於99年11月通車營運。

該特別決算以前年度歲入保留轉入數104億4,114萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,465萬餘元（1.48％）；減免（註銷）數518萬餘元（0.05％），係配合歲出之註銷而相對調整；應收保留數102億8,365萬餘元（98.49％），係配合相關工程資金需求，仍須保留部分臺灣省配合款收入及賒借收入於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數14億832萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億353萬餘元（7.35％）；減免（註銷）數283萬餘元（0.20％），係註銷毋須支用之工程結餘款等；應付保留數13億195萬餘元（92.45％），主要係蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場等工程執行中，仍須保留繼續執行。茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定及各項差異之原因分析，分別列表如次：

1.以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 111 | 捷運工程局主管 | 10,441,140 | － | － | － | 5,186 | 154,653 | 10,283,653 | 98.49 |
|  | 罰款及賠償收入 | － | － | － | － | － | 1,016 | － | － |
|  | 財產收入 | － | － | － | － | － | 186 | － | － |
|  | 其他收入 | 7,062,127 | － | － | － | 3,569 | 96,551 | 6,963,158 | 98.60 |
|  | 公債及賒借收入 | 3,379,012 | － | － | － | 1,616 | 56,900 | 3,320,495 | 98.27 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 111 | 捷運工程局主管 | 1,408,327 | － | － | － | 2,833 | 103,537 | 1,301,956 | 92.45 |
| 11111715824 | 交通支出 | 1,408,327 | － | － | － | 2,833 | 103,537 | 1,301,956 | 92.45 |
|  | 捷運工程局 | 32,663 | － | － | － | － | 272 | 32,391 | 99.17 |
|  | 機電系統工程處 | 89,816 | － | － | － | 2,690 | 58,787 | 28,338 | 31.55 |
|  | 第一區工程處 | 1,281,568 | － | － | － | 134 | 44,476 | 1,236,958 | 96.52 |
|  | 第二區工程處 | 4,279 | － | － | － | 9 | 0.9 | 4,269 | 99.77 |

3.以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 111 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 其他收入 | 7,062,127 | 6,963,158 | 98.60 | 配合相關工程資金需求，須保留部分臺灣省配合款收入於以後年度繼續執行。 |
|  | 公債及賒借收入 | 3,379,012 | 3,320,495 | 98.27 | 配合相關工程資金需求，須保留部分賒借收入於以後年度繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或3千萬元以上者。

4.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 111 | 捷運工程局主管 |  |  |  |  |
|  | 交通支出 | 1,408,327 | 1,301,956 | 92.45 | 蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場等工程執行中，須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

### 五、臺北文化體育園區開發案特別決算以前年度融資調度、歲出保留轉入數決算表

臺北市政府為推動多功能大型體育文化園區之籌建，以提供市民高品質之藝文、運動、休閒娛樂場所，並整合鄰近區塊都市景觀，結合松山菸廠古蹟、巨蛋體育館及廣場、綠地等公共空間，提供市民及旅客愉悅之開放空間與休閒娛樂環境。園區內興建國際級大型藝文展演與室內體育設施，提供多功能大型室內活動及棒球比賽使用場地，並保存松山菸廠區內原有之景緻及古蹟歷史空間，成為臺北人之文化後花園。計畫所需經費248億6,496萬餘元，以特別預算編列，期間自91年10月1日至100年12月31日止。

該特別決算以前年度融資調度轉入數102億5,150萬餘元，決算審核結果，審定未結清數102億5,150萬餘元（100.00％），係配合市庫資金調度需要，仍須保留於以後年度繼續執行。以前年度歲出保留轉入數749萬餘元，決算審核結果，審定實現數749萬餘元（100.00％）。

茲將該特別決算以前年度融資調度及歲出保留轉入數決算之審定，分別列表如次：

1.以前年度融資調度轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 項目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 未結清數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 債務之舉借 | 10,251,501 | － | － | － | － | － | 10,251,501 | 100.00 |

2.以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付 保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 100 | 體育局主管 | 7,493 | － | － | － | － | 7,493 | － | － |
|  | 文化支出 | 7,493 | － | － | － | － | 7,493 | － | － |
|  | 體育局 | 7,493 | － | － | － | － | 7,493 | － | － |

## 肆、特別預算年度會計報告之查核

### 一、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算113年度會計報告

（一）計畫實施之查核

信義線東延段係接續信義線象山站，並沿信義路6段及福德街向東延伸至玉成公園止，以便利臺北都會信義區、南港區間之聯繫，進而帶動沿線社經發展。捷運信義線東延段規劃報告書於98年12月21日經行政院核定，因重新評估捷運沿線周邊土地開發效益及提高自償率，復因民眾抗爭，無法取得足夠用地設置出入口及通風井設施而減設1座車站，暨現場地質條件與施工環境未如預期等，歷3次修正計畫，期程調整為99年2月至116年6月底止。該特別預算前經臺北市議會於99年10月20日審議通過，原總建設經費119億548萬餘元，嗣因減設1座車站及計畫期程調整等，經辦理第1次追加（減）預算，總建設經費調整為93億6,979萬餘元，並經臺北市議會於113年12月26日同意該特別預算施行期間展延至116年度。截至113年度止，本計畫工程實際執行進度82.00％，與修正後預定進度相符。

（二）預算執行之審核

該特別預算歲入預算數15億1,359萬餘元，歲出預算數93億6,979萬餘元，歲入歲出差短78億5,620萬餘元，以發行公債及賒借收入予以彌平。截至113年度止，歲入累計分配數14億8,874萬餘元，執行結果，累計實現數9億9,600萬餘元（66.90％），分配數餘額4億9,550萬餘元（33.28％），係中央尚待撥付之補助款；歲出累計分配數91億2,685萬餘元，執行結果，累計實現數52億1,705萬餘元（57.16％），預付數1億3,515萬餘元（1.48％），分配數餘額37億7,464萬餘元（41.36％），主要係土建工程執行進度落後，及R03（廣慈/奉天宮）車站南側出入口聯合開發用地業啟動回復土地原使用分區，部分購地及拆遷補償費未能執行所致。融資調度累計分配數78億5,620萬餘元，執行結果，累計實現數2億9,600萬元（3.77％），分配數餘額75億6,020萬餘元（96.23％），係由財政局依市庫財源統一調度。

（三）財務狀況之分析

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算會計報告113年12月31日平衡表列資產53億7,465萬餘元，計有流動資產1億5,249萬餘元，固定資產52億418萬餘元，無形資產1,457萬餘元，其他資產340萬餘元。流動資產1億5,249萬餘元，包含專戶存款1,733萬餘元，占0.32％；預付款1億3,515萬餘元，占2.51％。固定資產52億418萬餘元，包含機械及設備194萬餘元，占0.04％；交通及運輸設備28萬餘元，占0.01％；雜項設備7萬餘元；購建中固定資產52億188萬餘元，占96.79％。無形資產1,457萬餘元，為權利，占0.27％。其他資產340萬餘元，為暫付款，占0.06％。負債3億1,674萬餘元，計有流動負債1,950萬餘元，其他負債123萬餘元，長期負債2億9,600萬元。流動負債1,950萬餘元，為應付代收款，占0.36％。其他負債123萬餘元，為存入保證金，占0.02％。長期負債2億9,600萬元，為其他長期負債，占5.51％。資產減除負債後餘額之淨資產計50億5,791萬餘元，占94.11％。

（四）重要審核意見

茲將本處113年度審核臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1.為延伸臺北捷運路網及創造地區發展，辦理臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段計畫，惟工程契約未參照採購法主管機關契約範本進行修訂致增物調費用支出，且因發生重大職災事件，衍致子施工標進度落後，另損鄰案件之修繕處理控管作業未臻周妥等情，允待檢討改善。（詳乙－187）

2.為利都市發展及大眾運輸系統之整合，並挹注建設經費，規劃辦理捷運信義線東延段R03車站南側基地之土地開發，惟未獲半數地主同意，且無法以徵收方式取得用地辦理開發作業，影響計畫原訂自償率之達成，有待研謀妥處。（詳乙－189）

茲將臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算執行累計表

（1）融資調度部分

中華民國100年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務之舉借 | 7,856,203 | 7,856,203 | 296,000 | 3.77 | 7,560,203 | 96.23 | 0.2 |

（2）歲入部分

中華民國100年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 1,513,593 | 1,488,748 | 996,009 | 66.90 | 495,505 | 33.28 | 24,845 |
| 罰款及賠償收入 | － | － | 2,689 | -- | － | -- | － |
| 補助及協助收入 | 1,513,593 | 1,488,748 | 993,242 | 66.72 | 495,505 | 33.28 | 24,845 |
| 其他收入 | － | － | 77 | -- | － | -- | － |

（3）歲出部分

中華民國100年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 累計預付數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 9,369,797 | 9,126,852 | 5,217,057 | 57.16 | 135,153 | 1.48 | 3,774,642 | 41.36 | 242,944 |
| 交通支出 | 9,369,797 | 9,126,852 | 5,217,057 | 57.16 | 135,153 | 1.48 | 3,774,642 | 41.36 | 242,944 |
| 捷運工程局 | 2,098,903 | 1,856,815 | 523,603 | 28.20 | 3,406 | 0.18 | 1,329,806 | 71.62 | 242,088 |
| 機電系統工程處 | 1,555,726 | 1,555,253 | 553,381 | 35.58 | 113,421 | 7.29 | 888,449 | 57.13 | 473 |
| 第二區工程處 (原南區工程處) | 5,715,167 | 5,714,784 | 4,140,072 | 72.44 | 18,325 | 0.32 | 1,556,386 | 27.23 | 383 |

2.臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算平衡表

中華民國113年12月31日

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 5,374,658 | 100.00 | 負債 | 316,743 | 5.89 |
| 流動資產 | 152,492 | 2.84 | 流動負債 | 19,506 | 0.36 |
| 專戶存款 | 17,339 | 0.32 | 應付代收款 | 19,506 | 0.36 |
| 預付款 | 135,153 | 2.51 | 其他負債 | 1,237 | 0.02 |
| 固定資產 | 5,204,186 | 96.83 | 存入保證金 | 1,237 | 0.02 |
| 機械及設備 | 1,940 | 0.04 | 長期負債 | 296,000 | 5.51 |
| 交通及運輸設備 | 287 | 0.01 | 其他長期負債 | 296,000 | 5.51 |
| 雜項設備 | 77 | 0.00 |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 5,201,881 | 96.79 |  |  |  |
| 無形資產 | 14,574 | 0.27 |  |  |  |
| 權利 | 14,574 | 0.27 |  |  |  |
| 其他資產 | 3,404 | 0.06 |  |  |  |
| 暫付款 | 3,404 | 0.06 | 淨資產 | 5,057,914 | 94.11 |
| 合計 | 5,374,658 | 100.00 | 合計 | 5,374,658 | 100.00 |

單位：新臺幣千元

### 二、臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算113年度會計報告

（一）計畫實施之查核

政府鑑於臺北市萬華與新北市中和、土城及樹林等地區沿線廊帶運輸需求量大，聯外橋梁如華中橋、浮洲橋等交通壅塞，且現有捷運路網仍有服務不及之處，爰積極推動該地區捷運系統規劃及興建，擴大捷運系統服務範圍，疏解運輸走廊交通壅塞，發揮整體運輸效益。捷運萬大－中和－樹林線規劃報告書於99年2月12日經行政院核定，採分期開發。嗣重新評估捷運沿線周邊土地開發效益及提高自償率，暨受民眾抗爭影響都市計畫變更時程等，歷2次修正計畫，期程調整為99至116年度止，由中正紀念堂站至土城金城路，並於金城路北側設置機廠及一車站臨莒光路。該特別預算前經臺北市議會於99年10月20日審議通過，原總建設經費493億2,108萬餘元，經辦理3次追加（減）預算，總建設經費調整為753億5,834萬餘元。截至113年度止，本計畫工程實際執行進度88.00％，與修正後預定進度相符。

（二）預算執行之審核

該特別預算歲入預算數507億607萬餘元，歲出預算數753億5,834萬餘元，歲入歲出差短246億5,227萬餘元，以發行公債及賒借收入予以彌平。截至113年度止，歲入累計分配數379億8,255萬餘元，執行結果，累計實現數363億2,827萬餘元（95.64％），分配數餘額17億1,432萬餘元（4.51％），主要係新北市政府及中央政府尚待撥付之配合款或補助款；歲出累計分配數575億4,061萬餘元，執行結果，累計實現數514億8,556萬餘元（89.48％），預付數36億8,325萬餘元（6.40％），分配數餘額23億7,179萬餘元（4.12％），主要係部分區段標尚有估驗計價款待核銷、捷運系統工程因工期展延及部分變更設計尚未完成等所致。融資調度累計分配數241億9,403萬餘元，執行結果，累計實現數21億5,400萬元（8.90％），分配數餘額220億4,003萬餘元（91.10％），係由財政局依市庫財源統一調度。

（三）財務狀況之分析

臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算會計報告113年12月31日平衡表列資產687億9,482萬餘元，計有流動資產75億9,005萬餘元，固定資產466億8,815萬餘元，無形資產4億4,497萬餘元，其他資產140億7,165萬餘元。流動資產75億9,005萬餘元，包含專戶存款39億679萬餘元，占5.68％；預付款36億8,325萬餘元，占5.35％。固定資產466億8,815萬餘元，包含土地128億709萬餘元，占18.62％；房屋建築及設備6,804萬餘元，占0.10％；機械及設備859萬餘元，占0.01％；交通及運輸設備83萬餘元；雜項設備216萬餘元；租賃資產587萬餘元，占0.01％；購建中固定資產337億9,554萬餘元，占49.13％。無形資產4億4,497萬餘元，包含權利4億4,403萬餘元，占0.65％；電腦軟體93萬餘元。其他資產140億7,165萬餘元，為暫付款，占20.45％。負債201億3,793萬餘元，計有流動負債178億9,154萬餘元，長期負債21億5,707萬餘元，其他負債8,931萬餘元。流動負債178億9,154萬餘元，包含應付代收款178億8,913萬餘元，占26.00％；其他應付款240萬餘元。長期負債21億5,707萬餘元，包含應付租賃款307萬餘元；其他長期負債21億5,400萬元，占3.13％。其他負債8,931萬餘元，包含存入保證金3,679萬餘元，占0.05％；應付保管款5,252萬餘元，占0.08％。資產減除負債後餘額之淨資產計486億5,689萬餘元，占70.73％。

（四）重要審核意見

茲將本處113年度審核臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

為加強公共工程營建剩餘土石方之交換利用，協助承商將捷運萬大線第一期等工程產出營建剩餘土石方交換至臺北港收容，惟間有未依規定計付土石方處理費用，致溢付承商價金情事，有待檢討妥處。（詳乙－190）

茲將臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算執行累計表

（1）融資調度部分

中華民國100年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務之舉借 | 24,652,279 | 24,194,034 | 2,154,000 | 8.90 | 22,040,034 | 91.10 | 458,244 |

（2）歲入部分

中華民國100年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 50,706,070 | 37,982,553 | 36,328,278 | 95.64 | 1,714,323 | 4.51 | 12,723,516 |
| 罰款及賠償收入 | － | － | 43,445 | -- | － | -- | － |
| 規費收入 | － | － | 1,034 | -- | － | -- | － |
| 信託管理收入 | 786,899 | 202,593 | 125,460 | 61.93 | 77,133 | 38.07 | 584,305 |
| 財產收入 | － | － | 1,921 | -- | － | -- | － |
| 補助及協助收入 | 20,308,043 | 14,353,436 | 13,645,600 | 95.07 | 707,835 | 4.93 | 5,954,607 |
| 其他收入 | 29,611,127 | 23,426,523 | 22,510,815 | 96.09 | 929,354 | 3.97 | 6,184,603 |

（3）歲出部分

中華民國100年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 全部計畫 預算數 | 累計分配數 | 累計實現數 | ％ | 累計預付數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫未 分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷運工程局主管 | 75,358,349 | 57,540,611 | 51,485,562 | 89.48 | 3,683,254 | 6.40 | 2,371,794 | 4.12 | 17,817,738 |
| 交通支出 | 75,358,349 | 57,540,611 | 51,485,562 | 89.48 | 3,683,254 | 6.40 | 2,371,794 | 4.12 | 17,817,738 |
| 捷運工程局 | 19,048,560 | 15,986,636 | 15,610,973 | 97.65 | 97,059 | 0.61 | 278,603 | 1.74 | 3,061,924 |
| 機電系統工程處 | 15,589,666 | 5,391,259 | 3,134,324 | 58.14 | 2,141,518 | 39.72 | 115,416 | 2.14 | 10,198,407 |
| 第一區工程處 (原東區工程處) | 20,121,193 | 19,273,286 | 17,631,887 | 91.48 | 894,052 | 4.64 | 747,347 | 3.88 | 847,906 |
| 第二區工程處 (原南區工程處) | 20,598,929 | 16,889,428 | 15,108,377 | 89.45 | 550,625 | 3.26 | 1,230,426 | 7.29 | 3,709,500 |

2.臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 68,794,828 | 100.00 | 負債 | 20,137,935 | 29.27 |
| 流動資產 | 7,590,050 | 11.03 | 流動負債 | 17,891,545 | 26.01 |
| 專戶存款 | 3,906,795 | 5.68 | 應付代收款 | 17,889,135 | 26.00 |
| 預付款 | 3,683,254 | 5.35 | 其他應付款 | 2,409 | 0.00 |
| 固定資產 | 46,688,150 | 67.87 | 長期負債 | 2,157,074 | 3.14 |
| 土地 | 12,807,097 | 18.62 | 應付租賃款 | 3,074 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 68,047 | 0.10 | 其他長期負債 | 2,154,000 | 3.13 |
| 機械及設備 | 8,594 | 0.01 | 其他負債 | 89,315 | 0.13 |
| 交通及運輸設備 | 833 | 0.00 | 存入保證金 | 36,791 | 0.05 |
| 雜項設備 | 2,161 | 0.00 | 應付保管款 | 52,523 | 0.08 |
| 租賃資產 | 5,873 | 0.01 |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 33,795,542 | 49.13 |  |  |  |
| 無形資產 | 444,972 | 0.65 |  |  |  |
| 權利 | 444,035 | 0.65 |  |  |  |
| 電腦軟體 | 937 | 0.00 |  |  |  |
| 其他資產 | 14,071,656 | 20.45 |  |  |  |
| 暫付款 | 14,071,656 | 20.45 | 淨資產 | 48,656,893 | 70.73 |
| 合 計 | 68,794,828 | 100.00 | 合 計 | 68,794,828 | 100.00 |

伍、行政法人年度決算之查核

行政法人法第 19 條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至 113年度止，臺北市政府依法設立之行政法人計有臺北市住宅及都市更新中心、臺北流行音樂中心、臺北表演藝術中心等3個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本處審核。茲依據監督機關別，將審核情形分述如次：

### 一、都市發展局監督部分

臺北市住宅及都市更新中心

臺北市住宅及都市更新中心係依據臺北市政府110年12月20日府法綜字第1103055930號令公布之「臺北市住宅及都市更新中心設置自治條例」，於111年5月12日成立，監督機關為臺北市政府。業務範圍包括：（一）社會住宅之受託管理；（二）都市更新事業之整合及投資；（三）擔任都市更新事業實施者；（四）受託辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務；（五）社會住宅及都市更新不動產之管理及營運；（六）住宅、都市更新之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練；（七）經臺北市政府指示辦理住宅及都市更新業務；（八）其他與住宅及都市更新相關之業務等。該中心113年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任澐有利聯合會計師事務所謝緯綸會計師查核簽證，提出查核報告，於114年3月14日提經該中心第1屆第17次董事會議審議，並經監事會議決議通過後，依該中心設置自治條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

（一）計畫實施之查核

113年度業務計畫為社會住宅之受託管理及都市更新分回不動產營運、辦理都市更新事業整合、投資與工程管理及擔任公辦都更實施者等。各項計畫執行結果，計承接社會住宅10處（3,059戶）及幸福住宅4處（156戶），完成出租都更分回之市有不動產6戶及6席車位、國有不動產22戶及15席車位；擔任公辦都更實施者計3案；推動整建住宅都市更新重建計4案等。

（二）收支營運之審核

113年度收入預算數15億7,543萬餘元，執行結果，決算數13億5,640萬餘元，較預算減少2億1,902萬餘元，約13.90％，主要係社會住宅之出租時程未如預期，租金收入較預計減少；支出預算數15億7,214萬餘元，執行結果，決算數12億8,981萬餘元，較預算減少2億8,233萬餘元，約17.96％，主要係出租住宅成本、推動都更案之委託專業服務費，暨用人費用等支出較預計減少所致；收支相抵，稅前賸餘6,659萬餘元，經減除所得稅費用1,127萬餘元後，稅後賸餘5,532萬餘元，較預算賸餘291萬餘元，增加5,241萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）資產負債及淨值

113年12月31日資產總額15億585萬餘元，其中流動資產13億2,033萬餘元，占87.68％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金1億6,314萬餘元，占10.83％；不動產、廠房及設備1,058萬餘元，占0.70％；無形資產213萬餘元，占0.14％；其他資產965萬餘元，占0.64％。負債總額11億9,937萬餘元，占資產總額79.65％，其中流動負債8億1,362萬餘元，占資產總額54.03％；其他負債3億8,574萬餘元，占資產總額25.62％。淨值3億648萬餘元，占資產總額20.35％，包括公積1億5,132萬餘元及累積賸餘1億5,515萬餘元。

（四）重要審核意見

持續委託臺北市住宅及都市更新中心辦理社會住宅之管理及營運業務，間有受託經營社會住宅之賸餘延遲繳庫情事，有待研議繳庫期限，以維市府權益。

表1　截至113年底承接臺北市政府社會住宅案場

單位：處、戶

| 類型 |  | 案場 | 戶數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 33（註1） | 7,166 |
| 社會住宅 （自建及都更分回） | 市府無償提供使用 | 10 | 757 |
|  | 市府行政委託經營 | 21 | 6,253 |
| 幸福住宅 （都更分回） | 市府出租交予經營 | 4 | 156 |

註：1.表內有2處案場，同時有無償提供及委託經營戶數。

2.資料來源：整理自住都中心決算書及都市發展局提供資料。

臺北市政府為積極推動臺北市住宅及都市更新政策，改善居住環境，提升都市機能，以行政法人組織型態成立臺北市住宅及都市更新中心（下稱住都中心），並於111年5月12日揭牌營運。依臺北市住宅及都市更新中心設置自治條例第27條第3項前段規定，該中心設立後，因受託辦理社會住宅業務需使用市有不動產時，得由市政府採出租、無償提供使用或委託經營方式為之。截至113年底止，該中心承接經營臺北市政府社會住宅案場，包含市府無償提供該中心使用者計757戶、行政委託該中心經營者計6,253戶，暨都更分回之不動產採出租方式交予該中心作為幸福住宅房源者計156戶（表1），其中臺北市政府行政委託該中心經營部分，依臺北市政府於111年7月與住都中心簽訂「社會住宅委託經營管理行政契約」第5條規定略以，自112年起，住都中心收取之租金收入扣除經營管理所需成本後，賸餘應全數繳回臺北市住宅基金。惟因行政委託契約未明訂經營賸餘繳庫期限，致112年度受託經營社會住宅賸餘2億8,805萬餘元迄至113年4月底仍未繳回市庫，經函請研議繳庫期限。據復：住都中心受委託經營社會住宅之賸餘，將自114年度起，每年於董事會核定該中心年度決算後，最遲於4月20日前將款項繳回臺北市住宅基金帳戶；113年度受託經營賸餘款共5億2,621萬餘元，業於114年3月底繳回。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

| 臺北市住宅及都市更新中心收支營運表 中華民國113年度 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 |  | 1,575,432 | 100.00 | 1,356,407 | 100.00 | - 219,024 | - 13.90 |
| 業務收入 |  | 1,574,006 | 99.91 | 1,344,068 | 99.09 | - 229,937 | - 14.61 |
| 業務外收入 |  | 1,426 | 0.09 | 12,338 | 0.91 | 10,912 | 765.27 |
| 支出合計 |  | 1,572,148 | 99.79 | 1,289,810 | 95.09 | - 282,337 | - 17.96 |
| 業務成本與費用 |  | 1,562,990 | 99.21 | 1,283,129 | 94.60 | - 279,860 | - 17.91 |
| 業務外費用 |  | 9,158 | 0.58 | 6,681 | 0.49 | - 2,476 | - 27.05 |
| 稅前本期賸餘（短絀） |  | 3,284 | 0.21 | 66,596 | 4.91 | 63,312 | 1,927.92 |
| 所得稅費用（利益） |  | 372 | 0.02 | 11,272 | 0.83 | 10,900 | 2,930.16 |
| 稅後本期賸餘（短絀） |  | 2,912 | 0.19 | 55,324 | 4.08 | 52,412 | 1,799.88 |

| 臺北市住宅及都市更新中心平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,505,853 | 100.00 | 1,733,684 | 100.00 | - 227,831 | - 13.14 |
| 流動資產 | 1,320,332 | 87.68 | 1,555,953 | 89.75 | - 235,620 | - 15.14 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 163,147 | 10.83 | 163,147 | 9.41 | － | － |
| 不動產、廠房及設備 | 10,587 | 0.70 | 11,797 | 0.68 | - 1,210 | - 10.26 |
| 無形資產 | 2,135 | 0.14 | 2,455 | 0.14 | - 320 | - 13.04 |
| 其他資產 | 9,650 | 0.64 | 330 | 0.02 | 9,319 | 2,823.13 |
| 負債及淨值 | 1,505,853 | 100.00 | 1,733,684 | 100.00 | - 227,831 | - 13.14 |
| 負債 | 1,199,371 | 79.65 | 1,517,661 | 87.54 | - 318,289 | - 20.97 |
| 流動負債 | 813,622 | 54.03 | 541,870 | 31.26 | 271,752 | 50.15 |
| 長期負債 | － | － | 697,000 | 40.20 | - 697,000 | - 100.00 |
| 其他負債 | 385,748 | 25.62 | 278,790 | 16.08 | 106,957 | 38.36 |
| 淨值 | 306,482 | 20.35 | 216,023 | 12.46 | 90,458 | 41.87 |
| 公積 | 151,328 | 10.05 | 116,194 | 6.70 | 35,133 | 30.24 |
| 累積餘絀 | 155,153 | 10.30 | 99,828 | 5.76 | 55,324 | 55.42 |

註：本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。

### 二、文化局監督部分

（一）臺北流行音樂中心

臺北流行音樂中心（下稱北流中心）係依據臺北市政府108年5月31日府法綜字第1086019359號令公布之臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例，於109年4月1日成立，監督機關為臺北市政府。業務範圍包括：1.該中心各場館及附屬設施之經營管理；2.辦理流行音樂演出及相關展覽活動；3.培育流行音樂相關人才，扶植流行音樂產業；4.辦理流行音樂產業研究及推廣業務；5.其他與該中心設立目的相關事項。北流中心 113 年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任勤業眾信聯合會計師事務所林淑婉會計師查核簽證，提出查核報告，於114年3月26日提經該中心第2屆第9次董事會議審議及第5次監事會議決議通過，並依該中心設置自治條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

1.計畫實施之查核

113年度業務計畫為結合南基地產業區，提供場地、設備、行銷及資源，並舉辦音樂展覽、比賽、論壇等活動，培養人才，推動產業發展。各項計畫執行結果，計有辦理表演81場，觀眾27萬餘人次；舉辦音樂產業交流會15場；與教育部國民及學前教育署及臺北市等地方教育局處合作辦理種子教師培育課程（講座）8場次，共688人參與；策劃製作「北流音樂沙龍」新媒體節目，總流量為29萬餘人次；會員經營人數達7,653人。

2.收支營運之審核

113年度收入預算數3億3,480萬餘元，執行結果，決算數3億8,869萬餘元，較預算增加5,388萬餘元，約16.10％，主要係表演廳表演場次及票房抽成收入，與中央政府補助辦理部分計畫經費，較預計增加所致；支出預算數3億4,239萬餘元，執行結果，決算數3億6,791萬餘元，較預算增加2,552萬餘元，約7.45％，主要係配合市政府潮臺北活動新增JAM JAM ASIA相關活動所致；收支相抵，賸餘2,077萬餘元，與預算短絀759萬元，相距2,836萬餘元，主要原因如上開收入增加之說明。

3.資產負債及淨值

113年12月31日資產總額51億7,600萬餘元，其中流動資產2億3,219萬餘元，占4.49％；不動產、廠房及設備3,830萬餘元，占0.74％；無形資產121萬餘元，占0.02％；其他資產49億429萬餘元，占94.75％。負債總額49億7,387萬餘元，占資產總額96.09％，其中流動負債8,927萬餘元，占資產總額1.72％；其他負債48億8,460萬餘元，占資產總額94.37％。淨值2億213萬餘元，占資產總額3.91％，均為累積賸餘。

4.重要審核意見

臺北流行音樂中心113年度經營管理情形，間有部分業務計畫之子計畫逾半數未落實執行，或未即時更新公開營運資訊，或管理之公共藝術已損壞，卻未及時修復等情事，有待督促檢討改善。

公共藝術「城市聲景」作品展示情形

（圖片來源：本處於114年3月20日實地拍攝）

臺北流行音樂中心為發展流行音樂產業、培育流行音樂人才，及經營管理該中心各場館，113年度編列收入預算數3億3,480萬餘元，支出預算數3億4,239萬餘元，以辦理相關業務。經查其營運管理情形，核有：（1）該中心為促進流行音樂產業合作及培育流行音樂人才，113年度規劃辦理「TMC 科技」及「TMC 音樂學院」等2系列計畫，下分「TMC TALK」等9項子計畫，執行結果，計有「TMC TALK」等5項子計畫或因無人申請演唱會場地，或因後續合作業者、講者與原預計不同，逕改由其他子計畫代替，致未予執行，已與原報經監督機關備查之營運計畫產生重大差異，不利後續營運績效考核機制之遂行；（2）該中心113年度業依其設置自治條例第29條規定，主動於官網公告其各年度之業務計畫、績效目標、執行成果等業務資訊、財務報表、預算、決算及業務績效評鑑結果等資料，惟間有未更新大事記專區內容或未即時上傳營運計畫書，公開資訊品質有待提升；（3）截至114年3月20日止，該中心經管公共藝術作品，計有「城市聲景」等8件，因該等藝術作品之互動活動能傳達多元融合、兼容並蓄價值，具備臺灣特色之大眾性、獨特性及包容性，呈現流行音樂文化精髓，於113年度獲評文化部第9屆公共藝術獎佳作殊榮，惟查其中「城市聲景」、「幻流行光」、「分秒BEAT爭」及「光合．共譜－轉動自然樂章」等4件作品，原設有燈光、聲音、影像等系統，均已無法展示聲光或提供互動功能，已喪失原提供民眾體驗之意義及其藝術價值，另「城市聲景」作品之遮罩因颱風破壞而移除，且原應懸掛在柱體之燈具掉落地上，恐有危及遊客之安全隱憂等情事，經函請臺北市政府文化局督促檢討改善。據復：（1）將督促該中心檢討，並將其相關計畫執行情形資料提供績效評鑑委員會供委員評鑑時參考；（2）該中心已於114年5月底前更新大事記專區相關資料，另113年度營運計畫書未即時上傳至官網1節，係因官網優化升級，部分公告檔案未顯示於前臺，該局將持續督促該中心檢討改善，落實確保資訊有效揭露；（3）案內公共藝術作品係屬呈現燈光效果之電氣設備，前因產業區東側空橋施工斷電，無法正常運作，或因氣候影響而變質損壞，該中心刻與原公共藝術之設計單位溝通修復方案與報價，或已先行拆除部分公共藝術材質，以避免民眾受傷，該局將持續督促完成相關修復改善方案，期充分發揮原公共藝術建置效益。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

臺北流行音樂中心收支營運表

中華民國113年度	單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收 入 合 計 | 334,801 | 100.00 | 388,690 | 100.00 | 53,889 | 16.10 |
| 業 務 收 入 | 319,777 | 95.51 | 368,568 | 94.82 | 48,791 | 15.26 |
| 業 務 外 收 入 | 15,024 | 4.49 | 20,122 | 5.18 | 5,098 | 33.94 |
| 支 出 合 計 | 342,391 | 102.27 | 367,914 | 94.65 | 25,523 | 7.45 |
| 業 務 成 本 與 費 用 | 342,391 | 102.27 | 367,914 | 94.65 | 25,523 | 7.45 |
| 本期賸餘（短絀） | - 7,590 | - 2.27 | 20,776 | 5.35 | 28,366 | -- |

# 臺北流行音樂中心平衡表

中華民國113年12月31日	單位：新臺幣千元

| 科 目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資 產 | 5,176,005 | 100.00 | 281,197 | 100.00 | 4,894,808 | 1,740.70 |
| 流 動 資 產 | 232,192 | 4.49 | 231,189 | 82.22 | 1,003 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 38,300 | 0.74 | 45,148 | 16.06 | - 6,848 | - 15.17 |
| 無 形 資 產 | 1,218 | 0.02 | 1,985 | 0.71 | - 766 | - 38.62 |
| 其 他 資 產 | 4,904,293 | 94.75 | 2,873 | 1.02 | 4,901,419 | 170,571.57 |
| 負 債 及 淨 值 | 5,176,005 | 100.00 | 281,197 | 100.00 | 4,894,808 | 1,740.70 |
| 負 債 | 4,973,872 | 96.09 | 99,840 | 35.51 | 4,874,031 | 4,881.81 |
| 流 動 負 債 | 89,270 | 1.72 | 81,549 | 29.00 | 7,721 | 9.47 |
| 其 他 負 債 | 4,884,601 | 94.37 | 18,291 | 6.50 | 4,866,310 | 26,604.51 |
| 淨 值 | 202,133 | 3.91 | 181,356 | 64.49 | 20,776 | 11.46 |
| 累 積 餘 絀 | 202,133 | 3.91 | 181,356 | 64.49 | 20,776 | 11.46 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有1,850,000元及1,000,000元。

（二）臺北表演藝術中心

臺北表演藝術中心（下稱北藝中心）係依據臺北市政府109年6月5日府法綜字第1093026332號令公布之臺北市臺北表演藝術中心設置自治條例，於110年5月1日成立，監督機關為臺北市政府。業務範圍包括：1.該中心各場館及附屬設施之經營管理；2.辦理及自製表演

藝術相關展演活動；3.培育表演藝術相關人才，扶植表演藝術產業；4.辦理表演藝術產業研究及推廣業務；5.推動表演藝術國際交流及合作；6.其他與該中心設立目的相關事項。北藝中心113年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師查核簽證，提出查核報告，於114年3月25日提經該中心第2屆第6次董事會議審議及第3次監事會議決議通過，並依該中心設置自治條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

1.計畫實施之查核

113年度業務計畫為培植劇場人才，成為亞洲共製中心、深化在地連結，打造全民劇場品牌價值、強化營運績效與管理，以因應內外部環境挑戰等。各項計畫執行結果，計有辦理劇場音響及燈光三級職能課程培訓70人；培訓創作人才87人，徵件及作品孵育13件；委製、共製與自製節目24檔，主辦節目觀眾3萬餘人次；會員經營人數3萬餘人。

2.收支營運之審核

113年度收入預算數6億9,831萬餘元，執行結果，決算數7億7,603萬餘元，較預算增加7,771萬餘元，約11.13％，主要係政府資本門營運補助收入較預計增加所致；支出預算數6億9,634萬餘元，執行結果，決算數6億6,948萬餘元，較預算減少2,685萬餘元，約3.86％，主要係撙節演藝成本及業務費用所致；收支相抵，賸餘1億655萬餘元，較預算賸餘197萬餘元，增加1億457萬餘元，主要原因如上開收入增加之說明。

3.資產負債及淨值

113年12月31日資產總額132億7,861萬餘元，其中流動資產4億1,296萬餘元，占3.11％；不動產、廠房及設備3,683萬餘元，占0.28％；無形資產1,915萬餘元，占0.14％；其他資產128億965萬餘元，占96.47％。負債總額129億6,286萬餘元，占資產總額97.62％，其中流動負債1億2,375萬餘元，占資產總額0.93％；其他負債128億3,911萬餘元，占資產總額96.69％。淨值3億1,574萬餘元，占資產總額2.38％，均為累積賸餘。

4.重要審核意見

臺北表演藝術中心已實施績效評鑑制度，以強化組織營運之專業及效能，惟113年度自籌財源未達目標，或執行政府補助預算成效欠彰等情，有待督促檢討改善，以確保行政法人設立目標之達成。

| 表1 臺北表演藝術中心113年度自籌收入預算編列及執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  | 差異原因說明 |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 116,554 | 116,004 | - 549 | - 0.47 |  |
| 勞務收入 | 42,790 | 35,294 | - 7,495 | - 17.52 | 為配合國際交流計畫，部分節目改以平價票券方式辦理，供策展人及市民欣賞。 |
| 其他勞務收入 | 7,370 | 3,616 | - 3,753 | - 50.93 | 導覽及會員人數未如預期，導覽費及會員會費收入隨減。 |
| 銷貨收入 | 3,400 | 400 | - 2,999 | - 88.22 | 文創商品開賣未如預期。 |
| 租金及權利金收入 | 42,274 | 59,885 | 17,611 | 41.66 | 非藝文類場租較預計增加。 |
| 其他業務收入 | － | 139 | 139 | － | 北藝專書銷售收入。 |
| 利息收入 | － | 2,328 | 2,328 | － | 銀行活期存款利息收入。 |
| 其他業務外收入 | 20,720 | 14,338 | - 6,381 | - 30.80 | 企業贊助及廣告收入未如預期。 |
| 資料來源：整理自文化局提供資料。 |  |  |  |  |  |

臺北表演藝術中心為達成扶植表演藝術產業發展、人才培育、場館專業營運與維護等目標，113年度預算計列收入6億9,831萬餘元、支出6億9,634萬餘元，以辦理相關業務，111及112年度營運績效經臺北市政府評鑑結果，成績均為優良，頗獲評鑑委員肯定。經查其預算執行情形，核有：（1）該中心係於111年8月7日正式開幕，113年度為其第二個營運完整年，原編列自籌收入預算數1億1,655萬餘元，較112年度自籌收入預算數1億2,861萬餘元，減少1,206萬餘元，惟執行結果，決算自籌收入為1億1,600萬餘元，較預算數減少54萬餘元，約0.47％；實際自籌比率為17.33％，亦有較原定目標值18.00％，減少0.67個百分點（約3.72％），主要係部分自製節目之票券定價、導覽或會員參與人數、文創商品銷售數量，或企業贊助款及廣告業務量未如預期，相關收入隨減所致（表1）；（2）本處前派員查核臺北市政府監督所管行政法人營運管理情形，曾就臺北市政府文化局（下稱文化局）110至112年度累計補助該中心營運管理資本支出預算執行率偏低，且迄112年底未執行數高達6,878萬餘元，金額龐鉅等情，函請督促檢討改善，據復：未來若發現該中心預算執行率不佳之情事，該局將函請該中心提供該年度各項目經費執行辦理時程與採購招標、履約辦理期程表，並另督責該中心須提出預算執行率改善措施。案經追蹤覆核結果，發現文化局113年度核定補助該中心經資門營運管理預算共5億112萬餘元，惟執行結果，113年度補助款實現數為3億6,636萬餘元，預算執行率僅達73.11％，且截至113年底，因各年度實撥補助款均超逾實際需求，致累計撥付補助款之賸餘未支用數高達1億833萬餘元，肇致賸餘資金長期閒置於該中心帳上，未能充分運用等情事，經函請文化局督促檢討改善，以確保行政法人設立目標之達成，並提升預算資源配置效益。據復：（1）該中心已逐一就前開自籌收入與原定預算落差較大者進行檢討，並研擬改善措施，包括擬透過不同行銷方式及管道，擴大觸及更多群眾來源，以提高票房收入；或將重新調整開發文創商品品項，並制定不同促銷組合，或將推動文化共融，持續爭取企業藝文支持，或將依實際情形調降廣告收入目標等，另未來將依實際情況核實編列預算；（2）該中心114年度預算之經常門及資本門補助款已依據實際執行及累積賸餘狀況，減編共7,596萬餘元；未來年度亦將秉持撙節開支、覈實編列為原則，避免補助款預算估列過高情形。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

# 臺北表演藝術中心收支營運表

中華民國113年度	單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收 入 合 計 | 698,319 | 100.00 | 776,037 | 100.00 | 77,718 | 11.13 |
| 業 務 收 入 | 677,599 | 97.03 | 759,370 | 97.85 | 81,771 | 12.07 |
| 業 務 外 收 入 | 20,720 | 2.97 | 16,667 | 2.15 | - 4,053 | - 19.56 |
| 支 出 合 計 | 696,341 | 99.72 | 669,485 | 86.27 | - 26,855 | - 3.86 |
| 業 務 成 本 與 費 用 | 696,341 | 99.72 | 668,893 | 86.19 | - 27,447 | - 3.94 |
| 業務外費用 | － | － | 591 | 0.08 | 591 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 1,978 | 0.28 | 106,552 | 13.73 | 104,574 | 5,286.89 |

# 臺北表演藝術中心平衡表

中華民國113年12月31日	單位：新臺幣千元

| 科 目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資 產 | 13,278,610 | 100.00 | 590,297 | 100.00 | 12,688,313 | 2,149.48 |
| 流 動 資 產 | 412,964 | 3.11 | 347,414 | 58.85 | 65,549 | 18.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,831 | 0.28 | 16,871 | 2.86 | 19,960 | 118.30 |
| 無 形 資 產 | 19,154 | 0.14 | 48,614 | 8.24 | - 29,459 | - 60.60 |
| 其 他 資 產 | 12,809,659 | 96.47 | 177,396 | 30.05 | 12,632,262 | 7,120.93 |
| 負 債 及 淨 值 | 13,278,610 | 100.00 | 590,297 | 100.00 | 12,688,313 | 2,149.48 |
| 負 債 | 12,962,866 | 97.62 | 381,105 | 64.56 | 12,581,760 | 3,301.39 |
| 流 動 負 債 | 123,755 | 0.93 | 140,842 | 23.86 | - 17,086 | - 12.13 |
| 其 他 負 債 | 12,839,110 | 96.69 | 240,263 | 40.70 | 12,598,847 | 5,243.77 |
| 淨 值 | 315,744 | 2.38 | 209,191 | 35.44 | 106,552 | 50.94 |
| 累 積 餘 絀 | 315,744 | 2.38 | 209,191 | 35.44 | 106,552 | 50.94 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有2,800,000元及2,800,000元。

陸、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。臺北市總決算編製補充說明亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至113年度止，臺北市政府各機關於單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計11個，基金總額70億6,636萬餘元（詳政府捐助之財團法人明細表），其中接受政府捐助基金70億2,588萬餘元，占基金總額70億6,636萬餘元之99.43％，另113年度接受政府捐助及委辦經費（不含捐助基金，以下同）5億5,181萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、營運概況

（一）市政府主管政府捐助之財團法人為台北市客家文化基金會1個單位，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度接受政府捐助經費8,370萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾80％。

（二）教育局主管政府捐助之財團法人為郭錫瑠先生文教基金會等2個單位，基金總額11億3,010萬餘元，其中接受政府捐助基金11億2,153萬餘元，占99.24％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，其中郭錫瑠先生文教基金會獲有賸餘，至台北市中正獎學基金會因不服被認定為政府捐助之財團法人，已依法提起行政訴訟中，截至114年5月底止，仍未將113年度財務報表提送教育局備查，爰無營運餘絀數；113年度均無接受政府捐助及委辦經費。

（三）產業發展局主管政府捐助之財團法人有臺北市會展產業發展基金會等6個單位，基金總額52億4,972萬餘元，其中接受政府捐助基金52億4,535萬餘元，占99.92％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均獲有賸餘；113年度接受政府捐助及委辦經費者3個，合計8,079萬餘元，占各該財團法人年度收入比率均未逾50％。

（四）衛生局主管政府捐助之財團法人為病理發展基金會1個單位，基金總額6億元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度接受政府委辦經費3,498萬餘元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

（五）文化局主管政府捐助之財團法人為台北市文化基金會1個單位，基金總額5,653萬餘元，其中接受政府捐助基金2,900萬元，占51.30％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度接受政府捐助經費3億5,234萬餘元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

二、重要審核意見

財團法人台北市文化基金會自籌收入占比已有提升，惟部分營運單位持續虧損或由盈轉虧，對文化局補助財源依存度仍高，又規劃建置影視人才媒合平台資料庫之英文介面，惟歷時3年仍未完成，亟待督促研謀改善。

表1  財團法人台北市文化基金會營運收支情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 項目 | 111 |  | 112 |  | 113 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占收入總額％ | 金額 | 占收入總額％ | 金額 | 占收入總額％ |
| 收入合計 | 563,328 | 100.00 | 652,641 | 100.00 | 704,888 | 100.00 |
| 自籌收入 | 230,665 | 40.95 | 310,922 | 47.64 | 352,543 | 50.01 |
| 政府補助款 | 332,662 | 59.05 | 341,718 | 52.36 | 352,344 | 49.99 |
| 支出合計 | 555,623 | 98.63 | 621,233 | 95.19 | 661,801 | 93.89 |
| 本期賸餘 | 7,704 | 1.37 | 31,407 | 4.81 | 43,087 | 6.11 |

註：整理自文化局提供資料。

表2　財團法人台北市文化基金會持續發生短絀或由盈轉虧之營運單位收支餘絀情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 營運單位 項目 | 台北市電影委員會 |  | 台北當代藝術館 |  | 城西營運部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占收入總額％ | 金額 | 占收入總額％ | 金額 | 占收入總額％ |
| 112 | 收入合計 | 64,300 | 100.00 | 64,832 | 100.00 | 73,651 | 100.00 |
|  | 自籌收入 | 1,670 | 2.60 | 17,950 | 27.69 | 36,299 | 49.29 |
|  | 政府補助款 | 62,629 | 97.40 | 46,882 | 72.31 | 37,351 | 50.71 |
|  | 支出合計 | 64,773 | 100.74 | 64,352 | 99.26 | 71,211 | 96.69 |
|  | 本期賸餘（短絀－） | - 473 | - 0.74 | 480 | 0.74 | 2,439 | 3.31 |
| 113 | 收入合計 | 71,143 | 100.00 | 59,277 | 100.00 | 78,164 | 100.00 |
|  | 自籌收入 | 898 | 1.26 | 12,729 | 21.47 | 43,290 | 55.38 |
|  | 政府補助款 | 70,244 | 98.74 | 46,548 | 78.53 | 34,873 | 44.62 |
|  | 支出合計 | 71,319 | 100.25 | 63,051 | 106.37 | 88,786 | 113.59 |
|  | 本期賸餘（短絀－） | - 176 | - 0.25 | - 3,773 | - 6.37 | - 10,622 | - 13.59 |

資料來源：整理自文化局提供資料。

臺北市政府為推展文化藝術活動、促進文化創意產業發展等目的，於74年7月成立財團法人台北市文化基金會，113年度賡續由臺北市政府文化局（下稱文化局）編列預算3億4,864萬餘元，補助該會營運特定文化場館、辦理文化創意產業輔導及拓銷計畫、台北電影節、國際影視攝製投資計畫等相關業務。經查執行情形，核有：1.本處前抽查文化局112年度財務收支及決算，曾就該會部分營運單位接受政府補助款辦理有關業務結果，持續虧損或由盈轉虧1節，函請督促檢討改善。據復：該會將持續爭取民間資源，並開設工作坊課程增加教學收入或空間活用增加租金收入等多元管道，持續提高自籌收入。案經追蹤覆核結果，該會113年度整體自籌收入比率，已由111年度之40.95％，逐年提升至113年度之50.01％（表1）。惟查該會11個營運單位113年度接受政府補助款辦理相關業務結果，仍有台北市電影委員會（下稱影委會）、台北當代藝術館及城西營運部等3個營運單位，持續發生短絀或由盈轉虧（表2），且仍高度仰賴政府挹助財源支應日常營運所需，該會所擬改善措施未具實效；2.文化局為增加影視從業人員之媒合及曝光機會，於110年6月委託該會於影委會官網建置影視人才媒合平台資料庫，復為便於國內外劇組人員搜尋所需人才或製作公司，將提供中英文介面查詢服務。截至114年3月底，該平台資料庫已彙整千餘筆個人帳號及百餘間製作公司帳號資料，惟僅有中文介面可供使用，尚乏英文介面，有礙國際化推廣和跨國合作等情事，經函請文化局督促研謀改善，以促進該會永續經營，並提升補捐助經費運用效能。據復：1.該會將持續秉持開源節流之精神，並透過開發展覽延伸商品、爭取企業贊助或尋求影視產業合作資源，及推動文創與展覽活動等多元管道，以提升自籌收入來源；2.該平台資料庫之英文介面已於114年5月8日上線供會員進行資料更新及審核外，後續將配合文化部影視及流行音樂產業局辦理影視人才整合事宜。
    茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助之財團法人明細表 中華民國113年度 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度收入比率 |  |
| 總 計（11個） | 1,499,070 | 7,066,361 | 1,490,500 | 99.43 | 7,025,886 | 99.43 | 476,872 | 74,946 | 551,819 | 35.19 | 139,584 |
| 市政府主管（1個） | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 83,701 | － | 83,701 | 86.89 | 3,315 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市客家文化基金會 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 83,701 | － | 83,701 | 86.89 | 3,315 |
| 教育局主管（2個） | 30,070 | 1,130,106 | 21,500 | 71.50 | 1,121,536 | 99.24 | － | － | － | － | 143 |
| 1.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郭錫瑠先生文教基金會 | 10,000 | 1,110,036 | 10,000 | 100.00 | 1,110,036 | 100.00 | － | － | － | － | 143 |
| 2.無營運餘絀數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市中正獎學基金會 | 20,070 | 20,070 | 11,500 | 57.30 | 11,500 | 57.30 | － | － | － | － | － |
| 產業發展局主管（6個） | 1,260,000 | 5,249,721 | 1,260,000 | 100.00 | 5,245,350 | 99.92 | 40,826 | 39,965 | 80,792 | 21.03 | 70,890 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市七星生態保育基金會 | 200,000 | 238,791 | 200,000 | 100.00 | 238,791 | 100.00 | 2,100 | 369 | 2,469 | 28.07 | 80 |
| 臺北市七星田園文化基金會 | 150,000 | 208,186 | 150,000 | 100.00 | 208,186 | 100.00 | － | － | － | － | 278 |
| 台北市七星農田水利研究發展基金會 | 200,000 | 1,491,669 | 200,000 | 100.00 | 1,487,298 | 99.71 | － | － | － | － | 10,200 |
| 台北市瑠公農業產銷基金會 | 200,000 | 1,628,470 | 200,000 | 100.00 | 1,628,470 | 100.00 | 33,769 | 18,715 | 52,484 | 42.72 | 12,665 |
| 臺北市會展產業發展基金會 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 10,000 | 100.00 | － | － | － | － | 14,140 |
| 台北市錫瑠環境綠化基金會 | 500,000 | 1,672,603 | 500,000 | 100.00 | 1,672,603 | 100.00 | 4,957 | 20,880 | 25,838 | 29.52 | 33,524 |
| 衛生局主管（1個） | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | － | 34,980 | 34,980 | 9.64 | 22,147 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病理發展基金會 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 100.00 | 600,000 | 100.00 | － | 34,980 | 34,980 | 9.64 | 22,147 |
| 文化局主管（1個） | 29,000 | 56,534 | 29,000 | 100.00 | 29,000 | 51.30 | 352,344 | － | 352,344 | 49.99 | 43,087 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台北市文化基金會 | 29,000 | 56,534 | 29,000 | 100.00 | 29,000 | 51.30 | 352,344 | － | 352,344 | 49.99 | 43,087 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人113年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

3.教育局主管之台北市中正獎學基金會113年度營運餘絀無列數，據教育局說明，係因該基金會不服被認定為政府捐助之財團法人，已依法提起行政訴訟中，截至114年5月底止，仍未將113年度財務報表等資料提送教育局備查所致。

4.表列財團法人之「創立時政府捐助基金」占「創立基金總額」之比率，或「累計政府捐助基金」占「期末基金總額」之比率均逾50％，其預、決算書除衛生局主管之病理發展基金會因目的事業主管機關為衛生福利部，係編送立法院審議外，餘均應編送臺北市議會審議。

柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

臺北市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。113年度經本處賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、臺北市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）臺北市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1  臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況概況

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

主管別

％

113年度臺北市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有153項，其中以單位預算及附屬單位預算辦理者計151項，分屬體育局、都市發展局、交通局、消防局、捷運工程局、產業發展局、地政局、教育局、社會局、臺北自來水事業處、工務局、文化局、民政局及勞動局等14個主管機關辦理，年度可支用預算數590億2,531萬餘元，執行數434億4,778萬餘元，執行率73.61％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中年度預算執行率未達80％之計畫計有61項，其計畫明細如表2。另本處列管臺北市政府重大公共建設計畫以特別預算辦理者計2項，為捷運工程局辦理臺北都會區大眾捷運系統建設計畫之「萬大—中和—樹林線（第1期工程）」及「信義線東延段」等案，截至113年底止，累計分配數666億6,746萬餘元，累計執行數567億261萬餘元，執行率85.05％，各項計畫執行情形如表3。

（二）審計機關查核情形

臺北市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本處查核臺北市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

圖2 近5年重大建設預算執行率未達80％項數及占比

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

持續推動重大公共建設計畫，以厚實市政基礎建設，惟整體預算執行率未達8成，且落後案件較往年大幅增加，亟待探究問題癥結，並督促各主辦機關研謀改善，俾發揮公共建設計畫成效：臺北市政府暨所屬機關113年度推動億元以上重大公共建設計畫，由本處列管者共計153項，其中編列單位預算及附屬單位預算辦理者計151項，年度預算執行率未達80％者計有61項，整體年度預算執行率73.61％；另編列特別預算辦理者計2項，累計預算執行率85.05％，其中臺北都會區大眾捷運系統建設計畫之信義線東延段1項累計預算執行率僅為57.16％。經查落後原因，主要係原物料上漲及營建環境缺工，致招標中案件多次流標、施工中案件工程進度延誤，或有新增需求辦理變更及估驗計價作業延遲等情事，雖與往年雷同，惟近年預算執行率未達80％之項數占比，由109年之31.93％，逐年下降至112年之23.02％，113年預算執行率未達80％之項數占比卻上升至40.52％（圖2），為近5年新高，且為112年度之1.76倍，影響公共建設計畫預算執行成效甚鉅，允待探究預算執行率落後之系統性問題，並督促各主辦機關針對落後癥結原因確實檢討，研謀具體因應措施，經函請臺北市政府督促各機關研謀改善。據復：已要求各機關針對預算執行落後案件，確實探究原因，逐案檢討提出相應改善措施，並就以前年度預算執行成效及保留數額之多寡，作為核定各機關歲出概算之重要參據，且持續督促各機關落實各項預算執行規制並加強考核作業，俾有效改善預算執行落後情事，及早發揮公共建設計畫執行成效。

2.個案計畫執行缺失：

（1）推動捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置計畫，期帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展，惟核有建置案統包工程物價指數調整計算錯誤致溢付款項、未依規定展延工期、外露鋼材未依規定進行防銹處理及統包廠商未依約派駐專職機電主任等情事，均待檢討改善：臺北市政府推動大眾運輸導向發展（Transit-Oriented Development, TOD）場站開發政策，鼓勵

開發捷運場站周邊地區，提升大眾運輸使用率，並改善地區之交通及環境品質。臺北大眾捷運股份有限公司（下稱捷運公司）為配合前揭場站開發政策，規劃以捷運士林站進行開發示範，期帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展，並於109年5月辦理「捷運士林站 TOD 轉乘設施空間活化及多元服務建置案統包工程」，決標金額18億997萬元，預定興建地下4層、地上20層之大樓，使用用途包括商場、辦公室及飯店等，計畫期程為109至113年。經查執行情形，核有：A.依統包工程契約內附「臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定」，統包廠商所提細部設計項目之單價，應以開標當月之物價作為編列依據，惟查捷運公司於111年8月核定統包廠商提送之統包工程預算書，其中型鋼及鋼筋等材料之預算單價與開標月（109年5月）營建物價相較，比率高達143％～162％，因以此超額編列之預算單價作為估算物價調整費用結果，致溢付物價調整款逾千萬元；另抽核部分估驗計價之物價調整費用計算資料，發現部分材料已引用「個別項目」指數估算物價調整費用，惟於辦理「中分類項目」物價調整款計算時，所引用之指數卻未排除前揭「個別項目」已調整部分，核有指數引用錯誤情形，且物價調整款計算時未扣除不得納入物調計算之契約工項，均造成溢付物價調整款項；B.統包廠商依「臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點」規定申請不計及展延工期作業，其中不計工期之天數計算錯誤，或申請展延事由不符天災之要件，惟機關及監造單位未加詳查仍予同意，溢列工程展期天數計50.5天；C.部分區域外露鋼材未依契約內附需求書規定以熱浸鍍鋅進行防銹處理，且統包廠商未依服務建議書派駐專職機電主任人員等情事，經函請檢討改善。據復：A.已完成統包工程預算書重新編列及檢討扣除不得納入物調計算之契約工項，並清查已估驗計價之各期物價調整金額，業於114年2月估驗計價扣回溢付款項共計1,393萬餘元；B.已於113年3月15日將溢列不計工期天數50.5天全部追回；C.外露鋼材未以熱浸鍍鋅進行防銹處理部分，已於113年10月23日結算與原契約差異金額172萬餘元，後續將於驗收階段採減價收受辦理；另機電主任缺額，於113年9月23日計罰統包廠商252萬元，並依契約規定檢討專案管理（含監造）廠商及統包廠商前開各項違失責任，共計扣罰4萬餘元，又專案管理（含監造）廠商部分，亦將依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」履約績效評量表各評量項目按實際疏漏情形予以扣分。（詳乙－87頁)

（2）新建工程處代辦中山區錦州街基地公共住宅新建工程，以配合市府政策持續提供優質之出租住宅居住環境，並落實居住正義，惟部分施工項目未依契約規定或實際施作情形估驗計價，致溢估契約價金，另施工品質間有未臻完善情事，允待檢討改善：臺北市政府為提高公共住宅比例，提供青年、就學、就業及弱勢家戶優質租戶環境，並落實居住正義、永續經營住宅資源及帶動地方經濟發展，由都市發展局（下稱都發局）規劃辦理「臺北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程」，預計興建地下4層、地上20層鋼骨鋼筋混凝土造建築物，可提供社會住宅共387戶。案經都發局辦理工程發包，於108年8月27日決標，決標金額22億500萬元，嗣後交由工務局新建工程處（下稱新工處）代辦工程及委託監造履約事宜，已於109年2月17日開工，截至113年底止尚在施工中。經查執行情形，核有：A.依本工程契約所附臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定附註第3點規定：「契約變更原則或方案經機關核定後，於完成契約變更程序前確有先行施作之必要時，屬新增項目者，機關於核定底價時應考量該項目之施工月實際市場行情，該部分無物價調整之適用；屬原契約項目者，按施作當月指數比較開標當月指數計算調整。」新工處辦理本工程契約變更作業，對於包含原契約項目且於完成契約變更程序前已先行施作之「土方工作，B2-B5類土方運棄（不含棄土證明）」及「結構用混凝土，預拌，420kgf/cm2卜特蘭Ⅱ型」等2項新增工項，未依規定按施作當月物價指數比較開標當月物價指數計算調整單價，致溢估工程契約價金；B.本工程「施工護欄及圍籬，甲種施工圍籬，組合式固定，高度2.4M，含警示燈（含防溢座及噴漆及圖樣處理）」、「施工圍籬，綠美化」及「土方工作，B8類棄土方（含廢棄物證明）」等3工項，未依實際施作情形辦理估驗計價；C.施工廠商於施工期間調派外籍勞工進行施工，惟未依契約規定認定外籍勞工人數，並據以扣減外籍勞工與本國勞工之人力成本價金差額；D.施工廠商施工過程因污染環境或噪音超標等事由，遭環境保護相關主管機關裁處罰鍰，惟部分違規案件未依契約規定罰扣懲罰性違約金；E.本工程營建剩餘土石方（下稱餘土）處理方式，原規劃由施工廠商自覓合法土資場或借土區，嗣該處協助施工廠商將餘土處理改為交換至臺北港收容，並辦理契約變更新增「土方工作，B2-B5類土方運棄（不含棄土證明）」（單價為526.05元/M3）工項以支付價款，惟查該工項中，編列有工作內容不明之「土方工作，棄土（不含棄土證明）」（單價為270.32元/M3）細項，且工務局工程發包參考單價之相關土方處理工（細）項中，亦查無該細項，新工處卻支付該工項全部估驗計價款；F.經抽查現場施作項目，B棟20樓管道間牆壁因施工作業疏失造成壁面壁磚損壞、地下1至3樓連續壁壁體有6處位置滲水等情事，經函請檢討改善。據復：A.經檢討「土方工作，B2-B5類土方運棄（不含棄土證明）」及「結構用混凝土，預拌，420kgf/cm2卜特蘭Ⅱ型」等2工項，分別溢估494萬餘元、8萬餘元，已於估驗計價中扣回；B.依實際數量計算後，「施工護欄及圍籬，甲種施工圍籬，組合式固定，高度2.4M，含警示燈（含防溢座及噴漆及圖樣處理）」、「施工圍籬，綠美化」及「土方工作，B8類棄土方（含廢棄物證明）」等3工項，分別溢估76萬餘元、86萬餘元及158萬餘元，已於估驗計價中扣回，另檢討監造單位責任中；C.本工程外籍勞工共計8人，現場工作時間113年3月27日起至同年12月13日，已於估驗計價中扣回與本國勞工人力價差79萬餘元；D.已依契約扣罰懲罰性違約金3萬餘元，爾後於收受目的事業主管機關裁罰（處）書後，將同步依據契約約定扣罰懲罰性違約金；E.「土方工作，B2-B5類土方運棄（不含棄土證明）」工項項下之「土方工作，棄土(不含棄土證明)」細項價金共計1,210萬餘元，將於估驗計價中扣回，另檢討監造單位責任中；F.壁面壁磚損壞及連續壁滲水等現場施工品質缺失部分，已督促施工廠商改善完成。（詳乙－70頁)

（3）為提供多樣化之運動設施及滿足全年齡層運動休閒需求，辦理臺北市克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程，惟部分工項未依實際施作情形辦理估驗計價，且分項施工計畫及材料管制作業未臻完善等情，允待檢討改善：體育局為充分照顧各年齡層、不同運動需求的民眾，讓市民享受及擁有優質運動資源，規劃將已使用多年及設施有限之克強公園游泳池，改建為地上5層、地下2層建築物，包含室內及戶外游泳池、各式綜合球場及教室、兒童體適能中心、停車場等空間；並規劃將原新生公園網球場及游泳池拆除，改建為地上3層、地下1層建築物，包含體適能中心、運動教室、多功能教室、親子休憩空間及綜合球場，並設置室內射擊靶場作為場館主軸特色，而戶外仍保有游泳池、網球場、籃球場等複合式運動場，經辦理「克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程」，於111年8月23日決標，契約金額10億5,182萬餘元，並於111年9月2日開工，截至113年底止尚在施工中。經查統包工程執行情形，核有：A.統包廠商辦理新生公園網球場改建全民運動館（下稱新生工區）設計作業，於詳細價目表編列355支擋土樁，且其單價分析表編列每支擋土樁所含之鋼筋數量為0.6噸，惟按設計圖說計算，每支擋土樁所含之鋼筋數量僅約0.49噸，且該局於統包廠商施工後，未查察鋼筋實際使用數量即於估驗時按單價分析表如數計價，致溢編及溢估擋土樁鋼筋數量39.05噸；B.新生工區詳細價目表編列「管理中心-地上結構物拆除-B8（含證明）」項目，契約數量122.27M3，統包廠商執行拆除運棄後已全數估驗計價，惟據事業廢棄物再利用管制運送三聯單等相關資料所列，該工區所拆除運棄廢棄物，係以20噸抓斗車載運，共計2車次，按該等車種及車次予以計算，其實際拆除運棄之數量並未達契約數量，核有溢估；C.克強公園游泳池改建全民運動館（下稱克強工區）及新生工區契約詳細價目表之施工圍籬、工區大門等2工項，其單價分析表均內含日常之維護保養及完工後之拆除工資，而本統包工程尚在施工中，該等施工圍籬及工區大門仍作為工區阻隔用並未拆除，且尚需持續維護保養，惟該局估驗時卻將施工圍籬及工區大門工項費用如數全額計價；D.統包廠商提送之新生工區及克強工區拆除工程分項施工暨品質計畫書、新生工區預壘樁施工計畫書，未於各該分項工程開始施工前30日提送，卻未依約計罰；E.監造單位未依核定之監造計畫，將新生工區擋土樁及壓梁用之鋼筋、水泥砂漿及混凝土等材料之取樣、送驗、代表數量及試驗結果等資訊填報於材料試驗管制表，不利於材料品質管控等情事，經函請檢討改善。據復：A.經檢討數量確有不符，溢估金額計107萬餘元，已於估驗中扣回；又統包廠商之設計單位計算數量錯誤且金額差異逾5％部分，已依約裁罰1萬餘元；另專案管理暨監造廠商審查未確實部分，已依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」規定予以扣分記點；B.溢估金額計15萬餘元，已於估驗中扣回；又統包廠商之設計單位計算數量錯誤且金額差異逾5％部分，已依約裁罰1,013元；另專案管理暨監造廠商審查未確實部分，已依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」規定予以扣分記點；C.溢估金額計8萬餘元，已於估驗時扣回；D.已依約裁罰統包廠商懲罰性違約金3萬餘元；E.配合施工所辦理之鋼筋、水泥砂漿及混凝土等材料檢（試）驗，業將其進場資料、取樣數量及試驗結果等資料補填報至試驗管制總表，後續配合各工項施作時，督導監造單位依規定製作填報各項材料試驗管制表。（詳乙－174頁)

表1 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 151項計畫合計 |  | 59,025,319 | 43,447,785 | 73.61 |
| 一、體育局（2項） |  | 603,864 | 190,899 | 31.61 |
| 1 | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程（含中央補助） | 151,150 | 40,919 | 27.07 |
| 2 | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程（含中央補助） | 452,714 | 149,980 | 33.13 |
| 二、都市發展局（29項） |  | 10,685,208 | 6,074,070 | 56.85 |
| 1 | 出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正 | 201,763 | － | － |
| 2 | 大安區金華社會住宅 | 758,312 | 4,861 | 0.64 |
| 3 | 文山區景豐二區社會住宅 | 47,690 | 636 | 1.33 |
| 4 | 出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美 | 58,609 | 1,155 | 1.97 |
| 5 | 南港區保養廠社會住宅 | 51,037 | 5,410 | 10.60 |
| 6 | 斯文里三期整宅公辦都巿更新案 | 70,892 | 9,217 | 13.00 |
| 7 | 中山區力行社會住宅 | 111,746 | 35,146 | 31.45 |
| 8 | 中山區培英社會住宅 | 317,841 | 103,766 | 32.65 |
| 9 | 文山區和興水岸社會住宅 | 195,569 | 70,322 | 35.96 |
| 10 | 信義區廣慈博愛園區社會住宅 | 937,564 | 353,003 | 37.65 |
| 11 | 信義區三興社會住宅 | 1,173,649 | 535,357 | 45.61 |
| 12 | 信義區六張犁A、B區社會住宅 | 662,907 | 350,348 | 52.85 |
| 13 | 南港區南港機廠社會住宅 | 1,242,928 | 669,954 | 53.90 |
| 14 | 華榮市場公辦都市更新案 | 92,246 | 50,943 | 55.22 |
| 15 | 文山區興隆二期社會住宅（A基地） | 421,328 | 240,011 | 56.97 |
| 16 | 萬華區福民社會住宅 | 219,985 | 138,073 | 62.76 |
| 17 | 內湖區舊宗社會住宅 | 110,382 | 73,866 | 66.92 |
| 18 | 中山區錦州社會住宅 | 627,511 | 435,013 | 69.32 |
| 19 | 南港區經貿社會住宅 | 412,234 | 286,622 | 69.53 |
| 20 | 文山區景豐一區社會住宅 | 162,643 | 123,376 | 75.86 |
| 21 | 文山區興隆二期社會住宅（E基地） | 629,523 | 480,979 | 76.40 |
| 22 | 文山區樟新水岸社會住宅 | 246,163 | 205,450 | 83.46 |
| 23 | 士林區百齡水岸社會住宅 | 171,430 | 164,351 | 95.87 |

表1 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 信義區松信社會住宅 | 177,000 | 170,190 | 96.15 |
| 25 | 內湖區潭美國小基地社會住宅 | 133,718 | 130,715 | 97.75 |
| 26 | 南港區玉成社會住宅 | 499,097 | 492,115 | 98.60 |
| 27 | 北投區福國社會住宅 | 366,595 | 361,977 | 98.74 |
| 28 | 文山區興隆三期社會住宅（I基地） | 550,361 | 546,727 | 99.34 |
| 29 | 南港區南港機廠分構棟社會住宅 | 34,472 | 34,471 | 100.00 |
| 三、交通局（13項） |  | 3,754,461 | 2,243,971 | 59.77 |
| 1 | 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 1,339,343 | 332,435 | 24.82 |
| 2 | 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 403,311 | 107,474 | 26.65 |
| 3 | 內湖321K01停車場新建工程 | 54,828 | 27,114 | 49.45 |
| 4 | 纜線改善工程 | 129,244 | 69,114 | 53.48 |
| 5 | 113-114年度交通號誌工程設置 | 79,670 | 53,424 | 67.06 |
| 6 | 捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 444,915 | 385,131 | 86.56 |
| 7 | 113-114年度交通標線工程 | 100,000 | 87,453 | 87.45 |
| 8 | 公一公園附建地下停車場新建工程 | 277,083 | 269,039 | 97.10 |
| 9 | 樂活公園地下停車場新建工程 | 196,109 | 191,556 | 97.68 |
| 10 | 振華公園附建地下停車場新建工程 | 307,461 | 301,319 | 98.00 |
| 11 | 科技大樓站停車場新建工程 | 157,529 | 156,137 | 99.12 |
| 12 | 智慧號誌設置 | 178,688 | 177,492 | 99.33 |
| 13 | 捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫 | 86,276 | 86,276 | 100.00 |
| 四、消防局（2項） |  | 140,725 | 88,020 | 62.55 |
| 1 | 關渡分隊新建工程 | 69,507 | 17,691 | 25.45 |
| 2 | 興隆分隊新建工程 | 71,217 | 70,328 | 98.75 |
| 五、捷運工程局（14項） |  | 16,679,221 | 11,704,195 | 70.17 |
| 1 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫 | 357,500 | 164,890 | 46.12 |
| 2 | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 13,215,726 | 8,968,084 | 67.86 |
| 3 | 環狀線東環段路網建設計畫 | 1,203,551 | 849,112 | 70.55 |

表1 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 文湖、板南線部分廠站及北投機廠火警系統及木柵機廠自動滅火系統重置工程 | 104,747 | 78,104 | 74.56 |
| 5 | 高運量321/341型電聯車推進系統重置 | 766,384 | 627,020 | 81.82 |
| 6 | 板南線及新蘆線部分車站油壓電梯重置工程 | 58,892 | 54,171 | 91.98 |
| 7 | 6列高運量電聯車採購 | 180,524 | 173,183 | 95.93 |
| 8 | 木柵、淡水、中和及新店線部分廠站照明設備重置 | 57,358 | 56,228 | 98.03 |
| 9 | 文湖、淡水線及交九行控大樓部分廠站空調設備重置工程 | 105,664 | 105,131 | 99.50 |
| 10 | 淡水段、新店段及板南線部分場站空調設備重置工程 | 55,780 | 55,530 | 99.55 |
| 11 | 鋼軌研磨車重置 | 88,884 | 88,530 | 99.60 |
| 12 | 三重站（捷6）土地開發計畫 | 187,150 | 187,149 | 100.00 |
| 13 | 自動收費系統閘門電子主單元重置 | 209,983 | 209,982 | 100.00 |
| 14 | 文湖線內湖段及板南線部分場站照明重置 | 87,075 | 87,075 | 100.00 |
| 六、產業發展局（6項） |  | 3,794,432 | 2,726,419 | 71.85 |
| 1 | 北投大樓及市場改建工程 | 50,000 | 4,139 | 8.28 |
| 2 | 環南市場主體工程 | 1,491,209 | 700,263 | 46.96 |
| 3 | 南門大樓辦公廳舍裝修工程 | 174,402 | 125,064 | 71.71 |
| 4 | 成功市場改建工程 | 134,933 | 108,460 | 80.38 |
| 5 | 萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 | 1,878,564 | 1,726,093 | 91.88 |
| 6 | 南門大樓及市場改建工程 | 65,322 | 62,397 | 95.52 |
| 七、地政局（2項） |  | 491,814 | 375,886 | 76.43 |
| 1 | 社子島地區區段徵收 | 73,077 | 17,605 | 24.09 |
| 2 | 北投士林科技園區區段徵收 | 418,736 | 358,280 | 85.56 |
| 八、教育局（14項） |  | 2,713,762 | 2,111,335 | 77.80 |
| 1 | 中正高中新建綜合教學大樓工程 | 50,586 | 1,649 | 3.26 |
| 2 | 力行國小活動中心新建工程 | 87,755 | 17,850 | 20.34 |
| 3 | 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程 | 219,229 | 79,773 | 36.39 |
| 4 | 修德國小精緻化綜合活動中心增建工程 | 7,200 | 2,771 | 38.49 |
| 5 | 內湖國中綜合大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 145,545 | 87,429 | 60.07 |

表1 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 南港高中綜合教學大樓新建工程 | 447,089 | 293,548 | 65.66 |
| 7 | 敦化國小校舍拆除改建工程 | 203,862 | 141,231 | 69.28 |
| 8 | 大安國中綜合教學大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 365,240 | 336,012 | 92.00 |
| 9 | 臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程 | 135,591 | 126,233 | 93.10 |
| 10 | 東園國小捷運共構大樓新建工程 | 255,528 | 240,112 | 93.97 |
| 11 | 景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程 | 60,688 | 58,454 | 96.32 |
| 12 | 和平高中教學大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 443,604 | 435,768 | 98.23 |
| 13 | 西松國小學生活動中心新建工程暨附設地下停車場新建工程 | 85,439 | 84,574 | 98.99 |
| 14 | 大安高工新建綜合教學大樓工程 | 206,400 | 205,924 | 99.77 |
| 九、社會局（1項） |  | 150,185 | 123,979 | 82.55 |
| 1 | 兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程 | 150,185 | 123,979 | 82.55 |
| 十、臺北自來水事業處（7項） |  | 5,927,505 | 5,216,576 | 88.01 |
| 1 | 自來水設施整備計畫第1階段 | 1,382,481 | 980,653 | 70.93 |
| 2 | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫 | 1,847,000 | 1,613,374 | 87.35 |
| 3 | 公館淨水場加壓站機電設備工程 | 198,911 | 184,499 | 92.75 |
| 4 | 供水管網改善及管理計畫第4階段計畫 | 1,040,033 | 994,111 | 95.58 |
| 5 | 翡翠原水管工程計畫 | 578,000 | 563,922 | 97.56 |
| 6 | 青潭堰閘門更新等工程 | 103,078 | 102,014 | 98.97 |
| 7 | 臺北區自來水第5期建設給水工程計畫第2階段 | 778,000 | 778,000 | 100.00 |
| 十一、工務局（56項） |  | 11,702,920 | 10,300,790 | 88.02 |
| 1 | 艋舺公園景觀改善工程 | 47,072 | － | － |
| 2 | 113-114年度自行車道建置及人本環境改善工程 | 90,000 | 19,269 | 21.41 |
| 3 | 建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程 | 66,932 | 15,743 | 23.52 |
| 4 | 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 | 145,508 | 54,341 | 37.35 |
| 5 | 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程 | 313,912 | 117,621 | 37.47 |
| 6 | 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 | 105,545 | 48,931 | 46.36 |
| 7 | 113年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程 | 77,232 | 36,281 | 46.98 |

表1 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 福國路共同管道工程第2期 | 170,542 | 81,225 | 47.63 |
| 9 | 信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程 | 95,150 | 49,796 | 52.33 |
| 10 | 中正橋改建工程 | 217,777 | 122,961 | 56.46 |
| 11 | 113年度橋涵改善工程 | 218,426 | 150,207 | 68.77 |
| 12 | 113年度人行道改善工程 | 398,993 | 276,614 | 69.33 |
| 13 | 111-112年度橋涵安全檢測工作 | 68,101 | 49,205 | 72.25 |
| 14 | 常德街人行地下道連通工程 | 154,451 | 118,122 | 76.48 |
| 15 | 112年度工程委託監造技術服務 | 63,484 | 50,641 | 79.77 |
| 16 | 萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程 | 142,287 | 118,573 | 83.33 |
| 17 | 第2期主次幹管污水管渠延壽工程 | 62,137 | 52,112 | 83.87 |
| 18 | 全市轄河川溪溝總體環境營造工程（第2期） | 50,000 | 42,403 | 84.81 |
| 19 | 113年度河濱公園設施檢修改善及新建工程 | 206,661 | 176,562 | 85.44 |
| 20 | 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程 | 152,654 | 131,915 | 86.41 |
| 21 | 113年度青年公園管理所所轄公園整建工程 | 96,067 | 85,711 | 89.22 |
| 22 | 福國路延伸工程（第2期） | 284,722 | 255,476 | 89.73 |
| 23 | 112年度河濱公園設施檢修改善及新建工程 | 114,988 | 104,118 | 90.55 |
| 24 | 113年度下水道設施及零星排水改善工程 | 287,462 | 262,196 | 91.21 |
| 25 | 113年度專案路面及附屬設施更新工程 | 546,121 | 499,304 | 91.43 |
| 26 | 磺港溪再造工程（延壽橋至西安橋） | 201,117 | 185,676 | 92.32 |
| 27 | 提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管工程 | 53,617 | 49,607 | 92.52 |
| 28 | 112年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程 | 172,520 | 160,682 | 93.14 |
| 29 | 第6期支管及用戶排水設備工程 | 213,287 | 200,807 | 94.15 |
| 30 | 113年度工程委託監造技術服務 | 85,475 | 80,693 | 94.41 |
| 31 | 112年度橋涵改善工程 | 78,604 | 75,026 | 95.45 |
| 32 | 113年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程 | 96,654 | 92,751 | 95.96 |
| 33 | 113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程 | 93,587 | 90,329 | 96.52 |
| 34 | 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程 | 92,662 | 89,573 | 96.67 |
| 35 | 112年度下水道設施及零星排水改善工程 | 141,702 | 137,463 | 97.01 |
| 36 | 第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程 | 252,825 | 245,632 | 97.16 |

表1 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

（單位預算及附屬單位預算部分）（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 113年度南港公園管理所所轄公園整建工程 | 106,700 | 103,896 | 97.37 |
| 38 | 113年度樹木修剪工程 | 96,000 | 93,672 | 97.58 |
| 39 | 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程 | 743,550 | 728,816 | 98.02 |
| 40 | 113年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程 | 100,719 | 98,829 | 98.12 |
| 41 | 國家生技研究園區聯外道路計畫 | 732,181 | 719,213 | 98.23 |
| 42 | 112年度道路改善及維護工程 | 518,830 | 510,171 | 98.33 |
| 43 | 第6期分管網工程 | 155,758 | 153,524 | 98.57 |
| 44 | 113年度道路改善及維護工程 | 1,486,065 | 1,465,595 | 98.62 |
| 45 | 112年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程 | 65,426 | 64,679 | 98.86 |
| 46 | 迪化污水處理廠第3期設備更新工程 | 54,500 | 53,930 | 98.95 |
| 47 | 113年度道路、綠地公園等加強美化工程 | 104,230 | 103,288 | 99.10 |
| 48 | 濱江水資源再生中心統包工程 | 63,946 | 63,428 | 99.19 |
| 49 | 112年度人行道改善工程 | 256,787 | 255,062 | 99.33 |
| 50 | 跨越大坑溪自行車道興建工程 | 69,454 | 69,060 | 99.43 |
| 51 | 內湖污水處理廠第三期設備（施）更新工程 | 161,861 | 161,416 | 99.72 |
| 52 | 全市抽水站設備更新及改善工程（第4期） | 236,915 | 236,915 | 100.00 |
| 53 | 全市排水幹線結構改善工程（第2期） | 130,000 | 130,000 | 100.00 |
| 54 | 113年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程 | 120,000 | 120,000 | 100.00 |
| 55 | 113年度抽水站建物及設施檢修工程 | 103,977 | 103,977 | 100.00 |
| 56 | 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程 | 737,727 | 737,727 | 100.00 |
| 十二、文化局（3項） |  | 1,131,037 | 1,044,337 | 92.33 |
| 1 | 臺北市音樂與圖書中心工程 | 102,399 | 37,582 | 36.70 |
| 2 | 典藏庫房新建暨南進門改善工程 | 173,749 | 152,273 | 87.64 |
| 3 | 臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程 | 854,888 | 854,481 | 99.95 |
| 十三、民政局（1項） |  | 338,822 | 336,391 | 99.28 |
| 1 | 第二殯儀館第2期整建工程 | 338,822 | 336,391 | 99.28 |
| 十四、勞動局（1項） |  | 911,357 | 910,911 | 99.95 |
| 1 | 原機工大樓及學員宿舍用地改建工程 | 911,357 | 910,911 | 99.95 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自各主管機關提供資料。

| 表2 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 |  | 計 畫 名 稱 | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 1 | 工務局 |  | 艋舺公園景觀改善工程 | 113-114 | 166,317 | 47,072 | － | － |
| 2 | 都市發展局 |  | 出租國宅社區第二階段提升結構耐震能力工程-南港、懷生及中正 | 111-113 | 205,135 | 201,763 | 2,385 | 1.18 |
| 3 | 都市發展局 |  | 大安區金華社會住宅 | 108-116 | 5,076,351 | 844,037 | 90,587 | 10.73 |
| 4 | 都市發展局 |  | 文山區景豐二區社會住宅 | 108-116 | 768,840 | 62,638 | 15,584 | 24.88 |
| 5 | 都市發展局 |  | 出租國宅社區第三-1階段提升結構耐震能力工程-東湖E及萬美 | 112-114 | 125,470 | 58,609 | 1,155 | 1.97 |
| 6 | 教育局 |  | 中正高中新建綜合教學大樓工程 | 111-115 | 236,688 | 54,501 | 5,559 | 10.20 |
| 7 | 產業發展局 |  | 北投大樓及市場改建工程 | 113-118 | 5,500,000 | 50,000 | 4,139 | 8.28 |
| 8 | 都市發展局 |  | 南港區保養廠社會住宅 | 110-116 | 1,160,461 | 57,210 | 11,583 | 20.25 |
| 9 | 都市發展局 |  | 斯文里三期整宅公辦都巿更新案 | 107-111 | 1,642,532 | 1,642,532 | 1,585,436 | 96.52 |
| 10 | 教育局 |  | 力行國小活動中心新建工程 | 106-116 | 932,887 | 164,699 | 26,966 | 16.37 |
| 11 | 工務局 |  | 113-114年度自行車道建置及人本環境改善工程 | 113-114 | 280,000 | 90,000 | 19,269 | 21.41 |
| 12 | 工務局 |  | 建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程 | 109-114 | 170,000 | 71,429 | 15,743 | 22.04 |
| 13 | 地政局 |  | 社子島地區區段徵收 | 99-125 | 218,151,751 | 188,236 | 150,021 | 79.70 |
| 14 | 交通局 |  | 捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 109-113 | 2,487,640 | 2,487,640 | 1,428,575 | 57.43 |
| 15 | 消防局 |  | 關渡分隊新建工程 | 107-115 | 692,918 | 82,673 | 30,858 | 37.33 |
| 16 | 交通局 |  | 捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 110-116 | 3,781,000 | 771,031 | 458,382 | 59.45 |
| 17 | 體育局 |  | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程（含中央補助） | 111-115 | 295,270 | 162,268 | 58,773 | 36.22 |
| 18 | 都市發展局 |  | 中山區力行社會住宅 | 109-114 | 217,810 | 160,571 | 83,971 | 52.30 |
| 19 | 都市發展局 |  | 中山區培英社會住宅 | 106-114 | 689,321 | 658,526 | 444,451 | 67.49 |
| 20 | 體育局 |  | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程（含中央補助） | 111-115 | 1,178,173 | 478,371 | 168,901 | 35.31 |

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  |  | 年度預算 執 行 數 |  |  | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 |  |  | 本 處 查 核 意 見 |  |  |  |  |  |
| 47,072 |  |  | － |  |  | － | 因民意整合及都市設計審議需時，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 201,763 |  |  | － |  |  | － | 因配合現場住戶使用情形調整設計方案，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 758,312 |  |  | 4,861 |  |  | 0.64 | 因挖掘出水溝遺構，需配合文資審查程序，影響開工期程所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 47,690 |  |  | 636 |  |  | 1.33 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 58,609 |  |  | 1,155 |  |  | 1.97 | 因配合現場住戶使用情形調整設計方案，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 50,586 |  |  | 1,649 |  |  | 3.26 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 50,000 |  |  | 4,139 |  |  | 8.28 | 配合合署單位搬遷期程，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 51,037 |  |  | 5,410 |  |  | 10.60 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 70,892 |  |  | 9,217 |  |  | 13.00 | 因廠商提出履約爭議，影響工程尾款支付所致。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |  |
| 87,755 |  |  | 17,850 |  |  | 20.34 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 90,000 |  |  | 19,269 |  |  | 21.41 | 因遭遇施工障礙，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 66,932 |  |  | 15,743 |  |  | 23.52 | 因變更設計作業需時，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 73,077 |  |  | 17,605 |  |  | 24.09 | 因區段徵收範圍及抵價地比例審議進度不如預期，影響後續區段徵收相關作業所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 1,339,343 |  |  | 332,435 |  |  | 24.82 | 因旅館樓層機水電履約爭議，影響預算執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |  |
| 69,507 |  |  | 17,691 |  |  | 25.45 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 403,311 |  |  | 107,474 |  |  | 26.65 | 因都市設計審議完成始辦理招標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 151,150 |  |  | 40,919 |  |  | 27.07 | 因新增需求變更設計及都市設計審議需時，影響工程進度所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |  |
| 111,746 |  |  | 35,146 |  |  | 31.45 | 因估驗計價作業延遲，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |  |
| 317,841 |  |  | 103,766 |  |  | 32.65 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |  |
| 452,714 |  |  | 149,980 |  |  | 33.13 | 配合淨零排放政策，審查圖說需時，影響預算執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |  |
| 表2 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關 |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 |  | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |  |
| 21 |  | 都市發展局 |  |  | 文山區和興水岸社會住宅 |  |  | 105-112 | 1,161,922 |  | 955,094 | 829,847 | 86.89 |  |
| 22 |  | 教育局 |  |  | 忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程 |  |  | 107-114 | 449,516 |  | 404,833 | 144,054 | 35.58 |  |
| 23 |  | 文化局 |  |  | 臺北市音樂與圖書中心工程 |  |  | 108-118 | 4,152,349 |  | 171,816 | 111,945 | 65.15 |  |
| 24 |  | 工務局 |  |  | 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 |  |  | 112-113 | 150,000 |  | 150,000 | 87,888 | 58.59 |  |
| 25 |  | 工務局 |  |  | 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程 |  |  | 111-114 | 889,438 |  | 400,444 | 166,538 | 41.59 |  |
| 26 |  | 都市發展局 |  |  | 信義區廣慈博愛園區社會住宅 |  |  | 104-112 | 13,010,691 |  | 13,033,714 | 12,449,153 | 95.52 |  |
| 27 |  | 教育局 |  |  | 修德國小精緻化綜合活動中心增建工程 |  |  | 111-115 | 218,382 |  | 10,226 | 4,687 | 45.84 |  |
| 28 |  | 都市發展局 |  |  | 信義區三興社會住宅 |  |  | 105-114 | 3,228,582 |  | 2,282,111 | 1,643,819 | 72.03 |  |
| 29 |  | 捷運工程局 |  |  | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設（三重站至臺北車站）暨C1/D1土地開發計畫 |  |  | 95-121 | 24,320,580 |  | 10,224,801 | 9,470,968 | 92.63 |  |
| 30 |  | 工務局 |  |  | 113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程 |  |  | 113-114 | 405,150 |  | 182,575 | 48,931 | 26.80 |  |
| 31 |  | 產業發展局 |  |  | 環南市場主體工程 |  |  | 89-114 | 9,595,637 |  | 9,315,637 | 8,521,524 | 91.48 |  |
| 32 |  | 工務局 |  |  | 113年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程 |  |  | 113-114 | 155,000 |  | 100,000 | 36,281 | 36.28 |  |
| 33 |  | 工務局 |  |  | 福國路共同管道工程第2期 |  |  | 104-113 | 879,650 |  | 862,427 | 786,484 | 91.19 |  |
| 34 |  | 交通局 |  |  | 內湖321K01停車場新建工程 |  |  | 106-113 | 646,840 |  | 563,290 | 520,575 | 92.42 |  |
| 35 |  | 工務局 |  |  | 信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程 |  |  | 107-116 | 605,069 |  | 176,026 | 59,425 | 33.76 |  |
| 36 |  | 都市發展局 |  |  | 信義區六張犁A、B區社會住宅 |  |  | 105-113 | 4,182,815 |  | 4,138,084 | 3,825,525 | 92.45 |  |
| 37 |  | 交通局 |  |  | 纜線改善工程 |  |  | 113-113 | 129,244 |  | 129,244 | 69,114 | 53.48 |  |
| 38 |  | 都市發展局 |  |  | 南港區南港機廠社會住宅 |  |  | 107-113 | 8,917,400 |  | 8,717,760 | 8,144,786 | 93.43 |  |
| 39 |  | 都市發展局 |  |  | 華榮市場公辦都市更新案 |  |  | 106-112 | 1,045,672 |  | 1,045,672 | 979,044 | 93.63 |  |
| 40 |  | 工務局 |  |  | 中正橋改建工程 |  |  | 105-114 | 1,976,780 |  | 1,612,240 | 1,524,897 | 94.58 |  |

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分）（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  | 年度預算 執 行 數 |  |  | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 |  |  | 本 處 查 核 意 見 |  |  |  |  |
| 195,569 |  | 70,322 |  |  | 35.96 | 因受他案影響景觀工程施作所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 219,229 |  | 79,773 |  |  | 36.39 | 因變更作業需時，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 102,399 |  | 37,582 |  |  | 36.70 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 145,508 |  | 54,341 |  |  | 37.35 | 因河川公地使用許可尚未取得，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 313,912 |  | 117,621 |  |  | 37.47 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 937,564 |  | 353,003 |  |  | 37.65 | 因履約爭議事項，影響預算執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 7,200 |  | 2,771 |  |  | 38.49 | 因工程發包流標，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 1,173,649 |  | 535,357 |  |  | 45.61 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 357,500 |  | 164,890 |  |  | 46.12 | 因投資人提前繳交共構歸墊款及辦理建造執照變更設計作業需時，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 105,545 |  | 48,931 |  |  | 46.36 | 因電桿及管線遷移需時，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 1,491,209 |  | 700,263 |  |  | 46.96 | 因配合攤商搬遷期程延後施工，影響預算執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 77,232 |  | 36,281 |  |  | 46.98 | 因色彩計畫審查作業需時，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 170,542 |  | 81,225 |  |  | 47.63 | 依民眾需求及工區現況，調整施工工序及施作內容，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 54,828 |  | 27,114 |  |  | 49.45 | 因綠建築標章及智慧建築標章作業需時，影響預算執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 95,150 |  | 49,796 |  |  | 52.33 | 依民眾需求及工區現況，調整施工工序及施作內容，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 662,907 |  | 350,348 |  |  | 52.85 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 129,244 |  | 69,114 |  |  | 53.48 | 因路證申請需時，影響計畫執行所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 1,242,928 |  | 669,954 |  |  | 53.90 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 92,246 |  | 50,943 |  |  | 55.22 | 因外牆缺失改善延宕造成使用執照取得逾期，影響計畫執行所致。 |  |  | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 217,777 |  | 122,961 |  |  | 56.46 | 因便橋水理分析計畫核定需時，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 表2 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 |  | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 41 | 都市發展局 |  |  | 文山區興隆二期社會住宅（A基地） |  |  | 106-113 | 1,825,786 |  | 1,837,187 | 1,655,870 | 90.13 |
| 42 | 教育局 |  |  | 內湖國中綜合大樓新建工程暨附設地下停車場新建工程 |  |  | 107-113 | 421,219 |  | 415,439 | 362,359 | 87.22 |
| 43 | 都市發展局 |  |  | 萬華區福民社會住宅 |  |  | 108-118 | 2,052,160 |  | 511,505 | 429,592 | 83.99 |
| 44 | 教育局 |  |  | 南港高中綜合教學大樓新建工程 |  |  | 107-116 | 1,035,071 |  | 455,305 | 301,636 | 66.25 |
| 45 | 都市發展局 |  |  | 內湖區舊宗社會住宅 |  |  | 106-113 | 611,064 |  | 611,063 | 574,547 | 94.02 |
| 46 | 交通局 |  |  | 113-114年度交通號誌工程設置 |  |  | 113-114 | 100,065 |  | 79,670 | 53,424 | 67.06 |
| 47 | 捷運工程局 |  |  | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 |  |  | 108-120 | 136,905,710 |  | 25,631,855 | 21,327,289 | 83.21 |
| 48 | 工務局 |  |  | 113年度橋涵改善工程 |  |  | 113-114 | 280,000 |  | 230,000 | 150,207 | 65.31 |
| 49 | 教育局 |  |  | 敦化國小校舍拆除改建工程 |  |  | 103-114 | 967,312 |  | 360,701 | 293,049 | 81.24 |
| 50 | 都市發展局 |  |  | 中山區錦州社會住宅 |  |  | 106-114 | 2,853,434 |  | 1,628,390 | 1,435,892 | 88.18 |
| 51 | 工務局 |  |  | 113年度人行道改善工程 |  |  | 113-114 | 570,000 |  | 399,000 | 276,614 | 69.33 |
| 52 | 都市發展局 |  |  | 南港區經貿社會住宅 |  |  | 107-113 | 930,477 |  | 930,477 | 804,865 | 86.50 |
| 53 | 捷運工程局 |  |  | 環狀線東環段路網建設計畫 |  |  | 109-123 | 102,488,632 |  | 1,463,632 | 1,108,535 | 75.74 |
| 54 | 自來水處 |  |  | 自來水設施整備計畫第1階段 |  |  | 109-113 | 2,745,000 |  | 2,735,000 | 2,333,172 | 85.31 |
| 55 | 產業發展局 |  |  | 南門大樓辦公廳舍裝修工程 |  |  | 112-114 | 239,485 |  | 176,407 | 126,960 | 71.97 |
| 56 | 工務局 |  |  | 111-112年度橋涵安全檢測工作 |  |  | 111-113 | 100,000 |  | 100,000 | 117,440 | 117.44 |
| 57 | 捷運工程局 |  |  | 文湖、板南線部分廠站及北投機廠火警系統及木柵機廠自動滅火系統重置工程 |  |  | 111-113 | 191,860 |  | 191,860 | 164,827 | 85.91 |
| 58 | 都市發展局 |  |  | 文山區景豐一區社會住宅 |  |  | 105-114 | 549,902 |  | 421,340 | 382,073 | 90.68 |
| 59 | 都市發展局 |  |  | 文山區興隆二期社會住宅（E基地） |  |  | 106-113 | 1,446,321 |  | 1,341,548 | 1,193,003 | 88.93 |
| 60 | 工務局 |  |  | 常德街人行地下道連通工程 |  |  | 108-113 | 477,718 |  | 477,718 | 431,102 | 90.24 |
| 61 | 工務局 |  |  | 112年度工程委託監造技術服務 |  |  | 112-113 | 125,000 |  | 125,000 | 112,779 | 90.22 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.部分計畫總累計執行率高於100％，係因業務需求增加、自其他工程案件勻支經費執行所致。

4.資料來源：整理自各主管機關提供資料。

| 預算執行率未達80％案件（單位預算及附屬單位預算部分）（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 處 查 核 意 見 |
| 421,328 | 240,011 | 56.97 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 145,545 | 87,429 | 60.07 | 因變更作業延遲，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 219,985 | 138,073 | 62.76 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 447,089 | 293,548 | 65.66 | 因氣候影響及配合學校重大試務，調整計畫執行期程，影響預算執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 110,382 | 73,866 | 66.92 | 因配合市府政策啟動第三方驗屋，影響驗收期程所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 79,670 | 53,424 | 67.06 | 因路證申請需時，影響計畫執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 13,215,726 | 8,968,084 | 67.86 | 因部分區段標決標時程較晚，影計畫執行所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 218,426 | 150,207 | 68.77 | 因新增工作內容，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 203,862 | 141,231 | 69.28 | 因變更設計作業延遲，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 627,511 | 435,013 | 69.32 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 398,993 | 276,614 | 69.33 | 因工程內容變更及驗收需時，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 412,234 | 286,622 | 69.53 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 1,203,551 | 849,112 | 70.55 | 因工程決標進度延遲，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 1,382,481 | 980,653 | 70.93 | 因他案作業介面及民眾陳抗等展延工期，影響計畫執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 174,402 | 125,064 | 71.71 | 因室內裝修執照延遲取得，影響工程進度所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 68,101 | 49,205 | 72.25 | 因配合部分橋梁耐震工程施作進度，影響預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 104,747 | 78,104 | 74.56 | 因先前招標流標，影響計畫期程所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 162,643 | 123,376 | 75.86 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 629,523 | 480,979 | 76.40 | 因大環境缺工料，影響工程進度所致。 | 派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 154,451 | 118,122 | 76.48 | 因考量整體性須接續修繕舊有連通道，影響工程進度所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 63,484 | 50,641 | 79.77 | 受工程進度延遲，影響本案預算執行所致。 | 業函請市政府督導檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

表3 臺北市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

（特別預算部分）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 累計分配數 | 累計執行數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2項計畫合計 |  | 66,667,463 | 56,702,619 | 85.05 |
| 捷運工程局（2項） |  | 66,667,463 | 56,702,619 | 85.05 |
| 1 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大－中和－樹林線（第1期工程）特別預算 | 57,540,611 | 51,485,562 | 89.48 |
| 2 | 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算 | 9,126,852 | 5,217,057 | 57.16 |

資料來源：整理自捷運工程局提供資料。

二、臺北市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

勞務類

7,006件

56.36％

工程類

1,693件

13.62％

工程類

1,103億9,712萬餘元

71.46％

財物類

140億7,494萬餘元

9.11％

勞務類

300億1,971萬餘元

19.43％

圖3  113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

財物類

3,731件

30.02％

113年度臺北市政府所屬機關學校辦理之採購案計1萬2,430件，決標總金額1,544億9,178萬餘元，包括工程採購1,693件（13.62％），決標金額1,103億9,712萬餘元（71.46％）；財物採購3,731件（30.02％），決標金額140億7,494萬餘元（9.11％）；勞務採購7,006件（56.36％），決標金額300億1,971萬餘元（19.43％）（圖3）。

（二）審計機關查核情形

本處查核臺北市政府所屬機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

持續辦理政府採購以推動施政計畫，惟所屬機關學校採購於招決標、履約管理及結算驗收作業間有共同性缺失，允宜督促檢討改善：臺北市政府暨所屬機關113年度採購作業情形，經本處派員調查結果，彙整招決標、履約管理及結算驗收作業等共同性缺失，核有：（1）決標後未依投標須知規定調整職業安全衛生管理費；（2）未覈實辦理營建剩餘土石方計價作業；（3）未依規定辦理物價指數調整作業；（4）驗收作業未確實檢核廠商履約結果是否符合契約規定等情事，個案缺失業函請各主辦機關學校檢討改善，並函請臺北市政府督促所屬參照注意。據復：已轉知所屬機關學校注意改善，並將相關資訊刊載於該府採購業務資訊網網頁，俾利所屬遵循，提升採購品質及效率。

2.個案類型採購缺失：

（1）為打造動物友善城市陸續建置狗運動公園及活動區，惟委託清潔及巡查維護廠商提送估驗計價履約文件，涉有同一地點不同時間維護照片高度雷同情事，有待檢討改善：臺北市動物保護處（下稱動保處）為打造動物友善城市，截至113年底止已陸續設置21座狗運動公園及活動區，為維護園區環境及設施品質，除委託廠商辦理設施清潔及垃圾清運等工作外，另辦理巡視維護採購，由巡視維護廠商派員執行各園區環境及設施巡視，及協助動保處辦理清潔維護廠商履約情形之查驗工作。嗣經本處抽查「111年度臺北市狗運動公園及狗活動區巡視維護勞務採購案」（下稱巡查維護案），契約金額257萬元，履約期間為111年5月9日至112年12月底止；「110年度臺北市狗運動公園及狗活動區清潔維護作業（預約式採購）」（下稱110年清潔維護案），契約金額643萬餘元，履約期間為110年1月1日至112年6月底；「112年度臺北市狗運動公園及狗活動區清潔維護作業（預約式採購）」（下稱112年清潔維護案），契約金額為350萬元，履約期間為112年7月1日至同年12月底。經查各案執行情形，核有：清潔維護廠商112年1月至7月提交估驗計價之履約照片12,539張，不同時間點所檢附施作照片明顯雷同者，計有192張；另巡查維護廠商於111年5月至11月提交估驗計價之巡視照片，以及協助動保處辦理查驗作業所拍攝之現場照片，分別為1,347張及1,156張，其中所檢附同一地點於不同日期，或同一日期於不同地點之照片明顯雷同者，各有3張及8張，動保處對前開案件未詳加監督、查證，即予審查合格，並支付廠商各期款項，經函請檢討改善。據復：動保處針對清潔維護案及巡視維護案之履約文件所附照片涉有異常情形，已依約分別扣罰廠商4萬餘元及2萬餘元，而承辦人員辦理前開採購涉有履約管理疏失，核予申誡1次之處分；並於後續年度清潔維護案契約增（修）訂條款，包含現場照片必須含有日期與時間等浮水印、廠商提送虛偽不實文件之懲罰性違約金等；另考量每月計價所附履約照片達數百張，除詳加監督及查證外，亦採用可協助查證之軟體，以電腦輔助人工作業，導入智慧化程序，增加照片審查效率及正確性。（詳乙－57頁)

表4 社會住宅工程委託監造服務費用核算情形

單位：新臺幣元

| 項次 | 機關別 | 案 件 名 稱 | 依約核算 監造服務 費用(A) | 實際核定 監造服務 費用(B) | 差異金額 (C=B-A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 225,965,774 | 252,388,626 | 26,422,852 |
| 1 | 都市發展局 | 臺北市南港區南港機廠基地公共住宅新建工程委託專案管理（含監造）技術服務案 | 147,578,080 | 165,125,257 | 17,547,177 |
| 2 |  | 臺北市萬華區福民公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 20,432,881 | 22,406,451 | 1,973,570 |
| 3 |  | 臺北市信義區松信社會住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 17,130,835 | 18,734,899 | 1,604,064 |
| 4 |  | 臺北市中山區力行社會住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 4,533,143 | 4,940,195 | 407,052 |
| 5 | 工務局新建工程處 | 臺北市南港區經貿段公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 15,269,620 | 17,737,483 | 2,467,863 |
| 6 | 工務局公園路燈工程管理處 | 臺北市士林區福順段公共住宅新建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 21,021,215 | 23,444,341 | 2,423,126 |

註：1.項次5及6係由都市發展局辦理招標，嗣分別委託工務局新建工程及公園路燈工程管理處代辦工程及監造技術服務之履約管理事宜。

2.資料來源：整理自都市發展局及工務局新建工程處、公園路燈工程管理處提供資料。

（2）為明確社會住宅工程委託技術服務費用計算方式，依據機關委託技術服務廠商評選及計費辦法及市府公共工程技術服務契約範本，訂定委託技術服務契約，惟部分案件未依契約核算監造服務費用，致溢計廠商服務費用，亟待檢討妥處：行政院公共工程委員會（下稱工程會）為利各機關辦理委託技術服務採購案件有所依循，依據政府採購法第22條第2項規定授權訂定機關委託技術服務廠商評選及計費辦法（下稱技服辦法）。依工程會106年3月31日修訂之技服辦法第29條第1項規定，機關委託廠商辦理技術服務，服務費用採建造費用百分比法計費者，其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度，按各級建造費用，分別訂定費率，或訂定統一折扣率；同條第2項規定，前項建造費用，指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員會建議金額，不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、主辦機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及招標文件所載其他除外費用（下稱不包括之費用及稅捐）；同條第3項規定，工程採購無底價且無評審委員會建議金額者，第1項建造費用以工程預算之90％代之，但應扣除前項不包括之費用及稅捐等。嗣臺北市政府於106年8月22日修頒該府公共工程技術服務契約範本（下稱府頒契約範本），將上開技服辦法第29條第1至3項納入該契約範本第3條「契約價金之給付」相關修正規定。經查都市發展局、工務局新建工程處及公園路燈工程管理處等機關於107至109年辦理「臺北市南港區南港機廠基地公共住宅新建工程委託專案管理（含監造）技術服務案」等6案（表4），皆採用納入上開技服辦法第29條規定之府頒契約範本訂定契約條款，且經技術服務廠商完成設計作業後，工程採購係採公開招標、最有利標決標方式辦理，無底價且無評審委員會

建議金額，故都市發展局、工務局新建工程處及公園路燈工程管理處依約以建造費用百分比法計算監造服務費用時，建造費用應扣除不包括之費用及稅捐，並以工程預算之90％代之，惟實際或以工程採購決標金額計算監造服務費，或僅以工程預算扣除不包括之費用及稅捐計算，或以技服案決標金額扣除設計服務費計算，導致機關核定該6案之監造服務費用，相較依規定計算之監造服務費用，溢計2,642萬餘元（表4），經函請檢討妥處。據復：已重新依約修正核算監造服務費用，減列原溢計之2,642萬餘元，並扣抵技術服務廠商相關溢領金額；後續於執行相關採購契約作業時，將更謹慎核對契約條文，並於履約階段，確實審查契約中相關給付價金依據，要求同仁確實核對，以避免類似情事再度發生。（詳乙－66及135頁)

三、臺北市公共工程施工安全衛生作業之查核

（一）臺北市公共工程施工安全衛生作業

臺北市政府為加強公共工程施工安全衛生，防止職業災害，訂定「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」（下稱工程安全衛生須知），規範所屬機關、學校及公營事業機構（下稱機關）興辦之公共工程，其施工安全衛生管理作業依該須知規定辦理。

（二）審計機關查核情形

本處抽查臺北市政府所屬機關辦理公共工程施工安全衛生作業情形，發現尚待檢討改進及臺北市政府函復內容，歸納摘述如次：

表5　105年10月至113年11月臺北市政府所屬機關辦理工程因施工廠商違規經勞檢處通知停工次數

單位：次

| 工程主辦機關 | 辦理工程經勞檢處 通知停工次數 |
| --- | --- |
| 合計 | 262 |
| 工務局新建工程處 | 73 |
| 都市發展局 | 60 |
| 教育局所屬機關學校 | 33 |
| 臺北市停車管理工程處 | 15 |
| 工務局公園路燈工程管理處 | 14 |
| 工務局水利工程處 | 13 |
| 捷運工程局第二區工程處 | 10 |
| 捷運工程局第一區工程處 | 8 |
| 臺北自來水事業處暨所屬單位 | 8 |
| 文化局 | 7 |
| 工務局衛生下水道工程處 | 6 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 4 |
| 工務局大地工程處 | 4 |
| 社會局 | 3 |
| 消防局 | 2 |
| 臺北市市場處 | 1 |
| 臺北市藝文推廣處 | 1 |

資料來源：整理自勞檢處網站之臺北市工程停復工公開資訊。

1.部分機關對於廠商施工過程因違規經勞動檢查機關通知停工者，未依工程安全衛生須知規定扣罰違約金：依工程安全衛生須知第10點第1項第1款規定略以，廠商有經勞動檢查機關（構）函令全部停工者，每次扣罰懲罰性違約金5萬元整；部分停工者，每次扣罰懲罰性違約金3萬元整。次依臺北市政府採購契約廠商分包管理要點第3點第4項第3款規定略以，得標廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任；分包契約報備於機關者，亦同。據臺北市勞動檢查處（下稱勞檢處）網站之臺北市工程停復工公開資訊，自105年10月至113年11月止，臺北市政府所屬機關辦理工程因施工廠商（含分包廠商）有違反職業安全衛生相關規定之情形，經勞檢處通知停工者，計有工務局新建工程處等機關辦理之155件工程，共計262次停工事件（表5）。截至113年12月底止，各工程主辦機關對停工事件未依契約及工程安全衛生須知規定，扣罰違規廠商懲罰性違約金情形者，計87次；已通知違規廠商計罰，迄未收繳懲罰性違約金情形者，計7次；另有12次停工事件，工程主辦機關實際扣罰違規廠商之懲罰性違約金數額，低於工程安全衛生須知第10點第1項第1款規定懲罰性違約金最低數額3萬元，核有未落實執行工程安全衛生須知規定之情事，經函請臺北市政府檢討妥處。據復：經通知各工程主辦機關依規定扣罰違規廠商懲罰性違約金，截至114年6月13日，已扣回懲罰性違約金計161萬元，另勞檢處於每月提供停工資訊予各工程主辦機關及其上級機關等機關，一併提供工程停復工資訊系統之查詢路徑方式，函請配合辦理，避免類此情事再次發生。（詳乙－18頁)

2.部分機關辦理工程之施工廠商遴派之職業安全衛生人員，於施工期間違規兼任其他工地職務：依工程安全衛生須知第3點第3款第1目規定略以，廠商應於開工前依法設置職業安全衛生人員，檢具相關資料報請監造單位審查。同須知第10點第1項第6款第3目規定略以，廠商有未依規定期限遴派合格職業安全衛生人員、擅自改派職業安全衛生人員或違反職業安全衛生人員專職（或非專職）設置規定，機關應就其違規日數，每人次按日扣罰懲罰性違約金2,500元整。次依勞動部職業安全衛生署107年3月13日勞職安2字第1071008862號函（下稱職安署107年3月13日函釋）所述，營造事業單位所屬營造工地勞工人數如未達100人，職業安全衛生人員得兼任該工地其他職務，惟不得同時兼任多個營造工地（工程標案）之職業安全衛生人員。嗣臺北市政府於107年8月20日以府授工品字第1076007752號函將前述職安署107年3月13日函釋事項通知所屬機關。經抽查臺北市政府機關辦理工程之施工廠商設置職業安全衛生人員情形，發現施工廠商所設置非專職職業安全衛生人員計有32名，於所屬工程施工期間兼任其他工地之品質管理人員、工地負責人、工地主任或技術士等職務，核與前揭職安署107年3月13日函釋不符；另有1名專職職業安全衛生人員，於所屬工程施工期間有兼任其他工地專職工地負責人之情形，均有違規兼職情事，經函請臺北市政府檢討妥處。據復：經通知各工程主辦機關依約扣罰違規廠商懲罰性違約金，截至114年6月13日，已扣回懲罰性違約金計47萬餘元，另已於114年5月9日通函所屬各機關應每月審視廠商設置職業安全衛生人員專（兼）職執業情形是否符合規定，並製作「公共工程雲端系統（標案管理模組）工程人員履歷查詢及登錄監造現場人員、品管人員、安衛人員專（兼）職注意事項」供各機關參考運用，以落實工地相關人員查察管控，避免類此情事再次發生。（詳乙－19頁)