甲、總    述

壹、總預算執行之審核

113年度花蓮縣總決算審核結果（圖1），歲入決算審定為312億1,048萬餘元（增列10萬餘元，並同額減列）；歲出決算修正減列250萬餘元，審定為294億1,304萬餘元；歲入歲出相抵賸餘17億9,743萬餘元（詳丙－1頁）；債務之舉借決算52億元；原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數7億餘元，未予移用；債務之償還決算53億元，經照數審定，收支賸餘計16億9,743萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

圖1 歲入歲出總決算審定數

中華民國113年度

單位：新臺幣億元

債務之償還

53.00

歲入歲出賸餘

17.97

歲入

312.10

歲出

294.13

融 資 調 度

債務之舉借

52.00

收支賸餘

16.97

教育科學文化支出

85.11（28.94％）

一般政務支出

58.09（19.75％）

補助及協助收入

181.47（58.15％）

社會福利支出

56.67（19.27％）

稅課收入

119.29（38.22％）

經濟發展支出

61.84（21.03％）

營業盈餘及事業收入

捐獻及贈與收入

2.24（0.72％）

退休撫卹支出

19.76（6.72％）

其他收入

2.20（0.71％）

社區發展及

環境保護支出

5.20（1.77％）

17.79（10.25％）

債務支出

0.96（0.33％）

財產收入

1.66（0.53％）

罰款及賠償收入

3.48（1.12％）

補助及其他支出

6.45（2.19％）

規費收入

1.73（0.56％）

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

圖2 歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

中華民國113年度

113年度歲入決算審定總額312億1,048萬餘元，較預算數310億7,453萬餘元，增加1億3,594萬餘元（圖2），約0.44％，主要係稅課收入較預算數超收；113年度歲入決算應收保留數22億7,561萬餘元，占歲入預算數7.32％，主要係中央計畫型補助收入及統籌分配稅依工程實際執行進度撥款。

歲出決算審定總額294億1,304萬餘元，較預算數317億7,824萬餘元，減少23億6,520萬餘元（圖2），約7.44％，主要係按業務實際需要減少支付、實際進用員額較少之人事費賸餘、補（捐）助或委辦計畫經費賸餘、營繕工程及財物採購結餘等（表1）；如以機關別區分，主要係縣政府、統籌支撥科目、調整公教員工待遇準備、花蓮縣衛生局及花蓮縣警察局等主管機關（計畫）之經費賸餘（表2）。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別）. 單位：新臺幣千元、％. 經費賸餘原因; 金額; 占比. 合 計; 2,365,205; 100.00. 1.按業務實際需要減少支付。; 1,061,318; 44.87. 2.實際進用員額較少之人事費賸餘。; 372,595; 15.75. 3.補（捐）助或委辦計畫經費賸餘。; 362,364; 15.32. 4.營繕工程及財物採購結餘。; 222,202; 9.39. 5.撙節支出。; 216,147; 9.14. 6.計畫變更致未實施或工作量減少。; 72,069; 3.05. 7.收支併列預算收入未達而減支。; 17,414; 0.74. 8.專案經費第一、二預備金未動支。; 57; 0.01. 9.其他。; 41,036; 1.73. | 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別）. 單位：新臺幣千元、％. 主管機關 （計畫）名稱; 預算數; 經費賸餘. 金額; 占預算數比率. 合 計; 31,778,249; 2,365,205; 7.44. 統籌支撥科目; 3,371,728; 749,346; 22.22. 花蓮縣環境保護局; 533,929; 70,007; 13.11. 民政處; 157,348; 8,050; 5.12. 縣政府; 20,524,155; 984,511; 4.80. 花蓮縣衛生局; 2,589,277; 101,019; 3.90. 農業處; 123,642; 4,164; 3.37. 花蓮縣警察局; 2,192,619; 73,395; 3.35. 花蓮縣消防局; 813,287; 24,422; 3.00. 地政處; 213,665; 5,883; 2.75. 花蓮縣地方稅務局; 195,120; 5,106; 2.62. 教育處; 41,117; 941; 2.29. 縣議會; 223,935; 3,429; 1.53. 花蓮縣文化局; 469,680; 6,179; 1.32. 調整公教員工待遇準備（動支後餘額）; 328,747; 328,747; 100.00. 註：1.經費賸餘金額欄前端所植~，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.113年度調整公教員工待遇準備及第二預備金原編列預算數4億3,206萬餘元及6,000萬元，經縣政府核准動支1億331萬餘元及6,000萬元，動支比率23.91％及100.00％。. |
| --- | --- |

113年度歲出決算應付保留數39億211萬餘元，占歲出預算數12.28％，主要係工程規劃設計中、或規劃設計欠周須變更設計中、或施工中尚未完工、委託或補助計畫合約跨年度、或單據未結、或報告尚未審核通過，須保留繼續執行等（表3）；次就近5年度（109至113年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數較112年度增加3億6,607萬餘元及0.55個百分點（圖3），主要係

圖3  歲出經費賸餘及應付保留數

應付保留數

經費賸餘

退休撫卹支出、補助及其他支出等賸餘增加；另113年度應付保留數較112年度增加2億255萬餘元（圖3），主要係縣政府及花蓮縣消防局主管之經費保留增加，又113年度應付保留數較112年度減少0.47個百分點，主要係113年度整體歲出預算編列數較112年度增加，致應付保留數金額雖增加，惟其占比下降。另縣政府、統籌支撥科目、花蓮縣文化局、花蓮縣消防局及花蓮縣警察局等5個主管機關（計畫）之應付保留金額合計達38億1,064萬餘元（表4），占應付保留數97.66％，歲出預算執行績效尚待研謀提升。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 保 留 原 因 經 費 種 類 |  | 合 計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  |  | 金 額 | 占比 |  |  |  |
| 合 計 |  | 3,902,112 | 100.00 | 2,692,338 | 187,499 | 1,022,273 |
|  |  |  |  | （69.00％） | （4.81％） | （26.20％） |
| 1. | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 | 2,427,970 | 62.22 | 2,410,217 | 6,681 | 11,072 |
| 2. | 委託或補助計畫合約跨年度、或單據未結、或報告尚未審核通過。 | 622,778 | 15.96 | 181 | 20,081 | 602,514 |
| 3. | 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 231,853 | 5.94 | 108,973 | 3,234 | 119,644 |
| 4. | 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延。 | 227,968 | 5.84 | 34,070 | 140,611 | 53,286 |
| 5. | 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 218,961 | 5.61 | 8,859 | － | 210,102 |
| 6. | 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 129,797 | 3.33 | 122,105 | 7,692 | － |
| 7. | 計畫未確定、或因配合主體工程進度及其他計畫執行、或因協調溝通不良而未於年度內發包、或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 5,801 | 0.15 | 4,129 | 1,053 | 618 |
| 8. | 補助鄉（鎮、市）基層建設經費尚未提出申請。 | 1,942 | 0.05 | － | 1,942 | － |
| 9. | 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容。 | 568 | 0.01 | 568 | － | － |
| 10. | 其他。 | 34,468 | 0.88 | 3,233 | 6,202 | 25,033 |

表4  歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 31,778,249 | 3,902,112 | 12.28 | 縣議會 | 223,935 | 4,740 | 2.12 |
| 花蓮縣文化局 | 469,680 | 135,656 | 28.88 | 花蓮縣衛生局 | 2,589,277 | 31,795 | 1.23 |
| 縣政府 | 20,524,155 | 3,263,454 | 15.90 | 花蓮縣地方稅務局 | 195,120 | 1,725 | 0.88 |
| 花蓮縣消防局 | 813,287 | 101,650 | 12.50 | 民政處 | 157,348 | － | － |
| 花蓮縣環境保護局 | 533,929 | 48,088 | 9.01 | 教育處 | 41,117 | － | － |
| 統籌支撥科目 | 3,371,728 | 254,739 | 7.56 | 地政處 | 213,665 | － | － |
| 農業處 | 123,642 | 5,120 | 4.14 | 調整公教員工待遇準備 | 328,747 | － | － |
| 花蓮縣警察局 | 2,192,619 | 55,140 | 2.51 | （動支後餘額） |  |  |  |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留金額欄前端所植~，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列10萬餘元，並同額減列，審定為312億265萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列250萬餘元，審定為233億5,992萬餘元；原列資本收入（包括減少資產）決算，如數審定為782萬餘元，原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，如數審定為60億5,311萬餘元。

年度

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加1億3,812萬餘元，主要係土地稅、中央統籌分配稅等較預計增加；經常支出較預算數減少19億2,180萬餘元，主要係退休撫卹給付支出、福利服務支出、其他支出及民政支出等較預計減少；經常收支相抵，賸餘78億4,273萬餘元，較預算數增加20億5,993萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數減少217萬餘元，主要係標（讓）售縣有土地收入較預計減少；資本支出較預算數減少4億4,340萬餘元，主要係教育支出、農業支出、其他經濟服務支出等，按業務實際需要減少支付；資本收支相抵，短絀60億4,529萬餘元，較預算短絀雖減少4億4,122萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘17億9,743萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

113年度歲入歲出賸餘17億9,743萬餘元，連同舉借債務52億元，合計69億9,743萬餘元，經償還債務53億元，尚有收支賸餘16億9,743萬餘元。截至113年底止，1年以上公共債務未償餘額審定數73億5,000萬元，未滿1年公共債務未償餘額無列數，合計為73億5,000萬元，較112年底減少13億元，債務管控已具成效，惟113年度總決算歲入之自籌財源43億9,022萬餘元，占歲入決算審定數14.07％，自籌財源比率偏低，相關施政計畫經費仍多仰賴上級政府補助挹注，又近期因礦石特別稅徵課爭議，依法院判決結果退還溢繳稅款及利息，財務負擔仍沉重，亟待賡續籌謀強化各項開源執行績效，以維地方財政穩健與縣政衡平永續發展。

茲將年來本室審核花蓮縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

圖5 花蓮縣總預算歲出預算編列情形

億元

年度

資料來源：整理自109至113年度審核報告。

| 一、歲出預算持續增加，惟部分機關業務計畫實現率連年欠佳，且資本支出保留比率逾4成，部分計畫執行多年仍未完成，允應督導強化計畫執行力，因應來年總預算大幅擴張之執行量能：經統計近5年度花蓮縣總預算編列情形，自109年度249億9,959萬餘元逐年成長至113年度317億7,824萬餘元（圖5），整體歲出預算增加67億7,865萬餘元，約27.12％。113年度歲出預算執行結果，實現數255億1,093萬餘元，預算實現率80.28％，已達8成，惟其中尚有部分機關業務計畫歲出預算實現率已連續2年未及6成，如縣政府農業業務、水利業務、道路改善及交通管理、文化局一般建築及設備，水產培育所一般建築及設備、統籌支撥科目災害準備金等6項業務計畫（表5），又113年度總決算歲出列應付保留數39億211萬餘元，保 表5 歲出預算實現率連續2年未及6成之業務計畫 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務計畫 | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |
|  | 預算數 | 實現數 | 實現比率 | 預算數 | 實現數 | 實現比率 |
| 縣政府 |  |  |  |  |  |  |
| 農業業務 | 1,053,049 | 592,904 | 56.30 | 1,356,915 | 636,944 | 46.94 |
| 水利業務 | 493,351 | 228,912 | 46.40 | 426,731 | 252,165 | 59.09 |
| 道路改善及交通管理 | 1,832,651 | 524,007 | 28.59 | 1,669,248 | 550,331 | 32.97 |
| 文化局 |  |  |  |  |  |  |
| 一般建築及設備 | 71,803 | 14,975 | 20.86 | 28,386 | 9,367 | 33.00 |
| 水產培育所 |  |  |  |  |  |  |
| 一般建築及設備 | 1,081 | 240 | 22.22 | 2,441 | 227 | 9.31 |
| 統籌支撥科目 |  |  |  |  |  |  |
| 災害準備金 | 192,000 | 73,652 | 38.36 | 600,000 | 326,812 | 54.47 |
| 資料來源：整理自112及113年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |

| 留比率12.28％，其中資本支出應付保留數28億5,903萬餘元，占資本門歲出預算64億9,652萬元，約44.01％，已逾4成。以前年度歲出轉入數50億6,814萬餘元，轉入113年度執行結果，實現數31億9,224萬餘元，實現比率62.99％，未結清數16億9,771萬餘元，其中執行已逾5年（103至109年度）仍未結案之業務計畫計 表6 以前年度歲出未結清之業務計畫 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |
| 年度 | 機關別／業務計畫 | 未結清數 |
| 合計 |  | 210,817 |
| 103 | 縣政府－都市規劃工程 | 1,840 |
| 104 | 縣政府－都市規劃工程 | 219 |
| 106 | 縣政府－原住民部落工程 | 6,009 |
|  | 縣政府－建設事業業務 | 1,000 |
| 107 | 縣政府－建設事業業務 | 1,000 |
| 108 | 縣政府－水利業務 | 1,140 |
|  | 縣政府－建設事業業務 | 2,380 |
|  | 縣政府－觀光產業發展 | 20,459 |
|  | 統籌支撥科目－災害準備金 | 7,048 |
| 109 | 縣政府－原住民業務 | 2,219 |
|  | 縣政府－地政業務 | 1,022 |
|  | 縣政府－道路改善工程 | 31,812 |
|  | 縣政府－原住民部落工程 | 2,271 |
|  | 縣政府－建設事業業務 | 3,990 |
|  | 文化局－文教活動 | 127,563 |
|  | 環境保護局－環保業務 | 761 |
|  | 環境保護局－一般建築及設備 | 84 |
| 資料來源：整理自113年度審核報告。 |  |  |

有17項，未結清數合計2億1,081萬餘元，又以文化局-文教活動1億2,756萬餘元最高（表6）；另103年度都市規劃工程-花蓮市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討委託技術服務案、106年度建設事業業務-擬定花蓮都市計畫（配合第三次通盤檢討再公展後人陳第9案等4處基地）細部計畫暨變更主要計畫案委託技術服務案等2項，因配合都市計畫法程序尚在辦理中，已連續2年未有執行數，計畫停滯不前。鑑於財政收支劃分法修正案業經立法院三讀通過，擴大中央統籌分配稅款規模，並調整中央及地方之財源分配，地方政府之統籌分配稅款將大幅增加，亟待督促各執行單位切實檢討預算實現率持續偏低之癥結原因，並研議具體改善措施，以強化計畫預算執行力，因應來年總預算大幅擴張之執行量能。（詳乙－7頁）

二、一般性補助款執行情形經中央主管機關考核結果，四大面向均達80分以上，並獲配績優及進步獎勵金，惟仍有部分項目考核成績有待提升或遭扣減分數，允宜督促研謀改善，持續策進補助考核績效：縣政府113年度一般性補助款執行情形，經各中央主管機關考核結果，社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等四大面向成績均達80分以上，為縣市組第5名，且四大面向總成績較112年度進步8分，額外獲配績優及進步獎勵金計9,330萬餘元。經查執行情形，核有：（一）113年度獲中央補助基本設施經費18億9,314萬餘元，計辦理289項計畫，截至113年底止，列管為執行進度落後者，計有農路改善、農業灌溉及農村建設等工程13項計畫，合計金額2億665萬餘元，占核定計畫總金額約10.92％，主要係工程招標流標、廠商交貨延遲、預算調整及計畫內容變更等，致預算執行率偏低或計畫執行進度未如預期。另吉安溪第三期治理工程（防汛斷點串聯）計畫，因多次流標未能於年度內完成發包作業，及太平洋公園成人體健區暨陽光電城周邊設施坡道改善工程計畫，因調整預算經費，須俟設計單位編修預算書圖後，據以辦理工程招標作業，致計畫於年度結束止，尚無執行數或預算執行率僅約0.03％；（二）行政院主計總處抽查所屬各局處113年對民間團體補（捐）助案件30案，案內計有6案（占比20％）因辦理縣外觀摩、重陽敬老、聯誼、聯歡等娛樂性質活動，經審認對除外團體認定過於寬鬆情事，致對民間團體補（捐）助項目遭扣減0.5分，且該項目近4年均遭扣減分數，又部分補助對象及事由，於110至112年度即已遭考核認定過於寬鬆，卻仍於112或113年度以同一事由再次補助辦理相同活動；（三）113年度辦理花蓮縣婦女生育補助等13項社會福利支出，皆有編列超過現行法定給付或中央一致性政策給付或補助標準，或地方自行辦理之福利措施情形，編列預算合計5億1,282萬餘元，已占該府113年度自籌財源預算38億3,386萬餘元之13.38％，執行結果，合計支用4億4,920萬餘元，其中因調整增加計程車乘車補助對象，預計發放金額8,742萬元，較112年度之992萬餘元，大幅增加7,749萬餘元，約780.89％，致社會福利支出預警項目遭扣減2分，影響社會福利總成績；（四）因公派員出國案件（不含議員）經費執行情形僅獲評79分，係因112年度出國經費決算數占自有財源比率0.08％，較縣市組整體比率0.05％高0.03個百分點，影響財政績效與年度預算編製及執行面向總成績等情事，允宜督促研謀改善，持續策進補助考核績效。（詳乙－9頁）

三、藉由溫泉資源整體開發帶動產業活動，辦理萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，惟未完成可行性評估即提報計畫，致計畫獲核定後，仍處於前置規劃評估階段，且未妥予督導及協助萬榮鄉公所辦理溫泉開發及使用計畫書變更事宜，延宕計畫執行進度，亟待研謀改善，期早日開放民眾使用：縣政府為藉由溫泉資源整體開發帶動產業活動，辦理萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，主辦機關為該府原住民行政處（下稱原民處），協辦機關為花蓮縣萬榮鄉公所（下稱萬榮鄉公所）。經查計畫執行情形，核有：（一）原民處於103年間辦理萬榮溫泉興辦事業規劃與可行性評估案，惟未完成可行性評估，即於花蓮縣第二期（105-108年）綜合發展實施方案提報計畫，經行政院於104年11月2日核定，計畫總經費6,000萬元，其作業程序本末倒置，致計畫經核定後，仍處於前置規劃評估階段；萬榮鄉公所擬具興辦事業計畫書，因計畫基地範圍涉及非都市土地之使用變更，遲未獲縣政府核定，執行過程延宕，原民處亦未積極督導並妥予協助，致計畫核定後逾4年，因未能依照計畫期程啟動執行終須撤案；（二）原民處於花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案再度提報本計畫，經行政院於108年10月8日核定，計畫總經費調降為5,045萬元。惟萬榮鄉公所因計畫經費不足，於尚未確立溫泉資源品質穩定，逕自決策先辦理溫泉會館興建工程，暫緩執行溫泉開發主體之溫泉井體工程，嗣經原住民族委員會原住民族產業專案辦公室決議重新評估並覈實修正計畫，始確定先執行溫泉井體工程（含公共泡腳池），又未及時辦理溫泉開發及使用計畫書變更程序，致溫泉取水用量、引水位置及用水範圍等已與原核定之溫泉開發許可不符，而於113年1月遭勒令停工且須封井；原民處為本計畫主辦機關，未確實督導公所辦理變更事宜，衍生後續重新提送開發許可作業時程緊迫，未及時獲該府建設處核定，延宕計畫執行進度，截至113年9月底止，雖已完成溫泉開發許可及溫泉井體工程，惟尚未取得溫泉水權狀及公共泡腳池雖已完工，仍待籌編預算辦理周邊環境改善工程後，始能開放民眾使用等情事，亟待研謀改善，期早日開放民眾使用。（詳乙－10頁）

四、中央持續挹注計畫型補助款，惟部分補助計畫未妥適評估經費需求，致產生巨額預算賸餘，且部分公共設施使用率尚待研謀提升，允宜督促加強計畫預算編列與執行之配合，以提升執行成效及發揮政策補助效益：中央政府持續挹注地方計畫型補助款，經統計縣政府及所屬機關113年度執行中央各主管機關計畫型補助計畫合計1,130項，納編年度預算94億7,473萬餘元，其中中央補助款86億2,698萬餘元（91.05％）、地方配合款8億4,774萬餘元（8.95％）。經查計畫執行情形，核有：（一）截至113年底止執行結果，列有賸餘（減免、註銷）數7億1,519萬餘元，約占整體預算7.55％，其中賸餘比率達50％以上且金額達100萬元以上者，計有美崙山公園環境景觀設施二期改善計畫、文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫、112學年度我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼等暫核定補助第四期經費等31項，又112學年度我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼等暫核定補助第四期經費等10項，預算全數未執行，賸餘數合計達1億1,483萬餘元，約占整體預算賸餘數之16.06％，主要係招標多次無廠商投標、計畫變更致未實施或工作量減少等所致，顯示部分補助計畫未妥適評估經費需求，致產生巨額預算賸餘，有待督促各執行機關（單位）研謀改進，以提升補助資源配置及運用效益；（二）轄管公共設施於108至112年度間完工驗收者計411項，計畫決算總金額62億3,443萬餘元，截至113年底止，多數設施使用率或效益尚符合預計目標，惟其中尚有花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍、富里鄉東里活動中心、縣境之南客里文心─公埔街區客家文化生活環境營造計畫等3項公共設施於108年間完工，或因0403震災待修復，影響委外管理執行，或因位置偏遠較無人申請使用等，使用率未達預計80％，使用效益未臻理想，有待加強督促設施管理機關研擬活化或處置措施，以提升公共設施效益。（詳乙－16頁）

五、為恢復地震災害後各項公共設施功能，辦理0403地震災後復建工程，惟未於災後復建審議專區公布撥補經費資訊，且復建工程近7成迄未完工，亟待研謀改進及積極趕辦：113年4月3日發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮縣多棟建築物傾斜或倒塌，許多道路、橋梁、維生管線、學校等基礎設施受到不同程度的損毀，縣政府為恢復地震災害後各項公共設施功能，提報中央申請補助辦理0403地震公共設施災後復建工程，經行政院於同年5月29日核定計110件，總經費6億2,596萬餘元。經查執行情形，核有：（一）未依中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法規定，於災後復建審議專區公布核定撥補經費資訊；（二）復建工程應於114年2月6日前完工者計有104件，惟截至同年3月底止，仍有69件近7成之復建工程，因規劃設計或審查費時、工程採購多次流標、檢討投標文件內容、辦理施工前協調會、申請河川公地使用許可、配合現況辦理變更設計、備料及確認施作位置、辦理水保計畫作業、配合中央機關會勘、辦理土地使用協調會、進出道路尚未修復而無法會勘設計及配合協調管線單位等因素尚未完工，且其中花蓮縣秀林鄉公所辦理洛韶西寶、和仁部落、重光部落、天祥、大禹嶺等5件簡易自來水系統復建工程，因尚未完工，致部落居民僅能自附近水源暫時引水使用，已嚴重影響部落居民日常生活等情事，亟待研謀改進及積極趕辦。（詳乙－96頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

縣政府為增進縣民福祉，持續以聯合國永續發展目標（SDGs）為方針，將17項永續目標全面融入各項政策推動。施政重點主要聚焦於打造安全韌性之生活環境、實現交通平權與區域均衡發展、推動生態保育與永續環境、厚植在地文化並促進國際藝術交流，營造幸福、安全、友善宜居城市等，縣政府並提出四大施政策略方向，包括：一、百廢俱興、城市新生；二、百農技業、生機無限；三、百島交流、文化共榮；四、百花齊放、萬丈光芒，致力於實現「幸福花蓮、創新花蓮、永續花蓮」施政願景。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

| 113年度花蓮縣計有編列普通公務機關單位17個（分預算及所屬單位13個），依照行政院訂定之預算籌編原則及總預算編製要點，編定施政（工作）計畫120項，其中，未執行1項（0.83％），已完成者60項（50.00％），尚待繼續執行者59項（49.17％）（表1）。113年度歲出決算審定數294億1,304萬餘元，較112年度270億876萬餘元，增加24億427萬餘元，其中經濟發展支出61億8,497萬餘元（21.03％）， 表1 113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執 行計畫項數 |
| 合計 | 17 | 120 | 1 | 60 | 59 |
| 縣議會 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 縣政府 | 1 | 60 | 1 | 23 | 36 |
| 民政處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 教育處 | 2 | 5 | － | 5 | － |
| 花蓮縣文化局 | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 農業處 | 2 | 7 | － | 5 | 2 |
| 地政處 | 3 | 9 | － | 9 | － |
| 花蓮縣地方稅務局 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 花蓮縣警察局 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 花蓮縣消防局 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 花蓮縣衛生局 | 2 | 9 | － | 5 | 4 |
| 花蓮縣環境保護局 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 調整公教員工待遇準備 | － | 1 | － | 1 | － |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：113年度未執行計畫1項，係縣政府之建築物無障礙設備與設施改善基金因受0403震災救災工作影響致未辦理。 |  |  |  |  |  |

較112年度增加12億7,092萬餘元，主要係中央補助農業及水利業務經費增加；其次為社會福利支出56億6,773萬餘元（19.27％），較112年度增加6億9,961萬餘元，主要係中央補助長照2.0整合型計畫、育兒津貼、未滿2歲兒童托育準公共化服務經費增加；補助及其他支出6億4,548萬餘元（2.19％），較112年度增加2億9,301萬餘元，主要係其他支出增加；一般政務支出58億978萬餘元（19.75％），較112年度增加2億2,662萬餘元，主要係中央補助警政業務及財政業務等經費增加；另社區發展及環境保護、債務等支出數額合計6億1,627萬餘元（2.10％），較112年度增加1億1,979萬餘元；至教育科學文化支出、退休撫卹等支出數額104億8,877萬餘元（35.66％），則較112年度減少2億570萬餘元（圖1）。又113

圖1　總決算歲出政事別審定數

22,760

22,800

27,008

29,413

24,658

741

年度

百萬元

年度教育科學文化支出與退休撫卹及社會福利支出等具有強制性或義務性質支出，合計161億5,651萬餘元（54.93％），較112年度之156億6,259萬餘元，增加4億9,391萬餘元，影響總體資源配置彈性，鑑於縣政府近年歲出規模增加，惟自籌財源長年不足以支應經常支出，多仰賴統籌分配稅及補助收入等非自籌財源支應，允宜審慎衡酌財政負擔，妥適規劃預算資源之配置與運用，兼顧社會福利、經濟建設、財政穩健及縣政均衡發展，邁向「永續經營、幸福城市」之施政願景。

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）年度預算執行結果產生歲計賸餘，惟歲出預算實現率未達8成，部分業務計畫存有巨額保留經費，另以前年度歲出未結清比率逐年提高，且部分計畫懸列多年仍未辦理完成，亟待研謀改善，以提升管理績效及施政效能。（詳乙－7頁）

（二）為改善漁港假日魚市既有攤商建物設施老舊新建觀光魚市，惟未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報；另花蓮漁港多功能漁業場館重新開放使用，惟二樓多數營業空間仍閒置未使用，活化效能仍待研謀提升。（詳乙－11頁）

（三）0403強震重創花蓮，為協助災民渡過難關，啟動賑災募款及各項震災救助措施，惟委員會成員之組成與特定災害關聯性不足；對危險建築物未明定處理期限，且已拆除建築物重建進度緩慢；災後危險建築物多數未進入實質補強階段，均待研謀改善。（詳乙－13頁）

（四）中央持續挹注計畫型補助款，惟部分補助計畫未妥適評估經費需求，致產生巨額預算賸餘，且部分公共設施使用率尚待研謀提升，允宜督促加強計畫預算編列與執行之配合，以提升執行成效及發揮政策補助效益。（詳乙－16頁）

（五）為擴大原住民族產業經濟效益，辦理花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，於陽光電城舊址增建第三層空間，打造產業聚落空間，惟多次公開招標委託營運均因無廠商投標而流標，亟待積極研謀改善。（詳乙－18頁）

（六）為提供友善公共托育服務辦理吉安兒少家庭福利館新建工程，打造優良兒童及青少年活動空間，惟設置衛生設備及無障礙設施、混凝土品質管制與工程進度管理等未臻周妥，有待檢討研謀改善。（詳乙－37頁）

二、施政方針之重點內容及執行結果

縣政府配合113年度施政方針籌編113年度花蓮縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成果，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情形，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依113年度花蓮縣總決算、施政績效報告等列載有關施政方針之實施情形，與本室審核結果等，彙整摘述如次：

（一）民政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善村里基層建設，提供法律諮詢：辦理各鄉鎮市辦公廳舍、村里活動中心（集會所）基層建設25處；提供民眾法律諮詢服務1,550件。

2.輔導宗教團體，改善喪葬設施：輔導寺廟申請興辦事業15件、辦理寺廟換證作業17件；核定補助各鄉鎮市公所改善殯葬設施設備工程8件。

3.辦理議員所提地方建設建議事項：辦理議員所提地方建設建議事項1,034件、完成核銷828件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為賡續促進宗教文化發展，修正花蓮縣政府受理民間團體申請補助辦理宗教活動審核作業要點，惟補助金額上限及比例等規範仍較內政部及其他市縣寬鬆，允宜審慎檢視現行補助要點研謀改善。（詳乙－22頁）

2.為符合空氣污染排放法規，補助花蓮縣吉安鄉公所辦理慈雲山火化場火化爐具整建更新工程，惟部分整修火化設備啟用甫2年，即有戴奧辛排放個別檢測值偏高情事，亟待積極督導改善。（詳乙－36頁）

3.建置門牌點位資料庫供各界加值應用，並開放多項戶政業務e化便民服務措施，惟部分門牌管理作業及e化措施推動成果尚有策進空間，允待研謀改善，增益戶政服務品質與便利性。（詳乙－48頁）

4.戶政事務所為強化資安防護，訂定資通安全維護計畫，惟部分戶政資訊系統使用者請假逾6天未予停用帳號，或未接受資通安全教育訓練等未臻周妥情事，允待研謀落實執行。（詳乙－49頁）

（二）財政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 靈活庫款調度，節省利息費用：償還債務利息負擔節省4,941萬餘元。

2.輔導管理信用合作社業務：辦理信用合作社變現性資產查核，抽檢總機構1家、分支機構7家。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.公共債務未償餘額控管已具成效，惟自籌財源不足支應一般經常支出，且因礦石特別稅徵課爭議依法院判決結果退還溢繳稅款及利息，已造成縣庫沉重負擔，允應籌謀強化各項開源執行績效，以增進財務效能。（詳乙－8頁）

2.為防止不法業者製造、銷售、進口私劣菸酒，辦理菸酒查緝管理業務，惟部分衛生品質項目未實施抽檢，或菸酒沒入物管制作業未臻周延，允待研謀改善，以維護菸酒市場秩序與衛生安全。（詳乙－32頁）

（三）教育

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善國民中小學教學環境及設備：補助所屬國中小學改善涉及師生安全、急迫性或優先性環境及相關設施設備需求70校；辦理校舍補強規劃設計5校；完成建築物公共安全檢查申報作業48校。

2.落實學校體育教學及推展全民體育活動：辦理縣運、縣長盃、樂活盃、假日盃等各項體育活動75場次。

3.提升學校辦理營養午餐品質及落實營養教育：辦理午餐廚房及校園食品查核148次；辦理健康飲食宣導125場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動雙語創新教學已逾5年，惟實施成效尚乏具體評估機制，據以衡量教學成果；又自113學年度全面實施雙語教學，惟預算及師資等配套措施未及補足，允宜研議妥擬配套措施，以利雙語教育之推展。（詳乙－28頁）

2.持續推動偏遠地區教育均衡發展，惟部分學校之會考成績待加強比率遠高於非偏遠地區，或代理教師未取得合格教師證書之比率逾4成等情事，允宜研謀改善，以確保教育品質及縮減城鄉學力落差情形。（詳乙－29頁）

3.為建立完整原住民族教育體制，訂定花蓮縣原住民族教育方案，惟間有部分原住民重點學校聘任具原住民身分教師之比率未達規定，或具原住民身分之中輟生復學關懷輔導成效尚有策進空間，允宜研謀改善，以落實政府照顧原住民族學生之政策目標。（詳乙－31頁）

4.為改善運動場館環境提升運動風氣，辦理運動場館整建及園區設施興建計畫，惟部分設施破損影響運動人員安全，又計畫預期效益關鍵指標擬定未臻周妥，致啟用後辦理體育賽事場次偏低均未達目標值，亟待研謀改善。（詳乙－51頁）

（四）建設

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理都市計畫及城鄉規劃業務：核發建築線指示（定）申請及有無妨害都市計畫證明等案件379件；辦理都市計畫重製作業範圍4,609公頃；辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫之規劃設計、工程案件4件。

2.推動交通管理業務：增加公有停車場1處、私有停車場13處；新設路口及相關維管號誌62處。

3.辦理雨、污水下水道工程及相關設施營運管理業務：辦理建築物雨污水分流竣工查驗144件；完成花蓮市、吉安鄉污水下水道用戶接管49戶、民眾申請納管856戶；雨水下水道清淤工程17萬1,675公尺；公共污水下水道管線定期清理檢視1萬6,380公尺。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為有效管理交通秩序，委託辦理市區重要路段之路邊停車收費業務，惟尚有部分路段停車格長期遭占用或違規亂象頻仍，允宜審慎評估納入收費停車管理，以改善交通亂象，並建立公平合理之停車收費機制。（詳乙－23頁）

2.為配合國土計畫法施行，劃設縣國土功能分區圖及辦理農地利用綜合規劃，惟部分具有糧食生產功能之農地已發生崩塌，與尚未更新相關劃設參考指標之圖資，及將擴大灌溉服務區位盤點結果函請農業部農田水利署納入研議等情事，有待研謀改善，以確保農地永續利用。（詳乙－24頁）

3.為掌握即時水情資訊，建置縣管河川水情監測管理系統，惟部分淹水災害高風險地區尚未建構相關智慧監控機制，及縣管河川治理計畫與警戒水位訂定尚欠完備，又部分水情監測設備損壞或老舊，亟待研謀改善，以發揮整體災害防救效能。（詳乙－25頁）

4.辦理公有建築物實施耐震能力評估及補強方案已逾24年，惟補強執行率僅達4成，清查公有建築物作業未臻確實，亟待積極研謀改善。（詳乙－34頁）

5.經管花蓮市大禹街「中央市場」之縣有建地，未落實違章建築督導與建地管理作業，且未列管督導公有建物活化執行情形，亟待研謀改善，以提升公產效益。（詳乙－40頁）

（五）觀光

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強推展觀光行銷業務：辦理2024花蓮太平洋燈會、夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假、GOLD美好演唱會、花蓮太平洋溫泉季等大型觀光活動，共計123萬餘人次；參加國內旅展5場次；辦理媒體踩線暨觀光產業推廣7場次；印製花蓮觀光導覽文宣15萬8,100份。

2.辦理工業服務，輔導未登記工廠合法化：核准轄內納管工廠143家，均已提送工廠改善計畫，已完成審查及核定128家；完成用電場所登記及定期維護備查1,624家；稽查加油站及液化石油氣業133家。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為振興震後經濟，辦理促進經濟振興券發放實施計畫，惟事前規劃未進行選擇方案及替代方案之成本效益分析報告並參酌中央歷次振興政策經驗，且缺乏計畫成果衡量指標等未臻周延情事，允宜檢討改進，以強化政策效益。（詳乙－27頁）

（六）農業

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.輔導有機農業發展及暢通特色農產行銷管道：辦理蔬果農藥殘留快篩檢驗3萬7,000件；產銷履歷農糧產品查驗52件；辦理有機農產品生產及驗證輔導計畫，有機農戶達755戶，面積達3,814公頃；農業產銷班輔導與管理150班次。

2.推動農村再生、休閒農業產業發展，環境綠美化及苗木培育：辦理農村發展社區再生規劃39處；核發環境綠美化苗木1萬977株；完成環境綠美化及空氣品質淨化區苗木撫育及培育計畫3.9公頃。

3.落實漁牧管理及畜牧經營：辦理飼料藥物殘留抽驗41件；辦理違法屠宰查緝及輔導78場；辦理查核畜牧場斃死畜禽處理情形393場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為改善漁港假日魚市既有攤商建物設施老舊新建觀光魚市，惟未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報；另花蓮漁港多功能漁業場館重新開放使用，惟二樓多數營業空間仍閒置未使用，活化效能仍待研謀提升。（詳乙－11頁）

2.為提升漁業服務功能，於花蓮及石梯漁港新建固定式起重機等設施，惟未妥善處理竣工後之維護管理事務，法定專業技術人力未及時到位，且設備多處損壞銹蝕，遭職業安全檢查機關勒令停止使用，迄未發揮應有財物效益，允宜研謀改善。（詳乙－17頁）

3.農產運銷股份有限公司近3年毛豬電宰業務持續衰退，為利企業永續經營，亟待注意檢討營運衰退主要因素，並研提具體改善措施，以提升經營績效。（詳乙－61頁）

4.農產運銷公司為提升肉品產銷品質與減少耗損辦理屠宰冷鏈設施（備）改善計畫，惟第1期工程延遲1年5個月始運轉營運，第2期工程仍在辦理驗收運轉試車尚未上線營運，致計畫產能未能達成目標；又第2期工程訂定保固期限未能整體考量後續維護管理問題，亟待研謀改進。（詳乙－62頁）

（七）社政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實照顧低（中低）收入戶民眾生活扶助：補助低收入戶家庭生活扶助及兒童、就學生生活補助4,564戶；國民年金保險10萬129人次；生活物資券發放1萬9,781戶；遊民輔導關懷7,189人次。

2.提供老人及身心障礙者全方位照顧：補助中低收入老人生活津貼4,360人；重陽節敬老禮金發放6萬1,867人；建置輔導社區照顧關懷據點108站；補助搭乘鐵路、客運及捷運大眾運輸免費乘車服務53萬1,346人次；提供身心障礙復康巴士服務4萬8,980趟次；補助65歲以上長者及身心障礙者搭乘愛心計程車服務41萬8,356人次。

3.建構兒童少年服務體系，提供婦女經濟及支持服務：辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼共計4萬458人次；辦理托育公共及準公共化服務8,556人次；兒童及少年生活扶助3萬3,495人次；社會福利服務中心脆弱家庭輔導處遇服務6,828人次；提供新住民支持性服務8,520人次；婦女生育補助1,776人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為鼓勵長者走出戶外，辦理敬老愛心計程車補助計畫，惟部分交易未符規定，又抽核作業尚無制訂相關規範，允宜考量風險要素加強抽查；另部分鄉鎮敬老愛心計程車布建數量仍低，允宜輔導鼓勵業者加入，以滿足偏鄉長者需求。（詳乙－19頁）

2.為保障獨居老人居家安全，提供緊急救援連線服務，惟部分偏鄉老人尚未安裝緊急救援連線裝置，允待研謀加強宣導，以建構完善之長者關懷服務。（詳乙－21頁）

3.為保障弱勢家庭及個人基本民生需求，設置幸福實物銀行並接受民間捐贈物資或捐款，惟物資控管作業或公開徵信作業未臻周妥，允宜研謀具體改善措施，以健全物資管理及促進政府公益行動之信任與支持。（詳乙－21頁）

4.為提供友善公共托育服務辦理吉安兒少家庭福利館新建工程，打造優良兒童及青少年活動空間，惟設置衛生設備及無障礙設施、混凝土品質管制與工程進度管理等未臻周妥，有待檢討研謀改善。（詳乙－37頁）

（八）地政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強非都市土地使用管制：辦理變更編定589筆、更正編定141筆及補註編定253筆；違反區域計畫法裁處案件107件。

2.辦理農地重劃區農水路改善工程：辦理農地重劃區農水路改善工程13件。

3.執行圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫成果：辦理花蓮市都市計畫區內土地2,522筆，面積90.36公頃。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為與臺灣鐵路管理局合作推動洄瀾星空城開發計畫，暫緩標售第6期市地重劃區抵費地，惟已逾3年餘仍無相關具體實施開發作業計畫及執行進度，允宜檢討改善，以發揮市地重劃開發效益。（詳乙－65頁）

（九）原住民行政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理原住民族及經濟產業輔導業務：補助原住民族住宅建購及修繕196戶；原住民產業人才培訓與訓練開辦6班，輔導考取技術證照77名。

2.原住民族藝術文化發展業務：原住民族文化館參觀人數2萬2,930人次，辦理文化研究或藝文之技藝訓練或課程85場次，樂舞展演及各項活動129場次，2024花蓮縣原住民族聯合豐年節遊客13萬人次。

3.原住民保留地管理作業：推行補辦增劃編原住民保留地計畫完成會勘筆數1,979筆；完成管理機關變更登記筆數438筆；輔導原住民取得土地權利1,256筆、面積370餘公頃，禁伐補償初審通過面積6,499餘公頃。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.藉由溫泉資源整體開發帶動產業活動，辦理萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，惟未完成可行性評估即提報計畫，致計畫獲核定後，仍處於前置規劃評估階段，且未妥予督導及協助萬榮鄉公所辦理溫泉開發及使用計畫書變更事宜，延宕計畫執行進度，亟待研謀改善，期早日開放民眾使用。（詳乙－10頁）

2.為擴大原住民族產業經濟效益，辦理花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，於陽光電城舊址增建第三層空間，打造產業聚落空間，惟多次公開招標委託營運均因無廠商投標而流標，亟待積極研謀改善。（詳乙－18頁）

3.為整合部落長期照顧服務資源，實踐原住民族長者在地老化理念，積極推動設置文化健康站，惟尚有村里部落已達設站門檻尚未設站，或部分長者到站接受服務人數或比率未達規定標準等未臻周妥情事，允宜督促研謀改善。（詳乙－33頁）

（十）客家事務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.輔導補助客家社團辦理客家文化相關活動：補助社團辦理推廣客家產業活動、客家文化交流、客家技藝研習與創新應用等43案次；辦理客家委員會補助推展客庄地區伯公照護站計畫26個據點，辦理客家文化加值及老幼同樂759場次、參與人數1萬6,843人次。

2.辦理義民祭文化活動：辦理113年義民節祭祀祈福及義民祭文化活動各1場。

（十一）警政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.打擊不法犯罪，淨化治安環境：年度全般刑案破獲率70.10％、暴力犯罪破獲率100.00％、少年犯罪破獲率87.50％、防制詐騙破獲率52.70％。

2.精進交通執法、防制事故發生：辦理交通安全宣導142場次；建置多功能科技執法設備3組及自動辨識違規停車科技執法設備1組。

3.推動社區警政、強化社區安全：建置路口錄影監視系統鏡頭289支及錄影主機28組；辦理社區治安會議52場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續規劃汰換治安要點及重要路口監視錄影系統（CCTV），惟尚有8成設備已逾使用年限，且部分涉案車輛車牌辨識錄影監視設備尚待提升，允宜積極研謀改善，以有效蒐集完整行車資訊，發揮偵防犯罪之功能。（詳乙－69頁）

2.賡續加強辦理偵破與防制轄內詐欺犯罪，惟遭詐案件連年攀升，且常有遭詐騙而淪為人頭帳戶或車手情事，亟待強化民眾防詐意識或建立正確法治觀念，以有效防制詐欺犯罪，減少民眾財產損失。（詳乙－71頁）

3.為強化婦幼安全辦理性侵害犯罪防治工作，惟未成年性侵害案件逐年增加，且部分性侵害防治作業未臻周妥，允待研謀善策落實執行。（詳乙－72頁）

4.為提供民眾發生突發性心跳停止之緊急救護，於所屬單位配置AED，惟部分受贈AED未登錄財產帳，及設置情形未盡周妥等情事，允待依規定辦理，完善AED設備及場所管理。（詳乙－73頁）

（十二）消防

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率：執行各類場所消防安全設備檢查2,738家；受理消防安全設備圖說審查206件及消防安全設備竣工查驗224件；推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報2,078家；實施居家訪視2,945戶，辦理各類防火宣導562場次。

2.確實執行災害搶救方案，全面提升救災能量：辦理狹小巷道及高危險地區救災演練777場次；辦理防溺宣導149場次；辦理義消分隊專業訓練12場次。

3.縮短救災時效減少火災損失，充實消防設施計畫：新城合署辦公廳舍新建工程已取得建築執照執行中。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為強化災害應變決策效能，建置全災型智慧防災系統整合平台，惟尚未納入警察局CCTV影像及部分防救災資訊，有待協力克服介接整合之技術限制，發揮蒐集災害資訊之預警功能。（詳乙－75頁）

2.為因應極端氣候造成天災規模擴大，辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，惟執行情形未臻周妥且績效考核尚待策進提升，允宜加強執行與強化管考機制，以達成防災韌性目標。（詳乙－76頁）

3.為維護公共安全，持續辦理公共危險物品等場所消防安全檢查業務，惟部分高化災風險場所列管作業及消防安全檢查未臻周延，亟待研謀改善，以維護民眾生命安全。（詳乙－77頁）

4.購置無人機以強化第一線環境事故應變能力，惟間有未依規定申請註冊及取得操作證並投保責任保險，且部分大陸廠牌無人機已屆使用年限尚未辦理報廢，有待研擬具體改善措施，健全管理機制。（詳乙－78頁）

（十三）稅務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.健全稅籍落實稽徵，選案查核防止逃漏，維護租稅公平：使用牌照稅車輛清查補徵稅額4,308萬餘元；房屋稅籍清查改課增加稅額3,221萬餘元；印花稅應稅憑證檢查增加稅額2,574萬餘元；地價稅籍清查改課增加稅額2,214萬餘元。

2.積極清理欠稅，增裕地方財政庫收：欠稅清理5萬4,666件，徵起金額3億6,468萬餘元；開徵土石採取景觀維護特別稅，實徵數2億1,189萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為維護課稅之公平合理，允待加強查核持有多屋者透過變更房屋使用情形，適用非住家用房屋較低稅率；另持續清理欠稅惟未徵起金額仍高，且以前年度欠稅徵起率為近5年最低，與地價稅及房屋稅清查未盡周妥等情事，仍待加強辦理，以利掌握稅源。（詳乙－66頁）

（十四）衛生

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.醫政管理：辦理醫療機構督導考核277家；13鄉鎮市巡迴醫療點就醫服務（含轉介及健診）4萬4,146人次，原住民就醫交通補助1,628人次。

2.食品衛生及藥政管理：辦理餐飲食品衛生稽查輔導2,965家次；食品安全衛生暨標示宣導11場次；市售食品及各類加工品後市場監測抽驗1,123件；食品工廠及其他一般食品製造業稽查520家次；違規廣告監控查處件數421件。

3.健康促進、防疫及長期照顧業務：辦理販賣菸品場所菸害防制法各法條稽查1萬3,661家次；長者營養服務12,944人次：長者免費健康檢查8,488人；推動慢性病照護網，代謝症候群防治宣導活動133場次；傳染病防治訓練、衛生教育宣導720場，參加人數2萬8,574人次；完成長期照護服務評估1萬1,511人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續加強結核病防治計畫，新個案發生率達目標值，惟個案治療成功率逐年下降，且潛伏結核感染者接受治療率未達目標，允宜積極推動防治措施，追蹤監測結核潛伏感染者症狀，避免疾病傳播。（詳乙－80頁）

2.推動社區營養照護服務強化長者健康支持，惟營養篩檢未普及，及計畫成效追蹤與資源整合尚有精進空間，允宜積極建構完善服務機制，以提升營養照護效益，確保高齡者健康福祉。（詳乙－82頁）

3.推動設置銀髮健身俱樂部強化長者健康促進服務，惟計畫執行與管理機制尚有策進空間，允宜持續精進規範修訂及資訊揭露，以提升服務品質並保障銀髮族健康權益。（詳乙－83頁）

4.推動長照2.0整合型服務涵蓋社區、居家與住宿照顧，服務體系逐步建構，惟部分機構評鑑與稽查結果未符預期，亟待強化營運督導與品質管理，以提升服務效能與確保長照品質穩定發展。（詳乙－85頁）

5.持續推動癌症篩檢與健康促進計畫，並投入相當資源，惟整體政策執行成效不如預期，部分關鍵績效指標呈現逐年下滑趨勢，亟待檢討癥結原因，適時調整規劃策略及執行步驟，以提升計畫執行成效。（詳乙－86頁）

6.為確保及促進各年齡層健康生活與福祉，持續推動菸害防制計畫，惟校園教職員工戒菸介入不足，亟待強化執行策略，以達成健康無菸環境之目標。（詳乙－87頁）

（十五）環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動環境教育宣導：辦理環境教育課程、觀摩及宣導活動37場次；學校及社區環境教育宣導活動31場次。

2.推動空氣污染防制綜合管制與評估：辦理車輛目視（含車牌辨識系統）及主動到檢通知51萬9,439輛次；車輛排氣檢驗及非法油品稽查29萬2,532輛次；洗（掃）街總長度19萬7,843公里；空氣品質計畫PM2.5採樣60件；室內空氣品質自主管理及CO2巡檢30家。

3.加強水污染防治管制作為，維護水環境品質：辦理事業廢水、河川水、飲用水等環境檢驗共計1,316件；加油站稽查72站次；地下水採樣分析60件；事業廢水污染稽查1,533次；水污染防治措施計畫各項許可申請審查262件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為推動垃圾源頭減量建置環保餐具清洗中心，業已完工及完成清洗設備安裝，惟因營運方式規劃改以OT案辦理，且市場需求未依實際現況重新估算，亟待檢討覈實評估，以順遂未來營運作業。（詳乙－89頁）

2.持續強化源頭減量與資源回收成效，惟裸露垃圾清理進度緩慢，且民眾仍有未確實垃圾分類，有待加強宣導及落實破袋稽查政策，降低垃圾處理壓力。（詳乙－91頁）

3.為提升花蓮縣水環境品質，加強辦理水污染防治計畫，惟稽查管制及裁處作業未臻周妥，且部分河川水質污染程度已趨惡化，亟待研謀改善，確保優質之河川水域。（詳乙－92頁）

4.露營場廢（污）水排放已增列為足使水污染行為，惟尚有部分露營場生活雜排水尚未完全收集，允宜加強宣導相關環保法規並列管規劃稽查，以維護自然生態環境及永續發展。（詳乙－93頁）

5.為有效監測空氣品質，持續辦理河川揚塵預警及宣導改善推動計畫，惟部分列管河川裸露地已連續3年劃定為嚴重，允宜協同相關單位研謀善策，共同維護轄管區域良好空氣環境品質。（詳乙－94頁）

（十六）文化

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.提升館舍設施設備使用效用：辦理新建圖書總館計畫113年12月工程進度36.1％，較原定進度超前；瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫完成。

2.推廣藝術文化，落實文化平權：補助假日文化廣場及多元藝術展演活動82場；辦理花蓮鐵道文化園區各項市集、展演活動10萬4,224人次。

3.推動文化資產之保存、維護與活化再利用：辦理慶修院端午鯉魚旗祭文化等活動2場，13萬6,601參訪人次；花蓮縣考古博物館2萬6,664參訪人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為有效推廣本縣石雕藝術，提升戶外藝術空間，辦理花蓮國際雕塑文化園區計畫，惟被占用土地清理執行效能偏低，且考古遺址保護作業延宕多年，恐影響文化資產保存，允宜研謀改善。（詳乙－53頁）

2.為改善圖書館服務品質推動資源整合發展計畫，惟預算編列不足，服務效能尚待強化，允宜檢討改進，以提升公共圖書館服務效能。（詳乙－54頁）

3.為提升文化志工服務品質推動整合管理機制，惟未定期辦理志工考核，又志工服務時數及訓練不足，亟待全面檢討改進，以強化文化服務效能。（詳乙－55頁）

4.為實踐文化資產永續發展目標，建置查詢平台並推動活化經營，惟前期調查機制與契約管理未臻完善，園區營運執行與考核機制仍待加強，亟待通盤檢討以強化文化治理體系。（詳乙－56頁）

5.為強化地方文教設施之健全服務機能、整合花蓮縣鄉鎮圖書館資源，辦理花蓮縣新建圖書館統包工程，惟地下安全監測項目履約結果欠周、承受重載樓地板區域未編製明顯耐久標誌及位置標示，及履約後調整變更契約價金預付款給付條件造成差別待遇，亟待研謀改進。（詳乙－58頁）

（十七）其他政務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動公平公開採購程序，提升採購效率：縣政府統一採購中心辦理公告金額以上營繕工程、財物及勞務採購統一發包作業，共計完成決標146件；施工查核小組實地工程查核72件。

2.強化政令宣導、新聞聯繫及公共關係：運用大型看板宣導縣政70面；製作縣政農民曆12萬份；舉行記者會增進溝通宣揚縣政15次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.一般性補助款執行情形經中央主管機關考核結果，四大面向均達80分以上，並獲配績優及進步獎勵金，惟仍有部分項目考核成績有待提升或遭扣減分數，允宜督促研謀改善，持續策進補助考核績效。（詳乙－9頁）

2.中央持續挹注計畫型補助款，惟部分補助計畫未妥適評估經費需求，致產生巨額預算賸餘，且部分公共設施使用率尚待研謀提升，允宜督促加強計畫預算編列與執行之配合，以提升執行成效及發揮政策補助效益。（詳乙－16頁）

3.推動數位智慧場域建置雲產業基地，並已委外管理，惟尚未能正式營運及進行招商，即終止契約，且建築物公共安全檢查簽證及申報改善事項，與結構補強建物之耐震補強工程尚未完成，有待加速辦理，以順遂後續基地之營運管理。（詳乙－18頁）

4.為恢復地震災害後各項公共設施功能，辦理0403地震災後復建工程，惟未於災後復建審議專區公布撥補經費資訊，且復建工程近7成迄未完工，亟待研謀改進及積極趕辦。（詳乙－96頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依花蓮縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度花蓮縣總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產545億3,849萬餘元、整體負債149億5,799萬餘元、整體淨資產395億8,050萬餘元。茲將花蓮縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底545億3,849萬餘元，較112年底510億3,496萬餘元，增加35億352萬餘元，分析如次：

1.「現金」科目148億6,931萬餘元，較112年底增加4億4,371萬餘元，主要係各機關單位公庫存款增加。

2.「應收款項」科目46億3,673萬餘元，較112年底增加10億6,342萬餘元，主要係應收統籌分配稅款增加所致。

3.「土地、建築物及設備」科目340億5,349萬餘元，較112年底增加19億3,774萬餘元，主要係建設處辦理吉安溪右岸斷點串聯新建工程用地及花蓮縣警察局新建警勤科技大樓暨綜合大樓等房屋及建築設備增加所致。

（二）整體負債：113年底149億5,799萬餘元，較112年底158億7,079萬餘元，減少9億1,280萬餘元，分析如次：

1.「短期債務」科目0元，較112年底減少12億元，係償還短期借款。

2.「預收款項」科目8億9,564萬餘元，較112年底減少2億2,264萬餘元，主要係112年杜蘇芮、卡努、海葵等風災及9月豪雨災害所需公共設施復建經費等預收款項轉正所致。

3.「其他負債」科目23億9,047萬餘元，較112年底減少3億4,388萬餘元，主要係退還公開標售花蓮市明義段398地號縣有土地履約保證金、花蓮運動休閒園區建置計畫、花蓮漁港觀光魚市二期增建工程計畫、原住民文創產業行銷發展計畫及花蓮縣統籌分配專戶等應付保管款項減少所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產395億8,050萬餘元，較112年底351億6,417萬餘元，增加44億1,632萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 花蓮縣總決算整體資產負債表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| 資 產 | 54,538,494 | 51,034,969 | 3,503,524 |
| 流動資產 | 19,979,074 | 18,350,212 | 1,628,861 |
| 現金 | 14,869,314 | 14,425,597 | 443,716 |
| 應收款項 | 4,636,738 | 3,573,317 | 1,063,421 |
| 存貨 | 5,785 | 5,507 | 278 |
| 預付款項 | 467,236 | 345,790 | 121,446 |
| 非流動資產 | 34,559,419 | 32,684,756 | 1,874,663 |
| 其他投資 | 301,827 | 294,994 | 6,832 |
| 土地、建築物及設備 | 34,053,492 | 32,115,744 | 1,937,747 |
| 無形資產 | 150,397 | 174,299 | -23,901 |
| 其他資產 | 53,701 | 99,717 | -46,015 |
| 資產合計 | 54,538,494 | 51,034,969 | 3,503,524 |
| 負債 | 14,957,990 | 15,870,791 | -912,800 |
| 流動負債 | 5,211,372 | 5,680,585 | -469,213 |
| 短期債務 | － | 1,200,000 | -1,200,000 |
| 應付款項 | 4,315,728 | 3,362,294 | 953,433 |
| 預收款項 | 895,643 | 1,118,291 | -222,647 |
| 非流動負債 | 9,746,618 | 10,190,205 | -443,587 |
| 長期債務 | 7,356,144 | 7,455,843 | -99,698 |
| 其他負債 | 2,390,474 | 2,734,362 | -343,888 |
| 淨資產 | 39,580,503 | 35,164,178 | 4,416,325 |
| 淨資產 | 39,580,503 | 35,164,178 | 4,416,325 |
| 負債及淨資產合計 | 54,538,494 | 51,034,969 | 3,503,524 |

本室審核113年度花蓮縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算實現數10萬餘元並同額減列應收數、減列歲出決算實現數250萬餘元、減列以前年度歲入未結清應收數32萬元並同額增列減免註銷數，致花蓮縣整體淨增列資產218萬餘元、增列淨資產218萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為545億4,067萬餘元、負債總額為149億5,799萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產395億8,268萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 花蓮縣總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 15,670,485 | 4,332,030 | -23,441 | 19,979,074 |
| 現金 | 11,218,965 | 3,650,348 | － | 14,869,314 |
| 應收款項 | 4,082,099 | 578,079 | -23,441 | 4,636,738 |
| 存貨 | － | 5,785 | － | 5,785 |
| 預付款項 | 369,419 | 97,816 | － | 467,236 |
| 非流動資產 | 28,076,184 | 7,097,503 | -614,269 | 34,559,419 |
| 長期應收款項 | － | 17,869 | -17,869 | － |
| 採權益法之投資 | 596,400 | － | -596,400 | － |
| 其他投資 | － | 301,827 | － | 301,827 |
| 土地、建築物及設備 | 27,333,179 | 6,720,313 | － | 34,053,492 |
| 無形資產 | 93,452 | 56,945 | － | 150,397 |
| 其他資產 | 53,153 | 548 | － | 53,701 |
| 原列資產總額 | 43,746,670 | 11,429,534 | -637,710 | 54,538,494 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 2,180 | － | － | 2,180 |
| 調整後資產總額 | 43,748,850 | 11,429,534 | -637,710 | 54,540,674 |
| 負債部分 |  | . |  |  |
| 流動負債 | 4,027,541 | 1,207,272 | -23,441 | 5,211,372 |
| 應付款項 | 3,164,465 | 1,174,703 | -23,441 | 4,315,728 |
| 預收款項 | 863,075 | 32,568 | － | 895,643 |
| 非流動負債 | 9,153,549 | 610,937 | -17,869 | 9,746,618 |
| 長期債務 | 7,350,000 | 24,013 | -17,869 | 7,356,144 |
| 其他負債 | 1,803,549 | 586,924 | － | 2,390,474 |
| 原列負債總額 | 13,181,090 | 1,818,209 | -41,310 | 14,957,990 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 30,565,579 | 9,611,324 | -596,400 | 39,580,503 |
| 原列淨資產總額 | 30,565,579 | 9,611,324 | -596,400 | 39,580,503 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 2,180 | － | － | 2,180 |
| 調整後淨資產總額 | 30,567,759 | 9,611,324 | -596,400 | 39,582,684 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 43,748,850 | 11,429,534 | -637,710 | 54,540,674 |
| 註：依花蓮縣總決算整體資產負債表備註，內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資；（2）作業基金間長期借貸。 |  |  |  |  |

二、公共債務

花蓮縣政府編花蓮縣總決算平衡表列長期負債總額73億5,000萬元，全數為長期借款。至於債款目錄（長期借款部分），係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至113年底止，花蓮縣普通基金債務餘額決算數為73億5,000萬元，經本室審核結果，予以照數審定，約占113年度花蓮縣總預算歲出總額加計以前年度歲出轉入數決算審定數扣除減免註銷數之20.04％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至113年底止，花蓮縣尚無未滿1年公共債務；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務1,786萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）定義，花蓮縣公共債務包括前述1年以上非自償性債務餘額決算審定數73億5,000萬元，加計非營業特種基金舉借債務餘額1,786萬餘元，則合計共73億6,786萬餘元（表1）。

表1　113年底花蓮縣舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項目 | 合計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合計 | 7,367,869 | － | 7,350,000 | － | 17,869 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占總預算歲出總額及以前年度歲出轉入數比率） | 7,350,000 （20.04％） | － | 7,350,000 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| 非營業特種基金舉借債務餘額 | 17,869 | － | － | － | 17,869 | － | － |

註：本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額73億5,000萬元，全數為實際數。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

IMF於2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。依據113年度花蓮縣總決算說明，截至113年底止，縣政府未列入公共債務法債限規範之未來或有給付責任事項約為189億5,734萬餘元，較112年度減少3億1,775萬餘元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列：

| 表2 花蓮縣未來或有給付責任及增減情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 項目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 18,957,342 | 19,275,100 | -317,758 |  |
| 舊制公務人員退休金 | 7,640,600 | 7,250,100 | 390,500 | 重新辦理精算。 |
| 舊制教育人員退休金 | 11,316,742 | 12,025,000 | -708,258 | 編列預算支付。 |
| 資料來源：整理自112及113年度花蓮縣總決算。 |  |  |  |  |

1.依據銓敘部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（114至143年）須由花蓮縣政府負擔之舊制公務人員退休金為76億4,060萬元。

2.依據教育部委託精算報告，以112年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（113至142年）須由花蓮縣政府負擔之舊制教育人員退休金為120億2,500萬元，扣除113年度已支付數7億825萬餘元後，未來29年應負擔約為113億1,674萬餘元。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

圖1  花蓮縣公共債務情形

資料來源：整理自109至113年度審核報告。

一、公共債務未償餘額控管已具成效，惟自籌財源不足支應一般經常支出，且因礦石特別稅徵課爭議依法院判決結果退還溢繳稅款及利息，已造成縣庫沉重負擔，允應籌謀強化各項開源執行績效，以增進財務效能：縣政府積極抑減公共債務未償餘額，近5年來（109至113年）累計債務未償餘額自109年底之116億7,000萬元，逐年下降至113年底之73億5,000萬元，減少43億2,000萬元（圖1），為近年新低，債務控管已具成效。惟113年度歲入決算審定數312億1,048萬餘元，其中自籌財源43億9,022萬餘元，僅約14.07％，經補以統籌分配稅86億7,290萬餘元後，仍不足支應一般經常支出233億5,992萬餘元，相關施政計畫經費多仰賴上級政府補助收入挹注因應。又截至113年底止，債務付息支出仍高達9,621萬餘元，且近期因礦石特別稅徵課爭議，依法院判決結果退還廠商溢繳稅款及利息，計2億3,812萬餘元，造成縣庫沉重負擔。為期有效充裕財源，允宜積極籌謀強化各項開源執行績效，以增進財務效能：（一）辦理縣有公用房舍設置太陽光電設備，尚無實質太陽光電發電效能，允待督促研謀改善，以落實綠能政策，並增裕售電回饋金收益；（二）花蓮縣原住民公教會館已核定報廢拆除並興建停車場，惟建物報廢除帳作業及申請拆除執照尚未辦理完成，允待研議加強辦理，期使縣有土地有效利用，並增裕庫收；（三）部分規費已訂頒多年未檢討，允待審酌物價指數變動趨勢，適時檢討收費基準；（四）應收未收行政罰鍰龐鉅，亟待督促加強催繳及移送執行相關作業，避免流失庫收。（詳乙－8頁）

二、為擴大原住民族產業經濟效益，辦理花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，於陽光電城舊址增建第三層空間，打造產業聚落空間，惟多次公開招標委託營運均因無廠商投標而流標，亟待積極研謀改善：縣政府為擴大原住民產業行銷及收益，辦理花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，於109年間報經內政部營建署（內政部國土管理署）及經濟部能源局（經濟部能源署）110年1月同意於不改變陽光電城舊址主結構（即保留城鄉願景館、機工房、腳踏車道等），拆除老舊不堪用或有安全疑慮部分，增建第3層樓大跨距桁架鋼結構增加建物樓地板面積，增建3樓外牆、屋頂鋼結構工程、金屬屋面工程，打造創作工作坊，並改善廣場地坪、景觀及照明燈等，辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程、聚落空間景觀工程等採購案，計畫經費合計1億3,436萬元，預計於112年底完成計畫，截至113年12月底止，各工程已陸續完工，提供實體展銷平台，原住民傳統歌舞表演及特色餐廳等空間，擴大產業行銷及收益。該府辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間公開委託營運管理案，就全區土地（民生段民生小段83、88、134、136、137、139地號）及建物委託予營運團隊使用，以固定權利金300萬元計收，惟歷經113年2月16日及3月8日兩次開標，並無廠商投標，經檢討調整，刪除草皮區土地調降權利金及放寬經營條件等，113年5月7日第2次招標公告，於113年6月3日及6月21日兩次開標仍無廠商投標，嗣再經檢討放寬條件，如開放全區可使用明火等，113年9月16日第3次招標公告，於113年10月16日、11月19日及12月20日三次開標結果，並無廠商投標。允宜研謀改善，確保新建完成之文創聚落空間，能提升原住民族產業經濟效益之預期目標。（詳乙－18頁）

三、推動數位智慧場域建置雲產業基地，並已委外管理，惟尚未能正式營運及進行招商，即終止契約，且建築物公共安全檢查簽證及申報改善事項，與結構補強建物之耐震補強工程尚未完成，有待加速辦理，以順遂後續基地之營運管理：縣政府於花蓮縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案提報花蓮雲產業整備計畫，擇定於原交通部公路總局美崙差勤宿舍2棟建物進行場址修繕後建置雲產業示範基地，吸引雲端服務廠商與新創團隊進駐，經行政院核定由花東基金補助3,150萬元。經查計畫執行情形，核有：（一）該府辦理花蓮雲基地管理暨產業創新計畫招標案，並於113年8月決標，決標金額209萬餘元。惟該府未衡酌本案基地建築物耐震能力尚未完成評估，即辦理委外營運管理，復將整建完成之空間部分作為該府員工臨時宿舍使用，致委外廠商運用範圍較原契約規定可使用館舍範圍減少約6成樓地板面積，影響廠商使用規劃，且無法進行招商活動及場館營運，該府爰於114年1月終止契約，前已設置完成之數位展示設備均已閒置或堆置倉庫，致該基地場館未能依照原計畫目的使用；（二）依本案撥用計畫書撥用原因，應作為新創基地使用，惟該府卻於113年9月將部分單身宿舍現住人員搬遷至雲產業基地整建完成A棟2樓之6間空間全數提供作為該府職員宿舍使用，未確實依照撥用計畫目的使用；（三）雲基地建築物係規劃作為吸引雲端服務廠商與新創團隊進駐，並辦理策展供民眾參觀之場地，惟整建完工後未依建築法規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報；另依雲產業基地建築物耐震能力詳細評估之結果，基地B棟建物耐震安全有疑慮，必須辦理結構補強，經於113年2度上網公告招標，惟均因無廠商投標而流標，截至114年1月底止，均未再辦理招標作業，致未完成耐震補強工程，已影響雲基地後續整體規劃運用，亟待加速辦理相關工程，以避免延宕基地場館營運啟用時程。（詳乙－18頁）

四、為改善運動場館環境提升運動風氣，辦理運動場館整建及園區設施興建計畫，惟部分設施破損影響運動人員安全，又計畫預期效益關鍵指標擬定未臻周妥，致啟用後辦理體育賽事場次偏低均未達目標值，亟待研謀改善：縣政府為改善運動場館設施環境，提升市民運動風氣，依前瞻基礎建設計畫城鄉建設類計畫申請「109年全民運動會場館整建計畫」及「花蓮市國福運動園區運動設施興建計畫」等2項計畫，經教育部體育署分別核定計畫經費1億1,621萬餘元及2,900萬元。經查各計畫執行情形，核有：（一）新建滑輪曲棍球場地，因球員使用及風災影響，導致部分圍板設施破損，已不符曲棍球運動使用標準；（二）辦理運動場館整建計畫，部分設施及設備完成後未依規定辦理財產登錄或帳務異動；（三）運動場館整建及國福運動園區運動設施興建計畫預期效益之關鍵績效指標擬定未臻周妥，致辦理運動體育賽事執行效益偏低且部分場次未達1成等情事；（四）美崙溪右岸河川地興設河濱運動公園並啟用逾3年，惟相關使用管理及汛期應變計畫仍未經河川主管機關審查通過取得使用許可等情事，亟待研謀改善。（詳乙－51頁）

五、持續規劃汰換治安要點及重要路口監視錄影系統（CCTV），惟尚有8成設備已逾使用年限，且部分涉案車輛車牌辨識錄影監視設備尚待提升，允宜積極研謀改善，以有效蒐集完整行車資訊，發揮偵防犯罪之功能：警察局近年積極規劃於縣內聯外道路及重要路口建置錄影監視系統，並增設車牌辨識攝影鏡頭，針對可疑車輛過濾分析，以研判涉案車輛，提升刑案偵防效能。截至113年底止，已建置各式（全景、車牌及車牌辨識）監視錄影鏡頭數計5,161支。經查監視錄影系統建置及維護管理情形，核有：（一）該局轄管治安監視錄影設備未逾5年以上計有1,004支鏡頭，約占總鏡頭數19.45％；已逾5年使用年限者計4,157支鏡頭，約占總鏡頭數80.55％，其中尚有使用已逾15年之鏡頭計42支。復經統計113年度錄影監視設備損壞報修件數計3,935件，報修鏡頭數累計10,129支（包含因系統主機故障影響攝影鏡頭畫面案件），其中屬109年以前建置之錄影監視設備損壞案件計3,658件，約占報修總件數92.96％，顯示已逾使用年限之錄影監視設備損壞報修比率達報修件數9成以上。亟待籌謀汰換，避免影響錄影監視效能；（二）該局於111年間將轄管之錄影監視系統介接內政部警政署建置之「車輛資料蒐集與涉案車輛軌跡查詢系統」，並陸續投入經費建置涉案車輛車牌辨識及搭配車行軌跡系統，截至113年底止，已完成建置具有車牌辨識功能之錄影監視鏡頭數計171支，約占總鏡頭數3.31％，轄管各鄉鎮市建置車牌辨識功能之鏡頭數低於10支者，計有富里鄉等7鄉鎮，合計29支，約占車牌辨識鏡頭總數16.96％，其中萬榮鄉甚至未建置具車牌辨識功能之錄影監視鏡頭。且花蓮縣土地面積達4,628平方公里，居全國之冠，而各鄉鎮市錄影監視車牌辨識鏡頭建置數量計171支，平均每100平方公里裝設之車辨鏡頭僅約3.69支，且逾半數集中於花蓮市及吉安鄉，恐易造成行車軌跡之斷點，亟待規劃建置完善車牌辨識路網，有效蒐集完整行車資訊；（三）該局辦理113年路口錄影監視系統設備維護（修）開口合約，金額1,750萬元，履約期限自113年3月22日至113年12月31日，工作項目包含定期保養維護、故障損壞維修。惟查該契約之履約期限僅9個月餘，致113年度約有2個月餘（113年1月1日至3月21日）之維護（修）空窗期；另112年度路口錄影監視系統設備維護（修）開口合約，履約期限112年3月22日至12月31日，亦有類此情事。允宜注意檢討避免衍生維護（修）空窗期。（詳乙－69頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，僅花蓮縣農產運銷股份有限公司1個單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入5,300萬餘元，總支出5,283萬餘元（含所得稅費用4萬餘元），收支相抵，淨利17萬餘元（圖1），較預算數增加200元，約0.11％，主要係所得稅費用較預計減少所致。產銷（營運）計畫有4項，實施結果，均未達預計目標，其中毛豬代宰、毛豬拍賣等2項計畫，係因承銷商訂購拍賣毛豬較預計減少；毛豬運輸計畫，係因拍賣毛豬運載需求較預計減少；農產品銷售計畫，係因113年度僅銷售畜肉產品及山苦瓜，未辦理西瓜及各項農產品等銷售業務；固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數412萬餘元，較可用預算數減少328萬餘元，約44.34％，主要係辦理養豬產業躍升加值發展計畫結餘。

另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、農產運銷股份有限公司近3年毛豬電宰業務持續衰退，為利企業永續經營，亟待注意檢討營運衰退主要因素，並研提具體改善措施，以提升經營績效：花蓮縣農產運銷股份有限公司（下稱農產運銷公司）113年度業務計畫執行情形，預計辦理毛豬代宰91,800頭，編列服務收入預算數2,474萬餘元，執行結果，毛豬代宰實際數78,873頭，較預計減少12,927頭，約14.08％；服務收入決算數2,021萬餘元，較預算數減少452萬餘元，約18.30％。另統計近3年度（111至113年度）毛豬代宰及服務收入情形，呈逐年遞減，且113年度較111年度之92,799頭及2,381萬餘元，分別減少13,926頭及359萬餘元，為近3年度最低。再據農業部農業統計視覺化查詢網資料，111至113年度全臺毛豬交易頭數分別為660萬餘頭、623萬餘頭、621萬餘頭，雖呈逐年遞減情形，其中113年度較111年度降幅約5.92個百分點，惟花蓮縣毛豬拍賣數量113年度較111年度降幅達14.64個百分點，毛豬拍賣成交衰退幅度遠超過全臺毛豬成交衰退情形，為利企業永續經營，亟待注意詳實瞭解未達業務計畫目標原委，並研提具體改善措施。（詳乙－61頁）

二、農產運銷公司為提升肉品產銷品質與減少耗損辦理屠宰冷鏈設施（備）改善計畫，惟第1期工程延遲1年5個月始運轉營運，第2期工程仍在辦理驗收運轉試車尚未上線營運，致計畫產能未能達成目標；又第2期工程訂定保固期限未能整體考量後續維護管理問題，亟待研謀改進：農產運銷公司辦理花蓮肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施（備）改善計畫，以建置畜產冷鏈基礎設施與營運能力，提升產銷品質與減少耗損，並達到畜產品冷鏈不斷鏈，辦理花蓮肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設備改善等2期工程，計畫更新屠宰設施、建置冷鏈設施（備）等並改善屠宰場衛生環境，以邁向危害分析及重點管制標準（HACCP）為目標。經查計畫執行情形，核有：（一）辦理建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫工程，第1期工程已逾竣工日1年5個月始運轉營運，第2期工程逾履約期限8個月仍於驗收測試運轉階段，亟待依約計算逾期違約金，並積極督導辦理改善加速完成驗收作業，以達建置畜產冷鏈基礎設施與營運能力，提升農民收益之計畫預期目標及效益；（二）辦理第2期工程之非結構物設施及設備保固期限較第1期工程縮短1年，未能確實考量其整體性、延續性及後續維護管理問題，允應注意檢討改進等情事，亟待研謀改善。（詳乙－62頁）

以上，該營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

113年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算8個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）108億6萬餘元，總支出（含基金用途）104億2,620萬餘元，賸餘3億7,386萬餘元，與預算短絀3,104萬餘元，相距4億490萬餘元，其中：一、作業基金4個單位（含13個分預算及作業單位），審定總收入2億6,628萬餘元，總支出2億402萬餘元，賸餘6,225萬餘元，較預算賸餘3,310萬餘元，增加2,915萬餘元，約88.06％（圖1），主要係花蓮縣政府公共造產基金土石銷貨成本較預計減少，及受凱米颱風影響造成採區沖毀管制站無法正常運作，註銷立霧溪112年度應付工程款，與花蓮縣醫療循環基金門診醫療收入較預計增加等所致。113年度賸餘之基金有4個單位，共計賸餘6,225萬餘元。二、特別收入基金4個單位（含127個分預算），審定基金來源105億3,378萬餘元，基金用途102億2,217萬餘元，賸餘3億1,160萬餘元，與預算短絀6,415萬餘元，相距3億7,575萬餘元（圖2），主要係花蓮縣公益彩券盈餘分配基金徵收及依法分配收入，及花蓮縣地方教育發展基金政府撥入收入等較預計增加，與各校繳回以前年度各項計畫賸餘款所致。113年度短絀之基金有1個單位，計短絀2,683萬餘元；其餘3個單位均有賸餘，共計賸餘3億3,844萬餘元。

| 表1 113年度花蓮縣特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| 1.花蓮縣地方教育發展基金 | 9,232,517 | 9,533,564 | 103.26 |
| 2.花蓮縣公益彩券盈餘分配基金 | 384,193 | 350,221 | 91.16 |
| 3.花蓮縣身心障礙者就業基金 | 26,669 | 22,861 | 85.72 |
| 註：表列基金用途執行率較高之基金，其評比標準係以113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 |  |  |  |

上述8個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達212億2,627萬餘元，因作業基金與特別收入基金之屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫執行情形作為評比標準，經就4個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘審定數較預算數增加為花蓮縣醫療循環基金。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就4個特別收入基金予以評核結果，113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為花蓮縣地方教育發展基金、花蓮縣公益彩券盈餘分配基金及花蓮縣身心障礙者就業基金（表1）。

另各基金113年度27項主要營運（業務）計畫（表2）執行結果，已達預計目標者12項，約44.44％；未達預計目標者15項，約55.56％，其中立霧溪土石採取及銷售計畫受凱米颱風影響造成採區沖毀管制站無法正常運作，致113年度未開採。

| 表2 113年度花蓮縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未 執 行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 8 | 27 | 1 | 14 | 12 |
| 縣政府 | 3 | 16 | — | 9 | 7 |
| 民政處 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 地政處 | 2 | 4 | － | 2 | 2 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 花蓮縣環境保護局 | 1 | 4 | — | 2 | 2 |
| 資料來源：整理自113年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表。 |  |  |  |  |  |

綜上，因各基金設立目的不同，業務特性互異，其實質營運效能之考核，必須多方面衡酌有形及無形之效益，評比分析僅供參考。本室業依決算法第23條規定審核各基金之施政效能或營業效能之程度，及與同類基金比較，提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

## 一、為保障獨居老人居家安全，提供緊急救援連線服務，惟部分偏鄉老人尚未安裝緊急救援連線裝置，允待研謀加強宣導，以建構完善之長者關懷服務：縣政府為保障獨居老人居家安全，避免緊急事故發生時求救無援，提供獨居老人、雙老共住及中高風險等符合資格之對象申請緊急救援連線服務，服務內容包含設置24小時緊急救援服務中心、事件通報及救援、不活動狀態偵測、跌倒偵測、GPS定位裝置等。經查截至113年6月底止，花蓮縣列冊之獨居老人為1,349人，其中已安裝緊急救援連線裝置者為318人，安裝比率為23.57％，尚有1,031人未申請安裝。若以各鄉鎮市安裝情形分析，其中又以卓溪、萬榮及光復等3個鄉為最低，安裝人數僅分別為2人、5人及5人。另該府於113年度委託辦理花蓮縣老人緊急救援連線及長者照護智慧觀測服務，其中部分獨居老人因資源連結未到位，或因失能、身障、家庭關係疏離等情形，經主責關懷單位（村里幹事）評估為中、高度危險，惟尚未安裝緊急救援連線裝置者，計有11個鄉鎮市共155位老人，倘遇突發狀況或緊急事件，將無法及時提供救援服務。為保障獨居老人生命安全，允待運用多元方式加強宣導裝設，以建構完善之老人關懷服務。（詳乙－21頁）

## 二、持續建構校園反霸凌環境，惟近年霸凌及性別通報件數逐年增加；又所屬各級學校校園霸凌防制措施未臻周妥，有待加強督導研謀改善，以維護師生安全及權益：縣政府為營造友善校園環境，以事前預防、事件處理及事後關懷輔導等三面向持續建構校園反霸凌環境，經查辦理校園霸凌及性別事件防制（治）及處理情形，核有：（一）該府業於113年6月籌組校園霸凌防制諮詢委員會，惟迄113年11月8日止，尚未依校園霸凌防制準則相關規定訂定所屬學校校園霸凌防制整體計畫，有待加速完成計畫訂定作業，以作為所屬學校執行之準據；（二）轄屬學校聘任教師未確實依規定至相關資料庫查詢通報資料，致聘用不適任人員，衍生校園性別案件，允待建置完善檢（覆）核機制，避免再發生類此情事；（三）部分疑似校園霸凌及性別案件未覈實登載校安通報網，允宜加強督導落實登錄通報作業；（四）經統計所轄高中及國中、小108至112年度學校通報疑似校園霸凌案件數分別為3、29、27、37及65件，確定成案件數分別為2、12、6、4及11件，通報案件數逐年增加，有待研謀善策，加強防制作為；另生活問卷調查結果顯示存有潛藏霸凌黑數，允宜督導學校積極洞察霸凌事件徵兆，並強化現行校園霸凌申訴通報程序；（五）該府所屬各級學校112年度校園性別事件通報件數及確定成案件數，分別為324件、43件，為108年度150件、21件之2.16倍、2.05倍，校園性別通報件數大幅增加，且部分案件處理期間冗長，或處理程序未符規定，影響不適任教師登錄時效，亟待加強性平教育宣導及管控作業期程，以維護師生安全及權益。（詳乙－30頁）

## 三、為建立完整原住民族教育體制，訂定花蓮縣原住民族教育方案，惟間有部分原住民重點學校聘任具原住民身分教師之比率未達規定，或具原住民身分之中輟生復學關懷輔導成效尚有策進空間，允宜研謀改善，以落實政府照顧原住民族學生之政策目標：縣政府為推動原住民族教育，訂定花蓮縣原住民族教育方案，以建立完整原住民族教育體制，保障原住民族教育權，計畫期程自110年1月起至114年12月止。據該府統計，近3學年度（111至113學年度），所屬國民中小學原住民學生人數分別為8,295人、8,299人及8,186人。經查原住民族教育發展計畫執行情形，核有：（一）113學年度縣屬原住民重點學校99校，計有國中21校及國小78校，占縣屬國中小學校總數125校之79.20％，惟部分原住民重點學校聘任具原住民身分教師之比率未達原住民族教育法規定，及原住民學生達1/2之學校未優先聘任具原住民身分之校長及主任；（二）部分協助族語教學工作者未取得族語認證考試合格證書；（三）補助學校辦理原住民族語課程，惟部分學校未掌握通過族語認證人數，致無從查考辦理成效；（四）111及112學年度國民中小學中輟人數分別為95人及106人，其中具原住民身分之學生分別為66人及77人，輟學率0.78％及0.89％，呈增加趨勢。另中輟生復學人數，分別為53人及56人，復學率由80.30％降至72.73％，顯示具原住民身分之中輟生復學關懷輔導成效尚有策進空間。（詳乙－31頁）

四、為推動垃圾源頭減量建置環保餐具清洗中心，業已完工及完成清洗設備安裝，惟因營運方式規劃改以OT案辦理，且市場需求未依實際現況重新估算，亟待檢討覈實評估，以順遂未來營運作業：環境保護局為推動觀光夜市使用非一次性餐具供內用者飲食，以宣導垃圾源頭減量，規劃建置環保餐具清洗中心（下稱清洗中心），其中清洗中心之廠房工程已於114年1月竣工，另清洗設備於同年4月完成安裝。經查清洗中心建置情形，核有：（一）建置清洗中心事前並未辦理財務可行性評估作業，依108年原核定計畫清洗中心於110至112年期間每年編列代操作費用600萬元。嗣於110年委託辦理清洗中心之可行性研究，依核定之可行性研究報告書，其中有關財務之分析及建議與經營管理方式之研究等並未就營收規模評估覈實及是否需民間參與投資等詳加評估，致清洗中心存有未來營運風險。另本計畫因執行進度落後，未能如期開始營運，該局於112年9月向財政部申請補助辦理促進民間參與公共建設案件（下稱OT案），案經財政部核定補助174萬餘元，辦理清洗中心OT案前置作業計畫委託專業服務採購案，並於113年9月決標。據該局114年1月核定前開委託專業服務案工作執行計畫書所列本案各期工作預定執行期程表，113年12月協助舉辦公聽會、撰寫可行性評估報告書及先期計畫書、114年1月招商準備作業、2至3月公告招商等。惟實際執行結果，該局於114年2月始辦理公聽會，廠商則於同年3月提送可行性評估報告，且截至本室查核日（114年3月18日）止，因該局尚未審查完成，致未能進行招商準備作業，已較上開預定招商期程延遲近3個月，執行進度明顯落後，亦無法於工程及設備裝置完工後即開始營運；（二）據廠商於114年3月提送清洗中心OT案之可行性評估報告，有關市場供需現況調查分析一節，轄內餐飲商家之調查係引用該局前委託其他業者於111、112年調查之762家餐飲業者之結果，其中有意願送洗之店家為114家，僅約占14.96％，送洗意願仍低，又無送洗意願主要原因包含「數量較少送洗不划算」、「自行清洗或已請專人清洗」等。另有關市場供需預測分析一節，該評估報告係以「109年度花蓮縣垃圾源頭減量計畫」東大門夜市於假日及連續假期之一次性餐具與循環餐具攤商使用占比，併同111、112年度觀光人次，據以推估東大門夜市單日最大需求清洗量及每日清洗量，估算產線處理量能，並估算餐具清洗單價及包月收費價格。惟花蓮縣遊客人數受0403地震影響，113年度各觀光遊憩區總遊客數較111、112年度大幅減少，攤商及餐飲業者經營環境已有巨大轉變，估算顯未盡覈實，恐影響可行性評估結果及未來決策進行，有待檢討並研議依實際現況加強評估等情事。（詳乙－89頁）

五、持續強化源頭減量與資源回收成效，惟裸露垃圾清理進度緩慢，且民眾仍有未確實垃圾分類，有待加強宣導及落實破袋稽查政策，降低垃圾處理壓力：近年來轄內一般廢棄物逐年增加情形，雖在資源垃圾及廚餘經回收再利用成效已有成長，惟送往焚化、掩埋等之年處理量卻減少，處理量能尚不足以應付年產生量，致花蓮縣一般廢棄物妥善處理率由109年度之86.90％降低至113年度之71.12％。經查花蓮縣一般廢棄物處理情形，核有：（一）據全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台資料，截至114年4月20日止，花蓮縣全縣妥善處理目標達成率為0，相較全國目標達成率6.70％，成效尚待提升。又花蓮縣待處理裸露垃圾量65,236公噸，在11個有堆置裸露垃圾的市縣中列第6位，其中又以北區之花蓮市垃圾堆置場裸露垃圾暫置量43,931公噸為全縣之最，秀林鄉陶樸閣8,458公噸次之，吉安鄉光華5,754公噸再次之，裸露垃圾之妥善處理仍有待加強。允宜研謀善策，運用尚存掩埋場容積，積極爭取補助經費，配合政府推動之裸露垃圾妥善處理政策，以達成在115年底前妥善解決之政策目標；（二）據113年度花蓮縣一般廢棄物監督稽查計畫期末成果報告載述，轉運垃圾遭全車退運3次，原因皆為垃圾內摻夾資源回收物及巨大廢棄物。再據該局111至113年度委託廠商辦理垃圾破袋稽查作業結果，不合格率雖自111年度之23.35％降低至113年度之14.96％，惟破袋發現一般垃圾混入之不合格物，主要為廚餘、塑膠容器及紙容器，其中屬廚餘之袋數為最高，分別占不合格袋數41.94％、47.58％及61.21％。顯示仍有民眾未確實垃圾分類，影響垃圾清運。允宜加強宣導民眾提高資源回收率及廚餘分類等，並落實「嚴加取締、破袋稽查」政策，降低一般垃圾產生量及垃圾處理壓力。（詳乙－91頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

113年度花蓮縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽查違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

花蓮縣總決算審核結果，歲入決算修正增列10萬餘元，並同額減列，審定為312億1,048萬餘元；歲出決算修正減列250萬餘元，審定為294億1,304萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款691萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、監造不周及施工不符等情形，經通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計516萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本室對花蓮縣政府所提建議意見計有4項（詳乙－4至7頁），分述如次：

1.公共債務未償餘額持續改善，惟因利率調升債務付息負擔仍重；又地方礦石稅源徵課爭議敗訴，衍生超徵稅款退回之財政負擔，允應研謀善策因應，持續積極推動各項財政革新措施，以利財政穩健永續發展。

2.為形塑原住民文化特色商圈，辦理萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，惟可行性評估及興辦事業計畫等前置作業未臻周妥，且未積極督導並協助萬榮鄉公所籌措財源與提送溫泉開發及使用計畫書，延宕執行進度，有待研謀改善，以實現帶動萬榮鄉原住民族溫泉觀光發展目標。

3.興建全民運動館以提供友善運動環境，惟事前未覈實辦理可行性評估，衍生運動場地規模及設施項目等決策反覆，且未能依原計畫規模設置多元運動設施項目以利委外經營，另自籌經費尚待另覓財源，亟待研謀改善。

4.農產運銷公司為建置新式屠宰場肉品冷鏈物流系統，辦理屠宰冷鏈設施（備）改善計畫，惟未善盡主辦機關公共工程品質督導責任，致工程已逾竣工日期仍未運轉營運；又工程未上線營運即驗收合格結案付款，亟待研謀改進。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效及各基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為113年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

1.花蓮縣政府及花蓮縣萬榮鄉公所辦理萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫執行情形，總經費5,045萬元，核有縣政府為爭取花東基金補助經費，辦理萬榮溫泉興辦事業規劃與可行性評估案，惟未完成可行性評估，即提報計畫，其作業程序本末倒置，致計畫獲核定後，仍處於前置規劃評估階段；萬榮鄉公所辦理興辦事業計畫過程延宕，縣政府未積極督導並妥予協助，致計畫核定後逾4年，因未能依照計畫期程啟動執行終須撤案；萬榮鄉公所因計畫經費不足，逕自決策先辦理溫泉會館興建工程，暫緩執行溫泉開發主體之溫泉井體工程，又未及時辦理溫泉開發及使用計畫書變更，致溫泉鑿井工程遭勒令停工且須封井，縣政府未確實督導並協助公所籌措財源及使用計畫書變更事宜，衍生後續重新提送開發許可作業時程緊迫，未及時獲縣政府核定，延宕計畫執行進度等情事。

2.花蓮縣政府及花蓮市公所辦理花蓮市公共設施-「停Ⅲ-1」停車場用地建物閒置活化再利用情形，核有縣政府為地方建築主管機關，未依前所提改善措施，善盡財產管理、違章拆除及地方建築主管機關之責，落實違章建築督導與建地管理作業，亦未列管督導公有建物活化執行情形，及積極協助市公所解決遭遇問題，督促其依土地使用分區目的適法使用，影響建物後續合法使用及活化作業之推動；花蓮市公所收回房地後，未就既存違建積極適法妥處，影響後續活化作業，又未諳中央政策計畫內涵，即申請補助款規劃辦理修繕，致未獲中央財源，多目標臨時使用案亦遭撤銷，且經管建物長期未妥善維護管理等情事。

另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有花蓮縣政府新建漁港漁業公共設施執行情形1案。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、公營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類67項（表2，甲－46頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為鼓勵長者走出戶外，辦理敬老愛心計程車補助計畫，惟部分交易未符規定，又抽核作業尚無制訂相關規範，允宜考量風險要素加強抽查；另部分鄉鎮敬老愛心計程車布建數量仍低，允宜輔導鼓勵業者加入，以滿足偏鄉長者需求；為賡續促進宗教文化發展，修正花蓮縣受理民間團體申請補助辦理宗教活動審核作業要點，惟補助金額上限及比例等規範仍較內政部及其他市縣寬鬆，允宜審慎檢視現行補助要點研謀改善；為防止不法業者製造、銷售、進口私劣菸酒，辦理菸酒查緝管理業務，惟部分衛生品質項目未實施抽檢，或菸酒沒入物管制作業未臻周延，允待研謀改善，以維護菸酒市場秩序與衛生安全；為提升公共工程施工品質辦理工程施工查核，惟結案期程逐年上升，又部分標案同日核派相同委員查核契約金額平均達2億元以上，且查核地點相距偏遠，委員須多地奔波，恐有影響查核成效情事，亟待研謀改善；為維護公共安全，持續辦理公共危險物品等場所消防安全檢查業務，惟部分高化災風險場所列管作業及消防安全檢查未臻周延，亟待研謀改善，以維護民眾生命安全等10項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有藉由溫泉資源整體開發帶動產業活動，辦理萬榮溫泉暨觀光產業發展計畫，惟未完成可行性評估即提報計畫，致計畫獲核定後，仍處於前置規劃評估階段，且未妥予督導及協助萬榮鄉公所辦理溫泉開發及使用計畫書變更事宜，延宕計畫執行進度，亟待研謀改善，期早日開放民眾使用；0403強震重創花蓮，為協助災民渡過難關，啟動賑災募款及各項震災救助措施，惟委員會成員之組成與特定災害關聯性不足；對危險建築物未明定處理期限，且已拆除建築物重建進度緩慢；災後危險建築物多數未進入實質補強階段，均待研謀改善；為振興震後經濟，辦理促進經濟振興券發放實施計畫，惟事前規劃未進行選擇方案及替代方案之成本效益分析報告並參酌中央歷次振興政策經驗，且缺乏計畫成果衡量指標等未臻周延情事，允宜檢討改進，以強化政策效益；0403地震部分危險建物經強制拆除後之營建混合廢棄物處理計畫迄未獲中央核准，使環境污染風險持續存在，另經震災拆除及列管之紅黃單危險建物，部分屬列管建置之防空避難設施，未即時更新避難資訊，亟待研謀改善；持續加強結核病防治計畫，新個案發生率達目標值，惟個案治療成功率逐年下降，且潛伏結核感染者接受治療率未達目標，允宜積極推動防治措施，追蹤監測結核潛伏感染者症狀，避免疾病傳播等32項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有為改善漁港假日魚市既有攤商建物設施老舊新建觀光魚市，惟未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報；另花蓮漁港多功能漁業場館重新開放使用，惟二樓多數營業空間仍閒置未使用，活化效能仍待研謀提升；為提升漁業服務功能，於花蓮及石梯漁港新建固定式起重機等設施，惟未妥善處理竣工後之維護管理事務，法定專業技術人力未及時到位，且設備多處損壞銹蝕，遭職業安全檢查機關勒令停止使用，迄未發揮應有財物效益，允宜研謀改善；持續規劃汰換治安要點及重要路口監視錄影系統（CCTV），惟尚有8成設備已逾使用年限，且部分涉案車輛車牌辨識錄影監視設備尚待提升，允宜積極研謀改善，以有效蒐集完整行車資訊，發揮偵防犯罪之功能；購置無人機以強化第一線環境事故應變能力，惟間有未依規定申請註冊及取得操作證並投保責任保險，且部分大陸廠牌無人機已屆使用年限尚未辦理報廢，有待研擬具體改善措施，健全管理機制；為推動垃圾源頭減量建置環保餐具清洗中心，業已完工及完成清洗設備安裝，惟因營運方式規劃改以OT案辦理，且市場需求未依實際現況重新估算，亟待檢討覈實評估，以順遂未來營運作業等10項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有農產運銷股份有限公司近3年毛豬電宰業務持續衰退，為利企業永續經營，亟待注意檢討營運衰退主要因素，並研提具體改善措施，以提升經營績效；農產運銷公司為提升肉品產銷品質與減少耗損辦理屠宰冷鏈設施（備）改善計畫，惟第1期工程延遲1年5個月始運轉營運，第2期工程仍在辦理驗收運轉試車尚未上線營運，致計畫產能未能達成目標；又第2期工程訂定保固期限未能整體考量後續維護管理問題，亟待研謀改進等2項。

5.對於採購作業提出意見者，計有為提供友善公共托育服務辦理吉安兒少家庭福利館新建工程，打造優良兒童及青少年活動空間，惟設置衛生設備及無障礙設施、混凝土品質管制與工程進度管理等未臻周妥，有待檢討研謀改善；為推動各項重要施政計畫及提升重大建設執行成效，持續辦理各項採購案件及公共工程計畫，核有各採購階段作業及計畫規劃設計、履約管理、驗收作業未臻周妥等共同性缺失態樣，亟待督促（導）檢討研謀改善；為強化地方文教設施之健全服務機能、整合花蓮縣鄉鎮圖書館資源，辦理花蓮縣新建圖書館統包工程，惟地下安全監測項目履約結果欠周、承受重載樓地板區域未編製明顯耐久標誌及位置標示，及履約後調整變更契約價金預付款給付條件造成差別待遇，亟待研謀改進；為拓展藝文活動並活絡在地藝術資源，辦理日出大道藝文基地計畫，惟租用藝文基地空間招標作業未盡周延，允宜研謀改善，提升計畫執行成效等4項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有持續推動偏遠地區教育均衡發展，惟部分學校之會考成績待加強比率遠高於非偏遠地區，或代理教師未取得合格教師證書之比率逾4成等情事，允宜研謀改善，以確保教育品質及縮減城鄉學力落差情形；建置門牌點位資料庫供各界加值應用，並開放多項戶政業務e化便民服務措施，惟部分門牌管理作業及e化措施推動成果尚有策進空間，允待研謀改善，增益戶政服務品質與便利性；為與臺灣鐵路管理局合作推動洄瀾星空城開發計畫，暫緩標售第6期市地重劃區抵費地，惟已逾3年餘仍無相關具體實施開發作業計畫及執行進度，允宜檢討改善，以發揮市地重劃開發效益；賡續加強辦理偵破與防制轄內詐欺犯罪，惟遭詐案件連年攀升，且常有遭詐騙而淪為人頭帳戶或車手情事，亟待強化民眾防詐意識或建立正確法治觀念，以有效防制詐欺犯罪，減少民眾財產損失；為強化婦幼安全辦理性侵害犯罪防治工作，惟未成年性侵害案件逐年增加，且部分性侵害防治作業未臻周妥，允待研謀善策落實執行等9項。

三、稽察違失之成果

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於113年度陳報監察院者，計有花蓮縣政府辦理簡易自來水輔導及管理情形、花蓮縣政府辦理109年花蓮市雨水下水道管線災後復建工程開口契約執行情形，及花蓮縣政府補（捐）助民間團體辦理體育文教活動執行情形等3件，受處分人員共計9人次，其中記過者2人次、申誡者7人次（表1，陳報期間為113年1月1日至12月31日）。

另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件，計有花蓮縣環境保護局以公款支付因公務員執行業務違反相關法規之行政罰鍰、花蓮縣警察局辦理刑案證物監管情形，及花蓮縣警察局應收未收行政罰鍰之執行憑證管理情形等3件，受處分人員共計3人次，均核予申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，以期更能有效發揮審計功能。

| 表1 審計部臺灣省花蓮縣審計室113年度通知機關查明處分彙計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 3 | 9 | — | 2 | 7 |
| 縣政府主管 | 3 | 9 | — | 2 | 7 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 3 | 9 | — | 2 | 7 |
| 內部稽（審）核疏失 | 3 | 9 | — | 2 | 7 |

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有66項（表2），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者13項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者52項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見13項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表2  審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 67 | 10 | 32 | 10 | 2 | 4 | 9 | 66 | 13 （19.70％） | 1 （1.52％） | 52 （78.79％） |
| 縣政府主管 | 34 | 6 | 16 | 6 | － | 2 | 4 | 31 | 6 | 1 | 24 |
| 民政處主管 | 2 | 1 | － | － | － | － | 1 | 2 | 2 | － | － |
| 教育處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 花蓮縣文化局主管 | 6 | － | 3 | － | － | 2 | 1 | 6 | 1 | － | 5 |
| 農業處主管 | 2 | － | － | － | 2 | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 地政處主管 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 花蓮縣地方稅務局主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 花蓮縣警察局主管 | 4 | － | － | 2 | － | － | 2 | 4 | 1 | － | 3 |
| 花蓮縣消防局主管 | 4 | 1 | 2 | 1 | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 花蓮縣衛生局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 花蓮縣環境保護局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 統籌支撥科目 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 政府捐助財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。