貳、施政計畫實施之考核

行政院鑑於疫後全球通膨及升息壓力、烏俄戰爭持續影響、地緣政治風險、氣候變遷及國際政經局勢變動等多重外在挑戰，113年度在既有成果與基礎上，於擴大社會投資、發展創新經濟、推動2050淨零轉型、擴大醫療投資、落實均衡臺灣、邁向多元平權共榮社會、打造韌性臺灣等面向籌劃施政重點，包括：推動花東、離島及偏鄉建設，衡平區域發展；打擊電信網路詐騙及根絕毒品，強化治安維護；健全房市及租賃住宅制度，加速推動社會住宅政策；完備國防產業供應鏈，提升整體防衛戰力及作戰韌性；推動數位與淨零轉型，建構優質經貿與投資環境；推動能源轉型，強化節能及電網韌性；推動水資源建設，增加水環境韌性；落實零基預算，促進政府財政健全；深耕高等教育，培育及延攬重點領域關鍵人才；深耕基礎研究，厚植關鍵技術自主研發量能；推動低碳運輸，營造友善交通環境；精進資安聯防機制，提升資安防護量能；完備最低工資審議機制，促進工作者權益保障；健全國家防疫體系，強化疫災緊急應處；均衡長照服務資源，推動因應超高齡社會對策；建構友善育兒政策，落實兒少及弱勢權益保障；落實淨零排放路徑，強化溫室氣體減量等，並策定「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及數位發展」、「司法及法制」、「勞動、衛生福利及環境保護」等8大類施政方針。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、國際競爭力之評比結果及比較分析、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、各機關施政計畫及管制計畫推動情形

| 113年度中央政府計有公務機關238個（分預算及所屬單位692個），依照行政院訂定之施政方針、預算籌編原則及總預算編製辦法，編定施政（工作）計畫1,018項，其中，未執行者2項（0.20％），已完成者623項（61.20％），尚在執行者393項（38.61％）（表1）。113年度歲出決算審定數2兆7,841億餘元，較112年度之2兆6,277億餘元，增加1,564億餘元，其中社會福利支出7,812億餘元（28.06％），較112年度增加744億餘元，主要係增列撥補勞工保險基金、補助勞工及農民參加各項社會保險（全民健康保險、勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及農民健康保險）、我國少子女化對策計畫（0至2歲）、政府應負擔全民健康保險費法定下限差額等經費，減列肺炎防治經費等增減互抵所致；教育科學文化支出5,380億餘元（19.33％），較112年度增加562億餘元，主要係增列拉近公私立學校學雜費差距專案減免、我國少子女化對策計畫（2至未滿6歲）、提升教研人員待遇計畫、淨零排放－產業低碳 表1 113年度中央政府各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算機關數 | 核定計 畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 | 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定計 畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 238 | 1,018 | (註)2 | 623 | 393 | 勞動部 | 6 | 31 | － | 28 | 3 |
| 總統府 | 5 | 23 | － | 13 | 10 | 農業部 | 25 | 95 | 1 | 52 | 42 |
| 行政院 | 18 | 119 | 1 | 73 | 45 | 衛生福利部 | 7 | 42 | － | 12 | 30 |
| 立法院 | 1 | 14 | － | 5 | 9 | 環境部 | 6 | 20 | － | 6 | 14 |
| 司法院 | 38 | 106 | － | 80 | 26 | 文化部 | 11 | 41 | － | 18 | 23 |
| 考試院 | 6 | 24 | － | 20 | 4 | 數位發展部 | 3 | 10 | － | 4 | 6 |
| 監察院 | 8 | 25 | － | 18 | 7 | 僑務委員會 | 1 | 8 | － | 5 | 3 |
| 內政部 | 9 | 53 | － | 24 | 29 | 國家科學及技 術委員會 | 4 | 32 | － | 24 | 8 |
| 外交部 | 3 | 12 | － | 1 | 11 | 金融監督 管理委員會 | 5 | 11 | － | 9 | 2 |
| 國防部 | 2 | 24 | － | 10 | 14 | 海洋委員會 | 4 | 11 | － | 6 | 5 |
| 財政部 | 11 | 40 | － | 23 | 17 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 1 | 11 | － | 7 | 4 |
| 教育部 | 8 | 43 | － | 21 | 22 | 直轄市及 縣市政府 | － | 8 | － | 6 | 2 |
| 法務部 | 37 | 119 | － | 104 | 15 | 調整軍公教人員待遇準備 | － | 1 | － | 1 | － |
| 經濟部 | 11 | 57 | － | 37 | 20 | 災害準備金 | － | 1 | － | － | 1 |
| 交通部 | 8 | 36 | － | 15 | 21 | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：113年度未執行計畫2項如次： 1.行政院人事行政總處之公教員工資遣退職給付預算1,800萬元，因各機關無申請案件，爰毋須執行。 2.農業部之交通及運輸設備預算170萬元，因地震、颱風重建及農業天然災害現金救助所需經費，全數經依災害防救法規定本移緩濟急原則調整支應。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

減廢綠色製程創新技術開發計畫、匯聚臺流文化黑潮1plus4－T-content plan 2023暨2024～2027臺流文化內容躍升計畫、國家科學及技術委員會科學研究計畫、補助市縣政府改善教學研究及校園設施設備等經費；經濟發展支出4,341億餘元（15.59％），較112年度減少418億餘元，主要係增列撥補水資源作業基金與臺鐵局撥入資產及債務管理基金、省道快速公路改善計畫、2030年客運車輛電動化推動計畫、住宅能效提升計畫、橋頭科學園區聯外交通整體計畫－台39線延伸線優先路段、補助市縣政府辦理各項基本設施等經費，減列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼政策、投資台灣電力公司辦理穩定供電建設方案經費等增減互抵所致；國防支出4,161億餘元（14.95％），較112年度增加292億餘元，主要係增列新式高級教訓機、康定級艦戰鬥系統性能提升、天隼5號等軍事投資經費；一般政務支出2,383億餘元（8.56％），較112年度增加127億餘元，主要係增列辦理總統副總統及立法委員選舉、調整軍公教人員待遇準備、海域巡護整備計畫、原住民保留地禁伐補償、統一發票給獎及推行等經費；退休撫卹支出1,697億餘元（6.10％），較112年度增加211億餘元，主要係增列撥補公務人員退休撫卹基金、民營化事

圖1　總決算歲出政事別審定數

20,393

20,890

22,139

26,277

歲出合計

27,841

業機構民營化前退休人員各項照護費用、調整軍公教人員待遇準備等經費；另社區發展及環境保護支出、債務支出、補助及其他支出等數額合計2,064億餘元（7.41％），較112年度增加44億餘元（圖1）。

依據國家發展委員會彙編「113年度行政院列管重要計畫推動情形」，113年度行政院所屬各機關依個案計畫管制評核作業要點規定，列管個案計畫計1,292項（年度計畫經費1兆2,976億餘元），屬行政院管制計畫35項（年度計畫經費2,019億餘元），分由內政部等11個主管機關執行，113年度經費達成率平均為94.31％，其中衛生福利部（92.43％）、環境部（90.19％）、經濟部（86.66％）之年度經費達成率低於平均；又該35項行政院管制計畫中，年度經費達成率未及8成者，計有教育部「國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112年至116年）」（39.75％）、經濟部「（L10901）天然氣事業部台中廠三期投資計畫」（74.13％）與「電動機車產業環境加值補助計畫」（40.58％）等3項；累計執行總進度落後逾1個百分點者，計有教育部「國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112年至116年）」、經濟部「（L10901）天然氣事業部台中廠三期投資計畫」與「電動機車產業環境加值補助計畫」等3項，分別落後12.12、6.64及6.00個百分點。另國家發展委員會依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」列管113年度公共建設預警計畫計80項（含13項行政院管制計畫），依預算執行落後風險程度辨識為高風險（紅燈）者，包括衛生福利部「整建長照衛福據點計畫」、內政部「前瞻基礎建設－城鄉建設－公共服務據點整備－公有危險建築補強重建（106－114年）」等2項計畫。以上，均有待針對預算執行率或計畫執行進度未如預期之原因，督促檢討研謀改善。

另本部依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）　政府致力透由辦理員額評鑑、合理運用多元人力等員額管理配套機制協助各機關提升業務與組設人力契合度，並精進人力資源運用效能，惟近年辦理員額評鑑結果未盡顯現預期效益，又多元人力管理運用及相關資訊揭露作業欠周，委外專案小組功能尚待強化等，允宜研謀改善，俾利有效及合理運用員額管理配套機制提升人力資源運用效能，及增進政府資訊公開透明。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（二十三）】

（二）　司法院及所屬機關依資通安全管理法等規定，積極推動資安防護工作，惟部分機關尚未配置足額資通安全專責人員，另相關司法資安管理及人工智慧指引尚待修（增）訂，允宜持續充實資安人力及推動資訊系統向上集中作業，並儘速完備相關資安規範，以優化司法整體資安防護環境，提升智慧司法效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、肆、司法院主管項下重要審核意見（四）】

（三）　政府為保障公務人員執行職務之安全，已訂定公務人員安全及衛生防護辦法，惟1成餘機關（構）尚未依規定組成安全及衛生防護小組，或組成後久未運作；又公務人員職場霸凌防治及處置機制，間有霸凌未具法定構成要件、相關防治及處置措施未明確法制化，或同一職場不同身分別員工保障規定待調和等情；另職場霸凌事件宣導及研習課程仍待研謀透過多元管道加強辦理，允宜儘速優化法制作業，並強化各機關（構）防治霸凌意識，以保障及維護公務人員權益與工作尊嚴。【詳總決算審核報告第2冊丙、伍、考試院主管項下重要審核意見】

（四）　教育部為提升高齡學習管道多樣性及健全地方公共圖書館發展，推動高齡者多元及在地學習、充實圖書館館藏資源、改善閱覽空間及設備，惟推動過程未臻周妥，允宜賡續建構高齡友善學習環境及提升圖書館服務品質。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（十）】

（五）　政府強力打擊詐欺犯罪，矯正機關收容人數逐年增加，半數矯正機關存有超額收容情形，另矯正業務間有監所擴（遷）建工程進度落後，整體技能訓練量能不足，監所未配置適足人力，或處遇計畫參與情形及銜接作業仍待策進等情，允宜研謀改善，以提升矯治處遇成效，減少再度犯罪可能性。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾貳、法務部主管項下重要審核意見（五）】

二、國際競爭力之評比結果及比較分析

隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、俄烏戰爭、生活成本危機等衝擊影響降低，2024年世界各國通膨趨勢回落，終端需求逐步回升，加以人工智慧等新興科技應用拓展，帶動全球商品貿易升溫，經濟緩步成長。然而進入2025年，國際間陸續因美國關稅政策走向尚未明朗，及地緣政治局勢緊張等不確定性因素升高，抑制全球經貿發展動能，並引發各國供應鏈與金融市場震盪，全球經濟展望下調。我國為高度倚賴對外貿易之海島型經濟體，經濟表現及國家發展易受國際政經情勢牽動，政府須及時掌握我國各面向發展之關鍵優勢、劣勢，並深入剖析多元領域風險與全球性危機交織之複雜關係，進而勾勒出影響我國競爭力消長之脈絡，以前瞻思維擘劃施政方向，強化經濟及社會體質韌性，俾於瞬息萬變之全球局勢下穩固優勢、突破劣勢，推升國際競爭力。

| 表2 短期及長期之十大全球風險 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 環境 地緣政治 社會 科技 |  |  |
| 排名 | 短期(2年)全球風險 | 長期(10年)全球風險 |
| 1 | 錯誤及虛假訊息 | 極端天氣事件 |
| 2 | 極端天氣事件 | 生物多樣性喪失與生態系統崩潰 |
| 3 | 國家武裝衝突 | 地球系統劇變 |
| 4 | 社會兩極化 | 自然資源短缺 |
| 5 | 網路間諜活動及戰爭 | 錯誤及虛假訊息 |
| 6 | 污染 | 人工智慧(AI)技術的不良後果 |
| 7 | 不平等 | 不平等 |
| 8 | 非自願遷移或流離失所 | 社會兩極化 |
| 9 | 地緣經濟對抗 | 網路間諜活動及戰爭 |
| 10 | 人權及/或公民自由削弱 | 污染 |
| 註：1.本表所列全球風險係依嚴重程度高至低，由第1名排序至第10名。 2.資料來源：整理自WEF之2025年全球風險報告。 |  |  |

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）於2025年1月發布「全球風險報告」（The Global Risks Report 2025），透過全球風險感知調查（The Global Risks Perception Survey）匯集產、官、學界、國際社會、公民團體等超過900名專家之見解，將全球風險收斂成經濟、環境、地緣政治、社會、科技等五大類、共33項風險，並按其嚴重程度，分析出於未來2年內（短期）及10年內（長期）恐導致全球經濟、人口或自然資源重大負面影響之風險順序（表2）。該報告指出由於全球各地衝突升級、極端氣候災害事件頻繁、社會與政治對立加劇，以及因技術進步而加速錯誤或誤導資訊之傳播，計有88％受訪者預期短期內全球將面臨不穩定（Unsettled）、動盪不安（Turbulent）或暴風雨般（Stormy）局勢，拉長到10年視角，悲觀情緒將加劇，反映受訪者對於當前社會機制和治理機構能否適切應對風險存有疑慮。在短期風險方面，受訪者對經濟衰退和通貨膨脹之擔憂減弱，該兩項風險排名較去（2024）年下降幅度最大，然而自2022年以來，生活成本危機所導致之不平等，被視為2025年最為核心且具關連性之風險，容易與其他風險交互作用影響，如導致健康與福祉水準下滑、社會兩極化加劇，而社會秩序破碎在資訊技術進步之催化下，加重錯誤及虛假訊息廣泛散播，大量虛假或誤導性內容又以多種途徑複雜化地緣政治環境，衝突型態延伸至數位領域，可能激化紛爭，並削弱公眾及國際信任，導致國家或地區間經濟對抗或武裝衝突難解，人民非自願性遷移或流離失所等，未來2年社會穩定性將顯得脆弱。在長期風險方面，極端天氣事件、生物多樣性喪失與生態系統崩潰、地球系統劇變、自然資源短缺、污染等環境風險，占據未來10年前十大全球風險之半數，且自WEF 2006 年首次發布「全球風險報告」以來，環境風險之影響強度和頻率都在顯著惡化，另人工智慧技術突破性進展引發之不良後果，為自短期（2年）到長期（10年）範圍內風險排名上升幅度最大的風險之一，其中生成式AI在大規模製造錯誤及虛假訊息，並激化社會兩極化中所扮演的角色，值得探討與重視。復據該報告調查121個經濟體、逾11,000位企業領導人辨識未來2年對所在國構成最嚴重威脅之風險結果，我國前五大風險依序為能源短缺、勞動力及/或人才不足、地緣經濟對抗、武裝衝突、自然災害，後3項風險與全球短期前十大風險相同或高度相關。WEF指出，各國日益加深之分歧與碎片化重塑了國際關係，未來幾年各面向之全球合作可能會創下新低，公私部門領導人、民間社會、國際組織和學術界必須以公開且建設性之方式互相合作，及時採取行動緩解短期風險之危害，並避免潛在長期風險發生，期能重建信任，共同創造更強韌之經濟體和社會。

又探討國際間之國家競爭力評比情形，瑞士洛桑國際管理學院（International Institute for Management Development, IMD）以國家競爭力評比系統廣泛蒐集、分析國際通用統計數據及各國企業問卷調查等綜合性資料，就受評鑑經濟體之國際競爭力指標進行衡量與排名，並於每年5至6月間發布評比報告，提供各國政府檢視施政成果，暨擘劃施政方針及擬具或調整具體策略方向之參據。IMD於2025年6月發布「2025年世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook 2025），以經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設等4大類指標為評鑑基準，下分20個中項及341個細項指標（其中計分指標262個、未納入計分之背景指標79個），綜合評比全球69個經濟體運用政策能力及企業能量將資源轉化為長期成長及人民福祉之潛力。依據該年報評比結果，我

圖2　我國在IMD世界競爭力年報綜合排名及4大指標排名變化

綜合排名   經濟表現   政府效能   企業效能   基礎建設

年

2021

2022

2023

2024

2025

資料來源：依據2021至2025年世界競爭力年報-我國部分繪製。

11

國綜合排名第6名（圖2），較2024年之第8名進步2名，重回歷來排名之最高峰；4大指標之排名與2024年相較，政府效能（第8名）與基礎建設（第10名）之排名持平，企業效能（第4名）之排名進步2名，經濟表現（第10名）受惠於半導體、人工智慧、高效能運算應用需求暢旺，推升我國整體出口表現，經濟動能增強等影響，排名大幅躍升16個名次。

資料來源：依據國家發展委員會114年6月17日新聞稿資料繪製。

圖3　我國在IMD世界競爭力年報中項指標排名情形

2025年排名

2024年排名

48

33

33

14

13

4

30

22

37

18

6

6

16

22

18

醫療與環境

24

10

10

5

25

11

生產力及效率

價值觀

行為態度及

企業效能

政府效能

基礎建設

經濟表現

次分析我國20個中項指標之排名及升降情形（圖3），生產力及效率（第2名）、財政情勢（第3名）、國內經濟（第4名）、經營管理（第4名）、科學建設（第5名）等項排名優異；就業（第37名）、基本建設（第34名）、國際貿易（第30名）、勞動市場（第30名）、醫療與環境（第25名）等項則相對較弱。另技術建設之排名與2024年持平；國內經濟、國際貿易、國際投資、財政情勢、經商法規、生產力及效率、經營管理、科學建設、教育等9項之排名較2024年進步，其中國際貿易、國際投資、國內經濟、生產力及效率、財政情勢、經商法規、教育分別提升18名、11名、9名、7名、4名、3名、3名，主要係商品出口成長率、資產投資負債、固定資本形成毛額實質成長率、整體生產力實質成長率、利息支付占當期收入百分比、競爭法規有益於預防不公平競爭、大學教育符

表3　我國於IMD世界競爭力年報中（細）項指標排名進步情形

| 類別 | 中項/細項指標 | 2024年排名 | 2025年排名 | 進步 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟表現 | 國內經濟 | 13 | 4 | 9 |
|  | 固定資本形成毛額(占GDP百分比) | 22 | 17 | 5 |
|  | 經濟複雜性指數(透過出口量衡量知識強度) | 2 | 2 | － |
|  | 實質GDP成長率(固定價格本國貨幣計算之變動百分比) | 35 | 9 | 26 |
|  | 人均實質GDP成長率(固定價格本國貨幣計算之變動百分比) | 32 | 4 | 28 |
|  | 固定資本形成毛額-實質成長率(固定價格計算之變動百分比) | 63 | 14 | 49 |
|  | 國際貿易 | 48 | 30 | 18 |
|  | 商品出口-成長率(變動百分比，以美元為基準) | 52 | 8 | 44 |
|  | 商業服務輸出-成長率(變動百分比，以美元為基準) | 61 | 28 | 33 |
|  | 觀光收入(國際觀光收入占GDP百分比) | 65 | 53 | 12 |
|  | 國際投資 | 33 | 22 | 11 |
|  | 對外直接投資流量(10億美元) | 18 | 14 | 4 |
|  | 對外直接投資流量(占GDP百分比) | 19 | 11 | 8 |
|  | 企業重布局威脅(產業全球布局對經濟前景無影響) | 52 | 47 | 5 |
|  | 資產投資負債(10億美元) | 62 | 32 | 30 |
| 政府效能 | 財政情勢 | 7 | 3 | 4 |
|  | 利息支付(占當期收入百分比) | 24 | 18 | 6 |
|  | 公共財政(公共財政被有效管理) | 17 | 13 | 4 |
|  | 政府支出(占GDP百分比) | 4 | 3 | 1 |
|  | 經商法規 | 22 | 19 | 3 |
|  | 關稅壁壘(進口關稅：所有產品適用之加權平均稅率) | 40 | 35 | 5 |
|  | 保護主義(政府保護主義不會損害商業進行) | 15 | 10 | 5 |
|  | 公部門契約(公部門契約是充分地對外國投標者開放) | 36 | 32 | 4 |
|  | 投資獎勵(投資獎勵足以吸引外國投資者) | 23 | 16 | 7 |
|  | 補貼(補貼不會扭曲公平競爭及經濟發展) | 24 | 21 | 3 |
|  | 國營企業(國營企業對商業活動不會構成威脅) | 13 | 6 | 7 |
|  | 競爭法規(競爭法規有益於預防不公平競爭) | 25 | 16 | 9 |
| 企業效能 | 生產力及效率 | 9 | 2 | 7 |
|  | 整體生產力(購買力平價)(估計：每受雇人GDP，美元) | 8 | 4 | 4 |
|  | 整體生產力(購買力平價)-實質成長率(估計：每受雇人GDP之變動百分比) | 18 | 4 | 14 |
|  | 勞工生產力(購買力平價) (估計：每受雇人每小時GDP，美元) | 24 | 15 | 9 |
|  | 中小型企業(在國際標準下，中小型企業是有效率的) | 8 | 5 | 3 |
| 基礎建設 | 教育 | 14 | 11 | 3 |
|  | 高等教育(25-34歲人口中接受大專以上教育之百分比) | 3 | 3 | － |
|  | 國際學生入境(每千人中擁有國內高等學歷之外國學生人數) | 22 | 18 | 4 |
|  | 教育評估-PISA(PISA對15歲兒童之調查) | 3 | 3 | － |
|  | 大學教育(大學教育符合競爭經濟之需求) | 22 | 14 | 8 |
|  | 文盲(15歲以上成年文盲占人口之百分比) | 1 | 1 | － |

註：1.本表列示我國2025年中項指標排名較2024年進步3名以上，及其細項指標（不含背景指標）排名前3名或進步3名以上者。

2.資料來源：整理自IMD 2024、2025年世界競爭力年報。

合競爭經濟之需求等相關細項指標表現優異或顯著提升（表3）；至於就業、價格、租稅政策、體制架構、社會架構、勞動市場、金融、行為態度及價值觀、基本建設、醫療與環境等10個中項指標排名則較2024年退步，其中體制架構、就業、價格、勞動市場、基本建設、租稅政策分別下滑5名、4名、4名、4名、4名、3名，主要係匯率穩定度、就業長期成長率、消費者物價通貨膨脹、年平均

表4　我國於IMD世界競爭力年報中（細）項指標排名退步情形

| 類別 | 中項/細項指標 | 2024年排名 | 2025年排名 | 退步 名次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟表現 | 就業 | 33 | 37 | 4 |
|  | 就業-長期成長率(估計:近5年人口變動百分比) | 38 | 49 | 11 |
|  | 價格 | 14 | 18 | 4 |
|  | 消費者物價通貨膨脹(年平均率) | 11 | 21 | 10 |
| 政府效能 | 租稅政策 | 6 | 9 | 3 |
|  | 個人所得稅(營利、所得及資本利得占GDP百分比) | 19 | 25 | 6 |
|  | 雇主社會保險稅率(百分比) | 30 | 41 | 11 |
|  | 員工社會保險稅率(百分比) | 10 | 19 | 9 |
|  | 體制架構 | 6 | 11 | 5 |
|  | 匯率穩定度[本國貨幣對特別提款權(SDR)之平價變動] | 33 | 51 | 18 |
| 企業效能 | 勞動市場 | 26 | 30 | 4 |
|  | 工時(年平均工時) | 8 | 25 | 17 |
|  | 勞動人口長期成長(估計:近5年占總人口百分比變動率) | 40 | 49 | 9 |
|  | 人才外流(良好教育、技術人才外流不會影響競爭力) | 35 | 45 | 10 |
| 基礎建設 | 基本建設 | 30 | 34 | 4 |
|  | 耕地(人均平方公尺) | 58 | 59 | 1 |
|  | 人口成長率(變動百分比) | 41 | 59 | 18 |
|  | 本土能源總產量(總需求量占油當量百分比) | 62 | 66 | 4 |
|  | 產業電力成本(每千瓦美元) | 20 | 25 | 5 |

註：1.本表列示我國2025年中項指標排名較2024年退步3名以上，及其細項指標（不含背景指標）排名退步5名以上，或退步至後段（50名以後）者。

2.資料來源：整理自IMD 2024、2025年世界競爭力年報。

工時、人口成長率、雇主及員工社會保險稅率等細項指標排名明顯下滑所致（表4）。

復據IMD 2025年評選我國各細項指標之優勢、劣勢項目分別為40個（表5）、37個（表6），經綜合分析如次：

| （一） 經濟表現方面：1.隨著全球通膨紓緩，主要經濟體進入降息循環，終端需求逐步回升，加上人工智慧、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，提振我國出口及生產動能，113年度我國經濟成長率為4.84％，較112年度增加3.72個百分點，於經濟成長、經濟韌性、經常帳餘額等相關細項指標維持穩健，且於衡量出口產業多樣化程度及知識強度之經濟複雜性指數，長年表現優異；又我國近年為降低經濟發展過度依賴少數特定市場風險，積極推動出口市場多元化措施，貿易夥伴國結構經歷大幅調整，由高度集中中國大陸與香港，漸進轉往美國、東協等地，惟於衡量出口集中度相關細項指標，評比結果仍連年處於劣勢，出口表現易受特定國家政策或產品市場需求影響之風險，尚未趨緩 表5 IMD評選我國2025年優勢項目近5年排名情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 細項指標 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 經濟表現 | 經濟複雜性指數(透過出口量衡量知識強度) | (S)2 | (S)2 | (S)3 | (S)2 | (S)2 |
|  | 經濟韌性(因應經濟循環週期能力較強) | (S)11 | (S)6 | (S)5 | (S)5 | (S)4 |
|  | 人均實質GDP成長率(固定價格本國貨幣計算之變動百分比) | (S)1 | 18 | 34 | 32 | (S)4 |
|  | 經常帳餘額(占GDP百分比) | (S)3 | (S)3 | (S)8 | (S)5 | (S)6 |
|  | 實質GDP成長率(固定價格本國貨幣計算之變動百分比) | (S)2 | 21 | (W)49 | 35 | (S)9 |
|  | 人均GDP(估計：購買力平價之人均美元) | (S)13 | (S)12 | (S)10 | (S)11 | (S)10 |
|  | 長期失業率(占勞動人口百分比) | (S)8 | (S)10 | (S)9 | (S)9 | (S)11 |
|  | 對外直接投資流量(占GDP百分比) | 22 | 20 | 32 | 19 | (S)11 |
|  | 對外直接投資存量(占GDP百分比) | (S)12 | 17 | (S)13 | (S)13 | (S)12 |
|  | 商品出口額(占GDP百分比) | 14 | 15 | (S)14 | (S)12 | (S)12 |
| 政府效能 | 政府由自由選舉產生(是否由自由選舉產生之首長及立法代表決定政府政策) | － | － | － | － | (S)1 |
|  | 資金成本(資金成本有助企業發展) | 12 | (S)5 | (S)4 | (S)4 | (S)2 |
|  | 人均外匯準備(人均美元) | (S)4 | (S)4 | (S)4 | (S)4 | (S)4 |
|  | 消費稅率(增值稅/商品與服務稅之標準稅率) | (S)3 | (S)3 | (S)4 | (S)4 | (S)4 |
|  | 國營企業(國營企業對商業活動不會構成威脅) | 18 | 13 | 12 | 13 | (S)6 |
|  | 開辦企業所需程序 | (S)6 | (S)6 | (S)6 | (S)6 | (S)6 |
|  | 個人實質稅負(個人實質稅負不會影響工作意願或尋求進步) | (S)7 | (S)5 | (S)4 | (S)5 | (S)7 |
|  | 各級政府債務總額(占GDP百分比) | (S)10 | (S)7 | 10 | (S)7 | (S)7 |
|  | 銀行存放款利差(放款利率減存款利率) | 16 | 10 | (S)9 | (S)8 | (S)9 |
|  | 保護主義(政府保護主義不會損害商業進行) | 16 | 16 | 20 | 15 | (S)10 |
| 企業效能 | 企業家精神(經理人具企業家精神) | (S)2 | (S)1 | (S)1 | (S)1 | (S)1 |
|  | 管理者公信力(社會大眾信任企業經理人) | (S)4 | (S)2 | (S)1 | (S)1 | (S)1 |
|  | 顧客滿意度(顧客滿意度受企業重視) | 10 | (S)2 | (S)1 | (S)2 | (S)1 |
|  | 企業靈活度(企業反應與彈性) | (S)3 | (S)3 | (S)1 | (S)2 | (S)2 |
|  | 公司董事會(董事會監管公司運作效力) | (S)4 | (S)4 | (S)1 | (S)3 | (S)2 |
|  | 社會責任(企業領導人有強烈社會責任感) | (S)5 | (S)5 | (S)3 | 6 | (S)2 |
|  | 股票市值(占GDP百分比) | 5 | 5 | 5 | (S)4 | (S)2 |
|  | 機會與威脅(公司能迅速反應機會與威脅) | 5 | 5 | 5 | (S)5 | (S)3 |
|  | 運用大數據資料與分析(企業擅長以大數據資料輔助決策) | (S)4 | (S)2 | (S)1 | 5 | (S)3 |
|  | 股票市場(股票市場提供公司適當資金) | 10 | 11 | 5 | 6 | (S)3 |
| 基礎建設 | 永續發展(企業重視永續發展議題) | (S)4 | (S)5 | (S)3 | (S)2 | (S)1 |
|  | 企業研發支出(占GDP百分比) | (S)3 | (S)3 | (S)3 | (S)3 | (S)2 |
|  | 研發總支出(占GDP百分比) | (S)3 | (S)3 | (S)3 | (S)3 | (S)2 |
|  | 每千人研發人力(全職約當人力/千人) | (S)1 | (S)1 | (S)1 | (S)2 | (S)2 |
|  | 中高階技術之附加價值(占製造業附加價值比率) | (S)2 | (S)2 | (S)2 | (S)3 | (S)3 |
|  | 高等教育(25至34歲人口中接受大專以上教育之百分比) | (S)3 | (S)3 | (S)3 | (S)3 | (S)3 |
|  | 高科技產品(占製造業總出口百分比) | (S)5 | (S)3 | (S)4 | (S)3 | (S)4 |
|  | 醫療基礎建設(醫療基礎建設符合社會需要) | 8 | (S)4 | (S)2 | (S)3 | (S)4 |
|  | 人均專利申請(每10萬人專利申請數量) | 6 | 7 | 7 | 7 | (S)5 |
|  | 非落後成績學生-PISA(數學、科學及閱讀成績非落後學生之百分比) | 8 | 8 | 8 | (S)5 | (S)5 |
| 註：1.本表列示IMD評選我國2025年40個優勢項目近5（2021－2025）年排名情形；名次前加註「(S)」、「(W)」者，分別係當年度IMD評選我國之優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）項目；標示「－」者，係該細項指標當年度未予評核或排名。 2.資料來源：整理自IMD 2021至2025年世界競爭力年報。 |  |  |  |  |  |  |

| ；2.我國長期失業率相較其他國家（地區）尚稱穩定，惟就業人數長期成長率偏低、不在學亦不在職青年比率偏高，衍生勞動力短缺風險；3.我國對外直接投資流量及存量處於優勢，有助推動產業全球布局，惟外人直接投資流量及存量排名不佳，又因主要國家政策變動風險升高，加速全球供應鏈重組與市場分化，企業經理人憂心產業全球布局重整對經濟前景之影響。政府允宜持續輔導產業升級轉型及拓展市場通路，優化供應鏈配置效率，促進我國出口產品及市場多元化，同時加強排除投資障礙，吸引國內外人才及資金動能支撐產業穩定發展， 表6 IMD評選我國2025年劣勢項目近5年排名情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 細項指標 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 經濟表現 | 外人直接投資存量(占GDP百分比) | (W)59 | (W)60 | (W)59 | (W)61 | (W)61 |  |  |
|  | 貿易夥伴出口集中度(前五大貿易夥伴占總出口之百分比) | (W)55 | (W)57 | (W)55 | (W)59 | (W)60 |  |  |
|  | 貿易條件指數(出口物價指數/進口物價指數) | 32 | (W)50 | (W)57 | (W)57 | (W)58 |  |  |
|  | 外人直接投資流量(占GDP百分比) | (W)48 | (W)45 | 54 | 46 | (W)58 |  |  |
|  | 國際觀光收入(占GDP百分比) | 35 | (W)56 | (W)60 | (W)65 | (W)53 |  |  |
|  | 不在學亦不在職青年(15至24歲)比率 | (W)57 | (W)52 | (W)51 | (W)53 | (W)52 |  |  |
|  | 就業人數長期成長率(估計:近5年人口變動百分比) | 23 | 23 | 30 | 38 | (W)49 |  |  |
|  | 企業重布局威脅(產業全球布局對經濟前景無影響) | (W)50 | 33 | (W)43 | (W)52 | (W)47 |  |  |
|  | 商業服務出口(占GDP百分比) | (W)41 | (W)41 | 42 | (W)45 | (W)44 |  |  |
|  | 產品出口集中度(前五大出口產品占總出口之百分比) | (W)40 | (W)51 | (W)43 | (W)41 | (W)44 |  |  |
| 政府效能 | 外國投資者(外資能自由獲得企業的控制權) | (W)47 | (W)50 | (W)53 | (W)56 | (W)61 |  |  |
|  | 護照自由度(分數) | － | － | － | － | (W)50 |  |  |
|  | 解僱成本(解僱成本相當於多少週薪) | (W)44 | (W)43 | (W)43 | (W)44 | (W)45 |  |  |
|  | 新企業密度【每千人(15至64歲)註冊之新企業】 | (W)41 | (W)42 | (W)39 | (W)40 | (W)44 |  |  |
|  | 政治不穩定風險(政治不穩定風險非常低) | 28 | (W)35 | (W)37 | 32 | (W)44 |  |  |
|  | 雇主社會保險稅率(百分比) | (W)39 | (W)40 | (W)41 | 30 | (W)41 |  |  |
|  | 移民法規(移民法規不會阻礙公司聘雇外籍員工) | 29 | (W)34 | 31 | (W)39 | (W)39 |  |  |
|  | 所得最低之40％家戶收入占比(家戶所得最低40％之家戶，其所得百分位數) | 28 | (W)31 | (W)31 | (W)34 | (W)36 |  |  |
|  | 開辦企業所需天數 | (W)33 | (W)33 | (W)33 | (W)34 | (W)36 |  |  |
| 企業效能 | 女性管理階層占比(女性占高階及中階管理人員之百分比) | (W)39 | (W)37 | (W)42 | (W)46 | (W)50 |  |  |
|  | 勞動人口長期成長(估計:近5年占總人口百分比變動率) | 14 | 15 | 24 | (W)40 | (W)49 |  |  |
|  | 外國勞動力-移工人口(20至64歲移工人口占總人口百分比) | (W)53 | (W)47 | (W)47 | (W)48 | (W)48 |  |  |
|  | 早期創業活動(創業家或新企業所有權經營者之百分比) | (W)41 | (W)35 | (W)36 | (W)52 | (W)47 |  |  |
|  | 人才外流(良好教育、技術人才外流不會影響競爭力) | (W)35 | (W)40 | (W)41 | (W)35 | (W)45 |  |  |
|  | 國外高階技術人員(國內企業環境能吸引國外高階人才) | (W)38 | (W)43 | (W)44 | (W)49 | (W)42 |  |  |
|  | 管理階層待遇(總基本薪資加上獎金及長期福利，美元) | (W)40 | (W)39 | (W)39 | (W)39 | (W)40 |  |  |
|  | 國際經驗(高階管理者具備國際經驗是重要的) | 27 | 27 | (W)40 | (W)41 | (W)38 |  |  |
| 基礎建設 | 人口成長率(變動百分比) | (W)51 | (W)57 | (W)56 | (W)41 | (W)59 |  |  |
|  | 再生能源(再生能源占能源需求比率) | (W)58 | (W)56 | (W)56 | (W)58 | (W)59 |  |  |
|  | 公共教育支出(占GDP百分比) | (W)51 | (W)51 | (W)52 | (W)53 | (W)53 |  |  |
|  | 數位/科技技能(數位/科技技能是充足的) | 25 | 33 | 32 | (W)42 | (W)45 |  |  |
|  | 能源基礎建設(能源基礎建設充足且有效率) | (W)44 | (W)56 | (W)55 | (W)55 | (W)45 |  |  |
|  | 安全處理之廢水(占總廢水百分比) | 42 | (W)46 | (W)47 | (W)45 | (W)44 |  |  |
|  | 環境績效指數 | － | － | － | － | (W)42 |  |  |
|  | 寬頻使用者(每千人使用寬頻網路人數) | (W)41 | 38 | (W)44 | (W)44 | (W)42 |  |  |
|  | 語言能力(語言能力符合企業需求) | 31 | 31 | (W)41 | 36 | (W)37 |  |  |
|  | 安全網路伺服器(TLS/SSL認證，Netcraft Secure Server Survey) | － | － | － | － | (W)36 |  |  |
| 註：1.本表列示IMD評選我國2025年37個劣勢項目近5（2021－2025）年排名情形；名次前加註「(W)」者，係當年度IMD評選我國之劣勢（Weaknesses）項目；標示「－」者，係該細項指標當年度未予評核或排名。 2.資料來源：整理自IMD 2021至2025年世界競爭力年報。 |  |  |  |  |  |  |

以強化產業結構韌性並促進勞動市場有效運作，達成充分就業，以維繫經濟成長能量。

（二）　政府效能方面：1.我國受惠於經濟穩健成長及財政健全方案推行，財政基礎相對穩固，且消費稅率、個人實質稅負等相較其他國家（地區）仍低，另外匯存底豐沛、銀行存放款利差較低、企業經理人認為資金成本有助企業發展等細項指標表現較佳，使近3年（2023至2025年）「財政情勢」、「租稅政策」、「體制架構」等中項指標排名維持一定水準（第3名至第11名間）；2.企業經理人認為國內開辦企業所需程序簡便，惟仍有外資不易獲得企業控制權、雇主負擔解僱成本高、移民法規不利公司聘僱外籍員工、成立公司需較多天數、政治不穩定等經商不便或經營風險偏高情形，實際每千人新成立企業家數較其他國家（地區）相對偏低；3.政府已持續透過提升租稅公平、健全房市、協助就學、強化就業、促進薪資成長、擴大社福救助等相關措施，期改善所得分配不均，惟「所得最低40％家庭收入占比」細項指標評比成績仍居於劣勢，顯示分配不均現象仍有改善空間等。政府允宜持續完善公共支持體系，促進經營環境靈活及開放，輔導產業創新加值，以提升企業獲利及加薪能力，同時引導其與員工共享經營成果，穩定經濟及社會發展根基。

（三）　企業效能方面：我國企業經理人具企業家精神並獲社會大眾信任、企業重視顧客滿意度，且靈活度高，能迅速應對機會及威脅、擅長以大數據資料輔助決策、企業領導人具強烈社會責任感、董事會監管公司運作效力良好，另股票市場能提供企業適當資金，使近3年（2023至2025年）「金融」、「經營管理」等中項指標排名優異（第3名至第8名間）；惟人口結構呈現勞動力人口下滑，又引進外國勞動力不足，加以管理階層年薪相較其他國家（地區）偏低，企業環境較難吸引高階技術人才，導致人才外流，影響競爭力，近3年（2023至2025年）「勞動市場」中項指標排名持續退步。政府允宜持續推動各項人才培訓、留用及延攬措施，針對關鍵產業追蹤潛在勞動力及人才缺口，建構友善國際人才之環境及法制，強化留才、攬才力道，俾利國內外人才長期深耕，驅動產業轉型與創新，促進我國產業競爭力。

（四）　基礎建設方面：1.我國企業重視永續發展，且研發能量豐沛，研發支出占GDP比率、每千人研發人力、中高階技術占製造業附加價值比率、高科技產品占製造業出口比率、人均專利申請數量等細項指標，排名高居前5名，惟能源基礎建設之充足性及效率性較於他國尚待強化，且再生能源及安全處理廢水比率仍欠適足；2.我國於25至34歲人口接受高等教育占比及科學、數學、閱讀成績非落後學生占比等方面，具有優勢，惟公共教育支出占GDP比率相較其他國家（地區）為低，且企業經理人認為國內人才數位、科技及語言能力仍有不足，加以人口結構持續面臨少子女及高齡化之挑戰，人口成長率位處劣勢等，提升勞動力質量相關基礎建設，仍有相當推進空間。政府允宜持續推動強化電網韌性、潔淨能源應用、優化水資源環境，及支持生育與促進人才培育等各項政策，以完善國家永續發展之基礎建設環境。

IMD指出我國2025年面臨之挑戰，包括：深化國際合作，以提升在全球價值鏈之策略定位；拓展出口市場並多元化投資布局，以強化經濟韌性；加強培養國內關鍵產業人才，並延攬及留用國外專業人才；將人工智慧結合產業，提升生產力及競爭力；加速淨零轉型及驅動綠色成長等。又WEF亦發布短期「錯誤及虛假訊息」及長期「極端天氣事件」等十大具重大負面影響之全球風險。政府為因應國際間地緣政治衝突未歇、貿易摩擦加劇衝擊供應鏈穩定性，數位科技應用快速拓展，能源低碳轉型之迫切性提高，已於中央政府前瞻基礎建設計畫投入資源辦理水環境、綠能、因應少子化友善育兒空間、人才培育促進就業等建設；由各產業主管機關每年依產業特性及未來發展前景，進行未來3年重點產業人才供需調查及推估，作為相關政府機關規劃人才培訓、留用及延攬等因應對策之參考；賡續以「我國少子女化對策計畫（107－114年）」落實友善生養相關配套，期促進生育率，改善人口結構；配合「臺灣2050淨零排放路徑」及供應鏈減碳要求，積極發展綠能技術及儲能設施，確保供電安全與韌性；落實「智慧國家方案（2021－2025年）」，支持產業創新，優化數位治理，及為「臺灣AI行動計畫2.0（2023－2026年）」投入資源，深耕人工智慧技術發展，推進產業規模化；以「投資臺灣三大方案」加速導引我國產業升級轉型，掌握供應鏈重組契機，帶動經濟發展；提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，針對製造業、農業所受之衝擊提供相關措施，並規劃建構多項「國家希望工程」，以打造創新繁榮、公義永續、民主和平的國家。然而面臨多重風險交織之複雜局面，政府允宜持續關注國內外情勢變化，並參酌WEF及IMD等國際機構之指引，妥適配置資源處理當前危機，並為長期風險奠定減緩及預防之應對能力，擘劃國家發展計畫、年度施政方針及擬具或調整具體政策方向，以政府施政、企業能量、社會資本偕同化解削弱國家競爭力之多重課題，俾引領我國穩健前行，開創繁榮、和諧、永續之未來。

三、施政方針之重點內容及執行結果

行政院配合113年度施政方針籌編113年度中央政府總預算、附屬單位預算及特別預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關政府整體施政結果，茲依113年度中央政府總決算、行政院施政報告等列載有關施政方針之實施情形，及本部審核結果，彙整摘述如次：

（一）　內政、族群及轉型正義

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　打擊電信網路詐騙，檢肅組織犯罪，強化治安維護：於113年7月31日制定公布詐欺犯罪危害防制條例，修正公布通訊保障及監察法、刑事訴訟法特殊強制處分專章暨洗錢防制法，賦予權責及執法機關強化監理金融、電信、網路廣告平臺等業者，暨科技偵查法律基礎，加重組織及重大詐欺刑責，建立保護詐欺犯罪被害人機制，以有效遏止詐欺犯罪；製作多元宣導素材，分齡分眾防詐宣導，觸及1億餘人次；金融機構關懷提問攔阻金額101億餘元，查獲電信詐欺集團數2千餘件、2萬餘人。

2.　精進國土管理機制，促進國土永續發展：辦理國土計畫相關法定工作，截至114年4月底止，已有21個地方政府提送國土功能分區圖（草案）至內政部審議，該部並持續協助各地方政府完成法定作業。

3.　健全房市及租賃住宅制度，加速推動社會住宅政策，保障青年及弱勢家戶居住權益，提供多元居住協助，落實居住正義：執行「社會住宅興辦計畫」，截至113年底止，興建（含發包）社會住宅計11萬9,552戶，推動社會住宅包租代管有效契約戶計8萬3,151戶。

4.　加速推動地方創生，逐步平衡區域發展：截至113年底止，累計設置106處青年培力工作站，獎勵130組青年團隊投入地方創生；核定補助地方政府整備活化公有建築空間51案，供地方創生事業進駐，建置中興新村地方創生育成村，累計甄選172組團隊駐村發展。

5.　落實海洋政策願景，保護海洋生態環境，加強海域安全維護：於113年7月31日制定公布海洋保育法，持續研訂各項子法及行政規則；跨部會合作提升70處海洋保護區效能；整合成立海洋保育類野生動物救援組織網，救援鯨豚139隻、海龜325隻；執行救生救難432人次；加強打擊非法作業船隻。

6.　精進新住民權益照顧措施，培力新住民及其子女：建置高級中等以下學校新住民子女跨國銜轉學習支持系統，提供自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等國家回臺之新住民子女華語補強課程、學科增能、生活適應及展能活動等學習服務措施，健全教育學習環境。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　政府為強化防制詐欺危害，嚴懲詐欺犯罪，推動新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版及通過打詐新4法，並轉型打詐組織，整合打詐量能推展策略工作，已有相當執行成果，惟詐欺案件及財損金額持續高發，打詐新4法部分條文迄未公布施行或配套措施未完成，打詐策略工作仍待整合精進推動，允宜持續善用資通訊及多元科技技術，強化應對作為，及早完備法制與踐行，以有效防杜及阻絕詐欺，維護國家社會安定與發展。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（七）】

2.　政府強化公私合作擴大多元化識詐教育宣導，期提升識詐資訊觸及率與民眾資訊吸收率，惟民眾缺乏對於可疑電話或訊息習慣性查證及維護個資安全意識；又少年及外籍人士涉詐情形日益嚴重，惟尚乏犯罪預防宣導，允宜擴大識詐宣導教育，深化法律責任認知，提醒民眾善用官方管道進行查證，強化全民識詐能力與防詐警覺性。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（八）】

3.　政府為強化國土整合治理，推動全國國土計畫，惟相關子法迄未完成修訂，地方政府與民眾對農地變更及土地使用管制存疑，致未如期實施，且土地開發許可及用地變更編定案件申請暴增，加劇點狀開發與國土破碎化，影響整體國土治理成效，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十）】

4.　社會住宅興辦計畫已達8年20萬戶總目標，惟部分市縣直接興建社會住宅之達成率未達7成，且全國實際完工僅3萬3千餘戶，難以滿足迫切住房需求；又租金分級收費原則歷經3年半仍未公告施行，各社會住宅招租資訊未有效整合，租金計收及招租資格條件亦不一致，影響政策公平與執行效益，允宜妥謀因應，以保障國民居住權益。【詳審核報告非營業部分乙、壹、二、（一）營建建設基金項下重要審核意見（1）】

5.　國家發展委員會統籌辦理加速推動地方創生計畫，惟計畫績效指標之訂定及衡量情形尚待策進；另計畫已訂定相關提案輔導及審查機制，惟仍有1成餘審查通過案件未續辦申請、中途撤案，或未獲各中央主管部會核定補助等情，允宜研謀改善，以策進計畫執行成效，帶動地方創生發展。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（三十三）】

6.　政府已制定海洋基本法，陸續公布海洋產業發展條例及海洋保育法，惟海域管理法草案及海洋保育法多數子法尚未完成法制作業，允宜加速完備海洋事務法規體系，以達保育及永續利用海洋資源目標。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾肆、海洋委員會主管項下重要審核意見（一）】

7.　海洋委員會海洋保育署推動守護海域生態環境措施，有助海洋生態保育與海洋資源永續，惟相關保育計畫尚乏可量化之績效指標，委外研究降低漁業混獲海洋保育類生物忌避措施之收回有效樣本數量不足，又全國各海洋保護區間有未訂定管理計畫或未進行生態調查等情，允宜研謀改善，以提升海洋保護綜效。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾肆、海洋委員會主管項下重要審核意見（四）】

8.　教育部、國民及學前教育署建置高級中等以下學校新住民子女跨國銜轉學習支持系統，輔導順利銜接就學，惟輔導期程結束後經評估仍需持續輔導比率增加，又跨國銜轉輔導適用對象未能涵蓋全部國家之新住民子女，允宜研謀改善，以完善跨國銜轉學習服務措施。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（五）3.】

（二）　外交、國防及兩岸關係

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　持續協助推動國際司法互助合作，共同打擊跨境犯罪：鑑於近年跨國詐騙犯罪及人口販運等案件頻傳，外交部為防堵跨國犯罪，持續協助檢察、警政等相關機關推動國際司法合作，規劃將邦交國、新南向政策目標國家及歐洲等理念相近國家列為優先推動洽簽司法互助條約（協定）之重點區域。截至113年底止，已與美國、南非、菲律賓等26個國家（地區）簽訂44件司法互助協定，其中我國與帛琉於112年簽署之刑事司法互助協定，業於113年6月完成互換批准書程序生效；另與德國、吐瓦魯、聖露西亞於112年簽署之刑事司法互助條約（協定），均於114年1月14日經立法院審議照案通過。

2.　推動國防自主，建構不對稱戰力：審查通過國防先進科技研發案125項，置重點於航太材料、水下偵知、高功率精密電子等領域；生產新式高教機38架、高效能艦艇6艘；完成飛彈、旋翼機等修護量能整合153項；成立「國防創新小組」，評估及引進民間成熟技術及產品，提升部隊防衛戰力；落實「海空戰力提升計畫」，產製「岸置反艦飛彈系統」等武器8類。

3.　精進全民防衛動員機制，強化全社會防衛韌性：訪視防空疏散避難設施、民生必需品配售站、急救責任醫院等300處；教召訓練增訓7,900員、志願後備軍人308員，參加步槍射擊訓練318員；辦理「動員專業人力研習班」8梯次，完訓335員，全民防衛動員業務講習23場次，完訓1,100員；檢視動員法規、整合動員資訊系統、精進動員演習等，召開跨部會協調會12次。

4.　培育生源及強化僑生畢業留臺管道，擴增我國發展所需人才資源：配合國家產業發展及人口移民政策，推動「112至115年度社會發展中長程個案計畫－擴大培育及留用僑生」，整合海外青年技術訓練班及產學攜手合作僑生專班，113學年度分別由15校及27校辦理，入學人數分別為851人及5,723人。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　外交部持續與駐在國對話，協助檢察、警察機關洽簽司法互助協定，基於近年國人遭誘騙落入海外工作陷阱求助人次集中於東南亞國家，且泰國亦為國內毒品查獲量之主要來源國，允宜賡續協助權責機關與東南亞各國合作，深化跨國合作能量，適時洽簽司法互助協定、協議或備忘錄，以共同打擊跨境犯罪。【詳總決算審核報告第2冊丙、捌、外交部主管項下重要審核意見（三）】

2.　政府制定公布國防產業發展條例，結合民間力量發展國防產業，惟相關事項仍未落實執行或配套規定未盡完備，允宜儘速周延國防產業發展相關配套措施，並務實推展，以逐步堅實自主國防。【詳總決算審核報告第2冊丙、玖、國防部主管項下重要審核意見（一）】

3.　國防部海軍司令部為強化作戰能量及提升國內艦艇自主建造能力，積極推動國艦國造，惟相關計畫執行及艦艇使用管理情形未臻周妥，允宜研謀改善，俾確保艦艇作戰效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、玖、國防部主管項下重要審核意見（四）】

4.　國防部為強化後備戰力及落實全民防衛動員準備工作，持續推動後備軍人訓練、裝備籌補與動員規劃，惟相關作業尚待精進，允宜研謀妥處，以提升整體國土防衛與社會防護韌性。【詳總決算審核報告第2冊丙、玖、國防部主管項下重要審核意見（六）】

5.　國防部推動工業合作以建構國防自主能量，惟相關執行情形未臻周妥，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、玖、國防部主管項下重要審核意見（七）】

6.　僑務委員會配合國家政策擴大僑生人才培育辦理產攜專班，入學人數已逐年上升，112學年度起補助學校就學生華語文能力辦理施測，惟未掌握缺測或成績未達標準學生名單，不利分級開班及評估學習成效，鑑於企業徵才要求之華語文等級多高於專班入學標準，允宜督促校方確實辦理學生華語文能力測驗之管控，並研酌提高產攜專班學生華語文門檻之可行性，進而增進學生畢業後留臺就業人數，達成提升國家競爭力之目標。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、僑務委員會主管項下重要審核意見（一）】

（三）　經濟及農業

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　建構優質投資環境，加速投資臺灣，蓄積經濟成長動能：政府全面推動五大信賴產業，透過創新驅動促進百工百業發展，打造護國科技力並營造永續韌性發展環境。據行政院主計總處114年5月28日發布之國民所得及國內經濟情勢展望，113年度國內經濟成長率上調至4.84％，較112年度之1.12％，增加3.72個百分點，並預測114年經濟成長率3.10％，連2年優於全球平均值。

2.　確保穩定供電，強化節能，加速發展再生能源，布建儲能及智慧電網，落實能源轉型：截至113年底止，離岸風電及太陽光電累計裝置容量各為3.04GW及14.28GW；另輔導公民營事業導入深度節能技術服務577家；辦理家電汰舊補助322.83萬臺，促進住宅節電20.41億度；完成低壓智慧電表布建340.3萬戶，有助政府能源轉型及穩定供電政策之推動。

3.　推動流域整體改善，增加水環境韌性；持續公共污水下水道建設，建立永續營運管理體系：113年度已完成中央管河川區域排水改善42.40公里、土地調適及海岸補償等改善工程6.90公里，且截至113年底止，中央管河川治理權責總長約2,843公里，已完成治理基本計畫公告之河段約2,086公里（73.37％），全國公共污水下水道普及率42.82％，整體污水處理率為70.98％。

4.　擴大推動農業保險，穩定營農收入；建立農民退休儲金制度，完善農民福利體系：截至113年底止，已累計開發28種農業保險品項、44張保單，113年度投保件數27萬件、投保面積23.4萬公頃、保險金額328億元，投保覆蓋率53.63％；賡續推動農民退休儲金，提升農民退休生活保障水準，農民退休儲金受益人數10.9萬人。

5.　實施綠色環境給付，強化農地資源永續利用；建立糧食安全儲備機制，確保糧食供應無虞：推動綠色環境給付，113年度農民參與種植轉（契）作面積14.9萬公頃、生產環境維護面積8.1萬公頃、推動農業環境基本給付面積34.8萬公頃；稻作種植面積24萬公頃，合理調減稻作面積平衡供需，並自114年度起提高公糧輔導收購價格每公斤1.5元，兼顧糧食安全與農民收益。

6.　推動屠宰場現代化及肉品衛生安全，加速畜禽產業轉型升級，強化動植物防疫檢疫效能：113年度輔導養禽場改建為非開放式或密閉水簾禽舍61場、辦理家畜禽屠宰場冷鏈設施設備升級181處、改善畜禽攤商及小型溫控車廂218件；輔導及推動屠宰場肉品衛生安全管制系統（HACCP）驗證，截至113年底止，累計29家屠宰場取得HACCP驗證，及啟動防檢疫措施，驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性831件。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　113年度我國總體經濟成長優於預期，惟114年度面臨美國對等關稅政策之衝擊與不確定性，恐影響經濟表現，又出口市場及貨品高度集中，部分製造業產值下滑且尚未復甦至疫情前水準，允宜研謀妥慎因應。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（一）】

2.　經濟部中小及新創企業署為減緩疫情對中小企業衝擊，補助製造業進行低碳化及智慧化升級轉型，惟補助計畫預算執行率未及6成，又受諮詢輔導業者申請補助意願偏低，且計畫效益指標之訂定尚待精進，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）2.】

3.　政府致力推動國際經貿關係之拓展，有助爭取出口產業對外貿易立足點平等，惟洽簽加入區域經濟整合協定10餘年，並已提出申請加入CPTPP逾3年，尚待持續推展，又ECFA貨品貿易出口值逐年減少，且遭中止部分清單產品關稅優惠，允宜研謀因應妥處，俾強化國際經貿關係與提升產業競爭力。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（七）】

4.　經濟部能源署積極推動離岸風電潛力場址及區塊開發等作業，持續增加再生能源供給，惟總累計併網容量較預期減少且併網時程展延，部分風場執行進度落後，或尚未簽訂行政契約及企業購售電合約或取得外部融資等，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（四）】

5.　內政部國土管理署補助地方政府辦理公共污水下水道系統建設，113年底全國公共污水下水道用戶接管戶數已達預定目標，惟部分市縣公共污水下水道普及率低於平均，且有部分污水下水道管線完工後長期空置；另污水下水道建設績效指標資料管理系統建置完成逾5年，仍未完整匯入全國接管用戶門牌資料，且有部分資料重複等異常情形，允宜研謀改善，以改善環境衛生與提升國家競爭力。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十四）】

6.　低軌通訊衛星計畫通訊酬載研發進度落後及向國外採購延遲，影響首顆實驗衛星發展進度，又第1.5代衛星之執行期程展延，且第2代衛星星系發展項目及期程尚未確定，均影響原計畫產業發展目標之達成，允宜積極研謀改善，以利衛星產業發展。【詳審核報告營業部分戊、伍、四、（二）國家太空中心項下重要審核意見（2）】

7.　政府為保障農民退休生活，依老農津貼暫行條例按月核發老農津貼，113年度農業部老農津貼支出經費占該部單位預算已近4成，未來倘津貼額度持續攀升，將連帶加重政府財政負擔；又未滿65歲農保被保險人提繳農民退休儲金之覆蓋率僅約3成餘，允宜研謀改善，以增進老年農民退休經濟保障。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、農業部主管項下重要審核意見（二）】

8.　國土計畫劃設農業發展地區具維持糧食安全功能，惟部分可供糧食生產之土地未劃為農業發展地區，而疑似遭工廠使用之土地反劃為農業發展地區，且間有同一農地坵塊同時劃有農業發展地區及城鄉發展地區，潛存影響糧食生產安全風險，及不利改善農地破碎問題，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、農業部主管項下重要審核意見（三）】

9.　政府為保障稻農收益，辦理稻穀保價收購，惟與綠色環境給付計畫鼓勵稻米轉作雜糧之減產政策相互競合，且收購制度、輔導轉型措施及公糧業者倉儲管理仍有未臻周延，允宜檢討改善。【詳審核報告非營業部分乙、參、九、農業特別收入基金項下重要審核意見（3）】

10.　農業部推動家禽產業結構調整計畫，建立安全生產模式，穩定國產禽品供應量，惟未能充分掌握全國養禽場禽舍型式及經營現況，難以評估輔導轉型成效，且近年來國產禽肉自給率呈下降趨勢，允宜研謀改善，以提升產業競爭力。【詳審核報告非營業部分乙、參、九、農業特別收入基金項下重要審核意見（2）】

（四）　財政及金融

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　強化財務管理，提升財政韌性：厚植財政量能，強化債務管理，嚴格控管中央政府1年以上公共債務未償餘額；提升地方財政自主，落實地方財政輔導；優化國庫支付服務，強化內控機制，提升庫款支付效能及確保支付安全；精進公股股權管理，提升經營績效。

2.　優化稅制稅政，維護租稅公平：修正所得稅法特別扣除額部分條文，擴大及調高幼兒學前特別扣除額適用範圍及金額，並將房屋租金由列舉扣除改為特別扣除，減輕育兒家庭及弱勢租屋族負擔；修正房屋稅條例，調降單一自住房屋稅率，並將非自住住家用房屋按全國歸戶採全數累進課徵，合理化房屋稅負；調高114年度繼承或贈與案件適用課稅級距金額，減輕民眾租稅負擔；調增小規模營業人營業稅起徵點，合理化營業人稅負並簡化稽徵作業。

3.　營造友善金融文化，精進金融消費者權益保障：持續辦理金融服務業公平待客原則評核機制，並新增受評業者解決改善高齡者數位落差之措施或成效納為評核加分項目，以強化金融消費者權益之保障；持續推動金融知識普及工作，截至113年底止，已辦理逾9,000場金融知識宣導活動，逾70萬人次參加，以強化金融消費者教育。

4.　發揮金融支持實體產業效益，促進永續發展：發布綠色及轉型金融行動方案，擴大金融支持面向與力度，並持續推動金融業訂定減碳目標策略；公告第二版永續經濟活動認定參考指引；發布金融機構防漂綠參考指引；強化永續金融專業訓練及持續辦理永續金融評鑑，另整合永續金融與環境、社會、治理（Environmental、Social、Governance, ESG）資訊，建置新版ESG數位平台。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　受惠於經濟穩健成長及財政健全方案推行，中央政府總決算連續8年產生賸餘，財政狀況已獲改善，然債務還本金額僅略高於法定標準，不及特別預算舉借數額，致長期債務餘額仍持續累增，允宜強化債務管控，並於財政充盈時適時增加債務還本數額，俾蓄積財政韌性，以應全球經濟變局之挑戰。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾、財政部主管項下重要審核意見（一）】

2.　遺產及贈與稅稅制係為減緩社會財富過度集中及代際移轉所造成之財富分配不均問題，惟我國現行遺產及贈與稅最高法定稅率較多數OECD國家為低，又部分高額遺產案件有效稅率偏低，贈與稅免稅額使納稅義務人易藉分年贈與減輕稅負，允宜研議調整遺贈稅制度之可行性，俾強化稅制公平性，落實改善財富重分配之目標與功能。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾、財政部主管項下重要審核意見（五）】

3.　金融監督管理委員會為保護金融消費者權益，推動高齡金融規劃顧問師認證制度及公平待客原則，並持續督促業者強化高齡金融消費者保護，惟高齡者申請金融消費評議案件比重逐年增加，且高齡金融規劃顧問師認證制度尚有推廣空間，又部分金融業者處理金融消費者爭議之能力仍待強化，或公平待客原則之表現有待精進，允宜研謀改善，俾落實金融消費者保護。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾參、金融監督管理委員會主管項下重要審核意見（四）】

4.　金融監督管理委員會推動綠色及轉型金融，有助我國淨零碳排及永續發展，惟部分金融機構溫室氣體盤查完整度偏低，且主要放款對象對ESG認同感尚待強化，又部分受環境部管制之上市公司尚毋須揭露氣候相關資訊，主要排放企業亦多未揭露內部碳定價及供應鏈減碳目標，允宜研謀優化我國永續資訊之盤查及揭露，俾達善用市場力量驅動整體產業淨零轉型之目標。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾參、金融監督管理委員會主管項下重要審核意見（二）】

（五）　教育、文化及科技

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　深耕高等教育，培育國家重點領域關鍵人才；設立國家重點領域研究學院：針對大專校院資通訊、半導體、AI、機械及資訊安全等領域系所，漸進擴充每年招生名額10％至15％，110至113學年度已核定擴充招生名額6,204人、6,610人、6,431人、6,355人；截至113年底止，針對AI、半導體、智慧製造、循環經濟、金融、政治經濟等6大國家重點領域，計核准國立臺灣大學等11所國立大學設立13個研究學院，培育高階科學技術人才。

2.　提升公共化幼兒園供應量，擴展平價教保服務場域，給予幼兒就學補助或育兒津貼，實質減輕家長育兒負擔：106至113年度累計增設公共化幼兒園3,699班，整體公共化總供應量約26.5萬個就學名額，並有2,039所私立幼兒園加入準公共化幼兒園，提供逾24.4萬個平價就學名額。

3.　促進運動產業發展，建構友善運動場域，帶動全民運動風氣：依據運動產業發展條例第26條之2規定，推動引進民間資源投入體育運動發展計畫，113年度公告40家得受贈對象、受捐贈金額11億6,007萬餘元；執行優化全民運動與賽會環境計畫，113年度核定補助地方運動場館及競賽場地104案；全國運動人口比率逾8成、規律運動人口比率逾3成。

4.　健全影視音產業生態系，推動跨域合作及國際合資合製：鼓勵運用既有智慧財產權（IP）內容改編為多元影視作品，獎補助劇本開發及創作68案；補助業者製作符合國際規格之臺流戲劇10件、時數計116.6小時；支持文化內容策進院與國內三大電信簽署合作備忘錄，並與國外大型媒體集團合作，分別共組影視基金，提增臺灣影視量能。

5.　振興工藝產業，培育人才及傳承探新：工藝資源漆樹復育4,280株；補助工藝聚落7處研創特色商品及各地工藝微型產業營運優化48案；改善與建設工藝產業據點153處；輔導在地社區診斷、協助申請國內外工藝競賽與參訪見習，帶動青年回流返鄉，聚集為地方創生力量。

6.　強化高風險輻射作業管制，提升輻射偵測服務品質：針對放射線照相檢驗業使用之第二類放射性物質，進行先期輔導作業，並完成高風險輻射源科技監控模組雛形之輻射影響評估，確保放射線照相檢驗作業安全，提升高風險輻射源保安與應變效能。

7.　聚焦核心議題及前瞻科研創新，發展前瞻關鍵技術；跨部會合作推動淨零科技發展，建構氣候韌性及環境永續：113年4月下旬起陸續於開源社群平臺釋出臺灣本土可信任AI對話引擎基礎模型（TAIDE），截至113年底止，已超過17.97萬次下載；跨部會投入永續及前瞻能源、低（減）碳、循環、負碳及人文社會科學等科技領域研究，並完成臺德氫能國際合作規劃。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　教育部加強培育科技人才，惟少子女化趨勢下學生人數持續下滑，以人文、社會領域受衝擊最大，及推動AI人才培育相關計畫執行成效尚待提升，暨間有學生畢業後久未投入職場情形，允宜妥謀善策因應。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（一）】

2.　國立大學設立國家重點領域研究學院培育高階科學技術人才，惟部分研究學院相關制度規章之建立及落實程度未臻周妥、合作企業資金指定用途比率偏高、招生率未及8成，暨尚未訂定成果型指標及妥適建立畢業生就業追蹤機制，允宜檢討改善。【詳審核報告非營業部分乙、壹、四、（一）國立大學校院校務基金（綜計）項下重要審核意見（2）】

3.　教育部國民及學前教育署配合少子女化對策計畫，擴展平價教保服務，以減輕家長育兒負擔，惟部分市縣2至5歲入園幼兒就讀公共化幼兒園之比率尚未達目標值，部分公共化幼兒園招生率未及5成；部分準公共幼兒園間有教保服務人員配置不足或未具資格、對幼童身心不當對待等情事，允宜研謀改善，以確保教保服務品質。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（十四）】

4.　教育部體育署推動友善運動環境，惟部分地方運動場館無障礙運動環境仍待改善，勞動力族群參與運動比率仍低，高齡者較缺乏肌力訓練運動，部分學校操場跑道損壞仍未完成修繕，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（十六）】

5.　為持續促進文化創意產業發展，行政院國家發展基金管理會再次匡列百億資金委由文化部辦理加強投資文化創意產業第二期方案，賡續委由文化內容策進院執行，惟與民間業者簽署MOU規劃成立有限合夥基金，已逾MOU有效期間仍未簽訂投資協議書，尚未委託專業管理單位辦理投資後管理事宜，及潛存投資後管理機制未臻完善等情事，允宜檢討改善。【詳審核報告營業部分戊、伍、五、（二）文化內容策進院項下重要審核意見（1）】

6.　文化部影視及流行音樂產業局辦理廣播電視事業輔導工作，鼓勵業者製作符合國際規格之臺流戲劇並培育劇本創作人才，以帶動廣播電視產業發展，惟國際臺劇徵案補助審查作業冗長；劇本創作得獎作品媒合會辦理方式及媒合成效追蹤調查作業有待精進及提升執行成效，允宜檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、文化部主管項下重要審核意見（十）】

7.　國立臺灣工藝研究發展中心為健全工藝產業生態系，推動工藝文化產業中長程計畫，惟建置之臺灣工藝資料庫系統尚未開放供外界查詢運用，推動產業多元通路與商機成效欠佳，及產業關懷輔導待強化，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、文化部主管項下重要審核意見（十二）】

8.　核能安全委員會為確保輻射應用安全，執行放射線照相檢驗業輻射作業之管制與稽查，並委託研發高風險輻射源科技監控模組，惟現行放射線照相檢驗作業事前通報機制缺乏強制力，另監控模組亦待持續研發測試，允宜研謀強化事前通報機制之落實遵循，並督促受託機構妥適規劃期程積極辦理，以提升高風險輻射源管制效能，維護作業場域及從業人員輻射安全。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（四十一）】

9.　政府為建構具競爭力與永續發展之AI生態系，陸續推動臺灣AI行動等計畫，以促進產業轉型及增進民眾福祉，惟人工智慧基本法尚未完成立法、繁體中文語言模型訓練資料受限、政府算力投資與配置策略未盡周妥、政府開發AI服務系統尚乏審核管理機制，影響AI應用發展，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（十六）】

10.　政府推動淨零科技方案，已初步展現減碳效益，惟經費配置及管考作業未盡周妥，去碳能源研發尚乏整合作業機制，部分研發項目技術成熟度與國際發展存有落差，法規配套未臻完備，或個案計畫執行進度未如預期，允宜研謀改善，俾如期達成淨零排放目標。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、國家科學及技術委員會主管項下重要審核意見（一）】

（六）　交通及數位發展

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　建構安全交通環境，實現人本交通及基本民行：為減少機車交通事故，持續補助機車駕駛訓練，截至113年底止，計有4萬4,567人參加機車駕駛訓練班；積極改善道路環境，完成改善易肇事路口784處、校園周邊道路228校；補助地方政府建置主動式風險感知警示系統，針對行進中車輛或行人進行偵測與防護，截至113年底止，補助12縣市計174處路口；完善偏鄉基本民行，協助186個鄉鎮推動幸福巴士計畫（含幸福小黃），全國偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率達94.37％。

2.　推動軌道及公路運輸系統優化，提升運輸服務：配合前瞻基礎建設計畫持續辦理各項軌道建設、提升道路品質及改善停車問題計畫，陸續辦理臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫、花東地區鐵路雙軌電氣化計畫、臺鐵電務智慧化提升計畫等，致力東西部均衡發展，邁向綠色運輸等軌道運輸政策。

3.　推動觀光永續發展，跨域整合多元旅遊：便捷旅運服務，執行「觀光景點公共運輸接駁方案」，113年「台灣好行」計565萬人次搭乘，台灣觀巴計11.5萬人次搭乘；跨域整合多元旅遊，辦理「觀光前瞻建設計畫（110－114年）」，打造東北角及宜蘭海岸等6個國家風景區內之景點為國際魅力景區，並推動「觀光前瞻區域旅遊品牌」，提升全臺各縣市景點遊憩服務品質；持續整合環島、多元及串聯自行車路線，完成環島路網優化。

4.　培育跨域數位人才，加速各行各業數位轉型，完善運作環境：培育大專校院以上學歷且於近3年（含應屆）畢業之未就業或欲轉職青年，透過參與企業實作訓練，養成跨領域且具備生成式AI、資訊安全及科技行銷等數位技能人才，112及113年度完成培育訓練之青年共計939人；另辦理AI相關人才培育計畫，107至113年度累計培育AI相關人才9,065名。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　交通部為改善道路交通安全，已持續推動提升行人交通安全措施，惟執行成效與目標有相當差距，且部分市縣交通事故死傷情形仍嚴峻，兒童交通事故死傷人數亦居高不下，允宜偕同地方政府研謀有效交通安全政策，俾維護人民通行權益。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（一）】

2.　為達成公共運輸服務無縫化之目標，透過多元彈性運具及服務模式，協助地方政府完善偏鄉公共運輸，惟仍有部分地區公共運輸服務涵蓋不足，或幸福巴士、小黃公車等客座利用率不佳，又未妥適分析戶籍與常住人口密度差異，據以優化公共運輸服務，允宜研謀改善，以落實交通平權，保障民行權益。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十一）】

3.　政府針對未來30年軌道運輸發展擘劃整體軌道發展策略，並投入鉅資協助購置及汰換臺鐵營運車輛，惟臺灣鐵路公司迄未依營運定位積極調適，且客座利用率持續偏低，不利提升客運服務水準及達成購車計畫運用目標，允宜研謀改善。【詳審核報告營業部分乙、肆、二、國營臺灣鐵路股份有限公司項下重要審核意見2.】

4.　交通部觀光署辦理觀光景點公共運輸提升方案，提供旅客在地接駁服務，惟接駁範圍尚未涵蓋部分遊憩據點及交通運輸場站，且台灣觀巴部分旅遊路線運量及網站服務功能亦待提升，允宜研謀改善，以提升整體營運效益。【詳審核報告非營業部分乙、壹、七、交通作業基金項下重要審核意見（3）】

5.　政府持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，完備各項基礎設施並帶動經濟發展，惟相關公共建設之效益評估、計畫擬編與修正、執行管控與預警機制等作業，仍有待妥謀善策或檢討改善，以確保計畫穩健推動及提升執行效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（二十八）】

6.　數位發展部數位產業署為解決中小微型企業數位人才缺口問題，辦理青年T大使計畫，惟計畫完訓青年就業率目標僅設定2成，遠低於勞動部職訓計畫訓後就業率目標為7成以上；另辦理AI相關人才培育計畫，培訓課程內容較少涵蓋資訊服務業關鍵人才所需演算法開發等技術能力，允宜研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾、數位發展部主管項下重要審核意見（七）】

（七）　司法及法制

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　打擊犯罪維護公義，全力緝毒預防再犯：查獲依托咪酯類新興毒品製造、運輸、販賣412人，施用人數387人，持有人數894人，重量225.6公斤，製造工廠及分裝場76座，煙彈1萬586顆；破獲製毒工廠、分裝場、植栽場103座；查扣混合毒品包2萬8,144包，犯罪所得現金2,446萬元、車輛61輛、3C類產品1,421臺。

2.　落實組織檢討與員額調控，有效提升政府服務量能：確保國家重點施政推動所需合理人力及適切管理政府員額規模，持續秉當增則增、應減則減精神及資源重分配原則，檢討節餘人力，調整挹注於各項攸關民生安全及重大新興議題；擴大辦理法官多元進用，延攬優秀律師、檢察官、學者轉任法官，暨推動各項增益行政效率措施，以減輕機關人員工作負荷。

3.　加強司法互助，打擊跨境犯罪：派員赴亞塞拜然參加第29屆國際檢察官協會年會，針對打擊跨國電信詐欺犯罪等議題與各國檢察官交換意見，與各國從事司法互助及合作之檢察機關或中央主管機關建立聯繫窗口；參加亞太區追討犯罪所得機構網絡(ARIN-AP)第9屆年會，交流返還犯罪不法所得之相關實務經驗，並分享我國關於非定罪下沒收之相關制度，以及在跨國刑事案件中資產返還等經驗，深化我國與他國執法人員之合作關係。

4.　精進矯正處遇模式，強化受刑人復歸資源連結：辦理受刑人個別化處遇精進研討會議8場次；訂定「矯正機關高齡收容人處遇措施參考指引」，依高齡者老化程度及需求特性，提供適當社會支持及不過度介入或保護之處遇；針對精神疾病受刑人、符合脆弱家庭定義且有特殊需求之更生人，召開轉銜會議計118場次，俾利復歸社會，預防再犯。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　政府持續推動毒品防制政策，毒品新生人口數已逐年減少，惟毒品再犯比率、兒少施用毒品案件攀升，且毒品原料之查緝通報管控機制未臻健全及落實，又面對新興影響精神物質快速擴散之列管應處及遏阻毒駕執法機制尚待精進，國內檢驗量能亦待提升，允宜研謀精進策略並強化跨域合作，持續推動各項防制工作，以提升反毒整體綜效。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（十七）】

2.　政府制定公布中央政府機關總員額法，訂定中央公務人力合理規模，並策定「總量管理、彈性調整」為政府人力管理政策主軸，惟近年因應新興政策及法令增修，業務屢有增長，中央政府部分類型人員員額已增長至貼近高限，且多元人力成為部分機關（構）主要人力來源，正式人力整體缺額率已近1成，另現行彈性鬆綁員額管理相關配套機制之授權及實施範圍尚有宣導推廣空間等，允宜研謀妥處，俾利策進政府用人及施政效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（二十二）】

3.　司法院為因應各項司法新制之推行，已爭取獲增員額1,100人，自110年度起分10年進行配置，惟囿於各級法院未及時補實員額，近4年度缺額仍持續擴大，為因應訴訟案件量增及改善司法過勞問題，允宜持續培育及延攬優質司法人力，配合推動多元簡政創新與增進效率措施，以利司法業務革新與突破。【詳總決算審核報告第2冊丙、肆、司法院主管項下重要審核意見（三）】

4.　法務部賡續依新世代打擊詐欺策略行動綱領，推動懲詐面向之瓦解電信網路詐欺集團及強化查緝跨境詐欺犯罪能量等策略，惟間有國際司法互助趨緩，引渡法制仍待完備，罪贓返還執行成果容有提升空間等情，另司法聯盟鏈運作機制及取證量能尚待擴增整合，允宜研謀改善，以有效打擊詐欺犯罪。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾貳、法務部主管項下重要審核意見（二）】

5.　政府為協助長刑期受刑人順利復歸社會，設置外役監並實施階段性處遇措施，嗣配合114年1月外役監條例修法，已適度放寬遴選資格，允宜妥為因應修法後受刑人數回增，暨有效管控其脫逃或逾期未歸等風險，並參酌各先進國家優良實務，持續優化外役監高齡受刑人配業機制及落實合宜處遇，以協助其復歸社會。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾貳、法務部主管項下重要審核意見（六）】

（八）　勞動、衛生福利及環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　落實性別主流化，推動性別平等：行政院督導各部會推動性別平等推動計畫（111年至114年），聚焦性別平等政策綱領所訂定「促進公私部門決策參與之性別平等」等6項重要性別議題，將性別平等理念落實於政府施政中，並以性別預算作為政府推動性別主流化之重要工具之一，藉由引導各部會辨識施政之性別議題並配置相關資源，持續促進我國性別平等。

2.　推動職場平權及就業平等，建構最低工資審議機制：通過勞動基準法第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡；公告執行職務遭受不法侵害預防指引，強化職場霸凌預防作為；完成最低工資審議會、最低工資研究小組及最低工資諮詢會建置工作，並召開最低工資審議會議，調整最低工資為月薪28,590元、時薪190元，自114年1月1日起實施。

3.　運用多元工具，促進中高齡者及高齡者就業：透過新北、新竹、臺中、臺南及高雄5家銀髮人才資源中心，辦理各項宣導活動，倡議中高齡及高齡人力運用議題；運用各項就業促進工具，並結合地方政府21個銀髮人才服務據點，開發彈性工作機會，加強就業媒合，提升中高齡者及高齡者勞動參與，113年度協助12萬5,116名中高齡者及高齡者就業。

4.　確保勞動基金資產安全，穩健提升基金收益，精進基金監理：持續關注全球經濟情勢，妥適配置基金資產，多元布局全球金融市場，並嚴密管控投資風險，113年度經管及受託基金之投資運用結果，全年評價後收益數1兆1,361億餘元，收益率16.57％，整體收益數及收益率均創歷年新高。

5.　精進健保收支制度及資料管理，穩健健保經營：102年起建立健保收支連動機制，持續檢討保險給付與保險費率，以平衡健保財務，截至113年底止，健保收支累計結餘1,621億餘元（約2.40個月保險給付支出）。

6.　完備周產期醫療及兒童醫療照護：自113年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，以及早發現疑似發展遲緩兒童，提供衛教、追蹤或轉介服務，截至113年底止，已篩檢20萬2,769人次，篩檢異常率約6.2％。

7.　建構友善育兒政策，擴增平價托育量能：截至113年底止，已布建社區公共托育家園139家，公設民營托嬰中心343家，提供1萬5,851個公共托育名額；另有2萬2,989名居家托育人員、1,088家托嬰中心提供準公共托育服務。

8.　落實淨零排放路徑，強化溫室氣體減量及查驗管理機制：公告「第三期溫室氣體階段管制目標（草案）」，提升我國119年溫室氣體淨排放量減量目標較基準年（94年）減量28±2％，並規劃擴大盤查對象，將用電量高、用油或其他化石燃料多之服務業、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等列入管制，以提升各行業別及製造業能源使用溫室氣體排放量之掌握度，作為後續溫室氣體減量對策之管制基礎；另發布「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等3項碳費制度配套子法，並公告「碳費徵收費率」，訂於114年1月1日生效，以差別費率形成之經濟誘因加速推動事業減量，共同達成我國減碳目標。

9.　推動焚化廠升級整備及新世代熱處理設施等多元垃圾處理設施建置：累計推動16座垃圾焚化廠啟動升級整備工程，精進空污防制、提升發電效率、強化節能減碳及推動減灰減渣等，確保焚化廠能延壽運行及提升全廠處理效能，另協助未具垃圾焚化廠之地方政府建置垃圾自主處理設施，持續處理民眾生活垃圾；針對裸露垃圾堆置問題嚴重之掩埋場，優先補助地方政府加強掩埋覆土、打包、設置沼氣管及建置智能監控等整理整頓，加速解決垃圾堆置問題；另積極推動飛灰水洗，以促進後端業者收受再利用，並媒合既有水泥業及高溫冶煉業等，提升焚化飛灰再利用率。

10.　建構明確有效率環評制度，持續強化環評監督機制：依開發行為樣態採分級列管方式執行後續監督作業，以施工中及施工兼營運之開發計畫優先執行實地監督作業，營運狀態開發案之監督則採書面檢核方式辦理，共計執行452件次個案環評監督及書面審核作業，其中經裁處22件，裁處金額計2,021萬餘元；另召開5場環境影響評估監督法規說明會，宣導環評監督相關法令規定、環評疑義及環評案例分享等，並分析各類型違法案例樣態、開發過程應注意重點事項及檢討落實可行承諾，敦促開發單位依環評審查結論及承諾事項切實執行，以確實達環境保護之目的。

各相關機關之執行情形，經本部審核結果，核有：

1.　行政院及所屬各部會近5年度性別預算經費規模逐年成長，整體執行情形尚佳，惟相關性別預算執行或業務推動情形仍有精進空間，允宜賡續督促檢討改善，俾有效發揮公共支出促進性別平等之最大成效。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（三十一）】

2.　政府為保障勞工維持基本生活水準，自106年起連年調漲基本（最低）工資，並自113年起施行最低工資法，規範每年應定期審議最低工資及明訂審議參採指標，惟各界間有反映審議新制未盡落實，另事業單位違反最低工資規定情事仍多，允宜賡續參酌各項民生、經濟及就業指標，完善最低工資調整審議機制，並持續強化勞動檢查及裁處機制，以保障基層勞工及其家庭基本生活水準，並敦促雇主恪守法令，確保受僱勞工權益。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾伍、勞動部主管項下重要審核意見（一）】

3.　我國低收入戶及中低收入戶高齡人口逐年攀升，另近半數高齡家戶位居全國家庭所得5等分位組之最低所得組，且近6年高齡家庭CPI年增率高於全體家庭，凸顯高齡家戶之經濟脆弱程度，為預防高齡貧窮風險，允宜賡續研謀強化高齡者就業促進措施，以鼓勵並支持再就業，俾有效增裕高齡者所得，落實保障國人老年經濟安全。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾伍、勞動部主管項下重要審核意見（二）】

4.　勞動部勞動基金運用局113年度經管各類基金整體收益數及收益率創歷年新高，惟114年第1季受美國貿易關稅政策等不確定因素影響，全球股債匯市巨幅震盪波動，基金投資運用績效未盡理想，允宜賡續妥適掌控投資風險，並審慎因應金融市場短期波動，機動調整投資策略，以降低市場震盪衝擊，確保基金投資效益長期穩健成長。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾伍、勞動部主管項下重要審核意見（三）】

5.　政府為改善健保財務，近年編列預算挹注全民健康保險基金，有助紓緩財務壓力，惟基金收支結構失衡，復囿於財務考量，部分新醫療科技等未能全額納入給付，另部分醫療院所未上傳病人檢驗結果，削弱資訊共享機制效益，允宜通盤檢討健保財務收支制度，並多元籌措財源，暨妥善控管非必要之資源耗用，以強化財務韌性，維繫健保財務永續與促進健康平權。【詳審核報告非營業部分乙、壹、十二、（三）全民健康保險基金項下重要審核意見（1）】

6.　衛生福利部推動優化兒童醫療照護計畫，強化周產期及急重難罕症醫療照護網絡，惟兒童預防保健服務內涵相較國外先進國家尚待精進，又全國半數市縣聯合評估作業時效未達目標，部分轄內基層醫療院所尚未納入周產期照護合作網絡，另兒童死因回溯分析作業亦有未臻周妥之處，允宜妥擬有效對策因應，以維護兒童健康。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾柒、衛生福利部主管項下重要審核意見（五）】

7.　政府持續監督管理托育服務，惟托嬰中心監視器影像雲端儲存計畫之事前規劃作業未盡嚴謹，致預算全數未執行，又部分居家托育人員未能達成在職訓練時數規定，且兒童及少年福利與權益保障法對於未辦理居家式托育服務登記者提供托育服務之罰則，尚有檢討空間，允宜研謀改善，以保障幼兒安全。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾柒、衛生福利部主管項下重要審核意見（八）2.】

8.　政府為提高事業減量誘因，已修正公布氣候變遷因應法，增訂自願減量專案機制，作為徵收碳費及溫室氣體增量抵換之配套措施，惟部分未達碳費徵收門檻之列管排放源，尚乏採行溫室氣體減量措施誘因，又企業宣告碳中和之監督審查及自願減量專案查驗等機制仍待完備，允宜研謀因應改善措施，以提升溫室氣體減量成效。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、環境部主管項下重要審核意見（一）】

9.　環境部環境管理署為妥善處理垃圾及提升能源效率，持續補助大型焚化廠升級整備及環保設施效能提升，惟全國暫存垃圾去化降幅有限，且飛灰再利用及離島垃圾轉運減量等推動成效未如預期，允宜積極輔導建置多元化及在地化垃圾處理設施，並拓展垃圾去化管道，以提升廢棄物處理效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、環境部主管項下重要審核意見（四）】

10.　環境部環境管理署為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，已加強監督環境影響評估承諾事項及審查結論之執行情形，並積極推動溫室氣體增量抵換作業，惟近5年違規裁處件數攀升，抵換機制潛藏供需失衡風險，允宜持續策進監督管理作為及提升減碳量能，以達環境保護之目的。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、環境部主管項下重要審核意見（五）】

以上相關缺失，本部已列管繼續注意各機關改善情形。