拾貳、政府推動國土計畫業務執行情形

圖1　國土規劃架構

資料來源：擷取自內政部國土管理署網站資料。

政府為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，制定國土計畫法，並依土地資源特性、環境容受力及地方發展需求，研訂各級國土計畫及劃設國土功能分區（圖1），建立土地使用秩序，引導國土保育與發展。國土計畫法經立法院於104年12月18日三讀通過，總統於105年1月6日公布，嗣經行政院核定自105年5月1日起施行。

國土計畫係針對我國管轄之陸域及海域所訂定引導國土資源保育及利用之空間發展計畫，亦為現有國家公園計畫及都市計畫之上位計畫，其計畫內容以追求國家永續發展為願景。內政部於107年4月30日依國土計畫法第45條第1項規定，依限公告實施全國國土計畫後，囿於直轄市、縣（市）國土計畫（下稱市縣國土計畫）係屬實質空間發展計畫，涉及中央目的事業主管機關政策方向，需耗時協商確認，且國土功能分區之劃設影響土地使用實質管制界線及管制內容，攸關人民財產權益甚深，致多數地方政府無法依限完成市縣國土計畫，行政院爰啟動修法作業，經立法院於109年4月17日三讀通過，將市縣國土計畫及國土功能分區圖之辦理期限分別延長1及2年。相關地方政府於110年4月30日前，雖均依限公告實施市縣國土計畫，惟辦理國土功能分區之劃設時，因各分區土地使用強度之差異頗巨，影響土地利用價值，易產生劃設爭議，致多數地方政府遲未能將該分區圖依限（113年4月30日前）提請內政部審查；又國土功能分區之劃設涉及公私有土地使用之重大調整，地方政府於審議過程中常需耗時協調，藉以凝聚社會共識，確保國土分區使用管制順利推動，恐無法依限於114年4月30日前公告施行國土功能分區圖，爰由立法委員提案修正國土計畫法第45條規定，並經總統於114年1月20日公布施行，將國土功能分區圖公告日期再展延6年至120年4月30日前施行（圖2）。

圖2　國土計畫法定作業時程

資料來源：擷取自內政部國土管理署網站資料。

圖3　臺灣永續發展目標

資料來源：擷取自國家永續發展委員會網站。

行政院國家永續發展委員會於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並於111年12月29日修正部分指標，其中核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」（圖3）之具體目標第3項揭櫫，建構落實民眾參與、具社會包容與永續發展的城市與鄉村的規劃與管理，其對應指標11.3.3為推動鄉村地區整體規劃，並規劃於114年度與119年度分別完成20處及40處地方鄉村地區整體規劃。另核心目標11之具體目標第8項揭櫫，研訂全國及市縣國土計畫，提升農地、工業區等土地使用效率，其對應指標11.8.1為研訂全國及市縣國土計畫，並規劃於114年度啟動各市縣國土計畫通盤檢討及於119年度完成全國及各市縣國土計畫之通盤檢討作業；對應指標11.8.2為維護供糧食生產之全國農地面積，並將114年度與119年度之維護農地總量目標訂為74萬公頃至81萬公頃，以引導農業適性發展等情。賴總統上任後，為因應氣候變遷及國家永續發展，於113年6月19日宣布設置國家氣候變遷對策委員會，討論範圍涵蓋七大主軸，其中有關「國土永續調適韌性」，即為促進國土規劃治理與氣候變遷調適之相互銜接與協同發展。茲將國土計畫推動概況及成果、國土永續發展基金預算編列及執行情形暨審計機關重要審核意見，說明如次：

一、國土計畫推動概況及成果

（一）　各級國土計畫推動及國土功能分區圖（草案）劃設情形

全國國土計畫為國家層級規劃，旨在實現國家永續發展之願景，從全國整體層面角度，訂定具目標性、政策性與整體性之空間發展與土地使用指導原則，為各級

表1　國土計畫與國土功能分區圖公開展覽、審議及公告實施情形

| 國土 計畫別 | 全國及市縣國土計畫 |  |  | 國土功能分區圖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公開展覽 日期 | 報院（部） 審議日期 | 公告日期 （註1） | 公開展覽 日期 | 報部審議 日期 |
| 全國 | 106.10.13 | 107.03.27 | 107.04.30 |  |  |
| 臺北市 | （註2） |  |  | 110.12.30 | 113.08.15 |
| 新北市 | 108.05.27 | 109.01.16 | 110.04.23 | 111.12.01 | 113.12.30 |
| 桃園市 | 108.06.05 | 109.02.24 | 110.04.28 | 110.10.01 | 114.01.22 |
| 臺中市 | 108.09.12 | 109.03.20 | 110.04.28 | 111.12.05 | 113.12.30 |
| 臺南市 | 108.08.15 | 109.03.11 | 110.04.27 | 111.12.15 | 113.08.13 |
| 高雄市 | 108.07.30 | 109.03.02 | 110.04.27 | 111.12.26 | 113.08.07 |
| 基隆市 | 108.10.28 | 109.02.18 | 110.04.26 | 111.12.30 | 113.06.27 |
| 宜蘭縣 | 108.12.18 | 109.03.31 | 110.04.26 | 112.02.07 | 113.07.02 |
| 新竹縣 | 108.07.17 | 109.02.20 | 110.04.27 | 111.12.01 | 113.08.26 |
| 新竹市 | 108.12.12 | 109.03.06 | 110.04.26 | 111.12.23 | 113.06.25 |
| 苗栗縣 | 108.09.11 | 109.01.31 | 110.04.28 | 111.12.20 | 113.12.23 |
| 彰化縣 | 108.11.13 | 109.03.24 | 110.04.30 | 112.06.17 | 113.12.30 |
| 南投縣 | 108.10.01 | 109.03.11 | 110.04.23 | 111.12.01 | … |
| 雲林縣 | 108.09.19 | 109.03.23 | 110.04.27 | 111.12.15 | 113.12.31 |
| 嘉義縣 | 108.08.08 | 109.03.02 | 110.04.28 | 111.12.19 | 113.09.11 |
| 嘉義市 | （註2） |  |  | 112.01.12 | 113.10.15 |
| 屏東縣 | 108.09.17 | 109.03.13 | 110.04.30 | 111.12.28 | 113.07.31 |
| 花蓮縣 | 108.08.12 | 109.02.15 | 110.04.30 | 112.03.01 | 113.02.26 |
| 臺東縣 | 108.10.18 | 109.03.19 | 110.04.22 | 112.03.09 | 113.12.24 |
| 澎湖縣 | 108.10.01 | 109.03.11 | 110.04.30 | 112.02.20 | 113.08.05 |
| 金門縣 | （註2） |  |  | 111.12.01 | 112.12.29 |
| 連江縣 | （註2） |  |  | 111.12.29 | 112.09.25 |

註：1.市縣國土計畫皆於110年4月30日實施。

2.臺北市、嘉義市、金門縣及連江縣等4市縣全區為都市計畫區，免擬訂市縣國土計畫。

3.資料截止時間：114年4月30日。

4.資料來源：整理自內政部國土管理署網站資料。

政府落實國土計畫奠定基石。內政部依據國土計畫法第4條、第7條及第45條規定，負責擬訂全國國土計畫，並於107年3月27日提送行政院審議，經該院於107年4月27日核定，內政部隨即依法於107年4月30日公告實施，成為我國國土規劃之核心方針。又為落實國土計畫法所要求之分層規劃架構，在全國國土計畫公告實施後，除臺北市、嘉義市、金門縣及連江縣等4市縣全區為都市計畫區，免擬訂市縣國土計畫外，新北市等18個地方政府陸續擬訂市縣國土計畫，並於109年1至3月間將其送請內政部審議，經該部審議後，各地方政府亦依規定時程於110年4月30日前完成公告實施。另市縣國土計畫公告實施後，地方政府應接續依國土計畫法規定，辦理國土功能分區圖之繪製與提送，由各地方政府將市縣國土計畫所載明之國土功能分區及其分類落實於圖資，並送請內政部審議。根據內政部統計，截至114年4月底止，除南投縣政府尚未提送國土功能分區圖（草案）外，其餘21個地方政府已於112年9月至114年1月間陸續將國土功能分區圖（草案）送請內政部審議（表1），目前皆未獲得內政部核定。

（二）　國土計畫法相關子法訂定情形

依據內政部國土管理署（下稱國土管理署）提供資料，截至114年2月底止，該署執行國土計畫業務，應配合訂定相關法令計有23項，其中計有「國土計畫法

表2　國土計畫法相關子法訂定情形

| 項次 | 名稱 | 目前進度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 國土計畫法施行細則 | 已發布。 |
| 2 | 國土永續發展基金收支保管及運用辦法 |  |
| 3 | 內政部國土計畫審議會設置要點 |  |
| 4 | 國土計畫適時檢討變更簡化辦法 |  |
| 5 | 性質重要且在一定規模以上部門計畫認定標準 |  |
| 6 | 國土利用現況調查辦法 |  |
| 7 | 土地利用監測辦法 |  |
| 8 | 國土復育促進地區劃定及復育計畫擬訂辦法 |  |
| 9 | 重大公共設施或公用事業計畫認定標準 |  |
| 10 | 國土計畫使用許可公開展覽與公聽會及陳述意見處理辦法 |  |
| 11 | 國土計畫使用許可審查費收費辦法 |  |
| 12 | 實施國土計畫管制所受損失補償辦法 |  |
| 13 | 填海造地施工管理辦法 |  |
| 14 | 國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法 |  |
| 15 | 國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法 |  |
| 16 | 國土永續發展基金罰鍰提撥辦法 |  |
| 17 | 國土計畫土地使用管制規則 | 內政部法規會審查完竣。 |
| 18 | 國土計畫使用許可程序辦法 |  |
| 19 | 使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法 |  |
| 20 | 一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準 |  |
| 21 | 國土計畫使用許可審議規則 | 完成預告。 |
| 22 | 國土保育費及影響費收取辦法 |  |
| 23 | 原住民族土地使用管制規則 |  |

註：1.資料截止時間：114年2月底。

2.資料來源：整理自國土管理署網站資料。

施行細則」等16項已訂定發布，其餘「國土計畫土地使用管制規則」等7項子法（表2）尚在訂定中；另各目的事業主管機關盤點其主管法律應配合修訂者計55部，涵蓋13個部會，均尚未送請立法院審議，其中建築法等30部刻由行政院審查中。

表3　全國各市縣國土計畫鄉村地區整體規劃優先規劃地區辦理情形

單位：個

| 市縣別 | 合計 | 已辦理 | 尚未辦理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 116 | 70 | 46 |
| 彰化縣 | 11 | 3 | 8 |
| 屏東縣 | 9 | 3 | 6 |
| 臺中市 | 10 | 5 | 5 |
| 臺南市 | 11 | 7 | 4 |
| 南投縣 | 7 | 3 | 4 |
| 桃園市 | 5 | 1 | 4 |
| 新竹縣 | 9 | 5 | 4 |
| 新北市 | 4 | 1 | 3 |
| 嘉義縣 | 6 | 4 | 2 |
| 苗栗縣 | 9 | 7 | 2 |
| 花蓮縣 | 7 | 5 | 2 |
| 高雄市 | 8 | 7 | 1 |
| 新竹市 | 2 | 1 | 1 |
| 臺東縣 | 5 | 5 | － |
| 宜蘭縣 | 2 | 2 | － |
| 澎湖縣 | 6 | 6 | － |
| 基隆市 | 1 | 1 | － |
| 雲林縣 | 4 | 4 | － |

註：1.資料截止時間：114年3月底。

2.資料來源：整理自國土管理署網站資料。

（三）　鄉村地區整體規劃情形

國土計畫法第8條第3項明定，直轄市、縣（市）主管機關擬訂市縣國土計畫時，得辦理鄉村地區整體規劃，並視實際需要研擬鄉村地區計畫，納入市縣國土計畫。新北市等18個地方政府於110年4月30日公告實施之各該市縣國土計畫中，指認116個鄉鎮市區為優先規劃地區（表3）。截至114年3月底止，全國計有70個優先規劃地區已由地方政府啟動辦理鄉村地區整體規劃，尚有46個鄉鎮市區仍待啟動規劃作業。另國土管理署為協助地方政府辦理鄉村地區整體規劃，訂定相關補助規定，自110至113年度累計核定補助62案，包含57案鄉村地區整體規劃及5案聚落規劃，核定補助經費2億9,310萬元。

（四）　部門計畫推動情形

表4　各中央目的事業主管機關之部門計畫

| 類別 | 部門細分 | 主管機關 | 部門計畫內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 產業 | 農林漁牧業 | 農業部 | 彰化漁港開發案等2項。 |
|  | 製造業 | 經濟部 | 至125年全國新增產業用地推估方式。 |
|  |  | 國家科學及技術委員會 | 新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫。 |
|  | 礦業及土石採取業 | 經濟部 | 礦業及土石採取發展區位建議。 |
|  | 觀光業 | 交通部 | 無。 |
| 運輸 | 海運 | 臺灣港務公司 | 臺中港外港區擴建計畫（第一期）。 |
|  | 軌道運輸 | 臺灣鐵路公司 | 彰化市鐵路高架化可行性研究等6項。 |
|  |  | 交通部 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站之規劃報告及周邊土地發展計畫等11項。 |
|  | 公路運輸 | 交通部 | 台9線花東公路台東縣界至台東市路段拓寬計畫綜合規劃等7項。 |
| 住宅 | 社會住宅 | 內政部 | 社會住宅興辦計畫。 |
| 重要公共設施 | 下水道設施 | 內政部 | 污水五期建設計畫等2項。 |
|  | 環境保護設施 | 環境部 | 提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫。 |
|  | 長照設施 | 衛生福利部 | 無。 |
|  | 醫療設施 | 衛生福利部 | 無。 |
|  | 教育設施 | 教育部 | 少子女化校園活化再利用。 |
|  | 能源設施 | 經濟部 | 石油煉製及儲運設施空間發展策略計畫等4項。 |
|  | 水利設施 | 經濟部 | 雙溪水庫等24項。 |

資料來源：整理自國土管理署網站資料。

圖4　國土計畫與部門計畫之關聯

資料來源：整理自國土管理署網站資料。

依據國土計畫法第3條、第8條、第9條、第10條及同法施行細則第4條規定，部門空間發展策略指主管機關會商各目的事業主管機關，就其部門發展所需涉及空間或區位適宜性，綜合評估後，所訂定之發展策略；全國國土計畫應載明部門空間發展策略，各目的事業主管機關擬訂部門計畫應遵循全國國土計畫，市縣國土計畫應載明部門空間發展計畫；部門空間發展策略應包括產業、運輸、住宅、重要公告設施及其他相關部門，並載明發展對策及發展區位。內政部擬訂全國國土計畫之部門空間發展策略，並彙整各目的事業主管機關於107年9月至同年11月提供其主管之部門計畫，共計15類（表4）、63項部門計畫（舉如：內政部主管「社會住宅興辦計畫」），供各地方政府納入市縣國土計畫之部門空間發展計畫。另根據國土管理署網站資料載示，全國國土計畫之部門空間發展策略為整體規劃架構之上位指導原則（圖4），用以明確引導各中央目的事業主管機關擬訂部門計畫與各地方政府擬訂市縣國土計畫之空間規劃；各部門計畫須依循全國國土計畫之部門空間發展策略，妥善納入市縣國土計畫中，俾利落實國土整體規劃目標。

（五）　成長管理策略執行情形

成長管理策略係預先妥為評估人口與產業之未來發展趨勢，據以訂定發展總量與區位，並避免過度開發環境敏感地區，以引導土地資源合理配置與使用，確保國土發展與環境保護達成平衡，實現國家永續發展目標。依據全國國土計畫之成長管理策略壹、全國供糧食生產之農地總量，面積需求為74萬公頃至81萬公頃。按農業部於113年8月1日更新公布之112年度農業及農地資源盤查結果，全國可供糧食生產之土地計有69萬餘公頃，包括：平地農地48萬餘公頃，山坡地宜農、牧地17萬餘公頃，及非農地供農業使用4萬餘公頃；且各地方政府刻正提報內政部審議之國土功能分區圖（草案），平地農地面積約為54萬餘公頃，須由山坡地農地彌補其差額。另依該成長管理策略貳、新增產業用地面積，根據經濟部於102年度推估結果，102至125年度新增產業用地需求為3,311公頃、科學工業園區新增用地需求為1,000公頃。按各地方政府擬訂之市縣國土計畫，預計新增劃設之產業用地面積為9,061公頃，遠超出前述經濟部推估結果。

二、國土永續發展基金預算編列及執行情形

表5　國土永續發展基金預（決）算情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,164,928 | 1,685,504 | 77.85 |
| 106 | 126,757 | 31,797 | 25.09 |
| 107 | 120,168 | 60,548 | 50.39 |
| 108 | 97,393 | 55,316 | 56.80 |
| 109 | 137,011 | 98,921 | 72.20 |
| 110 | 203,647 | 220,589 | 108.32 |
| 111 | 294,459 | 299,028 | 101.55 |
| 112 | 516,019 | 402,126 | 77.93 |
| 113 | 669,474 | 517,179 | 77.25 |

資料來源：整理自國土管理署提供資料。

內政部依據國土計畫法第44條規定設置國土永續發展基金，並應於該法施行後10年內（即106至115年度），由內政部逐年編列預算移撥總額不低於500億元，辦理國土計畫法規定補償所需支出、國土之規劃研究、調查及土地利用之監測、補助直轄市、縣（市）主管機關辦理違規查處、支應民眾檢舉獎勵及其他國土保育事項等業務。截至113年底止，有關國土永續發展基金歷年執行結果，預算數21億6,492萬餘元，實際執行數16億8,550萬餘元，執行率77.85％（表5）。

三、審計機關重要審核意見

本部為加強查核國土計畫政策執行情形，經透過公共政策網路參與平臺機制公開徵詢民眾意見，並召開專家諮詢會議，周延查核面向。茲將本部查核政府推動國土計畫業務執行情形所提重要審核意見，區分為計畫執行、成長管理、部門計畫、氣候變遷及國土防災等5個面向，歸納摘述如次：

（一）　計畫執行方面

1.　政府為強化國土整合管理，推動全國國土計畫，惟受限於相關子法及配套措施未臻完備，且部分地方政府顧慮農地變更限制，致未如期全面實施，時程已延宕逾3年，允宜研謀改善，以提升整體國土治理推動成效：依行為時（105年1月6日制定）國土計畫法第45條第2項規定，各地方政府應於109年4月30日前完成市縣國土計畫之公告實施，並於111年4月30日前公告國土功能分區圖。惟國土計畫係屬實質空間發展規劃，涉及多個中央部會政策協調與地方政府間之整合作業，需耗時溝通協商，加以作為土地使用法定依據之子法「國土計畫土地使用管制規則」與「原住民族土地使用規則」，分別至113年4月及11月始經內政部預告草案，且內容仍持續修正，致地方政府難以明確說明各分類土地用途及管制強度，需耗時與民眾溝通，各地方政府延至109年1月至3月間始將市縣國土計畫草案提報內政部審議，而未能如期完成公告程序。立法委員基於各地方政府作業未臻完善，且國土功能分區將實質影響土地使用管制及私有地財產權益，於109年4月17日提案修正國土計畫法第45條第2項規定，經立法院三讀通過，總統於同年月21日公布施行，將市縣國土計畫與國土功能分區圖之公告實施期限分別展延至110年4月30日及114年4月30日前完成。各地方政府雖依限於110年4月30日前公告實施市縣國土計畫，惟因國土功能分區之劃設及其對應之權利義務關係尚存諸多疑慮，致延宕後續作業進程。另鑑於全球氣候變遷加劇及糧食安全風險升高情勢，國土管理署於109年間即要求各地方政府於市縣國土計畫中明列應維護農地面積，以穩定糧食供應。惟中美貿易戰與臺商回流推動國內經濟發展，大幅推升產業用地需求，促使各地方政府傾向擴大城鄉發展地區及增加產業用地規模，相對降低農地於國土計畫中之功能定位；且部分地方政府主張糧食安全應由全國共同承擔，不應由農業縣擔負農地總量責任，並要求提高農地補貼與調整資源配置。內政部雖重申現行農地權益不變，並允諾每5年辦理國土計畫通盤檢討，農業部亦提出多項堆疊式給付措施，並規劃將資源配置導向農業發展地區等機制，仍無法化解部分地方政府對農地變更受限及無法分享經濟發展利益之疑慮；此外，尚有19個地方政府未依限於113年4月30日前將國土功能分區圖（草案）送交內政部審議，致該部未能及時審議並由地方政府依規定於114年4月30日前公告實施。立法院遂再度於113年12月31日三讀通過修法，並經總統於114年1月20日公布施行，將國土功能分區圖之公告期限再延至120年4月30日前，肇致國土計畫全面施行較原預定期程已顯著延宕，影響整體國土治理之推動成效，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十）1.】

2.

表6　市縣國土計畫及國土功能分區圖之「城二之三」劃設情形

單位：公頃、％

| 市縣別 | 市縣國土計畫 劃設之面積（A） | 國土功能分區圖劃設之面積（B） | 增減面積（B-A） | 增減比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 14,675.62 | 17,477.33 | 2,557.02 | 17.42 |
| 臺北市 | － | － | － | － |
| 新北市 | 1,478.36 | 1,416.80 | - 61.56 | - 4.16 |
| 桃園市 | 3,254.00 | 917.09 | - 2,336.91 | - 71.82 |
| 臺中市 | 1,881.94 | 1,907.62 | 25.68 | 1.36 |
| 臺南市 | 788.00 | 572.92 | - 215.08 | - 27.29 |
| 高雄市 | 1,482.04 | 1,166.29 | - 315.75 | - 21.31 |
| 基隆市 | 5.29 | 0.15 | - 5.14 | - 97.16 |
| 宜蘭縣 | 209.56 | 570.06 | 360.50 | 172.03 |
| 新竹縣 | 839.00 | 847.20 | 8.20 | 0.98 |
| 新竹市 | 390.49 | 1,115.74 | 725.25 | 185.73 |
| 苗栗縣 | 156.87 | 781.43 | 624.56 | 398.14 |
| 彰化縣 | 1,404.00 | 2,715.63 | 1,311.63 | 93.42 |
| 南投縣 | 627.88 | 622.12 | - 5.76 | - 0.92 |
| 雲林縣 | 867.02 | 1,321.55 | 453.67 | 52.33 |
| 嘉義縣 | 767.00 | 846.50 | 79.50 | 10.37 |
| 嘉義市 | － | 60.36 |  |  |
| 屏東縣 | 74.08 | 1,749.99 | 1,675.91 | 2,262.30 |
| 花蓮縣 | 69.22 | 313.31 | 244.09 | 352.63 |
| 臺東縣 | 306.10 | 263.51 | - 42.59 | - 13.91 |
| 澎湖縣 | 74.77 | 105.59 | 30.82 | 41.22 |
| 金門縣 | － | 128.10 |  |  |
| 連江縣 | － | 55.37 |  |  |

資料來源：整理自國土管理署提供資料。

各地方政府已依限公告實施市縣國土計畫，惟多數市縣政府提報內政部審議之國土功能分區圖對應其公告實施之市縣國土計畫，關於轄內土地之劃分存有不一致情事，恐衍生未來國土計畫之執行困境，允宜研謀改善，以利順遂推動全國國土計畫：依據全國國土計畫第五章及第八章所載，城鄉發展地區第二類之三（下稱「城二之三」）係指5年內具體發展計畫明確，或經核定重大建設計畫、符合成長管理機制規劃，或鄉村整體規劃下因應居住或產業需求，及原區域計畫核定開發許可案件周邊相鄰地區等。經綜合各地方政府於110年4月23日至30日期間公告施行之市縣國土計畫與後續提報內政部審議之國土功能分區圖（草案）比較結果，兩者內容存在明顯落差。舉如：各地方政府提報內政部審議之國土功能分區圖（草案）合計1萬7,477公頃（表6），較各市縣國土計畫所列「城二之三」總面積（約1萬4,676公頃）增加2千餘公頃；雲林縣國土計畫之農業發展地區第一類及第二類面積分別為5萬9,231公頃及2萬8,508公頃，而該縣政府提送內政部審議之國土功能分區圖（草案）則為1萬4,299公頃及7萬2,696公頃，呈現顯著差異，顯見部分市縣國土計畫內容與國土功能分區圖（草案）對於分區劃設上存有不一致現象，恐衍生爭議及未來國土計畫之執行困境。另依據國土計畫法第15條規定，市縣國土計畫應每5年進行通盤檢討，且行政院於111年度核定之「臺灣永續發展目標修正本」對應指標11.8.1，亦要求各地方政府於114年度啟動市縣國土計畫檢討作業。惟截至114年4月底止，僅桃園市政府於113年5月率先辦理檢討工作，其餘地方政府尚未啟動相關作業，致無法及時釐清並調整市縣國土計畫與國土功能分區圖（草案）間之差異，不利整體國土計畫推動與落實，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十）2.】

3.　內政部及各目的事業主管機關為配合未來區域計畫轉軌至國土計畫，已盤點應配合研（修）訂之法令，惟涉及之法令眾多，所需作業時程較長，迄未完成相關法令研（修）訂作業，允宜研謀改善，以利推動國土計畫業務：政府於105年5月1日公告施行國土計畫法，並規劃按3階段將現行區域計畫轉軌為國土計畫。依據國土計畫法第45條第3項規定，地方政府公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法停止適用；另全國國土計畫第十一章「應辦事項」明定，內政部及各目的事業主管機關應配合研（修）訂相關法令。經查，區域計畫法採取開發許可制度，允許在特定條件下針對不符原分區用途之土地進行分區變更與開發；而國土計畫法則採使用許可制度，對各功能分區及其分類之使用項目及強度加以嚴格管制，且不得任意變更分區及其分類。由於兩者在理念及土地使用管制方式上存在顯著差異，須配合調整及修訂之法令項目繁多，且研（修）訂程序涉及意見蒐集、條文擬訂、報送行政院審查及立法院審議等多重階段，整體作業時程冗長。截至114年2月底止，國土管理署執行國土計畫業務，應配合新訂命令共23項，其中包含「國土計畫法施行細則」等16項已訂定完成，「國土計畫土地使用管制規則」等7項尚在擬訂中；各目的事業主管機關盤點需配合修正之法律計55部，涵蓋13個部會，均尚未送請立法院審議，其中僅建築法等30部刻由行政院審查中。另於全國法規資料庫以「區域計畫法」為關鍵字查詢，除上開盤點之55部法律外，尚有電業法與農村社區土地重劃條例亦涉及區域計畫規範，卻未列入修法清單；大眾捷運系統土地開發辦法等69項行政命令涉及相關內容，亦須配合修訂。前述法規尚未完成訂（修）定，甚未納入應修正範圍，恐致相關規範與國土計畫法產生法制不一致，影響政府施政之明確性與合法性，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十）3.】

4.　民眾對於未來區域計畫轉軌國土計畫後之土地使用管制方式仍有疑慮，致原定國土計畫法全面實施前開發許可及用地變更編定申請案件數量遽增，恐加劇點狀式開發及土地破碎化情事，允宜研謀改善，俾增進國土規劃之整體性與維護土地使用秩序：我國現行非都市土地使用分區及用地別係依區域計畫法採現況編定，區分為特定農業區等11種使用分區及甲種建築用地等19種使用地。民眾如欲開發，須視開發規模大小，檢附開發計畫或興辦事業計畫，分別申請「使用分區變更」（大規模，通稱開發許可）或「使用地變更編定」（小規模），以個案方式辦理變更。未來國土計畫法全面施行後，全國土地劃設為國土保育區等4大國土功能分區，並依其土地使用強度及特性，在分區之下細分為19種分類。若民眾開發行為符合分類使用原則，得依國土計畫法第24條規定申請「使用許可」；如不符，則應待通盤檢討後調整功能分區與管制規定。惟目前民眾對新制下土地管制方式尚存疑慮，擔憂影響權益，致於原訂114年4月30日前公告國土功能分區圖之前，發生申請開發許可及用地變更編定案件數量遽增情形。據國土管理署統計，近5年度（109至113年度）新申請之一定規模以上開發許可案件，分別為34件、43件、59件、42件及66件，113年度申請案件數顯著增加；113年度各地方政府受理小規模用地變更編定案件計有1,756件（表7），其中11至12月受理申請案平均每月275件，遠高於1至10月之平均每月120.6件，增加幅度達128.03％。然依114年1月20日公布修正之國土計畫法第45條第2項規定，市縣國土功能分區圖公告實施期限展延至120年4月30日前，爰既有區域計畫法非都市土地使用管制相關法令及審查機制繼續使用；而過渡期間如未建立明確制度銜接與執行規範，恐進一步使農地破碎化，故立法院審議國土計畫法第45條修正草案時亦作出附帶決議，請內政部會商相關主管機關研擬積極協助地方政府推動相關事宜及研議區域計畫法相關申請案件停止受理時限，以與國土計畫法銜接轉軌等。因民眾對區域計畫轉軌國土計畫後之土地管制方式存有疑慮，致國土功能分區圖公告施行前開發許可及用地變更編定申請案件大幅增加，恐加劇點狀式開發與國土破碎化；

表7　113年度直轄市、縣（市）政府受理用地變更編定案件情形

單位：件、％

| 項次 | 市縣別 | 合計 | 1至10月 申請案 | 11至12月 申請案 | 11至12月平均每月件數較1至10月平均每月件數增加比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 1,756 | 1,206 | 550 | 128.03 |
| 1 | 桃園市 | 337 | 250 | 87 | 74.00 |
| 2 | 臺東縣 | 193 | 104 | 89 | 327.88 |
| 3 | 臺中市 | 169 | 127 | 42 | 65.35 |
| 4 | 彰化縣 | 152 | 117 | 35 | 49.57 |
| 5 | 花蓮縣 | 105 | 76 | 29 | 90.79 |
| 6 | 高雄市 | 102 | 68 | 34 | 150.00 |
| 7 | 苗栗縣 | 94 | 60 | 34 | 183.33 |
| 8 | 臺南市 | 93 | 86 | 7 | - 59.30 |
| 9 | 新竹縣 | 93 | 64 | 29 | 126.56 |
| 10 | 雲林縣 | 93 | 74 | 19 | 28.38 |
| 11 | 嘉義縣 | 82 | 23 | 59 | 1,182.61 |
| 12 | 南投縣 | 71 | 41 | 30 | 265.85 |
| 13 | 宜蘭縣 | 54 | 36 | 18 | 150.00 |
| 14 | 新北市 | 49 | 38 | 11 | 44.74 |
| 15 | 屏東縣 | 36 | 27 | 9 | 66.67 |
| 16 | 澎湖縣 | 18 | 8 | 10 | 525.00 |
| 17 | 新竹市 | 11 | 6 | 5 | 316.67 |
| 18 | 基隆市 | 4 | 1 | 3 | 1,400.00 |

註:1.臺北市、嘉義市、金門縣、連江縣等4市縣全區均為都市計畫區，無非都市土地。

2.本表係依113年度申請案件數由大至小排序。

3.資料來源：整理自國土管理署提供資料。

另為確保新舊法制銜接，宜由內政部會同地方政府檢討並完善轉軌配套，妥善因應相關風險，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十）4.】

5.　內政部依全國國土計畫國土空間發展策略，推動鄉村地區整體規劃，並自110年度起補助地方政府辦理鄉村地區整體規劃，惟尚有部分優先規劃地區未啟動鄉村地區整體規劃作業，且部分補助案件辦理進度落後，允宜研謀改善，俾利鄉村地區整體規劃之順利推動：鄉村地區整體規劃為國土空間發展之重要策略，地方政府為促進鄉村地區永續發展及農村再生，改善鄉村地區生產條件，針對公共設施進行整體規劃，得視實際需要研擬鄉村地區計畫，納入市縣國土計畫。根據各地方政府於110年4月30日公告實施之各該市縣國土計畫，計指認116個鄉鎮市區為優先規劃地區；截至114年3月底止，已有70個優先規劃地區啟動辦理鄉村地區整體規劃，尚有46個鄉鎮市區仍未啟動規劃作業。又國土管理署為協助地方政府辦理鄉村地區整體規劃，訂定相關補助規定，自110至113年度累計核定補助62案，包含57案鄉村地區整體規劃及5案聚落規劃，核定補助經費2億9,310萬元；截至114年3月底止，已核撥1億5,291萬餘元（52.17％）。該57案鄉村地區整體規劃案中，已完成鄉村地區整體規劃作業者（完成總結報告並驗收結案）計有臺東縣池上鄉及卑南鄉等4案，其餘53案尚在履約階段或辦理招標作業中，且其中32案屬110至112年度核定之補助案件，已逾補助規定之2年辦理期限，主要因案情複雜或多次流標等，致作業進度未如預期，已影響國土永續發展基金預算之執行，及後續鄉村地區整體規劃推動期程，經函請內政部督促研謀改善。【詳審核報告非營業部分乙、參、三、（四）國土永續發展基金項下重要審核意見（2）】

6.　財政部國有財產署為配合未來國土計畫之實施，針對位處國土保育地區第一類分區之已出（標）租土地辦理因應措施，惟尚乏不符規定案件之具體處理方式，加以歷來出租審辦作業未盡周妥，出租後亦未積極管控土地使用狀態，間有地上使用未盡適法情事，允宜研謀改善，俾利接軌國土管制新制：財政部國有財產署（下稱國有財產署）為配合土地使用管制新制管理國有非公用土地，並保障現有承租人合法使用權益，就位處國土保育地區第一類（下稱國保一）之已出（標）租國有非公用土地，依照國土管理署建議，若建物屬非都市土地完成使用地第1次編定前已既存之建築，即協助承租人辦理更正編定作業，其餘情況則須釐清是否涉違反土地使用管制規定並予以導正，國有財產署並通知位處國保一之承租人辦理更正編定作業。經查相關業務執行情形，核有：（1）該署雖已通知位處國保一之承租人，惟部分已申請案件因不符非都市土地管制使用規定而無法核准，國有財產署尚未就不符規定之案件，研謀具體處理方式，不利未來轉軌國土計畫新制，保障承租人合法使用權益；（2）位處國保一且非屬建築用地之國有非公用土地出租案件，間有地上建物係於地方政府完成使用地第1次編定後始存在，且申請承租時之地上建物疑似已非初始建物；或有部分案件雖無法判定究屬編定前或後之既存建物，惟明顯有增建、改建或重建情形，縱使原建物係編定前已存在，惟地上建物已非原始面貌，不符得以變更使用編定之情況，惟國有財產署所屬歷來辦理出租作業，未審視申租案件之使用是否合於土地使用管制規定即逕予核准出租，出租後亦未積極管控土地使用狀態，致未察覺承租人於承租後變更地上建物狀態，及間有地上使用未盡適法等情事。為確保未來轉軌至國土計畫新制之已出租案件均為合法、合規使用國有非公用土地，經函請國有財產署研謀改善，俾健全租案管理，維繫國有土地資源永續利用。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾、財政部主管項下重要審核意見（十三）】

7.　經濟部產業發展署持續與地方政府辦理未登記工廠管理輔導事宜，惟部分市縣未登記工廠申請納管、改善計畫及非屬低污染之查處作業未盡周全，且補助地方政府辦理既有未登記工廠群聚地區廢污水排放公共設施之規劃評估，及工程發包及設計審查進度未如預期，允宜督促研謀改善：政府為解決未登記工廠既存問題，於108年7月24日修正公布工廠管理輔導法，採行「不准新增、全面納管、就地輔導」措施，並配合全國國土計畫由經濟部產業發展署（下稱產業發展署）負責督促直轄市、縣（市）政府辦理未登記工廠相關管理輔導事宜。經查執行情形，核有：（1）截至114年3月底止，全國屬低污染之既有未登記工廠於111年3月19日前申請納管者，計有3萬2,514家，除臺北市、宜蘭縣、基隆市、新竹縣、新竹市、嘉義市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣及金門縣等10市縣完成審查，其餘11市縣均未完成審查，其中轄內未登記工廠家數達千家以上（第一級）之6市縣（含新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市及彰化縣等），仍待審查者，總計有573家，占全部待審查720家之79.58％；又於112年3月19日前提出改善計畫者，計有2萬5,601家，經各市縣政府審查核定者計1萬7,022家，尚有8,579家待審查核定；（2）截至114年3月底止，全國非屬低污染之既有未登記工廠共537家，其中已提出轉型、遷廠或關廠計畫者共493家，經各市縣政府核定者324家，惟距提出申請期限（110年3月19日）已4年餘，完成轉型、遷廠或關廠者僅150家，待完成者仍高達174家。另105年5月20日以後新增之未登記工廠仍有151家，約14.63％待查處；（3）產業發展署辦理既有未登記工廠群聚地區污水排放建設補助計畫，協助申請納管取得特定工廠登記者合法轉型，經評選結果，獲同意補助案件計有5案，其中桃園市、臺南市、高雄市各1案，彰化縣2案，核定計畫經費共12億372萬餘元，計畫期程為113年4月至114年11月，預計改善既有未登記工廠納排家數470家、納排工廠面積（廠地）88.43公頃，惟截至113年底止，累計分配預算數1億6,884萬餘元，累計實現數1億2,449萬餘元，預算執行率未及8成，且各市縣辦理工程發包或設計審查作業均已逾核定計畫工作期限2至10月等情事，經函請經濟部督促研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（十二）】

（二）　成長管理方面

1.　內政部偕同經濟部辦理產業用地需求推估，並納入全國國土計畫指導未來土地發展配置，惟推估結果與實際發展情形存有落差，允宜研謀改善，以利達成整合產業空間規劃目標：政府為強化國土治理與資源合理配置，於全國國土計畫明定應配合國家整體產業發展政策，整合產業空間，並落實土地使用之引導與管理；中央及地方政府在規劃產業用地時，應考量交通運輸可及性、能源供應情形、產業聚落潛能及既有產業基礎，並積極推動產業土地之活化與再發展，透過更新老舊工業區、合理配置適地產業區位等具體措施，以確保產業所需土地可及時供應，促進經濟持續發展。內政部與經濟部因應國土計畫法施行，已辦理全國產業用地需求推估，並納入全國國土計畫作為未來土地使用配置之指導。經查，經濟部推估於「101年以前開發的產業用地為完全利用」之前提下，至125年新增產業用地需求為3,311公頃、科學工業園區用地需求為1,000公頃，惟該項推估僅涵蓋產業園區與科技產業園區，未納入農業部及地方政府轄管之農業生技園區、都市計畫工業區、丁種建築用地等類別，缺乏全面性與代表性，難以回應全國整體產業用地規劃之真實需求；且該部推估產業用地需求，係依據71至105年間實質GDP等歷史經濟數據所估算，未納入107年後中美貿易戰、臺商回流及半導體產業擴張等重大趨勢變化，顯與實際情形產生落差。又依各地方政府於110年4月下旬陸續公告之市縣國土計畫中新增劃設之產業用地總面積高達9,061公頃，已遠超出上述推估需求。鑑於產業用地總量與實際需求存在差異，不利促進國土資源與產業需求之合理配置，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）1.】

2.　內政部指導地方政府於市縣國土計畫內載明宜維護農地面積，並據以劃設各類農業發展地區，惟全國實際作為糧食生產之土地面積尚未達標，且部分地方政府以山坡地農地填補不足之平地農地，實質上難以有效因應糧食安全所需，允宜研謀改善，俾維護農業生產環境及確保糧食安全：依據全國國土計畫載述，國土功能分區分類為國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區等四大類。其中農業發展地區之基本原則，係以維護農業生產環境及確保糧食安全為原則，強調保護重要農地及基礎設施，並避免零星發展。前內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署）為落實上述指導原則，於109年召開研商會議要求地方政府於市縣國土計畫中明示「宜維護農地面積」。經統計，18個地方政府（按：臺北市、嘉義市、金門縣及連江縣等4個市縣全區因已發布實施都市計畫或國家公園計畫，免擬訂市縣國土計畫）公告實施之市縣國土計畫合計宜維護農地面積為80.91萬公頃（表8），惟據農業部於113年公布之112年度農業及農地資源盤查結果，全國實際可供糧食生產之土地僅約69萬餘公頃，其中平地農地48萬餘公頃、山坡地宜農地17萬餘公頃、非農地供農業使

表8　各地方政府宜維護農地面積、劃設各類農業發展地區及農業部盤查農地資源

單位：萬公頃

| 市縣別 | 各市縣國土計畫宜維護農地面積（註1） | 各地方政府劃設各類農業發展地區（註2） |  |  |  |  |  | 全臺農地資源盤查可供糧食生產土地面積（註3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 |  |
| 合計 | 80.91 | 118.55 | 16.81 | 37.98 | 60.31 | 2.24 | 1.19 | 69.59 |
| 臺北市 | － | － | － | － | － | － | － | 0.17 |
| 新北市 | 3.10 | 3.89 | 0.00 | 0.13 | 3.44 | 0.00 | 0.29 | 1.23 |
| 桃園市 | 2.98 | 5.46 | 1.20 | 2.29 | 1.93 | 0.03 | － | 3.06 |
| 臺中市 | 4.01 | 6.14 | 0.09 | 1.64 | 3.91 | 0.08 | 0.41 | 4.07 |
| 臺南市 | 9.30 | 11.37 | 3.28 | 4.53 | 3.32 | 0.22 | － | 9.74 |
| 高雄市 | 5.01 | 5.10 | 1.25 | 1.41 | 2.29 | 0.13 | － | 4.09 |
| 基隆市 | 0.16 | 0.23 | － | － | 0.23 | － | － | 0.04 |
| 宜蘭縣 | 2.87 | 4.71 | 1.37 | 0.80 | 2.25 | 0.04 | 0.21 | 2.26 |
| 新竹縣 | 3.12 | 6.06 | 0.41 | 0.67 | 4.81 | 0.15 | 0.00 | 1.68 |
| 新竹市 | 0.29 | 0.34 | 0.00 | 0.08 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 苗栗縣 | 5.65 | 8.02 | 0.40 | 1.05 | 6.48 | 0.07 | － | 2.71 |
| 彰化縣 | 6.17 | 7.81 | 0.86 | 5.94 | 0.88 | 0.12 | － | 6.26 |
| 南投縣 | 6.30 | 9.53 | 0.35 | 0.66 | 8.33 | 0.10 | 0.07 | 4.45 |
| 雲林縣 | 8.15 | 9.41 | 1.42 | 7.26 | 0.53 | 0.17 | － | 8.28 |
| 嘉義縣 | 7.13 | 8.40 | 2.80 | 2.81 | 2.66 | 0.11 | － | 7.13 |
| 嘉義市 | － | － | － | － | － | － | － | 0.16 |
| 屏東縣 | 7.35 | 13.53 | 0.50 | 6.08 | 6.63 | 0.30 | － | 6.43 |
| 花蓮縣 | 4.61 | 8.88 | 1.74 | 0.96 | 5.66 | 0.32 | 0.18 | 3.74 |
| 臺東縣 | 4.04 | 8.60 | 1.07 | 0.64 | 6.61 | 0.26 | － | 3.02 |
| 澎湖縣 | 0.67 | 0.99 | － | 0.94 | － | 0.05 | － | 0.31 |
| 金門縣 | － | － | － | － | － | － | － | 0.45 |
| 連江縣 | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.各市縣國土計畫載列宜維護農地面積。

2.各市縣政府112年9月至114年1月提送內政部審議之國土功能分區圖（草案）載列農業發展地區面積。

3.農業部112年度農業及農地資源盤查結果（含非農業用地供農業使用之4萬餘公頃）。

4.資料來源：整理自內政部及農業部提供資料。

用4萬餘公頃，未達全國國土計畫規範所列74萬公頃至81萬公頃面積；且山坡地農地與非農地供農業使用，易因法規調整或土地開發喪失耕作功能，恐進一步縮減全國可供糧食生產土地面積。另各地方政府於112年9月至114年1月提報內政部審議之國土功能分區圖草案共劃設農業發展地區118萬餘公頃（包含非農作使用部分，舉如道路、水利設施、農舍、住宅及公用設施等），其中農業發展地區第一類與農業發展地區第二類（即平地農地）合計54萬餘公頃，較農業部104年調查所得之平地農地61萬餘公頃，減少約7萬公頃。又根據中央研究院112年3月發布之「農業政策建議書2.0」，述及全臺都市化發展易加速優質農地流失，而地方政府將部分農業用地從平地轉移至山坡地，僅形式上達成74萬公頃至81萬公頃之目標，實際對糧食安全保障效果有限等情。鑑於國家優良或良好之平地農地總量低於上述目標值，由農業發展地區第三類（即山坡地農地）補足差額，不僅影響糧食供應穩定性，亦可能衍生生態破壞及增加坡地災害之風險，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）2.】

3.

表9　劃設之「城二之三」位處淹水潛勢地區面積

單位：公頃

| 項次 | 市縣別 | 市縣國土計畫劃設面積（A） | 國土功能分區圖劃設面積（B） | 增減面積 （B-A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 1,308.43 | 2,156.69 | 848.26 |
| 1 | 新北市 | 27.79 | 28.84 | 1.05 |
| 2 | 桃園市 | 385.82 | 75.73 | - 310.09 |
| 3 | 臺中市 | 176.74 | 183.83 | 7.09 |
| 4 | 臺南市 | 172.38 | 166.99 | - 5.39 |
| 5 | 高雄市 | 32.82 | 24.76 | - 8.06 |
| 6 | 基隆市 | － | － |  |
| 7 | 宜蘭縣 | 37.60 | 344.50 | 306.90 |
| 8 | 新竹縣 | 57.77 | 58.03 | 0.26 |
| 9 | 新竹市 | 74.86 | 99.75 | 24.89 |
| 10 | 苗栗縣 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |
| 11 | 彰化縣 | 222.05 | 661.30 | 439.25 |
| 12 | 南投縣 | 69.10 | 69.41 | 0.31 |
| 13 | 雲林縣 | 22.79 | 87.22 | 64.43 |
| 14 | 嘉義縣 | 2.40 | 44.65 | 42.25 |
| 15 | 屏東縣 | 1.07 | 278.56 | 277.49 |
| 16 | 花蓮縣 | 0.04 | 7.47 | 7.43 |
| 17 | 臺東縣 | 25.20 | 25.20 | － |
| 18 | 澎湖縣 | － | － |  |

註：1.整理自各市縣國土計畫「城二之三」面積及淹水潛勢區面積之統計資料。

2.依內政部提供各市縣報內政部審議版之國土功能分區圖之面積統計（南投縣為公開展覽版）。

3.資料來源：各市縣國土功能分區圖資、經濟部水利署109年4月最後更新淹水潛勢圖（定量降雨24小時500mm）等圖資，並套繪地理資訊系統軟體（QGIS）結果。

內政部指導地方政府於因應未來發展需求劃設「城二之三」分區時儘量避免使用環境敏感地區，惟部分地方政府將屬於環境敏感區之淹水潛勢地區納入該分區，允宜研謀改善，以利國土因應氣候變遷及潛在災害風險：依據全國國土計畫載述，地方政府得因應未來發展需求，覈實評估人口與產業成長趨勢，訂定未來發展總量，在5年內具有發展計畫或需求，始得劃設為「城二之三」；另城鄉發展成長區位應儘量避免使用環境敏感地區，若因規劃需要將環境敏感地區納入，應說明理由，並訂定土地使用原則及開發注意事項。經查，新北市等18個地方政府（按：臺北市、嘉義市、金門縣及連江縣等4個市縣全區因已發布實施都市計畫或國家公園計畫，免擬訂市縣國土計畫）於110年4月30日前公告施行之市縣國土計畫合計劃設「城二之三」約14,676公頃，其中位於淹水潛勢地區約1,308公頃（表9），惟113年度各地方政府提送內政部審議之國土功能分區圖（其中南投縣為公開展覽版本，非審議版），所劃設「城二之三」位於淹水潛勢地區面積已增加至2,156公頃，較前述市縣國土計畫所劃設淨增加848公頃，其中以彰化縣、宜蘭縣及屏東縣增長最多，分別增加439.25公頃、306.90公頃及277.49公頃；且該等地方政府大幅增加「城二之三」之劃設範圍，並未依全國國土計畫敘明理由，亦未於計畫擬定階段針對當地之人口及產業發展情形進行覈實評估，及訂定相關開發注意事項，未來開發時，恐需額外增設雨水下水道、抽水站、滯洪池及堤防等都市基礎防洪設施，不利國土因應氣候變遷及潛在災害風險，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十一）3.】

4.

圖5　農田坵塊同時被劃有農業發展地區及城鄉發展地區

資料來源：整理自農業部提供資料。

比對發現同一農地坵塊同時被劃有農業發展地區及城鄉發展地區，不利改善農地破碎問題，允宜檢討市縣政府農業發展地區劃設情形與實際農業生產環境之差異，避免重要農業生產環境零星發展：國土計畫法第6條第5款規定，農業發展地區應以確保糧食安全為原則，積極保護重要農業生產環境及基礎設施，並應避免零星發展。經運用地理資訊系統（QGIS）比對全國農田坵塊圖、全國國土計畫之各市縣國土功能分區圖發現（圖5），同一農地坵塊同時被劃有農業發展地區及城鄉發展地區者計有52,655筆，坵塊面積合計17,439.61公頃，其中劃設為城鄉發展區者計7,167.44公頃，約占坵塊面積之41.10％，不利維護農業生產完整性，且將同一農地坵塊同時劃有農業發展地區及城鄉發展地區，存有增加農地破碎化之疑慮，經函請農業部督促檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、農業部主管項下重要審核意見（三）3.】

（三）　部門計畫方面

1.　內政部已擬訂全國國土計畫之部門空間發展策略，並彙整中央各目的事業主管機關之部門計畫，供各地方政府納入市縣國土計畫，惟該發展策略及部分部門計畫內容未臻完善，且部分地方政府未覈實將部門計畫內容納入市縣國土計畫，允宜研謀改善，以利國土計畫發揮對部門計畫之指導與推動功能：依國土計畫法規定，部門空間發展策略係由內政部協調各目的事業主管機關，針對其部門發展涉及空間及區位等事項，綜合評估後訂定，並應納入全國國土計畫。同法施行細則亦明定，該策略內容須包括產業、運輸、住宅及重要公共設施等部門，並載明發展對策與發展區位；且全國國土計畫應作為部門計畫與市縣國土計畫之上位指導，部門計畫則應遵循國土計畫，以確保整體國土空間發展一致性。經查，內政部辦理全國國土計畫部門空間發展策略之擬訂及協助各地方政府強化市縣國土計畫內容之推動情形，核有：（1）內政部於107年4月30日公告實施全國國土計畫，該計畫第六章納入產業、運輸、住宅與重要公共設施等四大部門空間發展策略，惟部分策略類別與細項未敘明空間發展總量規模或明確區位，舉如：產業部門空間發展策略項下之農林漁牧業與觀光產業、運輸部門空間發展策略項下之海運、軌道、公路、都市與離島公共運輸，及重要公共設施部門空間發展策略之環境保護設施、長照設施與醫療設施等，均未詳列空間發展總量，不利將其發展總量規模轉換為空間區位分布；住宅部門空間發展策略亦僅說明社會住宅總量，未具有區位指導功能，與上述施行細則規定有間，不利作為部門計畫之區位指導依據；（2）國土管理署為協助地方政府撰擬部門空間發展計畫，並完成市縣國土計畫之擬訂，於107年8月31日召開市縣國土計畫規劃作業第10次研商會議，決議請產業、運輸、住宅、重要公共設施等中央目的事業主管機關於一定期限內提出各該部門計畫相關內容，供地方政府納入市縣國土計畫。嗣經各中央目的事業主管機關於107年9月至同年11月間提出其主管之部門計畫，共計15類、63項部門計畫，供各地方政府納入市縣國土計畫之部門空間發展計畫。惟部分部門計畫內容缺乏空間發展配置細節，無法明確呈現發展區位，影響地方政府完整擘劃市縣國土計畫中部門空間發展計畫之周延性與精確度；且部分地方政府尚未將臺中港外港區擴建計畫（第一期）等9項部門計畫納入市縣國土計畫，不利國土計畫之推動等情事，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十二）】

2.　國土管理署補助地方政府辦理公共污水下水道系統建設，113年底全國公共污水下水道用戶接管戶數已達預定目標，惟部分市縣公共污水下水道普及率低於平均，且有部分污水下水道管線完工後長期空置；另污水下水道建設績效指標資料管理系統建置完成逾5年，仍未完整匯入全國接管用戶門牌資料，且有部分資料重複等異常情形，允宜研謀改善，以改善環境衛生與提升國家競爭力：內政部為保護水域水質及改善環境衛生，自81年起推動污水下水道建設計畫，並報經行政院於109年7月7日核定污水下水道第六期建設計畫，計畫期程自110至115年度，計畫總經費1,068億元，由國土管理署持續補助各地方政府辦理都市計畫區或其他指定地區範圍內之公共污水下水道系統建設，包含水資源回收中心（下稱水資中心）、主次幹管、分支管網之建置及用戶接管等。經查，各級政府辦理公共污水下水道系統建設執行情形，核有：（1）截至113年8月底止，全國公共污水下水道接管戶數已達預定目標，普及率為42.90％，惟桃園市、臺中市及臺南市等3直轄市之普及率僅介於25.63％至28.89％間；另彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣及澎湖縣等5縣未達10.00％，均低於全國平均值。此外，彰化縣員林市、南投縣竹山鎮、南投縣埔里鎮、雲林縣虎尾鎮及屏東縣東港鎮等5鎮市雖已完成污水下水道管線建設，卻因水資中心用地未取得或接管工程未施作，導致完工後長期閒置，影響整體建設成效與普及率；（2）國土管理署建置之污水下水道績效資料管理系統（下稱資料管理系統）已逾5年，期整合全國各地清查之用戶接管資料，將公共污水下水道、專用污水下水道及建築物污水處理設施等3類接管用戶門牌資料匯入系統，並依各市縣污水下水道建設進度持續更新。截至113年8月底止，資料管理系統接管用戶門牌數為531萬餘戶，惟各市縣早期接管資料以紙本為主，尚未全面數位化，導致系統數據缺漏；另現存用戶接管門牌資料中，亦有6萬餘筆門牌不完整或重複，致無法準確統計接管戶數，仍需各市縣另行提供資料以進行績效指標統計與公告，造成資料管理系統與實際公告數據差距達132萬餘戶（占總接管戶數663萬餘戶之19.92％），未能充分發揮系統整合與分析之成效，影響整體績效成果之正確呈現等情事，經函請國土管理署研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十四）】

3.　國土管理署委託市縣政府辦理雨水下水道即時水情監測系統建置計畫，已完成建置多處雨水下水道水位監測站，惟部分通報異常案件未獲市縣政府回報處理情形，又部分位於淹水區域之雨水下水道水位監測站量測結果與民眾通報積（淹）水災情存有差異，允宜研謀改善，確保監測資料之穩定與正確性，以利即時掌控防災資訊：內政部為加強都市計畫地區防洪保護能力，提報「都市總合治水建設計畫（111至115年度）」，經行政院於110年5月24日核定，計畫總經費20億元，由國土管理署委託各市縣政府辦理「雨水下水道即時水情監測系統建置計畫」，設置雨水下水道水位監測站（下稱水位監測站）、雨量站、低地排水設施監測及介接該署系統等，預計至115年底完成設置1,920處水位監測站及智慧警戒系統。經查執行情形，核有：（1）截至113年8月底止，國土管理署累計核撥4億4,011萬餘元，委託市縣政府完成建置並介接至該署「都市水情監測資料管理平臺」系統之水位監測站計1,423處，已達115年度總目標1,920處之74.11％，惟經抽查該署於113年6至8月間，通報各市縣政府確認之857件水位監測站介接異常資料，其中僅241件由相關市縣政府於系統登錄回報，其餘616件皆未回報確認或修正情況，未回報比率高達71.88％，且其中215處水位監測站甚有重複發生2次以上異常情形；又新北市、臺中市、臺南市、高雄市、澎湖縣等5市縣內之17處水位監測站於凱米颱風影響期間（113年7月23日至28日）未能正確回報水位資訊，部分水位監測站甚至位於淹水災情嚴重之臺南市安南區、高雄市三民區；（2）臺北市、新北市、桃園市之部分水位監測站於淹水區域之量測結果，與各該市民眾淹水通報紀錄積（淹）水災情存有差異等情事，經函請國土管理署督促研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十六）】

4.　交通部暨所屬機關（構）推動國土計畫業務，有助於確保國土安全、追求國家永續發展，惟部分主管法令未配合國家發展情形積極修正、部分計畫執行進度落後，允宜研謀改善，俾提升部門空間發展策略執行成效：政府為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，於105年1月6日制定公布國土計畫法，同年5月1日施行。嗣內政部於107年4月30日公告實施全國國土計畫，並於第六章第2節訂定運輸部門空間發展策略。交通部作為運輸部門之目的事業主管機關，依前述空間發展策略，配合推動相關部門計畫，有助於確保國土安全、追求國家永續發展。惟公路法等主管法令，部分條文涉及國土計畫法施行後將停止適用之區域計畫法規定，尚未配合完成修訂，恐不利於國土計畫相關業務之推動。又所屬機關（構）推動運輸部門計畫，間有環評作業時程冗長、計畫進度落後、執行方式一再改變等情，致迄未達成全國國土計畫列載空間發展策略所訂目標。另交通部鐵道局辦理鐵路建設計畫，缺乏政府政策環境影響評估作業辦法第5條規定相關事項之檢討，不利政策之擬訂及決策，與避免開發行為對環境之不良影響，經函請交通部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（二十五）】

（四）　氣候變遷方面

1.　政府推動中央管流域整體改善與調適計畫，有助減輕洪災損失，惟部分河段治理計畫尚未完成法定公告程序，且河川區域線內私有土地面積龐巨，又多座跨河建造物束縮河道，恐影響防洪安全及治理計畫效益，允宜研謀妥處：政府為持續改善中央管河川、區域排水及一般性海堤防洪設施之功能，並整合治理方向與管理調適策略，以減輕洪災損失，由經濟部水利署（下稱水利署）於109年4月提出中央管流域整體改善與調適計畫（110－115年），總經費822億元，以「韌性承洪、水漾環境」為目標，其中韌性承洪部分，包括「整體改善及調適規劃」、「基礎設施防護及調適措施」、「土地調適作為」及「建造物更新改善及操作維護」等工作；水漾環境部分則包括「營創調和環境」等工作。113年度預算數為101億1,262萬元，累計實現數為87億4,716萬餘元，已實現比率約86.50％。經查，截至113年底止，其執行情形，核有：（1）中央管及跨直轄市、縣（市）管河川，仍囿於河道變遷不穩定、治理計畫線未獲地方共識等因素，尚處於治理規劃、研具治理計畫階段，約有757公里之河段，仍未報經經濟部完成治理基本計畫法定公告程序；又水利署雖已完成河防建造物共計269萬餘公尺，惟仍有36萬餘公尺尚待建造，恐影響防洪成效；（2）中央管及跨直轄市、縣（市）管河川區域線內私有土地共1億160萬餘平方公尺，估計總徵購金額達1,068億4,702萬餘元，該等龐巨私有土地恐因地主抗爭，致無法取得用地，影響計畫執行，或因用地取得成本高昂，排擠計畫防洪工程建造經費及數量，將影響治理計畫效益；（3）仍有533座束縮河道跨河建造物尚須依據各該河川治理基本計畫及申請施設跨河建造物審核要點辦理改建之跨河建造物，恐影響整體防洪功效等情事，經函請水利署研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（十五）】

2.

表10　各目的事業主管機關環境敏感地區劃設情形

| 序號 | 環境敏感地區名稱 | 主管機關 | 有劃設，但尚未提供或尚未製作圖資者（打） | 尚未劃設環境敏感地區者（打） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要史蹟 | 文化部 |  |  |
| 2 | 史蹟 | 各市縣政府 | （臺北市、新北市、臺中市、臺南市、新竹市、南投縣、屏東縣、金門縣等8個市縣政府） | （除左列市縣政府外，其餘 14 個市縣政府） |
| 3 | 水下文化資產 | 文化部 |  |  |
| 4 | 活動斷層兩側一定範圍 | 國土管理署 （建築管理組） | （臺中市、南投縣、苗栗縣境內之車籠埔斷層） | （除車籠埔斷層外，其餘斷層均尚未劃設） |
| 5 | 洪氾區一級管制區 | 水利署 |  |  |
| 6 | 洪氾區二級管制區 | 水利署 |  |  |
| 7 | 洪水平原一級管制區 | 水利署 |  |  |
| 8 | 洪水平原二級管制區 | 水利署 |  |  |
| 9 | 地質敏感區（土石流） | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |  |  |
| 10 | 公路兩側禁建限建地區 （縣鄉道） | 各市縣政府 | （連江縣政府） | （除連江縣政府外，其餘 21 個市縣政府） |
|  | 公路兩側禁建限建地區 （省道） | 交通部公路局 |  |  |
| 11 | 鐵路兩側限建地區－臺鐵鐵路 | 交通部鐵道局 |  |  |
| 12 | 海岸管制區、山地管制區、重要軍事設施管制區之禁建、限建地區 | 國防部 |  |  |
| 13 | 要塞堡壘地帶 | 國防部 |  |  |

註：1.本表係依全國國土計畫所列環境敏感地區順序排序。

2.資料來源：彙整自國土管理署114年4月8日提供之資料。

內政部及各目的事業主管機關持續辦理環境敏感地區之圖資繪製及劃設工作，惟仍有部分圖資尚未蒐集完整，部分環境敏感地區尚未劃設，或已劃設之各環境敏感地區圖資比例尺不一，允宜研謀改善，以利國土規劃及土地開發審議作業：依據全國國土計畫第九章及第十一章所載，環境敏感地區為土地開發審議及國土規劃之重要依據，內政部除應蒐集相關基礎圖資外，亦應協調目的事業主管機關依據其主管法令，加速劃設與公告環境敏感地區。根據國土管理署統計結果，截至113年底止，上述計畫所納列之環境敏感地區，該署列管應蒐集圖資計58項，已蒐集45項。餘未蒐集之13項中，計有重要史蹟、洪氾區一、二級管制區、土石流地質敏感區等4項環境敏感地區尚未劃設；水下文化資產等6項環境敏感地區雖已劃設，惟各該主管機關尚未提供或未製作相關圖資（表10）；史蹟、活動斷層兩側一定範圍及公路兩側禁建限建地區等3項環境敏感地區則存有部分地方政府尚未劃設、或已劃設卻尚未蒐集相關圖資。又有關非都市土地使用分區或使用地之變更，雖於非都市土地使用管制規則第3章及第4章、非都市土地開發審議作業規範，及非都市土地變更編定執行要點等規定，申請人應於開發計畫書圖、興辦事業計畫書內檢附向第一級或第二級環境敏感地區主管機關查詢之結果，供地方政府及區域計畫擬定機關審查，該等機關對環境敏感地區之審查，均得以國土管理署環境敏感地區單一窗口查詢平台取得之查詢結果證明；惟國土管理署尚未蒐集上述13項環境敏感地區圖資，恐影響土地開發及使用地變更編定之審查。另國土管理署已蒐集之45項環境敏感地區圖資，比例尺自五萬分之一至一千分之一不等，部分同一主管機關製作之不同類型環境敏感地區圖資之比例尺亦不相同，圖幅內容詳簡差異甚巨，不利於辨識環境敏感地區實際區位，進而影響國土規劃精準度。由於氣候變遷導致極端降雨、洪水及土石流等災害風險日益升高，環境敏感地區之精確劃設與圖資更新益顯重要，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十三）1.】

（五）　國土防災方面

1.　內政部已責成中央建管單位協助地方政府劃定活動斷層兩側一定範圍為環境敏感地區，並公開週知，惟因活動斷層圖檔之比例尺精度未符建築管理規定，致全國36條活動斷層僅有1條完成劃設作業，允宜研謀改善，俾利維護公共安全及強化建築管理：依據實施區域計畫地區建築管理辦法第4條之1規定，活動斷層通過地區，當地縣（市）政府得劃定範圍予以公告，並依規定管制。另依據全國國土計畫第九章及第十一章所載，將活動斷層兩側一定範圍列為災害敏感類型環境敏感地區；地方政府應依規定辦理劃設與公告，並由中央建築管理主管機關協助。經查，臺灣中部地區於88年9月21日發生921大地震，致車籠埔活動斷層露出，政府為利災後重建工作順遂，並避開地質環境敏感地區，由前行政院國家科學委員會（111年7月27日改制為國家科學及技術委員會）完成測繪車籠埔活動斷層比例尺一千分之一之數值地形圖檔，經內政部於89年5月18日函請原臺中縣政府（99年12月25日合併升格為臺中市政府）、苗栗縣政府及南投縣政府依上述辦法規定公告管制，為我國目前唯一依該辦法劃定活動斷層兩側一定範圍並予公告之活動斷層。而其他活動斷層未能劃定之原委，據內政部說明主要係因經濟部（地質調查及礦業管理中心）所公告其他活動斷層之圖幅比例尺為二萬五千分之一，不符建築法第32條有關建築執照應檢附之工程圖樣及說明書比例尺不得小於一千二百分之一之規定，考量劃定活動斷層兩側一定範圍並進行禁限建管制，對於人民權益影響甚巨，相關圖資比例尺過小（粗），恐影響劃設範圍精準度，暫未予以劃定等。由於現行大部分活動斷層圖資精度不足，影響各地方政府依現行全國國土計畫規定劃定活動斷層兩側一定範圍之作業，不利維護公共安全及強化建築管理，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十三）2.】

2.

表11　保安林地及平地造林土地被市縣政府劃設為城鄉發展地區情形

單位：公頃

| 城鄉發展地區分類 | 保安林地區 | 平地造林地區 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 5,183.21 | 373.64 |
| 第一類 | 5,183.02 | 31.26 |
| 第二類 | 0.19 | 342.38 |

註：1.截至114年2月14日止，南投縣政府尚未將國土功能分區圖（草案）函送內政部。

2.資料來源：整理自農業部提供資料。

農業部林業及自然保育署為減災及國土保安而編定保安林，並推動平地造林以增加平原綠地面積，提升環境品質，惟部分市縣政府將保安林地及平地造林地區劃設為國土計畫法之城鄉發展地區，不利國土保安功能之維持及永續造林工作之推動，允宜積極研謀相應對策：農業部林業及自然保育署為降低水災、風災影響及發揮國土保安作用，依森林法規定編定全國保安林地，又為增加平原綠地面積，持續推動平地景觀造林永續經營，提升綠色生活環境品質。國土計畫法第3條第7款規定，基於保育利用及管理之需，依土地資源特性劃分國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區等國土功能分區；同法第6條第2款規定，國土規劃應考量自然條件及水資源供應能力，並因應氣候變遷，確保國土防災及應變能力。經查執行情形，核有：（1）部分市縣政府於劃設國土功能分區時，將保安林地劃入因應都市化程度及發展需求之城鄉發展地區，面積計5,183.21公頃（表11），未按國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊劃設分類建議劃設為國土保育地區，若無相對應開發政策，恐影響已編定保安林發揮減少災害及國土保安之功能；（2）部分市縣政府將已完成新植或持續撫育之平地造林地區，劃設為城鄉發展地區，面積計373.64公頃，後續恐因各市縣城鄉發展需求核准開發，不利平地永續造林業務之推動，恐影響政府保育森林生態及蓄積碳匯量等情事，經函請農業部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、農業部主管項下重要審核意見（六）2.】