玖、政府推動綠色運輸執行情形

聯合國經濟和社會事務部（United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA）於2016年全球永續運輸報告中（Mobilizing Sustainable Transport for Development）揭示，永續運輸策略三大主軸為：需求減量（Avoid）、運具移轉（Shift）與技術改善（Improve）。需求減量係透過城鄉發展政策，並綜合運輸與空間規劃、優化物流及旅行需求管理，以降低運輸距離，減少不必要之移動及旅次需求；運具移轉係鼓勵使用者將日常較耗能之運輸行為或習慣轉換為更永續之模式，如由私人汽車轉換至公共運輸、步行與騎自行車，以提高綠色運輸使用率；技術改善係強調提高運具之能源使用效率，著重於使用低碳燃料及再生能源，並透過誘因鼓勵使用者改採效能較佳之運具。聯合國秘書長於聯合國氣候變化綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）第25次締約方會議（Conference of the Parties, COP）期間，發布「秘書長2019氣候行動峰會暨展望2020報告」，提出邁向2020年時，應著手進行之10大優先氣候行動，以確保守住1.5°C之低碳未來，其中「行動6：加速邁向100％再生能源」涵蓋運輸部門低碳轉型。依臺灣永續發展目標核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，列有提高公路公共運輸運量等具體目標。「綠色運輸」係朝向低排碳、低空氣污染之運輸方式，透過發展公共運輸系統、加強運輸需求管理、推廣低碳運具使用、建構綠色運輸網絡與提升運具及運輸系統能源使用效率等措施，並應用先進科技方式，建置綠色運具導向之交通環境。為建立綠色運輸之永續運輸環境，政府相關部門業擬具計畫並據以推動。茲將113年度政府推動綠色運輸政策概況及成果暨審計機關重要審核意見，說明如次：

- 政府推動綠色運輸政策

交通部為運輸部門之中央目的事業主管機關，依氣候變遷因應法第11條暨其施行細則第7條第1項規定，會同經濟部及環境部分階段擬定「運輸部門溫室氣體排放管制行動方案」。又國家發展委員會（下稱國發會）於111年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，規劃12項關鍵戰略，其中運輸減碳策略規劃由「運具電動化及無碳化」、「人本運輸」及「私人運具管理」等3大策略著手，由交通部負責關鍵戰略七「運具電動化及無碳化」相關政策規劃，其餘2項策略則納入環境部主政之關鍵戰略十「淨零綠生活」中「行/樂」的面向之「低碳運輸網絡」規劃推動。茲將相關方案或計畫內容，摘述如次：

（一）　第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案（110至114年）

| 表1 截至113年底第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案（110至114年）經費執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 推動策略 | 合計 |  | 經濟部 |  | 交通部 |  | 環境部 （註1） |  |
|  | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 |
| 合計 | 111,949,545 | 107,641,084 | 5,059,504 | 4,150,878 | 96,183,220 | 91,780,872 | 10,706,820 | 11,709,333 |
| 發展公共運輸系統，加強運輸需求管理 | 16,423,000 | 16,423,000 | － | － | 16,423,000 | 16,423,000 | － | － |
| 建構綠色運輸網絡，推廣低碳運具使用，建置綠色運具導向之交通環境 | 18,089,327 | 12,912,746 | 4,951,904 | 4,043,278 | 12,103,562 | 8,032,488 | 1,033,860 | 836,979 |
| 提升運輸系統及運具能源使用效率 | 77,437,218 | 78,305,337 | 107,600 | 107,600 | 67,656,658 | 67,325,383 | 9,672,960 | 10,872,354 |
| 註：1.環境部運用空氣污染防制基金辦理補助大型柴油車汰舊換新，因110年度申請案件較預計增加，爰辦理超支併決算，致實現數大於預算數。 2.表內未顯示之中央主管機關係所辦業務無編列預算需求，如：主計總處檢討修正公務車輛購置相關規定，並逐步推動公務車汰換為電動車，爰未編列預算。 3.資料來源：整理自主計總處、經濟部、交通部、環境部等中央主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖1　第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案（110至114年）

資料來源：擷取自第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案（110至114年）。

由交通部、行政院主計總處（下稱主計總處）、經濟部、環境部等4個中央主管機關執行「發展公共運輸系統，加強運輸需求管理」、「建構綠色運輸網絡，推廣低碳運具使用，建置綠色運具導向之交通環境」、「提升運輸系統及運具能源使用效率」等3大策略（圖1），截至113年底止，已支用經費計1,076億4,108萬餘元（表1）。

（二）　臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫

圖2　臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動

計畫推動重點策略

資料來源：擷取自臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫。

| 表2 截至113年底臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫經費執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 推動路徑 | 合計 |  | 經濟部 |  | 交通部 |  | 勞動部 |  | 環境部 |  |
|  | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 |
| 合計 | 7,951,100 | 5,873,370 | 6,060,669 | 4,279,115 | 1,342,290 | 1,193,408 | 7,400 | 3,173 | 540,740 | 397,672 |
| 電動運具數量提升及使用示範 | 3,098,594 | 1,525,544 | 2,783,094 | 1,210,774 | 315,500 | 314,770 | － | － | － | － |
| 研訂車輛進口製造規範 | 112,475 | 112,407 | 107,600 | 107,600 | － | － | － | － | 4,875 | 4,807 |
| 強化車輛碳排管理規範及機制 | 31,285 | 29,745 | － | － | 14,420 | 14,420 | － | － | 16,865 | 15,325 |
| 稅費優惠及貸款協助 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 充電設施數量提升 | 1,499,533 | 1,205,982 | 12,253 | 8,303 | 968,280 | 820,140 | － | － | 519,000 | 377,539 |
| 研訂充電設施規範 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 建立用電配套 | 46 | 46 | 46 | 46 | － | － | － | － | － | － |
| 關鍵技術研發與產業技術升級 | 3,120,817 | 2,915,534 | 3,120,817 | 2,915,534 | － | － | － | － | － | － |
| 保養維修技術人員轉型 | 88,347 | 84,109 | 36,857 | 36,857 | 44,090 | 44,078 | 7,400 | 3,173 | － | － |
| 國營事業轉型 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 註：1.表內未顯示之中央主管機關係所辦業務無編列預算需求，如：主計總處檢討修正公務車輛購置相關規定，並逐步推動公務車汰換為電動車，爰未編列預算。 2.資料來源：整理自主計總處、內政部、財政部、經濟部、交通部、勞動部、環境部、金融監督管理委員會、國家科學及技術委員會等中央主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由交通部、經濟部、環境部、主計總處、內政部、財政部、勞動部、金融監督管理委員會、國家科學及技術委員會等9個中央主管機關執行「電動運具數量提升及使用示範」、「研訂車輛進口製造規範」、「強化車輛碳排管理規範及機制」、「稅費優惠及貸款協助」、「充電設施數量提升」、「研訂充電設施規範」、「建立用電配套」、「關鍵技術研發與產業技術升級」、「保養維修技術人員轉型」、「國營事業轉型」等10項推動路徑（圖2），截至113年底止，已支用經費計58億7,337萬餘元（表2）。

（三）　臺灣2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略行動計畫

圖3　臺灣2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略行動計畫

資料來源：擷取自臺灣2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略行動計畫。

本計畫「行/樂－低碳運輸網絡」面向，由交通部、環境部、經濟部、國家科學及技術委員會等4個中央主管機關執行「管理私人運具使用」及「推廣共享汽機車」等2項措施（圖3），截至113年底止，已支用經費計24億4,097萬餘元（表3）。

| 表3 截至113年底臺灣2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略行動計畫經費執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 推動措施 | 合計 |  | 交通部 |  | 環境部 |  |
|  | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 | 預算數 | 實現數 |
| 合計 | 3,245,242 | 2,440,972 | 46,242 | 39,618 | 3,199,000 | 2,401,354 |
| 管理私人運具使用 | 3,213,420 | 2,415,774 | 14,420 | 14,420 | 3,199,000 | 2,401,354 |
| 推廣共享汽機車 | 31,822 | 25,198 | 31,822 | 25,198 | － | － |
| 註：1.表內未顯示之中央主管機關係所辦業務無編列預算需求，如：國家科學及技術委員會宣導園區企業調整上下班時間及採用低碳運具作為交通接駁車，爰未編列預算。 2.資料來源：整理自經濟部、交通部、環境部、國家科學及技術委員會等中央主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

政府推動綠色運輸成果

圖4　我國運具電動化推動里程碑

資料來源：擷取自運具電動化及無碳化行動計畫。

茲將政府推動綠色運輸成果，區分為運具電動化、建置綠色運具導向交通環境、發展綠色運具產業技術、綠色運輸法制化等四大面向，歸納摘述如次：

（一）　運具電動化

1.　小客車及機車電動化情形：依臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫（下稱運具電動化及無碳化行動計畫）載述，2030年運具電動化之普及率及市售比目標（圖4），電動小客車分別為7.3％及

| 表4 113年度小客車與機車牌登記及新增掛牌數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小客車 |  |  |  |  |  | 機車 |  |  |  |  |  |
| 年底登記數 |  |  | 當年度新增掛牌數 |  |  | 年底登記數 |  |  | 當年度新增掛牌數 |  |  |
| 小客車總數 | 電動車 | 占比 | 小客車新增 | 電動車新增 | 占比 | 機車總數 | 電動機車 | 占比 | 機車 新增 | 電動機車新增 | 占比 |
| 7,401,916 | 98,108 | 1.33 | 403,702 | 37,629 | 9.32 | 14,386,694 | 774,606 | 5.38 | 732,703 | 78,921 | 10.77 |
| 資料來源：整理自交通部統計查詢網及交通部公路局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30％，電動機車分別為16.7％及35％。截至113年底止，電動小客車及機車登記數量分別為9萬8,108輛及77萬4,606輛，普及率分別為1.33％及5.38％；113年度電動小客車及機車新增掛牌數量分別為3萬7,629輛及7萬8,921輛，市售比分別為9.32％及10.77％（表4）。

2.　大客車電動化情形：交通部業訂定「2030年客運車輛電動化推動計畫（113年至119年）」（下稱客運電動化計畫），期達成2030年市區公車全面電動化目標。截至113年底止，已核定補助電動大客車計3,561輛，核定金額計153億餘元。

| 表5 截至113年底中央機關公務車電動化情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計（註1） |  |  | 汽車 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機車 |  |  |
|  |  |  | 小計 |  |  | 正副首長專用車 |  |  | 一般 |  |  | 其他（註2） |  |  |  |  |  |
| 總數 | 電動車數 | 占比 | 總數 | 電動車數 | 占比 | 總數 | 電動車數 | 占比 | 總數 | 電動車數 | 占比 | 總數 | 電動車數 | 占比 | 總數 | 電動車數 | 占比 |
| 10,097 | 887 | 8.78 | 4,552 | 135 | 2.97 | 403 | 42 | 10.42 | 3,919 | 93 | 2.37 | 230 | － | － | 5,545 | 752 | 13.56 |
| 註：1.本表統計未包含特種車輛及駐外單位車輛。 2.其他包含大客車、大貨車、小貨車、大客貨兩用車等車輛。 3.資料來源：整理自各機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.　公務車電動化情形：為推動公務車汰換為電動車，主計總處於107年5月修正中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點第2點第4項規定，要求公務車輛以優先購置電動車及電動機車等低污染性車種為原則，行政院能源及減碳辦公室復於112至113年間召開相關會議，由交通部主政公務車電動化推動計畫，會同主計總處及相關部會單位辦理推動工作，並訂定2030年正副首長專用車全面電動化及2035年公務小客車全面電動化之目標，交通部爰於113年4月研擬「公務車電動化推動計畫（草案）」，經行政院於114年3月28日核定。截至113年底止，中央機關公務汽機車總數（不含駐外單位車輛及特種車輛）為1萬97輛，電動汽車為135輛，占汽車總數2.97％，其中正副首長專用車及一般小客車分別為42輛（10.42％）及93輛（2.37％），另電動機車為752輛，占機車總數13.56％（表5）。

（二）　建置綠色運具導向交通環境

1.　電動車充電樁布建情形：依運具電動化及無碳化行動計畫之推動路徑「2－1充電設施數量提升」，由交通部及環境部補助地方政府於交通運輸節點及公共停車場設置公共充電樁或新增擴充能源補充設施場域，並由經濟部推動百貨公司等商業設施設置公共充電樁。截至113年底止，交通部核定補助地方政府設置充電樁4,814槍，補助金額計9億6,827萬餘元；環境部補助地方政府完成400處場域導入電動車公共能源補充設施，補助金額計3億7,753萬餘元；經濟部輔導推廣188家超商、百貨與量販等業者，設置充電樁計985槍；各市縣公有停車場計1,920個，停車位計25萬9,613格，充電樁計5,812槍，充電樁占停車位總格數比率（下稱充電樁設置比率）2.24％，民營停車場計3,921個，停車位計32萬8,729格，充電樁計520槍，充電樁設置比率0.16％；國道15處服務區及東草屯休息站均已設置充電樁並營運，計有小客車充電站23個及充電樁146槍。

2.　低碳能源供應服務站設置情形：依運具電動化及無碳化行動計畫之推動路徑「1－1電動運具數量提升及使用示範」，由交通部於113年12月研擬「氫燃料電池大客車示範運行計畫（草案）」，優先以氫燃料電池大客車為發展對象；另由台灣中油公司於112至113年度配合推動「移動式加氫站設置與示範運行計畫」，辦理「350 bar及700 bar 兩用型可移動式加氫站」、「加氫站設施量化風險評估技術工作」、「加氫示範站丙類危險性工作場所審查及檢查申請製作及申請」等採購案，於高雄市楠梓區設立加氫站，預計於114年6月底取得營運許可後正式營業。

3.　共享汽機車推廣情形：依臺灣2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略行動計畫（下稱淨零綠生活行動計畫）「行/樂」面向之「低碳運輸網絡」，規劃推廣共享汽機車之具體措施，期透過發展共享運輸服務，逐步改變過去民眾之運輸行為。又共享運具經營業之管理係屬地方政府自治範疇，截至113年底止，計有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、雲林縣及屏東縣等8個市縣政府已訂定相關自治條例，就業者資格、營運車輛數、服務區、權利金等事項予以規範，以有效管理業者及維護使用者權益。

4.　規劃低碳交通示範區執行情形：交通部為打造低耗能交通場域，業將低碳交通區納入運具電動化及無碳化行動計畫相關措施，並將「鼓勵地方政府規劃設置低碳交通區」列為關鍵績效指標，預計於114年完成推動機制，暨於119年完成6處低碳交通區之設置，並由該屬運輸研究所（下稱運研所）辦理「低碳交通區推動機制之研究－設置之評估與配套措施/推動指引」計畫。截至113年底止，計有臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、嘉義市、金門縣等9個市縣政府已制定或研擬淨零排放相關自治條例（草案），並規範實施低碳交通區等措施。

（三）　發展綠色運具產業技術

1.　汽車產業人力技術升級及轉型推動情形：依運具電動化及無碳化行動計畫之推動路徑「3－2保養維修技術人員轉型」，由交通部、勞動部及經濟部辦理推動汽車修護技工、汽車檢驗員專業技術轉型訓練計畫、電動車產業人才投資方案訓練、機車行轉型計畫等行動措施計畫，目標於119年完成汽車修護技工轉型訓練5,760人、汽車檢驗員轉型訓練960人，另鼓勵在職勞工參訓1,000人，並協助傳統機車行具備電動機車保修能力，開發創新商業模式，提升經營管理技能。截至113年底止，交通部已完成電動車課程規劃與教材編撰及師資培訓36人；勞動部（111至113年度）累計開辦36班、訓練596人、補助在職勞工參訓費用570萬餘元；經濟部累計辦理機車行升級轉型案例2案及機車行轉型交流活動3場次。

2.　關鍵技術研發與產業技術升級執行情形：依運具電動化及無碳化行動計畫之推動路徑「3－1關鍵技術研發與產業技術升級」，由經濟部及環境部辦理研發電動載具關鍵次系統、推動鋰金屬固態電池小型試量產線建置計畫、推動智慧電動巴士DMIT計畫（下稱DMIT計畫）、電動車輛電池汰役回收及再利用等，以協助電動車產業關鍵技術研發與升級。截至113年底止，已於桃園平鎮示範場域完成年產能1兆瓦時（Megawatt-hour）鋰金屬固態電池試驗產線建置、提供電動巴士整車及關鍵零組件廠商申請政府補助諮詢18案次、推動廠商投入產創平台計畫29案、完成產品競爭力提升輔導計畫24案、成功輔導廢電池處理廠1家，將量能從960公噸/年提升至3,600公噸/年等。

3.　電動大客車保養維修技術人力轉型計畫執行情形：交通部公路局公路人員訓練所（下稱公路人員訓練所）為協助國內市區客運業者培育後勤維修人力，於109年啟動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，並賡續辦理「推動電動大客車保養維修技術人力轉型計畫」，以強化電動大客車保養維修技術之師資與人力供應。截至113年底止，共開設「高壓電作業安全」、「電動車機電整合（初級）」、「三電核心課程」及「電動車機電整合（中級）」等4個班別課程，參訓人數計56人。

（四）　綠色運輸法制化

1.　電動車稅制及規費訂定情形：依運具電動化及無碳化行動計畫之推動路徑「1－4稅費優惠及貸款協助」，由交通部及財政部推動研擬電動車輛貨物稅、使用牌照稅（下稱牌照稅）及汽車燃料使用費（下稱燃料費）相關徵收機制。政府於101年1月修正使用牌照稅法（下稱牌照稅法），增訂第6條第1款之附表四「完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表（下稱電動小客車牌照稅稅額表）」；又為鼓勵民眾使用低污染車輛，分別於104年、106年及110年修正牌照稅法第5條第2項規定，延長電動小客車免徵牌照稅期限，現行免徵期限至114年12月31日止。

2.　電動車電池安全管理機制建立情形：交通部於111年8月邀集財團法人車輛安全審驗中心（下稱車輛審驗中心）等機構，召開研商道路交通安全規則（下稱道安規則）第39條、第39條之1修正草案（下稱道安規則修正草案）會議，研議就電動車輛之登檢領照、定期檢驗項目，增加應檢附經合法業者出具之電池檢查紀綠表等相關規範，並於該草案增訂車輛申請牌照及定期檢驗時，應檢附合格之「電能驅動之小型車新登檢領照檢驗電池檢查紀錄表」及「電能驅動之小型車重新申領牌照及定期檢驗電池檢查紀錄表」（下統稱電池檢查表），另參考車輛審驗中心建議，除直接電能馬達驅動小客車，亦將間接以電能馬達驅動之小客車（如PHEV、HEV等）納入該草案實施對象，以維護電動車輛電池之安全性。

3.　研訂車輛進口製造規範執行情形：依運具電動化及無碳化行動計畫之推動路徑「1－2研訂車輛進口製造規範」，由交通部、經濟部及環境部研（修）訂車輛型式安全審驗管理規定、新車溫室氣體效能標準、車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法等規範。截至113年底止，交通部已針對車輛製造廠、代理商及貿易商登載為電能或氫氣（電能）小客車、小客貨兩用車及機車安全審查合格證明申請者，訂定各年度車型數比及車輛數比目標；經濟部刻正研擬修正「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」，以擴大及強化國內車輛能效管理；環境部刻正蒐研各國車輛溫室氣體排放管理方法作為管制規劃基礎，及辦理專家諮詢會議進行研商，並提出小客車溫室氣體效能標準規劃草案架構。

- 審計機關重要審核意見

本部為加強查核綠色運輸政策執行情形，經參據交通部彙編之「2020年運輸政策白皮書」及設計調查表，查察各機關針對第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案（110至114年，下稱運輸部門溫室氣體行動方案）、運具電動化及無碳化行動計畫、淨零綠生活行動計畫等之執行情形，並透過拜訪客運業者，蒐集推動市區客運電動化資料，以提升查核深度及廣度。茲將本部查核113年度政府推動綠色運輸政策執行情形所提重要審核意見，區分為運具電動化、建置綠色運具導向交通環境、發展綠色運具產業技術、綠色運輸法制化等四大面向，歸納摘述如次：

（一）　運具電動化

| 1. 政府推動運具電動化及無碳化行動計畫，惟113年度市售小客車電動車款未及2成，且國產電動車款選擇性較少，又電動機車新增掛牌數連續5年下降，電動機車使用成本亦高於燃油機車，均不利電動運具普及與無碳化車輛之發展，允宜督促研謀改善：據交通部統計查詢網及該屬公路局（下稱公路局）提供資料，截至113年底止，電動小客車普及率與市售比分別為1.33％及9.32％（表6），已接近運具電動化及無碳化行動計畫所訂114年目標值之1.4％及10％。經查，113年度773款市售小客車車款中，僅117款為電動車（15.14％），具車輛整車自主生產能力之國內車廠亦僅有5款市售電動車款，市售小客車仍以燃 表6 小客車與機車登記及新增掛牌數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 小客車 |  |  |  |  |  |
|  | 年底登記數量 |  |  | 當年度新增掛牌數量 |  |  |
|  | 總數 | 電動車 |  | 總數 | 電動車 |  |
|  |  |  | 占比 |  |  | 占比 |
| 104 | 6,573,746 | 478 | 0.01 | 379,026 | 56 | 0.01 |
| 105 | 6,666,006 | 475 | 0.01 | 393,793 | 22 | 0.01 |
| 106 | 6,763,422 | 1,236 | 0.02 | 396,190 | 766 | 0.19 |
| 107 | 6,845,711 | 1,795 | 0.03 | 384,083 | 598 | 0.16 |
| 108 | 6,919,256 | 5,100 | 0.07 | 383,987 | 3,361 | 0.88 |
| 109 | 6,984,750 | 11,194 | 0.16 | 396,345 | 6,243 | 1.58 |
| 110 | 7,104,034 | 18,145 | 0.26 | 382,918 | 6,997 | 1.83 |
| 111 | 7,210,327 | 34,160 | 0.47 | 364,231 | 16,106 | 4.42 |
| 112 | 7,335,792 | 58,646 | 0.80 | 416,290 | 24,706 | 5.93 |
| 113 | 7,401,916 | 98,108 | 1.33 | 403,702 | 37,629 | 9.32 |
| 年度 | 機車 |  |  |  |  |  |
|  | 年底登記數量 |  |  | 當年度新增掛牌數量 |  |  |
|  | 總數 | 電動 機車 |  | 總數 | 電動 機車 |  |
|  |  |  | 占比 |  |  | 占比 |
| 104 | 13,572,677 | 52,009 | 0.38 | 683,914 | 11,047 | 1.62 |
| 105 | 13,560,070 | 71,821 | 0.53 | 832,842 | 20,891 | 2.51 |
| 106 | 13,628,620 | 113,984 | 0.84 | 980,167 | 44,095 | 4.50 |
| 107 | 13,692,922 | 194,604 | 1.42 | 838,828 | 82,483 | 9.83 |
| 108 | 13,835,055 | 359,905 | 2.60 | 885,792 | 168,537 | 19.03 |
| 109 | 13,924,931 | 455,735 | 3.27 | 1,013,315 | 99,204 | 9.79 |
| 110 | 14,064,275 | 546,404 | 3.89 | 783,538 | 93,992 | 12.00 |
| 111 | 14,162,146 | 630,181 | 4.45 | 706,104 | 87,679 | 12.42 |
| 112 | 14,292,224 | 703,838 | 4.92 | 843,400 | 79,764 | 9.46 |
| 113 | 14,386,694 | 774,606 | 5.38 | 732,703 | 78,921 | 10.77 |
| 資料來源：整理自交通部統計查詢網及公路局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

油車為主力，且國產電動車款選擇性較少，不易吸引民眾換購。又據交通部統計查詢網資料，電動機車新增掛牌數自109年度起逐年下降，113年度電動機車新增掛牌數為7萬8,921輛，較108年度之16萬8,537輛（表6），下降幅度達53.17％。另依交通部111年度機車使用狀況調查報告，僅27.8％之機車使用者願意換購電動機車，且電動機車每年使用成本約9,897元，高於輕型（5,271元）及普通重型（8,591元）燃油機車，不利機車電動化及無碳化目標之達成。經函請行政院針對民眾換購電動小客（機）車之不利因素，督促相關權責機關研謀善策，以有效推動運具電動化及無碳化政策，俾降低我國公路運具溫室氣體排放量，達成運輸部門減碳之目標。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十六）1.】

2.　交通部為推動大客車電動化，辦理市區公車2030年全面電動化計畫，惟客運電動化執行結果未達113年度目標，部分市縣尚未運用電動大客車經營市區客運路線，或部分業者仍購置燃油大客車；又客運業者請領電動大客車維運補助件數偏低，且既有符合規定之電動大客車車型未能滿足客運業者需求等，允宜研謀善策：交通部、經濟部及環境部等依據運具電動化及無碳化行動計畫執行「推動市區公車2030年全面電動化」（圖5）行動措施計畫。經查大客車電動化推動情形，核有：（1）客運電動化計畫執行結果未達成年度目標，且113年度仍有部分業者購置燃油大客車，另部分市縣尚未運用電動大客車經營市區客運路線；（2）客運業者因營運資料傳輸時有缺漏，致請領電動大客車維運補助件數偏低；（3）既有符

圖5　推動市區公車2030年全面電動化

資料來源：擷取自公路人員訓練所113 年度「電動大客車保養維修人力訓練班」教材。

合規定之電動大客車未能滿足客運業者需求，且乙類電動大客車尚無符合審查資格車型；（4）部分客運業者因充電站設置困難，影響購置電動大客車意願等情事，經函請交通部協同地方政府，積極推動業者使用電動大客車，且督促業者積極改善營運資料傳輸品質與效率，並研議於既有轉運站設置大客車公共充電樁之可行性，另會同經濟部持續協助車廠業者開發符合業者需求之車型，以達成運輸減碳之目標。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十七）】

3.　政府規劃推動公務車電動化政策多年，惟迄114年3月始公布具體執行計畫，且推行電動運具之配套措施未臻完備，又計畫推動範圍及對象尚欠周延，恐影響政策推動成效，允宜研謀改善：環境保護署（112年8月22日改制為環境部）於106年12月行政院第3581次會議報告「空氣污染防制行動方案（紅害減半大作戰）」，明確訂出「2030年新購公務車輛、公共運輸大巴士全面電動化」等指標性政策目標，以引導國內車輛能源轉型。經查，主計總處於107年5月修正「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」第2點第4項規定，各機關購置各種公務車輛，以優先購置電動車及電動機車等低污染性之車種為原則，及自108年起滾動修訂共同性費用編列基準表（下稱費用基準表），提供各機關編列電動車等費用項目預算之基準，其餘尚無相關部會規劃具體行動措施，且未就各機關公務車電動化推動成效進行整體性分析與管考。迄111年間始由交通部配合運具電動化及無碳化行動計畫目標，偕同相關部會進行通盤規劃。為達成2030年公務車全面電動化之目標，行政院能源及減碳辦公室於112、113年間多次召開相關會議，由交通部主政公務車電動化推動計畫，並設定2030年正副首長專用車全面電動化及2035年公務小客車全面電動化等目標。交通部於113年4月研擬「公務車電動化推動計畫（草案）」，訂定公務車輛汰換為電動車之推動措施、汰換進程及後續管考作為，規劃自115年起執行。嗣該計畫雖經行政院於114年3月28日核定，惟距106年推動公務車電動化之政策目標已逾7年，始訂定具體執行計畫，已影響原定2030年公務車全面電動化之推動進程；又「公務車電動化推動計畫」僅就一般公務小客車電動化提出具體推動措施及後續管考機制，並未涵蓋公務機車之汰換規劃，且該計畫推動對象未包括總統府及行政院以外四院主管機關，不利落實執行公務車全面電動化政策，經函請行政院督促中央機關積極檢討改善，以有效落實公務車電動化政策。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十八）1.】

4.　政府113年度費用基準表編列之電動汽車養護費間有不足支應實際保養及維修需求，且未列有電動機車電費及電池租賃費之編列基準，影響預算編列與執行，允宜研謀改善：本部調查113年度中央政府各機關公務車輛電動化情形，部分機關反映現行費用基準表所編列之電動車輛養護費，不足支應實際保養及維修支出，主要係電動汽車使用2至3年，輪胎磨耗頻率高，單次汰換所有輪胎費用為3萬餘元，及使用逾4年之電動汽車須更換電瓶及控制台等零件，維修費用為5萬餘元，均已超出費用基準表所訂養護費編列標準，致預算不足支應實際需求；另費用基準表僅就電動汽車之電費及電池租賃費訂有編列基準，未針對電動機車訂定相關基準，致各機關尚乏標準可資編列，爰普遍於公務機車養護費項下支應所需費用，且實際支出已超逾養護費年度編列基準，排擠既有養護及維修經費需求，造成額外負擔，影響公務車電動化政策之推動，經函請行政院督促相關機關研謀善策，針對電動車輛實際使用情形研擬妥適之費用項目及編列基準，俾有效推動公務車電動化。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十八）2.】

表7　截至113年底郵務車輛已達報廢標準尚未汰換情形

單位：輛

| 車型 | 購置時間 | 報廢標準 | 合計 | 已達 參考里程 | 未達參考里程（註1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 1,976 | 810 | 1,166 |
| 2輪 機車 | 小計 |  | 1,633 | 516 | 1,117 |
|  | 104年5月 以前 | 滿5年且參考里程8萬公里（排氣量100立方公分以上） | 1,445 | 474 | 971 |
|  |  | 滿4年且參考里程7萬公里（排氣量未達100立方公分） | 12 | 1 | 11 |
|  | 104年6月 以後 | 滿6年且參考里程8萬公里 | 176 | 41 | 135 |
| 4輪 汽車 | 小計 |  | 343 | 294 | 49 |
|  | 104年5月 以前 | 滿8年且參考里程10萬公里 | 296 | 247 | 49 |
|  | 104年6月 以後 | 滿10年且行駛里程數逾12.5萬公里 | 47 | 47 | － |

註：1.依中華郵政公司郵政車輛管理要點第24點第3項規定，已屆壽年未達參考里程數之車輛，1次車輛修理費達該車新購價值10％以上，方可勉堪使用者，或最近3年平均維修費，超過該車新購價值20％以上者，可辦理報廢。

2.資料來源：整理自中華郵政公司提供資料。

5.　中華郵政公司為響應政府永續發展政策，推動郵務車電動化，惟受限市面電動車性能及規格無法完全符合投遞業務需求，推動進度緩慢，且部分使用中之郵務車輛已達報廢標準仍遲未汰換，影響減碳成效，允宜研謀改善，以達成建立綠能物流車隊之目標：據中華郵政公司訂定之郵務用車輛汰換為電動車計畫，預計於128年前將公務車全面汰換為電動車，並經該公司評估市面電動車性能及規格，適用各郵局投遞區段地形、里程之電動2輪機車及4輪汽車分別為3,460輛及54輛，其中2輪機車訂定電動車占比自112年度之41.1％，逐步增加至119年度之54％之分年目標，至電動2輪機車119年後及電動4輪汽車購置計畫，則視後續市場推出新型車款適時汰換。據該公司統計，截至113年底止，各郵局郵務用之2輪機車及4輪汽車計7,880輛及2,913輛，其中電動車為3,425輛（占43.46％）及54輛（占1.85％），尚符合該公司訂定113年度2輪電動機車占比43.5％及購置4輪電動汽車54輛之目標，經估算每年可減少碳排量約1,661公噸二氧化碳當量（Carbon Dioxide Equivalent），惟2輪機車及4輪汽車已達該公司所訂報廢標準而尚未汰換者分別為1,633輛及343輛（表7），占總數之20.72％及11.77％，且計有87輛機車及6輛汽車超過使用年限逾10至18年，該等車輛老舊，廢氣排放量較高，遲未汰換將影響減碳成效，經函請中華郵政公司研謀改善。【詳審核報告營業部分乙、肆、一、中華郵政股份有限公司項下重要審核意見4.（1）】

6.　運輸部門提出自主減碳計畫，惟113年底電動計程車普及率未及2％，又評鑑規範未納入車輛能源種類；另國產通用型電動小客車未能量產，通用計程車亦呈現減少趨勢，允宜研謀改善：按交通部擬定之商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦行動計畫，訂定電動計程車普及率於2030年達50％，並於2035年達70％之目標。又運具電動化及無碳化行動計畫，將「補助計程車（含通用無障礙車）汰換為智慧化電動車」列為行動措施計畫之一，藉由補助計程車客運業者汰換老舊車輛為電動計程車，及示範型計畫研發通用型電動小客車車款，並鼓勵計程車隊自願性宣示電動車輛普及率期程目標等，以達成2025年補助200輛電動計程車、2030年補助500輛電動計程車及補助研發70輛通用無障礙電動小客車示範計畫之目標。經查計程車（含通用無障礙車）電動化推動情形，核有：（1）電動計程車普及率尚未及2％，與計畫目標差距甚大，又迄未發布補助電動計程車相關規定，不利加速提升計程車客運業者換購電動車輛投入服務之意願；（2）部分市縣老舊計程車占比偏高，又計程車服務品質評鑑及車輛替補之規範尚未納入車輛能源種類，不利加速老舊計程車汰換為電動車輛；（3）國產通用型電動小客車尚未量產，且部分市縣通用計程車數量呈現下降趨勢或尚無通用計程車投入營運，不利建構無障礙低污染之永續交通環境等情事，經函請交通部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十六）2.】

（二）　建置綠色運具導向交通環境

1.　交通部推動設置充電樁，惟核定補助設置充電樁數量未達計畫目標，設置完成率僅2成，又依法應設充電樁公有及民營停車場充電樁設置比率低於法定標準者分別逾5成及9成，設置情形欠佳；另部分高速公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用情形未盡契合等，允宜研謀改善：政府為建構電動車友善交通環境，於111年11月30日修正公布停車場法，增訂第27條之1條文，規定公共停車場應設置電動車充電專用停車位及其充電設施，以因應電動車電力補充需求。依運具電動化及無碳化行動計畫，由交通部及環境部補助地方政府於交通運輸節點及公共停車場設置公共充電樁或新增擴充能源補充設施場域，並由經濟部推動百貨公司等商業場所設置公共充電樁。經查推動電動汽車充電設施設置情形，核有：（1）核定補助設置之充電

表8　113年底公有及民營停車場電動車充電專

用停車位設置情形

| 單位：個、格、槍、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 停車場數量 |  |  |  |
|  |  | 停車位數量 | 充電樁數量 | 占比 |
|  |  | （A） | （B） | （B/A×100） |
| 公有 | 1,920 | 259,613 | 5,812 | 2.24 |
| 民營 | 3,921 | 328,729 | 520 | 0.16 |
| 資料來源：整理自各地方政府提供資料。 |  |  |  |  |

樁數量未達計畫目標，且設置完成率僅2成，復未積極針對補助地方政府設置充電樁業務訂定監督管理機制，不利掌握執行欠妥情形；（2）依法應設充電樁之公有及民營停車場充電樁設置比率（表8）低於法定標準者分別逾5成及9成，設置情形欠佳，不利建置電動車友善之交通環境；（3）部分高速公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用情形未盡契合等情事，經函請行政院督促權責機關針對充電樁布建進度欠佳情形妥謀改善，以提升充電樁設置比率，完備電動車使用環境。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、四、綠能建設項下重要審核意見（八）】

2.　經濟部產業園區管理局所轄園區公有停車場設置電動汽車專用停車位，尚未達法定最低應設置量，允宜積極檢討妥處，以符社會經濟發展需求，並協力推動國家淨零減碳政策：依停車場法第27條之1規定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施；另依電動充電車位設施管理辦法第2條第1項第1款規定，提供小型車停放之公有路外公共停車場，應依轄區內公有路外停車場之小型車停車位總數，設置2％以上之電動汽車充電專用停車位及其充電設施。經查，截至113年底止，經濟部產業園區管理局所轄楠梓等9處園區設置立體及平面共12座停車場，計有汽車用停車位2,022個，惟實際設置電動車專用停車位及其充電設施12個，不足法定應設置之40個，其中楠梓、楠梓第二、潭子、南港軟體、新北產業等園區，及前鎮園區前瞻創新大樓地下停車場等，仍未設置，經函請經濟部產業園區管理局積極檢討妥處，以符社會經濟發展需求，並協力推動國家淨零減碳政策。【詳審核報告非營業部分乙、壹、六、（一）經濟作業基金項下重要審核意見（2）】

3.　經濟部產業發展署推動電動機車產業發展，有助達成淨零轉型目標，惟113年度執行計畫績效指標未達目標值，且非六都能源補充設施佈建比率呈逐年下降趨勢，又國產電池芯使用比率偏低，允宜研謀善策妥處：政府為接軌國際淨零排放趨勢，國發會於111年12月發布淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，經濟部產業發展署（下稱產業發展署）依據運具電動化及無碳化行動計畫，辦理電動機車產業環境加值補助計畫（下稱加值補助計畫），計畫期程為112至115年度，計畫總經費58億8,500萬元，期透過額外補助購買受認可之電動機車使用國內產製電池芯等措施，以引導整體產業走向無碳化。截至113年底止，累計預算數29億6,232萬餘元，累計執行數15億8,925萬餘元，執行率53.65％。經查加值補助計畫113年度訂定之績效指標，包含「補助民眾購買電動機車輛數」等4項，惟執行成果均未達目標值，其中「機車行試乘車購置補助家數」1項僅達成目標值之19.11％；另近3年度（111至113年度）補助業者建置能源補充設施共2,222站，其中非六都896站，僅約占40.32％，且建置數量由111年度之464站（45.71％），降至113年度之92站（32.86％）。又近3年度補助民眾購置電動機車計22萬餘輛，其中使用國產電池芯僅159輛（0.07％），並由111年度之88輛逐年降至113年度之1輛，且補助換電式車型達96.96％，迄仍無使用國產電池芯等情，經函請經濟部督促研謀善策。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（十）2.】

4.　台灣中油公司因應2050淨零排放趨勢，已推動設置加氫示範站，惟氫氣具有無色、無味、擴散快且易燃燒等特性，易引發民眾對加氫站營運安全疑慮，允宜研謀善策妥處：台灣中油公司為配合國發會112年4月公布之臺灣2050淨零轉型「氫能」關鍵戰略計畫，規劃投資金額1億4,683萬餘元，設置高雄楠梓加氫站，以服務小客車、巴士、卡車等不同規格的氫能車。經查，加氫站設施屬於高壓氣體範疇，在設備方面，應遵守加氫站銷售氫燃料經營許可管理辦法規定，營運設備距離道路邊界線大於8公尺，並規劃裝設火焰、氫氣及地震偵測感應器等，以降低災害發生之危害風險；在勞動檢查方面，依危險性工作場所審查及檢查辦法第2條規定，屬丙類危險性工作場所，須通過危險性工作場所審查，並依職業安全衛生管理辦法規定，針對高壓氣體特定設備、高壓氣體容器每月實施定期檢查；在人員資格方面，加氫站現場人員（高壓氣體特定設備操作人員、高壓氣體製造安全作業主管），應依職業安全衛生教育訓練規則規定，完成安全衛生教育訓練或技能檢定取得資格，確保人員對於高壓氣體操作有足夠的安全認知。鑑於氫氣具有無色、無味、擴散快且易燃燒等特性，易引發民眾對加氫站營運安全疑慮，經函請台灣中油公司於加氫站營運前進行個別作業活動風險評估，定義安全指標，並根據外部法規監管要求與內部環境現況，進行量化風險評鑑，據以採行適當控制作業，列入內部稽核範疇，及時提供改進建議，以大幅降低安全隱憂。【詳審核報告營業部分乙、貳、二、台灣中油股份有限公司項下重要審核意見11.（1）】

5.　政府推動淨零綠生活行動計畫推廣共享汽機車，惟未設定計畫目標及預期效益，致無法評估目標達成情形，不利共享汽機車之發展，允宜研謀改善：淨零綠生活行動計畫「行/樂」面向之「低碳運輸網絡」，規劃推廣共享汽機車之具體措施，期透過發展共享運輸服務，逐步改變過去民眾之運輸行為，短期具體行動係鼓勵地方政府推廣共享汽機車服務；中長期推動構想則係發展全民環保駕駛、智慧租車，以租代購、服務化商業模式等。交通部為推廣共享汽機車服務之執行機關，惟淨零綠生活行動計畫未針對推廣共享汽機車之措施設定計畫目標及預期效益，致無法評估與衡量目標及計畫成效之達成情形。又迄114年3月有關共享汽機車如何擴大規模系統、服務範圍等，中央權責機關及地方政府遲未共同研議相關評估作業，亦未掌握共享汽機車業者之服務量能及使用數據等資料，經函請行政院督促環境部、交通部及經濟部等機關共同檢討計畫執行方向，妥訂績效指標，以有效推廣共享汽機車服務，打造低碳運輸網絡。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（二十）】

6.　交通部為推動低碳交通區，納入運具電動化及無碳化行動計畫相關措施，部分地方政府為因應氣候變遷，業制定（研擬）淨零自治條例（草案）據以推動，惟中央主管機關尚無法規或指引作為地方政府依循及參考，管制對象之界定亦乏一致性標準，致地方政府規範存有差異，易使民眾產生混淆，允宜研謀改善：交通部為打造低耗能交通場域，業將「鼓勵地方政府規劃設置低碳交通區」列為運具電動化及無碳化行動計畫之關鍵績效指標，預計於114年完成推動機制，暨於119年完成6處低碳交通區之設置，並由該屬運研所於112至113年間辦理「低碳交通區推動機制之研究－設置之評估與配套措施/推動指引」計畫。研究結果，地方政府建議中央政府就低碳交通區之推動制定全國一致性法規，俾利遵循（圖6）。另為推動低碳交通區，須對管制對象有明確之界定標準，現行除經濟部訂定之「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」及「電動車輛能源效率標示格式」外，尚無辨別車輛碳排放之標準，經環境部依氣候變遷因應法第23條規定，初步研擬「車輛溫室氣體排放效能標準（草案）」，惟該標準（草

圖6　低碳交通區法制規範建議

資料來源：擷取自運研所低碳交通區推動機制之研究（2/2）－推動指引。

案）僅針對新售車輛加以訂定，尚乏全面性車輛碳排放標準，作為設置低碳交通區管制高排碳車輛之參據。又為因應氣候變遷，截至113年底止，計有臺北市等9個市縣政府已陸續制定淨零排放相關自治條例或研擬自治條例（草案），並規範實施低碳交通區等措施，惟管制對象高（低）排碳車輛尚乏界定標準，且僅臺北市等4個市縣政府針對低碳交通區訂定相關罰則，不無影響政府推動低碳交通區政策之成效，經函請行政院督促交通部會同環境部及經濟部等研議低碳交通區法制化之可行性，並研訂推動低碳交通區作業指引及車輛管制標準等一致性規範，以供地方政府遵循，俾利營造深度減碳運輸環境，達成推動低碳交通區之目標。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（二十一）】

（三）　發展綠色運具產業技術

1.　政府為因應運具電動化對傳統車輛維修產業及勞工之衝擊，推動保養維修技術人員轉型，惟規劃之培訓量能恐難以支應市場需求，且推動之計畫對技術人員技能轉型助益有限，難以有效因應產業所需技術人力；另高職教育體系就車輛產業轉型及相關技術教學尚乏整體資源規劃，教學內容未能有效因應電動車產業發展趨勢，恐影響未來人才供應與產業升級，允宜研謀改善：政府為實現2050淨零排放目標，推動運具電動化及無碳化，鑑於電動車維修所需技能與傳統燃油車不同，為降低對產業鏈及勞工權益之衝擊，由交通部會同勞動部及經濟部共同推動技術轉型，預估投入經費約3億5,705萬元（表9），分別由公路人員訓練所辦理「推動汽車修護技工、汽車檢驗員專業技術轉型訓練計畫」，預計於116至119年完成汽車修護技工5,760人等之培訓為目標，及勞動部勞動力發展

表9　「保養維修技術人員轉型」推動路徑各部會分工及預估經費

單位：新臺幣百萬元

| 序號 | 行動措施計畫 | 執行部會 | 預估經費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 357.05 |
| 1 | 推動電動大客車保養維修技術人力轉型計畫 | 交通部（公路局） | 92.65 |
| 2 | 推動汽車修護技工、汽車檢驗員專業技術轉型訓練計畫 |  | 188.00 |
| 3 | 辦理電動車產業人才投資方案訓練 | 勞動部（勞動力發展署） | 7.40 |
| 4 | 持續推動機車行轉型計畫 | 經濟部（產業發展署） | 69.00 |

註：1.上開計畫執行期間為112至119年度。

2.資料來源：整理自臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫。

署（下稱勞動力發展署）執行「辦理電動車產業人才投資方案訓練」，結合民間訓練單位開設課程，預計補助1,000名在職勞工提升知識與技能。依勞動部職類別薪資調查動態查詢平台統計，110至112年工業及服務業（不含鐵路及捷運運輸業）全時受僱之車輛（含自行車、機車及汽車）維修人員平均人數為46,294人，上開交通部及勞動部規劃之2項訓練計畫預計於119年完成轉型培訓人數6,760人，僅占車輛維修人員平均人數14.60％，培訓規模恐不足以因應市場轉型所需技術人力。另產業發展署辦理「持續推動機車行轉型計畫」，截至113年底止，舉辦機車行升級轉型案例2案及交流活動3場，對於保養維修人員技能轉型之助益有限，且如何有效協助技術人員具備電動機車保修能力、促成傳統機車行升級轉型等，亦無相關量化指標，不利協助從業人員產業升級及技術轉型。又保養維修技術人員轉型除衝擊車輛保養維修產業鏈及勞工就業權益外，尚影響相關技職科系之就業前景。依教育部統計處資料，技術型高級中等學校動力機械群科中心學校112學年度計82所，其中開設有汽車科、汽車技術學程、汽車或機車修護科者80所，在學學生達12,737人，110至112學年度每年平均畢業人數3,998人，惟於技職學生之學習需求及未來就業所需技能，尚乏相關部會研提整體性策略；另依技術型高級中等學校動力機械群科中心110至112學年度成果報告載述內容，亦顯示現行汽車教學課程與設備資源等無法因應電動車輛發展趨勢，影響教學成效，恐造成技職教育與產業需求脫節，經函請行政院督促交通部偕同勞動部、經濟部妥為評估建置保養維修技術人員轉型訓練量能，並促請教育部就未來電動車產業發展所需，妥為規劃汽車相關技職體系教育資源，以確保維修保養從業人員順利轉型，並強化新興技術人才之培育。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（十五)】

2.　勞動力發展署配合交通部「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，辦理電動車產業人才投資方案訓練，鼓勵在職勞工參加電動車修護相關訓練課程，以協助人員技術升級轉型，各年度執行結果雖均達預期培訓人數，惟部分學員訓後未從事相關領域工作，另短期訓練課程恐限縮訓練成效，無法確保訓練人力供給契合產業發展轉型需求，允宜研謀改善：勞動力發展署配合交通部運具電動化及無碳化行動計畫，辦理電動車產業人才投資方案訓練，鼓勵在職勞工參加電動車維修相關課程，以協助保養維修技術人力升級轉型，執行結果，該署111至113年度共計開辦36班次、訓練596人，各年度訓練人數雖均超逾預計目標，惟有近4成學員訓後未直接從事相關領域工作（工作內容與參訓課程非常不相關2.32％、不相關10.64％、尚可26.11％），訓練成果恐無法轉化為產業之實質勞動力，另由於該訓練屬在職勞工短期進修訓練，其中逾9成（33班次）訓練課程之授課時數低於60小時，對於部分未具備相關專業知能或未曾從事相關領域工作之受訓學員，恐無法完整獲得電動車保養維修之專業技術及知能，協助在職勞工調（轉）職或取得第二專長之成效有限，經函請勞動部督促該署配合交通部推動電動運具進程，精準掌握產業人才需求，並研謀調整訓練課程或訓練模式之可行性，以確實發揮訓練成效，達成協助從業人員技術升級轉型之目標。【詳審核報告非營業部分乙、參、十、勞動部主管就業安定基金項下重要審核意見（6）】

3.　產業發展署配合推動巴士產業電動化，有助逐步降低運具碳排放量，惟電動車車樁雙向充電導入產業通信測試執行進度未如預期，且關鍵零組件廠商實際合作件數比率偏低，允宜研謀改善：產業發展署為配合政府2050淨零減碳路徑，暨交通部電動大客車推廣計畫等相關國產化目標，推動DMIT計畫，嗣該署為加速國內汽機車產業朝綠色低碳轉型，併同DMIT計畫辦理「電動商用車示範暨關鍵系統低碳化推動計畫」，以協助我國運具產業啟動淨零行動，計畫期程為112年1月18日至115年底，截至113年底止，累計執行數1億1,689萬餘元。經查執行情形，核有：（1）委託執行單位推動國內車樁雙向充電產業技術，且預計於113年11月導入產業推動通訊測試，惟迄至114年4月底，仍未完成導入，主要係因檢測驗證實驗室之模擬供電場域尚未建立完成所致，不利完備測試能量評估基準；（2）為持續深化國內關鍵零組件業者研發實力與促進廠商間技術整合，已於112至113年度就電動巴士電池芯及電池組等關鍵零組件，媒合國內廠商合作共計11案，惟截至114年4月底止，113年度媒合之8案中，已簽署合作備忘錄（MOU）者僅1案，其餘7案，3案尚在洽談中，4案則後續暫無合作計畫。又於113年度就電動車用馬達、線控轉向等關鍵零組件，推動國內電動巴士廠商與國際廠商合作案共6案，亦僅1案尚在洽談合作，餘5案暫無合作意願等情事，經函請產業發展署研謀善策妥處。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、四、綠能建設項下重要審核意見（五）】

4.　公路人員訓練所為協助市區客運業者培育後勤維修人力，辦理電動大客車保養及維修人力培訓計畫，惟未明確律定內部合格師資應完成之課程，且受訓講師離調率逾4成，未能建立穩定內部師資量能，允宜研謀改善：公路人員訓練所為協助國內市區客運業者培育後勤維修人力，提升車輛妥善率及後勤維修保養體系，於109年啟動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，並賡續辦理「推動電動大客車保養維修技術人力轉型計畫」，以強化電動大客車保養維修技術之師資與人力供應。經查，該所為辦理上述培訓計畫，先於109及110年度完成內部師資量能培育，共開設「高壓電作業安全」等4個班別課程，2年間參訓人數計56人，惟截至113年底止，其中23人（41.07％）已離職、調職或退休，僅33人仍於該所任職。又有關電動大客車保養維修師資之認定標準，據該所說明，除須符合「公路局公路人員訓練所授課講師名單資料庫建置及除名作業要點」第4點第1項授課講師資格之規定外，並應受過該所辦理之電動大客車相關課程訓練，且該所109及110年度辦理之課程內容彼此關聯，須完整研習方足以勝任授課等。前揭109及110年間參訓之56人，僅4人完成所有培訓課程，且均已離職或調職，其餘52人僅修習部分課程，尚未能接受完整培訓，顯示該項內部師資培訓計畫無法有效培育訓練，並留任合格師資，經函請交通部督促研謀改善，完備師資標準、提升培育完整性，及建立有效之人力留任機制，以確保穩定且充足之專業師資，俾利推動電動大客車保養維修技術人才之長期培育。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（二十二）】

（四）　綠色運輸法制化

1.　政府訂定電動小客車牌照稅稅額表已逾13年未曾修正調整，且電動小客車較燃油車將負擔較高之牌照稅，不利鼓勵民眾持有及換購電動小客車，允宜研謀改善：因汽車使用之動力趨向多元化，按牌照稅法第5條第1項規定之

圖7　電動車免徵牌照稅期限

資料來源：擷取自臺中市政府地方稅務局全球資訊網。

| 表10 截至113年底已登記電動車與燃油車牌照稅稅額級距比較 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、匹、輛、％、立方公分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年繳 稅額 （註1） | 電動車 |  |  |  | 燃油車 |  |  |
|  | 馬達馬力 |  | 登記數量 | 占比 | 汽缸排氣量 | 登記數量 | 占比 |
|  | 英制馬力 | 公制馬力 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  | 98,108 | 100.00 | 合計 | 7,303,808 | 100.00 |
| 1,620 | 38以下 | 38.6以下 | 4 | 0.00 | 500以下 | 244 | 0.00 |
| 2,160 | 38.1至56 | 38.7至56.8 | － | － | 501至600 | 1,367 | 0.02 |
| 4,320 | 56.1至83 | 56.9至84.2 | 28 | 0.03 | 601至1,200 | 158,778 | 2.17 |
| 7,120 | 83.1至182 | 84.3至184.7 | 3,322 | 3.39 | 1,201至1,800 | 3,743,166 | 51.25 |
| 11,230 | 182.1至262 | 184.8至265.9 | 36,895 | 37.61 | 1,801至2,400 | 2,690,968 | 36.84 |
| 15,210 | 262.1至322 | 266.0至326.8 | 10,315 | 10.51 | 2,401至3,000 | 542,564 | 7.43 |
| 28,220 | 322.1至414 | 326.9至420.2 | 32,921 | 33.56 | 3,001至4,200 | 145,201 | 1.99 |
| 46,170 | 414.1至469 | 420.3至476.0 | 5,513 | 5.62 | 4,201至5,400 | 15,579 | 0.21 |
| 69,690 | 469.1至509 | 476.1至516.6 | 2,782 | 2.84 | 5,401至6,600 | 5,594 | 0.08 |
| 117,000 | 509.1以上 | 516.7以上 | 6,328 | 6.45 | 6,601至7,800 | 347 | 0.00 |
| 151,200 |  |  |  |  | 7,801以上 | － | － |
| 註：1.本表牌照稅金額係自用小客車之年繳稅額。 2.資料來源：整理自公路局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

排氣量為課稅依據，已不足因應動力多元化趨勢，政府爰於101年1月修正該條文，增訂使用其他動力之機動車輛應依其動力劃分等級計徵，並同時增訂第6條第1款之附表四電動小客車牌照稅稅額表等，又為鼓勵民眾使用低污染車輛，牌照稅法分別於104年、106年及110年修正第5條第2項規定，延長市縣政府得對電動小客車免徵牌照稅之期限，現行得免徵期限至114年12月31日止（圖7）。經查，財政部係於99年1月發布馬達馬力與排氣量對照表，並訂定以電動小客車馬力作為課稅級距之電動小客車牌照稅稅額表，惟該稅額表自101年1月訂定迄已逾13年未曾修正調整；又據公路局提供之小客車登記數量資料，截至113年底止，燃油小客車（含汽油及油電混合等車種）以排氣量1,201至2,400立方公分之643萬4,134輛，占燃油小客車登記總數量（730萬3,808輛）之88.09％為大宗，稅額級距為7,120元至1萬1,230元，而電動小客車以英制馬力182.1匹至414匹之8萬131輛，占電動小客車登記總數量（9萬8,108輛）之81.68％為主，倘自115年1月1日起針對電動小客車徵收牌照稅，稅額級距將為11,230元至28,220元（表10），衍生負擔較高稅賦情事，難以提升民眾換購及持有電動小客車之意願，經函請行政院促請財政部會同交通部及經濟部妥為研商，並研擬符合市場及民眾需求之牌照稅稅額表，以完善牌照稅制。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十九）1.】

2.　政府制定公路法徵收燃料費，惟「公路養護」徵收目的與「燃料費」名目未盡契合，且排除電動車徵收，依使用者付費原則尚欠公允，允宜研謀改善：交通部依公路法第27條第2項規定，會商財政部於49年間訂定燃料費徵收辦法。經查，公路法第27條第1項規定，徵收燃料費之主要目的係為籌措公路養護、修建及安全管理所需經費，其目的與徵收「燃料費」名目未盡契合；又如按使用者付費精神，使用道路之汽車均應徵收燃料費，惟該部於87年12月將電動車納入該辦法第4條免徵燃料費之對象，衍生公平性之疑慮。另運研所前於107年9月完成「汽車燃料使用費徵收制度之研究」，以研提修正方案供交通部參考。據該研究報告載述，新加坡、香港、日本、美國及德國等國家地區均採隨油徵收之燃油稅，係以國家財政需求為目的，與我國用於公路養護不同，且較類似我國財政部針對油品源頭徵收之燃油貨物稅，該研究爰針對該國家地區於車輛持有階段，隨車徵收之稅（規）費進行研究，發現係按車重、馬達功率等，徵收道路稅、汽車（重量）稅、車輛牌照費等稅（規）費，並將電動車納入徵收對象，亦與我國依燃油車排氣量等計算方式與排除電動車之機制不同。運研所依研究結果，提出應修正現行燃料費之名稱為「公路養護、修建及安全管理費」，並建議以車輛總重及車行里程做為燃料費徵收之計算因子，進行相關資料庫之建立及研究。鑑於電動車產業技術日益精進，據交通部統計查詢網及公路局提供資料，截至113年底止，電動小客車登記為9萬8,108輛，距該研究報告完成年度（107年底）之1,795輛，已成長9萬餘輛，經函請行政院督促交通部研謀善策，並會同財政部研擬電動車相關費用徵收機制，以維護稅費徵收公平及政府財源穩定。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十九）2.】

| 表11 113年交通部辦理電動（油電）車電池 檢驗量能調查結果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：個 |  |  |  |  |  |  |
| 原廠/進口商 | 檢驗單位數量（註1） |  |  |  |  |  |
|  | 合計 | 北部 | 中部 | 南部 | 東部 | 離島 |
| 合計 | 898 | 395 | 232 | 233 | 35 | 3 |
| 原廠（32家） | 893 | 392 | 231 | 232 | 35 | 3 |
| 進口商（5家） | 5 | 3 | 1 | 1 | － | － |
| 註：1.北部包括臺北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣及新竹市；中部包括臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣；南部包括臺南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣；東部包括花蓮縣及臺東縣；離島包括澎湖縣、金門縣及連江縣。 2.資料來源：整理自交通部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

3.　交通部業研擬道安規則修正草案，以建置電動（油電）車電池安全管理機制，惟該草案未將電動大客車納入實施對象，且國內電池檢查量能尚有不足；又未來電動（油電）小客車辦理定期檢驗，電池檢驗將增加時間及金錢成本，降低車主換購意願，不利運具電動化推行，允宜研謀改善：交通部於111年8月邀集車輛審驗中心等民間機構，召開研商道安規則第39條、第39條之1修正草案會議，研議電動車輛之登檢領照、定期檢驗，應檢附經合法業者出具電池檢查表等，以維護電動車輛電池之安全性。截至113年底止，該部業於道安規則修正草案增訂車輛申請牌照及定期檢驗時，應檢附合格之電池檢查表，惟實施對象未納入電動大客車，監理作業有欠周妥。又交通部為瞭解各廠商或其指定之合格汽車修理業者可出具電池檢查表單位之檢驗量能、資格、收費標準等情形，於113年8月函文相關車輛業者公會等進行調查結果，其會員之電動車原車輛製造廠、車輛代理商（計32家，統稱原廠）計有893個檢驗單位，惟其中15家廠牌於東部地區無檢驗單位，且於離島地區僅有2家廠牌設有3個檢驗單位（表11），上開32家原廠位於東部及離島地區之電池檢驗量能尚顯不足。另依道安規則修正草案規定，將衍生電動（油電）小客車每年辦理定期檢驗前，尚須至原廠或其他經指定具資格之汽車修理業者進行電池檢驗，並支付檢驗費用，以取得合格之電池檢查表，將較燃油小客車車主付出較多之時間及金錢成本，恐影響汰換使用電動（油電）車之意願，不利運具電動化之推行，經函請交通部將未受該部補助購置且經資格審查合格之電動大客車，納入道安規則修正草案規範之可行性，並就國內電池檢查量能不足，及電池檢驗將增加車主持有成本等妥謀善策，以建置安全且便民之電動（油電）車電池檢驗機制，俾利運具電動化政策之推動。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（二十三）】