肆、特別預算年度會計報告之查核

一、中央政府新式戰機採購特別預算113年度會計報告

政府為因應敵情威脅與迫切之國防需要，逐年籌獲高性能新式戰機，以提升聯合作戰效能，確保國家安全與區域和平穩定。國防部依據新式戰機採購特別條例第4條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣2,500億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府新式戰機採購特別預算，執行期間自109至115年度止，分7個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算編列1項業務計畫，主要係採購F－16V（BLK70）型戰機，彌補空軍戰力間隙，由國防部執行。歲出預算共編列2,472億2,883萬元，截至113年度止，累計分配預算數1,644億2,447萬元，累計實現數1,232億9,278萬餘元，實現率74.98％，主要係交機進度落後，修訂發價書延後付款期程所致。

（二）　預算執行之審核

新式戰機採購特別預算，歲入未編列預算，歲出預算數2,472億2,883萬元，歲入歲出差短融資調度數為2,472億2,883萬元，以舉借債務2,322億2,883萬元暨移用以前年度歲計賸餘150億元予以彌平。113年度執行及審核結果如次：

1.　歲出部分

歲出預算數2,472億2,883萬元，截至113年度止，累計分配預算數1,644億2,447萬元，累計實現數1,232億9,278萬餘元（74.98％）。

2.　融資調度部分

債務之舉借預算數2,322億2,883萬元，截至113年度止，累計分配預算數1,494億2,447萬元，累計實現數200億元（13.38％），係配合各項計畫經費需求及國庫資金調度執行所致；移用以前年度歲計賸餘預算數150億元，截至113年度止，累計分配預算數150億元，尚無實現數。

（三）　重要審核意見【詳總決算審核報告第3冊乙、貳、國防部主管重要審核意見（二）】

茲將中央政府新式戰機採購特別預算執行情形列表如次︰

1.　中央政府新式戰機採購特別預算113年度預算執行情形表

（1） 融資調度部分

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 247,228,830 | 45,248,640 | 119,175,830 | 164,424,470 | 20,000,000 | 12.16 | 144,424,470 | 87.84 |
| 公債及賒借收入 | 232,228,830 | 45,248,640 | 104,175,830 | 149,424,470 | 20,000,000 | 13.38 | 129,424,470 | 86.62 |
| 國庫署 | 232,228,830 | 45,248,640 | 104,175,830 | 149,424,470 | 20,000,000 | 13.38 | 129,424,470 | 86.62 |
| 賒借收入 | 232,228,830 | 45,248,640 | 104,175,830 | 149,424,470 | 20,000,000 | 13.38 | 129,424,470 | 86.62 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 15,000,000 | － | 15,000,000 | 15,000,000 | － | － | 15,000,000 | 100.00 |

（2） 歲出部分

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 113年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 113年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 247,228,830 | 45,248,640 | 2,828,845 | 48,077,485 | 6,945,803 | 14.45 | － | － | 6,945,803 | 41,131,681 | 85.55 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 247,228,830 | 45,248,640 | 2,828,845 | 48,077,485 | 6,945,803 | 14.45 | － | － | 6,945,803 | 41,131,681 | 85.55 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 247,228,830 | 45,248,640 | 2,828,845 | 48,077,485 | 6,945,803 | 14.45 | － | － | 6,945,803 | 41,131,681 | 85.55 |
|  |  | 1 | 裝備 | 247,228,830 | 45,248,640 | 2,828,845 | 48,077,485 | 6,945,803 | 14.45 | － | － | 6,945,803 | 41,131,681 | 85.55 |

2.　中央政府新式戰機採購特別預算執行累計表

（1） 融資調度部分

中華民國109年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 247,228,830 | 164,424,470 | 20,000,000 | 12.16 | 144,424,470 | 87.84 | 82,804,360 |
| 公債及賒借收入 | 232,228,830 | 149,424,470 | 20,000,000 | 13.38 | 129,424,470 | 86.62 | 82,804,360 |

（1） 融資調度部分（續）

中華民國109年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國庫署 | 232,228,830 | 149,424,470 | 20,000,000 | 13.38 | 129,424,470 | 86.62 | 82,804,360 |
| 賒借收入 | 232,228,830 | 149,424,470 | 20,000,000 | 13.38 | 129,424,470 | 86.62 | 82,804,360 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 15,000,000 | 15,000,000 | － | － | 15,000,000 | 100.00 | － |

（2） 歲出部分

中華民國109年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 預付累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 247,228,830 | 164,424,470 | 123,292,788 | 74.98 | － | － | 41,131,681 | 25.02 | 82,804,360 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 247,228,830 | 164,424,470 | 123,292,788 | 74.98 | － | － | 41,131,681 | 25.02 | 82,804,360 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 247,228,830 | 164,424,470 | 123,292,788 | 74.98 | － | － | 41,131,681 | 25.02 | 82,804,360 |
|  |  | 1 | 裝備 | 247,228,830 | 164,424,470 | 123,292,788 | 74.98 | － | － | 41,131,681 | 25.02 | 82,804,360 |

二、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算113年度會計報告

政府為因應敵情威脅及迫切之國防需要，採國造自製方式為主，快速籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，以提升海、空防戰力及聯合作戰效能，確保國家安全及區域和平穩定，並達到強化國防自主及國內經濟發展目標，特制定海空戰力提升計畫採購特別條例。國防部依據該條例第6條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣2,400億元，以特別預算方式編列；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，執行期間自111至115年度止，分5個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算編列1項業務計畫，辦理岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統之採購，由國防部規劃期程督管建案軍種及國家中山科學研究院執行。歲出預算2,369億5,999萬餘元，截至113年度止，累計分配預算數1,601億9,863萬餘元，累計實現數1,589億1,879萬餘元，實現率99.20％。

（二）　預算執行之審核

中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，歲入未編列預算，歲出預算2,369億5,999萬餘元，全數以舉借債務支應。113年度執行及審核結果如次：

1.　歲出部分

歲出預算數2,369億5,999萬餘元，截至113年度止，累計分配預算數1,601億9,863萬餘元，累計實現數1,589億1,879萬餘元（99.20％）。

2.　融資調度部分

債務之舉借預算數2,369億5,999萬餘元，截至113年度止，累計分配預算數1,601億9,863萬餘元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）　重要審核意見

海軍為籌建新興輕快作戰兵力，籌獲高效能艦艇，惟第一批艦艇交艦後於保固期間內，間有出現雷達脫鎖、整合式儎台管理系統當機影響使用等情，恐影響任務執行及戰力發揮，允宜檢討肇因妥處，並納入第二批艦艇量產之精進作為，俾確保艦艇作戰效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、玖、國防部主管項下重要審核意見（四）2.】

茲將中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算執行情形列表如次︰

1.　中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算113年度預算執行情形表

（1）　融資調度部分

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 236,959,997 | 48,963,346 | 111,235,291 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 236,959,997 | 48,963,346 | 111,235,291 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 |
| 國庫署 | 236,959,997 | 48,963,346 | 111,235,291 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 |
| 賒借收入 | 236,959,997 | 48,963,346 | 111,235,291 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 |

（2）　歲出部分

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 113年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 113年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 236,959,997 | 48,963,346 | 8,516,194 | 57,479,540 | 56,199,698 | 97.77 | 38,190 | 0.07 | 56,237,888 | 1,241,651 | 2.16 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 236,959,997 | 48,963,346 | 8,516,194 | 57,479,540 | 56,199,698 | 97.77 | 38,190 | 0.07 | 56,237,888 | 1,241,651 | 2.16 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 236,959,997 | 48,963,346 | 8,516,194 | 57,479,540 | 56,199,698 | 97.77 | 38,190 | 0.07 | 56,237,888 | 1,241,651 | 2.16 |
|  |  | 1 | 裝備 | 236,959,997 | 48,963,346 | 8,516,194 | 57,479,540 | 56,199,698 | 97.77 | 38,190 | 0.07 | 56,237,888 | 1,241,651 | 2.16 |

2.　中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算執行累計表

（1）　融資調度部分

中華民國111年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 236,959,997 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 | 76,761,360 |
| 公債及賒借收入 | 236,959,997 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 | 76,761,360 |
| 國庫署 | 236,959,997 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 | 76,761,360 |
| 賒借收入 | 236,959,997 | 160,198,637 | － | － | 160,198,637 | 100.00 | 76,761,360 |

（2）　歲出部分

中華民國111年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 預付累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 236,959,997 | 160,198,637 | 158,918,795 | 99.20 | 38,190 | 0.02 | 1,241,651 | 0.78 | 76,761,360 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 236,959,997 | 160,198,637 | 158,918,795 | 99.20 | 38,190 | 0.02 | 1,241,651 | 0.78 | 76,761,360 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 236,959,997 | 160,198,637 | 158,918,795 | 99.20 | 38,190 | 0.02 | 1,241,651 | 0.78 | 76,761,360 |
|  |  | 1 | 裝備 | 236,959,997 | 160,198,637 | 158,918,795 | 99.20 | 38,190 | 0.02 | 1,241,651 | 0.78 | 76,761,360 |

三、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算113年度會計報告

政府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，以強化經濟與社會韌性及由全民共享經濟成果，於112年2月21日制定公布疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，行政院依據該條例第5條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣3,800億元，以特別預算方式編列；其預算編製不受預算法第23條規定之限制。」第2項：「前項所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。」之規定，編列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，執行期間自112至114年度止，分3個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算列有21項業務計畫，分由內政部、財政部及教育部等9個中央主管機關辦理。歲出預算3,798億8,000萬元，截至113年度止，累計分配預算數3,397億7,845萬餘元，累計實現數3,269億979萬餘元，實現率96.21％，實現率低於80％者計有經濟部「推動產業及中小企業升級轉型」等6項。各項業務計畫預算執行落後原因，主要係交通部公路總局（公路局）執行 113 年度公共運輸通勤月票補助作業，部分地方政府尚未完成請款；農業委員會（農業部）辦理禽舍改建升級及輔導計畫，未達撥款條件等所致。

（二）　預算執行之審核

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，歲入未編列預算，歲出預算3,798億8,000萬元，以舉借債務1,998億8,000萬元及移用以前年度歲計賸餘1,800億元支應。113年度執行及審核結果如次：

1.　歲入部分

歲入未編列預算，截至113年度止，累計實現數1,093萬餘元，主要係經濟部國際貿易局（國際貿易署）辦理112及113年度「推動產業及中小企業升級轉型專案工作」計畫之衍生性服務收入。

2.　歲出部分

歲出預算數3,798億8,000萬元，截至113年度止，累計分配預算數3,397億7,845萬餘元，累計實現數3,269億979萬餘元（96.21％），預付數57億9,731萬餘元（1.71％）。

3.　融資調度部分

債務之舉借預算數1,998億8,000萬元，截至113年度止，累計分配預算數1,607億5,797萬餘元，尚無實現數；預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數預算數1,800億元，截至113年度止，累計分配預算數1,800億元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）　財務狀況之分析

中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算會計報告113年12月31日平衡表列資產及淨資產各為57億9,731萬餘元。其中資產部分全數為流動資產，包含預付款20億8,931萬餘元，占36.04％；預付其他政府款37億800萬餘元，占63.96％。

（四）　重要審核意見

茲將本部113年度審核中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1.　健保基金收支結構失衡，且隨著藥費支出持續攀升，益形排擠其他醫療服務預算，復囿於財務考量，部分新醫療科技尚未能全額給付。【詳審核報告非營業部分乙、壹、十二、（三）全民健康保險基金項下重要審核意見（1）A.】

2.　受惠政府連年撥補勞工保險基金及投資運用收益創新高，勞工保險基金最近一次精算結果，基金累積餘額出現負值年度較前次精算結果延後3年，惟隨著請領老年年金人數及金額逐年增加，保險收支差短逐年擴大，政府撥補金額恐無法彌平未來財務缺口，基金面臨嚴峻財務挑戰，允宜儘速凝聚各界共識，積極正視基金財務缺口癥結問題，妥適研擬解決善策，以確保基金財務安全與永續經營，長遠保障各世代勞工之退休權益。【詳審核報告非營業部分乙、壹、十一、勞工保險局作業基金項下重要審核意見】

3.　產發署為因應疫後全球經濟挑戰，協助業者朝低碳化及智慧化發展，惟製造業申請低碳化案件比率偏低。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）1.】

4.　中小及新創企業署為減緩疫情對中小企業衝擊，補助製造業進行低碳化及智慧化升級轉型，惟補助計畫預算執行率未及6成，又受諮詢輔導業者申請補助意願偏低，且計畫效益指標之訂定尚待精進。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）2.】

5.　商發署辦理市集升級轉型計畫輔導公有市場辦理美學導入及示範攤舖改造，惟部分公有市場先後於不同計畫辦理美學項目，恐有政府投入資源過度集中及計畫策略重複之虞，另建置線上購物網站之部分生鮮產品未依規定明確標示原產地及有效日期。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）3.】

6.　辦理擴大公共運輸補貼，有助減輕通勤族群交通負擔及提升公共運輸運量，惟市區汽車客運載客人次仍未恢復疫情前水準，又部分市縣政府辦理公共運輸通勤月票方案未達預期效益目標或未依規定期限提報結算資料，影響預算之執行及成效，允宜研謀改善，以發揮計畫效益。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（十三）】

7.　衛福部辦理實（食）物銀行充實冷藏及冷凍設備計畫，有助弱勢族群獲得均衡營養，惟預算執行情形欠佳，且有待盤點更新各市縣物資捐贈及申請相關公開資訊，又部分市縣未敘明補助設備之運用情形，難以評核補助經費使用成效。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾柒、衛生福利部主管項下重要審核意見（九）3.】

8.　觀光署為加速吸引國際觀光客，補助旅宿業者增聘服務人員所需薪資，期改善勞動條件，強化人力穩定性及服務量能，惟業者增僱人數未如預期，允宜妥謀善策，持續與業者溝通協調改善工作環境，提升從業吸引力，以有效解決觀光人力短缺問題。【詳審核報告非營業部分乙、壹、七、交通作業基金項下重要審核意見（4）】

9.　文化部推動發放文化禮金及青年欣賞表演藝術演出優惠方案等措施，以培養藝文消費人口、振興藝文產業發展，惟113年度青年使用及領取文化禮金消費意願較112年度略為降低、加碼回饋活動成效遞減、藝文消費點店家營業狀況異常有增加趨勢；部分市縣表演藝術演出之青年席次售出率未及2成，允宜檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、文化部主管項下重要審核意見（一）】

茲將中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.　中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算113年度預算執行情形表

（1）　融資調度部分

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 379,880,000 | 63,989,279 | 276,768,696 | 340,757,975 | － | － | 340,757,975 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 199,880,000 | 63,989,279 | 96,768,696 | 160,757,975 | － | － | 160,757,975 | 100.00 |
| 國庫署 | 199,880,000 | 63,989,279 | 96,768,696 | 160,757,975 | － | － | 160,757,975 | 100.00 |
| 賒借收入 | 199,880,000 | 63,989,279 | 96,768,696 | 160,757,975 | － | － | 160,757,975 | 100.00 |
| 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | 180,000,000 | － | 180,000,000 | 180,000,000 | － | － | 180,000,000 | 100.00 |

（2）　歲入部分

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 113年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | － | － | － | － | 10,920 | -- | - 10,920 | -- |
| 1 |  |  | 罰款及賠償收入 | － | － | － | － | 370 | -- | - 370 | -- |
|  | 1 |  | 工業局（產業發展署） | － | － | － | － | 162 | -- | - 162 | -- |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 162 | -- | - 162 | -- |
|  | 2 |  | 公路總局及所屬（公路局及所屬） | － | － | － | － | 148 | -- | - 148 | -- |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 148 | -- | - 148 | -- |
|  | 3 |  | 農業委員會（農業部） | － | － | － | － | 59 | -- | - 59 | -- |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 59 | -- | - 59 | -- |
| 2 |  |  | 財產收入 | － | － | － | － | 2,456 | -- | - 2,456 | -- |
|  | 1 |  | 經濟部 | － | － | － | － | 396 | -- | - 396 | -- |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | － | － | 396 | -- | - 396 | -- |
|  | 2 |  | 工業局（產業發展署） | － | － | － | － | 1,828 | -- | - 1,828 | -- |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | － | － | 1,828 | -- | - 1,828 | -- |
|  | 3 |  | 中小企業處（中小及新創 企業署） | － | － | － | － | 94 | -- | - 94 | -- |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | － | － | 94 | -- | - 94 | -- |
|  | 4 |  | 農業委員會（農業部） | － | － | － | － | 136 | -- | - 136 | -- |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | － | － | 136 | -- | - 136 | -- |
| 3 |  |  | 其他收入 | － | － | － | － | 8,093 | -- | - 8,093 | -- |
|  | 1 |  | 國際貿易局及所屬（國際 貿易署） | － | － | － | － | 8,093 | -- | - 8,093 | -- |
|  |  | 1 | 雜項收入 | － | － | － | － | 8,093 | -- | - 8,093 | -- |

（3）　歲出部分

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 113年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 113年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | 379,880,000 | 63,989,279 | 149,719,005 | 213,708,284 | 200,839,626 | 93.98 | 5,797,317 | 2.71 | 206,636,944 | 7,071,340 | 3.31 |
| 1 |  |  | 內政部主管 | 16,500,000 | － | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | － | － | 10,000 | － | － |
|  | 1 |  | 營建署及所屬（國土管理署及所屬） | 16,500,000 | － | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | － | － | 10,000 | － | － |
|  |  | 1 | 減輕居住負擔及提高居住品質 | 16,500,000 | － | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | － | － | 10,000 | － | － |
| 2 |  |  | 財政部主管 | 141,646,412 | － | 141,242,932 | 141,242,932 | 140,798,795 | 99.69 | － | － | 140,798,795 | 444,137 | 0.31 |
|  | 1 |  | 國庫署 | 141,646,412 | － | 141,242,932 | 141,242,932 | 140,798,795 | 99.69 | － | － | 140,798,795 | 444,137 | 0.31 |
|  |  | 1 | 普發現金 | 141,646,412 | － | 141,242,932 | 141,242,932 | 140,798,795 | 99.69 | － | － | 140,798,795 | 444,137 | 0.31 |
| 3 |  |  | 教育部主管 | 22,000,000 | － | 869,279 | 869,279 | － | － | － | － | － | 869,279 | 100.00 |
|  | 1 |  | 教育部 | 22,000,000 | － | 869,279 | 869,279 | － | － | － | － | － | 869,279 | 100.00 |
|  |  | 1 | 減輕就學貸款人之負擔 | 22,000,000 | － | 869,279 | 869,279 | － | － | － | － | － | 869,279 | 100.00 |
| 4 |  |  | 經濟部主管 | 81,689,800 | 11,370,067 | 2,461,092 | 13,831,159 | 12,491,920 | 90.32 | 419,563 | 3.03 | 12,911,484 | 919,675 | 6.65 |
|  | 1 |  | 經濟部 | 51,298,000 | 451,667 | 281,148 | 732,815 | 423,830 | 57.84 | 253,984 | 34.66 | 677,814 | 55,000 | 7.51 |
|  |  | 1 | 挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司 | 50,000,000 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |
|  |  | 2 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 1,298,000 | 451,667 | 281,148 | 732,815 | 423,830 | 57.84 | 253,984 | 34.66 | 677,814 | 55,000 | 7.51 |
|  | 2 |  | 工業局（產業發展署） | 13,244,800 | 5,281,600 | 175,285 | 5,456,885 | 5,332,120 | 97.71 | 110 | 0.00 | 5,332,231 | 124,654 | 2.28 |
|  |  | 1 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 13,244,800 | 5,281,600 | 175,285 | 5,456,885 | 5,332,120 | 97.71 | 110 | 0.00 | 5,332,231 | 124,654 | 2.28 |
|  | 3 |  | 國際貿易局及所屬（國際貿易署） | 1,100,000 | 400,000 | 129,900 | 529,900 | 215,545 | 40.68 | － | － | 215,545 | 314,354 | 59.32 |
|  |  | 1 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 1,100,000 | 400,000 | 129,900 | 529,900 | 215,545 | 40.68 | － | － | 215,545 | 314,354 | 59.32 |
|  | 4 |  | 中小企業處（中小及新創企業署） | 16,047,000 | 5,236,800 | 1,874,759 | 7,111,559 | 6,520,424 | 91.69 | 165,468 | 2.33 | 6,685,893 | 425,666 | 5.99 |
|  |  | 1 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 16,047,000 | 5,236,800 | 1,874,759 | 7,111,559 | 6,520,424 | 91.69 | 165,468 | 2.33 | 6,685,893 | 425,666 | 5.99 |
| 5 |  |  | 交通部主管 | 27,400,000 | 11,440,000 | 3,552,279 | 14,992,279 | 7,409,755 | 49.42 | 5,143,399 | 34.31 | 12,553,155 | 2,439,123 | 16.27 |
|  | 1 |  | 觀光局及所屬（觀光署及所屬） | 5,300,000 | 1,690,000 | 1,002,279 | 2,692,279 | 1,930,008 | 71.69 | 762,271 | 28.31 | 2,692,279 | － | － |
|  |  | 1 | 加速擴大吸引國際觀光客 | 5,300,000 | 1,690,000 | 1,002,279 | 2,692,279 | 1,930,008 | 71.69 | 762,271 | 28.31 | 2,692,279 | － | － |

（3）　歲出部分（續）

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 113年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 113年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
| 5 | 2 |  | 公路總局及所屬（公路局及所屬） | 22,100,000 | 9,750,000 | 2,550,000 | 12,300,000 | 5,479,747 | 44.55 | 4,381,128 | 35.62 | 9,860,876 | 2,439,123 | 19.83 |
|  |  | 1 | 擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔 | 22,100,000 | 9,750,000 | 2,550,000 | 12,300,000 | 5,479,747 | 44.55 | 4,381,128 | 35.62 | 9,860,876 | 2,439,123 | 19.83 |
| 6 |  |  | 勞動部主管 | 30,000,000 | 10,000,000 | － | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | － | － | 10,000,000 | － | － |
|  | 1 |  | 勞動部 | 30,000,000 | 10,000,000 | － | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | － | － | 10,000,000 | － | － |
|  |  | 1 | 挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司 | 30,000,000 | 10,000,000 | － | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | － | － | 10,000,000 | － | － |
| 7 |  |  | 農業委員會（農業部）主管 | 26,809,160 | 10,285,800 | 1,331,030 | 11,616,830 | 9,524,849 | 81.99 | 173,684 | 1.50 | 9,698,534 | 1,918,296 | 16.51 |
|  | 1 |  | 農業委員會（農業部） | 3,386,190 | 1,555,300 | 340,977 | 1,896,277 | 1,109,330 | 58.50 | － | － | 1,109,330 | 786,946 | 41.50 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 3,386,190 | 1,555,300 | 340,977 | 1,896,277 | 1,109,330 | 58.50 | － | － | 1,109,330 | 786,946 | 41.50 |
|  | 2 |  | 林務局（林業及自然保育署及所屬） | 1,330,000 | 530,000 | 310,012 | 840,012 | 677,066 | 80.60 | 52,263 | 6.22 | 729,329 | 110,683 | 13.18 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 1,330,000 | 530,000 | 310,012 | 840,012 | 677,066 | 80.60 | 52,263 | 6.22 | 729,329 | 110,683 | 13.18 |
|  | 3 |  | 水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬） | 3,150,000 | 1,180,000 | 195,761 | 1,375,761 | 1,304,568 | 94.83 | 45,511 | 3.31 | 1,350,080 | 25,681 | 1.87 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 3,150,000 | 1,180,000 | 195,761 | 1,375,761 | 1,304,568 | 94.83 | 45,511 | 3.31 | 1,350,080 | 25,681 | 1.87 |
|  | 4 |  | 漁業署及所屬 | 4,312,500 | 2,001,500 | 369,367 | 2,370,867 | 1,436,849 | 60.60 | 65,789 | 2.77 | 1,502,639 | 868,227 | 36.62 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 4,312,500 | 2,001,500 | 369,367 | 2,370,867 | 1,436,849 | 60.60 | 65,789 | 2.77 | 1,502,639 | 868,227 | 36.62 |
|  | 5 |  | 農糧署及所屬 | 461,170 | 219,000 | 10,737 | 229,737 | 92,860 | 40.42 | 10,119 | 4.40 | 102,980 | 126,757 | 55.17 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 461,170 | 219,000 | 10,737 | 229,737 | 92,860 | 40.42 | 10,119 | 4.40 | 102,980 | 126,757 | 55.17 |
|  | 6 |  | 農田水利署 | 14,169,300 | 4,800,000 | 104,174 | 4,904,174 | 4,904,174 | 100.00 | － | － | 4,904,174 | － | － |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 14,169,300 | 4,800,000 | 104,174 | 4,904,174 | 4,904,174 | 100.00 | － | － | 4,904,174 | － | － |
| 8 |  |  | 衛生福利部主管 | 30,604,908 | 20,023,312 | 62,251 | 20,085,563 | 19,817,958 | 98.67 | － | － | 19,817,958 | 267,605 | 1.33 |
|  | 1 |  | 衛生福利部 | 29,372,747 | 20,023,312 | 54,720 | 20,078,032 | 19,924,561 | 99.24 | － | － | 19,924,561 | 153,471 | 0.76 |
|  |  | 1 | 挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | － | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | － | － | 20,000,000 | － | － |

（3）　歲出部分（續）

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 113年度支出數 |  |  |  |  | 分配數 餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 113年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
| 8 | 1 | 2 | 加強照顧弱勢族群及提供關懷服務 | 9,372,747 | 23,312 | 54,720 | 78,032 | - 75,438 | - 96.68 | － | － | - 75,438 | 153,471 | 196.68 |
|  | 2 |  | 社會及家庭署 | 1,232,161 | － | 7,531 | 7,531 | - 106,603 | - 1,415.53 | － | － | - 106,603 | 114,134 | 1,515.53 |
|  |  | 1 | 加強照顧弱勢族群及提供關懷服務 | 1,232,161 | － | 7,531 | 7,531 | - 106,603 | - 1,415.53 | － | － | - 106,603 | 114,134 | 1,515.53 |
| 9 |  |  | 文化部主管 | 2,250,200 | 870,100 | 190,138 | 1,060,238 | 786,346 | 74.17 | 60,670 | 5.72 | 847,016 | 213,221 | 20.11 |
|  | 1 |  | 文化部 | 2,250,200 | 870,100 | 190,138 | 1,060,238 | 786,346 | 74.17 | 60,670 | 5.72 | 847,016 | 213,221 | 20.11 |
|  |  | 1 | 擴大藝文消費及振興藝文產業 | 2,250,200 | 870,100 | 190,138 | 1,060,238 | 786,346 | 74.17 | 60,670 | 5.72 | 847,016 | 213,221 | 20.11 |
| 10 |  |  | 預備金 | 979,520 | － | － | － | － | -- | － | -- | － | － | -- |

註：預備金原編列預算數13億1,003萬元，經行政院核准衛生福利部社會及家庭署動支3億3,051萬元，動支數額經併入該署特別預算相關計畫執行。

2.　中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行累計表

（1）　融資調度部分

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 379,880,000 | 340,757,975 | － | － | 340,757,975 | 100.00 | 39,122,025 |
| 公債及賒借收入 | 199,880,000 | 160,757,975 | － | － | 160,757,975 | 100.00 | 39,122,025 |
| 國庫署 | 199,880,000 | 160,757,975 | － | － | 160,757,975 | 100.00 | 39,122,025 |
| 賒借收入 | 199,880,000 | 160,757,975 | － | － | 160,757,975 | 100.00 | 39,122,025 |
| 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | 180,000,000 | 180,000,000 | － | － | 180,000,000 | 100.00 | － |

（2）　歲入部分

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | － | － | 10,939 | -- | - 10,939 | -- | － |
| 1 |  |  | 罰款及賠償收入 | － | － | 370 | -- | - 370 | -- | － |
|  | 1 |  | 工業局（產業發展署） | － | － | 162 | -- | - 162 | -- | － |

（2）　歲入部分（續）

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 賠償收入 | － | － | 162 | -- | - 162 | -- | － |
|  | 2 |  | 公路總局及所屬（公路局及所屬） | － | － | 148 | -- | - 148 | -- | － |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | 148 | -- | - 148 | -- | － |
|  | 3 |  | 農業委員會（農業部） | － | － | 59 | -- | - 59 | -- | － |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | 59 | -- | - 59 | -- | － |
| 2 |  |  | 財產收入 | － | － | 2,476 | -- | - 2,476 | -- | － |
|  | 1 |  | 經濟部 | － | － | 396 | -- | - 396 | -- | － |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | 396 | -- | - 396 | -- | － |
|  | 2 |  | 工業局（產業發展署） | － | － | 1,828 | -- | - 1,828 | -- | － |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | 1,828 | -- | - 1,828 | -- | － |
|  | 3 |  | 中小企業處（中小及新創企業署） | － | － | 113 | -- | - 113 | -- | － |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | 113 | -- | - 113 | -- | － |
|  | 4 |  | 農業委員會（農業部） | － | － | 136 | -- | - 136 | -- | － |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | 136 | -- | - 136 | -- | － |
| 3 |  |  | 其他收入 | － | － | 8,093 | -- | - 8,093 | -- | － |
|  | 1 |  | 國際貿易局及所屬（國際貿易署） | － | － | 8,093 | -- | - 8,093 | -- | － |
|  |  | 1 | 雜項收入 | － | － | 8,093 | -- | - 8,093 | -- | － |

（3）　歲出部分

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配 累計數 | 實現 累計數 | ％ | 預付 累計數 | ％ | 分配數 餘額 | ％ | 全部計畫未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | 379,880,000 | 339,778,455 | 326,909,797 | 96.21 | 5,797,317 | 1.71 | 7,071,340 | 2.08 | 40,101,545 |
| 1 |  |  | 內政部主管 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 100.00 | － | － | － | － | － |
|  | 1 |  | 營建署及所屬（國土管理署及所屬） | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 100.00 | － | － | － | － | － |
|  |  | 1 | 減輕居住負擔及提高居住品質 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 100.00 | － | － | － | － | － |
| 2 |  |  | 財政部主管 | 141,646,412 | 141,646,412 | 141,202,274 | 99.69 | － | － | 444,137 | 0.31 | － |
|  | 1 |  | 國庫署 | 141,646,412 | 141,646,412 | 141,202,274 | 99.69 | － | － | 444,137 | 0.31 | － |
|  |  | 1 | 普發現金 | 141,646,412 | 141,646,412 | 141,202,274 | 99.69 | － | － | 444,137 | 0.31 | － |
| 3 |  |  | 教育部主管 | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,130,720 | 96.05 | － | － | 869,279 | 3.95 | － |

（3）　歲出部分（續）

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配 累計數 | 實現 累計數 | ％ | 預付 累計數 | ％ | 分配數 餘額 | ％ | 全部計畫未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  | 教育部 | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,130,720 | 96.05 | － | － | 869,279 | 3.95 | － |
|  |  | 1 | 減輕就學貸款人之負擔 | 22,000,000 | 22,000,000 | 21,130,720 | 96.05 | － | － | 869,279 | 3.95 | － |
| 4 |  |  | 經濟部主管 | 81,689,800 | 69,521,333 | 68,182,093 | 98.07 | 419,563 | 0.60 | 919,675 | 1.32 | 12,168,467 |
|  | 1 |  | 經濟部 | 51,298,000 | 50,903,333 | 50,594,348 | 99.39 | 253,984 | 0.50 | 55,000 | 0.11 | 394,667 |
|  |  | 1 | 挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00 | － | － | － | － | － |
|  |  | 2 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 1,298,000 | 903,333 | 594,348 | 65.80 | 253,984 | 28.12 | 55,000 | 6.09 | 394,667 |
|  | 2 |  | 工業局（產業發展署） | 13,244,800 | 8,838,200 | 8,713,435 | 98.59 | 110 | 0.00 | 124,654 | 1.41 | 4,406,600 |
|  |  | 1 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 13,244,800 | 8,838,200 | 8,713,435 | 98.59 | 110 | 0.00 | 124,654 | 1.41 | 4,406,600 |
|  | 3 |  | 國際貿易局及所屬（國際貿易署） | 1,100,000 | 700,000 | 385,645 | 55.09 | － | － | 314,354 | 44.91 | 400,000 |
|  |  | 1 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 1,100,000 | 700,000 | 385,645 | 55.09 | － | － | 314,354 | 44.91 | 400,000 |
|  | 4 |  | 中小企業處（中小及新創企業署） | 16,047,000 | 9,079,800 | 8,488,664 | 93.49 | 165,468 | 1.82 | 425,666 | 4.69 | 6,967,200 |
|  |  | 1 | 推動產業及中小企業升級轉型 | 16,047,000 | 9,079,800 | 8,488,664 | 93.49 | 165,468 | 1.82 | 425,666 | 4.69 | 6,967,200 |
| 5 |  |  | 交通部主管 | 27,400,000 | 16,740,000 | 9,157,476 | 54.70 | 5,143,399 | 30.73 | 2,439,123 | 14.57 | 10,660,000 |
|  | 1 |  | 觀光局及所屬（觀光署及所屬） | 5,300,000 | 4,440,000 | 3,677,728 | 82.83 | 762,271 | 17.17 | － | － | 860,000 |
|  |  | 1 | 加速擴大吸引國際觀光客 | 5,300,000 | 4,440,000 | 3,677,728 | 82.83 | 762,271 | 17.17 | － | － | 860,000 |
|  | 2 |  | 公路總局及所屬（公路局及所屬） | 22,100,000 | 12,300,000 | 5,479,747 | 44.55 | 4,381,128 | 35.62 | 2,439,123 | 19.83 | 9,800,000 |
|  |  | 1 | 擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔 | 22,100,000 | 12,300,000 | 5,479,747 | 44.55 | 4,381,128 | 35.62 | 2,439,123 | 19.83 | 9,800,000 |
| 6 |  |  | 勞動部主管 | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | － | － | － | － | 10,000,000 |
|  | 1 |  | 勞動部 | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | － | － | － | － | 10,000,000 |
|  |  | 1 | 挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司 | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | － | － | － | － | 10,000,000 |
| 7 |  |  | 農業委員會（農業部）主管 | 26,809,160 | 20,910,670 | 18,818,689 | 90.00 | 173,684 | 0.83 | 1,918,296 | 9.17 | 5,898,490 |
|  | 1 |  | 農業委員會（農業部） | 3,386,190 | 2,711,300 | 1,924,353 | 70.98 | － | － | 786,946 | 29.02 | 674,890 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 3,386,190 | 2,711,300 | 1,924,353 | 70.98 | － | － | 786,946 | 29.02 | 674,890 |
|  | 2 |  | 林務局（林業及自然保育署及所屬） | 1,330,000 | 1,035,000 | 872,053 | 84.26 | 52,263 | 5.05 | 110,683 | 10.69 | 295,000 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 1,330,000 | 1,035,000 | 872,053 | 84.26 | 52,263 | 5.05 | 110,683 | 10.69 | 295,000 |
|  | 3 |  | 水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬） | 3,150,000 | 2,300,000 | 2,228,807 | 96.90 | 45,511 | 1.98 | 25,681 | 1.12 | 850,000 |

（3）　歲出部分（續）

中華民國112年度至113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配 累計數 | 實現 累計數 | ％ | 預付 累計數 | ％ | 分配數 餘額 | ％ | 全部計畫未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 3,150,000 | 2,300,000 | 2,228,807 | 96.90 | 45,511 | 1.98 | 25,681 | 1.12 | 850,000 |
|  | 4 |  | 漁業署及所屬 | 4,312,500 | 2,690,500 | 1,756,482 | 65.28 | 65,789 | 2.45 | 868,227 | 32.27 | 1,622,000 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 4,312,500 | 2,690,500 | 1,756,482 | 65.28 | 65,789 | 2.45 | 868,227 | 32.27 | 1,622,000 |
|  | 5 |  | 農糧署及所屬 | 461,170 | 373,870 | 236,993 | 63.39 | 10,119 | 2.71 | 126,757 | 33.90 | 87,300 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 461,170 | 373,870 | 236,993 | 63.39 | 10,119 | 2.71 | 126,757 | 33.90 | 87,300 |
|  | 6 |  | 農田水利署 | 14,169,300 | 11,800,000 | 11,800,000 | 100.00 | － | － | － | － | 2,369,300 |
|  |  | 1 | 強化農業基礎設施，照顧農漁民權益 | 14,169,300 | 11,800,000 | 11,800,000 | 100.00 | － | － | － | － | 2,369,300 |
| 8 |  |  | 衛生福利部主管 | 30,604,908 | 30,579,840 | 30,312,234 | 99.12 | － | － | 267,605 | 0.88 | 25,068 |
|  | 1 |  | 衛生福利部 | 29,372,747 | 29,347,679 | 29,194,207 | 99.48 | － | － | 153,471 | 0.52 | 25,068 |
|  |  | 1 | 挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | － | － | － | － | － |
|  |  | 2 | 加強照顧弱勢族群及提供關懷服務 | 9,372,747 | 9,347,679 | 9,194,207 | 98.36 | － | － | 153,471 | 1.64 | 25,068 |
|  | 2 |  | 社會及家庭署 | 1,232,161 | 1,232,161 | 1,118,026 | 90.74 | － | － | 114,134 | 9.26 | － |
|  |  | 1 | 加強照顧弱勢族群及提供關懷服務 | 1,232,161 | 1,232,161 | 1,118,026 | 90.74 | － | － | 114,134 | 9.26 | － |
| 9 |  |  | 文化部主管 | 2,250,200 | 1,880,200 | 1,606,307 | 85.43 | 60,670 | 3.23 | 213,221 | 11.34 | 370,000 |
|  | 1 |  | 文化部 | 2,250,200 | 1,880,200 | 1,606,307 | 85.43 | 60,670 | 3.23 | 213,221 | 11.34 | 370,000 |
|  |  | 1 | 擴大藝文消費及振興藝文產業 | 2,250,200 | 1,880,200 | 1,606,307 | 85.43 | 60,670 | 3.23 | 213,221 | 11.34 | 370,000 |
| 10 |  |  | 預備金 | 979,520 | － | － | -- | － | -- | － | -- | 979,520 |

註：預備金原編列預算數13億1,003萬元，經行政院核准衛生福利部社會及家庭署動支3億3,051萬元，動支數額經併入該署特別預算相關計畫執行。

3.　中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 5,797,317 | 100.00 | 淨資產 | 5,797,317 | 100.00 |
| 流動資產 | 5,797,317 | 100.00 |  |  |  |
| 預付款 | 2,089,317 | 36.04 |  |  |  |
| 預付其他政府款 | 3,708,000 | 63.96 |  |  |  |
| 合 計 | 5,797,317 | 100.00 | 合 計 | 5,797,317 | 100.00 |