戊、附　　錄

## 壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度金門縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數133億1,650萬餘元；支出部分，公庫撥入數135億6,063萬餘元，收支相抵計短絀2億4,413萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數126億3,049萬餘元，歲出實支數119億1,055萬餘元，收支相抵計賸餘7億1,994萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入及暫收款等計收6億8,600萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等計支16億5,008萬餘元，收支相抵計短絀9億6,407萬餘元。

上述各項加計後，計短絀2億4,413萬餘元，即為113年度縣庫短絀。

（二）公庫結存

113年度縣庫短絀2億4,413萬餘元，加計112年度縣庫結存轉入數74億4,923萬餘元，113年度結存轉入114年度之縣庫結存數為72億509萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數131億9,930萬餘元，與繳付公庫數133億1,650萬餘元相較，差異1億1,720萬餘元，其差異原因如次：

1.減項無列數。

2.加項1億1,720萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度繳還數1,208萬餘元。

（2）預收款1億505萬餘元。

（2）本室修正數5萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額1億1,720萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數132億5,469萬餘元，與公庫撥入數135億6,063萬餘元相較，差異3億593萬餘元，其差異原因如次：

1.加項9億8,446萬餘元，包括：

（1）預付款3億6,752萬餘元。

（2）退還收入（預收）款6,590萬餘元。

（3）其他應收款6萬餘元。

（4）墊付數5億5,085萬餘元。

（5）本室修正數12萬餘元。

2.減項6億7,853萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度實現數4億7,597萬餘元。

（2）以前年度撥款墊付轉正數2億255萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額3億593萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數133億5,785萬餘元，歲出決算數133億1,973萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘3,812萬餘元；繳付公庫數133億1,650萬餘元，公庫撥入數135億6,063萬餘元，相抵後縣庫收支短絀2億4,413萬餘元。113年度縣庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數差異2億8,225萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項25億8,863萬餘元，包括：

1.113年度縣庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分18億5,264萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出12億664萬餘元。

（2）新增墊付款5億8,009萬餘元。

（3）退還以前年度歲入6,590萬餘元。

2.總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款7億1,036萬餘元。

3.各機關尚未繳庫數6萬餘元。

4.本室修正數2,556萬餘元。

（二）減項23億638萬餘元，包括：

1.113年度縣庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分6億8,600萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入5億6,886萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘1,208萬餘元。

（3）預收款1億505萬餘元。

2.總決算列支而縣庫尚未撥付部分16億2,037萬餘元。

（1）113年度歲出保留縣庫未撥款14億1,781萬餘元。

（2）墊付款轉正2億255萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額2億8,225萬餘元，即為縣庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、縣庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  |  | 加 |
|  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 合計 | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 13,199,303,592 | － | － | － | － |
| 113年度收入 | 12,630,438,580 | － | － | － | － |
| 稅課收入 | 4,015,806,710 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 45,165,381 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 393,940,372 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 187,997,924 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 5,685,026,742 | － | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 2,200,000,000 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 102,501,451 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 568,865,012 | － | － | － | － |
| 以前年度應收（保留）數 | 568,865,012 | － | － | － | － |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 暫收款 | － | － | － | － | － |

繳付公庫數分析表

| 113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於113年度繳還數 |  |  | 預收款 | 剔除經費 | 修正數 | 合計 |  |
| 材料 | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |
| － | 20,000 | 12,065,373 | 105,059,182 | － | 56,286 | 117,200,841 | 13,316,504,433 |
| － | － | － | － | － | 56,286 | 56,286 | 12,630,494,866 |
| － | － | － | － | － | － | － | 4,015,806,710 |
| － | － | － | － | － | － | － | 45,165,381 |
| － | － | － | － | － | － | － | 393,940,372 |
| － | － | － | － | － | － | － | 187,997,924 |
| － | － | － | － | － | － | － | 5,685,026,742 |
| － | － | － | － | － | － | － | 2,200,000,000 |
| － | － | － | － | － | 56,286 | 56,286 | 102,557,737 |
| － | 20,000 | 12,065,373 | － | － | － | 12,085,373 | 580,950,385 |
| － | － | － | － | － | － | － | 568,865,012 |
| － | 20,000 | 12,065,373 | － | － | － | 12,085,373 | 12,085,373 |
| － | － | － | 105,059,182 | － | － | 105,059,182 | 105,059,182 |

支出實現審定數與

| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入（預收）款 | 其他應收款 |
| 支出合計數 | 13,254,698,963 | 367,526,821 | － | － | 65,901,627 | 60,044 |
| 113年度支出 | 11,657,861,153 | 252,504,425 | － | － | － | 60,044 |
| 縣議會主管 | 170,148,449 | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 6,649,271,119 | 252,504,425 | － | － | － | 60,044 |
| 民政處主管 | 105,932,240 | － | － | － | － | － |
| 地政局主管 | 111,838,403 | － | － | － | － | － |
| 稅務局主管 | 47,439,938 | － | － | － | － | － |
| 教育處主管 | 76,546,105 | － | － | － | － | － |
| 文化局主管 | 289,222,351 | － | － | － | － | － |
| 建設處主管 | 516,448,429 | － | － | － | － | － |
| 觀光處主管 | 1,130,485,220 | － | － | － | － | － |
| 工務處主管 | 130,053,313 | － | － | － | － | － |
| 社會處主管 | 73,297,576 | － | － | － | － | － |
| 行政處主管 | 22,466,469 | － | － | － | － | － |
| 衛生局主管 | 797,810,488 | － | － | － | － | － |
| 環境保護局主管 | 271,186,360 | － | － | － | － | － |
| 警察局主管 | 729,304,625 | － | － | － | － | － |
| 消防局主管 | 331,103,971 | － | － | － | － | － |
| 統籌科目 | 205,306,097 | － | － | － | － | － |
| 以前年度支出 | 1,596,837,810 | 85,780,171 | － | － | 65,901,627 | － |
| 以前年度應付（保留）數 | 1,596,837,810 | 85,780,171 | － | － | － | － |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | － | 65,901,627 | － |
| 墊付款 | － | 29,242,225 | － | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － | － |
| 112年度縣庫結存數 | － | － | － | － | － | － |
| 113年度縣庫結存數 | － | － | － | － | － | － |

公庫撥入數分析表

| 113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 |  |  | 減項 |  |  |  |  | 公庫撥入數 |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  |  | 修正數 | 合計 |  |
|  |  |  | 於113年度實現數 |  | 墊付轉正數 |  |  |  |
| 550,850,587 | 128,748 | 984,467,827 | 475,971,361 |  | 202,559,185 | － | 678,530,546 | 13,560,636,244 |
| － | 128,748 | 252,693,217 | － |  | － | － | － | 11,910,554,370 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 170,148,449 |
| － | 128,748 | 252,693,217 | － |  | － | － | － | 6,901,964,336 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 105,932,240 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 111,838,403 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 47,439,938 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 76,546,105 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 289,222,351 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 516,448,429 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 1,130,485,220 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 130,053,313 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 73,297,576 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 22,466,469 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 797,810,488 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 271,186,360 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 729,304,625 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 331,103,971 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 205,306,097 |
| － | － | 151,681,798 | 475,971,361 |  | － | － | 475,971,361 | 1,272,548,247 |
| － | － | 85,780,171 | 475,971,361 |  | － | － | 475,971,361 | 1,206,646,620 |
| － | － | 65,901,627 | － |  | － | － | － | 65,901,627 |
| 550,850,587 | － | 580,092,812 | － |  | 202,559,185 | － | 202,559,185 | 377,533,627 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | - 244,131,811 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 7,449,230,940 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 7,205,099,129 |

縣庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

|  | 中華民國113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 金額 |  |  |  |
|  |  | 小計 | 合計 |  | 總計 |
| 甲、113年度縣庫收支餘絀 |  |  |  |  | - 244,131,811 |
| 乙、加項 |  |  |  |  | 2,588,633,643 |
| 一、113年度縣庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  |  | 1,852,641,059 |  |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  | 1,206,646,620 |  |  |  |
| （二）新增墊付款 |  | 580,092,812 |  |  |  |
| （三）退還以前年度歲入 |  | 65,901,627 |  |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款 |  |  | 710,366,518 |  |  |
| 三、各機關尚未繳庫數 |  |  | 60,044 |  |  |
| 四、修正數 |  |  | 25,566,022 |  |  |
| 丙、減項 |  |  |  |  | 2,306,381,184 |
| 一、113年度縣庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  |  | 686,009,567 |  |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  | 568,865,012 |  |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  | 12,085,373 |  |  |  |
| （三）預收款 |  | 105,059,182 |  |  |  |
| 二、總決算列支而縣庫尚未撥付部分 |  |  | 1,620,371,617 |  |  |
| （一）113年度歲出保留縣庫未撥款 |  | 1,417,812,432 |  |  |  |
| （二）墊付款轉正 |  | 202,559,185 |  |  |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  |  | 38,120,648 |

## 貳、平衡表之查核

113年度金門縣總決算平衡表（113年12月31日）計列資產616億1,183萬餘元、負債16億1,390萬餘元、淨資產599億9,793萬餘元。茲將金門縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計96億9,611萬餘元，較112年底之99億9,778萬餘元，減少3億166萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目84億5,738萬餘元，較112年底減少2億1,973萬餘元，主要係縣庫收支短絀，現金減少所致。

2.「預付款」科目4億5,564萬餘元，較112年底減少1億2,945萬餘元，主要係水頭港區客運中心第一期興建工程及料羅港區圍堤造地工程等案之預付款核銷轉正所致。

（二）長期投資：係採權益法之投資，金額224億9,993萬餘元，較112年底之217億5,653萬餘元，增加7億4,340萬餘元，主要係金門縣政府對金酒公司、金門縣實施平均地權基金、金門縣中和五眷村改建基金及金門縣地方建設開發基金採權益法之投資評價調整增加等所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產，合計292億2,459萬餘元，較112年底之172億7,574萬餘元，增加119億4,884萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目41億8,055萬餘元，較112年底增加1億3,291萬餘元，主要係縣政府為辦理新闢道路徵收或價購土地，及公告地價調整，縣有土地價值增加所致。

2.「機械及設備」科目6億4,695萬餘元，較112年底增加2億7,483萬餘元，主要係金湖鎮第四標及第五標污水下水道及用戶接管工程已完成驗收結算所致。

3.「購建中固定資產」科目170億2,422萬餘元，較112年底增加114億9,844萬餘元，主要係金門縣金門大橋建橋基金113年1月1日裁撤，該基金購建中固定資產結轉公務預算所致。

（四）無形資產：該科目金額1億4,308萬餘元，較112年底之4,190萬餘元，增加1億117萬餘元，主要係金沙鎮西園74號傳統建築物修復工程、金湖鎮塔后22號傳統建築物修復工程等權利（抵押權）取得增加所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計4,811萬餘元，較112年底之2,831萬餘元，增加1,979萬餘元，主要係金門縣金門大橋建橋基金113年1月1日裁撤，該基金存出保證金結轉公務預算所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收其他政府款，合計7億3,749萬餘元，較112年底之6億1,305萬餘元，增加1億2,444萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目4億4,884萬餘元，較112年底增加1,938萬餘元，主要係金門縣林務所代辦計畫尚未完成，留待114年度繼續辦理所致。

2.「預收其他政府款」科目2億8,865萬餘元，較112年底增加1億505萬餘元，主要係中央補助計畫未及納入預算之墊付案款項納列於預收款增加所致。

（二）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款，合計8億7,640萬餘元，較112年底之8億8,498萬餘元，減少858萬餘元，茲分析如次：

1.「存入保證金」科目2億4,957萬餘元，較112年底減少1,444萬餘元，主要係金門縣港務處退還各項採購案廠商履約保證金或工程保固金所致。

2.「應付保管款」科目5億9,812萬餘元，較112年底增加620萬餘元，主要係縣政府收取在職員工公、自提離職儲金及勞工準備金增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目599億9,793萬餘元，較112年底之476億223萬餘元，增加123億9,569萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

金門縣總決算平衡表

|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 61,611,833,393 |  | 100.00 | 49,100,278,417 | 100.00 | 12,511,554,976 | 25.48 |
| 流動資產 | 9,696,112,678 |  | 15.74 | 9,997,781,969 | 20.36 | - 301,669,291 | - 3.02 |
| 現金 | 8,457,388,275 |  | 13.73 | 8,677,125,133 | 17.67 | - 219,736,858 | - 2.53 |
| 應收款項 | 60,468,911 |  | 0.10 | 53,384,269 | 0.11 | 7,084,642 | 13.27 |
| 應收其他政府款 | 722,606,357 |  | 1.17 | 682,169,023 | 1.39 | 40,437,334 | 5.93 |
| 預付款 | 455,649,135 |  | 0.74 | 585,103,544 | 1.19 | - 129,454,409 | - 22.13 |
| 長期投資 | 22,499,933,820 |  | 36.52 | 21,756,530,479 | 44.31 | 743,403,341 | 3.42 |
| 採權益法之投資 | 22,499,933,820 |  | 36.52 | 21,756,530,479 | 44.31 | 743,403,341 | 3.42 |
| 固定資產 | 29,224,593,511 |  | 47.43 | 17,275,746,029 | 35.18 | 11,948,847,482 | 69.17 |
| 土地 | 4,180,556,489 |  | 6.79 | 4,047,637,262 | 8.24 | 132,919,227 | 3.28 |
| 土地改良物 | 2,800,656,314 |  | 4.55 | 2,831,823,688 | 5.77 | - 31,167,374 | - 1.10 |
| 房屋建築及設備 | 3,748,689,511 |  | 6.08 | 3,680,396,143 | 7.50 | 68,293,368 | 1.86 |
| 機械及設備 | 646,954,328 |  | 1.05 | 372,122,949 | 0.76 | 274,831,379 | 73.85 |
| 交通及運輸設備 | 622,831,937 |  | 1.01 | 599,763,405 | 1.22 | 23,068,532 | 3.85 |
| 雜項設備 | 200,676,503 |  | 0.33 | 218,218,029 | 0.44 | - 17,541,526 | - 8.04 |
| 購建中固定資產 | 17,024,228,429 |  | 27.63 | 5,525,784,553 | 11.25 | 11,498,443,876 | 208.09 |

金門縣總決算平衡表（續）

|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 無形資產 | 143,080,859 |  | 0.23 | 41,901,971 | 0.09 | 101,178,888 | 241.47 |
| 無形資產 | 143,080,859 |  | 0.23 | 41,901,971 | 0.09 | 101,178,888 | 241.47 |
| 其他資產 | 48,112,525 |  | 0.08 | 28,317,969 | 0.06 | 19,794,556 | 69.90 |
| 暫付款 | 22,650,315 |  | 0.04 | 27,755,759 | 0.06 | - 5,105,444 | - 18.39 |
| 存出保證金 | 25,462,210 |  | 0.04 | 562,210 | 0.00 | 24,900,000 | 4,428.95 |
| 負債 | 1,613,902,513 |  | 2.62 | 1,498,039,967 | 3.05 | 115,862,546 | 7.73 |
| 流動負債 | 737,498,015 |  | 1.20 | 613,055,333 | 1.25 | 124,442,682 | 20.30 |
| 應付款項 | 448,841,248 |  | 0.73 | 429,457,748 | 0.87 | 19,383,500 | 4.51 |
| 預收其他政府款 | 288,656,767 |  | 0.47 | 183,597,585 | 0.37 | 105,059,182 | 57.22 |
| 其他負債 | 876,404,498 |  | 1.42 | 884,984,634 | 1.80 | - 8,580,136 | - 0.97 |
| 遞延收入 | 28,701,844 |  | 0.05 | 29,042,159 | 0.06 | - 340,315 | - 1.17 |
| 存入保證金 | 249,573,675 |  | 0.41 | 264,018,263 | 0.54 | - 14,444,588 | - 5.47 |
| 應付保管款 | 598,128,979 |  | 0.97 | 591,924,212 | 1.21 | 6,204,767 | 1.05 |
| 淨資產 | 59,997,930,880 |  | 97.38 | 47,602,238,450 | 96.95 | 12,395,692,430 | 26.04 |
| 負債及淨資產合計 | 61,611,833,393 |  | 100.00 | 49,100,278,417 | 100.00 | 12,511,554,976 | 25.48 |

註：依金門縣總決算平衡表附註：113年底保管有價證券及應付保管有價證券各為147,439,797元、保證品及應付保證品各為199,873,939元、債權憑證及待抵銷債權憑證各為3,735元。

本室審核113年度金門縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，計修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數16,993,714元、減列歲出決算實現數128,748元；更正減列交通及運輸設備128,163,696元、累計折舊－交通及運輸設備41,022,014元，決算審核修（更）正後之資產總額615億4,181萬餘元、負債總額16億1,390萬餘元、淨資產為599億2,791萬餘元。有關修正、更正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱］。

### 附：財產目錄之查核

113年度金門縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值344億8,276萬餘元（其中珍貴財產總值1億2,620萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關縣有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告「乙、決算審核結果」各主管篇項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

### 一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值334億577萬餘元（其中珍貴財產總值1億2,620萬餘元），占縣有財產總值96.88％，較112年度決算列數319億2,499萬餘元，增加14億8,077萬餘元，約4.64％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值77億5,003萬餘元，占縣有財產總值22.48％，較112年度決算列數68億8,887萬餘元，增加8億6,115萬餘元，約12.50％，主要係新建污水地下輸送管路、金門縣議會及部分學校新建房屋等所致。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值95億7,452萬餘元（其中珍貴財產總值1億2,620萬餘元），占縣有財產總值27.77％，較112年度決算列數95億3,159萬餘元，增加4,292萬餘元，約0.45％，主要係縣有土地移撥至金門縣中和五眷村改建基金、金門縣實施平均地權基金重劃土地價值增加等所致。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值160億8,121萬餘元，占縣有財產總值46.64％，較112年度決算列數155億452萬餘元，增加5億7,669萬餘元，約3.72％，主要係金門縣公共車船管理處受贈電動巴士、金門縣自來水廠價購自來水設備等所致。

### 二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值10億7,699萬餘元，占縣有財產總值3.12％，較112年度決算列數10億5,394萬餘元，增加2,304萬餘元，約2.19％，主要係土地公告現值調整，增加土地價值所致。

## 參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。113年度各單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計4個，基金總額1億275萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表），其中接受政府捐助基金9,500萬元，占基金總額1億275萬餘元之92.45％。另113年度接受政府捐助經費（不含捐助基金，以下同）62萬元。茲將本室審核情形分述如次：

一、縣政府主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額2,775萬餘元，其中接受政府捐助基金2,000萬元，占72.06％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個、賸餘者1個；113年度接受政府捐助經費合計42萬元，其中占各該財團法人年度收入比率逾50％者1個。

二、文化局主管政府捐助之財團法人2個，基金總額7,500萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個、賸餘者1個；113年度接受政府捐助經費者1個，計20萬元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入 比率 |  |
| 總計（4個） | 99,000 | 102,755 | 95,000 | 95.96 | 95,000 | 92.45 | 620 | － | 620 | 27.89 | - 5,153 |
| 縣政府主管（2個） | 24,000 | 27,755 | 20,000 | 83.33 | 20,000 | 72.06 | 420 | － | 420 | 48.90 | - 111 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門高職文教基金會 | 12,000 | 13,228 | 10,000 | 83.33 | 10,000 | 75.60 | 360 | － | 360 | 63.51 | - 115 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門高中校務發展基金會 | 12,000 | 14,527 | 10,000 | 83.33 | 10,000 | 68.84 | 60 | － | 60 | 20.55 | 3 |
| 文化局主管（2個） | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00 | 75,000 | 100.00 | 200 | － | 200 | 14.66 | - 5,042 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門酒廠胡璉文化藝術基金會 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 200 | － | 200 | 21.13 | - 5,459 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣社教文化活動基金會 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00 | 45,000 | 100.00 | － | － | － | － | 417 |

註：1.本表係依各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」彙編。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

## 肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

縣政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供縣民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。113年度經本室賡續針對縣政府所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

113年度縣政府所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有27項，分別由縣政府、教育處、工務處、觀光處及警察局等5個主管機關辦理，年度可支用預算數27億1,400萬餘元，執行數20億1,540萬餘元，執行率74.26％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有13項，其計畫明細如表2。

主管別

資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

（二）審計機關查核情形

縣政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關縣民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

所屬部分機關推動重大公共建設計畫，因計畫管制未周妥，造成計畫進度落後，亟待檢討改善並積極趕辦：113年度本室列管縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫計有27項，其中計畫預算執行率（年度預算執行數/年度可支用預算數×100）未達80％者計有13項，分別為縣政府10項、教育處2項、工務處1項。經查其落後原因，主要有：（1）配合政策調整辦理計畫檢討及變更設計作業費時；（2）用地取得作業延宕；（3）現場施工障礙排除困難；（4）部分已完工案件尚未辦理驗收結算付款；（5）原工程終止契約，重新辦理設計發包等情事，經函請縣政府督促各機關研謀改善。據復：（1）已促請設計單位積極加速辦理變更設計作業；（2）釐清相關爭議，協調土地價購及辦理徵收程序；（3）積極研議排除施工障礙；（4）已陸續啟動驗收及督促廠商儘速完成查驗缺失改善，俾利續辦結算付款；（5）已促請承包商積極趕工等改善措施。

| 表1 縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  |  |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  |  | 年度預算執行率 |  |  |
| 27項計畫合計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,714,005 |  |  | 2,015,403 |  |  | 74.26 |  |  |
| 一、教育處（4項） |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,945 |  |  | 168,290 |  |  | 54.30 |  |  |
| 1 |  |  | 金門縣金東全民運動館新建工程計畫 |  |  |  |  |  | 106,026 |  |  | 5,604 |  |  | 5.29 |  |  |
| 2 |  |  | 金沙國中東棟大樓拆除重建工程 |  |  |  |  |  | 85,684 |  |  | 51,577 |  |  | 60.19 |  |  |
| 3 |  |  | 金門縣古寧國小行政大樓（活動中心）拆除重建工程 |  |  |  |  |  | 55,788 |  |  | 50,510 |  |  | 90.54 |  |  |
| 4 |  |  | 金門縣開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程 |  |  |  |  |  | 62,445 |  |  | 60,597 |  |  | 97.04 |  |  |
| 二、縣政府（14項） |  |  |  |  |  |  |  |  | 947,436 |  |  | 559,391 |  |  | 59.04 |  |  |
| 1 |  |  | 金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級改善工程 |  |  |  |  |  | 130,000 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 2 |  |  | 金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 3 |  |  | 金門縣2－29號計畫道路新闢工程 |  |  |  |  |  | 41,873 |  |  | 1,728 |  |  | 4.13 |  |  |
| 4 |  |  | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫－金沙國小地下停車場 |  |  |  |  |  | 11,327 |  |  | 3,327 |  |  | 29.38 |  |  |
| 5 |  |  | 金門縣產遊博覽園區－道路工程 |  |  |  |  |  | 47,312 |  |  | 15,153 |  |  | 32.03 |  |  |
| 6 |  |  | 「悠遊山外．映碧山湖海」－金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫工程 |  |  |  |  |  | 78,000 |  |  | 37,492 |  |  | 48.07 |  |  |
| 7 |  |  | 羅厝漁港設施多功能改善工程 |  |  |  |  |  | 84,237 |  |  | 50,076 |  |  | 59.45 |  |  |
| 8 |  |  | 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程（土建及機電） |  |  |  |  |  | 30,425 |  |  | 20,442 |  |  | 67.19 |  |  |
| 表1 縣政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  |  |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  |  | 年度預算執行率 |  |  |
| 9 |  |  | 古寧頭水資源回收中心改善計畫工程 |  |  |  |  |  | 17,832 |  |  | 12,447 |  |  | 69.81 |  |  |
| 10 |  |  | 金門地區污水下水道系統工程建設 |  |  |  |  |  | 320,867 |  |  | 238,234 |  |  | 74.25 |  |  |
| 11 |  |  | 金門縣酒品倉儲開發計畫 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 928 |  |  | 92.87 |  |  |
| 12 |  |  | 金城廠小麥及高粱筒倉新建工程 |  |  |  |  |  | 57,428 |  |  | 57,428 |  |  | 100.00 |  |  |
| 13 |  |  | 寨子山儲酒及附屬設備建置工程 |  |  |  |  |  | 59,500 |  |  | 59,500 |  |  | 100.00 |  |  |
| 14 |  |  | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－金沙溪人工湖工程 |  |  |  |  |  | 62,632 |  |  | 62,632 |  |  | 100.00 |  |  |
| 三、警察局（1項） |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,214 |  |  | 38,829 |  |  | 82.24 |  |  |
| 1 |  |  | 金門縣警察局金寧分駐所拆除重建案（公共服務據點整備－公有危險建築補強重建計畫） |  |  |  |  |  | 47,214 |  |  | 38,829 |  |  | 82.24 |  |  |
| 四、觀光處（3項） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,272,008 |  |  | 1,126,987 |  |  | 88.60 |  |  |
| 1 |  |  | 水頭港大型客運服務中心新建工程 |  |  |  |  |  | 947,841 |  |  | 802,820 |  |  | 84.70 |  |  |
| 2 |  |  | 料羅港區北碼頭區圍堤造地工程 |  |  |  |  |  | 214,499 |  |  | 214,499 |  |  | 100.00 |  |  |
| 3 |  |  | 金門港遊艇基地基礎統包工程（第一期） |  |  |  |  |  | 109,667 |  |  | 109,667 |  |  | 100.00 |  |  |
| 五、工務處（5項） |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,401 |  |  | 121,905 |  |  | 88.72 |  |  |
| 1 |  |  | 金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善統包工程 |  |  |  |  |  | 56,460 |  |  | 41,992 |  |  | 74.37 |  |  |
| 2 |  |  | 金門跨海橋樑附掛自來水管工程 |  |  |  |  |  | 11,969 |  |  | 10,941 |  |  | 100.00 |  |  |
| 3 |  |  | 瓊安路－環島西路二段－西浦頭水塔送水管新建工程（第二標） |  |  |  |  |  | 12,677 |  |  | 12,677 |  |  | 100.00 |  |  |
| 4 |  |  | 金門地區湖庫浚渫及改善工程 |  |  |  |  |  | 21,036 |  |  | 21,036 |  |  | 100.00 |  |  |
| 5 |  |  | 金門縣浯江抽水站設備提升及改善工程 |  |  |  |  |  | 35,257 |  |  | 35,257 |  |  | 100.00 |  |  |
| 註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自金門縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 縣政府所屬各機關113年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  | 計 畫 期 程 |  | 計畫 總經費 | 累 計 預 定 支 用 數 |  |  | 累 計 實 際 支 用 數 |  | 總 累 計 執 行 率 |
| 1 | 縣政府 |  |  | 金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級改善工程 |  |  | 113－115 |  | 256,000 | 130,000 |  |  | － |  | － |
| 2 | 縣政府 |  |  | 金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  |  | 113－115 |  | 116,523 | 5,000 |  |  | － |  | － |
| 3 | 縣政府 |  |  | 金門縣2－29號計畫道路新闢工程 |  |  | 112－115 |  | 184,367 | 41,873 |  |  | 3,144 |  | 7.51 |
| 4 | 教育處 |  |  | 金門縣金東全民運動館新建工程計畫 |  |  | 110－114 |  | 210,200 | 116,026 |  |  | 9,258 |  | 7.98 |
| 5 | 縣政府 |  |  | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫－金沙國小地下停車場 |  |  | 111－114 |  | 144,040 | 207,575 |  |  | 3,327 |  | 1.60 |
| 6 | 縣政府 |  |  | 金門縣產遊博覽園區－道路工程 |  |  | 107－109 |  | 347,943 | 347,943 |  |  | 308,485 |  | 88.66 |
| 7 | 縣政府 |  |  | 「悠遊山外．映碧山湖海」－金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫工程 |  |  | 112－113 |  | 78,000 | 78,000 |  |  | 44,510 |  | 57.06 |
| 8 | 縣政府 |  |  | 羅厝漁港設施多功能改善工程 |  |  | 110－114 |  | 130,000 | 123,458 |  |  | 83,670 |  | 67.77 |
| 9 | 教育處 |  |  | 金沙國中東棟大樓拆除重建工程 |  |  | 110－114 |  | 126,795 | 126,795 |  |  | 91,702 |  | 72.32 |
| 10 | 縣政府 |  |  | 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程 （土建及機電） |  |  | 101－110 |  | 1,126,286 | 1,126,286 |  |  | 886,413 |  | 78.70 |
| 11 | 縣政府 |  |  | 古寧頭水資源回收中心改善計畫工程 |  |  | 106－114 |  | 59,440 | 59,440 |  |  | 54,055 |  | 90.94 |
| 12 | 縣政府 |  |  | 金門地區污水下水道系統工程建設 |  |  | 107－114 |  | 1,608,645 | 1,608,645 |  |  | 1,569,374 |  | 97.56 |
| 13 | 工務處 |  |  | 金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善統包工程 |  |  | 109－113 |  | 57,587 | 57,587 |  |  | 43,343 |  | 75.27 |
| 註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自金門縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  |  | 年度預算執 行 數 |  | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 |  |  |  |  |  | 本室查核意見 |  |  |  |
| 130,000 |  |  | － |  | － | 政府財政拮据，調整部分規劃內容，修正基本設計作業延宕所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 5,000 |  |  | － |  | － | 配合政策調整辦理計畫檢討作業所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 41,873 |  |  | 1,728 |  | 4.13 | 用地取得作業延宕所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 106,026 |  |  | 5,604 |  | 5.29 | 原工程終止契約，重新辦理設計發包所致。 |  |  |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 11,327 |  |  | 3,327 |  | 29.38 | 原工程終止契約，重新辦理設計發包所致。 |  |  |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 47,312 |  |  | 15,153 |  | 32.03 | 工程現場施工障礙排除困難，影響進度所致。 |  |  |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 78,000 |  |  | 37,492 |  | 48.07 | 辦理變更設計作業延誤所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 84,237 |  |  | 50,076 |  | 59.45 | 因辦理變更設計延宕及廠商未依契約規定條件申請估驗計價所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 85,684 |  |  | 51,577 |  | 60.19 | 因細部設計審查期程及建築執照變更延宕所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 30,425 |  |  | 20,442 |  | 67.19 | 原工程終止契約，辦理後續改善工程發包所致。 |  |  |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 17,832 |  |  | 12,447 |  | 69.81 | 尚在辦理驗收結算作業而影響預算執行所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 320,867 |  |  | 238,234 |  | 74.25 | 因配合污水廠放流水標準提高及國土管理署意見調整污水處理模式，影響原設計期程及工程預算執行所致。 |  |  |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 56,460 |  |  | 41,992 |  | 74.37 | 尚在辦理驗收結算作業而影響預算執行所致。 |  |  |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |

2.個案計畫執行缺失：

（1）縣政府積極辦理污水下水道及用戶接管工程，以減少環境污染，提升縣民生活品質，惟用戶接管及施工管理間有缺失，亟待檢討改善：縣政府113年度推動5,000萬元以上重大公共建設計畫計有14項，其中「金門地區污水下水道系統工程建設」1項，年度可支用預算數為3億2,086萬餘元，執行數為2億3,823萬餘元，執行率74.25％。經查執行情形，核有：A.未將餐飲業及旅館業用戶設置油脂截流器及接管情形列冊送機關統一管理；B.管線行進路線為私有地，施工廠商未報請監造單位現場會勘，即先行施作污水管線，經土地所有權人反映後拆除，造成不經濟支出；C.未將住戶雨污水混接管情形造冊送機關列管；D.承商污水下水道連接管自主檢查表所載高程有異常情形，監造單位迄未查明改善等情事，經函請檢討改善。據復：A.有關工程轄區內之餐飲業及旅館業用戶設置油脂截流器及接管情形，已督促承商加強依規定列冊報縣府統一管理；B.已拆除管段設施，依工程契約規定，屬廠商未於施工前詳實調查所致，不予計價11萬2,464元；C.已督導承商加強彙整住戶雨污水混接資料，依規定列冊報縣政府統一管理；D.已依契約相關規定扣罰設計監造單位及施工廠商違約金計3萬元。（詳乙－37頁）

（2）教育處積極打造學校與周邊社區共享多功能運動場所與停車設施，以解決金沙鎮長期無體育館使用及停車空間不足問題，惟採購及履約間有缺失，允宜檢討改善：教育處113年度推動5,000萬元以上重大公共建設計畫計有4項，其中「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程」1項，年度可支用預算數為1億1,735萬餘元，執行數為1,251萬餘元，執行率10.66％。經查執行情形，核有：A.複合式運動場興建工程契約終止後，改以綜合多功能運動場館重新辦理工程規劃設計及發包，肇致原複合式運動場工程規劃設計成果無法繼續使用而廢棄，已支付設計服務費近2千萬元，形同不經濟支出，未達預算執行效益；B.原工程契約終止，逕行委託原設計廠商辦理金東全民運動館興建工程規劃設計，與政府採購法第22條第1項第4款規定有間；C.工程契約未就原有建築物拆除產生有價料，明定剩餘價金繳回期限及繳納方式，致廠商迄未繳回契約剩餘價金137萬餘元；D.工程履約爭議衍生廠商提起民事訴訟及鉅額賠償，允宜研議善策妥為因應等情事，經函請檢討改善。據復：A.囿於預算不足及計畫期程，須重新辦理規劃設計，並檢討扣除部分原基本設計成果可沿用部分之設計費用，類案工程將覈實評估建築物量體及功能使用需求，避免變更設計衍增額外支出；B.考量設計延續性、相容性及時效性等，採限制性招標辦理契約變更，向原供應廠商採購，爾後類案當遵循採購程序重新招標；C.已函請廠商繳納剩餘價金及併入廠商未領工程款辦理結算繳庫，類案工程將於契約條文明訂剩餘價金繳納期限與方式；D.已彙整履約資料及委託律師進行訴訟，以維護縣府契約權益。（詳乙－53頁）

（3）自來水廠為健全金門轄區水資源回收中心設備功能及延長使用年限，辦理各廠站設備延壽及節能改善計畫，惟未將計畫節能目標納入統包工程採購招標需求文件，履約審查未臻周妥，未落實執行各類設備效能評估，影響各回收中心節能目標之達成，有待研謀改善：工務處113年度推動5,000萬元以上重大公共建設計畫計有5項，其中自來水廠「金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善統包工程」1項，年度可支用預算數為5,646萬餘元，執行數為4,199萬餘元，執行率74.37％。經查執行情形，核有：A.統包商辦理基本及細部設計履約過程已有逾期情形，尚未依契約規定檢討罰處違約金；B.未就延壽及節能整體規劃案所定預期節能目標，研訂相關評核標準，並列入上開統包工程招標需求文件據以執行，影響各回收中心預期節能效益之達成；C.未落實辦理各回收中心基本功能參數檢核、設備性能檢測及健全度分析與評價，不利最佳化運轉操作及維護管理；D.審查統包商提報各項技術文件，期間冗長耽延計畫進度；E.未於設計及施工階段辦理公共工程生態檢核等情事，經函請檢討改善。據復：A.統包商於設計階段未依照契約規定期限如期完成設計文件送審及修正，經檢討依逾期天數及基本與細部設計部分之契約價金1‰按日罰處，違約金合計5萬6,320元，已於撥付後續估驗款項時一併扣罰；B.囿於經費不足未能全面增設節能設備，因非整廠設備汰換更新，為避免履約爭議及影響驗收，故未將預定節能目標納入契約執行，惟仍彙整工程施工前及完工後電費單據，分析統計前後用電量差異，據辦效益評估；C.後續類似案件將依計畫內容確認工作項目，納入工程採購契約落實執行；D.因設計階段歷次召開會議審查時考慮甚多，致造成執行期程延遲，已督促承辦單位提升類案審查效率，避免延宕情事；E.概念設計階段已提報生態檢核作業，誤認設備汰換並非新建工程，致忽略施工中仍應辦理生態檢核，爾後注意改進。（詳乙－80頁）

（4）為達成金酒公司增產政策目標，利用製酒公園既有空間興建醱酵大樓，提升金寧廠產能，惟未有效控管規劃設計進度及研訂驗收標準，衍生延宕計畫期程及完工設施無法啟用，亟待研謀改善，俾早日達成增產目標：金酒公司為提升金寧廠產能，辦理金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程（土建及機電），年度可支用預算數為3,042萬餘元，執行數為2,044萬餘元，執行率67.19％。經查執行情形，核有：A.金酒公司使用單位未整合內部意見，擬具完整及明確之需求，又派遣參與規劃設計審查會議之人員屢有更迭，各自提出不同意見，肇致設計監造單位配合修正高達37次，耗時3年4個月始完成細部設計，嚴重影響工程設計進度；B.金酒公司自規劃設計階段即未依使用需求明確訂定醱酵池頂至地面高度驗收標準，衍生完工後初驗發生履約爭議並終止契約，已完成設施逾3年仍未使用等效能過低情事，經函請檢討改善。據復：A.爾後新建工程規劃設計前成立需求評估小組，召集使用單位訂定明確功能需求，瞭解建設計畫目標與定位，針對特殊製程等重要細節，進行審慎商討評估後，妥予研訂驗收標準，列入規劃設計文件，另相關新建工程由專責人員辦理，避免人員頻繁更迭；B.有關醱酵池高度改善方案，經檢討考量所需成本及工期，決議採車道側整磚切除30公分開口方式進行改善，訂定窖池安全作業標準，確保生產線人員操作安全；另截至114年5月18日止，「醱酵大樓接續改善工程」履約執行進度超前約32個百分點，預定於114年6月19日完成營運前4階段投產試車試驗，114年10月底完工。

二、縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

縣政府所屬各機關學校辦理採購於113年度內決標刊登政府電子採購網案件計1,408件，決標總金額88億7,083萬餘元，包括工程採購292件（占20.74％），決標金額33億7,096萬餘元（占38.00％）；財物採購481件（占34.16％），決標金額36億1,550萬餘元（占40.76％）；勞務採購635件（占45.10％），決標金額18億8,435萬餘元（占21.24％）（圖2）。

財物類

481件

34.16％

勞務類

635件

45.10％

工程類

292件

20.74％

工程類

33億7,096萬餘元

38.00％

財物類

36億1,550萬餘元

40.76％

勞務類

18億8,435萬餘元

21.24％

圖2  113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

（二）審計機關查核情形

本室查核縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形存有共同性缺失，尚待檢討改進：本室113年度辦理縣政府所屬各機關學校採購案件執行情形稽察結果，彙整所發現之共同性缺失計4方面、13項缺失，包括：A.規劃設計方面：工程設計階段未妥為規劃及審查，致施工期間變更設計頻仍；審查專案管理單位及統包商設計方案期程冗長，影響既定完工期限；B.招決標作業方面：緊急事故發生後至簽辦採購核准時間相隔甚久；因調整預算及投標資格等屬招標文件內容重大變更，未依規定重行辦理第一次招標；採購案件屬性歸類錯誤；逾期刊登決標公告；C.履約施工管理方面：多項工程材料欠缺廠商施工自主檢驗及監造單位查驗紀錄文件，現場工程品質管理作業未臻確實；未經會勘確認即先行施作，嗣經反映後拆除重作，造成不經濟支出；工程施工查驗缺失多未依期限改善；D.驗收結算方面：未及時完成變更設計程序，延至完工後始與廠商辦理議價；竣工圖說審查作業緩慢，遲未啟動驗收；部分公共設施完工驗收後未辦理財產產籍登記，影響設施維護管理等情事，經函請各案主辦機關檢討改善。據復：A.將加強規劃設計品質，委請相關專業單位協助審查作業，避免變更設計及展延工期；B.為確認經費來源，簽辦時程稍有延遲；另採購招標過程如有重大條件變更者將嚴加審辦；因誤植致採購案件標的分類錯誤，將注意改進；已檢討依採購法相關規定辦理決標公告，並加強承辦採購人員教育訓練，避免錯誤樣態情事重複發生；C.依契約規定辦理檢討罰處違約金，並將於工程結算及服務費請領時一併辦理扣罰；另拆除管段設施，依工程契約規定，實屬施工廠商施工前調查不詳實所致，不予計價；已依契約相關規定予以扣罰；已函請監造單位速予改正，並要求相關人員善盡監造責任，以落實工程品質管理；D.加強督促並落實驗收機制與規定，積極控管監造單位圖說審查時效及加強雙方協調，提升契約變更設計效率及竣工驗收品質；已完成辦理產籍登記，爾後注意改進。

2.個案採購執行缺失：

（1）持續加強提升公共工程品質，惟部分重大工程包含專業工程及特定施工項目，未確實於網站填報技術士資訊及完整列載於專業工程分項施工計畫，妥予督促監造單位於施工期間監督廠商落實設置技術士，契約欠缺罰則及違反營造業法通報機制等情事，亟待檢討改善：縣政府辦理「水頭港大型旅客服務中心新建工程」採購，於107年10月23日決標，決標金額21億2,888萬元，惟得標廠商發生財務問題無力履約，金門縣港務處於108年11月22日終止契約，並將預算由22億3,160萬餘元增加至28億840萬元，重新辦理發包，於109年11月26日決標，決標金額為28億840萬元，縣政府為確保該工程施工品質，依營造業法及公共工程施工品質管理作業要點等規定於施作專業工程時設置技術士人員，本工程包含之專業工程計有鋼構工程、預拌混擬土工程、基礎工程、施工搭架吊裝及模版工程、庭園景觀工程、防水工程等6項，其規模達須設置技術士人員標準規定者，僅有鋼構工程及庭園景觀工程2項。經查履約期間技術士設置與管理作業執行情形，核有：1.未於採購契約載明專業工程特定施工項目及應設置技術士種類與人數，且欠缺契約罰則及違反營造業法通報機制；2.未妥予督促監造單位於施工期間確實監督廠商落實設置技術士，到場施工操作及品質控管，影響公共工程品質；3.未確實於公共工程雲端服務網系統填報技術士相關資訊，亦未落實查核技術士設置情形，亟待改善；4.未妥予督導監造單位及施工廠商將技術士相關資訊完整列載於專業工程分項施工計畫，現場一、二級品管作業未臻周延，影響公共工程施工品質管理作業等情，經函請檢討改善。據復：1.爾後將視個案性質，於相關招標文件覈實載明設置技術士種類及人數，並研訂契約罰則及通報機制；2.經檢討依金門縣政府公共工程施工階段契約約定權責分工表規定罰處施工廠商、監造及專案管理單位違約金；3.經檢討已將施工廠商填報技術士相關資訊、「公共工程雲端服務網」填報資料、監造單位審查等，列為機關工程督導重點；4.已依契約規定辦理監造及專案管理單位缺失扣點，並通知施工廠商修正分項施工計畫。

（2）積極辦理金城及山外車站屋頂防水改善工程，惟訂定招標資格未臻周延，影響廠商參與競標等情，允宜檢討改善，以維護採購公平性：公共車船管理處因金城及山外車站屋頂防水層年久失修，影響建築物整體防水功能，爰辦理金城及山外車站屋頂防水改善工程，於110年9月3日決標，決標金額247萬元。該工程於111年3月20日竣工，結算金額351萬餘元。經查執行情形，核有：1.招標文件規定之廠商資格與履約能力無關，涉有為特定廠商量身訂定投標資格及限制競爭，影響其他廠商投標權益；2.工程變更設計追加累計金額已達公告金額並逾原主契約金額百分之五十，卻規避採購法之適用，仍以限制性招標方式逕洽原訂約廠商採購等情事，經函請檢討改善。據復：1.案經縣政府政風處查處結果，依金門縣公共車船管理處職工工作規則第47條第1項規定，核予承辦人員申誡1次之處分，另日後辦理工程案件時，於招標文件研擬準備階段，應視情況成立採購工程審查小組，適時諮詢研商招標方式及廠商資格；2.因誤解政府採購法原意，已針對採購人員加強教育訓練及提升專業職能。

（3）為優化在地居民休憩環境空間及旅遊景點，辦理環境整備及聯外道路工程，惟於招標及履約過程相關審查作業未臻周妥、間有投標廠商間繳納押標金之票據連號、專任工程人員涉由他人代為簽名或執行業務等情事，亟待檢討改善：縣政府為完善縣內基礎公共建設，優化在地居民休憩環境空間及旅遊景點，並提升金城鎮聯外道路品質，向內政部國土管理署（下稱國土署）申請補助辦理環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程（契約金額2,283萬元）及委託金城鎮公所代辦金城鎮金山路（歐厝路口至珠山路口段）道路改善工程（契約金額1,087萬元）；又配合內政部實施之全國國土計畫，辦理轄內6鄉鎮及海域之國土功能分區圖劃設作業，獲國土署分別於107年8月6日及108年9月10日核定補助經費計820萬元，先後採限制性招標及準用最有利標評選方式，辦理「金門縣國土功能分區及使用地劃設案」（下稱「原採購」）及「金門縣國土功能分區及使用地劃設－後續辦理事項委託技術服務」採購案（下稱「後續事項採購」）委託技術服務勞務採購，分別於108年5月10日及109年12月25日決標，契約金額分別為720萬元及335萬元。經查執行情形，核有：1.辦理委託技術服務採購，未將前階段規劃成果予以公開，易衍生特定廠商競爭優勢與利益衝突，影響其他廠商公平競爭；2.投標廠商間繳納押標金之票據連號，未確實查證有無構成重大關聯，以維政府採購秩序；3部分廠商專任工程人員履約過程涉有他人代為簽名或未親自到場執行業務；4.委託同一廠商辦理不同技術服務勞務採購案，惟履約工作成果內容，經比對結果相似度達6成以上；5.勞務契約定有廠商須於驗收完成後繳納保固保證金，尚無明定保固事項內容、方式及期限等情事，經函請檢討改善。據復：1.後續事項採購案係依中央補助款項以「後續事項」稱之，復逕為補助案件之採購案名，造成與原採購案性質雷同之誤解，爾後委託計畫案名及工作內容將再予細分區隔，或研議改以擴約等方式辦理；2.衡諸金門地區投標廠商多以臺灣土地銀行金門分行或臺灣銀行金門分行開立支票為押標金保證，易生票據連號情事，爾後若開標時發現該等事證，則將於公文簽呈及開標紀錄說明相關查證情形；3.經主辦機關查證檢討可能因當時工作環境致簽名字跡潦草不一，類案工程技術文件審查一併注意工程人員簽名規範性，避免造成爭議；4.原採購及後續事項採購等2案工作內容均須俟國土計畫委員會審議後公告實施結案，為免審議過程中有需配合調整事項，爰於2案工作項目同時載明，但細項規劃內容仍有差異，將注意委託計畫案名及工作內容妥予細分區隔，避免履約成果疑義；5.後續辦理驗收結案時，邀集相關單位研議保固事項及內容據以執行，以免衍生履約爭議。

## 伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，金門縣政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助金門縣政府計7億482萬餘元（100％），包括城鄉建設3億6,125萬餘元（51.25％），水環境建設2億3,525萬餘元（33.39％），因應少子化友善育兒空間建設6,699萬元（9.50％），數位建設3,816萬餘元（5.41％），食品安全建設315萬餘元（0.45％）等5項建設類別（圖1、2）。

圖2　前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

千元

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖1　前瞻第1期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助金門縣政府計7億482萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數6億6,061萬餘元，約93.73％（表1、圖3）。

表1　前瞻第1期補助經費執行情形

106年9月13日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 704,827 | 660,618 | 93.73 |
| 城鄉建設 | 361,256 | 325,702 | 90.16 |
| 水環境建設 | 235,259 | 230,252 | 97.87 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 66,990 | 64,707 | 96.59 |
| 數位建設 | 38,166 | 36,816 | 96.46 |
| 食品安全建設 | 3,156 | 3,141 | 99.53 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。

3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖3　前瞻第1期補助經費已執行比率概況

106年9月13日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖4　前瞻第2期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

779,365

405,848

40,928

36,176

4,512

0

400,000

800,000

城鄉建設

水環境建設

數位建設

因應少子化友善育兒空間建設

食品安全建設

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

圖5　前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助金門縣政府計12億6,683萬餘元（100％），包括城鄉建設7億7,936萬餘元（61.52％），水環境建設4億584萬餘元（32.03％），數位建設4,092萬餘元（3.23％），因應少子化友善育兒空間建設3,617萬餘元（2.86％），食品安全建設451萬餘元（0.36％）等5項建設類別（圖4、5）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助金門縣政府計12億6,683萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數11億9,121萬餘元，約94.03％（表2、圖6）。執行率未達80％者，係因應少子化友善育兒空間建設1項，主要係原核定之營運費撤銷所致。

表2　前瞻第2期補助經費執行情形

108年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 1,266,830 | 1,191,212 | 94.03 |
| 城鄉建設 | 779,365 | 716,208 | 91.90 |
| 水環境建設 | 405,848 | 404,961 | 99.78 |
| 數位建設 | 40,928 | 37,768 | 92.28 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 36,176 | 27,771 | 76.77 |
| 食品安全建設 | 4,512 | 4,503 | 99.80 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

圖6　前瞻第2期補助經費已執行比率概況

108年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助金門縣政府計11億7,416萬餘元（100％），包括城鄉建設7億548萬餘元（60.08％），水環境建設4億2,663萬餘元（36.34％），人才培育促進就業建設1,681萬餘元（1.43％），因應少子化友善育兒空間建設1,466萬元（1.25％），食品安全建設584萬元（0.50％），數位建設473萬餘元（0.40％）等6項建設類別（圖7、8）。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖7　前瞻第3期補助計畫建設類別

圖8　前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助金門縣政府計11億7,416萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數9億2,360萬餘元，約78.66％（表3、圖9）。執行率未達80％者，係城鄉建設及因應少子化友善育兒空間建設等2項，主要係因工程終止契約或撤案；或工程招標作業未如期完成；或疫情影響而取消課程；或外籍教師媒合作業繁瑣延宕所致。

表3　前瞻第3期補助經費執行情形

110年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 1,174,167 | 923,609 | 78.66 |
| 城鄉建設 | 705,488 | 478,103 | 67.77 |
| 水環境建設 | 426,633 | 409,487 | 95.98 |
| 人才培育促進就業建設 | 16,810 | 14,579 | 86.73 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 14,660 | 10,863 | 74.10 |
| 食品安全建設 | 5,840 | 5,839 | 99.98 |
| 數位建設 | 4,734 | 4,734 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款11億7,416萬餘元與112年度金門縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額11億7,419萬餘元，差異2萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。

圖9　前瞻第3期補助經費已執行比率概況

110年1月1日至113年12月31日止

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖11  前瞻第4期補助計畫建設類別（金額）

圖10 前瞻第4期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助金門縣政府計7億25萬餘元（100％），包括城鄉建設3億5,429萬餘元（50.60％），水環境建設2億6,010萬餘元（37.14％），人才培育促進就業建設3,063萬餘元（4.38％），因應少子化友善育兒空間建設2,839萬餘元（4.05％），數位建設1,169萬餘元（1.67％），綠能建設1,107萬餘元（1.58％），食品安全建設406萬餘元（0.58％）等7項建設類別（圖10、11）。

水環境建設

城鄉建設

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助金門縣政府計7億25萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數4億9,389萬餘元，約70.53％（表4、圖12）。執行率未達80％者，係城鄉建設、水環境建設、人才培育促進就業建設及因應少子化友善育兒空間建設等4項，主要係因計畫暫緩推動；或履約爭議訴訟中；或中央補助核定期程延誤；或工程招標作業未如期完成；或變更設計延宕；或廠商延遲請款；或配合縣政府財政紀律及政策調整而撤案所致。

表4　前瞻第4期補助經費執行情形

112年1月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款 （A） | 補助款累計執行數 （B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 700,258 | 493,894 | 70.53 |
| 城鄉建設 | 354,294 | 248,841 | 70.24 |
| 水環境建設 | 260,103 | 186,704 | 71.78 |
| 人才培育促進就業建設 | 30,634 | 24,504 | 79.99 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 28,390 | 7,127 | 25.10 |
| 數位建設 | 11,697 | 11,582 | 99.02 |
| 綠能建設 | 11,073 | 11,073 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 4,064 | 4,060 | 99.91 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.前瞻計畫補助款（A）係指中央政府截至113年底已核定補助總額；補助款累計執行數（B）係第4期特別預算截至113年底實現數。

3.本表前瞻計畫補助款7億25萬餘元與112年度金門縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額3億702萬餘元，差異3億9,323萬餘元，主要係按計畫執行情形調增（減）所致。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖12　前瞻第4期補助經費已執行比率概況

112年1月1日至113年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

五、重要審核意見

本室查核金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一）為達成地下水減抽及提升自有水源目標，持續推動金門地區地下水管理計畫，惟地下水水權申請登記審核作業與水井現地清查管制未臻周妥，影響計畫成效，亟待檢討改善。（水環境建設）

金門縣政府為落實地下水保育管理，自91年開辦水權登記業務，因核准登記之地下水水權使用人於原許可期限屆滿前，多未辦理水權展限登記，據104年底統計資料，金門縣核准地下水水權登記案件累計達3,070件，惟列管有效水權數僅餘783件，為釐清縣內水井基本資料與數量，自107年起辦理「金門地區水井輔導納管推動計畫」，期透過輔導對象積極辦理水權登記補正作業，落實地下水管理與保育工作；另於109年及112年推動「金門地區地下水管理計畫」，先後委託專業廠商持續協助辦理水權登記與地下水保育計畫行政作業，及相關現地調查與管理策略評估工作，舉如：觀測站井調查及設置、自然補注區調查規劃、地下水停減抽效益評估、地下水位變動情勢分析及管理策略、自然補注區入滲補注作業調查、水資源供水策略及配套措施、農業水井用水量推估及研擬離島地區供水改善後續推動計畫等，期達成「地下水減抽」及「提升自有水源」兩項目標。該府於110年至113年期間受理民眾申請登記地下水水權案件，申請類別包含水權取得、展限、移轉、變更及消滅等5類，各年度核准案件數分別為129件、88件、57件及117件，其中核准新增取得地下水權案件共340件，列管有效地下水權數自110年底之1,206件，逐年遞減至113年底之303件。經查執行情形，核有：1.受理民眾水權登記申請書已載明以抽水馬達及獨立電表替代水表，部分案件未落實要求申請人檢附電水比換算資料，仍同意核發水權狀；2.未依核定計畫切實辦理潛在大用水戶清查與管制工作，部分水權人迄未報查全年逐月用水情形及填具用水紀錄，尚無具體改善成效；3.辦理地下水井清查及管制工作，存有部分水井未經申請水權許可，或原核准水權期限已屆期未申請展限，持續違規使用；4.設置觀測站井監測全縣地下水位及水質，惟實際設置站井數量及地點，與原規劃內容存有差異，無法確保觀測站井密度及控制面積足敷監測全島地下水位及水質；5.自來水廠水井水權已逾原核准年限，經重新申請已逾6個月，尚未能取得水權登記等情事，經函請檢討改善。據復：1.現階段勘查時僅登記水井電表電號，後續案件將請申請人提供電表之電費繳費單，切實核對是否為獨立電表，並依據現有農業水井電水比資料，推估水井用水量；2.經檢討已邀集國立金門高級中學等3校，共同協調停（減）抽地下水，另現行核發水權狀已明列水利法第39條規定水權人應報查逐月用水紀錄表等，囿於人力不足，延至水權展期申請時一併審查，將檢討人力及加強水權核發審查及管理作業；3.積極研議委辦計畫，爭取經濟部水利署「離島地區供水改善計畫（第三期）」補助所需經費，持續執行現地水井巡查作業；4.因工程經費有限，先行施作12站，其餘尚未施作8處測站，俟中央核定補助經費後，續依計畫辦理；5.自來水廠申請文件缺漏致案件審查費時，已通知完成補件，並分批辦理公告及核發水權狀。（詳乙－27頁）

（二）積極開發活化軍事坑道遺蹟及自然地景資源，以塑造多元文化遊憩主題，提升夜間觀光經濟效益，惟監督履約未盡周延且尚乏營運計畫，亟待檢討改善。（城鄉建設）

金門縣政府為有效強化軍事坑道遺蹟之利用及結合自然地景資源，塑造多元文化遊憩主題，配合金門每年4至5月藍眼淚景觀旺季，推動旅遊行程，並以新湖漁港小艇坑道為載體，結合搖櫓或其他水上設施，以帶動金門向來缺乏之套裝旅遊，提升夜間觀光經濟效益，爰推動規劃料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫，並辦理新湖漁港小艇坑道環境修復再利用工程採購，契約金額3,618萬元。經查執行情形，核有：1.工程工址尚非110年度金門縣觀光景點修繕及零星工程委託規劃設計監造案（開口契約）履約範圍，逕委託該開口契約承攬廠商辦理，有欠妥適；2.未依補助機關函知應辦事項，將契約變更設計修正案送中央審查委員審查，且漏未辦理公共工程生態檢核；3.多項工程材料欠缺施工檢驗紀錄文件、現場工程品管查驗情形，有待釐清；4.尚未研訂完工後營運計畫，影響完工設施如期開放啟用等情事，經函請檢討改善。據復：1.為爭取補助預算及採購招標時效，函請當年度開口契約設計廠商啟案辦理規劃設計，為避免類此情事爭議產生，爾後注意檢討改進；2.經洽詢國土管理署表示，應於計畫工程結算前提報變更設計差異對照表，已於114年3月11日檢送相關資料同意備查在案；因未諳公共工程生態檢核注意事項相關規定，將加強人員教育訓練，避免類似情形再度發生；3.廠商與監造單位未依契約規定辦理材料及施工檢驗，部分檢驗報告未經監造單位審認符合契約規定，及工程逾期違約金，已依契約規定於廠商工程費尾款請領一併扣罰；4.已研議徵詢地方潛在業者營運意見及投標意願，以結合水上活動及鼓勵業者開發多元坑道場域體驗遊程，推動海洋永續生態旅遊。（詳乙－33頁）

（三）為改善金湖鎮整體環境城鎮風貌及配合中央政府推動魅力旅遊據點營造，積極活化休閒遊憩動線周遭觀光景點，惟履約過程間有缺失，影響計畫成效，亟待檢討改善。（城鄉建設）

金門縣政府為改善金湖鎮整體環境城鎮風貌及配合中央政府推動「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」，規劃結合金湖自行車道路廊，建構心戰資源解說導覽、自行車驛站等休閒遊憩動

線及公園整體環境營造，辦理「觀光前瞻建設計畫－光華園心戰園區整建工程」及「城鎮風貌及創生環境營造計畫－金門縣金湖鎮羅神父紀念公園環境營造」，經提報交通部及內政部核定計畫總經費2,720萬元，分別預定於113年8月開放營運及114年3月17日保固期屆滿。經查執行情形，核有：1.辦理光華園基地標租案委外營運，惟進度落後且逾原預定營運日已達7個月，仍未開放啟用；2.現場部分公共設施損壞遲未修復，管理維護品質欠佳，亟待改善；3.未妥予督導廠商落實植栽喬（灌）木進場自主檢查，部分喬木規格與契約規定未盡相符；4.保固期間養護工作未盡周妥，現場部分喬（灌）木未存活，或已遭移除，迄未督促廠商補植，影響機關契約權益，亟待改善；5.部分公共設施完工驗收後，未依規定確實辦理財產產籍登記，影響設施維護管理作業之執行等情事，經函請檢討改善。據復：1.已積極規劃園區內設施，並加強宣傳，預定114年下半年開幕，並規劃光華集市及晚會，另尚有多處空間閒置未使用，預計規劃為體驗及多功能空間如：科學創意體驗、熱氣球體驗升空、空飄體驗、廚藝教室、工藝教室、文創基地、心戰資料館、囡仔集市、光集市供團體表演空間、電影觀賞及策展等活動；2.經檢討已請維護管理廠商改善完成，並檢送改善照片；3.喬（灌）木進場查驗紀錄未詳實所致，持續加強督導監造單位查驗工作；4.已請廠商辦理養護補植，若廠商無意願，將以保固金進行改善，以維護機關契約權益；5.依財物標準分類規定覈實登錄財產帳。

（四）為提升金城地區自然村聯外道路服務品質，辦理金山路道路整建工程，惟履約間有缺失，允宜檢討改善。（城鄉建設）

金門縣政府鑑於金山路為金城地區自然村重要聯外道路，因年久失修，鋪面已多處劣化破損，且長期沉陷影響用路人安全，為提升人行道及行車道路服務品質等，爰辦理金山路（歐厝路口至珠山路口段）道路整建工程採購，契約金額為1,087萬元，於113年12月5日竣工。經查執行情形，核有：1.未妥予監督設計廠商進行路面損壞樣態分類並提出妥適路面改善方案；2.未及早協調管線單位進場施工，致道路改善工程開工後因管線單位持續施工而停工；3.未依補助執行規定先提報國土管理署辦理設計審議作業，即逕行辦理發包作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.因財政困難及中央補助經費未如預期，經檢討就損壞嚴重且易修復之路面先行改善，後續再就各種路面破壞樣態進行分類提出妥適改善方案；2.因管線單位工程量能有限，延遲進場施工，爾後開工前儘早溝通協調管線施工期程，避免長期停工；3.為爭取中央補助款及於期限內完成採購決標，爰於規劃設計審議核定前公告招標，已依審議會議審查意見辦理變更設計，未來注意避免發生類此情事。