五、臺灣菸酒股份有限公司

臺灣菸酒公司之前身原臺灣省菸酒公賣局於36年成立，嗣因配合臺灣省政府功能業務與組織調整，改隸財政部並賡續辦理相關業務；復因配合91年1月1日起廢止專賣制度，實施菸酒稅法，於91年7月1日改制為臺灣菸酒公司，政府持股100％，截至113年底止，資本額438億5,499萬餘元，員工人數4,501人。依臺灣菸酒股份有限公司條例規定，以經營國內及國際菸酒事業為目的，並得投資或經營菸酒相關及其他經財政部核准之業務，包括以顧客為導向，研發、製造及銷售各種菸酒產品；秉持創新理念，開發生技與非菸酒類產品；推動觀光工廠，多角化經營；拓展海外市場，成為國際化企業。

臺灣菸酒公司113年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　113年度生產及銷售計畫，主要有長壽牌菸產銷等14項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.長壽牌菸 | 箱 | 117,809 | 82,473 | - 35,335 | - 29.99 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｂ.尊爵牌菸 | 箱 | 286,065 | 192,194 | - 93,870 | - 32.81 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｃ.王牌牌菸 | 箱 | 51,157 | 36,683 | - 14,473 | - 28.29 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｄ.啤酒產品 | 公石 | 3,543,050 | 2,066,735 | - 1,476,314 | - 41.67 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｅ.黃酒產品 | 公石 | 41,976 | 29,795 | - 12,180 | - 29.02 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｆ.米酒產品 | 公石 | 122,310 | 90,609 | - 31,700 | - 25.92 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| Ｇ.料理酒產品 | 公石 | 638,515 | 462,656 | - 175,858 | - 27.54 | 市場需求未如預期，配合減產。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| Ａ.長壽牌菸 | 箱 | 117,809 | 74,048 | - 43,760 | - 37.15 | 因法令越趨嚴格，及受價格調漲影響，銷量未如預期。 |
| Ｂ.尊爵牌菸 | 箱 | 286,065 | 168,635 | - 117,429 | - 41.05 | 因法令越趨嚴格，及受價格調漲影響，銷量未如預期。 |
| Ｃ.王牌牌菸 | 箱 | 51,157 | 30,998 | - 20,158 | - 39.40 | 因法令越趨嚴格，及受價格調漲影響，銷量未如預期。 |
| Ｄ.啤酒產品 | 公石 | 3,543,050 | 2,093,733 | - 1,449,316 | - 40.91 | 受價格調漲影響，銷量未如預期。 |
| Ｅ.黃酒產品 | 公石 | 41,976 | 27,577 | - 14,398 | - 34.30 | 消費者偏好改變，銷量未如預期。 |
| Ｆ.米酒產品 | 公石 | 122,310 | 90,297 | - 32,012 | - 26.17 | 市場低價競爭，銷量未如預期。 |
| Ｇ.料理酒產品 | 公石 | 638,515 | 463,420 | - 175,094 | - 27.42 | 消費者偏好改變，銷量未如預期。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　113年度固定資產建設改良擴充預算數13億8,376萬餘元，連同112年度轉入數2億1,037萬餘元，合計可用預算數15億9,414萬餘元（含專案計畫2億2,004萬餘元、一般建築及設備13億7,409萬餘元）。決算支用數11億5,548萬餘元（含專案計畫2億2,004萬餘元、一般建築及設備9億3,543萬餘元），較可用預算數減少4億3,865萬餘元，約27.52％，主要係臺北菸廠多元捲菸機組經查驗後運轉狀況尚待廠商改善，及南投酒廠威士忌生產工場室內裝修及機電空調設備執行期程較預計落後，須保留預算繼續執行所致。未支用數中4億179萬餘元（均屬一般建築及設備），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業利益30億1,518萬餘元，營業外利益12億8,541萬餘元，稅前淨利43億59萬餘元，經減除所得稅費用6億8,551萬餘元後，審定本期淨利為36億1,508萬餘元。

上述營業利益較預算數減少19億1,907萬餘元，稅前淨利亦較預算數減少15億3,289萬餘元，主要係菸、啤酒及酒類產品營收較預計減少所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　113年度原編決算稅前淨利43億25萬5,867元，行政院彙編決算核定稅前淨利43億59萬8,006元，經本部審核結果，尚無不合，審定113年度決算稅前淨利為43億59萬8,006元，減除所得稅費用6億8,551萬5,686元，本期淨利36億1,508萬2,320元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，課稅所得為34億2,937萬9,135元，應繳納所得稅為6億8,325萬5,513元（含大陸地區所得稅776元；扣除產業創新條例抵減稅額262萬1,090元）。

3.　盈虧撥補　113年度審定本期淨利36億1,508萬2,320元，連同其他綜合損益轉入數7億4,960萬6,864元，合計43億6,468萬9,184元，依法分配如次：（1）提列法定公積4億3,646萬8,918元；（2）分配中央政府股息紅利39億2,822萬266元。

（四）　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金33億875萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減10億2,668萬餘元，期末現金及約當現金為22億8,207萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數12億5,563萬餘元，相距22億8,231萬餘元，主要係菸酒稅、菸品健康福利捐等稅捐支付數較預計增加所致。又營業活動之淨現金流出273萬餘元，主要係菸酒稅、菸品健康福利捐等稅捐支付數較預計增加；投資活動之淨現金流入30億4,462萬餘元，主要係贖回到期之定期存款較預計增加；籌資活動之淨現金流出40億6,856萬餘元，主要係發放現金股利。

（五）　重要審核意見

1.　持續投注資源行銷啤酒產品，然新品銷售對營收挹注仍微，復因主力產品銷售下滑，肇致整體啤酒營收持續衰退；又間有新品營運獲利未持續銷售，未能充分發揮研發效益，或客製化啤酒產品未妥為定價致生虧損等情，允宜研謀改善，以維持市場競爭力，並提振經營績效。

臺灣菸酒公司啤酒產品銷售收入占整體銷售收入約3成，為該公司主力產品之一。惟近年來國內啤酒市場競爭激烈，該公司產品優勢逐漸流失，銷售量持續下滑，該公司為鞏固啤酒市場占有率，除穩固「金牌台灣啤酒」、「經典台灣啤酒」等原有主力品項外，於112年4月推出具市場潛力之新產品「金牌ONE台灣啤酒」，並於113年度編列預算8,889萬餘元，行銷上開啤酒主力品項及新產品，其中用於行銷「金牌ONE台灣啤酒」計3,182萬餘元，約占所編預算之3成5，期透過數位影音廣告投放之電視、網路及平面形象廣告，藉以開拓廣泛、年輕之消費族群，提升市占率。經查，該公司「金牌ONE台灣啤酒」之銷售量自112年度之1萬餘公石，至113年度上升為3萬餘公石，銷售額自7,323萬餘元增加為2億3,441萬餘元，漸有成長，惟僅占113年度啤酒產品銷售收入141億2,004萬餘元之1.66％，營收貢獻占比仍微。復因原有主力啤酒產品「金牌台灣啤酒」及「經典台灣啤酒」113年度銷售量再較112年度下滑各37萬餘公石、9萬餘公石，致該公司啤酒產品整體營收持續衰退，自109年度之200億1,832萬餘元，逐漸萎縮至113年度之141億2,004萬

圖1 臺灣菸酒公司啤酒產品銷售情形

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

餘元，5年間減少約3成（圖1）。截至113年底止，該公司啤酒產品國內市場占有率雖仍居首位，惟自109年度之54.80％，逐年下降至113年度之40.54％，市場份額已未及半數。又該公司於109至113年間，每年分別上市10項至20項啤酒新品，合計83項，其中76項獲有營業利益計1億2,323萬餘元，惟該等產品多屬期間限定，後續未持續販售，致投入之研發成本僅收獲短期收益，未能發揮最大效益。另按該公司內、外銷客製化啤酒補充說明規定，接單後應評估客製化啤酒與既有產品之區隔及品牌發展，並評估適當之毛利、成本定價。惟該公司112至113年度新上市啤酒產品中，有5項客製化產品發生營業虧損計13萬餘元，顯未妥為定價，致生虧損等情事，經函請臺灣菸酒公司檢討改善，妥為因應主力啤酒產品銷售持續下滑情形，聚焦具銷售成長潛力之啤酒新品妥擬行銷策略，並審慎評估客製化啤酒毛利及定價，以提振經營績效。據復：將以運動行銷為啤酒產品行銷核心主軸，期喚醒消費者之情感與支持，並將推出限定主題包裝，合作聯名產品，以提升品牌聲量；又將視各啤酒新品銷售情形，評估就銷售效益佳之產品轉為常態銷售之可行性，以充分發揮研發效益；另視客製化產品性質及市場價格接受度，評估藉由提高定價提升利潤空間，避免銷售虧損情形發生。

2.　部分工廠及營業處所鄰近地震活動斷層或土壤液化高潛勢區，有待持續加強落實災害應變整備工作，又部分建築物尚待辦理耐震詳細評估及進行耐震補強作業，部分酒廠及營業處所111至113年間受地震影響致貨品受損，允宜強化位處地震頻仍地區工廠及營業處所之防震措施，以降低地震災損。

表2　臺灣菸酒公司位處土壤液化高潛勢區之單位明細

| 序號 | 單位名稱 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北部營業處 | 艋舺營業所 |
| 2 |  | 蘆洲營業所 |
| 3 |  | 蘆洲倉庫 |
| 4 |  | 板橋營業所 |
| 5 |  | 板橋便利店門市 |
| 6 |  | 三重營業所 |
| 7 | 臺中營業處 | 和美營業所 |
| 8 |  | 鹿港營業所 |
| 9 | 臺南營業處 | 歸仁營業所 |
| 10 |  | 安平倉庫 |
| 11 |  | 佳里營業所 |
| 12 | 嘉義營業處 | 虎尾便利店門市 |
| 13 | 高雄營業處 | 高雄營業處 |
| 14 |  | 苓雅便利店門市 |
| 15 |  | 楠梓營業所 |
| 16 |  | 大社發貨中心 |
| 17 |  | 林園營業所 |
| 18 | 花蓮營業處 | 宜蘭營業所 |
| 19 |  | 宜蘭倉庫 |
| 20 |  | 羅東營業所 |
| 21 | 宜蘭酒廠 |  |

資料來源：依臺灣菸酒公司提供資料，運用經濟部地質調查及礦業管理中心土壤液化潛勢圖資套疊比對之結果。

表1　臺灣菸酒公司位處活動斷層環域500公尺範圍內之單位明細

| 序號 | 單位名稱 |  | 位處活動斷層名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺中營業處 | 彰化營業所 | 彰化斷層 |
| 2 |  | 員林營業所 |  |
| 3 | 嘉義營業處 | 民雄營業所 | 梅山斷層 |
| 4 | 高雄營業處 | 旗山營業所 | 旗山斷層 |
| 5 | 花蓮營業處 | 玉里營業所 | 玉里斷層 |
| 6 |  | 臺東營業所 | 利吉斷層 |
| 7 |  | 臺東倉庫 |  |
| 8 | 南投酒廠 |  | 車籠埔斷層 |

資料來源：依臺灣菸酒公司提供資料，運用經濟部地質調查及礦業管理中心臺灣活動斷層查詢系統資料套疊比對之結果。

臺灣地處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，111年度至113年8月底止，臺灣菸酒公司計有花蓮酒廠、埔里酒廠、嘉義酒廠、嘉義營業處、花蓮營業處及台北啤酒工場等6單位，因地震致庫存貨品受損，列支損失金額分別為13萬餘元、440萬餘元及259萬餘元。經查該公司地震防護措施之執行情形，核有：（1）該公司所設13座酒廠與啤酒廠（含啤酒工場）、3座菸廠、1座製瓶工場、1家印刷廠、7家營業處、68家營業所、16家便利店門市及18間倉庫，經本部運用經濟部地質調查及礦業管理中心建置之臺灣活動斷層查詢系統及地理資訊系統，分別以活動斷層環域半徑500公尺範圍及土壤液化高潛勢範圍圖，套疊比對結果，計有臺中營業處彰化營業所等8個單位位處活動斷層環域500公尺範圍內（表1），及北部營業處艋舺營業所等21個單位位處土壤液化高潛勢範圍內（表2），有待加強落實災害應變整備工作；又截至113年10月底止，該公司所屬單位於88年以前建造之建築物中，尚有臺中酒廠經管之14棟建築物迨113年始完成初步評估報告，仍待辦理耐震詳細評估；桃園營業處、桃園酒廠及竹南製瓶場經管5棟建築物尚待進行耐震補強作業，且其中竹南製瓶場3棟建築物，前據106年度詳細評估結果需進行耐震補強，惟迄113年11月8日止，僅進行建

圖2 113年4月3日花蓮地震庫存貨品受損情形

資料來源：擷取自臺灣菸酒公司提供資料。

築物局部修繕，尚乏耐震補強之具體規劃期程；（2）113年4月3日花蓮地區發生芮氏規模7.2地震，該公司花蓮酒廠等6單位庫存貨品及半製品毀損，核列損失計259萬餘元。經檢視該等單位地震災損照片，其中花蓮酒廠、花蓮營業處皆將庫存之27公升甕酒、瓶裝啤酒堆疊數層，未建立防護措施，致地震發生時有傾倒破損情事（圖2）。該公司嗣為提升所屬單位災害應變能力，並降低財產損失，於113年8月21日通函所屬單位應落實防震預防措施，惟經本部派員赴埔里酒廠抽核發現，仍有部分甕酒放置於薄木板堆疊，及部分空甕未設置防護網套或其他加固措施，有待針對位處地震頻仍地區之廠區及營業處所，強化防震措施等情事，經函請臺灣菸酒公司儘速辦理建築物耐震能力詳細評估及補強或修復作業，並加強落實災害應變整備工作，以增進防災韌性，降低災害損失。據復：（1）已就位處活動斷層或土壤液化高潛勢區之單位，定期辦理建築物公共安全檢查，並加強宣導防震措施，另就尚待辦理耐震詳細評估及耐震補強作業之建物，將核撥預算辦理相關作業；（2）有關防震措施之強化，已檢討較重及易倒塌之貨品應以堆疊2層為限，並以束帶或膠膜固定，及每年定期汰換堆疊物料之棧板不良品，由現場作業主管每週定期巡檢，以有效降低地震損失。

3.　竹南啤酒廠為提升瓶支產量，辦理竹南製瓶場增設製瓶生產線，惟未詳實評估投資效益即編列預算，且未於採購契約明訂瓶支合格率驗收標準計算方式，及未按契約規範審查設計圖說等，衍生履約爭議，影響預算執行效率；又未妥為因應製瓶場存有人力不足以負荷雙線生產之風險，致產線擴充後仍多以單線生產，未能充分運用設備產能，且良率未有效提升，生產成本較預計大幅增加，允宜研謀改善。

圖3 竹南製瓶場生產瓶支數量及平均生產良率

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

臺灣菸酒公司竹南啤酒廠所屬竹南製瓶場（下稱竹南製瓶場）主責生產該公司所屬酒類及啤酒類相關玻璃瓶，自91年5月起由雙線縮減為單線生產。嗣該公司規劃將製瓶場恢復雙線生產，以提升瓶支產量，由竹南啤酒廠於108至110年度編列預算2億3,400萬元辦理「竹南啤酒廠製瓶場瓶二線生產設備」採購案。復為配合瓶二線生產設備規格，另於110至111年度編列預算1億5,500萬元辦理「竹南啤酒廠製瓶場汰換玻璃窯爐冷修及窯爐相關設備」案，及110年度編列預算4,300萬元、3,200萬元分別辦理「竹南啤酒廠製瓶主力電氣設備汰換」案與「竹南啤酒廠製瓶課天然氣系統汰換」案等採購案，上開4案預算總計4億6,400萬元。經查整體工程於111年2月7日施工、同年8月5日烘爐，並自同年9月起投產，其執行情形，核有：（1）竹南啤酒廠未依規定及審酌不利擴產之風險，妥為評估投資效益，即編列預算，又未詳實蒐集市場設備規格資訊，致須追加預算配合重建窯爐，大幅增加投資金額，復未核實編列窯爐重建所需預算，經檢討變更原採購項目重新辦理招標，致耽延預算執行進度，且有不當減項發包情事；（2）竹南啤酒廠未於採購契約明訂瓶支合格率驗收標準計算方式，及未按契約規範審查設計圖說、施作計畫書等，衍生履約爭議，影響預算執行效率，預算1億2,306萬餘元保留至113年度仍未執行完竣；（3）竹南啤酒廠未妥為因應製瓶場存有人力不足以負荷雙線生產之風險，致產線擴充後仍多以單線生產，未能充分運用設備產能，加以操作人員訓練不足，肇生設備毀損情事，且112及113年度瓶支平均生產良率僅約5成，低於產線擴充前之良率，致合格瓶支生產數量不增反減（圖3），112及113年度實際生產成本分別較標準成本增加2億5,795萬餘元及2億1,208萬餘元等情事，經函請財政部督促臺灣菸酒公司檢討並研擬改善措施。據復：已於114年5月20日函請該公司逐項確實檢討改進。

4.　桃園印刷廠為增產酒類標貼，採購凸版商標輪轉印刷系統，惟未妥為調配新產線所需人力，即暫緩試製，復於疫情期間未因應國內防疫政策調整酒標研製之可行方案，逕長期擱置標貼開發作業，且未落實檢討設備預期效益達成情形，臺灣菸酒公司亦乏相關督導考核作為，致印刷系統購置後長期閒置且生產效能欠彰，允宜檢討改善。

臺灣菸酒公司桃園印刷廠(下稱桃園印刷廠)主責生產該公司所屬菸、酒廠所需各項包裝材料，包含菸盒、酒類外盒、酒標，及酒類瓶蓋、螺口鋁蓋等。該廠為增產酒類標貼及增裕營收，於107年度編列預算1,900萬元，購置「凸版商標輪轉印刷系統」(下稱印刷系統)1臺，以承製自黏式標籤生產，供應該公司各生產工廠包材需求，該採購案經於107年5月30日決標，決標金額1,627萬餘元。經查執行情形，核有：（1）桃園印刷廠辦理驗收作業未詳實記錄是否符合品質規範，且驗收合格後，未妥為調配新產線所需人力，即暫緩試製作業，復於疫情期間未因應國內防疫政策調整酒標研製之可行方案，逕長期擱置自黏式標貼開發作業，致印刷系統至112年1月始正式投產，距驗收合格已歷時4年餘，且投產後產能連年低落，未達設備購置預期效益；（2）桃園印刷廠歷年均未依臺灣菸酒公司內部控制制度規範，落實檢討印刷系統預期效益達成情形，該公司亦乏相關督導考核作為，任由印刷系統購置後長期閒置且生產效能欠彰等情事，經函請財政部督促臺灣菸酒公司檢討並研擬改善措施。據復：已於114年4月20日函請該公司逐項確實檢討改進。

（六）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　112年度審核報告營業部分所列臺灣菸酒公司重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.配合政府溫室氣體淨零排放及循環經濟政策，持續推動環境永續發展業務，惟部分所屬單位溫室氣體排放量增加，且酒瓶回收成效仍有提升空間，又部分酒廠尚未進行釀酒污泥廠內再利用，允宜研謀改善，以達成循環經濟與環境永續目標。 |  |
| 2.多角化經營生技及非酒類產品，惟對整體營收貢獻尚微，且美容保養品、食品類等產品銷售收入呈現衰退；另積極結合在地文化推廣觀光酒廠，惟各產品展售中心銷售收入衰退且未達目標，來客數亦未有效提升；又員工年齡結構老化，存有核心技術人員專業斷層隱憂，允宜研議具體改善措施，並及早規劃因應。 |  |
| 3.為加強物料管理，已訂定管理規定及實施成本會計制度，惟部分生產工廠未及時處理呆廢料，且間有料帳不符及原物料實際成本超出標準成本等情事，允宜督促檢討改善並落實相關規範，以完善物料管理作業。 |  |
| 4.為發展在地觀光及增裕公司營收，推動南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫，惟規劃設計審查及工程招標作業未臻周妥，經調整採購策略與提高工程單價，始完成招標作業，復以規劃設計時未事先檢討生產設備及作業需求，且施工時未有效管控契約變更時程，影響工程進度及設備安裝時程，未能達成預期計畫目標，允宜檢討改善。 |  |

茲將臺灣菸酒公司113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 臺灣菸酒股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 | 63,044,849,000 |  | 43,079,207,944 | 43,079,207,944 | - 19,965,641,056 |  | - 31.67 |
| 銷售收入 | 62,958,290,000 |  | 42,980,807,819 | 42,980,807,819 | - 19,977,482,181 |  | - 31.73 |
| 其他營業收入 | 86,559,000 |  | 98,400,125 | 98,400,125 | 11,841,125 |  | 13.68 |
| 營業成本 | 51,561,882,000 |  | 34,915,135,075 | 34,915,135,075 | - 16,646,746,925 |  | - 32.28 |
| 銷售成本 | 51,561,882,000 |  | 34,915,135,075 | 34,915,135,075 | - 16,646,746,925 |  | - 32.28 |
| 營業毛利（毛損） | 11,482,967,000 |  | 8,164,072,870 | 8,164,072,870 | - 3,318,894,130 |  | - 28.90 |
| 營業費用 | 6,548,715,000 |  | 5,148,891,383 | 5,148,891,383 | - 1,399,823,617 |  | - 21.38 |
| 行銷費用 | 5,216,644,000 |  | 4,052,458,174 | 4,052,458,174 | - 1,164,185,826 |  | - 22.32 |
| 管理費用 | 956,809,000 |  | 825,166,444 | 825,166,444 | - 131,642,556 |  | - 13.76 |
| 其他營業費用 | 375,262,000 |  | 271,266,766 | 271,266,766 | - 103,995,234 |  | - 27.71 |
| 營業利益（損失） | 4,934,252,000 |  | 3,015,181,486 | 3,015,181,486 | - 1,919,070,514 |  | - 38.89 |
| 營業外收入 | 1,209,697,000 |  | 1,508,302,400 | 1,508,302,400 | 298,605,400 |  | 24.68 |
| 其他營業外收入 | 1,209,697,000 |  | 1,508,302,400 | 1,508,302,400 | 298,605,400 |  | 24.68 |
| 營業外費用 | 310,459,000 |  | 222,885,880 | 222,885,880 | - 87,573,120 |  | - 28.21 |
| 財務成本 | 92,000 |  | － | － | - 92,000 |  | - 100.00 |
| 其他營業外費用 | 310,367,000 |  | 222,885,880 | 222,885,880 | - 87,481,120 |  | - 28.19 |
| 營業外利益（損失） | 899,238,000 |  | 1,285,416,520 | 1,285,416,520 | 386,178,520 |  | 42.95 |
| 稅前淨利（淨損） | 5,833,490,000 |  | 4,300,598,006 | 4,300,598,006 | - 1,532,891,994 |  | - 26.28 |
| 所得稅費用（利益） | 1,022,207,000 |  | 685,515,686 | 685,515,686 | - 336,691,314 |  | - 32.94 |
| 本期淨利（淨損） | 4,811,283,000 |  | 3,615,082,320 | 3,615,082,320 | - 1,196,200,680 |  | - 24.86 |

註：1.本期其他綜合損益352,617,167元75分，包括確定福利計畫之再衡量數650,666,714元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益-167,916,203元25分、與不重分類之項目相關之所得稅-130,133,343元。

2.臺灣菸酒公司113年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨財政部所屬事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金1,271,773,249元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.臺灣菸酒公司本期淨利3,615,082,320元，除以加權平均流通在外普通股股數4,385,499,973股後，基本每股盈餘0.82元。

4.稅前淨利4,300,598,006元，扣除免稅所得等項目871,218,871元後，課稅所得為3,429,379,135元。應繳納所得稅683,255,513元（含大陸地區所得稅776元及扣除產業創新條例抵減稅額2,621,090元），加計遞延所得稅資產（負債）淨變動數68,299元，及以前年度所得稅調整2,191,874元，所得稅費用為685,515,686元。

5.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 5,572,756,000 | 4,364,689,184 | 4,364,689,184 | - 1,208,066,816 | - 21.68 |
| 本期淨利 | 4,811,283,000 | 3,615,082,320 | 3,615,082,320 | - 1,196,200,680 | - 24.86 |
| 其他綜合損益轉入數 | 761,473,000 | 749,606,864 | 749,606,864 | - 11,866,136 | - 1.56 |
| 分配之部 | 5,572,756,000 | 4,364,689,184 | 4,364,689,184 | - 1,208,066,816 | - 21.68 |
| 中央政府所得者 | 5,015,480,000 | 3,928,220,266 | 3,928,220,266 | - 1,087,259,734 | - 21.68 |
| 股（官）息紅利 | 5,015,480,000 | 3,928,220,266 | 3,928,220,266 | - 1,087,259,734 | - 21.68 |
| 留存事業機關者 | 557,276,000 | 436,468,918 | 436,468,918 | - 120,807,082 | - 21.68 |
| 法定公積 | 557,276,000 | 436,468,918 | 436,468,918 | - 120,807,082 | - 21.68 |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 5,833,490,000 | 4,300,598,006 | - 1,532,891,994 |  | - 26.28 |
| 利息股利之調整 |  | - 859,069,000 | - 1,144,339,634 | - 285,270,634 |  | 33.21 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | 4,974,421,000 | 3,156,258,372 | - 1,818,162,628 |  | - 36.55 |
| 調整項目 |  | 2,428,922,000 | - 2,949,275,197 | - 5,378,197,197 |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 7,403,343,000 | 206,983,175 | - 7,196,359,825 |  | - 97.20 |
| 收取利息 |  | 81,453,000 | 246,139,642 | 164,686,642 |  | 202.19 |
| 收取股利 |  | 718,074,000 | 841,966,653 | 123,892,653 |  | 17.25 |
| 支付利息 |  | - 92,000 | － | 92,000 |  | - 100.00 |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 1,151,388,000 | - 1,297,829,303 | - 146,441,303 |  | 12.72 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 7,051,390,000 | - 2,739,833 | - 7,054,129,833 |  | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） |  | - 876,325,000 | 13,864,071,654 | 14,740,396,654 |  | -- |
| 減少投資 |  | 2,308,397,000 | 318,587,514 | - 1,989,809,486 |  | - 86.20 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | - 58,000,000 | 7,804,772 | 65,804,772 |  | -- |
| 收取利息 |  | 46,868,000 | 74,261,562 | 27,393,562 |  | 58.45 |
| 增加投資 |  | - 650,000,000 | - 10,026,876,996 | - 9,376,876,996 |  | 1,442.60 |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 1,383,765,000 | - 1,193,227,805 | 190,537,195 |  | - 13.77 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 612,825,000 | 3,044,620,701 | 3,657,445,701 |  | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | - 57,543,000 | - 40,411,575 | 17,131,425 |  | - 29.77 |
| 發放現金股利 |  | - 5,015,480,000 | - 3,928,220,266 | 1,087,259,734 |  | - 21.68 |
| 其他籌資活動之現金流出 |  | - 109,903,000 | - 99,929,807 | 9,973,193 |  | - 9.07 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 5,182,926,000 | - 4,068,561,648 | 1,114,364,352 |  | - 21.50 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 1,255,639,000 | - 1,026,680,780 | - 2,282,319,780 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 10,783,954,000 | 3,308,753,832 | - 7,475,200,168 |  | - 69.32 |
| 期末現金及約當現金 |  | 12,039,593,000 | 2,282,073,052 | - 9,757,519,948 |  | - 81.05 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 117,718,825,316 | 100.00 | 121,326,957,137 | 100.00 | - 3,608,131,821 |  | - 2.97 |
| 流動資產 | 48,071,964,402 | 40.84 | 47,801,242,220 | 39.40 | 270,722,182 |  | 0.57 |
| 現金 | 2,282,073,052 | 1.94 | 3,308,753,832 | 2.73 | - 1,026,680,780 |  | - 31.03 |
| 流動金融資產 | 25,189,887,433 | 21.40 | 26,066,203,237 | 21.48 | - 876,315,804 |  | - 3.36 |
| 應收款項 | 1,476,655,912 | 1.25 | 2,143,459,960 | 1.77 | - 666,804,047 |  | - 31.11 |
| 存貨 | 17,143,722,896 | 14.56 | 15,380,276,445 | 12.68 | 1,763,446,451 |  | 11.47 |
| 預付款項 | 1,704,313,840 | 1.45 | 627,479,747 | 0.52 | 1,076,834,094 |  | 171.61 |
| 其他流動資產 | 275,311,269 | 0.23 | 275,069,000 | 0.23 | 242,269 |  | 0.09 |
| 基金、投資及長期應收款 | 19,259,769,829 | 16.36 | 22,886,495,018 | 18.86 | - 3,626,725,189 |  | - 15.85 |
| 非流動金融資產 | 19,259,769,829 | 16.36 | 22,886,495,018 | 18.86 | - 3,626,725,189 |  | - 15.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 49,348,086,907 | 41.92 | 49,707,049,978 | 40.97 | - 358,963,071 |  | - 0.72 |
| 土地 | 34,570,823,493 | 29.37 | 34,570,551,837 | 28.49 | 271,656 |  | 0.00 |
| 土地改良物 | 47,943,005 | 0.04 | 53,411,106 | 0.04 | - 5,468,101 |  | - 10.24 |
| 房屋及建築 | 6,383,659,738 | 5.42 | 6,521,432,019 | 5.38 | - 137,772,282 |  | - 2.11 |
| 機械及設備 | 5,936,779,665 | 5.04 | 6,311,922,898 | 5.20 | - 375,143,233 |  | - 5.94 |
| 交通及運輸設備 | 109,783,028 | 0.09 | 116,805,669 | 0.10 | - 7,022,641 |  | - 6.01 |
| 什項設備 | 163,144,712 | 0.14 | 181,374,568 | 0.15 | - 18,229,856 |  | - 10.05 |
| 購建中固定資產 | 2,135,953,266 | 1.81 | 1,951,551,880 | 1.61 | 184,401,386 |  | 9.45 |
| 使用權資產 | 384,305,923 | 0.33 | 272,571,576 | 0.22 | 111,734,347 |  | 40.99 |
| 使用權資產 | 384,305,923 | 0.33 | 272,571,576 | 0.22 | 111,734,347 |  | 40.99 |
| 投資性不動產 | 595,753,994 | 0.51 | 595,753,994 | 0.49 | － |  | － |
| 投資性不動產－土地 | 595,753,994 | 0.51 | 595,753,994 | 0.49 | － |  | － |
| 無形資產 | 15,310,110 | 0.01 | 13,213,869 | 0.01 | 2,096,241 |  | 15.86 |
| 無形資產 | 15,310,110 | 0.01 | 13,213,869 | 0.01 | 2,096,241 |  | 15.86 |
| 其他資產 | 43,634,151 | 0.04 | 50,630,482 | 0.04 | - 6,996,331 |  | - 13.82 |
| 遞延資產 | 26,563,973 | 0.02 | 18,004,754 | 0.01 | 8,559,219 |  | 47.54 |
| 遞延所得稅資產 | － | － | 45,955 | 0.00 | - 45,955 |  | - 100.00 |
| 什項資產 | 17,070,178 | 0.01 | 32,579,773 | 0.03 | - 15,509,595 |  | - 47.60 |
| 資產總額 | 117,718,825,316 | 100.00 | 121,326,957,137 | 100.00 | - 3,608,131,821 |  | - 2.97 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，113年底及112年底各有1,176,051,334元及4,954,672,728元。

2.其他流動資產悉數係質押作為向海關提領貨品擔保用途之定期存款。

3.外幣資產負債已按期末匯率辦理評價。

4.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

| 臺灣菸酒股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 10,658,453,153 | 9.05 | 14,306,064,196 | 11.79 | - 3,647,611,042 |  | - 25.50 |
| 流動負債 | 6,502,038,920 | 5.52 | 9,770,455,325 | 8.05 | - 3,268,416,405 |  | - 33.45 |
| 應付款項 | 6,220,217,271 | 5.28 | 9,020,718,921 | 7.44 | - 2,800,501,650 |  | - 31.05 |
| 本期所得稅負債 | 17,497,401 | 0.01 | 629,879,318 | 0.52 | - 612,381,917 |  | - 97.22 |
| 預收款項 | 264,324,248 | 0.22 | 119,857,086 | 0.10 | 144,467,162 |  | 120.53 |
| 長期負債 | 315,666,709 | 0.27 | 234,161,151 | 0.19 | 81,505,558 |  | 34.81 |
| 租賃負債 | 315,666,709 | 0.27 | 234,161,151 | 0.19 | 81,505,558 |  | 34.81 |
| 其他負債 | 3,840,747,525 | 3.26 | 4,301,447,720 | 3.55 | - 460,700,195 |  | - 10.71 |
| 負債準備 | 1,238,072,731 | 1.05 | 1,756,610,112 | 1.45 | - 518,537,381 |  | - 29.52 |
| 遞延負債 | 1,131,354,037 | 0.96 | 1,163,260,963 | 0.96 | - 31,906,926 |  | - 2.74 |
| 遞延所得稅負債 | 346,431,516 | 0.29 | 216,275,829 | 0.18 | 130,155,687 |  | 60.18 |
| 什項負債 | 1,124,889,241 | 0.96 | 1,165,300,816 | 0.96 | - 40,411,575 |  | - 3.47 |
| 權益 | 107,060,372,163 | 90.95 | 107,020,892,942 | 88.21 | 39,479,221 |  | 0.04 |
| 資本 | 43,854,999,730 | 37.25 | 43,854,999,730 | 36.15 | － |  | － |
| 資本 | 43,854,999,730 | 37.25 | 43,854,999,730 | 36.15 | － |  | － |
| 資本公積 | 34,413,728,287 | 29.23 | 34,413,728,287 | 28.36 | － |  | － |
| 資本公積 | 34,413,728,287 | 29.23 | 34,413,728,287 | 28.36 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 18,029,631,008 | 15.32 | 17,593,162,090 | 14.50 | 436,468,918 |  | 2.48 |
| 已指撥保留盈餘 | 18,029,631,008 | 15.32 | 17,593,162,090 | 14.50 | 436,468,918 |  | 2.48 |
| 累積其他綜合損益 | 10,762,013,137 | 9.14 | 11,159,002,834 | 9.20 | - 396,989,697 |  | - 3.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 10,762,013,137 | 9.14 | 11,159,002,834 | 9.20 | - 396,989,697 |  | - 3.56 |
| 負債及權益總額 | 117,718,825,316 | 100.00 | 121,326,957,137 | 100.00 | - 3,608,131,821 |  | - 2.97 |

5.投資性不動產後續衡量係採成本模式。

6.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

7.期末已提撥退休金資產82億5,266萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）9億7,448萬餘元。

8.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。