二、國營臺灣鐵路股份有限公司

臺灣鐵路公司於113年1月1日由原交通部臺灣鐵路管理局改制成立，資本額800億元，政府（交通部）持股100％，員工人數1萬5千餘人，業務範圍以經營客貨運輸為主，並兼辦鐵路運輸附屬事業、鐵路資產開發事業，及培養、繁榮鐵路運輸與傳承鐵路文化所必需之其他事業。截至113年底止，營業里程1,065公里，設置242個車站。

臺灣鐵路公司113年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

業務計畫實施情形之查核

1.　營運計畫　113年度營運計畫，主要有客、貨運等2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）客運 | 百萬延 人公里 | 11,302 | 10,791 | - 510 | - 4.52 | 受高鐵競爭及天然災害等因素影響，客運需求減少。 |
| （2）貨運 | 百萬延 噸公里 | 532 | 376 | - 155 | - 29.21 | 受天然災害等因素影響，部分貨運列車停駛。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　113年度固定資產建設改良擴充預算數235億7,822萬餘元（含預算編列於114年度，報准先行辦理5億686萬餘元），連同112年度轉入數29億1,507萬餘元，合計可用預算數264億9,330萬餘元（含專案計畫250億3,675萬餘元、一般建築及設備14億5,655萬餘元）。決算支用數191億10萬餘元（含專案計畫176億5,555萬餘元、一般建築及設備14億4,455萬餘元），較可用預算數減少73億9,319萬餘元，約27.91％，主要係「臺鐵電務智慧化提升計畫」項下中央行車控制系統新建案，因經費審議尚未核定，招標作業延宕，執行進度落後所致。未支用數中71億3,387萬餘元（含專案計畫71億3,091萬餘元、一般建築及設備295萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業損失113億311萬餘元，營業外損失24億6,143萬餘元，審定本期淨損為137億6,454萬餘元。

上述營業損失較預算數增加51億1,004萬餘元，稅前淨損亦較預算數增加62億9,427萬餘元，主要係受高鐵競爭等影響，客運收入減少，暨車輛及設備陸續驗收及維修汰換，提列折舊費用較預計增加所致。

盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　113年度原編決算稅前淨損137億9,008萬9,678元，行政院彙編決算照數核定，經本部審核分別修正增列收入2,558萬3,209元及支出3萬8,375元，綜計減列稅前淨損2,554萬4,834元，審定113年度決算稅前淨損及本期淨損均為137億6,454萬4,844元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨損，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

3.　盈虧撥補　113年度審定本期淨損137億6,454萬4,844元，撥用盈餘（其他綜合損益轉入數）28億6,502萬1,869元填補後，尚有待填補之虧損108億9,952萬2,975元，留待以後年度填補。

現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金19億7,256萬餘元，經營業、投資、籌資活動及匯率變動影響，現金及約當現金淨減8,136萬餘元，期末現金及約當現金為18億9,120萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數3,000萬元，相距1億1,136萬餘元，主要係政府投資較預計減少所致。又營業活動之淨現金流出83億2,943萬餘元，主要係經營虧損；投資活動之淨現金流出184億5,233萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入267億9萬餘元，主要係政府投資。

重要審核意見

政府為改善鐵路運輸安全及促進鐵路事業健全發展，推動公司化政策，臺灣鐵路公司並訂定黃金十年目標，惟113年度部分指標未達標，改制公司首年虧損創新高，風險管理與內部控制制度之設計及執行亦未臻周妥，不利提升公司治理成效，允宜研謀改善。

政府為改善鐵路行車安全及提升事業經營績效，推動臺灣鐵路公司於113年1月1日改制成立，期透過組織轉型，提高其經營效能及競爭力。該公司於改制後已訂定臺鐵黃金十年目標，將以確保安全、提升服務、永續經營、幸福企業等4大經營策略，強化公司經營管理，並於122年達成「0件重大行車事故」、「準點率提高至99％以上」、「附屬事業之收入占總收入超過40％」、「財務永續、轉虧為盈」（預計於117年轉虧為盈）、「旅客滿意度85分以上」等8項目標。另該公司業依公司法及國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例規定設立董事會，並下設稽核室、秘書室等2個內部單位，及由內部董事與外部專家學者組成安全管理委員會；亦進行經理部門之第一階段組織架構調整，於總經理下設營運安全處、營業處、行控處等17個單位，暨附業營運處、資產開發處及北、中、南、東區營運處等6個分支機構，另設廠、段、中心、隊、所、分處等49個派出單位。經查臺灣鐵路公司113年度營運管理情形，核有下列事項：

| 表1 113年度8項指標之目標值與實際達成情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4大經營策略 | 8項指標之目標值 | 實際值 |
| 確保安全 | 安全運轉，0件重大行車事故 | 0件 |
|  | 準點率提高至97.0％以上 | 93.14％ |
| 提升服務 | 每日運送旅次增加至65萬人次以上 | 64萬7,733人次 |
|  | 附屬事業之收入占總收入超過23％（註1） | 21.05％ |
| 永續經營 | 開源節流，縮減營運虧損20％以上 | 13.5％ |
|  | 盤查旅客運輸服務產品碳足跡及編製永續報告書 | 已完成碳足跡報告初稿；另永續報告書編製委託案尚在採購作業中，預計於114年完成發布。 |
| 幸福企業 | 旅客滿意度84分以上 | 82.77分 |
|  | 員工離職率每年3％以下 | 2.44％ |
| 註：1. 此目標值為113年度客運、貨運、資產開發及附業營運等預估收入之總和中，資產開發（租金、處分不動產利益、光纖管道及使用費、股利等）及附業營運（便當、文創商品及鐵道觀光等）收入之占比。 2.資料來源：整理自臺灣鐵路公司113年度營業計畫及該公司提供資料。 |  |  |

依臺鐵黃金十年目標設定113年度相關指標之目標值，惟執行結果於提高準點率、縮減營運虧損等指標未能達標，且有較大落差：臺灣鐵路公司依據黃金十年目標所訂經營策略及8項目標，設定113年度該8項指標之目標值，並列入該年度營業計畫。實際執行結果，其中重大行車事故件數、員工離職率等項已達成年度目標值，惟準點率、附屬事業收入占比、縮減營運虧損及旅客滿意度等4項則未能達成，且與年度目標值有較大落差（表1）。其中，113年度臺鐵列車準點率為93.14％，未達成97％之目標，該公司說明主要係受天災、設備故障、路線整建等因素影響，且已持續推動汰換老舊車輛及設備等改善措施，惟亦顯示臺鐵現行營運路線因應天災風險之韌性仍待強化，車輛及設備之完善度亦應提升。又有關附屬事業收入占比、縮減營運虧損及旅客滿意度等3項指標未達成年度目標，經該公司說明，業已要求各業務單位檢討，並研提各項策進作為，惟查該公司已增設資產開發處及附業營運處，以拓展附業經營，增裕營收，因土地開發作業尚難立即產生適足之收入等，爰附屬事業收入占比未能達標，且因本業虧損仍龐鉅，113年度本期淨損達137億6,454萬餘元，營運虧損除未如期縮減，甚呈擴大趨勢；另據該公司113年度旅客滿意度調查結果，13項分項指標中計有6項未達目標，按該6項指標之服務性質分析，旅客對旅運服務最關注之重點為列車準點、乘車環境及舒適度，均待研謀改善，俾達成公司化提高經營績效之目標，經函請交通部督促臺灣鐵路公司研謀改善。據復：為達成提高準點率之年度目標，該公司將於每季誤點改善小組會議檢討誤點發生原因及追蹤改善情形，並研擬提升車輛、設備及基礎設施之妥善率，導入系統化科技即時掌握線上設備運作狀況等改善措施；又為提升附屬事業收入，持續創新開發聯名特色便當、加強臺鐵夢工場行銷策略、推動主題觀光列車、強化資產開發利用等措施，以增裕收入；另推動票價合理化調整財務結構等，以提高本業收入，縮減營運虧損；復為提升旅客滿意度，業購置全功能自動驗票閘門，更新站務資訊顯示系統等，以提高旅客便利性。

| 表2 臺灣鐵路公司淨利（損）預決算數 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 |  | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 淨利（損） | 預算數（A） | - 2,758,656 | - 3,419,984 | - 3,588,920 | - 4,672,776 | - 7,470,268 |
|  | 決算數（B） | - 6,739,670 | - 11,942,844 | - 11,114,560 | - 11,429,828 | - 13,764,544 |
| 差異（B-A） |  | - 3,981,014 | - 8,522,860 | - 7,525,640 | - 6,757,052 | - 6,294,276 |
| 資料來源：整理自臺灣鐵路公司109至113年度決算書。 |  |  |  |  |  |  |

票價長年未檢討調整，未能合理反映營運成本，113年度營運產生鉅額虧損，為歷年度最高：交通部推動臺鐵安全改革及公司化，期促進臺鐵財務健全發展及永續經營，相關改革措施並納入「票價合理化」之行動方案，探討臺鐵最適之永續經營模式。經查，臺灣鐵路公司113年度（公司化元年）營運結果，決算淨損137億6,454萬餘元，較預算淨損74億7,026萬餘元，增損逾62億元，虧損金額為歷年新高（表2），整體經營績效趨弱，據該公司說明，因配合政府政策致對損益影響金額中，包含票價未能合理調整，以反映營運成本之122億4,886萬餘元。惟現行「鐵路客貨運輸運價計算公式」規定，鐵路依基本費率計算而得之各種票價，得視需求之時間及服務對象作彈性調整；客貨運價應否調整，除遇有特殊情形外，應每2年檢討1次。臺鐵現行票價自84年9月施行，迄至113年底止未曾調整，且於111年該公司設置條例通過前，僅於96年、103年及104年間曾有3次調整方案，未依據上開計算公式，彈性調整票價及每2年檢討1次，致無法合理反映實際營運成本。嗣該公司雖已研擬「臺鐵票價合理化方案」，經交通部陳報行政院於114年3月28日核定，自114年6月23日起實施新票價，惟該調整案係以報酬率0.36％核算，票價平均漲幅為26.8％，估算每年度可增加收入約47億元，對提升整體收益或縮減年度虧損之效果尚待觀察。又臺鐵票價調整方案採行遞遠遞減策略，以反映變動成本之下降，及因應高速鐵路之競爭，亦待研議擴大導入其他鐵路運輸業者所採行之彈性票價等多元行銷策略，針對尖峰或離峰時段、不同等級列車或車廂服務等，採行差別訂價，以增裕客運收入，經函請交通部督促臺灣鐵路公司研謀改善。據復：臺灣鐵路公司將以前一年度成本與收入作為分析基礎，定期提報票價檢討報告予交通部，該公司並已成立收益式管理小組，強化公司收益管理運作機制，提升運能與票價策略效益，以達增裕運輸本業營收之目標。

內部控制制度相關作業設計及實施情形未臻周妥，風險管理辨識與處理作業亦未落實，不利提升公司治理成效：臺灣鐵路公司為改善鐵路安全及營運管理制度，研訂風險管理及內部控制制度，並於113年11月8日函報交通部備查。經查該制度設計及執行情形，核有：A.依據行政院函頒之「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」、「政府內部控制監督作業要點」等規範，設計及執行其內部控制制度，惟該等規定著重於風險管理、內部稽核作業等，因與組織結構及營運活動之關聯性較低，且未依其產業特性或重要營運活動，區分各種營運循環類型及設計相關控制作業，恐未能有效及完整涵蓋所有關鍵業務項目；B.未依據該公司所定願景、策略及營運目標，延伸至各業務單位之作業層級目標，再由各業務單位據以辨識及評估無法達成整體層級與作業層級目標之風險項目，致部分單位113年度風險辨識與評估結果，無法與公司目標相連結，顯未依制度設計落實執行，且建立之公司現有風險圖像間有重複列入項目，其風險管理作業仍有精進空間；C.各單位已依自行評估計畫辦理自我檢核作業，惟未定義風險值衡量基準，且自行評估作業時程與計畫規定不符；另部分單位未就相關作業完整填報自行評估表，惟該公司彙整之評核結果，未完整涵括該等未臻落實情形，致影響衡量風險管理及內部控制評估之有效性，亦不利追蹤考核等情事，經函請臺灣鐵路公司檢討研謀改善措施。據復：A.為落實公司改制願景與提升營運管理成效，已檢討建立明確之組織結構與權責分工、辨識主要營運循環（如票務、維修、財務、工程等）等，儘速依實際營運需求與產業特性調整內控制度，並參酌同業實務經驗，強化與風險管理、公司治理及永續發展之連結，逐步推動制度優化；B.為強化制度執行與審核機制，提升整體風險管理及內部控制效能，將完善目標設定與對應流程，強化風險評估結果與施政目標之對應，明確責任與落實權責歸屬，並建立追蹤機制；C.為改善年度風險管理及內部控制自行評估作業，已明確定義風險值衡量基準及完善風險評估作業；另為完善自行評估表填報完整性，已修訂自行評估表，整合各項作業評估項目以降低填報遺漏風險，並持續檢討與改善風險管理及內部稽核效能，實行內部交叉查核，作為考核各單位執行成效之依據。

政府針對未來30年軌道運輸發展擘劃整體軌道發展策略，並投入鉅資協助購置及汰換臺鐵營運車輛，惟臺灣鐵路公司迄未依營運定位積極調適，且客座利用率持續偏低，不利提升客運服務水準及達成購車計畫運用目標，允宜研謀改善。

交通部為利整體軌道系統長遠發展，由該屬運輸研究所於107年間完成「2046年我國軌道運輸發展願景」報告，針對未來30年軌道運輸發展，分析整體軌道發展策略、系統間服務整合及分工等重要發展課題，作為我國軌道運輸系統推動方向之參據。又交通部依據行政院97年函示「為因應未來臺鐵轉型……運輸角色之營運需求，並有系統地整體規劃臺鐵未來購車計畫」，經研擬及報經行政院於104年5月核定「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，並投資相關經費，協助臺灣鐵路公司增進鐵路運輸效能，強化軌道運輸系統功能。經查臺灣鐵路公司客運業務營運規劃及經營情形，核有下列事項：

| 表3 我國軌道運輸市場發展定位 單位：公里 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運輸型態 |  | 旅次類型 | 旅行距離 | 適用鐵道運具 | 運輸市場發展定位 |
| 城際 |  | 長程 | 200至500 | 高鐵、臺鐵 | 高鐵 |
|  |  | 中長程 | 100至200 | 高鐵、臺鐵 | 高鐵、臺鐵 |
|  |  | 中程 | 50至100 | 高鐵、臺鐵 | 高鐵、臺鐵 |
| 都會區 | 市郊及郊區 | 中短程 | 20至50 | 臺鐵、捷運 | 臺鐵 |
|  | 核心區 | 短程 | 20以下 | 臺鐵、捷運、輕軌 | 臺鐵、捷運、輕軌 |
| 資料來源：整理自交通部運輸研究所「2046年我國軌道運輸發展願景」。 |  |  |  |  |  |

於西部運輸市場與高鐵系統之運輸發展定位逐生競合，於東部運輸市場亦因受天災等影響，致客運業務長期呈現衰退：依「2046年我國軌道運輸發展願景」報告載述，軌道運輸系統功能之分工，城際長程運輸以高鐵系統為主，中程運輸由高鐵及臺鐵合作分工，都會區域內則以臺鐵、捷運、輕軌等系統為主（表3）。其中臺鐵就其「西部中程運輸主幹」及「東部運輸主軸」之市場定位，應規劃其營運方向，加強西部運輸走廊之區域服務及東部運輸服務主軸，以提升軌道城際運輸之市場地位。經查，近10年度（104至113年度，下同）我國軌道運輸市場發展，除109至111年度受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，其餘年度客運量多隨相關建設投入而呈逐年成長趨勢，113年度整體客運量已達12億餘人次、運程315億餘延人公里（圖1），為近10年度新高。其中於西部軌道運輸部分，高鐵系統客運量運程由104年度之96億餘延人公里，擴增至113年度之133億餘延人公里，約增加38.30％；平均每一旅客運距，則由104年度之190.95公里降為113年度之170.62公里，縮減約10.65％，顯示與臺鐵系統於西部城際中長程（100至200公里）運輸之競爭日益激烈，影響臺灣鐵路公司之中長程運輸定位及客運收入。另臺鐵系統雖為東部軌道運輸之主軸，惟因後疫情時代，部分旅客習慣改變選擇自行駕車，及113年度受花蓮地震、颱風等天災影響，亦造成旅客流失，致其客運量運程於113年度僅107億餘延人公里，仍較疫情前之104至108年度水準衰退。臺鐵系統客運量於整體軌道運輸系統，若依運程計算市場占有率，已由104年度之41.02％，衰退至113年度之34.23％（高鐵系統則由35.63％成長至42.36％），客運收入亦由104年度之182億餘元，衰退至113年度之173億餘元，亟待就臺

圖1　我國軌道運輸系統客運量

百萬延人公里	百萬人次

註：1.	客運量，指客運列車運送旅客之數量，通常以人數（次）或延人公里表示之。旅客人次，指於特定期間全線各站起運人數之總和；延人公里，指於特定期間內全線運送旅客之運程總和。

2.	捷運系統包含臺北捷運、高雄捷運、桃園機場捷運、新北捷運及臺中捷運等系統，後三者分別自106年3月2日、108年2月1日及110年4月25日起正式營運。

3.	資料來源：整理自交通部統計查詢網。

年度

鐵系統營運發展課題妥謀因應。鑑於高鐵系統於104年12月增設苗栗、彰化、雲林等3站後，復有往南北延伸之倡議，未來於西部走廊除南投縣，各市縣皆有設站，勢將衝擊臺鐵營運，影響臺灣鐵路公司運量；又東部各鐵路車站未加強其轉乘服務或聯外交通之配套措施，以穩固運輸主軸地位，且受天災所致營運中斷頻仍，亦待強化東部運輸路網整體防災韌性，降低災損並穩定營運績效，經函請臺灣鐵路公司積極檢討規劃營運方向，研擬妥善因應對策，提升軌道運輸市場地位，以達成臺鐵軌道建設及營運之目標。據復：臺鐵系統西部幹線以中、短程旅客運輸為主，並積極朝向區域通勤輸運模式經營，東部幹線則以加強列車運能，縮短行車時間及提高乘車舒適性為目標，提供通勤（學）及觀光旅客服務。又為提升營運績效，已研擬具體改善措施，包含：完善網路團體票訂購服務，提高對號列車團體售票額度，並推動主題觀光列車，加強鐵道旅遊體驗，以推動國內旅遊發展；持續配合推動公共運輸通勤月票（TPASS）提供公共運具搭乘優惠，以鼓勵私人運具移轉公共運輸，增加旅次及營收；強化在地連結，積極攜手各市縣政府辦理活動，並推出特色鐵路行程，帶動支線與地方觀光等。

投資鉅額資金購置及汰換車輛，已大幅提升運能，惟未能有效帶動客座利用率，113年度仍較疫情前下滑，影響計畫目標之達成：臺灣鐵路公司為配合政府提升公共運輸使用率政策及增進鐵路運輸效能，規劃購置新式車輛並汰換老舊車輛，經陳報行政院核定辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，計畫期程為104至116年，所需總經費997億3,000萬元（含交通部投資922億1,208萬餘元，該公司營運資金75億1,791萬餘元）；截至113年底止，累計支用數660億2,355萬餘元，其中新購之EMU900型通勤列車（520輛）及EMU3000型城際列車（600輛），並分別於112及113年底前全數投入營運，113年度公司整體運能已增至185億餘客座公里，較COVID－19疫情前之108年度增加10.35％。經查，該公司近10年度客座實際利用率情形，104至108年度介於63.28％至65.55％間，109至111年度受疫情影響衰退為42.98％至55.22％間，112年度雖恢復至56.52％，惟113年度仍僅58.03％，較預計客座利用率65.11％減少7.08個百分點，且未達108年度疫情前水準（圖2）。另新購車輛除投資金額龐鉅外，每年亦需提列高額折舊費用，該等營運車輛113年度折舊費用計5億6,337萬餘元，顯示該公司雖已投入鉅額計畫經費增加運能，惟未能有效提升旅客搭乘臺鐵意願，影響原計畫預期目標及該公司經營績效，經函請臺灣鐵路公司積極研謀提升客座利用率，以達成購置及汰換車輛之實質運用效能及計畫所訂目標。據復：配

─

─

圖2　近10年度客座利用率及運能

％	百萬客座公里

資料來源：整理自交通部統計查詢網及臺灣鐵路公司預算書。

0

年度

合新購列車交車期程調度排班，以提升旅運品質及旅客乘坐率；另針對低利用率區間或班次積極檢討，研謀提升客座利用率之方案，包括配合各地方政府推行觀光及民間活動加開班次及加掛車廂等。

為提升旅客列車服務水準，持續汰換老舊車輛及改善軌道基礎設施，惟113年度受天災、車輛及設備故障等因素影響，列車準點率未達年度目標；又北部主要車站持續發生列車晚點情形，列車時刻排點亦待優化，允宜研謀改善，以提升運輸服務品質。

依鐵路法第46條第2項規定，鐵路機構應將旅客準時送達；未能準時送達者，應負遲延之賠償責任。又鐵路行車規則第35條規定，運送旅客列車於站之出發、通過及到達時刻，應依排定時刻辦理，列車運轉紊亂時，應施行運轉整理，盡力恢復準點運轉。臺灣鐵路公司為提升列車速度及行車效率等，辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，期程為104至116年，計畫總金額997億3,000萬元，截至113年底止，已執行660億2,355萬餘元，新購之52編組EMU900型通勤電車及50編組EMU3000型城際列車於113年底已全數投入營運。經查臺鐵旅客列車服務品質提升情形，核有下列事項：

113年度客運業務受天災、車輛及設備故障等因素影響，列車準點率僅93.14％，未達年度目標，且較112年度惡化：臺灣鐵路公司為透過公司治理及現代化企業經營，落實安全管理、提升服務效能及準點率，於113年1月1日改制成立，並提出再創臺鐵黃金十年之願景目標，其中包括將準點率提高至99％以上。政府為協助臺灣鐵路公司提升服務品質及準點率，近年來已持續投資該公司辦理汰換老舊車輛及改善軌道基礎設施等多項重大購建固定資產計畫，近10年度（104至113年度）執行相關專案計畫累計已投入約1,060億餘元。經查，臺灣鐵路公司將113年度列車準點率目標設定為97％，惟113年度客運業務實際營運結果，計發生列車延誤3,226次，影響列車11,438列次及延誤時間142,501分鐘，分別較112年度增加278次（9.43％）、3,258列次（39.83％）及42,799分鐘（42.93％），致113年度整體列車實際準點率僅93.14％（圖3），未達年度目標97％，亦較112年度之95.98％下降2.84個百分點。據該公司分析，113年度列車延誤原因，主要係受颱風及地震等天然災變影響所致，計延誤394次，影響2,905列次及延誤時間55,427分鐘，較112年度之195次、963列次及25,998分鐘，均呈倍數增加；復因辦理災後路線搶修及復原工程，對行經工區之列車採取慢行措施，其中東部幹線蘇澳新站至花蓮站間因列車降速運轉之延誤時間7,869分鐘，占整體慢行時分11,929分鐘逾6成，亟待強化抗災防災之營運韌性。另於列車延誤之可控因素方面，113年度因號誌設備、車輛、列車自動防護系統及電力設備等故障，致列車延誤2,375次，影響列車4,567列次及延誤時間47,829分鐘，較112年度該等設備（施）

─

─

故障，致列車延誤2,325次、4,888列次及47,589分鐘，並無明顯改善，其中因車輛及設備

圖3　臺鐵旅客列車準點率

％

註：1.	依臺灣鐵路統計年報之定義，列車準點係指列車到達終點站延誤5分鐘以內者；列車準點率係指各級列車準點列車次數占該級列車總列車次數之百分比。

2.資料來源：整理自交通部統計查詢網。

年度

0

故障造成之列車延誤時間占總延誤時間達33.56％，仍有檢討精進空間，經函請臺灣鐵路公司研謀改善，以提升鐵路運輸服務品質。據復：已定期召開誤點改善小組會議，針對天災意外等不可控風險因素研提建議，強化與交通部公路局、經濟部水利署監測聯防機制，俾於汛期期間遇極端天候影響，採取預防性慢行或停駛等措施，降低列車營運風險；精進車輛維修流程，加強各級檢修效能及效率，避免車輛故障造成誤點；持續改善電力及號誌設備，加強養護量能，提升號誌設備穩定度等，以達成提高列車準點率之營運目標。

| 表4 臺鐵旅客列車晚點情形 單位：次、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 晚點次數 |  | 晚點發生率 |  |
|  | 112年度 | 113年度 | 112年度 | 113年度 |
| 合計 | 1,438,486 | 1,326,036 | 20.40 | 18.66 |
| 順行 | 674,933 | 622,582 | 19.15 | 17.53 |
| 逆行 | 763,553 | 703,454 | 21.65 | 19.79 |
| 註：1. 統計內容僅包含定期開行且有販售車票之旅客列車停靠紀錄。 2. 「晚點發生率」係依臺灣鐵路公司旅客列車晚點賠償規約，及交通部運輸資料流通服務平臺之臺鐵列車即時到離站資料，計算列車到站時間遲延達1分鐘以上之晚點事件發生率。公式為：晚點發生率＝停靠列車晚點次數÷停靠站列車總次數。 3. 資料來源：整理自交通部運輸資料流通服務平臺及臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |  |

北部主要車站持續發生列車晚點情形，且部分車站列車因停留超時致列車晚點，列車時刻排點作業仍待優化：臺灣鐵路公司113年度旅客列車順、逆行車次合計發生晚點132萬餘次，發生率約18.66％，較112年度已有改善（表4），惟以該公司113年度進出站旅客人次達1,000萬以上之12個車站分析，其中南港、松山、臺北、板橋、樹林、桃園、中壢及新竹等8個位於北部之車站（統稱北部主要車站），每日自8時起即有多個時段列車晚點發生率高於同一方向（順行或逆行）整體平均晚點發生率（圖4），且南港、松山、板橋及中壢等車站部分時段晚點發生率甚至達6至7成，影響旅運服務品質。據該公司說明，造成列車晚點原因除天災及設備故障等，尚包含旅客行為、營運排點等因素，且列車易因前一車次延誤而產生連鎖效應。另就前述113年度列車發生晚點132萬餘次情形，屬列車於前一停靠站停留超逾表定停留時間，未依表定時刻發車所致者，計21萬餘次，占總晚點次數之16.42％，其中停留超時次數較多者為桃園、中壢、松山、北新竹、南港等站，並影響次一停靠站依表定時刻到站，顯示列車超時停留為次站晚點原因之一，現行列車時刻表表定停留時間或有不足。鑑於鐵路機構對旅客負有依排定時刻準時送達之義務，又為避免司機員為趕點而超速行駛，影響行車安全，經函請臺灣鐵路公司檢討列車晚點癥結原因，加強月臺旅客引導等服務，優化列車時刻排點，以減少列車晚點情形。據復：將於年度時刻調整計畫中，通盤調整北部主要車站尖峰時段之列車停站時間，俾減少尖峰時段因通勤、通學旅客密集，造成上、下車增延時分，影響列車後續連鎖路塞及延誤擴大情形，並請車站人員加強月

圖4　113年度臺灣鐵路公司北部主要車站每日各小時列車晚點發生率變化趨勢

％	順行方向車次

％	逆行方向車次

註：1.統計內容僅包含定期開行且有販售車票之旅客列車停靠紀錄。

2.本圖統計每日各小時（未包含0至4時）列車到站之平均晚點率，舉如：8時之晚點發生率，係以每日8時整至8時59分列車到站之晚點次數及總次數計算之。其中以陰影標示部分，係發生率高於同方向車次之各站整體平均晚點發生率。

3.資料來源：整理自交通部運輸資料流通服務平臺及臺灣鐵路公司提供資料。

全部車站

整體平均

時間

全部車站

整體平均

時間

臺動線分流，以提升運輸服務品質。

臺灣鐵路公司改制成立後，攸關車輛及設備之核心業務單位預算員額缺額情形仍待改善，且招募從業人員報到情形欠佳，又部分與從業人員待遇及福利相關規範尚未完成法制作業；另資淺人員占比升高，各區營運處加班負荷沉重且留才不易，及東部地區技術專業人力亦面臨斷層問題等，允宜研謀改善。

臺灣鐵路公司為改善人力缺口情形，以維持公司正常營運，於113年間辦理從業人員招募作業，期補足人力需求，又為依行政院臺鐵總體檢報告列管編號1702有關「加強部門橫向聯繫，改變運、工、機、電各自運作之作業模式，有效整合設備維修與營運需求，進行組織調整，以達企業化及營運安全目標」之建議，於113年初成立北、中、南、東等區營運處（下稱四區營運處），第一階段納管各運務段，以藉由分區統籌轄內各單位營運安全、維護後勤及行政支援等業務，加強區內人力運用效能。經查臺灣鐵路公司人力資源運用管理情形，核有下列事項：

| 表5 113年底核心業務單位人力缺額情形 單位：人、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱 | 預算員額 | 實際員額 | 缺額 |  |
|  |  |  | 人數 | 占比 |
| 工務處 | 2,657 | 2,366 | 291 | 10.95 |
| 機務處 | 5,801 | 5,039 | 762 | 13.14 |
| 電務處 | 1,508 | 1,298 | 210 | 13.93 |
| 資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |  |

攸關車輛及設備之核心業務單位於113年底預算員額缺額比率均逾1成，且招募從業人員實際報到情形欠佳，其中與行車關鍵人力相關缺額占比逾8成，又從業人員待遇及福利相關規範尚未完成法制作業，恐影響甄試報考意願：臺灣鐵路公司原有現職人員自改制成立之日（113年1月1日）起6個月內自願退休、資遣或離職者達1,399人，其中531人為行車關鍵人力（包含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等），占自願退休、資遣或離職人數之37.96％。又該公司113年度預算員額17,360人，截至113年底止，仍有缺額計1,628人，其中攸關臺鐵車輛安全及設備維護之工務處、機務處及電務處等核心單位預算員額缺額分別為291人、762人及210人，占各該處預算員額之比率分別為10.95％、13.14％及13.93％，均逾1成（表5），人力短缺情形未見改善。經查，臺灣鐵路公司為遴補人力，於113年1至3月間辦理113年從業人員甄試，預計錄取936人，惟截至113年8月底止，實際錄取756人，未達預計目標，且僅672人報到，招募缺額達264人（占28.21％），其中以職稱為技術員（含助理技術員）之招募缺額165人為最高；如依類科別分析，招募缺額以電務類（含電力及電機）128人、運務類54人及機械類33人為主，該等與行車關鍵人力相關類科缺額占招募缺額總人數比率逾8成，顯示上開招募作業仍未能補足因公司化退離之人力缺口，且招募缺額集中於攸關臺鐵行車及營運業務等單位。又「國營臺灣鐵路股份有限公司從業人員退休撫卹及資遣要點」及「國營臺灣鐵路股份有限公司從業人員核發經營績效獎金應行注意事項」等規範，迄113年底止仍未完成法制作業，恐因待遇及福利等事項之不確定性，影響114年從業人員甄試作業之報考意願，不利改善人力缺口情形，經函請臺灣鐵路公司檢討妥謀因應，儘速補足人力，以避免影響行車安全。據復：為補足人力缺口，除就113年從業人員甄試錄取名單加強通知備取人員報到外，並於盤點人力需求後，立即辦理113年第2次從業人員甄試作業，嗣截至114年6月16日止，第1、2次甄試已分別進用976人及400人，另正研議從業人員招募作業須知及作業流程，將每年定期舉辦從業人員招募作業，以儘速補足人力，維護行車安全。

圖5　112及113年底員工服務年資分布情形

資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。

人

| 辦理改制前原機構現職人員優惠退離措施後，113年底員工人數減少，年資較淺者占比升高，各區營運處加班負荷沉重且留才不易，另東部地區技術專業人力亦面臨斷層問題：臺灣鐵路公司為增進人力運用，依國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第13條第2項規定，辦理改制前原機構現職人員於轉調該公司成立之日起6個月內自願退休、資遣或離職者，得加發慰助金之優惠措施。經查，該公司113年底員工人數計15,732人，較112年底之15,924人，減少192人。經就113年底在職員工分析，其中服務年資30年以上者，計1,113人（占7.07％），較112年底之2,046人（占12.85％），大幅下降；另服務年資未滿10年者，計8,670人（占55.11％），高於112年底之7,993人（占50.19％）（圖5），顯示該公司於優惠退離措施後，年資未滿10年之員工於人力結構占比已有增加，允宜投注資源於人力培訓及專業訓練，以避免發生專業知識斷層、安全管理弱化等風險。又臺灣鐵路公司針對本部前查核發現有關運務類乘務人員排班規劃欠妥情事，復稱已責由所屬單位落實差勤管理，並檢討各車班組勤務安排等。惟查，該公司四區營運處113年度各項經費支出共71億9,185萬餘元，員工之平均延長工時加班費介於11萬餘元至12萬餘元間，為其平均薪金之2成以上（表6），員工加班負荷仍顯沉重，改善措施尚未見成效。另該公司東部地區工務、電務等相關單位113年底之員工服務年資未滿10年者占61.68％，25年以上之資深人員（149人）僅占13.76％，因該等資深人員屆法定退休年齡平均僅餘約9.71年，亦待就東區工務、電務等專業單位人力斷層問題預為因應，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：因應113年組 表6 113年度四區營運處員工平均薪金及延長工時加班費 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱 | 平均薪金 | 平均延長工時 加班費 | 加班費占 薪金之比率 |
| 北區營運處 | 524,847 | 110,518 | 21.06 |
| 中區營運處 | 570,566 | 128,966 | 22.60 |
| 南區營運處 | 552,560 | 126,143 | 22.83 |
| 東區營運處 | 578,175 | 116,060 | 20.07 |
| 資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |

織重整，已強化營運、工務、機務、電務等專業訓練，推動分層分類之職能培訓，整合實務訓練、數位教材與教育訓練管理系統，導入模組化與實作課程，並就行車人員在職訓練加入事故模擬與異常案例，以提升專業與安全應變能力；另因應東部地區單位人力缺口，刻正撰擬從業人員招募作業須知及作業流程，供急需用人單位辦理個別甄試作業，以因應東部地區技術專業員工屆齡退休產生之人力缺口。

政府為維持臺灣鐵路公司財務安定，業針對該公司進行債務移撥、資金挹注及虧損補貼，惟該公司成立後各項核心業務經營成果未具適足償債能力，致短期債務未償餘額仍持續增加，償債能力有待改善，允宜研謀善策，以達成公司化財務永續之目標。

政府鑑於臺灣鐵路公司提供偏遠或不符成本效益之路線與車站營運，及歷年均需舉借債務以負擔退休人員退撫新制實施前任職年資應給與之退休金（含衍生之債務利息），又為持續改善該公司營運安全，提升服務品質，歷年皆編列預算補貼，以維護其財務安定，111至113年度累計編列預算162億5,348萬餘元，執行數計159億3,116萬餘元。又政府為促進鐵路事業健全發展並永續經營，依國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第10條第1項規定，於113年1月1日將該公司改制前之短期債務1,699億1,000萬元移撥至「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」，移撥後短期債務未償餘額為33億元。經查，臺灣鐵路公司於公司改制後，為避免短期債務續為攀升，已適時向交通部申請投資款撥付，減少墊付情形發生，及利用各種金融工具與財務操作，提前償還高利率銀行借款，並洽詢金融機構降低借款利率及利息費用，減輕財務成本負擔。惟查，該公司短期債務未償餘額仍持續增加至113年底之100億4,861萬餘元，新增借款67億4,861萬餘元，較預計數49億7,178萬餘元增加17億7,683萬餘元，致113年度利息費用達1億1,193萬餘元，較預算數2,000萬元，增加9,193萬餘元，約4.6倍。經分析該公司113年度短期債務未償餘額逐月增加原因，主要係為維持日常營運所需之車輛、設備汰舊與維護，須辦理各項固定資產建設改良擴充計畫，113年度支出約185億4,228萬餘元，其中163億8,774萬餘元由交通部編列增資預算挹注所需資金，餘由該公司自行籌措，惟於113年1月1日改制成立時自有資金不足，營運資金為負43億9,232萬餘元，且113年度經營結果，營業活動為淨現金流出，雖有政府補助收入挹注，仍無法支應上開計畫所需經費，又交通部增資預算需俟計畫完成工程計價後始撥付，致113年度各月份資金缺口介於4億7,173萬餘元至27億147萬餘元間（圖6），須仰賴短期借款籌措資金；另依該公司114年度預算案，固定資產建設改良擴充計畫需由公司自行籌措金額達31億2,802萬元，較113年度預算書編列28億7,045萬餘元增加，亦將加重公司財務負擔。顯示臺灣鐵路公司雖完成公司化改制，惟為配合國家重大鐵路建設，及維持日常營運所需之車輛、設備汰舊與維護，須投注鉅額經費，每月資金需求除交通部補助外，以短期借款支應，增加之利息費用持續影響該公司資金調度，不利維持其財務安定。又查，該公司113年度客貨運業務營運結果，計發生營業毛損112億6,996萬餘元（不含政府補助收入），如加計依「臺鐵票價合理化方案」設算可增加之客運收入46億6,851萬餘元（該方案於114年3月28日獲行政院核定實施，平均票價漲幅26.80％，爰設算該方案如自

圖6　113年度臺灣鐵路公司固定資產建設改良擴充計畫執行與交通部增資情形

百萬元

註：1.固定資產建設改良擴充計畫執行金額不含月底應付未付金額。

2.資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。

月底

113年1月1日實施，可增加之客運收入），仍為營業毛損66億144萬餘元；同年度資產開發業務及餐旅服務業務雖獲有利益，惟獲利能力未有明顯成長，且尚未回復至108年新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情前水準，該公司各項核心業務經營成果未具適足償債能力，影響公司化財務永續目標之達成，經函請交通部督促臺灣鐵路公司研謀改善。據復：為健全公司財務體質，臺灣鐵路公司持續啟動本業、附業雙引擎，除提升客貨運收入，並建立專業團隊，加速資產活化及多元經營以倍增附業收入，另利用各項融資工具，降低利息費用，及厲行開源節流策略，以實現財務永續目標。

配合國家淨零減碳政策，推動淨零轉型及永續發展等措施，惟相關推動作業執行成效欠佳，未善用鐵路貨運低能耗優勢發展運輸市場定位，碳足跡盤查亦較預計取得時程推延，允宜檢討改善。

我國為因應國際淨零排放趨勢，並接軌國際訂定國家自定貢獻目標，於111年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑」，復於114年1月滾動調整推動策略，擬訂「臺灣總體減碳行動計畫」，以達成2050淨零目標。臺灣鐵路公司為遵循政府減碳政策，除由政府投資購置新型節能列車，及持續更新電車線與光纖系統設備，以節省能耗，減少碳排；並持續盤點場域空間，截至113年底已完成及設置中之太陽能光電系統，總設置容量37.2千瓩，預估每年可生產5,406萬度綠電；另於113年啟動「旅客運輸服務碳足跡」盤查等作業，以履行企業社會責任，共同實現低碳社會與永續發展目標。經查臺灣鐵路公司推動淨零轉型及永續發展相關措施，核有下列事項：

| 臺鐵肩負公共運輸、綠色運具及對環境友善等重要職責，惟於提升運量、汰換高耗能車輛及無障礙設施改善等執行成效欠佳，未能達成預定目標：為推動國家溫室氣體減量政策，交通部會同相關部會擬定「運輸部門溫室氣體排放管制行動方案」，其中第二期行動方案推動期程為110至114年，報經行政院於111年9月16日核定，114年運輸部門溫室氣體排放目標，係較94年減碳約6.79％，即35.41百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），及110至114年全期管制目標，為5年總排放量不超過181.626 MtCO2e。按交通部所訂該方案之推動策略及減碳措施，其中與臺灣鐵路公司相關者，包括提升臺鐵運量，預期於114年運量將較104年成長3.5％，達2.4億人次；汰換高耗能車輛，於110至113年完成臺鐵整體購置及汰換車輛計畫，引進新型節能車輛以淘汰報廢老舊車輛833輛。經查，截至113年底止實際執行情形，於提升臺鐵運量方面，因後疫情時 表7 運輸部門溫室氣體排放管制行動方案－臺鐵運量評量指標達成情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 客運量（人次） | 實績值 |
| 109 | 203,520,929 | 減少 12.36％ |
| 110 | 154,927,066 | 減少 33.28％ |
| 111 | 170,254,450 | 減少 26.68％ |
| 112 | 219,308,388 | 減少 5.56％ |
| 113 | 237,070,271 | 成長 2.09％ |
| 註：1. 目標值係以104年度為基期，第一期及第二期行動方案分別係設定至109及114年度時達成之目標。又臺鐵104年度客運量為232,216,800人次。 2. 資料來源：整理自臺灣鐵路公司各該年度附屬單位決算書。 |  |  |

代旅客習慣改變，選擇自行駕車或搭乘速度快捷之高鐵，致109至112年度實績值均較基期減少、113年度亦僅較104年度成長2.09％（表7）；又汰換高耗能車輛方面，臺灣鐵路公司辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）」，原計畫汰換逾齡機車127輛、汰換支線柴油客車為節能環保客車60輛，因採購過程招標不順，規範檢討修正後，分別於108及111年間決標，截至113年底僅累計完成交車36輛及0輛，均較原預計交車時程大幅延遲，爰於新車投入營運前，仍須使用老舊逾齡且高耗能車輛續行運作，影響政府節能減碳綠色運輸政策之成效；另按行政院國家永續發展委員會於113年12月編製完成之「2020－2023年臺灣永續發展目標階段性檢討報告」，核心目標9－永續運輸項下指標與臺灣鐵路公司相關者，包括指標9.1.2臺鐵運量成長比率及指標9.3.3臺鐵車站無障礙電梯建置改善之車站比率等2項，查後者於109至112年度之目標值，均為累計完成182站之建置改善工程，服務對象占臺鐵服務旅客總數之98.5％，惟臺灣鐵路公司實際執行成果，因原訂執行之「鐵路行車安全改善六年計畫（104至109年）」延宕，影響無障礙設施改善，截至112年底止之實績值僅179站、98.14％，依前揭檢討報告列述該項指標「4年（2020－2023年）均未達標」，顯示臺鐵車站無障礙電梯建置改善之推動亦欠積極，均待檢討改進，經函請臺灣鐵路公司研謀具體改善措施，致力達成淨零目標及實現永續經營。據復：已持續將新購車輛投入營運，提升整體運能；又原預計汰換127輛機車及60輛支線客車案，因烏俄戰爭等全球性因素而延宕，車輛交期預計展延至115年，將俟完成測試後投入營運；至無障礙電梯之建置，114年中已趕辦完成182站。

| 鐵路貨運於能源消耗等具有優勢，且政府已耗費鉅資汰換臺鐵老舊機車，惟尚未就貨運業務逐年衰退等情，研謀提升貨運市場發展策略，不利節能減碳及增裕營收：依環境部氣候變遷署網站公告資訊，我國運輸部門111年溫室氣體排放量約為36.282 MtCO2e，占國家總體排放量約12.69％，又運輸部門排放量中，96.79％係來自公路運輸，軌道運輸僅占2.11％。而於貨物運輸方面，公路貨運之砂石車、貨櫃車常因超載致破壞路面，且肇事率亦高，對整體社會及交通產生嚴重影響，反觀鐵路貨運具有大量、長途運送之優勢，於安全性、準點率亦較公路貨運為高；復依交通部2020運輸政策白皮書－綠運輸載述，該部運輸研究所於107年間就運輸部門運具別排放推估之研究結果，在載貨運具之能源使用效率，臺鐵貨運優於貨車，顯示鐵路運輸於運輸部門中具有能源低消耗之優勢。臺灣鐵路公司為強化運輸本業之發展，近年來除持續強化鐵路基礎設施及達成全線電氣化等外，政府亦已投資該公司辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」，據該計畫列述，因我國西部砂石需求量大，東砂西運為目前臺鐵貨運業務主要貨源，惟囿於臺鐵機車車輛運能不足，業者僅能選擇公路或海運，致蘇花公路砂石車絡繹不絕，爰該計畫規劃購置E500型電力機車及R200型柴電機車共127輛，汰換原牽引貨物列車之逾齡老舊機車，以提升臺鐵機車車輛運能及貨運服務效能，並達到節能減碳政策目標及增裕營收；截至113年底止，累計完成機車交車36輛，並陸續投入營運。惟查，該公司近10年度（104至113年度）貨運業務經營情形，因以客運為主、貨運為輔，時有加開客運列車或縮短發車班距，致路線容量不足影響貨物列車運能情事，且為配合鐵路立體化工程，部分車站接連停辦貨運，各都會 表8 臺鐵貨運量值及市占率變動趨勢 單位：％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 成長率 |  |  | 貨運收入占 客貨運收入之比率 | 市占率 |
|  | 噸數 | 延噸公里 | 貨運收入 |  |  |
| 104 |  |  |  | 4.00 | 1.65 |
| 105 | - 15.53 | - 11.34 | - 12.06 | 3.55 | 1.44 |
| 106 | - 28.84 | - 19.21 | - 18.45 | 3.30 | 1.25 |
| 107 | - 29.24 | - 14.46 | - 15.10 | 3.49 | 1.21 |
| 108 | - 32.97 | - 18.55 | - 16.01 | 3.47 | 1.15 |
| 109 | - 33.50 | - 21.96 | - 20.84 | 3.87 | 1.47 |
| 110 | - 39.43 | - 29.84 | - 29.69 | 4.56 | 1.29 |
| 111 | - 37.62 | - 25.49 | - 26.50 | 4.18 | 1.37 |
| 112 | - 36.61 | - 22.61 | - 25.31 | 3.29 | 1.46 |
| 113 | - 50.23 | - 40.59 | - 42.46 | 2.45 | 1.10 |
| 註：1.成長率，係以104年度為基期，計算其後續年度與104年度數據之比值。 2.延噸公里，係指某特定期間內運送貨物重量（以噸為單位）與其運送距離（以公里為單位）乘積之總和。 3.市占率，係以鐵路貨運之延噸公里及公路貨運之延噸公里計算占比。 4.資料來源：整理自臺灣鐵路公司各該年度附屬單位決算書及交通部統計查詢網。 |  |  |  |  |  |

區主要貨場逐漸喪失，進而影響整體貨運量能。113年度各項貨運量值，較104年度已減少達4、5成以上（表8），且臺鐵貨運業務運輸量與公路貨運相較，市占率亦由104年度之1.65％，下降至113年度之1.10％，為近10年度最低。該公司就上述貨運業務量逐年萎縮、新增運能未能充分發揮等貨運發展課題，尚未訂定市場發展策略或執行計畫，經函請臺灣鐵路公司通盤檢討經營策略，以提升產業競爭力，及產生公路運輸轉移至鐵路運輸之效益。據復：已密切配合貨主需求加開貨運列車班次，並積極與公路運送業者洽談合作方案，以期提升貨運績效。

圖7　碳足跡減量標籤

資料來源：擷取自產品碳足跡資訊網。

規劃取得旅客運輸服務碳足跡標籤使用權，惟未積極落實執行，致已推延預計取得時程，且與標竿鐵路運輸事業相較顯有落後：依氣候變遷因應法第21條第1項規定：「事業具有經中央主管機關公告之排放源，應進行排放量盤查，並於規定期限前登錄於中央主管機關指定資訊平台；其經中央主管機關公告指定應查驗者，盤查相關資料並應經查驗機構查驗。」環境部於113年底公布提高2030年溫室氣體階段管制目標，亦同時宣布將擴大盤查，由原有之能源、製造部門，擴增至住商及運輸部門，結合各項輔導措施深度節能，以加速及增加減碳力道。嗣該部訂定之「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，經預告、研商及參採各界意見後，於114年3月4日公告並生效。按此次推動擴大盤查對象，包括符合事業年外購電力合計2千萬度以上者，或事業之單一場所年外購電力1千萬度以上之鐵路運輸業等，該等事業自115年起，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。臺灣鐵路公司為配合政府2050淨零排放政策，於113年規劃減碳路徑圖，針對提供旅客運輸服務之區間、自強及莒光等3種列車型號，進行「旅客運輸服務碳足跡」盤查，及就全臺4個特等站與28個一等站共32個車站，進行「組織型溫室氣體盤查」。依該公司113年10月9日發布新聞稿載述，規劃於114年第1季取得前開3種列車型號之旅客運輸服務碳足跡標籤（圖7）使用權、同年第4季通過前開32個車站之組織型溫室氣體外部查證，另規劃於115年提出公司永續發展報告書。惟嗣依其於114年2月公布資料，原訂於114年第1季取得之旅客運輸服務碳足跡標籤使用權，已變更為預訂於同年第2季方能取得，業較原訂時程推延。按台灣高速鐵路股份有限公司網站公開資訊，該公司多年前即已辦理「高速鐵路運輸服務碳足跡」盤查作業，計算高速鐵路運輸服務從原料取得、服務及廢棄處理階段等過程產生之溫室氣體排放量，嗣於103年12月取得環境部「高速鐵路運輸服務碳足跡」標籤證書，率先國內交通運輸（航空、鐵路、捷運、公路、航運）業者取得「旅客運輸服務（陸上及水上運輸）」產品類別碳標籤之交通運具，提升公司綠色品牌形象及國際市場知名度，經函請臺灣鐵路公司加強標竿學習，積極推動綠色淨零及能源管理，以儘速取得旅客運輸服務碳足跡標籤使用權等，強化公司社會責任及永續經營成效。據復：為取得旅客運輸服務碳足跡標籤使用權，截至114年6月底止，已通過外部查證並取得查證聲明書，提送碳標籤申請文件予環境部審查，預計於114年8月取得使用權。

為達成行車零責任事故之安全運輸目標，推動SMS建置並提出五年安全提升計畫，惟計畫實施結果未達成預期效益，行車事故件數不降反增；又鐵道局為提升SMS系統效能，已辦理2次第三方評鑑作業，評鑑結果發現事項未積極改善，致有近8成係屬延續性缺失，允宜檢討改善，以有效提升鐵道運輸安全。

| 交通部為增進鐵路機構整體安全，於111年1月3日修正發布鐵路行車規則第3條規定，鐵路機構應依其系統之規模及特性，設置安全管理組織，並應自113年1月1日起實施安全管理系統（Safety Management System, SMS），且SMS之建立應符合「安全管理系統之實施架構指引」；又鐵路營運機構完成SMS建立後，應將其執行手冊報交通部鐵道局（下稱鐵道局）備查。臺灣鐵路公司於107年發生普悠瑪事故後，依交通部指示，參採交通部運輸研究所「鐵道運輸安全管理系統制度化策略之研擬」研究成果，逐步推動SMS建置作業，其中具體作為包含：成立營運安全處、設置安全管理委員會、制定SMS執行手冊、實施第三方評鑑作業等。經查該公司SMS推動情形，核有：（1）為確保鐵路營運之穩定性及安全性、降低行車事故件數、提升智慧化風險管控及建立公司安全文化，於113年8月提出五年安全提升計畫（113至117年），除遵循國家鐵路安全計畫訂定3層安全績效指標，另自訂第4層指標（包含虛驚事件發生率、號誌及控制系統異常率、遮斷桿撞損率等），其中造成旅客死亡之重大行車事故發生率以0件為目標值，一般行車事故及行車異常事故之目標件數為第1年（113年度）降低20％，並於第5年（117年度）時達成件數降低50％之目標。惟113年度重大行車事故、一般行車事故及異常事件，實際發生4件及較112年度增加，均未達成預計目標（表9），且行車事故（件）合計991件，較107年度推動SMS建置作業前不降反增，增加335件（51.07％）；又五年安全提升計畫113年度各項安全指標之達成情形，其中第3層之「人為操作不當或設備故障之異常事件發生率」實際值為10.044，較目標值8.694增加，主要係車輛故障及運轉保安裝置故障增加等所致，均有待檢討執行成效；（2）鐵道局為達成交通部推動臺灣鐵路公司安全改革之政策目標，及基於監理職責檢視該公司SMS運作機制之有效性與完備性，引進第三方獨立事業機構，分別於110年10月及112年3月委託財團法人中華顧問工程司辦理SMS第三方安全評鑑作業，並於111年10月及112年11月提出評鑑執行報告，提出42項及31項 表9 臺灣鐵路公司行車事故及行車異常事件發生情形 單位：件、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 五年安全提升計畫 113年度目標 | 執行情形 |  |  |  | 達成情形 |
|  |  | 112年度 | 113年度 | 113較112年度增減 |  |  |
|  |  |  |  | 件數 | 比率 |  |
| 重大行車事故 | 維持0件 | － | 4 | 4 | -- | 未達成 |
| 一般行車事故 | 件數降低20％ | 42 | 44 | 2 | 4.76 | 未達成 |
| 行車異常事件 | 件數降低20％ | 732 | 943 | 211 | 28.83 | 未達成 |
| 資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

發現事項。惟查，臺灣鐵路公司針對111年評鑑報告提出之事項，並未積極改善，致112年評鑑結果屬111年評鑑發現之延續性缺失達24項（77.42％），且截至113年第3季止，各發現事項均處於執行階段，仍未解除列管，執行進度未臻理想等情事，經函請臺灣鐵路公司檢討改善。據復：（1）為降低鐵路行車事故（件），持續健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構及設備、提升車輛妥善率等安全改革精進作為，並追蹤執行成效，另已針對車輛及運轉保安裝置故障，汰換老舊車輛並檢討追蹤各事故案件，及故障裝置更換材料與持續觀察其可靠度；（2）將持續推動改善作為，定期召開「安全管理系統（SMS）暨第三方評鑑發現事項辦理情形會議」追蹤改善情形，並持續配合辦理SMS第三方評鑑作業，建立全生命週期之SMS。

為減少列車運行之突發事故，提升鐵路營運安全與運輸效能，辦理行車安全改善計畫，惟先期規劃作業欠周，且未確實檢討計畫及工程執行落後原委，並研提具體因應對策，致未能充分發揮整體計畫執行成效，允宜研謀改善。

| 臺灣鐵路公司考量部分既有設施老舊、不符合法令規定，為減少列車運行之突發事故，提升鐵路營運安全與運輸效能等，報經行政院於103年10月14日核定辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」，期程為104至109年，總經費275億2,236萬元，規劃辦理平交道改善計畫、危險路段加裝圍籬及隔音牆計畫、橋梁補強及改建符合現有法律規範計畫、建立邊坡滑動及土石流及強風預警系統計畫、車站配合法令更新設施計畫、軌道設施更新計畫、列車電機系統更新計畫、無障礙設施改善計畫、電務設備系統改善計畫等9項子計畫。嗣該公司以環境時空轉變及民意需求等由，報經行政院於106年12月6日核定第1次修正計畫，期程展延至111年，總經費不變，部分子計畫間經費調整流用，部分工程減作或增作；111年間該公司再以環境變遷、需求改變、國際疫情影響等由，報經行政院於111年9月28日核定第2次修正計畫，名稱修正為鐵路行車安全改善計畫（下稱行車安全改善計畫），期程展延至113年，總經費雖仍不變，惟多項子計畫內容大幅變動，多件工程減作或增作。經查執行情形，核有：（1）先期規劃作業欠周，間有虛耗公帑未能發揮預算執行效益、實際執行結果與原計畫內容差異甚巨、計畫與工程執行延誤等情，致未能充分發揮整體計畫執行成效；（2）整體計畫及多項子計畫之經費執行情形未如預期（表10），且有未依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點規定督促主辦單位確實檢討計畫及工程執行落後原委，研提具體因應對策，並由管考單位提出管考建議，又對於執行逾計畫期限，亦未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定辦理修正計畫，肇致原訂計畫目標未能充分達成等情事，經函請交通部查明妥適處 表10 行車安全改善計畫各項子計畫經費執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 子計畫名稱 | 分配數 （A） | 執行數 （B） | 執行率 （B/A×100） |
| 合計 |  | 26,604,357 | 23,445,030 | 88.12 |
| 1 | 平交道改善計畫 | 2,607,000 | 1,871,651 | 71.79 |
| 2 | 危險路段加裝圍籬及隔音牆計畫 | 531,000 | 435,024 | 81.93 |
| 3 | 橋梁補強及改建符合現有法律規範計畫 | 5,058,803 | 5,443,412 | 107.60 |
| 4 | 建立邊坡滑動及土石流及強風預警系統計畫 | 1,422,000 | 1,394,057 | 98.03 |
| 5 | 車站配合法令更新設施計畫 | 1,705,000 | 1,683,224 | 98.72 |
| 6 | 軌道設施更新計畫 | 5,065,197 | 4,873,310 | 96.21 |
| 7 | 列車電機系統更新計畫 | 4,617,400 | 3,149,778 | 68.22 |
| 8 | 無障礙設施改善計畫 | 3,340,600 | 2,396,239 | 71.73 |
| 9 | 電務設備系統改善計畫 | 2,257,357 | 2,198,335 | 97.39 |
| 註：1. 統計期間截至113年底止。 2. 資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料（其中分配數係擷取自行車安全改善計畫第2次修正核定本所載各項子計畫經費；執行數係擷取自該公司填報於行政院政府計畫管理資訊網資料，包含實現數及節餘數）。 |  |  |  |  |

理。

為避免邊坡土石滑落，造成軌道掩埋、路基流失等危及行車安全，辦理邊坡滑動及土石流與強風預警系統計畫，惟預算執行情形欠佳，所建置預警系統異常頻仍，且乏土石流與強風之預警功能等，允宜研謀改善。

| 表11 預警系統發生異常情形 單位：次 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 工務段（路線）別 |  |  |  |  |  |  |
|  | 臺北 | 臺北（內灣） | 高雄 | 臺東 | 宜蘭 | 宜蘭（平溪） | 花蓮 |
| 112.9 | 24 | 77 | 91 | 94 | 235 | 367 | 49 |
| 112.10 | 28 | 65 | 129 | 203 | 295 | 424 | 87 |
| 112.11 | 26 | 27 | 178 | 157 | 227 | 348 | 19 |
| 112.12 | 11 | 99 | 151 | － | 301 | 265 | 46 |
| 113.1 | － | － | 76 | － | 71 | 82 | 10 |
| 113.2 | 53 | 872 | 60 | 230 | 568 | 549 | 83 |
| 113.3 | 78 | 499 | 96 | 499 | 982 | 646 | 292 |
| 113.4 | 119 | 2,876 | 102 | 587 | 1,957 | 759 | 756 |
| 113.5 | 181 | 3,854 | 405 | 380 | 1,747 | 426 | 1,097 |
| 113.6 | 138 | 372 | 349 | 534 | 920 | 887 | 473 |
| 113.7 | 47 | 2,882 | 314 | 715 | 1,301 | 1,101 | 407 |
| 113.8 | 38 | 304 | 321 | 327 | 964 | 1,459 | 45 |
| 113.9 | 177 | 725 | 1,246 | 525 | 1,188 | 1,796 | 260 |
| 註：1.異常告警數量以反光、雜草等類型，分占第1名及第2名。 2.資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

臺灣鐵路公司為避免邊坡落石、土石滑落，造成軌道掩埋、路基流失等危及行車安全，報經行政院於103年10月14日核定辦理鐵路行車安全改善六年計畫項下之建立邊坡滑動及土石流及強風預警系統計畫，期程為104至109年，編列經費10億5,720萬元，包含高風險路段邊坡、路基及排水設施改善工程，與預警系統計畫等。嗣報經行政院於106年12月6日及111年9月28日核定第1次與第2次修正計畫，展延計畫期程至111年12月及增加經費3億6,480萬元，修正為委託專案管理、委託制度訂定技術服務、委託設計及監造技術服務、補強工程、預警及管理系統統包工程等5項，該公司並於108年5月28日辦理「鐵路行車安全改善六年計畫－邊坡全生命周期維護管理（預警及維護管理系統統包工程）」（下稱預警系統統包工程）案，擬於北迴線和仁～崇德（大清水隧道）等26處高風險邊坡路段設置預警資訊管理系統（下稱預警系統）。經查執行情形，核有：（1）辦理預警系統統包工程，預算執行情形欠佳，所建置之預警系統無法如期完成且異常頻仍（表11），難以發揮預警功能，潛存災害發生造成損失之風險；（2）臺鐵部分行車路線位處土石

| 表12 臺鐵路線行經土石流風險潛勢範圍 單位：處 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要所在 市縣 | 合計 | 土石流風險潛勢（註1） |  |  |  |
|  |  | 高 | 中 | 低 | 持續觀察 （註2） |
| 合計 | 41 | 8 | 16 | 13 | 4 |
| 臺東縣 | 17 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 宜蘭縣 | 6 | 1 | 1 | 4 | － |
| 花蓮縣 | 5 | 1 | 3 | － | 1 |
| 新北市 | 4 | － | 2 | 2 | － |
| 新竹縣 | 2 | 1 | 1 | － | － |
| 苗栗縣 | 2 | － | 2 | － | － |
| 彰化縣 | 2 | － | 2 | － | － |
| 南投縣 | 2 | 1 | － | 1 | － |
| 基隆市 | 1 | － | 1 | － | － |
| 註：1. 依農業部農村發展及水土保持署（下稱水保署）所訂之土石流發生潛勢因子配分表，將土石流風險潛勢判別分高、中及低3等級。 2. 依「土石流及大規模崩塌防災資訊網」資料，凡公開之土石流潛勢溪流影響範圍內無保全住戶，或僅有公共設施，且該設施權責單位有配套管制措施者，則將該土石流潛勢溪流改列為「持續觀察」等級。 3. 資料來源：整理自水保署113年公布土石流潛勢溪流影響範圍、臺灣鐵路公司提供之臺鐵路線等地理資訊圖資，並套繪QGIS軟體結果。 |  |  |  |  |  |  |

流潛勢溪流影響範圍（表12），惟所建置預警系統僅能就一定尺寸及停留時間以上之落石等異物予以辨識，尚難提供發生土石流與強風時之預警功能，不利減少列車運行之突發事故風險；（3）委託廠商建置預警系統，惟上線進行AI（人工智慧）學習期間，發生落石入侵軌道範圍事件，系統應告警而未告警，且未依規定通報行控中心及製作通報紀錄，潛存影響公司行車安全之風險等情事，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：（1）因相關文件修正意見需多次調整，致作業期程延長，後續將積極辦理估驗計價作業，對於系統異常情形，已配合人工監看與現場判斷，並透過系統比對前後影像變化，依預設樣本進行分類判斷，觸發警示；（2）已針對土石流、強風等其他天然災害，同步推動設置「電網外物入侵感測型告警系統」，可即時感測異物入侵，並透過列車防護無線電及臨時速度限制系統（TSR）發送預警訊息，以強化高風險邊坡路段之即時監測能力；（3）預警系統仍處於測試調校階段，尚未納入正式營運使用範疇，故通報流程係依該公司現行「災害事故應變處理須知」及「災害事故通報作業要點」相關規範辦理。

為降低鐵路邊坡災害潛勢與風險，提高行車安全性，辦理邊坡調查、巡查、維護管理作業及建置預警系統，惟部分工務段未依邊坡養護手冊落實辦理，且建置系統尚未正式上線使用等，均不利邊坡維護管理，存有影響鐵路行車安全之潛在風險，允宜研謀改善。

| 臺灣鐵路公司為降低鐵路邊坡災害潛勢與風險，提高行車安全性，於105年12月13日委託廠商辦理「鐵路行車安全改善六年計畫－邊坡全生命周期維護管理（委託設計及監造技術服務）」案，決標金額2億5,161萬餘元，108年1月完成全線邊坡檢測調查作業，108年12月及109年3月分別完成主線、支線邊坡及擋土設施安全分析與評估報告，其中邊坡分級結果，計有B級28處、C級1,660處及D級3,385處，合計5,073處（不含由鐵道局巡查及維管之南迴線邊坡）；另於108 表13 鐵路邊坡定期巡查頻率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邊坡等級 | 邊坡災害潛感因子 |  |  |
|  | 低 | 中 | 高 |
| A級 | 1季1次 | 1季1次 | 1月1次 |
| B級 | 半年1次 | 1季1次 | 1季1次 |
| C級 | 2年1次 | 1年1次 | 1年1次 |
| D級 | 4年1次 | － | － |
| 資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |

年5月28日委託廠商辦理「鐵路行車安全改善六年計畫－邊坡全生命周期維護管理（預警及維護管理系統統包工程）」案，決標金額2億6,901萬餘元，112年9月建置預警系統；及由所屬工務段分別委託專業廠商依據該公司109年頒布「鐵路邊坡養護手冊」，辦理邊坡巡查、監測、維護管理作業及補強改善工程。經查執行情形，核有：（1）部分工務段未依鐵路邊坡養護手冊所載，按邊坡災害潛感因子高中低等3級頻率（表13）落實辦理定期巡查作業，又建置預警系統尚未正式上線供廠商傳輸巡檢資料，且無法確保監測數據之正確性或精準度，復未依委外評估報告之後續改善建議方案，積極辦理邊坡補強改善工程及巡查作業，均不利於邊坡之維護管理，難以降低鐵路邊坡災害潛勢與風險；（2）已導入無人航空載具協助辦理邊坡巡查作業，惟針對崩塌潛勢較高之優先關注邊坡，尚未應用新興量測技術瞭解分析該等邊坡之長期變化，提供邊坡災害預警，提升鐵道行車安全；（3）辦理鐵路邊坡維護管理，未充分考量路權外水因素及土地利用變化亦為影響邊坡穩定之重要因素，又未針對邊坡檢查發現設施異狀之通報與處置程序等，研議納入養護手冊落實執行，不利後續邊坡維護管理等情事，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：（1）巡查作業依邊坡分級成果編列計畫辦理，後續於邊坡養護手冊修訂作業研議調整「潛感因子」巡查頻率，俾利即時掌握邊坡動態變化，確保設施穩定安全，又已請各工務段上傳既有巡查資料，確保資料建置及維護作業之完整性，並滾動檢討高風險邊坡治理計畫，編列預算分年分期辦理改善工程，以降低致災風險，強化行車安全保障；（2）將持續導入無人航空載具、干涉雷達及雷射掃描等科技巡檢作業，並針對大範圍邊坡區域進行潛勢變化影像比對與資料建置，以提升監測成效與應變效能；（3）已啟動邊坡養護手冊修訂作業，納入路權外水、土地利用變化影響因素，及異狀通報與處置機制等議題，提升邊坡維護作業之完整性與災害應變之即時性。

臺北機務段及花蓮機務段未妥善維護設施正常運作，且未落實污染防治工作，致油料洩漏污染土壤及地下水，須花費鉅額公帑與冗長期程進行後續整治改善；又七堵機務段長期以油罐車替代儲油槽儲存柴油，油料管理與污染防治作業核與環保及消防規範未符，增加公共安全危害風險，允宜研謀改善。

臺灣鐵路公司負責經營臺灣環島傳統鐵道系統之客貨運輸，相關車輛檢測、維修、保養等係由該公司機務處下設之各機務單位（含9個機務段及3個機廠）辦理。各機務單位為確保列車正常營運，於車輛檢修基地多設有柴油儲油槽及加油設施，以應柴油客車、柴電機車及柴液機車等加油所需；復為處理車廂廢水、洗車廢水、檢修作業含油廢水及員工生活污水等事業廢棄物及廢污水，亦設有廢污水處理設施。為配合政府環境保護政策，近年度均編列數億元預算辦理污染防治措施（包括改善廢污水處理設備及自動化系統，加強廢棄物管理與減量，並定期委託檢驗機構辦理放流水採樣檢驗工作，監控廢污水處理系統正常運作等），以減緩營運產生之環境衝擊，並善盡環境保護責任。經查，該公司機務單位於場址內從事動力車運轉（含車輛加油、檢查、清潔、維修、保養等）等工作，屬高污染事業類別，其油料管理及污染防治作業辦理情形，核有：（1）臺北機務段及花蓮機務段辦理列車加油、清潔及檢修等作業，長期未落實設施保養維護工作，及加強自主管理，致油槽、管線因老化或保養不足，發生破損洩漏，亦未確依油料使用管制相關作業規定落實執行，油量覆核控管機制未能發揮，規定流於形式，油品洩（溢、滲）漏而不知，並肇致土壤及地下水嚴重污染，經新北市政府環境保護局及花蓮縣環境保護局稽查結果，土壤及地下水中總石油碳氫化合物（Total Petroleum Hydrocarbon, TPH）濃度皆超逾管制標準值，又遭公告為污染控制場址後，未積極採取應變措施進行污染阻絕及避免污染擴大，致污染程度持續惡化，經環境部評估有嚴重危害國民健康及生活環境之虞，除裁處罰鍰，並公告為土壤及地下水污染整治場址，須辦理長期污染整治計畫，耗費鉅額公帑且造成環境嚴重污染；（2）七堵機務段為應鐵路柴油機車加油需要，於七堵調車場設置儲存柴油之地下油槽，自104年起因該油槽漏油而停用，改以鐵路油罐車替代儲油槽方式運作，後續遲未辦理工程改善，亦未依防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法第18條規定，設置防止污染地下水體設施，定期維護，並每月進行巡查檢視與記錄，進行總量進

圖8　七堵機務段油罐車現況

註：1.	該油罐車上方為2萬5,000伏特高壓電之高架電車線，未保持安全距離，其外圍亦無圍欄區劃、保留空地寬度。

2.	資料來源：本部於113年3月6日拍攝。

出管制及環境監測，暨依同辦法第32條所定期限提報改善計畫，於114年1月1日前完成改善，致儲油設施長期處於不安全狀態，復未訂定消防防災計畫，遴用專業人員執行儲存場所之安全管理、災害預防及緊急措施等事務，且油罐車停放處所及外圍區劃等均與消防法規有悖（圖8），增加公共安全危害風險等情事，經函請上級機關交通部督促查明妥處，並研謀改善措施。

為提升軌道檢查量能及落實安全管理，改裝DR2800型列車搭載軌道檢測儀執行軌道檢查車業務，惟軌道檢測儀採購案驗收作業未臻周妥，影響軌道檢查業務之執行，不利行車安全，允宜檢討改進。

據行政院108年1月18日臺鐵總體檢報告所列應行改善事項，針對軌道檢測與行車安全提有多項具體建議，包括：列管編號2101，歷年行車及正線出軌事故中，以「軌道不整」與「轉轍器異常」為主要肇因，建議應優先研議預防及改善措施；編號2301，新購軌道檢查車應於完成驗收後儘速投入使用，以提升檢測頻率；編號3301，為提升行車安全，軌道檢查車對軌道不整之檢測頻率以縮短為每2個月1次為目標；及編號3305，軌道檢查車之檢測結果應具備完整統計分析，後續作業應建立獨立追蹤考核機制，落實提升軌道品質等。臺灣鐵路公司為汰換已達耐用年限之EM80軌道檢查車（下稱EM80），前於105年購置KE100軌道檢查車（下稱KE100），惟其採購作業辦理情形，經監察院調查結果，履約過程核有怠失，於110年8月10日糾正該公司。臺灣鐵路公司因KE100多項缺失未能改正致無法通過驗收，考量軌道檢查需求，爰分別於110年4月及11月公告辦理「軌道幾何線形檢測裝置（含安裝）1台」財物採購案（下稱軌道檢測儀購置案），及「DR2800型列車改裝軌道檢查設備運轉平台統包工程」（下稱DR2800改裝案），規劃於DR2800改裝案完工後，將軌道檢測儀搭載於該列車作為軌道檢查車（下稱DR2800）執行軌道檢查任務。據該公司就

前述臺鐵總體檢報告列管事項，於114年第1季公告之改善辦理情形列述，改裝DR2800後，具有統計、分析功能，配合追蹤管制機制，可有效提升檢查與養護品質，後續將依年度軌道檢查計畫執行，改善成果將回報並留存於各工務段安全管理系統之安全文件，由該公司每年派員進行稽核，比對檢測結果與改善路段；另該公司亦已辦理EM80動力系統改善統包工程，規劃於驗收完成後，自113年起由DR2800及EM80相互配合進行軌道檢查作業，全年度檢查頻率可提升至1年6次。經查，臺灣鐵路公司辦理軌道檢測儀購置案及DR2800改裝案，分別於112年3月31日及111年11月30日驗收合格，惟嗣搭載軌道檢測儀之DR2800於112年9月間首次實際投入軌道檢查，其各次量測數據均核有里程定位經緯度與正線發生偏移、幾何不整準確性等問題，經該公司與EM80檢查數據比對結果，存有多數里程路線別錯置、東西線錯置、里程誤差等缺失，又113年3月於花蓮站至鳳林站間進行軌道量測作業，亦發生相同路段檢測結果與靜態檢測結果不一，或檔案缺漏等狀況，截至114年5月2日止，已歷1年半餘仍未能完成改善，顯示該公司未能以105年購置KE100軌道檢查車之缺失為鑑，驗收過程未就臺鐵全線路段完整檢測裝置各項功能運作情形，且未積極完成改善，肇致無法有效運用於軌道檢查情事，前揭臺鐵總體檢報告所列應行改善事項之辦理情形未能切實達成，影響軌道巡檢業務，經函請臺灣鐵路公司檢討研謀善策。據復：因臺鐵路線現況差異大，於驗收檢驗時不易涵蓋所有路線，後續上線使用遇檢測結果不符，已即時與承商討論研議，及加裝無線射頻辨識器（RFID）以更新校正里程並獲改善，後續將配合EM80一同辦理軌道檢查作業。

112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告營業部分內列重要審核意見12項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者6項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表14），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見7項通知檢討改善。

表14　112年度審核報告營業部分所列臺灣鐵路公司重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.交通部為促進鐵路事業健全發展，推動臺鐵局組織轉型公司化，惟本業虧損龐鉅且未妥為控管短期債務餘額，復未能有效改善人力缺口及斷層問題，不利提升營運績效，允宜檢討改善。 | 因臺灣鐵路公司113年度營運產生鉅額虧損，短期債務未償餘額持續增加，人力短缺情形仍待改善等，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.、4.及5.」。 |

表14　112年度審核報告營業部分所列臺灣鐵路公司重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 2.推動合理化待遇制度，有助強化人力資源管理，惟不符規定給予項目迄未完成報核作業並積極簡化整併，且有未覈實發給獎金津貼及落實差勤管理等情事，致用人費用逐年攀升，允宜檢討改善。 | 因臺灣鐵路公司113年度各區營運處加班負荷沉重且留才不易，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見4.」。 |
| 3.為確保鐵路行車安全，業訂定軌道養護檢查相關規定，惟未確依內部規範及行政院臺鐵總體檢報告建議落實軌道檢查作業，亦未依規定期限量測確認軌道故障態樣等級及辦理改善，允宜研謀妥處，以維護列車運行品質。 | 因軌道檢測儀採購案驗收作業未臻周妥，影響軌道檢查業務之執行，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見12.」。 |
| 4.為提高整體行車效率及準點率，耗資鉅額經費新購EMU3000及EMU900車輛，惟部分車次仍頻繁發生到站延誤情形，且雙鐵轉乘車站及部分路線旅客列車晚點發生率偏高，不利推展民眾轉乘及提升行車效率，允宜檢討改善，以優化服務品質。 | 因列車準點率未達年度目標，部分車站持續發生列車晚點情形，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見3.」。 |
| 5.為確保鐵路行車安全，已完成全線C級邊坡分級精進作業，惟部分路段未納入邊坡分級管理範圍，且未參照分級精進成果報告建議，邀集路權外邊坡管理人評估邊坡崩塌風險並設置告警系統，不利掌握邊坡狀況，允宜檢討改進，以降低災害風險。 | 因部分工務段未落實邊坡維護管理作業，且建置系統尚未正式上線使用，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見10.」。 |
| 6.為確保鐵路全線行車安全，已針對外單位於鄰近鐵道路線及設施附近施工之工程修訂相關工作要點，及辦理車輛入侵阻隔設施及告警系統建設計畫，惟工作要點修訂及計畫執行情形等未臻周妥，允宜研謀改善。 | 因建置之邊坡預警系統異常頻仍，且乏土石流與強風之預警功能，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見9.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.規劃辦理橋梁安全提升計畫，有助改善鐵路橋涵耐洪、耐震能力，惟迄未獲核定執行，又未落實相關檢測作業，且尚乏檢測人員資格與培訓規範，允宜檢討改善。 |  |
| 2.推動不動產活化措施，有助提升資產運用效益及增裕營收，惟未全面清查及列管被占用或閒置不動產，且被機關占用之國有土地清理進度緩慢，又轄管出租土地租約管理有欠周妥，允宜檢討改善，以強化經營績效。 |  |
| 3.訂定處理原則及注意事項等規範以妥善處理旅客遺失（留）物品，惟未依規定辦理公告、公告期滿後續處理及年度查核等作業，不利協助民眾尋回失物，增加櫃存負荷及保管風險，允宜檢討改善。 |  |
| 4.為提升鐵路行車安全，強化鐵路客貨動力車駕駛資格規範，有助降低鐵路行車人為事故風險，惟駕駛資格相關規定採不溯及既往原則，且未建立管理機制，允宜檢討改善。 |  |
| 5.為維護車輛檢修品質，已訂定車輛檢修程序，惟迄未依規定施行貨車四級檢修並積極汰除閒置老舊貨車，允宜檢討改善，以確保鐵路行車安全。 |  |

表14　112年度審核報告營業部分所列臺灣鐵路公司重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 6.為維護用電安全及降低電力設備故障風險，業訂定電車線設備保養規範及標準作業程序等，惟部分設備養護作業未盡落實，允宜檢討改善，以確保電力設備正常運作。 |  |

其他事項

1.　臺灣鐵路公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日同意備查者，摘述如次：

（1）　辦理行車調度無線電手機管理作業，核有：財產管理及盤點作業未落實，及保管使用人遺失經管財物，未即時報請處理，或未依相關規定議處疏失人員等情，經函請交通部督促臺灣鐵路公司查明妥處，據復已予失職人員適當處分，並採行改善措施。案經本部陳報監察院，分別於113年10月9日及21日、114年2月7日獲同意備查。

（2）　辦理購建固定資產計畫，核有：111年度辦理「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年）」等計畫，原編列預算不足支應，未依相關規定陳報主管機關或行政院核准先行辦理，即以其他預付款支付，並於次年度核銷轉正，核與預算法等規定未合，經函請交通部督促臺灣鐵路公司查明妥處，據復已予失職人員適當處分，並採行改善措施。案經本部陳報監察院，於114年2月13日獲同意備查。

2.　臺灣鐵路公司為維持各營業車輛與維修工程車輛之可靠度及妥善性，辦理「臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫（113年至116年）」（投資金額132億1,825萬元），分年編列預算，為支應車輛維修用料，113年度編列預算不足3億886萬餘元，報准提前動支114年度預算。

3.　臺灣鐵路公司辦理「海風號及山嵐號觀光列車設備更新案」（投資金額1億7,946萬餘元），以增加觀光旅次並創造觀光產值，因辦理契約變更及工期展延等事由，延至113年11月始完成驗收，所需經費1億5,300萬元未及編列預算，報准提前動支114年度預算。

4.　臺灣鐵路公司辦理「臺鐵西小清水溪橋凱米颱風災後緊急復原工程（土建部分）」（投資金額4,517萬餘元），以搶修113年7月遭颱風沖毀之鐵路橋梁，所需經費4,500萬元未及編列預算，報准提前動支114年度預算。

茲將臺灣鐵路公司113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

國營臺灣鐵路股份有限公司損益計算審定表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 33,727,078,000 | 32,706,410,071 | 32,731,993,280 | - 995,084,720 | - 2.95 |
| 勞務收入 | 19,146,299,000 | 17,836,784,567 | 17,856,970,213 | - 1,289,328,787 | - 6.73 |
| 其他營業收入 | 14,580,779,000 | 14,869,625,504 | 14,875,023,067 | 294,244,067 | 2.02 |
| 營業成本 | 37,017,540,000 | 39,737,697,222 | 39,737,697,222 | 2,720,157,222 | 7.35 |
| 勞務成本 | 35,411,618,000 | 38,148,222,137 | 38,148,222,137 | 2,736,604,137 | 7.73 |
| 其他營業成本 | 1,605,922,000 | 1,589,475,085 | 1,589,475,085 | - 16,446,915 | - 1.02 |
| 營業毛利（毛損） | - 3,290,462,000 | - 7,031,287,151 | - 7,005,703,942 | - 3,715,241,942 | 112.91 |
| 營業費用 | 2,902,607,000 | 4,297,369,679 | 4,297,408,054 | 1,394,801,054 | 48.05 |
| 業務費用 | 810,889,000 | 926,562,402 | 926,562,402 | 115,673,402 | 14.27 |
| 管理費用 | 1,981,916,000 | 3,278,296,378 | 3,278,334,753 | 1,296,418,753 | 65.41 |
| 其他營業費用 | 109,802,000 | 92,510,899 | 92,510,899 | - 17,291,101 | - 15.75 |
| 營業利益（損失） | - 6,193,069,000 | - 11,328,656,830 | - 11,303,111,996 | - 5,110,042,996 | 82.51 |
| 營業外收入 | 744,701,000 | 870,433,726 | 870,433,726 | 125,732,726 | 16.88 |
| 其他營業外收入 | 744,701,000 | 870,433,726 | 870,433,726 | 125,732,726 | 16.88 |
| 營業外費用 | 2,021,900,000 | 3,331,866,574 | 3,331,866,574 | 1,309,966,574 | 64.79 |
| 財務成本 | 20,000,000 | 111,932,988 | 111,932,988 | 91,932,988 | 459.66 |
| 其他營業外費用 | 2,001,900,000 | 3,219,933,586 | 3,219,933,586 | 1,218,033,586 | 60.84 |
| 營業外利益（損失） | - 1,277,199,000 | - 2,461,432,848 | - 2,461,432,848 | - 1,184,233,848 | 92.72 |
| 稅前淨利（淨損） | - 7,470,268,000 | - 13,790,089,678 | - 13,764,544,844 | - 6,294,276,844 | 84.26 |
| 所得稅費用（利益） | － | － | － | － | － |
| 本期淨利（淨損） | - 7,470,268,000 | - 13,790,089,678 | - 13,764,544,844 | - 6,294,276,844 | 84.26 |

註：1.本期其他綜合損益3,128,805,380元，包括確定福利計畫之再衡量數2,865,021,869元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益263,783,511元。

2.臺灣鐵路公司113年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編113年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點，暨交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金2,158,324,003元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.臺灣鐵路公司本期淨損13,764,544,844元，除以加權平均流通在外普通股股數8,000,000,000股後，基本每股虧損1.72元。

4.稅前淨損13,764,544,844元，扣除免稅所得及員工退休金提撥數與帳列數之財稅差異等項目3,290,460,728元，加計未實現之職工福利金等項目1,841,325,675元後，無課稅所得、應繳納所得稅及所得稅費用。

5.臺灣鐵路公司員工乘車優惠如次：員工及眷屬得購買優待票搭乘各級列車（不含商務座艙、各式觀光列車、郵輪式列車、專開列車、團體列車及其他指定列車與車廂），員工按票價四分之一，眷屬按票價二分之一付費，每月以8次為限。該公司以優惠票面價值列為客運收入，優惠金額113年度估算約3,013萬餘元。

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | － | 2,864,978,294 | 2,865,021,869 | 2,865,021,869 | -- |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 2,864,978,294 | 2,865,021,869 | 2,865,021,869 | -- |
| 分配之部 | － | 2,864,978,294 | 2,865,021,869 | 2,865,021,869 | -- |
| 留存事業機關者 | － | 2,864,978,294 | 2,865,021,869 | 2,865,021,869 | -- |
| 填補虧損 | － | 2,864,978,294 | 2,865,021,869 | 2,865,021,869 | -- |
| 虧損之部 | 7,470,268,000 | 13,790,089,678 | 13,764,544,844 | 6,294,276,844 | 84.26 |
| 本期淨損 | 7,470,268,000 | 13,790,089,678 | 13,764,544,844 | 6,294,276,844 | 84.26 |
| 填補之部 | 7,470,268,000 | 13,790,089,678 | 13,764,544,844 | 6,294,276,844 | 84.26 |
| 事業機關負擔者 | 7,470,268,000 | 13,790,089,678 | 13,764,544,844 | 6,294,276,844 | 84.26 |
| 撥用盈餘 | － | 2,864,978,294 | 2,865,021,869 | 2,865,021,869 | -- |
| 待填補之虧損 | 7,470,268,000 | 10,925,111,384 | 10,899,522,975 | 3,429,254,975 | 45.91 |

註：	原交通部臺灣鐵路管理局於113年1月1日改制為臺灣鐵路公司，將資產以帳面價值計價，作價投資該公司，資產減負債後之淨額作為該公司股本及資本公積，累積虧損12,588,734,044元隨同沖銷。

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧審定後現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | - 7,470,268,000 | - 13,764,544,844 | - 6,294,276,844 | 84.26 |
| 利息股利之調整 | 19,746,000 | 31,213,105 | 11,467,105 | 58.07 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | - 7,450,522,000 | - 13,733,331,739 | - 6,282,809,739 | 84.33 |
| 調整項目 | 1,575,814,000 | 5,403,894,963 | 3,828,080,963 | 242.93 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 5,874,708,000 | - 8,329,436,776 | - 2,454,728,776 | 41.78 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | - 5,874,708,000 | - 8,329,436,776 | - 2,454,728,776 | 41.78 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少不動產、廠房及設備 | 3,984,000 | 489,138,608 | 485,154,608 | 12,177.58 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 11,222,000 | - 31,271,147 | - 20,049,147 | 178.66 |
| 收取利息 | － | 1,029,117 | 1,029,117 | -- |
| 收取股利 | 254,000 | 79,690,766 | 79,436,766 | 31,274.32 |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 24,607,110,000 | - 18,990,920,153 | 5,616,189,847 | - 22.82 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 24,614,094,000 | - 18,452,332,809 | 6,161,761,191 | - 25.03 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） | 4,971,787,000 | 6,748,618,449 | 1,776,831,449 | 35.74 |
| 其他負債淨增（淨減） | － | - 128,995,002 | - 128,995,002 | -- |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 25,567,015,000 | 20,218,107,095 | - 5,348,907,905 | - 20.92 |
| 支付利息 | - 20,000,000 | - 137,636,418 | - 117,636,418 | 588.18 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,518,802,000 | 26,700,094,124 | - 3,818,707,876 | - 12.51 |
| 匯率影響數 | － | 313,147 | 313,147 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 30,000,000 | - 81,362,314 | - 111,362,314 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 692,812,000 | 1,972,569,560 | 1,279,757,560 | 184.72 |
| 期末現金及約當現金 | 722,812,000 | 1,891,207,246 | 1,168,395,246 | 161.65 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

#### 國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧審定後資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 780,164,512,409 | 100.00 | 818,178,751,707 | 100.00 | - 38,014,239,298 | - 4.65 |
| 流動資產 | 11,262,709,198 | 1.44 | 28,682,287,067 | 3.51 | - 17,419,577,869 | - 60.73 |
| 現金 | 1,891,207,246 | 0.24 | 1,972,569,560 | 0.24 | - 81,362,314 | - 4.12 |
| 應收款項 | 1,195,167,834 | 0.15 | 1,614,781,464 | 0.20 | - 419,613,630 | - 25.99 |
| 存貨 | 4,767,215,062 | 0.61 | 4,147,861,221 | 0.51 | 619,353,841 | 14.93 |
| 預付款項 | 3,409,119,056 | 0.44 | 3,444,300,475 | 0.42 | - 35,181,419 | - 1.02 |
| 待出售非流動資產 | － | － | 17,502,414,347 | 2.14 | - 17,502,414,347 | - 100.00 |
| 其他流動資產 | － | － | 360,000 | 0.00 | - 360,000 | - 100.00 |
| 基金、投資及長期應收款 | 2,216,132,885 | 0.28 | 1,952,349,374 | 0.24 | 263,783,511 | 13.51 |
| 非流動金融資產 | 2,216,132,885 | 0.28 | 1,952,349,374 | 0.24 | 263,783,511 | 13.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 760,195,672,509 | 97.44 | 781,013,368,677 | 95.46 | - 20,817,696,168 | - 2.67 |
| 土地 | 390,912,377,812 | 50.11 | 421,287,274,676 | 51.49 | - 30,374,896,864 | - 7.21 |
| 土地改良物 | 106,593,323,275 | 13.66 | 111,156,286,311 | 13.59 | - 4,562,963,036 | - 4.10 |
| 房屋及建築 | 49,196,410,985 | 6.31 | 49,654,526,401 | 6.07 | - 458,115,416 | - 0.92 |
| 機械及設備 | 12,770,269,442 | 1.64 | 11,759,299,550 | 1.44 | 1,010,969,892 | 8.60 |
| 交通及運輸設備 | 101,618,637,633 | 13.03 | 85,111,814,817 | 10.40 | 16,506,822,816 | 19.39 |
| 什項設備 | 2,435,393,430 | 0.31 | 2,176,610,087 | 0.27 | 258,783,343 | 11.89 |
| 購建中固定資產 | 96,669,259,932 | 12.39 | 99,867,556,835 | 12.21 | - 3,198,296,903 | - 3.20 |
| 投資性不動產 | 5,103,296,640 | 0.65 | 5,103,296,640 | 0.62 | － | － |
| 投資性不動產－土地 | 5,103,296,640 | 0.65 | 5,103,296,640 | 0.62 | － | － |
| 無形資產 | 40,276,699 | 0.01 | 31,509,419 | 0.00 | 8,767,280 | 27.82 |
| 無形資產 | 40,276,699 | 0.01 | 31,509,419 | 0.00 | 8,767,280 | 27.82 |
| 其他資產 | 1,346,424,478 | 0.17 | 1,395,940,530 | 0.17 | - 49,516,052 | - 3.55 |
| 遞延資產 | 2,654,834 | 0.00 | 4,144,064 | 0.00 | - 1,489,230 | - 35.94 |
| 什項資產 | 1,343,769,644 | 0.17 | 1,391,796,466 | 0.17 | - 48,026,822 | - 3.45 |
| 資產總額 | 780,164,512,409 | 100.00 | 818,178,751,707 | 100.00 | - 38,014,239,298 | - 4.65 |

註：1.	信託代理與保證之或有資產與或有負債，113年底及112年底各有5,388,442,943元及5,629,422,312元。

2.	外幣資產已按期末匯率辦理評價。

3.	存貨成本係採移動加權平均法計算，期末以成本法衡量。

4.	投資性不動產後續衡量係採成本模式。

5.	不動產、廠房及設備之折舊係採平均法計算。

6.	待出售非流動資產、不動產、廠房及設備，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。

7.	土地曾按84年7月之公告現值辦理重估。

8.	期末已提撥退休金資產7億3,274萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）497億79萬餘元。

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續）

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 247,117,823,482 | 31.68 | 416,618,234,730 | 50.92 | - 169,500,411,248 | - 40.68 |
| 流動負債 | 21,852,349,300 | 2.80 | 185,390,110,516 | 22.66 | - 163,537,761,216 | - 88.21 |
| 短期債務 | 10,048,618,449 | 1.29 | 173,210,000,000 | 21.17 | - 163,161,381,551 | - 94.20 |
| 應付款項 | 9,604,007,115 | 1.23 | 10,433,016,279 | 1.28 | - 829,009,164 | - 7.95 |
| 預收款項 | 2,199,723,736 | 0.28 | 1,747,094,237 | 0.21 | 452,629,499 | 25.91 |
| 長期負債 | 46,853,599,600 | 6.01 | 51,800,079,947 | 6.33 | - 4,946,480,347 | - 9.55 |
| 長期債務 | 46,853,599,600 | 6.01 | 51,800,079,947 | 6.33 | - 4,946,480,347 | - 9.55 |
| 其他負債 | 178,411,874,582 | 22.87 | 179,428,044,267 | 21.93 | - 1,016,169,685 | - 0.57 |
| 遞延負債 | 176,352,897,516 | 22.60 | 177,086,532,517 | 21.64 | - 733,635,001 | - 0.41 |
| 什項負債 | 2,058,977,066 | 0.26 | 2,341,511,750 | 0.29 | - 282,534,684 | - 12.07 |
| 權益 | 533,046,688,927 | 68.32 | 401,560,516,977 | 49.08 | 131,486,171,950 | 32.74 |
| 資本 | 100,218,107,095 | 12.85 | 260,642,908,232 | 31.86 | - 160,424,801,137 | - 61.55 |
| 資本 | 80,000,000,000 | 10.25 | 260,642,908,232 | 31.86 | - 180,642,908,232 | - 69.31 |
| 預收資本 | 20,218,107,095 | 2.59 | － | － | 20,218,107,095 | -- |
| 資本公積 | 443,461,874,743 | 56.84 | 10,675,833,483 | 1.30 | 432,786,041,260 | 4,053.89 |
| 資本公積 | 443,461,874,743 | 56.84 | 10,675,833,483 | 1.30 | 432,786,041,260 | 4,053.89 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 10,899,522,975 | - 1.40 | 130,239,328,709 | 15.92 | - 141,138,851,684 | -- |
| 已指撥保留盈餘 | － | － | 142,828,062,753 | 17.46 | - 142,828,062,753 | - 100.00 |
| 累積虧損 | - 10,899,522,975 | - 1.40 | - 12,588,734,044 | - 1.54 | 1,689,211,069 | - 13.42 |
| 累積其他綜合損益 | 266,230,064 | 0.03 | 2,446,553 | 0.00 | 263,783,511 | 10,781.84 |
| 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產損益 | 266,230,064 | 0.03 | 2,446,553 | 0.00 | 263,783,511 | 10,781.84 |
| 負債及權益總額 | 780,164,512,409 | 100.00 | 818,178,751,707 | 100.00 | - 38,014,239,298 | - 4.65 |

9.	期末資本減少180,642,908,232元，資本公積增加432,786,041,260元，係原交通部臺灣鐵路管理局於113年1月1日改制為臺灣鐵路公司，依行政院核定之投資計畫書，資產減負債後之淨額作為該公司股份及資本公積，並以800億元為設立資本額，其餘列入資本公積項下。

10.	期末預收資本增加20,218,107,095元，係執行各項鐵路建設專案計畫及支應原交通部臺灣鐵路管理局員工舊制退撫金，經交通部現金增資。

11.	原交通部臺灣鐵路管理局自113年1月1日起改制為臺灣鐵路公司，本表112年12月31日金額按交通部臺灣鐵路管理局之數據表達，其中「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。