二、國防部監督部分

國家中山科學研究院

國家中山科學研究院（下稱中科院）係依據103年1月29日公布之國家中山科學研究院設置條例及行政院103年4月1日院授人綜字第1030027822號令，於103年4月16日成立，監督機關為國防部。業務範圍包括：（一）國防科技及主要武器裝備之研究發展、生產製造及銷售；（二）軍民通用科技之研究發展、生產製造及銷售；（三）國內外科技之合作、資訊交流及推廣；（四）國內外科技之技術移轉、技術服務及產業服務；（五）國防科技人才之培育；（六）重要國防軍事設施工程；（七）配合國防部重大演訓及戰備急需之事項；（八）其他與中科院設立目的相關之事項等。該院113年度執行成果及收支決算報告，業經該院委任安永聯合會計師事務所許新民會計師查核簽證，提出查核報告，於114年2月24日提經該院第4屆第8次董事會議審議，並經監事通過後，依該院設置條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

113年度業務計畫為科研計畫、軍種委託計畫、科專計畫、其他政府機關委託計畫及民間委託計畫等。各項計畫執行結果，計執行國軍主要武器裝備之基礎、應用技術及系統發展所需關鍵技術之科學研究計畫24項；辦理國軍各項武器系統產製及支援國內外武器系統裝備相關維修服務計畫287項；配合政府振興經濟及提升產業競爭力之政策，推動軍民通用科技發展計畫、參與協助國內產業轉型升級之科技專案計畫9項；將國防研發所累積工程技術、研發成果及裝備設施，接受其他政府機關委託，提供各項專業服務計畫29項；將國防科技衍生之相關技術能量，接受民間產業、財團法人及國營事業委託，提供各項專業服務計畫69項等。

（二）　收支營運之審核

113年度收入預算數1,113億1,817萬餘元，執行結果，決算數1,040億8,333萬餘元，較預算減少72億3,484萬餘元，約6.50％，主要係承接三軍委託計畫之勞務收入較預計減少所致；支出預算數1,070億40萬餘元，執行結果，決算數927億520萬餘元，較預算減少142億9,520萬餘元，約13.36％，主要係承接三軍委託計畫較預計減少，相關投入成本隨減所致；收支相抵，稅前賸餘113億7,812萬餘元，經減除所得稅費用21億6,888萬餘元後，稅後賸餘92億924萬餘元，較預算賸餘34億5,421萬餘元，增加57億5,503萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

113年12月31日資產總額1,563億6,809萬餘元，其中流動資產1,349億5,856萬餘元，占86.31％；非流動資產214億953萬餘元，占13.69％。負債總額1,146億5,310萬餘元，占資產總額73.32％，其中流動負債1,085億5,945萬餘元，占資產總額69.43％；非流動負債60億9,364萬餘元，占資產總額3.90％。淨值417億1,499萬餘元，占資產總額26.68％，包括基金313億1,502萬餘元、資本公積15億992萬餘元及累積賸餘88億9,004萬餘元。

（四）　重要審核意見

1.　中科院執行國防武器裝備之研究發展及生產製造任務，透過採購方式取得財物及勞務運用，以滿足任務所需，惟相關採購作業機制執行情形未臻周妥，允宜研謀改善。

表1　中科院採購案件辦理概況

單位：件

| 年度 | 總採購案件數 | 依自訂採購作業規章辦理之採購案件數 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 13,876 | 13,801 |
| 111 | 4,368 | 4,352 |
| 112 | 4,922 | 4,900 |
| 113 | 4,586 | 4,549 |

資料來源：整理自中科院提供資料。

依行政法人法第37條規定，行政法人除辦理適用我國締結條約或協定之採購，以及辦理符合政府採購法（下稱採購法）第4條規定情形之採購外，採購作業不適用採購法規定。國家中山科學研究院（下稱中科院）肩負國防武器裝備研究發展及生產製造之責，依該院所訂採購作業實施規章及採購作業規定，近3年度（111至113年度）平均每年辦理採購案件約4千6百件（表1）；其監督機關國防部並透過定期及不定期之輔訪、年度績效評鑑等方式，監督相關採購案執行情形。經查中科院近3年度採購作業執行情形，核有下列事項：

（1）　中科院籌購生產所需之零附（料）件，迭有得標廠商以變造進口報單方式，繳交來源不明或大陸地區生產料件並通過驗收，對國防戰力產生高度風險：國家安全法第11條規定，為確保國防軍品及設施之安全，廠商履約時不得對用於軍事採購之產品，知悉原產地係來自大陸地區（含港、澳），或係不實之軍用武器、彈藥、作戰物資，而為交付或提供，以避免危害我國防軍事戰力或國家安全。經查，中科院111至113年度辦理與生產武器裝備相關之軍用零附（料）件採購案執行情形，由特定6家廠商得標之25件採購案，共計採購1千餘項料件，契約總金額1億8千萬餘元。惟其中1百餘項通過驗收之零附（料）件，契約金額約3千萬餘元，得標廠商交貨出具之進口報單，涉有載列之零附（料）件名稱、生產國別或數量等資訊，與財政部關務署留存之進口報單紀錄資訊不符，且部分零附（料）件甚未有對應之進口紀錄，或對應紀錄之原產地實係大陸地區等重大異常情形，凸顯中科院現行履約驗收措施，對得標廠商所交進口報單所載資訊，未能有效檢核真偽，難以確保廠商所交軍用零附（料）件之來源與真實性，對國防戰力產生高度風險，經函請國防部督促中科院研謀改善。據復：國防部將與相關權責單位共同研議妥適之精進措施。

（2）　中科院對清查發現涉及利益衝突之廠商，未就其以不實文件投標行為進一步查處，難以嚇阻廠商再犯：中科院為遂行院內採購之利益衝突禁止規定，已於內部建立相關定期清查機制，並要求廠商於投標時繳交「投標廠商聲明書」，作為中科院採購利益衝突禁止規定及相關內控機制之一環。經統計中科院於111至113年間清查該院所屬5個內部單位之主管或採購人員，其親屬因擔任該院供應商相關職務，於110至112年間仍參與中科院採購，違反相關利益衝突禁止規定，該院業依規定禁止對應之7家廠商參與該院採購。惟上開7家涉及利益衝突情形之廠商，其於投標簽署之「投標廠商聲明書」中，不實切結其相關職務人員之親屬，無於中科院擔任相關職務，涉有中科院採購作業規定所列「以虛偽不實之文件投標、訂約或履約，情節重大者」情事；然據中科院110至112年間「拒絕往來廠商」及「優良供應商」清冊資料，該7家廠商未遭列為該院拒絕往來廠商，且其中1家廠商更連3年列為該院優良供應商，顯示中科院對於廠商不實填寫「投標廠商聲明書」文件投標情形，未進一步依規查處，將易使廠商心存僥倖，難以嚇阻廠商藉不實填載文書方式規避利益衝突之管制，經函請國防部督促中科院檢討改進。據復：國防部將與相關權責單位共同研議妥適之精進措施。

（3）　中科院辦理一般性事務採購案之採購資訊，未公開標案細節以徵求商源，不利吸引潛在廠商投標，影響採購競爭性：依中科院採購作業實施規章規定，該院辦理採購應綜合考量各種因素，訂有限制性招標、選擇性招標及公告招標等3種方式，其中為辦理20萬元以上之大額購案，除以選擇性招標及限制性招標辦理者外，須以公告方式邀請不特定廠商投標。經查，中科院自111至113年間辦理之大額購案，其中屬環境清潔整理、消毒作業、咖啡機租賃、雜草樹木修剪、冷氣機清洗保養、電影放映等類型採購案，約50案，契約金額達8億餘元。該等案件履約內容顯屬一般庶務，與國防機密或營業秘密關聯性較低，惟中科院於官網辦理該等採購案公告招標，仍僅揭露採購案號、標案名稱、公告日及截止投標日等資訊，未公開標案內容細節（如：採購預算、廠商資格條件等），相關資訊及標案文件須取得該院廠商會員資格始得閱覽，實質限縮一般廠商獲取資訊之機會，影響該院商源徵求之廣度，亦不利提升該院採購之市場競爭性，經函請國防部督促中科院檢討改進。據復：國防部將與相關權責單位共同研議妥適之精進措施。

2.　中科院依政府採購法規定承接國軍各單位委製案，惟國防部未參照採購契約要項規範妥為訂定中科院接受國軍委託執行案件分段進度逾期履約罰則，允宜檢討改善。

國防部因應國家中山科學研究院（下稱中科院）改制為行政法人，於103年4月間訂定「國防部軍備局中山科學研究院改制行政法人採購案件移轉作業原則」規定，各單位依政府採購法（下稱採購法）第105條第1項第3款規定洽中科院簽訂委製協議書之案件，僅不適用採購法招標、決標之規定，其他條文仍應適用。惟國軍各單位委託中科院產製及維修案所簽訂協議書內容，有關違約計罰1節，僅約定如可歸責中科院之事由致未能按時履約時，由該院出具正式檢討報告或議處失職人員行政責任，並未依採購法第63條第1項規定參照「採購契約要項」採計違約金形式訂定遲延罰則。嗣110年12月立法院審議中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111至115年度）所作決議事項第39項及第76項，為加強對中科院監督並確保國軍能如期如質籌獲所需品項，國防部應就與中科院新（修）訂之契約，增訂計罰違約金機制條款。國防部爰於110年12月29日訂定「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」，規定該部暨其所屬委由中科院執行海空戰力提升計畫採購特別條例所列項目，應於契約載明逾期履約計罰相關事項；並於111年4月28日訂定「中科院接受國軍各單位委託執行專案違約逾期罰則建議」，將委製案逾期違約罰則訂為，應按逾期日數（工作日），每日依未完成工項價金總額千分之一計算逾期違約金，全案逾期違約金以未完成工項價金總額百分之十為上限，並以專案結案年最後契約日為準，採一次性計罰，由國防採購室及軍備局據以修訂「軍事機關依政府採購法第105條第1項第3款取得國家中山科學研究院及軍備局生產製造中心財物或勞務作業須知」及「國軍各單位委託國家中山科學研究院研發產製維修計畫驗收付款作業規定」等相關規定。經本部追蹤國防部暨其所屬與中科院簽署委製（修）協議書辦理情形，113年度國軍各單位委託中科院產製、維修案計有287案，合約金額計5,783億2,193萬餘元，各該委製（修）協議書雖已訂定遲延罰則，係以專案結案當年最後契約日為準，採一次性計罰，惟對於委製（修）案件訂有分段完工使用或移交者，其逾期違約金僅計算逾最後契約日之違約金，而未計算逾分段進度違約金，與採購契約要項應計算逾分段進度違約金之規定未合。據該部說明，中科院委製案無法納入逾分段進度違約金計罰，係考量其特殊性，爰就逾分段進度部分採行政罰處理。為釐清國軍與中科院簽署委製協議書未訂定逾分段進度違約金，逕以「行政罰」替代「違約金」之合理性及適正性，經請國防部洽行政院公共工程委員會（下稱工程會）釋疑。嗣據工程會114年1月函釋，「行政罰（人事懲罰）」無法代替損害填補，逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，請依可能之損害情形為約定（如訂有分段進度，請參照採購契約要項第47點及第48點），惟國防部仍未依工程會函釋意旨檢討修訂中科院委製案逾分段進度違約金約定內容。按採購法訂定逾期罰則，係以損害賠償預定性違約金之形式，對逾期履約廠商課以罰款，以彌補延遲造成之損失，並具有促使廠商積極履約，確保採購案件能如期如質完成之約束效果，以維護公共利益。為加強國防部對中科院監督並確保國軍能如期如質籌獲所需品項，及促使中科院積極履約，強化國防武器裝備委研製之進度管控機制，經函請國防部確依工程會函釋意旨、採購契約要項規範及立法院決議，妥為檢討訂定中科院委製案逾分段進度違約金約定內容。據復：刻正研議精進作法。

3.　中科院以提升國防科技能力，建立自主國防工業為設置宗旨，惟其科技研發人力近3年隨人員離退及新進人員招募未如預期影響逐年下降，允宜督促研謀善策積極應變，以厚植科技研發能量及實現國防自主目標。

國家中山科學研究院（下稱中科院）設置條例第1條揭櫫，中科院設立目的為提升國防科技能力，執行國防部軍事投資科學研究計畫（下稱科研計畫），提供國軍武器系統研發服務，達成國防自主之目標。經查，該院執行科研計畫自111年度之36案，逐年下降至113年度之24案。而該院科技研發職類聘僱人員自111至113年度分別離退364人、256人、227人，惟各該年度僅招募87人、115人、89人，致研發人力自111年度之4,737人下降至113年度之4,282人，科研計畫量及科技研發人力均呈遞減趨勢，不利國防科技發展。鑑於中科院擔負國防科技發展與研究之重任，為使國防科技研發能依目標與規劃期程逐步突破關鍵技術，並與量產專案綿密銜接，經函請國防部督促中科院研謀善策，積極採取有效留才策略，及優化招聘作業，突破人才供需瓶頸，以厚植科技研發能量及實現國防自主目標。據復：為維持研發技術能量傳承，置重點於科技軍官招考、初官申請、國立大學獎助生等進用管道，整體人力逐年補充換血，並以差異化薪資及獎酬制度等策略留用人才。

4.　國防部未依規定主張中科院科研專案研製成品之所有權，致未能納入軍種後續量產案檢討調降委製數量，並扣減等值委製價款，以節省國防預算，允宜檢討改進。

依據國防部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法（下稱研發成果歸屬運用辦法）第4條規定，由國防部認定之國防研發成果（研發所獲得之產品、技術、方法、著作等成果及相關智慧財產權），應歸屬國家所有，以國防部為管理運用機關。經查，國家中山科學研究院（下稱中科院）承接國防部軍備局科技研發案，已依契約期程如期結案，經盤點剩餘研發成品8件。該院為配合軍種後續該研發成果量產案之裝備解繳期程（112至115年度）需求及產能調配，逕自認定其所有權歸屬該院，將研製成品8件轉換成量產案裝備，並於112年9月解繳予海軍，惟國防部未依規定認定上開研製成品為國防研發成果，主張所有權歸屬該部所有並妥適管理運用，核與研發成果歸屬運用辦法規定未合。嗣於114年1月該院以提供該量產案裝備品質監測為由，另產製8件裝備替換112年解繳之8件製成品，帳籍轉歸中科院所有，儲存於海軍庫房，供裝備壽限與品質監測及緊急擔負戰備任務。按8件研製成品依研發成果歸屬運用辦法規定所有權既屬國防部，允宜研酌針對海軍委中科院量產案檢討下修後續待解繳數量，並扣減等值委製價款，避免投入科研經費所獲得之國防研發成果閒置，經函請國防部督促軍備局及中科院確實依研發成果歸屬運用辦法管理國防研發成果，妥慎規劃提升研發成果之運用成效。據復：將研議使投入科研經費所獲得之國防研發成果及國防預算資源充分發揮最大效益。

5.　中科院承接各軍種委製案採購產製所需化工原料，於加工產製成品之原料檢驗階段訂定之檢驗標準與原料採購契約之檢驗標準不一，恐衍生履約爭議，允宜檢討改善，俾提升採購效率及品質。

國家中山科學研究院（下稱中科院）承接各軍種委製案採購產製所需化工原料，尚須經加工處理後轉化為成品，惟該院僅具備成品品質檢驗之軍規標準─區分A、B、C共3種品質等級，各等級對應有11項檢驗項目之要求標準，針對成品內涵之化工原料則無相關檢驗標準規範。經查，該院考量案內成品所需化工原料，並未訂定相關採購檢驗標準，爰參照成品所適用軍規等級對應之11項檢驗項目與要求標準微調其中6項作為化工原料採購檢驗標準，列入採購契約明細清單檢驗項目，致訂定之採購契約檢驗項目及標準與軍規未盡相符。惟該院於加工產製成品之原料檢驗階段，則依成品軍規B等級標準執行檢驗，與原料採購契約之檢驗標準不一，倘後續加工產製階段之原料檢驗結果與原料採購契約明細清單之檢驗標準未符，恐衍生履約爭議，經函請國防部督促檢討訂定原料採購契約檢驗標準之適切性，並妥為處理，俾提升採購效率及品質。據復：將調整進料檢驗報告之規格需求與購料契約標準一致。

（五）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　112年度審核報告非營業部分所列國家中山科學研究院重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.中科院延攬科技專長軍職人員，及選派院內科技軍官赴國軍單位交流歷練相關作業未臻周妥，允宜檢討改進。 |  |
| 2.中科院辦理國軍委託維修案件協助國軍維持裝備妥善，惟將軍種無償提供之維修料件，納為該院受贈公積，並將不計價之維修料件計入成本，虛減營運成果，肇致短繳營利事業所得稅及繳庫數，允宜檢討改正。 |  |
| 3.中科院執行工安衛生管理作業以保障全體員工生命安全與衛生健康，惟相關規範未盡完善，允宜研謀改善。 |  |
| 4.立法院決議中科院辦理海空戰力提升計畫採購特別預算國外零件採購占比不得超過整體3成，惟尚乏相關管控機制，允宜檢討改善。 |  |
| 註：113年度行政法人之重要審核意見由原列於審核報告非營業部分改列為審核報告營業部分表達。 |  |

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家中山科學研究院收支營運表

中華民國113年度                   單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 111,318,173,000 | 100.00 | 104,083,332,281 | 100.00 | - 7,234,840,719 | - 6.50 |
| 業務收入 | 110,853,992,000 | 99.58 | 102,395,163,635 | 98.38 | - 8,458,828,365 | - 7.63 |
| 業務外收入 | 464,181,000 | 0.42 | 1,688,168,646 | 1.62 | 1,223,987,646 | 263.69 |
| 支出合計 | 107,000,408,000 | 96.12 | 92,705,204,066 | 89.07 | - 14,295,203,934 | - 13.36 |
| 業務成本與費用 | 106,984,176,000 | 96.11 | 92,651,644,500 | 89.02 | - 14,332,531,500 | - 13.40 |
| 業務外費用 | 16,232,000 | 0.01 | 53,559,566 | 0.05 | 37,327,566 | 229.96 |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 4,317,765,000 | 3.88 | 11,378,128,215 | 10.93 | 7,060,363,215 | 163.52 |
| 營利事業所得稅 | 863,553,000 | 0.78 | 2,168,880,269 | 2.08 | 1,305,327,269 | 151.16 |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 3,454,212,000 | 3.10 | 9,209,247,946 | 8.85 | 5,755,035,946 | 166.61 |

國家中山科學研究院平衡表

中華民國113年12月31日               單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 156,368,099,285 | 100.00 | 負債及淨值 | 156,368,099,285 | 100.00 |
| 流動資產 | 134,958,567,971 | 86.31 | 負債 | 114,653,102,639 | 73.32 |
| 非流動資產 | 21,409,531,314 | 13.69 | 流動負債 | 108,559,454,798 | 69.43 |
|  |  |  | 非流動負債 | 6,093,647,841 | 3.90 |
|  |  |  | 淨值 | 41,714,996,646 | 26.68 |
|  |  |  | 基金 | 31,315,026,886 | 20.03 |
|  |  |  | 資本公積 | 1,509,928,280 | 0.97 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 8,890,041,480 | 5.69 |

註：信託代理與保證資產（負債）42,343,068,935元。