六、數位發展部監督部分

國家資通安全研究院

國家資通安全研究院係依據111年1月19日公布之國家資通安全研究院設置條例及行政院111年12月27日院授人組字第11120018771號令，於112年1月1日成立，監督機關為數位發展部。業務範圍包括：（一）研發資通安全（下稱資安）科技，推動資安技術應用、移轉、產學服務及國際合作交流；（二）協助規劃及推動國家資安防護機制；（三）協助政府機關（構）及關鍵基礎設施重大資安事件應變處置；（四）協助規劃及支援國家關鍵基礎設施之資安防護；（五）協助規劃及培育資安專業人才；推廣全民資安意識；（六）支援具有特殊敏感性之政府機關（構）資安防護工作；（七）支援產業資安重大發展及法規推動之需求；（八）其他與資安科技相關之業務等。該院113年度執行成果及決算報告書，業經該院委任資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師查核簽證，提出查核報告，於114年2月27日提經該院第1屆第10次董監事聯席會審議通過，依該院設置條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

113年度業務計畫為承接政府資通安全防護工作計畫及整體政府資通安全防禦技術暨系統韌性強化計畫等。各項計畫執行結果，針對3,459個機關系統執行實兵演練；提供資安事件諮詢服務2,308件；分享51萬餘則情資予國家資安資訊分享與分析中心（N-ISAC）會員；完成39項機關系統數位韌性健檢作業；通報詐騙廣告累積達79萬餘筆等。

（二）　收支營運之審核

113年度收入預算數6億5,694萬餘元，執行結果，決算數9億2,789 萬餘元，較預算增加2億7,094萬餘元，約41.24％，主要係增加執行數位發展部資通安全署及財團法人工業技術研究院等單位委辦計畫之勞務收入所致；支出預算數6億5,694萬餘元，執行結果，決算數8億8,992萬餘元，較預算增加2億3,298萬餘元，約35.47％，主要係增加執行委辦計畫，業務成本與費用隨增所致；收支相抵，賸餘3,796萬餘元，較預算無餘絀，增加3,796萬餘元，主要原因如上述收入增加之說明。

（三）　資產負債及淨值

113年12月31日資產總額8億1,601萬餘元，其中流動資產4億9,313萬餘元，占60.43％；不動產、廠房及設備2億5,913萬餘元，占31.76％；無形資產6,289萬餘元，占7.71％；其他資產85萬餘元，占0.10％。負債總額7億7,770萬餘元，占資產總額95.30％，其中流動負債4億2,732萬餘元，占資產總額52.37％；長期負債74萬餘元，占資產總額0.09％；其他負債3億4,962萬餘元，占資產總額42.85％。淨值3,831萬餘元，占資產總額4.70％，均為累積賸餘。

（四）　重要審核意見

1.　數位發展部為強化整體政府資訊系統之數位安全韌性，責由資安院執行數位韌性巡航計畫，惟該院尚未全面盤點政府機關資訊系統，據以規劃巡航健檢標的，且未追蹤受檢單位系統改善情形，允宜督促檢討研謀改善，以提升政府資訊系統安全韌性。

數位發展部為推動政府資訊系統數位安全韌性相關措施，確保政府重大民生關鍵系統維持高效、安全與彈性運作，補助國家資通安全研究院（下稱資安院）執行整體政府資通安全防禦技術暨系統韌性強化計畫，經查，該計畫「執行年度數位韌性巡航計畫」工作項目，規劃112年度完成3項民生關鍵資訊系統及20項機關業務運作系統之巡航作業，113至115年度每年完成6項民生關鍵資訊系統及33項機關業務運作系統之巡航作業，並提供技術輔導與執行改善複審作業。執行結果，截至113年底止，112及113年度實際巡檢23項及39項政府資訊系統，均達計畫預定目標。惟資安院112至113年度擇選系統健檢標的，係自八大領域民生資料庫系統，或各機關提案審查攸關民生之大型再造資訊系統，或資通安全責任等級A級機關，或自各年度參與資安服務團之機關進行擇選，未於執行數位巡航作業前，全面盤點政府機關資訊系統，據以規劃巡航健檢標的，健檢作業恐有疏漏。另查，該計畫規劃透過檢視文件、工具驗證及領航員實地查驗等方式，檢視數位韌性健檢查獲之系統脆弱補強情形，倘未改善或改善情形不如預期者，再進行技術支援與輔導工作，並納入次年度數位韌性巡航計畫之健檢標的。惟資安院於112年12月19日完成該年度數位韌性巡航計畫後，截至本部查核日（114年3月31日）止，尚未依前揭計畫規定追蹤受檢單位系統改善情形，經函請數位發展部督促檢討改善。據復：未來將持續擴大政府機關資訊系統盤點範圍，作為數位巡航與韌性強化工作之決策參考。另為追蹤受檢單位系統改善情形，114年度已規劃辦理「數位韌性現況調查問卷」，針對112及113年巡檢系統進行韌性改善情形盤點，調查結果未達預期改善水準之機關，提供再輔導與必要技術協助，並作為115年巡航計畫優先檢視對象，確保巡檢成效得以落實。

2.　資安院自112年成立迄今，尚未成立內控制度設計作業小組，建立各項交易循環內部控制制度，允宜督促積極檢討改善。

依「國家資通安全研究院內部控制規章」第3條規定，國家資通安全研究院（下稱資安院）實施內部控制制度，主要業務活動之作業程序均應訂定書面規範；第5條第1項規定，資安院主要業務活動為營運收入、收款與採購及付款、薪工、計畫管理、行政管理及電腦化資訊系統管理等6大循環；第6條規定，內部控制制度之設計包括：成立內部控制制度設計作業小組、制訂各交易循環之範圍與流程、選定控制點、設計使用之表單及建立稽察檢查機制等事項。本部曾就資安院尚未成立內控制度設計作業小組及進用稽核人員，以進行相關作業等情，於113年1月29日函請數位發展部督促檢討改善。據該部函復說明，資安院將成立內部控制制度設計作業小組及進用稽核人員，建立該院內部作業6大循環之控制制度，期能完備與落實該院內部控制及內部稽核制度。案經追蹤查核結果，資安院已於113年3月進用1名稽核人員，並於113年7月17日董監事聯席會議審議通過該院113年度稽核計畫，辦理採購及付款與營運收入及收款等2大循環之內部稽核，惟截至114年3月底止，該院尚未依前開規定成立內部控制制度設計作業小組，建立各項交易循環內部控制制度，經函請數位發展部督促檢討改善。據復：資安院已成立內部控制制度設計作業小組，完成內部控制制度草案初稿，並將提報至董監事聯席會審議，該部將持續督促資安院依相關規範完備內控制度設計與推動作業，強化行政法人治理效能與營運風險管理。

（五）　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 112年度審核報告非營業部分所列國家資通安全研究院重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 資安院已訂定內部控制及內部稽核作業規章，惟尚未成立內控制度設計作業小組及進用稽核人員，以進行相關作業，允宜督促積極妥處，俾完備與落實內部控制及內部稽核機制。 | 因尚未成立內控制度設計作業小組，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 資安院112年度收入來源均為政府指定用途之補助計畫，尚乏穩定財源支應基本營運支出及職掌業務推展，允宜協助其健全財務，並督促逐步增裕自籌財源，以達設置目的。 |  |

註：113年度行政法人之重要審核意見由原列於審核報告非營業部分改列為審核報告營業部分表達。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家資通安全研究院收支營運表

中華民國113年度                    單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 656,942,000 | 100.00 | 927,890,841 | 100.00 | 270,948,841 | 41.24 |
| 業務收入 | 656,942,000 | 100.00 | 924,477,755 | 99.63 | 267,535,755 | 40.72 |
| 業務外收入 | － | － | 3,413,086 | 0.37 | 3,413,086 | -- |
| 支出合計 | 656,942,000 | 100.00 | 889,926,774 | 95.91 | 232,984,774 | 35.47 |
| 業務成本與費用 | 656,942,000 | 100.00 | 889,926,774 | 95.91 | 232,984,774 | 35.47 |
| 本期賸餘（短絀） | － | － | 37,964,067 | 4.09 | 37,964,067 | -- |

| 國家資通安全研究院平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| 資產 | 816,016,575 | 100.00 | 負債及淨值 | 816,016,575 | 100.00 |
| 流動資產 | 493,137,904 | 60.43 | 負債 | 777,702,517 | 95.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 259,134,107 | 31.76 | 流動負債 | 427,326,387 | 52.37 |
| 無形資產 | 62,893,504 | 7.71 | 長期負債 | 747,932 | 0.09 |
| 其他資產 | 851,060 | 0.10 | 其他負債 | 349,628,198 | 42.85 |
|  |  |  | 淨值 | 38,314,058 | 4.70 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 38,314,058 | 4.70 |