乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、臺中市政府主管

- 歲入規模成長為近5年度次高，惟自籌財源占歲入比率為近5年度最低，專案保留金額仍屬龐鉅，尚待執行，以前年度歲入及歲出轉入數亦待積極執行與清理，允宜賡續厲行開源節流措施，健全市府整體財政，並加強歲入保留數之收繳及歲出保留數之執行，以提升預算執行效能	乙－10

- 持續推動開源節流方案，惟節流績效之考核成效尚待提升，人事費占自籌財源比率偏高，允宜妥適配置人力及行政資源，強化節流措施；自有財源過度仰賴稅課收入，財源結構彈性尚待強化，允宜積極督促各機關開創財源，增進財政自主程度	乙－12

- 市府持續推動各項社會福利政策，惟非法定社會福利支出規模持續擴大，且部分福利措施推動成效尚待提升，允宜強化支出規模控管及建立效益檢討機制，並兼顧社會公平正義及政府財政負擔能力，以提升政策照顧效益及財政韌性	乙－13

- 中央計畫型補助經費執行率達9成以上，惟部分計畫經費賸餘比率逾5成或全數未執行，另有公共設施使用效益未如預期，允宜強化計畫審議功能，並落實公共設施管理，以提升計畫執行成效	乙－17

- 積極引進民間機構經營量能參與公共建設，以提升公共服務品質，惟促參案件類別集中運動、文教及商業設施，部分案件仍有履約爭議待協調、未確實履約，或終止契約後之權利義務尚待釐清等情事，允宜研謀善策妥處，以提供民眾更優質多元之公共服務	乙－18

- 2018臺中世界花卉博覽會展區之永久場館已辦理促參招商及委託營運，惟招商活化進度及營運管理成效未如預期，允宜加速招商作業並強化履約管理，以提升市有資產使用效益	乙－22

- 遙控無人機應用範疇日益多元，具備克服複雜地形限制與高機動巡查及即時資訊蒐集等優勢，能有效協助辦理各類施政業務，惟部分機關於無人機導入施政應用、設備調度管理、採購履約驗收及資安管控等面向未臻周妥，亟待研謀改善，以強化市政治理及災害應變能力，提升設備使用效能，並降低飛航與資安風險	乙－24

- 為提升服務品質及打造幸福城市，各機關辦理相關採購作業，惟工程決標後久未開工案件呈逐年上升趨勢，又部分工程停工久未復工，或工程進度落後情形仍待改善，另部分採購案件歷經多次招標未能決標，允宜強化督導考核機制，並適時檢討修正招標文件內容，以降低計畫推動風險，並提升計畫執行效率	乙－25

- 持續推動各項公共建設，有助改善民眾生活品質，惟部分計畫先期作業未審慎辦理可行性評估、財務規劃及前置協調作業，致規劃設計成果未能有效運用，並造成計畫進度延宕，亟待研謀改善，以提升政府財務效能	乙－27

- 賡續推動攸關民生之重大公共建設計畫，打造優質生活環境，惟部分計畫預算執行進度落後，允宜積極研謀善策，以提升預算執行成效，增進整體財務效能	乙－28

- 建置原流新創聚落，以扶植原住民族產業，惟招商作業辦理進度落後，營運經費高度仰賴政府補助，且營運空間使用率尚待提升，允宜加強輔導並建立營運成效考核機制，以確保聚落長期經營發展	乙－29

- 和平區公所持續推動區內各項建設等重大施政計畫，惟自籌收入比率偏低，高度仰賴上級政府補助以推行政務，且歲出資本門預算實現率欠佳，部分案件履約管理未臻周妥，允宜加強預算控管，並完善履約管理及驗收作業，以提升施政效能	乙－30

參、臺中市政府民政局主管

- 持續推動市民活動中心新建與改建，惟部分工程設計圖說未盡周延，履約管理未臻妥適，有待檢討改善，以提升公共工程品質	乙－34

- 提供民眾多元戶政服務，惟單身民眾聯誼活動實施計畫未訂定取消參加之退款標準，部分戶政事務所未於服務e櫃檯公開戶政到府服務，且戶政規費電子支付比率未達4成，相關服務措施及推廣作業尚有精進空間，允宜檢討改善，以強化戶政為民服務效能	乙－35

- 持續推動宗教場所節能減碳措施，並輔導宗教團體健全組織管理，惟低碳認證推廣成效尚待提升，部分宗教團體未依規定提報個人資料檔案安全維護計畫，亦未辦理財務申報，督導作業仍待強化，允宜檢討改善，以提升宗教事務治理效能	乙－35

肆、臺中市政府財政局主管

- 財劃法修正後，統籌分配稅獲配數額攸關整體財政狀況，復因整體經濟環境不穩定，市場利率逐步攀升，允宜善用租稅增額財源機制，及衡酌以發行公債取代借款之可行性，並妥適控制支出規模及強化開源節流措施，以降低財政風險，健全財政結構	乙－38

- 持續辦理被占用房地清理作業，惟被占用面積較113年度增加，部分案件使用補償金追收、土地清查進度，及閒置土地規劃利用未臻周全，允宜檢討改善，以維護市有財產權益	乙－42

伍、臺中市政府教育局主管

- 持續辦理教師甄選並因應少子化控留專任員額，惟近3學年度編制教師懸缺比率均逾法定上限，代理教師流動率偏高，又部分學校由代理教師擔任導師或行政職務比率偏高，允宜研謀改善，以維持師資穩定，保障學生受教權益	乙－45

- 積極拓展平價教保服務，公共化及準公共幼兒園實際收托率已逾5成，惟部分行政區公共化幼兒園招生缺額仍多，2歲專班候補人數偏高，允宜檢討公共教保資源配置及供給量能，以提升教保服務可近性，滿足家長托育需求	乙－47

- 積極辦理學校營養午餐計畫，守護學生健康，惟部分學校供應午餐食物內容未達營養基準，午餐委員會家長代表人數及召開會議次數未符規定，允宜督促檢討改善，以提升營養午餐品質，確保供餐安全及學生健康	乙－49

- 持續辦理幼兒園交通安全管理、公共安全查察及教保服務評鑑，惟幼童專用車稽查區域配置、幼兒園公共安全查察機制及基礎評鑑結果分析與回饋運用機制仍待精進，允宜檢討改善，以提升幼兒就學安全及教保服務品質	乙－50

- 配合教育部推動中小學數位學習精進方案，惟偏鄉學校未參與攜帶載具回家學習計畫，部分教師未完成數位學習能力培訓，偏遠地區學校學習載具配置及使用管理仍待精進，允宜研謀改善，以提升數位學習推動成效	乙－53

- 持續推動家庭教育，以促進家庭功能及國民身心健全發展，惟家庭暴力及兒少保護通報案件持續增加，編制人員專業量能仍待提升，男性參與家庭教育活動比率偏低，部分學校推展家庭教育未符規定，允宜檢討改進，以強化家庭教育預防功能及服務品質	乙－54

陸、臺中市政府經濟發展局主管

- 推動產業與商業發展，促進消費商機，惟辦理商品標示抽查作業，部分觀光風景區平均不合格率偏高，網路商品抽查量能有待提升，允宜依風險程度妥適配置抽查資源，強化網路商品抽查作業，以保障消費者權益	乙－58

- 持續辦理產業園區開發計畫，以輔導未登記工廠合法化，惟潭子聚興產業園區開發進度較預計期程落後，又部分產業用地所有權人取得產權後逾4年仍未完成建廠及取得使用執照，允宜積極督促廠商建廠，以發揮開發效益，並避免廠商囤地行為；另逾期工程衍生之成本及利息計列與契約規定未盡相符，亟待查明釐清，俾利後續財務結算之正確性，並維護政府權益	乙－59

- 賡續督導簡易自來水事業，以確保無自來水地區飲用水品質，惟部分行政區自來水供水普及率未達9成，部分簡水事業大腸桿菌群檢測結果不合格，部分尚待輔導成立之簡水事業，其水質檢測值已逾標準值，亟待積極輔導及協助民眾設置簡水事業並成立管理委員會，推動加裝殺菌淨水設備，以確保居民飲用水安全及健康	乙－61

- 持續辦理公用天然氣事業查核管理計畫，以確保用氣安全，惟天然氣用戶管線安全管理自治條例草案尚未納入緊急遮斷設備定期保養期限及相關罰則，部分行政區天然氣用戶微電腦瓦斯表裝置率仍有待提升，並督促天然氣公司落實辦理用戶管線檢查作業，以保障市民生命財產安全	乙－62

- 推動再生能源設置及節能治理，以實現淨零碳排目標，惟近4年度再生能源使用率均未達預定目標，臺中市發展低碳城市自治條例尚未配合中央法規增修相關規範，允宜積極推動再生能源設置與發展，並適時檢討修正法規，以提升減碳執行成效	乙－63

- 為管理自助選物販賣事業，已制定臺中市自助選物販賣業管理自治條例，惟相關規範未臻完善，部分業者營業情形涉有違反相關管理規範或未依法辦理商業登記等情事，稽查量能有待提升，允宜研謀改善輔導管理機制，並建立跨局處橫向通報機制，俾維護學童身心健康及保障消費者權益	乙－64

柒、臺中市政府建設局主管

- 持續推動人本交通及優化無障礙人行環境，以營造安全友善之步行空間，惟部分行政區人行道適宜率偏低、設施損壞及無障礙陳情案件逐年增加，部分易肇事路口尚未設置人行道，且障礙物排除進度未如預期，亟待研謀改善，以提升行人通行安全及人本環境品質	乙－68

- 推動節能路燈換裝暨維護PFI計畫，並將節能成效轉化為碳權，惟部分維修案件未能於24小時內完成修復、智能路燈連線品質欠佳、路燈汰換統計資料未盡一致，且庫存材料尚待妥適處理，允宜檢討改善，以提升路燈維護管理效能	乙－70

- 持續推動友善樹木空間資訊管理及樹木健康檢查作業，惟高風險樹木改善進度緩慢，部分樹木漏未普查或未納入系統管理，且地下危險管線圖資整合及風險管控機制尚待精進，允宜研謀改善，以提升樹木管理效能及維護公共安全	乙－71

- 辦理道路人本建設相關業務，以提升道路服務品質，惟統一挖補作業收費標準逾10年未檢討調整、施工通報位置偏離許可範圍、離場通報資訊即時性不足及系統資料檢核防錯機制未臻周延，允宜檢討改善，以提升道路挖掘管理效能，並維護規費制度合理性	乙－73

- 賡續辦理西屯區市政路延伸工程，以完善區域路網及紓解道路交通壅塞情形，惟第2標工程進度未如預期，有待督促施工廠商積極趕工，並落實施工品質管理，以確保如期如質完工	乙－75

捌、臺中市政府交通局主管

- 推動道路交通安全執行計畫，以強化交通執法及道路交通工程品質，惟交通違規尚未裁決案件數量及金額龐鉅，狹窄巷道路段雙黃線設置未符實際通行需求，交通號誌不斷電系統覆蓋範圍尚有提升空間，允宜檢討改善，以提升交通運輸韌性及公共安全	乙－78

- 持續推動雙十公車免費乘車及市區客運補貼計畫，以提升公共運輸使用率並促進低碳運輸發展，惟公車運量尚未恢復疫情前水準，私人運具使用占比反呈上升趨勢，且發車異常及駕駛違規情形仍未明顯改善，允宜檢討改善，以提升公共運輸服務品質及市占率，落實低碳宜居綠色運輸城市目標	乙－81

- 臺中市整體交通事故件數及死傷人數雖呈下降趨勢，惟行人死亡人數持續增加，部分行人易肇事路口尚未設置號誌或智慧路標，且人行道停車管理規定與中央法規未盡相符，允宜檢討改善，以提升行人通行安全及保障市民權益	乙－83

- 持續推動水湳轉運中心建設，以完善公共運輸服務，惟委託營運ROT案招商及客運業者進駐意願未如預期，且二期民間投資興建BOT開發案尚待推動，允宜研謀因應措施，以降低營運風險，及提升公共建設營運效益	乙－85

- 捷運綠線運量已逐年成長，惟仍未達預算數，財務狀況仍待改善，且多元支付閘門建置不足、維護管理及營運中斷接駁作業尚待強化，允宜檢討改善，以減少虧損並提升服務品質	乙－87

- 建構MaaS平臺提升交通行動服務品質，惟未妥適規劃履約項目及共享運具與輔助運具之整合串接，又未妥善規劃招商資格及行銷策略，影響觀光旅遊套票行銷績效，且建置之APP功能不佳，僅使用8個月後即整併至「台中公車APP」，並更名為「台中Go APP」，允宜檢討改善，以提升使用者移動與生活資訊整合服務	乙－88

- 配合推動TPASS通勤月票政策，有助減輕通勤負擔及提升公共運輸使用量，惟購買人次及經費執行未如預期，且票證服務及數據應用尚待精進，允宜強化精準行銷及公共運輸服務整合，以提升公共運輸使用率，擴大政策效益	乙－90

- 持續推動偏鄉多元公共運輸服務，惟部分幸福巴士車輛已近汰換年限及彈性班次搭乘人數未如預期，小黃公車部分路線空駛率偏高，允宜研謀因應措施，以提升資源使用效益，並保障偏鄉地區民眾基本行的權益	乙－92

- 規劃推動7條捷運路線，以營造優質、便捷且永續交通環境，惟捷運藍線建設經費恐不敷實際需求，捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，且未來非自償性債務可舉借空間有限，恐難支應多項軌道建設所需經費，允宜及早妥謀因應方案，妥適規劃財務資源配置，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定	乙－93

玖、臺中市政府都市發展局主管

- 持續推動騎樓整平計畫，以建構友善宜行之公共空間，惟近3年度成效長度減少，施作戶同意率呈大幅下降，另部分騎樓安學路段未接續辦理騎樓整平計畫、部分已整平路段後續管理欠佳，允宜檢討改善，並透過聯繫平台加強管理，以發揮跨機關治理成效，保障行人通行安全	乙－99

- 辦理招牌廣告及廣告許可管理作業，以維護市容景觀及公共安全，惟部分招牌廣告設置未符規定，且期滿換證追蹤機制尚待完善、網路申請系統利用率偏低及收費標準未妥為檢討調整，允宜檢討改善，以提升都市環境安全品質	乙－100

- 持續推動社會住宅興辦及營運管理，以提供市民可負擔且適宜之居住環境，惟社會住宅供給仍未滿足需求，候補及招租管理機制未盡完善，網站資訊更新欠周延，允宜檢討改善，以提升居住服務效能及保障民眾權益	乙－101

- 為落實居住正義、減輕青年居住負擔並提升居住品質，持續興辦社會住宅工程，以協助達成「願生、敢養」之政策目標，惟部分興建計畫因預算編列不足而調整計畫預算及辦理期程、工程設計及履約未臻周妥，允宜檢討改善，以確保工程如期如質完工	乙－103

- 持續辦理營建剩餘土石方清運車輛行車軌跡管制，惟車載即時追蹤設備裝置進度未如預期、土資場去化量能不足、異常軌跡管理及違規裁處機制尚待強化等情事，允宜檢討改善，以提升土石方流向管制及管理效能	乙－106

- 賡續辦理建築物公共安全檢查相關業務，惟建築物公共安全檢查申報管理及裁罰作業未盡落實，且案件查核時效及資訊系統建置效益有待提升，允宜檢討改善，以維護公共安全	乙－107

拾、臺中市政府農業局主管

- 持續強化動物防疫作業，以防止疫情擴散，惟非洲豬瘟疫情預警、調查及應變管理等機制尚有精進空間，防疫風險因應效能仍待強化，允宜健全防疫管理機制，以提升整體防疫韌性及應變效能	乙－111

- 辦理畜牧場及獸醫師執業管理，以提升畜牧場源頭管理效能及防疫安全，惟登記列管、獸醫師執業管理、死廢畜禽流向查核及養豬場稽查作業未臻周妥，允宜研議改善，以強化畜牧防疫管理，提升產業永續發展韌性	乙－114

- 辦理畜禽產業升級轉型及畜牧廢棄物資源化補助計畫，有助提升畜禽生產效率、氣候調適能力及污染防治效能，惟計畫執行成效未如預期、雞糞源頭管理及高污染風險畜牧場輔導仍有精進空間，亟待研謀改善，以提升補助資源運用效益，促進畜禽產業永續發展	乙－116

- 辦理農地農用接電案件審查作業，以防杜農地違規使用，惟部分區公所未落實複查，且未建立列管追蹤機制，致疑似違規案件未能及時查處，允宜強化複查作業及督導機制，以提升農地使用管理效能	乙－118

- 辦理農村再生輔導計畫，增進社區居民共同參與環境營造，惟參與培根課程之農村社區未達3成，且提出農村再生執行計畫社區數亦逐年下降，允宜檢討改善，以提升農村再生整體發展成效	乙－119

- 推動刺網漁船轉型及海洋廢棄物回收，維護海洋生態及漁業資源，惟轉型比率偏低，且漁具標示不清比率逐年上升、海洋廢棄物回收數量未達目標值，允宜檢討改善，以保育近岸海域環境及漁業資源永續	乙－121

- 賡續推動動物保護及寵物管理業務，以提升動物福祉，惟收容犬貓認養成效仍待提升，部分業者疑有未經許可經營情事，定型化契約推廣及同業公會入會率偏低，且園區使用管理規範尚未完備，亟待研謀改善，以提升動物福利及健全管理機制	乙－122

拾壹、臺中市政府觀光旅遊局主管

- 持續推動永續觀光發展，導入永續旅遊認證、低碳旅遊及低碳旅宿輔導等措施，惟部分永續旅遊認證指標量化管理機制尚未完備，低碳旅遊運具營運效益未如預期，且低碳旅宿輔導資源配置未充分契合旅客住宿需求，亟待研謀改善，以提升政策推動效能及資源運用效益	乙－125

- 為維護大坑風景區步道及遊憩環境品質，辦理步道維護工程、環境清潔及設施修繕作業，惟設施驗收開放及清潔維護管理作業，未能因應實際使用需求妥適調整，且履約查驗機制未能有效辨識異常情形，允宜檢討精進相關管理機制，以提升觀光服務效能及設施使用效益	乙－127

- 持續推動露營場合法化輔導作業，惟輔導未合法業者轉型進度尚待提升，且高風險露營場持續違規營業，指定建築線規定尚未檢討調整，影響合法化意願，允宜強化分級輔導機制，加速跨機關協調，以提升輔導成效並維護消費者安全	乙－128

- 整合跨機關資源持續舉辦觀光重大節慶活動，有助帶動觀光產業發展，惟民間行銷合作資源挹注、促進地方消費措施及活動行銷宣傳成效仍待提升，允宜強化公私協力合作及成果管理機制，以提升節慶活動整體效益	乙－129

- 投入鉅額經費辦理大安港媽祖主題園區及周邊景觀工程，並規劃導入民間投資營運，惟歷經3次公告招商及調整招商條件仍無民間機構申請，尚待檢討招商策略及園區發展定位，以提升民間參與誘因及促參案件推動效能，達成帶動濱海地區觀光發展之預期目標	乙－130

- 積極提升大安濱海樂園遊憩環境品質，有效吸引參訪人潮，惟巡查及安全管理機制未盡周延、部分淨灘活動未依規定提出申請、間有公共設施損壞及景觀植栽枯死，允宜檢討改善，以維護民眾水域活動安全及觀光遊憩品質	乙－131

拾貳、臺中市政府社會局主管

- 辦理敬老愛心卡各項補助計畫，以照顧長者及身心障礙者，點數為六都最高，服務項目多元，促進社會參與，持卡率逐年提升，政策推廣已具成效，惟仍有部分符合資格者未申辦，部分持卡者使用率偏低，及部分行政區尚無可使用之合作診所或運動場館，允宜檢討改善，以發揮敬老愛心卡政策照顧功能	乙－136

- 公共化及準公共托育資源覆蓋率已達5成，惟部分行政區托育覆蓋率仍偏低，公共化托育資源不足候補比偏高，且部分準公共托嬰中心未申請照顧比優化獎勵計畫，未能減輕照顧負荷，允宜強化各區托育資源均衡配置，並持續輔導及推動準公共托嬰中心申請照顧比優化獎助，以營造支持生育及友善育兒環境	乙－138

- 持續推動社會福利服務，惟公益彩券盈餘待運用餘額仍偏高，亟待因應開發新興社會福利議題與研提增加創新及實驗性方案，以提升基金資源使用效益	乙－139

- 積極辦理兒童福利業務，打造區區親子館友善育兒環境，惟部分行政區尚未設置兒童定點臨時托育服務據點，近5成發展遲緩兒童個案於3歲後始通報，親屬及團體家庭安置兒少保護個案成效有待提升，允宜檢討改善，以提升各項服務效能，維護兒少最佳利益	乙－141

- 辦理到宅坐月子服務，提供產婦多元化生育支持措施，補助弱勢家庭服務費用，惟近4年度整體媒合率均未及6成，部分服務人員未提供到宅坐月子服務及未完成在職訓練，媒合平臺留任機制不足，允宜檢討改善，以優化媒合機制及履約管理，提升照顧服務品質	乙－145

- 持續布建身心障礙社區式照顧服務資源，減輕家庭照顧者負擔，整體服務使用率超過8成，惟部分新設日間照顧據點使用率未及5成，日間作業設施服務量能不足，社區居住服務部分個案候位時間偏長，允宜拓展照顧服務量能，因應身心障礙者多元照顧需求	乙－146

拾參、臺中市政府勞工局主管

- 持續推動各項就業促進措施，惟青年及部分弱勢族群就業媒合與穩定就業成效仍待提升，且部分就業促進計畫績效管理機制未臻周延，允宜檢討改善，以提升就業服務效能及政策效益	乙－149

- 積極推動中高齡及高齡者就業服務措施，惟部分據點服務績效、職場體驗媒合成效及就業促進課程求職應用情形尚待精進，允宜檢討改善，以提升銀髮人力運用效益及就業服務成效	乙－150

- 積極辦理勞資爭議調解業務，惟逾4成勞資爭議案件未能於調解階段有效化解，且特定產業及高風險事業單位反覆發生爭議情形頻仍，允宜檢討改善，建立預警、追蹤及事業輔導機制，以提升勞資爭議預防及處理效能	乙－151

- 持續辦理失業者職業訓練計畫，以促進失業者獲得就業技能，並協助就業，惟未因應美國關稅衝擊調整訓練課程，訓後穩定就業成效仍待提升，職前訓練資訊系統功能及品質未臻完善，允宜檢討改善，以提升訓練資源運用效能	乙－153

拾肆、臺中市政府警察局主管

- 積極辦理交通執法及酒駕防制業務，惟民眾檢舉交通違規舉發案件數遽增且易衍生執法爭議，違規熱點交通工程改善措施待加強、酒駕事故防制成效仍待提升，允宜檢討改善，以維護市民交通安全及提升執法公信力	乙－156

- 持續運用智慧警勤輔助系統及路口多功能執法系統，強化治安維護及交通違規取締作業，惟偽變造車牌犯罪車輛追查成效尚待提升，部分註銷或報廢車輛持續違規行駛，且審核違規案件未依規定期限內完成舉發作業，允宜檢討改善，以提升執法品質	乙－158

- 加強辦理偵防詐欺犯罪工作，以守護民眾財產安全，惟識詐宣導對象、管道及內容未能充分對應受害族群特性，詐欺車手提款熱點之巡邏勤務配置及ATM監視設備管理亦未盡周延，允宜運用數據分析強化宣導策略及勤務規劃，以提升整體防護成效	乙－159

- 持續精進毒品防制及緝毒作為，惟毒駕案件頻仍致交通事故風險增加，部分尿液採驗未到驗者未依法聲請強制採驗，特定營業場所涉毒案件列管時效未盡周延，毒品危害講習怠金裁處作業積壓，有待檢討改善，以提升毒品防制成效	乙－162

- 積極提升交通事故處理效率，惟部分交通事故到場耗時較長，且案件送審及初步分析研判表核發作業延宕，允宜檢討改善，持續強化勤務派遣及案件管考，提升行政效能及民眾滿意度	乙－164

- 持續辦理青少年保護工作，預防少年犯罪及偏差行為發生，惟部分學生濫用藥物或涉詐案件未依限通報，高關懷少年資料未完整登載於系統，盤查資訊未橫向提供少輔會運用，及部分曝險少年轉介案件未依限完成開案評估，允宜檢討改善，以提升少年輔導及保護成效	乙－165

拾伍、臺中市政府消防局主管

- 充實消防人力及救災資源，提升災害防救整備及應變量能，惟部分人力、救護、裝備、通訊、資訊及訓練資源配置，尚未依轄區風險特性及新興災害型態變遷趨勢適時調整，允宜強化風險導向資源配置及整合運用機制，以提升整體災害應變韌性及人員執勤安全	乙－168

- 積極建構救災救護及通訊韌性，惟高強度衝突致道路受阻時，消防救護服務覆蓋範圍將大幅縮減，且戰術緊急救護（TECC）及指揮層級訓練覆蓋率尚待提升，允宜強化整備與應變機制，以提升城市防救災韌性	乙－171

- 持續辦理消防安全設備檢查，以確保設備正常運作，惟仍有營運中旅宿場所未納入列管、部分集合住宅消防安全設備複查逾期，及防火管理人逾期未完成複訓，允宜檢討改善，以保障民眾生命財產安全	乙－172

- 加強公共危險物品及高風險場所消防安全管理，惟部分不合格場所公告及災害潛勢資料逾期未更新，且部分自助洗衣店漏未列管等情事，允宜研謀改善，以強化災害風險控管能力	乙－173

- 持續辦理消防水源管理，提升災害搶救效能，惟消防栓列管資料與自來水公司資料存有落差、地下式消防栓辨識及周邊管理仍待精進，且部分消防栓故障久未修復，允宜研謀改善，以提升消防水源管理效能及災害搶救效率	乙－174

拾陸、臺中市政府衛生局主管

- 推動基層公共衛生及醫療服務，維護民眾健康，惟衛生所專責醫師出缺情形逐年惡化，且部分出缺衛生所轄區醫療資源相對不足，允宜研謀有效招募及留任措施，以衡平區域醫療資源配置，確保基層公衛服務量能	乙－177

- 積極布建長照服務資源，完善照顧服務網絡，惟部分長照服務資源配置及運用效益仍待提升，交通接送及專業服務執行成效未盡理想，部分行政區無家庭托顧機構，且資訊系統服務品質仍待精進，允宜檢討改善，以提升長照服務可近性及整體照護量能	乙－178

- 持續推動自殺防治與心理健康照護服務，惟青少年族群自殺通報人次持續增加，個案服務時效及訪視作業管理機制未盡周延，且社區心理衛生中心專業人力進用不足、案量負荷偏高，允宜檢討改善，以維持心理健康政策推動品質與服務量能	乙－181

- 建構友善藥癮醫療環境，推動毒品危害防制及戒癮輔導服務，惟毒品初犯者講習出席率下降，部分替代治療機構美沙冬治療留置率未達中央目標，青少年戒癮治療成效未臻理想，警政與檢調單位轉介個案開案率存有落差，允宜研謀改善，以完善藥癮戒治網絡	乙－184

- 積極推動食品衛生稽查，持續維護消費者飲食安全，惟外送平台合作餐飲業者家數掌握尚有不足，部分雲端廚房尚未依規定完成登錄，且食品業者登錄與產品責任保險查核管理機制未盡周延，允宜研謀改善，以提升食品安全監理效能，並保障消費者權益	乙－185

拾柒、臺中市政府環境保護局主管

- 辦理焚化廠廢棄物進廠管理及一般事業廢棄物代處理業務，惟代處理收費標準長期未覈實反映成本，且進廠查核機制未能有效管理高熱值廢棄物，增加設備運轉風險，允宜通盤檢討管理及收費制度，以維護焚化廠穩定營運	乙－190

- 持續推動廚餘去化政策，惟廚餘去化結構長期仰賴養豬途徑，替代處置量能建置未如預期，復因外埔園區第二期厭氧工程延宕，致禁止廚餘養豬後衍生焚化處理壓力及相關應急支出，允宜通盤檢討設施建置期程及履約管控，以完善廚餘去化體系	乙－192

- 辦理廚餘再利用養豬場稽查管理及流向管制作業，惟部分養豬場蒸煮申報異常，流向管制機制未能有效發揮預警功能，允宜強化風險監控及追蹤管理作為，以降低廚餘養豬疫病傳播風險	乙－194

- 積極推動畜牧廢水管制及糞尿資源化措施，已具循環利用與污染削減效益，惟部分畜牧場飼養量超逾許可規模，資源化及施灌管理、稽查作業尚有精進空間，允宜強化輔導及稽查機制，以確保環境品質及達成環境永續發展目標	乙－196

- 持續推動各項逸散污染源管制計畫，惟營建工程空氣污染防制設施之稽巡查資源未集中於施工階段，總懸浮微粒（TSP）削減率未達預計目標，部分逾期申報案件尚未依規辦理現場查證，允宜檢討改善，以維護空氣品質	乙－197

- 積極辦理事業廢棄物清理流向勾稽作業，以加強源頭管制，惟部分事業機構未依規定檢具清理計畫書，或每月產出量超逾核定許可量、申報資料涉有質量不平衡，允宜檢討改善，以完備管制作業	乙－199

- 訂定臺中市第二期溫室氣體減量執行方案，以因應全球氣候變遷趨勢，惟部分推動措施執行績效未達預期，老舊公務機車汰換遲延，低碳永續家園村里層級認證通過比率偏低，允宜檢討改善，以落實淨零轉型目標	乙－201

- 辦理文山焚化廠促參案，以恢復臺中市垃圾處理量能，惟民間機構承諾設置之太陽能發電設備售電收益歸屬尚待釐清，且履約管理未臻妥適，有待檢討改善，以落實契約規範並維護機關權益	乙－202

- 為回饋當地居民興建烏日區溫水游泳池，惟因地層下陷及加熱泵故障等問題，自113年2月起即休館閒置，且該池體已存有傾斜等安全疑慮，卻未先辦理結構安全鑑定，即逕行規劃設備改善及營運事宜，作業程序倒置，亟待積極研謀改善，以維護公共安全並加速資產活化	乙－204

拾捌、臺中市政府文化局主管

- 推動文化創意產業發展，惟部分關鍵績效指標未能有效反映文化創意產業經濟產值，社群行銷及政策效益衡量機制尚待精進，允宜研謀改善，以提升文化創意政策效益	乙－207

- 持續辦理古蹟及歷史建築等有形文化資產管理維護及推廣教育活動，惟部分文化資產管理維護及普查作業未盡落實，教育推廣、資訊揭露及成果管理機制尚待精進，允宜檢討改善，以提升文化資產保存效能	乙－208

- 積極辦理文化資產保存傳承，建置考古遺址數位典藏網頁，惟整體展示數量偏低，出土遺物保存管理未臻完善，未及完成個人技藝數位保存作業，允宜檢討改善，以確保文化資產永續保存	乙－210

- 持續推動社區營造業務，促進公民參與公共事務，厚植多元文化價值，惟部分公所考量地方量能，尚未成立社造中心，部分行政區及公寓大廈提案件數偏低，允宜賡續輔導，以擴大民眾參與並提升社區營造成效	乙－211

- 落實文化平權政策，保障人民文化權利，惟文化資源配置及無障礙服務措施未盡周延，允宜檢討改善，以提升民眾文化可近性，促進文化資源均衡發展	乙－213

拾玖、臺中市政府地政局主管

- 辦理區段徵收業務，以提供都市發展所需公共設施用地，惟配餘地標售收入執行率偏低，配餘地巡查及占用排除機制未臻周妥，允宜檢討改善，以提升基金營運效能，並落實基金資產管理	乙－216

- 持續督導自辦市地重劃業務，以加速土地利用，惟部分重劃區開發進度長期停滯，部分重劃會涉訟及陳情案件頻仍，允宜建立分級列管及預警督導機制，強化監督管理及必要處置作為，以維護土地所有權人權益及促進都市發展	乙－217

- 改善農地重劃區生產基礎設施，以促進農地利用，惟部分農水路改善工程執行進度落後，部分抵費地長期未辦理標售且遭占用等情事，亟待檢討改善，以提升農地利用效益	乙－218

- 持續辦理地籍測量相關業務及地籍資料釐正，惟日據時期地籍圖資重測及圖簿不符清理作業進度仍待提升，部分土地複丈案件辦理時效未臻理想，允宜檢討改善，以健全地籍管理品質	乙－219

- 賡續推動平均地權業務，惟部分受補助機關預算執行率欠佳，且已辦竣市地重劃或區段徵收地區之建設管理維護經費長期仰賴基金補助，恐影響其他平均地權業務推動，允宜檢討改善，以落實基金政策功能	乙－221

貳拾、臺中市政府法制局主管

### 持續受理消費爭議申訴及調解案件，並首創於爭議業者門市張貼消費警訊，以強化消費風險預警機制，惟近3年度消費爭議案件呈持續增加趨勢，允宜研擬妥適因應措施，以保護消費者權益；又近10年度消費者服務案件數成長逾2倍，惟人力未增反減，有待積極充實人力，俾強化服務量能	乙－223

貳拾壹、臺中市政府新聞局主管

### 推動臺中流行影音中心營運移轉案，提供兼具藝文推廣及商業機能等多功能場域，惟民間機構辦理營運前裝修進度落後，實際投資金額亦未達契約規定，亟待督促積極改善，以發揮建物與設備應有效益	乙－225

貳拾貳、臺中市政府地方稅務局主管

- 持續辦理地價稅稅籍清查作業，惟部分課徵田賦之土地移作商業、純住宅、製造業、倉儲等非作農業使用，或地上建築物已供出租使用，未依規定改課地價稅，允宜釐正稅籍並依法補徵，以維護租稅公平	乙－228

- 賡續辦理使用牌照稅車輛檢查及清查作業，並運用車牌辨識系統及跨機關合作提升欠稅清理績效，惟部分欠稅、停駛等違規車輛仍行駛公共道路，或部分免徵車輛未達免稅標準，允宜加強查核，釐正稅籍並依法改課，以確保稽徵正確性	乙－229

貳拾參、臺中市政府水利局主管

- 持續辦理雨水下水道及區域排水治理工程，惟部分雨水下水道系統管段存有坡度過緩及逆坡等問題，衍生積淹水風險，部分市管區域排水道上方疑似有私人建物或設施，又部分區域排水用地範圍線圖籍未於網站揭露，允宜積極爭取中央補助經費辦理改善工程，及加強清查並於網站公開相關資訊，以提升整體都市防洪韌性	乙－231

- 辦理污水用戶接管倍增計畫以提升生活品質，惟部分水資源回收中心平均日處理量與設計值差異頗巨，又部分機關、市場、學校未依規定完成污水接管，允宜通盤評估處理量能，妥謀因應措施，確保水資中心正常維運，並積極輔導相關機關完成污水接管，以提升污水處理效能，發揮污水建設效益	乙－232

- 雨水下水道建設長度已達目標值，惟部分行政區實施率未及6成，且太平區雨水下水道管線破損、穿越及淤積情形，另部分易淹水熱點周邊尚未建置雨水下水道管線，允宜建立管線巡檢及追蹤修復機制，並妥籌經費加速建設，以維護排水功能，保障市民生命財產安全	乙－234

- 為落實地下水保育與水井管理，持續辦理納管及輔導水井合法取得水權狀，惟納管水井待輔導合法之案件仍多，部分水權人未覈實填報用水情形，或實際引用水量逾核准引用水量，允宜積極辦理納管水井合法化作業，並加強宣導及適時派員檢查，以有效掌握地下水源使用量，強化地下水使用管理	乙－236

- 辦理山坡地保育利用管理，以促進土地合理利用，惟多數超限利用土地尚未掌握行為人及現場狀況，委託廠商資安檢測證明文件審核未臻周延，且違規熱區長期集中於相同行政區，允宜檢討精進山坡地查處及委外管理機制，以強化水土保持管理成效	乙－237

- 推動水湳水資源回收中心放流水再利用，以提供產業用水，惟設計及工程招標作業延宕，且遲至再生水廠興建工程趕工計畫未能執行時，始辦理連續處罰，亟待研謀改善，以加速重大公共工程之推動	乙－238

貳拾肆、臺中市政府運動局主管

- 為因應舉辦國際運動賽事及大型藝文展演需求，規劃興建巨蛋體育館，惟計畫預算仍與預估經費存有鉅額差距，倘招商未果，恐影響使用執照取得；又部分工程契約項目未臻周妥、材料規範存有疑慮，有待檢討改善，以提升計畫執行進度	乙－241

- 規劃興設全齡運動場館，推動全民運動，惟部分行政區運動場館布建仍有不足，部分兒童運動中心使用率偏低，允宜檢討改善，以提升運動設施服務效能及營運管理成效	乙－243

- 持續擴充運動場域，提供民眾多元運動環境，帶動市民運動習慣，並透過代管、委外營運及志工巡檢等機制維護場域服務品質，惟部分場館設施缺失改善作業及游泳池營運管理未臻周妥，允宜檢討改善，以提升場館管理效能及服務品質	乙－245

- 賡續補助運動團體推展各項體育活動，惟部分補助案件未依規定期程於民間團體補（捐）助系統登錄及勾稽補助資訊，亦未建立以實際補助對象為基礎之重複或超出所需經費之補助查核機制，允宜檢討改善，以強化補助管理透明度與治理效能	乙－246

貳拾伍、臺中市政府數位治理局主管

- 持續推動數位治理與智慧城市發展，以完善資通安全防護工作，惟部分機關資安專職人員未具相關證照或由非資安專業人員擔任，或資通安全管理及防護執行情形未臻完善，有待檢討改善，以落實資安防護並維護業務運作安全	乙－248

- 推動電子化政府以因應數位化發展趨勢，惟服務e櫃檯提供民眾線上申辦或預約等項目占比未及2成，部分業務屬性相近事項之服務方式未臻一致，且線上繳費項目比率偏低，允宜持續評估民眾需求，增加線上申辦業務，並研議建立服務項目一致化標準及多元繳費管道，以提升便民服務成效	乙－250

貳拾柒、第二預備金

### 第二預備金保留金額及比率已較前3年度減少，惟仍有部分計畫保留比率逾5成或未執行致全數賸餘，允宜督促機關審慎衡酌執行能力及實際需求申請動支，以提升預算執行效能	乙－252