- 總  述

壹、總預算執行之審核

114年度臺中市總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列82萬餘元，審定為1,681億4,892萬餘元；歲出決算修正減列825萬餘元，審定為1,772億8,718萬餘元；歲入歲出相抵短絀91億3,826萬餘元（詳丙－1頁），連同舉借債務1,166億3,826萬餘元及償還債務1,075億元後，收支平衡（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

114年度歲入決算審定總額1,681億4,892萬餘元，較預算數1,814億2,960萬餘元，減少132億8,068萬餘元（圖2），約7.32％，主要係營業盈餘及事業收入減少；114年度歲入決算應收保留數32億484萬餘元，占歲入預算數1.77％，主要係統籌分配稅款尚未撥入，須保留轉入115年度繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 13,522,223 | 100.00 |
| 1.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 6,502,923 | 48.09 |
| 2.按業務需要減少支付或撙節支出。 | 4,206,558 | 31.11 |
| 3.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 1,176,021 | 8.70 |
| 4.營繕工程及採購財物結餘。 | 741,389 | 5.48 |
| 5.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 618,904 | 4.58 |
| 6.專案經費第一、二預備金未動支。 | 84,480 | 0.62 |
| 7.收支併列預算收入未達而減支。 | 14,476 | 0.11 |
| 8.其他。 | 177,470 | 1.31 |

歲出決算審定總額1,772億8,718萬餘元，較預算數1,908億940萬餘元，減少135億2,222萬餘元（圖2），約7.09％，主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘及按業務需要減少支付或撙節支出（表1），如以機關別區分，主要係教育局、社會局及建設局等主管機關之經費賸餘（表2）。114年度歲出決算應付保留數94億6,355萬餘元，占歲出預算數4.96％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工，須保留繼續執行（表3）；次就近5年度（110至114年度）預算賸餘及保留情形分析結果，114年度未執行之賸餘數較113年度增加29億8,725萬餘元及1.15個百分點（圖3），主要係114年度補（捐）助或委辦計畫經費結餘較113年度增加所致；另114年度應付保留金額及其比率較113年度減少29億6,172萬餘元及2.05個百分點，惟保留金額仍屬龐鉅，其中建設局、交通局及水利局等3個主管機關應付保留金額為前3高，合計達53億7,846萬餘元，占全部應付保留數56.83％，另建設局、都市發展局及文化局等3個主管機關保留金額占其預算數比率超逾20％，歲出預算執行效率仍待加強檢討提升（表4）。

表2　歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 190,809,409 | 13,522,223 | 7.09 | 市政府 | 8,984,769 | 578,361 | 6.44 |
| 統籌支撥科目 | 6,174,550 | 2,416,914 | 39.14 | 經濟發展局 | 1,365,502 | 87,094 | 6.38 |
| 財政局 | 2,402,253 | 620,642 | 25.84 | 運動局 | 1,914,065 | 99,739 | 5.21 |
| 農業局 | 2,634,123 | 450,395 | 17.10 | 新聞局 | 314,967 | 14,877 | 4.72 |
| 都市發展局 | 1,165,092 | 172,133 | 14.77 | 文化局 | 2,459,485 | 108,425 | 4.41 |
| 民政局 | 2,171,645 | 214,452 | 9.88 | 警察局 | 11,910,833 | 494,475 | 4.15 |
| 數位治理局 | 347,357 | 33,572 | 9.67 | 教育局 | 66,721,762 | 2,575,463 | 3.86 |
| 市議會 | 942,984 | 88,670 | 9.40 | 衛生局 | 11,802,890 | 429,538 | 3.64 |
| 社會局 | 22,327,871 | 2,041,540 | 9.14 | 地政局 | 1,543,537 | 53,505 | 3.47 |
| 法制局 | 166,300 | 13,933 | 8.38 | 觀光旅遊局 | 843,601 | 27,676 | 3.28 |
| 環境保護局 | 7,003,752 | 583,079 | 8.33 | 水利局 | 4,998,582 | 161,381 | 3.23 |
| 建設局 | 13,350,052 | 1,075,246 | 8.05 | 地方稅務局 | 957,152 | 25,398 | 2.65 |
| 勞工局 | 536,586 | 39,302 | 7.32 | 消防局 | 3,906,364 | 81,763 | 2.09 |
| 交通局 | 13,798,068 | 969,373 | 7.03 | 第二預備金（動支後餘額） | 65,267 | 65,267 | 100.00 |

註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

2.114年度第二預備金原編列預算數5億元，經臺中市政府核准動支4億3,473萬餘元，動支比率86.95％。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 9,463,558 | 100.00 | 4,874,852 （51.51％） | 1,995,617 （21.09％） | 2,593,088 （27.40％） |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 4,189,946 | 44.27 | 3,781,866 | 3,946 | 404,133 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 1,249,414 | 13.20 | 5,008 | 151,689 | 1,092,716 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 1,224,751 | 12.94 | 579,229 | 70,049 | 575,472 |
| 4.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 177,771 | 1.88 | 5,459 | 11,658 | 160,652 |
| 5.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 127,895 | 1.35 | 11,363 | 99,078 | 17,454 |
| 6.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 33,406 | 0.35 | 3,935 | 29,082 | 388 |
| 7.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 8,755 | 0.09 | － | 1,450 | 7,305 |
| 8.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 4,830 | 0.05 | 4,830 | － | － |
| 9.補助基層建設經費，因尚未提出申請。 | 3,251 | 0.03 | 3,251 | － | － |
| 10.其他零星計畫之保留款。 | 2,443,535 | 25.82 | 479,907 | 1,628,662 | 334,964 |

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 190,809,409 | 9,463,558 | 4.96 | 地政局 | 1,543,537 | 54,808 | 3.55 |
| 建設局 | 13,350,052 | 3,473,374 | 26.02 | 農業局 | 2,634,123 | 80,020 | 3.04 |
| 都市發展局 | 1,165,092 | 281,361 | 24.15 | 市政府 | 8,984,769 | 240,352 | 2.68 |
| 文化局 | 2,459,485 | 497,682 | 20.24 | 社會局 | 22,327,871 | 530,101 | 2.37 |
| 運動局 | 1,914,065 | 357,778 | 18.69 | 民政局 | 2,171,645 | 43,594 | 2.01 |
| 經濟發展局 | 1,365,502 | 235,252 | 17.23 | 消防局 | 3,906,364 | 77,657 | 1.99 |
| 水利局 | 4,998,582 | 822,245 | 16.45 | 警察局 | 11,910,833 | 139,081 | 1.17 |
| 觀光旅遊局 | 843,601 | 105,532 | 12.51 | 市議會 | 942,984 | 5,181 | 0.55 |
| 統籌支撥科目 | 6,174,550 | 572,506 | 9.27 | 財政局 | 2,402,253 | 6,181 | 0.26 |
| 交通局 | 13,798,068 | 1,082,841 | 7.85 | 教育局 | 66,721,762 | 465 | 0.00 |
| 新聞局 | 314,967 | 18,538 | 5.89 | 勞工局 | 536,586 | － | － |
| 環境保護局 | 7,003,752 | 401,588 | 5.73 | 法制局 | 166,300 | － | － |
| 數位治理局 | 347,357 | 15,084 | 4.34 | 地方稅務局 | 957,152 | － | － |
| 衛生局 | 11,802,890 | 422,327 | 3.58 | 第二預備金（動支後餘額） | 65,267 | － | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅收入、間接稅收入、賦稅外收入）決算，經修正增列82萬餘元，審定為1,680億2萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列825萬餘元，審定為1,411億8,113萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為1億4,890萬餘元，原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，如數審定為361億604萬餘元。

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數減少133億2,978萬餘元，主要係營業盈餘及事業收入較預計減少；經常支出較預算數減少104億4,944萬餘元，主要係教育局辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等計畫經費結餘；經常收支相抵，賸餘268億1,888萬餘元，較預算數減少28億8,034萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數增加4,910萬餘元，主要係財政局接受民眾申購土地案件增加，財產收入較預計增加；資本支出較預算數減少30億7,278萬餘元，主要係災害準備金、新建工程處及建設局道路橋梁工程等經費賸餘，資本收支相抵，短絀359億5,714萬餘元，較預算短絀雖減少31億2,188萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出短絀91億3,826萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入尚足以支應經常支出，惟經常收支賸餘不敷支應資本收支差短。

市府為打造臺中市成為最幸福宜居之模範城市，積極推動各項重大建設及社會福利政策，惟財政收支劃分法修正後，市府所獲配之計畫型補助款補助項目及金額仍具不確定性，且114年度歲入歲出短絀91億餘元，114年底累計短絀達314億餘元，顯示財政收支仍處失衡狀態；又截至114年底止，臺中市公共債務未償餘額1,114億餘元，年度債務付息由110年度之7億餘元增加至114年度之15億餘元，增加8億餘元，增幅約1.23倍，整體財政負擔沉重，允宜賡續精進財務管理及債務管控，妥適配置整體預算資源，以維財政健全及市政發展。

茲將年來本處審核政府預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、財劃法修正後，統籌分配稅獲配數額攸關整體財政狀況，復因整體經濟環境不穩定，市場利率逐步攀升，允宜善用租稅增額財源機制，及衡酌以發行公債取代借款之可行性，並妥適控制支出規模及強化開源節流措施，以降低財政風險，健全財政結構：財政收支劃分法（下稱財劃法）於114年3月及12月修正通過，市府115年度獲配之統籌分配稅與上級補助及協助收入，雖較修法前增加約149億餘元，惟計畫型補助款補助項目及金額仍具不確定性，且截至114年底累計短絀已達314億餘元；另依行政院主計總處統計資料，以109年為基期至114年間，營造工程物價總指數上漲24.55％，未來積極推動各項重大公共建設及自償性計畫，投入成本將持續攀升，復因全球關稅貿易情勢及經濟環境變動，利率走勢具高度不確定性，整體財政風險隨之提高。經查市府整體財政管理情形，核有：（一）截至114年12月底止，經市府公共債務管理委員會審議評估通過之自償性公共債務共計11案，累計未償餘額實際數338億餘元，除臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫1項工程引進租稅增額財源（TIF）機制，其餘10案均尚未引進TIF機制，開發資金來源均係向金融機構或市府之平均地權基金借款，須負擔高額利息費用，允宜善用TIF機制，以降低市府整體財政負擔；（二）截至114年底止，市府公共債務未償餘額1,114億餘元較110年度減少61億餘元，惟年度債務付息由110年度之7億餘元增至114年度之15億餘元，增加8億餘元。另自償性公共債務未償餘額338億餘元較110年度減少64億餘元，惟債務付息金額由110年度之1億餘元增至114年度之7億餘元，增加5億餘元；惟普通基金長期借款及非營業特種基金籌措資金方式仍以金融機構借款為主，檢視市府114年度已簽訂之長期借款契約及各自償性計畫已簽訂借款契約之加權平均利率，均較各直轄市政府之債券發行利率高，按近年直轄市5年期公債發行利率約1.26％至1.45％間估算，倘以公債引導資金挹注重大施政建設及自償性計畫，每年約可節省2億餘元至5億餘元之利息負擔，允宜衡酌以發行公債取代借款之可行性，並妥適控制支出規模及強化開源節流措施。（詳乙－38頁）

二、持續推動雙十公車免費乘車及市區客運補貼計畫，以提升公共運輸使用率並促進低碳運輸發展，惟公車運量尚未恢復疫情前水準，私人運具使用占比反呈上升趨勢，且發車異常情形仍未明顯改善，允宜檢討改善，以提升公共運輸服務品質及市占率，落實低碳宜居綠色運輸城市目標：臺中市為鼓勵民眾搭乘公共運輸運具，辦理市區公車免費乘車及市區汽車營運虧損補貼等計畫，110至114年度編列預算135億餘元，截至114年底止，累計實現數120億餘元，執行率88.41％。經查執行情形，核有：（一）受疫情及整體經營環境等因素影響，市民免費乘車金額由110年度之15億餘元逐年遞減至114年度之12億餘元，客運業營運虧損補貼金額由110年度之10億餘元減至112年度之8億餘元；另108年度市區公車運量1.33億人次，110年度下滑至7,518萬餘人次，惟114年度之運量8,081萬餘人次，僅為疫情前108年度1.33億人次之60.41％。又依交通部統計處113年度民眾日常使用運具狀況調查摘要分析，臺中市113年度運具次數之公共運輸市占率為9.0％，較111年度僅微幅增加0.2個百分點，惟113年度私人機動運具市占率81.6％，較111年度增加0.9個百分點，顯示市民對公車路網之依賴度相對較低，允宜督促業者改善市區公車服務品質，提升民眾使用公共運輸意願；（二）依111至114年度客運業者發車誤點、脫班及漏班資料，114年度較111年度發車總數減少44萬餘班次，惟客運業者發車異常次數增加7,738班次，異常比率增加0.63％；其中誤點（超過5至10分鐘內）增加2,957班次、脫班1（10至20分鐘內）增加739班次、脫班2（20至30分鐘內）增加451班次、漏班（超過30分鐘以上者）增加3,591班次，又依交通局提供資料，汽車客運駕駛員缺工比率已由112年之13.05％逐年降至114年之10.51％，市區公車缺工情形已趨緩，允宜釐清業者發車異常原因，妥適規劃扣罰與評鑑補貼機制，及持續注意客運業者缺工情形，並協助業者解決缺工問題，以提升服務品質。（詳乙－81頁）

三、辦理敬老愛心卡各項補助計畫，以照顧長者及身心障礙者，點數為六都最高，服務項目多元，促進社會參與，持卡率逐年提升，政策推廣已具成效，惟仍有部分符合資格者未申辦，部分持卡者使用率偏低，及部分行政區尚無可使用之合作診所或運動場館，允宜檢討改善，以發揮敬老愛心卡政策照顧功能：社會局為照顧長者及身心障礙者，辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助計畫，每月補助1,000點（原住民每月1,500點）為六都最高，114年度編列預算9億8,587萬餘元，執行數8億7,896萬餘元，執行率89.16％。經查執行情形，核有：（一）近3年度（112至114年度）符合申請資格人數由52萬6,430人增加至57萬6,104人，持卡率由86.90％上升至91.05％，允宜瞭解未申辦原因並研謀提升持卡人數；（二）近3年度實際使用人數占各年底有效持卡人數比率分別為82.84％、83.03％及79.24％，114年度為近3年度最低，另114年度使用點數未達300點者占使用人數約7成，使用1,000點以上者僅占5.11％，顯示部分持卡民眾使用頻率及使用強度偏低，現行服務內容及據點配置與部分民眾實際需求存有落差；（三）依衛生局全球資訊網醫療機構查詢專區公告資料，截至115年4月臺中市醫療診所（含西醫、牙醫及中醫）計3,774家，惟可使用敬老愛心卡之合作診所僅387家，占10.25％，且新社區及石岡區尚無合作診所，影響長者及身心障礙者就近就醫便利性；另敬老愛心卡可使用之運動場域僅限9座國民（暨兒童）運動中心及港區運動公園等10座運動場館，分布於西屯區等10個行政區，仍有龍井區等19個行政區尚無合作運動場館可供使用，復檢視運動局建置之運動場地地圖內游泳池，其中龍井三德游泳池等16座收費公立游泳池尚未納入合作場館，顯示部分公共服務資源與敬老愛心卡政策之整合運用及服務仍有強化空間。（詳乙－136頁）

四、積極辦理交通執法及酒駕防制業務，惟民眾檢舉交通違規舉發案件數遽增且易衍生執法爭議，違規熱點交通工程改善措施待加強、酒駕事故防制成效仍待提升，允宜檢討改善，以維護市民交通安全及提升執法公信力：警察局為維護交通安全，114年度編列預算3億1,956萬餘元，以取締交通違規案件。經查交通違規舉發及酒駕防制業務執行情形，核有：（一）114年度受理民眾檢舉前10大交通違規案件計37萬餘件，較113年度之33萬餘件增加3萬餘件，約10.39％，其中增加比率最高者為「不依規定駛入來車道」，主因狹窄巷道劃設長距離雙黃線，或因路邊違停、障礙物阻擋等，致駕駛人須短暫跨越分向限制線，如未依個案情形妥適審認而逕行舉發，易衍生執法爭議及民眾陳情，允宜審酌個案客觀環境及具體事證，依法妥適認定，以兼顧交通管理目的；（二）近3年度（112至114年度）超速及闖紅燈違規取締熱點，經運用AI分析後可能與地形及客觀工程設計具高度相關性，允宜秉持「工程改善先行」原則，定期分析違規成因，並通報道路主管機關檢討改善周邊交通環境工程，以降低違規發生，提升民眾對交通執法之認同；（三）114年度酒駕取締件數為5,892件，酒駕道路交通事故死亡人數由111年度之37人降至114年度之13人，減少64.86％，顯示執法作為已具一定成效，惟同期間酒駕交通事故件數由111年度之820件上升至114年度之914件，增加11.46％，且114年度之10年內酒駕累犯人數較111年度增加379人，增幅61.33％，顯示酒駕事故發生情形及累犯問題仍待改善，允宜積極研謀善策因應，以維護市民交通安全。（詳乙－156頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

臺中市政府基於「富市臺中、新好生活」的基礎，擘劃「守護臺中 堅持幸福」的城市願景，透過推動「發展軌道捷運」、「暢通公路運轉」、「管控污染源」、「改善城市生活空間」、「托育養老運動城」、「構築八大安心網」、「適才適性教育及校園改善」、「青年培育 公民參與」、「興辦社會住宅」、「勞工及農漁民保障」、「招商引資 產業升級」、「保障族群權益」、「打造城市魅力」、「陽光政治 智慧城市」及「韌性城市 永續發展」等15項守護臺中幸福政見，擬定272項行動計畫，打造臺中成為最幸福宜居的模範城市，並據此訂定114年度各項施政計畫。茲將114年度各機關施政計畫之實施情形與施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、各機關施政計畫之實施情形

| 表1 114年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續 執行計畫項數 | 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續 執行計畫 項數 |
| 合計 | 119 | 696 | （註）1 | 535 | 160 | 警察局 | 1 | 22 | － | 20 | 2 |
| 市議會 | 1 | 5 | － | 3 | 2 | 消防局 | 1 | 12 | － | 11 | 1 |
| 市政府 | 37 | 245 | － | 218 | 27 | 衛生局 | 2 | 14 | － | 7 | 7 |
| 民政局 | 29 | 79 | － | 75 | 4 | 環境保護局 | 1 | 17 | － | 6 | 11 |
| 財政局 | 1 | 9 | － | 6 | 3 | 文化局 | 4 | 24 | － | 11 | 13 |
| 教育局 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 地政局 | 12 | 73 | － | 69 | 4 |
| 經濟發展局 | 1 | 13 | － | 6 | 7 | 法制局 | 1 | 8 | － | 8 | － |
| 建設局 | 3 | 24 | － | 7 | 17 | 新聞局 | 1 | 7 | － | 3 | 4 |
| 交通局 | 5 | 24 | － | 9 | 15 | 地方稅務局 | 1 | 8 | － | 8 | － |
| 都市發展局 | 2 | 18 | － | 8 | 10 | 水利局 | 1 | 11 | － | 1 | 10 |
| 農業局 | 3 | 20 | － | 13 | 7 | 運動局 | 1 | 6 | － | 4 | 2 |
| 觀光旅遊局 | 2 | 10 | － | 4 | 6 | 數位治理局 | 1 | 5 | － | 2 | 3 |
| 社會局 | 3 | 11 | － | 8 | 3 | 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 勞工局 | 3 | 13 | － | 13 | － | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：114年度未執行計畫為家庭教育中心建置友善家庭空間計畫預算16萬餘元未獲教育部補助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

114年度臺中市各主管機關計有普通公務機關單位119個（分預算及所屬單位22個），依照施政方針及行政院訂定之預算籌編原則與114年度直轄市及縣（市）總預算編製要點，編定施政（工作）計畫696項，其中未執行者1項（0.14％），已完成者535項（76.87％），尚在執行者160項（22.99％）（表1）。114年度歲出決算審定數1,772億8,718萬餘元，較113年度之1,666億8,651萬餘元，增加106億67萬餘元，其中教育科學文化支出686億3,993萬餘元（38.72％），較113

圖1  總決算歲出政事別審定數

億元

1,423

1,534

1,568

1,666

歲出合計

1,772

年度增加11億7,247萬餘元，主要係增列學校及幼兒園人事經費；社會福利支出352億1,322萬餘元（19.86％），較113年度增加24億5,794萬餘元，主要係增列長照2.0整合型計畫、托育公共化及準公共服務暨托育管理等經費；經濟發展支出291億6,780萬餘元（16.45％），較113年度增加63億3,070萬餘元，主要係增列臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫、臺中捷運股份有限公司增資資本額提撥計畫等經費；一般政務支出274億4,789萬餘元（15.48％），較113年度增加9億2,946萬餘元，主要係增列中央112、113年協助地方政府建置交通科技執法設備計畫及警察消防人事等經費；社區發展及環境保護支出114億4,424萬餘元（6.46％），較113年度增加2億4,901萬餘元，主要係增列污水下水道建設計畫經費；至退休撫卹支出、債務支出、補助及其他支出等數額合計53億7,408萬餘元（3.03％），較113年度減少5億3,893萬餘元（圖1）。

臺中市政府所屬各機關114年度多項業務評比，經中央政府核定名列前茅，例如：農業部考評動物保護業務績效評鑑業務、勞動部考評身心障礙者就業促進業務、環境部考核全國資源循環績效等，均榮獲特優；內政部考核違章建築及廣告物督導業務、交通部觀光署考評露營場管理輔導績效、財政部考評稅捐稽徵作業績效等，均榮獲優等；經濟部考評地方政府輔導未登記工廠合法經營業務成效、內政部消防署考評全國義消體技能交流活動火災搶救等，均榮獲甲等。另經中華民國地籍測量學會考評158PLUS空間資訊網榮獲第11屆金界獎－創新服務類優等獎、台灣地理資訊學會考評空間地圖查詢系統榮獲第21屆金圖獎－最佳推動服務獎、社團法人中華民國不動產協進會考評大臺中國際會展中心新建工程獲評為2025國家卓越建設獎－最佳施工品質類卓越獎。

依臺中市政府研究發展考核委員會編印15項幸福政見114年第4季執行進度報告，市府各機關依據市長15項幸福政見，擬定272項行動計畫，分別為「發展軌道捷運」4項、「暢通公路運轉」25項、「管控污染源」19項、「改善城市生活空間」19項、「托育養老運動城」15項、「構築八大安心網」40項、「適才適性教育及校園改善」13項、「青年培育 公民參與」4項、「興辦社會住宅」5項、「勞工及農漁民保障」10項、「招商引資 產業升級」13項、「保障族群權益」14項、「打造城市魅力」53項、「陽光政治 智慧城市」17項及「韌性城市 永續發展」21項。截至114年12月止，已完成56項（20.59％）、辦理中215項（79.04％）、暫緩中1項（0.37％），係「韌性城市 永續發展」項次15-5-5，因水利局尚待向中央爭取經費辦理南山截水溝（第三期工程）所致。另本處列管總經費達1億元以上重大公共建設計畫計64項，分屬文化局、運動局、社會局、都市發展局、地政局、教育局、建設局、交通局、捷運工程局、民政局、市政府及水利局等12個主管機關辦理，年度可支用預算數440億7,740萬餘元，截至114年底止，執行數229億8,403萬餘元，執行率52.14％，其中個別計畫預算執行率未達80％者共計47項，分析其進度落後原因，主要係因工程招標多次流標，致決標時程較預計落後，或前期編列預算數較高，工程進度未能配合，或設計審查或辦理變更設計作業時程較長，或未依計畫期程於年度結束前完成驗收結算作業等，有待賡續督促各主管機關加強執行，以提升整體計畫執行成效。

另本處依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）積極辦理學校營養午餐計畫，守護學生健康，惟部分學校供應午餐食物內容未達營養基準，午餐委員會家長代表人數及召開會議次數未符規定，允宜督促檢討改善，以提升營養午餐品質，確保供餐安全及學生健康。（詳乙－49頁）

（二）持續推動基層公共衛生及醫療服務，維護民眾健康，惟衛生所專責醫師出缺情形逐年惡化，且部分出缺衛生所轄區醫療資源相對不足，允宜研謀有效招募及留任措施，以衡平區域醫療資源配置，確保基層公衛服務量能。（詳乙－177頁）

（三）持續辦理地籍測量相關業務及地籍資料釐正，惟日據時期地籍圖資重測及圖簿不符清理作業進度仍待提升，部分土地複丈案件辦理時效未臻理想，允宜檢討改善，以健全地籍管理品質。（詳乙－219頁）

二、施政計畫之重點內容及執行結果

市政府配合114年度施政方針籌編114年度臺中市總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟仍有部分計畫執行成效未臻周妥，影響整體執行績效等情事，尚待檢討研謀改善。有關政府整體施政結果，茲依114年度臺中市總決算等列載有關重要施政計畫之實施情形，及本處審核結果，彙整摘述如次：

（一）行政管理業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.審慎籌編預算，貫徹零基預算精神，辦理計畫與預算考核，提升整體資源使用效益。

2.持續推行各機關學校員額零成長原則，設置人力專案小組，落實人力調度，管控員額，降低市庫財政壓力。

3.辦理優化原住民族通路經營平臺計畫，強化「原流新創聚落」之營運管理。

4.辦理管制考核業務，以資訊系統列管標案進度、每月召開標案進度管制會報，舉辦標案年終考核，精進行政效能。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.歲入規模成長為近5年度次高，惟自籌財源占歲入比率為近5年度最低，專案保留金額仍屬龐鉅，尚待執行，以前年度歲入及歲出轉入數亦待積極執行與清理，允宜賡續厲行開源節流措施，健全市府整體財政，並加強歲入保留數之收繳及歲出保留數之執行，以提升預算執行效能。（詳乙－10頁）

2.持續推動開源節流方案，惟節流績效之考核成效尚待提升，人事費占自籌財源比率偏高，允宜妥適配置人力及行政資源，強化節流措施；自有財源過度仰賴稅課收入，財源結構彈性尚待強化，允宜積極督促各機關開創財源，增進財政自主程度。（詳乙－12頁）

3.為提升服務品質及打造幸福城市，各機關辦理相關採購作業，惟工程決標後久未開工案件呈逐年上升趨勢，又部分工程停工久未復工，或工程進度落後情形仍待改善，另部分採購案件歷經多次招標未能決標，允宜強化督導考核機制，並適時檢討修正招標文件內容，以降低計畫推動風險，並提升計畫執行效率。（詳乙－25頁）

4.建置原流新創聚落，以扶植原住民族產業，惟招商作業辦理進度落後，營運經費高度仰賴政府補助，且營運空間使用率尚待提升，允宜加強輔導並建立營運成效考核機制，以確保聚落長期經營發展。（詳乙－29頁）

（二）民政業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實人口政策措施，舉辦臺中市單身民眾聯誼活動、發放成家福袋。

2.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.提供民眾多元戶政服務，惟單身民眾聯誼活動實施計畫未訂定取消參加之退款標準，部分戶政事務所未於服務e櫃檯公開戶政到府服務，且戶政規費電子支付比率未達4成，相關服務措施及推廣作業尚有精進空間，允宜檢討改善，以強化戶政為民服務效能。（詳乙－35頁）

2.持續推動宗教場所節能減碳措施，並輔導宗教團體健全組織管理，惟低碳認證推廣成效尚待提升，部分宗教團體未依規定提報個人資料檔案安全維護計畫，亦未辦理財務申報，督導作業仍待強化，允宜檢討改善，以提升宗教事務治理效能。（詳乙－35頁）

（三）財政業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.依公共債務法規定嚴格控管債務比率，並適時適度辦理舉借及償還債務，靈活庫款財務調度，以順利支應各項市政支出，並減輕市庫利息負擔。

2.加強輔導各機關學校落實經管公用財產清理作業，完成全部機關學校財產管理書面檢核及52個機關學校實地檢核作業；持續辦理市有非公用土地清查，新增占用案件依規定追收使用補償金。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.財劃法修正後，統籌分配稅獲配數額攸關整體財政狀況，復因整體經濟環境不穩定，市場利率逐步攀升，允宜善用租稅增額財源機制，及衡酌以發行公債取代借款之可行性，並妥適控制支出規模及強化開源節流措施，以降低財政風險，健全財政結構。（詳乙－38頁）

2.持續辦理被占用房地清理作業，惟被占用面積較113年度增加，部分案件使用補償金追收、土地清查進度，及閒置土地規劃利用未臻周全，允宜檢討改善，以維護市有財產權益。（詳乙－42頁）

（四）教育及文化業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動公幼再加量政策，114學年度公共化幼兒園新增2歲專班17班，私立幼兒園增加70班，家長送托無負擔。

2.推動午餐加值計畫及每週補助10元午餐水果，讓學童認識當季食材及提供均衡飲食。

3.持續辦理臺中市古蹟歷史建築文物普查建檔計畫（第三期）、臺中市大甲區、大安區、外埔區及后里區有形文化資產普查計畫等。

4.辦理社區營造及村落發展計畫，114年度輔導19個區公所成立社造中心及補助106個社區營造點執行各項社區營造計畫，並辦理社區文化季。

5.推動運動場館設施維護、巡檢及活化，並持續優化全民運動與賽會環境，以營造友善運動環境，114年度改善運動場館計91處。

6.輔導臺中市體育總會各單項委員會辦理市長盃、議長盃及各單項賽事活動，並籌辦全市運動大會，參與人數逾8,300人次，另核發體育獎金逾1億3,000萬元，落實人才全方位照顧，吸引優秀選手根留臺中。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極拓展平價教保服務，公共化及準公共幼兒園實際收托率已逾5成，惟部分行政區公共化幼兒園招生缺額仍多，2歲專班候補人數偏高，允宜檢討公共教保資源配置及供給量能，以提升教保服務可近性，滿足家長托育需求。（詳乙－47頁）

2.積極辦理學校營養午餐計畫，守護學生健康，惟部分學校供應午餐食物內容未達營養基準，午餐委員會家長代表人數及召開會議次數未符規定，允宜督促檢討改善，以提升營養午餐品質，確保供餐安全及學生健康。（詳乙－49頁）

3.持續辦理古蹟及歷史建築等有形文化資產管理維護及推廣教育活動，惟部分文化資產管理維護及普查作業未盡落實，教育推廣、資訊揭露及成果管理機制尚待精進，允宜檢討改善，以提升文化資產保存效能。（詳乙－208頁）

4.持續推動社區營造業務，促進公民參與公共事務，厚植多元文化價值，惟部分公所考量地方量能，尚未成立社造中心，部分行政區及公寓大廈提案件數偏低，允宜賡續輔導，以擴大民眾參與並提升社區營造成效。（詳乙－211頁）

5.持續擴充運動場域，提供民眾多元運動環境，帶動市民運動習慣，並透過代管、委外營運及志工巡檢等機制維護場域服務品質，惟部分場館設施缺失改善作業及游泳池營運管理未臻周妥，允宜檢討改善，以提升場館管理效能及服務品質。（詳乙－245頁）

6.賡續補助運動團體推展各項體育活動，惟部分補助案件未依規定期程於民間團體補（捐）助系統登錄及勾稽補助資訊，亦未建立以實際補助對象為基礎之重複或超出所需經費之補助查核機制，允宜檢討改善，以強化補助管理透明度與治理效能。（詳乙－246頁）

（五）經濟發展業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實電子遊戲場業、視聽歌唱等8種行業及資訊休閒業之輔導、稽查、管理，共稽查1千餘家次，及確實執行商品標示抽查共6千餘件，以維護營業秩序。

2.爭取經濟部水利署自來水延管工程經費、簡易自來水工程及自來水用戶設備外線補助，受益戶數各約2百餘戶、2百餘戶及7百餘戶。

3.列管及輔導用電大戶，截至114年底，已分9期公告列管6百餘家電力用戶，持續要求設置再生能源發電設備，並以採行節能措施替代方案及購買再生能源憑證為輔，共有2百餘家完成設置再生能源發電設備。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.推動產業與商業發展，促進消費商機，惟辦理商品標示抽查作業，部分觀光風景區平均不合格率偏高，網路商品抽查量能有待提升，允宜依風險程度妥適配置抽查資源，強化網路商品抽查作業，以保障消費者權益。（詳乙－58頁）

2.賡續督導簡易自來水事業，以確保無自來水地區飲用水品質，惟部分行政區自來水供水普及率未達9成，部分簡水事業大腸桿菌群檢測結果不合格，部分尚待輔導成立之簡水事業，其水質檢測值已逾標準值，亟待積極輔導及協助民眾設置簡水事業並成立管理委員會，推動加裝殺菌淨水設備，以確保居民飲用水安全及健康。（詳乙－61頁）

3.推動再生能源設置及節能治理，以實現淨零碳排目標，惟近4年度再生能源使用率均未達預定目標，臺中市發展低碳城市自治條例尚未配合中央法規增修相關規範，允宜積極推動再生能源設置與發展，並適時檢討修正法規，以提升減碳執行成效。（詳乙－63頁）

（六）建設及水利業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.持續改善道路：114年度改善98萬餘平方公尺路面、維護4萬餘平方公尺人行道。

2.辦理路燈養護：推動「臺中市節能路燈換裝暨維護案」，導入民間資金與專業執行PFI計畫，114年度增設903盞路燈、傳統鈉光燈全數換裝為LED路燈113,400盞。

3.持續推動美樂地計畫：114年度改善48處共融公園、14處陽光公廁，257處兒童遊戲場。

4.打造舒適河岸親水空間，辦理溫雅寮排水系統治理規劃、林厝及安良港、南邊溪排水區域排水設施範圍勘測計畫；執行雨水下水道建置工程29件；維護汛期排水順暢及河防安全，辦理區排清疏90公里、雨水下水道清疏23公里。

5.加強山坡地開發利用管理，成立臺中市政府水土保持服務團，輔導案件約400件。

6.積極辦理水湳及福田再生水計畫，其中水湳再生水已進入供水階段，另福田再生水已進入施工階段，預計於115年度完工。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.持續推動人本交通及優化無障礙人行環境，以營造安全友善之步行空間，惟部分行政區人行道適宜率偏低、設施損壞及無障礙陳情案件逐年增加，部分易肇事路口尚未設置人行道，且障礙物排除進度未如預期，亟待研謀改善，以提升行人通行安全及人本環境品質。（詳乙－68頁）

2.推動節能路燈換裝暨維護PFI計畫，並將節能成效轉化為碳權，惟部分維修案件未能於24小時內完成修復、智能路燈連線品質欠佳、路燈汰換統計資料未盡一致，且庫存材料尚待妥適處理，允宜檢討改善，以提升路燈維護管理效能。（詳乙－70頁）

3.持續推動友善樹木空間資訊管理及樹木健康檢查作業，惟高風險樹木改善進度緩慢，部分樹木漏未普查或未納入系統管理，且地下危險管線圖資整合及風險管控機制尚待精進，允宜研謀改善，以提升樹木管理效能及維護公共安全。（詳乙－71頁）

4.持續辦理雨水下水道及區域排水治理工程，惟部分雨水下水道系統管段存有坡度過緩及逆坡等問題，衍生積淹水風險，部分市管區域排水道上方疑似有私人建物或設施，又部分區域排水用地範圍線圖籍未於網站揭露，允宜積極爭取中央補助經費辦理改善工程，及加強清查並於網站公開相關資訊，以提升整體都市防洪韌性。（詳乙－231頁）

5.辦理山坡地保育利用管理，以促進土地合理利用，惟多數超限利用土地尚未掌握行為人及現場狀況，委託廠商資安檢測證明文件審核未臻周延，且違規熱區長期集中於相同行政區，允宜檢討精進山坡地查處及委外管理機制，以強化水土保持管理成效。（詳乙－237頁）

6.推動水湳水資源回收中心放流水再利用，以提供產業用水，惟設計及工程招標作業延宕，且遲至再生水廠興建工程趕工計畫未能執行時，始辦理連續處罰，亟待研謀改善，以加速重大公共工程之推動。（詳乙－238頁）

（七）交通業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動道路交通安全執行計畫，以強化交通執法及道路交通工程品質：114年度交通違規裁罰276萬餘件，截至114年底止，187處路口設置交通號誌不斷電系統。

2.持續實施市民限定雙十公車政策，以提供民眾公共運輸需求：114年底臺中市市區公車業者計有14家，營業車輛1,246輛。

3.水湳轉運中心：整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，形成中部國道客運轉運樞紐，作為城際旅運與市區接駁的轉運。

4.臺中市交通行動服務(MaaS)平臺建置計畫：建構行動支付及數位交通服務「Taichung Go」網站及「台中 Go」APP，發行時數型觀光套票及常態性交通套票等，建構優質之公共運輸環境。

5.提供便利捷運服務：臺中捷運綠線114年度搭乘1,722萬餘人次，較113年度搭乘1,580萬餘人次增幅8.94％。

6.小黃公車及梨山幸福巴士偏鄉交通服務：截至114年底止，已於22個行政區，推動26條小黃公車路線服務及2條幸福巴士。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.推動道路交通安全執行計畫，以強化交通執法及道路交通工程品質，惟交通違規尚未裁決案件數量及金額龐鉅，狹窄巷道路段雙黃線設置未符實際通行需求，交通號誌不斷電系統覆蓋範圍尚有提升空間，允宜檢討改善，以提升交通運輸韌性及公共安全。（詳乙－78頁）

2.持續推動雙十公車免費乘車及市區客運補貼計畫，以提升公共運輸使用率並促進低碳運輸發展，惟公車運量尚未恢復疫情前水準，私人運具使用占比反呈上升趨勢，且發車異常及駕駛違規情形仍未明顯改善，允宜檢討改善，以提升公共運輸服務品質及市占率，落實低碳宜居綠色運輸城市目標。（詳乙－81頁）

3.持續推動水湳轉運中心建設，以完善公共運輸服務，惟委託營運ROT案招商及客運業者進駐意願未如預期，且二期民間投資興建BOT開發案尚待推動，允宜研謀因應措施，以降低營運風險，及提升公共建設營運效益。（詳乙－85頁）

4.捷運綠線運量已逐年成長，惟仍未達預算數，財務狀況仍待改善，且多元支付閘門建置不足、維護管理及營運中斷接駁作業尚待強化，允宜檢討改善，以減少虧損並提升服務品質。（詳乙－87頁）

5.建構MaaS平臺提升交通行動服務品質，惟未妥適規劃履約項目及共享運具與輔助運具之整合串接，又未妥善規劃招商資格及行銷策略，影響觀光旅遊套票行銷績效，且建置之APP功能不佳，僅使用8個月後即整併至「台中公車APP」，並更名為「台中Go APP」，允宜檢討改善，以提升使用者移動與生活資訊整合服務。（詳乙－88頁）

6.持續推動偏鄉多元公共運輸服務，惟部分幸福巴士車輛已近汰換年限及彈性班次搭乘人數未如預期，小黃公車部分路線空駛率偏高，允宜研謀因應措施，以提升資源使用效益，並保障偏鄉地區民眾基本行的權益。（詳乙－92頁）

（八）都市發展業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.建築物使用管理：加強建築物公共安全之管理維護，強化落實建築物公共安全檢查申報簽證作業。

2.違章建築及廣告物管理：拆除施工中違建及危險廣告招牌，配合市府各機關專案辦理妨礙公安違建拆除、廣告物街區整頓、騎樓安學及整平專案，辦理廣告招牌管理及核發許可證等。

3.工程開發：社會住宅興建計畫專案管理（含監造）、委託規劃設計監造、工程、財物、勞務案之審查、評選及採購等。

4.營造施工管理：營造業申報管理、營建剩餘土石方運送車輛GPS系統管理、土資場管理及審議等。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.持續推動騎樓整平計畫，以建構友善宜行之公共空間，惟近3年度成效長度減少，施作戶同意率呈大幅下降，另部分騎樓安學路段未接續辦理騎樓整平計畫、部分已整平路段後續管理欠佳，允宜檢討改善，並透過聯繫平台加強管理，以發揮跨機關治理成效，保障行人通行安全。（詳乙－99頁）

2.辦理招牌廣告及廣告許可管理作業，以維護市容景觀及公共安全，惟部分招牌廣告設置未符規定，且期滿換證追蹤機制尚待完善、網路申請系統利用率偏低及收費標準未妥為檢討調整，允宜檢討改善，以提升都市環境安全品質。（詳乙－100頁）

3.持續推動社會住宅興辦及營運管理，以提供市民可負擔且適宜之居住環境，惟社會住宅供給仍未滿足需求，候補及招租管理機制未盡完善，網站資訊更新欠周延，允宜檢討改善，以提升居住服務效能及保障民眾權益。（詳乙－101頁）

4.持續辦理營建剩餘土石方清運車輛行車軌跡管制，惟車載即時追蹤設備裝置進度未如預期、土資場去化量能不足、異常軌跡管理及違規裁處機制尚待強化等情事，允宜檢討改善，以提升土石方流向管制及管理效能。（詳乙－106頁）

（九）農業業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理畜牧場防疫監測作業：辦理偶蹄類動物口蹄疫血清學監測，監測件數1千餘件，遏止口蹄疫情擴散。

2.落實畜禽產品標章（示）查核：辦理畜禽產品標章標示查核4百餘件，斃死畜禽處理查核4百場次。

3.落實農地農用政策：辦理農地農用與管理、使用核准及違規稽查作業，農業用地作農業設施容許使用案件核准4百餘件。

4.建立寵物登記制度：落實犬貓源頭管理，辦理寵物登記建檔3萬餘件，犬貓絕育補助1萬餘隻。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.持續強化動物防疫作業，以防止疫情擴散，惟非洲豬瘟疫情預警、調查及應變管理等機制尚有精進空間，防疫風險因應效能仍待強化，允宜健全防疫管理機制，以提升整體防疫韌性及應變效能。（詳乙－111頁）

2.辦理畜牧場及獸醫師執業管理，以提升畜牧場源頭管理效能及防疫安全，惟登記列管、獸醫師執業管理、死廢畜禽流向查核及養豬場稽查作業未臻周妥，允宜研議改善，以強化畜牧防疫管理，提升產業永續發展韌性。（詳乙－114頁）

3.辦理農地農用接電案件審查作業，以防杜農地違規使用，惟部分區公所未落實複查，且未建立列管追蹤機制，致疑似違規案件未能及時查處，允宜強化複查作業及督導，以提升農地使用管理效能。（詳乙－118頁）

4.賡續推動動物保護及寵物管理業務，以提升動物福祉，惟收容犬貓認養成效仍待提升，部分業者疑有未經許可經營情事，定型化契約推廣及同業公會入會率偏低，且園區使用管理規範尚未完備，亟待研謀改善，以提升動物福利及健全管理機制。（詳乙－122頁）

（十）觀光旅遊業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.為響應聯合國永續發展目標及全球旅遊市場之永續趨勢，推動永續旅遊，114年度持續導入全球永續旅遊委員會永續旅遊目的地準則84項認證標準、輔導7家旅遊業者取得「綠色旅行標章」。

2.觀光環境整備優化，辦理大坑登山步道維護工程、風景區公共設施整建工程、風景區公共設施維護修繕工程，打造優質健走環境，大坑風景區114年度遊客335萬餘人次。

3.成立輔導團隊持續輔導具合法化條件之露營場申請設置登記，設立諮詢專線、通訊平台及專人諮詢櫃台，提供相關法令及申請作業疑義諮詢，加速業者合法設置登記，保障露營活動者安全及權益，截至114年底，已有23家合法露營場。

4.賡續舉辦中臺灣燈會、臺中國際踩舞嘉年華、臺中國際花毯節及臺中自行車嘉年華等大型觀光亮點活動，透過國內外媒體及網路社群平臺露出宣傳，觸發遊客造訪之動機，114年度吸引近937萬人次參與活動。

5.透過委外營運大安遊客服務中心，打造海邊露營渡假風潮及發展海洋休閒教育區與觀光創意文化區，並持續優化大安港媽祖文化園區周邊景觀及服務設施，114年度大安風景區遊客計有31萬餘人次。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.持續推動永續觀光發展，導入永續旅遊認證、低碳旅遊及低碳旅宿輔導等措施，惟部分永續旅遊認證指標量化管理機制尚未完備，低碳旅遊運具營運效益未如預期，且低碳旅宿輔導資源配置未充分契合旅客住宿需求，亟待研謀改善，以提升政策推動效能及資源運用效益。（詳乙－125頁）

2.為維護大坑風景區步道及遊憩環境品質，辦理步道維護工程、環境清潔及設施修繕作業，惟設施驗收開放及清潔維護管理作業，未能因應實際使用需求妥適調整，且履約查驗機制未能有效辨識異常情形，允宜檢討精進相關管理機制，以提升觀光服務效能及設施使用效益。（詳乙－127頁）

3.持續推動露營場合法化輔導作業，惟輔導未合法業者轉型進度尚待提升，且高風險露營場持續違規營業，指定建築線規定尚未檢討調整，影響合法化意願，允宜強化分級輔導機制，加速跨機關協調，以提升輔導成效並維護消費者安全。（詳乙－128頁）

4.整合跨機關資源持續舉辦觀光重大節慶活動，有助帶動觀光產業發展，惟民間行銷合作資源挹注、促進地方消費措施及活動行銷宣傳成效仍待提升，允宜強化公私協力合作及成果管理機制，以提升節慶活動整體效益。（詳乙－129頁）

5.積極提升大安濱海樂園遊憩環境品質，有效吸引參訪人潮，惟巡查及安全管理機制未盡周延、部分淨灘活動未依規定提出申請、間有公共設施損壞及景觀植栽枯死，允宜檢討改善，以維護民眾水域活動安全及觀光遊憩品質。（詳乙－131頁）

（十一）社會福利業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.為照顧長者及身心障礙者，持續辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助計畫，114年度每月補助1,000點（原住民每月1,500點）為六都最高。

2.持續推動公托倍增計畫，截至114年底止，已設置公設民營托嬰中心及社區公共托育家園48家。

3.為營造友善育兒環境，增進家庭照顧量能，推動區區親子館計畫，截至114年底止，已布建親子館計20家。

4.整合中央與市府資源推動「樂齡就業五告讚PLUS－五力全開」方案，提供包含職涯諮詢及繼續僱用計畫等18項服務措施，以提升中高齡勞動力參與率，114年度提供19,766位中高齡及高齡者求職就業服務。

5.114年度受理勞資爭議計4,333件，其中調解成立、撤回及和解計2,549件，並於太平區等13個公所實施在地調解機制，共服務2,720件，另提供律師現場及電話諮詢合計2,548人次，辦理調解人訓練10場次計271人次參加。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.辦理敬老愛心卡各項補助計畫，以照顧長者及身心障礙者，點數為六都最高，服務項目多元，促進社會參與，持卡率逐年提升，政策推廣已具成效，惟仍有部分符合資格者未申辦，部分持卡者使用率偏低，及部分行政區尚無可使用之合作診所或運動場館，允宜檢討改善，以發揮敬老愛心卡政策照顧功能。（詳乙－136頁）

2.公共化及準公共托育資源覆蓋率已達5成，惟部分行政區托育覆蓋率仍偏低，公共化托育資源不足候補比偏高，且部分準公共托嬰中心未申請照顧比優化獎勵計畫，未能減輕照顧負荷，允宜強化各區托育資源均衡配置，並持續輔導及推動準公共托嬰中心申請照顧比優化獎助，以營造支持生育及友善育兒環境。（詳乙－138頁）

3.積極辦理兒童福利業務，打造區區親子館友善育兒環境，惟部分行政區尚未設置兒童定點臨時托育服務據點，近5成發展遲緩兒童個案於3歲後始通報，親屬及團體家庭安置兒少保護個案成效有待提升，允宜檢討改善，以提升各項服務效能，維護兒少最佳利益。（詳乙－141頁）

4.積極推動中高齡及高齡者就業服務措施，惟部分據點服務績效、職場體驗媒合成效及就業促進課程求職應用情形尚待精進，允宜檢討改善，以提升銀髮人力運用效益及就業服務成效。（詳乙－150頁）

5.積極辦理勞資爭議調解業務，惟逾4成勞資爭議案件未能於調解階段有效化解，且特定產業及高風險事業單位反覆發生爭議情形頻仍，允宜檢討改善，建立預警、追蹤及事業輔導機制，以提升勞資爭議預防及處理效能。（詳乙－151頁）

（十二）警政及消防業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.嚴正交通執法，打造交通安全環境：舉發違反道路交通管理事件217萬餘件；取締酒駕5千餘件。

2.打擊詐欺犯罪，攔阻詐欺被害：破獲詐欺集團700件，查獲人數5千餘人，查獲不法所得14億餘元。

3.嚴格執法，強化毒品源頭斷絕：查獲毒品案件4千餘件，重量3千餘公斤；取締施用毒品駕車及移送1千餘件。

4.優化消防車輛裝備器材，提升災害搶救效能：充實及汰換各式消防車輛21輛，購置消防衣500套及數位式空氣呼吸器360組等各式裝備器材。

5.強化系統資訊安全，並提升地區災害韌性：定期保養並強化災害應變中心資通訊系統，及參與城鎮韌性演習。

6.落實各類場所消防安全設備檢修申報，締造安全生活環境：114年度辦理消防安全設備檢查3萬5千餘件次。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極辦理交通執法及酒駕防制業務，惟民眾檢舉交通違規舉發案件數遽增且易衍生執法爭議，違規熱點交通工程改善措施待加強、酒駕事故防制成效仍待提升，允宜檢討改善，以維護市民交通安全及提升執法公信力。（詳乙－156頁）

2.加強辦理偵防詐欺犯罪工作，以守護民眾財產安全，惟識詐宣導對象、管道及內容未能充分對應受害族群特性，詐欺車手提款熱點之巡邏勤務配置及ATM監視設備管理亦未盡周延，允宜運用數據分析強化宣導策略及勤務規劃，以提升整體防護成效。（詳乙－159頁）

3.持續精進毒品防制及緝毒作為，惟毒駕案件頻仍致交通事故風險增加，部分尿液採驗未到驗者未依法聲請強制採驗，特定營業場所涉毒案件列管時效未盡周延，毒品危害講習怠金裁處作業積壓，有待檢討改善，以提升毒品防制成效。（詳乙－162頁）

4.充實消防人力及救災資源，提升災害防救整備及應變量能，惟部分人力、救護、裝備、通訊、資訊及訓練資源配置，尚未依轄區風險特性及新興災害型態變遷趨勢適時調整，允宜強化風險導向資源配置及整合運用機制，以提升整體災害應變韌性及人員執勤安全。（詳乙－168頁）

5.積極建構救災救護及通訊韌性，惟高強度衝突致道路受阻時，消防救護服務覆蓋範圍將大幅縮減，且戰術緊急救護（TECC）及指揮層級訓練覆蓋率尚待提升，允宜強化整備與應變機制，以提升城市防救災韌性。（詳乙－171頁）

6.持續辦理消防安全設備檢查，以確保設備正常運作，惟仍有營運中旅宿場所未納入列管、部分集合住宅消防安全設備複查逾期，及防火管理人逾期未完成複訓，允宜檢討改善，以保障民眾生命財產安全。（詳乙－172頁）

（十三）醫療保健業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.樂活溫馨長照：推動長期照顧十年計畫2.0政策，提供多元化長期照護服務，114年底ABC據點計2,001家（A據點106家、B據點1,397家、C據點498家）。

2.促進心理健康：114年底已設置6處社區心理衛生中心，提供心理衛生資源轉介管道，以強化各類族群心理健康。

3.食藥安全無憂：精進食品安全衛生計畫，透過食安智慧治理機制，推動智慧稽查系統，實施高風險項目抽驗與分級輔導，114年度食品衛生管理查驗8萬8千餘件，查驗合格件數8萬7千餘件，合格率99.84％。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.積極布建長照服務資源，完善照顧服務網絡，惟部分長照服務資源配置及運用效益仍待提升，交通接送及專業服務執行成效未盡理想，部分行政區無家庭托顧機構，且資訊系統服務品質仍待精進，允宜檢討改善，以提升長照服務可近性及整體照護量能。（詳乙－178頁）

2.持續推動自殺防治與心理健康照護服務，惟青少年族群自殺通報人次持續增加，個案服務時效及訪視作業管理機制未盡周延，且社區心理衛生中心專業人力進用不足、案量負荷偏高，允宜檢討改善，以維持心理健康政策推動品質與服務量能。（詳乙－181頁）

3.積極推動食品衛生稽查，持續維護消費者飲食安全，惟外送平台合作餐飲業者家數掌握尚有不足，部分雲端廚房尚未依規定完成登錄，且食品業者登錄與產品責任保險查核管理機制未盡周延，允宜研謀改善，以提升食品安全監理效能，並保障消費者權益。（詳乙－185頁）

（十四）環境保護業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.垃圾焚化廠委託操作管理：114年度3座焚化廠垃圾進廠量72萬餘公噸，焚化量71萬餘公噸，發電量4億餘度。

2.空氣污染管制及監測：利用智慧科技監控固定污染源，114年度PM2.5平均濃度為13.5微克/立方公尺。

3.廢棄物管理及資源回收：辦理事業廢棄物流向管理作業，臺中市114年度列管應檢具事業廢棄物清理計畫書之產源事業計5,525家，事業廢棄物產生量達270萬餘公噸。

4.淨零永續推廣：114年度溫室氣體減量方案實際推動措施計119項，其中執行結果達標者98項，整體達成率82.35％。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.辦理焚化廠廢棄物進廠管理及一般事業廢棄物代處理業務，惟代處理收費標準長期未覈實反映成本，且進廠查核機制未能有效管理高熱值廢棄物，增加設備運轉風險，允宜通盤檢討管理及收費制度，以維護焚化廠穩定營運。（詳乙－190頁）

2.持續推動各項逸散污染源管制計畫，惟營建工程空氣污染防制設施之稽巡查資源未集中於施工階段，總懸浮微粒（TSP）削減率未達預計目標，部分逾期申報案件尚未依規辦理現場查證，允宜檢討改善，以維護空氣品質。（詳乙－197頁）

3.積極辦理事業廢棄物清理流向勾稽作業，以加強源頭管制，惟部分事業機構未依規定檢具清理計畫書，或每月產出量超逾核定許可量、申報資料涉有質量不平衡，允宜檢討改善，以完備管制作業。（詳乙－199頁）

4.訂定臺中市第二期溫室氣體減量執行方案，以因應全球氣候變遷趨勢，惟部分推動措施執行績效未達預期，老舊公務機車汰換遲延，低碳永續家園村里層級認證通過比率偏低，允宜檢討改善，以落實淨零轉型目標。（詳乙－201頁）

（十五）地政業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.實施區段徵收：114年底已完成土地分配公告之區段徵收計有水湳機場區段徵收等10案；辦理中區段徵收計有烏日前竹地區及烏日九德地區等2案。

2.早期農地重劃區農水路改善：推動早期農地重劃區內農水路改善及維護，114年度計辦理45件農水路等道路改善工程。

3.落實地籍測量：114年度辦理土地複丈18,552件、建物測量17,388件，合計35,940件。

4.實施平均地權：114年度臺中市實施平均地權基金補助各機關辦理平均地權業務預算9億8,209萬餘元，執行率92.00％。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.辦理區段徵收業務，以提供都市發展所需公共設施用地，惟配餘地標售收入執行率偏低，配餘地巡查及占用排除機制未臻周妥，允宜檢討改善，以提升基金營運效能，並落實基金資產管理。（詳乙－216頁）

2.改善農地重劃區生產基礎設施，以促進農地利用，惟部分農水路改善工程執行進度落後，部分抵費地長期未辦理標售且遭占用等情事，亟待檢討改善，以提升農地利用效益。（詳乙－218頁）

3.持續辦理地籍測量相關業務及地籍資料釐正，惟日據時期地籍圖資重測及圖簿不符清理作業進度仍待提升，部分土地複丈案件辦理時效未臻理想，允宜檢討改善，以健全地籍管理品質。（詳乙－219頁）

4.賡續推動平均地權業務，惟部分受補助機關預算執行率欠佳，且已辦竣市地重劃或區段徵收地區之建設管理維護經費長期仰賴基金補助，恐影響其他平均地權業務推動，允宜檢討改善，以落實基金政策功能。（詳乙－221頁）

（十六）稅務業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理地價稅稅籍清查作業3萬餘件。

2.辦理使用牌照稅清查作業，補徵稅額5,737萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.持續辦理地價稅稅籍清查作業，惟部分課徵田賦之土地移作商業、純住宅、製造業、倉儲等非作農業使用，或地上建築物已供出租使用，未依規定改課地價稅，允宜釐正稅籍並依法補徵，以維護租稅公平。（詳乙－228頁）

2.賡續辦理使用牌照稅車輛檢查及清查作業，並運用車牌辨識系統及跨機關合作提升欠稅清理績效，惟部分欠稅、停駛等違規車輛仍行駛公共道路，或部分免徵車輛未達免稅標準，允宜加強查核，釐正稅籍並依法改課，以確保稽徵正確性。（詳乙－229頁）

（十七）新聞及法制業務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.補助影視產業：補助影視業者拍片取景、住宿補助及影視推廣活動、基地場租補助等計39件。

2.持續推動漫畫產業，辦理「2025臺中國際動漫博覽會」及「動漫人才跨域工作坊」，114年度原創漫畫創作補助核定13案。

3.辦理自治法規審查業務：通過法規案件數33件，包括制（訂）定案8件、修正案23件、廢止案2件。

4.受理民眾消費諮詢1萬7千餘件，消保官協商（第2次申訴案件）及消費爭議調解委員會調解計2,653件。

各相關機關之執行情形，經本處審核結果，核有：

1.持續受理消費爭議申訴及調解案件，並首創於爭議業者門市張貼消費警訊，以強化消費風險預警機制，惟近3年度消費爭議案件呈持續增加趨勢，允宜研擬妥適因應措施，以保護消費者權益；又近10年度消費者服務案件數成長逾2倍，惟人力未增反減，有待積極充實人力，俾強化服務量能。（詳乙－223頁）

2.推動臺中流行影音中心營運移轉案，提供兼具藝文推廣及商業機能等多功能場域，惟民間機構辦理營運前裝修進度落後，實際投資金額亦未達契約規定，亟待督促積極改善，以發揮建物與設備應有效益。（詳乙－225頁）

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依臺中市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收（付）款項、預收（付）款項、借貸款項、代保管資產及對特種基金投資等）。114年度臺中市總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產7,320億8,521萬餘元、整體負債2,089億9,464萬餘元、整體淨資產5,230億9,057萬餘元。茲將臺中市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底7,320億8,521萬餘元，較113年底7,081億6,967萬餘元，增加239億1,553萬餘元，分析如次：

1.「土地、建築物及設備」科目6,448億6,414萬餘元，較113年底增加458億9,062萬餘元，主要係經濟發展局取得臺中國際會展中心東側展館土地所致。

2.「無形資產」科目7億8,741萬餘元，較113年底增加5,038萬餘元，主要係數位治理局（數位治理局）辦理淨零生活數位點數平台建置案、警察局辦理內政部警政署智慧警勤輔助系統電腦軟體撥入及交通局辦理臺中市交通行動服務（MaaS）平台系統維護及精進計畫第一次後續擴充等增加所致。

3.「其他資產」科目40億6,826萬餘元，較113年底增加1億4,580萬餘元，主要係交通局辦理市區汽車客運業者營運虧損補貼、公共運輸使用方案計畫定期月票補助，相關暫付款增加所致。

（二）整體負債：114年底2,089億9,464萬餘元，較113年底2,038億3,433萬餘元，增加51億6,030萬餘元，分析如次：

1.「應付款項」科目380億3,323萬餘元，較113年底增加24億8,706萬餘元，主要係經濟發展局有償撥用臺中國際會展中心東側展館土地及建物之應付款項增加所致。

2.「其他負債」科目467億4,775萬餘元，較113年底增加259億9,187萬餘元，主要係臺中市實施平均地權基金認列臺中國際會展中心東側展館用地專案讓售款遞延收入所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產5,230億9,057萬餘元，較113年底5,043億3,533萬餘元，增加187億5,523萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

臺中市總決算整體資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 114 年 12 月 31 日 | 113 年 12 月 31 日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 732,085,212 | 708,169,678 | 23,915,533 |
| 流動資產 | 52,886,146 | 66,280,268 | - 13,394,121 |
| 現金 | 29,145,943 | 33,135,192 | - 3,989,248 |
| 短期投資 | 723,350 | 2,545,550 | - 1,822,200 |
| 應收款項 | 12,614,205 | 18,486,002 | - 5,871,796 |
| 存貨 | 313,027 | 290,679 | 22,347 |
| 預付款項 | 10,089,620 | 11,822,844 | - 1,733,223 |
| 非流動資產 | 679,199,065 | 641,889,410 | 37,309,655 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 92,633 | 97,247 | - 4,613 |
| 長期應收款項 | 3,785,036 | 10,964,845 | - 7,179,809 |
| 採權益法之投資 | 1,161,535 | 1,268,500 | - 106,964 |
| 其他投資 | 24,440,035 | 25,925,801 | - 1,485,766 |
| 土地、建築物及設備 | 644,864,145 | 598,973,521 | 45,890,624 |
| 無形資產 | 787,411 | 737,028 | 50,383 |
| 其他資產 | 4,068,267 | 3,922,466 | 145,800 |
| 資產合計 | 732,085,212 | 708,169,678 | 23,915,533 |
| 負債 | 208,994,640 | 203,834,339 | 5,160,300 |
| 流動負債 | 74,068,445 | 91,900,014 | - 17,831,569 |
| 短期債務 | 30,853,985 | 49,180,094 | - 18,326,109 |
| 應付款項 | 38,033,232 | 35,546,169 | 2,487,063 |
| 預收款項 | 5,181,227 | 7,173,750 | - 1,992,522 |
| 非流動負債 | 134,926,195 | 111,934,325 | 22,991,870 |
| 長期債務 | 88,178,445 | 91,178,445 | - 3,000,000 |
| 其他負債 | 46,747,750 | 20,755,880 | 25,991,870 |
| 淨資產 | 523,090,572 | 504,335,339 | 18,755,232 |
| 淨資產 | 523,090,572 | 504,335,339 | 18,755,232 |
| 負債及淨資產合計 | 732,085,212 | 708,169,678 | 23,915,533 |

註：114年12月31日淨資產5,230億9,057萬餘元，含營業基金非控制權益（非屬臺中市政府持股部分）2,635萬餘元。

本處審核114年度臺中市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）及特別決算以前年度轉入數結果，經修正總決算增列歲入決算應收數82萬餘元、減列歲出決算應付數825萬餘元，及修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）增列收入決算數3,097萬餘元，淨增列支出（含基金用途）1,452萬餘元，致臺中市整體淨減列資產1,370萬餘元、淨減列負債3,922萬餘元、增列淨資產2,552萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為7,320億7,150萬餘元，負債總額2,089億5,541萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產5,231億1,609萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

臺中市總決算審定後整體資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 合計 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 | 732,085,212 | 620,814,597 | 251,212,844 | - 139,942,229 |
| 流動資產 | 52,886,146 | 31,538,936 | 133,702,230 | - 112,355,020 |
| 現金 | 29,145,943 | 8,768,623 | 77,669,979 | - 57,292,659 |
| 短期投資 | 723,350 | － | 723,350 | － |
| 應收款項 | 12,614,205 | 14,974,851 | 52,701,715 | - 55,062,360 |
| 存貨 | 313,027 | － | 313,027 | － |
| 預付款項 | 10,089,620 | 7,795,461 | 2,294,158 | － |
| 非流動資產 | 679,199,065 | 589,275,660 | 117,510,614 | - 27,587,209 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 92,633 | － | 92,633 | － |
| 長期應收款項 | 3,785,036 | － | 3,785,036 | － |
| 採權益法之投資 | 1,161,535 | 28,748,744 | － | - 27,587,209 |
| 其他投資 | 24,440,035 | 4,568,487 | 19,871,547 | － |
| 土地、建築物及設備 | 644,864,145 | 552,163,138 | 92,701,007 | － |
| 無形資產 | 787,411 | 472,121 | 315,290 | － |
| 其他資產 | 4,068,267 | 3,323,168 | 745,098 | － |
| 原列資產總額 | 732,085,212 | 620,814,597 | 251,212,844 | - 139,942,229 |
| 本處審核修正決算應調整數 | - 13,706 | 821 | - 14,527 | － |
| 調整後資產總額 | 732,071,506 | 620,815,418 | 251,198,316 | - 139,942,229 |
| 負債部分 | 208,994,640 | 206,932,819 | 114,416,841 | - 112,355,020 |
| 流動負債 | 74,068,445 | 65,590,441 | 63,540,363 | - 55,062,360 |
| 短期債務 | 30,853,985 | 1,838,985 | 29,015,000 | － |
| 應付款項 | 38,033,232 | 61,395,240 | 31,700,352 | - 55,062,360 |
| 預收款項 | 5,181,227 | 2,356,215 | 2,825,011 | － |
| 非流動負債 | 134,926,195 | 141,342,377 | 50,876,477 | - 57,292,659 |
| 長期債務 | 88,178,445 | 77,800,000 | 10,378,445 | － |
| 其他負債 | 46,747,750 | 63,542,377 | 40,498,032 | - 57,292,659 |
| 原列負債總額 | 208,994,640 | 206,932,819 | 114,416,841 | - 112,355,020 |
| 本處審核修正決算應調整數 | - 39,229 | - 8,252 | - 30,977 | － |
| 調整後負債總額 | 208,955,410 | 206,924,566 | 114,385,863 | - 112,355,020 |
| 淨資產部分 | 523,090,572 | 413,881,778 | 136,796,002 | - 27,587,209 |
| 淨資產 | 523,090,572 | 413,881,778 | 136,796,002 | - 27,587,209 |
| 原列淨資產總額 | 523,090,572 | 413,881,778 | 136,796,002 | - 27,587,209 |
| 本處審核修正決算應調整數 | 25,523 | 9,073 | 16,450 | － |
| 調整後淨資產總額 | 523,116,095 | 413,890,852 | 136,812,452 | - 27,587,209 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 732,071,506 | 620,815,418 | 251,198,316 | - 139,942,229 |

註：1.依臺中市總決算整體資產負債表備註1，內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項；

（2）公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫及土地價款；（3）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資。

2.本表係按公務機關執行總預算、特別決算以前年度轉入數；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。

二、公共債務

臺中市政府編臺中市總決算平衡表列長期借款778億元，為普通基金非自償性債務；至於債款目錄－長期借款部分，列結欠額1,096億5,765萬餘元（內含長期借款778億元及賒借收入保留數318億5,765萬餘元），係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至114年底止，臺中市普通基金債務餘額決算數為1,096億5,765萬餘元，經本處審核結果，修正減列賒借收入保留數907萬餘元，上開臺中市政府1年以上債務餘額決算審定數1,096億4,858萬餘元（包含實際結欠數778億元及審定賒借收入保留數318億4,858萬餘元），約占行政院主計總處115年5月29日公布之前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數（24兆519億餘元）之0.46％，低於公共債務法第5條第3項規定財政部公告0.96％之債限。又查截至114年底止，臺中市舉借未滿1年債務餘額為18億3,898萬餘元（全數為短期借款），約占當年度總預算及特別預算歲出總額之0.96％，亦低於公共債務法第5條第10項規定30％之債限；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務338億7,000萬元（未扣除1年內到期部分）。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund﹐IMF）定義，臺中市公共債務包括前述普通基金1年以上債務餘額決算審定數1,096億4,858萬餘元，加計未滿1年債務餘額18億3,898萬餘元及非營業特種基金舉借債務餘額338億7,000萬元，則合計為1,453億5,757萬餘元（表1）。

表1  114年底臺中市舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償性 | 非自償性 |  | 自償性 | 非自償性 |  |
| 合 計 （占GDP比率） | 145,357,570 （0.51％） | － | 109,648,585 | 1,838,985 | 33,870,000 | － | － |
| （一）按公共債務法規定計算之債務餘額 （占前3年度GDP平均數比率） | 109,648,585 （0.46％） | － | 109,648,585 | － | － | － | － |
| （二）參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.普通基金舉借債務餘額 | － | － | － | － | － | － | － |
| 2.未滿1年短期借款 | 1,838,985 | － | － | 1,838,985 | － | － | － |
| 3.非營業特種基金舉借債務餘額 | 33,870,000 | － | － | － | 33,870,000 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務1,096億4,858萬餘元，包括實際數778億元、保留數318億4,858萬餘元。

2.行政院主計總處115年5月29日公布之114年度GDP及前3年度GDP之平均數為28兆7,151億餘元、24兆519億餘元。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括市營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，依114年度臺中市總決算總說明，預估未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出為969億8,134萬餘元，較113年度減少3億4,692萬餘元（表2）。上述事項，或屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至114年底止，市庫分別向特種基金調度470億5,823萬餘元、向各機關專戶調度79億2,388萬餘元，共計549億8,211萬餘元（不含已調度納入集中支付之地方教育發展基金金額102億3,442萬餘元）。

表2　臺中市未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 114年度 | 113年度 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 96,981,346 | 97,328,275 | - 346,929 |  |
| （一）舊制教育人員退休金 | 72,350,983 | 73,680,917 | - 1,329,933 | 重新辦理精算及編列預算支付。 |
| （二）舊制公務人員退休金 | 22,445,987 | 21,532,909 | 913,078 | 重新辦理精算及編列預算支付。 |
| （三）臺中市實施平均地權基金 地價款 | 1,430,063 | 1,531,063 | - 101,000 | 編列預算償付。 |
| （四）臺灣銀行代墊退休金優惠 存款差額利息 | 387,430 | 497,430 | - 110,000 | 編列預算償付。 |
| （五）國有土地有償撥用地價款 | － | 21,118 | - 21,118 | 編列預算支付。 |
| （六）內政部國土管理署國民住宅土地及建築物價購款 | 4,258 | 6,387 | - 2,129 | 編列預算支付。 |
| （七）農地重劃區專戶購地價款 | 8,489 | 9,233 | - 744 | 編列預算支付。 |
| （八）市地重劃區抵費地購地價款 | 354,134 | 49,216 | 304,917 | 價購土地價款。 |

資料來源：整理自113及114年度臺中市總決算資料。

（一）依據教育部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，估算未來30年（114至143年）臺中市政府應負擔之舊制教育人員退休金約770億5,300萬元，扣除114年度已支付數47億201萬餘元後，未來29年應負擔約為723億5,098萬餘元。

（二）依據銓敘部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，估算未來30年（114至143年）臺中市政府應負擔之舊制公務人員退休金約250億9,810萬元，扣除114年度已支付數26億5,211萬餘元後，未來29年應負擔約為224億4,598萬餘元。

（三）臺中市政府建設局、臺中市政府運動局及臺中市文化資產處積欠實施平均地權基金土地價款14億3,006萬餘元。

（四）積欠臺灣銀行代墊公教人員退休金優惠存款差額利息3億8,743萬元。

（五）臺中市北區區公所價購光大國宅作為文莊里活動中心，尚積欠148萬餘元；西屯區公所價購華美國宅店鋪作為何明里活動中心，尚積欠277萬餘元。

（六）臺中市大甲區公所價購西春泉農地重劃區抵費地，其中作為龍泉里活動中心用地部分尚積欠463萬餘元；作為西岐里里民運動場用地部分，尚積欠385萬餘元。

（七）臺中市政府住宅發展工程處價購第14期市地重劃區內北屯區環中段72地號抵費地（機15用地）作為北屯區洲際好宅用地，尚積欠3億691萬餘元；臺中市北屯區公所價購第14期市地重劃區內歷史建築水湳菸樓抵費地，尚積欠4,721萬餘元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

114年度臺中市總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」所列事項計5項，詳如下列：

（一）火金姑（相對保證）臺中市政府幸福小幫手貸款信用保證專案契約（1項）：臺中市政府為繁榮臺中市經濟，協助中小企業發展，與財團法人中小企業信用保證基金（下稱信保基金）以共同提供信用保證方式，簽訂「火金姑（相對保證）臺中市政府幸福小幫手貸款」信用保證專案契約，信用保證融資總金額以專款及相對資金之10倍為限，貸款履行保證責任之負擔為1億元，其中臺中市政府負擔40％，信保基金負擔60％。截至114年底止，臺中市政府經濟發展局已撥付保證專款4,000萬元，計畫執行已支用保證專款678萬餘元，其中屬經濟發展局支出部分計271萬餘元。

（二）垃圾資源回收（焚化）廠委託操作管理服務契約、興建營運移轉案及外埔堆肥廠整建營運移轉案（4項）：環境保護局承負達和環保服務股份有限公司履行臺中市文山資源回收（焚化）廠委託操作管理計畫（後續擴充）契約、信鼎技術服務股份有限公司履行臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫契約、信鼎技術服務股份有限公司履行臺中市烏日資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫契約，及禾山林綠能股份有限公司履行臺中市外埔堆肥廠（綠能生態園區）整建營運移轉案契約等，當契約保證交付量不足之操作維護或處理費之給付責任，未來會計年度每年保證金額分別為5,437萬餘元、1億5,301萬餘元、1億5,074萬餘元及2,400萬元。

茲將年來本處審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、持續推動水湳轉運中心建設，以完善公共運輸服務，惟委託營運ROT案招商及客運業者進駐意願未如預期，且二期民間投資興建BOT開發案尚待推動，允宜研謀因應措施，以降低營運風險，及提升公共建設營運效益：交通局為提升大眾運輸使用率，規劃推動豐原、臺中、水湳及烏日4大轉運中心，其中水湳轉運站基地位於臺中市西屯區經貿段，基地北側規劃為水湳轉運中心新建工程，於115年2月27日竣工，同年5月5日完成初驗及複驗程序，由廠商辦理改善作業中。基地南側規劃為第二期商辦大樓，將採民間興建營運後移轉BOT(Build-Operate-Transfer)方式辦理。該局於114年11月3日至115年1月2日辦理水湳轉運中心ROT案(Rehabilitate-Operate-Transfer)招商作業，惟潛在廠商以招商基本條件試算結果，因投資成本較高，回收年期較長等原因，致無廠商投標而流標，截至115年5月底止，尚在重新辦理招標作業，允宜因應疫情後市場環境變化，重新檢視並優化ROT案財務及招商條件，儘速完成驗收程序並重新辦理招標作業；又水湳轉運中心規劃興建國道客運月臺42席、市區公車月臺12席及汽車停車位614席、機車停車位1,253席及自行車停車位604席，惟經該局與客運業者研商結果，國道客運月臺進駐意願率約61.90％，市區公車月臺進駐意願率約66.67％，且114年度國道客運運量仍較疫情前衰退32.36％，高速鐵路運量較疫情前成長21.75％，顯示旅客對運具之偏好可能已產生結構性轉變，允宜積極研謀因應措施，以降低公共建設營運風險；另第二期商辦大樓BOT招商案，先期規劃尚在審查階段，允宜儘速辦理招商作業，俾透過水湳轉運中心帶動之人潮匯聚效益，促進城市交通與都市發展之永續成長等情事。（詳乙－85頁）

二、規劃興設全齡運動場館，推動全民運動，惟部分行政區運動場館布建仍有不足，部分兒童運動中心使用率偏低，允宜檢討改善，以提升運動設施服務效能及營運管理成效：運動局為提供全齡友善運動環境，持續規劃興建國民暨兒童運動中心等大型運動場館並委外營運管理，推廣全民運動，截至114年底止，已營運之國民暨兒童運動中心（含港區運動公園）等供全齡使用運動場館計有10座，並為打造兒童專屬運動空間，已營運沙鹿等4處兒童運動中心，尚有北屯國民暨兒童運動中心等5座（處）興建中，坐落於北屯區等15個行政區，惟大雅區、東區及大甲區114年底人口規模已達運動部所定設置全民運動館門檻7萬人以上，且其中大雅區前經該局於109年列入評估規劃設置兒童運動中心，惟因用地取得或預算資源配置等因素，迄未完成運動場館布建，影響民眾運動空間之近便性；又朝馬國民運動中心及港區運動公園停車設施智慧化不足、長春國民暨兒童運動中心停車場計費方式未盡便民、南屯國民運動中心出入口設施設置未符無障礙規範，影響民眾使用便利性及場館服務品質；另大甲日南兒童運動中心於113年9月啟用後，截至114年8月底止已營運近1年，累計使用人次僅320人次，使用率偏低；辦理港區運動公園停車場登記收費，惟尚未完成委託營運管理契約檢討及變更，民間機構即於義務負擔維護管理範圍內收費，致土地租金及營運權利金未依實際使用情形核算等情事。（詳乙－243頁）

三、為回饋當地居民興建烏日區溫水游泳池，惟因地層下陷及加熱泵故障等問題，自113年2月起即休館閒置，且該池體已存有傾斜等安全疑慮，卻未先辦理結構安全鑑定，即逕行規劃設備改善及營運事宜，作業程序倒置，亟待積極研謀改善，以維護公共安全並加速資產活化：臺中市烏日焚化廠於88年採BOT方式興建，環境保護局為回饋當地居民興建烏日區溫水游泳池，於105年7月起由運動局經營管理並開放啟用，環境保護局於113年1月接手該游泳池營運維護管理權責後，即因地層下陷及加熱泵無法維持正常加熱等問題，自113年2月起休館，原規劃由後續招商之烏日資源回收（焚化）廠委託操作管理廠商，一併辦理游泳池營運及設備更新改善，惟因採購內容調整為僅委託廠商操作管理臺中市烏日焚化廠，未將游泳池設備改善納入委託範圍，復未積極籌措經費修繕，致該游泳池自113年2月起持續停用，未能發揮應有之財物效益；環境保護局現勘發現游泳池平面傾斜，且池底防水膠膜已有明顯凸起，無法與壁面貼合，倘泳池防水膠布破裂，將導致大量池水自破裂處滲漏，恐引起漩渦傷及泳客，惟該局迄未續行辦理結構安全鑑定作業，即逕行規劃設備改善及營運事宜，嗣於114年2月18日進行烏日區溫水游泳池例行性巡檢時，又發現地下水井周遭土壤有流失情形，顯示場址仍存結構及地盤安全疑慮，惟未辦理結構安全鑑定作業前，即逕行規劃設備改善及營運事宜等情事。（詳乙－204頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2個單位，其營業收支經本處審核結果，審定總收入6億599萬餘元，總支出10億4,309萬餘元（含所得稅費用99萬餘元），收支相抵，淨損為4億3,709萬餘元（圖1），較預算減損1億8,461萬餘元，約29.70％，主要係臺中捷運股份有限公司員額未補足，及針對車站與機廠進行相關節流措施，營運成本及管理費用較預計減少所致。產銷（營運）計畫計有2項，實施結果，均未達預計目標，其中臺中捷運股份有限公司因臺中市捷運目前僅1條營運路線，仍處於發展階段，運量尚未穩定，致實際運量較預計減少；豐原農產品股份有限公司因受天候異常影響，致果菜實際交易量較預計減少。固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數3,496萬餘元，較可用預算數減少1,970萬餘元，約36.05％，主要係豐原果菜批發市場工程增建及冷藏設施建置計畫尚在辦理中所致。

上述2家市營事業，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，其中臺中捷運股份有限公司決算淨損4億4,109萬餘元，較預算淨損6億2,437萬餘元，減損1億8,327萬餘元，主要係員額未補足，及針對車站與機廠進行相關節流措施，營運成本及管理費用較預計減少所致；豐原農產品股份有限公司決算淨利399萬餘元，已達預算目標。

另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

捷運綠線運量已逐年成長，惟仍未達預算數，財務狀況仍待改善，且多元支付閘門建置不足、維護管理及營運中斷接駁作業尚待強化，允宜檢討改善，以減少虧損並提升服務品質：市府為因應都市發展及公共運輸需求，提供民眾安全、可靠、舒適及便捷之捷運服務，規劃興建臺中捷運烏日文心北屯線（下稱捷運綠線），於110年4月25日正式通車營運，並由臺中捷運股份有限公司經營管理，旅客運量自110年度之418萬餘人次提升至114年度之1,722萬餘人次，呈現逐年成長趨勢，惟112至114年度每年仍產生淨損，截至114年底止，累積虧損35億7,021萬餘元，為該公司資本額之87.08％，已逾營業基金財務預警指標警戒值，且近年度運量成長動能有趨緩情形，允宜研謀運量提升及財務改善策略，以達成永續經營目標；風險程度較高之緊急報修案件占比及平均維修時間分別由113年度之0.24％及241分鐘，增加至114年度之0.32％及373.03分鐘，其中以號誌系統報修案件占比最高（37.14％），影響旅客便利性，允宜強化設備維護管理及改善機制；捷運營運中斷接駁作業之應變、現場資訊傳遞及引導作業未臻周延，不利民眾掌握接駁措施及安排行程，亟待提升緊急應變能力及服務韌性；為提升旅客乘車便利性及推動智慧運輸發展，陸續建置多元支付服務，惟可使用多元支付服務之閘門比率未達2成，迭經民眾反映閘門數量不足，造成旅客通行集中及動線壅塞，允宜評估擴增閘門數量及合作範圍；辦理乘客滿意度調查，「外部轉乘運輸工具接駁」及「臺中捷運APP」等指標旅客滿意度未達9成，旅客轉乘便利性及乘車體驗仍待提升，為發揮大眾運輸整合效益，允宜加強優化旅客服務及跨運具整合機制。（詳乙－87頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算21個單位，審核結果，綜計修正增列收入3,097萬餘元，淨增列支出（含基金用途）1,452萬餘元（增列3,097萬餘元，減列1,645萬元），審定總收入（含基金來源）1,116億2,592萬餘元，總支出（含基金用途）893億8,257萬餘元，賸餘222億4,334萬餘元，較預算賸餘635億1,100萬餘元，減少412億6,765萬餘元，約64.98％，其中：一、作業基金11個單位（含31個分預算），綜計修正增列收入3,097萬餘元（係增列臺中市區段徵收作業基金之投融資業務收入），增列支出3,097萬餘元（係增列臺中市區段徵收作業基金之投融資業務成本），審定總收入316億3,333萬餘元，總支出125億7,363萬餘元，賸餘190億5,970萬餘元，較預算賸餘692億3,234萬餘元（圖1），減少501億7,264萬餘元，約72.47％，主要係水湳機場區段徵收配餘地標售收入及該區段徵收財務結算盈餘較預計減少所致。114年度短絀之基金有2個單位，共計短絀7,495萬餘元；其餘9個單位均有賸餘，共計賸餘191億3,466萬餘元。二、特別收入基金10個單位（含352個分預算），綜計修正減列用途1,645萬元（係減列臺中市環境保護基金之空氣污染防制計畫支出），審定基金來源799億9,258萬餘元，基金用途768億894萬餘元，賸餘31億8,364萬餘元，與預算短絀57億2,134萬餘元，相距89億498萬餘元（圖2），主要係臺中市容積代金基金辦理容積移入繳納之容積代金較預計增加所致。114年度短絀之基金有2個單位，共計短絀970萬餘元；其餘8個單位均有賸餘，共計賸餘31億9,334萬餘元。

上述21個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達2,010億850萬餘元，作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就11個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加之前3名，分別為臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市市地重劃基金及臺中市住宅基金；至短絀較預算數增加者，僅臺中市軌道建設發展基金（表1）。

| 表1 114年度臺中市作業基金本期餘絀預算執行排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加前3名(註) |  |  |  |  |
| 1.臺中市都市更新及都市發展建設基金 | - 415,872 | 835,660 | 1,251,532 | -- |
| 2.臺中市市地重劃基金 | - 288,818 | 866,404 | 1,155,222 | -- |
| 3.臺中市住宅基金 | - 419,029 | 39,969 | 458,998 | -- |
| 短絀較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 臺中市軌道建設發展基金 | - 7,620 | - 17,702 | - 10,082 | 132.31 |
| 註：表列賸餘較預算數增加前3名，評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 |  |  |  |  |

| 表2 114年度臺中市特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名(註) |  |  |  |
| 1.臺中市容積代金基金 | 7,577,761 | 7,262,153 | 95.84 |
| 2.臺中市動物福利基金 | 10,000 | 9,526 | 95.26 |
| 3.臺中市產業發展基金 | 95,086 | 88,073 | 92.63 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.臺中市身心障礙者就業基金 | 171,516 | 146,977 | 85.69 |
| 2.臺中市勞工權益基金 | 363,144 | 313,613 | 86.36 |
| 3.臺中市農業發展基金 | 182,046 | 161,507 | 88.72 |
| 註：表列基金用途執行率較高前3名基金，其評比標準係以114年度審定賸餘及主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 |  |  |  |

至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就10個特別收入基金予以評核結果，114年度審定賸餘及主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數之基金用途執行率較高之前3名，分別為臺中市容積代金基金、臺中市動物福利基金及臺中市產業發展基金；基金用途執行率較低之前3名，分別為臺中市身心障礙者就業基金、臺中市勞工權益基金及臺中市農業發展基金（表2）。

| 表3 114年度臺中市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務）計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 21 | 80 | － | 43 | 37 |
| 人事處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 教育局 | 1 | 9 | － | 3 | 6 |
| 經濟發展局 | 2 | 6 | － | 3 | 3 |
| 建設局 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 交通局 | 2 | 10 | － | 4 | 6 |
| 都市發展局 | 3 | 3 | － | 3 | － |
| 農業局 | 2 | 6 | － | 6 | － |
| 社會局 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 勞工局 | 2 | 6 | － | 6 | － |
| 衛生局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 環境保護局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 地政局 | 4 | 25 | － | 6 | 19 |

另114年度各基金所列主要營運（業務）計畫計有80項（表3），執行結果，已達預計目標者37項，約46.25％；未達預計目標者43項，約53.75％，其中臺中市實施平均地權基金修造收入，因捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地未辦理標售，致執行率未及3成。

本處依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、持續推動社會住宅興辦及營運管理，以提供市民可負擔且適宜之居住環境，惟社會住宅供給仍未滿足需求，候補及招租管理機制未盡完善，網站資訊更新欠周延，允宜檢討改善，以提升居住服務效能及保障民眾權益：住宅發展工程處（下稱住宅處）成立臺中市住宅基金以興辦社會住宅及辦理後續管理作業，114年度於該基金「業務成本與費用」科目項下編列預算數9億9,008萬餘元，執行結果，決算數7億7,264萬餘元，經查執行情形，核有：（一）截至115年1月底止，由住宅處與國家住宅及都市更新中心興辦之社會住宅總戶數15,401戶，已達目標數14,000戶，惟截至115年3月16日止，申請入住社會住宅候補人數計有20,165人，惟已完工社會住宅僅5,052戶，仍待積極強化供給量能；（二）部分申請者同時申請多處社會住宅，入住後未主動取消其他社會住宅候補資格，徒增行政作業負擔及其他候補者之候補時間。另社會住宅入住機制將轉型為「輪候制」(不個別招租)，惟尚無具體作業方案及期程，允宜檢討完備管理機制；（三）住宅處於「我的E政府」網站提供社會住宅申辦資訊及應備資料清單，惟本處於115年1月6日檢視網站內容，發現其中3項申請資格資訊與臺中市社會住宅出租辦法規定不符。另同日檢視「臺中市社會住宅17租」網站，發現尚未更新部分停車位清潔使用費資訊，亟待檢討建立定期更新檢核機制；（四）建功1號社會住宅3房型關懷戶之候補順位名冊已於114年6月18日用罄，惟未即時開辦隨到隨辦方式受理申請，影響遞補者居住權益，且公告開辦之社會住宅無預留預告期，允宜建立候補名冊預警及滾動檢討機制，以保障民眾權利等情事。（詳乙－101頁）

二、積極拓展平價教保服務，公共化及準公共幼兒園實際收托率已逾5成，惟部分行政區公共化幼兒園招生缺額仍多，2歲專班候補人數偏高，允宜檢討公共教保資源配置及供給量能，以提升教保服務可近性，滿足家長托育需求：教育局為提供家長平價、優質及近便性之幼兒教保服務，114年度於臺中市地方教育發展基金編列預算2億774萬餘元，辦理公幼再加量實施計畫，決算數2億273萬餘元。經查執行情形，核有：(一)2至6歲（未滿）幼兒入園率，由110學年度之76.83％提高至114學年度之86.77％，已達我國少子女化對策計畫（107年至114年）所訂114年達80％之政策目標；又2至6歲（未滿）幼兒就讀公共化幼兒園比率亦由18.17％提高至20.27％，惟114學年度公共化幼兒園招生缺額達1,228人，其中大甲區122人、烏日區106人及霧峰區102人，均逾100人，顯示公共化教保資源配置與實際需求間存有落差；(二)公共化幼兒園2歲專班核定收托人數由112學年度之1,882人增至114學年度之2,472人，惟114學年度一般生登記入園人數2,765人，僅錄取1,024人，平均錄取率37.03％，仍有1,741人列為備取，其中大雅區因優先入園人數較多，致已無可供一般生入園名額，尚有64人列為候補，且北屯區等8個行政區錄取率低於全市平均，顯示部分行政區公共化幼兒園2歲專班供給量仍不足以因應需求等情事。（詳乙－47頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

陸、重要施政議題之查核

一、臺中市畜牧場管理、防疫及畜牧永續發展計畫推動情形

資料來源：整理自行政院國家永續發展委員會網站資料及本處調查計畫。

圖1  臺灣永續發展目標與畜牧產業管理及發展相關之核心目標

畜牧業為臺灣農業生產中重要之一環，依據農業部統計處畜牧類農情統計調查結果（含產值）114年年報資料，截至114年底止，臺中市畜牧業計485場，畜禽種類涵蓋雞、豬、羊、牛、鴨、鹿、馬、鵝等，年產值約45億4,611萬餘元，顯示畜牧產業已具相當生產規模，對地方經濟具有重要貢獻。中央及地方政府為提升畜牧產業韌性，持續輔導養禽場改善設施（備），推動養豬場及禽舍改建升級計畫，包括禽舍重建升級為非開放式或密閉水簾環控禽舍、導入智慧省工設備及淨零循環相關污染防治設備，以強化生物安全自主防疫能力、提升經營效率，並改善畜禽飼養環境衛生，加速產業升級轉型。又畜牧場於飼養過程中所產生之死廢畜禽、畜禽糞便及廢水，若未妥善處理，易衍生環境污染、疫病傳播及公共衛生風險，因此，政府除持續推動產業升級外，亦加強輔導查核，以降低畜牧業產業風險。惟臺中市於114年10月間發生非洲豬瘟事件，115年1月間又爆發禽流感疫情，並查有業者涉嫌隱匿疫情，將上千隻病死雞跨縣市私自掩埋等情事，凸顯畜牧場源頭管理、異常死亡通報、死廢畜禽流向管理、場域生物安全措施及跨機關防疫應變機制之仍有精進空間。鑑於畜牧產業管理與發展，攸關糧食安全、環境保護及公共衛生，與臺灣永續發展核心目標第2項「確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」、第3項「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」、第6項「確保環境品質及永續管理環境資源」、第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」密切相關（圖1），臺中市政府允應持續強化畜牧場登記列管、防疫韌性、污染防治及資源化利用等治理作為，以兼顧畜牧產業永續發展、環境保護及民眾健康。

臺中市畜牧場管理、防疫及環境治理業務，主要由農業局、動物保護防疫處(下稱動保處)及環境保護局分工辦理，其中農業局負責畜牧場設立登記、畜牧生產輔導、飼料管理、畜產品標章查核及中央補助計畫等事項；動保處負責非洲豬瘟、禽流感等動物疫病監測、防疫調查、採樣檢驗、疫情通報、撲殺及移動管制；環境保護局負責畜牧廢水管理、畜牧糞尿資源化、廚餘養豬管理、廢棄物處理及稽查等事項。茲將臺中市畜牧場管理、防疫及畜牧永續發展計畫推動成果暨審計機關重要審核意見，說明如次：

- 臺中市畜牧產業發展概況及推動成果

資料來源：整理自農業部統計處畜牧類農情統計調查結果(含產值)（114年）年報資料。

1.畜牧業規模及分布情形

| 表1 臺中市各行政區114年底雞隻與豬隻畜牧場飼養情形 單位:場、隻、頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政區 | 雞 |  | 豬 |  | 行政區 | 雞 |  | 豬 |  |
|  | 場數 | 隻數 | 場數 | 頭數 |  | 場數 | 隻數 | 場數 | 頭數 |
| 合計 | 169 | 1,939,121 | 145 | 83,337 | 后里區 | 17 | 130,273 | 10 | 9,489 |
| 中區 | － | － | － | － | 神岡區 | 29 | 408,589 | 7 | 654 |
| 東區 | 1 | 96 | 1 | 6 | 潭子區 | 3 | 270 | 3 | 1,543 |
| 南區 | 1 | 722 | 1 | 2 | 大雅區 | 8 | 229,650 | 8 | 5,188 |
| 西區 | － | － | － | － | 新社區 | 29 | 351,035 | 3 | 2,936 |
| 北區 | － | － | － | － | 石岡區 | 1 | 200 | － | － |
| 西屯區 | 2 | 1,444 | 4 | 1,359 | 外埔區 | 17 | 206,245 | 16 | 5,324 |
| 南屯區 | － | － | 1 | － | 大安區 | 4 | 18,850 | 31 | 17,554 |
| 北屯區 | － | － | － | － | 烏日區 | 4 | 45,850 | 9 | 8,814 |
| 豐原區 | 4 | 7,259 | 3 | 590 | 大肚區 | 4 | 67,230 | 12 | 5,617 |
| 東勢區 | 3 | 7,930 | － | － | 龍井區 | 2 | 11,380 | 6 | 597 |
| 大甲區 | 9 | 15,020 | 5 | 10,991 | 霧峰區 | 6 | 52,171 | 8 | 9,727 |
| 清水區 | 17 | 350,657 | 13 | 2,355 | 太平區 | 1 | 150 | 1 | 6 |
| 沙鹿區 | 2 | 6,000 | 2 | 34 | 大里區 | 2 | 9,300 | 1 | 551 |
| 梧棲區 | 3 | 18,800 | － | － | 和平區 | － | － | － | － |
| 資料來源：整理自農業部統計處畜牧類農情統計調查結果(含產值)（114年）年報。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

依據農業部統計處畜牧類農情統計調查結果(含產值)（114年）年報資料，截至114年底止，臺中市畜牧業計485場（圖2），以雞隻與豬隻為核心產業，其中雞隻飼養場計169場、在養量達193萬餘隻，主要分布於神岡區40萬餘隻（21.07％）、新社區35萬餘隻（18.10％）及清水區35萬餘隻（18.08％）；養豬場計145場、在養量8萬餘頭，主要分布於大安區1萬餘頭（21.06％）、大甲區1萬餘頭（13.19％）、霧峰區9,727頭（11.67％）(表1)，顯示臺中市畜產業具明顯區域集中現象。

2.畜牧產值及產業結構分析

百萬元

年度

資料來源：整理自農業部統計處畜牧類農情統計調查結果(含產值)年報資料。

依農業部統計資料顯示，畜牧產業長期為我國農業重要生產部門，其中養豬、養禽及乳牛產業為主要產值來源。臺中市畜牧產業亦以養豬及養禽產業為發展主體，尤其養豬產業因飼養規模較大、產值較高，為畜牧產值主要貢獻來源。臺中市近5年度畜牧產值介於38億餘元至45億餘元間（圖3），整體呈現穩定發展趨勢。110至112年度產值維持40億元以上水準，113年度降至38億5,140萬餘元，較112年度減少9.60％，114年度再回升至45億4,611萬餘元，較113年度增加18.04％，並創近5年度新高，顯示臺中市畜牧產業雖受市場行情及產業環境變化影響而有年度間波動，惟整體仍具相當生產規模及發展韌性，為臺中市重要農業產業之一。

3.畜牧場管理及畜禽防疫執行情形

（1）農業局畜牧場管理及畜禽產業升級轉型補助計畫執行情形

臺灣永續發展核心目標2揭示確保糧食安全、消除飢餓並促進永續農業；核心目標12揭示促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式；具體目標12.8及對應指標12.8.2則強調推動環境友善與循環農業，促進畜牧廢棄物循環再利用。近年農業部透過補助畜禽舍改建、現代化設施設備、污染防治設備及智慧管理系統，協助畜禽產業升級轉型，以提升產業競爭力、生產效率及環境友善效益。114年度農業局為辦理畜牧統計調查，落實畜禽糞尿資源化再利用及死廢畜禽管理等業務，於「農業管理與輔導業務-畜牧行政輔導」科目項下，編列預算數1億5,219萬餘元（農業部補助1億3,617萬餘元、市府預算1,601萬餘元），執行結果，決算數3,319萬餘元（農業部補助2,117萬餘元、市府預算1,201萬餘元），執行率21.81％，賸餘數1億1,899萬餘元，主要係中央補助相關計畫之核定數較預計減少而減支之結餘。茲將該局推動成果說明如次(圖4)：

圖4  農業局114年度辦理畜牧行政輔導推動成果

資料來源：整理自臺中市政府農業局提供資料。

（2）動保處動物防疫執行情形

圖5  動保處辦理動物防疫成果

資料來源：整理自臺中市動物保護防疫處提供資料。

臺灣永續發展核心目標3揭示確保及促進各年齡層健康生活與福祉。動保處為臺中市動物保護及動物防疫業務之主管機關，肩負動物傳染病防治、疫情監測、檢驗診斷、疫病撲滅及緊急防疫處置等重要職責，114年度於「動物防疫與檢驗」科目項下，編列預算數1,745萬餘元，執行結果，決算數1,683萬餘元。茲將該處推動成果說明如次(圖5)：

4.環境保護局畜牧永續發展計畫執行情形

| 表2 水污染防治費徵收情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、新臺幣元、％ |  |  |  |  |
| 期別 | 申報 家數 | 徵收 金額 | 畜牧業 金額 | 畜牧業 比率 |
| 平均 | 873 | 12,346,206 | 545,425 | 4.42 |
| 11207 | 884 | 14,465,247 | 505,689 | 3.50 |
| 11301 | 871 | 12,069,609 | 515,524 | 4.27 |
| 11307 | 867 | 11,310,496 | 596,418 | 5.27 |
| 11401 | 870 | 12,896,413 | 602,757 | 4.67 |
| 11407 | 875 | 12,390,154 | 517,654 | 4.18 |
| 11501 | 872 | 10,945,318 | 534,506 | 4.88 |
| 資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |

表3  114年度臺中市畜牧場執行畜牧資源化再利用現況場數統計

單位：場

| 現況說明 | 資源化處理方式 | 場數 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 144 |
| 沼液沼渣肥分使用計畫 | 小計 | 108 |
|  | 水措施許可 | 49 |
|  | 畜牧業廢(污)水管理計畫 | 49 |
|  | 全量資源化施灌 (僅計算領有水措許可者) | 5 |
|  | 共同處理者 | 5 |
| 符合放流水標準作為植物澆灌使用 | -- | 61 |
| 停工中 | -- | 1 |

註：1.其中同時領有沼液計畫及植物澆灌者計26場。

2.資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

臺灣永續發展核心目標6揭示確保環境品質及永續管理環境資源；核心目標12揭示促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式；具體目標12.8揭示推動環境友善與循環農業，以降低農業施作過程與產生之廢棄物對土壤、水的污染；對應指標12.8.2：畜牧廢棄物循環再利用。環境保護局配合環境部積極推動畜牧業氨氮回收，並以「沼液沼渣還肥於田」為核心策略，實現「循環經濟」之理念，獲環境部核定補助辦理112年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫、113及114年度臺中市科技執法及畜牧永續發展計畫經費計2,370萬元。114年度「全國資源循環績效考核」經環境部評定「特優獎」，茲將該局推動成果列述如次：

（1）畜牧業水污染防治情形：依水污染防治法第11條規定，中央主管機關對於排放廢（污）水於地面水體之事業及污水下水道系統（不含公共污水下水道系統及社區專用污水下水道系統），應依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。截至114年底止，環境保護局列管屬於水污染防治法定義範圍內之畜牧業計144場，其中領有水污染防治措施相關許可文件者計95場，畜牧廢(污)水管理計畫者計有49場，臺中市112年7月至115年1月水污染防治費平均每期徵收金額約1,234萬餘元，其中來自畜牧業部分為54萬餘元，約占4.42％(表2)。

（2）畜牧糞尿資源化推動情形：依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第46條之1規定，飼養豬隻或牛隻之畜牧業應進行糞尿水資源化再利用；新設畜牧場應達總廢水產生量10％，既設畜牧場則依飼養規模，分階段達成5％及10％資源化目標。臺中市114年度受水污染防治法列管之畜牧業計144場(1場為停工畜牧場)，依水污染防治措施及檢測申報管理辦法所規定之畜牧資源化處理方式統計，臺中市領有沼液沼渣農地肥分使用計畫者計有108場，符合放流水標準，作為植物澆灌者共計61場，其中同時領有沼液計畫及植物澆灌者計26場(表3)，臺中市畜牧場143場皆

畜牧糞尿管理

(圖片來源：擷取自全國畜牧糞尿資源化網站)

已達成114年度法定畜牧資源化5％以上之目標。

5.環境保護局稽查廚餘再利用檢核養豬場情形

資料來源：整理自地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬計畫。

圖6  稽查廚餘再利用檢核養豬場流程

行政院農業委員會（112年8月1日改制為農業部）為防堵非洲豬瘟病毒藉廚餘餵豬途徑傳播，於108年1月召開非洲豬瘟中央災害應變中心會議，決議廚餘養豬場須通過環保單位再利用檢核，始得繼續以廚餘養豬；行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）並函請各地方環保機關落實管理，規定取得檢核之養豬場應確實執行廚餘高溫蒸煮作業（攝氏90度以上，持續蒸煮至少1小時），未取得檢核者一律不得收受廚餘。環境保護局於108年4月配合全國環保機關共同查核轄內已取得再利用檢核之養豬場，查核場數計87場，涵蓋清水、大雅、神岡、大安、龍井、烏日、豐原、大肚、后里、新社、潭子、大甲等區，依飼養規模分級計算，每半年應稽查222場次。環境部另訂定「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」，建立市縣環保局定期稽查與環境督察總隊抽查之雙軌機制，環境保護局自108年7月16日起依養豬場飼養規模執行常態稽查，飼養0至19頭者每月1次、20至499頭者每2個月1次、500頭以上者每季1次，連續2次查無違規且自主管理績效良好者得適度降低稽查頻率；北、中、南區環境督察大隊則自108年8月起，每月自環保稽查處分管制系統（EEMS）篩選已查核場址，進行約3％之抽查複核，以強化查核品質及落實防疫管理，期能杜絕病毒傳播途徑，防堵非洲豬瘟(圖6)。另為兼顧非洲豬瘟防疫與廚餘資源循環再利用，截至115年3月底止，環境保護局已輔導轄內32家取得廚餘再利用檢核資格之養豬場完成廚餘蒸煮監控系統（AIoT）建置，並要求廚餘清運車輛全面裝設GPS定位系統，透過科技管理掌握蒸煮作業及運輸動態，提升管理透明度與風險控管能力。

6.非洲豬瘟防疫及管理，監察院糾正案後續改善情形

臺中市政府辦理非洲豬瘟防疫及管理情形，經監察院調查結果，於115年3月4日提案糾正市府，指出市府坐視非洲豬瘟案例場斃死豬數量已遠超過化製量警示標準，貽誤防疫先機；長期怠於落實畜牧場生物安全及防疫輔導，又於國軍協助清消之關鍵時刻，擅赴案例場擾動；疫情調查資料反覆不一甚至錯誤；未依規定稽查廚餘高溫蒸煮情形，致生防疫禍端；以露天挖坑方式堆置廚餘，臭味四逸、民怨迭起。全國實施豬隻禁運禁宰15日緊急防疫期間，營業損失與產業補助支持措施合計高達21億餘元，重創我國養豬產業及內需市場。嗣經市府檢討結果，已就畜牧場管理、生物安全、疫情監測、通報應變、廚餘管理及跨機關協調等面向提出改善措施，包括建立養豬場風險分級管理、導入AIoT及GPS等智慧監控技術、修訂防疫應變及疫情調查標準作業程序、強化廚餘養豬場及掩埋場管理，並建立教育訓練、專家諮詢及跨機關協調機制，以提升疫情預警、應變處置及整體防疫治理能力。

（二）審計機關重要審核意見

本處為加強查核臺中市畜牧場管理、防疫及畜牧永續發展計畫推動情形，經蒐集國內外文獻，並參酌農業局、動保處及環境保護局施政重點，研訂查核重點，並經召開專家諮詢會議，以周延查核面向。茲將本處進行跨域專案查核所提重要審核意見，依畜牧場登記及管理、防疫措施、永續發展計畫、稽查廚餘再利用檢核養豬場等4個面向，歸納摘述如次：

- 畜牧場登記及管理面向

農業部畜牧場登記管理系統

（圖片來源：擷取自農業部畜牧場登記管理系統網站）

辦理畜牧場及獸醫師執業管理，以提升畜牧場源頭管理效能及防疫安全，惟登記列管、獸醫師執業管理、死廢畜禽流向查核及養豬場稽查作業未臻周妥，允宜研議改善，以強化畜牧防疫管理，提升產業永續發展韌性：農業局配合農業部持續推動畜牧場登記與管理計畫及查察工作，並運用農業部建置之畜牧場登記管理系統管理登記證核發及畜牧場聘任獸醫師情形。經查畜牧場登記及獸醫師管理情形，核有：A.經本處運用Excel軟體勾稽比對臺中市畜牧場（畜禽飼養場）名冊及動保處提供最新養豬畜牧場清冊結果，截至114年底止，畜牧場疑似已達應辦理畜牧場登記規模，惟未依規定辦理申請畜牧場登記，或飼養量大於畜牧場登記證之飼養規模者計有18場；部分畜牧場停業期滿未申請復業或展延，或已停養未依規定辦理停、歇業者計有3場，且系統資料登載錯誤；B.登記飼養乳牛、馬之畜牧場未依規定設置運動場者計有3場；登記飼養乳牛、乳羊之畜牧場未依規定設置搾乳及儲乳設施者計有1場；C.畜牧場依規定應置獸醫師或特約獸醫師，負責畜禽衛生管理，農業部並請各地方政府按季完成系統填報。經請該局自畜牧場登記管理系統下載114年度畜牧場獸醫師聘任情形電子檔，運用Excel軟體篩選結果，其中獸醫師姓名欄位空白者計有78場，主要係部分區公所未確實登錄，該局亦未督促按季填報；D.經取得該局提供之115年畜牧場獸醫師聘任情形明細表，與「全國獸醫師執業、診療機構開業查詢」網站之跨區執業縣市公告資料及動保處提供之獸醫師跨區執業紙本申請資料比對結果，發現部分其他縣市獸醫師受聘為臺中市畜牧場之特約獸醫師，惟查無申請跨區執業並經核准之資料，涉有違反獸醫師法之規定。（詳乙-114頁）

- 辦理死廢畜禽處理查核，以掌握死廢畜禽流向，維護畜牧防疫及環境衛生，惟查核選案未聚焦高風險場域，且部分畜牧場化製委託處理合約簽訂作業尚未完備，允宜研謀改善，以降低疫病傳播與環境污染風險：農業局為掌握死廢畜禽流向，辦理死廢畜禽處理方式及紀錄之查核，輔導畜牧場妥善處理。經查死廢畜禽處理及查核情形，核有：A.該局114年度抽查養豬場168場、養牛場35場、養雞場165場，尚未發現違反畜牧法或移送環保機關處理之案件。經勾稽畜牧場名冊及查核紀錄，已停養畜牧場列為查核對象者計102場，惟列管中未查核者計54場，其中豐康畜牧場114年度仍有飼養雞隻，卻未列入查核，嗣於115年1月發生禽流感疫情並自行掩埋死雞2,359隻，顯示查核選案未能聚焦實際飼養之畜牧場及高風險場域；B.截至115年2月25日止，尚有10場未簽訂化製委託處理合約，恐致死廢畜禽流向不明，允宜強化稽查輔導。（詳乙-115頁）

- 配合辦理199頭以下養豬場及圈養山豬場所稽查，惟稽查對象及查核方式仍待精進，允宜研議改善，以健全畜牧防疫管理：農業局函請各區公所每週至少查核1次199頭以下養豬場及圈養山豬場所，惟勾稽該局稽查清冊與動保處訪視清冊，核有28場養豬場未列入每週稽查對象，影響防疫體系完整性。另截至115年3月12日，各區公所已稽查14次，尚無違規裁罰案件，惟農業部動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）於115年3月巡查發現外埔區疑似違規廚餘養豬場，經確認違規並予裁罰，顯示現行稽查方式仍待精進。（詳乙-116頁）

- 防疫措施執行面向

持續強化動物防疫作業，以防止疫情擴散，惟非洲豬瘟疫情預警、調查及應變管理等機制尚有精進空間，防疫風險因應效能仍待強化，允宜健全防疫管理機制，以提升整體防疫韌性及應變效能。

| 表4 114年度臺中市非洲豬瘟案件大事紀 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 事 件 |
| 10 | 11 | 臺中市養豬協會通知動保處案例場有20頭豬隻死亡。 |
| 10 | 14 | 動保處派員（獸醫）到場訪視，畜主表示用藥後狀況有逐漸改善。 |
| 10 | 15 | 防檢署以示警電子郵件，通知動保處案例場於10月11日有異常死亡20頭。 |
| 10 | 20 | 獸醫佐通知動保處案例場有豬隻死亡，動保處派員採樣，檢體送達農業部獸醫研究所。 |
| 10 | 21 | 防檢署通知檢驗結果為非洲豬瘟病毒核酸陽性，臺中市政府隨即啟動緊急防疫機制。 |
| 10 | 22 | 動保處完成案例場195頭豬隻撲殺及掩埋。 |
| 10 | 22 | 農業部公告全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。 |
| 10 | 30 | 國軍化學兵部隊進行案例場全面清潔消毒。 |
| 11 | 2 | 動保處人員誤解中央指令前往案例場消毒，爰農業部獸醫研究所另擇期到場採樣。 |
| 11 | 3 | 農業部發布調查結論：本案為單一案例、單一來源、無擴散跡象。 |
| 11 | 21 | 農業部獸醫研究所對案例場環境採樣52處，檢驗結果皆為陰性。 |
| 11 | 28 | 非洲豬瘟中央災害應變中心宣布阻絕本案非洲豬瘟案例傳播風險。 |

資料來源：整理自臺中市動物保護防疫處提供資料。

114年10月間，臺中市梧棲區畜牧場（下稱案例場）發生豬隻異常死亡情形，經農業部獸醫研究所檢驗確認感染非洲豬瘟，該處隨即啟動防疫機制，並配合中央相關防疫政策辦理應變措施，以防堵疫情擴散，其後，非洲豬瘟中央災害應變中心於114年11月28日宣布，自10月21日至11月27日已連續超過37天未再發現新增案例，超過非洲豬瘟平均潛伏期（15天）之2倍，已阻絕傳播風險，顯示疫情無擴散跡象（表4）。經查非洲豬瘟防疫作業執行情形，核有下列事項：

（1）辦理豬隻異常死亡案件訪視作業，惟未及時辦理現場查核及採樣作業，致錯失即時採檢化驗時機，允宜建立疫情調查與現場訪視標準作業流程，以強化疫情風險辨識及防疫作為：動保處於114年10月11日接獲臺中市養豬協會通知，案例場發生多頭豬隻死亡情形，惟未妥為評估分析其死亡率是否異常，亦未即時啟動相關防疫查核作為，遲於114年10月14日始辦理現場訪視作業，又因畜主拒絕人員進入場區及辦理採樣送驗作業，僅依畜主口述製作訪視紀錄表，未進一步採取採樣或其他查證措施，顯示該處對於異常死亡情形之查證作業有欠周延，錯失即時採檢化驗時機，造成疫情空窗期。（詳乙-112頁）

（2）配合防檢署辦理化製量異常通報及回饋機制，惟未落實代理分工及通報機制，致未能及時回應預警訊息，允宜建立周延且具韌性之運作機制，以發揮應有之防疫功能：動保處於114年10月15日接獲防檢署之示警電子郵件，通知案例場有化製量異常情形，請該處協助進行現場訪查並回覆化製量異常統計表、疫情訪視調查表等資料，惟該處承辦人員因公出差，復因未建立適當之代理及分工機制，肇致未能即時處理相關訊息，查證作業遲至114年10月17日始回覆防檢署，顯示對於預警訊息之處理，過度依賴單一承辦人員，影響整體處理時效。（詳乙-112頁）

（3）辦理非洲豬瘟案例場清消作業，惟未確實配合中央防疫指示辦理，亦未建立消毒車輛管理調度機制，致有誤入案例場清消等情事，允宜強化消毒車輛控管機制，以落實中央防疫措施：農業部為強化非洲豬瘟案例場消毒作業，於114年10月30日請國軍化學兵協助清消，並於114年11月1日非洲豬瘟中央災害應變中心第44次會議，由農業部部長口頭指示農業部獸醫研究所將於11月3日進行採驗，請各單位3日內勿再針對案場進行清消。經查動保處未確實傳達中央防疫政策，並督導相關人員配合辦理，亦未建立消毒車輛管理調度機制，致114年11月2日仍有消毒車輛前往案例場進行清消，違反上開中央防疫指示，致中央採驗作業延期，顯示人員任務指派及消毒車輛之管理仍待精進。（詳乙-113頁）

（4）訂定臺中市防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊，惟相關作業多屬原則性規範及任務分工，尚未建立作業程序與管考機制，允宜妥為修訂應變措施手冊，以建構具備預警、應變及復原能力之防疫體系：市府於114年9月間修訂「臺中市防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊（第二版）」雖訂有通報、疫情調查及移動管制等應變事項，惟多屬原則性規範及任務分工，未就化製量異常、豬隻異常死亡或疑似疫情等高風險情形，建立預警啟動門檻、現場訪查、採樣送驗等具體作業程序與管考機制，致疫情發生時，前揭防疫措施多有疏漏，顯示手冊規範尚不符實務所需，允宜透過疫情實務經驗，強化制度與實務運作之連結，妥為修訂應變措施手冊內容，以建構具備預警、應變及復原能力之防疫體系，提升整體防疫作業之韌性。（詳乙-113頁）

（5）配合防檢署導入電子化製三聯單系統，強化預警機制，惟仍有部分畜牧場尚未啟用，致未能達成防檢署全面啟用之目標，允宜積極輔導，以健全防疫監控機制：依114年11月28日非洲豬瘟中央災害應變中心第52次會議決議略以，請防檢署於115年1月1日啟動斃死畜禽化製電子三聯單系統，啟動初期採

電子化製三聯單系統Q&A

（圖片來源：擷取自農業部動植物防疫檢疫署網站）

紙本及電子雙軌並行，並預定於115年4月1日全面實施電子化作業，請農業部畜牧司、各地方政府配合辦理，及請中央畜產會協助宣導。經查截至本處查核日（115年5月5日）止，經勾稽檢視防檢署死亡畜禽化製流向查核管制系統資料結果，仍有11場畜牧場尚未使用電子化製三聯單，其中大安區計9場、烏日區及龍井區各1場，未能達成115年4月1日全面使用之目標，允宜積極輔導畜牧場啟用相關系統，以健全防疫監控機制。（詳乙-113頁）

3.永續發展計畫面向

農業部推出雞舍改建補助政策

(圖片來源：臺中市政府農業局提供)

（1）辦理畜禽產業升級轉型及畜牧廢棄物資源化補助計畫，有助提升畜禽生產效率、氣候調適能力及污染防治效能，惟計畫執行成效未如預期、雞糞源頭管理及高污染風險畜牧場輔導仍有精進空間，亟待研謀改善，以提升補助資源運用效益，促進畜禽產業永續發展：農業部近年透過補助畜禽舍改建、現代化設施設備、污染防治設備及智慧管理系統，協助畜禽產業升級轉型，以提升產業競爭力、生產效率及環境友善效益。農業局112至114年度獲農業部核定補助經費計3億733萬餘元，執行數計1億6,764萬餘元，經查計畫執行情形，核有：A.113及114年度獲農業部核定補助「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施－禽舍現代化升級計畫」經費分別為2,008萬元及2,015萬元，各補助3場及2場養禽場辦理密閉水簾式或非開放禽舍升級，惟後續因業者擬重建而非改建、建築線及建照問題、二代接班意願不足、完工後風扇出風口與周界距離規定影響飼養動線與面積、資金不足及未來經營規劃等因素，均放棄補助並經申請全數註銷，計畫執行成效未如預期；B.據該局提供114年度養雞場查察結果統計表及養雞場雞糞處理查核表，其中養雞場設置堆肥舍者計118場，未設置堆肥舍者計47場；惟查養雞場未設置堆肥舍或簽訂委託代處理合約而於禽舍內發酵，涉未符畜牧法規者計24場；另6場雖簽訂委託清運契約，惟環境保護局申報資料查無受託單位收受申報紀錄，存有雞糞流向未明及未妥善處理風險；部分大型養雞場亦因雞糞異味逸散多次遭裁罰等情，允宜加強查察輔導，推動雞糞清運遞送聯單等源頭管理措施；C.臺中市114年底養豬場145場、在養量83,337頭，經運用Excel軟體排

密閉式水簾高床豬舍建置

(圖片來源：擷取自臺中市政府網站)

序並勾稽該局提供近3年度（112至114年度）輔導養豬場轉型計畫補助清冊及列管畜牧業清冊，其中獲補助者36場（占24.83％），尚未獲補助者109場（占75.17％）。另勾稽環境部列管污染源裁處資訊，110至114年間養豬業者因廢水未依許可內容處理、未取得簡易排放許可或放流水不符標準等遭裁罰者計17場，其中部分業者遭裁罰2至5次；惟112至114年度未申請設施改善補助者仍有11場，允宜針對屢遭裁罰或污染風險較高之養豬場建立優先輔導名單，加強引導業者改善廢水處理設施，以降低水污染風險並維護環境品質。（詳乙-116頁）

資料來源：整理自臺中市政府環境保護局提供資料。

（2）積極推動畜牧廢水管制及糞尿資源化措施，已具循環利用與污染削減效益，惟部分畜牧場飼養量超逾許可規模，資源化及施灌管理、稽查作業尚有精進空間，允宜強化輔導及稽查機制，以確保環境品質及達成環境永續發展目標：環境保護局辦理畜牧永續發展計畫執行情形，核有：A.經勾稽環境保護局水污染列管資料、農業局畜牧場登記資料及動保處養豬場清冊，發現6家養豬場實際飼養數量逾水污染排放許可證核定規模，涉有未依許可登記事項運作及短繳水污染防治費情事；B.臺中市114年度受水污染防治法列管畜牧業計144場，其中1場停工，其餘143場均已達成114年度畜牧糞尿資源化處理比率5％以上法定目標。惟尚有11場養豬場資源化比率低於10％。為因應116及118年度應達成資源化比率10％，允宜持續輔導畜牧業者提升糞尿資源化比率，以達成減少河川污染並落實友善環境之目標；C.114年度經核准且有效之沼液沼渣農地肥分使用計畫場數計54場，較113年度之62場減少8場；114年度之施灌比率87.28％，較113年度之90.27％減少2.99個百分點（圖7）；另114年度有6場實際無施灌量或未達核定施灌量8成；D.近3年度辦理畜牧業廢水稽查場次分別為160場次、145場次及94場次，惟截至114年底止，該局列管畜牧場近3年度未列入廢水稽查對象者計有18場，允宜妥善調配稽查資源，以提升稽查涵蓋率等情事。（詳乙-196頁）

4.稽查廚餘再利用檢核養豬場情形

辦理廚餘再利用養豬場稽查管理及流向管制作業，惟部分養豬場蒸煮申報異常，流向管制機制未能有效發揮預警功能，允宜強化風險監控及追蹤管理作為，以降低廚餘養豬疫病傳播風險。

環境保護局為督促廚餘再利用養豬場確實落實高溫蒸煮作業，依環境部函頒「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」辦理養豬場稽查管理，建立養豬場自主申報機制，要求養豬場每日於廚餘蒸煮申報系統上傳蒸煮廚餘照片或影片，並依飼養頭數規模訂定差異化稽查頻率；另配合中央非洲豬瘟防疫措施，陸續建置廚餘蒸煮設備即時溫度及影像監控系統（AIoT）及廚餘清運車輛GPS即時追蹤機制，以掌握廚餘蒸煮作業及流向管理情形。截至115年3月底止，臺中市轄內經核准使用廚餘再利用之養豬場計32場。經查稽查管理及流向管制作業辦理情形，核有下列事項：

高溫蒸煮設備
（圖片來源：擷取自環境部網站）

（1）部分養豬場廚餘蒸煮申報資料長期異常且涉有重複上傳相同照片疑慮，惟未依規定適時提高稽查頻率：依環境部「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條附表編號七、廚餘之再利用管理方式規定略以，養豬場所收受廚餘須高溫蒸煮90度以上且持續1小時以上，始得餵飼豬隻；養豬場未每日上傳蒸煮照片者，地方環保機關應每月稽查1次，並得依自主管理情形調整稽查頻率。經調閱廚餘蒸煮系統113至114年度申報明細資料，依申報情形進行風險評估並抽核2家高風險養豬場，發現該2場113至114年度累計未申報天數分別達330天及197天，部分月份未申報天數逾20天，惟該局卻未依規定將稽查頻率調整為每月1次，仍維持原訂稽查頻率辦理稽查；再經調閱其中1家養豬場近3年（112至114年）上傳之蒸煮廚餘照片，運用Visual Similarity Duplicate Image Finder照片相似度比對軟體分析結果，發現該場以33組照片重複上傳2次至158次不等，申報資料之真實性存有疑義，惟相關異常情形均未經系統或稽查機制發現，顯示風險辨識及差異化管理作為仍有強化空間。（詳乙-194頁）

（2）部分養豬場AIoT監控紀錄顯示連續多日無蒸煮作業，惟同期仍有申報收受廚餘再利用量，兩者數據存有落差：環境部114年12月30日公告修正一般廢棄物清除處理方式公告事項附表一規定，廚餘再利用於餵飼豬隻者，準用共通性事業廢棄物再利用管理辦法第4條附表編號七規定，應設置蒸煮設施溫度監測及影像攝錄系統（AIoT），高溫蒸煮時應持續攪拌並維持蒸煮溫度達攝氏90度以上，蒸煮至少1小時以上。經運用AIoT即時溫度及影像監控系統抽查該局所列管32家養豬場廚餘蒸煮情形，發現4家養豬場連續48小時至72小時均無蒸煮作業紀錄；復經調閱該等畜牧場同期間廢棄物再利用營運申報資料，其中有3家養豬場於無蒸煮作業紀錄期間仍有申報廚餘再利用數量情形，顯示蒸煮監測資料與再利用申報資訊間存有差異，相關廚餘是否確依規定完成高溫蒸煮程序存有疑義。（詳乙-195頁）

（3）部分養豬場廚餘清運車涉於非核准產源地點收集廢棄物，並有頻繁停靠住宅區，疑涉違規收運家戶廚餘，流向管制機制未能有效發揮監控功能：環境部114年12月29日公告修訂應裝置即時追蹤系統之清運機具規定，增列廚餘清運車輛應加裝GPS；又依農業部廚餘養豬政策調整方案，廚餘養豬戶應提出收取廚餘之料源場所清單予地方政府審核，並自115年1月1日起禁止使用家戶廚餘餵飼豬隻，違者將按違規次數處以20萬元至300萬元罰鍰。經抽查部分養豬場廚餘清運車GPS軌跡資料，運用Python解析KML格式軌跡檔案，依車輛停留行為特徵識別廚餘收集地點，並與核准產源清單進行地理距離計算及縣市行政界圖資比對，發現3家養豬場所屬清運車涉有於彰化縣境內多處固定地點停留並具廚餘收集行為特徵，且停靠地點均非經核准產源，嗣後直接載運進入臺中市養豬場；另有部分車輛頻繁停靠於臺中市境內核准產源以外之地點，其中1處停靠點位於集合住宅區，疑涉收運家戶廚餘並供作飼料使用，顯示實際清運行為與核准內容及申報制度間存有明顯落差，惟現行以GPS即時追蹤及產源清單管控為核心之廢棄物流向管理機制，尚未有效發揮即時監控及異常預警功能，致相關高風險行為未能即時發現及處置，不僅影響廚餘流向之可追溯性及管理時效，亦增加違規收運未經核准產源廚餘之風險。（詳乙-195頁）

二、臺中市政府推動財政自主及財務管理執行情形

地方財政為政府推動公共建設、提供公共服務及落實各項施政之重要基礎，其財政資源配置及運作效能，不僅攸關政府施政成效，亦直接影響交通建設、社會福利、教育文化、環境永續及產業發展等公共服務品質，與民眾生活福祉及城市永續發展密切相關。近年地方政府面對高齡化、少子女化、淨零轉型及重大公共建設等多重挑戰，地方財政運作已由傳統歲入歲出管理，逐步朝向兼顧財政治理、資源配置效率及永續發展之目標邁進。財政收支劃分法（下稱財劃法）歷經114年3月及12月2次修正通過，重新調整中央與地方財政收支劃分機制及統籌分配稅款制度，強化地方財政自主，並重塑中央與地方財政資源配置架構，地方政府獲配財源增加之同時，亦須承擔更高之財政規劃、資源配置及支出管理責任，地方財政治理面臨新的發展契機與挑戰。臺中市近年因應公共建設、社會福利及各項施政需求，歲入及歲出規模均呈成長趨勢，顯示市政推動所需財政資源持續增加，面對財劃法修正後中央與地方財政權責及財源配置機制之變革，如何兼顧公共建設、社會福利及各項施政需求，妥適配置財政資源，提升財政自主能力及資源配置效益，並落實債務管理、財政紀律及永續發展，其制度運作之良窳，已成為市府財政治理之重要課題。茲將新版財劃法施行後，市府面臨之財務狀況分析及審計機關重要審核意見，說明如次：

# （一）地方財政轉型契機：從財源挹注邁向財政自主

| 表1 臺中市獲中央挹注財源情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| 項目 | 114年度（A） | 115年度（B） | 增減數（C=B-A） |
| 合計 | 97,621 | 112,524 | 14,902 |
| 普通統籌分配稅 | 44,590 | 75,235 | 30,644 |
| 補助及協助收入 | 53,031 | 37,289 | - 15,741 |
| 一般性補助收入 | 14,053 | 19,301 | 5,248 |
| 計畫型補助收入 | 38,978 | 17,987 | - 20,990 |
| 註：1.普通統籌分配稅為財政部核定數。 2.補助及協助收入為原預算數。 3.資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。 |  |  |  |

新版財劃法修正通過後，臺中市115年度獲配中央普通統籌分配稅款752億餘元，較修法前114年度之445億餘元，增加306億餘元，增幅約68.72％。惟中央政府於114年8月修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，調整一般性補助款及計畫型補助款之補助範圍，致臺中市115年度獲配一般性及計畫型補助收入372億餘元，較114年度之530億餘元減少157億餘元。整體而言，市府獲配之統籌分配稅款及上級補助與協助收入，較修法前增加約149億餘元(表1)，顯示新版財劃法已提升地方政府可運用財政資源，惟計畫型補助款之補助項目及補助額度仍將受中央政策及預算編列情形影響，未來財源結構及財政運作仍具不確定

臺中市都市發展願景

(圖片來源：摘自臺中市政府官網）

性。隨財政自主程度提高，市府如何展現治理能力、妥善配置資源及維持財政健全，將成為市政永續發展之關鍵，且為各界關注之焦點。茲就市府於財劃法新框架下，財政資源擴增與結構變化、公共建設及社會福利之財政負擔、善用政策工具提升財政治理能力、建構地方財政努力度等面向，概述如次：

- 財政資源擴增與結構變化

圖1  補助及協助收入依存度、自籌財源占歲入（出）比率趨勢

註：1.補助及協助收入依存度=補助及協助收入審定數÷歲出決算審定數×100；

自籌財源占歲入比率=自籌財源審定數÷歲入決算審定數×100；

自籌財源占歲出比率=自籌財源審定數÷歲出決算審定數×100。

2.資料來源：整理自105至114年度審核報告。

依存度％

％

年度

市府以提升城市競爭力及打造幸福宜居城市為施政目標，積極推動重大公共建設及社會福利政策，近10年度（105至114年度）臺中市人口數由105年底之276萬餘人，增至114年底止之286萬餘人，人口成長超過10萬餘人。歲入規模由105年度之1,113億餘元，增至114年度之1,681億餘元，增幅50.95％；歲出規模由105年度之1,237億餘元，逐年增至114年度之1,772億餘元，增幅43.31％。105至114年度歲入歲出餘絀情形，除109至110年度及112至113年度為賸餘外，其餘年度均為短絀，顯示隨公共服務需求及重大建設推動，財政規模持續擴張，未來仍須強化中長期財務規劃及支出優先順序管理，並提升財政韌性，以因應施政需求持續成長所帶來之財政挑戰。另105至114年度自籌財源占歲入比率由55.11％下降至43.63％，占歲出比率由49.62％下降至41.38％；補助及協助收入依存度則由19.73％提高至28.04％（圖1），近年市府推動各項施政所需財源，對中央補助及協助收入之依賴程度逐漸提高。惟財劃法修正後，中央亦修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，調整一般性補助款補助範圍，並將部分原由中央補助之計畫型補助款改由地方政府自有財源支應，地方政府財政自主提高同時，財政規劃及資源配置責任亦相對增加。又依行政院主計總處對市府財政考核114年度累計短絀314億餘元及115年度總預算歲入歲出短絀143億餘元，均達預警門檻，在新增財源挹注下，市府仍須兼顧各項施政需求及財政收支管理。另截至114年底止，1年以上公共債務未償餘額1,096億餘元，加計未滿1年公共債務未償餘額18億餘元，合計1,114億餘元，較110年度之1,176億餘元減少61億餘元，約5.22％，惟年度債務付息由110年度之7億餘元增加至114年度之15億餘元，增加8億餘元，增幅約1.23倍；自償性公共債務未償餘額338億餘元，較110年度之403億餘元減少64億餘元，約16.06％，惟自償性公共債務付息金額由110

表2　臺中市歲入歲出、公共債務未償餘額、專戶調度情形

單位：新臺幣百萬元

| 年度 | 歲入歲出 餘絀情形 | 公共債務未償餘額 |  |  | 基金、專戶 調度金額 | 債務付息 |  |  | 自償性 債務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 1年以上 | 未滿1年 |  | 合計 | 普通 基金 | 非營業 特種基金 |  |
| 105 | - 12,317 | 112,654 | 82,814 | 29,840 | 14,129 | 643 | 470 | 173 | 32,669 |
| 106 | - 11,271 | 119,876 | 88,085 | 31,791 | 14,405 | 536 | 353 | 182 | 41,401 |
| 107 | - 12,519 | 125,824 | 102,361 | 23,463 | 13,062 | 557 | 366 | 191 | 46,928 |
| 108 | - 4,851 | 131,614 | 107,212 | 24,402 | 17,270 | 779 | 540 | 238 | 46,231 |
| 109 | 498 | 124,526 | 107,212 | 17,314 | 11,314 | 828 | 631 | 197 | 40,687 |
| 110 | 610 | 117,632 | 107,212 | 10,420 | 17,700 | 905 | 716 | 189 | 40,348 |
| 111 | - 1,855 | 119,035 | 109,067 | 9,967 | 26,527 | 846 | 635 | 210 | 45,485 |
| 112 | 507 | 118,576 | 109,067 | 9,508 | 28,268 | 1,569 | 1,077 | 492 | 49,800 |
| 113 | 4,196 | 115,346 | 110,871 | 4,475 | 43,892 | 2,744 | 2,037 | 706 | 43,500 |
| 114 | - 9,138 | 111,487 | 109,648 | 1,838 | 54,982 | 2,327 | 1,596 | 731 | 33,870 |

註：1.114年度1年以上公共債務未償餘額1,096億4,858萬餘元，包括實際結欠數778億元及賒借保

留數318億4,858萬餘元。

2.本表基金、專戶調度金額不含已納入集中支付之地方教育發展基金調度之金額。

3.資料來源：彙整自105至114年度審核報告及臺中市政府財政局提供資料。

年度之1億餘元增至114年度之7億餘元（表2），增加5億餘元，增幅約2.86倍，顯示債務餘額雖呈下降趨勢，惟受利率變動等因素影響，債務成本仍持續攀升。市府為有效降低長期借款利息負擔及提升資金運用彈性，陸續向基金或專戶進行資金調度，由105年度之141億餘元增至114年度之549億餘元，調度數額持續上揚。另市府為因應經濟、交通、教育、社會福利及公共建設等施政需要，設置21個非營業特種基金，114年度總收支（含基金來源、用途）規模達2,010億850萬餘元，其中11個作業基金預算執行結果，計有9個基金賸餘，賸餘共191億3,466萬餘元；2個基金短絀，短絀共7,495萬餘元，合計決算審定賸餘190億5,970萬餘元，繳庫金額僅492萬餘元，占年度賸餘比率0.03％，且較113年度解繳市庫數54億478萬餘元、繳庫比率43.65％，降低43.62個百分點。鑑於臺中市政府作業基金近年皆有鉅額賸

表3  作業基金餘絀、繳庫與現金概況

單位：新臺幣千元、％

| 年 度 項 目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期賸餘（A） | 9,843,421 | 155,875 | 11,964,996 | 12,382,993 | 19,059,705 |
| 解繳市庫（B） | 13,954,533 | 2,008,408 | 10,804,807 | 5,404,785 | 4,921 |
| 繳庫比率（B/A×100） | 141.77 | 1,288.47 | 90.30 | 43.65 | 0.03 |
| 累積餘絀 | 20,478,775 | 17,804,228 | 18,964,418 | 23,373,297 | 33,690,032 |
| 期末現金及約當現金 | 28,094,231 | 33,519,387 | 16,433,835 | 20,036,161 | 25,746,843 |

資料來源：整理自110至114年度審核報告。

餘，截至114年底止，累積賸餘達336億9,003萬餘元；持有之現金及約當現金數額達257億4,684萬餘

資料來源：整理自110至114年度審核報告。

圖2 作業基金累積餘絀、繳庫與現金概況

22

％

（右標）

元（表3、圖2），允宜於兼顧基金設置目的及財務穩健之前提下，強化基金資金配置及運用效益，以提升整體財政資源調度彈性，發揮財政資源最大效益。

- 公共建設及社會福利之財政負擔

表4　市場環境等因素致工程延宕之1億元以上重大建設計畫

單位：新臺幣千元

| 序號 | 重大建設計畫 | 原辦理 期程 | 預估辦理期程 | 預估建設 計畫總經費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |  | 16,111,956 |
| 1 | 新建臺中市北屯區第28公墓納骨塔 | 111/1-113/12 | 111/1-116/6 | 754,224 |  |
| 2 | 臺中市大里區益民國小 地下停車場興建計畫 | 108/1-110/12 | 108/1-114/12 | 222,614 |  |
| 3 | 臺中市北屯巨蛋一期好宅興建工程 | 107/7-109/12 | 107/6-115/6 | 2,388,953 |  |
| 4 | 臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程 | 107/7-109/12 | 107/9-112/6 | 1,754,313 |  |
| 5 | 臺中市東區台中公園及 恊園好宅興建工程 | 107/10-111/7 | 107/7-115/12 | 3,609,973 |  |
| 6 | 臺中市太平長億好宅興建工程 | 107/7-109/12 | 107/1-114/6 | 698,442 |  |
| 7 | 臺中市豐原安康二期好宅興建工程 | 108/1-111/12 | 108/1-115/11 | 2,110,101 |  |
| 8 | 臺中市大里光正二期好宅興建工程 | 108/1-111/12 | 108/1-115/8 | 1,234,333 |  |
| 9 | 臺中市太平育賢三期好宅興建工程 | 108/1-111/12 | 108/1-115/12 | 1,425,334 |  |
| 10 | 臺中市西屯市政好宅興建工程 | 108/1-111/12 | 108/8-115/12 | 1,913,669 |  |

註：1.資料時間：截至114年底止。

2.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

市府為打造優質生活環境、促進區域均衡發展及增進市民福祉，持續編列預算推動各項重大公共建設計畫。截至115年4月底止，市府核定辦理1億元以上重大施政計畫（含前瞻基礎建設計畫）計130案，計畫總經費3,845億餘元，其中須由市府公務預算或基金籌措者達2,584億餘元，占計畫總經費67.21％，未來5年度尚須籌編1,206億餘元，平均每年度約須籌編241億餘元。另依行政院主計總處統計資料，以109年為基期至114年間，營造工程物價總指數上漲24.55％，其中建築工程總指數上漲23.76％，土木工程總指數上漲25.39％，整體營建成本漲幅頗鉅，增加公共建設推動及財務規劃挑戰，且近年市府亦有因物價上漲及市場環境等因素，致重大工程完工期程延宕1年以上者計10案（表4）；又108年度起至115年5月20日止，市府所屬機關學校辦理工程採購案件，因故終止或解除契約者計93件，其中以「未施作逾契約期限，廠商依約提出解約」33件最高。另112至114年度公告金額以上工程採購案件，自決標至開工日數逾120日者，由112年度之37件（3.73％），增加至114年度之77件（7.43％），呈逐年增加趨勢，顯示重大工程推動除受外部成本因素影響外，工程執行期程及履約管理亦為影響公共建設效能之重要因素；另臺中市超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自辦或加碼福利措施（下稱非法定社會福利），由112年度之33項增加至114年度之34項，115年度再增至37項，決算數由112年度之67億4,614萬餘元增至114年度之70億8,039萬餘元，其中114年度自籌財源已呈負成長，惟非法定社會福利支出仍持續增加（表5)，又115年度自籌財

表5  非法定社會福利支出情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 |  | 112 | 113 | 114 | 115年度預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歲出 | 決算數 | 156,897,101 | 166,686,513 | 177,287,185 | 198,005,059 |
|  | 增長率 | 2.22 | 6.24 | 6.36 | 11.69 |
| 自籌財源 | 決算數 | 74,088,355 | 79,526,143 | 73,365,624 | 71,421,975 |
|  | 增長率 | 10.64 | 7.34 | - 7.75 | - 2.65 |
| 非法定社會 福利支出（註1) | 決算數 | 6,746,141 | 6,896,244 | 7,080,396 | 9,710,439 |
|  | 增長率 | 8.38 | 2.23 | 2.67 | 37.15 |

資料來源：整理自112至114年度審核報告及臺中市政府提供資料。

源預算編列亦呈負成長，惟仍新增公立國中小免費營養午餐等3項措施，及生育津貼加碼暨租金補貼加強方案放寬所得條件等措施，預算數計19億餘元，並規劃將私立國中小納入營養午餐補助範圍，預估所需經費約1.57億餘元，非法定社會福利措施持續新增及擴大辦理，尚待建立效益檢討機制，以兼顧政策效益及財政永續。另據國立政治大學財政系教授暨系主任陳國樑於114年3月15日發表〈新版財劃法要這樣上路〉一文指出，財劃法調整中央與地方財源配置後，地方政府除取得較高財政自主空間外，亦須同步強化財政紀律，包括依事權性質檢討支出責任歸屬、節制歲出規模成長，並可參考歲出增長率不超過自籌財源增長率之原則，以維持財政永續。鑑於市府持續推動各項重大公共建設及社會福利措施，歲出規模愈趨龐鉅，未來尚需籌編捷運藍線軌道建設等重大公共建設所需鉅額經費，非法定社會福利支出呈逐年增加趨勢，復因財劃法修正後，中央與地方財政資源配置及支出責任調整，未來財政規劃及財務管理挑戰亦隨之提高。

## 3.善用政策工具提升財政治理能力

為提升重大公共建設財務效益並兼顧財政公平，市府宜善用多元財政工具，將公共投資所創造之外部效益高度轉化為建設財源。依據內政部地政司地政學堂指出，區段徵收於開發完成後，可加速公共建設之興建、促進地區發展增進土地利用價值及居住環境品質，具有提升生活機能、交通便利、土地財產增值等之外部效益；又據國家住宅及都市更新中心及近年來學術實證研究發現，隨社會住宅混合居住政策推行、政府機關及公益據點(如日照中心、幼兒園、托育中心)陸續進駐後，社會住宅逐漸由鄰避效應轉變成迎臂效應(Yes In My Back Yard)，未來伴隨居住人口增加，擴大當地消費需求，甚可帶動區域生活圈發展，顯見外部效益已逐漸彰顯，爰上開自償性計畫，倘引進租稅增額財源(TIF)機制，將稅收增額挹注開發經費，除可抑制自償性債務之舉借數及減少應負擔之利息外，亦有助於提升自償率，並降低財政負擔。惟查截至114年底止，經市府公共債務管理委員會審議評估通過之自償性公共債務計11案(表6)，計畫總經費3,284億餘元(未經折現前)，預計舉

表6  自償性公共債務舉借情形

單位：新臺幣百萬元

| 序號 | 自償性計畫 | 計畫 總經費 | 公共債務管理委員會審議通過可舉借總額 | 累計借款金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 328,463 | 191,734 | 33,870 |
| 1 | 水湳機場區段徵收 | 55,416 | 55,416 | － |
| 2 | 烏日前竹地區區段徵收 | 14,019 | 14,019 | 5,900 |
| 3 | 豐富專案區段徵收 | 3,091 | 3,091 | － |
| 4 | 烏日九德地區區段徵收 | 3,237 | 3,233 | 800 |
| 5 | 后里車站東側地區區段徵收 | 522 | 522 | － |
| 6 | 臺中市第14期美和庄市地重劃 | 16,657 | 16,657 | － |
| 7 | 臺中市第15期大里杙市地重劃 | 348 | 348 | － |
| 8 | 臺中市第16期市地重劃 | 233 | 233 | － |
| 9 | 臺中市社會住宅工程興建計畫 | 58,270 | 58,270 | 19,900 |
| 10 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫(土地開發作業) | 15,151 | 15,151 | 7,270 |
| 11 | 臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫 | 161,514 | 24,789 | － |

註：1.資料時間：截至114年12月31日。

2.資料來源：整理自臺中市政府財政局提供資料。

借債務總金額1,917億餘元，累計未償餘額實際數338億餘元，其中除臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫已導入租稅增額財源（TIF）機制外，其餘10案（區段徵收作業基金、市地重劃基金及住宅基金）尚未導入相關機制，經審閱各該計畫財務規劃，開發資金來源均係向金融機構或市府之平均地權基金借款，雖尚能達成自償性目標，惟仍須負擔高額利息費用，未來如能依個案特性評估導入租稅增額財源（TIF）機制，將公共建設衍生效益適度回饋挹注計畫財源，有助提升自償能力及降低財務負擔。另市府為支應重大建設債務償還及調節市庫收支，於112年12月間制定「臺中市公債及臺中市市庫券發行自治條例」，復於113年5月間訂定「臺中市公債及臺中市市庫券標售作業要點」，社會住宅、捷運建設及區段徵收等具穩定償還財源之自償性計畫，可作為公債發行適用標的，惟截至114年底止，普通基金長期借款及非營業特種基金籌措資金方式仍以金融機構借款為主，公債具有擴大籌資來源、鎖定中長期固定利率資金、分散利率波動風險及降低對單一借款管道依賴等優勢，允宜依市場利率變化及資金需求，適時運用公債等多元籌資工具，引導資金投入重大建設及自償性計畫，提升財務管理效益及財政治理韌性。

## 4.建構地方財政努力度

表7 多元指標及各項自有財源占整體自有財源之比重情形

單位：％

| 年度 | 多元指標（註1） | 稅課收入 | 營業盈餘及事業收入 | 規費收入 | 罰款及 賠償收入 | 其他收入 | 捐獻及 贈與收入 | 財產收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 0.50 | 74.20 | 13.20 | 5.05 | 3.14 | 3.14 | 0.39 | 0.88 |
| 111 | 0.36 | 82.72 | 1.80 | 4.98 | 3.74 | 5.17 | 0.41 | 1.19 |
| 112 | 0.51 | 73.88 | 9.41 | 4.81 | 3.50 | 6.94 | 0.42 | 1.04 |
| 113 | 0.46 | 76.63 | 4.38 | 4.80 | 3.20 | 9.67 | 0.51 | 0.81 |
| 114 | 0.42 | 78.81 | 0.0042 | 4.69 | 3.62 | 11.49 | 0.58 | 0.81 |

註：1.指標數值趨近於1時，代表收入來源呈現多元化趨勢，而當數值趨近於0時，則代表地方政府收入較為仰賴單一來源。

2.資料來源：整理自110至114年度審核報告。

新版財劃法實施後，地方政府財政自主空間提高，除應妥善運用中央分配財源外，如何強化自有財源籌措能力、落實使用者付費原則及提升資源運用效率，亦為維持財政永續之重要關鍵。又普通統籌分配稅款獲配數額，主要受各市縣轄內營利事業營業額、房屋稅、地價稅及土地增值稅等稅課收入，暨規費、罰鍰及賠償收入等財政努力相關指標影響。惟本處近3年度辦理財務收支及決算抽查，發現部分規費收費基準已逾3年未依規定定期檢討修正、部分機關修訂及檢討規費收費標準作業進度延宕、部分規費收費標準雖已定期檢討惟未分析成本變動情形等（如：水利局訂頒之「臺中市溫泉開發許可審查收費標準」等3項收費標準，已逾3年未依規定辦理檢討作業、環境保護局一般事業廢棄物代處理收費標準未能反映實際處理成本，增加財務負擔），顯示市府所屬機關對於規費成本檢討、收入管理及財政努力相關指標之掌握，仍有精進空間；又依據「歲入多元化與歲入穩定之研究：台灣地方財政之實證分析」研究指出，國際間興起對地方政府歲入多元化（Revenue Diversification）之研究，而歲入多元化之主要訴求，係地方財源如過度集中於某一特定收入來源，地方歲入易受單一因素影響甚鉅，產生不穩定性，進而影響地方政府之發展。基此，學者Suyderhoud於1994年率先提出「多元指標」（diversification index）概念，用以衡量地方政府稅收來源是否呈現多元化。經應用前開「多元指標」概念分析臺中市110至114年度自有財源結構，自有財源多元指標僅介於0.36至0.51間，顯示財源結構有僵化之現象；另分析110至114年度各項歲入占自有財源之比重分析，發現自有財源集中於稅課收入，約占各該年度之8成（表7），市府財源結構具相當程度之僵固性，即使地方稅法通則賦予地方政府得就其地方稅於一定條件內增加稅額，然地方政府基於各種考量因素鮮少予以調整，為提升市府歲入多元化，亟待就強化財源結構之彈性，妥謀善策因應。

表8 中央考評節流績效之結果

單位：分

| 年度 | 節流績效 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 評分結果(註1) | 資本支出計畫預算保留情形 | 人事費 撙節情形 |
| 110 | 80.0 | 81.5 | 78.5 |
| 111 | 73.5 | 69.0 | 78.0 |
| 112 | 78.8 | 68.5 | 89.0 |
| 113 | 87.3 | 88.0 | 86.5 |
| 114 | 74.3 | 74.5 | 74.0 |

註：1.評分結果為考評前一年度執行情形。

2.資料來源：整理自110至114年度行政院主計總處直轄市及縣市一般性補助款考核結果。

另根據行政院主計總處公布近5年度（110至114年度）中央對各直轄市及縣（市）政府財政績效與年度預算編列及執行情形考核結果，市府節流績效考評分數由110年度之80分，下降至114年度之74.3分，其中資本支出計畫預算保留情形考核分數，由113年度之88分下降至114年度之74.5分，惟114年度審定決算之資本支出保留率已由113年度30.49％降至114年度之18.37％，為縣市合併改制直轄市以來最低，顯示市府推動資本支出計畫執行及預算控管措施已具改善成效；人事費撙節情形考核分數由112年度之89分下降至114年度之74分(表8)，且近5年度人事費逐年增加，自110年度之612億2,829萬餘元增至114年度之707億4,270萬餘元，114年度人事費占自籌財源比率高達96.42％，顯示自籌財源扣除人事費支出後，可彈性運用空間相對有限，仍須妥適配置人力及行政資源，並持續強化資本支出計畫執行管理，以提升財政資源配置效益及財政治理能力。綜上，財劃法修正後地方政府開源節流成效，中央統籌分配稅款、一般性及計畫型補助款獲配及補助額度，將影響市府自有財源規模及財政自主能力，市府允應持續檢討規費收費基準，以適時反映行政成本及使用者付費原則，強化各項收入管理，並妥適配置人力及行政資源，強化資本支出計畫執行控管，以提升財政努力程度及財政資源運用效益。

# （二）審計機關重要審核意見

本處為加強查核市府推動財政自主性及財務管理執行情形，經蒐集國內外文獻及先進國家財政治理標竿經驗，並召開專家諮詢會議，以周延查核面向，茲將本處114年度對市府財政狀況所提重要審核意見，歸納摘述如次：

臺中及捷運藍線示意圖

(圖片來源：摘自臺中市政府官網）

圖3  截至115年6月底止臺中捷運建設進度總覽

資料來源：整理自臺中市政府捷運工程局網站。

1.規劃推動7條捷運路線，以營造優質、便捷且永續交通環境，惟捷運藍線建設經費恐不敷實際需求，捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，且未來非自償性債務可舉借空間有限，恐難支應多項軌道建設所需經費，允宜及早妥謀因應方案，妥適規劃財務資源配置，以兼顧捷運建設推動及財政長期穩定：市府為因應都市發展及公共運輸需求，規劃推動藍線、綠線延伸、橘線、藍線延伸、屯區環線、崇德豐原線及橘線延伸等7條捷運路線，逐步建構臺中捷運路網(圖3)。截至114年底止，捷運綠線已正式營運，捷運藍線綜合規劃報告亦經行政院於113年1月核定，總計畫經費1,615億1,402萬元，並陸續辦理相關工程招標及設計作業。經查執行情形，核有：(1)捷運工程局於113至114年間完成捷運藍線專案管理技術服務等6案採購，決標金額計679億6,096萬餘元，並依設計監造標服務費用估算後續工程採購金額計949億6,863萬餘元，合計所需經費約1,629億2,959萬餘元，且據捷運局自行評估經費尚有約1,000億元缺口；另截至115年度累計編列預算160億484萬餘元，其中市府負擔147億3,589萬餘元，占92.07％，中央補助經費12億6,895萬元，占7.93％，允宜妥為研謀財源籌措及計畫經費控管措施；(2)捷運綠線延伸計畫因擴大彰東都市計畫案尚未核定，致綜合規劃作業進度停滯，距行政院核定可行性評估報告已逾2年，允宜積極協調相關機關，加速都市計畫審議及綜合規劃作業，以利計畫推動；(3)市府規劃推動多項捷運建設計畫，所需經費龐鉅，依捷運綠線延伸綜合規劃報告，總計畫經費611億7,800萬餘元，較可行性研究階段355億9,000萬餘元增加約71.89％，主要受營建成本上漲影響。另規劃於111至130年推動捷運藍線等相關軌道建設計畫，各計畫經費加總後自償性及非自償性經費合計2,750億4,500萬餘元，其中非自償性經費1,157億2,700萬餘元，已接近截至114年底市府剩餘舉債空間1,190億餘元；又捷運綠線通車後，截至114年底止整體自償性財源達成率僅33.62％，允宜審慎評估財務負擔能力及自償性財源達成情形，妥善規劃捷運推動優先順序與財源配置，以兼顧軌道建設推動及財政永續等情事，經函請檢討改善。（詳乙－93頁）

圖4  非法定社會福利預算編列情形

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

2.市府持續推動各項社會福利政策，惟非法定社會福利支出規模持續擴大，且部分福利措施推動成效尚待提升，允宜強化支出規模控管及建立效益檢討機制，並兼顧社會公平正義及政府財政負擔能力，以提升政策照顧效益及財政韌性：市府辦理超過現行法定給付或補助標準、超過中央一致性政策給付或補助標準，及地方自行辦理之福利措施等非法定社會福利支出規模，由112年度之71億757萬餘元增至114年度77億3,796萬餘元(圖4)，增幅8.87％，惟114年度自籌財源呈負成長，且115年度新增及擴大福利措施，預算需求明顯增加，財政負擔及資源配置壓力漸增。經查市府非法定社會福利推動及財務管理情形，核有：（1）近3年度（112至114年度）非法定社會福利決算數由67億4,614萬餘元增加至70億8,039萬餘元，惟114年度自籌財源增長率呈負7.75％，又115年度自籌財源預算亦呈負成長，仍新增公立國中小免費營養午餐、台中有鈣讚（鮮乳補充計畫）及凍卵凍精補助等3項措施，並放寬部分福利措施補助條件，未來經費需求及財政負擔將持續增加。另查截至114年底止，非法定社會福利項目計34項，其中支出規模逾500萬元者計22項，以老人健保自付額補助、市民限定雙十公車、重陽敬老禮金及敬老愛心卡（老人免費乘車優惠）等4項為大宗，112至115年度預算合計數占非法定社會福利項目總額比率介於71.13％至82.03％間，且除市民限定雙十公車外，其餘項目預算數均呈逐年增加趨勢。上開措施多屬長期性、固定性及普及性支出，允宜審酌人口結構變動、財政負擔能力及社會公平正義，妥慎檢討福利措施補助條件、對象及額度，並建立效益檢討機制，以兼顧政策效益及財政永續；（2）市府辦理社會福利補助及公共衛生計畫，其中青少年戒癮治療等6項計畫執行率未達70％；舉如55歲以上原住民長者裝置假牙補助計畫，因申請人次減少，執行率由113年度之84.95％下降至114年度之

臺中有鈣讚

(圖片來源：摘自臺中市政府官網）

54.29％，惟115年度預算數仍由304萬元增至339萬餘元，增幅11.68％；另65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫於113年度調整補助內容及增列排富條款後，114年度實際申請及執行情形仍與原預估存有差異，顯示部分福利措施於需求掌握、政策宣導、服務可近性及受益對象發掘等方面仍有精進空間，允宜強化需求分析、服務媒合及主動協助機制，以提升政策照顧效益；（3）社會局辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助計畫，114年度編列預算9億8,587萬餘元，執行數8億7,896萬餘元，執行率89.16％。近3年度符合申請資格人數由112年度之52萬6,430人增至114年度之57萬6,104人，有效持卡人數由45萬7,449人增至52萬4,545人，持卡率由86.90％提升至91.05％；另實際使用人數雖由112年度之37萬8,966人增至114年度之41萬5,661人，惟114年度每月使用點數未滿300點者約占使用人數7成，每月使用1,000點以上者僅占4.20％至5.47％間，顯示部分持卡民眾使用頻率及使用強度偏低。復截至115年4月底止，可使用敬老愛心卡之合作診所僅387家，占全市醫療診所3,774家之10.25％，新社區及石岡區尚無合作診所；運動場館僅10處，仍有19個行政區未設合作運動場館，顯示服務據點配置及公共服務資源整合運用仍有精進空間，允宜強化使用需求分析及服務據點布建，以提升福利資源運用效益及服務可近性等情事，經建請市府檢討改善。（詳乙－13、136頁）

| 表9 114年度市府所屬機關接受中央計畫型補助經費全數 未執行明細 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 機關名稱 | 計畫項數 | 計畫賸餘(或減免、註銷)金額 |  |  | 中央政府 補助機關 |
|  |  |  | 中央 補助款 | 地方 配合款 | 合計 |  |
| 合 計 |  | 41 | 82,841 | 679 | 83,520 |  |
| 1 | 教育局 | 19 | 58,283 | － | 58,283 | 教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署（註2） |
| 2 | 農業局 | 7 | 13,218 | 50 | 13,268 | 農業部、農業部農糧署、農業部林業及自然保育署 |
| 3 | 西區區公所 | 1 | 4,200 | － | 4,200 | 內政部 |
| 4 | 社會局 | 8 | 2,533 | 365 | 2,898 | 衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署 |
| 5 | 原住民族事務委員會 | 4 | 2,409 | － | 2,409 | 原住民族委員會、農業部林業及自然保育署 |
| 6 | 交通局 | 1 | 1,262 | － | 1,262 | 交通部公路局 |
| 7 | 新社區公所 | 1 | 936 | 264 | 1,200 | 客家委員會 |
| 註：1.本表依計畫賸餘(或減免、註銷)金額由高至低排序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.教育部體育署於114年9月9日改制為運動部。 3.資料來源：整理自臺中市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

3.中央計畫型補助經費執行率達9成以上，惟部分計畫經費賸餘比率逾5成或全數未執行，另有公共設施使用效益未如預期，允宜強化計畫審議功能，並落實公共設施管理，以提升計畫執行成效：市府及所屬機關為加速市政推展及紓解財政負擔，積極爭取中央計畫型補助經費推動各項施政計畫，114年度經中央核定計畫型補助計畫（含延續性計畫）共1,009項，核定總經費2,256億1,593萬餘元，納列114年度預算之中央補助款及地方配合款合計516億6,142萬餘元，實現數385億465萬餘元（74.53％），應付保留數85億6,342萬餘元（16.58％），決算數470億6,808萬餘元，執行率91.11％。經查執行情形，核有：（1）114年度計畫型補助款經費賸餘（或減免、註銷）數45億9,334萬餘元，占預算數8.89％，其中TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助等95項計畫經費賸餘比率逾5成，另計畫經費全數未執行者計41項，經費合計8,352萬餘元（表9），顯示計畫編審作業及執行績效有待改善。為使有限預算資源發揮最大效益，允宜督促依各項計畫作業期程，妥適編列預算，以發揮補助款效益；（2）市府109至113年間完成驗收之計畫型補助公共設施計306項，截至114年底止，使用效益達80％以上者計303項，占99.02％，多數公共設施尚能依原訂目標管理及使用，惟臺中市寵物植存紀念園區使用效益未達60％，太平區坪林、大興、勤益里活動中心及捷運烏日文心北屯線等2項設施使用效益介於60％至80％間，顯示部分公共設施使用情形未達預期，允宜督促相關機關研謀改善，避免設施低度利用，以提升政府資產運用效益及增進財務效能等情事，經函請檢討改善。（詳乙－17頁）

表10  114年度流廢標5次以上採購案件

單位：次

| 序號 | 機關名稱 | 標案名稱 | 最 初 公告日期 | 決標日期 | 流廢標 次 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利局 | 民權中排污水壓力管線加固工程 | 113/11/29 | 114/9/2 | 9 |
| 2 | 和平區公所 | 臺中市和平區自由里埋伏坪社段614等地號野溪治理工程 | 114/3/28 | 114/10/8 | 6 |
| 3 | 環境保護局 | 114年度各式環保車輛與機具維修保養案 | 113/11/18 | 114/2/10 | 5 |
| 4 | 建設局 | 臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務 | 113/10/18 | 114/6/10 | 5 |
| 5 | 市立龍井幼兒園 | 臺中市立龍井幼兒園山腳分班（山腳社區活動中心）建築物耐震補強工程 | 114/3/3 | 114/9/16 | 5 |
| 6 | 和平區公所 | 永續提升人行安全計畫-臺中市和平區東關路一段溫泉巷道路人行道改善計畫工程 | 114/8/4 | 114/11/20 | 5 |
| 7 | 養護工程處 | 臺中市龍井區台灣大道五段（遊園南路至109巷）人行道改善工程 | 114/9/17 | 114/12/9 | 5 |

註：1.資料時間：115年5月26日下載114年度決標資料。

2.資料來源：整理自政府電子採購網及臺中市政府提供資料。

4.賡續推動重大公共建設及辦理各項採購作業，有助完善城市基礎建設及提升公共服務品質，惟部分計畫前期規劃未臻周延、採購案件多次流廢標、工程決標後久未開工或進度落後，允宜強化計畫全生命週期管理，以提升計畫執行效率及政府資源運用效益：市府為打造優質生活環境、帶動區域發展及增進市民福祉，持續推動各項重大公共建設及辦理採購作業，114年度所屬機關學校辦理採購決標案件計8,317件，金額1,085億3,239萬餘元；另本處列管市府暨所屬機關重大公共建設計畫經費達1億元以上者計64項，計畫總經費3,481億4,607萬餘元。經查相關計畫及採購執行情形，核有：（1）市府所屬機關於111至113年間辦理決標金額逾公告金額之工程規劃設計技術服務採購案，其中原住民族事務委員會、文化局、建設局及水利局辦理之4項計畫，規劃設計經費合計5,371萬餘元，截至114年底止，均尚未辦理後續工程採購，主要係民眾需求尚未取得共識、工程預算未籌妥、中央審議期程延宕或實施計畫變更等原由，致已完成之規劃設計成果未能有效運用，允宜強化計畫前期可行性評估、財源籌措及跨機關協調機制，以降低計畫推動風險；(2)114年度決標之公告金額以上採購案件計3,333件，預算金額1,076億3,632萬餘元，其中流廢標3次以上者計49件，預算金額6億2,884萬餘元，另流廢標5次以上者計7件（表10），主要係施工風險高、施作項目繁雜、地處偏遠、經費未隨物價變動覈實估列或招標方式未臻妥適等因素，影響廠商投標意願，允宜強化招標前市場調查及適時檢討招標文件內容，以提升採購效率；(3)自108年度起至115年5月20日止，工程採購案件因故終止或解除契約者計93件，其中以「未施作逾契約期限，廠商依約提出解約」33件最多；另112至114年度公告金額以上工程採購，自決標至開工日數逾120日者，由112年度之37件（3.73％）增加至114年度之77件（7.43％），呈逐年增加趨勢，截至115年5月20日止，仍有30件工程決標逾4個月尚未開工，另有停工久未復工及進度落後案件，允宜強化履約管理及進度控管；(4)114年度列管重大公共建設計畫64項，年度可支用預算數440億7,740萬餘元，截至114年底止執行數229億8,403萬餘元，執行率52.14％，其中11個機關年度平均預算執行率未達80％，另47項計畫年度預算執行率未達80％，主要係受招標流標、設計審查或變更設計時程較長及驗收結算作業延宕等因素影響，允宜強化計畫執行管考及預算配置，以提升公共建設推動效能等情事，經函請檢討改善。（詳乙－25、27、28頁）

課徵田賦之土地供非農業使用情形

註：1.該筆土地全部課徵田賦，面積475.42平方公尺，全數作為非農業使用。

2.資料來源：擷取自Google Earth Pro影像圖。

5.辦理各項稅捐稽徵及清查作業，惟部分土地課稅情形與實際使用狀況未盡相符，或欠稅及異常車輛稽徵管理未臻完善，允宜強化跨機關資料勾稽及科技輔助查核，釐正稅籍並依法補徵，以維護租稅公平及確保稽徵正確性：經查地價稅稅籍及使用牌照稅車輛清查作業執行情形，核有：(1)地方稅務局辦理114年度稅捐稽徵作業績效，經財政部評定為甲組優等。惟有關地價稅稽徵作業，經運用地理資訊系統（QGIS）及電腦軟體Arbutus勾稽比對結果顯示，部分原課徵田賦之土地，已作商業、純住宅、製造業、倉儲等非農業使用，未依規定改課地價稅；部分土地於國土利用監測整合通報查報系統列管有違規使用情形，未依規定改課地價稅，或房屋稅查無設籍資料核課有疑義；另部分建築物已供出租使用，惟其坐落土地仍按自用住宅用地稅率課徵地價稅，允宜釐正稅籍並依法補徵；(2)地方稅務局持續辦理使用牌照稅車輛檢查及清查作業，並運用移動式車牌辨識系統及跨機關合作機制，提升欠稅清理績效，近3年度（112至114年度）使用牌照稅實徵金額由112年度之96億2,754萬餘元，逐年增至114年度之97億7,070萬餘元。惟查仍有部分欠稅車輛滯納期滿後行駛公共道路，未見違規裁罰紀錄；部分停駛、吊銷或繳銷等車籍異常車輛違規行駛公共道路，未見違規裁罰紀錄；另部分供身心障礙者使用免徵使用牌照稅之車輛，該身心障礙者經鑑定結果障礙等級未達列等標準，允宜加強查核，釐正稅籍並依法改課，以確保稽徵正確性等情事，經函請檢討改善。（詳乙－228、229頁）

柒、決算審核綜合成果

114年度臺中市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本處審核結果，計編具總決算審核報告及參考資料，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.臺中市總決算審核結果，歲入決算修正增列82萬餘元，審定為1,681億4,892萬餘元；歲出決算修正減列825萬餘元，審定為1,772億8,718萬餘元。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）3,097萬餘元，審定總收入（含基金來源）1,116億2,592萬餘元；淨增列支出（含基金用途）1,452萬餘元（增列3,097萬餘元，減列1,645萬元），審定總支出（含基金用途）893億8,257萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現核課不符，通知該管稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款4,823萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依契約妥處，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計3,106萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供政府作為決定下年度施政方針之參考。本處對臺中市政府所提建議意見計有9項（詳乙－3頁），分述如次：

1.113年度總決算審定歲入歲出規模及歲入歲出賸餘金額均為縣市合併後最高，惟累計短絀仍龐鉅，應收應付保留款仍高；推動開源節流作業計畫整體預計效益達成率僅6成5，允宜覈實編列預算及強化執行能力，督促檢討預算保留原因；賡續加強開源節流措施，量入為出，以增進財務效能。

2.公共債務未償餘額雖已持續下降，惟鑑於未來須編列預算償還之積欠款及前瞻基礎建設計畫地方自籌款仍龐鉅，整體財政負擔沉重；中央考評債務管理成績下滑，減債成效有待再提升；債息支出逐年增加，允宜賡續強化債務管理及增加償債金額，以減少債息支出，確保財政長期穩健，增進財務效能。

3.建置校園能源管理系統平台，以期發揮節電成效，惟EMS連線維護機制未臻完備，部分學校用電度數增加及統計資訊異常等情事，未能發揮EMS財務效益，允宜檢討改善，以增進平台建置所預期之財務效能。

4.辦理遊民安置輔導業務及中繼住宅推動計畫，惟部分具福利身分者未能協助申請其他照顧資源，設置中繼住宅未達預期效能，允宜強化服務支持與資源整合，擴大服務量能，以增進遊民安置資源之財務效能。

5.持續推動偏鄉地區多元公共運輸服務，以落實區域均衡發展，惟和平區公共運輸涵蓋率偏低，部分小黃公車路線空駛率偏高，梨山幸福巴士彈性路線供給不足及直達市區之緊急就醫路線尚未通車，允宜檢討改善，以增進公共運輸服務經費之財務效能，滿足偏鄉居民需求。

6.未來可舉借公共債務金額不足支應多項捷運建設所需經費，且已營運之捷運綠線累計虧損已接近資本額9成，車站廣告空間未充分發揮效益，允宜研謀改善措施，以滿足各項重大公共建設所需經費並兼顧財政長期穩健性，使捷運建設發揮應有財務效能。

7.持續監控食品、藥物、化粧品違規廣告並裁處業者，以維護民眾權益及健康，惟購物頻道監控時數待提升，部分業者多次違規並欠繳鉅額罰鍰，允宜研謀提升監控經費使用效能，以有效遏止違規廣告，增進維護民眾權益及健康之財務效能。

8.辦理掩埋場場址活化作業，惟因部分計畫可行性評估及地方溝通未周妥致預算追減或未執行，及已封閉掩埋場環境監測及維護管理作業未周全，預算經費執行效能不彰，允宜研謀改善措施，以增進財務效能及減少不經濟支出。

9.賡續推動各項公共建設計畫，以提升市民生活環境品質，成為幸福宜居國際城市，惟部分計畫因事前可行性評估及規劃設計作業未周妥，肇致完工效能不如預期或計畫執行進度嚴重落後，允宜強化先期可行性評估作業及周延規劃設計內容，並加強執行進度管制及考核，以提升施政效能。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.臺中市大里區聯合行政中心興建計畫執行情形：市府鑑於臺中市大里區公所辦公廳舍於921大地震時受損及大里區戶政事務所辦公廳舍老舊、民眾洽公不便與停車空間不足等問題，於第15期大里杙市地重劃區劃設機關用地規劃興建地下2層地上5層之大里區聯合行政中心，匡列預算9億元，核有大里區公所未依規定辦理聯合行政中心興建計畫之可行性評估及先期規劃作業，確認興建規模及民間投資之可行性，即先行編列興建工程預算並委託代辦工程採購，導致原規劃規模不符需求，大幅增加建築量體及計畫經費，且耗費4,200萬元裝修臨時辦公空間，增加額外支出；復民政局未依規定及職責妥為監督大里區公所於先期規劃階段積極與民眾溝通，肇致規劃成果不符需求，而須大幅增加建築量體規模及計畫經費，又未採納大里區公所所提自行興建方案，仍以促參模式接續後續規劃，惟又以恐難達成預期效益，改回自行興建方案，徒耗計畫執行時程約4年餘，未能達成原計畫目標及發揮應有之財務效能。

2.臺中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫執行情形：市府配合中央政策推動再生水計畫，以降低對民生用水負擔，水利局於107年1月3日核定「水湳水資源回收中心再生水開發利用可行性評估」，及提報「臺中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案（BTO）先期計畫書暨建設及財務計畫」，於109年10月28日獲內政部核定補助，總經費7億2,398萬餘元，核有規劃增設瀋陽公園揚水站及辦理用戶接管工程，以提升水湳水資中心回收水再利用BTO案污水量，惟遲延辦理揚水站設計及工程招標作業，肇致揚水站預計完工期程延宕2年6個月餘，影響水湳水資中心提供放流水量目標，且徒增引進惠來溪水處理實作成本，未能達成原規劃設置揚水站之目標；未能有效督促民間機構依契約完成工項，經展延興建期限，仍未如期完工，又未取得再生水廠使用執照前即先行核發營運許可，及未落實契約之監督與罰則機制，致再生水廠興建工程逾期11個月餘仍未完工，工期持續拖延，影響重大公共工程之推動期程。

另本處於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有環境保護局辦理臺中市烏日區溫水游泳池設備改善及經營管理執行情形1件。（詳乙－204頁）

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、市營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關檢討改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類125項（表2，甲－76頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有持續強化動物防疫作業，以防止疫情擴散，惟非洲豬瘟疫情預警、調查及應變管理等機制尚有精進空間，防疫風險因應效能仍待強化，允宜健全防疫管理機制，以提升整體防疫韌性及應變效能；賡續補助運動團體推展各項體育活動，惟部分補助案件未依規定期程於民間團體補（捐）助系統登錄及勾稽補助資訊，亦未建立以實際補助對象為基礎之重複或超出所需經費之補助查核機制，允宜檢討改善，以強化補助管理透明度與治理效能等2項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有持續辦理教師甄選並因應少子化控留專任員額，惟近3學年度編制教師懸缺比率均逾法定上限，代理教師流動率偏高，又部分學校由代理教師擔任導師或行政職務比率偏高，允宜研謀改善，以維持師資穩定，保障學生受教權益；推動產業與商業發展，促進消費商機，惟辦理商品標示抽查作業，部分觀光風景區平均不合格率偏高，網路商品抽查量能有待提升，允宜依風險程度妥適配置抽查資源，強化網路商品抽查作業，以保障消費者權益；積極辦理交通執法及酒駕防制業務，惟民眾檢舉交通違規舉發案件數遽增且易衍生執法爭議，違規熱點交通工程改善措施待加強、酒駕事故防制成效仍待提升，允宜檢討改善，以維護市民交通安全及提升執法公信力等89項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有為維護大坑風景區步道及遊憩環境品質，辦理步道維護工程、環境清潔及設施修繕作業，惟設施驗收開放及清潔維護管理作業，未能因應實際使用需求妥適調整，且履約查驗機制未能有效辨識異常情形，允宜檢討精進相關管理機制，以提升觀光服務效能及設施使用效益；充實消防人力及救災資源，提升災害防救整備及應變量能，惟部分人力、救護、裝備、通訊、資訊及訓練資源配置，尚未依轄區風險特性及新興災害型態變遷趨勢適時調整，允宜強化風險導向資源配置及整合運用機制，以提升整體災害應變韌性及人員執勤安全；辦理焚化廠廢棄物進廠管理及一般事業廢棄物代處理業務，惟代處理收費標準長期未覈實反映成本，且進廠查核機制未能有效管理高熱值廢棄物，增加設備運轉風險，允宜通盤檢討管理及收費制度，以維護焚化廠穩定營運等16項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有建置原流新創聚落，以扶植原住民族產業，惟招商作業辦理進度落後，營運經費高度仰賴政府補助，且營運空間使用率尚待提升，允宜加強輔導並建立營運成效考核機制，以確保聚落長期經營發展；捷運綠線運量已逐年成長，惟仍未達預算數，財務狀況仍待改善，且多元支付閘門建置不足、維護管理及營運中斷接駁作業尚待強化，允宜檢討改善，以減少虧損並提升服務品質等2項。

5.對於採購作業提出意見者，計有持續推動市民活動中心新建與改建，惟部分工程設計圖說未盡周延，履約管理未臻妥適等，有待檢討改善，以提升公共工程品質；為落實居住正義、減輕青年居住負擔並提升居住品質，持續興辦社會住宅工程，以協助達成「願生、敢養」之政策目標，惟部分興建計畫因預算編列不足而調整計畫預算及辦理期程、工程設計及履約未臻周妥，允宜檢討改善，以確保工程如期如質完工；為因應舉辦國際運動賽事及大型藝文展演需求，規劃興建巨蛋體育館，惟計畫預算仍與預估經費存有鉅額差距，倘招商未果，恐影響使用執照取得；又部分工程契約項目未臻周妥、材料規範存有疑慮，有待檢討改善，以提升計畫執行進度等12項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有賡續辦理使用牌照稅車輛檢查及清查作業，並運用車牌辨識系統及跨機關合作提升欠稅清理績效，惟部分欠稅、停駛等違規車輛仍行駛公共道路，或部分免徵車輛未達免稅標準，允宜加強查核，釐正稅籍並依法改課，以確保稽徵正確性；持續推動數位治理與智慧城市發展，以完善資通安全防護工作，惟部分機關資安專職人員未具相關證照或由非資安專業人員擔任，或資通安全管理及防護執行情形未臻完善，有待檢討改善，以落實資安防護並維護業務運作安全等4項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者，計有臺中市太平區光隆國民小學辦理各教育場域不適任人員通報及查詢案，及臺中市政府交通局辦理109至112年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案等2件，受處分人員共計9人次，其中記大過者1人次、申誡者8人次（表1）。本處對於通知各機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核。

| 表1 審計部臺中市審計處114年度通知機關查明處分彙計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 2 | 9 | 1 | － | 8 |
| 教育局 | 1 | 8 | 1 | － | 7 |
| 交通局 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 2 | 9 | 1 | － | 8 |
| 內部稽（審）核疏失 | 1 | 8 | 1 | － | 7 |
| 採購作業疏失 | 1 | 1 | － | － | 1 |

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本處於113年度審核報告提列之重要審核意見計有124項（表2），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者28項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者96項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見29項（詳乙、決算審核結果），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表2 審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關（計畫）名稱 | 114年度重要審核意見見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1 ） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續 改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 125 | 2 | 89 | 16 | 2 | 12 | 4 | 124 | 28 （22.58％） | － | 96 （77.42％） |
| 市政府主管 | 12 | － | 4 | 3 | 1 | 4 | － | 10 | 3 | － | 7 |
| 民政局主管 | 3 | － | 2 | － | － | 1 | － | 2 | － | － | 2 |
| 財政局主管 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 教育局主管 | 6 | － | 4 | 2 | － | － | － | 9 | 2 | － | 7 |
| 經濟發展局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 6 | 3 | － | 3 |
| 建設局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 9 | 1 | － | 8 |
| 交通局主管 | 9 | － | 6 | － | 1 | 2 | － | 9 | 5 | － | 4 |
| 都市發展局主管 | 6 | － | 5 | － | － | 1 | － | 7 | 3 | － | 4 |
| 農業局主管 | 7 | 1 | 6 | － | － | － | － | 6 | 1 | － | 5 |
| 觀光旅遊局主管 | 6 | － | 3 | 3 | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 社會局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 勞工局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 警察局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 7 | － | － | 7 |
| 消防局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 衛生局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 環境保護局主管 | 9 | － | 5 | 1 | － | 3 | － | 9 | 1 | － | 8 |
| 文化局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 地政局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 5 | 1 | － | 4 |
| 法制局主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 新聞局主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 地方稅務局主管 | 2 | － | － | － | － | － | 2 | 2 | 1 | － | 1 |
| 水利局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 7 | 3 | － | 4 |
| 運動局主管 | 4 | 1 | － | 2 | － | 1 | － | 4 | － | － | 4 |
| 數位治理局主管 | 2 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | － | － | 1 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 政府捐助財團法人 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。