陸、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算

歲出應付保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 經濟部主管 |  |  |  |  |
| 工業局(產業發展署) |  |  |  |  |
| 推動產業及中小企業升級轉型 | 13,244,800 | 698,830 | 5.28 | 補助地方政府辦理既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設工程，因地方政府採購流標等情，致影響工期進度，須保留繼續辦理。 |
| 中小企業處 (中小及新創企業署) |  |  |  |  |
| 推動產業及中小企業升級轉型 | 16,047,000 | 101,084 | 0.63 | 部分融資計畫利息補貼方案尚在執行中，須保留繼續辦理。 |
| 交通部主管 |  |  |  |  |
| 觀光局及所屬 (觀光署及所屬) |  |  |  |  |
| 加速擴大吸引 國際觀光客 | 5,300,000 | 315,704 | 5.96 | 穩定旅宿服務量能及補助旅行社組團來臺獎勵金等計畫，部分案件未及完成核銷作業，須保留繼續執行。 |
| 公路總局及所屬 (公路局及所屬) |  |  |  |  |
| 擴大公共運輸 補貼，減輕通勤 族群交通負擔 | 22,100,000 | 3,805,318 | 17.22 | 中央主管之公共運具（包含公路客運及臺鐵）運價調整，未及反映於TPASS票價優惠差額，刻正辦理經費結算作業，須保留繼續執行。 |
| 農業委員會（農業部）主管 |  |  |  |  |
| 農業委員會(農業部) |  |  |  |  |
| 強化農業基礎設施 ，照顧農漁民權益 | 3,386,190 | 408,075 | 12.05 | 補助財團法人中央畜產會辦理疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施—導入家禽產業淨零智慧循環永續設施（備）計畫等案，尚在執行或未及完成核銷作業，須保留繼續執行。 |

陸、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算

歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 林務局（林業及自然 保育署及所屬) |  |  |  |  |
| 強化農業基礎設施 ，照顧農漁民權益 | 1,330,000 | 83,956 | 6.31 | 臺灣林業產創育成基地木構造建築工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬) |  |  |  |  |
| 強化農業基礎設施 ，照顧農漁民權益 | 3,150,000 | 81,718 | 2.59 | 強化社區農路韌性基礎建設工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 漁業署及所屬 |  |  |  |  |
| 強化農業基礎設施 ，照顧農漁民權益 | 4,312,500 | 2,111,265 | 48.96 | 補助屏東縣政府辦理養殖生產區海水供水系統等工程，因颱風及海象不佳影響工程進度，須保留繼續執行。 |
| 農糧署及所屬 |  |  |  |  |
| 強化農業基礎設施 ，照顧農漁民權益 | 461,170 | 48,034 | 10.42 | 補助大甲區農會114年度農糧剩餘資源循環場域建置計畫等案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。 |
| 文化部主管 |  |  |  |  |
| 文化部 |  |  |  |  |
| 擴大藝文消費及 振興藝文產業 | 2,250,200 | 179,659 | 7.98 | 2026臺北時裝週暨推動永續時尚產業鏈整合發展等計畫，執行期程跨年度。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。